高新区福水公园廉洁氛围营造项目

竞争性比选文件

项目编号：SCLY-2025015

比选人： 重庆市九龙坡区巴福镇西和村村民委员会

比选代理机构：四川良友建设咨询有限公司

二〇二五年七月

目   录

第一章  竞争性比选公告	2

第二章  投标人须知	5

第三章 评标办法（综合评估法）	17

第四章　合同条款	25

第五章　工程量清单	- 36 -

第六章　投标文件格式	- 37 -

第一章  竞争性比选公告

1.比选条件

本项目高新区福水公园廉洁氛围营造项目，比选人为重庆市九龙坡区巴福镇西和村村民委员会，现对该项目进行竞争性比选。

2.项目概况：

2.1项目地点：重庆高新区巴福镇西和村 。

2.2项目规模：高新区福水公园廉洁氛围营造项目，具体详见工程量清单。

2.3 工期：自合同签订之日起20个日历日内完成。

2.4最高限价

- 投标总报价最高限价：人民币201606.6元；

- 注：投标人的投标总报价和综合单价报价均不得超过比选人发布的相应最高限价，否则按否决投标处理。

3. 投标人资格要求：

3.1投标人须具备具备有效的营业执照：

（须提供有效的营业执照复印件并加盖投标人鲜章）

3.2 本项目整体专门面向中型、小型、微型企业采购，服务承接单位应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》（格式见投标文件格式）。

3.3本次比选不接受联合体投标。

- 比选文件的获取：

（一）凡有意参加比选报价的投标人，必须在“ 行采家 ”服务平台注册。投标人请于公告发布之日起至投标文件（投标文件即为响应文件，下同）递交截止时间之前，在“行采家”（https://www.gec123.com/）上下载本项目比选文件、图纸、清单以及补遗等比选前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

（二）报名及比选文件发售

1）报名期限和比选文件发售期：公告发布之日起至（2025年8月1日）17时00分止。

2）比选文件售价：人民币500元/份（售后不退）。

3）报名方式：本次招标接受远程报名，采用此方法报名的投标人须将单位介绍信、营业执照复印件（所提供的复印件均需加盖单位公章）、同时将填写完善的《报名登记表》（格式详见本章比选公告附件）加盖投标人公章彩色扫描发至报名邮箱601485570@qq.com，并在邮件中写明：项目名称、投标单位名称、投标单位统一社会信用代码、联系人、手机号以及联系人邮箱地址，并电话通知招标代理机构进行确认方可有效。

本项目采用线上+线下相结合的投标方式，请各投标人按如下要求进行投标：

1）线上报价及上传响应文件电子文档

线上报价时间：2025年8月 4 日11时30分至2025年8月4日14时30分。

线上报价要求：按本项目规定的线上报价时间内在行采家（https://www.gec123.com/）上进行线上报价，并在规定的时间内上传响应文件电子文档。未在规定时间内报价和上传响应文件电子文档的投标人不具备比选资格。行采家上传的响应文件电子文档应为签字盖章齐全的纸质响应文件正本的扫描件（PDF格式），若与纸质响应文件正本不一致的，以纸质响应文件正本为准。

2）线下递交纸质响应文件

线下递交纸质响应文件开始时间：2025年8月4 日14时00分。

线下递交纸质响应文件截止时间：2025年8月4日14时30分。

线下递交纸质响应文件地点：重庆市九龙坡区巴福镇西和村村民委员会（具体会议室以现场安排为准）。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

3）开标时间：同线下递交纸质响应文件截止时间。

4）开标地点：同线下递交纸质响应文件地点。

5）投标人须满足以下要件，其响应文件才被接受：

（1）按时在行采家（https://www.gec123.com/）进行线上报价并上传签字盖章齐全的pdf格式的响应文件电子文档。

（2）按时线下递交纸质响应文件。

5..投标保证金

无

6.联系方式

比选人：重庆市九龙坡区巴福镇西和村村民委员会

地址：重庆市九龙坡区巴福镇西和村11社

联系人：戚老师

电话：023-65824119

比选代理机构：四川良友建设咨询有限公司

地址：重庆市渝北区金通大道9号拓邦大厦A座10楼

联系人：余老师

电话：15215115751

附件：

《报名登记表》

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 | （投标人加盖公章） |  |  |
| 联系人 |  | 联系方式（手机号码） |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 报名及获取比选文件日期： 年 月 日 |  |  |  |

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 名称：重庆市九龙坡区巴福镇西和村村民委员会 地址：重庆市九龙坡区巴福镇西和村11社 联系人：戚老师 电话：023-65824119 |
| 2 | 比选代理机构 | 比选代理机构：四川良友建设咨询有限公司 地址：重庆市渝北区金通大道9号拓邦大厦A座10楼 联系人：余老师 电话：15215115751 |
| 3 | 项目名称 | 高新区福水公园廉洁氛围营造项目 |
| 4 | 项目地点 | 重庆高新区巴福镇西和村 |
| 5 | 比选范围 | 同第一章竞争性比选公告 |
| 6 | 工期 | 同第一章竞争性比选公告 |
| 7 | 质量要求 | 按国家颁布的相关技术标准、规范及规程的要求组织施工及对本工程进行检验、质量评定和交工验收，工程质量达到合格标准。本项目质保期为3年。 |
| 8 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 本次比选实行资格后审，投标人应具备以下资格条件 1、营业执照 1.1投标人须是独立承担民事责任的独立法人，具有行政主管部门颁发的有效营业执照。 （须提供有效的营业执照副本复印件并加盖投标人鲜章）。 1.2本项目整体专门面向中型、小型、微型企业采购，服务承接单位应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》（格式见投标文件格式）。 - 2、财务要求：无 - 3、业绩要求 ：无 4、信誉要求 投标人未受到有关行政部门暂停投标资格的处罚或被有关行政部门暂停投标资格期限已满，否则不得参加本项目投标（受到行政处罚的须提供行政处罚情况说明及真实性承诺）。 （须提供由投标人在投标文件中自行声明并加盖单位鲜章和法定代表人签字，比选人保留进一步核查的权利，如声明与实际不符，将被取消投标或成交资格并记录黑名单和处罚。） 执行《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》和《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2016〕141号），由投标人（含分支机构）自行承诺近两年来没列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单。 （须提供查询结果进行截图后并加盖投标人鲜章和法定代表人签字作为信誉证明资料放入投标文件审查资料中，查询时间为投标截止时间前一日。一经查实提供虚假资料，取消成交资格并记录黑名单和处罚。） 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动，否则均为否决投标。 （须提供投标人自行承诺并加盖投标人鲜章）。 6、委托代理人 委托代理人必须为投标人本单位人员。 （须提供身份证复印件，2025年1月至2025年6月投标人为其缴纳社会保险证明复印件加盖投标人鲜章）。 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 10 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘现场并承担所有费用和风险。不论踏勘与否，均视为投标人已自行踏勘并认可比选文件。 |
| 11 | 投标预备会 | 不召开 |
| 12 | 分包 | 不允许分包 |
| 13 | 偏离 | 不允许偏离 |
| 14 | 投标截止时间 | 竞争性比选公告规定的时间 |
| 15 | 投标报价及结算原则 | （一）投标报价 1.本次报价包含需完成建设单位要求的所有工作内容的全部费用，以及包含施工技术措施费、组织措施费、安全文明施工费、规费、税金等全部费用，各投标人报价时根据项目实际情况及自身实力进行填报。 2.投标人应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及重庆市相关工程量清单计价规则的要求填写相应清单表格。投标人应按本须知、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）和比选人发布的“工程量清单”的要求填写相应清单表格。 3.投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。投标人没有填入单价或总价的工程子目，比选人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。 4.投标函中的总报价必须与已标价工程量清单总报价一致。否则由评标委员会作否决投标处理。 5.比选人在工程量清单中所列出的暂列金额、暂估价等暂定金额（如有），投标人不得修改。 6.本工程投标总报价最高限价为人民币201606.6元，投标人的投标总报价和综合单价报价均不得超过比选人发布的相应最高限价，否则按否决投标处理。 （二）结算原则 1. 结算总价=中选的全费用综合单价×实际完成分部分项工程量。全费用综合单价的组成，包括但不限于:施工设备、劳务、环保、材料、安装、措施、维护(含材料、设备、器具、半成品、成品等)、质保、检验检测试验费、管理、利润、规费、税金以及合同条款规定的保险、政策性文件规定、保证工期、质量、文明施工、验收通过、资料归档的各项费用，还包括招标文件、设计施工图纸及施工合同履行过程中包含的明示的、隐含的(人工、规费、税金政府调整)所有风险、责任等各项所有费用。 风险范围包含施工期内所有人工、材料设备涨价风险，因政策性、法律的新规定而增加的施工成本增加的风险。 2、工程施工中出现的变更工程量在工程量清单中没有的细目，已标价工程量清单中有适用于变更工程量子目的，采用该子目的单价。已标价工程量清单中无适用或类似子目单价的，施工单位应编制新增全费用综合单价报甲方核批。 新增单价计价原则：按照《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013 ）、《重庆市市政工程计价定额》（2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（2018）、《重庆市建设工程费用定额》（2018）以及相关配套定额和文件计以及竣工图规定执行。再按照中选价与最高限价同比例下浮，并以全费用综合单价报发包人审定。其中人工工日、材料单价、施工机械使用费的确定原则：比选时有的，取比选申请报价和比选同期《重庆工程造价信息》的较低值；比选时没有的，按发包人核定确定的价格执行，并不高于施工同期《重庆工程造价信息》，费率按承包人申请报价的费率执行（若比选申请报价的费率高于定额规定的标准费率，则按定额的标准费率执行）。 |
| 16 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止日起计算）。 |
| 17 | 投标保证金 | / |
| 18 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 |
| 19 | 签字或盖章要求 | 投标文件上规定的签字或盖章齐全。 |
| 20 | 投标文件份数 | 正本1份，副本2份，电子文档1份（上传行采家平台，现场不递交）。 注：投标文件纸质版副本可为正本的复印件，正本和副本如有差异，以正本为准，电子文档为正本的扫描件（pdf格式）。 |
| 21 | 装订要求 | 1、投标人应按照第六章规定的格式装订成册，并在封面注明正副本，并逐页加盖投标人公章，投标文件注明签字或盖章的地方必须经法定代表人或其授权委托代表签字或盖章，否则，其投标作否决投标处理。 2、投标文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订（装）、平订或线订等，不得采用活页装订方式，否则对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果，以及评委对其投标文件做出不利判定等相关后果由投标人自行承担。 |
| 22 | 投标文件的密封 | 投标文件（正本1份，副本2份）统一装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋上加盖投标人鲜章，“投标文件”大袋投标人自备。同时“投标文件”大袋应按本表第23项的规定写明相应内容。 注：如因投标资料较多，无法装入一袋的，可以装成两袋或更多，但必须符合上述封装要求。 |
| 23 | 封套上写明 | 应在“投标文件”大袋封套上写明： 比选人名称： 投标人名称： 投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 24 | 递交投标 文件地点 | 重庆市九龙坡区巴福镇西和村村委会会议室（具体会议室以现场安排为准） |
| 25 | 是否退还 投标文件 | 否。 |
| 26 | 开标时间 和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间。 开标地点：重庆市九龙坡区巴福镇西和村村民委员会（具体会议室以现场安排为准） |
| 27 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 宣布开标纪律； 2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场，宣布投标保证金的缴纳情况； 4. 核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件）及投标人为其缴纳的2025年1月至2025年6月养老保险（复印件加盖投标人公章），以确认其身份合法有效； 5. 密封情况检查：投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况并确认。 6. 设有最高限价或者标底的，公布最高限价或者标底； 7. 开启投标文件顺序：随机开启； 8. 按照宣布的开标顺序当众开标，开启投标文件袋，公布投标人名称、投标报价、工期及其他内容； 9. 投标人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 10. 开标结束。 |
| 28 | 评标委员会的组建 | 由比选人依法组建 |
| 29 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。 |
| 30 | 付款方式 | 本项目竣工验收合格且提供全套结算资料后支付至实际完成工程量的80%（且不得超过合同价款的80%，达到该比例即停止支付）；经政府财政评审或审计，无需政府财政评审或审计的经甲方委托的第三方机构审计后，支付至审定工程结算价款的100%；乙方缴纳的3%履约保证金在项目竣工验收合格且结算评审/审计完成后自动转为质量保修金，若转为质量保修金前履约保证金已发生扣减，则由乙方立即补足差额，甲方亦有权自尚未支付的款项中扣收相应金额；质保期3年，在质保期满10个工作日内，确认无质量问题后甲方一次性无息退还。若本项目结算完成后，需经政府审计机关抽审复核的，则最终结算金额以复核审定金额为准，多退少补。本工程结算价款经审计后审减率在5%以内的由甲方承担第三方机构审计费，审减率超过5%的由乙方承担第三方机构全部审计费用，该费用在工程款中扣除。 |
| 31 | 履约担保 | - 1. 履约担保金的金额：中选金额的3% 2.履约担保金提交：中选人在领取中选通知书后至迟于合同签订前乙方向甲方提交（（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的不可撤销、见索即付的保函等非现金形式提交。） 3.退还方式：工程竣工验收合格且结算审计完成后15日内无息退还。 |
| 32 | 重新比选 | （1）投标截止时间止，投标人少于3个的； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的； （3）依法必须进行比选的项目的部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。 （4）法律法规规定的其他情形。 |
| 33 | 比选代理服务费 | 本项目比选代理服务费按《重庆市招标代理服务规范（试行）》规定的计费标准计取，其中比选代理计价基数按工程中标金额计算，计算结果少于5000元的按5000元计取。此费用由中标人在领取中标通知书前一次性支付给比选代理机构，投标人应将该费用纳入综合成本中，不得单列。 |

注：若投标人须知前附表与总则不一致之处，以投标人须知前附表为准。

1.  总则

1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备比选条件，现对本项目招标代理进行比选。

1.1.2  本比选项目比选人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本项目比选代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本比选项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本项目项目地点：见投标人须知前附表。

1.2  比选范围、计划工期和质量要求

1.2.1  本次比选范围：见投标人须知前附表。

1.2.2  本比选项目的工期：见投标人须知前附表。

1.2.3  本比选项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3  投标人资格要求

见投标人须知前附表。

1.3.2  本次比选不接受联合体投标。

1.3.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）与比选人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（10）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内的；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。

1.4  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与比选投标活动的各方应对比选文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.6  语言文字

除专用术语外，与比选投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.7  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8  踏勘现场

详见投标人须知前附表。

1.9  投标预备会

详见投标人须知前附表。

1.10  分包

详见投标人须知前附表。

1.11  偏离

详见投标人须知前附表。

2.  比选文件

2.1  比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）竞争性比选公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）投标文件格式。

比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

2.2  比选文件的澄清及修改

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查图纸及比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前提出质疑，要求比选人对比选文件予以澄清。

2.2.2  比选文件的澄清详见投标人须知前附表。

2.2.3  无论投标人在邮箱是否下载了比选文件的澄清，比选人将视为在规定的时间内所有投标人均已下载，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

2.3 投标截止时间详见投标人须知前附表。

3.  投标文件

3.1  投标文件的组成

详见第六章投标文件格式

3.2   投标有效期

3.2.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.2.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，比选人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.3  投标保证金

3.3.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、缴纳形式递交投标保证金。

3.3.2  投标人未按要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.3.3  投标保证金的退还见投标人须知前附表。

3.3.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按比选文件规定提交履约担保。

（3）违反本章9.2条对投标人的纪律要求的。

（4）法律法规和本竞争性比选文件规定的其他情形。

（5）投标保证金的受益人为比选人。

3.4  资格审查资料

详见投标人须知前附表

3.5  备选投标方案

本工程不允许备选投标方案。

3.6  投标文件的编制

3.6.1  投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章鲜章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.3  投标文件份数详见投标人须知前附表。

3.6.4  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.  投标

4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按要求密封和加写标记的投标文件，比选人不予受理。

4.2  投标文件的递交

4.2.1  递交投标文件地点：详见投标人须知前附表。

4.2.2  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.3  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，比选人不予受理。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在比选文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应签字和盖章。比选人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.  开标

5.1  开标时间和地点

比选人在比选文件规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2  开标程序

详见投标人须知前附表。

6.  评标

6.1  评标委员会

6.1.1  评标由比选人依法组建的评标委员会负责。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）比选人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在比选、评标以及其他与比选投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审；第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

7.  合同授予

7.1  定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，比选人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2  中标通知

在比选文件规定的投标有效期内，比选人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式向比选人提交担保。

7.3.2  中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给比选人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4  签订合同

7.4.1 比选人和中标人应当自中标通知书发出之日起10 天内，根据比选文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给比选人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.  重新比选和不再比选

8.1  重新比选

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）依法必须进行比选的项目的部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。

（4）法律法规规定的其他情形。

9.  纪律和监督

9.1  对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏比选投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止比选人与投标人串通投标。

有下列情形之一的，属于比选人与投标人串通投标：

（1）比选人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

（2）比选人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）比选人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）比选人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）比选人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）比选人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与比选人串通投标，不得向比选人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评审办法前附表

评审办法中的评审内容必须和投标人须知前附表中的对应内容一致，若投标人须知前附表中未作要求的内容，不得列入评审办法作为评定依据。

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 评审办法 |  |  | 本次评标采用综合评估法。评审委员会按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行评分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据比选人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价相等的，以投标人技术部分的优劣原则排序。 |
| 2.1.1 |  | 资格评审标准 | 资质条件 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第8项规定。 |
|  |  |  | 营业执照 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第8项规定。 |
|  |  |  | 安全生产条件 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第8项规定。 |
|  |  |  | 信誉要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第8项规定。 |
|  |  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动的自行承诺 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第8项规定。 |
|  |  |  | 项目经理资格要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第8项规定。 |
|  |  |  | 其他要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第8项规定。 |
| 2.1.2 |  | 形式评审标准 | 投标人名称 |  |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。 |
|  |  |  | 投标函签名盖章 |  |  | 投标函格式规定签名、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、加盖单位法人章。 |
|  |  |  | 投标文件格式 |  |  | 符合第六章规定的格式。 |
|  |  |  | 投标文件份数 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第20项规定。 |
|  |  |  | 报价唯一 |  |  | 只能有一个有效报价，在投标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  |  | 投标文件的签署 |  |  | 第六章 投标文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。 |
|  |  |  | 委托代理人 |  |  | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和投标人为其缴纳的养老保险。 |
| 2.1.3 |  | 响应性评审标准 | 投标总报价 |  |  | 1.投标总报价必须与已标价工程量清单总报价一致。 2.投标总报价不得高于比选人公布的投标总报价最高限价。 |
|  |  |  | 暂定金额 |  |  | 暂列金额、暂估价、安全文明施工费等暂定金额必须按照比选文件给定的金额填报 |
|  |  |  | 投标内容 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第5项规定 |
|  |  |  | 工期 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第6项规定 |
|  |  |  | 工程质量 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第7项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第16项规定 |
|  |  |  | 权利义务 |  |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有比选人不能接受的条件。 |
|  |  |  | 已标价工程量清单 |  |  | 投标人承诺满足以下内容： 1.符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。 2.比选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。 3.每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。 |
|  |  |  | 投标报价算术错误修正 |  |  | 符合第三章3.评标程序第3.1.3项规定。 |
|  |  |  | 实质性要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.3项规定。 本次投标不得有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。 按评审委员会要求澄清、说明或补正。 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 （总分100分） |  |  | - 1.投标总报价 60 分 - 2.技术部分 30 分 3.商务部分 10 分 |
| 2.2.2（1） | 技术部分评分标准 |  | 技 术 方 案 评 审 | 内容完整性和编制水平 |  | 此项总分7分 应当包含施工方法、施工设备、劳动力计划，确保工程质量、工期、安全和文明施工的技术、组织措施、施工总进度计划、施工平面图布置合理，对施工现场周围环境污染的保护措施等内容。 内容齐全、措施合理性、针对性、可操作性强的得7分； 内容齐全、措施合理性、针对性、可操作性较强的得5分； 内容不完整、措施合理性、针对性、可操作性一般的得3分； 内容不完整、措施合理性、针对性、可操作性差的得1分； 未提供得0分。 |
|  |  |  |  | 施工方案与技术措施 |  | 此项总分5分 各项主要施工内容的措施、计划、流水段的划分、流水的步距、节拍，各项交叉作业等符合实际，安全防护措施合理可行，降低造价措施合理可行。 内容齐全、措施合理性、针对性、可操作性强的得5分； 内容齐全、措施合理性、针对性、可操作性一般的得3分； 内容不完整、措施合理性、针对性、可操作性差的得1分； 未提供得0分。 |
|  |  |  |  | 质量管理体系与措施 |  | 此项总分5分 工程的质量管理体系健全有效，硬性措施切实可行，限期工程的赶工措施可行。 内容齐全、措施合理性、针对性、可操作性强的得5分； 内容齐全、措施合理性、针对性、可操作性一般的得3分； 内容不完整、措施合理性、针对性、可操作性差的得1分； 未提供得0分。 |
|  |  |  |  | 安全管理体系与措施 |  | 此项总分3分 工程的安全管理体系健全有效，闹市区工程的安全、文明施工和防止扰民措施合理等。 内容齐全、措施合理性、针对性、可操作性强的得3分； 内容齐全、措施合理性、针对性、可操作性一般的得2分； 内容不完整、措施合理性、针对性、可操作性差的得1分； 未提供得0分。 |
|  |  |  |  | 环境保护管理体系措施 |  | 此项总分3分 环境保护管理体系措施是否得当。内容齐全、措施合理性、针对性、可操作性强的得3分； 内容齐全、措施合理性、针对性、可操作性一般的得2分； 内容不完整、措施合理性、针对性、可操作性差的得1分； 未提供得0分。 |
|  |  |  |  | 工程进度计划与措施 |  | 此项总分7分 工期安排合理可行，在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面所起的作用如何。 内容齐全、措施合理性、针对性、可操作性强的得7分； 内容齐全、措施合理性、针对性、可操作性较强的得5分； 内容不完整、措施合理性、针对性、可操作性一般的得3分； 内容不完整、措施合理性、针对性、可操作性差的得1分； 未提供得0分。 |
| 2.2.2（2） | 商务部分评分标准（10分） |  |  |  |  | - 1.业绩得分要求：投标截止日前3年，指投标人在2021年1月1日起至投标截止日止 （以竣工时间为准）每有1个类似（广告制作安装）项目业绩的得5分，最多得10分。 - 2.业绩证明材料要求： - 投标人须在投标文件资格审查部分提供该业绩的中标通知书（直接发包的项目可提供项目发包人出具的项目直接发包情况说明或证明文书代替）、合同协议书和工程竣工验收合格的证明材料复印件并加盖投标人鲜章。若上述资料无法体现工程规模（如有）的，还须提供业主证明。 - 注：投标人应对其提供的业绩证明材料的真实性负责。当上述资料中针对同一指标存在不一致时，以工程竣工验收合格的证明材料为准。不满足上述业绩要求的业绩无效。 |
| 2.2.3 | 评标基准价计算方法 |  |  |  | 投标总报价 | 所有通过初步评审合格的投标人的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值，即为本项目的投标总报价的评标基准价。 评标基准价计算的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。 |
| 2.2.4 （1） | 投标总报价的偏差率计算公式 偏差率=100％×（投标人报价一评标基准价）／评标基准价 偏差率计算的最终结果取小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 评标程序 |  | 1.按本章评审办法第3.1款进行初步评审。未通过初步评审或评审委员会认定为无效的投标文件的不再进行后续评审。 2.按本章评审办法前附表第2.2.2项及第3.2.1（1）目的规定对技术部分进行评审。 3.因评审委员会作否决投标处理导致有效投标人不足三个的，评审委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评审委员会可以继续评标并确定中标候选人。 4.对初步评审合格的投标人按照本章第2.2.3项计算方法计算评标基准价，并按本附表第3.2.1（2）目规定的评分方法对投标总报价进行评分。 5.对技术部分、商务部分、投标总报价得分进行汇总，确定得分由高至低前三名投标人为中标候选人。 |  |  |
| 3.2.1 （1） |  | 技术部分得分（A） |  | 内容完整性和编制水平 |  | 评审委员会按第2.2.2项各评审因素设定的分值评分。 评审委员会成员评分取算术平均值为该投标人技术方案得分。 技术方案得分的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
|  |  |  |  | 施工方案与技术措施 |  |  |
|  |  |  |  | 质量管理体系与措施 |  |  |
|  |  |  |  | 安全管理体系与措施 |  |  |
|  |  |  |  | 环境保护管理体系措施 |  |  |
|  |  |  |  | 工程进度计划与措施 |  |  |
| 3.2.1 （2） |  | 商务部分得分（B） |  | 商务部分得分 |  | 评审委员会按第2.2.2项各评审因素设定的分值评分。 商务部分得分的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 3.2.1 （3） |  | 投标报价得分（C） |  | 投标总报价 |  | 初步评审合格的所有投标人，投标报价得本附表第2.2.1项规定分值的满分60分。在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣1分，每减少1%扣0.5分，扣完为止。 按插入法计算得分。 未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。 投标总报价得分最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 3.2.3 |  |  |  | 投标人得分 |  | 投标人得分=A+B+C |

1.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评审委员会按照本章第 2.2款规定的评分标准进行评分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据比选人授权直接确定中标人，若出现投标人投标报价相同的，以评审办法前附表约定的原则确定排序。

2.  评审标准

2.1  初步评审标准

2.1.1  资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2  形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

（1）技术部分：见评审办法前附表；

（2）投标总报价：见评审办法前附表。

2.2.2  评分标准

技术部分评分标准：见评审办法前附表。

2.2.3  评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评审办法前附表。

2.2.4  投标报价的偏差率计算和允许偏差范围

（1）投标报价的偏差率计算公式：见评审办法前附表；

（2）投标报价的允许偏差范围：见评审办法前附表。

3.  评标程序

3.1  初步评审

3.1.1  评审委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.3.3项规定的任何一种情形的；

（2）本次投标有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为的；

（3）拒绝按评审委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3  投标报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，修正原则如下：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致的，由评审委员会作否决投标处理。

3.2  详细评审

3.2.1  评审委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行评分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第3.2.1（1）目规定的评审因素和分值对技术方案计算出得分A(所有评委评分中评分取算术平均值为该投标人技术方案得分。）

（2）按本章第3.2.1（2）目规定的评审因素和分值对投标总报价计算出得分B。

3.2.2  各类评分分值的最终计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  投标人得分=A+B。

3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评审委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3  评审委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

3.4  评标结果

3.4.1  除第二章“投标人须知前附表”前附表授权直接确定中标人外，评审委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评审委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告。

第四章　合同条款

（参考格式）

高新区福水公园廉洁氛围营造项目

施工承包合同书

工程项目名称：高新区福水公园廉洁氛围营造项目

工 程 地 点：九龙坡区巴福镇

合 同 编 号：

甲方：重庆市九龙坡区巴福镇西和村村民委员会

乙方：

二〇二   年  月  日

高新区福水公园廉洁氛围营造项目

施工承包合同书

发包人： 重庆市九龙坡区巴福镇西和村村民委员会（以下简称甲方）

承包人：                              （以下简称乙方）

依据《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条列》等相关法律法规的规定，遵照公正、平等、自愿、诚信原则，双方就本合同段工程施工事项协商一致，订立本合同协议书。

一、工程概况

1、工程名称：高新区福水公园廉洁氛围营造项目

2、工程地点：重庆高新区巴福镇西和村

3、工程内容： 详见附件（中选的已标价工程量清单）

4、承包方式：包工包料（单价承包）、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

5、工程承包范围：

二、合同工期

合同工期：自合同签订之日起 20个日历日内完成。

三、质量标准

按国家颁布的相关技术标准、规范及规程的要求组织施工及对本工程进行检验、质量评定和交工验收，工程质量达到合格标准。本项目质保期为3年。

四、合同价款

1、全费用综合单价合同，暂定合同价：￥    元（人民币大写   ）。如有工程量增减，以甲方核定的工程增减量（以甲方签字盖章认可的工程量为准）。

2、工程施工中出现的变更工程量在工程量清单中没有的细目，已标价工程量清单中有适用于变更工程量子目的，采用该子目的单价。已标价工程量清单中无适用或类似子目单价的，施工单位应编制新增单价报甲方核批。

3、在工程实施期间，承包人的合同单价不作调整。

4、本工程应交纳的税费、保险费、质检费，以及施工用水、用电、安全设施、临时用地、临时道路、承包人驻地建设等一切费用均由承包人自行承担。

五、履约保证金

- 1. 履约担保金的金额：中选金额的3%

2.履约担保金提交：中选人在领取中选通知书后至迟于合同签订前乙方向甲方提交（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的不可撤销、见索即付的保函等非现金形式提交。）

3.退还方式：工程竣工验收合格且结算审计完成后15日内无息退还。

五、工程款结算及支付

1. 结算总价=全费用综合单价×实际完成分部分项工程量。

全费用综合单价的组成，包括但不限于:施工设备、劳务、环保、材料、安装、措施、维护(含材料、设备、器具、半成品、成品等)、质保、检验检测试验费、管理、利润、规费、税金以及合同条款规定的保险、政策性文件规定、保证工期、质量、文明施工、验收通过、资料归档的各项费用，还包括招标文件、设计施工图纸及施工合同履行过程中包含的明示的、隐含的(人工、规费、税金政府调整)所有风险、责任等各项所有费用。

风险范围包含施工期内所有人工、材料设备涨价风险，因政策性、法律的新规定而增加的施工成本增加的风险。

2、工程施工中出现的变更工程量在工程量清单中没有的细目，已标价工程量清单中有适用于变更工程量子目的，采用该子目的单价。已标价工程量清单中无适用或类似子目单价的，施工单位应编制新增单价报甲方核批。

新增单价计价原则：按照《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013 ）、《重庆市市政工程计价定额》（2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（2018）、《重庆市建设工程费用定额》（2018）以及相关配套定额和文件计以及竣工图规定执行。再按照中选价与最高限价同比例下浮，以全费用综合单价形式报发包人审定。其中人工工日、材料单价、施工机械使用费的确定原则：比选时有的，取比选申请报价和比选同期《重庆工程造价信息》的较低值；比选时没有的，按发包人核定确定的价格执行，并不高于施工同期《重庆工程造价信息》，费率按承包人申请报价的费率执行（若比选申请报价的费率高于定额规定的标准费率，则按定额的标准费率执行）。

3、工程款支付：本项目竣工验收合格且提供全套结算资料后支付至实际完成工程量的80%（且不得超过合同价款的80%，达到该比例即停止支付）；经政府财政评审或审计，无需政府财政评审或审计的经甲方委托的第三方机构审计后，支付至审定工程结算价款的100%；乙方缴纳的3%履约保证金在项目竣工验收合格且结算评审/审计完成后自动转为质量保修金，若转为质量保修金前履约保证金已发生扣减，则由乙方立即补足差额，甲方亦有权自尚未支付的款项中扣收相应金额；质保期3年，在质保期满10个工作日内，确认无质量问题后甲方一次性无息退还。若本项目结算完成后，需经政府审计机关抽审复核的，则最终结算金额以复核审定金额为准，多退少补。

本工程结算价款经审计后审减率在5%以内的由甲方承担第三方机构审计费，审减率超过5%的由乙方承担第三方机构全部审计费用，该费用在工程款中扣除。

六、双方权利和义务

1、发包人的权利和义务：

发包人主要工作：进行工程协调、管理、验收。按合同约定支付工程款。

2、承包人的权利和义务：

承包人在比选申请文件中承诺的项目经理、技术人员及预算人员、安全员必须到位。未经发包人同意,承包人不得擅自变更，开工或施工过程中若有擅自变更，发包人有权终止合同，没收履约保证金，并追究由此给发包人带来的一切损失的责任。项目经理及安全员本人需持证上岗，并将项目经理证及安全员证存放在建设单位，待竣工验收后方可退还，确保工程质量及效率。承包人如需要更换项目经理及安全员，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。经发包人要求或同意更换项目经理及安全员的，每更换一人次，承包人仍应向发包人支付违约金5万元。

承包人主要工作：本合同签订后2天内，承包人进场完成施工准备。严格按照发包人提出的工程设计进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。负责编制施工组织计划、负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身原因造成事故的责任和因此发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人进行质量检查。

七、安全生产

乙方必须执行国家有关安全生产的法律、法规以及甲方的相关规章制度，并严格执行施工安全检查标准及现行各项安全技术规范、标准，加强安全生产教育，乙方必须确保“零死亡”、“零受伤”。若发生工伤、安全事故所造成一切损失及费用均由乙方负责。如甲方在日常安全巡查中发现不符合安全规范、标准的，将按照500元/人次的标准向乙方收取违约金。

八、交（竣）工验收

1、承包人在工程具备竣工验收条件前7天通知发包人组织交（竣）工验收。发包人在收到通知后及时组织有关人员进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。

2、承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供竣工资料三套。竣工资料包括文字资料、工程照片、结算资料，并提供相应的电子文档资料。

九、违约责任

（一）发包人违约

1、发包人未按期交付施工场地，由此延误承包人工期的责任和费用由发包人承担。

2、发包人未按时支付合同款项且超过三个月，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。

（二）承包人违约

1、承包人不得将本工程转包，否则发包人有权立即终止本合同，并责令承包人立即退场，已实施的工程不支付工程款。

2、未经发包人书面批准的分包视为承包人违约，发包人有权立即终止其分包合同，已实施的分包工程不支付工程款，承包人为此须向发包人支付分包工程价款20%的违约金。

3、承包人未按规定办理其装备、人员保险及工程有关保险，由此产生的责任和费用由承包人承担。

4、因承包人原因导致工程不能按合同工期交工，承包人须承担人民币500元/天的违约金；承包人超过合同工期 14日仍未完工并将合格工程交付发包人，发包人有权解除合同并责令承包人限期撤场，并由承包人另行赔偿发包人损失人民币10000元。

5、如果工程质量不符合本合同约定标准，承包人必须自费整改且工期不顺延；承包人拒不整改或不能在限期内整改合格，发包人根据情节轻重收取承包人违约金人民币500-2000元/次；承包人超过限期7日仍未整改合格的，发包人有权解除合同并责令承包人限期撤场，由承包人另行赔偿发包人损失人民币10000元。

6、终止合同后发包人将重新选择承包人，重新选择的承包人有权使用原承包人的材料和设备，由此产生的费用及处理（工程估价、拖期损失及给发包人造成的其它损失等）在全部工程完成并经交工验收合格后进行。

发包人根据本合同约定解除合同时，承包人已完成的合格工程按照本合同约定的单价进行结算，承包人已完成的合格工程款在工程交工验收后1年内付清（转包及违规分包除外）。承包人应承担的违约金，发包人有权从应付款中直接扣除。

十、通知与送达：

甲方通信地址：             联系人：           联系电话：

乙方通信地址：             联系人：           联系电话：

双方在履行本协议过程中所发出的函件（包括司法机关发出的法律文书），可直接送达，也可邮寄，邮寄应以特快专递按本协议所列通信地址寄发。按照本协议约定的送达地址进行送达的，由任何人签收均视为当事人签收。受送达人拒收的，不影响送达的效力。从发出之日起第五日视为收到。一方通讯地址发生变动的，应当提前书面通知对方，否则原通讯地址仍有效，按原地址寄发的文件视为成功送达。上述送达地址为诉讼中司法文书的送达地址。

解除本协议的书面通知自到达对方之日起生效。

十一、合同文件组成及顺序

1、合同书；

2、技术规范；

3、工程量清单；

4、其它文件（双方有关洽商、变更等书面协议）。

以上文件互为补充，并作为本合同的有效部分。工程款支付以发包人解释为准。

十二、 解决合同纠纷的方式

双方在履行合同过程中如发生纠纷，双方首先本着友好态度协商解决，若协商不成，可向项目所在地法院提起诉讼。

十三、合同生效与终止

本合同协议书一式五份，甲方执三份，乙方执两份，自双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章后生效。发包人、承包人履行完合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程，竣工结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

发包人：  （公章）                              承包人：    （公章）

法定代表人：                 （签字）        法定代表人：                 （签字）

分管领导：                   （签字）        或委托代理人：               （签字）

部门负责人：                 （签字）        开户银行：

经办人：                     （签字）        账号：

日 期：     年   月   日                     日 期：    年   月   日

廉政合同

为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（项目名称）建设的项目法人重庆市九龙坡区巴福镇西和村村民委员会（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目                  施工单位             （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

一、发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

（2）严格执行（项目名称）                        施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得参与从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

三、承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

四、违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议相关建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的市场的处罚。

五、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

六、本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

七、本合同作为（项目名称）                          施工合同的附件，与工程承包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

发包人：  （公章）                              承包人：    （公章）

法定代表人：（签字）                            法定代表人：  （签字）

分管领导：  （签字）                            或委托代理人：（签字）

部门负责人：（签字）

经办人：    （签字）

日 期：     年   月   日                        日 期：年   月   日

安全生产协议

为在（项目名称）                         施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的管理工作，本项目发包人重庆市九龙坡区巴福镇西和村村民委员会（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人                         （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产协议：

一、发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管理安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制，做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按建设行政主管部门关于安全生产监督管理规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止员工发生违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有建设行政监督部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设施的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织指定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照国家及地方相关规定使用和管理。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、其他

本协议作为（项目名称）                          施工合同的附件，与工程承包合同具有同等的法律效力，由双方法定代表人或起授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：  （公章）                         承包人：    （公章）

法定代表人：（签字）                       法定代表人：  （签字）

分管领导：  （签字）                       或委托代理人：（签字）

部门负责人：（签字）

经办人：    （签字）

日 期：    年   月   日                    日 期：     年   月   日

第五章　工程量清单

随比选文件发布

第六章　投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年    月    日

目   录

- 投标函

- 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

- 已标价工程量清单

- 技术部分

- 投标人基本情况表

- 营业执照

- 信誉要求

- 承诺

- 委托代理人

- 商务部分

- 中小企业声明函

- 其他资料

一、投标函

（比选人名称）：

1．我方已仔细研究了                                         （项目名称）竞争性比选文件的全部内容，愿意以     元的投标总报价进行报价，该工程项目经理为：     ，工期达到比选文件要求， 按合同约定实施和完成施工工作，工程质量达到招标文件的要求。

2．我方承诺响应招标文件规定的投标有效期，在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）/（¥ / ）。投标保证金有效期与投标有效期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律、法规及本招标文件的相关规定，投标保证金的受益人为比选人。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受招标文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

6．                                       （其他补充说明）。

| 投标人： | （盖单位章） |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： |  | （签字或盖章） |
| 地址： |  |  |
| 网址： |  |  |
| 电话： |  |  |
| 传真： |  |  |
| 邮政编码： |  |  |

年     月     日

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（双面）

投标人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：

1.法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

2.开标现场须另行准备一份，以便查验。

授权委托书

本人        （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改     （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年    月    日

| 此处附授权代理人身份证复印件正面 |  | 此处附授权代理人身份证复印件背面 |
| --- | --- | --- |

注：

1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

3.开标现场须另行准备一份，以便查验。

三、已标价工程量清单

注：可不提供清单分析表

四、技术部分

（自附）

五、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、营业执照

注：投标人须是独立承担民事责任的独立法人，具有行政主管部门颁发的有效营业执照。

（须提供有效的营业执照副本复印件并加盖投标人鲜章）。

七、信誉要求

注：投标人未受到有关行政部门暂停投标资格的处罚或被有关行政部门暂停投标资格期限已满，否则不得参加本项目投标（受到行政处罚的须提供行政处罚情况说明及真实性承诺）。

（须提供由投标人在投标文件中自行声明并加盖单位鲜章和法定代表人签字，比选人保留进一步核查的权利，如声明与实际不符，将被取消投标或成交资格并记录黑名单和处罚。）

执行《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》和《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2016〕141号），由投标人（含分支机构）自行承诺近两年来没列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单。

（须提供查询结果进行截图后并加盖投标人鲜章和法定代表人签字作为信誉证明资料放入投标文件审查资料中，查询时间为投标截止时间前一日。一经查实提供虚假资料，取消成交资格并记录黑名单和处罚。）

八、承诺

投标人须承诺如下内容：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动，否则均为否决投标。

2、投标文件符合第四章“合同条款及格式”规定，不应附有比选人不能接受的条件。

3、投标文件符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。

4、比选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。

5、投标文件中每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。

（须提供投标人自行承诺并加盖投标人鲜章）。

九、委托代理人

委托代理人必须为投标人本单位人员。

（须提供身份证复印件，2025年1月至2025年6月投标人为其缴纳社会保险证明复印件加盖投标人鲜章）。

十、商务部分

商务部分评分标准中要求提供的相应证明材料

十一、中小企业声明函

中小企业声明函（工程类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，符合政策要求的相关中小企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.行业类别由招标人在招标文件中明确，投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与招标文件明确的行业类别一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为投标人盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

3.中小企业承担合同份额承诺函

中小企业承担合同份额承诺函

（以联合体形式面向中小企业时采用）

（招标人名称）：

我公司        （所有成员单位名称）自愿组成联合体，承诺将合同份额的    %以上由联合体中的中小企业实施。[提示：2024年、2025年、2026年执行不低于40%的比例，之后年度执行不低于30%的比例。]

特此承诺。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

年    月    日

十二、其他资料

注：投标人根据竞争性比选文件要求或根据企业自身情况认为可以补充提交的其他资料并加盖投标人鲜章。