项目名称：大足区双塔中学公寓卫生间防水、卫生间门等维修改造工程

项目编号：YSZB20251008

# 竞 争 性 比 选

# 采 购 文 件

（经评审的最低投标价法）

采   购   人：重庆市大足区双塔中学

代  理 机 构：重庆育申科技有限公司

编 	制 时 间：	2025年7月

目  录

第一篇 投标邀请书	4

一、项目内容	4

二、资金来源	4

三、竞争性比选资格	4

四、竞争性比选相关说明	5

五、其它有关规定	6

六、联系方式	6

第二篇 项目技术需求	7

一、 项目一览表	7

二、实施内容及要求	7

三、投标截止日投标资格情况	7

四、现场踏勘	8

五、安全要求	8

第三篇  项目商务需求	9

一、实施时间、地点、要求及验收方式	9

二、报价要求及结算方式	9

三、付款方式	10

五、其他	11

第四篇 资格审查及评标办法	12

一、资格审查及符合性审查	12

二、成交原则	14

三、无效响应	14

四、采购终止	15

第五篇  供应商须知	16

一、供应商	16

二、采购文件	16

三、响应文件	16

四、开标	18

五、评标	19

六、定标	19

七、中标通知书	19

八、采购代理服务费	19

九、签订合同	20

第六篇 合同条款及格式	22

第七篇  响应文件格式要求	24

一、经济部分	54

第一篇 投标邀请书

重庆育申科技有限公司 （以下简称：采购代理机构）受 重庆市大足区双塔中学（以下简称：采购人）的委托，对大足区双塔中学公寓卫生间防水、卫生间门等维修改造工程进行竞争性比选，欢迎有资格的供应商参加投标。

一、项目内容

| 项目名称 | 采购预算 （元） | 投标保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大足区双塔中学公寓卫生间防水、卫生间门等维修改造工程 | 579972.51 | 10000.00 | 不接受联合体投标 |

二、资金来源

城乡义务教育校舍维修资金。

三、竞争性比选资格

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）本项目的特定资格要求：

1、投标人具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质（提供有效的资质证书复印件加盖供应商公章）。

2、业绩要求：投标截止日前3年，指投标人在 2022 年6月1日起至投标截止日止完成的1个类似教育建筑项目装修改造业绩(以竣工验收为准）。

业绩证明材料要求

- 投标人须在响应文件中提供该业绩的中标通知书（直接发包的项目可提供项目发包人出具的项目直接发包情况说明或证明文书代替）、合同协议书、竣工验收合格证明材料。同时须提供该业绩在“全国建筑市场监管公共服务平台”的网页截图，截图数量不限但须确保截图信息清晰显示完整的网站名称、查询网址、工程名称、中标单位名称（或承包单位名称或施工企业名称），截图的其余信息不作为评审依据。

- 人员要求：

- (1)项目经理：1人，投标人拟派的项目经理必须已在投标人本单位注册并应具有 建筑工程 专业 贰级及以上 注册建造师执业资格，并具有由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。

- （2）项目技术负责人：1人，投标人拟派的项目技术负责人应具有工程类专业中级及以上职称。

- （3）主要管理人员：

- 持有有效证件的质量（检）员不少于1人，安全员不少于1人，施工员不少于1人，造价员或者注册造价师不少于1人。

- 注：供应商须提供本采购文件中所要求的上述人员有效的证书复印件

- （4）本采购文件中所要求的上述人员养老保险证明如下：

- 提供连续养老保险证明期限须包含 2025年1月至2025年6月。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。

四、竞争性比选相关说明

（一）凡有意参加投标的供应商，请在行采家（https://www.gec123.com/）注册并下载或在代理机构领取本项目采购文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）报名及采购文件发售

1.报名时间：2025年7月4日至2025年7月9日17：00（工作时间）。

2.报名费：人民币500元/份（售后不退）。

3.报名方式：现场报名

在规定的报名时间内，供应商到重庆育申科技有限公司，登记递交了《重庆育申科技有限公司发售登记表》格式详见附件并缴纳了报名费的，其报名才被接收。

（三）线上报价

1.线上报价时间：2025年7月10日9：00

2.线上报价截止时间：2025年7月10日16：00

3.线上报价要求：按本项目规定的时间在“行采家（https://www.gec123.com/）进行网上报价并按要求上传签字盖章完毕的响应文件电子档（PDF格式）。

注：

①供应商上传的响应文件应按照响应文件编制要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的按无效响应处理。

②网上报价应与响应文件报价一致，若不一致按无效响应处理。

（四）线下投标

1.供应商线下投标时须提供纸质响应文件一正二副（副本可为正本的复印件），作为专家评审的材料。纸质响应文件须与网上上传的响应文件电子档内容一致，若不一致按无效响应处理。

2.纸质响应文件递交开始时间：2025年7月11日9:30

纸质响应文件递交截止时间：2025年 7 月11日10:00

纸质响应文件递交地点：重庆市大足区棠香街道和平新村村委会旁

线下评审时间：2025年7月11日10:00（北京时间）。

五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

## （五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）竞争性比选费用：无论竞争性比选结果如何，供应商参与本项目竞争性比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

六、联系方式

## （一）采购人：重庆市大足区双塔中学

## 地  址：重庆市大足区棠香街道五星大道北段369号

## 联系人：高老师

## 电  话：13500325934

## （二）采购代理机构：重庆育申科技有限公司

## 联系人： 谢老师

## 电  话：19112762030

## 地  址：重庆市大足区双路街道双龙西路22号

第二篇 项目技术需求

- 项目一览表

| 项目内容 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 大足区双塔中学公寓卫生间防水、卫生间门等维修改造工程 | 1项 | 详见下文 |

二、实施内容及要求

## （一）实施内容

1.项目名称：大足区双塔中学公寓卫生间防水、卫生间门等维修改造工程

### 2.建设地点：重庆市大足区双塔中学内

3.工程概况：主要包括对木门、防火门拆除换新、卫生间、阳台新做防水，铁艺栏杆拆除更换为不锈栏杆，铲除墙面、顶面腻子灰，新做腻子仿瓷等。具体以招标人提供的工程量清单为准。

4.比选范围：详见本项目工程量清单及施工图设计。

5.质量要求：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

三、投标截止日投标资格情况

投标人自行承诺（格式自拟）不得存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

四、现场踏勘

（一）采购人不组织现场踏勘，由各供应商在采购开始前自行到现场进行踏勘了解实际情况，根据实际踏勘情况做服务方案。踏勘产生的费用和风险等均由供应商自行承担。

（二）无论供应商是否踏勘过现场，均视为在响应截止时间之前踏勘过现场且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险，成交供应商不得以不完全了解现场情况为借口而提出延长服务期限或提出额外赔偿等要求。

五、安全要求

供应商严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。在施工过程中由于供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由供应商承担。供应商负责进入现场实施人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，供应商自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因施工导致第三人人身、财产损失由成交供应商承担相关的赔偿责任。

特别说明：

1、本竞采文件要求须提交的相关证明材料复印件均应加盖供应商公章并装入响应文件中。

2、供应商须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形（格式自拟）。采购人在合同签订前均有权对供应商提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，供应商承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

第三篇  项目商务需求

一、实施时间、地点、要求及验收方式

## 1、实施时间

合同签订之日起40个日历天内完成。

## 2、实施地点

## 重庆市大足区双塔中学内 。

## 3、实施要求

本项目中标人加强施工期间安全管理，做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，为施工人员购买工伤保险和人身意外保险。

## 4、验收方式

（1）施工过程应遵照现行国家有关规范进行，采购人按照有关要求自行组织进行检查验收。成交供应商应保证工程质量，工程用建筑材料须符合国家及行业标准，质量要求：工程质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

（2）工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收并签字确认。验收的相关费用由成交供应商承担。

（3）成交供应商未达到采购文件的要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

二、报价要求及结算方式

## 1、报价要求

1.1本项目最高限价为579972.51元（大写：伍拾柒万玖仟玖佰柒拾贰元伍角壹分），投标总价超过此最高限价的响应文件为无效投标。

1.2供应商的响应报价应完成本项目全部工程的报价，并以供应商在工程量清单中提出的单价或总价为依据。

1.3供应商报价函中的总报价必须与工程量清单总报价一致。

注：（1）采购人在工程量清单中所列出的价格（包括安全文明施工费、暂列金额、暂估价等），供应商不得修改，否则由评标委员会作否决投标处理。

## 本次报价为综合单价报价，每项清单综合单价报价不得高于每项清单综合单价最高限价。报价包括但不限于完成本项目所实施内容的人工、材料、机械、管理费、规费、利润、税金、措施项目费、风险费等一切费用等。供应商根据本竞采文件、国家有关标准规范结合本项目特点，结合实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性、经营决策、企业实力和市场行情等因素，计算费用并承担相应的风险自主报价。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

- 结算原则

## 2.1按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市通用安装工程计价定额》(CQAZDE-2018)、《重庆市房屋修缮工程计价定额》CQXSDE-2018、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》(CQJZZSDE-2018)、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）及相关配套文件。

## 2.2、人工单价：按照造价信息2025年第4期大足区人工价格计入；

## 2.3、预算审核的主要材料单价（不含税）采用《重庆工程造价信息》2025年第6期大足区信息价并结合市场价执行。

## 2.4、计税方式：按增值税一般计税,费率9%，附加税12%计算。

## 2.5、安全文明施工费按《重庆市城乡建设委员会、重庆市发展和改革委员会、重庆市财政局关于颁发重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建管[2024]38号）文件计取；暂按“合格”标准计取。

## 2.6、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建发【2019】143号）。

## 2.7、其他现行有关法律法规文件。

三、付款方式

- 本项目不支付预付款,根据专项资金实际到位情况，在工程完工验收后支付至合同金额的60%，结算审核完成支付至审定金额的97%，（支付工程款视业主上级补助资金到位情况而定，如资金未到位，工程款拨付时间则顺延，不计息）。余3%作为质量保证金，保修期（2年）满后无息支付剩余的3%。发包人每次拨款，承包人须开具相应金额的建安增值税发票。

- 四、质量保证金

本项目质量保证金为3%，质保期期满后无息退回，质保期两年。

- 五、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

## （二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇 资格审查及评标办法

一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的响应文件，不进入评审环节。

## （一）资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由评标专家组成评审小组对响应文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 本项目的特定资格要求 |  | 按第一篇“三、供应商资格要求（二）特定资格条件”的要求提交（如果有）。 |

注：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## （二）符合性审查

评审小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 按采购文件供应商响应文件要求签署或盖章。 |  |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |  |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |  |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合采购文件要求。 |  |
|  |  | 响应文件内容 | 对采购文件要求的响应内容及承诺齐全、无遗漏。 |  |
| 3 | 采购文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对采购文件第二篇、第三篇规定的内容进行响应。 |  |
|  |  | 投标有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |  |
| 4 | 技术方案评审标准 | 技术方案要求 | 技术部分的要求：符合/不符合 |  |
|  |  | 对工程施工重点、技术关键点的理解和认识 | 对工程施工重点、技术关键点的理解和认识符合项目实际。结合项目现场实际情况明确提出施工的重点、技术关键点。 | 评 标 委 员 会 对 投 标 人 递 交 的 技 术 方案 进 行 综 合 性 评审， 综 合 评 判 是 否 满 足 本 工 程 需 求：满 足 / 不 满足 |
|  |  | 施工方案与技术措施 | 针对本工程的施工内容编制具体施工方案及技术措施；各分部分项工程验收方案是否完善。根据项目特点结合施工现场情况，对易发生质量通病、易出现安全问题、施工难度大、技术含量高的分项工程应重点说明。工程所采用的主要施工方案和技术不得采用重庆市建设领域禁止、限制使用的落后技术。 |  |
|  |  | 质量管理体系与措施 | 有健全的工程质量管理方案，质量目标明确，明确具体、可行的质量管理制度，须至少包含质量目标、质量管理措施等具体要求；各阶段质量控制措施得当；提供具体的工作流程及方法、措施。 |  |
|  |  | 安全管理体系与措施 | 有可靠的施工安全管理体系且体系内分工明确；安全目标明确；结合工程实际情况，收集施工现场的周边环境、地形地貌、交通情况、图片等资料，建立完整安全目标，健全的施工管理组织机构，制定安全技术措施，明确安全生产责任制度；建立现场安全检查规范，并对安全事故的处理做出相应的规定。 |  |
|  |  | 环境保护管理体系措施 | 根据工程实际情况并结合本项目技术标准和要求，收集施工现场的周边环境、地形地貌和交通情况等，提供环境保护措施（包括但不限于控制噪声、扬尘、建筑垃圾、水土保持等）。围挡大门设置符合重庆市安全文明施工标准，提供围挡示意图；并附尺寸、材质、工艺等必要文字说明。 |  |
|  |  | 工程进度计划与措施 | 具备有效的网络进度计划、赶工方案，关键线路清晰、准确、完整，可操作性强，以横道图形式明确倒排工期计划，网络进度计划各关键节点、监测的工期是否切实可行，明确开、竣工日期，进度计划图须反应出与劳动力和费用等资源投入的对应情况，提供工期保障具体措施，保证措施可靠，控制措施得力。 |  |
|  |  | 资源配备计划 | 劳动力配置计划应根据施工进度计划、工程项目工程量,编制劳动力配置计划，应细化到专业工种；物资配置计划应根据施工进度计划编制，包括各施工阶段所需主要工程材料、设备的种类、数量及计划进场时间等。 |  |

（三）评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在采购过程中采购的任何一方不得向他人透露与采购有关的技术资料、价格或其他信息。

二、成交原则

（一）评审小组将依照本采购文件相关规定对技术（质量）和商务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的报价相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列；以上都相同的，由采购人以现场随机抽取方式排列。

（三）成交价格=成交供应商的报价。

三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”规定签署或盖章的；

（四）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（七）供应商的投标有效期不满足采购文件要求的；

（八）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件的。

（九）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形的。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第五篇  供应商须知

一、供应商

## （一）供应商

供应商是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

## （二）合格供应商条件

合格供应商应完全符合采购文件第一篇中规定的供应商资格条件，并对采购文件作出实质性响应。

## （三）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

## （四）法律责任

供应商违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究供应商法律责任。

二、采购文件

采购文件是供应商编制响应文件的依据，是评审小组评判依据和标准。采购文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）采购文件由投标邀请书、项目服务需求、项目商务要求、资格审查及评标办法、供应商须知、合同范本、响应文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对采购文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是采购文件不可分割的部分。

（三）本项目的采购文件、澄清文件（如果有）一律在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目采购文件、澄清文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的采购文件需要进行修改的，一律在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载。该修改的内容为采购文件的组成部分。无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目采购文件修改的内容。

三、响应文件

供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

## （一）响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件格式”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对响应文件的评审。

## （二）联合投标

本项目不接受联合体参与投标。

## （三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

## （四）响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。每套响应文件须在封面清楚地标明“正本”“副本”，副本可为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

2.在响应文件正本中，采购文件第七篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.供应商在投标截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当由采购人法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签字确认或盖章并密封后，作为响应文件的组成部分。在评审过程中，应评审小组的要求作出必要的澄清、说明或者补正的，按采购文件“第四篇二、评标方法（一）澄清有关问题”执行。

### 5.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

## （五）投标报价

### 1.供应商应严格按照“响应文件格式”中的格式填写报价。

2.供应商的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

## （六）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.响应文件中报价函内容与响应文件中报价明细表不一致的，以报价函为准；

### 2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价函的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正供应商投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- 响应文件的递交

1.供应商线上报名、报价时需上传签字盖章后的PDF电子文档一份。

2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据，供应商纸质响应文件应与线上资料保持一致。

- 3.供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的，评标委员会将对供应商的响应文件作废标处理。

- 4.供应商须在评审时间前30分钟内提交纸质响应文件一正二副作为评审材料。（供应商线下提交的纸质响应文件应与行采家电子竞采上上传的PDF电子文档一致，如不一致，评标委员会将对供应商的响应文件作废标处理。）

### 5.响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、字样。

6.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

7.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

# 四、开标

（一）开标应当在采购文件确定的时间和地点进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有采购文件收受人。

（四）开标时，由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。供应商不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和采购文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构指定专人负责记录，并存档备查。

## （七）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

# 五、评标

见“第四篇 资格审查和评标办法”内容。

# 六、定标

## （一）定标原则

采购人或其授权的评审小组应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

## （二）定标程序

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

### 4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。

# 七、中标通知书

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

# 八、采购代理服务费

本项目采购代理服务费参照发改价格[2011]534 号和发改价格[2015]299 号及《重庆市大足区教育系统工程建设项目中介服务收费最高限价标准》计取，由成交供应商支付，即成交供应商在领取成交通知书之前以现金或转账形式一次性支付给代理机构。

# 九、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起二十日内，按照采购文件和中标人响应文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件及其附件和中标人响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）采购文件及其附件、中标人的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在采购文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按采购文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

十、履约保证金

1、履约担保的形式：银行转账或电汇或者金融机构、担保机构出具的保函；采用保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函；供应商采用银行转账方式递交履约保证金须从其基本账户将保证金汇至采购人指定账户，并注明“（项目名称）履约保证金”字样（项目名称可简写）。

2、履约担保的金额：成交金额的10%。①红名单优惠：红名单中的中标人履约担保金额为应提交金额的 50%

3、履约担保的提交时间：成交人应在收到成交通知书后15 日内，施工合同签订前提交履约担保，若未按时提交，则视为成交人放弃中标，由此给采购人带来的损失应当由成交人予以赔偿。

4、履约担保的期限：自提交履约担保之日起至工程竣工验收合格之日止。

5、履约担保的退还时间：工程竣工验收合格后14天内退还（不计息）。

十一、低价风险金

承包人提供低价风险担保的情形：采用经评审的最低投标价法的项目，投标报价低于最高限价85%时。

承包人提供低价风险担保的形式、金额及期限：

（1）低价风险担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用现金+银行保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函。

（2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×□1□2☑3，且最高不超过最高限价的85%。①红名单优惠：红名单中的中标人低价风险担保金额为应提交金额的 50% ；

（3）低价风险担保的提交时间：从招标人中标通知书送达拟中标人之日起 15个工作日内；

（4）低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至竣工验收合格之日止。

低价风险担保的退还时间：采用现金担保的，工程竣工验收合格后14天内退还，采用保函的，工程竣工验收合格后14天内退还。采用分段退还的，低价风险担保的退还时间及方式为：    /    。

（5）低价风险担保的扣减：

①承包人在工程施工期间，以其投标时填报的工程主要材料价格低于同期工程造价管理机构发布的信息价格为由拒绝材料采购；或因其自身其他原因导致工程窝工或停工等，给发包人造成直接经济损失且拒绝承担的，按低价风险担保金额的50～100%扣减，直至解除合同；

②承包人在工程施工期间或竣工验收时，工程质量不符合国家现行有关施工质量验收规范要求的，按低价风险担保金额的50～100%扣减，直至解除合同。

- 合同条款及格式

合同编号：

项目名称：

重庆市大足区双塔中学公寓卫生间防水、卫生间门等维修改造工程施工合同

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理总局

重庆市大足区双塔中学公寓卫生间防水、

卫生间门等维修改造工程施工合同

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：                     

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                                   工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

工程概况

1.工程名称：                           。

2.工程地点：                            。

3.工程立项批准文号：             。

4.资金来源：                         。

5.工程内容：                          。

6.工程承包范围：                       。

合同工期

计划开工日期：年月日，实际开工日期以监理工程师签发的工程开工通知明确的开工日期为准。

计划竣工日期：年月日，实际竣工日期以工程竣工验收合格之日为准。

工期总日历天数  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

质量标准

工程质量符合国家有关施工质量验收规范和标准要求，达到合格标准。

签约合同价与合同价格形式

1.合同价与合同价格形式：采用工程量清单计价

2.签约合同价为：人民币（大写）          （¥        元）；

其中：安全文明施工费：人民币（大写）              （¥       元）；

合同文件构成

合同由以下文件构成：

- (1)合同协议书；

- (2)中标通知书；

- (3)专用合同条款及附件；

- (4)通用合同条款；

- (5)技术标准和要求；

- (6)图纸（设计交底、图纸会审、设计变更通知、工程洽商或技术核定单等）；

- (7)工程量清单；

- (8)招标文件及经双方认可的其他合同文件。

- 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

- 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字盖章。

承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招比选申请形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

词语含义

本协议书中词语含义与专用合同条款及通用合同条款中赋予的含义相同。

签订时间及地点

合同于     年     月    日在          签订。

补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

合同生效

双方签字盖章完善合同生效。

合同份数

本合同一式    份，双方各执    份，均具有同等法律效力。

发包人：(公章)                             承包人：(公章)

法定代表人：                               法定代表人：

或委托代理人：                             或委托代理人：

电  话：                                   电  话：

开户银行：                                 开户银行：

账  号：                                   账  号：

合同签订时间：    年   月   日

第二部分 通用合同条款

通用合同条款采用中华人民共和国住房和城乡建设部与中华人民共和国国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分 通用合同条款的内容（略）。

第三部分  专用合同条款

1. 一般约定

1.1  词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：

1.1.2.3  承包人：

1.1.2.4  发包人现场代表：

1.1.2.5  承包人项目经理：

1.1.2.6  监理单位：

1.1.2.7  总监理工程师：

1.1.2.8  全过程造价控制审核单位：

1.1.2.9  设计单位：

1.1.3  工程和设备

1.1.3.2  永久工程：按本合同通用条款

1.1.3.3  临时工程：按本合同通用条款

1.1.3.4  单位工程：按本合同通用条款

1.1.3.11  临时占地：由承包人按照招标文件和根据现场实际情况决定，如果有，发生的费用由承包人自行承担。

1.1.4  日期

1.1.4.5 缺陷责任期（即质保期）：24个月

1.2  合同文件的优先顺序

合同文件组成及解释顺序：

(1)合同协议书；

(2)中标通知书；

(3)投标函及投标函附录；

(4)专用合同条款；

(5)通用合同条款；

(6)技术标准和要求；

(7)图纸（设计交底、图纸会审、设计变更通知、工程洽商或技术核定单等）；

(8)已标价工程量清单；

(9)招标文件及经双方认可的其他合同文件。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件，经双方同意后视为本合同的组成部分。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本合同约定次序在先者为准。

1.3  合同生效的条件

双方签字盖章合同生效。

1.4  图纸和承包人文件

1.4.1  发包人提供图纸的期限、数量：开工前十天向承包人提供图纸贰套。

1.4.2  承包人提供的文件范围：除通用条款要求外，还包括施工组织设计和进度计划文件（含电子文档）等。

1.4.3  监理人签发图纸修改的期限：不少于该项工作施工前2天。

1.5  联络

1.5.1  联络送达的期限：与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定以及相关各类文件等在正式签发后1天内送达有关接收人，并办理签收手续。

2.  发包人义务

2.1 按通用条款执行

2.2 提供施工场地

发包人提供施工场地和有关资料的时间：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程开工前完成，满足施工要求。

（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：满足施工要求。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：满足施工要求

（4）工程地质资料和地下管线资料的提供时间： 工程开工前提供。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 合同签订后，发包人按规定及时向有关部门缴清各自应缴纳的费用，承包人应积极配合发包人及时办理相关手续。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：放线办理、现场交验、书面交接。

（7）图纸会审和设计交底时间： 施工图提交后7日内。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： 由承包人负责 ，费用按各自应承担的责任分担。

3.  监理人

3.1  监理人的职责和权力

3.1.1  须经发包人事先批准行使的权力：工程开工、停工、复工令的签发需经发包人书面同意，工期延长、材料设备认质核价、工程变更、现场签证、价款调整、工程计量与支付、索赔及与工程造价价款相关事宜等需经发包人核定和批准。

3.1.2  监理人的职责：监理人按照与发包人签订的《监理合同》对工程质量、工程进度、工程投资、施工安全进行控制，对合同和信息进行管理以及施工现场的协调。工程设计变更、工程造价的变更、工程延期等需经发包人核定。代表发包人对工程质量、进度、投资进行控制，对合同和信息进行管理，对安全生产、文明施工、环保和环卫进行监督，并对现场施工组织进行协调，详见发包人与监理人签订的监理合同。

发包人在工程施工过程中，授权监理人报发包人认可后对承包人如下行为进行适当的经济处罚，并按违约责任处理。

（1）质量行为不规范，且经现场监理人员提出后在限期内仍不整改的；

（2）安全行为不规范，且经现场监理人员提出后在限期内仍不整改的；

具体的违约处理办法按本合同22.1条及其他相关条款的约定

4.  承包人

4.1  承包人的一般义务

4.1.1 项目经理：

4.1.2 为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容：

（1）承包人入场后7天内应按合同文件要求向发包人、监理人、跟踪审核单位、勘察设计单位等提供办公场地。

（2） 承包人为他人提供便利条件可能发生费用的处理方法：由承包人承担，由此所发生的费用已进入本合同价款内。

4.1.3 工程的维护和照管

竣工验收前工程的维护和照管费用由承包人承担，由此所发生的费用已进入本合同价款内。

4.1.4 其他义务

（1）按照国家有关安全生产、文明施工、环境保护的法律、行政法规、部门规章，以及重庆市有关安全生产、文明施工、环境保护的地方法规、条例和规章，并遵照《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）的规定进行工程安全生产、文明施工和环境保护。

（2）负责对施工所产生的建筑和生活垃圾的外运和倾倒，并严格执行《重庆市人民政府关于对主城区易撒漏物质实行密闭运输的通告》（市政府令第164号）的规定，由此所发生的费用已计入本合同价款内。如果承包人不按上述规定执行，发包人有权按照市政府令第164号对承包人进行责任追究。

（3）根据工程需要，提供和维修非夜间和夜间施工使用的所有照明、围栏设施，并负责现场安全保卫。

（4）负责做好施工场地和周围地上及地下管线等设施、文物、邻近建筑物及构筑物（含文物保护建筑）、青苗、古树名木及施工所用市政设施（道路、桥梁、给排水管网等）等的保护工作。

（5）按重庆市政府有关主管部门（包括建设、市政、公安、消防、交通、环保等部门）的规定办理施工中所需相关手续（如临时用地和占道、交通转换和管制、爆破作业、夜间施工等）。

（6）确保施工不影响工程沿线正常交通、生产和生活，确保正常教学秩序，保证师生安全。

（7）负责施工期间因雨季原因需采取的排水和降水措施。

（8）为了不受市网停电影响延误工期，因市网连续停电48小时内，承包人应自行预备柴油发电机组，自备发电机的功率应与工程需用电力负荷相适应，确保施工期间能正常使用，由此产生的费用由承包人承担。如因市政管网连续停水48小时内，由承包人自行租用水车购水或准备抽水设备和蓄水池，并考虑水压不足的加压措施，由此产生的费用由承包人承担。

4.1.5 承包人须无条件提交民工工资结清证明，不得影响发包人办理竣工验收备案。

4.2 履约担保金

1、履约担保的形式：银行转账或电汇或者金融机构、担保机构出具的保函；采用保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函；供应商采用银行转账方式递交履约保证金须从其基本账户将保证金汇至采购人指定账户，并注明“（项目名称）履约保证金”字样（项目名称可简写）。

2、履约担保的金额：成交金额的10%。①红名单优惠：红名单中的中标人履约担保金额为应提交金额的 50%

3、履约担保的提交时间：成交人应在收到成交通知书后15 日内，施工合同签订前提交履约担保，若未按时提交，则视为成交人放弃中标，由此给采购人带来的损失应当由成交人予以赔偿。

4、履约担保的期限：自提交履约担保之日起至工程竣工验收合格之日止。

5、履约担保的退还时间：工程竣工验收合格后14天内退还（不计息）。

4.3低价风险金

承包人提供低价风险担保的形式、金额及期限：

4.3.1低价风险担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用现金+银行保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函。

4.3.2低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×□1□2☑3，且最高不超过最高限价的85%。①红名单优惠：红名单中的中标人低价风险担保金额为应提交金额的 50% ；

4.3.3低价风险担保的提交时间：从招标人中标通知书送达拟中标人之日起 15个工作日内；

4.3.4低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至竣工验收合格之日止。

低价风险担保的退还时间：采用现金担保的，工程竣工验收合格后14天内退还，采用保函的，工程竣工验收合格后14天内退还。采用分段退还的，低价风险担保的退还时间及方式为：    /    。

4.3.5低价风险担保的扣减：

（1）承包人在工程施工期间，以其投标时填报的工程主要材料价格低于同期工程造价管理机构发布的信息价格为由拒绝材料采购；或因其自身其他原因导致工程窝工或停工等，给发包人造成直接经济损失且拒绝承担的，按低价风险担保金额的50～100%扣减，直至解除合同；

（2）承包人在工程施工期间或竣工验收时，工程质量不符合国家现行有关施工质量验收规范要求的，按低价风险担保金额的50～100%扣减，直至解除合同。

4.4 分包

4.4.1  分包的内容

当事人约定某些非主体、非关键性工作分包给第三人： 承包人不得将其承包的工程转包给第三者；如需分包，应按国家及重庆市的有关规定执行，并报监理人、发包人书面同意。

4.5结算办法

## 4.5.1本工程结算办法：

（1）按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市通用安装工程计价定额》(CQAZDE-2018)、《重庆市房屋修缮工程计价定额》CQXSDE-2018、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》(CQJZZSDE-2018)、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）及相关配套文件。

（2）、人工单价：按照造价信息2025年第4期大足区人工价格计入；

（3）、预算审核的主要材料单价（不含税）采用《重庆工程造价信息》2025年第6期大足区信息价并结合市场价执行。

（4）、计税方式：按增值税一般计税,费率9%，附加税12%计算。

（5）、安全文明施工费按《重庆市城乡建设委员会、重庆市发展和改革委员会、重庆市财政局关于颁发重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建管[2024]38号）文件计取；暂按“合格”标准计取。

（6）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建发【2019】143号）。

（7）、其他现行有关法律法规文件。

（8）本项目结算最终以相关单位审定的金额为准。

4.6 承包人项目经理：

4.6.1  项目经理不得兼任其他建设项目的项目经理或管理人员。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

除通用合同条款规定外，如果项目经理和其他人员不积极配合监理人或发包人派驻工地人员的工作，或不常驻施工场地，或在工作中采取不合作态度等，监理人和发包人有权要求承包人无条件予以撤换。

4.8 不利物质条件

4.8.1不利物质条件的范围：按通用合同条款。

5.  材料和工程设备

5.1  承包人提供的材料和工程设备

5.1.1  承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：按通用合同条款。

5.1.2部分材料生产厂家（品牌）要求：按通用合同条款。

5.1.3  承包人报送监理人审批的时间： 按材料及设备报批流程约定执行

6.  施工设备和临时设施

6.1  承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2  承包人承担修建临时设施费用的范围：施工现场临时设施的布置和搭设应满足工程实际需要，具体方案必须报总监理工程师批准、发包人认可并结合招标文件前附表须知。

临时占地的申请：如有需要，承包人自行办理。

临时占地相关费用：如有需要，承包自行承担。

6.2  发包人提供的施工设备和临时设施：不提供。

7.  交通运输

7.1  道路通行权和场外设施

取得道路通行权、修建场外设施权的办理人：发包人、承包人共同协调。

7.2  场内施工道路

7.2.1  临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人。

7.2.2  临时道路和交通设施相关费用的承担：承包人承担。

7.3 超大件和超重件的运输

道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用的承担：承包人承担。

8.  测量放线

8.1  施工控制网

8.1.1  发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限： 合同签订后3天内。

施工控制网的测设：由承包人负责。

报监理人审批施工控制网资料的期限：发出开工通知后7天内。

8.3  基准资料错误的责任：按通用条款执行。

9.  施工安全、治安保卫和环境保护

9.1.4  发包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好发包人的施工安全责任。

9.2  承包人的施工安全责任

9.2.1  报监理人审批的施工安全措施计划期限：开工前3天。

9.2.2  承包人必须遵守安全生产法律、法规和规章的规定，应按规定制定严格的安全防护措施，保证工程安全生产，依法承担并履行好工程安全生产责任。如果造成安全事故，由承包人承担一切责任和经济损失。

增加下列项：

1、按国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》和《通用条款》第五条执行，并按渝建发【2010】158号文件执行。

2、承包人必须保证本工程施工现场的安全文明施工，达到安全文明施工合格工地的要求，且安全文明施工费均按合格标准支付。

3、发包人按单位工程安全生产文明施工状况综合评定结果，如评定为不合格，承包人不得计取安全文明施工费，其已支付的安全文明施工费在结算价中扣除。

4、承包人应负责自身施工安全及对分包人的安全措施进行监督和管理，如因承包人原因发生安全责任事故，责任由承包人全部承担。

9.3  治安保卫

9.3.1  现场治安管理机构或联防组织的组建：由承包人负责并自行承担相应费用。

9.3.2 施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：由承包人编制，并由承包人承担施工现场安全保卫工作及非夜间施工照明安全保卫工作。

9.4 环境保护：按通用条款执行。

增加下列项：

9.4.1 承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。如违反规定，违约金等费用由承包人承担。

9.4.2承包人需办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，应符合国家相关规定，并自行承担其费用。

9.4.3对施工中的地上地下建筑物（构筑物）管线、电力设施等应按有关规定加强监控测量和保护，相应的费用或因保护不当造成的损失及法律责任由承包人承担。

9.4.4环境保护工作由承包人全权负责，执行国家和重庆相关规定。施工现场内不得随地抛洒剩饭及生活垃圾等，更不能将其随意倒至施工区外，施工区内不得随处大小便。做到工完场地清。

9.4.5承包人的施工机械设备进场前，应做好清洁、保养和维护工作。出场车辆应有专人打扫、清洗。有密封要求的按规定必须达到。

9.4.6承包人在施工期间必须保证周边单位的正常工作及居民的正常生活，尽量减少粉尘、噪声、振动等污染的扰民。必须按市委、市人大、市政府及有关部门的临时要求，调整作业方式，调整作业时间，停止高粉尘、高噪音作业或爆破作业等，由此产生的工期延误及费用索赔等将不获批准。

9.4.7保证周围建(构)筑物、地下及地上管线、地下人防等设施安全。

9.4.8做到进入现场的施工和作业人员统一着装，配证上岗，文明施工。

9.4.9按规定做好施工区域封闭及场地硬化工作，施工围墙(围挡)等维护设施应安全、美观、耐久，非施工相关人员不许入内。

10.  进度计划

10.1  合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：承包人应根据施工内容及各个工程的实际情况编制总体工程和各分部分项工程施工方案。

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：合同签订后7天内提供。

监理人和发包人批复施工进度计划和施工方案的期限：监理人及发包人收到施工组织设计和进度计划后7天内审查确认。

11.  工期

工期：40日历天

11.1  异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：如发生50年一遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水、高温等），以政府相关部门发布的信息资料为准。出现异常恶劣的气候条件，承包人可要求发包人延长工期，但发包人不支持因此而产生的费用索赔。

11.2  承包人的工期延误

11.2.1逾期竣工违约金的计算方法：工期每延误一天承包方支付违约金500元，如承包人延误工期超过30天，视为通用条款22.1.1（6）款情形发生，则按通用条款22条之相关约定办理。

11.2.2除不可抗力外，因承包人原因致使节点工期和总进度达不到经承、发包双方认定的施工进度计划的要求时，则视为承包人违约。

11.2.3  节点工期控制：承包方结合工程实际与工期要求编制的计划工期，须报监理机构审核，发包方认可。

11.2.4  逾期竣工违约金的限额：违约造成的损失赔偿金按实计算。

11.2.5  因承包人原因造成工期延误，发包人有权终止合同，按进度款作为结算款，扣除履约保证金，并赔偿发包人一切经济损失。

11.3  工期提前

提前竣工的奖励办法： 无。

12.  暂停施工

12.1  承包人暂停施工的责任

承包人承担暂停施工责任的其他情形：法律、法规约定的由承包人承担暂停施工责任的其他情形。

12.2  发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工(须发包人确认的书面文字资料为准)造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，但不得要求费用索赔。

13.  工程质量

13.1  工程质量要求：达到国家、行业和重庆市有关施工质量验收规范、技术规范、技术标准、规程、文件等相关规定及工程施工图设计文件要求，并一次性验收合格。

13.1.1  发包人、监理和承包人在工程建设中，应执行以下规定：

（1）《民用建筑工程节能质量监督管理办法》（建质[2006]192号）；

（2）《重庆市建筑节能条例》（重庆市人大[2007]第34号公告）；

（3）《重庆市建设工程十项施工质量通病防治要点》（渝建发[2004]172号）；

（4）《重庆市住宅工程质量分户检验管理办法（试行）》（渝建发[2007]199号）；

（5）《重庆市建设委员会关于规范住宅工程初装饰竣工验收的通知》（渝建发[2007]226号）；

（6）《建设部关于贯彻执行工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知》（建标[2002]212号）；

（7）《重庆市建设委员会关于发布<建筑工程施工质量验收规范用表（建筑节能分部工程）>和<建设工程技术用表（建筑节能工程）>的通知》（渝建发[2008]76号）；

13.1.2  发包人、监理人和承包人在工程建设中，应执行重庆市建筑工程相关地方标准。

13.2  承包人的质量检查

承包人提交工程质量保证措施文件的期限： 与施工组织设计和进度计划同时提交。

13.5  工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查的期限：承包人应提前24小时书面通知监理人进行工程隐蔽部位的检查。

14. 试验和检验

14.1根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）、关于实施《建设工程质量检测管理办法》有关问题的通知（建质〔2009〕25号）、《重庆市建设工程质量检测管理规定》（渝建发〔2009〕123号）、《关于加强我市建设工程质量检测委托管理的通知》（渝建〔2015〕420号）和有关施工规范、验收标准及施工图的规定或要求，对工程材料、构件、建筑安装物、半成品、成品进行的一般质量鉴定、检测和试验，由发包人委托的第三方检测试验机构实施，所发生的鉴定、检测和试验费用由发包人承担，不包含在合同价格中。

实施前，由发包人、承包人和第三方检测试验机构签订三方合同，第三方检测试验机构分别向承包人和发包人出具相应的检测试验报告。根据渝建〔2015〕420号文和有关施工规范、验收标准及施工图的规定或要求，所做的上述检测试验所需的试件取样、制作、送检，试件制作需要提供的材料以及检测、试验的配合工作由承包人负责完成并承担由此产生的所有相关费用。

14.2特殊检验试验：

（1）除“施工措施的检测、试验”外，包括但不限于路基弯沉值试验、路面承载力试验、桥梁荷载试验、锚固试验、桩基检测、锚杆抗拔检验、锚索预应力检测、外墙面砖抗粘接试验、室内有害物质检测、门窗 （幕墙）三性检测、石材放射性检测、石膏板阻燃检测、挡土墙抗渗试验、保温层隔热检测等（根据项目实际情况增减）设计施工规范及其他法律法规规范规定的特殊检验试验项目，根据渝建〔2015〕420号文的规定，均由发包人委托相应的第三方检测试验机构进行检测，所发生的特殊检验试验费由发包人承担，不包含在合同价格中。

发包人委托的第三方检测试验机构检测试验的试件所需的材料、取样、送检及相关配合工作由承包人负责完成并承担由此产生的所有相关费用。

（2）施工措施的检测、试验：因施工措施需要而做的相关检测、试验由承包人负责实施，其费用由承包人承担。

14.3专项检测：   /    。

14.4若因承包人取样、制样、送检及相关配合不及时而导致工程的工期和费用增加，影响的工期不予延长，增加费用由承包人承担。

14.5检测试验不合格的项目，其缺陷处理和复测费用由承包人承担，工期不予延长。

15.变更

所有工程变更、价款变更只有经发包人书面同意后才能实施，通用条款中监理人变更的权利由发包人享有。

15.1 变更的范围和内容：

非发包人自身原因改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更范围。

15.2   变更权

工程设计变更、工程造价的变更经发包人审批同意后才能实施，否则由此造成的各种费用增加及损失由承包人承担。

15.3  变更程序

15.3.1  变更的提出：

除执行通用条款15.3.1约定之外，当变更实施方案由承包人提出时，承包人在报送变更的同时必须提交变更对比预算书。

15.3.2变更估价

（1）属于设计变更的项目，则由成交供应商按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市通用安装工程计价定额》(CQAZDE-2018)、《重庆市房屋修缮工程计价定额》CQXSDE-2018、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》(CQJZZSDE-2018)、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）及相关配套文件。

(2)人工单价：按照造价信息2025年第4期大足区人工价格计入；

(3)、预算审核的主要材料单价（不含税）采用《重庆工程造价信息》2025年第6期大足区信息价并结合市场价执行。

(4)、计税方式：按增值税一般计税,费率9%，附加税12%计算。

(5)、安全文明施工费按《重庆市城乡建设委员会、重庆市发展和改革委员会、重庆市财政局关于颁发重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建管[2024]38号）文件计取；暂按“合格”标准计取。

(6)、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建发【2019】143号）。

(7)、其他现行有关法律法规文件。

15.3.3  变更指示

施工中发生工程变更，承包人应按照经发包人认可由监理人发出的变更指示执行。

15.3.4  变更及签证的有效性

(1) 对承包人提出的洽商或技术核定单，应经监理人、全过程造价审核单位、设计单位的项目负责人书面同意并盖章，报发包人审批后实施。如涉及合同价格变更的，由全过程造价审核单位提出价格变更估算报告，作为洽商或技术核定单附件报发包人审批。

（2）洽商或技术核定单如涉及现场收方的，需由发包人、监理人、全过程造价审核单位、承包人共同在现场收方并签字确认。

（3）现场收方资料在整理后形成正式收方单、参加收方的各方项目负责人应在正式收方单上签字，并附上音像资料。

（4）承包人正式收方单形成后应向发包人提交报价资料，发包人在收到承包人提交的正式报价资料后进行审批。

15.4 变更的计价原则

按专用合同条款4.4条相应条款执行。

15.5  承包人的合理化建议

15.5.1  对承包人提出合理化建议的奖励方法：无

15.6  暂列金、暂估价

15.6.1  发包人、承包人在采用招标方式选择供应商或分包人时的权利与义务： 按通用条款执行。

15.6.2不属于依法必须招标的暂估价工程最终价格的估价人：发包人。

15.6.3 暂列金额、暂估价项目达到必须招标标准的，必须依法进行招投标选择承包单位。

16．价格调整

16.1  物价波动引起的价格调整方法：不调整

17.  计量与支付

17.1  计量

17.1.1  计量周期

本合同的计量周期：单价子目按月计量 ；总价子目按该项实施进度计量。

17.1.2 总价子目的计量

总价子目的计量方法： 总价子目按该项实施进度计量。

17.2  预付款

17.2.1  预付款

预付款额度和预付方法： 不采用 。

17.2.2  预付款保函

预付款保函的提交时间： 不采用。

17.2.3  预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法： 不采用。

17.3  进度款：  采用

17.4  质量保证金

17.4.1  质量保证金的金额或比例：工程结算审定后价款的3%。

质量保证金的扣留方法：发包人在工程结算价款中扣留。

质量保证金的退还方法：工程竣工验收合格之日起，质保期满无息退还质保金，保修期间承包人如未履行相应保修义务，发包人有权延迟或拒绝退还质保金。

17.4.2  如果发包人扣留的质量保证金不足以抵减因承包人原因产生维修费的、或不足以抵减因承包人原因给发包人造成损失的，承包人必须承担不足部分的赔偿责任。

17.5  竣工结算

17.5.1  竣工结算必须通过审计，承包人应对结算资料（含结算金额）的真实性和准确性负责，结算资料交发包人审核确认。

17.5.2 竣工付款申请单

竣工付款申请单的份数和提交期限：

工程竣工报告批准后，承包人应在30天内以书面方式向发包人代表提出结算报告以及完整的结算资料，并提交全套竣工结算资料扫描件电子档，申请办理竣工结算。

竣工付款申请单的内容：如竣工结算合同总价、已支付的工程价、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。

17.5.3竣工结算的付款方式：

发包人以转账汇款方式支付工程款（进度款）

本项目不支付预付款,根据专项资金实际到位情况，在工程完工验收后支付至合同金额的60%，结算审核完成支付至审定金额的97%，（支付工程款视业主上级补助资金到位情况而定，如资金未到位，工程款拨付时间则顺延，不计息）。余3%作为质量保证金，保修期（2年）满后无息支付剩余的3%。发包人每次拨款，承包人须开具相应金额的建安增值税发票。

18.竣工验收

18.1  竣工验收申请报告

竣工资料内容：按重庆市城建档案馆的要求执行竣工图和工程竣工技术档案。

竣工资料份数：工程具备竣工验收条件时，承包人应向发包人提供经档案馆验收合格的完整的竣工档案资料、竣工验收报告和竣工图三 套（含相应的电子文档），承包人所提供的上述资料须经重庆市城建档案馆档案专项验收合格并出具相应的档案验收意见书，以上所有费用由承包人承担。

18.2  验收

18.2.1 实际竣工日期：以验收合格日为准。

18.3  施工期运行

18.3.1  需要施工期运行单位工程或工程设备： 无。

18.6  试运行

18.6.1  试运行的组织及费用承担：承包人。

18.7  竣工清场

竣工清场：按通用条款执行。

18.8  施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：  验收合格一个月内撤离。

19.  缺陷责任与保修责任

19.1  保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：以工程质量保修书为准。

20.  保险

20.1  工程保险

投保人：  按通用条款执行。

投保内容：   按通用条款执行。

保险金额、保险费率和保险期限：保险费率和保险期限：按通用条款执行。

20.2  第三者责任险

第三者责任险的保险费率：按通用条款执行。

第三者责任险的保险金额：按通用条款执行。

20.3  其他保险

按通用条款执行，承包人自行办理。

21.   不可抗力

21.1  不可抗力的确认

不可抗力的范围：除通用合同条款外，发生50年一遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水、高温），但该部分承包方必须提供正式的气象依据予以证明。

21.2  不可抗力后果及其处理

21.2.1  不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：按通用条款执行。

22  违约

22．1  承包人违约

对承包人其他违约情况的处理:

（1）承包人未按国家、行业和重庆市有关施工质量验收规范、技术规范、技术标准和规程、《工程建设标准强制性条文》及施工图纸(含设计变更和工程洽商或技术核定单)的要求进行施工，或偷工减料、弄虚作假的，监理人和发包人有权对承包人处以500元/次违约金。

（2）如果因承包人的原因工程质量达不到合同协议书第三条约定的质量标准，承包人在通用合同条款第22.1.2（2）目约定的指定期限内不进行整改或经整改后仍不能达到要求的，发包人有权单方解除合同，并按通用合同条款第22.1.3项、第22.1.4项和第22.1.5项的约定进行处理。

（3）因承包人原因，未按经监理人和发包人批准的进度计划组织施工，实际进度比进度计划滞后30天以上的；或承包人在执行本合同过程中，安全生产、文明施工、环保或环卫不能满足国家、重庆市和本合同有关规定要求的，承包人在通用合同条款第22.1.2（2）目约定的指定期限内不进行整改或经整改仍不能达到本合同要求的。监理人和发包人有权对承包人处以 500元/次违约金。

（4）承包人违反国家和重庆市安全生产、文明施工、环保及环卫有关规定的，除按相关规定进行处罚外，监理人和发包人有权对承包人处500元/次违约金，同时承包人必须按监理人或发包人的要求立即进行整改。

（5）承包人未根据通用合同条款第4.7款的约定按发包人和监理人的要求及时无条件撤换承包人项目经理和其他人员的；或项目经理或主要管理人员和技术骨干长期不驻现场的；或未按第通用合同条款4.5.1款的约定项目经理兼任其他项目的项目经理或管理人员的按相应规定处罚。如果项目经理或主要管理人员未征得监理人或发包人书面同意，擅自脱岗的，监理人和发包人有权对承包人处以500元/次违约金。

（6）承包人向监理人和发包人提供的所有工程资料和数据必须真实可靠。经检查发现承包人有弄虚作假的，监理人和发包人有权对承包人处以500元/次违约金。

（7）承包人在工程收方中采用欺骗手段或弄虚作假的，监理人和发包人有权对承包人处以1000元/次违约金。

（8）承包人未经发包人书面同意将本工程转包、同意第三者挂靠承揽本工程、进行分包的，一经发现，发包人将处以本工程承包人预算价总额1%的违约金，并无条件改正，工期不得顺延，且发包人有权解除合同。

（9）承包人不能因为任何原因拖欠农民工工资、拖欠供货商货款，由此引发的任何责任由承包人全部承担；出现拖欠农民工工资行为、拖欠供货商货款，发包人有权从承包人工程进度款中或履约保证金扣减直接支付给农民工或供货商。

（10）未经发包人书面同意，承包人不得随意更改招标文件及合同约定的材料设备的规格型号、技术指标、质量标准，否则监理人和发包人有权处以承包人1000元/次违约金，同时承包人应限期进行整改。

（11）承包人在施工中没有领会施工图设内容或不明确施工要求而又不向发包人、设计人求证明确，致使施工不能达到设计目标及发包人要求的，发包人有权要求承包人返工并由承包人承担返工损失，工期不得顺延。

（12）承包人未严格按照发包人提供的施工图要求以及国家、地方现行规范要求的工程质量标准施工，处以1000元/次违约金，且承包人必须按照发包人要求的时间进行整改。

（13）承包人派驻现场的项目经理与主要管理人员必须与投标时一致，未经发包人书面同意更换项目经理或主要管理人员，发包人将对承包人处以500元/人次违约金（以监理人书面通知为准），承包人派往施工现场的项目经理、技术负责人每周在现场的时间不少于5天。

（14）承包人的工程资料必须与工程进度同步，发包人随时抽查。承包人所提供工程资料未与工程进度同步，处以500元/次违约金。

22.未尽事宜

承包人必须接受发包人工程管理办法的约定，违约金缴纳金额以专用合同条款为准，专用合同条款未包含的内容。

23.争议的解决方式

争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，向重庆市大足区人民法院起诉；

发包人（盖章）：                              承包人（盖章）：

法定代表人:                                  法定代表人:

或授权委托人:                                或授权委托人:

电 话 ：                                     电 话 ：

地 址：                                      地 址：

开户银行：                                   开户银行：

帐号：                                       帐号：

合同签订日期：     年   月   日

附件一：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                           工程名称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括施工图所示及合同内所有内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5年；

3、装修工程为2年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5、供热与供冷系统为2 个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2 年；

7、其他项目保修期限为 2 年；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1．属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，所发生的一切费用（按实际发生费用×120%）无须经承包人认可，从质量保修金内扣除。所留质量保修金不足以支付维修费的，承包人须补足余额。

2．发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3．在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保基础设施工程、地基基础工程和主体结构的质量。对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门（或市政行政主管部门）报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为施工合同结算价款的3%，质量保修金不计利息。

五、质量保修金的返还

工程竣工验收合格之日起，质保期满2年无息退还质保金，保修期间承包人如未履行相应保修义务，发包人有权延迟或拒绝退还质保金。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

1、在约定的质量保修期，包括延长的期限终止后 30天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书。

2、缺陷责任期终止证书签发后，承包人可向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料，申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额。

3、监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 30  天内，提出发包人应支付给承包人的价款，送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 30 天内审核完毕，并由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。

4、发包人应在监理人出具最终结清证书后的1年内，将应支付款支付给承包人。质量保证金无银行利率。质量保证金的付清不能免除承包人在上述质量保修期内须承担的所有责任和义务。

5、约定的质量保修期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权要求延长质量保修期，直至完成剩余工作为止。

6、工程竣工后，承包人应主动每月回访一次，每次必须签署保修回访单，否则，发包人有权不退回质量保证金。

本工程质量保修书作为施工合同的附件，由发包人、承包人双方签字盖公章后生效，全部保修期结束并结算完毕后失效。

发包人（公章）：                        承包人（公章）：

法定代表人：                           法定代表人：

或授权委托人：                         或授权委托人：

电   话 ：                             电     话 ：

签订日期：

附件二：

安全生产合同

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为在                                   （项目名称）合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                         与承包人                                特此签订安全生产合同。

一、发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投人使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和施工作业人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

承办人应定期进行防火、防盗、防爆炸、防事故为重点的安全教育和遵纪守法教育，增强安全防范意识和遵纪守法意识。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到施工作业人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

承包人应在施工开始前，根据建设工程的性质、规模和特点，配备规定数量的专职安全管理员，佩戴明显安全标志，并明确施工安全管理的具体职责范围。在进场3天内将安全管理机构、专职、兼职安全员名单报发包人备案。

承包人在编制施工组织设计时，应根据建设工程的性质、规模、特点以及施工现场的环境条件，制定和组织落实专项的施工安全技术措施，并向所有施工人员进行安全技术交底；在施工过程中，根据施工组织的设计和施工进度，向不同工种的施工人员进行专项的安全技术交底。施工安全技术措施应符合有关的国家标准、行业标准或地方标准。

承包人每天24小时必须有安全值班人员，要求安全值班人员对各自负责区域范围进行安全检查，做好安全检查记录，发现安全事故隐患以及违反施工安全技术标准或安全操作规程的行为，应及时予以制止或纠正，及时消除各种安全隐患、漏洞，并随时接受发包人的监督检查。

施工单位住地禁止留宿外人。

4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、承包人应建立、健全对施工人员的日常安全教育、技术培训和考核的制度，并严格组织实施。承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、承包人应及时提供施工安全所必须的，符合规定标准的劳动防护用品。操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备、电气设备设施和高空作业的设备设施均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用、安装。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、承包人应按照有关的国家标准、行业标准或者地方标准，在施工现场设置安全防护设施，并达到下列要求：

(1)根据建设工程的施工进度，及时调整和完善安全防护设施以及标志牌、标语等。

(2)在施工现场的事故易发区域，设置专项的安全防护设施，并设立醒目的警示标志。

(3)根据季节或者天气特点，设置或者调整专项的安全防护设施，并进行相关的安全检查。

（4）建设工程涉及到公共安全，施工单位应按照有关规定，进行全封闭施工，在施工现场周围设置专门的公共安全防护设施。

11、承包人应遵守施工现场电气安全保护和防火安全的有关规定，并达到下列要求：

(一)保持变配电设施和输配电线路处于安全、可靠的可使用状态。

(二)确保用火作业符合消防技术标准和规范，并保证消防设施的完好、有效。

12、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、施工安全责任

承包人负责本单位承担的施工范围内全部的安全管理工作，并承担该区域范围内发生的一切安全责任事故的处理和全部经济法律责任，处理安全责任事故所产生的一切费用均由承包人承担。

如若发包人对安全事故进行了赔偿，则发包人有权直接从承包人工程款中扣除用以抵偿发包人，若工程款不够抵偿部分，发包人仍有权向承包人追偿。

四、其他

本安全生产合同为施工合同的附件，由发包人、承包人双方签字盖公章后生效。

发包人（公章）：                         承包人（公章）：

法定代表人：                            法定代表人：

或授权委托人：                          或授权委托人：

电   话 ：                              电     话 ：

签订日期：

附件三：

建设工程廉政责任书

发包人（全称）：

承包人 (全称）：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书为                      施工合同的附件，由发包人、承包人双方签字盖公章后生效。

发包人：(公章)　　                      承包人： (公章)

法定代表人：                            法定代表人：

或其委托代理人：　　　          　      或其委托代理人：

签订时间：

第七篇  响应文件格式要求

项目名称：

项目编号：

响 应 文 件

（正本/副本）

供应商名称：                       (盖单位法人章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字)

年    月    日

# 一、经济部分

## （一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的报价。

- 愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目的包括并不限于的施工服务，报价为人民币（大写）：           （¥              ）；该工程的项目经理为：            （名称及身份证号码）；工期：       ；工程质量要求：                   。

- 我方现提交的响应文件为：响应文件纸质档正本     份,副本       份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4、我方完全理解和接受贵方比选采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6、我方若中选，将按照采购结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）分项报价表明细

- （供应商提供已标价工程量清单）

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

二、资格条件及其他

按照采购文件要求提供复印件加盖公章

三、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）                        的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

四、法定代表人授权委托书

- 法定代表人授权委托书

项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                      （供应商名称）的法定代表人，特授权            （被授权人姓名及身份证代码）电话             代表我单位全权办理上述项目的投标、开标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

五、基本资格条件承诺函

项目名称：

致                   （代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合比选采购文件规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

六、技术条款差异表

- 技术条款差异表

项目名称：

| 序号 | 采购技术要求 | 响应技术应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                                      （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“二、项目技术要求”所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照采购文件要求如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及详细偏离情况，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

七、商务条款差异表

- 商务条款差异表

项目名称：

| 序号 | 采购商务要求 | 响应商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                  法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                                  （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“三、项目商务要求”所列商务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照采购文件要求如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及详细偏离情况，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4.可附相关支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 八、其他应提供的资料

## （一）其他与项目有关的资料（自附）

# 附件一：重庆育申科技有限公司发售登记表

| 项目号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

报名费500元/份       代理机构：重庆育申科技有限公司

相关说明：

1.现场报名

供应商需在规定的报名时间内（工作日：每天上午9：00-12:00时，下午14：00-17：00时），到重庆育申科技有限公司缴纳报名费。地址：同投标地点一致；供应商在缴纳报名费后，请将《重庆育申科技有限公司发售登记表》（加盖供应商公章）递交至代理公司工作人员。