# 竞争性比选文件

项目名称：重庆市荣昌区职业教育中心学生宿舍更换阳台门和一楼安装铝合金窗项目

项目号：CQSH-ZB-2024-012

比选人：	重庆市荣昌区职业教育中心

# 代理机构：重庆昇晖工程咨询有限公司

# 编制时间：二〇二四年十二月

目  录

第一篇  比选公告	1

一、项目内容	1

二、资格条件	1

三、比选相关说明	1

四、保证金	2

五、其它有关规定	2

六、联系方式	3

第二篇  竞选人须知	4

一、项目一览表	4

二、竞选人须知附表	4

第三篇  项目商务需求	27

一、项目工期、地点、验收方式	27

二、质量保证及售后服务	27

三、知识产权	27

四、其他	27

第四篇  评标办法（经评审的最低投标价法）	29

第五篇  工程量清单	37

第六篇  合同草案条款	38

第七篇  竞选文件格式要求	39

附件一：项目报名表	57

第一篇  比选公告

重庆昇晖工程咨询有限公司（以下简称：代理机构）接受重庆市荣昌区职业教育中心的委托，对重庆市荣昌区职业教育中心学生宿舍更换阳台门和一楼安装铝合金窗项目进行比选，特邀请有兴趣的潜在竞选人参与竞争性比选。

- 项目内容

| 项目名称 | 招标限价 （元） | 保证金（元） | 资金来源 | 成交竞选人数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市荣昌区职业教育中心学生宿舍更换阳台门和一楼安装铝合金窗项目 | 303477.33 | 6000.00 | 财政资金 | 1 | 不接受联合体投标 |

二、资格条件

（一）一般资质条件

合格的竞选人应符合政府比选法第二十二条规定的基本条件：

（二）特定资格条件

- 1.竞选人具备有效的企业法人营业执照，经营范围包含铝合金门窗制作或安装等。还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

- 注：提供有效的营业执照副本复印件并加盖公章

# 三、比选相关说明

（一）凡有意参加比选的竞选人，请在“荣昌教育（http://www.rcqjy.com/）”、“行采家平台（http://www.gec123.com）”下载本项目比选文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论竞选人下载与否，比选人和代理机构都视为竞选人收到以上资料并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由竞选人自负。

（二）比选文件公告期限

自公告发布时间不少于三个工作日。

（三）比选文件发售

1、比选文件发售期：2024年12月17日至2024年12月20日（工作时间）。

2、比选文件售价：人民币500.00元/份（现场报名缴纳，售后不退）。

3.报名方式：现场报名

在规定的报名时间内，竞选人到重庆昇晖工程咨询有限公司（重庆市荣昌区重牧硅谷·星创天地B座220），登记递交了《重庆昇晖工程咨询有限公司项目报名表》格式详见附件并缴纳了报名费的，其报名才被接收。

（四）竞选人须满足以下二种要件，其竞选文件才被接受：

1、递交竞选人银行“基本账户信息”或“开户许可证”复印件，加盖竞选人公章；

2、在规定时间内报名并购买了竞争性比选文件；

3、按规定递交投标文件。

（五）竞选文件递交开始时间：2024年12 月23日北京时间14:30

（六）竞选文件递交截止时间：2024年12 月23日北京时间15:00

（七）开标时间：2024年12月23日北京时间15:00

（八）竞选和开标地点：荣昌区昌龙大道瑞尔国际三号楼12-12。

四、保证金

竞选人须按本项目规定的保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇“一、比选公告”），由竞选人从其基本账户将保证金汇至以下指定账户，保证金的开始缴纳时间为比选公告发布之日，保证金的到账截止时间为投标前一天下午17：00，竞选人在银行转账汇款时，须充分考虑转账汇款的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。竞选人应在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“投标保证金—阳台门及铝合金窗更换安装项目”（备注可简写），不按要求填写备注和缴纳保证金入指定账户视为无效投标，由竞选人自行承担。

投标保证金缴纳账户：

户  名：重庆昇晖工程咨询有限公司

开户行：重庆农村商业银行股份有限公司铜梁支行

账号：2001010120010033314

五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，只允许其中一家竞选人参与本次比选活动。

（二）本项目在竞选文件提交截止时间前发布的比选文件及补遗文件（如果有）一律在“荣昌教育（http://www.rcqjy.com/）”、“行采家平台（http://www.gec123.com）”上发布，请各竞选人注意下载；无论竞选人下载与否，均视同竞选人已知晓本项目比选文件、补遗文件（如果有）的内容。

（三）超过竞选文件截止时间递交的竞选文件，恕不接收。

（四）比选费用：无论比选结果如何，竞选人参与本项目比选的所有费用均应由竞选人自行承担。

（五）本项目不接受联合体竞选，否则按无效处理。

（六）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（七）按照《财政部关于在政府比选活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，竞选人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府比选严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府比选法》第二十二条规定条件的竞选人，将拒绝其参与政府比选活动。

六、联系方式

（一）比选人：重庆市荣昌区职业教育中心

联系人：王老师

电  话：023-46797255

地  址：重庆市荣昌区昌州街道万福路669号

（二）比选代理机构：重庆昇晖工程咨询有限公司

业务联系人：钟老师

电  话：15213495778

地  址：重庆市荣昌区重牧硅谷·星创天地B座220

第二篇  竞选人须知

# 一、项目一览表

| 项目名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 重庆市荣昌区职业教育中心学生宿舍更换阳台门和一楼安装铝合金窗项目 | 1项 | 施工范围：工程量清单范围内所有内容 |

二、竞选人须知附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 比选人：重庆市荣昌区职业教育中心 地址：重庆市荣昌区昌州街道万福路669号 联系人：王老师 电 话：023-46797255 |
| 1.1.3 | 比选代理机构 | 名称：重庆昇晖工程咨询有限公司 地址：重庆市荣昌区重牧硅谷·星创天地B座220 联系人：钟老师 电话：15213495778 |
| 1.1.4 | 工程名称 | 重庆市荣昌区职业教育中心学生宿舍更换阳台门和一楼安装铝合金窗项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 重庆市荣昌区职业教育中心校内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.3.1 | 比选范围 | 本次比选活动所提供的重庆市荣昌区职业教育中心学生宿舍更换阳台门和一楼安装铝合金窗项目的全部工程内容，详见工程量清单，具体以比选人给出的工程量清单为准。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 50日历天，其中学生放学后不能施工。缺陷责任期 12 个月。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
| 1.4.1 | 竞选人资质条件、能力和信誉 | 本工程施工比选实行资格后审，竞选人应具备以下资格条件： 1．资质条件、营业执照及安全生产条件 （1）具备有效的营业执照。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的带二维码标识的营业执照复印件。 （2）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书复印件。 2.财务要求 2023年的年度财务状况不亏损。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表复印件，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。 3. 投标截止日投标资格情况： 竞选人自行承诺（格式见第七篇竞选文件格式）不得存在下列情形之一： （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内； （3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内； （4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供承诺。 4.项目经理资格： 4.1竞选人拟派的项目经理必须为竞选人本单位人员。 4.2竞选人拟派的项目经理须做出到岗履职的承诺，拟派项目经理中标后不得随意更换。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的拟派项目经理身份证、竞选人为其缴纳的养老保险证明材料复印件，拟派项目经理到岗履职和未被禁止参与投标的承诺原件（承诺格式见第七篇竞选文件格式）。 5.技术负责人资格： 1人 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供拟派技术负责人身份证及竞选人本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件。 6.主要管理人员： （竞选人自行承诺中标后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供竞选人为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，取消其中标资格，给比选人造成损失的，竞选人依法承担违约赔偿责任。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供承诺（承诺格式见第七篇竞选文件格式）。 （3）委托代理人： 委托代理人必须为竞选人本单位人员。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供竞选人为该委托代理人缴纳的养老保险证明复印件。否则，将由评标委员会作否决投标处理。 特别说明： （1）上述1～6条所须提交的相关证明材料复印件均应加盖竞选单位法人章并装入竞选文件资格审查部分中。上述1～6条，有一条不满足则竞选文件由评标委员会作否决投标处理。 （2）竞选人须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形（格式见第七篇竞选文件格式）。比选人在合同签订前均有权对竞选人提供的资料（如业绩截图信息等相关证明材料）进行核实，若发现弄虚作假，取消其中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，其投标保证金不予退还，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 （3）本招标文件中所要求的人员养老保险证明要求如下： ①社会单位提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 ②项目经理、项目技术负责人和委托代理人的养老保险证明期限为 2024 年 6 月至 2024 年 11 月的连续养老保险。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体竞选 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | - 不组织，由竞选人自行踏勘 |
| 1.10.1 | 竞选预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 竞选人提出问题的截止时间 | 2024年 12 月 18 日12：00前； |
| 1.10.3 | 比选人书面澄清的时间 | 2024年 12 月 18 日17：00前； |
| 1.11 | 分包 | 不允许。 |
| 2.1 | 构成比选文件的其他材料 | 比选人发出的澄清及修改 |
| 2.2.1 | 竞选人要求澄清比选文件的截止时间 | 竞选人在收到比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容，清单工程量等应在 2024 年12月 18 日12：00前通过邮箱匿名通知。 邮 箱：547491591@qq.com |
| 2.2.2 | 竞选截止时间 | 2024 年 12 月 23 日 15 时 00 分（北京时间） |
| 2.2.3 | 竞选人确认收到比选文件澄清的时间 | 不采用 |
| 2.3.2 | 竞选人确认收到比选文件修改的时间 | 不采用 |
| 3.1.1 | 构成竞选文件的其他材料 | 比选人发出的答疑、补遗及最高限价通知等。 |
| 3.2 | 竞选报价 | 1.本项目采用工程量清单计价。工程量清单应采用综合单价计价。 2.竞选人应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及重庆市相关工程量清单计价规则的要求填写相应清单表格。投标人应按本须知、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）和第五章“工程量清单”的要求填写相应清单表格。竞选人的竞选报价应是本章竞选人须知前附表第1.3.1项中所述的本工程合同段招标范围内的全部工程的投标报价，并以竞选人在工程量清单中提出的单价为依据。 3.竞选人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。竞选人没有填入单价或总价的工程子目，比选人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。竞选人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。 4.竞选函中的总报价必须与已标价工程量清单总报价一致。否则由评标委员会作否决投标处理。 5.（1）在合同实施期间，单价和总价不可调整。 （2）增值税计税方法由招标人依据国家税法规定选择：一般计税法。 6.工程量为暂定工程量，结算时据实结算。 7.比选人在工程量清单中所列出的暂列金额、暂估价等暂定金额，投标人不得修改。 8.本工程比选将对比选总报价及所有子目单项报价设置最高限价，最高限价为大写：叁拾万零叁仟肆佰柒拾柒元叁角叁分（小写：303477.33元），其中含暂定安全文明施工费8910.37元（大写：捌仟玖佰壹拾元叁角柒分）。竞选人填写的竞选总报价及子目单项报价均不得超过比选人公布的最高限价。因中选人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，比选人不再补偿。 本工程招标将设置全部工程量清单综合单价最高限价，竞选人的每项清单综合单价报价不得超过每项清单综合单价最高限价。 比选人在合同签订前将对中选人已标价工程量清单进行清标。若发现中选人的工程量清单综合单价报价超过招标时给出的工程量清单综合单价最高限价的，在工程结算时比选人将以发出的工程量清单综合单价最高限价为基础，按照中选人的中选总报价与本工程的总价最高限价的下浮比例进行同比例下调，中选人必须无条件接受，否则按中选人违约处理。竞选人须在竞选文件资格审查部分提供承诺函（自行承诺格式自拟），承诺函包括以下内容： （1）按照第五章“工程量清单”给出的范围及数量进行报价。 （2）比选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。 （3）竞选总报价不高于比选人公布的竞选总报价最高限价。 （4）各清单子目单价不高于比选人公布的各清单子目单价最高限价的。 9.安全文明施工费： 9.1根据《重庆城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。 9.2本工程安全文明施工费由招标人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管〔2020〕97号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费为暂定金额，与最高限价一起公布。《竞选函》中的安全文明施工费金额或工程量清单中安全文明施工费的汇总金额未按照比选人给出的暂定金额填报的，其竞选文件由评标委员会作否决投标处理，其竞选文件由评标委员会作否决投标处理；竞选人须在竞选函中明确专款专用，否则视为对比选文件不作实质性竞选，其竞选文件由评标委员会作否决投标处理。注：采用全费用清单计价的项目，安全文明施工费仅针对《竞选函》中的安全文明施工费进行评审。 10.本工程所需材料（含设备）价格由竞选人参照重庆市建设工程造价管理总站发布的《重庆工程造价信息》或工程造价管理机构发布的工程造价信息（造价信息引用时限为招标公告发布日期前一期），并结合市场行情及自身实力进行自主报价。 11.本项目建筑安装材料价格风险按照《重庆市城乡建设委员会关于进一步加强建筑安装材料价格风险管控的指导意见》（渝建〔2018〕61号）执行。本项目主要材料及设备价格风险内容、范围及调整方法为： 不调整。 12.本项目所采用技术、工艺和产品等必须执行重庆市住房和城乡建设委员会关于发布《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）（渝建发〔2019〕25号）的规定。 13.其他说明： （1）竞选人应到施工现场踏勘以充分了解工地位置、地质情况、进出场道路、拆迁干扰、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视上述情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 （2）竞选人应为比选人、监理、跟踪审计等单位提供施工现场办公用房。 （3）在竞选时承诺在抢工期间时段，竞选人必须按比选人要求无条件增加相应人员且不调整合同总价。 （4）土石方相关费用（含环保、市政、运距、渣场处置费等一切费用）各竞选人充分考虑项目实际情况，结合企业自身实力，自行综合考虑在综合单价中，结算时土石方相关费用总价包干不作调整。 （5）施工配合费由各竞选人自行测算计入本次竞选报价内，中选后不再计取。 |
| 3.3.1 | 竞选有效期 | 90日历天（从提交竞选文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 竞选保证金 | 一、保证金递交 （1）1、竞选人须按本项目规定的保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇“一、比选公告”），由竞选人从其基本账户将保证金汇至以下指定账户，保证金的开始缴纳时间为比选公告发布之日，保证金的到账截止时间为投标前一天下午17：00，竞选人在银行转账汇款时，须充分考虑转账汇款的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。竞选人应在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“投标保证金—阳台门及铝合金窗更换安装项目”（备注可简写），不按要求填写备注和缴纳保证金入指定账户视为无效投标，由竞选人自行承担。 投标保证金缴纳账户： 户 名：重庆昇晖工程咨询有限公司 开户行：重庆农村商业银行股份有限公司铜梁支行 账号：2001010120010033314 （2）竞选保证金的金额：6000.00元（人民币陆仟元整） 二、保证金退还方式 按照相关规定执行。 三、不予退还保证金的情形 1、中选通知书发出后，中选人无故放弃中选项目或无正当理由在中选通知书发出7个工作日内不与比选人签订合同的，不予退还竞选保证金；并视为放弃中选，由比选人另行决定处理。 2、竞选人在规定的竞选有效期内撤销或修改其竞选文件的，不予退还竞选保证金； 3、中选人在收到中选通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按比选文件规定提交履约担保； 4、凡在签发中选通知书前，竞选人被比选人及监督部门查实具有弄虚作假及围标、串标行为的。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 本须知规定提供的资料。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.6 | 是否允许递交备选竞选方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 按本章竞选人须知3.7.3款执行。 |
| 3.7.4 | 竞选文件的份数 | 一式三份（其中：正本一份，副本两份，电子文档一份）； |
| 3.7.5 | 装订要求 | 应按照第七篇规定格式装订成册，并应编制目录。 |
| 4.1.1 | 竞选文件的密封 | 1.竞选文件袋使用 “竞选文件”大袋，密封并在袋上加盖竞选人单位公章，同时在“竞选文件”大袋按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 2.如因投标资料较多，无法装入一袋的，可以装成两袋或更多，但必须符合上述各相应资料袋的封装要求。 3.如果竞选文件没有按上述规定密封，该竞选文件将被拒绝接收。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在“竞选文件”封套上写明如下内容： 比选人名称： 竞选人名称： （项目名称）竞选文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交竞选文件地点和时间 | 地址：荣昌区昌龙大道瑞尔国际三号楼12-12 递交时间：2024年 12 月 23 日 14 时 30 分至 15 时00分（北京时间） |
| 4.2.3 | 是否退还竞选文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2024年 12 月 23 日 14 时 30 分至 15 时00分（北京时间） 开标地点：荣昌区昌龙大道瑞尔国际三号楼12-12 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： - 核验参加开标会议的竞选人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验委托代理人的授权委托书（原件）、养老保险证明材料复印件，以确认其身份合法有效；若经核实委托代理人提供资料与实际不符的，不得参加开标会。核验合格的法定代表人或委托代理人可自行选择是否参加开标会，不参加开标会的视为默认开标结果。 2. 宣布开标纪律。 3. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。 4. 公布在投标截止时间前递交竞选文件的竞选人名称。 5. 竞选文件的密封检查：竞选人可对自己的竞选文件封装情况进行检查，以确认其竞选文件密封完好。 6. 展示投标保证金交纳情况，并由比选人代表、监标人、记录人签字确认。 7. 设有最高限价的，公布最高限价。采用经评审最低投标价法的还需计算最高限价的85%数值，以便评标委员会评审。 8. 逐单位随机开启竞选文件。开启竞选文件大袋及竞选函部分袋、经济部分袋、资格审查部分袋；公布竞选人名称、投标报价、质量要求、工期及其他内容并记录在案。 9. 竞选人对开标有异议的，应当场提出，由比选人或代理机构当场答复，并记录到开标记录表中。异议处理完毕后，汇总开标情况，打印开标记录表。 10. 竞选人代表、比选人代表、监标人、主持人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。因其他原因未能签字的，视为默认开标结果。 11. 开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由比选人依法组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中选人 | 否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1、履约保证金的形式：银行转账。 2、履约保证金的金额：中选金额的10﹪。 3、履约保证金提交的时间： 中选人在收到中选通知书后务必在7个工作日内缴清履约保证金并完成合同签订，否则比选人将取消其中选资格。 4、履约担保的期限：自提交履约担保之日起至竣工验收合格之日止。 5、履约保证金的退还：工程竣工验收合格后14天内无息退还。 |
| 8.1 | 重新比选 | 1.按竞选人须知第8.1（1）执行； 2.按竞选人须知第8.1（2）执行； 3.按竞选人须知第8.1（3）执行； 4.按竞选人须知第8.1（4）执行。 |
| 8.2 | 不再比选 | 重新招标的竞选人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效竞选人的，应当依法确定中标候选人；无有效竞选人的，可以不再进行招标，但是按照国家有关规定需要履行审批、核准、备案手续的依法必须进行招标的项目，应当报原项目投资主管部门审批、核准、备案。 |
| 9 | 监督单位 | 本次比选工作受荣昌区相关行政部门监督，并接受社会公开监督。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 工程进度款支付方式 | 本工程竣工验收合格后且相关单位审计完成后30日内付至审定金额的97%，留审定金额的3%作为质量保证金，待质保期满后扣除相应款项（如有）后无息退还。 |
| 10.2 | 结算原则 | 结算原则：工程量据实结算 具体结算办法如下： （1）分部分项工程： ①已标价工程量清单子目综合单价按合同约定无需调整的，以按照竣工图和专用合同条款第12.3.1项〔计量原则〕约定确定的工程量乘以相应的已标价工程量清单子目综合单价确定该部分分部分项工程结算价； ②需要对没有填入综合单价或总额价的子目项目进行扣减的，专用合同条款第12.3.1项〔计量原则〕约定确定的工程量乘以按照专用合同条款10.4.1〔变更估价原则〕（3）目约定的综合单价进行扣减； ③合同、已标价工程量清单和招标文件另有约定的，按照其约定执行。 （2）措施项目： ①已标价工程量清单范围内以项为计量单位的措施项目费（安全文明施工费除外）包干使用；不以项为计量单位的措施项目费按专用合同条款第14.2.1项〔竣工结算办理办法〕分部分项约定执行。 ②工程变更引起施工方案改变使措施项目发生变化的，经监理人、发包人确定后可对按专用合同条款第10.4.3项约定执行。 ③安全文明施工费按照《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建发〔2014〕25号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管〔2020〕97号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的规定进行结算。 （3）其他项目： ①材料（工程设备）暂估价：按照专用合同条款第12.3.1项〔计量原则〕约定及对应定额消耗量确定的数量乘以监理人、工程量清单施工阶段工程造价全过程控制单位（跟审单位）、发包人根据市场行情认质核价确定的价格进行结算。 ②专业工程暂估价： 1）对于不属于依法必须招标的暂估价项目：按发包人审定的价格进行结算。 2）对于依法必须招标的暂估价项目：达到招标规模标准的暂估价内容，包括专业工程暂估价和材料设备暂估价均应招标确定，并按暂估价招标文件约定结算。 3）总承包服务费：总承包服务费包干使用，结算时不作调整。 （4）价格调整：不调整。 （5）工程变更、索赔与现场签证： 1）工程变更：按照专用合同条款第10.4.1项〔变更估价原则〕约定确定为总价包干的，按审定包干总价计入结算；其余项目按照有效的竣工结算资料和专用合同条款第12.3.1项〔计量原则〕约定确定的工程量乘以相应的按照专用合同条款第10.4.1项〔变更估价原则〕约定确定综合单价来确定该部分结算价。 2）索赔：按照专用合同条款第10.4.1项〔变更估价原则〕和专用合同条款第14.2.1项〔竣工结算办法〕约定执行。 3）现场签证：按照专用合同条款第10.4.1项〔变更估价原则〕和专用合同条款第14.2.1项〔竣工结算办法〕约定执行。 （6）奖励、罚金、违约金及其他费用：按实进行结算。 （7）规费：已标价工程量清单中规费费用按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）执行。 （8）税金：包含增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加以及环境保护税。其中增值税按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）规定执行，环境保护税按实结算。 |
| 10.3 | 低价风险担保 （采用经评审的最低投标价法适用） | 1、低价风险担保：中标价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供低价风险担保金，视为中标人放弃中标，比选人有权不退还其投标保证金，并报招标投标行政监督部门按照信用管理办法的规定处理，对中标人的不良行为直接记12分，纳入重点关注名单。若竞选人为联合体，由联合体牵头人或按照联合体协议的约定提交低价风险担保。 2、中标人提供低价风险担保的形式、金额及期限： （1）低价风险担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函，保函格式详见第四章合同条款及格式附件，中标人出具保函时，不得修改“低价风险担保保函”名称，也不得对低价风险担保保函示范文本中付款条件等实质性内容进行修改，否则视为不符合招标文件规定。 （2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过最高限价的85%； （3）低价风险担保送达比选人的时间：与履约保证金同时缴纳； （4）中标人因自身原因未按中标通知书规定的时限与比选人签订合同的，比选人有权扣除其低价风险担保并取消中标资格。 （5）低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至竣工验收合格之日止。 3、低价风险担保的退还时间：见专用合同条款。 4、采用经评审最低投标价法的项目，拟中标人或者中标人放弃中标项目，无正当理由不与比选人签订合同，在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不按照招标文件规定提交低价风险担保或履约担保的，取消其中标资格，投标保证金不予退还，给比选人造成的损失超过投标保证金数额的，拟中标人或中标人应对超过部分予以赔偿。 |
| 10.4 | 不允许负数报价 | 竞选人的各项报价不得为负数。比选人在发出中标通知书前将对中标人的各项报价进行复核，若发现中标人各项报价中存在负数报价的情形，比选人按相关规定取消其中标资格，其投标保证金不予退还，中标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。（由竞选人自行承诺，格式自拟。） |
| 10.5 | 不平衡报价 | 关于不平衡报价的约定：本项目实行子目单项报价按最高限价均衡下浮，任意两项子目单价下浮率之差绝对值不超过5%。（由竞选人自行承诺，格式自拟。） |
| 10.6 | 其他 | 中选人必须在接到比选人通知3个工作日内领取中选通知书，中选通知书领取后7个工作日内与比选人签订施工合同，否则比选人将取消其中选资格，竞选保证金不予退还。 |
| 10.7 | 对放弃中标等行为的处理 | 中标候选人或中标人放弃中标项目，无正当理由不与比选人签订合同，在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不提交低价风险担保或者履约担保的，取消其中标资格，投标保证金不予退还，给比选人的损失超过投标保证金数额的，中标候选人或中标人应对超过部分予以赔偿，没有提交投标保证金的，应对比选人的损失承担赔偿责任。 中标候选人有《招标投标法实施条例》第七十四条规定行为的，视为特别严重信用不良行为且情节特别严重，按信用记分上限一次性记12分，纳入黑名单管理；中标人有《招标投标法实施条例》第七十四条规定行为的，按中标项目金额10‰罚款上限予以行政处罚，按信用记分上限一次性并处记12分，纳入黑名单管理。 |
| 10.8 | 比选代理服务费 | 1.本工程的比选代理服务费由中选人支付。本工程比选工作结束后（即中选人在领取中标通知书之前），应向比选代理机构一次性支付相应的比选代理服务费用。 2.本次比选的比选代理服务费由中选人承担，包干收费2500.00元（人民币大写贰仟伍佰元整）。 在中选通知书发出时，由中选人一次性向比选代理机构支付比选代理服务费，比选人不再支付招标代理费。 |

## 1.  总则

1.1  项目概况

1.1.1  根据《 中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备比选条件，现对本标段施工进行比选。

1.1.2  本比选项目比选人：见竞选人须知前附表。

1.1.3  本标段比选代理机构：见竞选人须知前附表。

1.1.4  本比选项目名称：见竞选人须知前附表。

1.1.5  本标段建设地点：见竞选人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本比选项目的资金来源：见竞选人须知前附表。

1.2.2  本比选项目的出资比例：见竞选人须知前附表。

1.3  比选范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次比选范围：见竞选人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见竞选人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见竞选人须知前附表。

1.4  竞选人资格要求

1.4.1 竞选人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件、营业执照及安全生产条件：见竞选人须知前附表；

（2）财务要求：见竞选人须知前附表；

（3）业绩要求：/；

（4）投标截止日投标资格情况：见竞选人须知前附表；

（5）项目经理资格要求：见竞选人须知前附表；

（6）其他要求：见竞选人须知前附表。

1.4.2  竞选人不得存在下列情形之一：

（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供比选代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消竞选资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）两个以上竞选人的法定代表人为同一人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一标段中同时竞选。

1.5  费用承担

竞选人准备和参加竞选活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与竞争性比选活动的各方应对比选文件和竞选文件中的商业和技术等秘密保密，违者应 对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与竞争性比选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1  竞选人须知前附表规定组织踏勘现场的，比选人按竞选人须知前附表规定的时间、 地点组织竞选人踏勘项目现场。

1.9.2  竞选人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除比选人的原因外，竞选人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10  竞选预备会

不召开

1.11  分包

不允许分包。

1.12  偏离

不允许。

## 2.  比选文件

2.1  比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）比选公告；

（2）竞选人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）竞选文件格式；

（7）竞选人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

2.2  比选文件的澄清

2.2.1竞选人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞选人须知前附表规定的时间前以匿名传真方式提交，要求比选人对比选文件予以澄清。

2.2.2比选文件的澄清将在竞选人须知前附表规定的竞选截止时间3天前以书面形式发给所有购买竞争性比选文件的竞选人，但不指明澄清问题的来源。

2.3  比选文件的修改

2.3.1在距竞选截止时间3天前的任何时候，如果修改比选文件的时间距竞选截止时间不足3天，相应延长竞选截止时间。

## 3.  竞选文件

3.1  竞选文件的组成

3.1.1 竞选文件应包括下列内容：

# 一、经济部分

（一）报价函

（二）分项报价表明细

（三）低价风险担保缴纳承诺书

（四）投标总报价低于最高限价 85%的书面说明及相关证明材料（如有）

# 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）竞选偏离表

（二）其他资料（格式自定）

# 三、商务部分

（一）商务竞选偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

# 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）近年财务状况表

（五）基本资格条件承诺函（格式）

（六）特定资格条件证书或证明文件

# 五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

3.2  竞选报价

3.2.1  竞选人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2  竞选人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.3  竞选有效期

3.3.1  在竞选人须知前附表规定的竞选有效期内，竞选人不得要求撤销或修改其竞选文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长竞选有效期的，比选人以书面形式通知所有竞选人延长竞选有效期。竞选人同意延长的，应相应延长其竞选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞选文件；竞选人拒绝延长的，其竞选失效，但竞选人有权收回其竞选保证金。

3.4  竞选保证金

3.4.1竞选人在递交竞选文件的同时，应按竞选人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“竞选文件格式”规定的竞选保证金格式递交竞选保证金，并作为其竞选文件的组成部分。

3.4.2竞选人不按本章第3.4.1项要求提交竞选保证金的，其竞选文件作废标处理。

3.4.3竞选保证金退还：见竞选人须知前附表。

3.4.4有下列情形之一的，竞选保证金将不予退还：

（1）竞选人在规定的竞选有效期内撤销或修改其竞选文件；

（2）中选人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按比选文件规定提交履约担保；

（3）存在围标串标行为的；

（4）提供虚假资料的。

3.5  资格审查资料

3.5.1  具体要求见竞选须知前附表1.4.1“竞选人资质条件、能力和信誉”和第七篇“竞选文件格式”和“资格审查资料”的相关规定。

3.6  备选竞选方案

不允许。

3.7  竞选文件的编制

3.7.1  竞选文件应按第七篇“竞选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞选文件的组成部分。其中，竞选函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。

3.7.2  竞选文件应当对比选文件有关工期、竞选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容做出竞选。

3.7.3  竞选文件应由竞选人的法定代表人或其委托代理人按比选文件规定和要求签字、盖单位章。 委托代理人签字的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.4  竞选文件正本一份，副本份数见竞选人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  竞选文件的正本与副本应分别装订成册，编制目录，具体装订要求见竞选人须知前附表规定。

4.  竞选

4.1  竞选文件的密封和标记

4.1.1  竞选文件的正本与副本密封见竞选人须知前附表。

4.1.2  竞选文件的封套上应写明的内容见竞选人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的竞选文件，比选人不予受理。

4.2  竞选文件的递交

4.2.1  竞选人应在本章前附表第 2.2.2 项规定的竞选截止时间前递交竞选文件。

4.2.2  竞选人递交竞选文件的地点：见竞选人须知前附表。

4.2.3  除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人所递交的竞选文件不予退还。

4.2.4  比选人收到竞选文件后，向竞选人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。

4.3  竞选文件的修改与撤回

4.3.1  在本章前附表第2.2.2项规定的竞选截止时间前，竞选人可以修改或撤回已递交的竞选文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2  竞选人修改或撤回已递交竞选文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向竞选人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为竞选文件的组成部分。修改的竞选文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.  开标

5.1  开标时间和地点

比选人在本章前附表第 2.2.2 项规定的竞选截止时间（开标时间）和竞选人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有竞选人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2  开标程序

详见竞选人须知前附表。

6.  评标

6.1  评标委员会

6.1.1  评标由比选人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由比选人或其委托的比选代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见竞选人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）比选人或竞选人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与竞选人有经济利益关系，可能影响对竞选公正评审的；

（4）曾因在比选、评标以及其他与比选竞选有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞选文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.  合同授予

7.1  定标方式

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，比选人应当确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，比选人可以按照评标委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新招标。

评标委员会推荐中选候选人的人数见竞选人须知前附表。

7.2  中标公示及中标通知

比选人在收到评标报告之日起3日内公示中选候选人，公示期不得少于3个工作日。

在本章第 3.3 款规定的竞选有效期内，且未有竞选人的异议与投诉，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书。

7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，中选人应按竞选人须知前附表规定的金额、担保形式向比选人提交履约担保。

7.3.2  中选人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其竞选保证金不予退还，给比选人造成的损失超过竞选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4  签订合同

7.4.1 比选人和中选人应当自中标通知书发出之日起7个工作日内，根据比选文件和中选人的竞选文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，其竞选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过竞选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中选人双倍退还竞选保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.  重新招标和不再招标

8.1  重新招标

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

（1）投标截止时间止，竞选人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评标委员会评审后部分投标被否决，导致有效竞选人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人；

（4）法律法规规定的其他情形。

8.2  二次招标和不再招标

重新招标的竞选人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效竞选人的，应当依法确定中标候选人；无有效竞选人的，可以不再进行招标，但是按照国家有关规定需要履行审批、核准、备案手续的依法必须进行招标的项目，应当报原项目投资主管部门审批、核准、备案。

9.  纪律和监督

9.1  对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏比选竞选活动中应当保密的情况和资料，不得与竞选人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2  对竞选人的纪律要求

竞选人不得相互串通竞选或者与比选人串通竞选，不得向比选人或者评标委员会成员行 贿谋取中标，不得以他人名义竞选或者以其他方式弄虚作假骗取中标；竞选人不得以任何方 式干扰、影响评标工作。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审 和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选 文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

竞选人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.  需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见竞选人须知前附表。

# 第三篇  项目商务需求

# 一、项目工期、地点及验收方式

- （一）项目工期： 50 日历天，其中学生放学后不能施工。缺陷责任期 12 个月。

- （二）项目地点：重庆市荣昌区职业教育中心。

- （三）验收方式

# 比选人组织相关人员对工程进行据实验收，符合验收要求。如竞选人未达到国家、行业标准及设计要求和招标文件规定要求，比选人拒绝验收。造成的损失均由竞选人承担一切责任，并赔偿比选人造成的损失。

# 二、质量保证及售后服务

- （一）材料质量总体要求：所供相关材料必须货真价实，符合环保节能要求，假冒伪劣产品不得参与比选；所供材料的各项手续、文件必须真实完整有效；其他材料各项技术参数、质量指标必须符合国家技术质量监督机构及有关管理部门和行业的规定和标准，主要技术数据和性能要详细描述，满足比选文件全部要求。

- （二）质保期

- 1、工程质量保修期限：竣工验收合格之日起1年。

- 2、保修期内，所有施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费，所有施工质量缺陷维修均为现场服务。

- 3、保修期外，比选人需要继续由原成交竞选人提供售后服务的，成交竞选人应以优惠价格提供售后服务。

- 三、知识产权

- 比选人在中华人民共和国境内使用成交竞选人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交竞选人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 四、其他

1.竞选人拒不执行监理或比选人的书面指令，每发生一次处以1000元的违约金，累计达到二次，将视为竞选人严重违约，比选人有权终止合同，勒令退场，并由竞选人赔偿由此造成的损失；

2.由于竞选人原因，造成项目连续停工超过10天，比选人有权终止施工合同。比选人将仅对已完合格工程量的50%支付工程清算价款；

3.因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人向发包人支付违约金3000元/日；

4.其他未尽事宜由成交竞选人和比选人双方在比选合同中详细约定。

第四篇  评标办法（经评审的最低投标价法）

评标办法前附表

评标办法前附表中的评审内容必须和竞选人须知前附表中的对应内容一致，若竞选人须知前附表中未作要求的内容，不得列入评标办法前附表作为评定依据。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的竞选人中按报价由低到高推荐中标候选人。若出现竞选人投标报价相同的，由评标委员会按照 单位资质高的优先原则排序，若资质等级相同的，按照在资格审查资料中提供的财务审计报告及财务报表所显示的2023年度营业收入由高到低 原则排序。 |  |
| 2.1 | 报价顺序 | 对报价不高于最高限价的所有竞选人的竞选文件，按照报价由低到高的顺序排列。 |  |
| 2.2 | 符合性审查 | 取报价排序前5名（若实际竞选人数量小于 5 名，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、竞选性评审。符合性审查合格的竞选人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 |  |
| 2.2.1 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 安全生产条件 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 资质条件 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 投标截止日投标资格情况 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 项目经理资格 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定。 |
| 2.2.2 | 形式评审标准 | 竞选人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。 |
|  |  | 竞选函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位章。 |
|  |  | 竞选文件格式 | 符合第七篇“竞选文件格式”的要求。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 竞选文件的签署 | 竞选文件上法定代表人或其委托代理人的签字（或盖章）齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和养老保险。 |
| 2.2.3 | 竞选性评审标准 | 竞选总报价 | 1.竞选总报价必须与已标价工程量清单总报价一致。 2.竞选报价不得高于比选人公布的竞选报价最高限价。 3.竞选总报价低于最高限价85%的，竞选人应在编制竞选文件时，在竞选函部分中递交低价风险担保提交承诺书。承诺书格式详见第七篇竞选文件格式。 4.竞选总报价低于最高限价85%的，评标委员会应当结合竞选人提供的工程量清单及相关书面说明、证明材料对其报价进行评审，并对其是否低于成本价作出认定。竞选人不能合理说明或者没有提供相关证明材料的，评标委员会可以认定该竞选人以低于成本报价竞标，否决其投标。 |
|  |  | 暂定金额（暂列金） | 暂列金额、暂估价、安全文明施工费等暂定金额必须按照竞争性比选文件给定的金额填报。 |
|  |  | 竞选内容 | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 竞选有效期 | 符合第二章“竞选人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 竞选保证金 | 符合第二章“竞选人须知前附表”第3.4项规定。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件。 |
|  |  | 已标价工程量清单及组价文件 | 1.竞选人应当按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量应当与招标工程量清单一致。 2.每项清单综合单价报价不得高于每项清单综合单价最高限价。 3.竞选人承诺满足以下内容： （1）按照第五章“工程量清单”给出的范围及数量进行报价。 （2）比选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。 （3）竞选总报价不高于比选人公布的竞选总报价最高限价。 （4）各清单子目单价不高于比选人公布的各清单子目单价最高限价的。 |
|  |  | 竞选报价算术错误修正 | 符合第三章3.评标程序第3.1项规定。 |
|  |  | 实质性要求 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.2项规定。 本次投标不得有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。 按评标委员会要求澄清、说明或补正。 |
| 3 | 评标程序 | 1.对报价不高于最高限价的所有竞选人的竞选文件，按照报价由低到高的顺序排序。 2.取报价排序前 5 名（若实际竞选人数量小于5 名，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、竞选性评审。符合性审查合格的竞选人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 3.若上述程序未能评出三名中标候选人，则评标委员会对剩余竞选文件继续按上述第2条进行评审，直至评出三名中标候选人，或者评审完所有竞选文件。 4. 因评标委员会作否决竞选处理，导致有效竞选人不足三个的，评标委员会应当否决所有竞选。但是有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。 注：若出现竞选人竞选报价相同的，由评标委员会按照 单位资质高的优先原则排序，若资质等级相同的，按照在资格审查资料中提供的财务审计报告及财务报表所显示的2023年度营业收入由高到低 原则排序。 |  |
| 3.4 | 评标结果 | 3.4.1 除第二章“竞选人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按经评审的最低竞选价法推荐中标候选人。 3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告。 |  |

1.  评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的竞选人中按报价由低到高推荐中标候选人。若出现竞选人投标报价相同的，以评标办法前附表约定的原则确定排序。

2.  评审标准

2.1报价排序

见评标办法前附表。

2.2符合性审查

取报价排序前 5 名（若实际竞选人数量小于5名，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、竞选性评审。

2.2.1  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.2.2  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2.3  竞选性评审标准：见评标办法前附表。

3.  评标程序

3.1报价排序

对报价不高于最高限价的所有竞选人的竞选文件，按照报价由低到高的顺序排序。

当竞选报价有算术错误时，评标委员会按以下原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力，修正原则如下：

①竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价（但单价金额小数点有明显错误的除外）；单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，对单价予以修正；

③招标文件规定的其他关于修正的要求。

3.2符合性审查

3.2.1评标委员会依据本章第2.2 款规定的标准对竞选文件进行符合性审查。符合性审查顺序：资格评审、形式评审、竞选性评审。

3.2.2 竞选人有以下情形之一的，其竞选文件将被否决：

（1）第二章“竞选人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

3.3 竞选文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求竞选人对所提交竞选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受竞选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变竞选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞选人的书面澄清、说明和补正属于竞选文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对竞选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“竞选人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按经评审的最低投标价法推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告和中标候选人名单。

附件A：经评审的最低投标价法否决投标情况一览表

一览表中竞选人有下列情形之一的，其投标作否决投标处理，否决投标条件之外的评标委员会不得判为重大偏差。

| 章节号 | 条款名称 | 否决投标条件 |
| --- | --- | --- |
| 第三章 | 资格评审 | A-1竞选人的资质条件、营业执照及安全生产条件须满足竞选人须知前附表第1.4.1项第1条的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-2竞选人的财务须满足竞选人须知前附表第1.4.1项第2条的要求，否则由评标委员会作否决投标处理（如有）。 |
|  |  | A-3竞选人的业绩须满足竞选人须知前附表第1.4.1项第3条的要求，否则由评标委员会作否决投标处理（如有）。 |
|  |  | A-4竞选人的投标截止日投标资格情况须满足竞选人须知前附表1.4.1项第4条的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-5竞选人的项目经理资格须满足竞选人须知前附表第1.4.1项第5条的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-6竞选人的其他要求须满足竞选人须知前附表第1.4.1项第6条的要求，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  | 形式评审 | A-7竞选人名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-8竞选函格式规定签字、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位法人章，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-9竞选文件格式符合第二章“竞选人须知”第3.7款的要求，否则由评标委员会作否决竞选处理。 编制竞选文件时不得对第七篇“竞选文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-10竞选文件份数符合第二章“竞选人须知”第3.7.4项的规定，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-11只能有一个有效报价。在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-12第七篇 竞选文件格式要求法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的须齐全，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-13竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和竞选人为其缴纳的养老保险证明材料，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  | 竞选性评审 | A-14竞选总报价必须与已标价工程量清单总报价一致，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-15竞选总报价不得高于比选人公布的竞选总报价最高限价，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-16竞选总报价低于最高限价85%的，竞选人应在编制竞选文件时，在竞选函部分中递交低价风险担保缴纳承诺书。承诺书格式详见第七篇竞选文件格式，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-17暂列金额、暂估价、安全文明施工费等暂定金额必须按照招标文件给定的金额填报，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-18竞选内容符合第二章“竞选人须知”第1.3.1项规定，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-19工期符合第二章“竞选人须知”第1.3.2项规定，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-20工程质量符合第二章“竞选人须知”第1.3.3项规定，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-21竞选有效期符合第二章“竞选人须知”第3.3.1项规定，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-22竞选人应按竞选人须知前附表第3.4款的规定递交竞选保证金，并作为其竞选文件的组成部分，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-23符合第四章“合同条款及格式”规定，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件，否则由评标委员会作否决竞选处理。（由竞选人承诺，承诺书格式详见第七篇竞选文件格式。） |
|  |  | A-24符合第七章“技术标准和要求”规定。否则由评标委员会作否决竞选处理（如有）。（由竞选人承诺，承诺书格式详见第七篇竞选文件格式。） |
|  |  | A-25竞选人提供的关于已标价工程量清单的承诺符合招标文件的要求，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-26竞选报价有算术错误的，按照第三章“评标办法”第3.2.3项规定执行，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-27竞选人有以下情形之一的，其竞选文件由评标委员会作否决竞选处理： 1.第二章“竞选人须知”第1.4.3项、第1.9.1项、第11.4项、第11.5项规定的任何一种情形的； 2.本次竞选有串通竞选、弄虚作假等违反招竞选相关法律、法规的行为的； 3.拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
| 其他 |  | / |

第五篇　工程量清单

在“荣昌教育（http://www.rcqjy.com/）”、“行采家平台（http://www.gec123.com）”下载。

第六篇  合同草案条款

（比选人与成交竞选人根据双方协商后自行编写比选合同，但不得违背比选文件的实质性要求）

第七篇  竞选文件格式要求

竞选人编制竞选文件要求

项目名称：

(正本/副本)

响

应

文

件

竞选人名称：

竞选人地址：

投标日期：

目     录

# 一、经济部分

（一）报价函

（二）分项报价表明细

（三）低价风险担保缴纳承诺书

（四）投标总报价低于最高限价 85%的书面说明及相关证明材料（如有）

# 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）竞选偏离表

（二）其他资料（格式自定）

# 三、商务部分

（一）商务竞选偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

# 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书

（三）法定代表人授权委托书

（四）近年财务状况表

（五）基本资格条件承诺函

（六）特定资格条件证书或证明文件

# 五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）报价函

# 报价函

（比选人名称）：

我方收到                           （项目名称）的比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1、愿意按照比选文件中的一切要求，提供本项目的项目施工服务，报价为人民币 （大写）：           ）（¥             ）,（其中安全文明施工费：        元）。

2、我方现提交的竞选文件为：竞选文件正本    份，副本    份。

3、我方承诺：本次比选的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府比选法》和《比选文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交竞选人，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按比选文件规定，交纳比选文件要求的保证金。如果我方成为成交竞选人，保证在接到成交通知书后，向比选代理机构缴纳比选文件规定的比选代理服务费。

8.我方未为比选项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

竞选人（公章）：

年   月   日

（二）分项报价表明细

（竞选人提供已标价工程量清单）

（三）低价风险担保缴纳承诺书

（投标报价低于招标项目最高限价85%时采用）

（比选人名称）：

我公司（竞选人名称）参加了你单位（比选项目名称）的竞选。我公司竞选报价低于最高限价的85%，提供足以证明能够完成本项目的真实证明材料。若获得中选资格，我公司承诺按照竞争性比选文件的规定递交低价风险担保。同时，我公司已落实低价风险担保的提交方案，承诺如采用保函形式提交低价风险担保，保函的格式和内容符合竞选文件的要求。否则，我公司愿承担竞争性比选文件中约定的，因未按规定递交低价风险担保的相应责任。

特此承诺。

投  标  人：                    （盖单位章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

年    月    日

（四）投标总报价低于最高限价 85%的书面说明及相关证明材料（如有）

# 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）竞选偏离表

项目名称：

| 序号 | 比选需求 | 竞选情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

竞选人：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（竞选人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  竞选人须知”中所列条款进行比较和竞选；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

# 三、商务部分

（一）商务竞选偏离表

项目名称：

| 序号 | 比选需求 | 竞选情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

竞选人：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（竞选人公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和竞选；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

# 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

比选项目名称：

致：_________________（比选人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （竞选人名称）任    （职务名称）职务，是（竞选人名称）                        的法定代表人。

特此证明。

（竞选人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

比选项目名称：

致：_________________（比选人名称）：

（竞选人法定代表人名称）是                      （竞选人名称）的法定代表人，特授权            （被授权人姓名及身份证代码）电话             代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 竞选人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（竞选人公章）

年   月   日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入竞选文件一并递交。另外须准备一份授权委托书原件在开标现场出具。

3.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（四）近年财务状况表

（五）基本资格条件承诺函

项目名称：

致                   （比选人名称）：

（竞选人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目比选活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府比选网（www.ccgp.gov.cn）“政府比选严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在比选项目评审（评标）环节结束后，随时接受比选人、比选代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《比选文件》规定的竞选人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（竞选人公章）

年   月   日

（六）特定资格条件证书或证明文件

# 五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

1.保证金缴纳凭证

2.开户许可证或基本存款账户信息

3.其他

（正文结束）

附件：重庆昇晖工程咨询有限公司项目报名表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 竞选人名称 | （竞选人公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

代理机构：重庆昇晖工程咨询有限公司

相关说明：

1.现场报名

竞选人需在规定的报名时间内（工作日：每天上午9：00-12:00时，下午14：30-17：30时），到重庆昇晖工程咨询有限公司缴纳报名费。地址：重庆市荣昌区重牧硅谷·星创天地B座220；竞选人在缴纳报名费后，请将《重庆昇晖工程咨询有限公司项目报名表》（加盖竞选人公章）递交至代理公司工作人员。