重庆市聚创招标代理有限公司                                                 竞争性比选文件

竞争性比选文件

项目编号：JCZB25193
项 目 名 称 ：大成湖社区党群服务中心改造项目
比选人：重庆市沙坪坝区人民政府虎溪街道办事处 
比选代理机构：重庆市聚创招标代理有限公司 

二〇二五年十一月

目   录

- 2 -第一篇 竞争性比选公告


- 5 -第二篇  项目服务需求


- 6 -第三篇  项目商务需求


- 7-第四篇  竞标程序及方法、评审标准、无效响应和竞标终止


- 13 -第五篇  竞标人须知


- 16 -第六篇  合同条款及格式


- 20 -第七篇  竞标文件编制要求





第一篇  竞争性比选公告
重庆市聚创招标代理有限公司（以下简称代理机构）受重庆市沙坪坝区人民政府虎溪街道办事处 的委托，对 大成湖社区党群服务中心改造项目进行竞争性比选。欢迎有资格的竞标人前来参与竞标。

一、竞争性比选内容

	项目名称
	最高限价（元）
	中标人数量（名）

	大成湖社区党群服务中心改造项目
	342593.41
	1


二、资金来源

预算资金，342593.41元。

三、竞标人资格条件

参与比选活动的竞标人需满足以下条件：

（一）基本资格条件


1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（须提供有效资质证书复印件并加盖竞标人公章）。

2、具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证（提供有效的安全生产许可证复印件并加盖竞标人公章）。

四、竞标有关说明

（一）凡有意参加的竞标人，请在行采家（https://www.gec123.com/）网上下载本项目竞标文件以及补遗(如有）等递交竞标时间截止前公布的所有项目资料，无论竞标人下载与否，均视为已知晓所有内容。

（二）竞争性比选文件获取期限

1、竞争性比选文件获取期限：2025年11月19日-2025年11月21日17:00（工作日上午09:00-下午17:00）。

2、在本项目竞争性比选文件获取期限内，竞标人应按时缴纳比选文件购买费，《比选文件发售登记表》（见附件1，加盖竞标人公章）扫描后发送至：31562265@qq.com，否则不予受理。

3、竞争性比选文件售价：人民币300元/份（售后不退）。

（三）线上报价

本项目网上公告规定的线上报价时间内在行采家（https://www.gec123.com/）上进行线上报价，并在规定的时间内上传竞标文件电子文档。未在规定时间内报价和上传竞标文件电子文档的竞标人不具备比选资格。行采家上传的竞标文件电子文档应为签字盖章齐全的纸质竞标文件正本的扫描件（PDF格式），若与纸质竞标文件不一致的，以纸质竞标文件为准。竞标人线上报价与竞标文件中竞争性比选报价函中报价不一致，按无效竞标处理。
（四）线下纸质竞标文件递交要求
1.竞标文件递交开始时间：2025年11月25日09时30分（北京时间）

2.竞标文件递交截止时间：2025年11月25日10时00分（北京时间）。

3.竞标文件递交地点：重庆市沙坪坝区人民政府虎溪街道办事处209（重庆市沙坪坝区大学城北路68号 ）。

（五）竞标人须满足以下3种要件，其竞标文件才被接受：

1、按时在“行采家”网站报价，并上传了签字盖章齐全的竞标文件电子档；

2、按时报名发送《比选文件发售登记表》并缴纳比选文件购买费；

3、按时递交纸质版竞标文件；

（六）比选开始时间：同竞标文件递交截止时间。

五、竞标保证金

无。

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞标人，不得参加同一合同项（包）下的比选活动。

（二）为比选项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞标人，不得再参加该比选项目的其他比选活动。

（三）逾期送达或者不按照比选文件要求密封的竞标文件，应当拒收。

（四）竞标费用：无论竞标结果如何，竞标人参与本项目竞标的所有费用均应由竞标人自行承担。

（五）本项目不接受联合体参与竞标。

七、联系方式

（一）比选人：重庆市沙坪坝区人民政府虎溪街道办事处 

联系人： 吴老师 

电  话： 023-61691747
地  址：重庆市沙坪坝区大学城北路68号 

（二）比选代理机构：重庆市聚创招标代理有限公司 

联系人：刘老师

电  话：13350340873

地  址：重庆市南岸区四公里万凯新都会B栋11-2

第二篇  项目服务需求

一、项目一览表

	序号
	项目名称
	数量/单位
	备注

	1
	大成湖社区党群服务中心改造项目
	1项
	


二、项目概况

本工程为大成湖社区党群服务中心改造项目，包含装饰工程、电气工程、给排水工程广告氛围、定制类固定家具等工作内容，具体以工程量清单和施工图纸为准。

三、项目范围

具体详见比选人提供的图纸及工程量清单等资料（当图纸与工程量清单不一致时，以工程量清单为准）。

四、项目管理班子人员配备要求

1、项目经理：拟派的项目经理须在竞标人单位注册，并应具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格。

提供拟派项目经理建造师注册证、身份证、竞标人本单位为其缴纳养老保险的证明材料复印件加盖竞标人公章。

2、其他管理人员要求

竞标人自行承诺中标后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书。中标后不能满足该要求的，取消其中标资格，给比选人造成损失的，竞标人依法承担违约赔偿责任。

提供承诺书，格式自拟。
四、安全要求
1、竞标人应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。

2、在施工过程中由于竞标人管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由竞标人承担。

3、竞标人负责进入现场实施人员及财物安全，发生任何伤亡事故与比选人无关，竞标人自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因施工导致第三人人身、财产损失由竞标人承担赔偿责任。

五、质量要求

符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

六、其他要求

1、比选人有权进一步核查竞标人在响应文件中的提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中标资格，中标人承担因此造成的相天责任并赔偿相应损失。
2、竞标人必须在竞标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及比选文件其他条款的要求。

3、其他未尽事宜由供需双方在施工合同中详细约定。

第三篇  项目商务需求

一、工期、施工地点地点及验收标准
（一）工期：60日历天。 

（二）施工地点：比选人指定地点。

（三）验收方式

验收单位：比选人组织验收。如验收不合格，对比选人造成损失的，中标人应负责免费修复、重做，并赔偿比选人因此产生的一切损失；比选人不再另行付费。逾期修复、重做的，比选人有权委托第三方完成，所需费用由中标人承担。

验收标准：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。
报价要求

本项目计价方式：采用工程量清单计价和全费用综合单价计价两种方式。
A、工程量清单计价；

B、全费用综合单价计价。

A:采用工程量清单计价方式的竞标报价说明。
竞标报价包含完成本工程工作内容的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、材料转运、措施费、规费、税金、安全文件施工费、保险、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用。

1.竞标人应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及重庆市相关工程量清单计价规则的要求填写相应清单表格。竞标人应按本文件、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）和工程量清单的要求填写相应清单表格。竞标人的报价应是本工程合同段采购范围内的全部工程的报价，并以竞标人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。

2.竞标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。竞标人没有填入单价或总价的工程子目，比选人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。竞标人必须按发出的采购工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购工程量清单一致。

3.报价函中的总报价必须与已标价工程量清单总报价一致。

4.增值税计税方法由比选人依据国家税法规定选择：一般计税法。

5.如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应书面通知比选人核查，除非比选人以修改的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

6.比选人在工程量清单中所列出的暂列金额、暂估价等暂定金额，竞标人不得修改。

7.安全文明施工费：

7.1根据《重庆市建设工程安全文明施工费用计提和使用管理规定（2024年版）》规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。

7.2本工程安全文明施工费由比选人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程安全文明施工费用计提和使用管理规定（2024年版）》《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费为暂定金额，与最高限价一起公布。工程量清单中安全文明施工费的汇总金额未按照比选人给出的暂定金额填报的，视为对比选文件不作实质性响应，其竞标文件由作为无效竞标处理。

B．采用全费用综合单价计价方式的竞标报价说明：

计价方式：全费用综合单价计价

1、本项目中全费用部分竞标人应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及重庆市相关工程量清单计价规则的要求填写相应清单表格。

2、全费用综合单价说明：全费用综合单价包括但不限于完成工程项目的人工费、材料费、机械费、密闭运输费、施工机具使用费、管理费、利润、措施费、安全文明施工费、规费、税金、风险费等以及辅材料费、临时设施费、临时用水用电的所有费用、与周边区域及施工单位的交叉干扰等费用、周边已完工程的成品保护、政策性文件规定的所有费用。招标人除此以外不支付其它费用等所有费用。

本工程将设置总价最高限价，总价最高限价为342593.41元，其中安全文明施工费  10959.44元，竞标人的总报价不得超过总价最高限价，否则作为无效竞标处理。本工程将设置全部工程量清单综合单价最高限价、全费用工程量清单综合单价最高限价，竞标人的每项清单综合单价报价不得超过对应清单综合单价最高限价。

比选人在合同签订前将对中标人已标价工程量清单进行清标。若发现中标人的工程量清单综合单价报价超过比选时给出的工程量清单综合单价最高限价的，在工程结算时比选人将以发出的工程量清单综合单价最高限价为基础，按照中标人的中标总报价与本工程的总价最高限价的下浮比例进行同比例下调，中标人必须无条件接受，否则按中标人违约处理。
付款方式
1.本项目签订合同后，中标人向比选人提供等额的预付款担保函和相应发票后，向中标人支付合同金额50%的预付款。

2.中标人完成项目施工图纸所示所有工程内容，且经比选人验收合格后，支付至合同金额的70%（同时扣除前期支付的预付款）。

3.本项目经验收合格后20日内，中标人向比选人提交合规结算资料，经比选人结算评审结束且收到质保金之后，向中标人支付至结算评审金额的100%。

4.本项目质量保证金为项目结算评审金额的3%，工程完成后经比选人验收合格且结算评审结束后，中标人通过现金转账形式向比选人足额缴纳质保金，待缺陷责任期满后无息退还（质量保修范围为中标人完成的所有工程内容）。本项目缺陷责任期从工程竣工验收合格之日起算24个月。质保期同缺陷责任期。

注：以上均为无息支付，每次支付工程款时，中标人必须按比选人要求提供足额有效的正规发票。否则比选人有权顺延支付合同款项，由此造成的一切损失由中标人自行承担。

结算原则

详见本项目施工合同。

五、异常低价警戒线

1.异常低价警戒线要求：最高限价的85%。
2.竞标人竞标总报价或者部分单项报价低于比选文件规定的对应的异常低价警戒线的，应提供报价合理性说明，并提供必要的证明材料。竞标人提供的说明不得降低或者改变原设计方案、技术工艺、施工标准，不得影响项目的质量、安全、工期、结算等正常履约。

竞标人竞标总报价或者部分单项报价低于比选文件规定的对应的异常低价警戒线的，竞标人未提供报价合理性说明或者提供的说明不能证明其报价合理性的，作无效竞标处理。
六、履约保证金

1.本项目履约保证金为中标合同金额的5%。

2.缴纳履约保证金方式：中标人应在结果公示期结束后10日内，通过现金转账形式或支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式向比选人缴纳履约保证金，逾期未缴纳视为中标人放弃中标交资格。

3.履约保证金的退还：工程竣工验收合格后无息退还。
七、其他
（一）竞标人必须在竞标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性比选文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定

第四篇  竞标程序及方法、评审标准、无效响应和比选终止

一、竞标程序及方法

（一）竞标按竞争性比选文件规定的时间和地点进行。

（二）评审专家对各竞标人的资格条件、竞标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各竞标人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式竞标。

1、资格性审查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对竞标文件中的资格证明等进行审查，以确定竞标人是否具备竞标资格。资格性审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	竞标人应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	1.竞标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.竞标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	竞标人提供“基本资格条件承诺函”（见格式文件）。

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、竞标人资格条件（二）特定资格条件”的要求提交（如果有）。


注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指竞标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。竞标人可于竞标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2、符合性审查。依据竞争性比选文件的规定，从竞标文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	竞标文件签署
	竞标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能在比选预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	
	
	竞标文件份数
	竞标文件正、副本数量符合竞争性比选文件要求。

	2
	竞争性比选文件的响应程度审查
	实质性响应
	对竞争性比选文件第二篇、第三篇中的内容作出响应。

	
	
	竞标有效期
	竞标文件及有关承诺文件有效期为提交竞标文件截止时间起90天。


（三）澄清有关问题。评审专家在对竞标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求竞标人对竞标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。竞标人的澄清、说明或者更正不得超出竞标文件的范围或者改变竞标文件的实质性内容。

（四）评审专家要求竞标人澄清、说明或者更正竞标文件应当以书面形式作出。竞标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（竞标人为自然人）签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。竞标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）评审专家采用综合评分法对竞标人的竞标文件和报价（折扣）（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指竞标文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的竞标人为中标候选人的评审方法。竞标人总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（六）评审专家各成员独立对每个有效响应（通过资格性、符合性检查的竞标人）的文件进行评价、打分，然后汇总每个竞标人每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。评审得分且报价（折扣）相同的，按照服务部分得分优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务部分得分的优劣顺序排列推荐。

若竞标人的服务部分为0分，将失去成为中标候选人的资格。

二、评审标准

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	竞标报价（70%）
	报价得分（70分）
	所有通过资格性审查和符合性审查的竞标人的竞标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值，即为本项目的竞标总报价的评标基准价。评标基准价计算的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。

资格性审查和符合性审查合格的所有竞标人，竞标报价得满分70分，在此基础上，竞标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣0.2分，每减少1%扣0.1分，扣完为止。按插入法计算得分。竞标总报价得分最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。
	高于最高限价为无效报价。

	2
	服务部分（30%）
	施工方案（30分）
	一、施工方案与技术措施（10分）

施工总体布置是否合理，图示是否清晰、是否相互干扰，是否满足施工条件要求。所采用的施工方案、程序和措施，能否保证工程质量和安全，能否减少干扰加快施工进度等。

方案布置完整、可行性高、科学性强、合理性高得10分；

方案完整性、可行性、科学性、合理性均一般得7分；

方案不完整，可行性、科学性、合理性差得3分；

未提供方案得0分。
	提供施工方案，格式自拟。

	
	
	
	二、质量管理体系与措施（5分）

质量管理体系是否健全有效，硬性措施是否切实可行，限期工程的赶工措施是否可行。保证措施是否具有针对性，材料的质量保证措施能否满足比选文件文件所要求的工程质量要求。

方案布置完整、可行性高、科学性强、合理性高得5分；

方案完整性、可行性、科学性、合理性均一般得3分；

方案不完整，可行性、科学性、合理性差得1分；

未提供方案得0分。
	

	
	
	
	三、安全管理体系与措施（5分）

安全管理体系是否健全有效，施工安全专项方案及安全管理保证措施是否具有针对性、文明施工和防止扰民措施是否得当等。

方案布置完整、可行性高、科学性强、合理性高得5分；

方案完整性、可行性、科学性、合理性均一般得3分；

方案不完整，可行性、科学性、合理性差得1分；

未提供方案得0分。
	

	
	
	
	四、工程进度计划与措施（10分）

总计划是否满足比选文件要求，各关键节点的工期是否切实可行，保证工期的措施是否科学、可靠。施工总体进度计划是否合理、控制性项目是否安排得当，工程进度补救措施是否可行，能否保证在比选人规定的工期内完成。

方案布置完整、可行性高、科学性强、合理性高得10分；

方案完整性、可行性、科学性、合理性均一般得7分；

方案不完整，可行性、科学性、合理性差得3分；

未提供方案得0分。
	


三、无效竞标
（一）竞标人不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）竞标人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加竞标；

（三）竞标人所提交的竞标文件不按第七篇“竞标文件编制要求”规定签字、盖章；

（四）竞标人的竞标报价超过比选预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包比选中同时参与竞标；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞标人，参加同一合同项下的比选活动的；

（七）为比选项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞标人，再参加该比选项目的其他比选活动；

（八）竞标人的服务时间、质量保证期及竞标有效期不满足竞争性比选文件要求的；

（九）竞标人竞标文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有比选人无法接受的条件。

（十）竞标人以联合体形式参与竞标的；

（十一）竞标人线上报价与竞标文件中竞争性比选报价函中报价不一致的；

（十二）竞标人竞标总报价或者部分单项报价低于比选文件规定的对应的异常低价警戒线的，竞标人未提供报价合理性说明或者提供的说明不能证明其报价合理性的，作无效竞标处理。
四、竞标终止

出现下列情形之一的，比选人或者比选代理机构应当终止竞争性比选活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展比选活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响比选公正的违法、违规行为的；

（三）在必须过程中符合要求的竞标人或者报价未超过比选预算的竞标人不足3家的。

第五篇  竞标人须知

一、竞标费用

参与竞标的竞标人应承担其编制竞标文件与递交竞标文件所涉及的一切费用，不论竞标结果如何，比选人和比选代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由比选公告、项目服务需求、项目商务需求、竞标程序及方法、评审标准、无效响应和比选终止、竞标人须知、合同条款及格式、竞标文件编制要求七部分组成。

（二）比选人（或比选代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）竞争性比选文件的解释

竞标人如对竞争性比选文件有疑问，必须以书面形式在提交竞标文件截止时间3个工作日前向比选人（或比选代理机构）要求澄清，比选人（或比选代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如竞标人未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性比选文件。一经进入竞标程序，即视为竞标人已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性比选文件中，评审专家根据与竞标人进行竞标可能实质性变动的内容为竞争性比选文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性比选文件和竞标文件（含有效的书面承诺）。评审专家判断竞标文件对竞争性比选文件的响应，仅基于竞标文件本身而不靠外部证据。

三、竞标要求

（一）竞标文件
1、竞标人应当按照竞争性比选文件的要求编制竞标文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，竞标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2、竞标文件组成

竞标文件由第七篇“竞标文件编制要求”规定的部分和竞标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，竞标人应按照第七篇“竞标文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由竞标人自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体形式参与竞标。

（三）竞标有效期：竞标文件及有关承诺文件有效期为提交竞标文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1、若竞标人所递交的竞标文件或竞标报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2、评审专家按上述修正错误的原则及方法修正竞标人的报价，竞标人同意并签字确认后，修正后的报价对竞标人具有约束作用。如果竞标人不接受修正后的价格，将失去成为中标人的资格。

（五）提交竞标文件的份数和签署

1、线上提交：竞标文件电子档一份（签字盖章齐全的纸质竞标文件正本的扫描件（PDF格式））；

2、线下提交：竞标文件一式叁份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应为签字盖章齐全的纸质竞标文件正本的扫描件（PDF格式）。推荐采用U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

如线上提交的竞标文件电子档与线下提交的纸质版竞标文件不一致，以线下递交的纸质版竞标文件为准。

3、在竞标文件中，竞争性比选文件第七篇竞标文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（六）竞标文件的递交

线上报名：竞标文件的电子文档应在有效报名时间段内，通过系统在线提交。

线下递交：竞标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送到，应在封套上注明项目名称、竞标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（七）竞标人参与人员

各个竞标人应当派1-2名代表参与竞标，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人。竞标人法定代表人或授权代表应随身携带本人身份证原件。
四、中标人的确定和变更

（一）中标人的确定

比选代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送比选人确认。比选人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的中标候选人中，按照排序由高到低的原则确定中标人，也可以书面授权评审专家直接确定中标人。比选人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的竞标人为中标人。

（二）中标人的变更

中标人拒绝与比选人签订合同的，比选人可以按照评审报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展比选活动。

五、中标通知

（一）中标人确定后，将在行采家（https://www.gec123.com/）网上发布中标结果公告。

（二）结果公告发出的同时，比选人或比选代理机构将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《中标通知书》将作为签订合同的依据。

六、签订合同

（一）比选人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照竞争性比选文件和中标人竞标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性比选文件和竞标人的竞标文件作实质性修改。

（二）竞争性比选文件、竞标人的竞标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照合同签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

七、比选代理服务费

竞标人中标后向比选代理机构缴纳比选代理服务费，本项目比选代理服务费以中标通知书载明的中标金额为基数，按“计价格【2002】1980号”等国家有关文件规定中“工程类”下浮10%后计费，本项目代理费按3000元计取。

第六篇  合同条款及格式

        项目施工合同
甲方：重庆市沙坪坝区人民政府虎溪街道办事处
乙方：                                                   
一、项目内容

1、项目名称：                    。

2、工程概况：                      。

3、承包范围：                       。

二、签约合同价和合同价格形式

1、签约合同价为：暂定合同价款（含税）：    元（人民币大写：         ），其中安全文明施工费：     元（人民币大写         ）。 

2、合同价格形式：综合单价合同。

3、本项目现场项目负责人：      ，身份证号码：            ，联系方式：     。

三、甲方的权利和义务

1、为乙方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件；

2、监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；

3、按时给乙方拨付款项和进行验收、结算。

四、乙方的权利和义务

1、按甲方要求及施工图要求进行施工；

2、如期完成施工任务，因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延迟一天按签约合同价的5‰扣减工程费用；

3、接受甲方的技术指导和质量标准要求；

4、负责甲方提供料物及设备的保护；

5、教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；

6、施工中发生的一切安全事故、意外事故及其他不良后果，均由乙方积极及时处理并承担由此产生的全部法律、经济责任及费用；若乙方未及时处理，甲方有权代为乙方处理，乙方对甲方处理结果无条件认可和履行；若因此给甲方或第三方造成损失的，乙方应全额赔偿甲方及第三方全部损失（包括但不限于直接经济损失，以及为此所支付的诉讼费、律师费、保全费、担保费、鉴定费、执行费、行政处罚费和后续所有可能因安全事故产生的赔偿款项等）。

7、乙方须做好施工全过程中相关工程资料的留存，须有施工现场的施工前后及期间相应节点的对比影像资料（特别是隐蔽工程及暂列金额工程）用于后期结算。因缺少影像资料造成无法办理相关工程内容结算的损失由乙方自行承担；

8、按甲方要求提供工程竣工资料，内容、要求及份数如下：

（1）工程竣工资料包括：

工程开、竣工报告；施工记录、工程检验与评定记录；设计变更通知；材料代用清单；重大补偿协议、合同等相关外协文件资料；材料、加工件出厂质量合格证明或试验报告；施工试验报告；施工缺陷处理明细表及附图；甲方与乙方往来的技术文件；声像资料素材；具体提供资料根据项目实际情况而定。

（2）要求：a. 在通过甲方运行单位进行的预验收后，乙方确认所承包的全部工程均达到质量标准，移交的工程资料齐备后，竣工验收报告，提交甲方竣工验收。

b. 竣工验收时，要首先核查乙方应移交的工程资料和施工记录（施工检查记录、隐蔽工程记录等）。工程资料不全或施工记录不能如实反映施工的实际情况的，则不能组织验收，由此影响到验收期限的延迟，乙方应承担违约责任以及向甲方赔偿由此造成的一切损失，且不免除乙方继续履行本施工合同的一切义务。

c. 本工程要求乙方进行有关声像素材的拍摄与初步整理。施工过程中，乙方必须对隐蔽工程、关键工序、重要工序及重要活动按照甲方相关拍摄要求完成本项目工程记录的过程拍摄，通过录像、图片等形式形成文件资料，并作为竣工验收资料的重要组成部分。

d. 竣工移交资料质量要求：档案归档率100%，资料准确率100%，案卷合格率100%。档案归档率100%：按甲方的档案相关管理规定移交的归档资料齐全、完整，一项不缺。电子版必须与纸质文件一致，不可遗漏。

（3）份数：竣工资料一式2份，至少包含一份原件。

（4）乙方提交的竣工资料的费用承担：由乙方自行承担。

9、乙方应履行的其他义务：

（1）为保证施工安全、质量、进度所采取的各种措施；办理各种施工手续；为保证正常施工进行的各种协调工作；缴纳相应税费及承担工作协调的费用。

（2）提供施工所需所有施工机具、人力及其他施工资源，为施工人员购买法律规定的各种保险。乙方应自行为所有施工人员依法购买工伤及意外等保险，如因未依法购买保险产生的全部法律后果及损失，均由乙方承担。

（3）负责对甲方供应的材料在指定交货地点的协调、交接验收及临时场地租赁、装卸，并负责运输至施工现场或材料站及进行现场保管；甲方供应的材料以外乙方供应的其他材料的采购、运输、保管。

（4）全部本体线路复测、基础开挖和浇筑、余土外运、甲方供应的材料的验收、现场材料的保管和运输、按运行单位要求完成标志牌、警示牌、相序牌的安装，工程相关试验、检测工作。电缆沟开挖及制作。

（5）工程安全质量监督检查、工程验收、环保、水保、劳动卫生、安全、档案等专项验收的自验和配合工作。

（6）配合中间验收、竣工预验收、竣工验收、系统调试、启动验收、保证线路畅通。

（7）乙方进场后应对线路走廊和工程本体进行看护和移交前的维护，并确保其在启动验收前满足设计及验收相关规程要求。

（8）负责工程竣工资料（含电子版）、声像资料的收集、整理、组卷、归档与移交。

（9）完成合同文件规定的、与本工程建设有关的一切工作内容。

10、其他采购文件中约定的乙方的权利和义务。

11、未经甲方书面同意，乙方不得转包、不得将本合同项下权利义务全部或部分转让、委托给任何第三方；否则甲方有权单方面解除本合同、并要求乙方向甲方支付合同签约价20%的违约金，并承担相应法律责任。

12、若乙方违反有关安全文明施工等要求，造成安全责任事故或者遭到行政处罚、刑事处罚的，甲方有权单方面解除本合同，并有权向乙方追偿由此产生的全部损失。

13、乙方应按照施工图纸、施工方案、技术规范、质量标准等要求，对施工过程中的材料、构件、设备等进行试验与检验，并提供检测报告，确保工程质量符合相关法律法规及甲方的要求。必要时，由甲方委托第三方检测单位，对甲方、监理人规定的相应材料、构件、设备进行质量检测，现场检测或送检均须有监理人见证，乙方承担相应检测服务费用，已包含在合同金额中。

14、乙方施工完毕或中途退场，或本合同以何种理由解除或终止，乙方应在接到甲方书面通知之日起五日内，负责将其所有自有物品、施工人员、施工机械、机具撤离甲方工地；逾期未撤离的，视为乙方放弃对物品的所有权作为垃圾抛弃，甲方有权依法采取强制措施，强行责令乙方退场所发生费用（包括垃圾处置费、甲方垫付的工人工资等费用）在乙方工程款中扣除，由此造成的经济损失和法律后果均由乙方完全承担，与甲方无关。

15、 按甲方和监理单位的指示和要求做好项目管理各项工作，确保项目质量、安全、进度、成本等。关于监理人派到本项目的总监理工程师（或专业监理工程师）人员信息等其他约定：见甲方与监理人就本工程签订的监理合同。
五、项目工期、实施地点、验收标准

1、工期：自合同签订之日起 60 天内完成所有项目工程内容并通过验收。具体开工日期以监理人下达的开工令为准。

2、实施地点：

3、验收标准：

3.1验收单位：甲方组织验收。如验收不合格，对甲方造成损失的，乙方应负责免费修复、重做，并赔偿甲方因此产生的一切损失；甲方不再另行付费。逾期修复、重做的，甲方有权委托第三方完成，所需费用由乙方承担。

3.2.验收标准：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

六、结算原则

本项目为单价计价合同，结算审计时根据实际完成且验收合格的工作量及投标清单报价据实结算，最终结算总价不超过签约合同价。

A、工程量清单计价部分结算价

结算总价=各分部分项工程结算价+措施项目费+其他项目费+规费+ 税金+分部分项工程量清单新增或变更等引起的增（减）子项结算价+合同约定的其他费用,具体结算办法如下：

1.1分部分项工程：

1.1.1按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）等约定的计量规则计算的实际合格工程量。

1.1.2已标价工程量清单子目结算工程量未超过已标价工程量115%的，子项综合单价以中标人报价时的分部分项工程量清单中子项中标综合单价为结算依据。

1.1.3已标价工程量清单子目结算工程量超过已标价工程量115%的，超出部分工程量乘以按〔相应子项中标综合单价*85%〕约定修正综合单价确定该部分分部分项工程结算价，未超出部分子项综合单价以中标人报价时的分部分项工程量清单中子项中标综合单价为结算依据。

1.2措施项目：

1.2.1无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，施工组织措施项目费均以投标时的施工组织措施项目费报价作为结算价（除安全文明施工费用外）。

1.2.2安全文明施工费按照《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建管〔2024〕38号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的规定进行结算。

1.2.3施工技术措施项目费：

（1）技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工技术措施项目费的报价作为结算价。

（2）技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，按照本章“四、结算原则”1.1分部分项工程计算原则执行。

1.3其他项目（如有）：

1.3.1材料（工程设备）暂估价：本工程所需材料、设备由中标人自行采购，所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件等要求，按照计量原则约定及对应定额消耗量确定的数量乘以监理人（如有）、发包人根据市场行情认质核价确定的价格进行结算。

1.3.2本工程采用专业工程暂估价或暂列金额采购的，结算时按实结算。其中以暂列金额采购的施工内容实施与否由甲方决定。

1.3.3暂列金额：甲方给出的暂列金额（如有）项目甲方有权全部使用、部分使用或完全不用；如需实施，须经过甲方确认，结算原则参照本比选文件结算条款执行，费用须经过甲方及结算审核单位审核。

1.4规费：按投标费率结算，若中标人的竞标总报价中规费费率高于规定费率，则以规定费率结算。

1.5税金：按投标费率结算，若中标人的竞标总报价中规费费率高于规定费率，则以规定费率结算。

1.6工程施工中如因设计变更发生的工程量增减或实施项目发生变化，在工程结算时根据甲方确认的竣工图和工程变更进行调整。其价格按下列办法确定：

1.6.1中标金额工程量清单中有相同项目的，按相应项目单价执行；

1.6.2中标金额工程量清单中有类似项目的，参照相应项目单价执行。

1.6.3已标价的工程量清单没有适用也没有类似于变更工程项目的，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市排水管网设施养护维修定额》（CQPWDE-2021）、《关于印发关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建【2019】143号）以及上述定额的综合解释及相关配套文件、比选文件、合同等相关规定进行组价。中标金额中没有的材料单价按施工期间重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》公布的信息价算数平均值执行，《重庆工程造价信息》没有的材料价格由中标人报甲方和监理人（若有）认质核价。组价后按中标金额与最高限价的下浮比例同比例下浮并经甲方审核后作为结算送审综合单价，最终结算综合单价以结算评审单位审核认定为准。

1.7合同约定其他费用：

1.7.1甲方要求中标人完成合同以外施工范围内或施工范围外但与本施工项目有密切关系的零星项目，中标人应接受甲方施工要求。

1.7.2工程实施过程中，发包人有权对本项目具体实施工程进行合理调整，对此造成的工程量增加或减少，由此带来的风险已进入本合同中，乙方不能对此有任何异议或者要求经济补偿。

B、全费用综合单价计价

全费用部分结算价=全费用工程量清单结算价+新增或变更等引起的增（减）子项结算价。

1.全费用工程量清单结算价

以乙方竞标报价时的工程量清单中子项全费用综合单价×工程量

工程量：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《重庆市建设工程工程量清单计价编制指南》、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）计量规则计算的实际合格工程量。

2.新增或变更等引起的增（减）子项结算价

发包人原因发生的工程变更、施工过程中出现新增项目价款结算办法：工程设计变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的，或工程施工中出现新项目，由乙方在该变更、新增项目启动前14日天内向监理人、发包人提出，经发包人、监理人审核同意后调整合同价款。调整方法如下：工程内容与投标报价的工程量清单中有相同的子项或类似子项，则按竞标时的相同子项或类似子项的全费用综合单价执行（类似子项的全费用综合单价由招标人审定）。

七、付款方式

1.履约保证金：本项目履约保证金为中标合同金额的5%。乙方应在结果公示期结束后10日内，通过现金转账形式或支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式向甲方缴纳履约保证金，逾期未缴纳视为乙方放弃中标资格。履约保证金在工程竣工验收合格后无息退还。

2.本项目签订合同后，乙方向甲方提供等额的预付款担保函和相应发票后，向乙方支付合同金额50%的预付款。

3.乙方完成项目施工图纸所示所有工程内容，且经甲方验收合格后，支付至合同金额的70%（同时扣除前期支付的预付款）。

4.本项目经验收合格后20日内，乙方向甲方提交合规结算资料，经甲方结算评审结束且收到质保金之后，向乙方支付至结算评审金额的100%。

5.本项目质量保证金为项目结算评审金额的3%，工程完成后经甲方验收合格且结算评审结束后，乙方通过现金转账形式向甲方足额缴纳质保金，待缺陷责任期满后无息退还（质量保修范围为乙方完成的所有工程内容）。本项目缺陷责任期从工程竣工验收合格之日起算24个月。质保期同缺陷责任期。

注：以上均为无息支付，每次支付工程款时，乙方必须按甲方要求提供足额有效的正规发票。否则甲方有权顺延支付合同款项，由此造成的一切损失由乙方自行承担。

八、争议的解决

甲乙双方在履行合同的过程中，发生纠纷时应友好协商，协商不成的双方均可向本工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、通知送达

双方一致确认本合同首部载明的通讯地址及联系方式为各方履行合同义务、解决合同争议时接收其他方文件信函或司法机关（法院、仲裁机构）诉讼、仲裁文书的唯一送达地址及联系方式。各方按上述通讯地址及联系方式送达相关文件的，如是专人送达，则收件人签收之日即视为送达之日，如是传真、短信、电子邮件送达的，则发出之日即视为送达之日，如是挂号邮寄（包括EMS）的则自挂号信件（包括EMS）发出之日起第五个工作日即视为送达之日，因受送达人拒收等原因导致文书未能送达或退回的，不影响送达效力。他人代签的，代签之日视为送达之日。任何一方如需变更上述送达地址的，应在变更后三个工作日内以书面形式将变更后的送达地址通知对方；未按前述约定方式变更的，上述送达地址仍为有效送达地址。

乙方通讯地址：
联系人：

联系电话：

十、附则

1、本合同书及附件；竞争性比选文件、中标通知书；乙方响应文件；其他合同文件等共同构成合同文件，上述文件互相补充和解释。

2、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同与补充协议冲突之处，以补充协议为准。

3、附件：大成湖社区党群服务中心改造项目中标清单。

4、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。

5、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有相同法律效力。

（以下无正文，为签章页）
甲方：重庆市沙坪坝区人民政府虎溪街道办事处  （盖章）   

法定代表人或授权代表人： 

联系地址：重庆市沙坪坝区大学城北路68号

联系方式：023-61691747

乙方：                （盖章） 
法定代表人或授权代表人：

开户行： 
开户账号：
联系地址：

联系人：

联系方式：                          

签订日期：   年   月   日

第七篇  竞标文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他服务资料（格式自拟）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件
五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

竞争性比选报价函

（比选人名称）：

我方收到                    （项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的竞标。

1、我方收到                 （项目名称）的比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）
  （¥
   元）的竞标总报价进行报价，其中安全文明施工费暂定金额为人民币     。该工程项目经理为       ；委托代理人为      。工期      ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 比选文件要求。
2、我方现提交的竞标文件为：竞标文件正本 1  份，副本  1 份，电子文档 1 份。

3、我方承诺：本次竞标的有效期为提交竞标文件截止时间起90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5、我方若成为中标人，将按照最终竞标结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

7、我方同意按竞争性比选文件规定，如果我方成为中标人，保证在接到中标通知书后，向比选代理机构交纳竞争性比选文件规定的比选代理服务费。

8、我方未为比选项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

竞标人（公章）或自然人签字：

地址：  

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

                                                  年   月   日

（二）已标价工程量清单
（二）其他服务资料（格式自拟）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目名称：

	序号
	商务需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


竞标人：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（竞标人公章）                                 （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.响应情况栏中应当注明具体内容。

（二）其它商务优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：                                                

致：                     （比选人名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （竞标人名称）任    （职务名称）职务，是（竞标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （竞标人公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署竞标文件的可不填写法定代表人电话和电子邮箱）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：                    

致：                     （比选人名称）：

            （竞标人法定代表人名称）是                    （竞标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 竞标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（竞标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署竞标文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署竞标文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函

项目名称：                    

致                   （比选人名称）：

                      （竞标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目比选活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在比选项目评审（评标）环节结束后，随时接受比选人、比选代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（竞标人公章）

年   月   日

特定资格条件证书或证明文件

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）

附件：

比选文件发售登记表

	项目编号
	

	项目名称
	

	竞标人名称
	（竞标人公章）

	联系人
	
	手机
	

	办公电话
	

	单位地址
	

	备注
	[image: image1.jpg]N




	1.为方便竞标人报名，推荐使用微信支付，备注公司及项目简称。
2.扫描二维码后的相关信息请按要求填写。
3.比选文件发售登记表盖章件可删除备注行内容。




