网上竞采文件

（最低价评审法）

竞采项目名称：恒荣半岛小区东舍北苑组团消防地下管网设施设备改造项目

采 购 人：六盘水金地嘉仁物业服务有限公司荣昌分公司

采购代理机构：重庆嘉业建设工程咨询有限公司

2025年7月

- 目   录

第一篇  竞采邀请书	- 4 -

一、竞采内容	- 4 -

二、资金来源	- 4 -

三、供应商资格条件	- 4 -

四、竞采文件相关说明	- 4 -

五、线上报价及线下竞采程序	- 5 -

六、保证金	- 5 -

七、其它有关规定	- 6 -

八、联系方式	- 7 -

第二篇  竞采项目技术（质量）需求	- 8 -

一 、项目基本情况	- 8 -

二、总体要求	- 8 -

三、工程量清单	- 8 -

四、项目要求	- 8 -

五、技术标准和要求	- 12 -

六、现场踏勘	- 14 -

第三篇  竞采项目服务需求	- 16 -

一、项目工期、项目地点及验收方式	- 16 -

二、质量要求及缺陷责任期	- 16 -

三、报价要求	- 16 -

四、结算原则	- 19 -

五、履约担保	- 19 -

六、付款方式	- 21 -

七、其它	- 21 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	- 22 -

一、采购程序	- 22 -

二、评审标准	- 23 -

三、无效报价	- 23 -

四、采购终止	- 24 -

第五篇  供应商须知	- 25 -

一、竞采费用	- 25 -

二、竞采文件	- 25 -

三、竞采要求	- 25 -

第六篇  合同草案条款	- 30 -

第七篇 响应文件格式要求	- 60 -

一、经济部分	- 63 -

二、技术（质量）部分	- 65 -

三、服务部分	- 71 -

四、资格条件及其他	- 73 -

五、其他资料	- 78 -

附件 重庆嘉业建设工程咨询有限公司采购文件发售登记表	- 83 -

## 第一篇  竞采邀请书

重庆嘉业建设工程咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受 六盘水金地嘉仁物业服务有限公司荣昌分公司（以下简称：采购人）的委托，对恒荣半岛小区东舍北苑组团消防地下管网设施设备改造项目进行竞价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

### 一、竞采内容

| 包号及名称 | 最高限价（元） | 保证金 （元） | 成交供应商数量 （名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荣半岛小区东舍北苑组团消防地下管网设施设备改造项目 | 406793.07 | 6000 | 1 | 建筑业 |

### 二、资金来源

预算金额406793.07元。

### 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业，供应商出具中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函。（注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；

（三）本项目的特定资格要求：具备建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级及以上资质。

供应商须在响应文件提供有效的资质证书复印件（或扫描件)，加盖供应商鲜章。

### 四、竞采文件相关说明

（一）供应商应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商。

（二）凡有意参加竞采的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上下载并查看本项目需求文件以及变更公告等网上竞采前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有竞采实质性要求内容。

（三）采购公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）报名及竞采文件发售

1.采购文件发售期：2025年7月21日至2025年7月24日18:00（工作时间）。

2.采购文件售价：人民币500.00元/份（售后不退）。

3.报名及采购文件购买方式：在报名和采购文件发售期内供应商扫描二维码缴纳报名费，填写《重庆嘉业建设工程咨询有限公司采购文件发售登记表》（加盖供应商公章,格式详见附件），将报名费转账凭据及发售登记表扫描件发送至邮箱3410598014@qq.com，邮件主题为：项目名称+供应商名称报名资料。发送邮箱后请与代理机构确认是否报名成功，未在规定时间内发送邮件的视为未报名，响应文件概不接受，一切损失由供应商自行承担。

### 五、线上报价及线下竞采程序

（一）线上报价

1.线上报价时间：2025年7月25日9:00至10:00。

2.线上报价要求：按本项目规定的时间在“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行网上报价及上传电子响应文件（网上上传的响应文件电子档应与现场递交纸质版响应文件一致），未在规定时间内报价及上传电子响应文件的供应商将为无效供应商。

（二）线下递交响应文件要求

1.响应文件线下递交时间：2025年7月25日10：00至10：30

2.响应文件线下截止时间：2025年7月25日10：30

3.线下竞采开始时间： 2025年7月25日10：30

4.线下响应文件现场递交地点：重庆市荣昌区瑞尔国际3号楼6-2

（三）供应商须满足以下四点要求，其响应文件才被接受：

1.按时在“行采家”平台（http://www.gec123.com）网上竞采报名，并上传了响应文件电子档；

2.在采购文件发售期内，按时间要求将《重庆嘉业建设工程咨询有限公司采购文件发售登记表》（详见附件）（加盖供应商公章）扫描后发送至邮箱3410598014@qq.com；

3.按时在线下竞采地点递交了纸质版响应文件；

4.按时足额缴纳了保证金。

注：未按以上要求递交相关资料的供应商，将无法成为成交供应商。

（四）供应商须在平台上报价并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

（五）无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

### 六、保证金

（一）保证金递交

1.供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、竞采内容），并汇至以下指定账户，保证金的到账截止时间同提交响应文件截止时间。

保证金账户：

户 名：重庆嘉业建设工程咨询有限公司

开户行：重庆农村商业银行股份有限公司重庆荣昌支行

保证金账号：1905010120010004508

转款备注：恒荣半岛小区东舍北苑组团消防地下管网设施设备改造项目保证金(可简写)。未备注者，以未交纳采购保证金处理。

2、各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求；请供应商使用网银或柜台转帐的方式缴纳保证金，不要通过第三方支付平台缴纳保证金（如：微信支付、支付宝等方式），如果由于供应商使用第三方支付平台导致来款信息不明确，导致无法询价和无法退付保证金等后果由供应商自行承担。

3.保证金必须按采购文件规定的时间和金额缴纳。

- （二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发出后，由重庆嘉业建设工程咨询有限公司在5个工作日内退还至供应商的“开户许可证”基本账户上。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商和采购人签订合同后，由重庆嘉业建设工程咨询有限公司在5个工作日内退还至成交供应商的“开户许可证”基本账户上。

3.项目流标的保证金，由重庆嘉业建设工程咨询有限公司在开标结束后5个工作日内退还至供应商的“开户许可证”基本账户上；未参与采购的供应商的保证金，由重庆嘉业建设工程咨询有限公司收到手持件后，5个工作日内退还至供应商的“开户许可证”基本账户上。

特别提醒：为确保保证金按规定时间退还，自采购合同签订之日起2个工作日内，成交供应商应将合同原件送达重庆嘉业建设工程咨询有限公司，否则造成保证金延迟退还，责任自负。

保证金查询电话：023-61477444

### 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在“行采家”平台（https://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）竞采费用：无论竞采结果如何，供应商参与本项目竞采的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 八、联系方式

（一）采购人：六盘水金地嘉仁物业服务有限公司荣昌分公司

联系人：段老师

电  话：46757617

地  址：重庆市荣昌区

（二）采购代理机构：重庆嘉业建设工程咨询有限公司

联系人：牛老师

电  话：023-61477444

地  址：重庆市荣昌区瑞尔国际3号楼6-2

## 第二篇  竞采项目技术（质量）需求

### 一 、项目基本情况

| 序号 | 项目名称 | 工程规模 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒荣半岛小区东舍北苑组团消防地下管网设施设备改造项目 | 消防地下管网设施设备改造 |  |

### 二、总体要求

1、承包范围具体以采购人发布的工程量清单为准。

2、质量要求：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

### 三、工程量清单

按本次发布的工程量清单为准。

注：工程量清单详见采购公告附件。

### 四、项目要求

成交供应商放弃成交项目，无正当理由不与采购人签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不提交履约担保的，取消其成交资格，保证金不予退还，给采购人的损失超过保证金数额的，成交供应商应对超过部分予以赔偿。供应商应对上述采购要求在响应文件中无条件予以响应。

1.营业执照及安全生产条件

（1）具备有效的营业执照。

供应商须在响应文件提供有效的营业执照复印件。

（2）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理具备由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。

供应商须在响应文件提供有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书复印件。

2.投标截止日投标资格情况：

供应商自行承诺（格式自拟）不得存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

（6）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（8）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（9）供应商或其法定代表人、拟委任的项目经理、拟委任的技术负责人在近5年内有行贿犯罪行为的。

供应商须在响应文件提供承诺。

3.项目经理资格

3.1供应商拟派的项目经理必须已在供应商本单位注册并应具有机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格。

3.2项目经理承诺要求：供应商须承诺拟派项目经理按注册建造师的相关规定到岗履职和未被禁止参与投标。

3.2.1到岗履职承诺要求：承诺拟派项目经理成交后在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与响应文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给采购人造成损失的，供应商依法承担违约赔偿责任。拟派项目经理成交后不得随意更换。

3.2.2未被禁止参与投标承诺要求：承诺拟派项目经理未被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务。若被暂停在渝承揽新业务但仍参加投标，将被否决投标；已取得中标候选人资格或中标资格的，采购人有权取消其成交候选人资格或成交资格；给采购人造成损失的，供应商依法承担违约赔偿责任。

3.2.3项目经理的其它承诺要求：为保证供应商拟派的项目经理到本项目到岗履职，供应商还需承诺：

若供应商拟派本项目的项目经理有在其他项目任职的情形的（或有在其他项目中标或拟中标的情形的），应在收到成交通知书后10日内，办理完成放弃在其他项目任职的手续（或办理完成放弃在其他项目中标或拟中标的手续），采购人在合同签订前有权对供应商拟派项目经理在其他项目的任职情形（或在其他项目的中标或拟中标情形）进行核查，若与供应商承诺内容不符或供应商未在上述时间内按照采购文件规定递交放弃在其他项目任职、中标或拟中标的相关资料，视为供应商放弃成交资格。在合同签订时，供应商需确保拟派项目经理符合《建筑施工企业项目经理资质管理办法》规定的项目经理任职条件，否则视为供应商放弃成交资格。

放弃在其他项目任职的需提供：①经业主或建设单位同意任职变更的文件；②负责项目监管的行业行政主管部门出具同意任职变更的证明材料。

放弃在其他项目中标或拟中标的需提供：①经中标或拟中标的其他项目建设单位同意的放弃中标函。

3.2.4未提供上述承诺或承诺内容不符合要求的，由评标委员会作否决投标处理。

供应商须在响应文件提供有效的拟派项目经理身份证、建造师注册证、供应商为其缴纳的养老保险证明材料复印件并盖单位法人章，拟派项目经理到岗履职和未被禁止参与投标的承诺原件（以上承诺，自行承诺格式自拟）。

注：（1）提供拟派的项目经理为一级建造师或重庆市二级建造师注册人员的，必须提供建造师电子注册证书，且该建造师电子注册证书须由建造师本人在个人签名处手写本人签名。

（2）重庆市以外的省级住房城乡建设主管部门对二级建造师电子注册证书使用有明确规定的，从其规定。未规定使用电子注册证书的，可提供纸质证书复印件。

4.其他要求

（1）技术负责人（1人）：

应具有工程类中级及以上技术职称。

①供应商须在响应文件提供拟派技术负责人身份证、职称证及供应商本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件。否则，将由评标委员会作否决投标处理。

②供应商须在响应文件提供拟派项目技术负责人到岗履职和未被禁止参与投标的承诺（自行承诺格式自拟）。

（2）主要管理人员：

供应商自行承诺成交后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供供应商为其缴纳的养老保险证明材料。成交后不能满足该要求的，取消其成交资格，给采购人造成损失的，供应商依法承担违约赔偿责任。

供应商须在响应文件提供承诺，格式自拟。

（3）委托代理人：提供授权委托书。

特别说明：

（1）上述1～4条所须提交的相关证明材料复印件均应加盖供应商单位公章并装入响应文件中。上述1～4条，有一条不满足则响应文件由评标委员会作否决投标处理。

（2）供应商须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形（自行承诺格式自拟）。采购人在合同签订前均有权对供应商提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消其成交资格，并按相关法律法规报监督部门处理，供应商承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

（3）供应商拟派本项目人员均需自行承诺无行贿受贿不良记录和无在建工程承诺。

（4）本竞采文件中所要求的人员养老保险证明要求如下：

①社会单位提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。

②项目经理、项目技术负责人的连续养老保险证明期限须包含2025年1月至2025年6月。养老保险证明原件必须加盖社保部门公章，提供的养老保险参保证明（个人）须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间）。为确保对所有供应商的公开、公平、公正，供应商如果提供网上打印的养老保险证明材料含有电子印章且提供了该地区政府或人社局发布的相关推行参保人员社保证明电子化的佐证材料（可不要求为原件，但必须网上能查询文件属实），可视为原件，不需加盖社保部门公章，采购有效，否则由评标委员会作否决投标处理。

（二）施工要求

1、成交供应商应自行完成施工相关手续的报备及审批，因施工工程手续未完善造成工程延误或停工，由成交供应商承担一切法律及经济责任。

2、成交供应商施工前应充分了解施工现场周边环境及设施设备，成交后需与采购人协调按相关规范解决施工用电、用水等施工生产条件。

（三）安全要求

成交供应商应遵守安全生产的有关管理规定，建立完善的安全管控体系，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。应派遣有丰富经验和相应能力的工程师进行现场组织施工，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。

### 五、技术标准和要求

1、技术标准和要求以本工程设计施工为准。

2、按国家及重庆市相关设计、施工验收规范及标准执行。

3、本项目所采用技术、工艺和产品等必须执行重庆市住房和城乡建设委员会关于发布重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术系列通告的规定。

4、技术部分的装订要求：

《技术方案》按照第七篇规定格式装订成册，原则上应编制目录（但不得将目录编制作为评审因素）。（技术方案原则上不超过 300 页，但不得将页数作为评审因素。）

5、技术方案评审：

| 技术方案评审标准 | 技术方案形式要求 | 是否符合技术部分的规定：符合/不符合 本技术方案不得显示与本工程无关内容，否则由竞采小组作否决投标处理。 |
| --- | --- | --- |
|  | 编制依据 | 是否满足本工程需求：符合/不符合 包括但不限于以下内容：方案引据规范依据和编制。针对本项目实施具体位置，编制施工整体组织及规划方案进行综合评审。 |
|  | 工程基本情况 | 是否满足本工程需求：符合/不符合 工程建筑基本情况，待整改问题描述，工程难点及应对措施。 |
|  | 施工布署 | 是否满足本工程需求：符合/不符合 提供相对应的临时用地表，说明临时设施加工场地、办公室、机具用房、材料仓库等设施的情况和布置；施工管理的组织机构模式是否科学，人员分工是否明确，岗位责任制是否健全；主要管理人员的能力和数量上是否满足施工及相关文件要求；施工准备，包含人员配备准备和材料计划准备，施工机具配置计划准备；5S目视化管理。 |
|  | 施工方案与现场环境措施 | 是否满足本工程需求：符合/不符合 包括但不限于以下内容：有施工总体安排和施工方法施工顺序安排合理，针对项目使用功能和位置，提供现场踏勘相关信息（提供3处及以上现场带时间、地点的水印照片，照片应与实际现场相符）。并对施工现场环境和材料堆放场地、交通情况等有充分的了解，提供有利于相应的环境保护组织机构，并识别评价环境影响因素，制定相应预防控制措施，切合实际。根据项目特征提供2处及以上材料堆放位置的带时间、地点的水印照片，结合照片提出合理说明（照片应与实际现场相符）。说明中须包含如何保证材料安全及交通安全。在施工过程中须采取有效的措施防止施工中的有毒、有害物质对环境污染；采取有效的措施防止扬尘、噪音和汽油等物质对大气的污染；施工产生的废渣有合理的处理方案；具有减少施工对周边环境的影响措施。 |
|  | 工期管理与控制 | 是否满足本工程需求：符合/不符合 包括但不限于以下内容：须明确满足竞采文件要求的工期，且使用横道图方式明确各部分施工节点及总工期的要求，总进度计划是否满足本工程要求，各关键线路及节点须清晰、准确、完整、可操作性强、工期保证措施可靠、控制措施得力进行综合评审。 |
|  | 质量保证体系及措施 | 是否满足本工程需求：符合/不符合 包括但不限于以下内容：有健全的工程质量管理方案、质量目标保障措施明确，制定质量管理监督工作程序和管理职能要素分配，对抓好工程的原材料、半成品、成品质量有严格的质量监督控制措施、质量管理体系总体思路清晰、目标明确，（以质量控制程序图方式）进行综合评审。 |
|  | 安全作业施工方案 | 是否满足本工程需求：符合/不符合 包括但不限于以下内容：临时用电安全管理、临时用电设备使用要求，安全施工技术交底；具有项目风险预测机制、预防措施、应急预案，满足本工程要求进行综合评审。 |
|  | HSE（健康、安全、环境）管理与控制 | 是否满足本工程需求：符合/不符合 提供HSE组织机构及职责明确，资源配置明确，以表格形式列出配备施工用安全防护用品、医疗药品、机械设备、工具仪表、施工车辆等，有施工现场环境保护管理体系及措施，安全与环境保护事故应急预案和处置措施。 |
|  | 资源配备计划 | 是否满足本工程而求：符合/不符合 包括但不限于以下内容：投入本工程施工的机具和设备，在类型、规格型号、数量、年限方面能否完全满足施工需要。明确自有或租赁的支撑资料，并提供相对应的实物照片进行综合评审。 |
|  | 施工资料管理、培训、质保维修管理 | 是否满足本工程需求：符合/不符合 包括但不限于以下内容：资料管理方式及责任人；工程完工后，保修过程人员培训方式，维修方式方法明确。 |

### 六、现场踏勘

供应商应在递交响应文件前需自行到本项目现场进行勘察，对本项目现场及周边环境进行踏勘以了解本项目风险和义务，以便获取编制响应文件所需的所有资料，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境条件，踏勘现场所产生的费用由供应商自行承担。无论供应商是否踏勘过现场，均视为递交响应文件前已踏勘过现场并认可本项目施工现场符合本项目施工要求及条件。供应商在经过充分考虑后，必须在其响应文件中作出承诺已踏勘过现场并认可本项目施工要求、现场情况以及风险，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

### 第三篇  竞采项目服务需求

### 一、项目工期、项目地点及验收方式

（一）项目工期：  60  日历天内完成。

（二）项目地点：采购人指定地点。

（三）验收方式

1.施工过程应遵照现行国家有关及规程规范进行施工，按照有关要求进行检查验收。成交单位提供所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。

2.工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收，验收合格后双方认可签字。验收的相关费用由成交供应商负责。

### 二、质量要求及缺陷责任期

（一）质量要求：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

（二）缺陷责任期（工程质量保修期）：本工程质保期为24个月，承包人应按工程质量保修规定对承包的所有工程进行保修。

（三）保修期内，所有设备和施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费。

（四）保修期内，所有设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。

### 三、报价要求

1.供应商应按要求填写相应清单表格。供应商的竞采报价应是本工程合同段竞采范围内的全部工程的竞采报价，并以采购人在工程量清单中提出的单价和总价为依据。

2.供应商应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价和总价。供应商没有填入单价或总价的工程子目，采购人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。供应商在工程量清单中多报的子目和单价或总价发包人将不予接受，并将被视为重大偏差。

3.按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013），参考《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018)、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018)、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQSXDE-2018)、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018)、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018) 和《重庆市建设工程施工机械台班定额》、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2018〕195号）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）及其配套、修改、调整文件进行编制，其他内容仍按《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35号）及其配套、修改、调整文件执行，人工及材料价格各供应商结合自身实力、市场行情自主合理报价。

4.本工程工程量为暂定工程量，结算时据实结算。

5.安全文明施工费：

5.1根据 《重庆城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建管〔2024〕38 号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。

5.2本工程安全文明施工费由采购人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建管〔2024〕38 号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143 号）的相关规定和费用标准单列计算，与最高限价一起公布。供应商须在竞采报价函中明确安全文明施工费专款专用，否则视为对采购文件不作实质性响应，其响应文件由竞采小组作否决投标处理。《竞采报价函》中的安全文明施工费金额或工程量清单中安全文明施工费的汇总金额未按照采购人给出的暂定金额填报的，其响应文件由评标委员会作否决投标处理。注：采用全费用清单计价的项目，安全文明施工费仅针对《竞采报价函》中的安全文明施工费进行评审。

6.本项目质量检测按照渝建〔2015〕420号文件执行，检测费由采购人支付。

7.本工程所产生的建筑垃圾外运距离包干，渣场由各供应商自行解决，采购人不负责。

8.本项目所采用技术、工艺和产品等必须执行重庆市住房和城乡建设委员会关于发布《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）（渝建发〔2019〕25号）的规定。

9.本工程主体结构若需混凝土，则必须使用商品混凝土，不得自建搅拌站。

10.采购人在工程量清单中所列出的清单编码、项目名称、项目特征及主要工程内容、计量单位、工程量、暂列及暂定金额、暂估价、清单填报顺序等供应商不得修改。

11.本工程采购将对竞采总报价及所有子目单项报价设置最高限价，最高限价为大写：肆拾万零陆仟柒佰玖拾叁元零柒分（小写：406793.07 元），其中含暂定安全文明施工费壹万贰仟壹佰贰拾玖元贰角柒分元（大写：12129.27元）。供应商填写的竞采总报价及子目单项报价均不得超过采购人公布的最高限价。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

12.不平衡报价：关于不平衡报价的约定，供应商需按照采购人所发出的竞采清单所示内容逐一进行填写，供应商在本项目投标工程量清单中，实行子目单项报价按最高限价均衡下浮并自行填报单价下浮率，任意两项子目单价下浮率的最高和最低差值不超过5%（含5%）（其中暂定金额（暂列金）必须按照采购人给定的金额填报，不计入不平衡报价中。）供应商须作出响应。否则由评标委员会作否决投标处理。

13.不允许负数报价：供应商的各项报价不得为负数。采购人在发出成交通知书前将对成交人的各项报价进行复核，若发现成交人各项报价中存在负数报价的情形，采购人按相关规定取消其成交资格，其保证金不予退还，成交人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。供应商须作出响应。

14.其他说明：

（1）供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、地质情况、进出场道路、拆迁干扰、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视上述情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

（2）为了不受停电影响延误工期，承包人应自行预备柴油发电机组，自备发电机的功率应与工程需用电力负荷相适应，确保施工期间能正常使用，费用自理，电费价差不作调整。供应商自行负责水、电的（由接口点至各施工区域）接入，接入所有费用及相关用水用电等费用由供应商承担，综合考虑在竞采报价中。成交后，该费用不另行支付。承包人应自行准备抽水设备和蓄水池，并考虑水压不足的加压措施，并将费用综合考虑在竞采报价中，一旦成交，采购人不另行支付由于水压不足引起的相关索赔费用。

（3）施工配合费由各供应商自行测算计入本次竞采报价内，成交后不再计取。

（4）弃土/取土地点由供应商自定。

### 四、结算原则

合同竣工结算价=Σ分部分项工程结算价+Σ措施项目结算价+Σ其他项目结算价±Σ价格调整（如有）±Σ变更、索赔与现场签证结算价±Σ奖励、罚金、违约金及其他费用+Σ规费+Σ税金。

具体结算办法如下：

（1）分部分项工程：

①已标价工程量清单子目综合单价按合同约定无需调整的，以按照竣工图和专用合同条款第12.3.1项〔计量原则〕约定确定的工程量乘以相应的已标价工程量清单子目综合单价确定该部分分部分项工程结算价；

②需要对没有填入综合单价或总额价的子目项目进行扣减的，专用合同条款第12.3.1项〔计量原则〕约定确定的工程量乘以按照专用合同条款10.4.1〔变更估价原则〕（3）目约定的综合单价进行扣减；

③合同、已标价工程量清单和招标文件另有约定的，按照其约定执行。

（2）措施项目：

①已标价工程量清单范围内以项为计量单位的措施项目费（安全文明施工费除外）包干使用；不以项为计量单位的措施项目费按专用合同条款第14.2.1项〔竣工结算办理办法〕分部分项约定执行。

②工程变更引起施工方案改变使措施项目发生变化的，经监理人、发包人确定后可对按专用合同条款第10.4.3项约定执行。

③安全文明施工费按照《重庆城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建管〔2024〕38 号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管〔2020〕97号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的规定进行结算。

（3）其他项目：

①材料（工程设备）暂估价：按照专用合同条款〔计量原则〕约定及对应定额消耗量确定的数量乘以监理人、工程量清单施工阶段工程造价全过程控制单位（跟审单位）、发包人根据市场行情认质核价确定的价格进行结算。

②专业工程暂估价：

1）对于不属于依法必须招标的暂估价项目：按发包人审定的价格进行结算。

2）对于依法必须招标的暂估价项目：达到招标规模标准的暂估价内容，包括专业工程暂估价和材料设备暂估价均应招标确定，并按暂估价招标文件约定结算。

3）总承包服务费：总承包服务费包干使用，结算时不作调整。

（4）价格调整：按照专用合同条款〔价格调整〕约定约定执行。

（5）工程变更、索赔与现场签证：

1）工程变更：按照专用合同条款〔变更估价原则〕约定确定为总价包干的，按审定包干总价计入结算；其余项目按照有效的竣工结算资料和专用合同条款〔计量原则〕约定确定的工程量乘以相应的按照专用合同条款〔变更估价原则〕约定确定综合单价来确定该部分结算价。

2）索赔：按照专用合同条款〔变更估价原则〕和专用合同条款〔竣工结算办法〕约定执行。

3）现场签证：按照专用合同条款〔变更估价原则〕和专用合同条款〔竣工结算办法〕约定执行。

（6）奖励、罚金、违约金及其他费用：按实进行结算。

（7）规费：已标价工程量清单中规费费用按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）执行。

（8）税金：包含增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加以及环境保护税。其中增值税按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）规定执行，环境保护税按实结算。

### 五、履约担保

1、成交供应商是否提供履约担保：提供。

2、成交供应商提供履约担保的形式、金额及期限：

（1）履约保证金的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付。

（2）履约保证金的金额：成交金额的10﹪。

3、履约保证金提交的时间：

成交供应商在收到成交通知书后务必在二十日内缴清履约保证金并完成合同签订，否则采购人将取消其成交资格。

4、履约担保的期限：自提交履约担保之日起至竣工验收合格之日止。

5、履约保证金的退还：采用银行转账担保的，工程合同完工验收合格后14天内无息退还；采用银行保函的，保函有效期必须在合同完工验收合格之日，合格后自动失效；若施工单位未在保函到期前续保，履约保证金在施工款中扣除。

### 六、付款方式

工程竣工验收合格后且相关单位审计完成后（以住建委大修资金到位后）30日内付至审定金额的100%；付款前成交供应商缴纳审定金额的3%作为质量保证金，待质保期满后扣除相应款项（如有）后无息退还。。

### 七、其它

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款中的承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞采文件的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

### 一、采购程序

（一）竞采按竞采文件规定的时间和地点进行。

（二）由本项目竞采小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和竞采文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 保证金 |  | 按照竞采文件要求足额交纳所参与包的保证金。 |

注：

①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

- 实质性响应审查。依据竞采文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞采文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞采文件的实质性要求作出响应。实质性响应审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞采文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章、逐页盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞采文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 符合竞采文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 竞采文件第二篇、第三篇规定的竞采内容进行实质性响应。 |
|  |  | 竞采有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）在评审过程中任何一方不得向他人透露与评审有关的服务资料、价格或其他信息。

- 评审的依据为竞采文件和响应文件（含有效的补充文件）。竞采小组判断响应文件对竞采购文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 二、评审标准

（一）竞采小组将依照本竞采文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足符合实质性响应要求的供应商所提交的报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

注：政策性扣减方式

1.供应商为非联合体参与谈判的，对小微型企业给予 0 %（本项目专门面向中小微企业采购）的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（二）若供应商的报价经扣减后价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的报价。

### 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的、逐页盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商必须按竞采工程量清单填报价格并填报单价下浮率。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与竞采工程量清单一致。否则交由评标委员会作否决投标处理。

（七）关于不平衡报价的约定，供应商需按照采购人所发出的竞采清单所示内容逐一进行填写，供应商在本项目投标工程量清单中，实行子目单项报价按最高限价均衡下浮，任意两项子目单价下浮率的最高和最低差值不超过5%（含5%）（其中暂定金额（暂列金）必须按照采购人给定的金额填报，不计入不平衡报价中。）否则由评标委员会作否决投标处理。

（八）竞采文件中相关约定或相关承诺或其他应当否决投标情形。

（九）供应商不接受竞采小组修正后的价格的；

（十）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（十一）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十二）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十三）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十四）法律、法规和竞采文件规定的其他无效情形。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞价采购人人式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第五篇  供应商须知

### 一、竞采费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论竞采结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞采文件

（一）竞采文件由竞采邀请书、竞采项目技术（质量）需求、竞采项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞采文件不可分割的部分。

（三）竞采文件的解释

供应商如对竞采文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间2个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞采文件。一经进入竞采程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞采文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞采文件中，竞采小组根据与供应商进行竞采可能实质性变动的内容为竞采文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞采文件和响应文件（含有效的书面承诺）。竞采小组判断响应文件对竞采文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 三、竞采要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞采文件的要求编制响应文件，并对竞采文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件按照“第七篇响应文件格式”规定装订成册，同时应编制完整的页码、目录。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订成册，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.竞采有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。供应商自行在第七章响应文件格式要求的竞采报价函中第9其他补充说明中填报，否则由评标委员会作否决投标处理。

- （二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3.保证金的有效期限在报价有效期过后三十天继续有效。

（三）联合体

本项目不接受联合体。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.竞采小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.供应商须在平台报名并上传盖章后的响应文件电子文档一份，线下竞采时提供响应文件一式三份，其中正本一份，副本两份（网上上传的响应文件电子档应与现场递交纸质版响应文件一致。）响应文件的正本、副本均应密封送达竞采地点，应在封套上注明竞采项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

2.在网上电子文档及响应文件正本中，竞采文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章，响应文件每一页均应加盖供应商鲜章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本均应密封送达线下竞采地点，响应文件正本、副本应单独装订成册并在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与竞采，应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权竞采小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（二）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞采文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞采文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

八、项目验收

合同执行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

九、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下工程采购标准执行，不足3000元按3000元计取。

| 采购类型 成交金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程采购代理业务成交金额为100万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1.0万元

合计收费=1.0（万元）

不足3000元按3000元计算

服务费以现金、支票或电汇等形式支付。

成交供应商如未按上述规定缴付采购代理服务费，其保证金将不予退还。

## 第六篇  合同草案条款

附页：1、合同格式

第一节  合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就       施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                        。

2.工程地点：                                    。

3.工程立项批准文号：                              。

4.资金来源：                                   。

5.工程内容：                                   。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：                                   。

二、合同工期

计划开工日期：      年    月    日（具体开工时间以监理确认的开工令为准。）

计划竣工日期：      年    月    日（竣工日期以竣工报告时间为准。）

工期总日历天数：           日历天。

三、质量标准

符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写：                      ）(¥                     元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写：                      ） (¥                      元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写：                      ） (¥                      元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写：                      ） (¥                      元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写：                      ） (¥                      元)。

2.合同价格形式：                           。

五、项目经理

承包人项目经理：                              。

执业资格证号：                         。联系电话：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）相关方安全环境实施细则；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于       年   月    日签订。

十、签订地点

本合同在                  签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                 生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                       承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                              （签字）

组织机构代码：                        组织机构代码：

地  址：                              地  址：

邮政编码：                            邮政编码：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电  话：                             电  话：

传  真：                             传  真：

电子信箱：                           电子信箱：

开户银行：                           开户银行：

账  号：                             账  号：

第二节 通用合同条款

通用合同条款直接采用中华人民共和国住房和城乡建设部与国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）示范文本第二部分《通用合同条款》。

第三节 专用合同条款

[专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充的条款。]

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：补充协议、发包人或监理人发布的变更指示、工程签证、会议纪要、备忘录等。

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  招标人：

1.1.2.3  中标人：

1.1.2.6  监理人：

1.1.3  工程和设备

1.1.3.2  永久工程：

1.1.3.3  临时工程：

1.1.3.4  单位工程：    根据工程实际确定

1.1.3.10  永久占地：

1.1.3.11  临时占地：

1.1.4  日期

1.1.4.5 缺陷责任期：24个月

1.4  合同文件的优先顺序

合同文件的优先顺序：施工工程中的书面补充协议；本合同协议书；中标通知书；本合同专用条款；招标文件及附件；本合同通用条款；投标书及其附件；标准、规范及有关技术文件；图纸；已标价工程量清单及其单价分析表；经招标人和监理批准的施工组织设计和方案。

1.5  合同生效的条件

合同生效的条件：中标人提交履约保证金后，双方签订合同后生效。

1.6  图纸和中标人文件

1.6.1  招标人提供图纸的期限、数量：合同签订后2日内向中标人提供图纸肆套。

1.6.2  中标人提供的文件范围：按通用条款执行

中标人提供文件的期限、数量：根据实际需要确定

监理人批复中标人提供文件的期限：收到中标人提供的文件后7天内。

1.6.3  监理人签发图纸修改的期限：该项工作施工前7天。

2.  招标人义务

2.3  提供施工场地

招标人提供施工场地和有关资料的时间：发出开工通知前提供。

2.5组织设计交底

施工图纸到现场后48小时内，由监理单位组织相关人员进行图纸会审和技术交底。

2.8 其他义务

2.8.1双方约定招标人应做的其他工作：双方协商。

2.9 招标人委派的驻工地代表

姓名：       职务:

职权：代表招标人对本工程施工过程的质量、进度、造价、安全文明施工等进行监督和检查，协调解决由招标人处理的有关问题，并对工程质量和现场签证进行确认。

3.  监理人

3.1  监理人的职责和权力

姓名：         职务：

招标人委托的职权：对本工程的施工质量、进度、安全文明施工、合同管理等实施控制和监理。对隐蔽工程对施工质量进行验收，对施工环境进行协调、管理和处理。

4.  中标人

4.1  中标人的一般义务

4.1.8  为他人提供方便

中标人为他人提供条件的内容：配合附属工程施工单位施工。

中标人为他人提供条件可能发生费用的处理方法：由中标人自行承担。

4.1.9已竣工工程未交付招标人之前，中标人负责该工程以及相关设施的保护工作，保护期间发生损坏，中标人自费予以修复；已竣工的工程未交付招标人之前，中标人应负责成品保护工作，因保护不力造成的经济损失和责任由中标人承担。已完工程成品保护的特殊要求由中标人做出详细方案，并落实到位，确保成品完好，费用由中标人负担。

4.1.10.1遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知招标人。

①需要办理交通特别通行证时，由招标人协助，中标人负责办证；

②施工现场需要排放有害污水时，由中标人办理有关手续；

③施工噪音超过当地主管部门的规定时，由中标人提出措施；

以上所发生的费用由中标人自行承担。

4.1.10.2中标人应提出用水用电申请；编制施工组织设计或施工方案，报监理、招标人审批同意后实施，中标人承担所发生的一切费用。

4.1.10.3做好施工场地的地下管线、建筑物、构筑物的保护工作。各施工地点要设立明显的标志。如中标人未履行上述义务造成人员、车辆伤害，建筑物、地下管线的损坏，由中标人承担所发生的一切费用。

4.1.10.4中标人要遵守文明施工，遵守安全、环保、消防、保卫部门的有关规定，否则违章作业造成经济损失或责任，由中标人负责。

4.1.10.5工程施工结束，中标人应将剩余物资、材料和废品及时清除。工程竣工后，中标人应按招标人要求，限期将施工机具、器具、生活设施等物品及时移走。否则，招标人代为清除，其费用由中标人支付。

4.1.10.6中标人应建立完善的安全措施保证体系，招标人在施工过程中检查落实情况。

4.1.10.10应提供计划、报表的名称及完成时间：工程总进度计划按本专用条款第10条约定执行。

4.1.11中标人未能履行4.1.1-4.1.10款各项义务，造成招标人损失的，中标人赔偿招标人有关损失。

4.2 履约担保

1、履约保证金的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付。

2、履约保证金的金额：成交金额的10﹪。

3、履约保证金提交的时间：

成交供应商在收到成交通知书后务必在二十日内缴清履约保证金并完成合同签订，否则采购人将取消其成交资格。

4、履约担保的期限：自提交履约担保之日起至竣工验收合格之日止。

5、履约保证金的退还：采用银行转账担保的，工程合同完工验收合格后14天内无息退还；采用银行保函的，保函有效期必须在合同完工验收合格之日，合格后自动失效；若施工单位未在保函到期前续保，履约保证金在施工款中扣除。

4.3 分包

4.3.2  分包的内容

当事人约定某些非主体、非关键性工作分包给第三人：在满足相关法律、规范要求的前提下，除非得到招标人许可外不允许分包。

5.1  中标人提供的材料和工程设备

5.1.1  中标人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：所有进场材料、设备质量应符合国家现行质量验收标准，符合设计要求，所有材料设备必须经监理单位、招标人确认后才能进场。对未按上述要求采购、进场的材料、设备，招标人将拒绝用于本工程，并要求中标人自行无偿清退出场。由此造成的损失，概由中标人承担。

5.1.2  中标人报送监理人审批的时间：材料采购7日前报送采购计划予招标人、监理单位。

5.1.4本过程中中标人选用材料的品牌（厂家）的产品，应在采购前7日内将所采购材料（设备）的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标通知招标人，招标人收到中标人的通知后3日内予以确认。

承包人在本工程装修施工图范围内使用的所有设备、材料等须为符合设计要求、技术标准、本合同中相关规定、国家相关规定及规范要求，须具备质量合格书、安全产品认证书（如需）等合格证明。现场参建各方共同对材料进行认质，发包人有权拒绝承包人提供的不满足现场使用要求的材料。

承包人须严格按照施工图设计和国家、行业有关规定进行设备、材料采购，并提供相应的资料文件，包括但不限于：

（1）产品合格证明、型号证书、市场准入证明、生产许可证，产品质量承诺书、产品质保期售后服务承诺等。

（2）产品（商标）标识、产品质量保证文件、产品使用说明书、防伪说明。

（3）具有相应资质的检测机构出具的有效期内的产品形式检验合格证明。

（4）相应的产品标准或产品企业标准；有国家强制标准的，应符合国家强制标准。

（5）属国家生产许可证或强制认证管理的产品，需提交有效期内生产许可证或强制认证证书。

招标范围内的材料，除特别约定外，投标人所报的材料均为结算价格（包括采购、运输、保管等费用）。

未计价材料价格由投标人根据市场行情自行报价，中标后不作调整。

5.2  招标人提供的材料和工程设备

5.2.1 材料的名称、规格、数量和价格：

材料的交货方式、地点和日期：

工程设备的名称、规格、数量和价格：

工程设备的交货方式、地点和日期：

5.2.3  材料和工程设备的接收、运输与保管：

6.  施工设备和临时设施

6.1  中标人提供的施工设备和临时设施

6.1.2  中标人承担修建临时设施费用的范围：办理各项申请由中标人自行负责，招标人协助。中标人承担修建临时设施的费用，该笔费用已含在合同价款中不作调整。

临时占地的申请：中标人自行负责

临时占地相关费用：临时占地的费用已包含到中标人报价中，中标人自行负责。

工程现场施工及生活用水、用电由招标人现场指定接入点，施工单位自行敷设并承担相关费用（投标人在报价时此费用纳入投标总报价）。中标后不作调整。

施工过程中涉及的临设、环境保护、施工占道、交通组织（含临时交通标志）、地下管网探测及保护（保护按招标人要求实施，地下管网保护的地点、范围由投标人踏勘）等各种手续由中标人办理并承担相应费用。投标人在投标报价时应将该部分纳入总报价，中标后包干使用，不作调整。

成品保护由中标人负责，其费用由投标人自行现场踏勘后分析考虑，包含在投标报价中,中标后不作调整。

投标人应根据现场条件、工期要求在报价时考虑是否自备柴油发电机、二次加压设备、消防水池等措施和施工用电用水的接入费用。

6.2  招标人提供的施工设备和临时设施

无

7.  交通运输

7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人自行调查、自行办理出入施工现场所需的场内外相关批准手续并取得全部权利，发包人配合。因承包人未合理预见所增加的费用和延误的工期由承包人承担。

7.2场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工场地内、外的交通情况由承包人自行调查，并根据本合同工程的规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。承包人承担相关手续费用的建设费用，相关费用（含加固、维修、改造、修复、赔偿、交通干扰、弃渣等）已包含在合同总价中。

7.4  超大件和超重件的运输

道路和桥梁临时新建改造费用和其他有关费用的承担：无

8.  测量放线

8.1  施工控制网

8.1.1  招标人提供测量基准点、基准线和水准点的期限：开工7天内。

施工控制网的测设：中标人自行承担。

报监理人审批施工控制网资料的期限：开工通知后3天。

9.  施工安全、治安保卫和环境保护

9.1  招标人的施工安全责任

9.1.4  招标人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好招标人的施工安全责任。

9.2  中标人的施工安全责任

9.2.8  中标人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）等相关规定履行好中标人的施工安全责任。为确保施工期间安全，合同签订三日内中标人到现场与招标人共同商定施工时序，中标人按此时序调整施工组织方案和施工计划。

9.3  治安保卫

9.3.1  现场治安管理机构或联防组织的组建：由中标人自行准备。

9.3.3  施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：由中标人自行解决。

9.4  环境保护

9.4.7 中标人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。

10.  进度计划

10.1  合同进度计划

中标人编制施工方案的内容：同招标范围

中标人报送施工进度计划和施工方案的期限：同招投标文件，合同签订后10天内。

监理人批复施工进度计划和施工方案的期限： 监理人应在收到有关文件7天内批复或提出修改意见。

11.  开工和竣工

11.4  异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：  按重庆市气象部门公布的50年一遇的最大降水(雪)量等资料确认。

11.5中标人的工期延误

逾期竣工违约金的计算方法：           逾期天数 ×1000元/天

逾期竣工违约金的限额：     合同总价10%

11.6  中标人的工期提前

提前竣工的奖励办法： /

12.  暂停施工

12.1  中标人暂停施工的责任

中标人承担暂停施工责任的其他情形：              。

13.  工程质量

13.1  工程质量要求

本款补充13.1.4项：

13.1.4 在工程建设中，参建各方应严格执行以下规定（包括但不限于）：

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；

（2）《住房城乡建设部关于印发工程质量安全提升行动方案的通知》（建质〔2017〕57号）；

（3）《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）；

（4）《建设部关于贯彻执行建筑工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知》（建标〔2002〕212号）；

（5）《重庆市住房和城乡建设委员会关于印发<重庆市房屋建筑和市政基础设施工程质量常见问题防治要点（2019年版）>的通知》（渝建〔2019〕198号）；

（6）《关于印发<重庆市房屋建筑和市政基础设施工程预拌商品砂浆应用推进工作方案>的通知》（渝建〔2018〕375号）；

（7）《重庆市城乡建设委员会关于印发2018年房屋建筑和市政基础设施工程质量要点的通知》（渝建〔2018〕94号）；

（8）《重庆市城乡建设委员会关于进一步推广应用预拌商品砂浆的通知》（渝建〔2016〕318号）；

（9）《重庆市建设委员会关于发布<建筑工程施工质量验收规范用表（建筑节能分部工程）>和<建设工程技术用表（建筑节能工程）>的通知》（渝建发〔2008〕76号）；

（10）国家和本市现行有关建设工程质量验收标准、规范和要求；

（11）        。

承包人、监理人和发包人在工程建设中，应严格执行国家及重庆市现行标准，如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

13.2  中标人的质量检查

中标人提交工程质量保证措施文件的期限：合同签订后10天内。

15. 变更

15.1变更的范围与内容

变更的范围与内容变更的范围和内容以监理人发出的书面变更令为准。

15.3变更程序

15.3.2 变更估价

中标人提交变更报价书的期限：中标人应在收到变更指示或变更意向书后的7天内，向监理人提交变更报价书。

监理人商定或确定变更价格的期限：  监理人应在收到中标人变更报价书后的7天内完成价格核定报招标人审核同意后与中标人商定或确定变更价格。

15.4 变更估价原则

当发生工程变更时，工程量按 专用合同条款 12.3.1 项〔计量原则〕  规定的计算规则及已标价工程量清单规定的工程量计算规则计量，按以下办法计价：

10.4.1.1已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价计算；

10.4.1.2已标价工程量清单中有类似项目的，参考类似项目单价计算；

10.4.1.3已标价工程量清单中无相同项目亦无类似项目的，按照以下原则执行：

按《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市仿古建筑工程计价定额》（CQFGDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018） 、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市城市轨道交通工程计价定额》（CQGDDE-2018）、《重庆市爆破工程计价定额》（CQBPDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关配套文件进行组价并按承包人报价浮动率下浮（认质核价的设备和材料不参与浮动），经监理人、跟审单位、发包人审定后执行。

承包人报价浮动率按下列公式计算：承包人报价浮动率=（1-中标价/最高限价）×100%。

（1）人工单价：按开标当期《重庆工程造价信息》发布的项目所在地的人工单价执行。

（2）材料单价：

①按开标当期《重庆工程造价信息》发布的项目所在地的信息价执行；

②开标当期《重庆工程造价信息》中没有的，承包人投标报价中有的，按承包人投标报价中相同材料单价的最低值执行；

③开标当期《重庆工程造价信息》和承包人投标报价没有的，由承包人申报、监理人会同跟审单位、发包人根据市场行情认质核价确定。

（3）企业管理费和利润：按承包人投标报价中相同工程分类的费用标准执行（投标报价中费用标准高于《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准的，按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准执行）。

（4）规费：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准进行计算。

（5）税金：包含增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加以及环境保护税。其中增值税按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定及配套文件执行。

10.4.1.4已标价工程量清单中无相同项目亦无类似项目，也无定额可套用的，由承包人会同监理人、跟审单位、发包人按相关原则、编制方法编制补充定额（人工、材料、机械基价执行2018年计价定额的基价，2018年计价定额没有的基价，按市场价计），按照第10.4.1.3目约定执行；或参照重庆市场相同工作的市场价格上报监理人，最终价格按承包人、监理人、跟审单位、发包人共同询价确认的价格执行。

本款补充10.4.3项：

10.4.3工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交监理人审核报发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

（1）安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据现行安全文明施工费计取及管理政策规定及《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定执行；

（2）按照单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按照第10.4.1项〔变更估价原则〕约定执行；

（3）按总价（或系数）计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目费按承包人报价浮动率下浮后的金额计算；

（4）如果承包人未事前将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

15.5承包人的合理化建议

15.5.2  对中标人提出合理化建议的奖励方法：不采用 。

15.8 暂估价

暂估价由招标人认质认价办理结算。

16. 价格调整

16.1  物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方法：不执行。

17.  计量与支付

17.1  计量

17.1.3  计量周期

本合同的计量周期：      不执行    。

17.1.5  总价子目的计量

总价子目的计量方法：按照实际竣工验收工程量  。

17.2  预付款

17.2.1  预付款

预付款额度和预付方法：不支付预付款。

17.2.2  预付款保函

预付款保函的提交时间：无   。

17.2.3  预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：无   。

17.3  进度款

17.3.2  进度付款申请单

进度付款申请单的份数：3份

进度付款申请单的内容：

17.3.3工程款支付：

工程竣工验收合格后且相关单位审计完成后（以住建委大修资金到位后）30日内付至审定金额的100%；付款前成交供应商缴纳审定金额的3%作为质量保证金，待质保期满后扣除相应款项（如有）后无息退还。

17.4.1  质量保证金的金额或比例：审定金额的3% 。

17.5  竣工结算

合同竣工结算价=Σ分部分项工程结算价+Σ措施项目结算价+Σ其他项目结算价±Σ价格调整（如有）±Σ变更、索赔与现场签证结算价±Σ奖励、罚金、违约金及其他费用+Σ规费+Σ税金。

具体结算办法如下：

（1）分部分项工程：

①已标价工程量清单子目综合单价按合同约定无需调整的，以按照竣工图和专用合同条款第12.3.1项〔计量原则〕约定确定的工程量乘以相应的已标价工程量清单子目综合单价确定该部分分部分项工程结算价；

②需要对没有填入综合单价或总额价的子目项目进行扣减的，专用合同条款第12.3.1项〔计量原则〕约定确定的工程量乘以按照专用合同条款10.4.1〔变更估价原则〕（3）目约定的综合单价进行扣减；

③合同、已标价工程量清单和招标文件另有约定的，按照其约定执行。

（2）措施项目：

①已标价工程量清单范围内以项为计量单位的措施项目费（安全文明施工费除外）包干使用；不以项为计量单位的措施项目费按专用合同条款第14.2.1项〔竣工结算办理办法〕分部分项约定执行。

②工程变更引起施工方案改变使措施项目发生变化的，经监理人、发包人确定后可对按专用合同条款第10.4.3项约定执行。

③安全文明施工费按照《重庆城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建管〔2024〕38 号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管〔2020〕97号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的规定进行结算。

（3）其他项目：

①材料（工程设备）暂估价：按照专用合同条款〔计量原则〕约定及对应定额消耗量确定的数量乘以监理人、工程量清单施工阶段工程造价全过程控制单位（跟审单位）、发包人根据市场行情认质核价确定的价格进行结算。

②专业工程暂估价：

1）对于不属于依法必须招标的暂估价项目：按发包人审定的价格进行结算。

2）对于依法必须招标的暂估价项目：达到招标规模标准的暂估价内容，包括专业工程暂估价和材料设备暂估价均应招标确定，并按暂估价招标文件约定结算。

3）总承包服务费：总承包服务费包干使用，结算时不作调整。

（4）价格调整：按照专用合同条款〔价格调整〕约定约定执行。

（5）工程变更、索赔与现场签证：

1）工程变更：按照专用合同条款〔变更估价原则〕约定确定为总价包干的，按审定包干总价计入结算；其余项目按照有效的竣工结算资料和专用合同条款〔计量原则〕约定确定的工程量乘以相应的按照专用合同条款〔变更估价原则〕约定确定综合单价来确定该部分结算价。

2）索赔：按照专用合同条款〔变更估价原则〕和专用合同条款〔竣工结算办法〕约定执行。

3）现场签证：按照专用合同条款〔变更估价原则〕和专用合同条款〔竣工结算办法〕约定执行。

（6）奖励、罚金、违约金及其他费用：按实进行结算。

（7）规费：已标价工程量清单中规费费用按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）执行。

（8）税金：包含增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加以及环境保护税。其中增值税按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）规定执行，环境保护税按实结算。

17.6  最终结清

17.6.1  最终结清申请单

最终结清申请单的份数和提交期限：

18.  竣工验收

18.2  竣工验收申请报告

竣工资料内容：符合重庆市档案管理的规定。

竣工资料份数：一式二套。

18.3  验收

18.3.5  实际竣工日期：经验收合格工程的实际竣工日期以验收合格日为准，则在工程接收证书中写明验收合格日为实际竣工日期。

18.5  施工期运行

18.5.1  需要施工期运行单位工程或工程设备：无

18.6  试运行

18.6.1  试运行的组织及费用承担：不发生

18.7  竣工清场

18.7.1  竣工清场：中标人负责按照通用条款的要求在竣工验收前完成竣工清场相关工作及费用。

18.8  施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：执行通用条款。

19.  缺陷责任与保修责任

19.7  保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：按国家有关规定。

20.  保险

20.1  工程保险

投保人： 中标人应以招标人和中标人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险、以及以下所要求的各种保险，投保所需的费用已含在投标报价中，由中标人自行承担。

投保内容：按通用条款20.1、20.2、20.3、20.4、20.5条执行。

保险金额、保险费率和保险期限：按照有关法律规定。

20.4  第三者责任险

第三者责任险的保险费率：由中标人与保险人商议确定 。

第三者责任险的保险金额：由中标人与保险人商议确定 。

20.5  其他保险

需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等： 由中标人自行考虑确定，费用由中标人自行承担。

20.6  对各项保险的一般要求

20.6.1  保险凭证

保险条件：中标人应以招标人和中标人的共同名义对由中标人风险造成的事故提供保险。

中标人提交保险凭证的期限：合同签订日起14天以内。

20.6.4  对各项保险的一般要求

保险金不足以补偿损失时，应由中标人和(或)招标人负责补偿的范围与金额：永久工程损失保险赔偿与实际损失的差额由中标人补偿，临时工程、施工设备和施工人员损失保险赔偿与实际损失的差额由中标人补偿。

21.  不可抗力

21.1  不可抗力的确认

不可抗力的范围：按通用条款执行。

21.3  不可抗力后果及其处理

21.3.1  不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担： 按通用条款执行。

22.3 竣工时间延误罚款

22.3.1、凡因发包人重大设计变更或不可抗力造成的工期延误，均应在工期延误部分的施工内容后的第一个验收程序验收前延期签单，在结算审计时提交审计部门。

22.3.2、所有延期违约金由审计单位审定并体现在审计报告中。

22.4中标人在施工过程中，未经招标人同意，不得擅自更改投标文件中填报的项目经理、项目技术负责人，否则招标人有权终止施工合同，没收履约保证金，中标人给招标人造成的损失超过履约保证金的，还应对超过部分进行赔偿。

22.5技术措施费包干使用。

22.6承包人不得拖欠民工工资，如因承包人原因拖欠民工工资或劳务费结算等发生纠纷 ,应按重庆市有关政策规定承担责任外，发包人有权从承包人应得的任何工程款项中扣出，并直接支付给农民工。

22.7本工程严禁挂靠、转包及违法分包，承包人必须以本企业建制的项目管理班子和施工力量为承建主体，否则，在履行施工合同阶段，发包人有权终止承包合同，追究承包人相应的法律责任。

23.仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列（2）方式解决。

（1）向重庆仲裁委员会建设工程仲裁院申请仲裁；

（2）向荣昌区人民法院起诉。

第四节  合同附件格式

附件1：工程质量保修书

附件2：廉政责任书

附件3：安全文明生产协议

附件4：农民工工资支付承诺

附件1：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和国家相关部门工程质量保修办法，经协商一致，就                            工程签订工程质量保修。

一、工程质量保修范围和内容:

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围为工程承包范围：招标范围内全部内容。

二、质量保修期：

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；免费保修期 2 年。

2.层面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

3.装修工程为2年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7.其他项目保修期限约定如下：

按《建设工程质量管理条例》和《房屋建设工程质量保修办法》执行。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其它

双方约定的其他工程质量保修事项：按通用条款

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(盖单位章)：               承包人(盖单位章)：

地  址：                         地  址：

法定代表人(签字或盖章)：         法定代表人(签字或盖章)：

委托代理人(签字或盖章)：        委托代理人(签字或盖章)：

电  话：                        电  话：

传  真：                        传  真：

开户银行：                      开户银行：

账  号：                        账  号：

邮政编码：                      邮政编码：

附件2：廉政责任书

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条　本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　  电话：

年　　月　　日　　　　　　            年　　月　　日

甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　乙方监督单位（盖章）

年　　 月　　日　　　　　　　　       年　  月　　 日

附件3：安全文明生产协议

安全文明生产协议

发包人：                                     （以下简称甲方）

承包人：                                     （以下简称乙方）

安全生产是一切经济部门和生产企业的首要任务，生产必须保证安全是建筑企业必须遵守的原则，为了贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，切实加强管理，保证职工在生产过程中的安全和健康，促进生产发展，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：

一、甲方职责：

1.甲方设专职安全员        ，对乙方施工现场及周边进行定期或不定期检察、监督及配合甲方或行政主管部门进行抽查。

2.专职安全员在检查中发现安全隐患应及时以口头或书面形式通知乙方项目负责人或乙方专职安全员，并限期进行整改及按相应违约责任处理。

3.专职安全员负责对施工中的安全事故进行协助调查、违约处理工作。

二、乙方职责

1. 设专职安全员        ，驻工地现场，负责现场内及周边安全技术措施计划的编制、实施，并报甲方该项目专职安全员处备案。专职安全员必须持证上岗，不得随意更换，如须更换必须征得甲方同意。

2. 乙方必须建立安全生产管理制度，并上墙接受监督检查，对各班组长及工人进行不定期或定期安全思想教育、安全技术交底，在施工中进行自检、交叉检制度，并作好安全生产台帐及记录。

3. 乙方必须按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-1999）、《建筑施工安全技术》、《安全文明生产管理实施细则》及有关通知、要求和安全技术措施计划进行施工、检查，不得违章作业，否则根据有关违约责任进行处理。

4. 专职安全员到现场检查时，乙方现场管理人员必须积极配合，不得无理推委，对不重视安全以及出现安全隐患不予消除者，监理单位出具安全整改通知书后，拒不整改则甲方对乙方处以每次5000元违约金。有效的处罚依据，原则上须经乙方签字，如乙方拒不签字，则甲方现场代表和监理共同签字也视为有效。情节特别恶劣者，甲方将向相关职能部门作书面汇报，并建议今后不再参与甲方组织的施工招标活动。

5. 对发生安全事故的必须在24小时内首先上报甲方，如隐瞒不报者，将进行严肃处理。

三、安全文明施工费。该工程的安全文明施工费包含在施工总承包经费中。该工程经         认定为安全文明施工不合格工程时，甲方按照         扣除施工总承包单位的安全文明施工费，该工程经         认定为安全文明施工优质工程时，甲方按照         奖励施工总承包单位的安全文明施工费。

四、本协议作为本项目合同附件，与工程合同具有同等的法律效力。

五、本合同一式正本二份、副本五份。双方各执正本一份、副本甲方执三份、乙方执二份。

发包人：                          承包人：

法定代表人：                      法定代表人：

经办人：                          经办人：

年  月   日

附件4：农民工工资支付承诺

农民工工资支付承诺

（招   标   人）：

为了切实维护建筑农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的相关要求，结合我公司承包的               工程的劳务施工实际情况，特作如下慎重承诺：

1.我公司将严格按照有关部门相关规定和要求，切实做好农民工工资发放工作；

2.我公司一定按照规定将农民工工资足额、直接发放到农民工手中；保证将每月发放的农民工工资表（表格形式、现场负责人和班组长签字认可、农民工本人签字）于次月15日前如实上报给贵单位，否则我司愿意接受贵单位的处理；

3.如因农民工工资发放、处置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等事件发生，贵单位将立即停止对我公司劳务工程款的支付，我公司愿意将剩余工程款用作民工工资保证金。

由此造成的一切不良后果和损失由我公司承担。

特此承诺！

单位全称：                        （盖  章）

法定代表人或委托代理人：（签 字）

年  月  日

## 响应文件格式要求

（项目名称）

响 应 文 件

供应商名称： 　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签名或盖章）

年    月    日

目录

一、经济部分

（一）竞采报价函

（二）已标价工程量清单及组价文件

二、技术（质量）部分

（一）人员要求

（二）技术（质量）响应偏离表

（三）其他技术资料（格式自定）

（四）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

### 一、经济部分

（一）竞采报价函

竞采报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（竞采项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该竞采项目的报价。

1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的工程服务，项目报价（总价）为人民币大写：        ；人民币小写：        元，其中安全文明施工费暂定金额为人民币大写        ；人民币小写：        元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方完全理解和接受贵方竞采文件的一切规定和要求及评审办法。

4.在整个竞采过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞采文件》之规定给予惩罚。

5.我方若成为成交供应商，将按照竞采报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

7.我方同意按竞采文件规定，交纳竞采文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞采文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

9.  	（其他补充说明）。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

- 已标价工程量清单及组价文件

### 二、技术（质量）部分

- （一）人员要求（按“第二篇 竞采项目技术（质量）需求”提供材料）

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表仅填项目经理、项目技术负责人相关信息

（二）技术（质量）响应偏离表

项目号：

竞采项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  竞采项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（三）其他技术资料（格式自定）

密封线

密封线

(盖单位章处）

技术方案

技术方案

供应商名称： 　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：  　　（签名或盖章）

年    月    日

目  录

[提示：目录由供应商自行编制]

（四）其他资料（格式自定）

### 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

竞采项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  竞采项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.该表必须按照服务需求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写“无差异”或“正偏离”“负偏离”及原因；

3.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件。

（二）法定代表人身份证明书（格式）

竞采项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

竞采项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

### 五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

1保证金缴纳证明材料

2其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

## 附件 重庆嘉业建设工程咨询有限公司采购文件发售登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目号 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

竞采文件售价：500元/包                发售人：重庆嘉业建设工程咨询有限公司

相关说明：

在报名和采购文件发售期内供应商扫描二维码缴纳报名费，转账时备注：项目编号+报名费，填写《重庆嘉业建设工程咨询有限公司采购文件发售登记表》，将报名费转账凭据及采购文件发售登记表扫描件发送至邮箱3410598014@qq.com，邮件主题为：项目名称+供应商名称报名资料。未发送邮件的，视为未报名，一切损失由供应商自行承担。

（结束）