- 询价通知书

- 项   目   号：25B0502

询价项目名称：展康公司1#、2#车间旁钢构屋盖改造项目

- 采购人：重庆市渝剑控股集团展康工贸有限责任公司

- 2025年5月

- 目   录

第一篇  询价采购邀请书	- 3 -

第二篇  询价项目技术（质量）需求	- 5 -

第三篇  询价项目商务需求	- 8 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	- 10 -

第五篇  供应商须知	- 13 -

第六篇  合同草案条款	- 16 -

第七篇  响应文件格式要求	- 17 -

## 第一篇  询价采购邀请书

重庆市渝剑控股集团展康工贸有限责任公司（以下简称：采购人）对重庆市渝剑控股集团展康工贸有限责任公司1#、2#车间旁钢构屋盖改造项目进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

## 一、询价内容

| 项目名称 | 最高限价（元） | 保证金 （元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 展康公司1#、2#车间旁钢构屋盖改造项目 | 387854.48 | 7750 | 1 |

## 二、资金来源

企业自筹资金，采购预算387854.48元。

## 三、供应商资格条件

（一）基本资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

## 四、询价有关说明

（一）凡有意参加询价的供应商，请在“行采家”平台（https://www.gec123.com/）网上下载或到采购人处领取本项目询价通知书以及图纸、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）询价公告期限：自采购公告发布之日起3个工作日。

（三）供应商须满足以下要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.按时报名签到；

3.按时缴纳询价保证金。

（四）询价采购地点：重庆市涪陵区马鞍街道三公里展康公司会议室

（五）提交响应文件开始时间：2025年5月16日北京时间09:30

（六）提交响应文件截止时间：2025年5月16日北京时间10:00

（七）询价采购开始时间：2025年5月16日北京时间10:00

## 五、保证金

（一）缴纳询价保证金方式

1.询价保证金从供应商基本账户在询价截止时间前以转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至采购人指定账户。

2.递交响应文件时保证金缴纳凭证随身携带备查。

3.供应商须按本项目规定的询价保证金金额和递交方式进行缴纳。

（二）询价保证金账户

户名：重庆市渝剑控股集团展康工贸有限责任公司

开户行：中国建设银行重庆渝涪支行营业部

账号：50001310100050204858

（三）询价保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目若有澄清文件一律在“行采家”（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理人处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本询价项目澄清文件的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）参照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

## 七、参加询价的供应商要求

供应商的法定代表人或授权委托人必须亲自按时到现场参加本次询价项目的开标会。供应商的法定代表人参加开标会议的，应当随身携带本人身份证（原件），法定代表人身份证明书（原件）；2025年4月本单位的社保证明。

供应商的授权代理人参加开标会议的，除随身携带法定代表人身份证明书（原件），还应当随身携带法定代表人授权委托书(原件)、本人身份证（原件）、授权委托人2025年4月本单位的社保证明，否则不予参加开标会，其递交的响应文件按无效处理。

注：《法定代表人身份证明》及《法定代表人授权委托书》原件须按要求装入响应文件，也要随身携带壹份以供采购人或者监督人员核实身份。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆渝剑控股集团展康工贸有限责任公司

联系人：余老师

电  话：023-72592010

地  址：重庆市涪陵区新城区红星五组101号

（二）询问和质疑相关问题：

供应商如对询价采购文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价采购文件。 一经进入询价采购程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

## 第二篇  询价项目技术（质量）需求

## 一、项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 展康公司1#、2#车间旁钢构屋盖改造项目 | 1项 |

- 二、项目范围

- 工程施工图示范围内所有内容，具体详见采购人提供的施工图及工程量清单等资料（当施工图与工程量清单不一致时，以工程量清单为准）。

- 工程量清单、图纸

- 详见附件1、附件2。

- 四、人员要求

- 所有施工人员必须具有高处作业证（操作项目：高处安装、维护、拆除作业）或焊接与热切割作业证（操作项目：熔化焊接与热切割作业）的特种作业操作证。

- 五、施工安全

1、供应商应严格遵守《建筑工程安全操作规程》安全施工，在施工过程中严格做好安全防护措施。

2、供应商须遵守作业操作规程、安全规章制度及相关法律法规。

3、供应商负责场地用地、用电、消防等一切安全责任，做到工完场清。

4、供应商须遵守施工作业操作规程和安全规章制度，在施工过程中，因供应商原因发生安全责任事故，造成采购人、供应商以及第三方人身伤害或财产损失的，由供应商承担所有法律责任和经济赔偿。

- 六、施工工期及责任

1、供应商严格按现行相关规范要求及施工图纸施工，并按照双方约定工期按质保量完成施工，如因供应商原因未按时完工，供应商须向采购人支付5000元/天的违约金。

2、施工中应严格执行国家各项施工质量验收规范并且严格按图纸及清单，国家颁布的相关技术标准、规范及规程的要求组织施工。

3、在供应商履约过程中，因供应商原因发生安全责任事故，造成采购人、供应商以及第三方人身伤害或财产损失的，由供应商承担所有法律责任和经济赔偿。

4、在供应商履约过程中、因供应商履约行为导致的任何纠纷或投诉、任何争议责任的调查确定及承担，均由供应商自行应对和负责。

5、该项目所采用的全部材料，均应符合国家规定的环保要求。

- 七、其他

（一）、供应商应对上述提供资料的真实性负责，若在结果公示期间发现成交供应商提供了虚假资料，采购人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现供应商提供了虚假资料，采购人不予退还履约保证金，同时将上报主管部门作为不良记录，并追究其相应的法律责任。

（二）、施工人员及施工车辆进出要求

由于施工地点是在监管区，为保证监管安全，根据法律法规和司法部、监狱管理局相关制度和规定，所有施工人员及施工车辆必须遵守：

1、施工人员（含项目经理、技术负责人、安全员等管理人员）只能是男性，需在公安机关出具“无犯罪记录证明”办理出入证，每天凭出入证和身份证并在我单位人员带领下出入监管区，进出门必须接受登记和搜身检查。工具进出门必须登记。

- 2、施工人员及车辆严禁携带：

- （1）枪支、弹药、雷管、炸药等物品；

- （2）手机、对讲机及相关附属配件和其他具有移动通讯功能的电子设备；

- （3）各种货币现钞、金融卡和有价证券；

- （4）鸦片、海洛因、冰毒、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品；

- （5）管制刀具和刃器具；

- （6）军警制服、便服、假发；

- （7）反动、淫秽宣传制品；

- （8）含有酒精的饮品；

- （9）火种及可用于点火的可燃物品；

- （10）各种身份类证件；

- （11）可能危及监管安全的其它物品

- 根据司法部相关规定，凡违反上述规定的，一律解除合同。

- 3、施工人员只能在指定的区域活动，严禁超出施工范围；施工人员在我单位移动必须由民警带领；所有施工工具只能存放在我单位指定的工具存放处，每日收发，严禁将工具放置于施工现场。

- 4、施工材料、建筑废料、垃圾等只能存放于指定地点，凡不利于监管安全的物品不得在监管区内过夜。

- 5、施工车辆的进出、行驶、停放、上下货都必须执行相关制度并在我单位人员监管下进行。所有车辆进入监管区大门分为上午、下午两个时间段，上午时间为9：20—11:30，下午时间为14：30—16:00。所有车辆进入监管区内运送货物应即上即下，严禁长时间停留。所有车辆于当日16：00前必须驶离监管区。

- 6、所有施工人员在监管区的施工时间为：上午08:00-下午17:00。

- 7、每日施工时间严格按照我单位的作息时间执行，下班后和晚上不得施工；如遇我方有参观、检查等活动，施工将暂停，施工材料按我单位要求进行清理和堆放。

# 8、我单位的其它监管安全制度规定。

注：采购人在投标有效期内均有权对供应商提供的以上资料进行核实，若发现资料存在虚假不实，按照相关法律法规处理，其投标保证金不予退还，供应商承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

## 第三篇  询价项目商务需求

- 一、实施时间、实施地点及验收方式

- （一）实施时间：具体开工日期以采购人下达的开工令为准，总工期60日历天。

- （二）实施地点：重庆市涪陵区新城区红星五组101号

- （三）验收方式：由采购人组织验收。

- （四）验收方式：

- 1.工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收。在项目竣工验收时，成交供应商应提供验收报告；验收的相关费用由成交供应商负责。

- 2.达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准；且应满足采购人发布的施工工艺要求。

- 二、缺陷责任期及工程质保期

- （一）缺陷责任期为24个月，从施工完毕验收合格之日起计算。

- （二）工程质保期为2年，所使用材料有国家及相关规定的按其规定。

- 三、项目质量要求及质量保证

（一）工程设施设备和材料质量总体要求：工程相关设施设备和材料必须满足本工程设计技术指标要求和国家技术质量监督机构及行业规定和标准，货真价实，符合环保节能要求，假冒伪劣产品不得参与政府采购；设施设备和材料的各项手续、文件必须真实完整有效。

（二）施工过程中应遵照现行国家有关及规程规范进行施工，按照有关要求进行检查验收。成交供应商提供的所有施工设施设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。

（三）工程缺陷责任期内施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均由成交供应商承担。

- （四）工程缺陷责任期内，所有设施设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。成交供应商应在采购人通知24小时内到现场进行维修维护，如质量保证期内成交供应商未按时间要求对工程质量问题进行维修整改，采购人有权从质量保证金中安排资金用于工程维修维护及赔偿，如有不足，将通过法律途径向成交供应商追偿。

四、报价要求

报价须为人民币报价，包括但不限于完成本项目所需的材料费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买(制造)费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费、措施费及各种应缴纳的税费等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

五、履约保证金及付款方式

（一）履约保证金

签订合同前，成交供应商向采购人以转账方式递交中标金额的10%作为履约保证金。若成交供应商未按时交纳履约保证金，视为中标人自动放弃中标资格，提交相关依法依规处理。

履约保证金退还方式：项目验收合格后，由采购人无息退还履约保证金。

（二）付款方式

成交供应商按采购合同完成项目并经验收合格后，采购人出具项目验收报告并经第三方中介机构结算审核后，成交人提交采购合同、验收报告原件、增值税专用发票等材料，向采购人申请付款。采购人对成交人提交的付款资料审核通过后，10个工作日内以转账方式向成交人支付结算审核金额的95%，剩余5%作为项目质量保证金，质保期满后10个工作日内一次性无息退还。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

七、其他

成交供应商在施工、运输、安装等未正式验收交付采购人使用前，因自身原因导致的安全事故和经济责任，由成交供应商全权承担。

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.供应商提供“基本资格条件承诺函”（详见第七篇）。 2.采购人将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 保证金 |  | 按照询价通知书要求足额交纳所参与包的保证金。 |

注：

参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，参照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合询价通知书要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 响应文件内容 | 对询价通知书第二篇规定的内容、第三篇所有内容进行实质性响应。 |
|  |  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价采购文件相关规定对质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名成交候选人。

（二）若供应商的报价相同，且均未超过最高限价的，现场抽取抽签方式确定成交候选人。

（四）成交价格=成交供应商的报价。

（五）询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过实质性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

（六）询价小组判定报价是否合理，可通过包括不限于材料费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买(制造)费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费等所有费用来判定供应商报价是否合理。

（七）确定成交供应商。开标结束后，自采购结果公告发布之日起三个工作日后，根据报价最低的原则确定成交供应商。

## 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第五篇  供应商须知

## 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询价通知书

（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目商务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

## 三、询价文件

- （一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- （二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3.保证金的有效期限在报价有效期过后三十天继续有效。

- （三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

- （四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件要求正本一份，逐页标注页码。

2.在响应文件正本中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- （五）响应文件的递交

响应文件应密封送达报价地点，应在封套上注明询价项目名称、供应商名称。

- （六）响应文件语言：简体中文

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购人询价小组应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以从成交候选人中，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同 的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.采购人违法改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，将在“行采家”（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商如对询价采购文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价采购文件。 一经进入询价采购程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

- （二）投诉

供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向采购方纪检监察部门投诉。

## 七、签订合同

(一)采购人与成交供应商应当在公示之日起3日后，按照询价采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

(二)询价采购文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

(四)采购人不得向成交供应商提出超出询价采购以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离询价采购确定的采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

(五)除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

## 八、项目验收

合同执行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 第六篇  合同草案条款

本项目采购成功后，甲方和乙方在本《询价采购文件》基础上，友好协商订立合同。

## 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）施工人员特种作业操作证复印件

（六）提供聚氨酯隔热长城瓦样品和检测报告

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受参照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

询价项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

询价项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                         法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术支撑材料（格式自拟）。

4.响应情况栏中应当注明技术参数或具体内容，且必须标注响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：

询价项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                         法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.响应情况栏中应当注明技术参数或具体内容，且必须标注响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）施工人员特种作业操作证复印件

（六）提供聚氨酯隔热长城瓦样品和检测报告

## 五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）