行采家－电子竞采

采购文件

# 项目名称：建胜镇民胜村人居环境提升工程全过程

# 造价控制服务

# 项目编号：XD-ZC-2026-016

# 采购人：重庆市大渡口区建胜镇人民政府（盖单位法人章）

# 采购代理机构：重庆兴渡工程咨询有限公司（盖单位法人章）

二〇二六年五月

# 目   录

第一篇 采购邀请书	- 1 -

一、竞采采购内容	- 1 -

二、资金来源	- 1 -

三、供应商资格条件	- 1 -

四、电子竞采有关说明	- 1 -

五、其他有关规定	- 2 -

六、联系方式	- 2 -

第二篇 项目服务（质量）需求	- 4 -

一、项目概况	- 4 -

二、服务内容	- 4 -

三、服务标准	- 4 -

四、团队人员要求	- 4 -

五、其他	- 5 -

第三篇 项目商务需求	- 6 -

一、服务期、地点及实施方式	- 6 -

二、报价原则	- 6 -

三、付款方式	- 6 -

四、知识产权	- 7 -

五、其他	- 7 -

第四篇 网上竞采程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 8 -

一、网上竞采采购程序及方法	- 8 -

二、评审方法	- 9 -

三、无效响应	- 11 -

四、采购终止	- 11 -

第五篇 供应商须知	- 13 -

一、网上竞采费用	- 13 -

二、网上竞采文件	- 13 -

三、网上竞采要求	- 13 -

四、成交供应商的确认和变更	- 14 -

五、成交通知	- 14 -

六、关于质疑和投诉	- 15 -

七、采购代理服务费	- 16 -

八、签订合同	- 16 -

第六篇 采购合同格式	- 17 -

第七篇 响应文件组成及要求格式	- 32 -

一、经济部分	- 33 -

二、服务部分	- 34 -

三、商务部分	- 37 -

四、资格条件	- 39 -

五、其他与项目有关的资料	- 44 -

第一篇 采购邀请书

重庆兴渡工程咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市大渡口区建胜镇人民政府（以下简称：采购人）的委托，对建胜镇民胜村人居环境提升工程全过程造价控制服务进行网上竞采。欢迎有资格的供应商前来参与。

一、竞采采购内容

| 项目名称 | 预算金额（元） | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建胜镇民胜村人居环境提升工程全过程造价控制服务 | 40769.24 | 1 | 建筑业 |

二、资金来源

- 大中型水库移民后期扶持资金和建胜镇自行统筹资金。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业（提供中小企业声明函）或监狱企业（提供监狱企业证明文件）或残疾人福利性单位（提供残疾人福利性单位声明函）；

（三）特定资格条件：无。

四、电子竞采有关说明

（一）供应商应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商。

（二）凡有意参加竞采的供应商，请于公告发布之日起至响应文件上传截止时间之前，在行采家-电子竞采（www.gec123.com/xe/）下载并查看本项目竞采文件以及变更公告等竞采前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有竞采实质性要求内容。

（三）供应商须在行采家-电子竞采（www.gec123.com/xe/）平台上获取竞采文件，并在规定的时间内按要求报价和上传响应文件，未按要求报价和上传响应文件的视为无效供应商。

备注：

1.供应商在行采家-电子竞采（www.gec123.com/xe/）平台上须上传本项目的响应文件一份。供应商在行采家-电子竞采（www.gec123.com/xe/）平台上的报价必须与上传的响应文件中的报价一致，否则，按无效响应处理。

2.供应商的响应文件应按照电子竞采文件要求制作，要求签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，并扫描成PDF格式电子文档上传至行采家—电子竞采（www.gec123.com/xe/）平台，扫描件须清晰可辨，未按要求制作的文件按无效响应处理。

（四）报名方式

1.报名时间：2026年5月26日—2026年5月28日17:00。

2.供应商将附件1《报名登记表》填写完整，加盖供应商公章，扫描后发送至指定邮箱（3780013030@qq.com），报名时间以邮箱到达时间为准，经代理机构确认报名有效后，对成功报名供应商的信用信息及关联单位信息进行核查。

（五）行采家－电子竞采（www.gec123.com/xe/）平台的响应文件上传开始时间和截止时间：本项目采购公告发布之日起至2026年05月29日9:00时止。

（六）开标时间：同响应文件递交截止时间。

（七）无论竞标结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由供应商自行承担。

五、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的投标活动，否则均为响应无效。

（二）为竞采项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在行采家”平台（https://www.gec123.com）网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）竞采费用：无论竞采结果如何，供应商参与本项目竞采的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与竞采。

（七）本项目不接受合同分包。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与政府采购活动。

六、联系方式

（一）采购人：重庆市大渡口区建胜镇人民政府

联系人： 胡老师

电  话：023-68551839

地  址：重庆市大渡口区建胜镇茄子溪街道39号

（二）竞采代理机构：重庆兴渡工程咨询有限公司

联系人：吴老师

电  话：17830826183

地  址：重庆市大渡口区春晖路中甬优米优米1幢19-21

第二篇 项目服务（质量）需求

一、项目概况

项目区民房改造、公共区域环境整治等。民房改造：屋顶改造4760㎡，民房外檐打造430㎡，墙面改造12400㎡；公共区域环境整治：村落公共活动区域（青砖花台、座椅、活动设施安装、宣传墙、植物种植等）3500㎡，暂估建安费约368.95万元。

二、服务内容

包含但不限于以下内容：完成建胜镇民胜村人居环境提升工程全过程造价控制咨询工作，包括但不限于在施工阶段对该项目进行工程造价全过程成本控制、在完工阶段进行完工建安结算审核、设计变更的经济分析及测算、现场收方计量、签证初核、新增项目的价格测算及初核、材料及设备认（审）价咨询、工程进度款审核、现场问题咨询、经济索赔咨询及初核、有关工程造价信息及法规等咨询、完工结算资料审核及完工结算初审（含数据指标分析）、成本季报及档案资料的管理、合同实施过程中的配合及服务、配合后续的结算审核、审计以及与造价控制相关的其他服务工作，具体内容详见施工图。

三、服务标准

1.满足国家、地方现行相关法律法规、标准规范的要求。

2.工程造价咨询成果文件应符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC7-2012。

四、团队人员要求

（一）项目负责人（1人）：

供应商拟派的项目负责人必须是供应商本单位人员，具备中级及以上工程类（或经济类）专业技术职称；具有土建专业或土木建筑工程专业全国注册造价工程师（或一级造价工程师）执业资格并已在供应商单位注册。

注：须提供项目负责人的职称证书、注册证书、身份证正反面、供应商为其缴纳的近三个月连续养老保险证明材料复印件，加盖供应商公章。

（二）其他主要人员资格要求

其他人员配置要求：投标须自行承诺（格式自拟）。

成交后，在签订合同之前，根据项目实际情况组建项目咨询服务团队，出具任命文件。任命文件应当明确咨询服务团队的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位，常驻现场代表至少应有土建专业负责人1人、安装专业负责人1人。

五、其他

- 成交供应商需加强项目实施过程中的安全管理，需对参与人员的自身安全、财务安全自行负责，发生的安全事故由成交供应商自行承担。

第三篇 项目商务需求

一、服务期、地点及实施方式

（一）服务时间：自合同签订之日起，至工程竣工结算经审计主管部门审计完毕时止。

（二）服务地点：大渡口区建胜镇民胜村。

（三）验收方式：按采购人要求验收。

二、报价原则

（一）报价原则

本项目采用人民币报价。

本项目将设置全过程造价控制服务最高限价，投标总报价最高限价为：40769.24元。供应商的全过程造价控制服务投标总报价不得超过其最高限价，否则由评审小组作无效响应处理。

注：全过程造价控制服务最高限价以渝价〔2013〕428号文件规定的工程造价全过程控制服务费收费标准×85%计取，按暂估建安费约368.95万元作为计费基数。

1.供应商的投标报价包括为在造价服务期内实施和完成本项目全过程造价咨询工作所需的劳务费、技术服务费、加班费、办公设施费、通讯费、交通费、管理费、保险、税金、利润及风险费等所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2.投标报价包括竣工验收、办理结算等（办理竣工验收、结算和协助审计的服务工作时间不受以上服务工作时间的影响，不另行调整服务费用）事项的所有费用。在服务期内无论物价变动、国家或地方政府的法律法规的变动，均不增减服务费标准。暂定施工工期180日历天，无论何种原因造成的工期延误，采购人不额外支付延期费用，供应商需充分考虑有关风险。

三、付款方式

1.总产值完成80%并经甲方、监理单位和乙方共同确认后30日内，支付至合同金额的50%；

2.工程结算审计完成取得结算审计报告并办理完本次全过程造价控制的结算后30日内，支付至本次全过程造价控制金额的100%。

采购人付款前，成交供应商应向采购人开具并交付符合采购人要求的合法发票，否则采购人有权顺延支付合同款项，由此造成的一切损失由成交供应商自行承担。

四、知识产权

竞采人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

五、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞采文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在服务合同中详细约定。

第四篇 网上竞采程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、网上竞采采购程序及方法

（一）按网上竞采文件规定的截止时间进行，由本项目的评审小组对各供应商的响应文件进行评审。

（二）评审小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

1.资格性检查。依据法律法规和网上竞采采购文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备网上竞采资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定》 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） |  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |

注：

①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。供应商可于投标截止日期前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录。

2.符合性检查。依据网上竞采采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对网上竞采文件的响应程度进行审查，以确定是否对网上竞采文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按电子竞采文件“第六篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合电子竞采文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 符合竞采文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 竞采文件第二篇、第三篇的所有内容。 |
|  |  | 网上竞采有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

- （四）评审的依据为电子竞采文件和响应文件（含有效的补充文件）。评审小组判断响应文件对电子竞采文件的响应情况，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

二、评审方法

（一）综合评分法。

综合评分法，是指响应文件满足电子竞采文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

评审小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同，按照报价由低到高的顺序排列推荐；若评审得分和报价均相同，按照服务指标优劣顺序排列推荐；若以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。

（二）成交价格=成交供应商的报价。

（三）评审标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞采报价 (30%) | 30分 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/竞采报价）×价格权值×100。 | 高于本次采购限价为无效报价。 |
| 2 | 服务部分 (50%) | 总体服务方案 （15分） | 对供应商针对本项目提供服务方案进行评审。方案内容包含：总体概述、工作指导思想、服务目的、管理目标、工作原则。 上述方案内容不存在瑕疵得15分； 内容存在1处瑕疵得12分； 内容存在2处瑕疵得8分； 内容存在3处瑕疵得4分； 内容存在4处及以上瑕疵或未提供得0分。 | 1.供应商提供方案，格式自拟。 2.本项内容中所称的“瑕疵”指方案存在以下情形：（1）内容缺项或内容表述不完整；（2）缺少任意一项内容的针对性描述分析或缺少关键分析点；（3）方案内容表述前后矛盾、无连贯性；（4）方案操作性不强或内容存在逻辑不合理；（5）内容存在常识错误、科学原理错误；（6）措施保障安排并不适用于本项目；（7）方案不是专门针对本项目制定；（8）方案中提出的措施举措不符合采购人工作流程要求或不利于本项目目标的实现；（9）现有条件下不可能实现的情形。 2.技术方案原则上不超过200页，但不得将页数作为评审因素。 |
|  |  | 服务团队配置及管理方案 （15分） | 对供应商拟派本项目服务人员管理进行评审。包含：人员组织安排、人员管理措施、人员保密措施、组织结构专业水平、职业道德要求。 上述方案内容不存在瑕疵得15分； 内容存在1处瑕疵得12分； 内容存在2处瑕疵得8分； 内容存在3处瑕疵得4分； 内容存在4处及以上瑕疵或未提供得0分。 |  |
|  |  | 工作方案及质量控制与风险防范措施（20分） | 供应商针对本项目提供以上方案，包括审核工作方案、质量控制措施、风险防控措施、成果质量保障。 上述方案内容不存在瑕疵得20分； 内容存在1处瑕疵得15分； 内容存在2处瑕疵得10分； 内容存在3处瑕疵得5分； 内容存在4处及以上瑕疵或未提供得0分。 |  |
| 3 | 商务部分 (20%) | 类似服务案例 （20分） | 供应商在2023年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准）每承担1个类似本项目建筑工程施工阶段全过程造价控制（或全过程跟踪审计）咨询业绩的，得5分，本项最多得20分。 | 提供造价咨询合同证明材料。若提供的合同中无法体现工程类别的，还须提供业主证明并加盖供应商公章。 |

三、无效响应

供应商发生以下情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

(一)供应商不符合规定的资格条件的；

（二）未按竞采文件要求报名的；

（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）未参加网上竞采；

（四）供应商所提交的响应文件不按《第七篇 响应文件编制要求》要求签署或盖章；

（五）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与竞采；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（八）供应商竞采有效期不满足网上竞采文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律法规和网上竞采文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止网上竞采采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的网上竞采采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

第五篇 供应商须知

一、网上竞采费用

参与网上竞采的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论网上竞采结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、网上竞采文件

（一）网上竞采文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、网上竞采程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、政府采购合同、响应文件编制要求九部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是网上竞采文件不可分割的部分。

（三）网上竞采文件的解释

供应商如对网上竞采文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间前3个工作日向采购人（或采购代理机构）要求澄清。采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本网上竞采文件。一经进入网上竞采程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解网上竞采文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）评审的依据为网上竞采文件和响应文件（含有效的书面承诺）。竞采小组判断响应文件对网上竞采文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、网上竞采要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照网上竞采文件的要求编制响应文件，并对网上竞采文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件应编制完整的页码和目录。按照采购文件要求制作的响应文件电子版上传至行采家-电子竞采（https://www.gec123.com/）。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）本项目不接受联合体参与竞采。

（三）网上竞采有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.若供应商所上传的响应文件中报价函价格与行采家-电子竞采（https://www.gec123.com/）所填报的价格不一致，以行采家-电子竞采（https://www.gec123.com/）报价为准。

3.评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商须默认上述修正方式，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1. 各供应商参与本项目的竞采，除应按要求在行采家-电子竞采（www.gec123.com/xe/）平台上传响应文件外，还应当线下递交响应文件纸质版一式两份，其中正本一份，副本一份，每套纸质响应文件须在封面清楚地标明“正本”“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

2. 在响应文件正本中，按竞采文件第七篇“响应文件编制要求”格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3. 响应文件应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，同时应编制完整的目录、页码。

4. 采购人以线下递交的纸质版响应文件作为评审依据，纸质版响应文件的总报价应与行采家-电子竞采（www.gec123.com/xe/）平台上的总报价一致，否则，按无效响应处理。

四、成交供应商的确认和变更

### （一）成交供应商的确认

### 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照得分排序由高到低的原则确定成交供应商。

### （二）成交供应商的变更

1.成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展竞采。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会把相关情况报财政部门，由财政局进行处理，平台也会按照平台规则对供应商进行相应处理。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家-电子竞采（https://www.gec123.com/）平台上发布成交结果公示。

（二）结果公告发出后，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

### （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式质疑。

提出质疑的主体应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

### 1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1.2.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2 质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4 事实依据；

1.2.5 必要的法律依据；

1.2.6 提出质疑的日期；

1.2.7 营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8 法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的，提供自然人身份证复印件）；

1.3 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 2. 质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

### 3. 其他

3.1 供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2 质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

### （二）投诉

1. 供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2. 供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3. 投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和中国台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4. 财政部门在确定受理投诉后，自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项作出处理决定。

七、采购代理服务费

参照《招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）、《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）收取采购代理服务费，不足4000.00元的按最低4000.00元计取；由成交供应商在领取 成交通知书前支付。

八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内，按照网上竞采文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对网上竞采文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）网上竞采文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

第六篇 采购合同格式

建胜镇民胜村人居环境提升工程全过程

造价控制服务合同

委托单位：重庆市大渡口区建胜镇人民政府

咨询单位：

项目名称：建胜镇民胜村人居环境提升工程全过程造价控制服务

签订时间：         年         月      日

第一部分    建设工程造价全过程控制咨询合同

委托单位（以下简称甲方）：重庆市大渡口区建胜镇人民政府

咨询单位（以下简称乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及工程造价相关管理规定，经过双方协商一致，签订本工程造价咨询合同。

一、甲方委托乙方为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1.项目名称：建胜镇民胜村人居环境提升工程全过程造价控制服务

2.建设地点：重庆市大渡口区建胜镇

3.资金来源：大中型水库移民后期扶持资金和建胜镇自行统筹资金

4.项目规模：建安费用暂估368.95万元

5.项目内容：项目区民房改造、公共区域环境整治等，民房改造：屋顶改造4760㎡、民房外檐打造430㎡、墙面改造12400㎡。公共区域环境整治：村落公共活动区域（青砖花台、座椅、活动设施安装、宣传墙、植物种植等）3500㎡。

二、本合同的措辞和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

三、以下文件均为本合同的组成部分：

1.建设工程造价咨询合同；

2.建设工程造价咨询合同标准条件；

3.建设工程造价咨询合同专用条件；

4.建设工程造价咨询合同共同签署的补充条款。

四、乙方同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件及其补充条款中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、甲方同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向乙方支付酬金。

六、本合同的建设工程造价咨询业务，以本合同签订之日开始，至工程竣工结算经审计主管部门审计完毕后终结。

第二部分    建设工程造价咨询合同标准条件

词语定义、适用语言和法律法规

第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义：

1.“甲方”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。

2.“乙方”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。

3.“第三人”是指除甲方、乙方以外与本咨询业务有关的当事人。

4.“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

第二条   建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方性法规、地方规章。

第三条   建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

乙方的义务

第四条   向甲方提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

第五条   乙方在履行本合同期间，向甲方提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

1.“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作。

2.“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务。

3.“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”的服务。

第六条   在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

甲方的义务

第七条   甲方应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为乙方工作提供外部条件。

第八条   甲方应当在约定的时间内，免费向乙方提供与本项目咨询业务有关的资料。

第九条   甲方应当在约定的时间内就乙方书面提交并要求作出答复的事宜作出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应负责转达及资料转送。

第十条 甲方应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与乙方联系。

乙方的权利

第十一条   甲方在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予乙方以下权利：

1.乙方在咨询过程中，如甲方提供的资料不明确时，可向甲方提出书面报告。

2.乙方在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

3.乙方在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

甲方的权利

第十二条   甲方有下列权利：

1.甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关内容。

2.甲方有权阐述对具体问题的意见和建议。

3.当甲方认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

乙方的责任

第十三条   乙方的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

第十四条   乙方责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。

第十五条   乙方对甲方或第三人提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，乙方应承担责任。

第十六条   乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致甲方的各种费用的支出。

甲方的责任

第十七条   甲方应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，并赔偿给乙方造成的损失。

第十八条  甲方如果向乙方提出赔偿或其他要求，且这些要求不能成立，则应补偿乙方因该赔偿或其他要求所导致的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第十九条   本合同自三方签字盖章之日起生效。

第二十条   当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第二十一条   变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，在新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务的酬金

第二十二条   正常的建设工程造价咨询业务，附加工作和额外工作的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

第二十三条   如果甲方对乙方提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书三十日内向乙方发出异议的通知，但甲方不得拖延其无异议酬金项目的支付。

第二十四条   支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

其    他

第二十五条   因建设工程造价咨询业务的需要，乙方在合同约定外的外出考察，经甲方同意，其所需费用由甲方负责。

第二十六条   乙方如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由乙方承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外，经甲方认可其费用，由甲方承担。

第二十七条   未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第二十八条   除甲方书面同意外，乙方及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的，与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

乙方不得参与可能与合同规定、与甲方利益相冲突的任何活动。

合同争议的解决

第二十九条   因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，甲方与乙方之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

第三部分    建设工程造价咨询合同专用条件

第三十条  本合同适用的法律法规及工程造价计价办法和规定，按国家及重庆市的相关文件精神执行。

第三十一条  建设工程造价咨询业务范围：详见补充条款第一条；

第三十二条  双方约定的甲方应按规定要求，提供相应的建设工程造价

咨询资料。

第三十三条  甲方应在7个工作日内对乙方书面提交并要求作出答复的事宜作出书面答复。

第三十四条  乙方在其责任期内如果失职，应承担单方责任而造成的经济损失。

第三十五条  双方同意用 人民币 支付酬金，按 /  汇率计付。

第三十六条  建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，甲方与乙方应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第 （二） 种方式解决；并由违约方承担守约方为实现债权所产生的律师费、保全担保费、差旅费等。

（一）提交  /  仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

第三十七条  补充条款

一、咨询服务业务范围

咨询服务业务范围为工程建设全过程中涉及的所有造价控制审核和前期手续完整性的审核。具体咨询业务范围如下：

1.审核对象：参建各方（包含但不限于业主单位、施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位）

2.参与工程收方、验收、监理例会和技术交底会议，并规范完善资料；

3.进行市场考察，会同有关各方核定材料价格；

4.核定每月完成的工程量和相应的工程进度款。

5.对增加或减少的工程变更程序的合理性提出建议；

6.对工程签证单进行审核；

7.核定材料调差。依照施工合同要求，审核每月主材的用量，收集主材价格调整资料，为材料调差提供依据（包括正调差和负调差）。

8.协助委托单位对索赔事项的造价审核；

9.例行检查；

10.协助决策；

11.编写审计日志及审计工作小结；

12.整理工程结算审计的证明材料、审查工程竣工资料（达到审计主管部门要求）、进行工程结算审核、编制工程结算审核报告、相关资料整理归档（达到送审条件）；

13.乙方定时及不定时检查收方测量仪器，检查仪器年检记录，并对仪器进行现场校对且有文字记录；

14.提交审计报表：每30天一期动态信息，需向甲方提交全过程造价控制月报。乙方提交的月报中应体现每个月内参建各方的工作开展情况，审计过程中发现的问题以及向甲方提出整改建议等；

15.提交月报：次月5日前向甲方提交全过程造价控制月报，乙方提交的月报中应体现当月内参建各方的工作开展情况，对审计过程中发现的问题以及向甲方提出整改建议，并对上月审计成果汇总以及对审计中发现的问题是否整改予以审查；

16.制订切实可行的《全过程造价控制实施方案》，并作为全过程造价控制合同的附件，在本合同签订后10个工作日内向甲方提交。

二、咨询期限

自本合同签订之日起至工程竣工结算经审计主管部门审计完毕止。

三、甲方联系代表及乙方咨询代表

1.甲方联系代表

甲方派驻施工现场代表     ，代表甲方协调本工程造价全过程造价控制审核咨询管理工作相关事宜。

2.乙方承担本咨询业务的总负责人及专业人员名单

乙方派驻现场代表，执行本工程造价全过程造价控制审核咨询管理工作。

2.1 工程造价全过程造价控制审核咨询项目负责人：     （       ，       专业,证书号：        ）；

2.3工程造价全过程造价控制审核咨询现场代表：

四、甲乙双方工作内容

（一） 甲方工作内容

1.甲方负责为乙方提供相关办公场所；

2.甲方协助乙方对与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调；

3.甲方负责在约定的时间内，向乙方提供与本项目咨询业务有关的资料， 如：招标文件、施工合同等相关资料；

4.甲方负责在约定的时间内就乙方书面提交并要求作出答复的事宜作出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方负责转达。

（二） 乙方工作内容

乙方应严格按照国家法律法规及工程造价相关管理规定展开工程造价的全过程造价控制，确保工程造价客观、公正地反映工程实际情况。

1.前期准备工作

1.1乙方向甲方提交本工程全过程造价控制审核的详细咨询计划。

1.2乙方应向甲方提供工程造价咨询的资质证书，并委派具备相应资质、相关工作经历及相应知识水平和能力的能够胜任本咨询业务的专业人员进驻施工现场。运用合理、科学的专业技能，为甲方提供具有专业水准的、严谨的、规范的咨询服务，并能客观公正地处理各方利益关系。

2.施工阶段具体工作

2.1施工方案和技术措施的可行性论证及其经济评价

对施工单位的施工方案和技术措施进行可行性论证及经济评价，尽可能督促施工单位以最经济、最合理的方案完成施工任务。

2.2参与设计变更及施工签证的监督

2.2.1 乙方对设计变更进行合理性及经济性分析，根据甲方的指示，在变更发出前，对造价进行初步估算。若属于重大变更签发，乙方应对其作出造价评估并提出造价控制意见，供甲方参考，由甲方决定是否进行该项变更。乙方应在甲方协商议定的时限内完成，并保证估算的准确性、及时性，避免延误工期及造成甲方误判。

2.2.2 乙方应根据大渡口区相关投资管理办法对项目设计变更程序进行监督管理，提示甲方应按相应的程序确定，设计变更方可实施。

2.2.3 乙方对施工签证进行认真审核，确保签证资料及其数据的真实性和准确性。

2.3 参与隐蔽工程的质量监督及验收

乙方参与隐蔽工程的质量监督及验收，若发现问题应及时向甲方反映，并提出处理参考意见，确保隐蔽资料的符合性、真实性，督促工程质量达到工程设计及施工合同要求。

2.4 建筑材料及设备认价审核及其质量监督

2.4.1乙方对本工程建筑材料和设备的认价进行市场考察和确认，并提供询价过程资料。

2.4.2乙方对整个工程建筑材料和设备的质量进行监督，杜绝不合格材料及设备用于工程。

2.5 乙方应对施工过程中完成的工程量及费用进行审核和监控，包括审核设计变更工程量、现场签证及洽商的费用、新增单价、验工计价等。

2.6 工程进度款支付的审核

乙方按照工程项目施工合同的规定严格审核施工方已完工程量，提供每月工程进度完成情况的书面审核意见，为甲方支付工程进度款提供依据，确保工程进度款支付符合施工合同规定。

2.7 工程索赔及反索赔的处理

乙方应记录现场动态、收集证据，做好“索赔”及“反索赔”工作，审核“工程索赔”报告书，防止或减少“工程索赔”事件的发生，协助甲方处理索赔与反索赔的界定。

3. 负责施工范围内涉及行业单位综合管网改迁、主管部门或周边企业涉及设施拆除、搬迁、新建费用的审核编制。

4. 完成竣工结算审核及工程决算审计的配合

4.1 完成工程竣工结算审核

4.1.1 乙方应以合理、系统的方式安排并推进结算审核工作，确保结算审核工作能按甲方的计划顺利完成。

4.1.2 乙方结算审核人员应严格按照施工合同及相关资料认真审核本工程的结算造价，确保结算造价的准确性。

4.2 配合完成工程竣工结算的复审及工程决算的审计

乙方应负责配合完成甲方对工程竣工结算的复审，以及上级主管部门对结算造价及工程决算进行审计的相关工作，并承担因审核造价不准确带来的一切经济损失及相应的法律责任。

5. 乙方应分阶段收集整理咨询资料，并出具完整的咨询成本报告书。

5.1 乙方进场后，应及时了解、跟踪工程施工进展情况及合同执行情况，其派驻施工现场的监控人员应建立工程审核台账，跟踪控制（期中支付、变更等各项费用审核），为正确核定费用，提供第一手资料。

5.2 乙方应在收到甲方移交的变更、洽商资料后，5个工作日内向甲方提供其变更洽商经济影响报告。

6. 其他

与工程造价相关的其他工作的咨询服务，为甲方提供工程造价全过程造价控制审核切实可行的依据，以减少甲方经济损失，确保工程造价的有效控制。

五、 甲乙双方权利及责任

（一） 甲方权利及责任

1. 甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关内容。

2. 甲方有权阐述对具体问题的意见和建议。

3. 若甲方认定乙方咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求乙方更换不称职的咨询专业人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

4. 甲方应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，否则应当承担违约责任，并赔偿给乙方造成的损失。

5. 甲方若向乙方提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致乙方的各种费用的支出。

（二） 乙方权利及责任

1. 乙方在咨询过程中，若甲方提供的资料不明确，可随时向甲方要求补充或解释。

2. 乙方在咨询过程中有权向与本业务相关的第三方提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

3. 乙方在履行合同期间有权到工程现场进行勘察、测量。

4. 在乙方责任期内，应履行建设工程造价咨询合同中约定的义务。因乙方的单方过失造成的经济损失，乙方应当向甲方进行相应的经济赔偿。

5. 乙方若对甲方或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致不能全部或部分履行合同，乙方应承担责任。

6. 若乙方向甲方提出赔偿要求不能成立，则应补偿因该赔偿或其他要求导致甲方的各种费用支出。

7. 乙方派驻现场人员必须保证工作需要。项目组成员须为合同约定的人员，不得在工作开展前后擅自进行更换。驻现场人员根据甲方要求保证2人及以上，离开现场3天以上，应报甲方备案。

8. 乙方严格执行“审计纪律八项规定”。如违反职业操守，经查证属实的，甲方将追究其责任。

9. 乙方应严格执行回避制度。按国家有关规定有回避情形的，应主动告知甲方，予以回避。

10. 乙方应严格遵守保密纪律。未经甲方同意，不得擅自使用审计资料和结果，不得擅自截留、存留审计资料等相关文书。

11. 乙方向甲方开具合法、有效、真实的咨询服务费发票。

12.乙方对审核结果独立承担民事和法律责任。

六、全过程造价控制咨询费用及其支付方式

（一）全过程造价控制费

本合同全过程造价控制基本费暂定以368.95万元为取费基数，本合同咨询服务费金额为     元（大写：      ）     。

（二）全过程造价控制费支付方式：

1.总产值完成80%并经甲方、监理单位和乙方共同确认后30日内，支付至合同金额的50%；

2.工程结算审计完成取得结算审计报告并办理完本次全过程造价控制的结算后30日内，支付至本次全过程造价控制金额的100%。

注：①全过程造价控制服务费结算金额=合同咨询服务费金额-违约金。

②如甲方对乙方处以违约金，违约金累计计算，在办理本次全过程造价控制结算时扣除。

③甲方付款前，乙方应提交合法、足额的增值税发票，否则甲方有权拒绝付款，由此导致的逾期付款责任由乙方自行承担。

（三）乙方的收款账号

开户银行：

账    号：

开 户 名：

七、咨询成果

本工程全过程造价控制审核咨询成果应满足以下要求：

1.通过实施工程造价全过程造价控制的咨询工作尽可能使该工程以最经济及最合理的施工方案实施，确保结算造价的经济性，实现工程施工技术与工程造价的统一，达到工程全过程造价控制的最佳效果。

2.咨询成果应能随时接受复审及上级主管部门的审计，咨询成果及咨询成果报告书应确保专业性、合理性及准确性。

3.咨询成果报告书应具有专业性、规范性。咨询成果报告书一式柒份，甲方陆份，乙方一份。

八、违约及违约责任

1.乙方不得将工程的咨询任务进行挂靠、转包或分包，如经发现，甲方将取消本工程咨询资格，并赔偿因此对甲方造成一切经济损失。

2.乙方应按照审计的相关规定对项目的前期资料、施工过程资料、工程结算资料进行复核，如资料不齐全或缺失，应提出整改要求。如因乙方原因而造成项目的资料达不到审计的要求，甲方将对乙方处以5000元/次的违约金，违约金累计结算，在办理全过程造价控制结算时扣除。

3.施工过程中，乙方应参与所有的材料认质认价、材料调查、进度审核、工程变更、收方、签证、会议等所有工作，并向甲方提出书面材料。如无正当理由，乙方未参加或出具的咨询结果有较大偏差，甲方将对乙方处以5000元/次的违约金，违约金累计结算，在办理全过程造价控制结算时扣除。

4.乙方必须建立对现场代表的监管机制，杜绝现场代表参与与甲方利益相冲突的任何活动。如存在此类情况，甲方将对乙方处以5000元/次的违约金，违约金累计结算，在办理全过程造价控制结算时扣除，乙方需承担因现场代表的违规违法行为造成的一切经济损失和法律责任。

5.乙方必须确保结算审核造价的准确性，若结算审核后的造价经甲方复审或国家审计机关审计后偏差率在-5%至+5%范围外，每超出1%，扣除全过程造价控制费用的2%，且超出8%（含）以上的，甲方将上报区审计局不再纳入全过程造价控制单位。甲方从总额中直接扣减乙方全过程造价控制服务费。

6.乙方确定的咨询负责人员及其专业人员不得随意更换，如需更换必须征得甲方书面同意，且甲方有权更换不称职的咨询专业负责人员，如乙方咨询更换人员或不按甲方要求更换人员，甲方将对乙方处以5000元/次的违约金，违约金累计结算，在办理全过程造价控制结算时扣除。

7.甲方不定期查岗时，发现乙方驻场人员擅自更换或脱岗，甲方将对乙方处以1000元/次的违约金，违约金累计结算，在办理全过程造价控制结算时扣除。

8.无论因任何原因更换驻场人员，需处以1000元/次的违约金。

9.①乙方未在规定时间内向委托方提供全过程造价控制月报的，委托方将对乙方处以2000元/项的违约金；②乙方未在规定时间内向委托方提供全过程造价控制年度工作报告（如有）的，委托方将对乙方处以5000元/项的违约金；③乙方未在本合同签订后10个工作日内向委托方提交《全过程造价控制实施方案》，委托方将对乙方处以10000元/项的违约金；违约金累计结算，在办理全过程造价控制结算时扣除。

10.乙方未认真审核产值，造成多计产值，按多计产值的2%计算违约金，违约金累计结算，在办理全过程造价控制结算时扣除。

11.以上违约金累计结算，违约金总额不超过合同总金额。

九、保险

甲、乙双方办理各自人员及财产的保险业务，并各自承担相应费用和保险收益。

十、其他

1.乙方若需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内，其费用由乙方承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外，经甲方认可其费用，由甲方承担。

2.乙方在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的资料。

3.甲方在全过程造价控制审计期间负责统一提供全过程造价控制审计人员的办公场所。

十一、合同争议的解决

因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，甲方与乙方之间应当协商解决；如未能达成一致，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼，并由违约方承担守约方为实现债权所发生的合理费用，该费用包括但不限于律师费、保全担保费、差旅费等。

十二、合同的生效、变更及终止

1.本合同自双方签字盖章后生效。

2.当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

3.变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，在新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

十三、本咨询合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

以下无正文

合同签署页

| 甲方：重庆市大渡口区建胜镇人民政府 （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 或委托代理人： | 法定代表人 或委托代理人： |
| 经办人： | 经办人： |
| 联系地址： | 联系地址： |
| 电 话： | 电 话： |

第七篇 响应文件组成及要求格式

一、经济部分

（一）网上竞采报价函

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他服务部分所需资料

（三）服务方案（建议根据评审因素自行编制，格式自拟）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其他商务评审证明材料及优惠承诺（如有，格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他与项目有关的资料

（一）其他资料

一、经济部分

（一）网上竞采报价函

网上竞采报价函

（采购人）：

我方收到____________________________（项目名称）的网上竞采文件，经详细研究，决定参加该项目的网上竞采。

1.愿意按照网上竞采文件中的一切要求，提供本项目的服务，报价为人民币大写：      元整；人民币小写：         元。

2.我方现提交的响应文件为：线上上传电子文档   ，线下递交纸质响应文件   正    副。

3.我方承诺：本次网上竞采的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方网上竞采文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个网上竞采过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《网上竞采文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终网上竞采结果签订合同，并严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，与采购代理机构联系办理后续事宜。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目名称：

| # 序号 | # 采购需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表是对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展，并逐页签字或盖章；

3.该表必须按照网上竞采采购要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

（二）服务部分所需其他资料（如有）

（三）服务方案（建议根据评审因素自行编制，格式自拟）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目名称：

| 序号 | # 项目商务需求 | # 响应情况 | # 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表是对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展，并逐页签字或盖章；

3.该表必须按照网上竞采采购要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

（二）其它商务评分证明材料及优惠承诺（如有，格式自定）

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的网上竞采、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购人）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件

五、其他与项目有关的资料

（一）其他资料

1.其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）

附件1：

报名登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 | （盖章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |