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第一篇竞采邀请书

重庆智采慧招标代理有限公司受重庆市第九十五初级中学校的委托，我公司组织对重庆九十五中佳兆业校区学生宿舍楼及B栋教学楼防水整改项目进行竞采采购。欢迎具备相关资质的供应商参加报价。

一、竞采项目内容

	项目名称
	数量（批）
	最高限价（元）
	中标人数量（名）

	重庆九十五中佳兆业校区学生宿舍楼及B栋教学楼防水整改项目
	1
	272464.78
	1


二、供应商资格条件

参与采购活动的竞选人需满足以下条件：

（一）基本资格条件


1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：

1.投标人须具备建设主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质或市政工程施工总承包三级及以上资质。（提供证书复印件，加盖投标人公章）；

2.具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证（提供有效的安全生产许可证复印件并加盖投标人公章）。

三、竞采有关说明

（一）凡有意参加竞采的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在“行采家电子竞采（https://www.gec123.com/xe/）”上下载或到采购代理机构领取本项目采购文件、补遗等竞采前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有竞采实质性要求内容。

本项目采取线上线下相结合的方式进行投标报价，供应商须在规定时间内完成平台电子响应文件及现场纸质响应文件的提交（可邮寄），且线上线下递交的响应文件内容须保持一致，如出现不一致情况以正本为准。缺少任意一项均视为无效响应。响应文件提交规则详见“第二篇--第三点、竞采要求”。

（二）现场投标要求：

1.现场投标地点：重庆市两江新区鸳鸯街道龙展路99号2幢1单元2楼201。

2.现场投标时间：2026年7月31日北京时间10:00-10:30
（三）行采家电子竞采投标要求：

1.行采家电子竞采投标时间：公告发布后至2026年7月31日10:30
（四）现场开标时间：2026年7月31日北京时间10:30
（五）开标地点：同现场投标地点

四、投标保证金

无。

五、竞采有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（三）同一项目的货物，制造商参与竞采的，不得再委托代理商参与竞采，否则均为无效响应。

（四）本项目的补遗文件（如果有）一律在行采家电子竞采中心(https://www.gec123.com/xe/）上发布，请各供应商注意下载或到重庆智采慧招标代理有限公司领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）竞采费用：无论竞采结果如何，供应商参与本项目竞采的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）供应商有下列情况之一的，将拒绝其参与政府采购活动：在本项目投标截止日前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的；被列入政府采购严重违法失信名单且在处罚期内的；被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且在处罚期内的；其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

六、联系方式

（一）采购人：重庆市第九十五初级中学校
联系人：古老师

电话：13452390563

地址：重庆市大渡口区新山村钢花路250号

（二）采购代理机构：重庆智采慧招标代理有限公司

联系人：胡老师

电话：15730232013

地址：重庆市两江新区鸳鸯街道龙展路99号2幢1单元2楼201
第二篇供应商须知

一、竞采费用

参与竞采的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论竞采结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞采通知书


（一）竞采通知书由竞采邀请书、供应商须知、项目技术需求、项目商务需求、合同主要条款和格式合同（样本）、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞采通知书不可分割的部分。

（三）竞采通知书的解释

供应商如对竞采通知书有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞采通知书。一经进入竞采程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞采通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

三、竞采要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞采通知书的要求编制响应文件，并对竞采通知书提出的要求和条件作出实质性响应。

1、响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2、联合体

本项目不接受联合体竞标。

3、竞采有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为竞采开始时间起90天。

（二）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.响应文件中报价函的内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价函为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价函总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

竞采小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正供应商报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（三）响应文件提交规则

本项目采取线上线下相结合的方式进行投标报价，供应商须在规定时间内完成平台电子响应文件及现场纸质响应文件的提交（可邮寄），且线上线下递交的响应文件内容须保持一致，如出现不一致情况以正本为准。缺少任意一项均视为无效响应。

1、线下（投标现场）响应文件提交规则：
（1）响应文件一式两份，其中正本一份，副本一份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

（2）在响应文件正本中，竞采通知书第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（3）响应文件的内容

响应文件正副本页面保持整洁，响应文件不超过200页。

（4）响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应密封送达竞采地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（5）响应文件可以现场递交也可以通过邮寄递交。如果响应文件通过邮寄递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封，并请确保开标前送至重庆市渝北区鸳鸯街道龙展路99号2号楼1单元2楼（请自行确保快递安全，若出现快递遗失、损坏等情况由投标人自行负责）。

（6）如果未按上述规定进行密封的，采购人、采购代理机构将拒收其响应文件。

（7）响应文件投递截止时间：见竞采通知书第一篇。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2、线上（行采家电子竞采）响应文件提交规则：
供应商须同时在线上上传盖章后的电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致）。
（四）响应文件语言：简体中文

（五）供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与竞采，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。（若响应文件通过邮寄方式递交的供应商不需要到投标现场）

（六）无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应：

1、供应商不符合资格要求的；

2、供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

3、供应商的报价超过采购预算（若有采购预算单价，则含采购预算单价）的；

4、供应商响应文件附有采购人无法接受的条件的；

5、供应商串通投标的；

6、供应商组成联合体投标的；

7、法律、法规和竞采通知书规定的其他无效情形。

（七）废标条款

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞采采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
　　1、因情况变化，不再符合规定的竞采采购方式适用情形的；
　　2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　　3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

（八）采购代理服务费

1、本项目采购代理服务费以实际中标金额为计费基数，参照原国家计委价格〔2002〕1980号文件以及发改价格〔2011〕534号“工程类”收费标准计取，不足3000元的，按最低3000元收取。由中标人在领取中标通知书时一次性支付。
2、代理服务费打款时备注：采购执行编号+代理服务费。打款成功后提供打款凭证申请开票。

3、采购代理服务费缴纳账户信息：

账户名：重庆智采慧招标代理有限公司

账户：123920142610001
开户行：招商银行重庆加州支行

银行代码：308653000139

四、竞采程序及成交标准

（一）本项目竞采按照竞采通知书规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。（若响应文件通过邮寄方式递交的供应商不需要到投标现场）

（二）资格性符合性检查

1.资格性检查。依据法律法规和竞采通知书的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备竞采资格。资格性检查资料表如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。
供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（详见式文件）

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注(）
	

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	特定资格条件
	按第一篇“供应商资格条件（二）本项目的特定资格要求”的要求提交证明文件（如果有）。


注：

(根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3号）”执行。

符合性检查。依据竞采通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞采通知书的响应程度进行审查，以确定是否对竞采通知书的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	按竞采文件“第六篇响应文件格式要求”要求签署、盖章。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞采通知书规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个分包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件数量符合竞采文件要求。

	3
	竞采文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对竞采文件第三篇、第四篇规定的竞采内容作出响应。

	
	
	竞采有效期
	满足竞采通知书规定。


（1）竞采小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）竞采小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（3）在竞采过程中竞采的任何一方不得向他人透露与竞采有关的技术资料、价格或其他信息。

（4）竞采小组采用综合评分法对供应商的响应文件和报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞采文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（5）竞采小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。
五、评审标准

（一）成交标准

1、竞采小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，竞采小组应当将其作为无效投标处理。

2、采取采购人确定成交供应商的，采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足竞采通知书实质性响应要求且评分最高的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的评分最高的供应商为成交供应商。采购人也可以授权竞采小组直接确定成交供应商。

（二）评审标准

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价部分（70%）
	报价

（70分）
	有效的竞采报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个竞标人的价格得分。

 竞采报价得分＝（评标基准价/ 竞采报价）×价格权重×100。
	

	2
	技术部分

（20%）
	实施方案
（5分）
	投标供应商（投标人）提供项目实施方案，包括不限于项目实施重点、难点分析及主要对策，施工程序、方法、工艺和技术保证措施。实施进度进度安排满足项目进度要求，工期安排合理可行。

方案包含上述所有要素，在此基础上，方案内容不存在瑕疵得5分，

方案内容存在 1 处瑕疵得4分，

方案内容存在 2 处瑕疵得3分，

方案内容存在 3处瑕疵得 2分，

方案内容存在 3处以上瑕疵得 0 分。
	1.根据供应商提供的方案进行评分。

2.评分标准中所称的“瑕疵”指以下任意一种情形：

①内容表述不完整或仅有标题而无实质意义叙述；

②计划及措施不科学合理；

③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞；

④常识性错误；

⑤措施安排并不适用本项目特性；

⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现；

⑦现有技术条件下不可能实现采购目标。

	
	
	质量管理体系（5分）
	质量标准响应采购文件要求，质量管理体系健全有效、保证措施具有针对性。

方案包含上述所有要素，在此基础上，方案内容不存在瑕疵得 5分，

方案内容存在 1 处瑕疵得4分，

方案内容存在 2 处瑕疵得3分，

方案内容存在 3处瑕疵得2 分，

方案内容存在 3处以上瑕疵得 0 分。
	

	
	
	安全管理体系（5分）
	安全管理体系健全有效，施工安全专项方案及安全管理保证措施具有针对性、文明施工和防止扰民措施是否得当、针对本项目困难点做详细概述。
方案包含上述所有要素，在此基础上，方案内容不存在瑕疵得 5分，

方案内容存在 1 处瑕疵得4分，

方案内容存在 2 处瑕疵得3分，

方案内容存在 3处瑕疵得2 分，

方案内容存在 3处以上瑕疵得 0 分。
	

	
	
	人员资质（5分）
	投标供应商（投标人）提供本单位具有二级及以上建造师注册证书的人员，得2.5分；

提供具有建筑相关的高级工程师职称证书的人员，得2.5分。

本项最高得5分。
	提供人员证书复印件并加盖供应商公章。

提供2026年以来，投标人任意一个月为所提供证书的员工缴纳社保的证明材料（社保局或社保局官网查询打印）并加盖投标人公章。

	3
	商务部分（10%）
	业绩

（10分）
	2020年1月1日至询比开始时间（以合同签订时间为准）供应商承担过“防水维修项目”类项目业绩每提供1个业绩得5分，最高得10分。
	提供相关证明材料并加盖供应商公章


注：政府采购异常低价问题有关事项的说明

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

六、评审依据

评审的依据为竞采通知书和响应文件（含有效的补充文件）。竞采小组判断响应文件对竞采通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

七、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家电子竞采（https://www.gec123.com/xe/）上发布成交结果公示。
（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

八、关于质疑和投诉

供应商认为竞采文件、竞采过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目竞采活动的供应商。
1.质疑时限、内容

供应商认为竞采文件、竞采过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

九、签订合同

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起二十日内，按照竞采文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

（二）竞采通知书、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）成交供应商未按照竞采通知书确定的事项签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的，将承担相关法律责任。

（四）采购人不得向成交供应商提出超出竞采以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞采确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（五）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

第三篇项目技术服务需求

一、项目基本概况介绍

（一）项目名称：重庆九十五中佳兆业校区学生宿舍楼及B栋教学楼防水整改项目。

（二）项目地点：重庆市第九十五初级中学校佳兆业校区内。

二、服务需求
详见《重庆九十五中佳兆业校区学生宿舍楼及B栋教学楼防水整改项目工程量清单》

第四篇项目商务需求

注：本篇商务需求均为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效处理。
一、服务时间、地点及验收方式

（一）工程施工工期：采购人自行约定。

（二）工程施工地点：重庆市第九十五初级中学校佳兆业校区宿舍楼、教学楼B栋。

（三）验收方式：

1.符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

2.如验收未达到合格标准，由中标供应商自行进行整改直至合格，整改发生的一切费用由中标供应商承担。

3.具体验收方式采购人自行约定。

二、报价要求

（一）本工程采用固定综合单价合同，计价采用工程量清单计价模式。本工程由投标人以采购文件、合同条件、工程量清单、本次采购范围的施工设计图纸、现场踏勘情况、周边环境、国家技术和经济规范及标准，以及《工程量清单计价规范》《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关配套文件等为依据，由投标人结合自身实力、市场行情自主合理报价。响应报价应包括完成采购范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费（含易撒漏物资密闭运输的费用及弃渣费用和安全文明施工费）、规费、税金、政策性文件规定的所有费用。采购人除此以外不支付其他费用。

（二）本工程采用固定综合单价，综合单价应包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用等除措施费、安全文明施工费、规费、税金外的所有费用。工程量清单中安全文明施工费暂定金额、暂估价以及暂列金额都不能进行改动，须按照采购人给出的金额报价，否则视为无效响应。

（三）本工程将设置投标总报价最高限价，投标总报价最高限价为：人民币贰拾柒万贰仟肆佰陆拾肆元柒角捌分（¥272464.78），其中，安全文明施工费为人民币捌仟伍佰壹拾玖元玖角叁分（¥8519.93）。投标人的投标总报价不得超过投标总报价最高限价，否则其投标文件作无效响应处理。

本工程将设置全部清单综合单价最高限价，全部清单综合单价最高限价随竞采文件一起发布，投标人的每项清单综合单价报价不得超过每项清单综合单价最高限价，否则其投标文件作无效响应处理。

（四）投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价和总价。投标人没有填入单价和总价的工程子目，采购人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。中标人必须按采购人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。投标人在工程量清单中多报的子目和单价或总价采购人将不予接受，并将被视为重大偏差，投标文件作无效响应处理。

（五）投标人在编制报价时不得改变工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位及工程量，否则其投标文件作无效响应处理。工程量清单中的“项目特征”描述不作为报价的唯一依据，投标人应根据分部分项工程量清单计价表中“项目特征”的描述，结合采购文件中的投标人须知、技术标准和要求以及对现场的勘察情况等进行阅读和理解，确定报价。

（六）措施费：措施项目费包括组织措施费和技术措施费。

1.施工组织措施项目费：招标人给出的施工组织措施项目清单仅供投标人参考，投标人在投标报价时可参照招标人给出的施工组织措施项目清单并结合本工程的实际情况和国家及重庆市相关管理规定自行增减项目，并进行报价。如果漏项或不报价，视为已包含在其他项目清单综合单价内。中标后，施工组织措施项目费用（除安全文明施工费外）一概不作调整。

2.施工技术措施项目费：

（1）技术措施清单中以项计列的项目，由投标人根据现场踏勘情况及本工程的实际情况结合自身施工经验及施工组织设计，以项为单位自行报价，包干使用，结算时不做调整。

（2）技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，投标人必须按采购人给出的施工技术措施项目清单进行报价，不得擅自改变采购人提供的施工技术措施项目清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则其投标文件作无效响应处理。工程量执行分部分项工程量清单结算原则。

（3）施工技术措施项目费以暂列金额形式计入报价的（如果有），根据采购人核定的价格按实结算或按照工程变更或新增项目清单结算原则执行。

（七）安全文明施工费：

1.按《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建管〔2024〕38号）计取。

2.《报价函》及工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照采购人给出的暂定金额填报，否则视为其投标文件对采购文件不作实质性响应，其投标文件作无效响应处理。

（八）本工程所需材料、设备由中标人自行采购，但所采购的材料、设备必须符合国家及重庆市规范标准、设计文件和采购文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等，经监理人（若有）、采购人验收合格后方可用于施工。如果中标人采购的材料、设备未经监理人（若有）和采购人验收直接用于施工，采购人有权要求中标人无条件更换为符合采购人要求的材料、设备，且中标人不得以此为由要求延长工期和增加费用。 

（九）投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，自行做好与施工现场其他单位及行政主管部门的协调工作，负责当地群众矛盾协调工作，做好施工成品的保护，因施工发生的一切施工成品损坏及其他相关经济、法律责任由施工单位自行承担，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（十）税金 

 投标人按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、渝建〔2019〕143号及相关规定进行填报，实施本合同工程需缴纳的一切税费由投标人承担，包含在所报的总额价内。

（十一）材料价格 

1. 本工程所需材料、设备由中标人自行采购，所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件、采购文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等。中标人采购材料、设备前，应向采购人提交材料、设备采购计划表，并经采购人和监理工程师（若有）签字确认后方可实施。

2. 本工程所需的全部材料由各投标人参照重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》（2026年3月）公布的信息价，并结合市场行情以及投标人的自身实力自主报价。成交后所有材料、设备按响应报价包干使用，不作任何调整。材料、设备运输距离（包括二次或多次转运费）、运杂费、装卸费、运输损耗费、采购及保管费、检测试验和保险费由投标人根据自身情况及踏勘现场情况自行确定，成交后不调整。

人工价格：本工程人工单价参照重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》2026年第  1  季度主城区人工信息价执行，成交后不再调整。

三、结算原则
1. 结算总价=分部分项工程量清单综合单价×子项工程量+措施项目费+其他项 目费+安全文明施工费+规费+税金+设计变更及新增部分金额+合同约定的其他费用（合 同如果没有约定，则取消此项目）。

2.各部分的结算原则如下：

（1）分部分项工程量清单结算价：

分部分项工程量清单项目按成交单价实行综合单价包干。工程结算时，以中标人最后成交单价为结算单价依据，乘以施工图及设计变更按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）  计算且经采购人、监理人（有监理单位的情况下）及跟审单位 （有跟审单位的情况下）审核的工程量，作为该子项的结算合价。各分部分项工程量 清单子项合价累计相加，得分部分项工程量清单结算价。

（2）措施费：

施工组织措施费：无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工组织措施项目费的报价作为结算价。

施工技术措施费：施工技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工技术措施项目费的报价作为结算价；施工技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程量及计量单位列项的项目，以中标人投标报价的综合单价乘以按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013） 约定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算。

（3）本工程设计变更、采购工程量清单漏项或新增项目价款结算办法：工程设计变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的，或采购工程量清单中有漏项或工程施工中出现新增项目，由中标人在变更项目启动后向采购人提出，经采购人、监理人（有监理单位的情况下）及跟审单位（有跟审单位的情况下）审核同意后调整合同价款。 调整方法如下：

变更（包括签证）工程与投标报价的工程量清单中有相同的子项，原则上按投标时的相同子项的成交综合单价报价执行；如投标报价中相同子项的成交综合单价明显 高于市场价格，其综合单价需由中标人报送采购人重新审核，以采购人、监理人（有监理单位的情况下）及跟审单位（有跟审单位的情况下）的审定的综合单价执行。

变更（包括签证）工程与投标报价的工程量清单中有类似子项的，原则上按投标时的类似子项的成交综合单价报价执行；如投标报价中类似子项的成交综合单价明显高于市场价格，其综合单价需由中标人报送采购人重新审核，以采购人、监理人（有监理单位的情况下）及跟审单位（有跟审单位的情况下）的审定的综合单价执行。

变更（包括签证）工程与工程量清单中无相同子项或类似子项的，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》 （CQJJGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定 额》（CQPSDE-2018） 及相关配套文件的规定进行组价（其中材料及人工费成交价中有的按成交价计算；成交价中没有的材料单价按施工期间重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价》公布的信息价算术平均值执行；成交价及《重庆工程造价》中均没有的材料由采购人、监理人(有监理单位的情况下)及跟审单位（有跟审单位的情况下）认质核价后，按核定的材料价格执行），组价后按成交价与最高限价下浮比例下浮后进入结算（其中按市场价计入的材料单价或综合单价不下浮）。

A.材料由中标人进行采购，其中工程的主要材料部分采购前需报监理人（有监理 单位的情况下）及跟审单位（有跟审单位的情况下）和采购人核质核价后再行采购， 按结算评审部门审定后价格进行结算；如《重庆工程造价》中有的材料，核定价不得 高于施工期间《重庆工程造价》信息价的算术平均值。

B.人工工日单价按投标报价中的人工工日单价执行，投标报价中没有的人工工日单价则按施工期间《重庆工程造价》公布的主城区人工指导价的算术平均值执行。

变更工程量按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013） 规定的计量规则计算。

（4）其他项目清单结算金额

①材料采用暂估单价的，在施工过程中，使用前由中标人报价，经采购人、监理 人（有监理单位的情况下）及跟审单位（有跟审单位的情况下）审核同意后方可采购、 施工。结算时只对采购人核定单价与暂估单价的价差部分进行调整（调整的数量根据 工程结算数量确定），该价差除税金外不再计取其他任何费用。

注：材料暂估单价仅指此类材料本身运至施工现场的价格，不包括这些材料的安 装、安装所必须的辅助材料以及发生在现场内的验收、存储、保管、二次搬运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作所发生的费用，上述费用由投标人自行考虑计入各相应子目的综合单价报价中，成交后不再计取。

②本工程采用专业工程暂估价或暂列金额采购的，结算时按实结算。其中以暂列金额采购的施工内容实施与否由采购人决定。

（5）安全文明施工费：按《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定（2024版）》（渝建管〔2024〕38号）、《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的规定按实结算。

（6）规费：按投标费率结算，若中标人的投标报价中规费费率高于规定费率，则以规定费率结算。

（7）税金：按投标费率结算，若中标人的投标报价中税金费率高于规定费率，则以规定费率结算。

（8）采购人要求中标人完成合同以外施工范围内或施工范围外但与本施工项目有 密切关系的零星项目，中标人应接受采购人施工要求，并向采购人提出工程量签证。

3. 本工程所需材料、设备（暂估价、暂列金额除外）由投标人自行承担材料、设备价格涨跌风险，成交后不作调整。另施工用水用电、临时道路等所有工程产生费用由中标人承担，采购人不额外支付任何费用。

4. 本工程结算金额最终以审计机构审定的金额为准。

5. 在项目结算评审时，发包人先进行初审，再报结算评审。如果送审结算金额与评审审定金额相比，审减率在5%之内（含5%）的，所有结算评审费用由发包人承担；审减率超过5%的，所有结算评审费用由承包人承担，由发包人统一支付后，再在工程款中扣减。（该审减率为不抵扣审增部分的品迭后审减率）

6. 项目竣工验收合格后30日内，承包人应按照“结算评审送审资料清单”要求将资料备齐报审；承包人逾期未报送竣工结算资料，或不配合发包人、评审单位办理竣工结算，或在接到发包人或评审单位对竣工结算提出的审核意见后，未在限期内补充、完善结算资料，且经发包人两次书面催告仍未在限期内报送或未获得发包人批准延期报送的，视为放弃结算审核权利。发包人可依据合同约定进行单方结算，并按评审结果办理结算。

四、履约担保及付款方式

（一）履约担保

1.合同签订前，中标人向采购人缴纳成交金额10%的履约保证金（以现金或履约保函，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函等非现金形式提交）。

以现金缴纳的，中标人以公司账户转入以下指定账户（若账户有变动，以采购人指定账户为准）：

收款单位：重庆市大渡口区财政局

收款账号：50001103600050004159-142020

开户行：中国建设银行重庆大渡口支行

在缴款单上注明***单位缴纳重庆九十五中佳兆业校区学生宿舍楼及B栋教学楼防水整改项目
履约保证金。

2.履约保证金的退还

履约保证金退还时间：项目验收合格后，无质量问题一次性退还（不计利息）。

（二）付款方式：

1.工程竣工验收合格后，施工单位出具施工人员工酬支付证明，采购人支付至合同金额的70%；

2.项目结算评审后，采购人向中标人支付至审定金额的97%；

3.最终结算审定金额的3%作为质量保证金，待缺陷责任期满后且无质量缺陷支付（工程款、质保金均不计息）。

中标人收款之前，中标人应提供等额合法发票给采购人，但中标人的开票金额并不视为采购人对应付款金额的认可，每期应付款金额应由采购人审核认定为准。

五、质量保证及售后服务

本项目缺陷责任期（质量保修期）为5年，从验收合格之日起计算（供应商的服务期优于上述年限的，按实际承诺期限执行）。

六、知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、安全管理要求

供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。在施工过程中由于供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由供应商承担。供应商负责进入现场实施人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，供应商自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因施工导致第三人人身、财产损失由供应商承担赔偿责任。
八、其他
（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第五篇合同主要条款和格式合同（样本）
一、合同主要条款

二、采购合同（模板）

合同编号：
工 程 施 工 合 同

工程名称：                            
工程地点：                    
发包人(全称):                  
承包人(全称):                      
第一部分合同协议书
发包人(全称):                           
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承包人(全称):                                                                                                                                                                                                                                                                                     
发包人为建设                          (以下简称“本工程”), 已 于    年月     日进行了公开竞采，承包人以           元(大写：           )价格成为该项目的成交人。根据《中华人民共和国民 法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信 用的原则，协商一致，共同达成如下协议：
一 、工程概况
1.工程名称：                                                                                                                                                                                                                                                                  
2.工程地点：                            
3.工程立项批准文号:                    
4.资金来源：财政资金。
5.工程内容：  包含但不限于本次采购项目图纸及工程量清单中全部建设内容。以 采购人发出的采购文件、澄清、补遗等资料为准。
6.工程承包范围：
施工图、采购文件及补答疑补遗等所包含的施工内容(具体详见工程量清单)。
二 、合同工期
计划开工日期：             年    月     日。
计划竣工日期：       年     月     日。
工期总日历天数：         历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算 的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三 、质量标准
工程质量：达到国家有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准 。
四 、签约合同价与合同价格形式
1.合同金额为：
人民币(大写)          (¥                     元);
其中：安全文明施工费： 
人民币(大写)                                                                                                                 (¥                    元);
2. 合同价格形式：   采用固定单价合同。
五 、项目经理
承包人项目经理：              ；技术负责人            
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
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(1)成交通知书；
(2)采购文件报价函及其明细报价表；
(3)专用合同条款及其附件；
(4)通用合同条款；
(5)技术标准和要求；
(6)图纸；
(7)已标价工程量清单；
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约

 定的期限和方式支付合同价款。
承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，

 不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
八 、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九 、签订时间

本合同于        年       月           日签订。
十 、签订地点

本合同在                       签订。
十 一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自   合同各方签字盖章之日起 生效。
十三、合同份数

本合同一式        份，均具有同等法律效力，发包人执         份 ,承包人执                                        份         。
发包人：( 公章)                        
法定代表人或其委托代理人： ( 签字)

经办人：( 签字)                       
地  址：                    

电  话：                    

开户银行 ：                      

账   号 ：                         

签约时间：       年      月    日

签约地点：




  承包人 ：( 公章)

法定代表人或其委托代理人： ( 签字)

经办人：( 签字) 
地  址：                                                                                                              

电  话：                                                       

开 户 银 行 ：    

账  号：                                    



第二部分通用合同条款
通用条款部分按照建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201中的通用合同条款执行。
第三部分  专用条款
1. 一般约定
1. 1词语定义
1.1.1合同
1.1.1.1其他合同文件包括：    /             。
1.1.2工程和设备
1.1.2.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 按现有条件施工。
1.1.2.2永久占地包括：   /                 。

1.1.2.3临时占地包括：       /             。
1.2法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民 法典》及相应的法律和地方政府的有关规定等。  
1.3标准和规范
1.3.1适用于工程的标准规范包括：《建设工程质量管理条例》、国家及重庆现行与 本工程相关的施工验收规范、质量标准及操作规程。
1.3.2发包人提供国外标准、规范的名称：       /        ;
发包人提供国外标准、规范的份数：        /         ;
发包人提供国外标准、规范的名称：        /        。

1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   见施工图设计文件。
1.4合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：

r
(1)合同协议书；
(2)成交通知书；
(3)竞采采购报价函及其明细报价表；
(4)专用合同条款及其附件；
(5)通用合同条款；
(6)技术标准和要求；
(7)图纸；
(8)已标价工程量清单；

(9)其他合同文件(合同实施期间合同当事人的往来文件包括信函、纪要、备忘等)。

1.5图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订10日内提供施工图  ：

发包人向承包人提供图纸的数量：    1      ;

发包人向承包人提供图纸的内容：    完整的施工图。  

1.5.2承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：       /           ;

承包人提供的文件的期限为：               /        ;

承包人提供的文件的数量为：         /     ;

承包人提供的文件的形式为：        /      ;

发包人审批承包人文件的期限：    /       。

1.5.3现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：   /               

1 . 6联络

1.6.1发包人和承包人应当在  /    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、 指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2发包人接收文件的地点：                            

发包人指定的接收人为：                     

承包人接收文件的地点：                

承包人指定的接收人为：                     

1.7交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：     /                  。

1.7.2场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：现场现状 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

1.7.3超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承 包人 承担。
1.8知识产权
1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的 技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包 人 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的复制、 使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项，未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.8.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人。 
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 承包人可因实施工程的运行、调 试、维修、改造等目的复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项，未 经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.8.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担 方式：承包人承担，已包含在合同价中。
1.9工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   采用    。
2. 发包人
2. 1发包人代表
发包人代表：
姓    名：                             
身份证号：                               
职    务：                                
联 系 电 话 ：                               
发包人对发包人代表的授权范围如下：  发包人代表对本工程施工过程中的质量、进度、  投资、安全文明施工等进行监督和检查、协调解决必须由发包人处理的有关问题，并  对工程量进行确认，最终以发包人核实并盖章确认的工程量为准。
2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：    以通知为准。  
2.2.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 按现有条件施工。
2.3资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：        /      。
发包人是否提供支付担保：             /          。
发包人提供支付担保的形式：          /           。
3. 承包人
3.1承包人的一般义务
3.1.1承包人提交的竣工资料的内容：   施工图、开工报告、竣工验收报告、竣工 图、结算书、施工影像等  。
承包人需要提交的竣工资料套数：      1 套               
承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间： 项目通过竣工验收后14天 内。
承包人提交的竣工资料形式要求： 书面和电子文档。
3.1.2承包人应履行的其他义务：
A、承包人应对工程所需的所有货物和其他物品的包装、装载、运输、接收、卸货、  保存和保护负责。 
B、在工程实施期间，承包人应使现场避免出现一切不必要的障碍物，妥善存放并 处置承包人的任何设备、材料或剩余材料。  

C、承包人必须按本施工合同进行组织施工，接受发包人指令。承包人项目部的管 理人员均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务；如需变更①人员安排、②机械设备、③施工方案等，须提前一周书面上报发包人并经同意方可执行。  

D、对承包人的以下人员，经发包人提出，承包人必须在24小时内将其调离本工 程范围，同时，承包人应在3天内完成用合格的人员(经发包人批准)代替上述调离的 任何人员： 

a.发包人认为无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不 到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员、工作责任心不强的施工人员、不积极配合发包人工作、不积极执行发包人指令者。                             
b.不能积极配合发包人正常工作者；  
c.违反发包人或承包人工地现场管理规定者；  
d.无证上岗者(适用于按规定必须有上岗证);
e.与本采购文件约定名册不符者；  
F、承包人在施工中的问题应本着“文来文去”的原则，而且须提前三天发文给发 包人，口头汇报不作依据。承包人发文应由项目经理签署发出，发包人代表签署姓名 和日期后生效。承包人、发包人代表均不得无故拒收对方文件。  

G、停水停电、施工场地不足、在场外食宿、成品保护等所需措施的一切费用和工 期承包人已充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用。该部分费用 在合同价款中已充分考虑，不另行增加。  

H、承包人承担因违反以上各条而导致的一切责任和费用，且不得以任何理由停工 或向发包人提出费用和工期补偿要求。承包人确保不因上述原因使发包人声誉受到不 良影响。

I、按合同做好施工现场保护工作，其费用已含在合同价款中，承担因自身原因违 反有关规定造成的损失和罚款。  

J、承包人应积极支付农民工工资，若因承包人原因与农民工或劳务费结算等发生 纠纷，应按重庆市有关政策规定承担责任。  
K、施工临时用水用电由发包人负责指定接入位置，承包方负责接入施工现场，施 工场地内用水、用电由承包人自行解决。且充分考虑水电安装的可实施性，自行联系 供电、供水事宜，编制供电、供水方案，确保施工供电的及时性；所产生的供电、水费用均已进入投标报价中，发包人不再支付任何相关费用。若使用发包方的水电， 承包方应向发包方支付相关费用。

3.2 承包人人员
3.2.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： /     
3 . 2 . 2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： /       
3.2.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 必须经过发包人同 意 。
3.2.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  由承包人全权承担，发包 人有权作出相关处置 [image: image5.jpg]



承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：  由承包人全权承担，  发包人有权作出相关处置 [image: image2.jpg]



3 .3分包
3.3.1分包的一般约定
禁止分包的工程包括：不 允 许 违 法 分 包_
主体结构、关键性工作的范围：         /          
3.3.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：/                       
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3.3.3分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：              /         
3.4工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  工程开工至竣工 验收合格并移交发包人。
3.5履约担保
1、成交供应商是否提供履约担保：不提供。
2、成交供应商提供履约担保的形式、金额及期限：       ∠

4. 工程质量
4.1质量要求
达到国家有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。
本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则；事故 原因调查不清不放过；事故责任都没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关 责任人没受到处理不放过。

4.2 特殊质量标准和要求：       /        。

关于工程奖项的约定：       /           。
5. 安全文明施工与环境保护
5.1安全文明施工

5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应在施工中注意排查 地下管线，做到安全文明施工。发现地下管网等安全隐患时应采取措施加以保护。 

5.1.2关于治安保卫的特别约定：                            

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人负责。

5.1.3文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 承包人应做到文明施工、规范管理 。

5.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：        /           。

6. 工期和进度

6.1 施工组织设计

6.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：      /      。

6.1.2施工组织设计的提交和修改      /  

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：          /      。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   /    。

6.2施工进度计划

6.2.1施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：   /    。

6.3开工

6.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：       /       。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：

由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：    /           。

水准点与座标控制点交验要求：    /                。

图纸会审和设计交底时间：          /             。

双方约定发包人应做的其他工作：        /         

发包人委托承包人办理的工作：  届时双方协商，以书面通知或协议为准。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人在收到成交通知书后5日 内完成所有开工前准备工作。

6.4工期延误
6.4.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人只顺延工期，但不承担其它违约 责任及费用索赔。

6.4.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按1000元/天计算，  所扣费用在付款结算时一并扣除。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：累计违约金上限不超过签

约合同价的10%。   。

6.5不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：         /       。

6.6异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：按政府或相关部门文件 规定执行。 

6.7提前竣工的奖励

6.7.1提前竣工的奖励：不奖励。

材料与设备

7.1材料与工程设备的保管与使用

7.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/     
7.2样品
7.2.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：(1)本工程施工所需全部设备、配件及材料由承包人采购，所采购的设备、配件 及材料必须符合国家、地方现行规范标准及设计要求，保证质量，提供有效的产品合 格证明和必要的材料检验报告，并对材料质量负责，所有材料价格均不因市场价格变 化及其他政策性文件而进行调整。

(2)承包人采购的设备、配件及材料与设计或标准要求不符时，承包人应按发包 人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此 延误的工期不予顺延。
(3)承包人在工程实施时，需先提供各种主要材料的样品，经发包人对样品确认 后，承包人方可进行材料的采购和下一步的施工，由此发生的相关费用已包含在合同 价款中，工程结算时发包人不另行支付该费用和调整合同价。
7.3施工设备和临时设施
7.3.1承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：  承包人承担，包含在合同价中。

8. 试验与检验
8.1试验设备与试验人员
8.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：        /                        

施工现场需要配备的试验设备：        /                      

施工现场需要具备的其他试验条件：        /                      

8.2现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：     /          
9. 变更

9.1变更的范围

关于变更的范围的约定：设计变更、发包人要求的施工变更及采购范围外的增项 或减少、技术商洽均属工程变更。工程变更必须按程序先审批后实施。所有工程变更 必须征得发包人、监理人(有监理单位的情况下)及跟审单位(有跟审单位的情况下) 的同意签认后，才可以实施。承包人不得直接向设计单位提出设计变更，确需进行设 计变更的，由承包人向发包人提出，经发包人、监理人(有监理单位的情况下)及跟 审单位(有跟审单位的情况下)同意后，由发包人向设计单位提出进行设计变更。  

施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工 。

9.2“设计变更”签证资料

9.2.1设计变更必须由发包人出据资料并签字盖章后才有效；
9.2.2“技术核定”、“工程量收方”、“工期顺延”和“其它事宜”的签证资料
由承包人出据资料，送发包人、监理人(有监理单位的情况下)及跟审单位(有
跟审单位的情况下)或设计单位审核确认签字盖章后有效；
9.2.3发包人签证资料的签证人员由发包人指定的现场代表、工程部负责人、项目 负责人组成。
9.2.4发包人签字人员：设计变更按发包人单位程序办理，经现场代表、项目负责 人签字并经领导审核盖章生效；现场收方签证由发包人现场代表组织，发包人现场代 表以及发包人认为需要参加的人员参加。
9.3  变更程序
9.3.1变更的提出：
(1)承包人提出变更设计，必须征得发包人、监理人(有监理单位的情况下)及  跟审单位(有跟审单位的情况下)同意，经设计单位从功能结构论证后，并变更设计、 发包人确认后的费用由责任方承担。
(2)发包人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，在支付进度款时支付。
(3)承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改 及对材料、设备的换用，须经发包人、监理人(有监理单位的情况下)及跟审单位(有 跟审单位的情况下)同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用， 并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。
(4)发包人变更设计按通用条款执行。

10. 价格调整
10.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不 采 用。
11. 合同价格、计量与支付
11.1合同价格形式
(1)单价合同。
风险费用的计算方法：  不 调 整。
风险范围以外合同价格的调整方法：不 采 用 。
(2)总价合同。
风险费用的计算方法：  不采用 。
风险范围以外合同价格的调整方法：  不采用  。
(3)其他价格方式： 不采用 。
11.2预付款
11.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：  /   。
预付款支付期限：     / 。
预付款扣回的方式：    /   。
11.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：  /  。
预付款担保的形式为： /       。
11.3计量
11.3.1计量原则
工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑  与装饰工程工程量计算规范》 (GB50845-2013)、《仿古建筑工程工程量计算规范》  (GB50855-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《通用安装工程工程  量计算规范》(GB50856-2013)、《重庆市建设工程工程量计算规则》(CQJLGZ-2013)、《重  庆市建设工程工程量清单计价规则》(CQJJGZ-2013)约定的计量规则计算的实际合格  工程量 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/ 

12. 验收
12.1 竣工验收
12.1.1竣工验收程序
(1)承包人在项目完工后5个日历天内向发包人提交竣工验收申请报告及办理竣 工验收所需全部资料。
(2)发包人应在收到竣工验收申请报告后及时开展竣工验收。工程竣工验收不合 格的，应依照工程竣工验收意见在期限内完成整改，并重新履行工程竣工验收程序。
(3)发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方 法：丕 采 用。
12.2.2移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：10 日 历 天

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不 采 用。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  按逾期天数1000元/天计 算。     
12.3竣工退场
12.3.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格3日内。 
12.4工程进度款支付
工程竣工验收合格后支付至合同价的70%,结算评审完成后支付至审定金额的97%, 留审定金额的3%作为质量保证金，待缺陷责任期12个月满且无质量缺陷30日内支付 
(工程款、质保金均不计息)。
(1)、成交供应商在每次收款前应开具足额的合法发票，工程款、质保金均不计 息，否则采购人有权拒绝付款。
(2)、项目在支付合同价70%前时需出具施工单位提供的施工人员工酬支付证明 (无欠薪承诺书、工资表签收记录)

13.竣工结算
13.1结算原则
1. 结算总价=分部分项工程量清单综合单价×子项工程量+措施项目费+其他项 目费+安全文明施工费+规费+税金+设计变更及新增部分金额+合同约定的其它费用(合 同如果没有约定，则取消此项目)。
2.各部分的结算原则如下：
(1)分部分项工程量清单结算价：
分部分项工程量清单项目按成交单价实行综合单价包干。工程结算时，以成交人 最后成交单价为结算单价依据，乘以施工图及设计变更按《建设工程工程量清单计价 规范》(GB50500-2013)  计算且经采购人、监理人(有监理单位的情况下)及跟审单位 
(有跟审单位的情况下)审核的工程量，作为该子项的结算合价。各分部分项工程量 清单子项合价累计相加，得分部分项工程量清单结算价。
(2)措施费：
施工组织措施费：无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费 的变化，均按投标时施工组织措施项目费的报价作为结算价。
施工技术措施费：施工技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工 工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工技术措施项目费的报 价作为结算价；施工技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程量及计 量单位列项的项目，以成交人投标报价的综合单价乘以按《重庆市建设工程工程量计 算规》(CQJLGZ-2013) 约定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算。
(3)本工程设计变更、采购工程量清单漏项或新增项目价款结算办法：工程设计 变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的，或采购工程量清单中有漏项或工程施工 中出现新增项目，由成交人在变更项目启动后向采购人提出，经采购人、监理人(有 监理单位的情况下)及跟审单位(有跟审单位的情况下)审核同意后调整合同价款。 调整方法如下：
变更(包括签证)工程与投标报价的工程量清单中有相同的子项，原则上按投标 时的相同子项的成交综合单价报价执行；如投标报价中相同子项的成交综合单价明显 高于市场价格，其综合单价需由成交人报送采购人重新审核，以采购人、监理人(有 监理单位的情况下)及跟审单位(有跟审单位的情况下)的审定的综合单价执行。
变更(包括签证)工程与投标报价的工程量清单中有类似子项的，原则上按投标 时的类似子项的成交综合单价报价执行；如投标报价中类似子项的成交综合单价明显 高于市场价格，其综合单价需由成交人报送采购人重新审核，以采购人、监理人(有
监理单位的情况下)及跟审单位(有跟审单位的情况下)的审定的综合单价执行。
变更(包括签证)工程与工程量清单中无相同子项或类似子项的，按照《建设工  程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》 
(CQJJGZ-2013)、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》(CQJZZSDE-2018)、《重庆市  市政工程计价定额》(CQSZDE-2018)、《重庆市安装工程计价定额》(CQAZDE-2018)、《重  庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)、《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定  额》(CQPSDE-2018) 及相关配套文件的规定进行组价(其中材料及人工费成交价中有  的按成交价计算；成交价中没有的材料单价按施工期间重庆市建设工程造价总站主办  的《重庆工程造价》公布的信息价算数平均值执行；成交价及《重庆工程造价》中均  没有的材料由采购人、监理人(有监理单位的情况下)及跟审单位(有跟审单位的情  况下)认质核价后，按核定的材料价格执行),组价后按成交价与最高限价下浮比例下  浮后进入结算(其中按市场价计入的材料单价或综合单价不下浮)。
A、材料由成交人进行采购，其中工程的主要材料部分采购前需报监理人(有监理 单位的情况下)及跟审单位(有跟审单位的情况下)和采购人核质核价后再行采购， 按结算评审部门审定后价格进行结算；如《重庆工程造价》中有的材料，核定价不得 高于施工期间《重庆工程造价》信息价的算术平均值。
B、人工工日单价按投标报价中的人工工日单价执行，投标报价中没有的人工工日 单价则按施工期间《重庆工程造价》公布的主城区人工指导价的算术平均值执行。
④变更工程量按《重庆市建设工程工程量计算规则》(CQJLGZ-2013) 的规定的计 量规则计算。
(4)其他项目清单结算金额
①材料采用暂估单价的，在施工过程中，使用前由成交人报价，经采购人、监理 人(有监理单位的情况下)及跟审单位(有跟审单位的情况下)审核同意后方可采购、 施工。结算时只对采购人核定单价与暂估单价的价差部分进行调整(调整的数量根据 工程结算数量确定),该价差除税金外不再计取其他任何费用。
注：材料暂估单价仅指此类材料本身运至施工现场的价格，不包括这些材料的安 装、安装所必须的辅助材料以及发生在现场内的验收、存储、保管、二次搬运、从存 放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作所发生的费用，上述费用由供应商 自行考虑计入各相应子目的综合单价报价中，成交后不再计取。
②本工程采用专业工程暂估价或暂列金额采购的，结算时按实结算。其中以暂列金额采购的施工内容实施与否由采购人决定。
(5)安全文明施工费：按《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定 (2024版)》(渝建管(2024)38号)、《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的 通知》(渝建【2019】143号)的规定按实结算。
(6)规费：按投标费率结算，若成交人的投标报价中规费费率高于规定费率，则 以规定费率结算。
(7)税金：按投标费率结算，若成交人的投标报价中税金费率高于规定费率，则
以规定费率结算。
(8)采购人要求成交人完成合同以外施工范围内或施工范围外但与本施工项目有 密切关系的零星项目，成交人应接受采购人施工要求，并向采购人提出工程量签证。
3. 本工程所需材料、设备(暂估价、暂列金额除外)由供应商自行承担材料、设 备价格涨跌风险，成交后不作调整。另施工用水用电、临时道路等所有工程产生费用 由成交人承担，采购人不额外支付任何费用。
4. 本工程结算金额最终以审计机构审定的金额为准。
14. 缺陷责任期与保修
14.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：          年。
14.2质量保证金
14.2.1  质量保证金的金额或比例：结算审核审定金额的3%。 
14.2.2  按本合同第12.4条约定的1年缺陷责任期满，无质量问题后支付剩余的 3%尾款。
14.3保修
14.3.1 保修责任
工程保修期为：             年 。
14.3.2修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  24小时内 

违约

15.1 发包人违约
15.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：不 采 用。
15.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 工 期 顺延，但不承担其他违约责任及费用。
(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：不采用。
(3)发包人违反第10.1款(变更的范围)第(2)项约定，自行实施被取消的工
作或转由他人实施的违约责任：不采用 。
(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发 包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 不 采 用。
(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延，但不承担其他 违约责任及费用。
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的 违约责任：工期顺延，但不承担其他违约责任及费用。
(7)其他：      /          。
15.1.3因发包人违约解除合同：  不采用 。
15.2承包人违约
15.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
(1)因承包人原因，造成拖欠民工工资。  
(2)承包人在竣工验收合格3日内未做竣工完场清理，向发包人移交工程场地。  
(3)承包人所用材料不符合本合同要求。  
(4)承包人在施工中未按发包人书面意见或不明确而又不向发包人求证，致使施
工不能达到发包人要求。
(5)承包人提出合理的变更涉及到对设计图纸或施工组织计划的更改及对材料的 换用时，未经发包人同意而擅自更改或换用。
(6)未经发包人许可，承包人擅自将所承包的工程分包。 

(7)投标文件约定的其他违约责任。

15.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
一、承包人有15.2.1款(1)条违约情形的，发包人有权将工程进度款优先支付 给民工或从承包人履约保证金中支付；
二、承包人有15.2.1款(2)条违约情形的，应承担由此给发包人造成的结算和 支付延误的损失。 
三、承包人有15.2.1款(3)条违约情形的，返工损失由承包人自负，且工期不 得顺延，并每发现一次承担5000元违约金。 
四、承包人有15.2.1款(4)条违约情形的，发包人有权要求承包人返工并由承 包人承担返工损失，工期不得顺延。 
五、承包人有15.2.1款(5)条违约情形的，承包人自行承担由此发生的费用，  并赔偿发包人有关的损失，且延误的工期不得顺延。
六、承包人有15.2.1款(6)条违约情形的，发包人将处以违规分包行为的承包 人收取合同金额10%且不少于1万元的违约金。  
七、采购文件约定的其他方式。
本工程涉及违约金均应累计，其承担的违约金由发包人从履约保证金中扣除，不 足部分从未支付的工程款中予以扣减。
15.2.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：       /                 。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承 包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：不采用。 
16. 不可抗力
16.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   不采 用  。
16.2因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30 天内完成款项的支付。

17. 保险

17.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：         /                 。
17.2其他保险
关于其他保险的约定：       /                         。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：     /          。

17.3通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
18. 争议解决
18.1争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。
19仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决：
(1)向         /         仲裁委员会申请仲裁；
(2)向 项目所在地 人民法院起诉。
20.本合同一式                                     份，发包人       份，承包人        份
21补充条款：
21.1 违约责任
(1)承包人须按《工程建设标准强制性条文》、国家及重庆市现行各专业工程施  工质量验收规范，对工程质量验收达到合格，否则，属承包人违约。除承包人返修达 到合格，否则由此给发包人造成的结算和支付延误由承包人负责且承包人自行承担因 此而造成的损失及赔偿责任。
(2)承包人不得以任何理由拖欠民工工资，若因承包人拖欠民工工资，导致民工 上访、民工集体上访、聚众滋事，扰乱正常施工、干扰发包人及党政机关正常办公、 扰乱道路交通等社会公共秩序的不良行为发生，每发生一次，发包人从承包人的工程 款中惩扣500元/次的违约金；如承包人项目经理或单位主要负责人在事件发生后不在现场妥善处理的，每出现一次，发包人从承包人的工程款中惩扣1000元/次的违约金；

(3)发包人有权要求更换承包人不称职的项目管理人员。承包人应在接到发包人 要求更换不称职的项目管理人员书面通知后2日内更换相应的管理人员。
21.2其他
(1)承包人应做到文明施工、规范管理，所涉及的费用由承包人承担。
(2)承包人应在施工中注意排查地下管线，做到安全文明施工。发现地下管网等 安全隐患时应采取措施加以保护。对施工不当所造成的突发隐患险情应积极组织力量 排危抢险，并同时联络有关单位施救并及时通报发包人，由此造成的一切损失由承包 人承担。
(3)转包、分包、农民工工资。
①、承包人不得部分或全部转让其应履行的合同义务，更不得违法转包和违规分包 。
②、承包人不得将工程分包，如发包人发现承包人私自分包的，承包人须立即纠 正；发包人有权对拒不纠正违规分包行为的承包人收取合同金额5%的违约金。
③、对承包人的违法转包， 一旦构成事实，发包人除有权向承包人收取合同金额 5%的违约金外，还有权部分或全部终止合同，履约保证金不予退还；承包人3日内无 条件退场，并承担由此给发包人造成的损失。
④、承包人应积极支付农民工工资，若因承包人原因拖欠民工工资或劳务费结算 等发生纠纷，按重庆市有关政策规定承担责任外，发包人有权从承包人应得的任何工程 款项中扣出，并直接支付给民工。项目在支付审定金额70%前时需出具施工单位提供的 施工人员工酬支付证明(无欠薪承诺书、工资表签收记录)。
(4)承包人在执行本合同过程中，因承包人原因所产生的对外部造成影响而要求 赔偿的事故由承包人自行赔偿。
(5)对承包人的各项违约金及承包人承担的各项损失赔偿，发包人有权在应支付 给承包人的工程款(或保证金)中直接扣除。
(6)承包人在施工中发生安全事故，除承担安全事故赔偿责任外，还应承担每出 现重伤一人次罚款1万元，死亡一人次罚款20万元；隐瞒伤亡情况，罚款3万元。造 成第三方伤亡，罚款加倍。以上款项在发包人应支付给承包人的工程款项或履约保证 金中扣除。出现上述情况，承包人还必须接受国家、重庆市及行业相关规定的处罚。
(7)发包人在结算时对承包人成交工程量清单综合单价进行复核，如发现成交价中细目工程量乘以综合单价计算后不等于合价或总价时，按有利于发包人的方面执行。
(8)承包人原因导致工期延期，按1000元/天计算，所扣费用在付款结算时一并扣除 。
(9)发票开具和付款方式
发票种类：承包人向发包人开具的收款发票为增值税普通发票；
开票时间：在发包人向承包人支付工程款前；
付款时间：发包人收到承包人合规的增值税普通发票后才支付工程款。
(10)未尽事宜，由承、发包双方协商解决。
附 表 ：
重庆市         学校

***项目施工人员花名册

	序号
	姓名
	性别
	家庭住址
	工种
	身份证号码
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


重庆市       学校
***项目施工人员工酬支付名册
	序号
	姓名
	支付金额
	支付流水号(或签字)
	支付日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


(附银行支付回执或银行工资代发清单)

第六篇响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术应答

（二）技术条款响应

三、商务部分

（一）商务条款响应

（二）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（竞采项目名称）的竞采通知书，经详细研究，决定参加该项目的竞采。

1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的需求服务，投标报价为人民币大

写：元整；人民币小写：元（其中安全文明施工费：         元）。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本1份，响应文件副本1份，线上电子文档1份。

3.我方承诺：本次竞采的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞采通知书的一切规定和要求及竞采评审办法。

5.在整个竞采过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞采通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳竞采通知书规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：传真：

网址：邮编：

联系人：

________年________月________日

（二）明细报价表

明细报价表

采购执行编号：

项目名称：

	序号
	名称
	相关信息
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	/
	
	

	9
	
	
	/
	
	

	10
	
	
	/
	
	

	11
	
	
	/
	
	

	12
	总计
	


注：

1.请供应商完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

________年________月________日

二、服务部分

（一）服务应答（格式自拟）

服务响应偏离表

项目号：
项目名称：

	序号
	项目服务需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                              法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                  （签署或盖章）

________年________月________日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

三、商务部分
（一）商务响应偏离表

项目号：
项目名称：
	序号
	项目商务需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                        法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                          （签署或盖章）

________年________月________日

注：

1.本表即为对本项目“第四篇项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）（性别）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

________年________月________日

法定代表人电话：XXXXXXX电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞采、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                          供应商法定代表人：

（签字或盖章）                        （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

________年________月________日

被授权人电话：XXXXXXX电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致（采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

________年________月________日

（五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）







其他关于分包的约定：:         ∠                o





	











