项目名称：宝顶镇环山路生态覆绿

# 竞 争 性 比 选

# 采 购 文 件

# 项目编号：YJM2512

# 采   购  人：重庆大足石刻国际文化旅游集团有限公司

# 代 理 机 构：重庆奕嘉鸣项目管理有限公司

2026年1月

目录

竞 争 性 比 选	1

采 购 文 件	1

项目编号：YJM2512	1

采   购  人：重庆大足石刻国际文化旅游集团有限公司	1

代 理 机 构：重庆奕嘉鸣项目管理有限公司	1

第一篇 比选公告	- 1 -

一、比选内容	- 1 -

二、供应商的资格条件	- 1 -

三、比选的有关说明	- 1 -

四、报名方式及投标程序	- 1 -

五、投标保证金	- 2 -

六、其它有关规定	- 3 -

七、联系方式	- 3 -

第二篇  项目技术需求	- 4 -

一、项目一览表	- 4 -

二、比选内容	- 4 -

三、现场踏勘	- 4 -

四、安全要求	- 4 -

五、质量要求	- 4 -

第三篇  项目商务需求	- 5 -

一、工期、建设地点、验收方式及安全目标	- 5 -

二、 报价要求	- 5 -

四、付款方式	- 7 -

五、结算原则	- 7 -

六、履约担保	- 8 -

六、知识产权	- 8 -

七、其他	- 8 -

第四篇  比选程序及方法、评审标准、无效比选及采购终止	- 9 -

一、比选程序	- 9 -

二、评标方法	- 10 -

三、 评审标准	- 11 -

四、无效响应	- 11 -

五、采购终止	- 11 -

第五篇  供应商须知	- 12 -

第六篇  采购合同（样本）	- 15 -

第七篇  响应文件编制要求	- 18 -

- 比选公告

重庆奕嘉鸣项目管理有限公司（以下简称：采购代理机构）受重庆大足石刻国际文化旅游集团有限公司（以下简称：采购人）的委托，对宝顶镇环山路生态覆绿项目进行竞争性比选。欢迎有资格的供应商前来参加。

一、比选内容

| 序号 | 比选内容 | 最高限价 （元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝顶镇环山路生态覆绿 | 411169.54 | 业主自筹 |  |

二、供应商的资格条件

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无。

三、比选的有关说明

（一）供应商应通过行采家平台登记加入“行采家供应商库”。

（二）凡有意参加比选的供应商，请自行在行采家（https：//www.gec123.com/）上下载本项目采购文件及补遗等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

四、报名方式及投标程序

（一）报名方式

1.报名和采购文件发售期：2026年1月 5日至2026年1月 7 日17：00（工作时间）。

2.采购文件售价：人民币500元/份（售后不退）。

3.报名方式：在规定的报名和采购文件发售期内，供应商将本项目报名表（格式详见附件）填写完整加盖供应商公章扫描后同文件购买费转账截图一起发送至指定邮箱710150591@qq.com，按要求发送邮箱后方才报名成功。

（二）投标程序

1、线上报价：公告发布之日起即可在行采家平台报价，报价截止时间为：2026年1月  8 日14:00（报价时需上传签字盖章完整的PDF格式的电子响应文件，电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准，未在规定时间内报价并上传响应文件的供应商将视为无效投标）。

2、线下递交响应文件时间：2026年 1月  8 日14:00至14:30（以北京时间为准，逾期不予受理）。

3、线下开标时间：2026年1月 8  日14：30(北京时间）。

3、比选地点：重庆奕嘉鸣项目管理有限公司开标室（重庆市大足区五星大道南段229号5幢2-7）。

（三）供应商须满足以下要件，其响应文件才被接受：

1.按时在行采家-电子比选中心报名，并上传了响应文件电子档；

2.在采购文件发售期内，按时间要求报名；

3.按时在线下比选地点递交了纸质版响应文件。

4.提交投标保证金银行转账凭据，加盖供应商公章；

6.递交“供应商信息卡”（格式详见附件），内容填写完整，加盖供应商公章；

7.递交供应商银行“基本账户信息”或“开户许可证”复印件，加盖供应商公章；

说明：相关原件递交起止时间：如果采购文件要求必须提交的相关原件，其递交时间与投标文件递交时间一致（逾期不予受理）。

五、投标保证金

1.缴纳金额：5000元。

2.缴纳方式：由供应商从其账户将投标保证金汇至以下指定账户：

户  名：重庆奕嘉鸣项目管理有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司重庆大足复兴支行

账  号：50050110068600001536

3.保证金到账时间及备注填写要求

（1）到账时间要求

本项目投标保证金的到账截止时间为开标前一天下午17：00（供应商在银行转账汇款时，须充分考虑转账汇款的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求）。

（2）备注填写要求

供应商应在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“投标保证金—生态覆绿”，不按要求填写备注和缴纳保证金入指定账户的，投标现场不予接收投标文件，由供应商自行承担后果。

4.保证金退还方式

（1）未成交供应商的投标保证金，在中标通知书发出后，重庆奕嘉鸣项目管理有限公司在五个工作日内按来款渠道直接退还。

（2）成交供应商的投标保证金，在成交供应商将与采购人签订合同后，由重庆奕嘉鸣项目管理有限公司在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动，否则均为无效响应。

（三）本项目在响应文件提交截止时间前发布的采购文件及补遗文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目采购文件、补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与比选。

（七）按照《财政部关于在采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

七、联系方式

（一）采购人：重庆大足石刻国际文化旅游集团有限公司

地  址：重庆市大足区棠香街道大铜路污水处理厂内

联系人：袁老师

电  话：15095909978

（二）采购代理机构：重庆奕嘉鸣项目管理有限公司

地  址：重庆市大足区五星大道南段229号5幢2-7

联系人：李老师

电  话：15823295059

# 第二篇  项目技术需求

一、项目一览表

| 项目内容 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 宝顶镇环山路生态覆绿 | 1项 | 详见下文 |

二、比选内容

1.项目名称：宝顶镇环山路生态覆绿

2.建设地点：采购人指定地点。

3.工程概况：对大足前山环线提升改造。具体内容详见施工图及工程量清单。

4.招标范围：宝顶镇环山路生态覆绿项目绿化工程及景观工程的相关资料所包括的建设内容，具体内容详见采购人发布的施工图纸及工程量清单,以及采购人提供的采购文件、答疑资料、澄清资料、其他补遗资料等包含的其他相关内容。

5.供应商提供有效的林草（林木）种子生产经营许可证（两证合一）复印件或扫描件并加盖供应商公章。

三、现场踏勘

（一）采购人不组织现场踏勘，由各供应商在比选开始前自行到现场进行踏勘了解实际情况，根据实际踏勘情况做服务方案。踏勘产生的费用和风险等均由供应商自行承担。

（二）无论供应商是否踏勘过现场，均视为在响应截止时间之前踏勘过现场且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险，成交供应商不得以不完全了解现场情况为借口而提出延长服务期限或提出额外赔偿等要求。

四、安全要求

遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。在施工过程中由于供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由供应商承担。供应商负责进入现场实施人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，供应商自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因施工导致第三人人身、财产损失由成交供应商承担相关的赔偿责任。

五、质量要求

1.工程质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

2.苗木到场后需提供植物检疫证及林木良种证。

# 第三篇  项目商务需求

一、工期、建设地点、验收方式及安全目标

- （一）工期：80日历天。

- （二）建设地点：采购人指定地点。

- （三）验收方式

1.施工过程应遵照现行国家有关规范进行，按照图级进行及有关要求进行检查验收。成交供应商应保证工程质量，工程用建筑材料须符合国家及行业标准，项目工程达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

2.工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收，三方签字确认。验收的相关费用由成交供应商承担。

3.成交供应商未达到采购文件的要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（四）安全目标

达到国家安全技术规范和标准的要求，无大小安全责任事故。

- 报价要求

（一）、本项目报价须为人民币报价，包含完成该项目的全部工作内容，亦包含建设工程一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工专项费）、规费、税金、采购代理服务费等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（二）、本项目必须采用工程量清单计价。工程量清单应采用综合单价计价。

（三）、供应商应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）；定额参照《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相应的配套定额和文件。关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知（渝建发【2018】195号）文件等及其他相关配套文件，供应商结合自身实力、市场行情自主合理报价。

（四）、供应商应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。供应商没有填入单价或总价的工程子目，采购人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。供应商必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。

（五）、报价函中的总报价必须与已标价工程量清单总报价一致。否则由评审小组作无效报价处理。

（六）、采购人在工程量清单中所列出的暂列金额、暂估价、安全文明施工费，供应商不得修改。否则由评审小组作无效报价处理。

（七）、本工程投标总报价最高限价为：411169.54元（大写：肆拾壹万壹仟壹佰陆拾玖元伍角肆分）,供应商的投标总报价不得超过投标总报价最高限价，否则由评审小组作无效报价处理。

本工程招标将设置全部工程量清单综合单价最高限价，供应商的每项清单综合单价报价不得超过每项清单综合单价最高限价，否则由评审小组作无效处理。

（八）、安全文明施工费：

1.根据《重庆城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。

2.本工程安全文明施工费由采购人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管〔2020〕97号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费为：8252元（大写：捌仟贰佰伍拾贰元整）。工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照采购人给出的暂定金额填报，否则视为对采购文件不作实质性响应，其响应文件按无效处理。

- （九）、本工程人工工日单价按照第二季度大足区人工信息价计算；材料价格参照2025年8月《重庆工程造价信息》公布的大足地区材料价格并结合当地近期市场价格进行调整，材料价格为不含税价格。

（十）、关于不平衡报价：在本项目投标工程量清单中，实行分部分项报价按最高限价均衡下浮，任意分部分项单价下浮率不得超过投标总报价下浮率【（最高限价-投标总报价）/最高限价】的±5%。采购人在发出结果公告前将对拟成交供应商的分部分项工程量清单综合单价报价进行复核，若发现拟成交供应商的分部分项工程量清单综合单价报价存在不平衡报价的情形，采购人有权要求进行修正，若不按采购人要求修正，取消其中标资格，拟成交供应商承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失，采购人可以按照评审小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他候选人为成交供应商，也可以重新招标。

（十一）、安全文明施工费投标报价及结算审核时均不下浮；暂列金额投标报价时不下浮，结算审核时按实际情况下浮。

（十二）、异常低价警戒线要求：最高限价的85%。

供应商投标总报价或者部分单项报价低于采购文件规定的对应的异常低价警戒线的，应提供报价合理性说明，并提供必要的证明材料。供应商提供的说明不得降低或者改变原设计方案、技术工艺、施工标准，不得影响项目的质量、安全、工期、结算等正常履约。

- 供应商投标总报价或者部分单项报价低于采购文件规定的对应的异常低价警戒线的，供应商未提供报价合理性说明或者提供的说明不能证明其报价合理性的，由评审小组作否决投标处理。

四、付款方式

本项目不支付预付款,工程完工验收合格、移交完整的工程完工资料且完成结算审核后后28天内支付至审核金额的80%；剩余20%作为质量保证金存入建设方的基本账户，质保期满后（1年）再无息支付剩余的20%。采购人每次拨款，供应商须开具相应金额的建安增值税专用发票。

五、结算原则

1、结算总价=中标单价*实际完成工程量±增减（变更）工程造价±合同约定的其他费用，若未抽到审计复审以审核审定的金额为准，若抽到审计复审以复审审定金额为准。施工单位提供的工程结算价款，审减率超过5%以上的，超过部分的审减效益费用由施工单位承担，由建设单位从工程结算价中扣除。

2、增减（变更）工程结算：

（1）工程内容与已标价工程量清单中有相同的子项或类似子项，则按投标时的相同子项或类似子项的综合单价执行（类似子项及综合单价由发包审定）；

（2）工程内容如有与已标价工程量清单不同的子项（既无相同子项，又无类似子项），按编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）；定额参照2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、2018年《重庆市房屋修缮工程计价定额》、2018年《重庆市通用安装工程计价定额》、2018年《重庆市市政工程计价定额》、2018年《重庆市建设工程费用定额》及《关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发【2016】35号）文件、关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知（渝建发【2018】195号）文件等及其他相关配套文件计算后，再按承包人报价浮动率【承包人报价浮动率=（1-中标价/投标总报价最高限价）×100%】进行下浮后结算【人工单价按开标当期《重庆工程造价信息》公布的大足区人工信息价计算，材料单价按开标当期《重庆工程造价信息》公布的大足区地区材料价格并结合当地近期市场价计算，材料价格为不含税价。下浮基数不含安全文明施工费、认质核价的材料费、规费、税金】。

六、履约担保

1.履约担保的形式：现金或现金+履约保函的组合（采用现金+履约保函的组合提交的，现金比例不低于应缴纳金额的50%），履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函，其示范文本详见第四章合同条款及格式附件。中标人提交的履约保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。

2.履约担保的金额：中标合同金额的10%；

3.提交时间：中选承包商领取成交通知书之日起10个工作日内，并作为签订施工合同的必备条件。

4.退还时间：工程完工验收合格后14天内无息退还。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的项目内容及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  比选程序及方法、评审标准、无效比选及采购终止

## 一、比选程序

（一）按采购文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或授权代表参加并签到。

（二）评审小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。评审小组由采购人按规定组建。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式评审。

1.资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件（注）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加比选。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“（二）特定资格条件”的要求提交（如果有）。 |

注：①供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

②根据《中华人民共和国采购法实施条例》第十九条“参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.符合性检查。依据采购文件的规定，评审小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按照采购文件“第七篇 响应文件格式要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选采购文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围或限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合采购文件要求。 |
| 3 | 采购文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对采购文件内容进行响应。 |
|  |  | 采购有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在比选过程中比选的任何一方不得向他人透露与比选有关的技术资料、价格或其他信息。

## 二、评标方法

（一）本项目采用最低评标价法进行评标。

最低评标价法，是指响应文件满足比选文件全部实质性要求且投标报价最低的投标供应商为中标候选人的评标方法。

（二）推荐中标候选人名单。

推荐投标文件满足比选文件全部实质性要求，并依据价格按照由低到高的顺序排名前三的投标人为成交候选人，其中排名第一的投标供应商为第一成交候选人。

评标结果按投标报价由低到高顺序排列；若投标报价相同的，评审小组按照项目服务需求的优劣顺序排列；以上都相同的，按项目商务需求的优劣顺序排列；以上所有都相同的，由评审小组投票决定。

- 评审标准

（一）响应文件投标应答有一条及以上不满足比选文件“第二篇 项目服务需求”要求的，投标供应商将失去成为成交候选人的资格；

（二）响应投标文件投标应答有一条及以上不满足比选文件“第三篇 项目商务需求”要求的，投标供应商将失去成为成交候选人的资格；

## 四、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（四）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（七）法律、法规和比选邀请书规定的其他无效情形。

## 五、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（四）项目出现其他实质性影响，可能导致项目无法正常开展的情形。

# 第五篇  供应商须知

一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、比选文件

（一）竞争性比选文件由采购邀请书、项目服务需求、项目商务需求、比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

（三）比选文件的解释

供应商如对比选文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本比选文件。一经进入比选程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本比选文件中，评审小组根据与供应商进行比选可能实质性变动的内容为竞争性比选文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为比选文件和响应文件（含有效的书面承诺）。评审小组判断响应文件对比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、比选要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照比选文件的要求编制响应文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体。

（三）比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按比选文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（六）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达比选地点，应在封套上注明比选项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权比选小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对性比选文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）比选文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在比选文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

七、采购代理服务费

（一）本次竞采由代理机构委托实施，代理服务费参照计价格〔2002〕1980号文件规定标准的70%计取。由成交供应商在领取成交通知书时一次性向代理机构缴纳。

（二）采购代理服务费缴纳账号：

开户名称：重庆奕嘉鸣项目管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆大足复兴支行

银行账号：50050110068600001536

# 第六篇  采购合同（样本）

合同编号：

宝顶镇环山路生态覆绿

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

建设单位（全称）：重庆大足石刻国际文化旅游集团有限公司

施工单位（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宝顶镇环山路生态覆绿及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.项目名称：宝顶镇环山路生态覆绿。

2.项目地点：

3.立项批准文号：

4.资金来源：业主自筹。

5.项目内容：

二、项目工期

计划日期：    年   月   日，实际巡查日期以建设单位签发的开工通知明确的开工日期为准。

计划竣工日期：     年   月   日，实际竣工日期以工程验收合格之日为准。

工期总日历天数 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

质量符合                   。

四、签约合同价与合同价格形式

1.合同价与合同价格形式：清单计价模式。

2.签约合同价为：                   ；

五、项目经理及技术负责人

施工单位承诺的项目经理：

姓名：                    ，

身份证号码:                    ，

建造师注册证书号：                   。

六、合同文件构成

合同由以下文件构成：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款及附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸（设计交底、图纸会审、设计变更通知、工程洽商或技术核定单等）；

（7）工程量清单

（8）招标文件及经双方认可的其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字盖章。

七、承诺

1.建设单位承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.施工单位承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.建设单位和施工单位通过招比选申请形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与专用合同条款及通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间及地点

合同于    年   月   日在                   签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

双方签字盖章完善合同生效。

十二、合同份数

本合同一式   份，双方各执   份，均具有同等法律效力。

建设单位：(公章)                 施工单位：(公章)

法定代表人：                     法定代表人：

或委托代理人：                   或委托代理人：

电  话：                         电  话：

开户银行：                       开户银行：

账  号：                         账  号：

合同签订时间：    年   月   日

第二部分 通用合同条款

通用合同条款采用中华人民共和国住房和城乡建设部与中华人民共和国国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分 通用合同条款的内容（略）。

第三部分  专用合同条款

1. 一般约定

1.1  词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  建设单位：  重庆大足石刻国际文化旅游集团有限公司

1.1.2.3  施工单位：

1.1.2.4  建设单位现场代表：

1.1.2.5  施工单位项目经理：

1.1.2.6  监理单位：

1.1.2.7  总监理工程师：

1.1.2.8  全过程造价控制审核单位：

1.1.2.9  设计单位：

1.1.3  工程和设备

1.1.3.2  永久工程：按本合同通用条款

1.1.3.3  临时工程：按本合同通用条款

1.1.3.4  单位工程：按本合同通用条款

1.1.3.11  临时占地：由施工单位按照招标文件和根据现场实际情况决定，如果有，发生的费用由施工单位自行承担。

1.1.4  日期

1.1.4.5 缺陷责任期（即质保期）：   1年

1.2  合同文件的优先顺序

合同文件组成及解释顺序：

(1)合同协议书；

(2)中标通知书；

(3)投标函及投标函附录；

(4)专用合同条款；

(5)通用合同条款；

(6)技术标准和要求；

(7)图纸（设计交底、图纸会审、设计变更通知、工程洽商或技术核定单等）；

(8)已标价工程量清单；

(9)招标文件及经双方认可的其他合同文件。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件，经双方同意后视为本合同的组成部分。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本合同约定次序在先者为准。

1.3  合同生效的条件

双方签字盖章合同生效。

1.4  图纸和施工单位文件

1.4.1  建设单位提供图纸的期限、数量：开工前十天向施工单位提供图纸贰套。

1.4.2  施工单位提供的文件范围：除通用条款要求外，还包括施工组织设计和进度计划文件（含电子文档）等。

1.4.3  监理人签发图纸修改的期限：不少于该项工作施工前2天。

1.5  联络

1.5.1  联络送达的期限：与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定以及相关各类文件等在正式签发后1天内送达有关接收人，并办理签收手续。

2.  建设单位义务

2.1 按通用条款执行

2.2 提供施工场地

建设单位提供施工场地和有关资料的时间：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程开工前完成，满足施工要求。

（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：中标方负责，我方协调；满足施工要求。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：满足施工要求

（4）工程地质资料和地下管线资料的提供时间： 工程开工前提供。

（5）由建设单位办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 合同签订后，建设单位按规定及时向有关部门缴清各自应缴纳的费用，施工单位应积极配合建设单位及时办理相关手续。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：放线办理、现场交验、书面交接。

（7）图纸会审和设计交底时间： 施工图提交后7日内。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： 由施工单位负责 ，费用按各自应承担的责任分担。

3.  监理人

3.1  监理人的职责和权力

3.1.1  须经建设单位事先批准行使的权力：工程开工、停工、复工令的签发需经建设单位书面同意，工期延长、材料设备认质核价、工程变更、现场签证、价款调整、工程计量与支付、索赔及与工程造价价款相关事宜等需经建设单位核定和批准。

3.1.2  监理人的职责：监理人按照与建设单位签订的《监理合同》对工程质量、工程进度、工程投资、施工安全进行控制，对合同和信息进行管理以及施工现场的协调。工程设计变更、工程造价的变更、工程延期等需经建设单位核定。代表建设单位对工程质量、进度、投资进行控制，对合同和信息进行管理，对安全生产、文明施工、环保和环卫进行监督，并对现场施工组织进行协调，详见建设单位与监理人签订的监理合同。

建设单位在工程施工过程中，授权监理人报建设单位认可后对施工单位如下行为进行适当的经济处罚，并按违约责任处理。

（1）质量行为不规范，且经现场监理人员提出后在限期内仍不整改的；

（2）安全行为不规范，且经现场监理人员提出后在限期内仍不整改的；

具体的违约处理办法按本合同22.1条及其他相关条款的约定

4.  施工单位

4.1  施工单位的一般义务

4.1.1 项目经理：

4.1.2 为他人提供方便

施工单位为他人提供条件的内容：

（1）施工单位入场后7天内应按合同文件要求向建设单位、监理人、跟踪审核单位、勘察设计单位等提供办公场地。

（2） 施工单位为他人提供便利条件可能发生费用的处理方法：由施工单位承担，由此所发生的费用已进入本合同价款内。

4.1.3 工程的维护和照管

竣工验收前工程的维护和照管费用由施工单位承担，由此所发生的费用已进入本合同价款内。

4.1.4 其他义务

（1）按照国家有关安全生产、文明施工、环境保护的法律、行政法规、部门规章，以及重庆市有关安全生产、文明施工、环境保护的地方法规、条例和规章，并遵照《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）的规定进行工程安全生产、文明施工和环境保护。

（2）负责对施工所产生的建筑和生活垃圾的外运和倾倒，并严格执行《重庆市人民政府关于对主城区易撒漏物质实行密闭运输的通告》（市政府令第164号）的规定，由此所发生的费用已计入本合同价款内。如果施工单位不按上述规定执行，建设单位有权按照市政府令第164号对施工单位进行责任追究。

（3）根据工程需要，提供和维修非夜间和夜间施工使用的所有照明、围栏设施，并负责现场安全保卫。

（4）负责做好施工场地和周围地上及地下管线等设施、文物、邻近建筑物及构筑物（含文物保护建筑）、青苗、古树名木及施工所用市政设施（道路、桥梁、给排水管网等）等的保护工作。

（5）按重庆市政府有关主管部门（包括建设、市政、公安、消防、交通、环保等部门）的规定办理施工中所需相关手续（如临时用地和占道、交通转换和管制、爆破作业、夜间施工等）。

（6）确保施工不影响工程沿线正常交通、生产和生活。

（7）负责施工期间因雨季原因需采取的排水和降水措施。

（8）为了不受市网停电影响延误工期，因市网连续停电48小时内，施工单位应自行预备柴油发电机组，自备发电机的功率应与工程需用电力负荷相适应，确保施工期间能正常使用，由此产生的费用由施工单位承担。如因市政管网连续停水48小时内，由施工单位自行租用水车购水或准备抽水设备和蓄水池，并考虑水压不足的加压措施，由此产生的费用由施工单位承担。

4.1.5 施工单位须无条件提交民工工资结清证明，不得影响建设单位办理竣工验收备案。

4.2 履约担保金

4.2.1履约担保的形式：现金或现金+履约保函的组合（采用现金+履约保函的组合提交的，现金比例不低于应缴纳金额的50%），履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函，其示范文本详见第四章合同条款及格式附件。中标人提交的履约保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。

4.2.2履约担保的金额：中标合同金额的10%；

4.2.3提交时间：中选承包商领取成交通知书之日起10个工作日内，并作为签订施工合同的必备条件。

4.2.4退还时间：工程竣工验收合格后14天内无息退还。

4.3 分包

4.3.1  分包的内容

当事人约定某些非主体、非关键性工作分包给第三人： 施工单位不得将其承包的工程转包给第三者；如需分包，应按国家及重庆市的有关规定执行，并报监理人、建设单位书面同意。

4.4结算原则

4.4.1.结算公式

（1）结算总价=中标单价*实际完成工程量±增减（变更）工程造价±合同约定的其他费用。施工单位提供的工程结算价款，审减率超过5%以上的，超过部分的审减效益费用由施工单位承担，由建设单位从工程结算价中扣除。

（2）单项工程结算价=各单位工程结算价合计+新增部分及追加工程项目工程费合计

（3）各单位工程结算价=各分部分项工程费合计+措施项目费+其他项目费±合同约定人工材料价差调整+规费+税金

（4）各分部分项工程费合计=中标综合单价×按《建设工程工程量清单计价规则》（GB50500-2013）及相关配套文件计算的工程量，但承包人由于施工不当造成实际完成错误的工程量和擅自扩大施工范围及内容的工程量不作为工程价款结算的依据。

（5）专业工程暂估价项目、暂列金项目、漏项、工程变更及追加工程项目工程费的综合单价按以下办法调整：

①工程量清单中已有的项目，按中标单价确定；

②工程量清单中已有类似的工程项目，可参照其消耗量和中标综合单价确定；

③工程量清单中没有适用或类似的工程项目，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和重庆市建设委员会渝建发[2013]85号文颁发的《重庆市建设工程工程量清单计价规则》的规定执行，组价按2018年《重庆市市政工程计价定额》CQSZDE-2018、《重庆市园林绿化工程计价定额》CQYLLHDE-2018、《重庆市绿色建筑工程计价定额》CQLSJZDE-2018、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》CQJZZSDE-2018、《重庆市仿古建筑工程计价定额》CQFGDE-2018、《重庆市通用安装工程计价定额》CQAZDE-2018、《重庆市建设工程施工机械台班定额》CQJXDE-2018、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》CQYQYBDE-2018、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》CQPHBB-2018、《重庆市建设工程费用定额》CQFYDE-2018等定额以及相关配套文件执行并按承包人报价浮动率下浮（认质核价的设备和材料不参与浮动），经监理人、跟审单位、发包人审定后执行。

承包人报价浮动率按下列公式计算：承包人报价浮动率=（1-中标价/最高限价）×100%。

人工单价：按开标当期《重庆工程造价信息》发布的项目所在地的人工单价执行。

材料单价：

①按开标当期《重庆工程造价信息》发布的项目所在地的信息价执行；

②开标当期《重庆工程造价信息》中没有的，承包人投标报价中有的，按承包人投标报价中相同材料单价的最低值执行；

③开标当期《重庆工程造价信息》和承包人投标报价没有的，由承包人申报、监理人会同跟审单位、发包人根据市场行情认质核价确定。

企业管理费和利润：按承包人投标报价中相同工程分类的费用标准执行（投标报价中费用标准高于《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准的，按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准执行）。

规费：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准进行计算。

税金：包含增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加以及环境保护税。其中增值税按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定及配套文件执行。

4.4.2措施项目费:

措施费按《重庆市建设工程费用定额》CQFYDE-2018、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和重庆市建设委员会渝建发[2013]85号文颁发的《重庆市建设工程工程量清单计价规则》等系列配套文件规定按实计算。安全文明施工费按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关配套文件规定的标准执行进行结算。

4.4.3其他项目费

总包服务费已包含在合同价内 ，承包人不得再以任何名义向分包单位另行收取配合费。

4.4.4规费

按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关配套文件规定的标准执行进行结算。

4.4.5税金按渝建（2019）143号执行，【除（渝建〔2019〕143号）规定外，其他内容仍按渝建〔2018〕195号和（渝建发〔2016〕35号）执行】。

4.5 施工单位项目经理：

4.5.1  项目经理不得兼任其他建设项目的项目经理或管理人员。

4.6施工单位人员管理：

4.7 撤换施工单位项目经理和其他人员

除通用合同条款规定外，如果项目经理和其他人员不积极配合监理人或建设单位派驻工地人员的工作，或不常驻施工场地，或在工作中采取不合作态度等，监理人和建设单位有权要求施工单位无条件予以撤换。

4.8 不利物质条件

4.8.1不利物质条件的范围：按通用合同条款。

5.  材料和工程设备

5.1  施工单位提供的材料和工程设备

5.1.1  施工单位负责采购、运输和保管的材料、工程设备：按通用合同条款。

5.1.2部分材料生产厂家（品牌）要求：按通用合同条款。

5.1.3  施工单位报送监理人审批的时间：按材料及设备报批流程约定执行。

6.  施工设备和临时设施

6.1  施工单位提供的施工设备和临时设施

6.1.2  施工单位承担修建临时设施费用的范围：施工现场临时设施的布置和搭设应满足工程实际需要，具体方案必须报总监理工程师批准、建设单位认可并结合招标文件前附表须知。

临时占地的申请：如有需要，施工单位自行办理。

临时占地相关费用：如有需要，承包自行承担。

6.2  建设单位提供的施工设备和临时设施：不提供。

7.  交通运输

7.1  道路通行权和场外设施

取得道路通行权、修建场外设施权的办理人：建设单位、施工单位共同协调。

7.2  场内施工道路

7.2.1  临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：施工单位。

7.2.2  临时道路和交通设施相关费用的承担：施工单位承担。

7.3 超大件和超重件的运输

道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用的承担：施工单位承担。

8.  测量放线

8.1  施工控制网

8.1.1  建设单位提供测量基准点、基准线和水准点的期限：合同签订后3天内。

施工控制网的测设：由施工单位负责。

报监理人审批施工控制网资料的期限：发出开工通知后7天内。

8.3  基准资料错误的责任：按通用条款执行。

9.  施工安全、治安保卫和环境保护

9.1.4  建设单位应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好建设单位的施工安全责任。

9.2  施工单位的施工安全责任

9.2.1  报监理人审批的施工安全措施计划期限：开工前3天前。

9.2.2  施工单位必须遵守安全生产法律、法规和规章的规定，应按规定制定严格的安全防护措施，保证工程安全生产，依法承担并履行好工程安全生产责任。如果造成安全事故，由施工单位承担一切责任和经济损失。

增加下列项：

1、按国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》和《通用条款》第五条执行，并按渝建发【2010】158号文件执行。

2、施工单位必须保证本工程施工现场的安全文明施工，达到安全文明施工合格工地的要求，且安全文明施工费均按合格标准支付。

3、建设单位按单位工程安全生产文明施工状况综合评定结果，如评定为不合格，施工单位不得计取安全文明施工费，其已支付的安全文明施工费在结算价中扣除。

4、施工单位应负责自身施工安全及对分包人的安全措施进行监督和管理，如因施工单位原因发生安全责任事故，责任由施工单位全部承担。

9.3  治安保卫

9.3.1  现场治安管理机构或联防组织的组建：由施工单位负责并自行承担相应费用。

9.3.2 场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：由施工单位编制，并由施工单位承担施工现场安全保卫工作及非夜间照明安全保卫工作。

9.4 环境保护：按通用条款执行。

增加下列项：

9.4.1 施工单位应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。如违反规定，违约金等费用由施工单位承担。

9.4.2施工单位需办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，应符合国家相关规定，并自行承担其费用。

9.4.3对施工中的地上地下建筑物（构筑物）管线、电力设施等应按有关规定加强监控测量和保护，相应的费用或因保护不当造成的损失及法律责任由施工单位承担。

9.4.4环境保护工作由施工单位全权负责，执行国家和重庆相关规定。施工现场内不得随地抛洒剩饭及生活垃圾等，更不能将其随意倒至施工区外，施工区内不得随处大小便。做到工完场地清。

9.4.5施工单位的施工机械设备进场前，应做好清洁、保养和维护工作。出场车辆应有专人打扫、清洗。有密封要求的按规定必须达到。

9.4.6施工单位在施工期间必须保证周边单位的正常工作及居民的正常生活，尽量减少粉尘、噪声、振动等污染的扰民。必须按市委、市人大、市政府及有关部门的临时要求，调整作业方式，调整作业时间，停止高粉尘、高噪音作业或爆破作业等，由此产生的工期延误及费用索赔等将不获批准。

9.4.7保证周围建(构)筑物、地下及地上管线、地下人防等设施安全。

9.4.8做到进入现场的施工和作业人员统一着装，配证上岗，文明施工。

9.4.9按规定做好施工区域封闭及场地硬化工作，施工围墙(围挡)等维护设施应安全、美观、耐久，非施工相关人员不许入内。

10.  进度计划

10.1  合同进度计划

施工单位编制施工方案的内容：施工单位应根据施工内容及各个工程的实际情况编制总体工程和各分部分项工程施工方案。

施工单位报送施工进度计划和施工方案的期限：合同签订后7天内提供。

监理人和建设单位批复施工进度计划和施工方案的期限：监理人及建设单位收到施工组织设计和进度计划后7天内审查确认。

11.  工期

工期：     日历天

计划开工日期     年   月   日

计划竣工日期：    年   月   日

11.1  异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：如发生50年一遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水、高温等），以政府相关部门发布的信息资料为准。出现异常恶劣的气候条件，施工单位可要求建设单位延长工期，但建设单位不支持因此而产生的费用索赔。

11.2  施工单位的工期延误

11.2.1逾期竣工违约金的计算方法：工期每延误一天承包方支付违约金500元，如施工单位延误工期超过30天，视为通用条款22.1.1（6）款情形发生，则按通用条款22条之相关约定办理。

11.2.2除不可抗力外，因施工单位原因致使节点工期和总进度达不到经承、发包双方认定的施工进度计划的要求时，则视为施工单位违约。

11.2.3  节点工期控制：承包方结合工程实际与工期要求编制的计划工期，须报监理机构审核，发包方认可。

11.2.4  逾期竣工违约金的限额：违约造成的损失赔偿金按实计算。

11.2.5  因施工单位原因造成工期延误，建设单位有权终止合同，按进度款作为结算款，扣除履约保证金，并赔偿建设单位一切经济损失。

11.3  工期提前

提前竣工的奖励办法： 无。

12.  暂停施工

12.1  施工单位暂停施工的责任

施工单位承担暂停施工责任的其他情形：法律、法规约定的由施工单位承担暂停施工责任的其他情形。

12.2  建设单位暂停施工的责任

由于建设单位原因引起的暂停施工(须建设单位确认的书面文字资料为准)造成工期延误的，施工单位有权要求建设单位延长工期，但不得要求费用索赔。

13.  工程质量

13.1  工程质量要求：达到国家、行业和重庆市有关施工质量验收规范、技术规范、技术标准、规程、文件等相关规定及工程施工图设计文件要求，并一次性验收合格。

13.2  施工单位的质量检查

施工单位提交工程质量保证措施文件的期限：与施工组织设计和进度计划同时提交。

13.5  工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查的期限：施工单位应提前24小时书面通知监理人进行工程隐蔽部位的检查。

14. 试验和检验

根据《重庆市城乡建设委员会关于加强我市建设工程质量检测委托管理的通知》渝建[2015]420号文件规定执行。

15.变更

所有工程变更、价款变更只有经建设单位书面同意后才能实施，通用条款中监理人变更的权利由建设单位享有。

15.1 变更的范围和内容：

非建设单位自身原因改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更范围。

15.2   变更权

工程设计变更、工程造价的变更经建设单位审批同意后才能实施，否则由此造成的各种费用增加及损失由施工单位承担。

15.3  变更程序

15.3.1  变更的提出：

除执行通用条款15.3.1约定之外，当变更实施方案由施工单位提出时，施工单位在报送变更的同时必须提交变更对比预算书。

15.3.2变更估价

（1）施工单位提交变更报价书的期限：按22.2条建设单位的工程管理办法，如无相关规定则按通用条款执行，发生设计变更后，施工单位按规定的程序向建设单位提出。

（2） 商定或确定变更价格的期限：按22.2条建设单位的工程管理办法。

15.3.3  变更指示

施工中发生工程变更，施工单位应按照经建设单位认可由监理人发出的变更指示执行。

15.3.4  变更及签证的有效性

(1) 对施工单位提出的洽商或技术核定单，应经监理人、全过程造价审核单位、设计单位的项目负责人书面同意并盖章，报建设单位审批后实施。如涉及合同价格变更的，由全过程造价审核单位提出价格变更估算报告，作为洽商或技术核定单附件报建设单位审批。

（2）洽商或技术核定单如涉及现场收方的，需由建设单位、监理人、全过程造价审核单位、施工单位共同在现场收方并签字确认。

（3）现场收方资料在整理后形成正式收方单、参加收方的各方项目负责人应在正式收方单上签字，并附上音像资料。

（4）施工单位正式收方单形成后应向建设单位提交报价资料，建设单位在收到施工单位提交的正式报价资料后进行审批。

15.4 变更的计价原则

按专用合同条款4.4条相应条款执行。

15.5  施工单位的合理化建议

15.5.1  对施工单位提出合理化建议的奖励方法：无

15.6  暂列金、暂估价

15.6.1  建设单位、施工单位在采用招标方式选择施工单位或分包人时的权利与义务：按通用条款执行。

15.6.2不属于依法必须招标的暂估价工程最终价格的估价人：建设单位。

15.6.3 暂列金额、暂估价项目达到必须招标标准的，必须依法进行招投标选择承包单位。

16．价格调整

16.1  物价波动引起的价格调整方法：按发包公告结算依据调整。

17.  计量与支付

17.1  计量

17.1.1  计量周期

本合同的计量周期：单价子目按月计量 ；总价子目按该项实施进度计量。

17.1.2 总价子目的计量

总价子目的计量方法： 总价子目按该项实施进度计量。

17.2  预付款

17.2.1  预付款

预付款额度和预付方法： 不采用。

17.2.2  预付款保函

预付款保函的提交时间： 不采用。

17.2.3  预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法： 不采用。

17.3  进度款： 不采用

17.4  质量保证金

17.4.1  质量保证金的金额或比例：竣工结算价的 20%。

质量保证金的扣留方法：工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。

质量保证金的退还方法：在建设单位颁发缺陷责任期终止证书之日起 14 天内退还。

17.4.2  如果建设单位扣留的质量保证金不足以抵减因施工单位原因产生维修费的、或不足以抵减因施工单位原因给建设单位造成损失的，施工单位必须承担不足部分的赔偿责任。

17.5  竣工结算

17.5.1  竣工结算必须通过审计，施工单位应对结算资料（含结算金额）的真实性和准确性负责，结算资料交建设单位审核确认。整个审核过程（含建设单位自行审核、建设单位委托的第三方审计）确认的审减或审增率超过5%（含5%,审增审减不抵扣）以外的审计费用由施工单位支付。5%以内由建设单位承担，最终的结算金额以审计为准。

17.5.2 竣工付款申请单

竣工付款申请单的份数和提交期限：

项目竣工报告批准后，施工单位应在30天内以书面方式向建设单位代表提出结算报告以及完整的结算资料，并提交全套竣工结算资料扫描件电子档，申请办理竣工结算。

竣工付款申请单的内容：如竣工结算合同总价、已支付的工程价、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。

17.5.3付款方式：

本项目不支付预付款,工程完工验收合格、移交完整的工程完工资料且完成结算审核后后28天内支付至审核金额的80%；剩余20%作为质量保证金存入建设方的基本账户，质保期满后（1年）再无息支付剩余的20%。采购人每次拨款，供应商须开具相应金额的建安增值税专用发票。

18.竣工验收

18.1  竣工验收申请报告

竣工资料份数：工程具备竣工验收条件时，施工单位应向建设单位提供经档案馆验收合格的完整的竣工档案资料、竣工验收报告和竣工图三 套（含相应的电子文档），施工单位所提供的上述资料须经重庆市城建档案馆档案专项验收合格并出具相应的档案验收意见书，以上所有费用由施工单位承担。

18.2  验收

18.2.1 实际竣工日期：以验收合格日为准。

18.3  施工期运行

18.3.1  需要施工期运行单位工程或工程设备： 无。

18.6  试运行

18.6.1  试运行的组织及费用承担：施工单位。

18.7  竣工清场

竣工清场：按通用条款执行。

18.8  施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：  验收合格一个月内撤离。

19.  缺陷责任与保修责任

19.1  保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：以工程质量保修书为准。

20.  保险

20.1  工程保险

投保人：  按通用条款执行。

投保内容： 按通用条款执行。

保险金额、保险费率和保险期限：保险费率和保险期限：按通用条款执行。

20.2  第三者责任险

第三者责任险的保险费率：按通用条款执行。

第三者责任险的保险金额：按通用条款执行。

20.3  其他保险

按通用条款执行，施工单位自行办理。

21.   不可抗力

21.1  不可抗力的确认

不可抗力的范围：除通用合同条款外，发生50年一遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水、高温），但该部分承包方必须提供正式的气象依据予以证明。

21.2  不可抗力后果及其处理

21.2.1  不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：按通用条款执行。

22  违约

22．1  施工单位违约

对施工单位其他违约情况的处理:

（1）施工单位未按国家、行业和重庆市有关施工质量验收规范、技术规范、技术标准和规程、《工程建设标准强制性条文》及施工图纸(含设计变更和工程洽商或技术核定单)的要求进行施工，或偷工减料、弄虚作假的，监理人和建设单位有权对施工单位处以500元/次违约金。

（2）如果因施工单位的原因工程质量达不到合同协议书第三条约定的质量标准，施工单位在通用合同条款第22.1.2（2）目约定的指定期限内不进行整改或经整改后仍不能达到要求的，建设单位有权单方解除合同，并按通用合同条款第22.1.3项、第22.1.4项和第22.1.5项的约定进行处理。

（3）因施工单位原因，未按经监理人和建设单位批准的进度计划组织施工，实际进度比进度计划滞后30天以上的；或施工单位在执行本合同过程中，安全生产、文明施工、环保或环卫不能满足国家、重庆市和本合同有关规定要求的，施工单位在通用合同条款第22.1.2（2）目约定的指定期限内不进行整改或经整改仍不能达到本合同要求的。监理人和建设单位有权对施工单位处以 500元/次违约金。

（4）施工单位违反国家和重庆市安全生产、文明施工、环保及环卫有关规定的，除按相关规定进行处罚外，监理人和建设单位有权对施工单位处500元/次违约金，同时施工单位必须按监理人或建设单位的要求立即进行整改。

（5）施工单位未根据通用合同条款第4.7款的约定按建设单位和监理人的要求及时无条件撤换施工单位项目经理和其他人员的；或项目经理或主要管理人员和技术骨干长期不驻现场的；或未按第通用合同条款4.5.1款的约定项目经理兼任其他项目的项目经理或管理人员的按相应规定处罚。如果项目经理或主要管理人员未征得监理人或建设单位书面同意，擅自脱岗的，监理人和建设单位有权对施工单位处以500元/次违约金。

（6）施工单位向监理人和建设单位提供的所有工程资料和数据必须真实可靠。经检查发现施工单位有弄虚作假的，监理人和建设单位有权对施工单位处以500元/次违约金。

（7）施工单位在工程收方中采用欺骗手段或弄虚作假的，监理人和建设单位有权对施工单位处以1000元/次违约金。

（8）施工单位未经建设单位书面同意将本工程转包、同意第三者挂靠承揽本工程、进行分包的，一经发现，建设单位将处以本工程施工单位预算价总额1%的违约金，并无条件改正，工期不得顺延，且建设单位有权解除合同。

（9）施工单位不能因为任何原因拖欠农民工工资、拖欠供货商货款，由此引发的任何责任由施工单位全部承担；出现拖欠农民工工资行为、拖欠供货商货款，建设单位有权从施工单位工程进度款中或履约保证金扣减直接支付给农民工或供货商。

（10）未经建设单位书面同意，施工单位不得随意更改招标文件及合同约定的材料设备的规格型号、技术指标、质量标准，否则监理人和建设单位有权处以施工单位1000元/次违约金，同时施工单位应限期进行整改。

（11）施工单位在施工中没有领会施工图设内容或不明确施工要求而又不向建设单位、设计人求证明确，致使施工不能达到设计目标及建设单位要求的，建设单位有权要求施工单位返工并由施工单位承担返工损失，工期不得顺延。

（12）施工单位未严格按照建设单位提供的施工图要求以及国家、地方现行规范要求的工程质量标准施工，处以1000元/次违约金，且施工单位必须按照建设单位要求的时间进行整改。

（13）施工单位派驻现场的项目经理与主要管理人员必须与投标时一致，未经建设单位书面同意更换项目经理或主要管理人员，建设单位将对施工单位处以500元/人次违约金（以监理人书面通知为准），施工单位派往施工现场的项目经理、技术负责人每周在现场的时间不少于5天。

（14）施工单位的工程资料必须与工程进度同步，建设单位随时抽查。施工单位所提供工程资料未与工程进度同步，处以500元/次违约金。

22.2未尽事宜

施工单位必须接受建设单位工程管理办法的约定，违约金缴纳金额以专用合同条款为准，专用合同条款未包含的内容。

24.1  争议的解决方式

争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，向重庆市仲裁委员会大足仲裁院申请仲裁；

25  合同其它约定：关于建设工程资料的收集、编制、立卷、归档的约定（注：以下约定与本合同针对该内容约定有冲突时，按以下约定执行）。

25.1、承包方至少配备 1 名具备资质的资料员驻守工地现场办公，经发包方、监理单位确认，指定为驻工地资料员。驻工地资料员应当相对稳定，未经发包方书面同意不得擅自更换或撤离资料员。

25.2、承包方必须保证所有原材料、半成品、成品的质量保证资料真实有效，试验及时到位并建立试验台账，所有资料应与工程进度同步进行，不得因材料实验、资料的原因影响材料的使用及工程进度。

25.3、承包方应按发包方要求参加发包方、监理单位召开的各种例会、技术方案、施工方案会，涉及工程变更部分，承包方应按照发包方规定编制相关文件资料，承包方不得采取事后补资料的办法确认变更，否则监理、发包方有权拒绝签认，由此造成的损失由承包方自行承担，同时给发包方造成的损失由承包方进行赔赏。

25.4、承包方应建立项目的工程量清单台账、工程变更台账，每月【20】日前报送经监理、发包方等审核合格工程量的计量支付报表。

25.5、承包方应遵守国家、地区、各部门及发包方规定的单位工程、分部工程、分项工程（检验批）的施工报批程序，报批时应完善相关工程单位的各项资料。

25.6、承包方应严格执行国家、地区相关规范及规定，认真落实资料收集整理、归档的相关制度及发包方的规定和要求，按照本合同的约定完善资料的编制整理，满足归档移交要求并及时移交归档。

25.7承包方违反专用合同条款25条约定的违约责任：

（1）、 擅自更换或撤离驻工地资料员每人（次），承包方应支付违约金500.00元/次。

（2）、承包方必须根据工程的进度同步编制、整理其相关资料（包括实验、检测等），发包方、监理单位有权随时检查，如发现资料或其他实验资料未按工程进度及时编制整理，每次应支付违约金500.00元，分部工程验收因资料原因不能及时验收时，每次支付违约金500.00元，且所造成的重复验收费用由承包方承担；

（3）、如承包方未按规范规定做齐所有相关实验或存在弄虚作假的行为，一经发现，发包方有权要求承包方支付违约金。实际每项少做或少送一次样品实验，按实验室单项试验费双倍扣回并支付违约金500.00元/次，并视问题的严重程度保留追究承包方责任的权利；

（4）、承包方应对所有资料的时效性、准确性、完整性负责。由于承包方资料不准确、及时、完整，影响发包方工程进度或者工程验收，发包方有权直接在应付未付款中扣除 1 %作为违约金，违约金不足以弥补发包方损失的，发包方可继续向承包方追偿。

（5）、承包方应当及时整改发包方、监理单位在监督管理过程中提出的整改要求，若承包方未在发包方要求的合理期限内有效整改，发包方有权拒绝计量支付及相关验收，所造成损失，由承包方承担。

25.8大足区外来足承接工程的施工单位，当其中标后,应按大足区政府相关工作要求执行，即区外企业应在大足成立独立核算的大足项目部，并按相关规定派驻人员对项目实施全过程管理，包括：工程施工质量、安全、进度；农民工工资支付、材料款支付；分包工程的工程款支付；与建设单位办理结算；在大足缴纳相关税费（包含所得税）及开具增值税发票等。

建设单位：(公章)                 施工单位：(公章)

法定代表人：                     法定代表人：

或委托代理人：                   或委托代理人：

电  话：                         电  话：

开户银行：                       开户银行：

账  号：                         账  号：

合同签订时间：    年   月   日

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：                  

承包人（全称）：                  

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就

（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人承包范围内容均属质量保修范围内容；其中：

1.属于设计原因造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患，费用由发包人承担；

2.属于施工造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患；

3.属于业主使用不当造成的质量问题，配合抢修，费用由发包人承担。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本工程质量保修期约定如下：

1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

3.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

4.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；

5.其他项目保修期限：2年；[提示：如有不同，根据具体情况修改]

建设工程的保修期，自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由质量缺陷的责任方承担。

五、双方约定的其他工程质量保修事项

按国家相关法律和规定执行。

本工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

六、本文件生效

本工程质量保修书经发包人与承包人盖章后生效。

发包人：                                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名）

承包人：                                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名）

签约时间：     年     月     日

附件2：履约担保（如有）

履约保函示范文本

申请人：

地  址：

受益人：

地  址：

开立人：

地  址：

（受益人名称）：

鉴于            （以下简称“受益人”）与            （以下简称“申请人”）就工程          （以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致，根据本工程中标通知书、招标文件和投标文件，了解到申请人为本工程项下之承包人、受益人为本工程项下之发包人，基于申请人的请求，我方（即“开立人”）同意就申请人履行本工程依据中标通知书、招标文件和投标文件签订的《        》（以下简称“基础合同”）约定的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自受益人与申请人签订的合同生效之日起至合同约定的工期截止日后  天，最迟不超过  年  月  日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面索赔通知和本保函原件后的  个工作日内无条件支付至受益人指定账户，前述书面索赔通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）索赔通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）索赔通知应在本保函有效期内到达的地址是：       。

受益人发出的书面索赔通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签名或盖个人名章并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国           。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名或盖个人名章并加盖公章或合同专用章之日起生效。

十、本保函在重庆市辖区范围内的核验地点：          ；核验方式： [提示：招标人可以根据项目实际情况，填写本保函在重庆本地的核验方式，如现场核验等] 。

开 立 人：                                   （公章）

法定代表人（或授权代表）：        （签名或盖个人名章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：    年    月    日

附件3：

廉洁从业协议

发包人（全称）：                  

承包人（全称）：                  

根据国家有关部门以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（以下简称“发包人”）与承包人（以下简称“承包人”），特订立如下协议。

1. 发包人承包人的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及相关部门的有关规定。

（2）严格执行 工程的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

（1）发包人及其工作人员违反合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

5. 双方约定：协议由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对合同执行情况进行检查，提出在协议规定范围内的裁定意见。

6. 协议有效期为发承包双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.协议作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

（以下无正文）

发 包 人 ：                         承 包 人 ：

法定代表人                          法定代表人

或其授权的代理人：                  或授权的代理人：

附件4：

安全管理协议

发包人（全称）：                  

承包人（全称）：                  

为了确保实现        安全生产目标，进一步明确双方的安全管理责任，加强安全生产管理工作的协调、管理力度，        （以下简称“发包人”）与        （以下简称“承包人”）依据国家安全生产相关的法律、法规和安全方面的强制性国家标准或行业标准，双方同意签订该协议作为正式合同安全管理方面的补充规定，并承诺本协议具有与合同相同的法律效力。具体条款如下：

一、协议有效期限

本协议中所涉及的安全管理责任自合同签订之日起开始生效，至合同工程全部完工验收且经发包人与承包人签订移交协议生效后之日终止。

二、责任目标

（一）承包人承诺承担和履行合同和发包人所规定的安全责任，且满足要求。

（二）承包人的安全控制目标是确保本工程在实施过程中：

1．不发生人身重伤事故；

2．不发生火灾事故；

3．不发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的一般交通事故；

4．不发生集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）；

5．不发生流行性传染病 （无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病）；

6．不发生重大环境污染事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失）；

7．不发生对施工区附近生产、生活造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、重大财产损失、人员伤害等）；

8．不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过1万元人民币的事件）。

（三）承包人承诺在施工中控制以下安全事故的发生：

1．人员轻伤事故。

2．负有同等及以上事故责任的人身轻伤交通事故。

3．其他安全未遂事故和异常事件。

三、安全责任

1．承包人负有安全生产的管理责任和直接责任。

2．承包人的法人或签署合同的公司总经理或受委托的代理人对合同安全负有全面的领导责任。

3．承包人项目经理对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。

4．承包人保证执行“谁施工、谁负责”的施工安全原则。

5．承包人保证服从发包人对安全工作的统一协调和管理。

6．承包人保证对本工程项目安全生产条件及其管理资源自行投入，保证安全资金的专款专用。

7．承包人保证建立本工程项目的安全管理体系及安全保证体系（注：项目安全管理大纲/手册、管理性的程序文件等）。

8．承包人保证现场的安全管理专职人员必须持有建设主管部门安全生产培训考核合格证书。

9．承包人保证为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）配备符合国家标准的有承包人和/或其下属分包商标志的个人基本劳动保护用品。

10．承包人保证按照国家法律规定为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）购买意外伤害保险。

11．承包人保证施工生活营地（包括自建的和租用的营地）满足消防、安全用电、卫生防疫、防暴雨、防雷击等方面的安全要求。

12．承包人保证对带入现场的设备、工具、材料按照国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

13．承包人保证制订施工现场的文明施工措施，保护环境、树木和植被，保持施工现场的良好秩序和整洁的作业环境。

14．承包人负责在施工过程中与当地政府、周边群众及其他承包商保持良好的沟通和交流。承包人遇到与周边群众发生纠纷时，应负责协调工作，确保工程能够顺利进行。

四、接口及协调

1．发包人委托监理公司对该工程实施监理，监理公司在安全管理方面代表发包人行使监督检查职能，承包人必须给予配合和支持。

2．承包人人员、车辆的出入，带入现场的设备、机具、材料，在现场使用的或直接管理的办公、生活、生产性设施的安全管理须满足发包人现场管理的基本要求。

3．承包人应指定专职安全管理人员与发包人委托的监理公司接口，参与安全协调和管理。安全协调和管理的内容包括职业健康、工业安全、消防安全、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保卫等各方面。

4．承包人的专职安全管理人员应具备协调安全工作的能力和授权。发包人委托的监理公司有权对专职安全管理人员的能力和权力做出评价，对于不能胜任的专职安全管理人员，发包人委托的监理公司有权要求承包人换人。

5．承包人指定的专职安全管理人员应与发包人委托的监理公司建立联系，在业务上接受发包人委托的监理公司的协调和指导。

6．开工后承包人的专职安全管理人员应按照发包人委托的监理公司的规定，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

7．在工程实体未全部正式移交发包人施工管理部门之前，承包人依旧对施工范围内的安全管理负责。

五、安全资质审查

承包人在项目开工前5个工作天内向发包人委托的监理公司提供以下安全资质供审查和存档：

1．企业安全生产许可证书复印件。

2．企业近三年的施工简历及安全施工业绩证明文件。

3．企业主要安全管理人员（包括项目经理、专职安全管理人员）经建设主管部门安全生产知识考核合格证书。

4．特种作业人员资格证书。

5．项目安全管理机构及其人员配备（承包人必须配有专职的安全员）。

6．适用于项目的安全管理体系及保证体系文件（安全管理大纲及管理程序文件）。

六、人员基本素质

承包人提供的人员必须满足下列要求：

1．身体健康，无影响工作的精神疾病、无传染病和其他重大疾病；承包人需对其雇用的施工人员签发健康声明并保证其健康。其中体检证明材料（县级以上医院）和健康声明作为人员办理入场证件的必备材料。

2．无刑事案件牵连。

3．无吸毒、酗酒、赌博、嫖娼等恶习及违法行为。

七、劳动保护

1．承包人负责为本单位任何用工形式的员工提供个人劳动保护用品（包括工作服、安全帽、安全鞋等）。

2．承包人负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护，否则不得从事特殊工种作业。

3．发包人委托的监理公司有权检查承包人的个人劳动保护用品是否符合国家的相应标准。

4． 承包人在特殊风险场所作业而需要特殊防护用品或安全仪表时，必须在上述防护用品全部到位后才能开工。

5．承包人应配备临时安全围栏、警示带、警告标志、防火布等集体防护用品。

八、施工机具与材料

1．承包人对带入现场的施工机械和工器具的安全负责。

2．对于承包人带入现场的特殊工器具，如起重设备、索具、机动车辆、压缩气瓶等，承包人必须按国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

3．对于不属于法定检测的工器具，承包人也必须建立相应的管理、检测制度，这些工器具包括登高工具、脚手架材料、电动工具、安全防护设备及用具等。

九、开工前安全条件检查

1．发包人委托的监理公司将在合同生效后，工程项目正式开工5个工作日前，依据合同安全条款的要求逐项对承包人安全准备情况进行检查。不满足开工安全条件时，承包人将不得开工，由此产生的工期和成本的影响，由承包人自行负责。

2．开工前安全条件检查的基本内容包括：安全管理体系建设、安全资金投入、危险源识别和安全风险分析、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安全培训教材和教员、专职安全人员的到岗情况、培训的有效性、人员控制、个人劳动保护用品配备等内容。

3．发包人委托的监理公司检查发现的缺陷，承包人应在规定期限内完成整改。对于重大缺陷，发包人委托的监理公司有权要求承包人推迟开工，由此对工期产生的影响或经济损失，由承包人承担。

十、安全监督

1．承包人应配备有满足项目安全管理需要的专职安全管理人员。

2．承包人的专职安全管理人员必须持建设主管部门颁发的安全生产知识考核合格证书。

3．承包人的专职安全管理人员在业务上接受发包人委托的监理公司和发包人安全管理部门的协调和指导。

4．承包人应建立班前安全交底制度；施工期间坚持开展安全检查和日常安全监督并形成相应的记录。

5．承包人应在每个作业区任命兼职安全员，赋予兼职安全员相应的授权和义务，并对兼职安全员进行定期考核。

6．承包人应接受和配合发包人专业部门及委托的监理公司的监督与安全评价。

7．发包人和委托的监理公司有权对承包人履行安全管理协议的情况进行监督，并有权对违章行为实行停工和处罚，处罚情况将通知承包人。涉及经济处罚时将直接通知合同管理部门从合同结算中扣除。

十一、安全培训与授权

1．承包人所有特殊工种人员必须持证上岗，发包人和发包人委托的监理公司有权对其进行抽查。承包人要建立特殊工种定期培训和检查计划，这些工种包括但不限于：机动车驾驶员、焊工、起重工、电工等。

2．承包人应在特殊工种之外的其他工种中，筛选出高风险工种，并对其开展针对性的专题安全培训。

3．承包人应组织 “入场培训”和考核。发包人委托的监理公司有权监督培训、考核情况或组织抽查考核。

4．承包人应建立安全培训和考核机制，编制培训教材和培训滚动计划。承包人应组织安全考试/考核，建立培训考核记录，发包人委托的监理公司有权查看这些记录。

十二、职业健康与卫生防疫

1．承包人应有特殊健康检查制度，预防有禁忌症患者从事有关职业，如恐高症患者不得从事高空作业，患有心血管疾病的人员不得从事繁重的体力劳动，特殊工种人员的体检应符合国家的规定。

2．承包人应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道。

3．应建立卫生防疫措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性地制订预防SARS、禽流感、疟疾、霍乱、肠道传染病、肝炎、H1N1流感等疾病的措施。

十三、文明施工与环保要求

1．承包人需制订施工现场的文明施工措施，保持良好的施工现场秩序。施工现场的物料堆放要摆放整齐，安全标志和宣传标志要清楚醒目，废料、废物要分类收集，安全通道要畅通。

2．承包人作业时应避免建筑材料抛洒、飞扬、流淌；应尽可能降低噪音、震动。

3．承包人应根据实际需要，在施工现场布置临时卫生设施（洗手间、卫生间等），施工作业不破坏环境卫生，不污染现场环境。

4．承包人在施工中应充分重视对环境的保护，保护绿色植被，保护古树。施工如需伤害古树，必须报告发包人委托的监理公司，在未得到指令前，禁止擅自伤害古树。

5．承包人应及时清理现场废物和垃圾。工业废料与生活垃圾必须分开，有害废物与普通废物必须分开（如油品废物、电池灯管等，必须单独收集、存放）；禁止在非指定场所乱倒、乱堆垃圾。禁止违章处理危险化学品和工业垃圾。

6．承包人在施工中应禁止向环境，排放工业污水、生活污水、废油或其他有害物质。

7．承包人在施工中应防止水土流失，应及时对裸露的地基、边坡、开挖出来的沙/土以及砂、石、水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘，雨水冲刷，流入下水道、排洪沟。如因防护不及时而造成大量水土流失、淤塞道路、沟道或污染环境的，承包人应承担清淤、清扫以及相应的赔偿责任。

十四、工程风险管理与事故预防

（一）基本要求

1．承包人应对施工过程进行全面、深入的危险源识别和风险分析。在施工安全组织设计中提供危险源及重要危险源清单、作业风险分析报告，该报告应包括（但不限于）如下信息：

（1）高风险作业和工种清单：作业名称、类别和数量、主要事故风险。

（2）施工能源和机械的种类、数量和主要事故风险。

（3）施工作业条件的类型和主要事故风险。

（4）主要工艺过程（或施工活动）的类别及其相关的事故风险。

（5）主要火灾危险（可燃物、点火源）。

（6）主要自然灾害（洪水、大风、雷暴、暴雨、地质灾害等）。

（7）主要环境保护事件（有害垃圾、机械的跑冒滴漏、原材料流失、水土流失等）。

（8）其他。

2．承包人应针对识别出的危险源制定有针对性的事故预防措施并确保在施工中得到有效落实。

3．承包人应建立日常施工活动的动态作业风险分析和安全交底制度。该制度应明确规定风险分析的方法、责任和交底的内容、时间及记录。

（二）现场作业基本安全条件

承包人应规定现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、道路上作业现场、立体交叉作业现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件做出规定。

十五、事故报告与应急救援

1．承包人应制定对于未遂事故及以上级别的安全事件和事故，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

2．承包人应建立安全事故统计记录、未遂事故统计记录、违章统计记录，并根据统计情况进行分析，并就分析结果制定相应的预防措施。

3．承包人应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。

4．承包人应建立相应的应急响应组织，以便能迅速处理突发意外。

5．承包人应建立专项应急响应预案，包括重大人身伤亡事故的救护预案、火灾响应预案、“四防”预案（防风、防冻、防雷、防暴雨）、重大疫病防护预案、环境污染防护预案、地质灾害防护预案等。

6．承包人应对应急预案进行适当演练，保证应急预案的可操作性。

7．在工地的其他施工单位发生重大事故时，承包人应无条件立即配合、支持事故抢险。

8．承包人必须为事故处置支付各项费用，包括受伤者的抚恤、补偿等费用，并按合同要求赔偿对发包人造成的损失。

9．由于发包人原因而造成的事故，发包人应负责按事故的具体损失情况给予承包人经济赔偿。

10．涉及承包人员工的伤害事故，承包人除要报告发包人委托的监理公司外，还应负责按照国家、行业和本单位上级公司的要求，上报事故。

十六、安全业绩考核

为了落实安全管理的责任，承包人在施工过程中发生安全事故时，承包人除应按国家有关规定承担责任和处罚外，发包人还将按照以下标准进行考核：

| 事件类型 | 违约金额 |
| --- | --- |
| 较大事故 | 签约合同价的0.5‰ |
| 重大事故 | 签约合同价的2‰ |
| 特别重大事故 | 签约合同价的4‰ |

（1）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

（3）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

（4）所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

发包人委托的监理公司负责对承包人的安全业绩进行考核。每次合同支付前，承包人提交自我安全业绩评估报告，然后交发包人委托的监理公司评价。发包人委托的监理公司在签署评价意见后，将作为合同支付依据之一，同时也作为是否可接受承包人再次参加发包人项目投标的依据之一。

十七、协议条款的修订

在项目实施过程中，经双方友好协商，本协议的有关条款也可做出相应的修改。

本工程安全管理协议，由发包人、承包人双方在施工承包合同签订后7天内共同签署，作为施工合同附件。

发  包  人（单位公章）：

法定代表人（签名）：

或其委托代理人（签名）：

承  包  人（单位公章）：

法定代表人（签名）：

或其委托代理人（签名）：

# 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它商务资料（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）报价函

竞采报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（竞采项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目的竞采。

1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：      元；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次竞采的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞采文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞采过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞采文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞采文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

竞采项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| 9 | 运输费 |  | / |  |  |
| 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| 11 | …… |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

3.该表可根据实际需要调整。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

竞采项目名称：

| 序号 | 项目服务需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术（服务）支撑材料（格式自定）；

4.响应情况栏中应当注明技术参数或具体内容。

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：

竞采项目名称：

| 序号 | 项目商务需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.响应情况栏中应当注明技术参数或具体内容。

（二）其它商务资料（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

竞采项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

竞采项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞采、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

- 特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

（结束）

附件一：供应商信息卡

项目名称：

项目号：

供应商名称：

法定代表人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

供应商(公章):

日期：    年    月    日

注：该“供应商信息卡”由供应商在投标时现场递交（内容填写完整或打印并加盖公章，不得装入密封投标文件内）。

附件二：报名表

| 项目编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

采购文件售价：1000元/份             代理机构：重庆奕嘉鸣项目管理有限公司

相关说明：

在规定的报名和采购文件发售期内，供应商将文件购买费转入下方二维码中，转账时需注明“项目名称”，并报名表（格式详见附件）填写完整加盖供应商公章扫描后同文件购买费转账截图一起发送至指定邮箱710150591@qq.com，按要求发送邮箱后方才报名成功。