# 竞争性比选文件

（综合评分法）

# 项目编号：HRZ25A244

项目名称：园区内安全整改（第二次）

比选人：重庆市爱心庄园

# 采购代理机构：重庆宏仁招标代理有限公司

二〇二五年十一月

# 目   录

第一篇  比选邀请书	- 3 -

一、竞争性比选内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、购买标书费缴纳及方式	- 3 -

五、比选有关说明	- 4 -

五、比选保证金	- 4 -

六、其它有关规定	- 5 -

七、联系方式	- 5 -

第二篇  项目技术（质量）要求	- 8 -

一、项目概况及施工范围	- 8 -

二、项目技术需求	- 8 -

三、其他要求	- 13 -

四、现场踏勘	- 14 -

第三篇  项目商务需求	- 15 -

一、工期、地点及验收方式	- 15 -

二、报价要求	- 15 -

三、付款方式	- 19 -

四、质量保证及售后服务	- 20 -

五、知识产权	- 20 -

六、其他	- 20 -

第四篇  比选程序及方法、评审标准、无效响应和项目终止	- 21 -

一、比选程序及方法	- 21 -

二、评审标准	- 22 -

三、无效响应	- 23 -

四、项目终止	- 24 -

第五篇  供应商须知	- 25 -

一、比选费用	- 25 -

二、竞争性比选文件	- 25 -

三、比选要求	- 25 -

四、成交供应商的确认和变更	- 26 -

五、成交通知	- 26 -

六、关于询问	- 26 -

七、代理服务费	- 27 -

八、平台服务费	- 28 -

九、签订合同	- 28 -

第六篇  采购合同模板（仅供参考）	- 29 -

第七篇  响应文件编制要求	- 31 -

一、经济部分	- 32 -

二、技术部分	- 34 -

三、商务部分	- 37 -

四、资格条件	- 39 -

五、其他资料	- 44 -

第一篇  比选邀请书

重庆宏仁招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受 重庆市爱心庄园（以下简称：比选人）的委托，对园区内安全整改（第二次）项目（项目编号：HRZ25A244）进行竞争性比选。欢迎有资格的供应商前来参与比选。

一、竞争性比选内容

| 项目名称 | 最高限价（元） | 比选保证金（元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 园区内安全整改（第二次） | 464648.51 | 8000 | 1 |

二、资金来源

自筹资金。

三、供应商资格条件

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：无。

四、购买标书费缴纳及方式

（一）竞争性比选文件发售期限：

1.发售期：公告发布之日起至本项目网上公告页面规定的“网上报价”截止时间。

2.比选文件售价：人民币300元/包（售后不退），未在发售期内购买比选文件的供应商响应文件不予接收。

3.比选文件购买方式：汇款购买

（1）潜在供应商将《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）及标书费转账凭证扫描后发送至8501629@qq.com。

（2）收款账户：（转账时请备注项目编号）

户  名：重庆宏仁招标代理有限公司

开户行：招商银行重庆分行总部城支行

账  号：123907228910802

五、比选有关说明

（一）供应商应通过“行采家”（www.gec123.com）登记加入“行采家采购供应商库”。

（二）凡有意参加采购的供应商，请在“行采家平台”网上下载本项目比选文件以及变更等采购前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有采购实质性要求内容。

（三）线上报价

1.线上报价时间：以本项目网上公告规定的报价截止时间为准。

2.线上报价要求：以本项目规定的时间在行采家平台进行网上报价。

（四）线下递交响应文件

本项目采取线上线下相结合的方式进行响应，供应商须在行采家公告页面规定的网上报价时间内完成平台线上报价、上传响应文件，并线下递交纸质响应文件（纸质响应文件份数：正本1份、副本1份）。线上上传和线下递交的响应文件内容须保持一致，如不一致以纸质响应文件正本为准（除非比选文件另作要求，报价不一致时以线上报价为准）。缺少任意一项均视为无效响应，响应文件提交规则详见“第五篇 三、比选要求”。

（五）纸质响应文件递交地点：重庆宏仁招标代理有限公司开标室（重庆市渝北区星光大道60号1层）。

（六）纸质响应文件递交开始时间：2025年11月20日北京时间14:00。

（七）纸质响应文件递交截止时间：2025年11月20日北京时间14:30。

（八）评审时间：2025年11月20日北京时间14:30。

（九）评审地点：同纸质响应文件递交地点

（十）供应商须在行采家平台上报价，同时按要求线下递交纸质响应文件，否则视为无效响应。

五、比选保证金

（一）比选保证金

1.转账方式

1.1供应商应足额交纳比选保证金（保证金金额详见本篇，一、竞争性比选内容），并汇至保证金缴纳账户，比选保证金的到账截止时间为报价截止时间。

比选保证金缴纳账户：

户  名：重庆宏仁招标代理有限公司

开户行：招商银行重庆分行总部城支行

账  号：123907228910802

1.2各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与比选人签订合同后，在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

六、其它有关规定

（一）参与比选的供应商应选择性的参与其中一个分包，不能同时参与其他分包的比选，如参与多个分包按无效响应处理。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的比选活动，否则均为无效响应。

（三）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他活动。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在“行采家”（www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与比选。

（八）本项目不接受合同分包。

七、联系方式

（一）比选人：重庆市爱心庄园

联系人：周老师

电  话：023-67781737

地  址：重庆市江北区翠微路182号（重庆市江北区铁山坪森林公园内）

（二）采购代理机构：重庆宏仁招标代理有限公司

联系人：蒋老师

电  话：19122472100

地  址：重庆市渝北区星光大道60号

采购文件发售登记表

| 项目号/项目名称 | 项目目号：HRZ25A244 项目名称：园区内安全整改（第二次） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| 邮箱 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 购买1份标书 ，共计 300 元 个人汇款请注明汇款人姓名 （非个人转账不填写） |  |  |  |

说明：1.将比选文件《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至8501629@qq.com（邮箱）

2.报名和比选文件发售期：公告发布之日起至本项目网上公告页面规定的“网上报价”截止时间。

3.若需开发票请将项目名称、项目号开票信息等相关内容发送至邮箱852786624@qq.com.

第二篇  项目技术（质量）要求

一、项目概况及施工范围

（一）项目概况

本项目为重庆市爱心庄园内设施设备安全整改工程，包含：能耗计量设备完善、儿童食堂安全整改、医疗区安全整改、儿童生活区域污水管网维修、户外路面整修。

（二）质量标准

1.工程质量需达到国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并一次性验收达到合格标准。

2.本项目所采用技术、工艺和产品等必须执行重庆市住房和城乡建设委员会关于发布《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告》(2019年版）（渝建发〔2019〕25 号） 的规定。

（三）具体施工范围包含工程量清单（详见公告附件）及比选文件全部内容。

二、项目技术需求

| 序号 | 分项名称 | 项目特征 |
| --- | --- | --- |
| 一、能耗计量设备完善 |  |  |
| （一）水表改造 |  |  |
| 1 | DN50丝扣铜罩水表 | 1.名称： DN50丝扣铜罩 2.材料选择：LSL水平螺翼式丝扣水表 (2寸丝扣) |
| 2 | DN65法兰水表 | 1.名称： DN65法兰水表 2.材料选择：LSL水平螺翼式法兰水表 (含螺栓垫片) |
| 3 | DN80法兰水表 | 1.名称： DN80法兰水表 2.材料选择：LSL水平螺翼式法兰水表 (含螺栓垫片) |
| 4 | DN100法兰水表 | 1.名称： DN100法兰水表 2.材料选择：LSL水平螺翼式法兰水表 (含螺栓垫片) |
| 5 | DN40丝扣铜罩水表 | 1.名称： DN40丝扣铜罩 2.材料选择：LSL水平螺翼式丝扣水表 (1.5寸丝扣) |
| 6 | DN20丝扣铜罩水表 | 1.名称： DN20丝扣铜罩 2.材料选择：LSL水平螺翼式丝扣水表 (6分丝扣) |
| （二）电表改造 |  |  |
| 7 | 三相四线电能表 | 1.名称：三相四线电能表 2.规格：DTZ341,0.2级 |
| 8 | 电流互感器 | 1.名称：电流互感器 2.规格：LMZJ,0.2级 |
| 9 | 动力箱 | [项目特征] 1. 配电核心：承载电路分配、保护，保障设备供电稳定 2. 安全合规：具备过载/短路保护，符合电气安全规范 3. 适配安装：尺寸800*1000*200，适配现场工况与设备 4. 运维便捷：布局清晰，便于检修、故障排查 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 |
| 二、儿童食堂安全整改 |  |  |
| 10 | 木质门带套 | [项目特征] - 1.门代号及洞口尺寸：1000*2100mm - [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3五金安装 |
| 11 | 吸顶灯 | [项目特征] 1.规格:600*600面板灯 48W 2.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.原灯拆除 |
| 12 | 玻璃推拉窗（推拉扇做正常尺寸） | [项目特征] - 门代号及洞口尺寸:2100*2700 - 门框、扇材质:：断桥铝合金（86系列铝合金窗框） 3.玻璃品种、厚度:5+9+5mm中空钢化玻璃 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 |
| 13 | 地砖零星修补 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:C20混凝土 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800mm钢化地砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 |
| 14 | 定制厕所隔断门 | [项目特征] - 材质：防水PVC板、配件304不锈钢 - 门扇规格：600*1850mm [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3五金安装 |
| 15 | 小便池感应器更换 | [项目特征] - 1. 故障替换：适配型号，更换失灵/误触发感应器 - 2. 节水灵敏：新设备感应精准，减少水资源浪费 - 3. 快速施工：作业简便，不影响正常使用 - 4. 验收保障：更换后测试，确保功能稳定 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 |
| 16 | 餐厅瓷砖更换 | [名称]：铺贴墙砖 [材料选择]：300*500钢化墙砖 [工作内容]： 1.拆除原瓷砖 2.彩条布木板对地面保护，控制扬尘 3.基层处理， 4.刷基层处理剂 6.砂浆制作、运输 7.粘结层铺贴 8.墙砖铺贴 9.嵌缝 10.刷防护材料 11.磨光、酸洗、打蜡 11.建渣外转（运距＞10KM） |
| 17 | 筒灯 | [项目特征] 1.规格:110孔径 2.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.原灯拆除 |
| 18 | 石膏板吊顶 | [项目特征] - 吊顶形式、吊杆规格、高度：平面吊顶、1220*2440*12mm、距顶500mm - 龙骨材料种类、中距：轻钢龙骨、主龙骨800-1000mm、次龙骨300-400mm - 基层材料种类、规格：耐火石膏板、1220*2440*12mm - 面层材料品种、规格：石膏板、1220*2440*12mm - [工作内容] - 基层清理、吊杆安装 - 龙骨安装 - 塞层板铺贴 - 面层铺贴 - 嵌缝 - 6.刷防护材料 |
| 三、对象生活区楼栋防水整改 |  |  |
| 19 | 服务楼屋面、室内卫生间等防水整改 | [项目特征] - 平面块料拆除-楼地面：饰面材料种类及厚度:瓷砖、100 - 楼(地)面涂膜防水（底层）：两遍1.5mm厚聚氨酯防水 - JS防水砂浆底层：20mm防水砂浆 - 水泥砂浆找平：30mm水泥砂浆 - 楼(地)面涂膜防水（面层）：两遍1.5mm厚聚氨酯防水 - 块料楼地面：找平层厚度、砂浆配合比:C20混凝土 |
| 四、医疗区安全整改 |  |  |
| 20 | 无障碍坡道石材铺设 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:C20混凝土 2.面层材料品种、规格、颜色:30厚花岗岩地面 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.旧石材拆除踢打 6.建渣清运（外转） 7.材料运输 |
| 21 | 304不锈钢防护栏杆 | 1.名称：304不锈钢栏杆 2.材料选择：栏杆采用304不锈钢圆管，预埋钢筋采用HRB400Φ12钢筋 3.立柱截面规格Φ51cm壁厚1.5mm，栏杆扶手截面规格Φ63cm壁厚1.5mm 横杆截面规格Φ38cm壁厚1.2mm 立杆截面规格Φ25cm壁厚1.2mm 4.工作内容：测量放线，立柱基础土石方开挖，立柱标高坡度找平，立柱预埋钢筋开孔、浇筑混凝土，立柱与预埋钢筋焊接与装不锈钢装饰盖、栏杆整体下料拼装焊接。成品不锈栏杆打磨毛刺、焊疤，焊接处进行喷漆处理，场地建渣、废料清理转运。 |
| 22 | 电梯刷卡控制系统 | [项目特征] - 安控管控：刷卡授权通行 - 权限分级：可按人员类型设置不同通行权限 - 便捷管理：支持卡片挂失、新增、权限修改、可查通行记录 - 适配性强：兼容各类电梯品牌，可对接楼宇对讲。安防系统 - [工作内容] 1.电梯分层控制器安装 2.门禁、运输、安装(安放) 3.就近接电引线 4.五金件安装 5.制卡器 |
| 23 | 防火门智能门禁 | [项目特征] 1. 消防联动：火警自动解锁，保障逃生通道畅通 2. 权限管控：授权通行，杜绝无关人员出入 3. 状态监控：实时监测门体状态，异常自动报警 4. 合规适配：符合消防规范，可对接安防平台 [工作内容] 1.门禁、运输、安装(安放) 2.就近接电引线 3.五金件安装 |
| 24 | C3门口处定制保安亭 | [项目特征] 1.材料种类、规格:不锈钢四面开窗 2.五金种类、规格:满足设计要求 3.尺寸：2.5*2.5*2.3m [工作内容] - 基础：200mmC25混凝土内搭180*180mmΦ8单层钢筋网片， - 保安亭安装焊接 - 玻璃安装 - .开关安装 - 就近接电引线 - 五金件安装 |
| 五、儿童生活区域污水管网维修 |  |  |
| 25 | 挖沟槽土(石)方 | [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 |
| 26 | 拆除管道 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |
| 27 | HDPE300波纹管 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 |
| 28 | 回填方 | [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 |
| 29 | 草皮恢复 | [工作内容] 1.基层处理 2.坡地细整 3.喷播 4.覆盖 5.养护 |
| 30 | 石材路面恢复 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:C20混凝土 2.面层材料品种、规格、颜色:30厚花岗岩地面 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 8.建渣外转（运距＞10KM） |
| 六、户外路面整修 |  |  |
| 31 | 石材路面整修 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:C20混凝土 2.面层材料品种、规格、颜色:30厚花岗岩地面 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 8.建渣外转（运距＞10KM） |
| 备注：本表“工作内容”和工程量清单不一致时，以工程量清单为准。 |  |  |

三、其他要求

（一）人员要求

技术负责人1名：须为本单位人员，具备工程类中级及以上技术职称。（响应文件中提供：①技术负责人身份证复印件；②职称证书复印件。）未经采购人同意，技术负责人不能变更。

（二）施工要求

1、施工材料按施工工艺程序有序堆放，材料标示应清晰明了，保持施工现场干净整洁。

2、施工人员必须着工作服、挂胸牌上岗，文明施工，禁止野蛮拆卸，防护用品到位。

3、施工期间不得影响采购人正常工作（请供应商充分考虑工期问题，原则上工期不顺延），必须服从采购人的统一管理和协调，严格按照合同的相关约定组织材料设备和器材进场。

4、施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算报告。

5、安装、施工、制作过程中，必须严格按照比选文件、本合同要求、施工方案、相关消防技术标准、规范进行制作、安装、施工，确保货物、工程质量；成交供应商负责安全拆除阻碍安装施工的物品，并尽好保管和恢复义务，完工后必须按原状进行恢复，如有损坏承担赔偿责任及费用；安装施工过程中要确保非施工区域及物资的安全，做好防护措施，因安装施工造成非施工区域及物资的损坏，成交供应商承担恢复原状及赔偿责任，并承担由此涉及的所有费用。安装施工中未经采购人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及此次工程外的各种设备管线。

6、该工程竣工后因成交供应商原因未达到合同约定的质量目标，由成交供应商依合同进行整改而所花的一切费用由成交供应商自行承担，如成交供应商拒不执行采购人代表的要求拆除和重新施工，属成交供应商违约，采购人有权终止合同。

7、工程施工结束后，成交供应商应积极配合采购人进行第三方专业检测和消防验收等。

8、加强安全文明施工管理，成交供应商在施工期间要采取恰当的防护措施，保护施工现场施工人员、第三方人员的人身财产安全，同时要保护施工现场和周边的物资、财产安全，成交供应商因施工造成的一切安全事故（包括人身、财产安全等），由成交供应商承担全部赔偿责任。

四、现场踏勘

供应商应在递交响应文件前自行到本项目现场进行勘察，对本项目现场及周边环境进行踏勘以了解本项目风险和义务，以便获取编制响应文件所需的所有资料，并在其报价中已充分考虑了现场和环境条件，踏勘现场所产生的费用由供应商自行承担。无论供应商是否踏勘过现场，均视为递交响应文件前已踏勘过现场并认可本项目施工现场符合本项目施工要求及条件。

第三篇  项目商务需求

一、工期、地点及验收方式

- （一）工期：采购合同签订后 30 个日历日内竣工并通过采购人验收。

（二）施工地点：采购人指定地点。

（三）验收方式：

1、施工过程应遵照现行国家有关规程规范进行施工，按照有关要求进行检查验收。成交单位提供所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。

2、工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收，验收合格后双方认可签字。

3、设备到达现场后，在使用单位人员及第三方机构在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

4、成交供应商应保证设备到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。

5、成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全，真实有效。

（3）安装符合行业和国家相关规范与要求，符合安装科学、便捷的使用要求。

（4）设备在安装调试并试运行符合要求后，成交供应商应书面通知采购人组织验收，采购人应自接到验收通知后组织验收。

6、成交供应商提供的货物未达到比选文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

7、采购人需要成交供应商对交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，成交供应商需予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归甲方所有。

二、报价要求

（一）项目采用总价包干形式，即供应商报价包含完成本项目比选文件要求和工程量清单的所有施工内容及范围，供应商需结合施工现场情况自主报价，施工后实际工程量产生增加的，合同价款不变，采购人不再另行支付。

1.比选报价范围：各供应商应按照比选范围的规定，对采购人提供的工程量清单要求予以自主报价。工程量清单中的工程量是用作比选报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量。用于结算的工程量是成交供应商实际完成的，并按有关规定计量的合格工程量。

2.报价原则：由供应商以比选文件、合同条件、工程量清单、国家技术和经济规范及标准，按照工程量清单及说明、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价指南》（2013）；定额执行《重庆市装饰装修工程计价定额》（CQZSDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQFWXSDE-2018）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及其配套文件等为依据，由供应商结合自身实力、市场行情自主合理报价。比选报价应包括完成比选范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用。采购人除此以外不支付其它费用。

3.本工程各分部分项工程量清单子项不论其对应的项目特征和工作内容是否描述完整，都将被认为已包括《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价指南》（2013）；定额执行《重庆市装饰装修工程计价定额》（CQZSDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQFWXSDE-2018）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及其配套文件中相应项目编码和项目名称及相关规范、标准、政策性文件、规定、限制和禁止使用通告等所有工程内容及完成此工作内容而必需的各种主要、辅助工作；综合单价应包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用；措施费（不含安全文明施工费）包干使用；安全文明施工费应按照现行安全文明施工费计取及管理政策规定及《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定执行；安全文明施工措施费：根据“重庆市建设工程费用定额（2018）”执行；税金按照《重庆市城乡建设委员会关于建筑营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2016〕35号）和《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）执行。成交后采购人无论任何因素不再对综合单价、措施费（不含安全文明施工费）进行调整。投标报价由分部分项工程费、措施项目费（含安全文明施工费）、其他项目费（暂估价和暂列金额）、规费、税金组成。

4.如发现工程量清单中的数量不一致，应在比选前书面通知采购人核查，除非采购人以补遗书的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

5.采购人在工程量清单中所列出的专业工程暂估价、暂列金额，供应商不得修改。否则，将被认定为无效。

6.工程量清单中的项、量、综合单价：

6.1除采购人对清单工程量主动补遗或对供应商质疑作修改外，供应商在编制比选报价时不得擅自改变采购人提供的分部分项工程量清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则视为对比选文件不作实质性响应，其响应文件按无效处理。

6.2供应商只有严格按采购人提供的《工程量清单》和本比选文件中提供的已标价工程量清单表格格式内所有项目进行报价，才能视为总体报价完整，不得出现漏项或增项，否则视为对比选文件不作实质性响应，其响应文件按无效处理。

6.3报价空白或报价为零，则视为该子项的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和合价中，成交后必须完成该子项工作内容，采购人不对该子项进行结算与支付；施工过程中，因采购人原因需要对报价空白或报价为零的项目减少实施工程量或不予实施，采购人将按比选报价时计价原则计算出该项目的综合单价以及相应的规费、措施费和税金，并据此从结算价中扣除。

6.4本工程量清单的计量按照《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)中相应细目的“工程量计算规则”中相应细目的“工程量计算规则”进行计算。除采购人另有规定外，凡超出图纸所示的任何长度、面积、体积、重量等均不予计量和支付。工程数量按设计数量净值计算，凡施工过程中的材料损耗、消耗，无论材料由何方供应，也无论这些损耗是否包含在消耗定额内，均由供应商纳入相关工程量清单中的综合单价内。

7.材料采购及报价

7.1本工程所需材料、设备由成交供应商采购，但所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件、竞争性比选文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书，同时须报采购人批准同意后方可采购。采购人认为成交供应商所使用的材料（设备）的质量品质存在缺陷，或者偏离图纸及规范要求（以设计单位和监理单位书面意见为准），不能适用于本项目，采购人有权要求更换调整，供应商不可因更换材料（设备）品牌而调整材料（设备）的价格及其他相关费用；若成交供应商拒绝按采购人要求更换的，则该种材料（设备）将改为第三方供货，采购人将收取成交供应商该类材料（设备）费的20%作为违约金，并按采购人实际支付的货款从成交供应商的结算价款中予以扣除。

7.2人工、材料费：人工工日单价按2018计价定额中的定额单价执行，人工参照成交当期《重庆市建设工程造价信息》信息价执行，材料价格参照成交当期《重庆市建设工程造价信息》信息价并结合市场价执行，供应商根据信息价格结合市场行情以及供应商的自身实力自主报价，成交后材料、设备价格均不作调整。同一种材料，同规格、型号材料报价必须一致，若评标时未发现，结算时按报价最低值计取。成交后，成交供应商自行承担其它材料价格涨跌风险，材料价格不调整。

7.3本工程所有成品、半成品、材料、设备运输距离由供应商根据自身情况及踏勘现场情况自行测算，纳入相应项目的综合单价中，成交后不调整。

7.4措施费（不含安全文明施工费）包干使用，结算时候不作调整。

8.安全文明施工措施费：由采购人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013)、 《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）的相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费为暂定金额。供应商的竞争性比选报价函和工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照采购人给出的暂定金额填报，否则视为对竞争性比选文件不作实质性响应，按无效响应处理。

9.规费：按照《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）所规定费率执行。

10.税金：按照《重庆市城乡建设委员会关于建筑营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2016〕35号）和《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）执行。”

11.本工程设置总价最高限价，总价最高限价为464648.51元（含安全文明施工费16815.72元），供应商的比选报价不得超过本项目设置的最高限价，安全文明施工费、暂估价（如有）、暂列金额（如有）等不可竞争费用必须按暂定金额填报不得浮动，否则，其响应文件按无效处理。

同时本工程设置全部工程量清单综合单价最高限价，供应商的每项工程量清单综合单价报价原则上不超过其对应清单综合单价最高限价。

采购人在合同签订前将对成交供应商已报价工程量清单进行清标。若发现成交供应商的工程量清单综合单价报价超过招标时给出的工程量清单综合单价最高限价的，在工程结算时采购人将以发出的工程量清单综合单价最高限价为基础，按照成交供应商的成交总报价与本工程的总价最高限价的下浮比例进行同比例下调，成交供应商必须无条件接受，否则按成交供应商违约处理。

12.其他说明

12.1竞争性比选报价函中的总报价必须与工程量清单报价表一致，若不一致，作无效处理；供应商不得对采购人发出的工程量清单的项、量进行修改或省略项目特征，否则按无效处理。

12.2按政策和合同约定的应由成交供应商交纳的各种保险费由供应商自行投保，保险费由成交供应商承担并支付，各种规费、环保费、检测试验费并根据企业自身和本工程情况，测算包含在相应的报价中。

12.3 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总价之中。

12.4每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受，其响应文件为无效。

12.5各供应商对于相同的工程量清单（即工作内容和项目特征描述相同）报价须一致。若出现报价不一致，按无效处理。

12.6弃渣外运运距及处置费各供应商自行考虑，纳入分部分项工程量清单项目报价中，包干使用。

12.7采购人提供水电接口，水电所有费用已包含在成交供应商比选报价中包干使用，结算时不作调整。为了不受停电影响延误工期，成交供应商应自行预备柴油发电机组，确保施工期间能正常使用，采购人不对其费用予以补偿。如停电，由成交供应商自行发电，成交供应商应自行考虑该因素的有关费用，采购人不对发电费用予以补偿。

12.8供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、地质情况、进出场道路、交通管制、拆迁干扰、储存空间、装卸限制、水电接口、行车干扰、人行交通及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

12.9各供应商根据采购人提供的工程量清单和《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定的表格，结合本项目并根据实际情况填报工程量清单。

（二）特别说明：评审小组认为，排名在前面的成交候选人的比选报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响项目实施质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评审小组可以取消该成交候选人资格，按顺序由排在后一位的成交候选人递补，以此类推。

三、付款方式

项目完工通过采购人验收后，供应商向采购人缴纳合同金额3%的质保金,质保金缴纳后采购人支付至合同金额的100%。免费质量保证期1年满后无质量问题，采购人一次性无息退还质保金。

注：采购人付款前，成交供应商需先向采购人出具等额增值税普通发票。

四、质量保证及售后服务

（一）质量保证期：免费质量保证期为1年，自验收合格之日起计算。

（二）设施设备和材料属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。成交供应商的质量保证期优于国家“三包”规定的按成交供应商承诺的质量保证期执行。

（三）质量保证期期内施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均由成交供应商承担。

（四）质量保证期期内，所有设施设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。成交供应商应在采购人通知24小时内到现场进行维修维护，如质量保证期内成交供应商未按时间要求对工程质量问题进行维修整改，采购人有权从质量保证金中安排资金用于工程维修维护及赔偿，如有不足，将通过法律途径向成交供应商追偿。

（五）成交供应商承诺在质保期内，如果产品技术升级，会第一时间通知甲方，如甲方有相应要求，成交供应商对甲方购买的产品进行升级服务。

（六）质保期后服务：

成交供应商承诺在质量保证期外为采购人提供以下服务：

1、质量保证期过后，同样提供免费电话咨询服务，并提供上门维护服务。

2、质量保证期过后，采购人需要继续由成交供应商提供售后服务的，并以优惠价格提供售后服务。

3、维修配件：成交供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经甲方同意不得使用非原厂配件。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及施工技术服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、其他

（一）未经采购人同意，本项目不得转包、分包。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  比选程序及方法、评审标准、无效响应和项目终止

一、比选程序及方法

（一）比选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）评审小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能进行价格、服务、商务评审。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 供应商须满足本条内容。 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 | \ |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 无。 |
| （二） | 比选保证金 |  | 按照比选文件要求足额交纳比选保证金。 |

2.符合性审查。依据竞争性比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性比选文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性比选文件要求。 |
| 3 | 服务部分 | 响应文件内容 | 对本比选文件第二篇所有内容及要求做出非负偏离响应。 |
|  | 商务部分 | 响应文件内容 | 对本比选文件第三篇所有内容及要求做出非负偏离响应。 |
|  | 比选有效期 | 响应文件内容 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在比选过程中比选的任何一方不得向他人透露与比选有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在比选过程中，评审小组可以根据竞争性比选文件和比选情况实质性变动比选需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经比选人代表确认。对竞争性比选文件作出的实质性变动是竞争性比选文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加比选的供应商。

（七）供应商在比选时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）评审小组采用综合评分法对供应商的响应文件进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（九）评审小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的技术部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （20%） | 20 | 满足比选文件要求且报价最低的供应商的价格为评审基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算。 报价得分=（评审基准价/供应商报价）×价格权值×100。 |  |
| 2 | 技术（质量）部分 （60%） | 20分 | 1.施工方案与技术措施（20分） 供应商对本项目有针对性的施工方案与技术措施，内容包含但不限于：①工程的施工方法；②人、材、机资源配置；③施工技术关键点；④施工重难点分析；⑤组织措施、⑥总体施工部署。 优得20分，良得15分，一般得10分，差得5分，未提供得0分。 | - 供应商提供书面方案，格式自拟。 - 优（方案内容全面科学、安全、可行性高，技术措施非常完善、可操作性，完全符合本项目要求）； 良（整体分析较深刻全面，方案科学、安全、可行性较高，基本符合本项目要求）； 一般（方案内容一般，解决方案科学、安全、可行性一般，较符合本项目要求）； 差（方案不全面，不符合逻辑、科学、安全、可行性较差，措施不完善、可操作性弱，不符合本项目）。 |
|  |  | 10分 | 2.安全管理体系与措施（10分） 供应商对本项目有针对性的安全管理体系与措施方案，内容包含但不限于：①施工安全防护措施、材料转运或吊装等安全防护措施；②现场安全文明施工及现场封闭独立施工措施；③针对本项目的复杂技术施工的安全保障措施；④施工安全专项方案。 优得10分，良得7分，一般得4分，差得1分，未提供得0分。 |  |
|  |  | 10分 | 3.工程进度计划与措施（10分） 供应商对本项目有针对性的工程进度计划与措施方案，内容包含但不限于：①施工总体进度计划；②提前工期方案；③进度管理措施；④工程进度补救措施。 优得10分，良得7分，一般得4分，差得1分，未提供得0分。 |  |
|  |  | 10分 | 质量管理体系与措施（10分） 供应商对本项目有针对性的质量管理体系与措施方案，内容包含但不限于：①质量管理方案；②质量保障技术措施；③质量事故应急措施；④质量控制要点。 优得10分，良得7分，一般得4分，差得1分，未提供得0分。 |  |
|  |  | 10分 | 5.环境保护管理体系措施（10分） 供应商对本项目有针对性的安全管理体系与措施方案，内容包含但不限于：①环境管理计划，②污染治理措施；③建筑垃圾处置；④防尘降噪、路面洒落物处置措施。 优得10分，良得7分，一般得4分，差得1分，未提供得0分。 |  |
| 3 | 商务部分 （20%） | 20分 | 业绩（20分） 供应商2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接过维修、改造类业绩的有1例得5分，最高20分。 | 提供业绩合同（协议）复印件，加盖供应商公章。 |

三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加比选；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的报价超过预算或最低限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包中同时参与比选；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的比选活动的；

（七）为比选项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该项目的其他活动；

（八）供应商比选有效期不满足竞争性比选文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有比选人无法接受的条件；

（十）法律法规和竞争性比选文件规定的其他无效情形。

四、项目终止

出现下列情形之一的，比选人或者采购代理机构应当终止竞争性比选活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展比选活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性比选方式适用情形的；

（二）出现影响比选公正的违法、违规行为的。

（三）符合专业条件的供应商或者对比选文件作实质响应的供应商不足3家的；

第五篇  供应商须知

一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，比选人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由比选邀请书、项目技术（质量）要求、项目商务需求、比选程序及方法、评审标准、无效响应和项目终止、供应商须知、合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）比选人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）本竞争性比选文件中，评审小组根据与供应商进行比选可能实质性变动的内容为竞争性比选文件第二、三、六篇全部内容。

（四）评审的依据为竞争性比选文件和响应文件（含有效的书面承诺）。评审小组判断响应文件对竞争性比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、比选要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性比选文件的要求编制响应文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（三）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式叁份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份，电子文档仅在系统上传，无需线下递交。（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件的电子文档应在行采家平台公告页面规定的报价截止时间内，通过平台系统在线提交。纸质响应文件应在规定时间内线下递交至指定地点。

2.响应文件按竞争性比选文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（六）纸质响应文件的递交

纸质响应文件的正本、副本均应密封送达比选地点，应在封套上注明比选项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

四、成交供应商的确认和变更

### （一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送比选人确认。比选人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权评审小组直接确定成交供应商。比选人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

### （二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与比选人签订合同的，比选人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展比选活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，将在“行采家”（www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于询问

1.询问

供应商对比选文件、采购过程和成交结果有异议的，可向比选人或采购代理机构以书面形式提出询问。

提出询问的应当是参与所询问项目采购活动的供应商。

1.1询问时限、内容

供应商对采购文件、采购过程、成交结果有异议的，可以在知道或者应知道之日起二个工作日内，以书面形式向比选人、采购代理机构提出询问。

1.2供应商提出询问应当提交询问函和必要的证明材料，询问函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2询问项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的询问事项和与询问事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出询问的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，询问函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，询问函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.询问答复

比选人、采购代理机构应当在收到供应商的书面询问后七个工作日内作出答复，比选人、采购代理机构可以请本项目评审小组或关联供应商协助答复。

七、代理服务费

（一）成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费收取标准按照以下标准执行，不足4000元按4000元收取。

收费标准：

| 采购类型 成交金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物采购代理业务成交金额为6000万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）×0.8%=4万元

（5000-1000）×0.5%=20万元

（6000-5000）×0.25%=2.5万元

合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5=32.4（万元）

1.服务费以现金、转账等形式支付。

2.成交供应商如未按上述规定缴付采购代理服务费，不退还比选保证金。

（二）采购代理服务费缴纳信息：

重庆宏仁招标代理有限公司

账  号：123907228910802

开户行：招商银行重庆分行总部城支行

八、平台服务费

本项目行采家平台对成交供应商收取0.3‰的的平台服务费，具体缴纳方式请咨询行采家平台，咨询电话：023-88158017。

九、签订合同

（一）比选人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性比选文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由比选人和成交供应商在合同中详细约定。

（二）竞争性比选文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应参照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）比选人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性比选文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，比选人根据比选文件规定无息退还其履约保证金。

第六篇  采购合同模板（仅供参考）

采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1比选文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

（二）已标价工程量清单

二、技术部分

（一）技术条款响应

（二）书面方案

（三）相关技术证明材料（如有）

三、商务部分

（一）商务条款响应

（二）商务评审需提供的资料

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（如有）

五、其他资料

其他与项目有关的资料

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

竞争性比选报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1.愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的施工技术服务及货物，我方投标报价为人民币      元（大写：     ）我方报价为闭口价。

2.我方现提交的纸质响应文件为：正本1份，副本1份；平台上传电子文档1份。

3.我方承诺：本次比选响应的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和本项目《竞争性比选文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照成交结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性比选文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

9.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）已标价工程量清单

按《工程量清单》逐项完整填写报价。

注：供应商需严格按照《工程量清单》内容逐项完整填写单价、其他费用，分项内容应当完整并汇总总价，如有漏项、增项或缺失，视为已包含在其他分项报价中，采购人不再另行补偿。清单报价中不需要提供综合单价分析表。

二、技术部分

（一）技术条款响应

项目编号：

项目名称：

我方完全响应竞争比选文件第二篇项目技术（质量）要求全部要求及内容，无偏离、无差异。

供应商名称：                       法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

（二）书面方案

根据第四篇评审标准撰写技术方案，格式自拟。

（三）相关技术证明材料（如有）

三、商务部分

（一）商务条款响应

项目编号：

项目名称：

我方完全响应竞争比选文件第三篇项目商务需求全部要求及内容，无偏离、无差异。

供应商名称：                     法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

（二）商务评审需提供的资料

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                            供应商法定代表人：

（签署或盖章）                               签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中。

3.我方在比选项目评审（评标）环节结束后，随时接受比选人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《竞争性比选文件》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件（如有）

五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

# （结束）