**竞争性磋商文件**

**项目名称：酉阳县龙潭镇固体废物处理场渗滤液应急处理**

**招标编号：YQZX-GC-202509001**

**采购人：酉阳县缘溪水务有限责任公司**

**采购代理机构：重庆酉情在线工程项目管理有限公司**

**二〇二五年九月**

**目 录**

[第一篇 磋商邀请书 - 1 -](#_Toc18346)

[一、磋商项目内容 - 1 -](#_Toc12654)

[二、资金来源 - 1 -](#_Toc28536)

[三、资格要求 - 1 -](#_Toc13703)

[四、磋商有关说明 - 1 -](#_Toc19527)

[五、磋商保证金 - 2 -](#_Toc20720)

[六、磋商有关规定 - 3 -](#_Toc7467)

[七、联系方式 - 3 -](#_Toc19206)

[第二篇 项目技术需求 - 4 -](#_Toc26176)

[一、工程概况 - 4 -](#_Toc20705)

[※二、采购范围 - 4 -](#_Toc7167)

[※三、技术规范及要求 - 4 -](#_Toc6606)

[※四、项目管理班子人员配备要求 - 5 -](#_Toc16983)

[五、现场踏勘 - 5 -](#_Toc25743)

[第三篇 项目商务需求 - 6 -](#_Toc25951)

[※一、建设工期、地点及验收方式 - 6 -](#_Toc15281)

[※二、报价要求 - 6 -](#_Toc21803)

[三、结算方式 - 7 -](#_Toc2079)

[三、质量保证及售后服务 - 7 -](#_Toc25006)

[※四、付款方式 - 7 -](#_Toc21081)

[五、其他 - 7 -](#_Toc10815)

[第四篇 竞争性磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止 - 8 -](#_Toc11592)

[一、竞争性磋商程序及方法 - 8 -](#_Toc10928)

[二、评审标准 - 10 -](#_Toc27362)

[三、无效竞标 - 11 -](#_Toc23870)

[四、磋商终止 - 12 -](#_Toc6333)

[第五篇 供应商须知 - 13 -](#_Toc27702)

[一、磋商费用 - 13 -](#_Toc26332)

[二、竞争性磋商文件 - 13 -](#_Toc17128)

[三、磋商要求 - 13 -](#_Toc2366)

[第六篇 合同条款及格式 - 17 -](#_Toc11134)

[第七篇 响应文件格式要求 - 18 -](#_Toc5859)

[一、经济部分 - 19 -](#_Toc2165)

[二、技术部分 - 21 -](#_Toc23020)

[三、商务部分 - 23 -](#_Toc28341)

[四、资格条件及其他 - 25 -](#_Toc25022)

[五、其他应提供的资料 - 29 -](#_Toc19877)

# 第一篇 磋商邀请书

受酉阳县缘溪水务有限责任公司的委托，我公司组织对 酉阳县龙潭镇固体废物处理场渗滤液应急处理 进行竞争性磋商采购。欢迎具备相关资质的供应商参加。

## 一、磋商项目内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **最高限价（元）** | **成交供应商数量（名）** |
| 酉阳县龙潭镇固体废物处理场渗滤液应急处理 | 830000 | 1 |

## 二、资金来源

业主自筹。

## 三、资格要求

磋商供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。

合格的供应商应符合下列条件：

（一）基本条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件

（1）具备建设主管部门颁发的有效的环保工程专业承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质。

供应商须提供有效的资质证书并加盖供应商公章。

（2）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

供应商须提供有效的安全生产许可证并加盖供应商公章。

## 四、磋商有关说明

（一）供应商应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商。

（二）凡有意参加磋商的供应商，请在“行采家”（http://www.gec123.com）网上下载或到采购代理机构处领取本项目磋商文件以及图纸、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）磋商文件公告期限：自磋商公告发布之日起3个工作日。

（三）竞争性磋商文件发售期限及报名方式

1、竞争性磋商文件发售期：2025年9月5日至2025年9月9日17时00分。

2、报名方式：

在报名和磋商文件发售期内，采用邮件报名的方式，供应商需提供营业执照、企业资质证书扫描件加盖供应商公章传至289917883 @qq.com，并在邮件中注明所获取磋商文件的项目名称、供应商名称、联系人、联系电话等相关信息。报名及获取了磋商文件的供应商，其响应文件才被接收。

（五）响应文件递交

本项目采用线上+线下相结合的磋商方式，请各供应商按如下要求参与磋商：

1、线上报价及上传响应文件电子文档

线上报价时间：2025年9月17日9：00-10:00。

线上报价要求：按本项目规定的线上报价时间内在行采家（https://www.gec123.com/）上进行线上报价，并在规定的时间内上传响应文件电子文档。未在规定时间内报价和上传响应文件的供应商不具备磋商资格。行采家上传的响应文件电子文档应为签字盖章齐全的纸质响应文件扫描件（PDF格式），若与纸质响应文件不一致的，以纸质响应文件正本为准。

2、线下递交纸质响应文件

线下递交纸质响应文件开始时间：2025年9月17日10时30分

线下递交纸质响应文件截止时间：2025年9月17日11时00分。

线下递交纸质响应文件地点：酉阳县缘溪水务有限责任公司会议室。

逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人或采购代理机构不予受理。

3、磋商时间：同递交纸质响应文件截止时间。

4、磋商地点：同递交纸质响应文件地点。

5、供应商须满足以下要件，其响应文件才被接受：

①按时在行采家（https://www.gec123.com/）进行线上报价并上传签字盖章齐全的pdf格式的响应文件电子文档。

②按时线下递交纸质响应文件。

③按时报名成功。

## 五、磋商保证金

本项目无投标保证金。

## 六、磋商有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（三）同一项目的货物，制造商参与磋商的，不得再委托代理商参与磋商，否则均为无效响应。

（四）本项目的补遗文件（如果有）一律在“行采家([https://www.gec123.com](https://www.gec123.com/)）”上发布，请各供应商注意下载或到代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）供应商有下列情况之一的，将拒绝其参与采购活动：在本项目投标截止日前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的；被列入政府采购严重违法失信名单且在处罚期内的；被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且在处罚期内的；其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

## 七、联系方式

采购人：酉阳县缘溪水务有限责任公司

联系人：黄老师

电 话：18581255569

地 址：重庆市酉阳土家族苗族自治县何家坝路299号

采购代理机构：重庆酉情在线工程项目管理有限公司

联系人：张老师

电 话：13308277230

地 址：重庆市酉阳土家族苗族自治县钟多街道金银山大道中路152号

# **第二篇 项目技术需求**

**“※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。**

### 一、工程概况

工程概况：设备包含絮凝沉淀池（一体化设备）1套，潜水泵一备一用，活性炭吸附塔（一体化设备）2套含中间桶，螺杆泵1个，配电柜2台、配套电线电缆，4000t垃圾渗滤液运营处理等。具体详见采购人提供的工程量清单。

### ※二、采购范围

具体以采购人提供的工程量清单、答疑资料、澄清资料、其他补遗资料等相关内容为准。

### ※三、技术规范及要求

施工过程中必须按国家相关规范及要求进行施工，施工工艺必须达到国家相关规范合格要求。

（一）施工要求

1．成交供应商应配合采购人完成施工相关手续的报备及审批。

2．成交供应商施工前应充分了解施工现场周边环境及设施设备，成交后需与采购人协调按相关规范解决施工用电、用水、建渣运输等施工生产条件。

（二）安全要求

1.成交供应商应遵守安全生产的有关管理规定，建立完善的安全管控体系，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。

2.成交供应商应派遣有丰富经验和相应能力的工程师进行现场组织施工，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。

3.在施工过程中，成交供应商应做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，施工过程中发生的一切安全事故由成交供应商自行负责处理。

4.成交供应商应当与其施工人员建立劳动关系，承担全部用人用工主体责任。

5.成交供应商应当依法为施工人员办理符合国家法律规定的社会保险，并根据自身需要购买雇主责任险、人身伤害意外险等商业补充险，以保障施工人员的合法权益得到充分的落实与保障。

### ※四、项目管理班子人员配备要求

项目经理资格要求：

供应商拟派的项目经理应具有环保工程或市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格且必须已在供应商本单位注册。

（1）提供拟派项目经理人身份证复印件加盖供应商公章；

（2）提供拟派项目经理人注册证书复印件加盖供应商公章；

### 五、现场踏勘

（一）采购人不组织现场踏勘，由各供应商在竞采开始前自行到现场进行踏勘了解实际情况，根据实际踏勘情况做服务方案。踏勘产生的费用和风险等均由供应商自行承担。

（二）无论供应商是否踏勘过现场，均视为在响应截止时间之前踏勘过现场且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并在其响应文件中**自行承诺（格式自拟）**已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险，成交供应商不得以不完全了解现场情况为借口而提出延长服务期限或提出额外赔偿等要求。

# **第三篇 项目商务需求**

**“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。**

### ※一、建设工期、地点及验收方式

1. 工期：90日历天。
2. 乙方供货设备（详见工程量清单安装工程）应在合同签订后30天内完成现场的安装、调试。

2.现场渗滤液的应急处理、达标排放应在设备安装、调试完成后60天内完成。

1. 工程地点：酉阳县龙潭镇固体废物处理场。
2. 验收方式：

施工过程应遵照现行国家有关规范进行，按照有关要求进行检查验收。供应商应保证工程质量，工程用材料须符合国家标准和行业标准。工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收，双方签字确认。验收的相关费用由中标人承担。中标人未达到比选文件的要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

### 注：1.设备安装调试完成后，由甲乙双方共同验收，设备运行正常且满足设计要求视为合格。

### 2.渗滤液处理完成后，由具有资质的第三方检测机构出具水质检测报告，水质达标视为验收合格。

### ※二、报价要求

本项目为环保治理工程，最高限价830000元，供应商磋商报价不得超过最高限价，否则投标无效。

（一）计价方式：本项目采用工程量清单计价。

（二）磋商报价范围：供应商根据现场情况对采购人提供的工程量清单进行自主报价（报价以工程量清单为准）。报价时，供应商应充分考虑施工区域、作业环境、施工难度、现场文明施工要求、质量要求、采购人各项管理规定等因素。供应商必须完成磋商文件、工程量清单以及采购人为完善该工程而提出的工程内容。

（三）报价原则：供应商以磋商文件、合同条件、国家技术和经济规范及标准等有关规定及配套文件和要求，结合施工图纸及相关说明进行报价。磋商报价应包括完成工程量清单范围内工程项目的人工费、材料费、机械费（含大型机械进出场费）、企业管理费、利润、风险费用、措施费（施工组织措施费和施工技术措施费等）、规费、税金、政策性文件规定的所有费用。采购人不再支付其它费用。

（四）恶意低价竞标。当投标报价低于最高限价的85%时，该报价被视为恶意低价竞标，恶意低价竞标的报价无效，作为废标处理，其报价也不参与基准价计算。

### **三、结算方式**

### 设备费用在设备安装调试合格后10个工作日内办理结算，以实际供货量为准;应急处置费用在渗滤液处理完成后10个工作日内办理结算，应急处理的渗滤液低于4000m3，同比例减少。超出部分水量的应急处理也不再另行计费。

### 四、质量保证及售后服务

（一）质量要求：**达到国家及重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准**。

※（二）缺陷责任期为12个月。

（三）保修期内，所有设备和施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费。

（四）保修期内，所有设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。

### ※五、付款方式

o合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总金额的30%作为预付款；

o设备安装调试完成后20个工作日内，甲方支付至合同总金额的80%；

o渗滤液应急处理完成并通过验收后10个工作日内，甲方支付至合同总金额的97%；剩余3%作为质保金，本项目质保期为1年，质保到期后一次性无息归还。

采购人每次拨款，成交供应商须开具相应金额的正式发票。

### 五、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

**第四篇 竞争性磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止**

## 一、竞争性磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）磋商评审小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1、资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备竞选资格。资格性审查资料表如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查因素** | | **检查内容** |
| 1 | 参选供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。  2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（见格式文件）。 |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件 |
| 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指参选供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。供应商可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2、符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | | **评审标准** |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人的签字齐全。 |
| 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
| 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
| 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性磋商文件第二篇、第三篇中的内容进行实质响应。 |
| 竞选有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。竞争性磋商评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）竞争性磋商评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）竞争性磋商评审小组采用综合评分法对供应商的响应文件和报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（六）竞争性磋商评审小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个参选供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，排名第一的为第一成交候选供应商。评审得分且报价相同的，按照技术部分得分优劣顺序排列推荐。

## 二、评审标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素**  **及权重** | **分值** | **评分标准** | **说明** |
| 1 | 竞采报价（40%） | 40分 | 评标基准价  所有通过资格性检查和符合性检查合格的供应商的竞采报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）最低价和相同家数的最高价后的算术平均值P1即为竞采报价的评标基准价。在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审过程中不得再对其做出调整。  以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 | / |
| 所有通过通过资格性检查和符合性检查合格的供应商的竞采报价先得基础分值满分40分，在此基础上，竞采报价与评标准基价相比，每增加1%扣0.2分，每减少1%扣 0.1分，扣完为止。  以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 2 | 技术部分（60%） | 60分 | 1.施工方案 （25分）  根据本项目的实际情况，提供施工方案，包含不限于施工方法、施工顺序、施工器具、施工技术、施工材料、对施工现场周围环境污染的保护措施等。方案详实、具体、可行得16-25分，方案较详实、具体、可行得6-15分，方案不够详实、具体，但具有一定可行性得0-5分，未提供得0分。 | 评标委员会全体成员对技术部分每项独立进行评审打分，取算术平均值为该供应商技术部分得分。得分保留至小数点后两位，第三位四舍五入。供应商需提供服务方案。（格式详见响应文件编制要求） |
| 5.进度计划（15分）  进度安排满足项目进度要求，关键工序进度安排可行、合理，实现进度安排的保证措施可行，工期安排合理可行，有序组织施工，在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面发挥很好作用得11-15分，方案较详实、具体、可行得6-10分，方案不够详实、具体，但具有一定可行性得0-5分，未提供得0分。 |
| 3.质量保证措施（10分）  质量保证措施是否健全有效，硬性措施是否切实可行，限期工程的赶工措施是否可行。保证措施具有针对性，材料的质量保证措施满足采购文件所要求的工程质量要求。方案详实、具体、可行得6-10分，方案较详实、具体、可行得2-6分，方案不够详实、具体，但具有一定可行性得0-2分，未提供得0分。 |
| 4.安全及应急预案（10分）  安全及应急预案全有效，施工安全专项方案及安全管理保证措施具有针对性、文明施工和防止扰民措施是否得当等。方案详实、具体、可行得6-10分，方案较详实、具体、可行得2-6分，方案不够详实、具体，但具有一定可行性得0-2分，未提供得0分。 |
| 3 | 供应商得分 |  | 供应商得分=竞采报价得分+技术部分得分 |  |

## 三、无效竞标

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加竞选；

（三）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（四）供应商的磋商报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一项目采购中同时参与竞选；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商的服务时间、质量保证期及磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（十）供应商以联合体形式参与竞选的；

（十一）供应商进行合同分包的；

## 四、磋商终止

出现下列情形之一的，采购人或者磋商代理机构应当终止竞争性磋商活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经评审小组一致认为仍具有竞争力的情形除外。

# **第五篇 供应商须知**

## 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

**二、竞争性磋商文件**

（一）竞争性磋商文件由磋商邀请书，项目技术需求，项目商务需求，竞争性磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止，供应商须知，合同主要条款和格式合同，电子响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。评审小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、磋商要求

（一）响应文件

供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1、响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2、联合体

**本项目不接受联合体竞标。**

3、磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为磋商开始时间起90天。

（二）保证金：

本项目未设置投标保证金。

（三）报价要求

供应商需综合考虑完成本项目所需的服务费、货物费、人工费及提供服务所需的设备或各种应纳的税费费等进行综合报价。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，招标人不再补偿。

（四）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.响应文件中报价函的内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价函为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价函总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正供应商报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

1. 提交响应文件的份数和签署和递交

**投标现场响应文件提交规则：**

1.**响应文件一式三份，其中正本一份，副本两份**；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，磋商文件第七篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应密封送达磋商地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

4.如果未按上述规定进行密封的，采购人、采购代理机构将拒收其响应文件。

5.响应文件投递截止时间：见磋商文件第一篇。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各参选供应商可派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（八）无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

1、供应商不符合资格要求的；

2、供应商未按照磋商文件的要求缴纳保证金的；

3、供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

4、供应商的报价超过采购预算（若有采购预算单价，则含采购预算单价）的；

5、供应商响应文件附有采购人无法接受的条件的；

6、供应商串通投标的；

7、供应商组成联合体投标的；

8、法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（九）废标条款

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

（十）采购代理服务费

（一）采购代理费：以项目成交供应商的成交金额（含税）为计算基数，以下表“工程招标”标准按差额累进法计算，由成交供应商领取成交通知书时一次性支付给代理人。（《招标代理服务收费管理暂行办法》）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费率  服务类型  中标金额  （万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25 | 0.1% | 0.2% |
| 10000-50000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 50000-100000 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 100000-500000 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 500000-1000000 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 1000000以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为 6000 万元，计算招标代理服务收费额如下：

100 万元× 1.0%=1 万元

（ 500-100 ）万元× 0.7%=2.8 万元

（ 1000-500 ）× 0.55%=2.75 万元

（ 5000-1000 ）× 0.35%=14 万元

（ 6000-5000 ）× 0.2%=2 万元

合计收费 =1+2.8+2.75+14+2=22.55 （万元）

（二）成交供应商如未按上述规定缴纳采购代理服务费，将不予发放成交通知书。

（三）采购代理服务费缴纳账户信息：

户 名：重庆酉情在线工程项目管理有限公司

纳税人识别号：91500242MAE4TWBM19

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司酉阳土家族苗族自治县支行

一般户账号：950020013000428122

## 第六篇 合同条款及格式

（采购人与成交供应商根据双方协商后自行编写采购合同，但不得违背采购文件的实质性要求）

# 第七篇 响应文件格式要求

**一、经济部分**

（一）报价函

（二）明细报价表

**二、技术部分**

（一）技术方案

（二）技术响应偏离表

**三、商务部分**

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺

**四、资格条件及其他**

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照

（二）法定代表人身份证明书

（三）法定代表人授权委托书

（四）项目管理机构

（五）基本资格条件承诺函

**五、其他应提供的资料**

（一）其他与项目有关的资料

## 一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的工程服务，报价为人民币大写： 元整；人民币小写： 元，安全文明施工费为： ，工期为： 日历天，工程质量：达到竞争性磋商文件的要求。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本 份，副本 份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及磋商评审办法。

5.在整个磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性磋商文件规定，交纳竞争性磋商文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳磋商文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话： 传真：

网址： 邮编：

联系人：

年 月 日

（二）明细报价表

**明细报价表**

按随竞争性磋商文件一同发布的工程量清单填写。

注：1、该表逐页盖章；

2、综合单价分析表可不打印。

## 二、技术部分

（一）技术方案（格式自拟）

（二）技术响应偏离表

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商项目需求 | 响应情况 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇 项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照磋商文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

**商务响应偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商项目需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（二）其它优惠承诺（如有）

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 供应商法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年 月 日

（四）项目管理机构

项目管理机构组成表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | | | | | 备注 |
| 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表仅填项目经理相关信息

（五）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致

（采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。我方对以上承诺负全部法律责任。特此承诺。

（供应商公章）

年 月 日

### 五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（如有）

其他与项目有关的资料（自附）：其他与本项目有关的资料等。

（结束）