竞争性磋商文件

采购执行编号：HJ-2025-C084

磋商项目名称：渝北区花云小流域“隐患点+风险区”自动化监测技术服务

采  购  人：重庆市渝北地质环境监测站

采购代理机构：瀚景项目管理有限公司

二〇二五年六月

目  录

第一篇  采购邀请书	3

一、竞争性磋商内容	3

二、资金来源	3

三、供应商资格条件	3

四、磋商有关说明	3

五、磋商保证金	4

六、采购项目需落实的政府采购政策	4

七、磋商有关规定	5

八、联系方式	5

第二篇  项目技术需求	6

一、项目基本概况介绍	6

二、服务内容、要求及标准	6

第三篇  项目商务需求	13

一、服务时间、服务地点及验收方式	13

二、报价要求	13

三、质量保证及售后服务	13

四、付款方式	14

五、知识产权	14

六、其他	15

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	16

一、磋商程序及方法	16

二、评审标准	18

三、无效响应	20

四、采购终止	20

第五篇  供应商须知	22

一、磋商费用	22

二、竞争性磋商文件	22

三、磋商要求	22

四、成交供应商的确认和变更	24

五、成交通知	24

六、关于质疑和投诉	24

七、采购代理服务费	26

八、签订合同	26

第六篇  合同草案条款	28

第七篇  响应文件编制要求	- 35 -

一、经济部分	- 38 -

二、技术部分	40

三、商务部分	42

四、资格条件	44

五、其他资料	49

- 第一篇  采购邀请书

瀚景项目管理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市渝北地质环境监测站（以下简称：采购人）的委托，根据《重庆市财政局关于印发<重庆市政府集中采购目录及采购限额标准>的通知》（渝财规〔2023〕10号），参照政府采购法及相关规定对渝北区花云小流域“隐患点+风险区”自动化监测技术服务项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

- 一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 最高限价（万元） | 成交供应商数量 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 渝北区花云小流域“隐患点+风险区”自动化监测技术服务 | 48.97142 | 1名 | 其他未列明行业 |

- 二、资金来源

财政资金，预算金额为48.97142万元。

- 三、供应商资格条件

合格供应商应首先符合以下资格条件：

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：供应商需同时具备行业主管部门颁发测绘乙级（含）以上资质和地质灾害评估和治理工程勘查设计甲级资质，提供资质证书复印件加盖供应商公章。

- 四、磋商有关说明

（一）供应商应按要求通过行采家（https://www.gec123.com/）进行注册，登记加入“行采家供应商库”。

（二）磋商文件获取方式：凡有意参加磋商的供应商，请在行采家（https://www.gec123.com/）网下载本项目磋商文件以及补遗文件等磋商前公布的所有项目资料。无论供应商下载与否，均视为已知晓所有磋商内容。

（三）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）竞争性磋商文件提供期限：

1.竞争性磋商文件提供期限：2025年6月3日至2025年6月10日。

2.购买方式：在磋商文件提供期限内，供应商将磋商文件购买费用汇至以下账户内进行购买，并将购买磋商文件汇款凭证（注明采购执行编号+公司名称）、《采购文件获取登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至3205628868@qq.com。

户  名：瀚景项目管理有限公司重庆分公司

开户行：招商银行重庆分行西部科学城支行

联行号：308653000180

账号：123908446310202

- 竞争性磋商文件售价：人民币300元/份。

（五）递交响应文件地点：重庆市渝北区规划和自然资源局会议室（重庆市渝北区同茂大道48号）。

（六）响应文件递交截止时间：2025年6月13日北京时间10:00。

（七）磋商开始时间：2025年6月13日北京时间10:00。

- 五、磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

- 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

- 七、磋商有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商。

（七）本项目不接受合同分包。

（八）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，将拒绝其参与采购活动。

- 八、联系方式

（一）采购人：重庆市渝北地质环境监测站

联系人：罗老师

电  话：023-67822103

地  址：重庆市渝北区同茂大道48号

（二）采购代理机构：瀚景项目管理有限公司

联系人：曾祥平、谭安波、周斌

电  话：023-63414739

地  址：重庆市渝北区洪湖西路21号30-1

- 第二篇  项目技术需求

备注：“※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

- 一、项目基本概况介绍

| 项目名称（标的名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 渝北区花云小流域“隐患点+风险区”自动化监测技术服务 | 1项 |  |

- 二、※服务内容、要求及标准

（一）主要工作内容

供应商根据《地质灾害自动化仪器监测预警规范》（自然资源部）、《地质灾害监测数据通信技术要求》（自然资源部）、《重庆市地质灾害群测群防智能化监测预警技术要求（试行）》（渝规资〔2018〕100）、《重庆市地质灾害群测群防智能化监测预警项目工程建设技术要求》（渝规资〔2020〕36号）规定以及《2025年渝北区花云小流域监测项目实施方案》的要求，建设小流域地质灾害监测预警体系，形成小流域地质灾害“隐患点+风险区”管控成套技术方法，提升小流域地质灾害风险管控能力，为小流域地质灾害综合防治提出建议。主要工作：

1.隐患点及风险区现场复核，设备安装。

2.由于隐患点及风险区新增突发地质灾害及变形情况、规模等地质条件发生改变需要位置调整的现场核实并进行方案变更设计。

3.开展监测仪器的信息传输及接入调试、实时在线、保证各类监测仪器与重庆市危岩地灾风险管控应用系统互联互通。

4.现场设备巡查，运行维护保养，预警预报等。

（二）相关的配套监测预警仪器设备的要求

渝北区花云小流域“隐患点+风险区”自动化监测技术服务共需自动化监测仪器设备：普适型GNSS 设备12套、泥位计2套、裂缝计1套、雨量计5套、报警器9套。具体工作量见下表。

表1小流域监测工作量统计表

| 序号 | 监测内容 | 隐患点名称 | 监测设备数量（套） |  |  |  |  | 建设 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GNSS监测 | 地面裂缝 | 泥位监测 | 雨量站 | 报警器 |  |  |
| 1 | 地质灾害隐患点监测 | 大山屋基滑坡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 改建 |  |
|  |  | 自力村3社柑子屋基滑坡 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 改建 |  |
|  |  | 三江村2社茶坡滑坡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 改建 |  |
|  |  | 书房沟滑坡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 新建 |  |
|  |  | 潘家院子滑坡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 新建 |  |
| 2 | 潜在山洪泥石流隐患监测 | / | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 新建 |  |
| 3 | 房前屋后边坡隐患监测 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 新建 |  |
| 4 | 面域孕灾环境监测 | / | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 新建 |  |
| 5 | 合计 |  | 12 | 1 | 2 | 5 | 9 |  |  |

（三）设备安装、调试与维护服务

1. 渝北区花云小流域“隐患点+风险区”自动化监测技术服务按照相应要求，在所中项目内相应小流域“隐患点+风险区”安装监测预警仪器设备。

2.开展监测预警仪器设备的信息传输及接入调试，保证各类监测预警仪器设备直接与重庆市危岩地灾风险管控应用系统互联互通。

3.监测服务期内按要求对本次安装的监测预警仪器设备的运转情况进行维护，及时解决存在的问题，保障监测预警仪器设备各项功能正常。

4.监测服务期内按要求分析监测数据，及时核实告警信息，有效监控地质灾害隐患点在监测期间的变形情况。

5.供应商为所投项目提供的项目人员，地质类（水文地质、工程地质、环境地质）、岩土类、测绘类3类专业人员组合人数占比不低于总人数的50%，且总人数不得低于15人（不含）。供应商成交后，应保证人员的稳定性，所提供的人员不能随意更换，特殊原因须报经采购人同意。

（四）监测预警仪器设备的功能要求

1.使用的监测预警仪器设备的功能、技术参数、建设要求符合《地质灾害自动化仪器监测预警规范》（自然资源部）、《地质灾害监测数据通信技术要求》（自然资源部）、《重庆市地质灾害群测群防智能化监测预警技术要求（试行）》（渝规资〔2018〕100）、《重庆市地质灾害群测群防智能化监测预警项目工程建设技术要求》（渝规资〔2020〕36号）规定。

2.使用的监测预警仪器设备具备智能化功能（包括设备状态智能控制功能、监测数据自动采集功能、监测数据初差智能分析功能、监测数据自动传输功能、监测数据智能储存功能、智能告警功能）。

2.1设备状态智能控制功能：所有的监测设备能够根据隐患点变形情况自动唤醒设备，能够根据监测数据变化情况自动调整监测频率，能够通过系统平台实时查看设备电量、电压、监测频率等状态并远程配置设备参数，能够接收平台下发固件进行自动升级、重启，同时能够接收平台下发指令（包括修改物联网平台接入地址指令）并自动执行，实现设备在线远程升级、指令下发等双向控制功能，设备故障或设备离线能够自动告警。

2.2监测数据自动采集功能：所有的监测设备能够实时自动采集监测数据。

2.3监测数据初差智能分析功能：所有监测设备能够对采集的监测数据开展初步分析，筛选、检查和解译误差，消除明显的错误数据。

2.4监测数据自动传输功能：普适型GNSS、地表裂缝计、雨量计、泥位计、无线预警广播等监测预警仪器设备，能够将采集的监测数据实时自动传输至重庆市危岩地灾风险管控应用系统。

2.5监测数据智能储存功能：监测设备除可实现数据远程传输外，还应具备足够容量的本地存储介质（如SD卡或外接USB存储设备等），具备离线数据智能存储功能，极端条件下无法发送数据时支持7天以上的实时数据存储，信号改善后自动将数据传回平台。

2.6智能告警功能：所有设备实现现场自组网互联互通，能够根据监测数据、告警阈值、分析结果、系统平台远程指令自动作出告警响应。

①监测设备与无线预警广播站现场自组网互联互通，监测设备实时自动监测数据变化情况，当监测数据到达告警阈值时，现场布设的监测设备自动发出告警信号，直接触发现场布设的无线预警广播站同步发出告警。

②重庆市危岩地灾风险管控应用系统能够根据监测数据分析结果向无线预警广播站发送预警语音和预警信息，无线预警广播站能够实时接收预警语音和预警信息，并实现预警语音和预警信息的实时播报，确保小流域“隐患点+风险区”威胁区居住人员即时获知预警信息。

3.普适型GNSS、雨量计、泥位计、无线预警广播须采用太阳能供电，其中普适型GNSS、雨量、泥位、无线预警广播站的配套的锂电池容量必须保证监测设备在无日照条件下至少连续工作30天，在久雾久雨及日照率小于30%的地区适当增大容量，太阳能电池板功率应与锂电池容量匹配。

4.除普适型GNSS、雨量计、泥位计、无线预警广播以外，其余设备须采用内置高性能电池供电，并保证电池至少能供设备正常工作3年。

5.本项目使用的普适型GNSS设备须具备前端解算功能，通讯中断情况下普适型GNSS可在设备端进行数据解算，数据达到预警阈值时直接触发现场布设的无线预警广播站发出告警，满足实时监测“隐患点+风险区”变形和及时告警的需求。

6.所有设备应具备足够的可靠性，设备外壳应达到3年内不开裂、不破损，满足野外工作需求。

7.本项目安装的普适型GNSS、雨量计、无线预警广播外围应同时配备安装围栏，用于设备防护，围栏长宽高分别为1.5米×1.5米×1.5米，镀锌钢管材质，管壁厚度不小于3毫米。

8.本项目所产生的云资源费由供应商自行承担，云资源管理应符合采购人的相关要求。

9.供应商所提供的监测预警仪器设备需满足以下技术参数要求

表1 普适型GNSS参数要求

| 参数类型 | 技术指标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量精度 | 静态相对定位精度 | 水平：5mm+1ppm RMS | 等于5mm+1ppm RMS为满足技术参数，小于5mm+1ppm RMS为优于技术参数 |
|  |  | 垂直：10mm+1ppm RMS | 等于10mm+1ppm RMS为满足技术参数，小于10mm+1ppm RMS为优于技术参数 |
|  | 动态相对定位精度 | 水平：10mm+1ppm RMS | 等于10mm+1ppm RMS为满足技术参数，小于10mm+1ppm RMS为优于技术参数 |
|  |  | 垂直：20mm+1ppm RMS | 等于20mm+1ppm RMS为满足技术参数，小于20mm+1ppm RMS为优于技术参数 |
| 采样间隔 | 0s～24h |  | 采购人可依据实际需求在技术参数要求的范围内设定 |
| 上传间隔 | 0s～72h |  | 采购人可依据实际需求在技术参数要求的范围内设定 |
| 通信方式 | 移动通信／低功率广域网／卫星通信 |  |  |
| 通信标准 | 符合《地质灾害监测数据通信技术要求》(DZ/T 0450-2023) |  | 数据加密传输 |
| 输出参数 | 位移、倾角、振动加速度等 RTCM32原始数据（静态模式）、动态位移（动态模式） |  |  |
| 星频要求及工作模式 | BDS（含北斗） |  | 支持内置 MEMS 传感器动态触发调整监测频率 |
| 功耗 | 在采样间隔不低于15s且上传间隔不低15s情况下，接收机正常工作的平均功耗＜2W |  |  |
| 工作温度 | -20～+65℃ |  | 高寒地区定制 |
| 防护等级 | IP67及以上 |  |  |
| 仪器可靠性 | MTBF指标不低于10000小时 |  |  |
| 安装方式 | 标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等 |  |  |
| 供电方式 | 太阳能电池板和电池供电，满足连续30个阴雨日正常工作 |  | 具备过压及欠压保护 |
| 其他 | 1.支持无网络环境下现场自组网传输及触发现场报警。 2.支持无网络环境下前端解算触发现场报警。 |  |  |

表2 地裂缝监测仪参数要求

| 参数类型 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0～100/200/500cm | 100/200/500为满足技术参数，大于500为优于技术参数 |
| 测量精度 | 土0.1%F·S | 等于±0.1%F·S为满足技术参数，-0.1%F·S（不含）至+0.1%F·S（不含）为优于技术参数 |
| 采样间隔 | 0s～24h | 采购人可依据实际需求在技术参数要求的范围内设定 |
| 上传间隔 | 0s～72h | 采购人可依据实际需求在技术参数要求的范围内设定 |
| 通信方式 | 移动通信／低功率广域网／卫星通信 |  |
| 通信标准 | 符合《地质灾害监测数据通信技术要求》(DZ/T0450-2023) | 数据加密传输 |
| 输出参数 | 裂缝宽度、振动加速度、倾角等 |  |
| 工作温度 | -25～+85℃ | 高寒地区定制 |
| 防护等级 | IP67及以上 |  |
| 安装方式 | 标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等 |  |
| 供电方式 | 内置高性能电池供电 | 保障设备连续3年的正常供电，具备过压及欠压保护 |
| 其他 | 支持无网络环境下现场自组网传输及触发现场报警。 |  |

表3 雨量计参数要求

| 参数类型 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0～8mm/min（毫米／分）（压电式）； 0～4mm/min（毫米／分）（翻斗式） |  |
| 测量精度 | ±4% | ①相对精度；②等于±4%为满足技术参数，-4%（不含）至+4%（不含）为优于技术参数 |
| 分辨力 | 0.2mm | 等于0.2为满足技术参数，小于0.2为优于技术参数 |
| 采样间隔 | 0s～24h | 采购人可依据实际需求在技术参数要求的范围内设定 |
| 上传间隔 | 0s～72h | 采购人可依据实际需求在技术参数要求的范围内设定 |
| 通信方式 | 移动通信／低功率广域网／卫星通信 |  |
| 工作温度 | -25～+85℃ | 高寒地区定制 |
| 通信标准 | 符合《地质灾害监测数据通信技术要求》(DZ/T0450-2023) | 数据加密传输 |
| 防护等级 | IP67及以上 |  |
| 安装方式 | 标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等 |  |
| 供电方式 | 太阳能电池板和电池供电，满足连续30个阴雨日正常工作 | 需保障设备连续3年的正常供电，具备过压及欠压保护 |
| 其他 | 支持无网络环境下现场自组网传输及触发现场报警。 |  |

表4 泥位计参数要求

| 参数类型 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0.6～40m |  |
| 分辨力 | ±0.1%F·S | 等于±0.1%F·S为满足技术参数，-0.1%F·S（不含）至+0.1%F·S（不含）为优于技术参数 |
| 采样间隔 | 0s～24h | 采购人可依据实际需求在技术参数要求的范围内设定 |
| 上传间隔 | 0s～72h | 采购人可依据实际需求在技术参数要求的范围内设定 |
| 通信方式 | 移动通信／低功率广域网／卫星通信 |  |
| 通信标准 | 符合《地质灾害监测数据通信技术要求》(DZ/T0450-2023) | 数据加密传输 |
| 输出参数 | 泥水位高度 | 集成视频辅助判定 |
| 工作温度 | -25～+85℃ | 高寒地区定制 |
| 防护等级 | IP67及以上 |  |
| 安装方式 | 钢结构、现浇混凝土墩等 |  |
| 供电方式 | 太阳能电池板和电池供电，满足连续30个阴雨日正常工作 | 需保障设备连续3年的正常供电，具备过压及欠压保护 |
| 其他 | 1.支持无网络环境下现场自组网传输及触发现场报警； 2.支持内置摄像头联动抓拍功能（夜间补光）。 |  |

表5 无线预警广播参数要求

| 参数类型 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 上传间隔 | 0s～72h | 采购人可依据实际需求在技术参数要求的范围内设定 |
| 通讯标准 | 符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（DZ/T0450-2023） |  |
| 报警来源 | 本地人工播报；本地自主判断；远程系统发送等 |  |
| 报警方式 | 报警音；警示灯光；语音播报 |  |
| 通讯方式 | 移动通信/低功率广域网/卫星通信 |  |
| 工作温度 | -25～+85℃ |  |
| 输出功率 | 100W及以上 | 等于100为满足技术参数，大于100为优于技术参数 |
| 防护等级 | IP67及以上 |  |
| 安装方式 | 立杆胀杆固定、一体化基座安装箱、浇筑基础、钢结构等 |  |
| 供电方式 | 太阳能电池板和电池供电，满足连续30个阴雨日正常工作 | 具备过压及欠压保护 |
| 现场存储 | 本地存储及远端平台存储 |  |
| 控制方式 | 本地控制及远端平台控制 | 本地控制需提供误报消除按键 |
| 其他 | 支持无网络环境下现场自组网传输及触发现场报警。 |  |

- 第三篇  项目商务需求

备注：“※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

- ※一、服务时间、服务地点及验收方式

（一）服务时间：成交人应在2025年6月30日前完成所有的设备交付、安装、调试、以及直接接入重庆市危岩地灾风险管控应用系统；监测服务期为3年，以设备安装调试验收合格之日起开始计算。

（二）服务地点：采购人指定地点（重庆市渝北区）。

（三）验收方式：按照国家及行业相关标准、竞争性磋商文件规定、经确认的服务方案或实施方案、合同及采购人的需求，对成交人完成情况进行验收。如验收达不到相关规定要求的，成交人应立即进行整改，整改后仍不合格的，则视为验收不合格，采购人有权立即终止合同。由此对采购人造成一切损失，成交人应承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

- ※二、报价要求

磋商报价包括完成本项目所需的技术服务费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费等。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

- ※三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.监测服务期为3年。服务期到期后，本项目涉及的所有监测设备归采购人所有。项目设备安装调试验收合格之日起，成交人负责3年的所有监测预警仪器设备的维护，对损坏的零部件均由成交人进行更换，采购人不承担任何费用。

2. 监测预警仪器设备属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3. 监测预警仪器设备的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.现场响应

1.1成交人负责监测服务期内的监测预警仪器设备维护，并提供有效的设备故障预警措施，确保能够及时掌握设备运行状态，并保证在质量保证期内设备在任何时间的在线率不低于90%。监测仪器设备出现运行故障，工程师到达现场后24小时内仍无法修复导致影响监测工作的，须于5日内免费提供备用机，使采购人能够正常使用。

1.2项目运行期间出现问题时，供应商须在24小时之内响应并及时解决。

2.数据分析核实

成交人负责监测服务期内的数据分析和告警核实，发现数据异常或系统告警立即核实并向采购人提交核实情况，及时整改误报或因设备原因导致的告警，保障监测运行正常，有效监控地质灾害隐患点在监测期间的变形情况。

3.技术升级

在监测服务期内，如果成交人提供监测预警仪器设备技术升级，成交人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交人应对所提供的监测预警仪器设备进行升级服务。

4.设备拆除

监测服务期结束后，成交人提供设备拆除服务，成交人将安装的设备进行拆除并存放至采购人指定地点。

（三）备品备件及易损件

1.成交人维修监测预警仪器设备使用的备品备件及易损件应为原厂配件，在监测服务期内所更换设备的质量与原设备质量要求相同，在监测服务期内，由于监测仪器设备本身质量原因所导致的设备更换所产生的所有费用由成交人负责，采购人不承担任何费用。

2.为保障监测预警运行，成交人须另提供所需监测预警仪器设备数量的5%的作为应急更换设备。

- ※四、付款方式

由采购人支付该项目合同款项，付款方式如下：

（一）合同签订后，成交人向采购人提供经采购人确认的工作方案或工作计划，采购人向成交人支付合同总金额的50%。

（二）成交人提供的全部安装、调试完成，所有设备接入重庆市危岩地灾风险管控应用系统，经采购人验收合格，出具项目验收报告并完成结算，待财政资金下达后，采购人向成交人一次性支付合同结算金额的剩余全部款项。

- ※五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 六、其他

（一）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

- 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.特定资格条件 | 按第一篇“三、供应商资格条件（三）本项目的特定资格要求”的要求提交。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交。（如果有） |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 供应商报价不得超过最高限价，且只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性磋商文件第二篇※标注部分、第三篇※标注部分条款的内容作出实质性响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分（详见评审标准）。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。

- 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价（10%） | 10分 | 满足资格、符合性的要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100。保留2位小数，第3位四舍五入。 | 对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“注：关于小微企业报价扣除比例说明”。 |
| 2 | 技术 部分 （60%） | 监测方案（30分） | 1、供应商根据项目实际需求，对本项目需求的理解和分析，包含：实施方案的总体思路、“隐患点+风险区”的认识、项目重难点、项目建设需求等进行分析以及目标任务分解： （1）方案内容不存在瑕疵得5分； （2）方案内容存在1处瑕疵得3分； （3）方案内容存在2处瑕疵的1分； （4）方案内容存在3处及以上瑕疵的或未提供得0分。 | 1.提供方案（格式自定） 2.本项内容中所称的“瑕疵”指以下内容： ①方案缺项或内容表述不完整或缺少关键分析点； ②方案不科学或不合理； ③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞； ④常识性错误； ⑤技术措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定； ⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现； ⑦现有技术条件下不可能实现采购目标； 上述任意一种情形为1处缺陷。 |
|  |  |  | 2、供应商根据本项目实际情况，阐述的实施方案内容，包含：监测点布设原则、监测对象、监测内容、监测方法、监测频率等进行分析： （1）方案内容不存在瑕疵得10分； （2）方案内容存在1处瑕疵得7分； （3）方案内容存在2处瑕疵的4分； （4）方案内容存在3处及以上瑕疵的或未提供得0分。 |  |
|  |  |  | 3、供应商对本项目小流域的地质背景、地质灾害风险点及风险分区进行分析： （1）方案内容不存在瑕疵得10分； （2）方案内容存在1处瑕疵得7分； （3）方案内容存在2处瑕疵的4分； （4）方案内容存在3处及以上瑕疵的或未提供得0分。 |  |
|  |  |  | 4、供应商提供的安全、质量和文明生产等保证措施方案： （1）方案内容不存在瑕疵得5分； （2）方案内容存在1处瑕疵得3分； （3）方案内容存在2处瑕疵的1分； （4）方案内容存在3处及以上瑕疵的或未提供得0分。 |  |
|  |  | 工期保障 （10分） | 供应商对建设工期总进度及各实施阶段进度进行安排，提供人员、车辆、资金等方面的保证措施： （1）方案内容不存在瑕疵得10分； （2）方案内容存在1处瑕疵得7分； （3）方案内容存在2处瑕疵的4分； （4）方案内容存在3处及以上瑕疵的或未提供得0分。 |  |
|  |  | 运行维护服务（20分） | 供应商提供所投项目的维护服务原则、服务策略方案 （1）方案内容不存在瑕疵得10分； （2）方案内容存在1处瑕疵得7分； （3）方案内容存在2处瑕疵的4分； （4）方案内容存在3处及以上瑕疵的或未提供得0分。 |  |
|  |  |  | 供应商提供维护措施方案，方案需具体明确数据分析、告警核实、设备维护和保养、应急等措施等。 （1）方案内容不存在瑕疵得10分； （2）方案内容存在1处瑕疵得7分； （3）方案内容存在2处瑕疵的4分； （4）方案内容存在3处及以上瑕疵的或未提供得0分。 |  |
| 3 | 商务 部分 （30%） | 类似项目经验（20分） | 1.供应商在2020年1月1日至响应文件递交截止日，实施过与本项目类似的地质灾害自动化监测预警项目，每有一项业绩得2分，最高10分。 2.供应商在2020年1月1日至响应文件递交截止日，在地质灾害自动化监测预警类工作中进行了成功预警的，有一次得5分，最多得10分。 | 1. 提供合同复印件和合同对应任一发票复印件加盖供应商鲜章。 2. 提供地质灾害主管部门出具的成功预警的案例认定或认可文件复印件（写明成功预警过程），加盖供应商鲜章。 |
|  |  | 服务能力（10分） | 1.供应商所提供的项目人员中包含地质类(水文地质、工程地质、环境地质)、岩土类、测绘类专业的高级工程师及以上职称的，每类专业中有1人得1分，且每类专业最多得2分，总分6分。 2.供应商所提供的项目人员中包含地质类(水文地质、工程地质、环境地质)或岩土类或测绘类专业的中级工程师及以上职称的，有1人得1分，总分4分。 注：以上两项同一人员不重复计分。 | 提供人员相关职称证、身份证复印件，以及由供应商为其缴纳的2025年任意一个月社保证明复印件加盖供应商公章（新成立的公司或新入职的员工可提供正式的劳动合同复印件） |

注：关于小微企业报价扣除比例说明

1.对提供服务的小微型企业给予10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

- 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件。

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商。

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的。

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的。

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动。

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的。

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（十）供应商以联合体形式参与磋商的。

（十一）供应商进行合同分包的。

（十二）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

- 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

- 第五篇  供应商须知

- 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

- 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目技术需求、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件编制要求等部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（四）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

- 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体参与磋商。

- 磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）磋商保证金：无。

（五）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（六）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式叁份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，且为签字、盖章齐全的正本PDF扫描件，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性磋商文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（七）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”“副本”“电子文档”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果响应文件通过邮寄递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

2.1内层封套的封装与标记同 “1.”款规定。

2.2外层封套装入“1.”款所述全部内封资料，并注明项目编号、项目名称、采购代理机构名称及地址。同时应写明供应商的名称、地址，以便将迟交的响应文件原封退还。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（八）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

- 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市政府采购网（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

- 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商对竞争性磋商文件提出质疑的，应在依法获取竞争性磋商文件（购买了竞争性磋商文件并完成了报名手续）之日起七个工作日内提出。

1.2 供应商对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3供应商对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话。

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及磋商项目编号。

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求。

1.4.4事实依据。

1.4.5必要的法律依据。

1.4.6提出质疑的日期。

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件。

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）。

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

- 七、采购代理服务费

（一）供应商成交后在领取成交通知书前向采购代理机构缴纳采购代理服务费的，采购代理服务费按照￥4500元收取。

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：瀚景项目管理有限公司重庆分公司

开户行：招商银行重庆分行西部科学城支行

账号：123908446310202

打款时请备注  项目名称  代理费

- 八、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。

- 第六篇  合同草案条款

渝规资合同                  号

项 目 采 购 合 同

（服务类）

采购项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

重庆市渝北区规划和自然资源局  制

年   月

重庆市渝北地质环境监测站（以下简称甲方）于    年   月   日，根据采购结果，确定                  （以下简称乙方）为中标单位承担本项目工作。为顺利开展工作，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目相关事宜协商一致，签订本合同，并共同遵守履行。

- 本合同签订依据

1.1法律法规依据

《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规定。

1.2政策依据

第二条 项目名称

第三条 项目内容、范围和要求

3.1项目工作内容：

3.2项目工作范围：

3.3项目工作要求及成果：

3.4项目期限：合同签订之日起至    年   月   日（前）

第四条 项目经费及支付方式

4.1本项目合同总金额为         元(大写:              元)，该金额为本合同项下包干费用，甲方在乙方提供服务期间不再承担任何为本合同所支出的费用。（若为单价合同，该合同金额为预计金额，以实际发生数量据实结算）

4.2 付款方式

4.2.1合同签订后，成交人向采购人提供经采购人确认的工作方案或工作计划，采购人向成交人支付合同总金额的50%。

4.2.2成交人提供的全部安装、调试完成，所有设备接入重庆市危岩地灾风险管控应用系统，经采购人验收合格，出具项目验收报告并完成结算，待财政资金下达后，采购人向成交人一次性支付合同结算金额的剩余全部款项。

4.3乙方收款账户

开  户 银 行：

开   户   名：

开  户 账 号：

联系人及电话：

第五条  双方的权利与义务

5.1 甲方的权利

5.1.1甲方组织验收，对项目工作进度、质量进行监督管理。

5.1.2根据工作开展实际情况调整实施方案，对无进一步开展工作价值的项目，按规定程序下达项目终止通知书。

5.1.3项目所形成的成果和成果资料属甲方所有。

5.1.4 甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物或者服务，免受第三方提出的侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计或其他知识产权的起诉，若第三方提出侵权指控，乙方应承担由此引起的一切损失。

5.1.5

5.2甲方的义务

5.2.1甲方应按照本合同约定向乙方支付价款。

5.2.2 甲方不得要求乙方违反国家有关法律、法规、规范和标准提供服务。甲方要求提前交付成果文件时，须征得乙方的同意。

5.2.3

5.3乙方的权利

5.3.1报请甲方对实施方案、阶段性工作报告、测试分析数据、成果报告等进行评审验收，并负责审查后成果资料的补充、修改和完善工作。

5.3.2对实施过程中有关问题，报请甲方协调。

5.3.3按协议约定向甲方申请支付价款。

5.3.4

5.4乙方的义务

5.4.1乙方应于合同第三条约定时间前完成项目内容，并对提交的成果的质量负责。

5.4.2乙方应按甲方的具体要求提交项目成果及相关材料，包括项目开展过程中购买、调查到的原始资料，并对提交的成果及相关材料真实性负责。

5.4.3乙方由于自身原因，在成果资料文件中出现的遗漏和差错，应在甲方指定的时间内修改、补充、完善。

5.4.4乙方应严格遵守相关财会制度的规定。

5.4.5如中标通知书明确需面向中小微企业：乙方应按照招标文件要求，需将不少于合同总金额的30%分包给中小微企业，其中分包给小微企业的比例不低于60%（即不少于合同总金额的18%）。本合同规定的其他任务乙方不得转包，未经甲方书面同意乙方不得分包。

如不需面向中小微企业：本合同规定的任务乙方不得转包，未经甲方书面同意乙方不得分包。

5.4.6严格执行安全管理的有关规定，加强安全管理，若发生安全事故，乙方承担一切责任。

5.4.7接受甲方或甲方委托机构和专家组开展的技术、质量、进度等检查，并按规定报送阶段性工作报告。

5.4.8遵守项目相关资料保密规定，履行项目全过程资料保管和保密义务。未经甲方批准，不得发布、公开项目阶段进展或成果资料信息。

5.4.9

第六条 违约责任

6.1在合同履行期间，若甲方要求终止或解除合同，应根据乙方已进行的实际工作量，支付价款，若甲方已支付款项超过实际工作量，超过部分乙方应予以退还。

6.2甲方必须按合同规定支付前期工作费用，如甲方未按时支付前期工作费用，乙方有权推迟开工时间，后阶段相应工作顺延。

6.3甲方未按合同第四条支付价款，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之一的逾期违约金，如因乙方未按照本合同约定提供方案或计划经甲方确认，且未先行开具发票并送达甲方，甲方的未支付行为不视为违约。

6.4 由于乙方自身原因，导致延误成果资料交付时间的，每延误一天，应减收该项目应收费的千分之一，甲方有权从未支付的款项中扣除该部分费用，尚未支付费用不足以涵盖乙方应支付的违约金时，乙方还应向甲方支付该部分。

6.5 本合同生效后，乙方未与甲方协商一致，单方要求终止或解除合同，应退还甲方已支付款项，并向甲方支付本合同总价款30%的金额作为违约金。

6.6若乙方不能按本合同约定交付合格的设计成果，在甲方提供的合理的修改完善时间内仍不能完成，甲方有权解除本合同，不再支付未支付款项并有权要求退还已经支付的所有费用。

6.7 若乙方提供虚假成果或不真实的数据，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方退还本合同项下甲方支付的款项，同时甲方有权要求乙方承担由此造成的损失。

6.8

第七条 通知与送达

7.1 甲乙双方均确认各自合法有效送达地址及联系方式以合同尾部载明内容为准，电子送达与其他送达具有同等效力，双方均可选用任意方式向相对人进行送达。

7.2 本合同乙方变更名称、地址、联系人或联系方式的，应当在变更后10日内书面及时通知相对方，变更方未及时通知的，相对方按照变更前的信息进行送达的任何通知（包括批准、确定、证明、请求等各种形式）均视为有效送达，因此产生的不利后果由变更方承担。受送达人拒收的，不影响送达效力。

7.3一方向另一方送达文件，以被送达方的签收日期作为送达日期。通过快递方式送达的，以快递签收日期为送达日期，被送达方拒收或无法送达或其他任何非因送达方原因导致送达失败的，自交邮后第三日视为送达。通过电子文件送达的，电子文件内容在发送方填写正确地址且未被系统退回的情况下，自文件进入对方数据电文接收系统视为送达。通过短信、微信等形式送达的，自发送方成功发送至被发送人电子载体时即为送达。

7.4本合同约定地址适用于各类法律文书、司法文书的送达。本通知送达条款为独立条款，不受合同整体或者其他条款效力的影响，始终有效。

第八条 其它

8.1本合同相关文件：有关本次采购项目的商务谈判文件以及相关的函件，如采购文件、报价文件、澄清函、技术资料、乙方提供的售后质保方案以及各项与本采购项目相关，均为本合同不可分割的一部分。

8.2本合同项目成果版权归甲方所有，未经甲方允许乙方不得擅自使用。

8.3甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，应另行支付费用。

8.4由于不可抗拒的因素（自然灾害、政策性调整等）致使合同无法履行时，双方应及时协商处理。

8.5双方如对本合同发生纠纷时，应友好协商解决。如不能取得一致意见，双方均可依法向 甲方住所地 人民法院提起诉讼。

8.6本合同如有未尽事宜，双方可商定签订补充协议，补充协议与合同具有同等法律效力，补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。

8.7本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份。

8.8本合同自双方代表签字并加盖公章（或合同章）后生效，双方履行完本合同规定的义务后，本合同即行终止。

（以下无正文）

（本页为合同签署页）

甲方：                     乙方：（盖章）

联系人：                         联系人：

联系方式：                       联系方式：

单位法定代表人或                 单位法定代表人或

法人授权代理人：（签字）           法人授权代理人：（签字）

年   月   日（手写）                  年   月   日（手写）

- 第七篇  响应文件编制要求

磋商响应文件

采购执行编号：

磋商项目名称：

供应商名称： 　  　　　 　　（公章）

年  月   日

目  录

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术方案

（二）技术响应偏离表

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其他商务资料

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（如有）

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料

## 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：     元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本    份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向公共资源交易中心和采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目执行编号：

磋商项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、技术部分

（一）技术方案（格式自定）

（二）技术响应偏离表

项目执行编号：

磋商项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容 |  |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表至少对本项目“第二篇  项目技术需求”中所列※条款进行比较和响应。

2.本表可扩展。

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目执行编号：

磋商项目名称：

| 序号 | - 磋商项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表至少对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列※条款进行比较和响应。

2.本表可扩展。

（二）其他商务资料（格式自定）

## 四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在        （供应商名称）任             （职务名称）职务，是          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                  （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是           （供应商名称）的法定代表人，特授权

（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                 （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件（如有）

## 五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（供应商名称）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

为本标的提供的服务人员    人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员    人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）。

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

为本标的提供的服务人员    人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员    人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料

（结束）