西渝高铁三汇镇老龙村供水安装工程一体式加压泵站工程

竞争性比选文件

比选编号：TLHC〔2025〕25-3号

招  标  人：重庆江城水务有限公司（盖单位公章）

招标代理机构：重庆泰莱建设工程技术有限公司（盖单位公章）

2025年4月

目 录

目 录	- 2 -

第 一 卷	3

1.  招标条件	4

2.  项目概况与比选范围	4

3.  投标人资格要求	4

4.  比选文件的获取	4

5.  投标文件的递交	5

6.  联系方式	5

第二章  投标人须知	6

投标人须知前附表	6

第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）	22

评标办法前附表	22

第四章  合同条款及格式	29

第五章　工程量清单	35

第 二 卷	36

第六章  图纸	37

第 三 卷	38

第七章  技术标准和要求	39

第 四 卷	40

第八章  投标文件格式	41

一、投标函部分	43

（一）投标函	46

（二）投标函附录	47

（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书	48

（四）低价风险担保提交承诺书	50

二、资格审查部分	52

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书	55

（二）投标人基本情况表	57

（三）承诺	58

（四）其他资料	59

# 第 一 卷

第一章  竞争性比选邀请书

西渝高铁三汇镇老龙村供水安装工程一体式加压泵站工程

竞争性比选邀请书

## 1.  招标条件

本比选项目西渝高铁三汇镇老龙村供水安装工程一体式加压泵站工程（项目名称）已具备比选条件，项目业主为重庆江城水务有限公司 ，建设资金来自业主自筹，项目出资比例为 100%  ，招标人为重庆江城水务有限公司 。项目已具备比选条件，欢迎有资格的投标人前来参与竞标。

## 2.  项目概况与比选范围

2.1 建设地点：重庆市合川区。

2.2 建设规模：本项目为一体式集成泵站设备及相关配套设备一套，主要参数为：一体式集成泵站设备2台运行泵总流量Q=9.5m3/h，扬程H=90m，单泵功率N=2.2kW，两用一备运行方式，进出水口管径DN100。不锈钢泵房箱体厚度不低于1.5mm，成套机组能根据外部用水情况自动进行泵组切换，同时需具备来水欠压、防雷等保护防护功能，100米内电源搭接线及保障设备正常运行所需配套电气元件等。变频器、电器元件等配套设备不低于ABB、西门子、施耐德同类品牌。

2.3 本次比选项目工程总投资额：210079.25元/套。

2.4 交货时间：收到招标人通知后在30日内运到招标人指定的供货现场并完成设备安装及调试工作。

## 3.  投标人资格要求

3.1  本次比选要求投标人须具备以下条件：

3.1.1本次比选要求投标人须同时具备以下资质条件：具有独立企业法人，具有机电设备安装、销售业务范围。

3.1.2 投标人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1条内容。

3.2  本次比选不接受联合体投标。

## 4.  比选文件的获取

4.1 凡有意参加比选的供应商，请在“行采家”(https://www.gec123.com/)上下载本项目比选文件以及补遗等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

## 5.  投标文件的递交

投标人须在行采家平台上传盖章后的响应文件。

## 6.  联系方式

招 标 人：重庆江城水务有限公司

地    址：合川区苏家街69号

联 系 人：严老师

电    话：42750463

名称：重庆泰莱建设工程技术有限公司

地址：重庆市合川区白塔路269号

联系人：刘老师

电话：42755722

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

正文内容不允许修改。若投标人须知前附表与正文不一致的地方，以投标人须知前附表为准。

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：重庆江城水务有限公司 地 址：合川区苏家街69号 联 系 人：严老师 电 话：42750463 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：重庆泰莱建设工程技术有限公司 地址：重庆市合川区白塔路269号 联系人：刘老师 电话：42755722 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 西渝高铁三汇镇老龙村供水安装工程一体式加压泵站工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 重庆市合川区 |
| 1.1.6 | 建设规模 | 本项目为一体式集成泵站设备及相关配套设备一套，主要参数为：一体式集成泵站设备2台运行泵总流量Q=9.5m3/h，扬程H=90m，单泵功率N=2.2kW，两用一备运行方式，进出水口管径DN100。不锈钢泵房箱体厚度不低于1.5mm，成套机组能根据外部用水情况自动进行泵组切换，同时需具备来水欠压、防雷等保护防护功能，100米内电源搭接线及保障设备正常运行所需配套电气元件等。变频器、电器元件等配套设备不低于ABB、西门子、施耐德同类品牌。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本次比选所提供的施工设计图、工程量清单范围的全部工程内容，以及比选文件中补充的工程内容、答疑资料、澄清资料、其他补遗资料相关内容。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 收到招标人通知后在30日内运到招标人指定的供货现场并完成设备安装及调试工作。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 满足招标人给出的技术指标、参数要求，且还必须满足国家和行业颁发的有关质量技术标准和规范。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 本工程施工比选实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1.资质条件、营业执照及安全生产条件 （1）本次比选要求投标人须同时具备独立企业法人，具有机电设备安装、销售业务范围； 投标人为厂家参与竞标的（提供有效的营业执照复印件）； 投标人为代理商参与竞标的（提供有效的营业执照复印件和厂家营业执照复印件和针对本项目唯一授权委托书原件）。 注：同一货物对应同一品牌，否则竞标无效。 （2）具有省级及以上质量技术监督部门的质量报告。 （3）投标人有完善的售后服务体系，并书面承诺提供良好的售后服务（提供承诺书，格式自拟）。 2.财务要求 2024年的年度财务状况不亏损 投标人须提供经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。 3.业绩要求 投标截止日前3年，指投标人在2022年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准）的1个合同金额不低于20万元业绩。 4.投标截止日投标资格情况 投标人自行承诺（格式见第六章投标文件格式）不得存在下列情形之一： （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内； （3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在有效期内； （4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。 投标人须在投标文件资格审查部分提供承诺[格式详见资格审查资料 承诺]。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成比选文件的其他材料 | 招标人发出的答疑及补遗书、通知书 |
| 2.2.1 | 投标人质疑比选文件的截止时间 | 投标人在收到比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2025年 5 月6 日12:00时前以书面形式向招标人提出。 |
| 2.2.2 | 招标人对比选文件答疑的截止时间 | 2025年 5 月 6 日18:00时（北京时间）前招标人对比选文件的答疑在行采家上发布。 |
|  | 投标截止时间 | 详见竞争性比选邀请书规定的比选截止时间。 |
| 2.2.3 | 招标人对比选文件进行补遗的时间 | 补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间3日前发布，发布时间至投标截止时间不足3日的，须相应延后投标截止时间。 |
| 2.2.4 | 投标人对比选文件及答疑补遗提出异议的截止时间 | 投标人对比选文件和答疑补遗有异议的，应当在投标截止时间3日前，以书面形式通知招标人或比选代理机构。招标人应当自收到异议之日起2日内做出答复，并将以书面形式送达投标人。补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间3日前发布，发布时间至投标截止时间不足3日的，须相应延后投标截止时间。 |
| 2.3 | 响应文件上传截止时间 | 响应文件上传截止时间：2025年5 月 8日 17 时 00 分（北京时间） |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2 | 投标报价 | 1、本项目实行总价承包方式。 2、包括完成本项目所需工作人员的工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、及设备费、运输费、安装及调试费、税费、费用管理运输费用、利润等本项目涉及的所有事项的费用。竞标人结合自身实力和市场行情自行报价，招标人不再另行支付任何费用。 3、本项目总价最高限价210079.25元/套。竞标人的竞标报价不得超过招标人设置的最高限价，否则按否决竞标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4 | 投标保证金 | 投标保证金交款形式： （一）投标保证金的金额： 投标保证金人民币肆仟元整（￥4000.00元 ） （二）投标保证金账户 开户银行: 中国银行重庆合川支行 银行账号：114406783986 银行账户名称: 重庆江城水务有限公司 （三）缴纳投标保证金方式 投标人将投标保证金从投标人银行账户按规定金额一次性支付至投标保证金指定账户内，并于2025年 5 月 8 日 北京时间17：00时前到账，投标人应自行考虑投标保证金的汇入时间风险，否则出现的一切后果由投标人自行负责。 注：1.投标保证金未按竞争性比选文件要求缴纳、未在规定时间内到账，视为未缴纳该项目的投标保证金，投标无效。 2.为方便投标保证金的核查，请各投标人把银行进帐单带至开标现场备查。 （四）保证金退还方式 1.未中标的投标保证金，在招标人发出中标通知书后5个工作日内，由招标人按来款渠道直接退还。 2.中标人的投标保证金，转为履约保证金。（履约保证金的不足部分由中标人按劳务承包合同缴纳） 3.流标项目的保证金由招标人在5个工作日内按资金来款渠道直接退还。 |
| 3.6 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.1 | 投标文件格式要求 | 编制投标文件时不得对第八章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.3 | 签名盖章要求 | 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人在比选文件规定的位置按比选文件要求签字或盖章、盖单位法人章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。未按上述规定执行的，交由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.4 | 投标文件的份数 | 投标文件包括投标函部分、资格审查部分各一份。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 具体要求： （1）投标函部分 应按照第八章规定格式排版，并应编制目录。 (2)经济部分 应按照第八章规定格式排版，并应编制目录。 （3）资格审查部分 应按照第八章规定格式排版，并应编制目录。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 行采家上传 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 招标人依法组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐经评审合格的报价由低到高排名前三名为中标候选人。 |
| 7.2 | 中标公示 | 招标人在收到评标报告后3日内将评标结果在行采家上进行公示，公示期为3日。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1．担保形式：现金。 2.担保金额：中选合同金额的10%， 3.提交时间：中选通知书发出7日内，签订合同前，若未按时缴纳，招标人有权取消其中选资格。 4.退还时间：工程验收合格后14天内退还。 |
| 8.1 | 重新比选 | 有下列情形之一的，招标人可以重新公开竞争性比选： （1）经评标委员会评审后否决所有投标的； （2）公开比选的项目的部分投标被否决，导致有效比选申请人不足三个的，评标委员会应当继续评标并确定中选候选人； （3）法律法规规定的其他情形。 |
| 8.2 | 二次比选和不再比选 | 重新比选后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中选人。经评审无合格投标人，报经原审批部门批准可以不再比选。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 交易服务费及代理服务费 | 本项目比选代理服务费为肆仟元整。由中标单位在领取中标通知书时支付给比选代理机构。 |
| 10.2 | 投诉处理 | 1. 投标人或者其他利害关系人就本项目的评标结果等事项提出异议或投诉的，应当先向招标人提出异议；招标人应当在规定时间内答复；对招标人的答复不满意，可向行政监督部门投诉。 2. 行政监督部门依照《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《重庆市招标投标条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号（根据九部门2013年第23号令修正））、《重庆市招标投标活动投诉处理实施细则》（渝发改标〔2014〕1168号）等法律法规文件处理投诉。 3. 根据《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》的规定，投标人捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材料进行质疑或者投诉的，将被列入黑名单管理；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 |
| 10.3 | 工程款支付方式 | 1、工程完工并验收合格一年内支付结算金额的97%；余下的3％为质量保证金，待质保期满后无息退还。 2、在质量保证期内若发生材料、设备及配件自身质量问题，由乙方负责维修或更换，若在甲方通知的时间内乙方未到场维修或更换的，甲方有权另请他人维修和购买材料、设备及配件，其所需费用从质量保证金中扣出。 |
| 10.4 | 低价风险担保 （采用经评审的最低投标价法适用） | 1、中标人提供低价风险担保的形式、金额及期限： （1）低价风险担保的形式：现金。 （2）低价风险担保的金额： （最高限价×85%-中标价）×3；且最高不超过最高限价的85%， （3）低价风险担保送达招标人的时间：从招标人中标通知书送达中标候选人之日起 5个 工作日内。 （4）中标人因自身原因未按中标通知书规定的时限与招标人签订合同的，招标人有权扣除其低价风险担保并取消中标资格。 （5）低价风险担保的期限：自低价风险金生效之日起至竣工验收合格之日止。 2、低价风险担保的退还时间：完工验收合格后15个工日内无息退还。 3、采用经评审最低投标价法的项目，拟中标人或者中标人放弃中标项目，无正当理由不与招标人签订合同，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不按照比选文件规定提交低价风险担保或履约担保的，取消其中标资格，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，拟中标人或中标人应对超过部分予以赔偿。 备注：当中标人或拟中标人未按时提交低价风险担保，且属于可以延长低价风险担保提交期限的特殊情形时，经招标人同意，可适当延长低价风险担保的提交期限。 - 投标总报价低于最高限价85%的，投标人应在编制投标文件时，在投标函部分中递交低价风险担保提交承诺书。承诺书格式详见第八章投标文件格式。 |
| 10.5 | 其他 | 无。 |

1.  总则

1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备比选条件，现对本标段施工进行比选。

1.1.2  本比选项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本标段比选代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本比选项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6  本标段建设规模：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本比选项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本比选项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本比选项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  比选范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次比选范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件、营业执照及安全生产条件：见投标人须知前附表；

（2）信誉要求：见投标人须知前附表；

（3）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  本工程不接受联合体投标。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供比选代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。

1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与比选投标活动的各方应对比选文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与比选投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、 地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

1.10  投标预备会

不召开。

1.11  分包

投标人拟在中选后将中选项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12  偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离比选文件某些要求的，偏离应当符合比选文件规定的偏离范围和幅度。

2.  比选文件

2.1  比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）比选公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

2.2  比选文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人以书面形式提出，要求招标人对比选文件予以澄清。

2.2.2  比选文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间3天前以书面的形式送达投标人。

2.2.3  招标人对比选文件的补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间3日前发布，发布时间至投标截止时间不足3日的，须相应延后投标截止时间。

2.3  比选文件的修改

2.3.1在投标截止时间3天前，招标人可以书面形式修改比选文件，并以书面的形式送达投标人。如果修改比选文件的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3.  投标文件

3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）已标价工程量清单；

（4）资格审查资料；

（5）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2  投标报价

3.2.1  投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2　投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金缴纳形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

3.4.3  投标保证金退还：见投标人须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中选人在收到中选通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按比选文件规定提交履约担保；

（3）违反本章9.2条对投标人的纪律要求的；

（4）法律法规和本比选文件规定的其他情形。

3.4.5（1）投标保证金为无条件担保；

（2）投标保证金的受益人为招标人。

3.5  资格审查资料

详见投标人须知前附表。

3.6  备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中选人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中选人的备选投标方案优于其按照比选文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2  投标文件应当对比选文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容做出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章、盖单位鲜章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标单位鲜章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4投标文件包括“投标函部分”、“资格审查部分”、“经济部分”三个部分组成。。

4.  投标

4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.  开标

5.1  开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2  开标程序

详见投标人须知前附表5.2开标程序。

6.  评标

6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依据法律法规和相关规范性文件组建的评标委员会负责。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在比选、评标以及其他与比选投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

7.  合同授予

7.1  定标方式

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行比选的项目，招标人应当确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

评标委员会推荐中选候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2  中选公示及中选通知

招标人在收到评标报告之日起3日内公示中选候选人，公示期不得少于3日。

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，且未有投标人的异议与投诉，招标人以书面形式向中选人发出中选通知书。

7.2.1 除不可抗力外，中选人放弃中选项目的，取消其一至二年投标资格并没收投标保证金；因招标人重新比选或另行选择中选人导致中选价的增加，其增加部分由中选人依法承担赔偿责任。

7.2.2中选通知

公示期间无异议或投诉、异议不成立，招标人在公示期结束后五日内按照比选文件规定的定标办法确定中选人。在确定中选人后建设行政主管部门签发重庆市建设工程施工比选投标情况确认书和招标人签发重庆市建设工程中选通知书之日起，五个工作日内中选人无正当理由拒不领取中选通知书的将被取消中选资格。

7.3  履约担保

7.3.1  在中选通知书发出后7日内，在签订合同前，中选人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中选的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2  中选人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中选，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4  签订合同

7.4.1 招标人和中选人应当自中选通知书发出之日起15天内，根据比选文件和中选人的投标文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中选资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中选通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中选人退还投标保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.  重新比选和不再比选

8.1  重新比选

有下列情形之一的，招标人可以重新公开竞争性比选：

（1）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（2）经评标委员会评审后部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中选候选人。

（3）法律法规规定的其他情形。

8.2  二次比选和不再比选

重新比选后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中选人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行比选。

9.  纪律和监督

9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏比选投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。
     有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
    （1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
    （2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
    （3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
    （4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
    （5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中选提供方便；
    （6）招标人与投标人为谋求特定投标人中选而采取的其他串通行为。

9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中选；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
  有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，其投标保证金不予退还：
    （1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
    （2）投标人之间约定中选人；
    （3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中选；
    （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
    （5）投标人之间为谋取中选或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，其投标保证金不予退还：
    （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
    （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
    （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
    （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
    （5）不同投标人的投标文件相互混装；
    （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
 投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为，其投标保证金不予退还：
    （一）使用伪造、变造的许可证件；
    （二）提供虚假的财务状况或者业绩；
    （三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
    （四）提供虚假的信用状况；
    （五）其他弄虚作假的行为。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）

- 评标办法前附表

评标办法中的评审内容必须和投标人须知中的对应内容一致，若投标人须知中未作要求的内容，不得列入评标办法作为评定依据。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的投标人中按报价由低到高推荐中标候选人。若出现投标人投标报价相同的，由评标委员会按照资质等级高的优先；若资质等级也相等，则按照投标保证金到账的先后顺序决定。 |  |
| 2.1 | 报价排序 | 对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排序。 |  |
| 2.2 | 符合性审查 | 对所有有效报价的投标人进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审。符合性审查合格的投标人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 |  |
| 2.2.2 | 资格评审标准 | 资质条件 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 投标截止日投标资格情况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.2.3 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。 |
|  |  | 投标函签名盖章 | 投标函格式规定签名、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、加盖单位法人章。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第二章“投标人须知”第3.7款的要求。 |
|  |  | 投标文件份数 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 第六章 投标文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。 |
| 2.2.4 | 响应性评审标准 | 投标总报价 | 1.投标总报价必须与已标价工程量清单总报价一致。 2.投标总报价不得高于招标人公布的投标总报价最高限价。 3.投标总报价低于最高限价85%的，投标人应在编制投标文件时，在投标函部分中递交低价风险担保提交承诺书。承诺书格式详见第六章投标文件格式。 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 交货时间 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4款规定。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 投标人承诺满足以下内容： 1.符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。 2.招标文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。 3.每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。 |
|  |  | 投标报价算术错误修正 | 符合第三章3.评标程序第3.2.3项规定。 |
|  |  | 实质性要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.3项规定。 本次投标不得有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。 按评标委员会要求澄清、说明或补正。 |
| 3 | 评标程序 | 1.对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排序。 2.根据本章第2.2款约定进行符合性审查。符合性审查合格的投标人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 3. 因评标委员会作否决投标处理，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。 注：若出现投标人投标报价相同的，由评标委员会按照资质等级高的优先；若资质等级也相等，则按照投标保证金到账的先后顺序决定。 |  |
| 3.4 | 评标结果 | 3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按经评审的最低投标价法推荐中标候选人。 3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。 |  |

1.评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会按照本章进行符合性审查，且必须按照资格审查部分、商务部分、投标函部分的先后顺序进行评审。对符合性审查合格的投标人进行报价排序，按照报价由低到高推荐中选候选人。若出现投标人报价相同的，施工资质高的优先;施工资质也相同的，以投标保证金到帐时间早的优先。

排名第一的中选候选人放弃中选、不履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，招标人应依法重新比选。

排名第一的中选候选人被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中选侯选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

2.  评审标准

2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2  详细评审标准

2.1报价排序

见评标办法前附表。

2.2符合性审查

对所有有效报价的投标人进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审、技术方案（若有）评审。

2.2.1  技术方案评审标准：见评标办法前附表。

2.2.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准。

2.2.3  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2.4  响应性评审标准：见评标办法前附表。

3.  评标程序

3.1报价排序

对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排序。

当投标报价有算术错误时，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，修正原则如下：

①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价（但单价金额小数点有明显错误的除外）；单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，对单价予以修正；

③比选文件规定的其他关于修正的要求。

3.2符合性审查

3.2.1评标委员会依据本章第2.2款规定的标准对投标文件进行符合性审查。符合性审查顺序：资格评审、形式评审、响应性评审、技术方案（若有）评审。

勾选技术方案评审的，符合性审查应首先进行技术方案暗标审查，再按照资格、形式、响应性的顺序进行评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.2.2 投标人有以下情形之一的，其投标文件将被否决：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中选人外，评标委员会按经评审的最低投标价法推荐中选候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

附件A：经评审的最低投标价法否决投标情况一览表

投标文件存在本一览表下列情形之一的，投标文件视为重大偏差并作否决投标处理，否则，评标委员会不得视为重大偏差而否决投标人的投标文件。

| 章节号 | 条款名称 | 否决投标条件 |
| --- | --- | --- |
|  | 资格评审 | A-1投标人的资质条件、营业执照须满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-2投标人的财务要求须满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-3投标人的业绩要求须满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-4投标人的投标截止日投标资格情况须满足投标人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-5投标人的其他要求须满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | 形式评审 | A-6投标人名称必须与营业执照一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-7投标函格式规定签名、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、加盖单位法人章，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-8投标文件格式符合第二章“投标人须知”第3.7款的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 编制投标文件时不得对第六章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-9投标文件份数符合第二章“投标人须知”第3.7.4项的规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-10只能有一个有效报价。在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-11 第六章 投标文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-12投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | 响应性评审 | A-13投标总报价必须与已标价工程量清单总报价一致，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-14投标总报价不得高于招标人公布的投标总报价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-15投标总报价低于最高限价85%的，投标人应在编制投标文件时，在投标函部分中递交低价风险担保提交承诺书。承诺书格式详见第六章投标文件格式，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-16投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-17交货时间符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-18工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-19投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-20投标人应按投标人须知前附表第3.4款的规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-21符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-22投标人提供的关于已标价工程量清单的承诺符合招标文件的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-23投标报价有算术错误的，按照第三章“评标办法”第3.2.3项规定执行，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-24投标人有以下情形之一的，其投标文件由评标委员会作否决投标处理： 1.第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的； 2.本次投标有串通投标、弄虚作假等违反招投标相关法律、法规的行为的； 3.拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
| 其他 |  | 无。 |

# 第四章  合同条款及格式

采购项目合同

需方：重庆江城水务有限公司                       （简称甲方）

供方：                                           （简称乙方）

签订时间：2025年   月     日

第一条、设备货物名称、规格型号、数量及金额：

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体参数配置详见合同附件清单 |  |  |  | 合计 |  |  |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |

第二条、验收标准：

设备验收严格按招标文件要求的质量、技术进行逐项验收。

第三条、乙方对质量负责的条件及期限：

1、质保期3年；质保期自设备安装运行验收合格之日起计算。

2、质保期内属质量问题由乙方负责维修或更换，由此产生的一切费用由乙方负责承担，因此给甲方造成损失的，乙方承担全部赔偿责任，属违规操作使用问题由甲方负责。

第四条、包装物的供应与回收：乙方负责供应与回收。

第五条、交货约定：

1、交货时间：根据甲方通知的时间，在30日内运到甲方指定的供货现场并完成设备安装及调试工作。

2、运输、装卸及二次搬运费等安装调试期间发生的一切费用由乙方承担。

3、货到现场，甲方协调货物存放和配合安装相关事宜，乙方自行保管到场货物。

4、如甲方因客观原因需延迟交货时间，应提前15天书面通知乙方。

5、甲方负责提供安装施工用的水源、电源的接入点。

6、乙方必须按中标的设备型号、技术、质量要求提供产品，如经验收或使用中发现规格型号不符，或是不合格产品、冒牌产品，乙方应承担给甲方造成的全部损失并按该设备货款两倍的违约金进行赔付。

7、乙方设备到达施工现场后，必须2-3天内完成设备的安装和调试工作。

第六条、交货方式：由乙方送到甲方指定地点。

第七条、验收、方法、及期限：货物送到现场后必须在甲方人员在场的情况下，方能开箱；设备安装调试完毕，正常运行后，乙方向甲方提交书面验收申请，甲方应当在收到验收申请后10个工作日内，对设备的数量和质量组织验收:对验收不合格的应书面通知乙方，乙方接到通知后应在七日内完成整改，如乙方在规定的整改时间内未完成整改或仍达不整改要求的，甲方有权终止合同另行采购。甲方逾期未验收，视为验收合格。（现场收货负责人：    ；联系方式：              ）

第八条、付款方式:

1、工程完工并验收合格一年内支付结算金额的97%；余下的3％为质量保证金，待质保期满后无息退还。

2、在质量保证期内若发生材料、设备及配件自身质量问题，由乙方负责维修或更换，若在甲方通知的时间内乙方未到场维修或更换的，甲方有权另请他人维修和购买材料、设备及配件，其所需费用从质量保证金中扣出。

第九条、履约担保

1、履约担保金的形式:转帐、支票、电汇、见索即付不可撤销的银行保函；

2、履约担保金的金额:中标金额的10%；

3、履约担保期限：自合同生效之日起至甲方验收合格之日止。

4、履约担保金提交时间：乙方应在中标通知书发出后10个工作日内汇入甲方指定帐户或提交银行保函（签订合同之前）。未按约定时间到帐或提交的，经甲方报有关部门研究同意后有权取消其中标资格并没收投标保证金。

5、履约担保金返还方式：

经甲方验收合格后15日内一次性退还（不计利息）。

第十条、结算方式：乙方提供增值税专用发票后，货款结算必须按照此合同所签订的乙方单位全称、开户银行、账号，以转账方式结算。

第十一条：违约责任：

1、因乙方未按约定时间交货，应向甲方按延迟交货每日承担合同费用千分之二违约金。

2、甲方应按本合同第八条约定向乙方支付合同费用，甲方每延期支付一天，应向乙方承担逾期支付项目合同费用千分之二的违约金。

第十二条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商，协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

第十三条、其它约定事项：

1、乙方负责免费安装调试。

2、乙方所报价产品均必须满足甲方本项目二次供水的流量和扬程，若因乙方设备选型错误导致二次供水不能满足项目正常使用，乙方需无条件更换设备并赔偿由此造成的一切损失和承担由此造成的社会影响。

第十四条、乙方需对甲方管理、操作人员提供设备操作手册、设备操作规程等，并应对管理、操作人员进行免费培训，乙方还应在在现场将注意事项，警示标志安装到位。

第十五条、设备出现故障后，乙方接到甲方通知后应2小时内到达现场处理，4-8小时内恢复正常运行。否则由此引起的社会影响、经济及法律责任概由乙方负责。

第十六条、本合同一式陆份,甲方肆份，乙方贰份,自双方签字盖章之日起生效，至双方合同权利义务全部履行完毕时自动失效。

附：参数配置清单

甲方：  (公章)                          乙方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                   （签字）

地  址：                      地  址：  

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人：                            法定代表人：      

委托代理人：                            委托代理人：

电  话：                    电  话：

传  真：                    传  真：

电子信箱：                  电子信箱：

开户银行：                    开户银行：

账  号：                        账  号：

附件：参数配置清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） | 投标单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 第五章　工程量清单

行采家下载

# 第 二 卷

# 第六章  图纸

行采家下载

# 第 三 卷

# 第七章  技术标准和要求

技术标准和技术要求按施工图中的要求执行

# 第 四 卷

# 第八章  投标文件格式

目  录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（四）低价风险担保提交承诺书（如有）

（五）报价清单

二、资格审查部分

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）承诺

（四）其他资料

- 一、投标函部分

（项目名称）

投 标 文 件

投标函部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签名或盖章）

年    月    日

目  录

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（四）低价风险担保提交承诺书（如有）

（五）报价清单

- （一）投标函

（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了		（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	/套（¥        /套）的投标总报价进行报价；委托代理人为：        ，身份证号码为        。交货时间达到比选文件的要求， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到招标文件的要求。

2. 我方承诺响应招标文件规定的投标有效期，在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）	（¥	   ）。投标保证金有效期与投标有效期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律、法规及本招标文件的相关规定，投标保证金的受益人为招标人。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺以不低于招标文件第七章 技术标准和要求中所列的技术指标和参数要求完成全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受招标文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

6.  	（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签名或盖章）

地    址：

网    址：

单位电话（座机）：                      委托代理人电话（手机）：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

- （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间 | 第五条 | 根据甲方通知的时间，在30日内运到甲方指定的供货现场并完成设备安装及调试工作。 |  |
| 2 | 工程质量 | 第三条 | 1、质保期3年；质保期自设备安装运行验收合格之日起计算。 2、质保期内属质量问题由乙方负责维修或更换，由此产生的一切费用由乙方负责承担，因此给甲方造成损失的，乙方承担全部赔偿责任，属违规操作使用问题由甲方负责。 |  |
| … | …… | …… | …… |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投  标  人：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：               （签名或盖章）

## （三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件（双面）

投标人：              	（盖单位公章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

投  标  人：                           （盖单位公章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人及委托代理人身份证扫描件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

### （四）低价风险担保提交承诺书

（投标报价低于招标项目最高限价的85%时采用）

（招标人名称）：

我公司        （投标人名称）参加了你单位        （项目名称）的投标。我公司投标报价低于最高限价的85%，若获得中标资格，我公司承诺按照招标文件的规定递交低价风险担保。同时，我公司已落实低价风险担保的提交方案。否则，我公司愿承担招标文件中约定的，因未按规定递交低价风险担保的相应责任。

特此承诺。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

年    月    日

（五）报价清单

- 二、资格审查部分

（项目名称）

投 标 文 件

资格审查部分

投标人： 　　 　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签名或盖章）

年    月    日

目  录

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）承诺

（四）其他资料

- （一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件（双面）

投标人：              	（盖单位公章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

投  标  人：                           （盖单位公章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人及委托代理人身份证扫描件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

- （二）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （三）承诺

（招标人名称）：

我公司        （投标人名称）参加了贵单位        （项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

1、我公司投标截止日投标资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

年    月    日

- （四）其他资料