                                                                       询比采购文件

询比采购文件
询比项目编号：CQQGX202533
询比项目名称：重庆市轻工业学校食堂4楼舞台装修工程

采购人：重庆市轻工业学校

          采购代理机构：渝城（重庆）工程咨询有限公司

二〇二五年十月
目   录


- 1 -第一篇  询比采购邀请书


- 1 -一、询比采购内容


- 1 -二、资金来源


- 1 -三、供应商资格条件


- 1 -四、询比有关说明


- 2 -五、保证金


- 2 -六、采购项目需落实的政府采购政策


- 2 -七、其它有关规定


- 3 -八、联系方式


- 4 -第二篇  询比采购项目服务需求


- 4 -一、项目一览表


- 4 -二、施工范围及要求


- 4 -※三、质量及安全需求


- 5 -※四、人员要求


- 6 -五、现场踏勘


- 6 -※六、关于转包、分包


- 7 -※七、技术标准和要求


- 7 -八、其他


- 7 - 第三篇  询比采购项目商务需求


- 8 -一、工期、地点及验收方式


- 8 -※二、报价要求


- 13 -三、结算原则


- 15 -四、付款方式


- 16 -※五、质保期及售后服务


- 17 -※六、农民工工资


- 17 -七、知识产权


- 17 -八、违约责任


- 19 -九、其他


- 20 -第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止


- 20 -一、采购程序


- 21 -二、 评审标准


- 23 -三、无效报价


- 24 -四、采购终止


- 25 -第五篇  供应商须知


- 25 -一、询比费用


- 25 -二、询比采购文件


- 25 -三、报价要求


- 26 -四、成交供应商的确定和变更


- 26 -五、成交通知


- 27 -六、签订合同


- 27 -七、采购代理服务费


- 28 -第六篇  合同草案条款


- 33 -第七篇  响应文件格式要求


- 34 -一、经济部分


- 37 -二、服务部分


- 40 -三、商务部分


- 42 -四、资格条件及其他


- 47 -五、其他资料





第一篇  询比采购邀请书
渝城（重庆）工程咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市轻工业学校（以下简称：采购人）的委托，对 重庆市轻工业学校食堂4楼舞台装修工程 项目进行询比采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

一、询比采购内容

	项目名称
	最高限价

（元）
	成交供应商数量（名）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	重庆市轻工业学校食堂4楼舞台装修工程
	283143.39
	1
	建筑业


二、资金来源

财政预算资金。
三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（三）本项目的特定资格要求：

供应商需同时具备以下条件

（1）具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

（2）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。  

注：供应商须在响应文件中提供以上证书清晰可辨复印件加盖供应商单位公章。

四、询比有关说明

（一）供应商应通过“行采家”（https://www.gec123.com/）平台进行注册，成为行采家平台供应商。
（二）凡有意参加询比采购的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在行采家-电子竞采（https://www.gec123.com/xe/）平台上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询比前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比采购实质性要求内容。供应商须在平台上报价并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由供应商自行承担。

（三）获取询比采购文件期限：2025年10月16日至 2025年10月20日17:00（工作时间）。

1.凡有意参加询比的供应商，在获取期限内将《文件获取登记表》（加盖供应商公章）及获取费缴纳凭证扫描后发送至1346618015@qq.com（邮箱）

2.文件获取价格：人民币300元/包，售后不退。文件获取费在获取询比文件及相关资料的同时转账至支付宝账户15922937518（注明项目名称及供应商名称）
（四）线上报价：

1.线上报价开始时间：公告发布之后。

2.线上报价截止时间：2025年10月21日9:30分。
3.线上报价要求：供应商请自行下载询比采购文件并按要求编制响应文件，在本项目规定的线上报价截止时间前，将签字盖章完毕的响应文件PDF电子档上传至行采家-电子竞采（https://www.gec123.com/xe/）平台完成报价。未在规定时间内报价并上传响应文件的供应商将失去成为成交供应商的资格。

（五）线下递交响应文件

1.线上线下递交的响应文件内容须保持一致。

2.纸质响应文件递交起止时间：2025年10月21日北京时间9:30－10：00
3.纸质响应文件递交地点：重庆市九龙坡区杨家坪正街26号附4号35楼

（六）供应商须按本项目询比文件规定的时间和要求，完成线上报价及现场纸质响应文件的递交，缺少任意一项均视为无效响应。

（七）供应商须满足以下条件，其响应文件才被接受：

1.按要求提交了《文件获取登记表》并足额交纳了文件获取费。
2.逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人将不予受理。

五、保证金

本项目不收取询比保证金。

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效报价。
（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家-电子竞采（https://www.gec123.com/xe/）平台上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）询比采购费用：无论询比采购结果如何，供应商参与本项目询比采购的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。
（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。
（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

八、联系方式

（一）采购人：重庆市轻工业学校

联系人： 蒋老师
电  话： 18008335188
地  址：重庆市北碚区童家溪镇同兴北路116号

（二）采购代理机构：渝城（重庆）工程咨询有限公司

联系人：吕老师 

电  话：13618268776

地  址：重庆市九龙坡区彩云大道8号附93号3-48号

第二篇  询比采购项目服务需求

“※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

一、项目一览表

	项目名称
	项目内容
	备注

	重庆市轻工业学校食堂4楼舞台装修工程
	主要包含本项目安装及装饰等工程施工。
	


二、施工范围及要求 
（一）项目地址：重庆市北碚区轻工业学校。

※（二）施工范围：包括但不限于本项目发布的图纸及工程量清单所示的全部工程内容以及询比文件中补充的工程内容、答疑资料、澄清资料、其他补遗资料等相关内容。

（三）服务要求：成交供应商施工前应充分了解现场周边环境，成交后需根据该工程项目与采购人协调项目实施计划。

※三、质量及安全需求

（一）质量要求：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。所有产品及零部件、材料都必须是全新并未使用过且不低于国家、行业颁布以及设计规范的有关技术标准和规范。工程质量未达到此标准时，一切返工费用及经济损失均由成交供应商承担。

（二）安全生产

1.成交供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。

2.在施工过程中由于供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由成交供应商承担。

3.成交供应商负责进入现场实施人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，供应商自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因施工导致第三人人身、财产损失由供应商承担赔偿责任。

4.本项目施工过程中，成交供应商须做到安全施工、文明施工。成交供应商应按各项管理规定做好安全教育和安全防护工作，负责施工安全（包含但不仅限于施工现场及施工周边的施工人身安全、行人安全等），若发生安全事故和经济损失，一切责任由成交供应商自行承担。

(三)安全措施

1.本项目施工需符合国家、地方、行业各项规范，且施工单位需制定专门安全措施方案。

2.建立定期的安全活动制度，班组每天进行班前、班后的安全检查及时清除不安全隐患，根据施工实际情况，提出安全生产措施，及时解决安全生产上存在的各种问题，协助解决安全生产中的疑难问题。

※四、人员要求

（一）项目经理：1人

1.供应商拟派的项目经理必须已在供应商本单位注册并应具有 建筑工程专业贰级及以上 注册建造师执业资格。

2.拟担任该项目项目经理具备由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。

3.项目经理承诺要求：供应商须承诺拟派项目经理按注册建造师的相关规定到岗履职和未被禁止参与投标。

（1）到岗履职承诺要求：承诺拟派项目经理成交后在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与响应文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚，给采购人造成损失的，供应商依法承担违约赔偿责任。拟派项目经理成交后不得随意更换。

（2）未被禁止参与投标承诺要求：承诺拟派项目经理未被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务。若被暂停在渝承揽新业务但仍参加本项目采购，将视为无效响应；已取得成交候选人资格或成交资格的，采购人有权取消其成交候选人资格或成交资格；给采购人造成损失的，供应商依法承担违约赔偿责任。

注：供应商须在响应文件中提供有效的拟派项目经理建造师注册证复印件、安全生产考核合格证书复印件、身份证复印件、供应商为其缴纳的养老保险证明材料、拟派项目经理到岗履职和未被禁止参与投标的承诺函原件（格式自拟）并加盖供应商单位公章。否则视为无效响应。

（二）技术负责人：1人

供应商拟派的项目技术负责人应具有 工程类中级及以上 职称。

注：供应商须在响应文件中提供拟派技术负责人身份证复印件、职称证复印件及供应商本单位为其缴纳的养老保险证明材料并加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。

（三）主要管理人员：

供应商自行承诺成交后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知采购人。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供供应商为其缴纳的养老保险证明材料。成交后不能满足该要求的，采购人可取消其成交资格，给采购人造成损失的，供应商依法承担违约赔偿责任。

注：供应商须在响应文件中提供承诺函原件（格式自拟）并加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。

特别说明：

1.上述人员之间不得相互兼任。

2.上述要求须提交的相关证明材料为复印件的，复印件须清晰可辨。

3.供应商须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。采购人在合同签订前均有权对供应商提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其成交资格，供应商承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。在合同实施期间发现供应商提供了虚假资料，采购人有权没收其履约保证金，同时将上报主管部门作为不良记录，并追究其相应的法律责任。

注：供应商须在响应文件中提供承诺函原件（格式自拟）并加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。

4.本询比采购文件中所要求的人员养老保险证明要求如下：

供应商提供为项目经理、项目技术负责人缴纳的2025年7月至2025年9月任意一个月养老保险证明材料。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。
五、现场踏勘

（一）不组织。各供应商自行现场踏勘，以便获取本工程编制响应文件和签署合同所需的所有数据。

（二）踏勘现场所发生的所有费用（包含因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失和产生的其他费用）均由供应商自行承担。

（三）供应商应充分考虑本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险，供应商一旦成交，成交供应商不得以不完全了解施工现场情况为借口而提出额外赔偿或延长工期等要求。

※六、关于转包、分包

成交供应商未经采购人书面同意，不得将本工程项目转包、分包给第三方，如成交供应商将本工程项目转包、分包给第三方的，采购人有权解除合同，同时采购人有权要求供应商按合同总金额的10%支付违约金，因此给采购人造成的损失应由供应商承担赔偿责任。

※七、技术标准和要求

（一）技术标准和要求以本工程设计施工为准。

（二）按国家及重庆市相关设计、施工验收规范及标准执行。

（三）本项目所采用技术、工艺和产品等必须执行重庆市住房和城乡建设委员会关于发布重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术系列通告的规定。

（四）本工程主体结构若需混凝土，则必须使用商品混凝土，不得自建搅拌站。

八、其他

（一）供应商的项目管理团队须到现场加强对项目的管理，施工期间施工现场的所有安全责任均由成交供应商负责承担。

（二）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

                   第三篇  询比采购项目商务需求
“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

一、工期、地点及验收方式

※（一）计划工期：50日历天，具体开工日期以采购人或监理（如有）下达的开工令为准。缺陷责任期：24个月，从施工完毕验收合格之日起计算。

（二）项目地点：重庆市北碚区。
（三）验收方式：

1.验收单位：采购人组织监理（如有）及相关部门等按国家相关标准验收程序和规程进行验收。在项目竣工验收时，成交供应商应提供验收报告，验收的相关费用由成交供应商负责。如验收不合格，成交供应商应承担修复、重做、赔偿损失等责任，采购人不再另行付费；

2.验收标准：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。施工过程应遵照现行国家有关规范进行，按照工程量清单、图纸及有关要求进行检查验收。成交供应商应保证工程质量，工程所用建筑材料须符合国家及行业标准，项目工程达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

3.成交供应商和采购人等相关参建方一起做好施工全过程中相关工程资料的留存并报送建设方及监理方（如有）等存档，须有施工现场的施工前后及期间相应节点的对比影像资料（特别是隐蔽工程及暂列金额工程）用于后期结算。因缺少影像资料造成无法办理相关工程内容结算的损失由供应商自行承担。

※二、报价要求

报价范围

响应报价应为工程量清单和施工图（详见采购公告附件）所示全部工程内容，包括为实施和完成该项目所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费（含安全文明施工费、竣工档案编制费、二次搬运费等全部组织措施费及技术措施费）、设备安装及调试（含设施的单台设备试车、清水联动试车、污水联动试车等）期间所产生的费用、规费、税金、协调费、安抚补偿费等所有费用，并考虑政策性文件规定的费用（含高温补贴等），以及合同明示或暗示的应由成交供应商承担所有责任、义务和一般风险及相应的费用。供应商在报价时应充分考虑本项目所有风险因素，因自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。本项目发布的工程量清单和施工图项目名称与询比文件项目名称不一致的，以本项目询比文件中的项目名称为准。

（二）报价原则

1.本工程采用工程量清单计价，工程量清单采用综合单价计价，响应报价须为人民币。

2.供应商应按照采购范围及要求，按照采购人提供的工程量清单，参照施工图，结合技术方案要求进行自主报价。

3.供应商以本询比文件、技术要求、周边环境、现场勘查、国家技术和经济规范及标准、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及重庆市相关工程量清单计价规则、《重庆市建设工程工程量计算规则》(CQJLG-2013)、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQTYAZDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市仿古建筑及园林工程计价定额》(CQFGYLDE-2018)、《重庆市装配式建筑工程计价定额》（CQZPDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)、《重庆市房屋修缮工程计价定额》(CQXSDE-2018)及相关配套文件的规定、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）和询比文件附件“工程量清单”的要求，结合自身实力、市场行情自主合理报价。供应商的响应报价应是完成本工程合同段采购范围内的全部工程的响应报价。

4.供应商应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。供应商没有填入单价或总价的工程子目，采购人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。供应商必须按工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与工程量清单一致。否则视为无效响应。

5.报价函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致，或工程量清单总报价与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果不一致，视为无效响应。

6.如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应在规定的时间前通知采购人核查，除非采购人以修改的形式予以更正，否则应以工程量清单中列出的数量为准。

7.采购人在工程量清单中所列出的暂列金额、暂估价等暂定金额，供应商不得修改，否则视为无效响应。

8.为防止供应商以恶意低价谋取成交影响后续工程质量及工程进度：

1.如供应商响应报价低于最高限价的85%时须在响应文件经济部分“其他资料”中提供报价合理性说明，并提供必要的证明材料。供应商提供的说明不得降低或者改变原设计方案、技术工艺、施工标准，不得影响项目的质量、安全、工期、结算等正常履约。同时还应提供承诺书（承诺内容包含但不限于：按询比文件要求保质保量完成本工程，不会因价格原因影响工程施工质量及工程进度，不以价格过低为理由要求变更材料种类及价格，不因价格问题与采购人发生纠纷），证明其报价合理性。

注：①报价合理性说明、相关证明材料及承诺书格式自拟，加盖供应商单位公章。

②经询比小组审核，未提供报价合理性说明及承诺书或者提供的说明不能证明其报价合理性的，视为无效响应。

9.最高限价

本项目设置的最高限价为人民币：¥283143.39元（大写：贰拾捌万叁仟壹佰肆拾叁元叁角玖分），其中安全文明施工费暂定金额为人民币：¥7425.56元（大写：柒仟肆佰贰拾伍元伍角陆分）。供应商的响应报价不得超过最高限价，《报价函》中的安全文明施工费金额和工程量清单中安全文明施工费的汇总金额必须按照采购人给出的暂定金额填报的，否则视为对询比文件不作实质性响应，其响应文件由询比小组作无效响应处理。

10.安全文明施工费：

（1）根据《重庆市住房和城乡建设委员会关于修订发布<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建管〔2024〕38 号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。

（2）本工程安全文明施工费由采购人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于修订发布<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建管〔2024〕38 号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的相关规定和费用标准单列计算。

11.材料采购

（1）本工程所需的全部材料、设备由供应商采购，供应商结合市场行情及自身实力自主报价，承担施工期材料价格涨跌风险；供应商提交的纸质响应文件中经济部分可不提供《工程量清单综合单价分析表》，但《工程量清单综合单价分析表》必须放入电子版形式的经济部分中。

（2）供应商的响应报价中的全部材料费单价，一律为供应商已充分考虑材料运输、采管、损耗等全部因素的材料单价，供应商响应文件中的材料单价，结算时不因任何原因而调整。材料运输距离由供应商根据自身情况及踏勘现场情况自行确定,成交后不调整。

（3）本工程所需材料（设备）由供应商自行采购，所采购的材料（设备）必须符合国家规范标准及设计文件、询比文件的要求，同时符合同类材料产品中高档次要求，并提供相应合格证明资料、质保书等。供应商应在采购前十四日内将所采购材料（或设备）的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知采购人，采购人收到供应商的书面报告后七日内予以确认，经采购人认质、封样（若需要）后供应商方可采购进场。如果供应商采购的材料、设备未经采购人验收直接用于施工，则采购人有权要求供应商无条件的更换至符合采购人要求，供应商不得延误工期和提出任何费用。材料、设备运输距离由供应商根据自身情况及踏勘现场情况自行确定,成交后不调整。

12.本项目所采用技术、工艺和产品等必须执行重庆市住房和城乡建设委员会关于发布《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）（渝建发〔2019〕25号）的规定。

13.本工程主体结构若需混凝土，则必须使用商品混凝土，不得自建搅拌站。

14.供应商可自行踏勘现场以充分了解工地位置、进出场道路、行车干扰及任何其它足以影响报价的情况，成交后不得因任何忽视或误解工地情况而进行索赔或工期延长。

15.其它约定 

（1）成交供应商应做好对周边环境的调查工作，统筹兼顾，认真编制施工组织设计，严格按照施工方案组织施工，要求对施工的噪音、易撒漏物质运输等对环境的影响，采取切实可行的措施，应达到有关部门规定及相关规范要求，由此发生的一切相关整改费均由成交供应商承担，不另行计取。 

（2）成交供应商编制详细的环保方案，施工期间应采取各种有效的措施对周边环境进行保护。如果施工造成的环境影响超出环保部门的要求，或采取的环保措施未达到环保部门的要求，成交供应商应按照环保部门提出的整改要求进行整改。因施工造成环境影响而发生的一切相关整改费和罚款均由成交供应商承担，不另行计取。

（3）成交供应商的临时驻地、加工场地、材料存放需在场外自行解决，并承担场地租赁费等一切相关费用。所有临建设施要达到安全文明施工的相关要求，由此发生的一切相关整改费均由成交供应商承担，不另行计取。 

（4）本工程范围内的积水及污水排放工作由成交供应商负责，成交供应商负责施工期间本工程范围内的积水及污水排放，就近接入相应污水管网，并采取措施达到排放标准，由此发生的一切费用均由成交供应商承担，不另行计取。 

（5）工程完工后，成交供应商应完成工程范围内的成品清洁，达到移交条件，并负责向采购人移交，由此产生相关费用均由成交供应商承担，不另行计取。 

（6）成交供应商本单位的成品、半成品、原材料等均由成交供应商自行负责保管，由此发生的一切费用均由成交供应商承担，不另行计取。 

（7）成交供应商有义务对采购人采购运至现场的材料设备（如有）进行保管，成交供应商应确保材料设备的安全，保障正常安装使用（质量问题除外），若因成交供应商原因造成损坏，由此产生的一切费用由成交供应商承担，不另行计取。 

（8）本项目材料设备检验试验（如有）配合费用（配合采购人工程质量检测取样送检或为送检单位在施工现场开展有关工作所发生的费用）由成交供应商自行承担，不另行计取，并满足以下要求： 

①成交供应商应提前编制原材料及构配件的进货计划并书面告知采购人； 

②在原材料及构配件进场前24小时，成交供应商应书面通知采购人； 

③成交供应商对项目管理单位和采购人提出的配合工作等要求应予以满足，不得拒绝； 

④见证取样的要求：满足重庆市“智慧工地”的相关要求，各种材料（设备）检测频率满足竣工验收标准，相关费用由成交供应商自行承担，不另行计取；

⑤供应商应自行考虑检验试验过程中对材料的损耗，相关费用由成交供应商自行承担，不另行计取。 

（9）供应商应根据工程施工周边区域的实际情况，涉及本工程的临时弃渣场地、临时渣场管理费、多次转运以及由此发生的相关费用由供应商自行考虑。成交供应商必须满足相关职能部门的规定，并自行解决，如由于其他因素不能满足本项目的进度，有可能存在工序变化、进度调整或暂停的情况，成交供应商自行承担此风险及费用，不另行计取。外弃渣场费包含在拆除工程（包括但不限于相应的除渣工作）的固定总价中，不另行计取；

（10）成交供应商按法律法规应当办理的保险，如装备险、职工的（人身）事故险等由成交供应商自行投保，该部分费用由成交供应商自行承担，不另行计取。 

（11）响应报价应包括供应商完成询比文件约定全部工作内容所发生的费用，以及为工程实施和修补任何缺陷所需的全部费用，不另行计取。    

（12）该项目临时用水、用电由采购人指定接口后成交供应商自行接入，成交供应商不得以任何原因作为暂停施工、拖延进场、停止施工等理由，同时由成交供应商主导，采购人单位协助办理与工程建设相关的所有手续（包含但不限于施工许可、夜间施工（如有）、临时占道、弃渣外运等所有证件手续）的办理，相关费用已包含在合同价中。工程所需的所有水费、电费由采购人缴纳，结算时按当月采购人实际缴纳的均价（不含税价）×成交供应商在施工过程中实际使用的数量，在工程结算价款中扣减，不另行计取；本项目临时水表、电表由成交供应商自行安装，相关费用由成交供应商自行承担，不另行计取；采购人有权利对临时水表、电表的参数进行核实，若出现较大误差，将对其差额部分的两倍进行罚款。

（13）在施工过程中，弃渣运输时如有洒落，应对道路及出行道路即时进行清扫，符合施工现场安全文明施工管理规定，保证行车及出行安全，其费用包括在响应报价中，不另行计取。

（14）采购人无法为项目提供办公场地、工人住宿、材料堆放、材料加工、库房等临时设施场地，供应商需自行考虑工人住宿、材料堆放、材料加工、库房等临时设施场地。请供应商在询比前自行踏勘现场情况后结合自身实际情况报价，其费用全部纳入响应报价中，不另行计取。

（15）本工程范围内所有风险由供应商踏勘现场后自行评估，请供应商按上述条件充分考虑一切风险，其相关费用在响应报价中综合考虑，因成交供应商原因影响施工，导致延期开工、停工、窝工、降效和增加特殊施工措施等，施工及结算时采购人不另行补偿相关费用。

（16）施工过程中，成交供应商须配合完成采购人所要求的零星签证工作（如有），且不得以量小而拒绝施工，否则采购人有权另行寻找第三方单位进行施工，并从成交供应商进度款中扣除该笔签证金额，并额外扣除该笔签证金额的20%作为管理费。

（17）采购人提供的清单，其项目特征不作为供应商报价的唯一依据，供应商应根据项目特征结合施工图纸进行综合报价，结算时不得以项目特征与施工图纸不一致为由要求调增合同价款。

三、结算原则

工程结算价按下列方式计算：

工程结算价=分部分项工程量清单结算价+工程变更或增减部分结算+措施费（除安全文明施工费）+安全文明施工费+规费+税金+合同约定其他费用。

结算金额需满足的条件：结算金额既不能超过采购预算金额且不能超过成交金额的10%（即成交金额*1.1）。

分部分项工程量清单综合单价（结算单价）的确定：以供应商响应文件中的各分项单价作为结算单价。暂估价中暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程由采购人和成交供应商进行认质认价（以结算审计为准）。

分部分项工程量清单结算价=成交供应商分部分项工程量清单中子项综合单价×子项工程量

（一）子项计量原则：本次采购工程量为暂定工程量，结算时据实结算。参照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《重庆市建设工程工程量计算规则》(CQJLGZ-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013) 等相应的工程量计算规范及相关配套、修改、调整文件约定的计量规则，以竣工图结合设计图和变更资料计量，按照合同约定计算实际完成且经验收合格的工程量。

（二）子项综合单价以成交供应商报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价为结算依据。

（三）暂列工程项目、暂估价项目、设计变更、施工过程中出现新增项目、合同范围外的零星项目及调整工程变更项目价款的结算：按采购人和成交供应商共同认定的实际发生工程量据实结算。子项组价原则：

1.当已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的综合单价，则按该清单综合单价计价；

2.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价。

3.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，组价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《重庆市建设工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于修订发布<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建管〔2024〕38 号）、《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）以及相关配套文件的规定重新组价并按成交总价与采购最高限价的下浮率下浮，并经采购人审核后作为结算综合单价。人工工日单价、材料价格和未计价材料价格执行施工期间的《重庆工程造价》，若《重庆工程造价》缺失时，由采购人和成交供应商进行认质认价，认质认价部分不再下浮（以结算审计为准）。

（四）措施项目费

1.施工组织措施费：无论因设计变更、施工工艺变化或工程量完成多少等任何因素而引起实际措施费的变化，均按报价时施工组织措施项目费（安全文明施工费除外）的响应报价作为结算价。响应费率高于相关文件规定费率的按规定费率结算。包括但不限于以下内容，即：为本工程所发生的环境保护费，临时设施费，夜间施工费，冬雨季施工增加费，二次搬运费以及在工程建设过程中多次转运费，包干费，已完工程及设备保护费（含工程竣工验收合格后至移交使用单位前的管护费用）、工程定位复测、点交及场地清理费。

2.施工技术措施项目费：技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按报价时施工技术措施项目费的报价作为结算价；技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、主要工程内容、工程量及计量单位列项的项目，其结算原则与分部分项工程量清单结算原则一致。

3.采购人在工程量清单中所列出暂列金、暂估价等价格，供应商不得修改。

4.暂列金额和暂估价：

实际实施部分的暂列金额审定的费用：暂列金额应由采购人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予使用，结算时根据采购人核定的价格按实结算或按照工程变更或新增项目清单结算原则执行。暂列金额是指采购人在工程量清单中暂定并包括在合同价格中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

实际实施部分的暂估价审定的费用：结算时根据采购人核定的价格按实结算。

（五）规费：按现行规定费率结算。若成交供应商报价中的费率低于规定费率，则以报价费率结算。

（六）税金：按现行规定费率结算。若成交供应商报价中的费率低于规定费率，则以报价费率结算。

（七）结算资料报送期限：本工程竣工并验收合格后30日历天内，成交供应商必须向采购人提交全套竣工资料三套（包含竣工结算资料三套，另外提供竣工图三套、结算资料电子版两套刻光盘），如果供应商未按约定时间报送竣工结算资料，超期一天按合同总金额的0.1‰的标准向采购人支付违约金，在工程款中扣除，单项累计扣款不超过合同总金额的5%。供应商不得以任何理由或形式拖延采购人关于本工程的审核时间，如因供应商原因造成采购人接受审计审核的时间超过国家相关文件规定被处罚时，采购人有权向供应商追究处罚补偿。

（八）合同约定费用

1.本合同风险费已含在响应报价中，结算时不单独另行支付。

2.采购人要求成交供应商完成合同以外施工范围内或施工范围外但与本施工项目有密切关系的零星项目，成交供应商应接受采购人施工要求。

3.工程实施过程中，采购人有权对本项目具体实施工程进行合理调整，对此造成的工程量增加或减少，由此带来的风险已进入本合同中，成交供应商不能对此有任何异议或者要求经济补偿。

（九）工程竣工验收合格后一个月内承包单位完成结算编制，经监理单位（如有）、业主审核后报委托的第三方造价咨询公司审定，审计后的价格为工程最终结算价。

四、付款方式

※（一）合同签订后，采购人向成交供应商支付合同金额不低于 50% 的预付款，成交供应商须提供与预付款同等额度的保函，如成交供应商收到预付款后不履行相关义务，采购人有权通过保函收回已支付的预付款。

※（二）供应商须提供的预付款保函须满足《重庆市财政局关于开展政府采购保函业务的通知》渝财采购［2023］7号的规定即保函出具担保方的参与主体、参与条件等。

1.成交供应商提交预付款担保的期限：在采购人支付预付款5天前。

2.预付款担保的形式为：纸质保函或电子保函。

3.预付款担保的金额：同预付款支付金额 。

4.预付款担保的时间：同预付款支付时间 。

5.预付款担保的期限： 至预付款全部扣回时 。

6.预付款担保的退还时间：至预付款全部扣回时 。

（三）采购人在竣工验收合格后支付至合同金额的100%；成交供应商按要求提供质量保证金后，采购人与成交供应商根据结算审核报告的审定金额进行多退少补。

（四）成交供应商完工后，必须及时支付人工费、材料费等费用，如有投诉材料费、人工费未结清的情况，采购人将暂停余款支付，并有权动用成交供应商一切费用解决属实投诉纠纷。

※（五）质量保证金

1.缴纳形式：质量保证金以银行转账形式或银行保函形式（银行保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函）；

2.保函形式具体要求：质量保证金保函的开立人应当是具有相应资格的银行，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合工程保函业务条件。供应商对所提交的质量保证金银行保函的真实性、合法性、有效性负责。

3.供应商提供的质量保证金保函须满足《住房城乡建设部财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》建质[2017]138 号的规定即银行保函制度。

4.保函金额为：竣工结算价的3%。

5.提交时间：工程竣工验收合格后14天内（成交供应商提交质量保证金的，采购人应同时退还（若有）履约担保）。

6.质量保证金的退还

（1）在采购人颁发缺陷责任期终止证书之日起14天内退还。

（2）缺陷责任期内，成交供应商认真履行合同约定的责任，到期后，成交供应商可向采购人申请返还质量保证金。

（3）质量保证金不支付利息。

※五、质保期及售后服务

（一）工程保修期：按国家及相关规定、《建设工程质量管理条例》执行，满足重庆市建设工程质量监督总站监制《重庆市建设工程质量保修书》相关要求；

（二）工程保修期自工程竣工验收合格(以竣工验收报告日期为准)之日起计算。

（三）保修期内，施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费；

（四）工程设施设备和材料质量总体要求：工程相关设施设备和材料符合环保节能要求，假冒伪劣产品不得参与政府采购；设施设备和材料的各项手续、文件必须真实完整有效；其他材料各项质量指标必须符合国家技术质量监督机构及有关管理部门和行业的规定和标准。

（五）工程保修期内，所有设施设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。成交供应商应在采购人通知24小时内到现场进行维修维护，如质量保证期内成交供应商未按时间要求对工程质量问题进行维修整改，采购人有权从质量保证金中安排资金用于工程维修维护及赔偿，如有不足，将通过法律途径向成交供应商追偿。

※六、农民工工资

严格按照重庆市相关要求支付民工工资。

七、知识产权

（一）采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）采购人提供给成交供应商的图纸、采购人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映采购人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于采购人，成交供应商可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经采购人书面同意，成交供应商不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

（三）成交供应商为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于采购人，采购人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经采购人书面同意，成交供应商不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

（三）成交供应商在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由成交供应商承担；因采购人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由采购人承担责任。

（四）成交供应商在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

八、违约责任 

（一）进度违约处罚管理要求

1.按采购人审核确认的施工计划（包含劳动力计划、材料进场计划、工序移交计划等），出现进度滞后，视情节轻重每次成交供应商向采购人人支付1000元违约金。

2.关键节点滞后，成交供应商向采购人支付违约金5000元/每天。

3.验收节点滞后，成交供应商向采购人支付违约金5000元/每天。

4.由于成交供应商原因，致使合同工程工期延误，成交供应商应承担责任并赔偿损失：成交供应商除应向采购人支付本合同价款2%且不低于20000元的工期违约金外，每延迟一天，成交供应商每天还需向采购人支付本合同价款0.1%且不低于5000元的工期违约金，从最近一次付款中扣除；若因此致使采购人或其他供应商蒙受损失的，成交供应商需赔偿相关损失；由于成交供应商原因致使工期延误超过三十天的，采购人有权解除合同。

5.在采购人向成交供应商发出工期预警书面函件后，成交供应商仍不能达到采购人关键节点要求（即采购人根据目前的成交供应商施工状态预判成交供应商本工程实施过程中关键节点达成有风险时），采购人有权组织第三方进场，所发生的费用由成交供应商承担（采购人仅需书面告知且加收20%的管理费），且成交供应商不能因此免除保修责任。

（二）质量违约处罚管理要求

工程质量验收不合格及各类施工质量问题，视情节严重程度，每次每处成交供应商向采购人支付1000元违约金，承担相应责任并无条件返工。

（三）技术管理违约处罚管理要求

成交供应商应及时收集整理及上交验收资料，如资料收集整理滞后或不齐全，每次成交供应商向采购人支付5000元的违约金，成交供应商需限期整改完成。

（四）安全文明施工违约处罚管理要求

1.成交供应商未按要求执行安全文明施工，视情节严重程度，每次成交供应商向采购人支付1000~20000元违约金，且成交供应商承担责任及连带损失。

2.施工现场发生人员重伤以上、火灾等重大安全事故，视情节严重程度，每次成交供应商向采购人支付10000~50000元违约金，且成交供应商承担责任及连带损失。

3.成交供应商未按要求进行成品保护或工完场清，视情节严重程度，每次成交供应商向采购人支付1000~5000元违约金，成交供应商需限期整改完成，否则采购人有权安排第三方单位代为整改，由此产生的费用（以第三方单位结算金额为准并加20%管理费）直接从成交供应商结算金额中扣除。

4.成交供应商用电、用水不规范，每次成交供应商向采购人支付500~5000元违约金，成交供应商需限期整改完成。

5.成交供应商施工现场未按要求设置安全文明防护设施，每次成交供应商向采购人支付1000~5000元违约金，成交供应商需限期整改完成。

6.成交供应商施工现场人员安全帽、安全带、保险绳等安全措施使用佩戴不符合要求，按每人每次100元处罚；高空抛物或情节严重者，成交供应商向采购人支付2000~5000元违约金。

7.成交供应商施工现场人员抽烟、随地大小便等不文明行为，按每人每次100元处罚；情节严重者，成交供应商向采购人支付100~500元违约金。

（五）其他违约处罚管理要求

1.项目经理必须常驻工地现场（每周不少于6天），未征得采购人同意情况擅自离岗，首次警告，以后每次成交供应商向采购人支付5000元违约金，成交供应商需立即整改并达到采购人要求。

2.日常往来文件无条件接收，如拒绝接收，每次成交供应商向采购人支付2000元违约金。

3.采购人、监理（如有）组织的专题会、例会等各类会议，项目经理每迟到一次成交供应商向采购人支付违约金200元，每缺席一次成交供应商向采购人支付500元违约金。

4.成交供应商现场人员不尊重采购人或监理（如有），发生各类冲突，言语辱骂采购人或监理（如有），每次成交供应商向采购人支付10000元违约金，肢体冲突每次成交供应商向采购人支付50000元违约金，且成交供应商需于5天内完成相关现场人员更换调整。

5.成交供应商未将工程款专款专用，未及时支付材料款或工人工资等，出现材料供应滞后或工人罢工等影响工程施工情况时，成交供应商有权代付代扣相应款项，并从发生的实际费用加收20％管理费后从成交供应商工程款中扣除，同时成交供应商向采购人支付10000~30000元违约金。

6.不论何种原因导致工人集体上告、上访、闹事（如拦马路），围攻现场或围攻采购人等，影响公共秩序、干扰政府或采购人正常办公，扰乱社会秩序等不良行为发生，成交供应商应无条件在2小时内到达事发或投诉现场并进行紧急处理，首次成交供应商向采购人支付30000元违约金，以后每次成交供应商向采购人支付50000元违约金，且成交供应商承担责任及连带损失（含声誉损失）。

九、其他

（一）成交供应商应在保证服务期和服务质量的前提下履行合同。服务中的一切风险（包括安全事故责任）由成交供应商承担。

（二）采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（三）其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

一、采购程序

（一）询比按询比采购文件规定的时间进行。

（二）由本项目询比小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。 

1.资格性审查。依据法律法规和询比采购文件的规定，对响应文件中的资格证明材料等进行审查。资格性审查内容如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交。


注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。依据询比文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询比文件的响应程度进行审查，以确定是否对询比文件的实质性要求作出响应。实质性响应审查内容如下：
	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署或盖章
	按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询比采购文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件符合询比采购文件要求。

	3
	响应程度审查
	响应文件内容
	对询比采购文件第二篇、第三篇“※”标注部分进行实质性响应。

	
	
	询比有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）询比小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）询比小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）评审的依据为询比采购文件和响应文件（含有效的补充文件）。询比小组判断响应文件对询比采购文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

（六）询比小组采用综合评分法对供应商的响应文件进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足询比采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（七）询比小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、实质性响应审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照响应报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且响应报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务得分由高到低的顺序排列推荐。若服务部分得分为0分的供应商将失去成为成交候选供应商的资格。

评审标准

	序号
	评分因素及权值
	分值
	评分标准
	说明

	1
	响应报价

（70%）
	70分
	满足资格性、实质性要求且响应报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

响应报价得分=（评标基准价/响应报价）×价格权值×100
	响应报价得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

	供应商的应答应满足询比文件“第二篇 项目服务需求”，有一条不满足的（第二篇中“※”号标注的部分除外），服务部分得分为0分，不再进入服务部分的评审。

	2
	服务部分

（30%）
	服务方 案30分
	供应商根据项目施工图、工程量清单及项目现场原始地形地貌照片，提供满足本工程项目实际需求的如下方案：

一、施工方案与技术措施（6分）
供应商提供施工方案与技术措施。要求：包含施工方法、施工顺序、施工器具、施工技术、对施工现场周围环境污染的保护措施、施工总体布置合理，满足施工条件要求。

1.方案内容无瑕疵得6分；
2.方案内容有1处瑕疵得4分；

3.方案内容有2处瑕疵得1分；

4.方案内容有3处及以上瑕疵或未提供得0分。

二、质量管理体系与措施（5分）

供应商提供质量管理体系与措施。要求：质量管理体系健全有效，硬性措施切实可行，材料的质量保证措施满足询比文件所要求的工程质量要求。
1.方案内容无瑕疵得5分；
2.方案内容有1处瑕疵得3分；

3.方案内容有2处瑕疵得1分；

4.方案内容有3处及以上瑕疵或未提供得0分。

三、安全管理体系与措施（6分）

供应商提供安全管理体系与措施。要求：建立安全管理方案，有专职安全管理机构及人员，有完整的安全生产管理制度、施工安全专项方案及安全管理保证措施具有针对性。
1.方案内容无瑕疵得6分；
2.方案内容有1处瑕疵得4分；

3.方案内容有2处瑕疵得1分；

4.方案内容有3处及以上瑕疵或未提供得0分。

四、环境保护管理体系与措施（5分）

供应商提供环境保护管理体系与措施；要求：有相应的环境保护组织机构；有识别评价环境影响因素，并制定切合实际的预防控制措施。
1.方案内容无瑕疵得5分；
2.案内容有1处瑕疵得3分；

3.方案内容有2处瑕疵得1分；

4.方案内容有3处及以上瑕疵或未提供得0分。

五、工程进度计划与措施（4分）

供应商提供工程进度计划与措施。要求：全面分析本项目的施工内容，根据项目的施工特点、重点和难点安排工程进度；关键线路进度安排合理可行，实现进度安排的保证措施可行。
1.方案内容无瑕疵得4分；
2.方案内容有1处瑕疵得2分；

3.方案内容有2处瑕疵得1分；

4.方案内容有3处及以上瑕疵或未提供得0分。
六、资源配备计划（4分）

供应商提供资源配备计划；要求：机械设备、劳动力投入能满足施工需要，投入人员与进度计划协调，调配计划合理，保证措施具体。
1.方案内容无瑕疵得4分；
2.方案内容有1处瑕疵得2分；

3.方案内容有2处瑕疵得1分；

4.方案内容有3处及以上瑕疵或未提供得0分。
	1.供应商要求根据“第二篇 项目服务需求”提供服务方案。
2.本项内容中所称的“瑕疵”指方案内容缺项、内容表述不完整或缺少关键分析点，方案内容表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞、常识错误、技术措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定，方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
3.供应商不提供服务方案或评分为0的方案视为实质性不响应，其将失去成为成交候选供应商的资格。


（一）说明：询比小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询比小组应当将其作为无效响应处理。

（二）关于小微企业报价扣除比例说明

1.供应商为非联合体参与询比的，对小微型企业给予 3% 的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小微型企业。
三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（四）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（五）供应商不接受询比小组修正后的价格的；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（八）供应商询比有效期不满足询比采购文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十）法律、法规和询比采购文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询比采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询比采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

第五篇  供应商须知

一、询比费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询比结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询比采购文件


（一）询比采购文件由询比采购邀请书、询比采购项目服务需求、询比采购项目商务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询比采购文件不可分割的部分。

三、报价要求

（一）响应文件

供应商应当按照询比采购文件的要求编制响应文件，并对询比采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件应编制完整的页码、目录。按照询比采购文件要求制作的响应文件PDF电子版上传至行采家-电子竞采（https://www.gec123.com/xe/）平台，并按要求线下递交纸质响应文件。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

本项目不接受联合体参与采购。
3.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.询比小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商参加本项目网上询价即视为同意修正结果，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（三）提交响应文件的份数和签署

本项目采取线上线下相结合的方式进行询比采购，供应商须在规定时间内完成平台及现场的响应文件递交，且线上线下递交的响应文件内容须保持一致，如不一致以纸质文件正本为准。缺少任意一项均视为无效响应。

1.线上响应文件递交规则：
（1）供应商线上报价时需上传签字、盖章后完整的响应文件PDF电子文档一份（电子文档内容须与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准）。

2.线下响应文件递交规则：
（1）线下递交纸质响应文件一式三份，其中正本一份，副本两份，副本可为正本的复印件，须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

（2）纸质响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应密封送达竞采地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。无论是否被确定为成交供应商，响应文件一律不退回。

3.在响应文件中，询比采购文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

5.响应文件语言：简体中文。
四、成交供应商的确定和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家-电子竞采（https://www.gec123.com/xe/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询比采购文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询比采购文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询比采购文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

七、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费人民币6000.00元（大写：陆仟元整）。
（二）采购代理服务费缴纳账户信息：

账户名称：渝城(重庆)工程咨询有限公司

开户银行:中国光大银行股份有限公司重庆九龙坡支行

账户号码：39420180805237612

第六篇  合同草案条款

第一部分 合同协议书（格式）
发包人（全称）：                              
承包人（全称）：                              
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                             工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况

1.工程名称：                                  。
2.工程地点：                                  。
3.资金来源：                                  。
4.工程内容：                                  。
5.工程承包范围：                              。
二、合同工期

承包人报价函中承诺的工期：       日历天。

计划开工日期：     年     月     日，实际开工日期以监理工程师签发的工程开工通知明确的开工日期为准。

计划竣工日期：     年     月     日，实际竣工日期以工程竣工验收合格之日为准。

工期总日历天数       天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范和标准要求，并达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式


1.承包人在《报价函》中承诺的成交价为：人民币（大写）                  （¥            元）；

2.签约合同价为：

人民币（大写）                  （¥            元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                  （¥            元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                  （¥            元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                  （¥            元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                  （¥            元）。

3.合同价格形式：              。

五、项目经理及技术负责人

承包人响应文件中承诺的项目经理：

姓名：                                ，

身份证号码：                                ，

建造师注册证书号：                               。

承包人响应文件中承诺的技术负责人：

姓名：                               ，

身份证号码：                               。

    证书名称及号码：                                   。

六、合同文件构成

合同由以下文件构成：

（1）合同协议书；

（2）成交通知书；

（3）报价函；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）响应文件（报价函除外）；

（7）询比文件及修改文件；

（8）技术标准和要求；

（9）图纸；

（10）其他合同文件。

在合同订立、履行过程中形成的与合同有关的书面形式的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、签订时间

合同于    年    月    日签订
九、签订地点

合同在        签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十一、合同生效

合同在以下条件全部满足之后生效：

1.合同经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖单位公章或合同专用章；

2.采用保函形式递交履约担保的，承包人按合同约定向发包人提交履约担保后；

3.        。
十二、合同份数

合同一式     份，其中正本    份，双方各持    份，副本    份，双方各执    份。副本与正本不一致时，以正本为准。

（以下为签名盖章页）。

发包人：                                      （盖单位公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签名）

统一社会信用代码：                           
纳税人识别号：                               

地    址：                                   

电    话：                                   

开户银行：                                   

账    号：                                   
承包人：                                      （盖单位公章或合同专用章）
法定代表人或其委托代理人：          （签名）

统一社会信用代码：                           
纳税人识别号：                               

地    址：                                   

电    话：                                   

开户银行：                                   

账    号：                                   

第二部分 通用合同条款和专用合同条款
参照中华人民共和国住房和城乡建设部与国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）执行。最终合同以采购人与成交供应商签署的合同备案为准。

第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）已标价工程量清单

（三）其他资料（格式自定）
二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）服务方案
（三）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（询比采购项目名称）的询比采购文件，经详细研究，决定参加该询比项目的报价。

1.愿意按照询比采购文件中的一切要求，提供本项目的服务，项目响应报价为人民币大写：        ；响应报价小写：    元。其中安全文明施工费暂定金额为人民币大写：        元整；人民币小写：    元。该工程项目经理为          。工期     日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到询比采购文件要求。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：线上响应文件电子文档   份，纸质响应文件正本    份，副本    份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询比采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询比过程中，我方若有违规行为，接受按照相关法律法规和《询比采购文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳询比采购文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日

已标价工程量清单

（三）其他资料（格式自定）
二、服务部分

（一）服务响应偏离表

询比采购项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询比采购项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）服务方案

（三）其他资料（格式自定）
三、商务部分

（一）商务响应偏离表

询比采购项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

                                                  年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇  询比采购项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其它资料（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询比采购项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

询比采购项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日
（五）特定资格条件证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                 供应商名称（盖章）：

                                                  日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。
（二）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）


- 17 -

