采购文件

项目编号：CQYD-ZB-25029

项目名称：大渡口区新山村街道新一社区“渝好空间” 项目

采 购 人：重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处

采购代理机构：重庆市义渡工程管理有限公司

二○二五年七月

目   录

第一篇  采购公告	3

一、采购项目内容	3

二、资金来源	3

三、供应商资格条件	3

四、采购有关说明	3

五、竞选保证金	4

六、其它有关规定	4

七、联系方式	4

第二篇  项目技术需求	6

一、采购项目一览表	6

二、 项目概况及服务内容	6

三、 项目技术要求	6

四、 其他要求	7

第三篇  项目商务需求	8

一、工期、实施地点及验收方式	8

二、报价要求	8

三、结算原则	10

四、付款方式	12

五、知识产权	13

六、其他	13

第四篇  采购程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	14

一、采购程序及方法	14

二、评审标准	16

三、无效响应	17

四、采购终止	18

第五篇  供应商须知	19

一、采购费用	19

二、采购文件	19

三、采购要求	19

四、成交供应商的确认和变更	20

五、成交通知	20

六、关于质疑	21

七、采购代理服务费	22

八、签订合同	22

九、施工图及工程量清单	22

第六篇  采购合同（格式）	23

第七篇  响应文件编制要求	29

一、经济部分	30

二、技术部分	32

三、商务部分	34

四、资格条件及其他	36

五、其他与项目有关的资料	41

# 第一篇  采购公告

重庆市义渡工程管理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处（以下简称：采购人）的委托，对 大渡口区新山村街道新一社区“渝好空间” 项目 进行竞争性比选。欢迎有资格的供应商前来参与竞争性比选。

## 一、采购项目内容

| 项目名称 | 最高限价 （元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- |
| 大渡口区新山村街道新一社区“渝好空间” 项目 | 812798.04 | 1 |

## 二、资金来源

政府资金投资，预算金额为 812798.04元。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.供应商须具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑装修装饰专业承包贰级及以上资质。【提供证书复印件并加盖单位公章】

2.供应商须具备行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理具备相应的由行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。【提供证书复印件并加盖单位公章】

## 四、采购有关说明

（一）各供应商应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商。

（二）凡有意参加采购的供应商，请于公告在行采家（https://www.gec123.com）发布之日起，在行采家（https://www.gec123.com）下载本项目采购文件以及澄清等所有项目资料，无论供应商是否下载，均视为已知晓所有采购实质性要求内容。

（三）供应商须满足以下三种要求，其响应文件才被接受：

1.按采购文件要求交纳了竞选保证金（如要求）；

2.按时递交了响应文件；

3.按时报名签到。

（四）线上报价要求：竞标人需在行采家（www.gec123.com）进行网上报价，网上报价截止时间为2025年8月11日北京时间10:00，网上报价应与线下报价一致，不一致由评审小组按照无效响应处理。

（五）供应商网上提交的响应文件须与线下提交的一致，如不一致，以线下提交的响应文件为准。

（六）响应文件递交地点：重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处会议室（大渡口区文体路61号）。

（七）响应文件递交开始时间：2025年8月11日北京时间09:30。

（八）响应文件递交截止时间：2025年8月11日北京时间10:00。

（九）比选开始时间：同响应文件递交截止时间。

## 五、竞选保证金

无。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在“行采家”网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）采购费用：无论采购结果如何，供应商参与本项目采购的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与采购，否则按无效竞标处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效竞标处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次采购活动。

## 七、联系方式

（一）采购人：重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处

联系人：刘老师

电  话：023—68916905

地  址：大渡口区文体路61号

（二）采购代理机构：重庆市义渡工程管理有限公司

联系人：严老师

电  话：023-62759575

地  址：重庆市大渡口区跳磴镇海康路106号1号楼1-1

# 第二篇  项目技术需求

## 一、采购项目一览表

| 项目名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 大渡口区新山村街道新一社区“渝好空间” 项目 | 1项 | 详见下文 |

## 项目概况及服务内容

（一）项目概况：本项目设计装饰面积新一社区383平方米、渝好空间336平方米，包含装饰、电气、弱电等内容。

（二）采购范围：大渡口区新山村街道新一社区“渝好空间” 项目，具体内容详见施工图及图示范围内所示全部工程，具体以采购人提供的工程量清单为准。

## 项目技术要求

（一）信誉要求

供应商或其法定代表人在2020年1月至2025年2月被人民法院判定犯行贿罪的，不得参与本项目采购。成交后采购人有权对上述信誉要求进行核查，不满足上述要求的，采购人可取消其成交资格，给采购人造成损失的，供应商依法承担违约赔偿责任【供应商对犯行贿罪情况进行承诺，承诺函格式自拟】。

（二）业绩要求

从2022年1月1日起至响应文件递交截止日止（以竣工时间为准），供应商具有1个合同金额73万元及以上的建筑装修装饰工程业绩。【供应商须在响应文件提供该业绩的中标通知书（直接发包的项目可提供项目发包人出具的项目直接发包情况说明或证明文书代替）、合同协议书和工程竣工验收合格的证明材料。同时须提供该业绩在“全国建筑市场监管公共服务平台”或省、自治区、直辖市级“政府采购网”上中标结果公示的网页截图，截图数量不限但须确保截图信息清晰显示完整的网站名称、查询网址、工程名称、中标单位名称（或承包单位名称或施工企业名称），截图的其余信息不作为评审依据。

注：供应商应对其提供的业绩证明材料（含截图）的真实性负责。证明材料并加盖单位公章】。

（三）项目管理班子人员配备要求

1.项目经理（1人）

拟派的项目经理必须已在供应商本单位注册并应具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格（不含临时建造师）和建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书B证。【1.提供人员相应证书复印件，并加盖供应商公章；2.提供供应商为其缴纳2025年连续6个月社保证明材料】。

2.项目技术负责人（1人）

拟派的项目技术负责人为供应商的员工，并应具有工程类中级及以上职称。【1.提供人员相应证书复印件，并加盖供应商公章；2. 提供供应商为其缴纳2025年连续6个月社保证明材料】。

3.主要管理人员：

供应商自行承诺成交后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门或采购人的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供供应商为其交纳的养老保险证明材料。成交后不能满足该要求的，采购人可取消其成交资格，给采购人造成损失的，供应商依法承担违约赔偿责任【供应商自行提供承诺函，承诺函格式自拟】。

（四）质量标准：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

（五）现场踏勘：供应商自行踏勘现场，供应商自身应对踏勘中获取的现场资料负责；不管供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已踏勘过现场，对本合同项目的风险和义务十分了解，并在其响应文件中充分考虑了现场和环境条件；供应商应承担现场踏勘的全部费用、责任和风险。

## 其他要求

1.供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

2.成交供应商确定后，由采购人和成交供应商按照相关规定和程序办理有关手续，签订合同。

3.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第三篇  项目商务需求

## 一、工期、实施地点及验收方式

（一）工期：合同签订后70日历天，缺陷责任期24个月。

（二）实施地点：重庆市大渡口区文体支路227号附1-2号。

（三）验收方式

1.成交供应商应派遣有丰富经验和相应能力的工程师进行现场组织施工，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。

2.施工过程应遵照现行国家有关规范进行，按照工程量清单及有关要求进行检查验收。成交供应商应保证工程质量，工程用建筑材料须符合国家及行业标准，项目工程达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

3.工程完工后，成交供应商应提供完成本项目的方案设计、施工图纸等相关竣工验收资料，并通知采购人按国家相关标准验收程序和规程进行验收，验收合格后双方认可签字。验收的相关费用由成交供应商负责。

## 二、报价要求

（一）本工程采用工程量清单计价，工程量清单采用综合单价计价。综合单价包括完成相应子项所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用等除税金、安全文明施工费、措施费、规费外的所有费用。

（二）供应商应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及重庆市相关工程量清单计价规则的要求填写相应清单表格。供应商应按采购文件、合同条件、工程量清单、本次采购范围内的施工图纸内容、国家技术和经济规范及标准、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的要求填写相应清单表格。供应商的报价应是本项目采购文件和工程量清单所述的本工程合同采购范围内的全部工程的报价，并以供应商在工程量清单中提出的单价或总价为依据。总报价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、已完工程及设备保护费、材料检验试验费、临时保护设施费、建设工程竣工档案编制费、点交及场地（竣工面）清理费（含：垃圾清运）、规费、安全文明施工费、税金、政策性文件规定、报建和验收以及施工期间的市场波动风险等所需的所有费用，采购人除此以外不支付其它费用。

（三）供应商应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。供应商没有填入单价或总价的工程子目，采购人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。供应商必须按采购文件中提供的工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购文件中提供的工程量清单一致。

（四）响应报价函中的总报价应与已标价工程量清单总报价一致。

（五）价格调整、计税方式

1、价格调整：不允许。

2、普通增值税计税方法由采购人依据国家税法规定选择：一般计税法。

（六）采购人在工程量清单中所列出的价格（包括安全文明施工费、暂列金额、暂估价等），供应商修改无效。

（七）本工程将设置投标总报价最高限价（含安全文明施工费）、每项清单单价最高限价，响应总报价最高限价为：812798.04元 (其中:安全文明施工费25716.51元)，每项清单单价最高限价详见附件。供应商的响应总报价（含安全文明施工费）、每项清单的响应单价，均不得超过最高限价，否则按废标处理。

（八）安全文明施工费：

1、根据《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定(2024版)》规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。

2、本工程安全文明施工费由采购人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定(2024版)》、《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》的通知（渝建管〔2024〕38号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费为暂定金额，与最高限价一起公布。工程量清单中安全文明施工费的汇总金额必须按照采购人给出的暂定金额填报。

（九）本工程所需材料（含设备）价格由供应商参照重庆市建设工程造价管理总站发布的《重庆工程造价》或工程造价管理机构发布的工程造价信息（造价信息引用时限为采购公告发布日期前一期），并结合市场行情及自身实力进行自主报价。

（十）本项目所采用技术、工艺和产品等必须执行重庆市住房和城乡建设委员会关于发布《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）（渝建发〔2019〕25号）和《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）》的规定。

（十一）人工费：按《重庆工程造价》发布的2025年第二季度人工信息指导价。

（十二）本工程主体结构若需混凝土，则必须使用商品混凝土，不得自建搅拌站。

（十三）按政策和合同约定的应由成交供应商交纳的各种保险费由供应商自行投保，保险费由成交供应商承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算包含在相应的报价中。如果因成交供应商未按要求投保而受到损失时，成交供应商应承担一切责任。

（十四）本项目采用人民币报价。

（十五）如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应在响应文件递交截止时间前通知采购人核查，除非采购人以澄清公告的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

（十六）其他说明

1.按政策和合同约定的应由成交供应商交纳的各种保险费由供应商自行投保，保险费由成交供应商承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算包含在相应的报价中。

2.供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、地质情况、进出场道路、拆迁干扰、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

## 三、结算原则

特别说明：本工程结算时，凡涉及营改增的，均按《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建【2019】143号）。

1.结算总价＝分部分项工程量清单综合单价×子项工程量+措施项目费+其他项目费+安全文明施工费+规费+税金+设计变更及新增部分金额+合同约定的其它费用（合同如果没有约定，则取消此项目）。

2.各部分的结算原则如下：

（1）分部分项工程量清单结算价：

分部分项工程量清单项目按成交单价实行综合单价包干。工程结算时，以成交供应商最后成交单价为结算单价依据，乘以施工图及设计变更按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)约定的计量规则计算且经采购人及监理工程师（有监理单位的情况下）审核的工程量，作为该子项的结算合价。各分部分项工程量清单子项合价累计相加，得分部分项工程量清单结算价。

（2）措施费

施工组织措施费：无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工组织措施项目费（除安全文明施工费外）的报价作为结算价。

施工技术措施费：施工技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工技术措施项目费的报价作为结算价；施工技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程量及计量单位列项的项目，以成交供应商响应报价的综合单价乘以按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）约定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算。

（3）本工程设计变更、采购工程量清单漏项或新增项目价款结算办法：工程设计变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的，或采购工程量清单中有漏项或工程施工中出现新增项目，由成交供应商在变更项目启动后7天内向采购人提出，经采购人审核同意后调整合同价款。调整方法如下：

变更（包括签证）工程与响应报价的工程量清单中有相同的子项，原则上按投标时的相同子项的综合单价报价执行；如响应报价中相同子项的综合单价明显高于市场价格，其综合单价需由成交供应商报送采购人重新审核，以采购人的审定的综合单价执行。

变更（包括签证）工程与响应报价的工程量清单中有类似子项的，原则上按投标时的类似子项的综合单价报价执行；如响应报价中类似子项的综合单价明显高于市场价格，其综合单价需由成交供应商报送采购人重新审核，以采购人的审定的综合单价执行。

变更（包括签证）工程与工程量清单中无相同子项或类似子项的，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》（CQPSDE-2018）及相关配套文件的规定进行组价（其中材料及人工费成交价中有的按成交价计算；成交价中没有的材料单价按施工期间重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价》公布的信息价算数平均值执行；成交价及《重庆工程造价》中均没有的材料由采购人认质核价后，按核定的材料价格执行），组价后按成交价与最高限价下浮比例下浮后进入结算（其中按市场价计入的材料单价或综合单价不下浮）。

A、材料由成交供应商进行采购，其中工程的主要材料部分采购前需报监理人和采购人核质核价后再行采购，按结算评审部门审定后价格进行结算；如《重庆工程造价》中有的材料，核定价不得高于施工期间《重庆工程造价》信息价的算术平均值。

B、人工工日单价按响应报价中的人工工日单价执行，响应报价中没有的人工工日单价则按施工期间《重庆工程造价》公布的大渡口区人工指导价的算术平均值执行。

变更工程量按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）的规定的计量规则计算。

（4）其他项目清单结算金额

①材料采用暂估单价的，在施工过程中，使用前由成交供应商报价，经采购人审核同意后方可采购、施工。结算时只对采购人核定单价与暂估单价的价差部分进行调整（调整的数量根据工程结算数量确定），该价差除税金外不再计取其他任何费用。若成交供应商在采购人核价后5个工作日内，成交供应商拒绝签字确认采购人核定的价格或拒绝按采购人核定的价格采购的，则该种材料改为甲方采购供应，其该种材料费用采购人按暂估单价（含应计取的税金）在结算价款中扣除，且采购人还应按规定收取该种材料费用的采保费的1/3。

注：材料暂估单价仅指此类材料本身运至施工现场的价格，不包括这些材料的安装、安装所必须的辅助材料以及发生在现场内的验收、存储、保管、二次搬运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作所发生的费用，上述费用由供应商自行考虑计入各相应子目的综合单价报价中，成交后不再计取。

②本工程采用专业工程暂估价或暂列金额采购的，结算时按实结算。其中以暂列金额采购的施工内容实施与否由采购人决定。

（5）安全文明施工费：根据《重庆城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2024〕38号）等相关配套规定标准据实结算。评定不合格不计费。

（6）规费：按投标费率结算，若成交供应商的响应报价中规费费率高于规定费率，则以规定费率结算。

（7）税金：增值税计税方法由采购人依据国家税法规定选择一般计税法

（8）采购人要求成交供应商完成合同以外施工范围内或施工范围外但与本施工项目有密切关系的零星项目，成交供应商应接受采购人施工要求，并向采购人提出工程量签证。

（9）承包人应落实固体废物污染防治措施。施工期间，项目产生的弃方不可合理利用的，应运往指定的弃渣场内堆存；建筑垃圾运至指定的建筑垃圾消纳场处置；生活垃圾由当地环卫部门统一处置。运距单价以本项目清单为准。

3.本工程所需材料、设备（暂估价、暂列金额除外）由供应商自行承担材料、设备价格涨跌风险，成交后不作调整。

4.本工程结算金额最终以审计局或财政局结算审定金额为准。

在项目结算评审时，业主单位应先进行初审，再报结算评审。结算评审的基本收费由业主承担，如果送审结算金额与评审审定金额相比，审减率在5%之内（含5%）的审减效益费由业主单位承担；审减率超过5%的，全部审减效益费由施工单位承担，由业主单位统一支付后，在工程款中扣减。(该审减率为抵扣审增部分的品迭后审减率)

## 四、付款方式

1. 工程竣工验收后付合同金额的80%，经结算评审机构作出的评审结论后支付至结算评审审定金额的97%，余款3%作为质保金，两年后如未发生任何工程问题（已完成售后问题除外）的前提下无息支付。若甲方付款超过结算评审审定金额的，乙方应在收到结算评审机构作出的审计结论后三日内将超付款部分退还给甲方。

2.每次付款前，成交供应商均应提供符合采购人要求的增值税发票及付款申请，否则采购人有权拒绝支付，并不承担违约责任。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）成交供应商的项目管理团队必须到现场加强对项目的管理，施工期间现场的所有安全责任均由成交供应商负责承担。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 第四篇  采购程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、采购程序及方法

（一）按采购文件规定的截止时间进行，由本项目的评审小组对各供应商的响应文件进行评审。

（二）评审小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

1.资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备采购资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法交纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按第一篇中的供应商特定资格要求提交（如果有）。 |
| （二） |  | 竞选保证金 | 按第一篇中的竞选保证金要求提交（如果有）。 |

注：

①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。供应商可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按采购文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 符合采购文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 采购文件第二篇、第三篇所有内容。 |
|  |  | 采购有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在采购过程中采购的任何一方不得向他人透露与采购有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）供应商在采购时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（七）评审小组采用综合评分法对供应商的响应文件和报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务（技术）、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（八）评审小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的技术部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应报价 （50%） | 50 | 1、所有通过初步评审合格的供应商的响应总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值，即为本项目的响应总报价的评审基准价。 评审基准价计算的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 在评审基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。 2、响应总报价的偏差率计算公式 偏差率=100％×（供应商总报价－评审基准价）／评审基准价 偏差率计算的最终结果取小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 3、所有初步评审合格的供应商的响应总报价先得本规定分值的满分50分，然后其响应总报价与评审基准价相比，每增加1%扣0.2分，每减少1%扣0.1分，扣完为止。 按插入法计算得分。 在偏差范围内，未参与评审基准价计算的响应总报价，仍应参加计算相应分值。 响应总报价得分最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 | 高于本次最高限价为无效报价 |
| 2 | 技术部分 （40%） | 1.内容完整性和编制水平（8分） | 编制要点：对本项目总体认识深刻、工程概况描述、施工部署、总体组织安排、施工方案选择、施工进度计划、进度质量、安全环境保护及安全文明施工控制论述完整、思路清晰、符合工程实际、具有针对性、可行性和指导性。 方案内容不存在瑕疵，得8分； 方案内容存在1处瑕疵，得6分 方案内容存在2处瑕疵，得4分； 方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 | 1.本项内容中所称的“瑕疵”指方案内容缺项、内容表述不完整、缺少任意一项内容的针对性描述分析或缺少关键分析点，方案内容表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞、常识错误、科学原理错误、措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定、方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 2.评审小组根据供应商的技术方案进行独立评审打分。供应商的得分取所有评审小组成员打分的算术平均值。 |
|  |  | 2.施工方案与技术措施（8分） | 编制要点：施工方案合理且完整，对工程认识深刻、表述全面准确，解决方案系统、安全、经济，可操作性强，保障措施有效，对施工关键技术、工艺把握准确，应用到位，阐释清晰，其主要工程不能出现遗漏，施工工艺符合设计及相关技术规范要求等。 方案内容不存在瑕疵，得8分； 方案内容存在1处瑕疵，得6分 方案内容存在2处瑕疵，得4分； 方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 |  |
|  |  | 3.质量管理体系与措施（8分） | 编制要点：根据本项目内容编制的质量管理体系与措施内容完整，主要质量控制、质量控制要点、程序和工作流程明确，重点突出，并结合本项目的特点，施工控制措施针对性强，方法有效。制定了质量管理监督工作程序和管理职能，质量管理体系总体思路清晰，措施具体，责任到人。 方案内容不存在瑕疵，得8分； 方案内容存在1处瑕疵，得6分 方案内容存在2处瑕疵，得4分； 方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 |  |
|  |  | 4.安全管理体系与措施（8分） | 编制要点：针对本工程实际建立完善的安全管理体系并设有专职安全监督机构，针对项目安全因素进行分析并具有安全目标和控制措施，有完整的、可操作的项目安全生产管理制度、施工安全措施和劳动保护措施，以及合理的安全管理办法、专职安全员的安全管理措施，配合建设单位施工许可证办理的措施，现场安全文明施工内容描述全面。安全文明施工的组织机构健全、分工明确、岗位职责明确，保障措施详细全面，工作流程明晰。 方案内容不存在瑕疵，得8分； 方案内容存在1处瑕疵，得6分 方案内容存在2处瑕疵，得4分； 方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 |  |
|  |  | 5.工程进度计划与措施（8分） | 编制要点：合理规划施工总体进度计划、控制性项目安排得当，工程进度补救措施可行，能保证在招标人规定的总工期内完成。总计划满足招标文件要求，逻辑关系正确，关键线路节点清晰准确完整，可操作行强，有明确的计划开、竣工日期；关键节点控制措施得力、可操作性强；工期保证措施可靠，控制措施得力。承诺计划不达标具有违约责任、经济赔偿。 方案内容不存在瑕疵，得8分； 方案内容存在1处瑕疵，得6分 方案内容存在2处瑕疵，得4分； 方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 |  |
| 3 | 商务部分 （10%） | 业绩 （10分） | 在满足“第二篇 项目技术需求”的基础上（项目技术需求中要求提供的业绩不参与评分），供应商每增加1个业绩得 2分，本项目最多得10分。（业绩的相关要求与“第二篇 项目技术需求”中的“业绩要求”规定一致。） |  |

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加采购；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与采购；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）供应商采购有效期不满足采购文件要求的；

（八）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（九）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

# 第五篇  供应商须知

## 一、采购费用

参与采购的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、采购文件

（一）采购文件由采购公告、项目技术需求、项目商务需求、采购程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是采购文件不可分割的部分。

（三）采购文件的解释

供应商如对采购文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本采购文件。一经进入采购程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本采购文件中，评审小组根据与供应商进行采购可能实质性变动的内容为采购文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为采购文件和响应文件（含有效的书面承诺）。评审小组判断响应文件对采购文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、采购要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体参与采购。

（三）采购有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按采购文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（六）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达开标地点，应在封套上注明采购项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与采购，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

## 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权评审小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在“行采家”平台（https://www.gec123.com）上发布成交结果公示。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

## 七、采购代理服务费

（一）采购代理服务费:成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构缴纳采购代理服务费，代理服务费参照渝招投协[2015]11号文规定收费标准的90%收取。

（二）采购代理服务费交纳账号：

户  名：重庆市义渡工程管理有限公司

开户行：重庆银行股份有限公司大渡口支行

帐  号：340102029004903154

（三）成交供应商如未按上述规定交纳采购代理服务费，将不予发放成交通知书。

## 八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起10日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对采购文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在采购文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 九、施工图及工程量清单

施工图详见附件1：施工图；

工程量清单详见附件2：工程量清单。（如挂网工程量清单名称与采购文件所示项目名称不一致，以采购文件项目名称为准）

# 第六篇  采购合同（格式）

（项目名称）    施工合同

合同编号：

甲  方（发包人）：

乙  方（承包人）：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就            （项目名称）           签订本合同。

第一条  工程概况

1.工程名称：大渡口区新山村街道新一社区“渝好空间” 项目。

2.工程地点：

3.工程内容：具体内容详见图纸和工程量清单。

第二条  合同价款

合同价款：本合同采用包工包料的承包方式

合同总价：人民币（小写）：             元

人民币（大写）：

第三条  合同工期

总工期：  日历天，工期起算日期以开工通知书日期为准。

第四条  价款支付:须与采购文件第三篇同类项内容相符。

第五条  工程质量：须与采购文件第三篇同类项内容相符。

第六条  安全文明施工与环境保护：

6.1安全文明施工

项目建设中执行《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》的通知（渝建管〔2024〕38号）”规定等有关安全生产和文明施工的现行相关规定。

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

乙方在施工过程中，须做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识。做好与其他在建工程的配合施工。

乙方负责施工区域管网、管线、建筑物、构筑物、设备设施等的保护，如因施工造成损坏的，由乙方及时恢复并承担由此造成的一切责任。

6.1.2关于治安保卫的特别约定：乙方负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由乙方编制。

6.1.3文明施工

合同当事人对文明施工的要求：在工程施工中，严格按重庆市建委渝建发（2014）25号文规定执行，做好安全防范工作，认真落实安全措施，确保施工安全。若承包人未认真履行其义务，或所采取的安全措施不到位，执行不得力，应承担全部责任和经济损失。由此发生的费用已包含在响应报价中，发包人不再支付。

6.1.4承包人的安全责任：承包人应做好安全防范工作，加强对职工的安全生产教育，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工。施工中严格按照国家相关操作规程进行操作，牢固树立安全第一的思想，并对他们的安全负全责，在施工过程中和承包期内，若发生的一切病、伤、残、亡及第三者安全事故，均由承包人承担所有的责任和费用，发包人不承担任何责任和和连带责任以及发生安全事故的一切费用。因发包人的原因所发生一切病、伤、残、亡及第三者安全事故，均由发包人承担相应的责任和费用。

6.2承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。

第七条  材料和工程设备

7.1材料与工程设备的保管与使用

乙方负责采购、运输和保管材料，所有材料进场前需严格按照相关程序进行报验。乙方必须保证所采用的材料设备符合国家和行业现行规范和标准的规定，并满足施工图纸和采购文件的要求。

7.2样品

7.2.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：本工程所需材料由承包人按成交报价的工程量清单中所列规格和型号自行购买，在采购前，承包人应提前30天向发包人提供应使用未计价材料的规格、型号、数量、质量要求和主要技术参数资料，所用材料质量应符合设计及国家有关标准，严禁使用劣质材料。所有成品或半成品材料的生产和供应，必须经发包人和监理方认可，并出具相应的出厂合格证明；施工现场必须对备用材料进行质量检测、试验，严格执行国家制定的材料物质验收检测标准。

7.3施工设备和临时设施

7.3.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：包含在合同价中，由承包人承担，不另行计算。

第八条  结算方式

特别说明：本工程结算时，凡涉及营改增的，均按《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建【2019】143号）。

1.结算总价＝分部分项工程量清单综合单价×子项工程量+措施项目费+其他项目费+安全文明施工费+规费+税金+设计变更及新增部分金额+合同约定的其它费用（合同如果没有约定，则取消此项目）。

2.各部分的结算原则如下：

（1）分部分项工程量清单结算价：

分部分项工程量清单项目按成交单价实行综合单价包干。工程结算时，以成交供应商最后成交单价为结算单价依据，乘以施工图及设计变更按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)约定的计量规则计算且经采购人及监理工程师（有监理单位的情况下）审核的工程量，作为该子项的结算合价。各分部分项工程量清单子项合价累计相加，得分部分项工程量清单结算价。

（2）措施费

施工组织措施费：无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工组织措施项目费（除安全文明施工费外）的报价作为结算价。

施工技术措施费：施工技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工技术措施项目费的报价作为结算价；施工技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程量及计量单位列项的项目，以成交供应商响应报价的综合单价乘以按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）约定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算。

（3）本工程设计变更、采购工程量清单漏项或新增项目价款结算办法：工程设计变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的，或采购工程量清单中有漏项或工程施工中出现新增项目，由成交供应商在变更项目启动后7天内向采购人提出，经采购人审核同意后调整合同价款。调整方法如下：

变更（包括签证）工程与响应报价的工程量清单中有相同的子项，原则上按投标时的相同子项的综合单价报价执行；如响应报价中相同子项的综合单价明显高于市场价格，其综合单价需由成交供应商报送采购人重新审核，以采购人的审定的综合单价执行。

变更（包括签证）工程与响应报价的工程量清单中有类似子项的，原则上按投标时的类似子项的综合单价报价执行；如响应报价中类似子项的综合单价明显高于市场价格，其综合单价需由成交供应商报送采购人重新审核，以采购人的审定的综合单价执行。

变更（包括签证）工程与工程量清单中无相同子项或类似子项的，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》（CQPSDE-2018）及相关配套文件的规定进行组价（其中材料及人工费成交价中有的按成交价计算；成交价中没有的材料单价按施工期间重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价》公布的信息价算数平均值执行；成交价及《重庆工程造价》中均没有的材料由采购人认质核价后，按核定的材料价格执行），组价后按成交价与最高限价下浮比例下浮后进入结算（其中按市场价计入的材料单价或综合单价不下浮）。

A、材料由成交供应商进行采购，其中工程的主要材料部分采购前需报监理人和采购人核质核价后再行采购，按结算评审部门审定后价格进行结算；如《重庆工程造价》中有的材料，核定价不得高于施工期间《重庆工程造价》信息价的算术平均值。

B、人工工日单价按响应报价中的人工工日单价执行，响应报价中没有的人工工日单价则按施工期间《重庆工程造价》公布的大渡口区人工指导价的算术平均值执行。

变更工程量按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）的规定的计量规则计算。

（4）其他项目清单结算金额

①材料采用暂估单价的，在施工过程中，使用前由成交供应商报价，经采购人审核同意后方可采购、施工。结算时只对采购人核定单价与暂估单价的价差部分进行调整（调整的数量根据工程结算数量确定），该价差除税金外不再计取其他任何费用。若成交供应商在采购人核价后5个工作日内，成交供应商拒绝签字确认采购人核定的价格或拒绝按采购人核定的价格采购的，则该种材料改为甲方采购供应，其该种材料费用采购人按暂估单价（含应计取的税金）在结算价款中扣除，且采购人还应按规定收取该种材料费用的采保费的1/3。

注：材料暂估单价仅指此类材料本身运至施工现场的价格，不包括这些材料的安装、安装所必须的辅助材料以及发生在现场内的验收、存储、保管、二次搬运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作所发生的费用，上述费用由供应商自行考虑计入各相应子目的综合单价报价中，成交后不再计取。

②本工程采用专业工程暂估价或暂列金额采购的，结算时按实结算。其中以暂列金额采购的施工内容实施与否由采购人决定。

（5）安全文明施工费：根据《重庆城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2024〕38号）等相关配套规定标准据实结算。评定不合格不计费。

（6）规费：按投标费率结算，若成交供应商的响应报价中规费费率高于规定费率，则以规定费率结算。

（7）税金：增值税计税方法由采购人依据国家税法规定选择一般计税法

（8）采购人要求成交供应商完成合同以外施工范围内或施工范围外但与本施工项目有密切关系的零星项目，成交供应商应接受采购人施工要求，并向采购人提出工程量签证。

6.本工程所需材料、设备（暂估价、暂列金额除外）由供应商自行承担材料、设备价格涨跌风险，成交后不作调整。

7.本工程结算金额最终按采购人审定的金额为准。

在项目结算评审时，业主单位应先进行初审，再报结算评审。结算评审的基本收费由业主承担，如果送审结算金额与评审审定金额相比，审减率在5%之内（含5%）的审减效益费由业主单位承担；审减率超过5%的，全部审减效益费由施工单位承担，由业主单位统一支付后，在工程款中扣减。(该审减率为抵扣审增部分的品迭后审减率)

第九条  工程验收

1.验收单位：由采购单位负责验收。如验收不合格，对采购人造成损失的，成交单位应承担修复、重做、赔偿损失等责任。

2.验收标准：达到国家现行规范及验收合格标准。

3.验收解决：采购人对工程质量提出异议要求检验或检测的：结果为合格的，费用由采购人承担。结果为不合格或达不到本条标准的，其费用由承包人承担。

第十条  不可抗力

1.甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2.本条款中的不可抗力应解释为大自然、战争（无论是否公开宣战）、入侵、暴动、叛乱，或其它具有相似性质的事件。

第十一条  转让

成交方不得将该项目违法分包、转让。

第十二条  工程质保期

本工程的质保期      年，自本工程竣工验收合格之日起计算。

第十三条  乙方的违约责任

1.乙方不能如期完工的，乙方应赔偿由此给甲方带来的全部损失。

2.乙方逾期完工的，每日应向甲方偿付合同总额的千分之一作为违约金，由甲方在合同总价中直接扣除。

第十四条  甲方的违约责任

1.乙方按照合同约定供货且无质量问题，甲方逾期付款的，每日应向乙方偿付合同总额的千分之一作为违约金。

2.甲方违反合同规定无正当理由拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第十五条  争议的解决

1.因质量问题发生争议，由双方共同委托法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论；

2.执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院即重庆市大渡口区人民法院提起诉讼。

第十六条  附则

本合同一式六份，甲乙双方各执三份，自双方签章后生效，具有同等的法律效力。

甲  方：                             乙  方：

项目负责人：                         项目负责人：

经办人：                             经办人：

地 址：                              地 址：

开户银行：                           开户银行：

账  号：                             账  号：

电  话：                              电  话：

签约日期：年   月   日

签订地点：

# 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）技术方案

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它资料及优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他与项目有关的资料

## 一、经济部分

- （一）报价函

报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该项目的采购。

1.愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目的服务，报价为人民币大写：      ；人民币小写：¥           （其中含安全文明施工费：¥            ）。

2.我方现提交的响应文件为：一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份。

3.我方承诺：本次采购的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《采购文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照采购结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳采购文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：

联系人：

年   月   日

- （二）明细报价表

根据工程量清单报价

（供应商按工程量清单格式报价装订在响应文件中）

## 二、技术部分

- （一）技术响应偏离表

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展，并逐页签字或盖章；

3.该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

- 技术方案

（供应商可根据本采购文件“第四篇→评审标准→技术部分”中的要求提供，格式自定）

## 三、商务部分

- （一）商务响应偏离表

项目名称：

| 序号 | - 项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展，并逐页签字或盖章；

3.该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

- （二）其它资料及优惠承诺

（格式自定）

## 四、资格条件及其他

- （一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

- （二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- （三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的采购、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

- （四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购人）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法交纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

- （五）特定资格条件证明文件

## 五、其他与项目有关的资料

（结束）