和合家园（C组团）23-29栋外墙砖脱落整改工程

竞争性比选文件

项目编号：【圣讯】（SG）—202506006

比   选   人：重庆两江新区物业管理有限公司（盖单位章）

比选代理机构：重庆圣讯建设工程咨询有限公司（盖单位章）

2025年6月

目  录

第一章  比选公告	1

第二章  比选申请人须知	3

第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）	27

第四章  合同条款及格式	36

第五章  工程量清单	62

第六章  图纸	63

第七章  技术标准和要求	64

第八章  比选申请文件格式	65

# 第一章  比选公告

和合家园（C组团）23-29栋外墙砖脱落整改工程

比选公告

## 1.  比选条件

本比选项目为和合家园（C组团）23-29栋外墙砖脱落整改工程，项目业主为重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司，比选人为重庆两江新区物业管理有限公司，建设资金来自物业专项维修资金，项目出资比例为100%。项目已具备比选条件，现对该项目的施工采用公开竞争性比选的方式进行比选，欢迎有资格的比选申请人前来参与比选。

## 2.  项目概况与比选范围

2.1建设地点：重庆两江新区龙兴镇和合家园(三期）。

2.2建设规模：本项目为和合家园（C组团）23-29栋外墙砖脱落整改工程，工程费约800167.16元（含税价）。

2.3比选范围：涉及内容包括外墙砖脱落整改，改造包括但不限于所有已松动、已脱落、有空鼓、无粘结或粘结强度偏低的、有脱落风险等各种外墙存在安全隐患的破陷区域，具体详见工程量清单、图纸（如有）、竞争性比选文件及补遗、答疑、澄清所包含的全部工程内容。

2.4工期要求：30日历天（以甲方通知进场时间为准）

缺陷责任期要求：24个月

## 3.  比选申请人资格要求

3.1本次比选要求比选申请人须具备以下条件：

3.1.1本次比选要求比选申请人具备的资质条件：具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质。

3.1.2比选申请人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见比选文件第二章比选申请人须知前附表第1.4.1项内容。

3.2本次比选不接受联合体比选申请。

## 4.  比选文件的获取

4.1 凡有意参加的比选申请人，应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商，并请于2025年 6 月 11 日至2025年 6 月 13 日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9：00时至12:00时，下午14:00时至17:00时（北京时间，下同），到比选代理机构处（地址：重庆市南岸区江峡路1号8幢四单元1-1号（新天泽国际总部城A8栋））报名及领取本项目竞争性比选文件、工程量清单等资料，报名单位需持单位营业执照复印件、资质证书复印件并加盖单位公章、介绍信(或授权委托书)和身份证原件。

4.2 未按本比选公告4.1条要求的途径获取比选文件的，其比选申请将被否决。

4.3 比选文件每套300.00元，在报名时现金缴纳，售后不退。

## 5.  比选申请文件的递交

5.1  比选申请文件递交时间为2025年 6 月 17 日 9 时00分至2025年 6 月 17 日 9 时 30 分，比选申请文件递交的截止时间（比选申请截止时间，下同）为2025年 6 月 17 日 9 时 30 分，地点为渝北区龙兴镇和合家园同乐社区旁二楼会议室。开标时间为2025年 6 月 17 日 9 时 30 分。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

## 6.  发布公告的媒介

本次比选公告在行采家（https://www.gec123.com）发布。

## 7.  联系方式

| 比选人：重庆两江新区物业管理有限公司 | 比选代理机构：重庆圣讯建设工程咨询有限公司 |
| --- | --- |
| 地址：渝北区龙兴镇和合家园同乐社区旁二楼 | 地址：重庆市南岸区江峡路1号8幢四单元1-1号 |
| 联系人：张老师 | 联系人：蒋老师 |
| 电 话：18623368400 | 电 话：023-86592336 |

2025年 6 月 11 日

# 第二章  比选申请人须知

## 比选申请人须知前附表

若比选申请人须知前附表与正文不一致的地方，以比选申请人须知前附表为准。

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 名 称：重庆两江新区物业管理有限公司 地 址：渝北区龙兴镇和合家园同乐社区旁二楼 联系人：张老师 电 话：18623368400 |
| 1.1.3 | 比选代理机构 | 名 称：重庆圣讯建设工程咨询有限公司 地 址：重庆市南岸区江峡路1号8幢四单元1-1号 联系人：蒋老师 电 话：023-86592336 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 和合家园（C组团）23-29栋外墙砖脱落整改工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 重庆两江新区龙兴镇和合家园(三期）。 |
| 1.1.6 | 建设规模 | 本项目为和合家园（C组团）23-29栋外墙砖脱落整改工程，工程费约800167.16元（含税价）。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 物业专项维修资金。 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 比选范围 | 涉及内容包括外墙砖脱落整改，改造包括但不限于所有已松动、已脱落、有空鼓、无粘结或粘结强度偏低的、有脱落风险等各种外墙存在安全隐患的破陷区域，具体详见工程量清单、图纸（如有）、竞争性比选文件及补遗、答疑、澄清所包含的全部工程内容。 |
| 1.3.2 | 计划工期 缺陷责任期 | 工期：30日历天（以甲方通知进场时间为准） 缺陷责任期：24个月 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
| 1.4.1 1.4.1 1.4.1 | 比选申请人资质条件、能力和信誉 比选申请人资质条件、能力和信誉 比选申请人资质条件、能力和信誉 | 本工程比选实行资格后审，比选申请人应具备以下资格条件： 1.资质条件、营业执照及安全生产条件 （1）具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质。 比选申请人须在比选申请文件资格审查部分提供有效的资质证书复印件。 （2）具备有效的营业执照。 比选申请人须在比选申请文件资格审查部分提供有效的营业执照复印件。注：不得将比选申请人营业执照记载的经营范围作为评审因素。 （3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。 比选申请人须在比选申请文件资格审查部分提供有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书复印件。 2.财务要求 无。 3.业绩要求 无。 4.投标截止日投标资格情况 比选申请人自行承诺不得存在下列情形之一： （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内； （3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单且在记分有效期内； （4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。 比选申请人须在比选申请文件资格审查部分提供承诺（承诺格式见第八章比选申请文件格式）。 5.项目经理资格要求 项目经理必须已在比选申请人单位注册并应具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格。 比选申请人须在比选申请文件资格审查部分提供有效的拟派项目经理建造师注册证、身份证、比选申请人本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件。 比选申请人须自行承诺拟派项目经理中选后不得随意更换（承诺格式见第八章比选申请文件格式）。 注：（1）提供拟派的项目经理为一级建造师或重庆市二级建造师注册人员的，必须提供建造师电子注册证书，且该建造师电子注册证书须由建造师本人在个人签名处手写本人签名。 （2）重庆市以外的省级住房城乡建设主管部门对二级建造师电子注册证书使用有明确规定的，从其规定。未规定使用电子注册证书的，可提供纸质证书扫描件。 （3）建造师电子注册证书本人手写签名与签名图像笔迹是否一致不作为否决投标的情形。 6.其他要求 （1）项目技术负责人： 应具有工程类中级及以上职称。 比选申请人须在比选申请文件资格审查部分提供拟派项目技术负责人身份证、职称证及比选申请人本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件。 （2）主要管理人员： 比选申请人自行承诺中选后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供比选申请人为其缴纳的养老保险证明材料。中选后不能满足该要求的比选人可取消其中选资格，给比选人造成损失的，比选申请人依法承担违约赔偿责任。 比选申请人须在比选申请文件资格审查部分提供承诺（承诺格式见第八章比选申请文件格式）。 （3）委托代理人 本项目委托代理人必须为比选申请人本单位职工。比选申请人须在比选申请文件资格审查部分提供比选申请人本单位为该委托代理人缴纳的养老保险证明复印件。否则，将由评审委员会作否决比选申请处理。 特别说明： （1）上述要求须提交的相关证明材料复印件或扫描件均应加盖比选申请人单位法人章并装入比选申请文件资格审查部分中。上述要求，有一条不满足则比选申请文件由评审委员会作否决比选申请处理。 （2）比选申请人须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形（格式见第八章比选申请文件格式）。比选人在合同签订前均有权对比选申请人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消其中选资格。 （3）本竞争性比选文件中所要求的人员养老保险证明要求如下： ①企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 ②项目经理、项目技术负责人和委托代理人的连续养老保险证明期限为2025年2月至2025年4月。养老保险证明必须带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 比选申请 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成比选文件的 其他材料 | 比选人发出的答疑及补遗书 |
| 2.2.1 | 比选申请人对比选文件提出疑问的 截止时间 | 比选申请人应仔细阅读竞争性比选文件及附件的所有内容，如有文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等，应在2025年 6 月13 日17:00（北京时间）前将盖有比选申请人单位公章的质疑原件送至比选代理机构。 |
| 2.2.2 | 比选人对比选文件澄清的截止时间 | 比选人应在2025年 6 月 14 日17:00前，以电子邮件的形式发送给所有有效报名的比选申请人。 |
|  | 比选申请截止时间 | 详见比选公告规定的比选申请截止时间。 |
| 2.2.3 | 比选人对比选文件进行修改的时间 | 修改内容可能影响比选申请文件编制的，须在比选申请截止时间3日前发布，发布时间至比选申请截止时间不足3日的，须相应延后比选申请截止时间。 |
| 3.1.1 | 构成比选申请文件的其他材料 | 比选申请人的书面澄清、说明和补正（但不得改变比选申请文件的实质性内容）。 |
| 3.2 3.2 3.2 | 比选申请报价 比选申请报价 比选申请报价 | 1. 本项目采用工程量清单计价。工程量清单应采用综合单价计价。 2. 比选申请人应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDZ-2018）、《重庆市装饰工程计价定额》（CQZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）和第五章“工程量清单”的要求填写相应清单表格。比选申请人的比选申请报价应是本章比选申请人须知前附表第1.3.1项中所述的本工程合同段比选范围内的全部工程的比选申请报价，并以比选申请人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。比选申请报价中应包含为实施和完成本项目所需的分部分项工程费（含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、一般风险费和其他风险费）、措施项目费（含施工组织措施项目费、安全文明施工费和施工技术措施项目费）、其他项目费、规费、税金和政策性文件规定的所有费用。 3. 比选申请人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。比选申请人没有填入单价或总价的工程子目，比选人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。比选申请人必须按比选工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与比选工程量清单一致。否则交由评审委员会作否决比选申请处理。 4. 比选申请函中的总报价必须与已标价工程量清单总报价一致,且工程量清单总报价与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果应一致，否则由评审委员会作否决比选申请处理。 5. 增值税计税方法由比选人依据国家税法规定选择：一般计税法。 6. 比选人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），比选申请人不得修改，否则由评审委员会作否决比选申请处理。 7. 安全文明施工费： 7.1根据《重庆城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。 7.2本工程安全文明施工费由比选人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）、重庆市住房和城乡建设委员会关于修订发布《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》的通知（渝建管〔2024〕38号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费为暂定金额，与最高限价一起公布。《比选申请函》及工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照比选人给出的暂定金额填报，否则视为对比选文件不作实质性响应，其比选申请文件由评审委员会作否决比选申请处理。 8. 材料采购及报价 8.1本工程所需材料（含设备）价格由比选申请人参照2025年第5期《重庆工程造价信息》渝北区（含税价格），并结合市场行情及自身实力进行自主报价，承担材料价格涨跌风险。 8.2本工程材料、设备由中选人自行采购，但所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件、比选文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等。 8.3本工程由承包人采购的材料必须符合国家、地方现行规范标准及设计要求，保证质量，提供有效的产品合格证明和必要的材料检验报告，并对材料质量负责。 8.4材料运输距离由比选申请单位根据自身情况及踏勘现场情况自行确定,中选后不调整。 9. 人工费：本工程人工单价参照重庆市建设工程造价管理总站主办的2025年第1季度《重庆工程造价信息》公布的信息价，由各比选申请人结合市场行情自主测算计入各分部分项综合单价中，结算时不再调整。 10. 本工程施工比选采用全费用综合单价的（如有），全费用综合单价包括完成该比选项目的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、材料价差、措施费、安全文明施工费、税金、风险费、密闭运输费、大型机械进出场费等所有费用。中选进场后比选人不再对综合单价进行调整。针对全费用综合包干单价项目，无论比选申请人在单价分析表中是否组价完整，比选人均认为该单价为综合包干单价。 11. 本项目建筑安装材料价格风险按照《重庆市城乡建设委员会关于进一步加强建筑安装材料价格风险管控的指导意见》（渝建〔2018〕61号）执行。本项目主要材料及设备价格风险内容、范围及调整方法为：不调整。 12. 最高限价 本工程比选将设置总报价最高限价为800167.16元（大写：捌拾万零壹佰陆拾柒元壹角陆分），其中含安全文明施工费暂定金额为22744.11元，比选申请人的比选申请总报价不得超过总报价最高限价，否则由评审委员会作否决比选申请处理。 本工程比选将设置全部工程量清单综合单价最高限价，比选申请人的每项工程量清单综合单价报价不得超过其对应清单综合单价最高限价。比选人在合同签订前将对中选人已标价工程量清单进行清标。若发现中选人的工程量清单综合单价报价超过比选时给出的工程量清单综合单价最高限价的，在工程结算时比选人将以发出的工程量清单综合单价最高限价为基础，按照中选人的中选总报价与本工程的总价最高限价的下浮比例进行同比例下调，中选人必须无条件接受，否则按中选人违约处理。比选申请人须在比选申请文件资格审查部分提供承诺函，承诺函包括以下内容： （1）符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。 （2）比选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。 （3）每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日历天（从提交比选申请文件截止日起计算） |
| 3.4 | 投标保证金 | 一、投标保证金的交纳 1.投标保证金的形式：现金。 2.投标保证金金额：5000.00元人民币。 3.递交方式：投标保证金由各比选申请人自备牛皮纸或信封密封，封袋上注明项目名称及比选申请人单位名称并加盖比选申请人单位公章，封口处加盖比选申请人单位公章，在递交比选申请文件时一同递交。若比选申请人不按上述要求递交投标保证金，则视为其投标保证金无效。 - 4.投标保证金有效期与投标有效期一致。 二、投标保证金的退还 开评标结束后，除第一中选候选人外的其余比选申请人的投标保证金在开标现场当场退还；第一中选候选人的投标保证金在签订合同后5个工作日内一次性无息退还。 |
| 3.6 | 是否允许递交 备选比选申请方案 | 不允许 |
| 3.7.1 | 比选申请文件格式要求 | 编制比选申请文件时不得对第八章“比选申请文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由评审委员会作否决比选申请处理。 |
| 3.7.3 | 签名盖章要求 | 比选申请文件应用不褪色的材料书写或打印，并由比选申请人的法定代表人或其委托代理人在比选文件规定的位置按比选文件要求签名或盖章、盖单位法人章。委托代理人签名的，比选申请文件应附法定代表人签署的授权委托书。比选申请文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签名确认。 未按上述规定执行的，交由评审委员会作否决比选申请处理。 |
| 3.7.4 | 比选申请文件的 份数 | 1.比选申请函部分：一式三份，正本一份，副本二份。 2.资格审查部分：一式三份，正本一份，副本二份。 3.经济部分：一式三份，正本一份，副本二份。 4.电子档（U盘或光盘）：2份，包含比选申请人的比选申请函部分、资格审查部分、经济部分，U盘或光盘表面上注明项目名称和比选申请人名称并加盖比选申请人单位公章。 注：1、当副本和正本不一致时，以正本为准。否则由评审委员会作否决比选申请处理。 - 经济部分电子版：应包含经济部分全部Excel格式预算表格，工程量清单综合单价分析表也须装订入比选申请文件纸质版中。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1、应将比选申请函部分、经济部分、资格审查部分各自分别装订成册。 2、装订 （1）比选申请函部分的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，原则上应编制目录、标注页码（但不得将目录、页码编制作为评审因素）。 （2）经济部分的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，原则上应编制目录、标注页码（但不得将目录、页码编制作为评审因素）。 （3）资格审查部分的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，原则上应编制目录、标注页码（但不得将目录、页码编制作为评审因素）。 |
| 4.1.1 | 比选申请文件的 密封 | 1、比选申请文件袋用“比选申请函部分”袋、“资格审查部分”袋、“经济部分”袋、“比选申请文件”大袋；按规定密封并加盖比选申请人单位公章。 2、比选申请函部分（含电子档U盘或光盘）装入“比选申请函部分”袋中，密封并在袋上加盖比选申请人单位公章。 3、经济部分装入“经济部分”袋中，密封并在袋上加盖比选申请人单位公章。 4、资格审查部分装入“资格审查部分”袋中，密封并在袋上加盖比选申请人单位公章。 5、“比选申请函部分”袋、“经济部分”袋、“资格审查部分”袋等小袋装入“比选申请文件”大袋中，密封并在大袋上加盖比选申请人单位公章，同时“比选申请文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 6、如果“比选申请文件”大袋未按上述规定封装，比选人或比选代理机构应当拒绝接收。 注：“比选申请函部分”袋、“资格审查部分”袋、“经济部分”袋只为方便比选申请文件分装，不作为判定密封合格与否的条件。但为了方便开标，请各比选申请人主动配合，按要求分装。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在“比选申请文件”大袋上写明如下内容： 比选人名称： 比选申请人名称： （盖单位公章） （项目名称） 比选申请文件 在 年 月 日 时 分（规定的比选申请截止时间止）前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交比选申请文件地点 | 渝北区龙兴镇和合家园同乐社区旁二楼会议室 |
| 4.2.3 | 是否退还比选申请文件 | 否 |
| 5.1.1 | 比选时间和 地点 | 开标时间：同比选申请截止时间 开标地点：渝北区龙兴镇和合家园同乐社区旁二楼会议室 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1.核验参加开标会议的比选申请人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），如法定代表人参加开标会议的，核验法定代表人身份证明（原件）；如委托代理人参加开标会议的，核验委托代理人的法定代表人身份证明（原件）、授权委托书（原件）及养老保险证明材料复印件加盖单位公章，以确认其身份合法有效；若经核实委托代理人提供资料与实际不符的，不得参加开标会。核验合格的法定代表人或委托代理人可自行选择是否参加开标会，不参加开标会的视为默认开标结果。 2.宣布开标纪律。 3.宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。 4.公布在比选申请截止时间前递交比选申请文件的比选申请人名称。 5.比选申请文件的密封检查：比选申请人可对自己的比选申请文件封装情况进行检查，以确认其比选申请文件密封完好。 6.设有最高限价的，公布最高限价。 7.逐单位随机开启比选申请文件。开启资格审查部分袋、比选申请文件大袋及比选申请函部分袋、经济部分袋；公布比选申请人名称、标段名称、比选申请报价、质量要求、工期及其他内容并记录在案。 8.比选申请人对开标有异议的，应当场提出，由比选人或代理机构当场答复，并记录到开标记录表中。异议处理完毕后，汇总开标情况，打印开标记录表。 9. 比选申请人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签名确认。因其他原因未能签名的，视为默认开标结果。 10.比选会结束。 |
| 6.1.1 | 评审委员会的组建 | 由比选人按法律法规及相关规定依法组建评审委员会。 |
| 7.1 | 是否授权评审委员会确定中选人 | 否，推荐经评审合格的报价由低到高排名前三名为中选候选人，若有效比选申请人少于三个的则按实际数量推荐。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1、中选人是否提供履约担保：提供。 2、中选人提供履约担保的形式、金额及期限： （1）履约担保的形式：现金或银行转账。 （2）履约担保的金额：中选合同金额的10%。 （3）履约担保的提交时间：以合同条款为准。 （4）履约担保的期限：以合同条款为准。 （5）履约担保的退还时间：以合同条款为准。 |
| 8.1 | 重新比选的情形 | 1.按比选申请人须知第8.1（1）执行； 2.按比选申请人须知第8.1（2）执行； 3.按比选申请人须知第8.1（3）执行； 4.按比选申请人须知第8.1（4）执行。 注：本款只适用于首次比选。 |
| 8.2 | 重新比选和不再 比选 | 重新比选的比选申请人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新比选经评审有有效比选申请人的，应当依法确定中选候选人；无有效比选申请人的，另行确定发包方式。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 异议、投诉处理 | 1. 比选申请人或者其他利害关系人就本项目的竞争性比选文件（含澄清修改）、开标情况、评标结果等事项提出异议或投诉的，应当先向比选人提出异议；比选人应当在规定时间内答复；对比选人的答复不满意，可向行政监督部门投诉。 提出异议或投诉时应当包括下列内容： （1）异议或投诉人的名称、地址及有效联系方式； （2）被异议或投诉人的名称、地址及有效联系方式； （3）异议或投诉事项的基本事实； （4）请求及主张； （5）涉及事项的证据、证明材料。 异议人或投诉人是法人的，异议书或投诉书必须由其法定代表人或者委托代理人签名并加盖单位公章；异议人或投诉人是其他组织或者自然人的，异议书或投诉书必须由其主要负责人签名或者异议人（或投诉人）本人签名，并附有效身份证明。如有关材料是外文，应当同时提供中文译本。 2.行政监督部门依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《重庆市招标投标条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号（根据九部门2013年第23号令修正））、《重庆市招标投标活动投诉处理实施细则》（渝发改标〔2014〕1168号）等法律法规文件处理投诉。 3. 根据《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》的规定，比选申请人捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材料进行质疑或者投诉的，将被列入黑名单管理；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 4.异议受理单位： 重庆两江新区物业管理有限公司 联系电话：023-67340299 |
| 10.2 | 工程量清单 编制说明 | / |
| 10.3 | 建筑领域实施农民工工资专用账户相关要求 | 本项目在实施过程中，中选人必须执行《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（渝府办发〔2016〕101号）、《重庆市城乡建设委员会、中国人民银行重庆营业管理部、中国银行业监督管理委员会重庆监管局关于建筑领域实施农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（渝建发〔2017〕13号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于优化调整建筑领域农民工工资专用账户管理及工资保证金制度的通知》（渝建发〔2020〕7号 ）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整市政及机电安装工程农民工工资专用账户人工费拨付比例有关事宜的通知》（渝建管〔2021〕211号 ）及《重庆市建设工程造价管理总站关于建筑领域农民工工资专户管理网络系统正式运行有关事宜的通知》，实行农民工工资专用账户管理及银行代发制度，填报相应的网络管理系统。 比选申请人中选后，在与发包人签订的合同中，必须明确在我市的农民工工资专用账户信息、人工费（工资款）支付比例；在项目开工后，为农民工办理平安卡和工资卡，委托银行通过农民工工资专用账户直接将农民工工资发放至工资卡，并按照有关规定在“工资专户管理网络系统”中填报相关信息。 |
| 10.4 | 低价风险担保 （采用经评审的最低投标价法适用） | 1、低价风险担保：中标价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中标人放弃中标，比选人有权不退还其投标保证金。 2、中标人提供低价风险担保的形式、金额及期限： （1）低价风险担保的形式：现金或银行转账。 （2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过最高限价的85%。 ①红名单优惠：红名单中的中标人低价风险担保金额为应提交金额的50%。 ②红名单认定标准：非联合体中标的，须中标人所属红名单类别包含在招标范围内；中标人是否属于红名单以中标通知书签发当日信用状况查询结果为准。 （3）低价风险担保送达比选人的时间：从比选人中标通知书送达拟中标人之日起5个工作日内； （4）中标人因自身原因未按中标通知书规定的时限与比选人签订合同的，比选人有权扣除其低价风险担保并取消中标资格。 （5）低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至竣工验收合格之日止。 3、低价风险担保的退还时间：见专用合同条款。 4、采用经评审最低投标价法的项目，拟中标人或者中标人放弃中标项目，无正当理由不与比选人签订合同，在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不按照竞争性比选文件规定提交低价风险担保或履约担保的，取消其中标资格，投标保证金不予退还，给比选人造成的损失超过投标保证金数额的，拟中标人或中标人应对超过部分予以赔偿。 备注：当中标人或拟中标人未按时提交低价风险担保，且属于可以延长低价风险担保提交期限的特殊情形时，经比选人同意，可适当延长低价风险担保的提交期限。 5、比选申请总报价低于最高限价85%的，比选申请人应在编制比选申请文件时，在比选申请函部分中递交低价风险担保提交承诺书。承诺书格式详见第八章比选申请文件格式。 |
| 10.5 | 工程款支付 | 1、工程款的支付 提供正规发票，由两江新区土地征收与住房事务中心直接打入施工方账户。 2、付款方式： 付款方式:向两江新区土地征收和住房事务中心申请使用物业专项维修资金支付。 施工方按要求完成本项目施工，待工程竣工验收合格后，第三方工程造价机构出具的工程造价结算审核报告中确定的工程造价作为本项目工程款付款依据，两江新区土地征收与住房事务中心将工程价款打入施工方账户，工程价款的3%质量保修金需由施工方办理结算前支付到比选人指定银行账户，待质保期满后无工程质量问题在15个工作日内无息退还。 |
| 10.6 | 关于对竞争性比选文件及比选申请争议的解释 | 对资格预审文件或者竞争性比选文件的评标标准和方法，以及资格审查和否决投标条款理解有争议的，应当作出不利于比选人的解释，但违背国家利益、社会公共利益的除外。 对比选申请文件理解有争议的，应当作出不利于提交该比选申请文件的比选申请人的解释。 |
| 10.7 | 不允许负数报价 | 比选申请人的各项报价不得为负数。比选人在发出中选通知书前将对中选人的各项报价进行复核，若发现中选人各项报价中存在负数报价的情形，比选人按相关规定取消其中标资格，其投标保证金不予退还，中选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 |
| 10.8 | 其他 | 1.比选代理服务费：本项目比选代理服务费按照人民币7900元收取，由中选单位领取中选通知书时一次性支付。 2.比选申请人应将上述费用考虑在比选申请报价中，不单列。 3.本竞争性比选文件出现的“比选人与招标人，比选申请人（或参选人或竞选人）与投标人，投标文件与比选申请文件，中标人与中选人、中标候选人与中选候选人”等相同意思的名词写法不一致的均为同一意思表达。 4.本比选文件中要求加盖单位法人章的表述，均指加盖该单位的法定名称章且为鲜公章。 |

## 1.  总则

### 1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备比选条件，现对本项目进行公开竞争性比选。

1.1.2  本项目比选人：见比选申请人须知前附表。

1.1.3  本项目比选代理机构：见比选申请人须知前附表。

1.1.4  本项目名称：见比选申请人须知前附表。

1.1.5  本项目地点：见比选申请人须知前附表。

1.1.6  本项目规模：见比选申请人须知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本项目的资金来源：见比选申请人须知前附表。

1.2.2  本项目的出资比例：见比选申请人须知前附表。

1.2.3  本项目的资金落实情况：见比选申请人须知前附表。

### 1.3  比选范围、工期和质量要求

1.3.1  本次比选范围：见比选申请人须知前附表。

1.3.2  本项目计划工期：见比选申请人须知前附表。

1.3.3  本项目质量要求：见比选申请人须知前附表。

### 1.4 比选申请人资格要求

1.4.1 比选申请人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件、营业执照及安全生产条件：见比选申请人须知前附表；

（2）财务要求：见比选申请人须知前附表；

（3）业绩要求：见比选申请人须知前附表；

（4）投标截止日投标资格情况：见比选申请人须知前附表；

（5）项目经理资格要求：见比选申请人须知前附表；

（6）其他要求：见比选申请人须知前附表。

1.4.2  本工程不接受联合体比选申请。

1.4.3  比选申请人不得存在下列情形之一：

（1）与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供比选代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消比选申请资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时比选申请。

### 1.5  费用承担

比选申请人准备和参加比选活动发生的费用自理。

### 1.6  保密

参与比选活动的各方应对比选文件和比选申请文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与比选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

1.9.1  比选申请人须知前附表规定组织踏勘现场的，比选人按比选申请人须知前附表规定的时间、 地点组织比选申请人踏勘项目现场。

1.9.2  比选申请人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除比选人的原因外，比选申请人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  比选人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供比选申请人在编制比选申请文件时参考，比选人不对比选申请人据此做出的判断和决策负责。

### 1.10  投标预备会

1.10.1  比选申请人须知前附表规定召开投标预备会的，比选人按比选申请人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清比选申请人提出的问题。

1.10.2  比选申请人应在比选申请人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达比选人，以便比选人澄清。

1.10.3  比选人在比选申请人须知前附表规定的时间内，将对比选申请人所提的问题进行澄清。该澄清内容为比选文件的组成部分。

### 1.11  分包

比选申请人拟在中选后将中选项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合比选申请人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

### 1.12  偏离

比选申请人须知前附表允许比选申请文件偏离比选文件某些要求的，偏离应当符合比选文件规定 的偏离范围和幅度。

## 2.  比选文件

### 2.1  比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）竞争性比选公告；

（2）比选申请人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求

（8）比选申请文件格式。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

### 2.2  比选文件的澄清

2.2.1  比选申请人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应在比选申请人须知前附表规定的时间前提问，要求比选人对比选文件予以澄清。

2.2.2  比选文件的澄清将在比选申请人须知前附表规定的时间发布。如果澄清发出的时间距比选申请截止时间不足3日，相应延长比选申请截止时间。

2.2.3  比选人对比选文件的修改内容可能影响比选申请文件编制的，须在比选申请截止时间3日前发布，发布时间至比选申请截止时间不足3日的，须相应延后比选申请截止时间。

### 2.3  比选文件的修改

按照本章2.2比选文件的澄清相关内容及方式执行。

## 3.  比选申请文件

### 3.1  比选申请文件的组成

3.1.1 比选申请文件应包括下列内容：

（1）比选申请函部分；

（2）经济部分

（3）资格审查部分；

（4）比选申请人须知前附表规定的其他材料。

比选申请人在评标过程中作出的符合法律法规和比选文件规定的澄清确认，构成比选申请文件的组成部分。

3.1.2 比选申请人须知前附表规定不接受联合体投标的，或比选申请人没有组成联合体的，比选申请文件不包括联合体协议书。

### 3.2  投标报价

3.2.1  比选申请人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2  比选申请人在比选截止时间前修改比选申请函中的比选申请报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

### 3.3  投标有效期

3.3.1  在比选申请人须知前附表规定的投标有效期内，比选申请人不得要求撤销或修改其比选申请文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，比选人以书面形式通知所有比选申请人延长投标有效期。比选申请人同意延长的，应相应延长其投标保函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其比选申请文件；比选申请人拒绝延长的，其比选申请失效，但比选申请人有权收回其投标保函。（适用于投标保证金采用投标保函形式的）

出现特殊情况需要延长投标有效期的，比选人以书面形式通知所有比选申请人延长投标有效期。比选申请人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其比选申请文件；比选申请人拒绝延长的，其比选失效，但比选申请人有权收回其投标保证金。（适用于投标保证金采用银行转账形式的）。

### 3.4  投标保证金

3.4.1 比选申请人在递交比选申请文件的同时，应按比选申请人须知前附表的规定递交投标保证金，并作为其比选申请文件的组成部分。

3.4.2 比选申请人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评审委员会将否决其竞标。

3.4.3投标保证金退还：见比选申请人须知前附表第3.4.1项。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）比选申请人在投标有效期内撤销或修改比选申请文件；

（2）中标人在收到中选通知书后，无正当理由不与比选人订立合同，在签订合同时向比选人提出附加条件，或者不按照比选文件要求提交履约保证金；

（3）中标人（或拟中标人）拒不提供或者不按时提供低价风险担保（适用于经评审的最低投标价法）；

（4）违反本章第9.2款对比选申请人的纪律要求的；

（5）法律法规规定的其他情形。

### 3.5  资格审查资料

比选申请人应附比选申请人须知前附表第1.4.1项中要求的相关证明材料。

### 3.6  备选申请方案

除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人不得递交备选申请方案。允许比选申请人递交备选申请方案的，只有中选人所递交的备选申请方案方可予以考虑。评审委员会认为中选人的备选申请方案优于其按照比选文件要求编制的申请方案的，比选人可以接受该备选申请方案。

### 3.7  比选申请文件的编制

3.7.1  比选申请文件应按第八章“比选申请文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为比选申请文件的组成部分。

3.7.2  比选申请文件应当对比选文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  比选申请文件的签名盖章要求：按本章比选申请人须知前附表第3.7.3项执行。

3.7.4  比选申请文件的份数：见比选申请人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面均须加盖单位法人章。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5   比选申请文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见比选申请人须知前附表规定。

## 4.  比选

### 4.1  比选申请文件的密封和标记

4.1.1  比选申请文件的正本与副本密封：见比选申请人须知前附表。

4.1.2  比选申请文件的封套上应写明的内容：见比选申请人须知前附表。

### 4.2  比选申请文件的递交

4.2.1  比选申请人应在比选申请人须知前附表第 2.2.2 项规定的比选截止时间前递交比选申请文件。

4.2.2  比选申请人递交比选申请文件的地点：见比选申请人须知前附表。

4.2.3  除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人所递交的比选申请文件不予退还。

4.2.4  比选人收到比选申请文件后，向比选申请人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

### 4.3  比选申请文件的修改与撤回

4.3.1  在比选申请人须知前附表第2.2.2项规定的比选截止时间前，比选申请人可以修改或撤回已递交的比选申请文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2  比选申请人修改或撤回已递交比选申请文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签名或盖章。比选人收到书面通知后，向比选申请人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为比选申请文件的组成部分。修改的比选申请文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.  开标

### 5.1  比选时间和地点

比选人在比选申请人须知前附表第 2.2.2 项规定的比选申请截止时间（开标时间）和比选申请人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有比选申请人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2  比选程序

详见比选申请人须知前附表5.2开标程序。

### 5.3  开标异议

比选申请人对开标有异议的，应当在开标现场提出，同时应出示法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。比选人当场作出答复，并制作记录，提出异议的比选申请人代表、比选人代表、记录人等有关人员在记录上签名确认。

## 6.  评审

### 6.1  评审委员会

6.1.1  评审由比选人依据法律法规和相关规范性文件组建的评审委员会负责。

6.1.2  评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）比选申请人或比选申请人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与比选申请人有利害关系，可能影响对比选公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）法律法规规定的其他情形。

### 6.2  评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3  评审

评审委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对比选申请文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评审依据。

## 7.  合同授予

### 7.1  定标方式

比选人应当确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评审委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

评审委员会推荐中选候选人的人数见比选申请人须知前附表。

### 7.2  中选公示及中选通知

比选人在收到评审报告之日起3日内公示中选候选人，公示期不得少于3日。

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，且未有比选申请人的异议与投诉，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书。

### 7.3  履约担保

7.3.1 在签订合同前，中选人应按比选申请人须知前附表规定的金额、担保形式向比选人提交履约担保。

7.3.2 中选人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中选，给比选人造成的损失，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4  签订合同

7.4.1 比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起 30 天内，根据比选文件和中选人的比选申请文件订立书面合同。中选人放弃中选项目，无正当理由不与比选人签订合同，在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或不按照比选文件要求提交低价风险担保（适用于经评审最低投标价法）或履约保证金的，比选人取消其中选资格，其投标保证金不予退还；给比选人造成的损失超过投标保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.  重新比选和不再比选

### 8.1  重新比选

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

（1）比选申请截止时间止，比选申请人少于 3 个的；

（2）经评审委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评审委员会评审后部分投标被否决，导致有效比选申请人不足三个的，评审委员会应当对有效比选申请人是否仍具有竞争性进行论证。评审委员会认为有效比选申请人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，可以继续评标并确定中选候选人；

（4）法律法规规定的其他情形。

### 8.2  重新比选和不再比选

重新比选的比选申请人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新比选经评审有有效比选申请人的，应当依法确定中选候选人；无有效比选申请人的，另行确定发包方式。

### 9.  纪律和监督

### 9.1  对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏比选活动中应当保密的情况和资料，不得与比选申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止比选人与比选申请人串通投标。

有下列情形之一的，属于比选人与比选申请人串通投标：

（1）比选人在比选前开启比选申请文件并将有关信息泄露给其他比选申请人；

（2）比选人直接或者间接向比选申请人泄露标底、评审委员会成员等信息；

（3）比选人明示或者暗示比选申请人压低或者抬高投标报价；

（4）比选人授意比选申请人撤换、修改比选申请文件；

（5）比选人明示或者暗示比选申请人为特定比选申请人中选提供方便；

（6）比选人与比选申请人为谋求特定比选申请人中选而采取的其他串通行为。

### 9.2  对比选申请人的纪律要求

比选申请人不得与比选人串通投标，不得向比选人或者评审委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中选；比选申请人不得以任何方式干扰、影响评审工作。有下列情形之一的，属于比选申请人相互串通投标：

（1）比选申请人之间协商比选申请报价等比选申请文件的实质性内容；

（2）比选申请人之间约定中选人；

（3）比选申请人之间约定部分比选申请人放弃比选或者中选；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的比选申请人按照该组织要求协同比选；

（5）比选申请人之间为谋取中标或者排斥特定比选申请人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为比选申请人相互串通比选：

（1）不同比选申请人的比选申请文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同比选申请人委托同一单位或者个人办理比选事宜；

（3）不同比选申请人的比选申请文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同比选申请人的比选申请文件异常一致或者比选报价呈规律性差异；

（5）不同比选申请人的比选申请文件相互混装；

（6）不同比选申请人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

比选申请人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

### 9.3  对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标，不得对比选文件中《否决投标情况一览表》以外的内容予以否决投标，否则对评审委员会成员按《重庆市综合评标专家库和评标专家管理暂行办法》进行处理。

### 9.4  对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

### 9.5  投诉

比选申请人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10.  需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见比选申请人须知前附表。

# 第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）

## 评标办法前附表

评标办法前附表中的评审内容必须和比选申请人须知前附表中的对应内容一致，若比选申请人须知前附表中未作要求的内容，不得列入评标办法前附表作为评定依据。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 本次评标采用经评审的最低投标价法，评审委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的比选申请人中按报价由低到高推荐中选候选人，或根据比选人授权直接确定中选人。若出现比选申请人比选申请总报价相同的，以比选申请人资质等级高者优先；若比选申请人资质等级相同，由评审委员会按照 投票确定原则排序。 |  |
| 2.1 | 报价排序 | 对报价不高于最高限价的所有比选申请人的比选申请文件，按照报价由低到高的顺序排列。 |  |
| 2.2 | 符合性审查 | 取报价排序前□5□6☑7名（若实际比选申请人数量小于勾选数量，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审。符合性审查合格的比选申请人中，报价最低的成为第一中选候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 |  |
| 2.2.2 | 资格评审标准 | 资质条件 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 营业执照 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 安全生产条件 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 投标截止日投标资格情况 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理资格要求 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.2.3 | 形式评审标准 | 比选申请人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。 |
|  |  | 比选申请函签名盖章 | 比选申请函格式规定签名、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、加盖单位法人章。 |
|  |  | 比选申请文件格式 | 符合第二章“比选申请人须知”第3.7款的要求。 |
|  |  | 比选申请文件份数 | 符合第二章“比选申请人须知”第3.7.4项规定。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 比选申请文件的签署 | 第八章 比选申请文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 比选申请人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和比选申请人为其缴纳的养老保险。 |
| 2.2.4 | 响应性评审 标准 | 比选申请总报价 | 1.比选申请总报价必须与已标价工程量清单总报价一致。 2.比选申请总报价不得高于比选人公布的总报价最高限价。 3.比选申请总报价低于最高限价85%的，比选申请人应在编制比选申请文件时，在比选申请函部分中递交低价风险担保提交承诺书。承诺书格式详见第八章比选申请文件格式。 4.在评标过程中，评审委员会发现比选申请人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该比选申请人作出书面说明并提供相关证明材料。比选申请人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评审委员会认定该比选申请人以低于成本报价竞标，应当否决其比选申请。 |
|  |  | 暂定金额 | 暂列金额、暂估价、安全文明施工费等暂定金额必须按照比选文件给定的金额填报。 |
|  |  | 比选申请内容 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“比选申请人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第3.4项规定。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，比选申请文件不应附有比选人不能接受的条件。（由比选申请人承诺，承诺书格式详见第八章比选申请文件格式。） |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定。（由比选申请人承诺，承诺书格式详见第八章比选申请文件格式。） |
|  |  | 已标价工程量清单 | 比选申请人承诺满足以下内容： 1.符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。 2.比选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。 3.每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。 |
|  |  | 投标报价算术错误修正 | 符合第三章3.评标程序第3.2.3项规定。 |
|  |  | 实质性要求 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.4.3项规定。 本次比选申请不得有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。 按评审委员会要求澄清、说明或补正。 |
| 3 | 评标程序 | 1.对报价不高于最高限价的所有比选申请人的比选申请文件，按照报价由低到高的顺序排序。 2.根据本章第2.2款约定进行符合性审查。符合性审查合格的比选申请人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 3.若上述程序未能评出三名中选候选人，则评审委员会对剩余比选申请文件继续按上述第2条进行评审，直至评出三名中选候选人，或者评审完所有比选申请文件。 4.因评审委员会作否决比选申请处理，导致有效比选申请人不足三个的，评审委员会应当对有效比选申请人是否仍具有竞争性进行论证。评审委员会认为有效比选申请人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，可以继续评标并确定中选候选人。 注：若出现比选申请人比选申请总报价相同的，以比选申请人资质等级高者优先；若比选申请人资质等级相同，由评审委员会按照投票确定原则排序。 |  |
| 3.4 | 评标结果 | 3.4.1 除第二章“比选申请人须知”前附表授权直接确定中选人外，评审委员会按经评审的最低投标价法推荐中选候选人。 3.4.2 评审委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告。 |  |

## 1. 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法，评审委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的比选申请人中按报价由低到高推荐中标候选人，或根据比选人授权直接确定中选人。若出现比选申请人比选申请总报价相同的，以评标办法前附表约定的原则确定排序。

## 2.  评审标准

### 2.1  报价排序标准

见评标办法前附表。

### 2.2  符合性审查标准

按评标办法前附表约定的比选申请人单位总报价排序数量进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审。

2.2.2  资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.2.3  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2.4  响应性评审标准：见评标办法前附表。

## 3.  评标程序

### 3.1  报价排序

对报价不高于最高限价的所有比选申请人的比选申请文件，按照报价由低到高的顺序排序。

### 3.2  符合性审查

3.2.1评审委员会依据本章第2.2 款规定的标准对比选申请文件进行符合性审查。符合性审查顺序：资格评审、形式评审、响应性评审。

按照资格、形式、响应性的顺序进行评审。有一项不符合评审标准的，作否决比选申请处理。

3.2.2 比选申请人有以下情形之一的，其比选申请文件将被否决：

（1）第二章“比选申请人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）本次比选申请有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为的；

（3）拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2.3 比选申请报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对比选申请报价进行修正，修正的价格经比选申请人书面确认后具有约束力，修正原则如下：

（1）比选申请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）比选申请函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致的，由评审委员会作否决比选申请处理。

### 3.3  比选申请文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评审委员会可以书面形式要求比选申请人对所提交比选申请文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受比选申请人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变比选申请文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。比选申请人的书面澄清、说明和补正属于比选申请文件的组成部分。

3.3.3  评审委员会对比选申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

### 3.4  评标结果

3.4.1 除第二章“比选申请人须知”前附表授权直接确定中选人外，评审委员会按经评审的最低投标价法推荐中选候选人。

3.4.2  评审委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告和中选候选人名单。

附件A：经评审的最低投标价法否决比选申请情况一览表

比选申请文件存在本一览表下列情形之一的，比选申请文件视为重大偏差并作否决比选申请处理，否则，评审委员会不得视为重大偏差而否决比选申请人的比选申请文件。

| 章节号 | 条款名称 | 否决比选申请条件 |
| --- | --- | --- |
| 第三章 | 资格评审 | A-1比选申请人的资质条件、营业执照及安全生产条件须满足比选申请人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评审委员会作否决比选申请处理。 |
|  |  | A-2 比选申请人的财务须满足比选申请人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评审委员会作否决比选申请处理。（如有） |
|  |  | A-3比选申请人的业绩须满足比选申请人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评审委员会作否决比选申请处理。（如有） |
|  |  | A-4比选申请人的投标截止日投标资格情况须满足比选申请人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评审委员会作否决比选申请处理。 |
|  |  | A-5比选申请人的项目经理资格须满足比选申请人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评审委员会作否决比选申请处理。 |
|  |  | A-6 比选申请人的其他要求须满足比选申请人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评审委员会作否决比选申请处理。 |
|  | 形式评审 | A-7比选申请人名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由评审委员会作否决比选申请处理。 |
|  |  | A-8比选申请函格式规定签名、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、加盖单位法人章，否则由评审委员会作否决比选申请处理。 |
|  |  | A-9比选申请文件格式符合第二章“比选申请人须知”第3.7款的要求，否则由评审委员会作否决比选申请处理。 编制比选申请文件时不得对第八章“比选申请文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由评审委员会作否决比选申请处理。 |
|  |  | A-10 比选申请文件份数符合第二章“比选申请人须知”第3.7.4项的规定，否则由评审委员会作否决比选申请处理。 |
|  |  | A-11只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由评审委员会作否决比选申请处理。 |
|  |  | A-12 第八章 比选申请文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全，否则由评审委员会作否决比选申请处理。 |
|  |  | A-13 比选申请人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和比选申请人为其缴纳的养老保险证明材料，否则由评审委员会作否决比选申请处理。 |
|  | 响应性评审 | A-14 比选申请总报价必须与已标价工程量清单总报价一致，否则由评审委员会作否决比选申请处理。 |
|  |  | A-15 比选申请总报价不得高于比选人公布的总报价最高限价，否则由评审委员会作否决比选申请处理。 |
|  |  | A-16比选申请总报价低于最高限价85%的，比选申请人应在编制比选申请文件时，在比选申请函部分中递交低价风险担保提交承诺书。承诺书格式详见第八章比选申请文件格式，否则由评审委员会作否决比选申请处理。 |
|  |  | A-17 暂列金额、暂估价、安全文明施工费等暂定金额必须按照比选文件给定的金额填报，否则由评审委员会作否决比选申请处理。 |
|  |  | A-18 比选申请内容符合第二章“比选申请人须知”第1.3.1项规定，否则由评审委员会作否决比选申请处理。 |
|  |  | A-19 工期符合第二章“比选申请人须知”第1.3.2项规定，否则由评审委员会作否决比选申请处理。 |
|  |  | A-20 工程质量符合第二章“比选申请人须知”第1.3.3项规定，否则由评审委员会作否决比选申请处理。 |
|  |  | A-21 投标有效期符合第二章“比选申请人须知”第3.3.1项规定，否则由评审委员会作否决比选申请处理。 |
|  |  | A-22 比选申请人应按比选申请人须知前附表第3.4款的规定递交投标保证金，并作为其比选申请文件的组成部分，否则由评审委员会作否决比选申请处理。 |
|  |  | A-23 符合第四章“合同条款及格式”规定，比选申请文件不应附有比选人不能接受的条件，否则由评审委员会作否决比选申请处理。（由比选申请人承诺，承诺书格式详见第八章比选申请文件格式。） |
|  |  | A-24 符合第七章“技术标准和要求”规定。否则由评审委员会作否决比选申请处理。（由比选申请人承诺，承诺书格式详见第八章比选申请文件格式。） |
|  |  | A-25 比选申请人提供的关于已标价工程量清单的承诺符合比选文件的要求，否则由评审委员会作否决比选申请处理。 |
|  |  | A-26 比选申请报价有算术错误的，按照第三章“评标办法”第3.2.3项规定执行，否则由评审委员会作否决比选申请处理。 |
|  |  | A-27 比选申请人有以下情形之一的，其比选申请文件由评审委员会作否决比选申请处理： 1.第二章“比选申请人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的； 2.本次比选申请有串通投标、弄虚作假等违反招投标相关法律、法规的行为的； 3.拒绝按评审委员会要求澄清、说明或补正的。 |
| 其他 |  | A-28评审委员会发现比选申请人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该比选申请人作出书面说明并提供相关证明材料。比选申请人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评审委员会认定该比选申请人以低于成本报价竞标，应当否决其比选申请。 |

# 第四章  合同条款及格式

合同编号：

和合家园（C组团）23-29栋

外墙砖脱落整改工程

施

工

合

同

甲方：重庆两江新区物业管理有限公司

乙方：

# 日期： 2025 年 6 月

甲方(全称)： 重庆两江新区物业管理有限公司

法定代表人：

法定注册地址：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号龙兴工业园

乙方(全称)：

法定代表人：

法定注册地址：

鉴于：

- 1.甲方系【】工程（以下简称“该工程”）的发包方。

- 2.乙方系该工程的承包方，乙方承诺按照甲方要求，依据双方确认的合同价格，在本合同约定的时间内保质、保量完成承包任务，如有错项、漏项等，由乙方自行承担。

- 3.乙方作为有经验的承包方，在投标（如有）及签订本合同前已充分了解该工程所在地区的有关规定及周边市场和行业等现状、该工程实际情况、工程全部施工图纸、技术说明、承包范围、施工部位周边环境、交通道路、现场条件、包装运输及二次搬运、人员、材料、机械、安全施工、冬（雨）季施工、夜间及节假日施工、外地施工、技术方案、施工技术措施、文明施工措施、建筑垃圾自行清理、施工期间的气候影响、甲方对工期和质量的要求、设计及工程变更、成品和半成品的保护、检验、调试、验收、样品、工程管理、所有税费的规定和缴纳等情况。

- 为进一步明确责任，保障双方权益，保证工程顺利进行，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、

- 《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等其他有关法律法规及本工程实际情况，经友好协商，本着相互诚信、相互支持的原则，就乙方承包该工程事宜达成如下一致意见，以资共同遵守：

- 第一条 工程概况

- 1.工程名称：【 】

- 2.工程地址：【 】

- 第二条 工程承包范围及承包方式

- 1.具体施工内容详见施工方案。

- 2.乙方按本合同约定的标准，包工包料、包质量、包验收、包工期、包风险等承包方式，按照甲方确认的设计施工图、材料承包该工程。

- 3.本合同按甲方具体项目的实际情况与乙方签订，对工程材料的数量、材质、尺寸需满足本工程相关的要求。

- 4.乙方应按照本合同的约定及甲方要求履行义务，且对甲方合理的施工要求不得提出异议，否则因此而造成工期延误，乙方应承担相应违约责任并赔偿甲方所受损失。

- 第三条 合同价款

- 1.本合同项下总价款（含税）为人民币  元（大写  ），其中每栋楼具体金额如下：

1.1 和合家园（C组团）23栋外墙砖脱落整改工程：

- 1.2 和合家园（C组团）24栋外墙砖脱落整改工程：

- 1.3 和合家园（C组团）25栋外墙砖脱落整改工程：

- 1.4 和合家园（C组团）26栋外墙砖脱落整改工程：

- 1.5 和合家园（C组团）27栋外墙砖脱落整改工程：

- 1.6 和合家园（C组团）28栋外墙砖脱落整改工程：

- 1.7 和合家园（C组团）29栋外墙砖脱落整改工程：

- 2.本合同价款按照以下第【2】方式确定：

- （1）总价包干合同，合同价款包括但不限于图纸深化设计、人工费、材料费（含甲供材及代供代付代扣材料）及清点费、机械费（包含大型机械进退场和场内行驶等）、修补费用、损耗费、水电费、安全文明施工措施费（包括施工区域围蔽等）、技术处理费、临时设施费及其它措施费、赶工费、夜间及节假日施工增加费、冬（雨）季施工费、场外租地及交通费、包装运输装卸保管费、二次搬运费、检验费、调试费、生产（生活）临建的搭设及搬迁和拆除、施工场地和临建场地清理及垃圾外运（含收集、倾倒、堆放、处理等）、管理费、工程服务、销售配合费、保密费、成品保护费、保函费、保险费、风险费、利润、不可预见费、税金等各项税费（包含甲方代供代扣代付材料在内的工程造价税费）及本合同虽未提及但承包人在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用。

- （2）合同总价为暂定总价合同，合同单价是固定综合单价，合同工程量为可调工程量，具体工作内容以甲方指令为准，结算依据是：甲方指令、甲方下发的维修工程图纸、合同、工程验收记录等。本合同附件一《合同造价清单》中的单价价格，为工程要求的【综合单价】，综合单价不变。

- 3.本合同价款说明

- 3.1本合同价款是由乙方按照招标文件或相关文件（如有）及本合同的所有条款并在已充分了解施工状况下确定的，乙方主张不了解或理解有出入引起的后果由乙方承担。除双方认可的设计变更、价格调整、现场签证、工程内容未施工、本合同中另有约定的情况以外，该工程合同造价不作调整。

- 3.2如果发包方将部分材料改成甲供料，该部分材料费依据《工程造价清单》中的数量及价格从合同总价中全部扣除，包括材料费及税金。如果发包方将部分工程改成甲方分包，该部分造价依据《工程造价清单》中的数量及价格从合同总价中全部扣除，包括材料费、安装费、税金以及相关费用，并依据甲方指定分包三方协议执行。

- 3.3合同期内人工、材料、机械和临时设施及施工水电费的费用、费率等价格要素的波动，合同执行期内一律不做调整。

- 3.4乙方已熟知工程现场情况并实地勘探，对各种情况有所预料，因履行本合同所产生的其他任何费用均由乙方自行承担。

- 第四条 合同价款的支付

1.本合同价款按照以下方式支付：

1.1 提供正规发票，由两江新区土地征收与住房事务中心直接打入乙方账户。

1.2 付款方式：

付款方式：向两江新区土地征收和住房事务中心申请使用物业专项维修资金支付。

乙方按要求完成本项目施工，待工程竣工验收合格后，第三方工程造价机构出具的工程造价结算审核报告中确定的工程造价作为本项目工程款付款依据，两江新区土地征收与住房事务中心将工程价款打入乙方账户，工程价款的3%质量保修金需由乙方办理结算前支付到甲方指定银行账户，待质保期满后无工程质量问题在15个工作日内无息退还。

- 2.乙方指定账户信息如下：

开户名称：【】

开户银行：【】

账号：【】

若乙方开户行及账号有变更，乙方须提前【15】日以书面形式另行通知。若因乙方提供的账号及开户行有误导致未收到工程款的责任由乙方承担。

- 3.甲方每次付款前【7】日，乙方应先行提供与付款金额相等的合法增值税发票（发票类型由本协议第四条第1款确定），若乙方不能提供发票，则甲方有权拒付工程款，且不承担违约责任，乙方不得以此为由延误工期。

- 4.增值税发票

- 4.1甲方在每次付款前，乙方须向甲方开具等额的、合法有效的发票且须同时提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》并加盖发票专用章。甲方收到乙方的增值税发票须经过防伪税控系统抵扣认证，认证通过后方可向乙方付款，否则甲方有权拒绝付款，且不承担违约责任。

- 4.2乙方开具的发票必须符合国家税收有关法律规定，不得使用虚假发票、或伪造、变造的发票，否则一切责任由乙方自行承担，同时乙方需向甲方承担票面金额 30%的违约金，对由此引起的甲方全部损失由乙方负责赔偿。同时，甲方可将乙方列为不合格方，并保留对乙方追究法律责任的权利。

- 4.3甲方因乙方提供的发票而被税务机关调查的，乙方有协助配合甲方做好调查、解释、说明工作的义务。

- 4.4如发生发票丢失、毁损、逾期无法认证及需要开具红字增值税专用发票等情况时，甲方与乙方应互相配合进行处理。

- 第五条 履约保证金

- 1.本合同履约保证金采用履约保函或现金形式，履约保证金金额为          元（大写：       ），在合同签订前3个工作日内转至甲方指定银行账号（单位：重庆两江新区物业管理有限公司；开户行：中信银行股份有限公司重庆两江支行；账号：7422610182600009906）。

- 2.履约保证金退还：在工程移交后，承包人无违约责任时，发包人将履约保证金无息退还承包人；若承包人存在违约责任时，发包人在合同履约保证金中进行抵扣，不足部分从工程结算款中扣除，直至扣足为止。

第六条 工程变更

- 1.施工过程中由于甲方及设计原因导致设计变更、工程签证及甲方另行委托造成工程费用发生变化的，则乙方应将调整原因、金额以书面形式在【7】日内通知甲方，逾期则视同乙方自行承担该项变更责任和费用；甲方代表应在接到乙方书面要求后对变更或签证的内容给予确认和签证，待项目结束后统一结算。

- 2.甲、乙双方填制的变更、签证通知应使用甲方统一标准表格（详见附件三），否则甲方有权不予审核并结算费用。甲、乙方均应对变更、签证通知单分专项连续编号、妥善保存；甲、乙双方均应设置变更、签证事项的单据交付记录，交付对方单据时应要求对方签收并注明日期，接受方不得拒签。

- 3.由于乙方原因造成的设计变更及现场签证所发生的费用，由乙方自行承担，且工期不予顺延。

- 4.有关价款的确认办法为：合同造价清单中包含的，按合同造价清单执行；合同造价清单中未包含的，由甲乙双方协商确定。

第七条 竣工结算

- 1.本工程通过竣工验收及办理完工程交接手续、提交竣工资料后【15】日内，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，结算资料必须符合甲方审核要求且资料齐全，甲方在收到合格的结算资料后【15】日内（如有重大问题，时间顺延）给予确认或者提出修改意见。

- 2.工程结算原则如下：

- 2.1由于乙方看图瑕疵发生的变更签证视同含在造价内，结算时不予调整。

- 2.2工程变更计价原则按本合同相关约定执行。

- 2.3针对乙方施工过程中产生的违约金、赔偿金等费用经甲方盖章确认后即为有效，甲方可以在结算任意一笔工程款中直接扣除，乙方对此予以同意。

- 2.4工程结算方式：结算金额＝合同价款+甲方认可的设计变更签证-违约金-赔偿金-水电费-其他乙方应付费用。

- 2.5乙方出具的要求甲方结算价款的变更、签证单，均需有甲方指定代表签字并加盖甲方公章确认方为有效，否则甲方有权不予结算。

第八条 工程工期

- 1.本工程开工时间：【】年【】月【】日，如实际开工时间与本约定不一致的，以实际开工时间为准； 预计竣工时间：【】年【】月【】日。

- 1.1本合同项下竣工日期为工程完工并通过甲方及相关部门验收合格之日（以上工期已充分考虑各种形式的雨雪、冰雹、停水、停电、节假日、扰民或民扰、道路施工影响等不利因素）。

- 1.2因甲方原因或不可抗力而影响工程进度时，工期可相应顺延，乙方不得因工期顺延提出费用索赔。

- 2.乙方应在进场前【7】日内将详细的施工方案和进度计划提交甲方代表并征得甲方同意，否则甲方代表有权拒绝乙方进场，由此造成的一切损失由乙方负责。

- 3.乙方必须按批准的进度计划组织施工，按甲方代表的指令提出改进措施，报甲方代表批准后执行。甲方不承担施工中要求乙方调整、修改技术方案和进度计划而可能发生的经济支出和工期延误。

- 4.甲方代表在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求后【48】小时内提出处理意见。乙方按甲方代表要求停止施工，并妥善保护已完成工程，实施甲方代表处理意见后，向甲方代表提出复工请求，经批准后，方可继续开工。停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。停工责任不在乙方的，如连续停工在【24】小时（含）以内或因非乙方原因导致累计停、怠工在【两】个月（含）以内时，乙方不得要求任何额外费用且工期不予顺延；超过上述时间的，则乙方可向甲方提出工期相应顺延的申请，除工期顺延外，甲方不承担其他赔偿、补偿责任。

- 5.节点工期要求：甲方可以根据现场施工条件，合理安排本合同工程项目进行分阶段施工，乙方应按甲方代表下发的分段施工指令组织施工。甲方根据施工配合需要，有权对区段施工工期进行适当调整。当甲方要求乙方加快进度时，乙方应无条件配合，不得要求甲方支付赶工费或其他费用；当甲方要求乙方暂缓施工进度时，乙方应及时调整人员、物料、机械配备，不得以此为由向甲方索赔窝工、怠工或其他任何损失且乙方不能以上述两种情形为由要求甲方承担违约责任。

第九条 工程质量

- 1.本工程质量等级应为【合格】。乙方施工的工程质量应在符合合同文件约定的同时，亦不能低于国家、工程所在地及行业的有关施工及验收标准，以及由甲方提供的技术规范和验收标准，并以两者中标准较高者作为质量规范及验收标准，乙方需承担因符合较高质量标准而所需的费用，该类费用应已包括在合同总价内。

- 2.乙方承诺：无论工程材料设备是由乙方自行供应或是由甲方指定的供应商供应或是由甲方直接供应的材料和设备，均不解除乙方所负的工程质量的责任。乙方应该对各种材料按规范进行检查验收，拒绝不符合要求的材料设备用于工程。如出现不合格材料设备用于工程的情况，均由乙方负责返工，由此造成工期延期的，还应承担相应的违约责任。另外，乙方在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利或其他知识产权所引起的的责任由乙方承担。

第十条 工程验收

- 1.工程验收的依据和标准包括经甲方审核同意的施工图纸及说明，有关设计变更、技术交底及会议纪要，国家、地方行业颁布的现行最新的施工验收规范和有关法规、规定及双方约定的其它标准等。

- 2.甲乙双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

- 2.1材料设备验收

- 2.1.1主要施工材料均须甲方审核后方可采购（如根据甲方管理要求需封样的，乙方应予配合），其中包括材料设备样品、各种质量证明和其他有关技术资料等。若有未报甲方确认的材料和设备，乙方所采购材料无条件撤场；同时严禁乙方以次充好，严禁使用与封样不符的材料，若已安装，乙方应无条件撤换该部分材料及设备，造成经济损失和工期损失由乙方自行承担。

- 2.1.2所有与乙方施工工程有关的材料设备到货后，乙方应进行详细验收并对该产品的质量问题向甲方负责。乙方采购供应的材料设备必须符合设计要求、国家相关质量标准及政府有关规定，所有材料均须有原出厂合格证明和质量保证书等必要的质量文件资料，必要的还须提供符合规定的生产许可证。

- 2.1.3涉及抽样检测的，材料必须在使用前进行检测，材料的抽样送检必须在施工现场进行，且须由甲方在场监督，送检合格后方能使用，检验费由材料采买方负担。若一方对试验检验结果有异议，应进行复检复试，若复检复试合格，则复检复试费由持有异议一方负担，若复检复试不合格的，则由乙方承担复检复试费并负责更换所有不合格产品，由此造成工期延误的，由乙方按约定承担违约责任。

- 2.1.4提前征得甲方同意后，乙方可使用代用材料及设备，但因此产生的费用增加和工期延长责任由乙方承担；因甲方提出代用而产生的费用增加和工期延长责任，由甲方承担。

- 2.2隐蔽工程验收

- 2.2.1隐蔽工程包括但不限于水暖、电路、防水等。

- 2.2.2隐蔽工程未报请甲方书面验收的，甲方有权要求对隐蔽工程进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。如检验合格，由甲方承担由此发生的全部费用，并相应顺延工期；如检验不合格，工期不予顺延，乙方承担全部费用并承担违约责任。

- 2.3工程竣工验收

- 2.3.1工程具备竣工验收条件后【30】日内，乙方向甲方提供书面竣工验收报告及相关竣工资料；甲方收到竣工验收报告后【7】日内组织验收，并在验收后【7】日内给予认可或提出修改意见。工程验收合格的，甲乙双方应签署书面验收报告；验收不合格的，乙方应按要求进行整改（整改以一次为限），并承担因自身原因造成返工的费用及工期延误责任。工程竣工验收全部合格后【14】日内，乙方应向甲方办理工程移交手续。

- 2.3.2乙方向甲方进行工程移交时，应拆除全部临建、撤出所有施工人员及机械设备、剩余材料等（收尾工程所需的除外），并将所有承包范围内的工程清理干净。如乙方未能按时拆除或清理，则甲方有权另行委托第三方处理，因此产生的费用与责任由乙方承担。

第十一条 工程保修期

- 1.本合同缺陷责任期为【2年】，质量保修期【5年】，自工程全部竣工验收合格并完成移交之日起计算。

- 2.在保修期内任何时间，甲方均可书面指示要求修复不符合本合同约定而出现的任何问题，乙方应在收到该书面指示后【3】日内到场开始自费修复所有问题。待修复后，乙方应就此向甲方发出修复完工报告，甲方收到该报告之日作为修复完工日期。

- 3.关于保修期的具体权利义务以《工程质量保修协议书》（详见附件四）相关约定为准。

第十二条 工地现场管理

- 1.本工程施工管理过程中乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方的现场管理规定。并随时接受主管部门的检查人员实施的监督检查，如达不到现场管理规定要求，甲方即可勒令乙方停工整改，由此造成的损失由乙方负责。

- 2.安全施工

- 2.1乙方应严格按安全规范组织施工，积极采取必要的安全防护措施，对现场施工人员进行安全教育，消除事故隐患。由于乙方原因造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

- 2.2乙方在易燃易爆地段、放射性、毒害性等危险环境下施工之前应制订完善的安全保护措施，报政府有关部门的审批并经甲方批准后实施。

- 2.3乙方应在施工现场搭设安全防护设施，确保施工安全和第三者及施工区域内财产的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和所发生费用。

- 2.4如发生损坏业主及公共财产和安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按相关规定要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

- 3.文明施工

- 3.1乙方应严格按国家及地方政府颁发的文明施工规范组织施工，遵守甲方的现场管理规定，保证文明施工，工地达到文明现场标准。

- 3.2施工期间，乙方应保证每天及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，改造施工中每个作业面的多余材料、建筑垃圾必须每天定时及时清理，并进行必要保洁，严禁乱堆乱放，严禁抛物。针对违反甲方要求的情况，甲方每发现一次，有权要求乙方支付100元至 200元的违约金（具体金额由甲方根据实际情况确定），乙方对此予以确认。

- 3.3本工程的所有安全文明施工措施的费用已在合同价款中包干考虑，不作任何调整。

- 3.4甲方在乙方施工过程中有权对乙方提出成品保护、文明施工要求，乙方应无条件服从，否则甲方将勒令停工，乙方对此承担相应工期责任，并承担由此引起的经济责任。

第十三条 甲乙双方权利与义务

- 1.甲方权利与义务

- 1.1按照本合同约定及时支付乙方工程款。

- 1.2如乙方施工中需拆改原建筑物结构或设备管线，甲方须配合办理相应审批手续。

- 1.3甲方应提供水、电源点,但水电源点接驳到施工场地所需的工程及产生的费用由乙方承担，乙方自行安装水电计量表并独立计费，施工水、电费等相关费用均由乙方承担。

- 1.4甲方有特殊要求的，应预先向乙方提出，以便乙方采取预留措施。

- 1.5甲方有权监督乙方施工质量和施工进度。

- 1.6甲方有权根据实际情况调整施工内容，乙方无条件配合。

- 2.乙方权利与义务

- 2.1乙方必须拥有与本工程相匹配的资质，包括但不限于勘察、设计、建筑、安装、施工等资质。

- 2.2施工中未经甲方同意或有关部门批准，乙方不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

- 2.3乙方负责在合同签订之日起【3】日内复核并熟悉工程现场情况，提出需要甲方协调的施工问题，如乙方未能及时提出施工问题而导致的损失由乙方自行承担，给甲方及业主造成损失的，乙方负责全额赔偿。

- 2.4乙方于开工前【7】日内将编制的施工方案、施工管理班子、施工进度计划、用水及用电计划、材料设备、成品及半成品进场计划送交甲方审核，经甲方同意后方可执行。

- 2.5乙方进场后应服从甲方管理并遵守国家法律、法规等有关规定。乙方应严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。乙方应按规施工，保证施工期间的安全并承担施工期间发生的一切安全责任及经济损失。

- 2.6乙方在开工前应向甲方提供有关人员上岗证、有关设备合格证年审证等证件。

- 2.7乙方办公、仓储、食宿场所及设施设备的保管存放由乙方自行解决，费用已包含在合同价款中。

- 2.8乙方必须对工程质量及资料汇总负责，包括分部和分项工程的验收、隐蔽工程的验收、检查所有分包单位施工质量及资料；乙方须保证资料符合要求并及时报送甲方，及配合完成工程资料的竣工预验收工作。

- 2.9乙方应积极协助甲方办理工程竣工结算，乙方提交的竣工资料必须真实、准确、完整，数量足够，并符合甲方要求，否则甲方有权拒绝结算。

- 2.10乙方工作人员（含现场代表）出现下列情况之一的，甲方有权要求更换该人员；乙方应在收到甲方通知后【24】小时内将其调离本工程范围；同时，乙方应在【48】小时内以甲方批准合格的人员代替上述调离的人员，否则乙方应承担相应的违约责任：

- 2.10.1进度及质量达不到合同要求并对此负有责任的工作人员；

- 2.10.2达不到岗位要求、工作责任心不强的工作人员；

- 2.10.3极不配合甲方工作（包括销售）者；

- 2.10.4不服从甲方工地现场管理规定者；

- 2.10.5无相关资质的工作者；

- 2.10.6与投标书（若有）及本合同规定名册不符者；

- 2.10.7与本工程施工无关以及对本工程产生不良影响的其他人员；

- 2.10.8其他不符合甲方要求的工作人员。

- 2.11工程全部验收合格且移交甲方前，工程现场的一切材料、设备、已完成的半成品、成品的保护工作由乙方自行负责，如产生损失的，由乙方负责赔偿。

- 2.12鉴于乙方为独立法人主体，由乙方所聘用并派驻到甲方的员工与乙方形成劳动关系或者劳务关系，与甲方之间不存在任何关系。乙方工作过程中发生的人身、财产损害事故由乙方自行承担相应责任；若因政府、司法机关的决定、裁决等原因致使甲方因此承担赔偿或补偿责任的，则甲方有权向乙方追偿，乙方应全额给付甲方。

- 2.13乙方确认，甲方有权直接从任何一笔应付乙方工程款中直接扣除乙方应承担的违约金、赔偿金等费用。

- 2.14未经甲方同意，乙方不得将工程转包或肢解后分包给第三人（劳务分包除外）；若乙方未经甲方同意转包或分包的，由此产生的所有责任由乙方承担，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方支付本合同总价（或暂定总价，下同）5%的违约金。

- 第十四条 双方现场代表

- 1.甲方代表

- 1.1甲方授权【】为工程现场代表，监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。

- 1.2本工程涉及的所有甲方文件必须经甲方代表签字及盖甲方单位公章后方为有效。

- 1.3如若发生紧急情况的，则甲方代表有权口头下达指令，乙方应对指令予以执行，同时乙方应要求甲方【3】日内进行书面确认；否则由此产生的责任由乙方自行承担。

- 2. 乙方代表

- 2.1 乙方授权【】为工程现场代表，乙方代表须持有与工程项目相适应的真实有效的资格证书，代表乙方行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。

- 2.2 乙方的要求、通知均以书面形式经由乙方代表签字并加盖乙方公章后递交至甲方代表处方为有效，但其中对本协议的任何修订、工程决算款的审定等重要文件，需由乙方法定代表人或经法定代表人有效授权的受托人签字并加盖公司公章后方为有效。

- 2.3 若乙方需更换现场代表的，需提前【7】日通知甲方；乙方因己方原因更换现场代表的，则应提前征得甲方同意，并保证继任者专业水平、专业资质及工程现场处理能力不低于前任者，否则甲方有权要求乙方进行更换，直至甲方认可。

- 3.施工过程中，甲方有权指令乙方更换不能胜任、玩忽职守的现场代表，乙方必须服从并执行。

- 第十五条 保密条款

- 1.在本合同订立前、履行中、终止后未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。

- 2.任何一方违反上述约定，应赔偿合同另一方因此造成的实际损失。

- 3.本保密条款具有独立性，永久有效，不受本合同的终止或解除的影响。

- 第十六条 通知条款

- 1.甲乙双方为本合同履行指定联系人（即甲乙双方工程现场代表），寄送文件、与本合同履行有关的通知、文件邮寄或送达至指定联系人，即视为有效送达。指定联系人或联系方式等内容发生变更的，应于变更之日起 3 日内以书面形式通知另一方，否则由此造成的损失由变更方自行承担。

- 2.若遇乙方指定联系人拒绝接收的情形，则甲方应将相应材料、文件、通知等寄送至乙方注册登记地址即视为已送达。

- 3.甲乙双方指定联系人信息如下：

|  | 甲方 | 乙方 |
| --- | --- | --- |
| 联系人姓名 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 联系地址 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |
| 传真号码 |  |  |
| 备注 |  |  |

第十七条 不可抗力

- 1.由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同相对方，并应在不可抗力事件发生后 7 日内，向合同相对方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门或公证机构出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件原件，上述情况经甲方确认后其工期可以顺延，但不计取其他费用。

- 2.遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

第十八条 紧急情况处理

- 无论在工程施工期间或保修期间，如果工程或其他任何部分发生或发生与之有关的任何事故、故障或其他事件，甲方认为有必要出于工程安全目的进行任何补救或其他紧急措施，而乙方无能力或不愿立即进行这类工作时，则甲方有权直接委托第三方进行该项工作并支付有关费用；如果该项工作按照合同约定是应由乙方负责并自费进行的，则所有随之产生或与之有关的费用由乙方承担，甲方有权从应支付乙方的工程款中直接扣除或要求乙方在甲方支付该等费用后 5 个工作日支付给甲方。

第十九条 其他合同文件的效力

- 1.甲方要约文件、谈判记录、招投标文件等合同签订前双方签署的全部书面文件，合同签署后双方有关工程的洽商、变更，明确双方权利义务的协议等书面文件，经甲方代表签署并盖公章后视为本合同有效组成部分。

- 2.本合同履行期间，甲方签发的各种工作文件（包括但不限于现场的规范管理或明确质量标准或确立双方业务往来的流程和标准或在本合同中有特殊规定的或完成本合同所必须的）及其他甲方管理规定都视为本合同的组成部分，对乙方均具有约束力，乙方不能以任何理由提出异议，如文件本身有错误，乙方应在收到这些文件后的【3】日内提出书面意见，否则视为乙方已接受。

- 3.本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可另行签订书面补充协议。

- 4.上述文件互为补充和解释，如有不清或矛盾之处，以本合同及后续签署的补充协议为准。

第二十条 争议解决

- 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，应依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉解决。

第二十一条 其他

- 1.本合同自双方盖章之日起生效，至工程保修期满双方权利义务全部履行完毕时终止。

- 2.本合同一式【  】份，甲方执【  】份，乙方执【  】份，具有同等法律效力。

- 3.本合同附件

- 附件一：合同造价清单

- 附件二：施工方案

- 附件三：设计变更、工程签证执行单（模板）

- 附件四：工程质量保修协议书

- 附件五：工程安全施工协议

- 附件六：安全承诺书

- 附件七：授权委托书

- 附件八：廉洁协议

（以下为签署页，无正文）

甲方：	乙方：

法定代表人/委托代理人：	法定代表人/委托代理人：

附件一：

合同造价清单

| 施工报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 人工费 （未税 价） | 税率 | 人工费(含税) | 人工费总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 总计： |  |

附件二：施工方案

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

二、相关施工计划如下：

施工人员组织架构

##### 项目施工计划表

施工计划

| 序 号 | 职务 | 姓名 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

设备进场及施工计划

| 序 号 | 时间 | 系统名 称 | 设备进场及施工进度计划 | 计划周期（工日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

附件三：设计变更、工程签证执行单

设计变更、签证执行单

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 是否经过审批 |  | 审批单编号 |  |  |  |
| 变更签证原因 |  |  |  |  |  |
| 变更签证内容 | 甲方工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 发包单位 | （盖章、签字） |  |  | 施工单位 | （盖章） |

注：１、本单由发包单位填写，一式二份：发包单位、施工单位各一份作结算依据。

2、本执行单只对工程内容进行确认，最终造价结算时确定

3、完成情况必须如实填写，如为空白则此单视为未执行，不予进行结算。

| 设计变更及现场签证报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合单价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 清单项目 | 规格/ 型号/ 材质 | 单位 | 工程量 | 价格 （不含 增值税） | 不含增值税（价格明细） |  |  |  | 总价(不含 税) | 税率 | 总价 （含税） | 备注 |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 人工费 | 主材费 | 机械+ 辅材+ 损耗 | 企业管理费、利润、规费及其他 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本费用支付按合同约定时间及满足支付条件后支付。价格单位均为元（人民币）。

清单提供方：

清单提供日期：

附件四：

工程质量保修协议书

甲方：重庆两江新区物业管理有限公司

乙方：

甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对【         】工程签订工程质量保修书。

- 1.工程质量保修范围和内容

- 1.1乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的工程承包范围内工程质量保修责任。

- 1.2凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方保修责任范围；不属于乙方责任，但是经由双方协商由乙方施工的，乙方应配合维修，费用由责任方承担。

- 2.质量保修期

- 合同约定的质保期为：自本工程项目完工并经政府相关部门验收合格并移交之日起【  】年。

- 3.质量保修责任

- 3.1保修期的前六个月内，乙方应派出足够的维修和管理人员常驻现场负责维修工作，认真履行保修责任，做到服务周到，随叫随到，履行保修义务，保证维修的质量及效果。

- 3.2发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当在 2 小时内立即到达事故现场抢修。

- 3.3质保期内发生质量问题，甲方与乙方联系解决，及时通知乙方，乙方应在接到通知后 24 小时内派人来现场维修，保证一次性修理达到合格并满足使用要求（维修部位的质保期与约定的质保期相同，从维修工作完成之次日起计算），乙方未能及时进场维修或不能维修或未能在甲方指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的，甲方有权自行另请他人代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用及甲方加收管理费(修复及赔偿费的 15％)可以从甲方支付乙方的任何款项中扣除，除是否发生维修之内容外，乙方不得对甲方造表记载的费用提出异议。甲方委托第三方维修的，不等于解除乙方的任何应负的责任。质保期满，根据甲方签字确认单支付质保金。

- 3.4由于乙方施工质量原因，导致不可预估的损失、补偿等全部责任、费用及甲方的损失均由乙方承担。乙方授权甲方全权代表乙方对发生不可预见的损失进行谈判，乙方应在甲方通知有关费用的 3 天内向甲方支付，否则甲方加 15％的违约金从质保金中扣除，并要求乙方补充质保金。

- 3.5乙方每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净并在完成后取得甲方的验收确认，所维修项目如在六个月内再次出现同样缺陷的，无论保修时间是否逾期，仍由乙方无偿维修。

- 3.6对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出维修方案；在维修开工前未报认的破损、毁坏等质量问题的，均由乙方负责。

- 3.7质保期满后的服务条款：乙方对所承建的工程实行质量终身负责制，质保期满后常年提供成本价格维护。

- 3.8潜在质量缺陷的质量保证

- 3.8.1专项工程因产品设计或产品使用的材料所存在的内在缺陷而导致的功能上的缺陷，为潜在质量缺陷。乙方应承担潜在质量缺陷的保证责任。

- 3.8.2乙方对存在潜在质量缺陷的相应产品或材料进行无条件的及时更换。

- 3.8.3由于潜在质量缺陷而给甲方、第三方造成的直接及间接损失，由乙方负责承担。

- 3.8.4乙方依据本合同所承担的违约金、补偿、赔偿等，经甲方确认后即为有效。

- 4.质量保修金的支付

- 4.1质保期持续【  】年或上款规定的质保期顺延到期日，甲方对工程质量无异议后 14 天内即与乙方办理质保金结算，将剩余质保金一次无息支付乙方。

- 4.2质保金结算后，乙方仍应继续完成质保期限内的保修工作。质保费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 5.其他

- 5.1双方约定的其他工程质量保修事项：【    】

- 5.2本工程质量保修书一式【    】份，甲方执【    】份，乙方执【    】份，由施工合同甲方、乙方双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至质保期满。

甲 方（公章）：	乙 方（公章）：

法定代表人（签字）：	法定代表人（签字）：

日	期：	 日	期：

附件五：

工程安全施工协议

###### 甲方：重庆两江新区物业管理有限公司

###### 乙方：

###### 工程项目名称：和合家园（C组团）23-29栋外墙砖脱落整改工程

为进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法律法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签订本协议。

一、管理目标

- 1.杜绝安全事故，工亡事故为零。

- 2.现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到 100%，杜绝现场重大隐患的出现。

- 3.现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到 100%。

- 4.不发生重大中毒事故以及群发性传染病。

- 5.必须保证施工现场符合文明安全施工工地要求。

- 6.确保甲方安全生产各项规定的要求。

二、安全生产要求

- 1.乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。非乙方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

- 2.乙方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。

- 3.乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按主合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。

- 4.乙方必须执行下列安全管理制度：

- 4.1乙方必须执行各级安全教育培训以及特殊工种持证上岗制度。

- 4.1.1乙方工人入场一律接受三级安全教育；

- 4.1.2乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件和劳动部门核发的特种作业临时操作证，持证上岗；

- 4.1.3乙方工人变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育。

- 4.2 乙方必须执行甲方的安全检查制度。

- 4.2.1 乙方必须虚心接受甲方以及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查，否则造成的罚款等损失均由乙方承担；

- 4.2.2 乙方必须按照甲方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施；

- 4.2.3 乙方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度；

- 4.3 乙方必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度。

- 4.3.1 乙方自带的各类施工机械设备，必须是国家正规厂家的产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠；

- 4.3.2 乙方的机械设备和一般防护设施执行自检后报甲方有关部门验收，合格后方可使用。

- 4.4 乙方须执行安全防护验收表和施工变化后交接检验制度。

- 4.5 乙方必须执行当地政府行业主管部门对重要劳动防护用品的定点采购制度。

- 4.6 乙方必须严格执行职工因工伤亡报告制度。

- 4.7 乙方职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故。

- 4.7.1 如果发生因工伤亡事故，乙方应立即通知甲方的项目主管领导，向其报告事故的详情。由甲方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门，同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照，甲方为抢救提供必要条件；

- 4.7.2 乙方要积极配合甲方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报、做伪证   或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由乙方承担；

- 4.7.3 乙方须承担因为乙方的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任。

- 4.8 乙方必须执行安全工作奖罚制度：乙方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，执行甲方的《安全生产奖惩制度》，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。

- 4.9 乙方必须执行安全防范制度。

- 4.9.1 乙方要对分包（甲方书面同意的）工程范围内工作人员的安全负责；

- 4.9.2 乙方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险；

- 4.9.3 乙方在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施   工条款；

- 4.9.4 施工现场内，乙方必须按甲方的要求，在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明，必要时要提供手提式照明设备；

- 4.9.5 甲方有权要求立刻撤走现场内的任何乙方没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场，除非事先有甲方的书面同意；

- 4.9.6 施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，并严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》以及甲方制定的相关安全文件，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥；

- 4.9.7 对不符合安全规定的，甲方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所须费用从工程款中加倍扣除；

- 4.9.8 凡重要劳动防护用品，必须按当地政府文件的规定购买具有相应资质合格的防护用品，如安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、五芯电缆、脚手架扣件等；

- 4.9.9 乙方应给所属职工提供必须的和有效的安全用品，如安全帽、安全带等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等的个人人身防护设备；

4.10 乙方必须为其现场所有施工人员购买意外工伤保险并将所有施工人员的意外工伤保险复印件交甲方存档，一经发现现场施工人员无意外工伤保险的，甲方有权将无意外工伤保险施工人员立即驱逐出施工现场。

三、消防保卫工作要求

- 1.必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和当地政府、建委、公安颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例，动火施工现场机、物料储备现场必须配有消防设施，并接受甲方的安全检查，对甲方所签发的隐患整改通知，乙方应在甲方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合甲方的要求，甲方有权按规定对乙方进行经济处罚。

- 2.须配备至少一名专（兼）职消防保卫管理人员，负责本单位的消防保卫工作；乙方管理以及自身防范措施不利或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿，甲方可对其处罚。

四、现场文明施工及其人员行为的管理：

- 1.乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合甲方文明施工的要求，按甲方的规定执行，在施工过程中，对其全体员工的服饰、安全帽等进行统一管理。

- 2.乙方应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，否则由此造成的一切损失和费用均由乙方自己负责。

- 3.乙方应按照甲方要求建立建全工地有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染和垃圾清运等措施；

- 4.工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌，切忌上班喝酒、寻衅闹事。

- 5.乙方应严格执行国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证其劳务人员的安全、卫生、健康，在整个合同期间，自始自终在工人所在的施工现场和住所采取适当的措施以预防传染病，并提供应有的福利以及卫生条件。

五、其他

- 1.本协议书作为乙方承包甲方工程合同的附件，在施工工程合同的安全规定的执行上，本协议具有优先权。

- 2.本协议经甲乙双方盖章后生效，至双方签署的工程合同期限届满及工程保修期满时终止。

- 3.本协议份数及双方所持份数与主合同保持一致，具有同等法律效力。

（以下为签署页，无正文）

甲方：	                                乙方：

法定代表人/委托代理人：	                法定代表人/委托代理人：

日期：	                                日期：

附件六：

安全承诺书

承诺人 	，身份证号 	，作为 	公司的法定代表人（授权委托人）对我司承接的 		工程施工中的安全管理方面做出如下承诺：

- 1.我司承诺一旦确认进场施工，在进场施工前，按照贵司要求为每个施工人员办理意外伤害保险。

- 2.我司承诺在施工过程中加强安全教育，严格按照甲方以及施工现场各个管理方的要求，保证安全施工。

- 3.我司承诺施工人员全部接种疫苗，按照物业管理处及社区疫情管控执行。

- 4.施工过程中由于我司人员违反安全施工要求，发生安全事故由我司自行承担.

- 5.施工过程中对业主雨棚、车辆、物品等损坏的我司自行负责赔偿。

- 6.施工过程中我司自行安排安全员对其进行现场施工安全监管。

- 7.施工过程中我司自行将建渣清运至甲方指定场地并自行清运出小区，做到日清日结。

法定代表人或授权委托人：

日期：	 年	   月	  日

附件七：

授权委托书

我司授权【   】（公民身份号码：    ）作为本公司【   】工程施工的现场代表，代表本公司行使合同约定的权利，履行合同约定的义务并处理工程相关的工作。我司对现场代表签署的与本工程相关的文件（包括但不限于相关协议/合同、确认函、结算文件、通知、要求等）全部予以认可，由此产生的全部法律责任由本公司承担。

本委托书自盖章之日起生效，至双方签署的工程施工合同及相关权利义务履行完毕时失效。

特此授权。

委托人盖章：

受托人签字：

日期：	年	月	日

附件八：

廉洁协议

甲方：重庆两江新区物业管理有限公司

乙方：

为了保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，甲乙双方订立协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在供应商入围、招标比价过程、合同的订立、履行过程中廉洁自律。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要或收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由其个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动。如甲方工作人员确因实际情况须参加宴请、进行娱乐活动的，须事先按行政隶属关系报请部门负责人批准。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、乙方不得接受甲方工作人员介绍的家属或者亲友从事与甲方业务相关的经济活动，包括但不限于设计类工作、材料设备供应、监理、施工、分包、物料/服务采购、招商等与合同相关的业务。

七、乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得通过串标围标等非正常手段获取项目或合作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等，或给甲方工作人员报销其个人费用，或邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所，或为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

八、乙方不得为谋取私利与甲方工作人员就合同相关的业务内容私下商谈或者私下达成协议，包括但不限于服务提供方选定过程、设计费用、材料设备选型、材料设备供应及安装、设计变更、招投标过程、工程费用、工程验收、工程质量问题、供方评价、效果评价、费用结算等。

九、乙方如发现甲方工作人员或其他甲方合作单位有违反本协议者，应向甲方举报。甲方应依法保护举报人员，并给举报有功人员予以奖励。

投诉举报途径：

电话：

邮箱：

地址：

邮编：

十、一经发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员行为的，甲方有权对乙方同时采取下列任一项或多项措施：

1、要求乙方限期纠正；

2、甲方有权扣留全部履约保证金或扣减与履约保函等值金额的合同费用，不再支付；

3、甲方有权根据情节严重情况、后果影响程度及损害范围等，要求乙方按合同总额（如未签订正式合同则按照乙方投标文件载明的投标总额，下同）的 1%-10%支付违约金，并要求乙方赔偿给甲方造成的全部损失；

4、甲方有权单方解除合同，而无需承担任何违约责任；

5、将乙方（包括其法定代表人、主要相关涉及人员等）列入两江物业公司永久黑名单及企业反舞弊联盟黑名单，不允许其通过任何方式与两江物业公司及下属各关联公司有任何业务接触及合作。

十一、乙方签订合同以前及合同执行过程中，就其所知悉的或应该知悉的乙方的法定代表人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、业务负责人的亲属或其他利害关系人在本公司体系内的任职情况，应事先主动向甲方成本、采购等主责部门申报自己与在职人员的社会关系、在职人员的职务及其他关联情况。

十二、审计及检查配合

1、甲方审计和检查期间，乙方需积极配合审计及检查工作，及时准确提供所需真实资料、配合审计调查/访谈工作，并应对调查/访谈内容进行严格保密；

2、乙方在被审计、检查期间，如甲方审计人员在审计过程中发现乙方存在违规行为或重大嫌疑，甲方可先行暂停乙方相关业务、付款等经济行为，乙方不得以此提出异议；

3、甲方审计和检查期间，乙方如出现以下行为，将处以合同总额 1%-5%的违约金，情节严重者将列入两江物业公司黑名单处理：

1）拖延、阻挠、妨碍审计检查工作；

2）转移、隐匿、篡改、伪造关键资料；

3）提供虚假信息或资料误导审计方向；

4）威胁、打击报复审计人员或举报人。

十三、本廉洁协议一式【  】份，甲方执【  】份，乙方执【  】份，作为《	         》的附件，与合同具有同等法律效力，自双方加盖公章或合同专用章后生效。

甲方（公章/合同专用章）：	           乙方（公章/合同专用章）：

地址：	地址：

日期：	日期：

# 第五章  工程量清单

由比选人提供。

# 第六章  图纸

由比选人提供（如有）。

# 第七章  技术标准和要求

按现行最新标准和要求执行。

# 第八章  比选申请文件格式

目  录

一、比选申请函部分

（一）比选申请函

（二）比选申请函附录

（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（四）低价风险担保提交承诺书（如有）

二、经济部分

已标价工程量清单

- 资格审查部分

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（二）比选申请人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）承诺

（五）其他资料

## 一、比选申请函部分

（项目名称）

比选申请文件

比选申请函部分

比选申请人： 　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签名或盖章）

年    月    日

目  录

（一）比选申请函

（二）比选申请函附录

（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（四）低价风险担保提交承诺书（如有）

### （一）比选申请函

（比选人名称）：

1. 我方已仔细研究了           （项目名称）竞争性比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）

（¥    ）的比选申请总报价进行报价，其中安全文明施工费暂定金额为人民币（大写）

（¥    ），该工程项目经理为        ，身份证号码为        ；委托代理人为：        ，身份证号码为        。工期达到竞争性比选文件的要求，缺陷责任期        ， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到竞争性比选文件的要求。

2. 我方承诺响应竞争性比选文件规定的投标有效期，在投标有效期内不修改、撤销比选申请文件。

3. 随同本比选申请函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）          （¥            ）。投标保证金有效期与投标有效期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律、法规及本比选文件的相关规定，投标保证金的受益人为比选人。

4. 如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本比选申请函递交的比选申请函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照竞争性比选文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺以不低于竞争性比选文件第七章 技术标准和要求中所列的技术指标和参数要求完成全部合同工程。

（6）我方承诺完全响应竞争性比选文件中有关工期、投标有效期、比选范围、工程质量要求等实质性内容，在签订合同时不向你方提出附加条件。

5. 我方在此声明，所递交的比选申请及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“比选申请人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受比选文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

6.  	（其他补充说明）。

比选申请人：                　　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签名或盖章）

地    址：

网    址：

单位电话（座机）：                      委托代理人电话（手机）：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

### （二）比选申请函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | / | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | / | 工期达到竞争性比选文件的要求 |  |
| … | …… | …… | …… |  |
| … | …… | …… | …… |  |

比选申请人：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：               （签名或盖章）

年  月  日

### （三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月      日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件或扫描件（双面）

比选申请人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人	（姓名）系	（比选申请人名称）的法定代表人，现委托	    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改、领取	（项目名称）比选申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                 。

代理人无转委托权。

比选申请人：	（盖单位法人章）

法定代表人：	（签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：	（签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

年	月	   日

法定代表人和委托代理人身份证复印件或扫描件（双面）

注：1、法定代表人参加比选申请活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加比选申请活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入比选申请文件一并递交。另外须准备一份附有法定代表人身份证明的授权委托书原件（授权委托书须附比选申请人为委托代理人缴纳的养老保险证明材料复印件或扫描件并加盖比选申请人单位公章）在开标现场出具。

3、授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

附：比选申请人为委托代理人缴纳的养老保险证明材料复印件或扫描件并加盖比选申请人单位公章。

（四）低价风险担保提交承诺书（如有）

（比选申请报价低于项目最高限价的85%时采用）

（比选人名称）：

我公司        （比选申请人名称）参加了你单位        （项目名称）的投标。我公司比选申请总报价低于最高限价的85%，若获得中选资格，我公司承诺按照竞争性比选文件的规定递交低价风险担保。同时，我公司已落实低价风险担保的提交方案，承诺如采用保函形式提交低价风险担保，保函的格式和内容符合竞争性比选文件的要求。否则，我公司愿承担竞争性比选文件中约定的，因未按规定递交低价风险担保的相应责任。

特此承诺。

比选申请人：                                      （盖单位法人章）

法定代表人：                                       （签名或盖章）

年   月   日

## 二、经济部分

（项目名称）

比选申请文件

经济部分

比选申请人： 　　　　 　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：  　　（签名或盖章）

年    月    日

目  录

[目录由比选申请人自行编制]

已标价工程量清单

## 三、资格审查部分

（项目名称）

比选申请文件

资格审查部分

比选申请人： 　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签名或盖章）

年    月    日

目  录

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（二）比选申请人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）承诺

（五）其他资料

### （一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月      日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件或扫描件（双面）

比选申请人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人	（姓名）系	（比选申请人名称）的法定代表人，现委托	    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改、领取	（项目名称）比选申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                 。

代理人无转委托权。

比选申请人：	（盖单位法人章）

法定代表人：	（签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：	（签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

年	月	   日

法定代表人和委托代理人身份证复印件或扫描件（双面）

注：1、法定代表人参加比选申请活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加比选申请活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入比选申请文件一并递交。另外须准备一份附有法定代表人身份证明的授权委托书原件（授权委托书须附比选申请人为委托代理人缴纳的养老保险证明材料复印件或扫描件并加盖比选申请人单位公章）在开标现场出具。

3、授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

附：比选申请人为委托代理人缴纳的养老保险证明材料复印件或扫描件并加盖比选申请人单位公章。

### （二）比选申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （三）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表仅填项目经理、项目技术负责人相关信息

项目经理及项目技术负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

### （四）承诺

（比选人名称）：

我公司        （比选申请人名称）参加了贵单位        （项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

1、我公司投标截止日投标资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

2、我公司拟派的项目经理按注册建造师的相关规定到岗履职和未被禁止参与投标。

2.1拟派的项目经理中标后在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与比选申请文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。拟派的项目经理中标后不得随意更换。

2.2拟派的项目经理未被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务，若被暂停且参加投标的投标将被否决；已取得中选候选人资格或中标资格的，贵单位有权取消我公司中选候选人资格或中标资格；给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

2.3为保证我公司拟派的项目经理到本项目到岗履职，我公司还承诺：

若我公司拟派本项目的项目经理有在其他项目任职的情形的（或有在其他项目中标或拟中标的情形的），应在收到中标通知书后 14 日内，办理完成放弃在其他项目任职的手续（或办理完成放弃在其他项目中标或拟中标的手续），贵单位在合同签订前有权对我公司拟派项目经理在其他项目的任职情形（或在其他项目的中标或拟中标情形）进行核查，若与我公司承诺内容不符或我公司未在上述时间内按照比选文件规定递交放弃在其他项目任职、中标或拟中标的相关资料，我公司自愿放弃中标资格，贵单位不退还我公司的投标保证金。在合同签订时，我公司确保拟派项目经理符合《建筑施工企业项目经理资质管理办法》规定的项目经理任职条件，否则我公司自愿放弃中标资格，贵单位不退还我公司的投标保证金。

若我公司拟派项目经理放弃在其他项目任职的将提供：①经业主或建设单位同意任职变更的文件；②负责项目监管的行业行政主管部门出具同意任职变更的证明材料。

若我公司拟派项目经理放弃在其他项目中标或拟中标的将提供：①经中标或拟中标的其他项目建设单位同意的放弃中标函。

3、我公司若中标，在签订合同之前，将按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知贵单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供我公司为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，取消我公司中标资格，给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

4、我公司承诺：已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量，比选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改，每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。贵单位可在合同签订前对我公司已标价工程量清单进行清标。若发现我公司的工程量清单综合单价报价超过招标时给出的工程量清单综合单价最高限价的，在工程结算时贵单位以发出的工程量清单综合单价最高限价为基础，按照我公司的中标总报价与本工程的总价最高限价的下浮比例进行同比例下调，我公司无条件接受，否则按我公司违约处理。

5、我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位在合同签订前均有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消我公司中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，投标保证金不予退还，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

6、我公司不存在第二章比选申请人须知第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7、我公司的比选申请文件符合第二章 比选申请人须知第 1.3.1 项的规定。

8、我公司的比选申请文件符合第四章合同条款及格式规定，比选申请文件中没有贵单位不能接受的条件。

9、我公司的比选申请文件符合第七章 技术标准和要求（如有）。

10、我公司接受比选文件中关于“不允许负数报价”的相关要求。

比选申请人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

年    月    日

### （五）其他资料

....