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重庆医药高等专科学校
     项目施工合同
发包人：重庆医药高等专科学校（以下称甲方） 
承包人：   （以下称乙方） 
第一条  工程概况
（一）工程名称：；
（二）工程地点：；
（三）工程承包范围和内容: 。
第二条  合同工期
本工程合同总工期为  天（日历天），乙方应于工期内完工并向甲方交付合格工程，否则视为逾期完工。因发包方原因或重大变更导致工期延误，合同工期相应顺延。
第三条  工程质量 
乙方必须严格按现行国家施工及验收规范施工，所有用于该项目的产品及材料必须符合招标文件的要求，不得降低产品的规格型号及技术要求。工程质量达到合格标准。
本工程的所需材料、设备由乙方自行采购，包括材料采购、运输、保管、剩余材料处置、材料加工等一切费用已包含于工程量清单报价中。乙方所采购的主要材料必须符合国家、地方及行业规范标准及本项目招标文件要求，同类材料及成品、半成品和设备应尽量采用同一厂家品牌，并提供相应省级及以上检验合格证明材料、质保书等交业主签字确认后方可进场实施。
第四条  合同价款、结算原则及支付方式
（一）合同价款
本工程签约合同价为：     元；大写：。
（二）结算原则
本项目为单价合同。按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑工程与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计量规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价编制指南》（2013）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJLDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》 CQSZDE-2018、《重庆市园林绿化工程计价定额》CQYLLHDE-2018、等配套定额执行。
子项工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑工程与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计量规范》（GB50856-2013）、《重庆市市政工程计价定额》 CQSZDE-2018、《重庆市园林绿化工程计价定额》CQYLLHDE-2018、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价编制指南》（2013）、约定的计量规则计算的实际合格工程量，工程量计算以竣工图、设计变更及有效签证效资料（签字且盖章）作为计算依据，并经审计后作为结算依据。
当发生设计变更或新增项，发包人及监理工程师按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑工程与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计量规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市市政工程计价定额》 CQSZDE-2018、《重庆市园林绿化工程计价定额》CQYLLHDE-2018、《重庆市建设工程工程量清单计价编制指南》（2013）、《关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发[2016]35号）、《重庆市城乡建设建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2018]195号文）和《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2019]143号）及重庆2018定额规定的计算规则计，并按以下办法计价：
A：已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的综合单价。
B：已标价工程量清单中无适用于变更工程的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的综合单价，对该子目主材的价格进行调整主材调整原则：投标时有的材料按投标价执行，调入时取投标价和《重庆工程造价信息》开标当期公布的信息价的低值，且不偏离市场行情；投标时没有的材料，发包人充分结合建筑市场行情核质核价，不高于施工同期《重庆工程造价信息》公布的信息价和背离市场行情，最终以审计审定的结果为准。调整后的综合单价作为类似子目的综合单价（类似项目由招标人确定，投标的人工、主材单价表作为合同附件）。
[bookmark: _GoBack]C:已标价工程量清单中无适用或类似子目的综合单价，结算参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑工程与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计量规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价编制指南》（2013）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJLDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）《重庆市市政工程计价定额》 CQSZDE-2018、《重庆市园林绿化工程计价定额》CQYLLHDE-2018等配套定额、《关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发[2016]35号）、《重庆市城乡建设建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2018]195号文）并结合《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2019]143号）编制后下浮12%执行（其中人工价差、材料价差、未计价材料、安全文明施工费、规费、税金不下浮）。其中材料单价、施工机械使用费的确定原则：投标时有的材料按投标价执行，其中调入时取投标价和《重庆工程造价》开标当期公布的信息价的低值，且不偏离市场行情；投标时没有的材料，发包人充分结合建筑市场行情核质核价，不高于施工同期《重庆工程造价》公布的信息价和背离市场行情，最终以审计审定的结果为准。调整后的综合单价作为类似子目的综合单价（类似项目由发包人确定，工程量清单详投标文件）。
（三）支付方式
1、乙方收到中标通知书后在合同签订前提交中标金额10%的履约保证金，履约保证金的期限自合同生效之日起至验收款支付函签署之日止。
乙方提供履约保证金的形式、金额及期限：
（1）履约保证金金额：成交金额的10%（ 元）；
（2）缴纳时间：采购合同签订前；
（3）缴纳方式：现金形式或支票、汇票、本票或保函等非现金形式向采购人缴纳，保函为银行等金融机构出具的见索即付的保函（独立保函）；
（4）退还时间：项目验收合格后由乙方提出申请，甲方按程序办理退还手续，一次性无息退还履约保证金。
（5）不予退还情形：
①乙方项目负责人无故缺席的，从履约保证金中扣除约定金额；
②乙方的施工未通过竣工验收的，履约保证金不予退还。
2、 工程进度款
①安全文明施工费：合同签订后，发包人在开工前按签约合同价中安全文明施工费的50％支付承包人，用于现场安全文明施工建设，余下安全文明施工费按施工进度支付。
②分部分项工程费：按承包人当期完成并经发包人、监理人（如有）、跟审单位（如有）审定的工程量乘以相应综合单价计算当期完成的分部分项工程费及相应的规费和税金。发包人在签发进度款支付证书或临时进度款支付证书的次月10日前按经发包人、监理人（如有）、跟审单位（如有）审定的当期完成的分部分项工程费及相应的规费和税金（不含人工费价差和材料费价差）的80%（不低于80%）支付承包人。
③措施项目费：按承包人当期完成并经发包人、监理人（如有）、跟审单位（如有）审定的分部分项工程量，乘以相应综合单价计算所得合计金额占签约合同价格中分部分项工程费合计金额的比例，并以签约合同价格中措施项目费为基数计算当期完成的措施项目费及相应的规费和税金。发包人在签发进度款支付证书或临时进度款支付证书的次月10日前按经发包人、监理人（如有）、跟审单位（如有）审定的当期完成的措施项目费及相应的规费和税金（不含人工费价差和材料费价差）的80%（不低于80%）支付承包人。
④其他项目费：按承包人当期完成并经发包人、监理人（如有）、跟审单位（如有）审定的工程量乘以相应综合单价计算当期完成的其他项目费及相应的规费和税金。发包人在签发进度款支付证书或临时进度款支付证书的次月10日前按经发包人、监理人（如有）、跟审单位（如有）审定的当期完成的其他项目费及相应的规费和税金的80%（不低于80%）支付承包人。
⑤人工费（工资款）：发包人在签发人工费（工资款）支付证书的次月10日前，按经监理人和发包人审定的当月完成的合同价款的 25%（人工费数额大于当月完成的合同价款的25%时，按实际人工费数额拨付；若人工费数额小于当月完成的合同价款的25%时，按不小于当月完成的合同价款的25%拨付），支付至承包人。
⑥人工、材料价差按80%（不低于80%）纳入当期进度支付，价差调整方式按11条约定执行。
3、 工程验收合格之后，工程进度款支付如下：
（1）工程竣工验收合格后，甲方收到乙方进度款支付函、验收报告及对应的增值税发票之后在15日内支付至支付至累计进度审定金额的85%；
（2）验收款：乙方及时提交工程结算书及相关资料，甲方在90个日历天内（双方争议时间除外）办完结算手续。结算手续办完且乙方在15个工作日内缴纳结算价3%的质量保证金后（质保金缴纳方式：现金形式或支票、汇票、本票或保函等非现金形式，保函为银行等金融机构出具的见索即付的保函（独立保函）），甲方收到乙方验收款支付函、工程结算书、质保金缴纳凭证及对应的增值税发票后15个工作日内向乙方支付至结算价的100%。
（3）质保金的退还：质保期满，无质量问题或妥善处理质量责任扣除质保期间的应承担金额后，由乙方提出申请，甲方按程序一次性无息退还质保金。乙方在工程质保期内不按质保约定按时执行的，甲方可安排其他专业人员进行维护或维修，所发生的费用从质保金中扣除；超出质保金的部分，由乙方补足。
3、乙方申请甲方支付任一笔款项前均应当向甲方提供符合甲方要求的增值税发票及其他付款资料，否则甲方有权延期付款，且不为此承担任何违约或赔偿责任。
第五条  施工准备 
 （一）甲方负责做好施工现场水源、电源提供作业，满足施工用水、用电需要，负责提供施工现场及进场道路。
（二）乙方负责施工区域的临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作及组织施工管理人员和材料、施工机械进场，保障施工现场安全，为施工人员提供有效的安全保障措施，负责对施工人员的安全及纪律培训，现场施工引发的一切人身损害、财产损失均由乙方负责，甲方不承担任何责任。
第六条 施工要求
（一）在施工前须将具体详细的施工方案报甲方确认，经甲方确认后即可进场施工。
（二）在进场前须对现有设施设备采用保护措施，整个施工过程中须做好防尘、降噪措施，减少对周边环境的影响。
（三）在施工过程中乙方需投保工程类的所有保险及第三者责任险，现场施工人员需注意人身、建筑、消防安全，做到安全施工、文明施工，并放置相应的施工“警示”标志或标识。
（四）负责工程量清单材料、设备的采购、运输和保管，材料选择得当，且符合国家标准和行业质量标准。
（五）严格施工管理，确保工程质量、安全与进度，保证其负责的工程按照时间节点如期完工。
（六）如有需办理施工相关手续的报备及审批工作的，由乙方完成，甲方予以配合。
（七）需制定施工期间突发事件应急预案，确保学校内的所有安全。
（八）隐蔽工程（水电线管等）需留存影像等相关资料，供验收核查。
（九）高空作业符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80）。
（十）噪音控制、建筑垃圾日产日清。
第七条 安全要求
（一）乙方应遵守安全生产的有关管理规定，建立完善的安全管控体系，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。应派遣有丰富经验和相应能力的工程师进行现场组织施工，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失承担全部赔偿责任。
（二）在施工过程中，乙方须做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工应放置“警示”标志或标识，施工过程中发生的一切安全事故由乙方自行负责处理。乙方应当与其施工人员建立劳动关系，承担全部用人用工主体责任。
（三）乙方承诺在施工前须为该工程投保团体意外险或安全责任险等建工类商业保险，施工过程中发生的一切安全事故由成交供应商自行负责处理。
第八条  工程验收
按照国家和重庆市现行有关建设工程验收标准、规范和要求进行验收，乙方提供所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。如验收不合格，对甲方造成损失的，乙方应承担修复、赔偿损失等责任，甲方不再另行付费。
工程完工后乙方提供工程竣工相关资料交与甲方验收。甲方和乙方共同组织现场验收。
第九条  质量保修期
乙方按国家规定对所有项目进行质保，本工程缺陷责任期为24个月，质保期为2年（缺陷责任期和质保期从竣工验收合格之日起计算），防水免费质保期5年（从竣工验收合格之日起计算）。
质保期内，所有设施设备和施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费。质保期内，所有设施设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。乙方应在甲方通知24小时内到现场进行维修维护，如质量保证期内乙方未按时间要求对工程质量问题进行维修整改，甲方有权从质量保证金中安排资金用于工程维修维护及赔偿，如有不足，将通过法律途径向乙方追偿。
第十条 争议
在合同执行中，双方发生争议，应及时协商解决，协商无果或当事人不愿意通过协商解决的，任何一方可向项目所在地人民法院起诉。
第十一条  违约责任和不可抗力
（一）在工程实施期间，如遇连续下大雨48小时以上等不可抗力因素，经甲方确认后书面通知施工期可顺延。
（二）乙方无故延期（延期完工或延期交付合格工程给甲方），按日以500元/日计算违约金。累积延期达20日，甲方有权单方解除合同，解除通知向乙方于本合同中所留地址寄送第3日或张贴于乙方驻施工现场办公室门前，合同即解除，因此而解除合同的，乙方应担支付甲方工程概算总金额10%的违约金，并赔偿因此而给甲方造成的一切直接、间接损失，包括但不限于甲方向乙方主张权利而产生的诉讼费、律师费、差旅费、调查费复印费。工程因验收不合格而整改的整改期间视为逾期完工，参照本款前述约定处理。
（三）乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料的违约责任：按照违反合同约定采购和使用不合格的材料相应合同金额的3%支付违约金。
（四）因乙方原因导致工程质量不符合规定或合同要求的违约责任：乙方退还已支付工程质量不符合合同要求工程的工程款，并按照工程质量不符合合同要求工程相应合同金额的3%支付违约金。
（五）乙方在施工实施过程中，违反竞争性谈判文件的实质性内容，或不按合同履行职责的，一经查实，则视情况暂停或终止合同。
（六）乙方应严格遵守学校安全文明施工管理等规定，禁止在施工区域吸烟、酗酒、高声喧闹等行为。如有发现吸烟行为按500元/人·次违约处罚，施工作业有违反安全文明施工行为，有可能危害馆内人员财产安全和正常秩序的，按500元/人·次违约处罚，施工作业造成观众投诉的情况，按1000元/人·次违约处罚。
（七）乙方施工须选择符合市场行情、品牌优质的材料，不得因中标金额而选择假冒伪劣或材质低劣材料产品，若使用，甲方一经发现，将上报财政部门，由财政部门作出相应处罚，造成的一切责任和损失由乙方承担。
（八）本项目工程不得进行转包、分包，一经发现甲方有权立即解除合同，并追究乙方的违约责任，若乙方存在转包、违法分包及挂靠等违法行为，将按照国家住房和城乡建设部制定的《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市规【2019】1号）的相关规定进行认定和责任追究。
（九）本项目工程施工过程中，乙方应按各项管理规定做好安全教育和安全防护工作，甲方有权对施工安全进行监督并有权提出安全检查建议，乙方须配合完成整改，并将整改情况书面提交甲方；如果乙方拒绝整改应当安全责任损害事故的，所产生的一切安全事故由乙方全权负责，与甲方无关。
第十二条 在工程实施过程中，乙方须按相关施工规范及安全操作规程进行施工，造成的一切的安全事故均由乙方承担。
第十三条  本合同双方签章之日起生效。至该项目竣工交付且质保期届满后自动失效。
第十四条 招标文件，乙方投标文件、承诺以及合同附件是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等效力。本合同未尽事宜，由双方平等友好协商解决。
第十五条  本合同一式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份，具有同等法律效力。
第十六条  双方确认送达地址为本合同尾部载明的地址，双方送达地址适用范围包括合同各方非诉的各类通知、协议等文件，以及就本合同所涉案件的相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入一审、二审、再审和执行程序。对于任何通知或联络、诉讼文件，如直接交付，则在接收一方或其被授权人签收时视为收讫；如用传真，在发出后视为收讫；如果通过国内或国际快递、挂号方式邮寄，则在寄出后第三天被视作已收讫；一方若指定其他地址或地址变更，须在变更前5个工作日内以书面形式通知另一方。怠于通知的一方应当承担对其不利的法律后果。
合同附件：
附件1：工程量清单
附件2：廉洁从业协议

（本页无正文，为签字盖章页）
	甲方（盖章）：重庆医药高等专科学校
地址：重庆市沙坪坝区大学城中路82号
联系电话：023-61388106
邮政编码：401331
统一社会信用代码：125000007980307502
开户银行：建行重庆高新熙街支行
户名：重庆医药高等专科学校
开户行帐号：50001056800052500372
法定代表人（签字或盖章）：


经办人（签字或盖章）：
日期：202 年 月 日
	乙方（盖章）：
地址：
联系电话：
邮政编码：
统一社会信用代码：
开户银行：
户名：
开户行账号：
法定代表人（签字或盖章）：


授权代表（签字或盖章）：
日期：202 年 月 日



签约地点：重庆市沙坪坝区大学城中路82号
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附件1：工程量清单



附件2：廉洁从业协议
廉洁从业协议
甲方：重庆医药高等专科学校
乙方：
为加强工程建设中的廉政建设，规范乙方与甲方双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉洁从业协议。
一、总则
1、应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
2、严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
3、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、工程设计的规章制度。
4、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。
2、甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能对公正执行建设管理行为有影响的其他活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。
3、甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、旅游等提供方便。
4、甲方工作人员的家属、亲戚不得从事与乙方工程有关的材料设备供应、分包、劳务等经济活动。
三、 乙方的责任
应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的费用。
3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请、健身、娱乐等活动。
4、乙方不得与安装工程承包人联合作假，如计量、验收，提供虚假资料，接收好处或提成。
5、乙方不得以任何理由索要或接受安装工程承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在安装工程承包人报销任何应由乙方或个人支付的费用。
6、乙方不准参加有可能影响公正执行公务的安装工程承包人的宴请、健身、娱乐等活动。
7、乙方及其工作人员不得要求或接受安装工程承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、旅游等提供方便。
8、乙方不准向安装工程承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程协议有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向施工单位推荐分包单位和要求购买与项目工程协议规定以外的材料、设备等。
9、乙方及其工作人员应严格按设计规程办事，不得为谋取私利向甲方人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益，同时必须履行向甲方承诺的上述其他的廉政义务。
10、乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方均不得找任何借口对乙方进行报复。
四、违约责任及相关处罚
1、甲方工作人员有违反本协议第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
2、乙方工作人员有违反本协议第一、三条责任行为的，将自觉接受甲方相应的处罚，具体内容如下：
2.1 发现乙方接受工程承包人的宴请或娱乐活动，第一次给予警告；发现第二次，参与宴请或娱乐活动的乙方人员写出书面检查，并接受500元/人的经济处罚，乙方项目负责人接受1000元的经济处罚；发现第三次，参与宴请或娱乐活动的乙方人员清退出场，乙方接受5000元的经济处罚。
2.2 发现乙方工作人员接受工程安装单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、旅游等提供方便的行为，发现一次处罚一次。第一次发现，对乙方处以2000元的罚款，对乙方进行警告，相关人员写出书面检查；以后每发现一次，对乙方处以5000元的罚款，清退相关乙方员。
2.3乙方不得索要或接受安装工程承包人的礼金、有价证券和贵重物品。若情况属实，乙方除了退还所收物品外，还要接受甲方的处罚，即：第一次发现，对乙方人警告，相关人员写出书面检查；第二次发现，对乙方处以1000元的罚款，清退相关乙方相关人员。 
2.4 乙方不得介绍建筑材料或介绍劳务单位参与工程建设。若情况属实，发现一次处罚一次，每发现一次对乙方处以5000元的罚款。
3、乙方有违反本协议第一、三条责任行为情节严重的，除接受以上第2条处罚外，还依据有关法律法规和规定给予相关责任人党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（以下无正文）
甲方（盖章）：重庆医药高等专科学校       乙方（盖章）：
签订时间：
