  重庆市政府采购中心                                                   竞争性谈判文件


政府采购

竞争性谈判文件

    项   目   号：25S00364
    采购执行编号：1708-BT2500461670AG

    谈判项目名称：市公安局松山警犬快反基地排危工程

采购人：重庆市公安局

采购代理机构：重庆市政府采购中心

二〇二五年十一月
目   录

- 3 -第一篇  竞争性谈判邀请书


- 3 -一、竞争性谈判内容


- 3 -二、资金来源


- 3 -三、供应商资格条件


- 3 -四、谈判有关说明


- 4 -五、保证金


- 4 -六、采购项目需落实的政府采购政策


- 5 -七、其它有关规定


- 5 -八、联系方式


- 5 -九、现场踏勘


- 7 -第二篇  项目服务需求


- 7 -一、项目一览表


- 7 -二、施工范围及施工工期


- 7 -三、项目基本概况


- 7 -四、质量要求、技术标准和其他要求


- 7 -五.服务及质量需求


- 8 -六.安全要求


- 9 -七.施工环境要求


- 10 -第三篇  项目商务需求


- 10 -一、计划工期、项目地点及验收方式


- 10 -二、报价要求


- 16 -三、结算原则


- 18 -四、质量保障及售后服务


- 18 -五、付款方式


- 18 -六、履约保证金及质量保证金


- 19 -七、知识产权


- 20 -第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止


- 20 -一、采购程序


- 22 -二、评定成交的标准


- 22 -三、无效谈判


- 22 -四、采购终止


- 23 -第五篇  供应商须知


- 23 -一、谈判费用


- 23 -二、竞争性谈判文件


- 23 -三、谈判要求


- 24 -四、成交供应商的确定和变更


- 25 -五、成交通知


- 25 -六、关于质疑和投诉


- 26 -七、签订合同


- 26 -八、项目验收


- 26 -九、采购代理服务费


- 27 -十、交易服务费


- 27 -十一、政府采购信用融资


28第六篇 合同草案条款


- 35 -第七篇  响应文件格式要求


- 36 -一、经济部分


- 38 -二、服务部分


- 40 -三、商务部分


- 42 -四、资格条件及其他


- 47 -五、其他资料





第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆市政府采购中心（以下简称：采购代理机构）接受重庆市公安局（以下简称：采购人）的委托，对市公安局松山警犬快反基地排危工程进行竞争性谈判采购，欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

一、竞争性谈判内容

	项目名称
	标的名称
	数量

单位
	最高限价（万元）
	保证金

（万元）
	成交供应商数量（名）

	市公安局松山警犬快反基地排危工程
	市公安局松山警犬快反基地排危工程
	1项
	96.940818
	0.9
	1


二、资金来源

财政预算资金，采购预算96.940818万元。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：
1.供应商须具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质或具备建设行政主管部门颁发的有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质或具备国家或省级自然资源主管部门（含原国土资源部门）颁发的有效的地质灾害治理工程施工乙级及以上资质。（提供证书复印件件并加盖供应商公章）
2.供应商须具备有效的安全生产许可证。（提供安全生产许可证复印件件并加盖供应商公章）
四、谈判有关说明

（一）供应商应通过“行采家”平台（http://www.gec123.com）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加谈判的供应商，请在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上下载或到采购代理机构处领取本项目竞争性谈判文件以及图纸、澄清等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（三）竞争性谈判公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）获取竞争性谈判文件期限：

1.竞争性谈判文件提供期限：同公告期限。

2.报名方式：无需报名。

（五）响应文件递交地点：重庆市公共资源交易中心（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B9栋6楼）

（六）谈判地点：重庆市公共资源交易中心评标室（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B9栋7楼）

（七）提交响应文件截止时间：2025年12月9日北京时间15:00

（八）谈判开始时间：2025年12月9日北京时间15:00

五、保证金

（一）保证金递交（以下方式二选一）

1.转账（汇款）方式
1.1供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、竞争性谈判内容），并汇至以下账户，保证金的到账截止时间同提交响应文件截止时间。

保证金账户：
	  户名:重庆联合产权交易所集团股份有限公司

	开户行
	中国建设银行股份有限公司重庆渝中支行

	账号
	6232813760001729564

	银行行号： 
请登录重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对应栏目查看。 
路径：服务导航-政府采购-办事指引-重庆市公共资源交易中心政府采购项目保证金银行联行行号。 


1.2各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。
2.保证金保函方式

2.1供应商应提供真实有效的投标保证金保函（电子保函提供复印件，纸质保函提供原件），保证金的保函担保金额应不低于保证金金额（保证金金额详见本篇，一、竞争性谈判内容），担保方应为中华人民共和国境内注册的可开展非融资担保类业务的银行、保险公司、担保公司等金融机构，保函受益人须为本项目采购人。

2.2保证金保函有效期与响应文件有效期保持一致。

2.3保证金保函须随响应文件一并密封递交，保证金保函递交截止时间同提交响应文件截止时间。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。监狱企业视同小型、微型企业。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载或到重庆市政府采购中心领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。
（六）本项目不接受联合体参与谈判，否则按无效处理。
（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

（一）采购人：重庆市公安局

联系人： 卢俊强

电  话： 13212309701
地  址： 重庆市沙坪坝区松山路233号
（二）采购代理机构：重庆市政府采购中心

联系人：袁建文 钟若仪 

电  话：023-67703281 67120648 

地  址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦B座502室

九、现场踏勘

（一）本项目采购人不集中组织现场踏勘，各供应商可在谈判开始前自行前往施工现场进行踏勘了解现场情况，对因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失和产生的费用等供应商承担全部责任。如因供应商踏勘量与实际发生量不符等原因导致的后果，由供应商自行负责。

（二）踏勘时间为：自采购公告发布之日起3个工作日内（法定工作时间内）；

（三）联系人及联系方式：卢俊强  13212309701
（四）无论供应商是否踏勘过现场，均视为在响应截止时间之前踏勘过现场且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并在其响应文件中已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险。成交供应商不得以不完全了解施工现场情况为借口而提出延长工期或额外赔偿等要求。
第二篇  项目服务需求

一、项目一览表
	序号
	项目名称
	数量/单位
	备注

	1
	市公安局松山警犬快反基地排危工程
	1项
	


二、施工范围及施工工期
（一）施工范围：包括但不限于工程量清单及施工图纸所包括的所有内容。
（二）施工工期： 120个日历日内完成全部建设内容并竣工验收。
三、项目基本概况
对基地内Dsu级建筑物进行拆除，并对裂、垮、塌挡墙进行加固修缮（详见图纸）。

四、质量要求、技术标准和其他要求
供应商严格按照本项目竞争性谈判文件、施工图纸及工程量清单规范施工，工程建设质量标准需达到国家、行业规范要求且完全符合国家有关技术标准。供应商应按时足额发放农民工工资。
五.服务及质量需求
（一）工程质量要求及保证
1.施工资料准备齐全，例施工日志，检测报告，实验报告，合格证等相关工程资料准备及时且齐全，不得有缺漏。
2.最终工程质量达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准（供应商提供承诺，格式自拟）。
（二）项目管理班子人员配备要求
1.1.项目经理：1人
供应商拟派的项目经理须在供应商单位注册，并应具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格（不含临时建造师）, 并提供由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B证及以上）。成交后至完工前不得在其他项目担任项目经理（供应商需做出书面承诺，格式自拟）。
[（1）提供项目经理身份证复印件并加盖供应商公章；（2）提供项目经理建造师注册证书复印件、安全生产考核合格证书（B证及以上)复印件并加盖供应商公章；（3）提供供应商为其缴纳的养老保险证明复印件并加盖供应商公章；（4）供应商自行声明该人员未在其他在建项目任职（格式自拟）；（5）一级建造师资格证书有人力资源和社会保障部、住建和城乡建设部批准颁发，二级建造师资格证书由省、自治区、直辖市人事部门颁发]
1.2.项目技术负责人：1人
项目技术负责人须为供应商本单位员工,具有工程类中级及以上职称。（1.提供人员证书并加盖供应商公章；2.提供供应商为其缴纳的社保证明复印件并加盖供应商公章；3.职称证书颁发机构为省、自治区、直辖市人事部门或者职称改革办公室）。
3.违约责任
3.1因成交供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期一天，扣除合同总金额的千分之一作为违约金，延期超过30天的，采购人有权单方面解除合同，并拒绝支付任何费用。
3.2项目实施过程中，未经采购人同意，成交供应商不得擅自更换项目经理、技术负责人以及其他人员；若成交供应商拟派的项目管理班子人员消极怠工、不遵守采购人施工场所相关规定，耽误采购人施工建设进度，采购人有权单方面解除合同，并要求供应商对相应人员进行处罚且追究供应商给采购人造成的经济损失。
3.3成交供应商不得将本工程项目转包、挂靠、分包给第三方（经采购人书面同意的分包除外），如成交供应商将本工程项目转包、挂靠、分包给第三方的，采购人有权解除合同，同时采购人有权要求供应商按合同总金额的20%支付违约金，因此给采购人造成的损失应由供应商承担赔偿责任。
3.4成交供应商应遵守工程建设及安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员及采购人实施的监督检查。由于成交供应商安全措施不力造成的事故责任和因此产生的后果以及发生的费用等损失，由成交供应商承担。采购人代表到现场检查时，成交供应商现场管理人员必须积极配合，对不重视安全以及出现安全隐患，采购人有权对成交供应商处以每次1000元违约金；严重的安全问题视情加重处罚。
3.5对未经监理单位及采购人同意没有按时进场或进场后发现缺岗的项目经理（建造师）、技术负责人，采购人将按1000元/人•天从合同总价中扣除违约金，对未按时进场或进场后发现缺岗的施工员、安全员、质量员、材料员，采购人将按500元/人•天从合同总价中扣除违约金，此项考核由监理单位负责。
（五）业绩要求
成交供应商自2022年1月1日至谈判截止日（时间以供应商提供合同的签订时间为准），具有至少一个建筑排危（维修或改造或整治或排危）施工的工程业绩。提供合同关键页、工程竣工验收合格证明等复印件并加盖供应商公章（合同关键页包括体现合同标的、合同金额、施工面积、项目经理、签字盖章页等关键信息）。
六.安全要求
（一）供应商应遵守安全生产，特别是排危改造安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，派往项目的安全员施工期间须全时段在施工现场进行安全管理，采取必要的安全防护措施，消除隐患，确保施工安全。
（二）在施工过程中由于供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故责任和因此造成的损失，由供应商自行承担。
（三）供应商负责进入现场实施人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，供应商自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因施工导致第三人人身、财产损失由供应商承担赔偿责任。
（四）供应商应遵守各级部门及公安机关制定的相关保密规定，如因施工人员及管理人员造成失泄密事件，将对责任人及供应商依法追究责任；供应商响应文件须提交可行的安全保密措施方案。
七.施工环境要求
（一）严格遵守公安机关及施工企业有关管理规定，施工过程中，施工区域始终保持完全完整封闭状态施工，除渣、运输等环节不得有粉尘污染。如遇特殊情况要严格按照采购人要求暂停施工。
（二）供应商须做到安全文明施工，做好施工噪声及扬尘控制等，不能影响采购人正常正常办公秩序。
第三篇  项目商务需求

一、计划工期、项目地点及验收方式
（一）计划工期：
自合同签订之日起120个日历日。

（二）项目地点：
重庆市沙坪坝区松山路233号。
（三）验收方式：
项目施工完成后，工程质量、工程材料须符合本项目竞争性谈判文件、国家行业标准及重庆市工程验收规范要求，设施设备须满足采购文件要求，由成交供应商提出验收申请，采购人组织开展对项目的验收工作。
采购人与成交供应商双方对照采购文件、施工图及工程量清单所覆盖的所有内容现场验收，并对每个条款规定的具体参数、规格、质量、施工要求等进行详细核对，全部合格后方可验收通过，并形成专门的验收报告。若因工程质量不满足采购人要求或未达到竞争性谈判文件要求导致验收不合格，由此造成的时间和经济损失由成交供应商全权承担。
二、报价要求
（一）报价方式：工程量清单计价，固定综合单价。
（二）报价范围：按要求填写相应清单表格。供应商的响应报价应是本项目各分包采购范围内的全部工程量的响应报价。报价时，供应商应充分考虑施工区域、作业难度、施工难度、现场文明施工要求、质量要求、采购人各项管理规定及方便工作等因素。
（三）报价原则：
1.本项目由供应商以谈判采购文件、合同条件、工程量清单、本次谈判范围的施工设计图纸、现场踏勘情况、周边环境、国家技术和经济规范及标准、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）及《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建发（2019）143号）及渝建【2018】195号文以及相关配套文件等为依据，由供应商结合自身实力、市场行情自主合理报价。响应报价应包括完成谈判范围内工程项目人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费、规费、安全文明施工费、税金等所有费用，以及合同明示或暗示的一切责任、义务和风险费用。采购人除此以外不支付其它费用。规费、税金、安全文明施工费必须按本市城乡建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。
2.本项目各分部分项工程量清单子项不论其对应的项目特征和工作内容是否描述完整，都将被认为已包括采购人分部分项工程量清单对应项目及《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《房屋建筑与装饰工程计量规范》(GB500854-2013) 、《重庆市建设工程工程量计算规则》(CQJLGZ-2013)和《重庆市建设工程工程量清单计价规则》(CQJJGZ-2013)中相应项目编码和项目名称及施工设计图、相关规范标准、政策性文件、规定、限制和禁止使用通告等所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种主要、辅助工作；其综合单价应包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用等除税金、安全文明施工费、措施费、规费外的所有费用。
3.供应商应认真填写工程量清单中所列的各工程子目的单价或总价。供应商没有填入单价或总价的工程子目，采购人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中，供应商必须按施工图和监理工程师的指令完成此部分工作，并不能得到额外支付。供应商在工程量清单中多报的子目和单价或总价采购人将不接受，并将被视为重大偏差；若谈判过程中谈判小组未发现的，结算时按最有利于采购人的原则考虑。供应商在报价时，工程量清单中相同清单子目(即工程类别、工作内容和项目特征描述均相同)的综合单价报价应当一致。若有增加工程量，结算时按报价最低值计取。成交供应商必须无条件接受，如不接受，采购人有权立即解除合同，同时采购人将没收成交供应商的履约保证金，只对已完成合格工程支付70%工程款，并要求退场。
4.供应商的谈判报价中总价和单价限价不得超过采购人所列金额，超出限价的按无效响应处理。

（四）措施项目费清单包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单两部分。
1.施工组织措施项目清单（除安全文明施工费外）：采购人给出的施工组织措施项目清单仅供供应商参考，供应商在报价时可参照采购人给出的施工组织措施项目清单并结合本工程的实际情况和国家及重庆市相关管理规定自行增减项目，并进行报价。如果漏项或不报价，视为已包含在其他项目清单综合单价内。无论因设计变更或施工工艺变化、完成工程量的多少等任何因素而引起实际组织措施费的变化，均按谈判时的施工组织措施项目费的报价作为结算价（除安全文明施工费外）。
2.施工技术措施项目清单：
2.1技术措施清单中以项计列的项目，由供应商根据现场踏勘情况及本工程的实际情况结合自身施工组织设计，以项为单位自行报价，包干使用，结算时不再调整。
2.2施工技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程量及计量单位列项的项目，以供应商成交报价中的综合单价乘以按《重庆市建设工程工程量计算规》（CQJLGZ-2013）约定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算。
3.供应商应将完成该工程发生的所有措施费由供应商自行考虑纳入措施费响应报价中，包括但不限于以下措施费，以下费用由供应商自行承担：
3.1保证工程质量、安全、工期应采取的全部措施费用。
3.2供应商施工的临时设施等用地费用。
3.3对周边建筑或构筑物、道路、通道、房屋原有装修的保护等措施费用。
3.4材料及半成品的下车、堆放、仓储保管及二次或多次转运至安装地点等全部费用；施工范围及周边建筑物、构筑物保护费用；与周边单位、居民等其他工作产生的配合及协调管理等费用。
3.5办理环卫、噪音、防尘等相关手续的费用（包含《技术标准和要求》中载明的防尘和降噪要求）。本工程建筑垃圾外运（如果有）必须执行重庆市人民政府第164号文《关于对主城区易撒漏物质实行密闭运输的通知》和重庆市人民政府令第272号《重庆市主城区尘污染防治办法》的规定执行。
（五）工程量清单中的项、量、综合单价：
1.如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，供应商应于规定的时间前提出，通知采购人核查。除非采购人以补遗文件的形式予以更正，否则，供应商报价应以工程量清单中列出的数量为准。
2.除采购人对清单工程量主动补遗或对供应商质疑作修改外，供应商在编制响应报价时不得擅自改变采购人提供的分部分项工程量清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量，否则视为对谈判采购文件不作实质性响应。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。如谈判过程中未发现的，采购人有权按最不有利于供应商的原则予以修正，供应商应无条件接受。如不接受，采购人有权立即解除合同，同时采购人将没收成交供应商的履约保证金，并对已完成合格工程支付70%工程款，并要求退场。
3.分部分项工程量清单中给出的工程量是估算量或暂定量，是为响应报价确定的共同的基础，不能作为最终结算的依据。实际工程量应是根据竣工图、设计变更、有效签证资料（签字且盖章）为计算依据，并按《房屋建筑工程与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）约定的计量规则计算的合格工程量。
4.供应商只有严格按采购人提供的《工程量清单》对所有项目进行报价，才能视为总体报价完整，不得出现漏项或增项（措施项目除外），否则视为对谈判采购文件不作实质性响应。报价空白或报价为零，则视为该子项的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和合价中，成交后必须完成该子项工作内容，采购人不对该子项进行结算与支付。施工过程中，因采购人原因需要对报价空白或报价为零的项目减少实施工程量或不予实施，采购人有权按本工程结算原则中工程变更的组价原则计算出该项目的综合单价以及相应的措施费、安全文明施工费、规费和税金，并按此金额从结算价款中扣除，供应商须无条件接受。如供应商拒绝接受，采购人有权立即解除合同，同时采购人将没收供应商的履约保证金，并只支付已完成合格工程工程款的70%，有权要求立即退场。
5.采购人在工程量清单中所列出的价格[包括暂列(定)金额、暂估价(包括材料暂估价、专业工程暂估价)]等供应商不得修改。

6.本工程设置总价最高限价，总价最高限价为969408.18元，供应商的谈判报价不得超过本项目设置的最高限价，安全文明施工费用暂定金额：26215.9元。暂估价（如有）、暂列金额（如有）等不可竞争费用必须按给定金额填报不得浮动，否则，其响应文件按无效处理。

（六）安全文明施工费、竣工档案编制费、企业管理费
1.安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。
由采购人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013)、《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)、《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建管[2024]38号）、《关于调整工程费用计算程序及工程计价表格的通知》（渝建价发[2014]6号）、《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发[2016]35号）、渝建[2018]195号、渝建[2019]143号文的相关规定和费用标准单列计算，供应商须将安全文明施工费用暂定金额计入施工组织措施项目清单计价表及措施项目汇总表并汇入总报价，不得浮动。
安全文明施工费的要求与内容、提取支付方法以及违反约定造成损失的赔偿等条款，按照现行规范性要求执行，做到专款专用，供应商在编制响应报价时需予以载明。
2.本项目竣工档案编制费参照《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)规定的标准执行。
3.本项目企业管理费参照《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)规定的标准执行。
（七）材料采购及报价
1.本项目所需材料、设备由成交供应商按照自身响应文件明确的品牌自行采购，所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件、谈判采购文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等，成交供应商采购材料、设备前应向采购人提交材料、设备采购计划表并经采购人和监理工程师签字确认后方可实施。
2.本项目所需的全部材料、设备由各供应商参照重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》公布的信息价（造价信息引用时限为采购公告发布日期前一期），并结合市场行情以及供应商的自身实力自主报价。成交后所有材料、设备按谈判报价包干使用，不作任何调整。
材料、设备运输距离（包括二次或多次转运费）、运杂费、装卸费、运输损耗费、采购及保管费、检测试验和保险费由供应商根据自身情况及踏勘现场情况自行确定，成交后不调整。
3.本项目施工所需主要材料，成交供应商应在采购前三个日历日内将所采购材料的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知采购人，采购人收到成交供应商的书面报告后三个日历日内予以确认，经采购人认质、封样(若需要)后成交供应商方可采购进场。采购人认为成交供应商所使用的材料品质存在缺陷，或者偏离图纸及规范要求(以设计和监理书面意见为准)不能适用于本工程，采购人有权要求成交供应商更换材料直至满足要求，采购人不因更换材料品牌而调整材料价格及相关费用，且工期不顺延。成交供应商拒绝按采购人要求更换，采购人将不予支付相应款项，且视为成交供应商违约，采购人有权收取成交供应商该类材料费的20%作为违约金，从成交供应商的结算价款中扣除。
4.本项目工程材料产品及设施设备要求
成交供应商应在采购前将所采购材料的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知采购人，采购人收到成交供应商的书面报告后七个日历日内予以确认并由采购人前往产品厂商现场认质后留样确认成交供应商方可采购进场，所需费用由采购人自理。采购人认为成交供应商所使用的材料品质存在缺陷，或者偏离图纸及规范要求(以设计和监理书面意见为准)不能适用于本工程，采购人有权要求成交供应商更换产品直至满足要求，采购人不调整相应价格及费用，且工期不顺延。成交供应商拒绝按采购人要求更换，采购人将不予支付相应款项，且视为成交供应商违约，采购人有权收取成交供应商该类产品费的20%作为违约金，从成交供应商的结算价款中扣除。
（八）人工费
本项目人工单价由各供应商参照重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》公布的信息价（造价信息引用时限为采购公告发布日期前一期），并结合市场行情自主测算计入各分部分项综合单价中，成交后不再调整。
（九）规费
为不可竞争费，按照《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）所规定费率，不得浮动，否则视为对谈判采购文件不作实质性响应。谈判过程中谈判小组未发现的，结算时若供应商填报费率高于标准费率，按标准费率结算；若供应商填报费率低于标准费率,按供应商填报费率结算。供应商应无条件接受。如不接受，采购人有权立即解除合同，同时采购人将没收成交供应商的履约保证金，只对已完成合格工程支付70%工程款，并要求退场。
（十）税金
为不可竞争费用，按照《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发[2016]35号）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》渝建[2018]195号、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》渝建[2019]143号文规定费率，不得浮动，否则视为对谈判采购文件不作实质性响应。谈判过程中谈判小组未发现的，结算时若供应商填报费率高于标准费率，按标准费率结算；若供应商填报费率低于标准费率,按供应商填报费率结算。供应商应无条件接受。如不接受，采购人有权立即解除合同，同时采购人将没收成交供应商的履约保证金，只对已完成合格工程支付70%工程款，并要求退场。

（十一）其他说明
1.谈判报价函中的报价与商务部分工程量清单报价表所报金额要一致，若不一致，视为对谈判采购文件不作实质性响应；不得对采购人发出的工程量清单的项、量进行修改或省略项目特征。上述情况如谈判时未发现，在成交后采购人按最有利于采购人的原则进行修正，成交供应商必须无条件接受修正结果，如不接受，采购人有权立即解除合同，同时采购人将没收成交供应商的履约保证金，只对已完成合格工程支付70%工程款，并要求退场。
2.按政策和合同约定的应由成交供应商交纳的各种保险费由成交供应商自行投保，保险费由成交供应商承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算包含在相应的报价中。
3.符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入已标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
4.每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。
5.供应商在报价时，工程量清单中相同清单子目(即工程类别、工作内容和项目特征描述均相同)的综合单价报价应当一致。若有增加工程量，结算时按报价最低值计取。如谈判时未发现，在成交后采购人按最有利于采购人的原则进行修正，成交供应商必须无条件接受修正结果。如不接受，采购人有权立即解除合同，同时采购人将没收成交供应商的履约保证金，只对已完成合格工程支付70%工程款，并要求退场。
6.本项目施工水电接口由采购人提供。根据安全、节约的原则，供应商在采购人指定接口位置接水、接电。为了不受停电影响延误工期，成交供应商应自行预备柴油发电机组，确保施工期间能正常使用，采购人不对其费用予以补偿。如停电，由成交供应商自行发电，成交供应商应自行考虑该因素的有关费用，采购人不对发电费用予以补偿。
7.供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、施工作业难度、进出场道路、储存空间、装卸限制、水电接口、行车干扰、人行交通及任何其它足以影响响应报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
8.各供应商根据采购人提供的工程量清单和《重庆市建设工程费用定额》(CQFVDE-2018)规定的表格，结合本项目并根据实际情况填报工程量清单。
（十二）进入报价的措施、风险费应考虑以下内容：
1.项目所需要的临时设施费及临时设施用地手续的办理及费用、安全文明标识、标牌及宣传费用。
2.施工用水用电接入由采购人提供解决。但施工用水用电容量不够或不能及时到位（单次连续不超过10个工作日）必须采取临时措施，如增加柴油发电机，临时储水箱等，费用均纳入谈判响应报价考虑，采购人不再另行补偿。
3.对施工区域及周围的建（构）筑物的组织性保护措施费用（不发生工程实体的保护）。
4.施工期间的临时排污费、噪声费、占道费、市容费等一切相关市政收费。
5.与本项目有关的施工过程中与相关部门发生协调的一切费用。
6.各种赶工措施费、夜间施工的手续办理及其费用。
7.施工过程中地表水和雨水的降、排水的费用。        
8.对所有管线单位配合、保护（不发生工程实体的保护）产生的费用。
9.配合其他施工单位所产生的施工配合费。
10.一个合格承包商所能合理预见的风险。
11.谈判报价货币：本项目的响应应以人民币报价。
三、结算原则
本合同价款采用固定单价合同，以成交的工程响应总报价作为暂定的合同总价。本合同含谈判文件要求的全部风险。
结算原则：按《重庆市建设工程工程量计算规则》(CQJLGZ-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）的规定执行。
其合同竣工结算价款=分部分项工程量清单结算价+措施费+分部分项工程量清单新增或变更等引起的增（减）子项结算价+规费+税金+合同约定其它费用。分部分项工程量清单综合单价（结算单价）的确定：在供应商首次响应文件中的各分项单价的基础上，按照初始总报价（除安全文明施工费、暂列金额、暂估价、规费、税金外）与最终报价（除安全文明施工费、暂列金额、暂估价、规费、税金外）的差额比例同比例下浮作为结算单价。最终报价按照工程总价进行报价【其中：安全文明施工费、暂列金额、暂估价、规费、税金自动确认为与初始报价一致】。暂估价中暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程由采购人和成交供应商进行认质认价，以最终结算审计为准（结算金额不得超过采购预算金额且不得超过成交金额110%）。各部分的结算原则如下：
（一）各分部分项工程量清单结算价：
以成交供应商实际完成工程量为依据，由成交供应商报送，监理工程师、采购人确认的实际完成工程量乘成交供应商成交时的分部分项工程量清单中子项综合单价。
（二）措施费：
1、施工组织措施项目费：无论任何因素而引起实际措施费的变化，均按最后报价时施工组织措施项目费的报价作为结算价（除安全文明施工费外）。
2、安全文明施工费：工程竣工结算时安全文明施工费按重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定（2024版）、渝建发[2016]35号、渝建管〔2020〕97号、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）文件的相关规定与本谈判文件的相关规定按实调整。安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。
3、 竣工档案编制费：无论任何因素而引起实际编制费的变化，均按最后报价时竣工档案编制费的报价作为结算价。
4、施工技术措施项目费：施工技术措施以项为单位的无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按最后报价时措施费的报价作为结算价不作任何调整；施工技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程量及计量单位列项的项目，以乙方成交报价中的综合单价乘以按《重庆市建设工程工程量计算规》（CQJLGZ-2013）约定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算。
（三）设计变更及调整、工程量清单漏、缺项目、施工过程中出现新增项目（含招标范围以外的项目）价款结算办法，按以下变更条款结算：
工程设计变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的，或采购工程量清单中有漏项或工程施工中出现新增项目，由成交供应商在变更项目启动前向采购人、监理单位提出，经采购人、监理单位审核同意后调整合同价款。调整方法如下：
变更（包括签证）工程与谈判报价的工程量清单中有相同的子项，原则上按谈判时的相同子项的成交综合单价报价执行；如谈判报价中相同子项的成交综合单价明显高于市场价格，其综合单价需由乙方报送甲方重新审核，以甲方的审定的综合单价执行。
变更（包括签证）工程与谈判报价的工程量清单中有类似子项的，原则上按谈判时的类似子项的成交综合单价报价执行；如谈判报价中类似子项的成交综合单价明显高于市场价格，其综合单价需由乙方报送甲方重新审核，以甲方的审定的综合单价执行。
变更（包括签证）工程与工程量清单中无相同子项或类似子项的，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》(CQXSDE-2018)、《重庆市绿色建筑工程计价定额》(CQLSJZDE-2018)、《重庆市建设工程施工机械台班定额》(CQJXDE-2018)、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》(CQYQYBDE-2018)、《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》（CQPSDE-2018）及相关配套文件的规定进行组价（其中材料及人工费成交价中有的按成交价计算；成交价中没有的材料单价按施工期间重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价》公布的信息价算术平均值执行；成交价及《重庆工程造价》中均没有的材料由甲方认质核价后，按核定的材料价格执行），组价后的综合单价按成交价与最高限价下浮比例下浮后进入结算。
A、材料由成交供应商进行采购，其中工程的主要材料部分采购前需报监理人和采购人核质核价后再行采购；如《重庆工程造价》中有的材料，核定价不得高于施工期间《重庆工程造价》信息价的算术平均值。 
B、人工工日单价按谈判报价中的人工工日单价执行，谈判报价中没有的人工工日单价则按施工期间《重庆工程造价》公布的主城区人工指导价的算术平均值执行。
C、变更工程量按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）的规定的计量规则计算。
（四）规费：按照《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定费率进行计算。
（五）税金：税金按照渝建〔2019〕143号重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知执行。
（六）合同约定的其他费用：按谈判文件和合同约定。
四、质量保障及售后服务
（一）设备和材料质量总体要求：供应商所提供相关设备和材料必须货真价实，符合环保节能要求，不得提供假冒伪劣产品；所提供设备和材料的各项手续、文件必须真实完整有效；其他材料各项技术参数、质量指标必须符合国家技术质量监督机构及有关管理部门和行业的规定和标准，主要技术数据和性能要详细描述，满足竞争性谈判文件全部要求。 
（二）工程质保期
1.工程质量保修期限：满足重庆市建设工程质量监督总站监制《重庆市建设工程质量保修书》相关要求，项目质保期为竣工验收合格之日起2年（其中隐蔽工程及防水质保期为5年）。
2.保修期内，所有设备和施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费。
3.保修期内，所有设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的维修费用采购人不再另行支付。
（三）质保响应要求：
质保期内，采购人遇到施工质量及装饰材料问题导致影响日常办公，成交供应商须提供7天×24小时电话技术支持。电话无法解决的，成交供应商在3天内提出解决方案，并在7天内免费处理完毕，如产生费用不在质保范围内的经双方协商按成本价进行结算。
五、付款方式
（一）合同签订时成交供应商向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金（以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）；
（二）合同签订后，采购人向成交供应商支付合同总金额的50%作为预付款，采购人向成交供应商支付预付款时，成交供应商须提供由金融机构、担保机构出具的与预付款同等额度的担保函（保函有效期需涵盖至项目验收合格之日）。如成交供应商收到预付款后不履行相关义务，可通过担保函收回已支付的预付款。
（三）成交供应商按合同约定完成项目全部内容，经采购人验收合格并通过结算审计后，成交供应商向采购人指定账户支付（以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）结算价款的3%作为质保金后（结算完成后，10个日历日内缴纳质保金），采购人支付项目款至结算总金额的100%。（款项支付前成交供应商须向采购人开具合规发票，采购人收到发票后5个工作日内按程序办理付款手续）。质保期满后且无质量问题的，甲方无息退还乙方质保金。
注：所有支付均为无息支付。
六、履约保证金及质量保证金
（一）成交通知书发出后七个工作日内，合同签订前成交供应商向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）；履约保证金账户在签订采购合同前由采购人提供。履约保证金退还后，成交供应商需重新缴纳结算总金额3%的质量保证金。
（二）履约保证金及质量保证金退还：采购人按渝财采购〔2021〕13号文件内容和合同约定方式执行。项目竣工验收合格后，采购人3个工作日内按程序办理退还手续；质量保证金待项目质保期2年期满后，采购人于10个工作日内无息退还质量保证金。
（三）成交供应商提供的材料、服务及施工质量未达到竞争性谈判文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任的同时，采购人有权扣除履约保证金，并由成交供应商赔偿给采购人所造成的一切损失。
七、知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止

一、采购程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在谈判前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。 

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交。

	（二）
	保证金
	按照竞争性谈判文件要求足额交纳所参与包的保证金。


注：

（1）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：
	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	响应文件签署或盖章
	按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章

	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性谈判文件要求。

	3
	响应文件内容
	对竞争性谈判文件第二篇、第三篇规定的谈判内容进行实质性响应。

	
	谈判有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（五）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（六）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（七）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在谈判现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（八）评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

二、评定成交的标准

（一）本项目不进行政策性扣减，依据价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的最后报价价格相同，按服务条款的优劣顺序排列；以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的最后报价。

三、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加谈判的；

（四）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（五）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（六）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（七）供应商不接受谈判小组修正后的价格的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）谈判的；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

第五篇  供应商须知

一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性谈判文件


（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、项目服务需求、项目商务需求、采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。

三、谈判要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

本项目不接受。

3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还（提交保证金保函的，采购人有权提出索赔申请，担保方应在接到索赔申请后 3 个工作日内办结）：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、服务和商务要求等事项签订政府采购合同的）。

3.保证金的有效期限与谈判有效期一致。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效谈判。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达响应文件递交地点，应在封套上注明谈判项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。
（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

 （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向重庆市公安局招标采购办公室提起投诉。
2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。
3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向重庆市公安局招标采购办公室提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。
4.在确定受理投诉后，重庆市公安局招标采购办公室自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。
七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。
九、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下标准执行:
	采购类型

成交金额（万元）
	货物采购
	服务采购
	工程采购

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-200
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	200-500
	1.08%
	0.78%
	0.69%

	500-1000
	0.76%
	0.43%
	0.52%

	1000-5000
	0.45%
	0.23%
	0.32%

	5000-10000
	0.23%
	0.09%
	0.18%

	10000-100000
	0.045%
	0.045%
	0.045%

	1000000以上
	0.009%
	0.009%
	0.009%


注：代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务代理业务成交金额为500万元，计算代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

（500-200）×0.78%=2.34万元

合计收费=1.5+0.8+2.34=4.64（万元）

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆市政府采购中心

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五里店支行

账  号：3100023409200174780

十、交易服务费

供应商成交后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，交易服务费的收取标准按渝发改收费〔2023〕115号执行。
重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

十一、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

 合同草案条款

               工程施工合同（模版）
合同协议书

编号：

　　发包人(全称)：　                         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　法定注册地址：　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　承包人(全称)： 　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　法定代表人： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　法定注册地址：　                         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　发包人为建设        　(以下简称“本工程”)，已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的竞标。依照《中华人民共和国民法典》、《中国人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

　　一、工程概况

　　工程名称：　                 
　　工程地点：　　  重庆市　　　　　

　　工程内容：                
　　工程立项批准文号：　　/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　资金来源：　财政预算资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　二、工程承包范围

　　承包范围：   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　三、合同工期

　　计划开工日期：　　　　年　　月　　日
　　计划竣工日期：　　　　年　　月　　日
　　工期总日历天数　   日历天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

　　四、质量标准

工程质量标准：　工程达到国家现行有关施工质量验收规范要求，一次性验收达到合格标准

　　五、合同形式

　　本合同采用　　　　固定单价　　合同形式。

　　六、签约合同价

　　金额(大写)：     (人民币)(小写)￥：     元

　　其中：安全文明施工费：    　元

　　注：本项目签约金额为仅暂定金额，具体结算金额以相关评审单位审核结果为准。
　　七、承包人项目经理：

　　姓名：　  　　；　　　职称：　　/　　　　  ；

　　八、合同文件的组成

　　下列文件共同构成合同文件：

（1）合同协议书
（2）成交通知书；

（3）响应文件；

（4）已标价工程量清单；

（5）采购文件；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）其他合同文件；

　　上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

　　九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

　　十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

　　十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

　　十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式六　　　　

份，双方各执三份；其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

　　十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：　　　　　　　　(盖单位法人章)　　　承包人：　　　　　　　　(盖单位法人章)

法定代表人或其　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其

委托代理人：　　　　　　　　　(签字)　　　委托代理人：　　　　　　　　　(签字)

　　　　　　　　　　　年　　月　　日　　　　　　　　　年　　月　　日

签约地点：　　

工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：
地址：

建设单位(甲方)：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条   甲乙双方的责任

㈠ 应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

㈡ 严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

㈢ 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

㈣ 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条   甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

㈠ 不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

㈡ 不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

㈢ 不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

㈣ 不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

㈤ 不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条   乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

㈠ 不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

㈡ 不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

㈢ 不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

㈣ 不准以任何理由为甲方、相关单位和个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条   违约责任

㈠ 甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

㈡ 乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条   本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条   本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条   本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）

法定代表人：

地址：

电话：

年   月   日

甲方监督单位：（盖章）

年   月   日

乙方单位：（盖章）

法定代表人：

地址：

电话：

年   月   日

乙方监督单位：（盖章）

年   月   日　　　　　　　 

安全生产责任协议书

甲方： 

乙方： 

根据《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、法规的规定，为确保            合同中内容的施工安全，落实安全管理责任，经甲乙双方协商，签订本协议。

一、甲方的安全责任

1、开工前向乙方进行安全技术交底。

2、要求乙方制定安全施工措施，报甲方备案。

3、甲方有协助乙方搞好安全施工、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权（或委托监理单位）检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作情况，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书。

4、负责督促乙方对进场人员进行安全教育和特种作业人员的持证上岗。

5、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。

6、施工期间发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

（1）人身伤亡事故；

（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

（3）施工区域内发生火灾事故；

（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

二、乙方的安全责任
1、认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》，文明施工，确保安全生产。

2、乙方应建立健全安全生产管理制度，必须保证施工现场有跟班佩带标志的安全管理人员。安全生产管理人员必须持证上岗。

3、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
4、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、符合安全要求并处于安全状态。乙方负责施工区域的安全管理，施工期间，施工区域内所发生的安全责任事故由乙方负全责，并独立承担由此造成的民事法律和经济赔偿。

5、工程安全设施应按照“三同时”原则，同时设计、同时施工、同时投入使用。

6、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。 施工人员应办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。
7、乙方必须在施工出入口、临时用电设施、坑口部或其他危险部位设置明显的安全警示标志。不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备，不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

8、乙方施工过程中发生人身伤亡、火灾事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合相关部门调查。

三、本协议有效期限

本协议一式贰份，甲乙双方各持壹份，具有同等法律效力。本协议自签字之日起生效，工程结束后自动失效。
甲方：                     乙方：

法定代表人：               法定代表人：

委托代理人：               委托代理人：

联系电话：                 联系电话：

年    月    日

第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）已标价工程量清单

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）承诺书（格式）

（三）其他服务资料（自拟）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二 ）其他商务资料（自拟）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争性谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，承接本项目的工程，项目初始报价大写：      ；小写：    。安全文明施工费（总价小写）：        。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心缴纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日

（二）已标价工程量清单

注1：根据提供的工程量清单报价，可不提供单价分析表；

注2：如挂网工程量清单名称与竞争性谈判文件所示项目名称不一致，以竞争性谈判文件所示项目名称为准；

                                             供应商名称（公章）或自然人签署：
年     月    日

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：                               

谈判项目名称：

	序号
	项目服务需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）承诺书（格式）
承诺书
        （采购人名称）：
我公司        （供应商名称）参加了贵单位        （项目名称）的投标活动，自愿作出以下承诺：
1、我公司拟派项目经理无在建项目情况。
2、我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。招标人在合同签订前均有权对我司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消成交资格，并按相关法律法规报相关监督部门处理，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。
供  应  商：                 （供应商公章）
法定代表人：                 （签署或盖章）
     年    月    日
（三）其他服务资料（自拟）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：                        

谈判项目名称： 

	序号
	项目商务需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应，在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异”；
2.本表可扩展。

（二）其他商务资料（自拟）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

谈判项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

谈判项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                      （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

（结束）


- 2 -

