**项目名称：西泽苑小区消防报警设备、设施更新维修服务项目**

**项目编号：ACZB-ZXCG-2024184B**

**竞争性比选文件**

**比 选 人：重庆荣合物业服务有限公司**

**比选代理机构：重庆爱采招标代理有限公司**

**二〇二四年五月**

**目 录**

[第一章 比选公告 2](#_Toc21609)

[第二章 竞选人须知 4](#_Toc23473)

[第三章 评审办法（综合评审法） 17](#_Toc10509)

[第四章 合同条款 24](#_Toc25103)

[第五章 工程量清单 32](#_Toc13236)

[第六章 图 纸 32](#_Toc26870)

[第七章 技术标准和要求 32](#_Toc10766)

[第八章 竞选文件格式 33](#_Toc26078)

# **第一章 比选公告**

**西泽苑小区消防报警设备、设施更新维修服务项目比选公告**

## 1.比选条件

本项目西泽苑小区消防报警设备、设施更新维修服务项目已由重庆荣合物业服务有限公司批准实施，项目业主为重庆荣合物业服务有限公司，项目资金由比选人自筹，出资比例为100%，比选人为重庆荣合物业服务有限公司。项目已具备竞争性比选条件，现对该项目进行公开竞争性比选。

## 2.项目概况与比选范围

2.1建设地点：重庆市沙坪坝区陈家桥桥北一路4号。

2.2项目概况：西泽苑小区消防报警设备、设施更新维修服务项目，整改内容包含消防水系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、应急照明系统等。

2.3采购金额：455158.46元。

2.4比选范围：本项目为西泽苑小区消防报警设备、设施更新维修服务项目，整改内容包含:

（1）消防水系统：泵房、2#、3#楼、屋顶、车库等设备、阀门、管道、消防箱、灭火器整改；

（2）火灾自动报警系统：1#、2#楼及商业部分报警设备、管线、装饰等整改；

（3）气体灭火系统：车库配电室气体灭火设备、风机控制柜、风管、防火门等整改；

（4）应急照明系统：1#、2#、3#塔楼、商业、车库、泵房、控制室、专配等应急灯具整改。

竞选人自行踏勘了解可能漏项的内容及工程量，工程量清单和图纸详见附件。

2.5工期：60个日历日达到使用，缺陷责任期要求：24个月。

2.6标段划分： / 。

## 3.竞选人资格要求

3.1本项目实行资格后审，竞选人应具备以下资格条件：

3.1.1竞选人须具备独立法人资格，具有有效的营业执照。

3.1.2特定资格条件：竞选人应具备建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包资质二级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证。（提供相关的证书复印件并加盖竞选人公章）。

3.1.3具体要求详见比选文件第二章竞选人须知前附表1.4.1项内容。

3.2本次比选不接受联合体竞选。

## 4.竞争性比选文件的获取

4.1 本次比选公告的发布时间为：2024年5月31日。

4.2竞争性比选公告、答疑等比选前的有关资料及相关事宜在行采家（https://www.gec123.com/）网上下载。不管下载与否都视为竞选人全部知晓有关比选过程和事宜。在比选截止日前，各竞选人应随时关注网上发布的比选补遗通知。

4.3 比选文件获取时间：2024年5月31日-2024年 6月5日（上午09:00-下午17:00工作时间）。

4.4 比选文件获取方式：

（1）获取方式：在竞争性比选文件获取期限内，竞选人将《比选文件获取确认表》（加盖竞选人公章）扫描后发送邮箱2136746604@qq.com（邮箱截止时间按邮箱显示邮件达到时间为准）。

（2）在竞争性比选文件获取期限内回传《比选文件获取确认表》的竞选人，其竞选文件才能被接收。

[4.5竞选人可向代理机构提问，提问时间从本公告发布至2024年6 月5日17时00分（北京时间）前发送至电子邮箱（2136746604@qq.com）。](mailto:4.5竞选人可向代理机构提问，提问时间从本公告发布至2024年2月21日12时00分（北京时间）前发送至电子邮箱（1493461299@qq.com）。)

4.6比选人应于2024年6 月6日11时00分（北京时间）前在行采家（https://www.gec123.com/）网上发布澄清及补遗文件。

## 5.竞选文件的递交

5.1竞选文件递交开始时间为2024年6月6日14时00分；竞选文件递交截止时间（竞选截止时间，下同）为2024年6月6日14时30分，地点为西泽苑小区物业会议室（重庆市沙坪坝区陈家桥桥北一路4号）。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。

## 6.发布公告的媒介

本次比选公告在行采家（https://www.gec123.com/）网上发布。

## 7.联系方式

比 选 人：重庆荣合物业服务有限公司

地 址：九龙坡区石桥铺白马凼3号二楼

联 系 人：马老师

电 话：023-86058167，13983633299

比选代理机构：重庆爱采招标代理有限公司

地址：重庆市巴南区李渡路59号（李家沱大融城B4栋）2-1、2-2

联系人：李老师

联系电话：023-62551600，17323966875

# **第二章 竞选人须知**

## 竞选人须知前附表

正文内容不允许修改。若竞选人须知前附表与正文不一致的地方，以竞选人须知前附表为准。

| **条款号** | **条款名称** | **编 列 内 容** |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 比 选 人：重庆荣合物业服务有限公司  地 址：九龙坡区石桥铺白马凼3号二楼  联 系 人：马老师  电 话：023-86058167，13983633299 |
| 1.1.3 | 比选代理机构 | 比选代理机构：重庆爱采招标代理有限公司  地址：重庆市巴南区李渡路59号（李家沱大融城B4栋）2-1、2-2  联系人：李老师  联系电话：023-62551600，17323966875 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 西泽苑小区消防报警设备、设施更新维修服务项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 重庆市沙坪坝区陈家桥桥北一路4号 |
| 1.1.6 | 项目概况 | 西泽苑小区消防报警设备、设施更新维修服务项目，整改内容包含消防水系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、应急照明系统等。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 比选人自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 比选范围 | 本项目为西泽苑小区消防报警设备、设施更新维修服务项目，整改内容包含:  （1）消防水系统：泵房、2#、3#楼、屋顶、车库等设备、阀门、管道、消防箱、灭火器整改；  （2）火灾自动报警系统：1#、2#楼及商业部分报警设备、管线、装饰等整改；  （3）气体灭火系统：车库配电室气体灭火设备、风机控制柜、风管、防火门等整改；  （4）应急照明系统：1#、2#、3#塔楼、商业、车库、泵房、控制室、专配等应急灯具整改。  竞选人自行踏勘了解可能漏项的内容及工程量，工程量清单和图纸详见附件。 |
| 1.3.2 | 工期 | 60个日历日达到使用，缺陷责任期要求：24个月 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 必须满足国家、重庆市现行相关规定和要求规范，符合比选人的质量要求。 |
| 1.4.1 | 竞选人资质条件、能力和信誉 | 本比选项目实行资格后审，竞选人应具备以下资格条件：  1.营业执照  竞选人须具备独立法人资格，具有有效的营业执照。  竞选人须在竞选文件中提供营业执照复印件。  2.特定资格条件  竞选人应具备建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包资质二级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证。（提供相关的证书复印件并加盖竞选人公章）。  3.竞选截止日竞选资格情况  竞选人自行承诺不得存在下列情形之一（格式详见第八章竞选文件格式）：  3.1被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；  3.2被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；  竞选人须在竞选文件中提供承诺。  特别说明：  ⑴以上所有资料均须加盖竞选人单位公章。竞选人应对上述资料真实性负责，如提供虚假材料，比选人一经查实，将取消竞选资格或中选资格。  ⑵不满足上述条件的，评审小组作否决比选处理。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体参加竞选 | 不接受 |
| 1.9 | 比选预备会 | 不召开 |
| 1.10 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成竞争性比选文件的其他材料 | 前期资料及比选人发出的澄清与修改书或补充通知 |
| 2.2.1 | 竞选人要求澄清竞争性比选文件的截止时间 | 竞选人在收到竞争性比选文件及全部资料后，应仔细检查竞争性比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应以比选公告明确的方式在比选公告规定的时间前提交。 |
| 2.2.2 | 比选人对竞争性比选文件答疑及对竞争性比选文件的澄清与修改 | 比选人应在比选公告规定的时间前，以比选公告明确的方式发布澄清。 |
| 2.3 | 竞选文件递交截止时间 | 详见比选公告规定的竞选文件递交截止时间。 |
| 3.1.1 | 构成竞选文件的其他材料 | 竞选人的书面澄清、说明和补正（但不得改变竞选文件的实质性内容） |
| 3.2 | 竞选报价 | 1.工程计价方式：本工程采用工程量清单综合单价计价。  2.清单依据：《重庆市建设工程工程量清单计价规范》（GQJLGZ -2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB-50500-2013）、《房屋建筑工程与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价编制指南》。  3、定额依据：按2018年《重庆市建筑工程计价定额》、2018年《重庆市市政工程计价定额》、2018年《重庆市装饰工程计价定额》、2018年《重庆市安装工程计价定额》等其他相关配套文件。  4.人工和材料价格：人工单价按《重庆工程造价信息》最新公布的人工信息价主城片区调整；材料单价参照《重庆工程造价信息》最新公布的主城地区材料价格造价信息除税价并结合市场价调整。  5.税金按重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知渝建〔2018〕195号标准执行，销项税按9%计取。  6.安全文明施工费按渝建发[2018]29号2018年《重庆市建设工程费用定额》执行。  7.报价应包括完成采购范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费（含易撒漏物资密闭运输的费用）、规费、安全文明施工费、税金、项目相关检测费、检验费、后期服务费、保险费、比选代理服务费等完成本项目所需的一切费用。  8.竞选人在编制竞选报价时不得擅自变改比选人提供的分部分项工程量清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位。  9.本项目安全文明施工费为20383.3元，须按此金额填报，不得改变，否则按竞选无效处理。  10.本项竞选报价最高限价为455158.46元，竞选人的竞选报价不得超过最高限价，否则按竞选无效处理。 |
| 3.3.1 | 竞选有效期 | 90日历天（从提交竞选文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 竞选保证金 | 1.竞选保证金金额均为：8000元人民币。  2.竞选保证金账户信息   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 开户银行 | 户名 | 账号 | | 交通银行重庆巴南支行 | 重庆爱采招标代理有限公司 | 500122015018000012342 |   注：竞选保证金必须从竞选人公司基本账户直接转（汇）入。转（汇）款到账截止时间（到账时间）为2024年6月6日14时30分（若本比选文件规定的竞选文件递交截止时间顺延，则竞选保证金到账截止时间相应顺延），以重庆爱采招标代理有限公司财务到账信息为准，否则竞选无效。  竞选人须在付款凭证备注栏中注明是“西泽苑小区维修”。  各竞选人在转（汇）款时充分考虑银行转（汇）的时间差风险。  3.保证金退还方式  （1）未中选人的保证金，在中选通知书发放后5个工作日内按来款渠道直接退还。  （2）中选人的保证金，在中选人与比选人签订合同后，5个工作日内按来款渠道直接退还（中选人签订采购合同后需及时将合同扫描件发送至2136746604@qq.com邮箱，如中选人未按时发送采购合同到指定邮箱导致其保证金未能及时退还的，责任自负）。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 按本章须知1.4.1项规定提供。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选竞选方案 | 不允许 |
| 3.7.1 | 竞选文件的编制 | 竞选文件应按第八章“竞选文件格式”进行编写，其中技术部分原则上单面不超过200页，竞选文件可双面打印。 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 按本章竞选人须知3.7.3款执行。 |
| 3.7.4 | 竞选文件的份数 | 1.竞选文件一式叁份（其中：正本1份；副本2份，当副本和正本不一致时，以正本为准）；  2.电子文档（U盘）：1份（包含竞选文件所有资料的电子版）。电子文档需标明项目名称、竞选人单位名称并加盖竞选单位法人章，电子文档标注和盖章的要求只是为了存档使用，不作为否决竞选条件，请各竞选人配合标注并盖章。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1.竞选文件须装订成一册，并需编制目录，若装订过厚，也可分订成多册。竞选人应将竞选文件正副本分别装订成册。  2.竞选文件分为正本和副本，正本文件内签字和盖章须为原件。副本可为正本的复印件。  3.竞争性比选文件中已提供了竞选文件格式的部分，须按其格式填写和提供。 |
| 4.1.1 | 竞选文件的密封 | 1.竞选文件袋使用竞选人自备的“竞选文件”袋（箱）。  2.《竞选文件》与电子文档一起装入“竞选文件”袋（箱）中，密封并在袋上加盖竞选人单位公章或法人（授权代表）签字。  3.“竞选文件”袋（箱）应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。  4.如果“竞选文件”袋未按本竞争性比选文件规定密封和盖章的，比选人或比选代理机构拒绝接收。  注：  (1)如竞选文件较厚，上述竞选文件不能装入相应的一个袋（箱）中，竞选人可按上述要求增加竞选文件袋（箱）。  (2)竞选文件袋可由竞选人自制，也可采用盒（箱）装的形式，但需满足相关密封及标记要求。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在“竞选文件”袋的封套上写明如下内容：  比选人名称：  (项目名称) 竞选文件  在 年 月 日 时 分（规定的竞选时间）前不得开启  竞选人名称： （单位全称） |
| 4.2.2 | 递交竞选文件地点和时间 | 递交时间：同竞选截止时间  递交地点：西泽苑小区物业会议室（重庆市沙坪坝区陈家桥桥北一路4号）。  未按时将竞选文件送达指定地点，比选人应拒收。 |
| 4.2.3 | 是否退还竞选文件 | 否 |
| 5.1 | 开启竞选文件时间和地点 | 开启竞选文件时间：同竞选截止时间  开启竞选文件地点：详见竞选公告。 |
| 5.2 | 开启竞选文件程序 | 主持人按下列程序进行开启竞选文件：  1.宣布竞选纪律。  2.宣布开启竞选文件人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名。  3.公布在递交竞选文件截止时间前递交竞选文件的竞选人名称，并点名确认竞选人是否派人到场。  4.展示竞选保证金缴款情况。  5.密封情况检查：竞选人或者其推选的代表检查竞选文件的密封情况并确认。  6.设有最高限价的，公布最高限价。  7.开启竞选文件顺序：随机开启。  8.当众随机开启“竞选文件”袋，公布竞选人单位名称、质量要求、工期及其他内容；并有关人员在开标记录上签字确认后送评审小组评审。  9.竞选人代表、比选人代表、监督人、记录人等有关人员在开启竞选文件记录上签字确认。  10.竞选会结束。 |
| 6.1.1 | 评审小组的组建 | 由比选人按法律法规及相关规定依法组建评审小组。 |
| 7.1 | 是否授权评审小组确定中选候选人 | 推荐经评审综合得分由高到低排名前三名为中选候选人。 |
| 7.2 | 评审结果公示 | 在“行采家（https://www.gec123.com/）”网上进行公示，公示期为3日。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1.履约保证金的形式：中选人应在中选通知书发出后合同签订之前通过转账或保函等非现金方式缴纳履约保证金，从中选人基本账户提交，不得使用现金进账。履约保证金账户由比选人提供。  2.履约保证金的金额：中选金额的5%。  3.提交时间：中选人应在领取中选通知书后，合同签订前提交。若未按时提交，比选人有权取消其中选资格。  4.履约保证金的退还：履约保证金在项目完成且验收合格后全部返还，履约保证金不计息。 |
| 8.1 | 重新比选和不再招标 | 出现以下情形本次比选失败：  1.比选截止时间止，竞选人少于3个的；  2.经评审小组评审后否决所有竞选的；  3.经评审后，因不符合资格审查要求导致合格的竞选人不足三个的，评审小组应当否决全部竞选。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | |
| 10.1 | 异议、投诉处理 | 1.竞选人或者其他利害关系人就本项目的竞选文件（含澄清修改）、竞选文件开启情况、评审结果等事项提出异议或投诉的，应当向比选人提出异议；比选人应当在规定时间内答复；对比选人的答复不满意，可向行政监督部门投诉。  提出异议或投诉时应当包括下列内容：  ⑴异议人或投诉人的名称、地址及有效联系方式；  ⑵被异议人或被投诉人的名称、地址及有效联系方式；  ⑶异议或投诉事项的基本事实；  ⑷请求及主张；  ⑸涉及事项的证据、证明材料。  异议人或投诉人是法人的，异议书或投诉书必须由其法定代表人或者委托代理人签名并加盖单位公章；异议人或投诉人是其他组织或者自然人的，异议书或投诉书必须由其主要负责人签名或者异议人（或投诉人）本人签名，并附有效身份证明。如有关材料是外文，应当同时提供中文译本。  2.行政监督部门依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《重庆市招标投标条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号（根据九部门2013年第23号令修正））、《关于印发<重庆市招标投标活动投诉处理实施细则（修订）>的通知》（渝公管发〔2021〕54号）等法律法规文件处理投诉。  3.参照《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》的规定，竞选人捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材料进行质疑或者投诉的，将被列入黑名单管理；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。  4.异议受理单位：重庆荣合物业服务有限公司  联系电话：023-86058167 |
| 10.2 | 比选代理服务费 | 1.本项目比选代理服务费按成交金额的1.5%收取（不足5000元按5000元收取）。  2.本项目比选代理服务费由中选人支付，竞选人在竞选时应考虑此因素，但不得单独报价。中选人在领取中选通知书时一次性向比选代理机构缴清比选代理服务费。  3.招标代理服务费缴纳账号  户 名：重庆爱采招标代理有限公司  开户行：交通银行重庆分行两路口支行  账 号：500102081018000005415 |
| 10.3 | 付款方式 | 1.结算方式：本工程采用工程量清单综合单价计价，依据施工图及合同清单按清单计价规则按实结算。  2.付款方式：（1）中选人按采购合同完成采购内容，经消防等相关部门验收合格后比选人出具项目验收报告；  （2）本项目无预付款。中选人开具发票、提交采购合同、验收报告等材料，由比选人向大修办申请付款；  （3）大修办对中选人提交的付款资料审核通过后，派请第三方审计最终结算金额，并向中选人支付最终结算金额的90%，最终结算金额的10%在缺限期结束后再行支付。 |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 本比选项目已具备比选条件，现对本项目进行比选。

1.1.2 本项目比选人：见竞选人须知前附表。

1.1.3 本项目比选代理机构：见竞选人须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见竞选人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见竞选人须知前附表。

1.1.6 本项目项目概况：见竞选人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见竞选人须知前附表。

1.2.2 本项目的出资比例：见竞选人须知前附表。

1.2.3 本项目的资金落实情况：见竞选人须知前附表。

### 1.3 比选范围、工期和质量要求

1.3.1 本次比选范围：见竞选人须知前附表。

1.3.2 本项目的工期：见竞选人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见竞选人须知前附表。

### 1.4 竞选人资格要求

1.4.1 竞选人应具的资质条件、能力和信誉。

见竞选人须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体参加竞选活动。

1.4.3 竞选人不得存在下列情形之一：

（1）与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本标段提供比选代理服务的；

（3）与本标段的比选代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本标段的比选代理机构相互控股或参股的；

（5）与本标段的比选代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消竞选资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时参加比选活动；

（10）两个以上竞选人的法定代表人为同一人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一标段中同时参加比选活动。

### 1.5 费用承担

竞选人准备和参加比选活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与竞选活动的各方应对竞争性比选文件和竞选文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与比选竞选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位及比选币种

1.8.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8.2 本项目一律采用人民币进行结算。

### 1.9 比选预备会

见竞选人须知前附表。

### 1.10 分包

见竞选人须知前附表。

### 1.11 偏离

不允许负偏离。

## 2. 竞争性比选文件

### 2.1 竞争性比选文件的组成

本竞争性比选文件包括：

（1）比选公告；

（2）竞选人须知；

（3）评审办法；

（4）合同主要条款；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）竞选文件格式；

（9）其他材料。

根据本章第2.2款对竞争性比选文件所作的澄清、修改，构成竞争性比选文件的组成部分。

### 2.2 竞争性比选文件的澄清

2.2.1竞选人要求澄清竞争性比选文件的截止时间见竞选人须知前附表规定。

2.2.2比选人对竞争性比选文件答疑及对竞争性比选文件的澄清与修改见竞选人须知前附表规定。

### 2.3 竞选文件递交截止时间

见竞选人须知前附表规定。

## 3. 竞选文件

### 3.1 竞选文件的组成

见第八章。

### 3.2 竞选报价

竞选人应参照竞选人须知前附表3.2款。

### 3.3 竞选文件有效期

3.3.1 在竞选人须知前附表规定的竞选文件有效期内，竞选人不得要求撤销或修改其竞选文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长竞选文件有效期的，比选人以书面形式通知所有竞选人延长竞选文件有效期。竞选人同意延长的，应相应延长其竞选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞选文件；竞选人拒绝延长的，其比选竞选文件失效，但竞选人有权收回其竞选保证金。

### 3.4 竞选保证金

3.4.1 竞选人在递交竞选文件的同时，应按竞选人须知前附表规定的金额、担保形式递交竞选保证金，并作为其竞选文件的组成部分。

3.4.2 竞选人不按本章第3.4.1项要求提交竞选保证金的，其竞选文件作否决比选处理。

3.4.3 竞选保证金退还：见竞选人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，竞选保证金将不予退还：

（1）参加比选活动过程中，提供虚假材料；

（2）竞选人在规定的竞选文件有效期内撤销或修改其竞选文件；

（3）中选候选人在收到中选通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按竞争性比选文件规定提交履约担保。

### 3.5 资格审查资料

按竞选人须知第1.4.1项的规定执行。

### 3.6 备选竞选方案

竞选人不得递交备选方案。

### 3.7 竞选文件的编制

3.7.1 竞选文件应按第八章“竞选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞选文件的组成部分。可以提出比竞争性比选文件要求更有利于比选人的承诺。

3.7.2 竞选文件应当对竞争性比选文件有关工期、竞选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容做出响应。

3.7.3 竞选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞选人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章。委托代理人签字或盖章的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。

3.7.4 竞选文件正本一份，副本份数见竞选人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本封面均须加盖单位公章（鲜章）。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 竞选文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见竞选人须知前附表规定。

## 4. 竞选

### 4.1 竞选文件的密封和标记

4.1.1 竞选文件的正本与副本密封见竞选人须知前附表。

4.1.2 竞选文件的封套上应写明的内容见竞选人须知前附表。

### 4.2 竞选文件的递交

4.2.1 竞选人应在本章第2.3项规定的递交竞选文件截止时间前递交竞选文件。

4.2.2 竞选人递交竞选文件的地点：见竞选人须知前附表。

4.2.3 除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人所递交的竞选文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。

### 4.3 竞选文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.3项规定的递交竞选文件截止时间前，竞选人可以修改或撤回已递交的竞选文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2 竞选人修改或撤回已递交竞选文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向竞选人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为竞选文件的组成部分。修改的竞选文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1开启竞选文件时间和地点

见竞选人须知前附表。

### 5.2开启竞选文件程序

见竞选人须知前附表。

## 6. 评审

### 6.1 评审小组

6.1.1 评审由评审小组负责。评审小组由比选代理机构按相关要求抽取的技术、经济等方面专家组成。评审小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见竞选人须知前附表。

6.1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）竞选人或竞选人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与竞选人有利害关系，可能影响对竞选文件公正评审的；

（4）曾因在比选、评审以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 评审过程中，评审小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，应当及时更换。被更换的评审小组成员作出的评审结论无效，由更换后的评审小组成员重新进行评审。

### 6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评审

评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞选文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

比选人应当确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中选候选人结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评审小组提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

评审小组推荐中选候选人的人数见竞选人须知前附表。

### 7.2 中选候选人公示及中选通知

比选人在竞选人须知前附表规定的媒介公示中选候选人。

在本章第3.3款规定的竞选文件有效期内，且未有竞选人的异议与投诉，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书，并将结果通知其他竞选人。

### 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中选人应按竞选人须知前附表规定的金额、担保形式和竞争性比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向比选人提交履约担保。并应符合竞选人须知前附表规定的金额、担保形式和竞争性比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中选人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中选，其竞选保证金不予退还，给比选人造成的损失超过竞选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4 签订合同

7.4.1 比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起30天内，根据竞争性比选文件和中选人的竞选文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，其竞选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过竞选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中选人退还竞选保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 重新比选和不再招标

### 8.1重新比选和不再招标

按须知前附表规定执行。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对比选人的纪律要求

比选人不得泄露比选竞选活动中应当保密的情况和资料，不得与竞选人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对竞选人的纪律要求

竞选人不得相互串通竞选或者与比选人串通竞选，不得向比选人或者评审小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义竞选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；竞选人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

### 9.3 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对竞选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

### 9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对竞选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

### 9.5 投诉

竞选人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见竞选人须知前附表。

# **第三章 评审办法（综合评审法）**

**评审办法前附表**

评审办法前附表与正文不一致的，以评审办法前附表为准。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **条款号** | | **评审因素** | | | **评审标准** | |
| 1 | | 评审办法 | | | 本次评审采用综合评估法。评审小组按照本章第2.2款规定的评分标准进行评分，按得分由高到低顺序推荐中选候选人。综合评分相等时，以经济部分得分高的优先；经济部分得分相等的，以技术部分得分高的优先；技术部分得分相等的，则由评审小组按照有利于合同履行的原则排序。 | |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 营业执照 | | | 符合第二章“竞选人须知前附表”第1.4.1项规定。 | |
| 竞选截止日竞选资格情况 | | | 符合第二章“竞选人须知前附表”第1.4.1项规定。 | |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 竞选人名称 | | | 与营业执照一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。 | |
| 竞选函签名盖章 | | | 竞选函格式规定签名、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、加盖单位公章。 | |
| 竞选文件格式 | | | 符合第二章“竞选人须知”第3.7款的要求。 | |
| 竞选文件份数 | | | 符合第二章“竞选人须知”第3.7.4项规定。 | |
| 竞选文件的签署 | | | 第八章 竞选文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。 | |
| 委托代理人 | | | 竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。 | |
| 报价唯一 | | | 只能有一个有效报价。 | |
| 已标价工程量清单 | | | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量，且竞选报价不得高于比选人公布的最高限价。 | |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 比选范围 | | | 符合第二章“竞选人须知前附表”第1.3.1项规定 | |
| 工期 | | | 符合第二章“竞选人须知前附表”第1.3.2项规定 | |
| 质量要求 | | | 符合第二章“竞选人须知前附表”第1.3.3项规定 | |
| 竞选有效期 | | | 符合第二章“竞选人须知前附表”第3.3.1项规定 | |
| 权利义务 | | | 符合第四章“合同条款及格式”规定，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件。（由竞选人承诺，承诺书格式详见第八章竞选文件格式。） | |
| 实质性要求 | | | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.3项规定。  本次竞选不得有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。  按评审小组要求澄清、说明或补正。 | |
| 2.2.1 | | 分值构成  （总分100分） | | | 1.技术部分50分；  2.商务部分20分。  3.价格部分30分。 | |
| 2.2.2 | | 评标基准价计算方法 | | | 有效的竞选总报价（通过资格评审、形式评审、响应性评审）中报价最低的为评标基准价。 | |
| 2.2.3（1） | 技术部分评分标准（50分） | 技术评  审 | 施工方案与技术措施  （10分） | | 竞选人根据本项目的实际情况，提供施工方案与技术措施，包含不限于施工方法、施工顺序、施工器具、施工技术、对施工现场周围环境污染的保护措施等内容；根据内容进行评分，方案内容完整、详尽、无缺项、符合项目实际情况得10分，方案内容较完整、较详尽、无缺项、较符合项目实际情况得7分，方案内容基本完整、基本符合项目实际情况得4分，方案内容存在缺项、不太符合项目实际情况得1分，没有提供不得分。  注：提供施工方案与技术措施方案，格式自拟。 | |
| 资源配备计划和施工设备配置情况  （10分） | | 竞选人根据本项目的实际情况，提供资源配备计划和施工设备配置情况，包含不限于施工组织架构、人员配备、资源配备及设备配置等内容；根据内容进行评分，方案内容完整、详尽、无缺项、符合项目实际情况得10分，方案内容较完整、较详尽、无缺项、较符合项目实际情况得7分，方案内容基本完整、基本符合项目实际情况得4分，方案内容存在缺项、不太符合项目实际情况得1分，没有提供不得分。  注：提供资源配备计划和施工设备配置情况方案，格式自拟。 | |
| 进度计划方案（10分） | | 竞选人根据本项目的实际情况，提供进度计划方案，包含不限于进度安排、工期安排等内容；根据内容进行评分，方案内容完整、详尽、无缺项、符合项目实际情况得10分，方案内容较完整、较详尽、无缺项、较符合项目实际情况得7分，方案内容基本完整、基本符合项目实际情况得4分，方案内容存在缺项、不太符合项目实际情况得1分，没有提供不得分。  注：提供进度计划方案，格式自拟。 | |
| 质量管理方案（10分） | | 竞选人根据本项目的实际情况，提供质量管理方案，包含不限于硬性措施、限期工程的赶工措施、保证措施、材料的质量保证措施等内容；根据内容进行评分，方案内容完整、详尽、无缺项、符合项目实际情况得10分，方案内容较完整、较详尽、无缺项、较符合项目实际情况得7分，方案内容基本完整、基本符合项目实际情况得4分，方案内容存在缺项、不太符合项目实际情况得1分，没有提供不得分。  注：提供质量管理方案，格式自拟。 | |
| 安全管理方案（10分） | | 竞选人根据本项目的实际情况，提供安全管理方案，包含不限于施工安全专项方案、安全管理保证措施、文明施工和防止扰民措施等内容；根据内容进行评分，方案内容完整、详尽、无缺项、符合项目实际情况得10分，方案内容较完整、较详尽、无缺项、较符合项目实际情况得7分，方案内容基本完整、基本符合项目实际情况得4分，方案内容存在缺项、不太符合项目实际情况得1分，没有提供不得分。  注：提供安全管理方案，格式自拟。 | |
| 2.2.3（2） | 商务部分评分标准（20分） | 商务评  审 | 项目业绩  （20分） | | 竞选人自2021年1月1日至比选截止日止（以合同签订时间为准），提供1个类似业绩的得5分，本项最高得20分。  竞选人须在竞选文件中提供合同或协议等相关证明材料复印件。 | |
| 3 | 评审程序 | | | | 1.按本章评审办法第3.1款进行初步评审。未通过初步评审或评审小组认定为无效的竞选文件的不再进行后续评审。  2.按本章评审办法前附表第2.2.3项及第3.2.1（1）、3.2.1（2）和3.2.1（3）的规定对经济部分、技术部分和商务部分进行评审。  3.因评审小组作否决比选处理导致有效竞选人不足三个的，评审小组应当否决所有竞选。  4.对经济部分、技术部分、商务部分得分进行汇总，确定得分由高至低前三名竞选人为中选候选人。 | |
| 3.2.1  （1） | 竞选报价得分（A） | | | 竞选总报价（30分） | 有效的竞选总报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个竞选人的投标价格得分。  竞选总报价得分＝（评标基准价/竞选总报价）×30%×100。  以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。  满分30分。 | |
| 3.2.1  （2） | 技术部分得分（B） | | | | 施工方案与技术措施  （10分） | 评审小组按第2.2.3项各评审因素设定的分值评分，取其算术平均值作为最后得分。最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 资源配备计划和施工设备配置情况  （10分） |
| 质量管理方案  （10分） |
| 安全管理方案  （10分） |
| 进度计划方案  （10分） |
| 3.2.1（3） | 商务部分得分（C） | | | | 评审小组按第2.2.3项各评审因素设定的分值评分。 | |
| 3.2.3 | | | 竞选人得分 | | | 竞选人得分=A+B+C |

## 1. 评审方法

本次评审采用综合评估法。评审小组按照本章第2.2款规定的评分标准进行评分，按得分由高到低顺序推荐中选候选人。综合评分相等时，以经济部分得分高的优先；经济部分得分相等的，以技术部分得分高的优先；技术部分得分相等的，以评审办法前附表约定的原则确定排序。

## 2. 评审标准

### 2.1初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

### 2.2分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术部分：见评审办法前附表；

（2）商务部分：见评审办法前附表；

（3）经济部分：见评审办法前附表。

2.2.2 评分标准

技术部分评分标准：见评审办法前附表。

商务部分评分标准：见评审办法前附表。

经济部分评分标准：见评审办法前附表。

## 3. 评审程序

### 3.1初步评审

3.1.1 评审小组依据本章第 2.1 款规定的标准对竞选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决比选处理。

3.1.2 竞选人有以下情形之一的，其竞选作否决比选处理：

（1）第二章“竞选人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）本次竞选有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为的；

（3）拒绝按评审小组要求澄清、说明或补正的。

### 3.2详细评审

3.2.1 评审小组按本章第3.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第3.2.1（1）目规定的评审因素和分值对经济部分计算出得分A

（2）按本章第3.2.1（1）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第3.2.1（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 竞选人得分=A+B+C。

### 3.3 竞选文件的澄清和补正

3.3.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求竞选人对所提交竞选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受竞选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变竞选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞选人的书面澄清、说明和补正属于竞选文件的组成部分。

3.3.3 评审小组对竞选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

### 3.4 评审结果

3.4.1 除第二章“竞选人须知”前附表授权直接确定中选人外，评审小组按照得分由高到低的顺序推荐中选候选人。

3.4.2 评审小组完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告。

附件A：否决比选条件

**附件A：否决比选情况一览表**

**否决比选条件一览表之外的评审小组不得判为重大偏差。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **竞争性比选文件章节号** | **条款名称** | **否决比选条件** |
| 第二章3.2 | 竞选报价 | 满足第二章竞选人须知前附表3.2“竞选报价”要求 |
| 第二章3.4.1 | 竞选保证金 | 满足第二章3.4.1要求 |
| 第三章3.1 | 初步评审 | 评审小组依据本章第2.1款规定的标准对竞选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，竞选文件按否决比选处理。 |
| 竞选人有以下情形之一的，其竞选文件按否决比选处理：  （1）第二章“竞选人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；  （2）串通竞选或弄虚作假或有其他违法行为的；  （3）不按评审小组要求澄清、说明或补正的。  （4）本竞争性比选文件约定的其它情形。 |

# **第四章 合同条款**

本合同为参考版本，可根据项目情况按相关规定调整。

**合同协议书**

**发包人（全称）：**

**承包人（全称）：**

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

**一、工程概况**

1.工程名称： 。

2.工程地点：。

3.工程立项批准文号：。

4.资金来源： 。

5.工程内容： 。

6.工程承包范围： 。

**二、合同工期**

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

**三、承包方式**

全承包。

**四、质量标准**

工程质量达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

**五、合同价款及支付**

1.本合同价款（含税价）暂定 元（大写： ），其中安全文明施工费暂定 元（大写： ）。

2.支付方式：（1）承包人按采购合同完成采购内容，经消防等相关部门验收合格后发包人出具项目验收报告；

（2）本项目无预付款。承包人开具发票、提交采购合同、验收报告等材料，由发包人向大修办申请付款；

（3）大修办对承包人提交的付款资料审核通过后，派请第三方审计最终结算金额，并向承包人支付最终结算金额的90%，最终结算金额的10%在缺限期结束后再行支付。

**六、项目经理**

承包人项目经理：。

**七、发包人责任及义务**

1、向承包人提供施工用水、电接点；

2、按照本协议约定的期限和方式支付价款；

3、协助承包人协调处理好交通、环卫、施工噪音管理及邻近单位的工作。

**八、承包人责任及义务**

1、按照合同约定进行施工、竣工，并保证合同约定的工程质量标准；

2、做好施工组织管理，施工全过程派专人负责施工安全保卫工作及施工照明；

3、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理相关手续；

4、如因承包人本身原因造成的停工、返工所发生的一切费用，由承包人自行负责。

**九、安全施工**

1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人自行承担；

2、承包人应对其在施工场地工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。

3、由于承包人安全措施不当造成施工区域及其附近的非施工人员伤亡，一切责任由承包人承担。

4、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人及监理工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

5、发包人、承包人双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

**十、合同文件构成**

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中选通知书；

（2）竞标函；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

**十一、履约担保**

1.履约保证金的形式：承包人应在中选通知书发出后合同签订之前通过转账或保函等非现金方式缴纳履约保证金，从承包人基本账户提交，不得使用现金进账。履约保证金账户由发包人提供。

2.履约保证金的金额：中选金额的5%。

3.提交时间：承包人应在领取中选通知书后，合同签订前提交。若未按时提交，发包人有权取消其中选资格。

4.履约保证金的退还：履约保证金在项目完成且验收合格后全部返还，履约保证金不计息。

**十二、工程保修**

1.工程缺陷责任期24个月，自工程竣工验收合格之日起计算。

2.在工程质量保修期内，因承包人施工原因造成的质量缺陷，由承包人负责维修及其费用。如承包人接到发包人通知七日内未进行维修，发包人可委托其它单位进行维修，费用由承包人支付。

**十三、承诺**

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.竞选人必须及时支付人工费、材料费等费用，如有投诉材料费、人工费未结清的情况，发包人有权动用承包人一切费用解决属实投诉纠纷。

**十四、违约和争议**

1.发包人、承包人双方任一方违约，违约方向对方支付合同价10%的违约金。

2.发包人、承包人双方在合同执行过程中发生争议，由双方协商解决。

3.发包人、承包人双方协商达不成一致意见，可向人民法院予以起诉。

**十五、词语含义**

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

**十六、签订时间**

本合同于 年 月 日签订。

**十七、签订地点**

本合同在 签订。

**十八、补充协议**

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

**十九、合同生效**

本合同自 生效。

**二十、合同份数**

本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

组织机构代码： 组织机构代码：

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

**合同附件**

以下附件是本合同的有效组成部分：

附件1：工程质量保修书

附件2：廉洁从业协议

**附件1：**

**工程质量保修书**

发包人：

承包人 ：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就西泽苑小区消防报警设备、设施更新维修服务项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括消防水系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、应急照明系统等，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人承包范围内容均属质量保修范围内容；其中：

1.属于设计原因造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患，费用由发包人承担；

2.属于施工造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患；

3.属于业主使用不当造成的质量问题，配合抢修，费用由发包人承担。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期为24个月。

建设工程的保修期，自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由质量缺陷的责任方承担。

五、双方约定的其他工程质量保修事项

按国家相关法律和规定执行。

本工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

六、本文件生效

本工程质量保修书经发包人与承包人盖章后生效。

发包人： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签名）

承包人： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签名）

签约时间： 年 月 日

**附件2：**

**廉洁从业协议**

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据国家有关部门以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（以下简称“发包人”）与承包人（以下简称“承包人”），特订立如下协议。

1. 发包人承包人的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及相关部门的有关规定。

（2）严格执行 工程的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

（1）发包人及其工作人员违反合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

5. 双方约定：协议由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对合同执行情况进行检查，提出在协议规定范围内的裁定意见。

6. 协议有效期为发包人、承包人双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.协议作为 工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

甲 方：

法定代表人

或其授权的代理人：

乙 方：

法定代表人

或其授权的代理人：

# **第五章 工程量清单**

详见行采家（https://www.gec123.com/）下载。

# **第六章 图 纸**

详见行采家（https://www.gec123.com/）下载。

# **第七章 技术标准和要求**

按现行国家和重庆市相关技术规定和要求执行。

# **第八章 竞选文件格式**

**项目名称：**

**竞 选 文 件**

**竞选人: (盖单位法人章)**

**法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)**

**年 月 日**

目 录

一、竞选函

二、已标价工程量清单

三、法定代表人身份证明及授权委托书

四、竞选人基本情况表

五、类似业绩情况表

六、承诺

七、技术部分

八、其他资料

## 一、竞选函

(比选人):

1.根据已收到的 （项目名称）的竞争性比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写） （￥ 元）的竞选总报价完成竞争性比选文件和按合同约定的全部内容。

2.我方承诺在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。

3.如我方中选:

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本竞选函递交的竞选函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同期限内按合同约定履行义务。

（4）我方承诺以不低于竞争性比选文件第五章工程量清单中所列的技术指标和参数要求完成全部要求。

4.我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，符合第四章“合同条款”的规定，竞选文件没有比选人不能接受的条件，且不存在第二章“竞选人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受比选文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

5. （其他补充说明）。

竞选人： （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

地址： ；

单 位 电 话（座机）： ；

委托代理人电话（手机）： ；

邮政编码： ；

年 月 日

## 二、已标价工程量清单

（一）根据比选人提供的工程量清单报价。

注：1.竞选人应严格按照比选人给出的工程量清单进行填报，不得增减项，不得修改工程量。

2.工程量清单逐页签字或盖章。

3.总价超出比选人给出的限价的，其响应文件按无效处理。

（二）分项明细报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 规格、型号 | 品牌或制造商名称 | 数量 | 单价 | 合计 |
|  |  | 建筑工程 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040503001001 | 管道水泥支墩 300\*300\*300 | [项目特征] 1.规格:300\*300\*300 2.面层厚度、砂浆配合比:零星项目一般抹灰 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.砌筑 4.勾缝、抹面 | 个 | 13 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:土方开挖 2.开挖方式:人工 3.挖土深度:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 5.6 |  |  |  |  |  |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.填方材料品种:原土方 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 5.6 |  |  |  |  |  |
| 4 | 041001001001 | 拆除混凝土路面及垫层 | [项目特征] 1.材质:拆除混凝土路面及垫层 2.厚度:200mm+200mm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | 041001002002 | 拆除透水砖人行道路面及垫层 | [项目特征] 1.材质:拆除花岗石路面砖及垫层 2.厚度:混凝土垫层150mm厚 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 8 |  |  |  |  |  |
| 6 | 040203007001 | 水泥混凝土路面及垫层恢复 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30自拌砼路面+C20自拌砼垫层 2.掺和料:自拌 3.厚度:200mm+200mm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 | m2 | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | 040204002002 | 透水砖人行道路面及垫层恢复 | [项目特征] 1.块料品种、规格:花岗石路面砖 2.基础、垫层：材料品种、厚度:混凝土垫层150mm [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | m2 | 8 |  |  |  |  |  |
| 8 | 010103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:原石方弃渣及路面弃渣 2.运距:15KM [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 4.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防水系统 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404016002 | 水泵控制柜维修 | [项目特征] 1.名称:水泵控制柜维修 [工作内容] 1.本体拆除、维修、更换零配件 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030901002003 | 镀锌钢管拆除 DN100 | [项目特征] 1.材质、规格:镀锌钢管 DN100 2.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.管道及管件拆除 | m | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030901002004 | 镀锌钢管 DN100 | [项目特征] 1.材质、规格:镀锌钢管 DN100 2.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 113 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031201001001 | 管道刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 30.07 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷(喷)品种:三道沥青两道玻璃丝布 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷(喷) | m2 | 8.59 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030906001001 | 管道支架制作安装 | [项目特征] 1.材质:角钢 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 56.79 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031201003002 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:一般钢结构 手工除锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.结构类型:角钢支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 56.79 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031001011002 | 镀锌钢管新旧管连接(碰头)DN100 | [项目特征] 1.介质:消防水 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.挖填工作坑或暖气沟拆除及修复 2.碰头 3.接口处防腐 4.接口处绝热及保护层 | 处 | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | 080807014001 | 墙面开孔 DN150 | [项目特征] 1.类型:墙面 2.规格:DN150 [工作内容] 1.开孔 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 10 | 031003003012 | 蝶阀 DN100 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030901013001 | 灭火器 4kg | [项目特征] 1.形式:放置式 2.规格、型号:ABC4 [工作内容] 1.设置 | 具 | 220 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030905002001 | 旧管道试水、试压 DN100 | [项目特征] 1.规格:DN100 [工作内容] 1.系统装置调试 | m | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 火灾自动报警系统 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030904009003 | 火灾报警控制器 | [工作内容] 1.安装 2.校接线、摇测绝缘电阻 3.排线、绑扎、导线标识 4.显示器安装 5.调试 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030904016001 | 电源盘 | [项目特征] 1.名称:电源盘 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030904016003 | 总线盘 | [项目特征] 1.名称:总线盘 2.容量:32\*5 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030904016002 | 多线盘 | [项目特征] 1.名称:多线盘 2.容量:4\*8 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030904014001 | 电话盘 | [项目特征] 1.名称:电话盘 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030904014002 | 广播盘 | [项目特征] 1.名称:广播盘 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030904014004 | 功放盘 | [项目特征] 1.名称:功放盘 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030405001001 | 蓄电池组 | [项目特征] 1.名称:蓄电池组 2.容量(A·h):24AH [工作内容] 1.安装 2.充放电 | 组 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030904001001 | 感温探测器 | [项目特征] 1.名称:感温探测器 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 179 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030904001002 | 感烟探测器 | [项目特征] 1.名称:感烟探测器 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 478 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030904003001 | 消火栓按钮 | [项目特征] 1.名称:消火栓按钮 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 235 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030904003002 | 手动报警按钮 | [项目特征] 1.名称:手动报警按钮 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 115 |  |  |  |  |  |
| 13 | 030904005001 | 声光报警器 | [项目特征] 1.名称:声光报警器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 88 |  |  |  |  |  |
| 14 | 030904006001 | 消防报警电话 | [项目特征] 1.名称:消防报警电话 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 部 | 6 |  |  |  |  |  |
| 15 | 030904007001 | 消防广播 | [项目特征] 1.名称:消防广播 2.安装方式:吸顶式 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 60 |  |  |  |  |  |
| 16 | 030904008001 | 输入模块 | [项目特征] 1.名称:输入模块 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030904008003 | 广播模块 | [项目特征] 1.名称:广播模块 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | 030904008002 | 输入输出模块 | [项目特征] 1.名称:单输入输出模块 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 65 |  |  |  |  |  |
| 19 | 030411001001 | KBG管 DN20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:KBG [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 2500 |  |  |  |  |  |
| 20 | 030411001002 | 金属软管 DN20 | [项目特征] 1.名称:金属软管 DN20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 21 | 030411004001 | 双绞线 RVS-2\*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:双绞线 2.型号:RVS-2\*1.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 6000 |  |  |  |  |  |
| 22 | 030411001006 | 报警线路排查 | [项目特征] 1.名称:报警线路排查 [工作内容] 1.线路排查、维修、恢复 2.接地 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | 030411001007 | 广播线路故障排查 | [项目特征] 1.名称:广播线路故障排查 [工作内容] 1.线路排查、维修、恢复 2.接地 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | 030411001008 | 电话线路故障排查 | [项目特征] 1.名称:电话线路故障排查 [工作内容] 1.线路排查、维修、恢复 2.接地 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | [项目特征] 1.点数:1000点 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 气体灭火系统 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030904009001 | 更换气体灭火控制器2区 | [项目特征] 1.名称:气体灭火控制器2区 [工作内容] 1.本体更换 2.校接线、摇测绝缘电阻 3.排线、绑扎、导线标识 4.显示器安装 5.调试 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030904009004 | 更换气体灭火控制器1区 | [项目特征] 1.名称:气体灭火控制器1区 [工作内容] 1.本体更换 2.校接线、摇测绝缘电阻 3.排线、绑扎、导线标识 4.显示器安装 5.调试 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030903009002 | 气溶胶 10KG | [项目特征] 1.类型:气溶胶  2.型号、规格:10KG [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030903009005 | 气溶胶 5KG | [项目特征] 1.类型:气溶胶 2.型号、规格:5KG [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030904003003 | 更换紧急启停按钮 | [项目特征] 1.名称:紧急启停按钮 [工作内容] 1.更换 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030904005003 | 更换声光报警器 | [项目特征] 1.名称:声光报警器 [工作内容] 1.更换 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | 080903018001 | 更换放气指示灯 | [项目特征] 1.名称:放气指示灯 [工作内容] 1.更换、调试 2.校接线 3.运输 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030904003004 | 手自动转换盒 | [项目特征] 1.名称:手自动转换盒 [工作内容] 1.更换 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 防排烟、其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030702001001 | 更换风管 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1250 5.板材厚度:1mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 35 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030404016003 | 风机控制柜维修 | [项目特征] 1.名称:风机控制柜维修 [工作内容] 1.本体拆除、维修、更换零配件 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 010802003001 | 更换钢木质防火门 | [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | m2 | 22 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | | | | |  |

说明：1、主材品牌要求：国内一线品牌。

1. 不属于材料设备的“规格、型号”、“品牌或制造商名称”列可填“\”或不填。

3、分项明细报价表合计应与报价在工程量清单中“表-09 分部分项工程项目清单计价表”合计一致。

## 三、法定代表人身份证明及授权委托书

**法定代表人身份证明**

竞选人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 职务：

系 （竞选人名称） 的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

（公民身份信息面）

法定代表人身份证复印件

（签发单位面）

竞选人： （盖单位法人章）

年 月 日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

**授权委托书**

本人 （姓名） 系 （竞选人名称） 的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称） 竞选文件、签订合同及处理有关事宜，其法律责任及后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

委托代理人身份证复印件

（公民身份信息面）

委托代理人身份证复印件

（签发单位面）

竞选人： （盖单位法人章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

注：法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

## 四、竞选人基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞选人名称 |  | | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | 邮政编码 | |  | | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | 电 话 | |  | | |
| 传 真 |  | | 网 址 | |  | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | | 电话 | |  |
| 质量管理体系证书  （如有） | 类型： 等级： 证书号： | | | | | | | |
| 统一社会信用代码 |  | | | 员工总人数： | | | | |
| 注册资本 |  | | | 其中 | 高级职称人员 | |  | |
| 成立日期 |  | | | 中级职称人员 | |  | |
| 基本账户开户银行 |  | | | 技术人员数量 | |  | |
| 基本账户银行账号 |  | | | 各类注册人员 | |  | |
| 经营范围 |  | | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | | |

## 五、类似业绩情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格（如有） |  |
| 合同期限 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

## 六、承诺

（比选人名称）：

我公司 （竞选人名称）参加了贵单位 （项目名称）的比选，自愿作出以下承诺：

1.我公司竞选截止日不存在下列情形之一：

⑴被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

⑵被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

2.我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。比选人在合同签订前均有权对我司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消中选资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，竞选保证金不予退还，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

3.我公司不存在第二章竞选人须知第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

4.我公司的竞选文件符合第二章竞选人须知第 1.3.1项的规定。

5.我公司的竞选文件符合第四章合同条款及格式规定，竞选文件中没有比选人不能接受的条件。

6.我公司的竞选文件满足第二章竞选人须知全部要求，竞选文件中没有比选人不能接受的条件。

7.我公司的竞选文件件符合第七章 技术标准和要求。

竞选人： （盖单位法人章）

日 期： 年 月 日

## 七、技术部分

竞选人自行编制，格式自拟，原则上不超过200页。

## 八、其他资料

竞选人认为有必要提供的其他资料，格式自拟

1.竞选保证金

竞选保证金及企业基本账户开户证明文件复印件。

2...........