竞争性比选文件

（综合评分法）

项目编号：ZQNZBCG25006

项目名称：足锶集团污水处理站维修保养项目

采   购   人：重庆足锶矿业集团有限公司

采购代理机构：中岐能工程项目管理有限公司

二〇二五年五月

目   录

第一篇  采购邀请书	- 2 -

一、比选项目内容	- 2 -

二、资金来源	- 2 -

三、供应商资格条件	- 2 -

四、比选有关说明	- 2 -

五、比选保证金	- 3 -

六、其他有关规定	- 3 -

七、联系方式	- 4 -

第二篇  项目技术（质量）需求	- 5 -

一、项目概况及要求	- 5 -

二、质量要求	- 5 -

三、人员要求	- 5 -

四、其他要求	- 5 -

第三篇  项目商务需求	- 7 -

一、实施时间、地点及验收方式	- 7 -

二、材料质量要求	- 7 -

三、报价要求及结算原则	- 7 -

四、缴纳履约保证金及付款方式	- 11 -

五、知识产权	- 11 -

六、转包、分包	- 11 -

七、其他	- 12 -

第四篇  资格审查及符合性审查、评标方法、评标标准、无效响应和采购终止	- 13 -

一、资格审查及符合性审查	- 13 -

二、评标方法	- 14 -

三、评标标准	- 14 -

四、无效响应	- 15 -

五、采购终止	- 16 -

第五篇  供应商须知	- 17 -

一、供应商	- 17 -

二、竞争性比选文件	- 17 -

三、响应文件	- 18 -

四、成交供应商的确认和变更	- 19 -

五、领取成交通知书	- 20 -

六、关于质疑和投诉	- 20 -

七、采购代理服务费	- 21 -

八、合同签订	- 21 -

九、项目验收	- 21 -

十、其他	- 21 -

第六篇  采购合同（格式）	- 23 -

第七篇  响应文件编制要求	- 30 -

一、经济部分	- 31 -

二、技术（质量）部分	- 33 -

三、商务部分	- 35 -

四、资格条件及其他	- 36 -

五、其他资料	- 41 -

# 第一篇  采购邀请书

中岐能工程项目管理有限公司（采购代理机构名称）（以下简称：采购代理机构）接受重庆足锶矿业集团有限公司（采购人名称）（以下简称：采购人）的委托，对足锶集团污水处理站维修保养项目（项目名称）项目采用竞争性比选方式进行采购。欢迎符合资格的供应商踊跃报价。

## 一、比选项目内容

| 项目名称 | 最高限价 （元） | 比选保证金 （元） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 足锶集团污水处理站维修保养项目 | 86259.68 | / | 1 |  |

## 二、资金来源

自筹资金。

## 三、供应商资格条件

比选供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应符合下列条件：

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力，具备有效的法人营业执照；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：无。

## 四、比选有关说明

（一）供应商应通过“行采家”服务平台（https://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台正式供应商。凡有意参加比选的供应商，请在行采家-电子竞采中心上下载本项目竞争性比选文件、工程量清单、图纸（如有）以及补遗等开标前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有竞争性比选实质性要求内容。

（二）竞争性比选文件发售期限及报名方式

1.竞争性比选文件发售期限：2025年05月19日至2025年05月22日北京时间18:00。

2.报名方式：在竞争性比选文件发售期限内，供应商将竞争性比选文件购买费转入附件一《竞争性比选文件发售登记表》要求的二维码中，转账时注明“供应商简称—ZQNZBCG25006”，并将《竞争性比选文件发售登记表》填写完整加盖供应商公章扫描后同竞争性比选文件购买费转账截图一起发送至指定邮箱（1766321387@qq.com）。

3.竞争性比选文件售价：人民币500元/份，售后不退。

注：在竞争性比选文件发售期限内，按时间要求及备注要求购买了竞争性比选文件的供应商，其响应文件才能被接收。

（三）线上报价要求

1.报价开始时间：详见本项目竞争性比选公告。

2.报价截止时间：详见本项目竞争性比选公告。

3.供应商须在本项目竞争性比选公告规定的报价时间内于“行采家”服务平台（https://www.gec123.com）进行线上报价并上传签字盖章后的电子响应文件1份（PDF格式），未按要求报价的供应商其响应文件不予接收。

（四）线下递交响应文件要求

1.响应文件递交地点：重庆市大足区棠香街道圣迹东路214号附10号2-1。

2.响应文件递交开始时间：2025年05月23日15时00分（北京时间）

3.响应文件递交截止时间：2025年05月23日15时30分（北京时间）

4.开标时间：同响应文件递交截止时间一致。

5.开标地点：同响应文件递交地点一致。

注：供应商须在递交响应文件时，一并递交以下手持件资料：

①递交竞争性比选文件发售登记表（格式详见附件一），内容填写完整并加盖供应商单位公章；

②递交供应商信息卡（格式详见附件二），内容填写完整并加盖供应商公章；

③递交法定代表人参加开标活动的“法定代表人身份证明书”或授权代表参加开标活动的“法定代表人身份证明书”及“法定代表人授权委托书”（格式详见第七篇 响应文件编制要求），内容填写完整并加盖供应商公章。

说明：供应商提交的手持件资料未按竞争性比选文件规定提交的视为对竞争性比选文件不作实质性响应，其响应文件采购代理机构有权拒绝接收。

## 五、比选保证金

无。

## 六、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在“行采家”（http://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件递交截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与比选，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）本项目于行采家-电子竞采中心（https://www.gec123.com/xe/）发布的竞争性比选公告内容与竞争性比选文件不一致的，按竞争性比选文件规定执行，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

## 七、联系方式

（一）采购人：重庆足锶矿业集团有限公司

联系人：刘老师

电  话：13908327796

地  址：重庆市大足区万古镇万汇大道1号

（二）采购代理机构：中岐能工程项目管理有限公司

联系人：杨老师

电  话：15802329317

地  址：重庆市大足区棠香街道圣迹东路214号附10号2-1

# 第二篇  项目技术（质量）需求

## 一、项目概况及要求

（一）项目名称：足锶集团污水处理站维修保养项目。

（二）建设地址：重庆市大足区古龙镇。

（三）建设规模：本项目涵盖采购道达尔抗磨液压油、科塔尔全合成齿轮油等多种材料；更换不同规格的管道阀门；对搅拌泵、污泥间、加药车间等进行除锈保养；对井盖板、钢楼梯、污水处理池及设备隔间进行除锈喷漆等工作内容，具体实施内容详见工程量清单。

（四）工期：30日历天。

（五）采购范围：完成足锶集团污水处理站维修保养项目相关资料所包括的所有建设内容，具体范围及内容以采购人提供的竞争性比选文件、工程量清单、图纸（如有）以及补遗文件等资料所示的建设内容为准。

（六）工程量清单见附件。

## 二、质量要求

符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

## 三、人员要求

供应商须在响应文件中自行承诺成交后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书。成交后不能满足该要求的，取消其成交资格，给采购人造成损失的，供应商依法承担违约赔偿责任。

## 四、其他要求

（一）安全要求

1.成交供应商应负责施工安全（包含但不仅限于施工现场及施工周边的施工人身安全、行人安全等），若发生一切安全事故和经济损失，责任由成交供应商全部承担，采购人不承担任何责任。

2.在施工过程中，成交供应商须做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，施工过程中发生的一切安全事故由成交供应商自行负责处理。成交供应商应当与其施工人员建立劳动关系，承担全部用人用工主体责任。

（二）踏勘现场

供应商应在获取竞争性比选文件后对本项目进行现场及周边环境踏勘，以便准确评估完成本项目所需的工程量、建筑材料及成本价格等。为减少相关误差，如潜在供应商需要进行现场踏勘的，请自行组织实施。成交后和签订合同时及实施过程中，供应商均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价和工期延误等的要求，踏勘现场所产生的费用由供应商自行承担。

# 第三篇  项目商务需求

## 一、实施时间、地点及验收方式

（一）实施时间：合同签订之日起30日历天内完成项目全部内容并达到验收标准。

（二）实施地点：重庆市大足区古龙镇。

（三）验收方式：工程完工后，成交供应商提交竣工报告，采购人组织验收小组进行验收。各项工程均需符合国家及行业现行相关规范和竞争性比选文件的技术要求，不合格部分成交供应商应按要求整改至合格为止，验收合格后出具验收报告，双方签字确认。验收的相关费用由成交供应商承担。

## 二、材料质量要求

所供相关材料必须货真价实，符合环保节能要求，假冒伪劣产品不得参与采购；所供材料的各项手续、文件必须真实完整有效；其他材料各项技术参数、质量指标必须符合国家技术质量监督机构及有关管理部门和行业的规定和标准，主要技术数据和性能满足竞争性比选文件全部要求。

## 三、报价要求及结算原则

（一）报价要求

1.报价范围：包括本项目采购范围内的所有内容，具体以采购人提供的竞争性比选文件、工程量清单、图纸（如有）及补遗资料等相关内容为准。

2.计价方式：工程量清单计价。工程量清单采用综合单价计价。

3.报价原则

3.1本采购项目由供应商以竞争性比选文件、合同条件、工程量清单、国家技术和经济规范及标准以及按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及重庆市相关工程量清单计价规则的要求填写相应清单表格。供应商应按照报价要求、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143 号）和第七篇“一、经济部分”（二）已标价工程量清单的要求填写相应清单表格。供应商的报价应是第二篇“一、项目概况及要求”中所述的本工程采购范围内的全部工程的响应报价，并以供应商在工程量清单中提出的单价或总价①为依据（①“总价”是指在工程量清单中以“项”或“总额”为计量单位、以总价计价的子目，一般用于不能按照约定的工程量计算规则确定数量的子目。总价子目一般按照分期、完成合同价的百分比或完成进度计划的形象进度节点等方式予以分解支付。总价子目的计量方法由采购人在合同条款明确）。

3.2报价函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致，或工程量清单总报价与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果不一致，由评审委员会作无效响应处理。

3.3如发现工程量清单中的数量与图纸（如有）中数量不一致，应于本竞争性比选文件中规定的时间前书面通知采购人核查，除非采购人以修改的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.4采购人在工程量清单中所列出的暂列金额、暂估价及安全文明施工费等暂定金额，供应商不得修改，否则由评审委员会作无效响应处理。

3.5本工程采购将设置响应总报价最高限价，本工程采购响应总报价最高限价为86259.68元（大写：捌万陆仟贰佰伍拾玖元陆角捌分），其中安全文明施工费为1993.2元（大写：壹仟玖佰玖拾叁元贰角整），供应商的响应总报价不得超过响应总报价最高限价，否则由评审委员会作无效响应处理。

3.6本工程采购将设置全部清单综合单价最高限价，供应商的每项清单综合单价报价不得超过每项清单综合单价最高限价，否则由评审委员会作无效响应处理。

4.安全文明施工费

4.1根据《重庆城乡建设委员会关于印发〈重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定〉的通知》（渝建发〔2014〕25号）和渝建发〔2018〕29号的相关规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。

4.2本工程安全文明施工费由采购人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市城乡建设委员会关于印发〈重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定〉的通知》（渝建发〔2014〕25号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管〔2020〕97号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）、渝建发〔2018〕29号的相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费为暂定金额，与最高限价一起公布。《报价函》中的安全文明施工费金额或已标价工程量清单中安全文明施工费的汇总金额未按照采购人给出的暂定金额填报的，视为对竞争性比选文件不作实质性响应，其响应文件由评审委员会作无效响应处理。

4.3施工期间，若相关行政部门颁布了新的安全文明施工标准（或规范），成交供应商应无条件按新颁布的安全文明施工标准（或规范）的要求执行，涉及安全文明施工费用的变化和调整的，按新颁布的安全文明施工相关文件规定执行。

5.材料、设备采购及报价

5.1本工程所需材料（含设备）价格由供应商参照重庆市建设工程造价管理总站发布的《重庆工程造价信息》或工程造价管理机构发布的工程造价信息（造价信息引用时限为采购公告发布日期前一期），并结合市场行情及自身实力进行自主报价。

5.2材料运输距离由供应商单位根据自身情况及踏勘现场情况自行确定，成交后不调整。

5.3本项目材料费中的计价材料、未计价材料按照（渝建发〔2016〕35号）和（渝建〔2019〕143号）文件规定以不含税价格计入。

5.4使用缺陷材料引起的返工、报废、工期延误等损失，由供应商自行承担。

5.5施工过程中的材料损耗、消耗，包括施工中试验用材料损耗的费用等，无论材料由何方供应，也无论这些损耗是否包含在消耗定额内，均由供应商单位纳入相关工程量清单中的综合单价内，结算不作调整。

5.6本项目建筑安装材料价格风险按照《重庆市城乡建设委员会关于进一步加强建筑安装材料价格风险管控的指导意见》（渝建〔2018〕61号）执行。本项目主要材料及设备价格风险内容、范围及调整方法为：不调整。

6.其他说明：

6.1按政策和合同约定的应由成交供应商交纳的各种保险费由供应商自行投保，保险费由成交供应商承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算包含在相应的报价中，采购人不另行支付。

6.2供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、地质情况、进出场道路、拆迁干扰、储存空间、装卸限制、行车干扰、安全文明施工和周围居民协调以及任何其他足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

（二）结算原则

1.竣工结算办法

1.1计量原则

工程量按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《矿山工程工程量计算规范》（GB50859-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《城市轨道交通工程工程量计算规范》（GB50861-2013）和《爆破工程工程量计算规范》（GB50862-2013）《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）等规定的计算规则及已标价工程量清单规定的工程量计算规则计量。

1.2计价原则

合同竣工结算价=Σ分部分项工程结算价+Σ措施项目结算价+Σ其他项目结算价±Σ价格调整（如有）±Σ变更、索赔与现场签证结算价±Σ奖励、罚金、违约金及其他费用+Σ规费+Σ税金。

具体结算办法如下：

（1）分部分项工程：

①已标价工程量清单子目综合单价按合同约定无需调整的，按照竣工图和第1.1项〔计量原则〕约定确定的工程量乘以相应的已标价工程量清单子目综合单价确定该部分分部分项工程结算价；

②合同、已标价工程量清单和竞争性比选文件另有约定的，按照其约定执行。

（2）措施项目：

①已标价工程量清单范围内以项为计量单位的措施项目费（安全文明施工费除外）包干使用；不以项为计量单位的措施项目费按第1项〔竣工结算办法〕分部分项约定执行。

②工程变更引起施工方案改变使措施项目发生变化的，经采购人确定后可按（2）措施项目第④条约定执行。

③安全文明施工费按照《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建发〔2014〕25号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管〔2020〕97号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的规定进行结算。

④工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，供应商提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交采购人审核报采购人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

1）安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据现行安全文明施工费计取及管理政策规定及《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定执行；

2）按照单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按照第2项〔变更估价原则〕约定执行；

3）按总价（或系数）计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目费按供应商报价浮动率下浮后的金额计算；

4）如果供应商未事前将拟实施的方案提交给采购人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或供应商放弃调整措施项目费的权利。

（3）其他项目：

①材料（工程设备）暂估价：按照第1.1项〔计量原则〕约定及对应定额消耗量确定的数量乘以采购人根据市场行情认质核价确定的价格进行结算。

②专业工程暂估价：

1）对于不属于依法必须招标的暂估价项目：按采购人审定的价格进行结算。

2）对于依法必须招标的暂估价项目：达到招标规模标准的暂估价内容，包括专业工程暂估价和材料设备暂估价均应招标确定，并按暂估价招标（采购）文件约定结算。

3）总承包服务费：总承包服务费包干使用，结算时不作调整。

（4）价格调整：本项目材料价格不因任何情况进行调整。

（5）工程变更、索赔与现场签证：

①工程变更：按照第2项〔变更估价原则〕约定确定为总价包干的，按审定包干总价计入结算；其余项目按照有效的竣工结算资料和第1.1项〔计量原则〕约定确定的工程量乘以相应的按照第2项〔变更估价原则〕约定确定的综合单价来确定该部分结算价。

②索赔：按照第2项〔变更估价原则〕和第1项〔竣工结算办法〕约定执行。

③现场签证：按照第2项〔变更估价原则〕和第1项〔竣工结算办法〕的约定执行。

④奖励、罚金、违约金及其他费用：按实进行结算。

⑤规费：已标价工程量清单中规费费用按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）执行。

⑥税金：包含增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加以及环境保护税。其中增值税按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）规定执行，环境保护税按实结算。

2.变更估价原则

当发生工程变更时，工程量按规定的计算规则及已标价工程量清单规定的工程量计算规则计量，按以下办法计价：

2.1已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价计算；

2.2已标价工程量清单中有类似项目的，参考类似项目单价计算；

2.3已标价工程量清单中无相同项目亦无类似项目的，按照以下原则执行：

按《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市仿古建筑工程计价定额》（CQFGDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018） 、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市城市轨道交通工程计价定额》（CQGDDE-2018）、《重庆市爆破工程计价定额》（CQBPDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关配套文件进行组价并按供应商报价浮动率下浮（认质核价的设备和材料不参与浮动），经采购人审定后执行。

成交供应商报价浮动率按下列公式计算：成交供应商报价浮动率=（1-响应总报价/最高限价）×100%

（1）人工单价：按开标当期《重庆工程造价信息》发布的项目所在地的人工单价执行。

（2）材料单价：

①按开标当期《重庆工程造价信息》发布的项目所在地的信息价执行；

②开标当期《重庆工程造价信息》中没有的，供应商响应报价中有的，按供应商响应报价中相同材料单价的最低值执行；

③开标当期《重庆工程造价信息》和供应商响应报价没有的，由供应商申报、监理人（如有）会同跟审单位（如有）、发包人根据市场行情认质核价确定。

（3）企业管理费和利润：按供应商响应报价中相同工程分类的费用标准执行（响应报价中费用标准高于《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准的，按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准执行）。

（4）规费：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准进行计算。

（5）税金：包含增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加以及环境保护税。其中增值税按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定及配套文件执行。

（6）已标价工程量清单中无相同项目亦无类似项目，也无定额可套用的，由供应商会同采购人按相关原则、编制方法编制补充定额（人工、材料、机械基价执行2018年计价定额的基价，2018年计价定额没有的基价，按市场价计），按照第2.3条目约定执行；或参照重庆市场相同工作的市场价格上报监理人（如有），最终价格按成交供应商、监理人（如有）、跟审单位（如有）、发包人共同询价确认的价格执行。

3.因成交供应商原因引起的工程量增加，不予计量、计价。

4.专业工程暂估价和材料的暂定价格由业主认质认价办理结算。

5.本工程结算费用最终以采购人委托的第三方审计单位审定的金额为准。

## 四、缴纳履约保证金及付款方式

（一）履约保证金：无。

（二）付款方式：工程竣工验收合格后，承包人提供竣工结算资料，由发包人委托第三方审计单位对项目进行审计后支付至结算审定金额的100%。

## 五、知识产权

在施工过程中使用的技术、材料、工艺等不侵犯任何第三方知识产权，如因知识产权问题导致采购人遭受索赔或法律纠纷，成交供应商承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、转包、分包

成交供应商未经采购人书面同意，不得将本工程项目转包或分包给第三方。若成交供应商出现转包或分包给第三方的情况，采购人有权解除合同，同时有权要求成交供应商按合同总金额的10%支付违约金，并且因转包或分包给采购人造成的损失及责任均由成交供应商承担。供应商需充分知晓并理解此规定的严肃性，必须在响应文件中以清晰明确的方式对此进行回应，具体要明确列出其对该规定的认可及遵守。若未在响应文件中作出相应明确列出内容的，视为供应商响应文件内容未对竞争性比选文件内容进行实质性响应，由评审委员会按符合性审查相关条款处理。

## 七、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性比选文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  资格审查及符合性审查、评标方法、评标标准、无效响应和采购终止

## 一、资格审查及符合性审查

评审委员会对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。若未通过资格性审查及符合性审查的供应商，不进入评审环节。

（一）资格性审查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备合格供应商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 供应商应符合的基本资格要求 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照副本或事业单位法人证书副本或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）。 |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| （二） | 特定资格要求 |  | 按第一篇“三、供应商资格条件（二）特定资格条件”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 比选保证金 |  | 按照竞争性比选文件要求足额缴纳比选保证金（如果有）。 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。供应商可于报价截止时间前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录。

（二）符合性审查

评审委员会应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足竞争性比选文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性比选文件要求签署或盖章齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件数量符合竞争性比选文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性比选文件内容进行实质性响应。 |
|  |  | 比选有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为报价截止时间起90天。 |

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指响应文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。供应商总得分为价格部分、技术部分等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会成员签字）要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签字，其澄清的内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评审委员会各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照响应报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且响应报价相同的，按照技术（质量）指标优劣顺序排列推荐。以上所有都相同的，由采购人委托评审委员会采取随机抽取方式确定。（注：技术部分得分为0分的供应商将失去成为成交供应商候选人的资格）

## 三、评标标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应报价 (30%) | 30 | 有效的响应报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 供应商响应报价得分＝（评标基准价/响应报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术部分（70%） | 70 | - 1、维修保养方案（20分） - （1）针对污水处理站设备设施，如搅拌泵、各类阀门、不同区域的除锈喷漆等工作，制定出详细、合理的维修保养流程与技术方法，合理安排各环节先后顺序和时间节点，得10-20分； - （2）方案整体较完整，流程和方法可行，但存在一些细节不足，得5-9分； - （3）方案内容简单，流程不清晰、技术方法不明确，得0-4分。 - 2、工具与设备使用（10分） - （1）明确维修保养所需工具与设备，如除锈设备、喷漆工具等，且选型合理、能满足项目精度和效率要求，得6-10分； - （2）对工具设备的选择基本能满足工作，但存在部分选型不当或设备不足的情况，得3-5分； - （3）工具设备选择混乱，无法满足维修保养需求，得0-2分。 - 3、质量保障（20分） - （1）对每个维修保养任务，像阀门更换后的密封性、除锈喷漆的质量效果等，都设定明确的质量验收标准，同时制定涵盖施工全程的质量检查机制和针对质量问题的整改办法，得10-20分； - （2）有基本的质量标准和措施，但不够细致全面，得1-9分； - （3）质量保障内容严重缺失，得0分。 - 4、安全与环保措施（20分） - （1）在维修保养过程中，制定针对高处作业、喷漆作业等的安全防护措施，以及处理废弃油漆、废水等的环保措施，得10-20分； - （2）安全和环保措施有部分内容，但存在明显漏洞，得1-9分； - （3）完全没有安全和环保方面的考虑，得0分。 | 根据供应商的技术方案进行独立评审打分。供应商的得分取所有评审委员会成员打分的算术平均值。 |
| 供应商得分=响应报价得分+技术部分得分 |  |  |  |  |

说明：评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

## 四、无效响应

供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）未按照采购竞争性比选文件的规定缴纳比选保证金（如果有）的；

（二）供应商未通过资格性审查和符合性审查的；

（三）供应商所提交的响应文件未按“第七篇 响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的响应报价超过采购最高限价或清单报价超过清单最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与比选；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商比选有效期不满足采购竞争性比选文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律法规和采购竞争性比选文件规定的其他无效情形。

## 五、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，采购任务取消的；

（四）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

采购终止后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  供应商须知

## 一、供应商

（一）供应商：供应商是指响应采购、参加比选竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格供应商条件：合格供应商应完全符合竞争性比选文件第一篇中规定的供应商资格条件，并对竞争性比选文件作出实质性响应。

（三）供应商的风险：供应商没有按照竞争性比选文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性比选文件在各方面作出实质性响应，可能导致响应文件被拒绝或评定为无效响应。

（四）法律责任：供应商违反《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，将按规定追究供应商法律责任。

（五）比选费用：参与比选的供应商应自行承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性比选文件

竞争性比选文件是供应商编制响应文件的依据，是评审委员会评判依据和标准。竞争性比选文件也是采购人与成交供应商签订合同的基础。

（一）竞争性比选文件由采购邀请书；项目技术（质量）需求；项目商务条款；资格审查及符合性审查、评标方法、评标标准、无效响应和采购终止；供应商须知；合同格式；响应文件编制要求等七部分组成。

（二）本项目的竞争性比选文件、补遗文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性比选文件、补遗文件的全部内容。

（三）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（四）竞争性比选文件的解释

供应商如对竞争性比选文件有疑问，必须以书面形式在报价截止时间1日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性比选文件。一经进入比选程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（五）本竞争性比选文件中，评审委员会根据与供应商进行比选活动可能实质性变动的内容为竞争性比选文件第二、三、六篇全部内容。

（六）评审的依据为竞争性比选文件和响应文件（含有效的书面承诺）。评审委员会判断响应文件对竞争性比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、响应文件

供应商应当按照竞争性比选文件的要求编制响应文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（一）响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺（本竞争性比选文件中所要求的承诺格式由供应商自拟）等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写，同时应编制完整的页码、目录，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。响应文件须编制封面，封面内容应包含“项目名称”“响应文件”“供应商名称”“日期”字样，否则按无效响应处理。

（二）联合体：本项目不接受联合体参与比选，否则按无效处理。

（三）比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为报价截止时间起90天。

（四）比选保证金（如果有）

1.供应商应在报价截止时间前，按竞争性比选文件第一篇规定缴纳比选保证金。

2.比选保证金为供应商参加本次比选的有效约束条件。

3.比选保证金的有效期限在比选有效期过后三十天继续有效。

4.比选保证金币种应与响应报价币种相同。

5.《成交通知书》发出后，由中岐能工程项目管理有限公司七个工作日内退还未成交供应商的比选保证金；在采购合同签订后，由中岐能工程项目管理有限公司七个工作日内退还成交供应商的比选保证金。

6.供应商有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还比选保证金：

6.1供应商在比选有效期间撤回响应文件的；

6.2供应商未按规定提交履约保证金的（如有）；

6.3供应商在采购过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5成交供应商将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

6.6成交供应商拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱采购程序的。

（五）响应文件的份数和签署

1.响应文件一式4份，其中正本1份，副本2份，电子响应文件1份（采用PDF格式，由供应商在有效报价时间段内，通过行采家-电子竞采中心（https://www.gec123.com/xe/）在线提交），副本可为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准，且每套纸质响应文件须在封面清楚地标明“正本”“副本”字样，否则由评审委员会作无效响应处理。电子响应文件内容应与纸质响应文件正本内容一致，不一致时，以纸质响应文件正本为准。2.响应文件须逐页加盖供应商公章，否则由评审委员会作无效响应处理。

2.响应文件须逐页加盖供应商公章，否则由评审委员会作无效响应处理。

3.响应文件中，竞争性比选文件中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

4.若供应商对响应文件的错处做必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

5.响应文件语言：简体中文。

6.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（六）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.评审委员会按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（七）响应文件的递交

1.纸质响应文件的正本、副本均应密封送达比选开标地点，并在封套上注明“项目名称”“响应文件”“供应商名称”以及“日期”字样。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”“副本”字样，未按上述要求封装响应文件的，采购代理机构有权拒绝接收。2.响应文件的电子文档应在有效报价时间段内，通过行采家-电子竞采中心（https://www.gec123.com/xe/）在线提交。

（八）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与比选开标活动，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）【注：比选现场开标时采购人或采购代理机构需查验法定代表人（或其授权代表）或自然人身份证原件及本竞争性比选文件“第一篇”规定的手持件资料，未按要求提供的供应商其响应文件将被拒绝接收】。

## 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权评审委员会直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

## 五、领取成交通知书

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com/）发布成交结果公告。

（二）成交结果公告发布的同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为竞争性比选文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为竞争性比选文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本自拟。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向监督管理机构提起投诉。

2.供应商应按照相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向监督管理机构提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，监督管理机构自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、采购代理服务费

本项目采购代理服务费按包干价¥3000.00元计取，由成交供应商在领取《成交通知书》之前以转账形式一次性支付给代理机构，并在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“采购代理服务费—ZQNZBCG25006”。

## 八、合同签订

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性比选文件和成交供应商响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性比选文件、成交供应商的响应文件及补遗文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，按其要求执行。

## 九、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 十、其他

（一）参与行采家电子竞采项目的供应商在报价前应保障其平台账户余额大于或等于该参与项目预算金额的0.3%，不足100元按100元计算。

（二）发布结果公告后，成交供应商需按成交额的0.3%缴纳平台服务费（不足100元按100元计算）。

（三）发布结果公告后，若供应商未成交，行采家系统将根据该供应商的报价时的支付记录自动退回该笔款项。（咨询电话：023-88158017）。

# 第六篇  采购合同（格式）

建设工程施工合同

工程名称：

工程地点：

甲    方：

乙    方：

签 订 日 期：      年    月    日

建设工程施工合同

（采用清单计价范本）

甲方（全称）：

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                  （项目名称）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程内容：

4.承包范围：

二、合同工期

计划开工日期：     年   月   日，实际开工日期以签发的工程开工通知明确的开工日期为准。

计划竣工日期：     年   月   日，实际竣工日期以工程竣工验收合格之日为准。

工期要求：    日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、暂定合同价格及合同价格形式

合同价为：人民币（大写）           （¥         元）。

合同价格形式：综合单价。

四、合同文件构成

本合同与下列文件一起构成合同文件：

1.成交通知书；

2.竞争性比选文件及响应文件；

3.合同附件；

4.技术标准和要求（如有）；

5.图纸（如有）；

6.已标价工程量清单；

7.其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。合同附件须经合同当事人签字或盖章。

五、项目负责人

姓名：

身份证号：

六、履约保证金：无。

七、工程质量

整体工程达到国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

八、安全文明施工

1.乙方在施工过程中，必须严格按照现行国家规定的安全文明施工相关规范及相关安全生产的法律条文执行，如在施工过程中发生任何安全事故和其他一切人身损害事故，均由乙方自行负责。

2.因乙方对有关人员管理不善造成的事故以及对非施工人员进入施工范围产生的事故，损害赔偿责任均由乙方自行负责；因乙方未做到安全文明施工造成乙方及他人财产损失的均由乙方自行负责。

3.乙方应做好防火、防盗及用电安全和现场设施设备的保护工作，因乙方原因造成设施设备损坏的乙方照价赔偿和因乙方原因造成的一切责任（防火、防盗、用电安全）由乙方承担。施工时，须至少有2人同时在现场才能作业，严禁1人单独作业。

九、工程变更

（一）变更范围

关于变更的范围的约定：设计变更、施工变更或施工过程中出现新增项目、合同范围外的零星项目等均属工程变更，包括但不限于以下情况：

1.工程设计图纸的变更；

2.因项目甲方原因造成施工方案的变更；

3.重要材料与设备的变更；

4.施工现场条件等实际情况与勘察报告等技术资料不符引起的变更；

5.因法律法规、规章、规范和标准调整引起的变更；

6.因地质实际情况与地质资料不符等不可预见且急需处理的情况引起的变更；

7.抢修抢险应急工程及遇不可抗力等原因引起的变更；

8.因施工方式或施工工艺变化引起的变更；

9.其他导致工程造价变动的合理变更。

（二）变更程序

所有工程变更须按程序先审批后实施。

（三）变更估价

变更估价原则按结算原则执行。

十、竣工验收及结算审计

（一）乙方在本工程竣工验收后7日内完成现场清理并退出施工现场：包括一切施工机械、设备、人员、临时搭盖等临时工程、施工产生的建筑废渣等。若不按要求及时完成清理，甲方有权雇请他人完成，因此发生的一切费用全部由乙方承担。

（二）竣工验收后乙方向甲方提交经验收合格的完整的工程竣工技术档案资料一式两份（含电子文档壹份）。

（三）甲方在收到乙方提交竣工结算申请书后约定时间内未完成审批且未提出异议的，不视为甲方认可乙方提交的竣工结算申请单。

十一、结算原则

1.竣工结算办法

1.1计量原则

工程量按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《矿山工程工程量计算规范》（GB50859-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《城市轨道交通工程工程量计算规范》（GB50861-2013）和《爆破工程工程量计算规范》（GB50862-2013）《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）等规定的计算规则及已标价工程量清单规定的工程量计算规则计量。

1.2计价原则

合同竣工结算价=Σ分部分项工程结算价+Σ措施项目结算价+Σ其他项目结算价±Σ价格调整（如有）±Σ变更、索赔与现场签证结算价±Σ奖励、罚金、违约金及其他费用+Σ规费+Σ税金。

具体结算办法如下：

（1）分部分项工程：

①已标价工程量清单子目综合单价按合同约定无需调整的，按照竣工图和第1.1项〔计量原则〕约定确定的工程量乘以相应的已标价工程量清单子目综合单价确定该部分分部分项工程结算价；

②合同、已标价工程量清单和竞争性比选文件另有约定的，按照其约定执行。

（2）措施项目：

①已标价工程量清单范围内以项为计量单位的措施项目费（安全文明施工费除外）包干使用；不以项为计量单位的措施项目费按第1项〔竣工结算办法〕分部分项约定执行。

②工程变更引起施工方案改变使措施项目发生变化的，经发包人确定后可按（2）措施项目第④条约定执行。

③安全文明施工费按照《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建发〔2014〕25号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管〔2020〕97号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的规定进行结算。

④工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，供应商提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交发包人审核确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

1）安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据现行安全文明施工费计取及管理政策规定及《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定执行；

2）按照单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按照第2项〔变更估价原则〕约定执行；

3）按总价（或系数）计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目费按供应商报价浮动率下浮后的金额计算；

4）如果供应商未事前将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或供应商放弃调整措施项目费的权利。

（3）其他项目：

①材料（工程设备）暂估价：按照第1.1项〔计量原则〕约定及对应定额消耗量确定的数量乘以发包人根据市场行情认质核价确定的价格进行结算。

②专业工程暂估价：

1）对于不属于依法必须招标的暂估价项目：按发包人审定的价格进行结算。

2）对于依法必须招标的暂估价项目：达到招标规模标准的暂估价内容，包括专业工程暂估价和材料设备暂估价均应招标确定，并按暂估价招标（采购）文件约定结算。

3）总承包服务费：总承包服务费包干使用，结算时不作调整。

（4）价格调整：本项目材料价格不因任何情况进行调整。

（5）工程变更、索赔与现场签证：

①工程变更：按照第2项〔变更估价原则〕约定确定为总价包干的，按审定包干总价计入结算；其余项目按照有效的竣工结算资料和第1.1项〔计量原则〕约定确定的工程量乘以相应的按照第2项〔变更估价原则〕约定确定综合单价来确定该部分结算价。

②索赔：按照第2项〔变更估价原则〕和第1项〔竣工结算办法〕约定执行。

③现场签证：按照第2项〔变更估价原则〕和第1项〔竣工结算办法〕的约定执行。

④奖励、罚金、违约金及其他费用：按实进行结算。

⑤规费：已标价工程量清单中规费费用按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）执行。

⑥税金：包含增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加以及环境保护税。其中增值税按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）规定执行，环境保护税按实结算。

2.变更估价原则

当发生工程变更时，工程量按规定的计算规则及已标价工程量清单规定的工程量计算规则计量，按以下办法计价：

2.1已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价计算；

2.2已标价工程量清单中有类似项目的，参考类似项目单价计算；

2.3已标价工程量清单中无相同项目亦无类似项目的，按照以下原则执行：

按《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市仿古建筑工程计价定额》（CQFGDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018） 、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市城市轨道交通工程计价定额》（CQGDDE-2018）、《重庆市爆破工程计价定额》（CQBPDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关配套文件进行组价并按供应商报价浮动率下浮（认质核价的设备和材料不参与浮动），经发包人审定后执行。

承包人报价浮动率按下列公式计算：承包人报价浮动率=（1-响应总报价/最高限价）×100%

（1）人工单价：按开标当期《重庆工程造价信息》发布的项目所在地的人工单价执行。

（2）材料单价：

①按开标当期《重庆工程造价信息》发布的项目所在地的信息价执行；

②开标当期《重庆工程造价信息》中没有的，供应商响应报价中有的，按供应商响应报价中相同材料单价的最低值执行；

③开标当期《重庆工程造价信息》和供应商响应报价没有的，由供应商申报、监理人（如有）会同跟审单位（如有）、发包人根据市场行情认质核价确定。

（3）企业管理费和利润：按供应商响应报价中相同工程分类的费用标准执行（响应报价中费用标准高于《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准的，按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准执行）。

（4）规费：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准进行计算。

（5）税金：包含增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加以及环境保护税。其中增值税按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定及配套文件执行。

（6）已标价工程量清单中无相同项目亦无类似项目，也无定额可套用的，由承包人会同发包人按相关原则、编制方法编制补充定额（人工、材料、机械基价执行2018年计价定额的基价，2018年计价定额没有的基价，按市场价计），按照第2.3条目约定执行；或参照重庆市场相同工作的市场价格上报监理人（如有），最终价格按承包人、监理人（如有）、跟审单位（如有）、发包人共同询价确认的价格执行。

3.因承包人原因引起的工程量增加，不予计量、计价。

4.专业工程暂估价和材料的暂定价格由业主认质认价办理结算。

5.本工程结算费用最终以发包人委托的第三方审计单位审定的金额为准。

十二、工程款支付

工程竣工验收合格后，承包人提供竣工结算资料，由发包人委托第三方审计单位对项目进行审计后支付至结算审定金额的100%。

十三、双方权利与义务

（一）甲方权利和义务

1.负责本工程的监督，积极协调施工配合关系。

2.负责对乙方施工进度、质量、安全保护、综合管理的监督。

3.负责提供施工所需的必要条件。

4.负责组织竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后及时组织验收。

5.按合同约定向乙方支付本项目的工程价款。

（二）乙方权利和义务

1.组织有技术水平的施工队伍，项目负责人必须到场施工。

2.严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。乙方要遵守甲方及其主管部门的相关管理规定。

3.施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。

4.提供竣工验收技术档案资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收。竣工资料应同时满足甲方要求和法律法规规章规定和行政主管部门要求。

5.负责对施工所产生的所有余土、建筑和生活垃圾的外运和倾倒，并严格实行《重庆市人民政府关于对主城区易撒漏物质实行密闭运输的通告》（市政府令第164号）的规定，由此所发生的费用已计入本合同价款内。如果乙方不按上述规定执行，造成损失的，由乙方承担相应责任。

6.根据工程需要，提供施工使用的所有照明、围栏设施及安全警示标志，并负责现场安全保卫。如果乙方不按上述规定执行的，造成损失的，由乙方承担相应责任。

7.确保施工不影响工程沿线正常交通、生产和生活。如果乙方不按上述规定执行，造成损失的，由乙方承担相应责任。

8.乙方在本工程竣工验收后7日内完成现场清理并退出施工现场：包括一切施工机械、设备、人员、临时搭盖等临时工程、施工产生的建筑废渣等。若不按要求及时完成清理，甲方有权雇请他人完成，因此发生的一切费用全部由乙方承担。

十四、违约责任

（一）乙方未按国家、行业和重庆市有关施工质量验收规范、技术规范、技术标准和规程、《工程建设标准强制性条文》及施工图纸（含设计变更和工程洽商或技术核定单）的要求进行施工，或偷工减料、弄虚作假的，每发现一次或一处，甲方有权对乙方处以500元（大写：伍佰元整）的违约金。

（二）乙方违反国家和重庆市安全生产、文明施工、环保及环卫有关规定的，除按相关规定进行处罚外，每发现一次或一处，甲方有权对乙方处以500元（大写：伍佰元整）违约金，同时乙方必须按甲方的要求立即进行整改。

（三）乙方向甲方提供的所有工程资料和数据必须真实可靠。经检查发现乙方有弄虚作假的，每发现一次，甲方有权对乙方处以500元（大写：伍佰元整）违约金。

十五、补充条款

（一）乙方应按相关规定，保证按时支付民工工资。如因乙方原因，造成拖欠民工工资事件的发生，甲方有权将工程款优先偿还给民工，并因此承担工程结算总价1%的违约责任，违约金在应付工程款中扣除。

（二）乙方知晓甲方该项目的施工期间在场地中穿插有设备安装、其他建筑、构筑物施工的作业，并承诺无条件服从甲方现场协调安排、全力配合，并不由此提出任何理由的收费（配合费等所有费用）、停工、窝工、延长工期等要求，并保证不损坏场内其他单位的成品、材料、机具等。

（三）若非乙方原因，而造成工期延误，须经甲方确认后，可顺延工期；但乙方不得以此提出任何价格调整和索赔。

（四）施工过程中发生的各类矛盾及纠纷由乙方自行处理，因乙方的原因引起的矛盾及纠纷影响了工程进度，工期不得顺延。

（五）合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

（六）因乙方原因引发安全责任事故和其他一切纠纷，均由乙方自行承担全部法律责任。甲方因此涉诉涉访（含诉讼、仲裁）或遭受损失的，乙方还应赔偿甲方因此支出的律师费、鉴定费、交通费、诉讼费、仲裁费等一切合理开支和全部损失。

十六、争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方协商解决，协商不成的，按下列第（2）种方式解决：

（1）向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地的人民法院起诉。

十七、合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

十八、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，甲方执    份，乙方执    份。

十九、附件：

附件：已标价工程量清单

甲方：             （公章）            乙方：            （公章）

法定代表人                             法定代表人

或其授权的代理人（签字或盖章）：       或其授权的代理人（签字或盖章）：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

- 签订时间：      年    月    日

# 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）已标价工程量

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）技术方案（格式自定）

三、商务部分

商务响应偏离表

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（如有）

五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）。

## 一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到                             （项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该采购项目的报价。

1.愿意按照采购竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的工程服务，项目报价（总价）为人民币大写：     ，人民币小写：    元；其中安全文明施工费为人民币大写：     ，人民币小写：    元。工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到竞争性比选文件要求。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子响应文件   份。

3.我方承诺：本次比选的有效期为报价截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，自愿接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性比选文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照采购报价结果签订合同，并严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性比选文件规定，如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书前，向采购代理机构缴纳竞争性比选文件中规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）已标价工程量清单

1.供应商应严格按照采购人给出的工程量清单进行填报，不得增减项，不得修改采购数量。

2.已标价工程量清单须逐页签字或盖章。

3.总价和单价超出采购人给出的限价的，由评审委员会作无效响应处理。

供应商名称（公章）：

年     月    日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇 项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.该表必须按照采购要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表如有扩展，须逐页签字或盖章。

（二）技术方案（格式自定）

## 三、商务部分

商务响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.该表必须按照采购要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表如有扩展，须逐页签字或盖章。

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照副本或事业单位法人证书副本或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）

（法定代表人姓名）在                  （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致：                   （采购人名称）

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件（如有）

## 五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）。

（结束）

附件一：竞争性比选文件发售登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

竞争性比选文件售价：¥500元/份             发售人：中岐能工程项目管理有限公司

| 相关说明：在竞争性比选文件发售期限内，供应商将竞争性比选文件购买费转入右侧二维码中，转账时注明“供应商简称—ZQNZBCG25006”，并将《竞争性比选文件发售登记表》填写完整加盖供应商公章扫描后同竞争性比选文件购买费转账截图一起发送至指定邮箱（1766321387@qq.com）。 |  |
| --- | --- |

附件二：供应商信息卡

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

法定代表人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

供应商（公章）：

日期：    年    月    日

注：该“供应商信息卡”由供应商在现场递交（内容填写完整后打印并加盖公章，不得装入密封响应文件内）。