竞争性比选文件

- 项目编号：

- 项目名称：重庆市南渝中学校校园校舍单项金额5万元以下的维修服务供应商采购

- 采   购   人：重庆市南渝中学校

采购代理机构：重庆熙晓众景工程管理咨询有限公司

二〇二五年三月

- 目   录

第一篇  竞争性比选邀请书	3

一、比选内容	3

二、供应商资格条件	3

三、竞争性比选有关说明	3

四、其它有关规定	4

五、联系方式	5

第二篇 项目服务需求	6

一、采购内容	6

二、项目目标	6

第三篇  项目商务需求	7

一、服务期限、服务地点	7

二、报价要求	7

三、服务方式	7

四、付款方式	8

五、结算方式	8

六、质量要求	8

七、安全及文明施工要求	9

八、违约责任	9

九、知识产权	10

十、人员要求	10

十一、其他	10

第四篇  评审程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	11

一、评审程序及方法	11

二、评审标准	13

三、无效响应	14

四、采购终止	14

第五篇  供应商须知	15

一、比选费用	15

二、竞争性比选文件	15

四、关于质疑和投诉	16

五、入围供应商的变更	17

六、成交通知	17

七、采购代理服务费	17

八、签订合同	17

第六篇  合同草案条款	18

第七篇  响应文件格式要求	- 34 -

一、经济部分	- 36 -

二、服务部分	- 37 -

三、商务部分	- 39 -

四、资格条件	- 41 -

五、其他应提供的资料	- 46 -

## 第一篇  竞争性比选邀请书

重庆熙晓众景工程管理咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市南渝中学校（以下简称：采购人）的委托，对重庆市南渝中学校校园校舍单项金额5万元以下的维修服务供应商采购进行竞争性比选，欢迎有资格的供应商前来参加比选。

| - 项目名称 | - 最高限价 | - 服务期 | - 入围供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 重庆市南渝中学校校园校舍单项金额5万元以下的维修服务供应商采购 | - 按现行清单、定额组价后折扣率不高于90% | - 1年 | - 3 |

### 一、竞争性比选内容

### 二、供应商资格条件

（一）基本资格条件：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）特定资格条件：

1、资质条件

具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

提供有效的资质证书副本复印件，并加盖供应商公章。

2、安全生产许可

取得建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的安全生产考核合格证书。

提供有效的安全生产许可证及“三类人员”安全生产考核合格证书复印件，并加盖供应商公章。

3、主要人员配备

3.1项目经理：已在供应商本单位注册，并应具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格。

提供有效的建造师注册证书、安全生产考核B证，以供应商本单位名义缴纳的2024年10月至2024年12月有效连续个人逐月养老保险证明材料复印件，并加盖报名承包商单位公章。

3.2其他主要管理人员：供应商自行承诺入围后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供本单位为其缴纳的养老保险证明材料。入围后不能满足该要求的，取消其入围资格，给采购人造成损失的，依法承担违约赔偿责任。

提供承诺函，格式自拟。

### 三、竞争性比选有关说明

（一）供应商需通过“行采家”平台（http://www.gec123.com）进行注册，成为正式供应商方能参与采购活动。

（二）凡有意参加比选的供应商，请在行采家网上下载本项目竞争性比选文件等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

（三）竞争性比选公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）竞争性比选文件发售期限：

1.竞争性比选文件发售期：2025年3月21日至2025年3月25日

2.报名方式：

2.1报名方式：在报名及竞争性比选文件发售期内（网上自行下载），供应商到两江新区互联网产业园一期8栋5楼517室（重庆熙晓众景工程管理咨询有限公司）递交《竞争性比选文件发售登记表》（加盖供应商公章）并以现金方式购买竞争性比选文件。

2.2非现场报名及购买竞争性比选文件

在竞争性比选文件发售期内，供应商缴纳竞争性比选文件购买费用至以下账户：

户  名：重庆熙晓众景工程管理咨询有限公司

开户行：招商银行股份有限公司沙坪坝支行

账  号：123914430410803

并将《竞争性比选文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至545163054@qq.com报名。

2.3在报名和竞争性比选文件发售期内购买了竞争性比选文件的供应商，其报名才被接收。

3.竞争性比选文件售价：人民币500元/包。

（五）递交响应文件地点：重庆市南渝中学校行政楼307办公室（重庆市沙坪坝区陈家桥桥北一路1号）。

（六）响应文件递交时间：2025年3月28日北京时间14:00分至14:30

（七）响应文件递交截止时间：2025年3月28日北京时间14:30

（八）比选开始时间：2025年3月28日北京时间14:30

### 四、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在行采家网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）比选费用无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（五）本项目不接受联合体参与比选。

（六）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 五、联系方式

（一）采购人：重庆市南渝中学校

联系人：王老师

电  话：15823220926

地  址：重庆市沙坪坝区陈家桥桥北一路1号

（二）采购代理机构：重庆熙晓众景工程管理咨询有限公司

联系人：敬老师

电  话：15998979501

地  址：两江新区互联网产业园一期8栋5楼517室

## 项目服务需求

### 一、采购内容

履约服务期内为重庆南开学校提供室内外零星维修服务，单项维修造价不得超过5万元。服务单位在接到学校指令，以实际维修工程量收方审计金额为准。

### 二、项目目标

1.维修维护合格率100%，工程质量须达到质量验收标准，施工过程中，实行现场签证管理，采购人签证必须是2人及以上。

2.维修维护标准及要求

（1）凡是需抢修的任务，任何一家入围供应商接到任务通知后必须按采购人的安排执行，否则采购人有权取消其定点维修资格。

（2）入围供应商在施工过程中须做好安全文明施工相关措施，承担安全文明施工的全部责任，确保不影响学校的正常秩序以及师生的休息及日常生活。

## 第三篇  项目商务需求

### 一、服务期限、服务地点、验收

（一）服务期限：本项目的履约期限为项目服务合同之日起1学年。

（二）服务地点：采购人指定地点。

（三）验收方式：采购人组织验收。

### 二、报价要求

本次报价报折扣率，折扣率不高于90%，报价包括完成本项目所需的服务费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费、利润及各种应纳的税费等。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。采购人不另支付其他任何费用。

### 三、结算原则

1、结算单价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《重庆市建设工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建发〔2014〕25号）、《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）以及相关配套文件的规定组价，并乘以供应商折扣率后作为结算价。

2、结算工程量按施工完成的合格工程量，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《重庆市建设工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）计算。

3、措施项目费

临时设施费用不计取；其余组织措施费按国家规定计取，技术措施根据实际发生情况计取。

4、人工费调整：根据施工期间《重庆工程造价信息》季度人工指导价进行调整；

5、安全文明施工合格，则按规定计取安全文明施工专项费用。不合格则不计取安全文明施工专项费用。

6、“三材”、“地材”价格按施工期间《重庆工程造价信息》当月的信息指导价不下浮；其他材料如品牌型号与《重庆工程造价信息》相符，价格按施工期间《重庆工程造价信息》指导价不下浮；其他材料如品牌型号与《重庆工程造价信息》不相符，则根据材料样品由学校认质认价。

7、水电费不计取，不扣除。

8、弃渣外运距离执行沙坪坝区财政文件。

9、施工完成后15个工作日内完成收方、结算。

10、规费：按现行规定费率结算。

11、税金：按现行国家规定计算。

12、本工程的最终结算总价以相关部门或单位审定的金额为准。

### 四、服务方式

有零星维修任务时，采购人在入围供应商中随机抽取确定，抽到零星维修任务的供应商接到采购人通知后须在3个工作日内到场组织施工，施工完毕后，由采购人验收，验收合格后成交供应商应及时报送结算资料给采购人留存。

## 四、付款方式

零星维修改造验收合格，经相关部门或单位审定的金额乘以成交折扣率进行结算，一次性支付结算总金额的100%。

### 五、质量保证

质保期按国家规定执行（一般部分为二年、防水部分为五年）。

### 六、履约保证金

1、供应商应在领取入围通知书后签订合同前，向采购人缴纳3000元作为履约保证金，若服务期内存在中选人不履行合同，则履约保证金不予退还。

2、在合同有效期内，入围供应商不严格按照合同规定的条款及内容履行其应承担的责任和义务（含入围供应商擅自解除合同和不履行合同），履约保证金不退还，同时采购人有权不支付其未结算的服务费用并追究其法律责任。

3、入围供应商因非不可抗力原因不按本项目服务期限完成服务，履约保证金不退还，同时采购人有权不支付其未结算的服务费用并追究其法律责任。

4、入围供应商的履约保证金在服务期到期后30日内扣减其违约金（若有）后退还（无息）。

### 七、安全及文明施工要求

1、服务供应商应做到合法用工，相关证件齐全，如服务供应商违法用工造成的后果由服务供应商承担。

2、服务供应商负责所有参与项目管理、施工等人员的生活及安全管理，不得在采购方食宿、休息等，所有参与人员发生交通、食宿、饮用水、作息等安全事故与采购方无关。

3、服务供应商负责对所有参与施工的人员进行安全教育，严格按相关安全操作规程施工，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

4、采购人有监督检查的权利，服务供应商进场后要服从采购人的指挥，接受采购人的监督，所有人员应遵守采购人的安全、疫情防控等管理制度，维护正常的教育教学秩序。

5、服务供应商应确保无伤亡事故、无火灾等事故发生。如因施工不当造成火灾、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、伤亡等各类安全事故，对双方及第三方造成的所有损失和责任均由服务供应商承担，与采购人无关。

6、服务供应商要做好已有建筑物、管线、栏杆、地面瓷砖、花台、周边植被等所有物品保护工作，因保护不力造成的损坏、损失的由服务供应商负责修复、恢复原貌和承担全部经济责任。

7、服务供应商应做好安全警戒和防暑、疫情防控、高空作业等安全防范措施，加强行课期间施工的保护措施，不得伤害他人，若因施工引发安全事故，造成的一切损失均由服务供应商承担。

8、服务供应商在施工过程中产生的废渣、废液、废弃物等垃圾，不得乱堆、乱放、乱倒，要及时外运，保持采购人环境整洁。垃圾处置符合采购人规定的垃圾分类处置相关规定，如因处置不当造成的一切后果由服务供应商承担。

9、服务供应商租用第三方车辆、机具等发生的合同关系和产生的纠纷与采购人无关。

### 八、违约责任

- 成交供应商接到采购人维修任务拒绝服务的，发现1次扣除履约保证金1000元，累计有2次拒绝服务的，采购人有权解除合同。

- 项目实施过程中，未经采购人同意，供应商擅自更换项目班子管理人员，采购人可单方面解除合同，并追究供应商给采购人造成的经济损失。采购人在施工期间将随时点名，未经批准，供应商拟投入本项目的项目经理或项目负责人擅自离开施工现场的违约责任：300元/人·次违约处罚。供应商拟投入本项目的主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：100元/人·次违约处罚。

（三）成交供应商不得将本工程项目转、分包给第三方（经采购人书面同意的除外），如成交供应商将本工程项目转、分包给第三方的，采购人有权解除合同，同时采购人有权要求供应商按履约保证金金额的10%支付违约金，因此给采购人造成的损失应由供应商承担赔偿责任。

（四）成交供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员及采购人实施的监督检查。由于成交供应商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由成交供应商承担。采购人代表到现场检查时，成交供应商现场管理人员必须积极配合，对不重视安全以及出现安全隐患，则采购人对成交供应商处以每次1000元违约金；严重的安全问题视情加重处罚。

（五）成交供应商及其员工应遵守采购人管理规定，采购人代表到现场检查时，成交供应商现场管理人员必须积极配合，对不遵守管理规定及不能做到文明施工的现象，则采购人对成交供应商处以每次500元违约金；对屡次（2次以上）不整改的处以每次1000元违约金。

### 九、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

### 十、人员要求

供应商入围后须设立本项目的负责人或项目经理。（本条由供应商提供承诺函，格式自拟）。

### 十一、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性比选文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  评审程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、评审程序及方法

（一）按竞争性比选文件规定的评审方式进行。

（二）对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有完全符合要求的前提下，才能参与正式比选。

1.资格审查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供承诺函（详见格式文件）或相关证明材料。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注②） |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | （7）营业执照 | 提供营业执照（副本）复印件并加盖供应商公章。 |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇二、资格条件（二）特定资格条件的要求提交（如果有） |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按二、资格条件（三）落实政府采购政策需满足的资格要求的要求提交（如果有）。 |

注：

①供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性审查

对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足竞争性比选文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件数量符合竞争性比选文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件格式、内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 竞争性比选文件的响应程度审查 | 实质性响应 | 对竞争性比选文件第二篇、第三篇内容及其他承诺作出响应。 |
|  |  | 比选有效期 | 比选有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

3、本项目采用综合评分法进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的前三名供应商为入围供应商的评审方法。供应商总得分为商务、服务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。如果得分相同，则由采购人以抽签方式决定最终入围供应商。（详见评审标准）。

### 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 折扣率报价（25%） | 25 | 有效的折扣率报价中的最低折扣率为评标基准折扣率，按照下列公式计算每个供应商的折扣率报价得分。 折扣率报价得分＝（评标基准折扣率/折扣率报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 服务部分（55%） | 55分 | 现场踏勘（10分） 1.有到本项目现场进行踏勘并提供现场踏勘情况报告的得5分。 2.竞争性比选小组根据竞争性比选申请人提供的现场踏勘情况报告是否符合现场实际情况，并按照优劣程度适当再加分。加分标准为：优加5分、良加3分、一般加1分、差加0分。 3.踏勘报告与本项目实际不相符的本项得0分 | 根据本项目实际情况，结合竞争性比选申请人现场踏勘情况独立评分 |
|  |  |  | 施工组织设计内容完整、编制水平较高（10分） 内容完整、编制水平较高的得7-10分，内容基本完整、编制水平一般的得4-7（不含）分，内容不全、编制水平较差的得0-4（不含）分。 | 供应商在响应文件中提供方案并加盖供应商公章。评审小组根据供应商提供的书面方案进行横向比较。 |
|  |  |  | 施工方案与技术措施符合实际，对维修的要点、难点把握准确，可行性高（10分） 施工方案与技术措施较好的得7-10分，一般得4-7（不含）分，较差得0-4（不含）分。 |  |
|  |  |  | 安全措施全面，可行性高，能确保维修安全（10分） 安全措施全面的得7-10分，一般得4-7（不含）分，较差得0-4（不含）分。 |  |
|  |  |  | 环保措施得当（8分） 环保措施较好得6-8分、一般得4-6（不含）分、较差得0-4（不含）分。 |  |
|  |  |  | 进度计划与措施合理，在保证质量、降低成本、缩短工期方面效果显著（7分） 各项措施较好得5-7分、一般得3-5（不含）分、较差得0-3（不含）分。 |  |
| 3 | 商务 部分 （20%） | 服务响应 （10分） | 对于学校提出的维修需求，2小时内响应的得10分，2-4小时内响应的得7分，4-8小时内响应的得4分，8-24小时内响应的得1分，超过24小时响应的得0分。 | 提供维修响应承诺书并加盖供应商公章，格式自拟 |
|  |  | 业绩 （10分） | 2022年1月1日至今，供应商完成的建筑类维修业绩，每完成一个得2分，最多得10分。 | 提供合同复印件、加盖供应商公章 |

### 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，其响应文件作无效响应处理：

（一）供应商未通过资格性检查或响应文件未通过符合性检查的；

（二）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件格式要求”规定签字、盖章；

（三）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（五）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加本项目的采购活动的；

（六）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（七）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与比选的，再委托代理商参与比选的；

（八）供应商以联合体形式参与比选的；

（九）供应商进行合同分包的；

（十）供应商有效期不满足竞争性比选文件要求的；

（十一）法律法规和竞争性比选文件规定的其他无效响应情形。

（十二）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止本次采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，采购任务取消的。

## 第五篇  供应商须知

### 一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件所涉及的一切费用，不论结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性比选文件

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性比选文件的要求编制响应文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出响应。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受以联合体形式参与比选。

（三）比选有效期

响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本两份，电子文档一份（电子文档需通过行采家系统上传，且需在行采家系统填写报价）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件正本中，比选文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本及电子文档均应密封送达比选地点，应在封套上注明采购项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”“电子文件”字样。电子文档密封后可装入正本文件袋中，也可以按要求单独封装。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

### 四、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为竞争性比选文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为竞争性比选文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及比选项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

### 五、入围供应商的变更

入围供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的入围候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为入围供应商，也可以重新开展政府采购活动。

### 六、成交通知

（一）入围供应商确定后，采购代理机构将在行采家网上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 七、采购代理服务费

1、供应商入围后向采购代理机构缴纳招采购代理服务费及评标专家费，采购代理服务费共为4500元，每家入围供应商的采购代理服务费为1500元。

### 八、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照竞争性比选文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。在项目具体实施时，采购人可根据实际情况进行适当调整。

（二）比选文件、供应商的响应文件及补遗文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据比选文件规定无息退还其履约保证金。

第六篇  合同草案条款

合同编号：

重庆市南渝中学校校园校舍单项金额5万元以下维修服务协议

甲方：

乙方：

签订日期：2025年  月  日

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就                           项目施工及有关事项协商一致，达成如下协议。

第一条 工程概况

1、工程名称：

2、服务地点：由业主单位指定

3、服务内容：

4、服务对象：

第二条 工程期限

1、乙方按甲方规定时间进场施工，工期以甲方具体要求执行。

2、因以下原因造成工程逾期的，经甲方书面确认后，工程工期作相应顺延：

2.1工程量增加；

2.2不可抗力；

2.3一周内非甲方原因停水、停电造成停工累计超过48小时；

2.4其他甲方确认延期的情形。

3、因甲方原因造成工程逾期竣工的，工期顺延。

第三条 工程价款

固定折扣率：    %

最终结算价=经相关部门或单位审定的金额*成交折扣率。

- 履约担保

1.担保金额：0.3万元整。

2.担保形式：银行转账或银行保函，银行保函须为不可撤销且见索即付；

3.提交时间：领取入围通知书后签订合同前。

4.履约担保的期限：自提交履约担保之日起至服务期到期止。

5.退还时间：服务期到期后30日内扣减其违约金（若有）后退还（无息）。

第五条 农民工工资担保

承包人应将农民工工资担保缴纳给发包人，如因承包人拖欠民工工资或劳务费结算等发生纠纷，除按相关规定承担责任外，发包人有权从农民工工资担保中扣出，用于支付拖欠的农民工工资。若农民工工资担保不足以支付拖欠农民工工资的。发包人有权从承包人工程款或履约保证金中扣出，并直接支付给农民工。

第六条 付款方式

- 零星维修改造验收合格，经相关部门或单位审定的金额乘以成交折扣率进行结算，一次性支付结算总金额的100%。

2、乙方指定账户：

开户单位：

开户银行：

账    号：

3、乙方应按甲方要求开具合法有效的发票用于支付工程价款。

第七条 设备、材料

1、服务所需材料由乙方自行负责组织采购、供应到施工现场，乙方需保证其采购的材料符合质量标准，禁止使用不合格的材料和工程设备。

2、施工中按国家标准或行业标准或惯例需使用专用或特种材料的，必须使用专用或特种材料。

3、乙方应接到服务通知后及时制定采购计划，完成采购工作。

第八条 工程施工质量标准、验收

1、乙方必须严格按甲方签章认可的设计施工图纸、说明文件和国家有关标准、规程进行施工。

2、工程施工完成后，乙方应及时通知甲方进行验收，并向甲方提供与工程施工质量有关的技术资料，甲方应当在乙方通知验收之日起7个工作日内完成当次竣工验收工作。

3、甲方对工程质量有异议的应在当次完成验收工作之日起7个工作日内，向乙方书面提出，乙方应在收到甲方书面异议之日起7个工作日内进行返工，并按照本条第2款的规定通知甲方验收，直至甲方验收合格，相关工期不顺延，由此造成的工程延期及额外支出的费用由乙方自行承担。

第九条 双方权利义务

1、甲方权利义务

1.1甲方应指派现场代表负责协助乙方进场施工，负责协议履行中所涉其他相关事宜；

1.2甲方有权监督乙方提供或使用的材料或工程设备是否合格，要求乙方提供相关材料和设备合格的证明文件，对不合格的材料或工程设备有权要求乙方立即进行更换，由此增加的费用和（或）逾期的工期由乙方自行承担；

1.3按本协议约定时间、方式、数额支付工程价款；

1.4负责完成有关部门审批手续；

1.5负责工程的竣工验收，如逾期验收则视为乙方工程施工符合要求。

2、乙方权利义务

2.1乙方应指派项目负责人，负责协议履行中所涉相关事宜，按要求组织施工，保质、保量、按期完成任务，解决由乙方负责的各项事宜；

2.2进行现场勘察，确定施工内容及范围，编制施工方案，做好工程的前期准备工作；

2.3设备、材料进场后，乙方应负责设备、材料的安保工作；

2.4乙方保证工程使用设备、材料必须为合格产品，进场时附产品合格证等相关资料，经甲方驻现场代表验收合格并签字确认后方可使用；

2.5乙方保证遵守各项施工规章制度，做到安全施工，在施工现场设置警示牌及安全警戒，施工期间，出现工伤事故（包括但不限于乙方工作人员遭受的意外伤害事故等）或发生的造成甲方或任何第三方人身损害及财产损失纠纷等，均由乙方承担全部责任；

2.6做到精心组织、文明施工、保证施工质量，确保按计划完成施工整改工作，达到验收合格条件；

2.7乙方负责在施工完成验收合格后对现场的清理工作。

第十条、响应时间及进场要求

承包人需在接到发包人通知后24小时内作出响应，48小时内进场维修，按发包人规定时限完成维修任务。若承包人违反其中任何一项要求超过两次以上，发包人有权对其进行清退并没收履约保证金。

第十一条 违约责任

1、甲方逾期付款的，每逾期一日向乙方支付本协议工程价款8‰的违约金。

2、因乙方原因造成工程逾期竣工的，乙方应以如下方式向甲方支付逾期违约金：从逾期竣工第一天起每迟延一天支付工程款总额8‰的违约金；逾期超过7日，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付本协议工程价款10%的违约金；违约金不足以弥补甲方全部损失的，乙方还应另行予以赔偿。

3、如乙方施工不符合甲方要求的，甲方有权要求乙方维修或重做；如乙方返工后仍然不符合甲方要求，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付本协议工程价款10%的违约金，违约金不足以弥补甲方全部损失的，乙方还应另行予以赔偿。

4、本协议所称之损失包括实际损失和协议履行后可以获得的利益、诉讼或仲裁费以及合理的调查费、律师费等相关法律费用。

第十二条 保密责任

双方在本工程实施中接触到的对方任何资料、文件、数据(包括书面、电子类)，以及在服务过程中形成的任何交付物，负有保密的责任。未经对方书面同意，不得以任何方式向任何第三方提供或透露。

双方的保密责任不因委托事项办理完毕或本协议的解除而终止；任何一方违反保密责任，违约方应向守约方支付违约金 壹 万元，违约金不足以弥补损失的，还应另行予以赔偿。

第十三条 争议解决

本协议未尽事宜，双方应协商解决。双方因协议履行产生纠纷，应友好协商解决，如协商不成，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十四条 其他约定

1、入围单位有下列情形之一的，发包人有权将其清出备选库:

(1)不再具备加入备选库基本条件的；

(2)中选通知书发出后，中选人无正当理由拒绝签订合同、超过合同签订时限不与分局签订合同或不按合同要求履行义务的；

(3)转包、挂靠或违法分包项目的:

(4)发生重大质量、安全事故，拖欠工程款等不良行为的；

(5)引发群体性上访事件的；

(6)收到相关部门处罚或列入沙坪坝区黑名单的:

(7)自愿申请退出备选库的:

(8)根据考核评分标准，年度综合评定分数低于60分的。

(9)其他违法违规行为，经审查认为不宜留在备选库的。

2、除遵循上述合同条款要求外，入围单位在承接工程项目后还需按以下考评办法由甲方进行工程项目考评，综合考评分低于80分的，甲方将对乙方进行约谈，约谈2次以上且拒不整改的，取消其入围资格；综合考评分低于60分的，取消其入围资格。

3、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。本协议未尽事宜，可签订补充协议加以完善。

4、本协议的正式通知、请求应采取书面形式方为有效。书面文件可面呈、挂号信或特快专递进行递送。

5、本协议约定的任何通知、请求或其它联系若以面呈递送，则以对方签收时生效；若以挂号信或特快专递递送，则从投递之日起三日后生效。

6、双方保证本协议联系地址准确有效性，并同意以此地址作为法律认可送达地址。若任何一方改变以下收件地址，应立即以书面形式通知对方，否则本协议约定地址仍然有效。双方往来文件按以下地址送达：

甲方联系地址：

甲方联系人：

甲方联系方式：

乙方联系地址：

乙方联系人：

乙方联系方式：

7、其他合同附件：工作服务单、工程质量保修书、安全生产合同、廉洁从业协议、工程施工单位评分标准。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

签署人：

经办人：          联系电话：

日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

法定代表人（或委托代理人）：

联系人：          联系电话：

日期：     年   月   日

附件一：工作服务单

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |
| 服务单位 |  |  |  |  |
| 服务开始时间 |  |  | 服务完成时间 |  |
| 服务内容及工作量： |  |  |  |  |
| 完成情况： |  |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |
| 服务单位（盖章）： 项目负责人： 时间： 年 月 日 |  |  | 建设单位（盖章）： 现场代表： 使用（部门）单位代表： 时间： 年 月 日 |  |

工作服务单

附件二：

工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》和《工业建筑工程质量检验评定标准》，经协商一致，对          工程签订工程质量保修书。

工程质量保修范围和内容

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

本工程具体保修的范围和内容，双方约定如下：承包人承包范围内的全部工作内容。

2、质量保修期

2.1  双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

2.1.1  地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2.1.2  屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年；

2.1.3  装修工程为 两 年；

2.1.4  电气管线、给排水设施及管道、设备安装工程   两  年；

2.1.5  道路及道路配套工程为   两  年；

2.1.6  其他项目保修期限约定如下：若有，按法定规定执行。

2.1.7质量保修期自本项目无偿养护期满之日起计算。

3、质量保修责任

3.1属于保修范围内的项目，若在质保期内出现质量问题，承包人在接到发包人通知之日起3天内必须修复完善，其费用由承包人自行负责。若承包人未按时对工程进行维修或者承包人维修不能达到要求的，发包人有权另行组织人员或通过第三方对工程进行维修，所发生的费用由承包人承担，发包人在不另行通知承包人的情况下，在承包人的工程款中扣除。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3对于涉及安全的质量问题，应当按照《工业建筑工程质量检验评定标准》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、保修费用

4.1保修范围和保修期限内发生质量问题，承包人应当履行保修义务且承担相关费用，并对造成的损失承担赔偿责任。

5、其他

5.1若承包人在质保期内出现3.1条违约，发包人在扣除相应款项后再退还承包人余款。

5.3本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发    包    人（盖章）：	               承    包    人（盖章）：

法定代表人：		                          法定代表人：

年     月     日                             年     月      日

附件三：

安全生产合同

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

为在                           的实施过程中创造安全、高效的施工环境切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                                         与承包人                特此签订安全生产合同。

一、发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投人使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和施工作业人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到施工作业人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、其他

本安全生产合同为施工合同的附件，由发包人、承包人双方的项目负责人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人（盖章）：                        承包人（盖章）：

法定代表人 ：                          法定代表人 ：

委托代理人 ：                          委托代理人 ：

合同签订日期：   年  月  日

附件四：廉洁从业协议

廉洁从业协议

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据国家有关部门以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（以下简称“发包人”）与承包人（以下简称“承包人”），特订立如下协议。

1. 发包人承包人的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及相关部门的有关规定。

（2）严格执行 工程的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

（1）发包人及其工作人员违反合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

5. 双方约定：协议由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对合同执行情况进行检查，提出在协议规定范围内的裁定意见。

6. 协议有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.协议作为 工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

（以下无正文）

甲     方：                         乙     方：

法定代表人                          法定代表人

或其授权的代理人：                  或授权的代理人：

附件五：工程施工单位评分标准

| 工程施工单位评分标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 目标要求 | 评分标准 | 总分值 | 总得分 | 等级评分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 好（9-10） | 中（6-8） | 差（0-5） |
| 1 | 接受指令踏勘现场 | 工程施工单位在接到施工任务后及时与基建岗联系，约定时间对项目进行现场踏勘、测量 | 按双方约定时间48小时内进行踏勘的评为“好”等级；72小时内进行踏勘的评为“中”等级；72小时以外进行踏勘的评为“差”等级 | 10 |  |  |  |  |
| 2 | 熟悉图纸提出建议 | 工程施工单位熟悉设计施工图，并明确施工过程中的重点难点，对施工图的可实施性进行再复核，向业主提出书面建议 | 熟悉图纸并提出书面建议在3日内完成的评为“好”等级；7日内完成的评为“中”等级；7日以上完成的评为“差”等级； | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 制定项目施工组织计划及进度计划 | 工程施工单位结合图实情况制定施工组织计划及进度计划，并向业主、监理单位书面提交 | 组织计划及进度计划在3日内完成的评为“好”等级；7日内完成的评为“中”等级；7日以上完成的评为“差”等级； | 10 |  |  |  |  |
| 4 | 施工过程管理----人员管理 | 施工单位在提交开工报告的同时提交组建施工项目部，配备管理人员的任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面提交业主和监理单位。施工过程中，必须有固定的项目管理人员，发生人员变更的须向业主和监理单位提交变更文件 | 任命文件与开工报告同时报送业主的评为“好”等级；在开工报告提交后3日内报送业主的评为“中”等级；在开工报告提交后3日内报送业主的评为“差”等级；不提交的评为“差”等级0分。 | 10 |  |  |  |  |
| 5 | 施工过程管理----材料管理 | 施工单位在施工过程中应选用合格的施工材料：结构性材料如混凝土、钢筋、型材等应进行检测并向业主提交获得的检测报告；装饰安装材料如墙地砖、板材、线材、管材等报业主选定后留样封存并向业主提交合格证书 | 提供施工用材90%以上检测报告或合格证书的评为“好”等级；提供施工用材80%以上检测报告或合格证书的评为“中”等级；提供施工用材60%以上检测报告或合格证书的评为“差”等级；不提交的评为“差”等级0分。 | 10 |  |  |  |  |
| 6 | 施工过程管理----安全文明管理 | 施工单位现场管理人员每月须对施工人员进行安全教育和安全培训，使他们掌握基本施工安全知识、安全技能，以及设备性能、操作规范和安全法规等。通过实施安全教育，让他们掌握自我保护技能，形成书面记录随竣工资料一并提交业主、监理。施工单位管理人员随时检查施工人员作业时是否穿戴安全帽、安全绳、反光背心等安全器材。按建设要求做好文明施工。 | 在整个施工过程中文明施工，全体施工人员均穿戴安全器材的评为“好”等级10分；发现一起扣减1分，直至0分。 | 10 |  |  |  |  |
| 7 | 施工过程管理----质量管理 | 施工单位应严格依照《工程建设施工企业质量管理规范》进行质量管理 | 施工过程中因质量管理出现问题，整改项目在5项以内的评为“好”等级；整改项目在10项以内的评为“中”等级；整改项目在10项以上的评为“差”等级； | 10 |  |  |  |  |
| 8 | 施工过程管理----进度管理 | 除不可抗力因素、政策因素、业主重大变更等因素外，施工单位应严格按进度计划控制施工进度避免工期延误。 | 按业主单位开工令指定时间进场并提前完工的评为“好”等级；按时完工的的评为“中”等级；延期完工的评为“差”等级； | 10 |  |  |  |  |
| 9 | 施工过程管理----收方及验收 | 在过程收方签证和验收时，要按规定进行实测实量，邀请业主、监理共同收方、验收制作相关文字影像资料。 | 收方、验收记录明确、资料完备的评为“好”等级；收方、验收记录资料不完善的评为“中”等级；无收方记录或隐蔽验收记录的评为“差”等级； | 10 |  |  |  |  |
| 10 | 竣工结算资料 | 在竣工验收后施工单位应及时编制项目竣工结算资料，保证资料完整、准确、真实。完成后及时提交业主单位。 | 竣工结算资料于验收后15日内向业主提交的评为“好”等级；25日内向业主提交的评为“中”等级；25日以外向业主提交的评为“差”等级； | 10 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |

注：承包人履约完成后，由使用单位及相关单位对承包商履约情况进行评定，所得平均分为承包商该项目评定分数；承包商年度项目汇总平均分数为其年度综合评定分数。

## 第七篇  响应文件格式要求

（封面）

- 项目名称：

- 项目编号：

响

应

文

件

- 供应商名称：

- 供应商地址：

- 比选日期：

目  录

一、经济部分

（一）竞争性比选承诺函

二、服务部分

（一）服务条款差异表

（二）服务部分

三、商务部分

（一）商务条款差异表

（二）商务部分

四、资格条件部分

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书

（三）法定代表人授权委托书

（四）基本资格条件承诺函

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料

### 一、经济部分

（一）竞争性比选承诺函

竞争性比选承诺函

（采购人）：

我方收到                 （项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的竞争性比选。

1、愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的服务，我方的折扣率报价为     %。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件3份(正本1份，副本2份）。电子文档 1 份（电子文档上传行采家网）。

3、我方承诺：本次比选的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性比选文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：

联系人：

年   月   日

### 二、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                    法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应，必须按照竞争性比选文件要求如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

2、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

（二）技术服务部分按评审标准中的技术服务部分要求提供（格式自拟）

### 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目名称：

| - 序号 | - 项目需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应，必须按照竞争性比选文件要求如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

（二）商务部分按评审标准中的商务部分要求提供（格式自拟）

### 四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权              （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞争性比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致：                     （采购人）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件（如有）

### 五、其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）

竞争性比选文件发售登记表

| 项目编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |

（结束）