# 竞争性比选文件

# 项  目  号：ZB20260981B081

# 项目名称：重庆市儿童福利院2026年度零星维修服务工程

# 比选人：重庆市儿童福利院

# 代理机构：中建投（重庆）招标代理有限公司

二○二六年四月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、竞选人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 4 -

六、投标有关规定	- 4 -

七、联系方式	- 5 -

第二篇 项目采购需求	- 6 -

一、招标项目一览表	- 6 -

二、采购范围及要求	- 6 -

第三篇  项目商务需求	- 9 -

一、实施期、实施地点及验收方式	- 9 -

二、报价要求	- 9 -

三、结算原则	- 11 -

四、付款方式	- 11 -

五、履约担保	- 11 -

六、质量保证及售后服务	- 12 -

七、其他	- 12 -

八、违约责任	- 12 -

九、考核细则	- 14 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 16 -

一、资格审查及符合性审查	- 16 -

二、评标方法	- 17 -

三、评标标准	- 17 -

四、无效投标条款	- 19 -

五、废标条款	- 20 -

第五篇  竞选人须知	- 21 -

一、竞选人	- 21 -

二、竞争性比选文件	- 21 -

三、竞选文件	- 21 -

四、开标	- 23 -

五、评标	- 23 -

六、定标	- 23 -

七、中标	- 24 -

八、询问、质疑和投诉	- 24 -

九、采购代理服务费	- 25 -

十、签订合同	- 26 -

十一、项目验收	- 26 -

第六篇  合同主要条款和格式合同	- 27 -

十二、考核细则	- 34 -

第七篇  竞选文件格式	- 36 -

一、经济文件	- 37 -

二、技术文件	- 38 -

四、资格文件	- 43 -

第一篇 投标邀请书

中建投（重庆）招标代理有限公司（以下简称：代理机构）受重庆市儿童福利院（比选人名称）（以下简称：比选人）的委托，对重庆市儿童福利院2026年度零星维修服务工程进行竞争性比选，欢迎有资格的竞选人参加投标。

一、招标项目内容

| # 项目名称（标的名称） | # 费率最高限价 # （%） | # 中选人数量 # （名） | # 投标保证金（元） | # 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 重庆市儿童福利院2026年度零星维修服务工程 | # 100 | # 1 | # 10000 | - 建筑业 |

注：本项目暂定合同金额为50万元，该暂定金额仅用于计算报价得分，不作为最终结算依据。若实际结算金额达不到暂定合同金额，比选人不负任何责任。

二、资金来源

财政资金。

三、竞选人资格要求

（一）基本资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：

1.竞选人具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质（提供证书复印件并加盖竞选人公章。）

2.竞选人具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。（提供证书复印件并加盖竞选人公章。）

3.竞选人拟派的项目经理须是投标单位人员。（提供拟派人员的连续养老保险证明，期限须包含2026年1月至2026年3月。）

四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的竞选人，请行采家 (https://www.gec123.com/)网上下载本项目竞争性比选文件以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论竞选人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）竞争性比选文件提供期限

1.竞争性比选文件发售期：2026年4月28日至2026年5月8日（上午9：00-12：00 ，下午14:00-17:00）。

2.获取文件方式：竞选人可采用网上获取方式进行，具体如下：

（1）竞选人采取发送电子邮件方式递交获取资料，邮件主题：项目名称+公司名称；邮件内容：列明公司名称、法定代表人或授权代表人姓名及联系方式；邮件附件：《竞争性比选文件获取表》、竞争性比选文件工本费汇款凭证加盖竞选人公章。代理机构邮箱：CIECCQZB@163.COM。

（2）竞争性比选文件工本费：人民币300元/分包（售后不退）。竞选人在网上获取文件的同时将竞争性比选文件工本费用汇至以下账户内（转账时须备注项目名称（可简写）及单位名称）：

户  名：中建投（重庆）招标代理有限公司

开户行：兴业银行重庆江北支行

账  号：346060100100428317

（三）本项目采用线上+线下相结合的投标方式，请各投标人按如下要求进行投标：

1.线上报价及上传竞选文件电子文档

线上报价时间：2026年5月8日09时00分至2026年05月9日10时00分。

线上报价要求：按本项目规定的线上报价时间内在行采家（https://www.gec123.com/）上进行线上报价，并在规定的时间内上传竞选文件电子文档。未在规定时间内报价和上传竞选文件电子文档的投标人不具备比选资格。行采家上传的竞选文件电子文档应为签字盖章齐全的纸质竞选文件正本的扫描件（PDF格式），若与纸质竞选文件正本不一致的，以纸质竞选文件正本为准。

2.线下递交纸质竞选文件

线下递交纸质竞选文件开始时间：2026年5月9日9时30分。

线下递交纸质竞选文件截止时间：2026年5月9日10时00分。

线下递交纸质竞选文件地点：中建投（重庆）招标代理有限公司会议室。

（四）开标时间：同线下递交纸质竞选文件截止时间。

（五）开标地点：同线下递交纸质竞选文件地点。

（六）竞选人须满足以下要件，其竞选文件才被接受：

1.按规定报名。

2.按规定在行采家（https://www.gec123.com/）进行线上报价并上传竞选文件电子文档。

3.按时线下递交纸质竞选文件。

五、投标保证金

（一）转账方式

①竞选人应足额交纳投标保证金，并汇至所投包对应的账户，投标保证金的到账截止时间为2026年5月9日10：00。（注：汇款时请备注项目名称（可简写））

| 户名:中建投（重庆）招标代理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分包 | 银行信息 |  |
| / | 开户行 | 兴业银行重庆江北支行 |
|  | 账号 | 346060100100428317 |

②各竞选人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

5.3保证金退还方式

①未中标竞选人的投标保证金，在中标通知书发放后，中建投（重庆）招标代理有限公司在五个工作日内按来款渠道直接退还。

②中选人的投标保证金，在中选人与比选人签订合同后，中建投（重庆）招标代理有限公司在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

咨询电话：023-67878989。

六、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，不得参加同一合同项（包）下的采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞选人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在行采家 (https://www.gec123.com/)上发布，请各竞选人注意下载或到代理机构领取；无论竞选人下载或领取与否，均视同竞选人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的竞选文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，竞选人参与本项目投标的所有费用均应由竞选人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（七）本项目不允许分包，否则按无效投标处理。

七、联系方式

### （一）比选人：重庆市儿童福利院

联系人：段老师

电  话：17347784949

地  址：重庆市巴南区景竹二村一号

### （二）代理机构：中建投（重庆）招标代理有限公司

联系人：余老师

电  话：023-67878989

地  址：重庆市两江新区天澜大道9号星耀天地1栋402

第二篇 项目采购需求

一、招标项目一览表

| 序号 | 标的名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 重庆市儿童福利院2026年度零星维修服务工程 | 1/项 | 实施期限：本次零星维修项目期限为1年（365日历天），以合同期限为准。 |

二、采购范围及要求

- （一）采购范围、要求及质量标准

- （1）采购范围

- 本次服务范围包含比选人院区范围内单次预算5万元以下各类工程，具体涵盖基本建设工程项目、基础设施维修改造工程，以及房屋建筑及附属设施建造、装修改造、修葺，配套线路、管道、后勤设备安装维修，同时包含水电安装及其他零星借工等各类零星维修相关工程。

- （2）要求

- 中选人须指定现场负责人驻场，根据比选人任务需求，做好方案设计、施工现场及材料管理、安全文明管理、组织竣工验收、结算资料等相关工作，服从比选人统一管理。

- （3）质量标准

- 1、符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

- 2、为确保工程质量，本工程所需的部分主要材料（设备）的品牌应参照或等同于下述要求，最终材料使用须比选人认可后实施，如使用下列品牌以外的材料，双方另行认质核价。

| 序号 | 材料名称 | 参考品牌（厂家） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 油漆、涂料 | 立邦、嘉宝莉、多乐士 |
| 2 | 防水材料 | 东方雨虹、科顺、卓宝 |
| 3 | 复合管（给排水管） | 金牛、顾地、联塑 |
| 4 | 电气主要元器件 | ABB、西门子、施耐德 |
| 5 | 电缆、电线 | 三峡、泰山、南方 |
| 6 | 配电箱、母线、桥架 | 重庆众恒、重庆金华、重庆华洋 |
| 7 | 照明、应急照明 | 雷士、飞利浦、欧普 |
| 8 | 同质透心塑胶地板、PVC楼地面 | 阿姆斯壮、洁福、得嘉 |
| 9 | 地砖、墙砖 | 诺贝尔、斯米克、东鹏 |

- （二）方案设计（或施工图设计）

- 1、比选人结合各项目的具体实际情况，综合研判后，确定是否需要中选人提供方案设计或施工图设计。

- 2、若比选人确定需要中选人提供方案设计或施工图设计，由中选人安排专人或专业机构免费负责相关设计工作：优先采用施工图设计；若存在不便或无需采用施工图设计的情形，可采用方案设计。设计成果必须达到以下深度要求：能够准确指导现场施工、可作为竣工验收的合法依据、可作为计量计价的核心依据。上述所有方案设计或施工图设计，均需提供CAD格式图纸。涉及结构安全的设计除外，该类设计由中选人委托专业机构完成，相关设计费用由比选人承担。

- 3、设计完成时限要求：中选人自接到比选人项目采购需求之日起，基本建设工程项目、维修改造工程项目需在5个工作日内完成方案设计（或施工图设计）；零星维修项目需在3个工作日内完成方案设计（或施工图设计）。

- （三）预算编制

- 1、中选人完成方案设计（或施工图设计）后，须同步完成预算编制工作，预算编制采用定额计价模式，编制成果报比选人确认。

- 2、编制依据

- 2.1经比选人确认的方案设计（或施工图设计）成果；

- 2.2《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018），2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《重庆市仿古建筑工程计价定额》、《重庆市通用安装工程计价定额》、《重庆市市政工程计价定额》、《重庆市园林绿化工程计价定额》、《重庆市构筑物工程计价定额》、《重庆市房屋修缮工程计价定额》、《重庆市绿色建筑工程计价定额》和《重庆市建设工程施工机械台班定额》、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》、2018年《重庆市建设工程费用定额》及其配套文件等；

- 2.3计量、计价原则采用本竞争性比选文件规定的计量、计价、结算原则。

- （四）方案设计（或施工图设计）及项目预算的报送与作用

1、中选人完成方案设计（或施工图设计）及项目预算编制后，应以正式文件形式报送比选人。

2、经比选人审核审批并下发的方案设计（或施工图设计）作为施工依据，项目结算以现场实际收方及签证资料为准。

- （五）项目设计变更

1、比选人及中选人均可提出设计变更申请；

2、设计变更经确认成立后，由中选人负责组织实施；

3、相对预算工程量增加的，不属于设计变更范畴；

4、设计变更增加金额与核定预算金额合计后，项目结算总价不得超过 5 万元；

5、所有设计变更均须经比选人书面同意，未经同意的变更不予结算；

6、变更资料及签证应及时办理签署，原则上须在事项发生后48小时内完成双方签署。

- （六）施工安全

1、中选人应严格遵守《建筑工程安全操作规程》安全施工，在施工过程中严格做好安全防护措施。

2、中选人须遵守作业操作规程、安全规章制度及相关法律法规。

3、中选人负责场地用地、用电、消防等一切安全责任，做到工完场清。

4、中选人须遵守施工作业操作规程和安全规章制度，在施工过程中，因中选人原因发生安全责任事故，造成比选人、中选人以及第三方人身伤害或财产损失的，由中选人承担所有法律责任和经济赔偿。

- （七）施工工期及责任

1、施工单位严格按现行相关规范要求及施工图（或方案设计）施工，并按照双方约定工期按质保量完成施工，如因中选人原因未按时完工，中选人须向比选人支付500元/天的违约金。

2、在中选人履约过程中，因中选人原因发生安全责任事故，造成比选人、中选人以及第三方人身伤害或财产损失的，由中选人承担所有法律责任和经济赔偿。

3、在中选人履约过程中、因中选人履约行为导致的任何纠纷或投诉、任何争议责任的调查确定及承担，均由中选人自行应对和负责。

- （八）其他

中选人做好材料库房管理，材料须堆码整齐并分类。分类区域划分清晰，注明堆放材料种类，并做好消防安全和防盗安全管理，配备灭火器材，安排人员定期巡查。如出现安全问题由中选人负责。

中选人需按比选人或比选人委托的第三方中介机构的要求，对结算资料进行整理装订后，报比选人进行结算。

第三篇  项目商务需求

一、实施期、实施地点及验收方式

### （一）实施期

合同签订之日起1年（365日历天），以合同期限为准，单个项目的缺陷责任期为2年。每半年考核一次，考核不合格的，由中选人自行整改，整改后达到比选人要求的，继续履行合同，整改后仍旧不合格的，比选人有权取消合同。

具体零星工程工期等内容以比选人下达的书面通知（派工单）为准。如工期超出本合同服务期限的，双方仍需按照本合同的约定内容，履行完毕各自应承担的义务。

- （二）实施地点

重庆市儿童福利院。

### （三）验收方式

中选人负责对进驻现场的全体人员进行入场前的安全知识教育，并保证在施工过程中遵守安全管理规定。中选人负责中选人所属员工务工手续、暂住证及员工意外伤害保险的办理工作。中选人进场施工人员其工资、福利、医疗、国家规定的社会保险等费用均由中选人自行承担。中选人应派遣有丰富经验和相应能力的维修服务人员进行现场组织施工，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。

施工服务过程应遵照现行国家有关及规程规范进行施工，按照有关要求进行检查验收。中选人提供所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。

维修服务完工后，比选人按国家相关标准验收程序和规程进行验收，验收合格后双方认可签字。验收的相关费用由中选人承担。（注：所有项目实施过程中和完工后，中选人应负责施工现场的整体清洁，施工中产生的建渣，由中选人自行处理）。

二、报价要求

- 1、本工程投标报价费率最高限价为100%，竞选人投标报价费率不得超过最高限价，投标报价费率保留小数点后2位，否则按废标处理（其中下浮基数不包括人工价差、材料价差、主材价格、按实计取费用、安全文明施工费或安全生产费、规费、税金）。投标报价费率含税总造价包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用、措施费、规费、安全文明施工费、税金、高温补贴、保险、采购代理服务费等费用及政策性文件规定的所有费用。

- 2、单个项目计价依据：依据（渝建〔2018〕200号），优先采用《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）。同时可参照《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市仿古建筑工程计价定额》（CQFGDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018） 、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018），及《关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发[2016]35号）并结合重庆市城乡建设建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（[2018]195号文）及相关配套文件自行测算下浮比例，各竞选人自行踏勘现场，并结合市场行情自主合理填报报价比例。

- 3、单个项目安全文明施工费：

- 3.1根据《重庆市住房和城乡建设委员会关于修订发布<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建管〔2024〕38号），安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。

- 3.2单个项目安全文明施工费根据《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管〔2020〕97 号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、重庆市住房和城乡建设委员会关于修订发布《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》的通知（渝建管[2024]38号）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143 号）的相关规定和费用标准计算。

- 4、单个项目材料、机械价格：按项目实施当期《重庆工程造价信息》公布的项目所在地的信息价执行。《重庆工程造价信息》上没有的材料单价由施工单位上报业主认质认价。

- 5、人工价格：按项目实施当期《重庆工程造价信息》公布的项目所在地的信息价执行。

- 6、其他说明：

- 6.1按政策和合同约定的应由中选人交纳的各种保险费由竞选人自行投保，保险费由竞选人承担并支付，并根据企业自身和项目情况，测算包含在相应的报价中。如果因中选人未按要求投保而受到损失时，中选人应承担一切责任。

- 6.2采购人不统一组织踏勘，各竞选人请自行现场踏勘，以便获取本项目编制竞选文件和签署合同所需的所有数据。踏勘现场所发生的所有费用（包含因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失和产生的其他费用）均由竞选人自行承担。竞选人一旦成交，不得以不完全了解施工现场情况为借口而提出额外赔偿等要求。

- 7、竞选人自身财产及施工现场内的员工（含农民工）的人身伤害及财产保险，从事危险作业员工的意外伤害险等由竞选人自行投保，保险费由竞选人承担并支付。竞选人还须负责购买保险以承担其供应的材料在运送途中直至运抵工地产生的一切意外损失。竞选人必须按其规定购买相应保险。以上费用包含在所报的价格中，比选人不另行支付。

- 8、建筑工地垃圾外运（如有）必须执行重庆市政府2004年164号文《关于对主城区易撒漏物质实行密闭运输的通知》、重庆市建委渝建发[2009]13号文关于施工扬尘控制的相关规定。

三、结算原则

- 1、结算计价按照《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018），2018年《重庆市建设工程费用定额》及相关配套定额、文件计价，修缮定额中缺项的执行2018年计价定额中的建筑与装饰、通用安装、市政、园林、仿古建筑等定额中相同或相近的子项（按先后顺序依次套取）。

- 2、人工单价与材料价格（品种、规格、材质相同）按施工期间（当期）《重庆市建设工程造价信息》信息价执行。

- 3、信息价未有的材料价格：由比选人组织核价，以比选人核定价格为准，不进行下浮。

- 4、措施费结算原则。组织措施费按2018年《重庆市建设工程费用定额》规定计取，技术措施费根据实际签证内容套用定额。如材料、周转材料、大型机械设备等需要二次转运时，其二次转运运距需按实签证，并套用定额。

- 5、零星计工按2018年《重庆市建设工程费用定额》规定计取；零星借工按300元/工日计算。

## 四、付款方式

- 1.本项目无预付款。

- 2.中选人应每半年向比选人报送对应周期工程结算资料，资料报送工作须于每半年度周期届满后次月10个工作日内完成，且所有费用须按项目单独归集核算。

- 本项目最终实际结算金额，以比选人委托的第三方结算审核机构审核出具的结算审定金额为准。本期结算审定金额的3%作为当期项目的质保金，由中选人缴付至比选人指定账户。

- 中选人依据结算审定金额足额开具合法有效发票，并向比选人提交付款申请资料；比选人在完成审核后，向中选人支付全部结算审定款项。

## 五、履约担保

- 中选人是否提供履约保证金：提供。

- 中选人提供履约保证金的形式、金额及期限：

- （1）履约担保的形式：现金、履约保函或现金+履约保函的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函。

- （2）具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足竞争性比选文件约定要求。中选人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。中选人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。

- （3）履约担保的金额：暂定成交合同金额的3% 。

- （4）履约担保的提交时间：中选人应在签订合同前向比选人提交。若不按时缴纳，必选人有权取消中选人的中选资格。

- （5）履约担保的期限：自提交履约担保之日起至合同服务期内比选人派出的最后一个零星工程验收合格止。

- （6）履约担保的退还时间：服务期内比选人派出的最后一个零星工程验收合格后，比选人10日内一次性无息返还。

六、质量保证及售后服务

- 1、设备和材料质量总体要求：所供相关设备和材料必须货真价实，符合环保节能要求，不得使用假冒伪劣产品；所供设备和材料的各项手续、文件必须真实完整有效；其他材料各项技术参数、质量指标必须符合国家技术质量监督机构及有关管理部门和行业的规定和标准。

- 2、质保期内中选人应安排专人负责处理维修工作，属于保修范围和内容的项目，应在接到修理通知之日后24小时内派人修理。中选人不在约定期限内派人修理，比选人可自行修复或委托其他人修复，所发生的一切费用无须经中选人认可，费用从质量保修金内扣除。所留质量保修金不足以支付维修费的，比选人有权向中选人追偿差额部分，且中选人应无条件足额支付。

- 3、在使用过程中，发现因中选人原因达不到技术要求的，中选人应无条件整改，产生的费用由中选人承担。

- 4、因中选人原因导致的质量问题，中选人拒不整改的，比选人可委托第三方进行处理，产生的费用在质保金或后下一次结算中按照120%扣除。

七、其他

（一）中选人应保证比选人在中华人民共和国境内使用其提供的货物、设计和服务时免受第三方因专利权或其它知识产权的侵权起诉。如果第三方提出侵权起诉，中选人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（三）竞选人必须在竞选文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇的要求。

（四）设计变更、清单漏项、过程中出现新增项目、合同范围外的零星项目等均属变更。比选人有权根据项目实际情况对量进行增减，竞选人须无条件接受增减情况，不得以任何理由要求索赔。

八、违约责任

（一）守约方的直接或可预期间接损失由违约方全部赔偿。

（二）合同履行期间，其他违约责任

1、在合同期内，中选人不得擅自将合同义务转包或分包他人，如出现上述情况，中选人向比选人支付违约金50000元，且比选人有权随时解除合同。

2、中选人定点零星维修改造服务过程中违反国家法律法规强制性规定、比选人的规章制度，中选人为此承担违约金3000元—30000元，且比选人有权随时解除合同。

3、对在合同期内工作能力低下、服务态度恶劣、违反比选人规章制度、不服从比选人监督管理、严重影响比选人的声誉、妨碍正常比选人工作秩序等情形的中选人工作人员，比选人提出更换要求而中选人延迟更换的，中选人须为此承担违约金1000元/名.天；连续6月延迟更换的或比选人认为不能胜任工作的，中选人为此承担违约金3000元/名—30000元/名，且比选人有权随时解除合同。

4、中选人工作人员不服从比选人或相关行政管理科室管理监督，拒不听从工作指挥者，中选人为此承担违约金500元-5000元/次；情节严重或屡犯（三次以上）者，比选人有权提出更换要求。

5、中选人工作人员工作期间饮酒或酒后上岗、在院内工作场所打牌者，中选人为此承担违约金500元-5000元/次；情节严重或屡犯（三次以上）者，比选人有权提出更换要求。（上岗饮酒或酒后上岗者所导致的一切后果，责任由其自行承担）。

6、中选人工作人员因工作处置不当而被投诉者（经比选人调查属实的）或者因工作质量低劣而被比选人提出整改意见者，中选人为此承担违约金1000-5000元/次；情节严重或屡犯（三次以上）者，比选人有权提出更换要求。

7、中选人工作人员懈怠履行院内治安消防安全维护义务，遇应急事态或安全隐患等特殊情况未立即向上级报告、因失职未能及时发现治安消防等安全隐患并果断采取防范措施者或因失职发生工作差错者，中选人为此承担违约金1000元-5000元/次；情节严重或屡犯（三次以上）者，比选人有权提出更换要求。

8、中选人工作人员懈怠履行比选人治安消防安全维护义务，因失职未能及时发现治安消防事件及其他安全事故并果断采取处置措施者，或因失职导致安全事故者，中选人为此承担违约金3000元-5000元/次，且比选人有权提出更换要求。

9、中选人工作人员过失损坏公共设施及公私财物者，中选人承担相应赔偿责任；中选人工作人员故意损坏公共设施及公私财物者，中选人承担相应赔偿责任，中选人为此承担违约金3000元-5000元/次，且比选人有权提出更换要求。

10、中选人工作人员在工作时间与他人发生争吵和肢体冲突的，中选人为此承担违约金200元-3000元/次；情节严重或屡犯（三次以上）者，比选人有权提出更换要求。

11、比选人现场检查或者上级主管部门相关检查时，发现中选人工作出现工程质量低劣、现场安全问题的，中选人为此承担违约金5000-10000元/次；情节严重者，中选人为此承担违约金50000元/次，且比选人有权提出解除合同。

12、中选人在采购活动中所作书面承诺、或提供文件如有虚假，中选人向比选人支付违约金50000元，且比选人有权在合同履行阶段单方解除合同（比选人不需承担任何违约责任）。

13、中选人未按比选人拟定工期竣工完成，造成工期延误，中选人承担违约金500元/天(结算时按实际延误天数累计计算违约金)。

14、项目内容实施完毕，中选人应及时组织比选人进行验收，双方应及时按实际完成项目工程量，完善签证单申报和签证手续。如因中选人原因，未按时完成验收或签证工作，每延误一天按结算审定金额的0.5%元/天向比选人支付违约金(结算时按实际延误天数累计计算违约金)。

15、比选人有义务予以配合。如因中选人原因不按时递送结算资料，每延误一天中选人向比选人支付本次审定金额的0.5%元/天的违约金(结算时按实际延误天数累计计算违约金)。

16、如遇紧急抢修等应急事态，中选人接通知后应立即（30分钟内）派人现场实施紧急排危。中选人未能在规定的时限内响应并现场实施紧急排危，比选人有权自行委托他人修缮，另中选人承担违约金1000元/次。

17、因中选人原因，未按比选人要求延迟提交方案设计、施工图设计或预算清单等情况，中选人向比选人支付500元/天的违约金。

九、考核细则

| 考核 维度 | 分值 | 考核内容及评分标准 | 扣分 / 违约情形 | 所得 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工程质量 | 30 | - 1.施工质量符合规范、验收合格； - 2.材料品牌与质量符合要求、经甲方认可； - 3.材料规范堆码、分类标识。 | 质量问题：扣5分/次； 安全隐患：扣 15 分/次； 假冒伪劣、未认质核价：扣10分/次 管理不规范：扣3分/次 |  |
| 二、设计与预算管理 | 15 | - 1.按时完成设计、深度达标、提供 CAD 图纸； - 2.预算按定额编制、准确并及时报送； - 3.变更及签证48小时内完成、资料完整。 | 设计延迟：扣1分/天； 设计深度不满足施工：扣5分/次；预算错误漏项：扣3分/次； 擅自变更施工：扣5分/次。 |  |
| 三、施工安全与文明施工 | 20 | - 1.安全防护到位、无安全责任事故； - 2. 消防、用电、防盗措施落实；3. 工完场清、扬尘及建渣外运合规。 | 安全隐患未整改：扣3分/次； 发生安全责任事故：本项0分； 消防/用电不规范：扣3分/次； 现场脏乱、垃圾不清理：扣2～4分/次。 |  |
| 四、工期与响应效率 | 15 | - 1.按派工单工期完工、无延误； - 2.紧急抢修30分钟内到场； - 3.按时报送结算及验收资料。 | 工期延误：扣1分/天； 应急抢修不及时：扣4分/次； 结算资料延迟：扣1分/天。 |  |
| 五、人员与服务管理 | 10 | - 1.现场负责人服从管理； - 2.人员持证、保险齐全、服务规范； - 3. 按要求及时更换不合格人员。 | 负责人不服从管理/态度恶劣：扣2 分/次； 人员不合规：扣2分/人； 延迟更换人员：扣1分/人・天。 |  |
| 六、质保与合规履约 | 10 | - 1.质保期24小时响应、免费整改； - 2.不转包不分包、无虚假资料；3. 遵守院内制度及合同约定。 | 质保响应不及时：扣1～3分/次；转包/分包/虚假资料：本项0 分 一般违规：扣1分/次； 严重违规：扣3分/次。 |  |
| 考核结果 |  |  |  |  |
| 备注： | 总分：100 分，考核结果：≥80 合格；60～79 基本合格；＜60 不合格 |  |  |  |

第四篇  资格审查及评标办法

一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的竞选文件，不进入评审环节。

（一）资格审查

由比选小组对竞选文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 基本资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.竞选人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.竞选人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 竞选人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  | 7.本项目的特定资格要求 |  | 按第一篇“三、竞选人资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交。 |
| （二） | 投标保证金 |  | 按第一篇投标保证金要求提交。 |

注：

“参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指竞选人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，参照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。竞选人可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

（二）符合性审查

比选小组应当对符合资格的竞选人的竞选文件进行符合性审查，以确定其是否满足竞争性比选文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 竞选文件签署或盖章 | 竞选文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（竞选人为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 竞选文件份数 | 竞选文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性比选文件要求。 |
| 3 | 服务部分 | 竞选文件内容 | 本竞争性比选文件第二篇中的部分。 |
| 4 | 商务部分 | 竞选文件内容 | 本竞争性比选文件第三篇中的部分。 |
| 5 | 投标有效期 | 竞选文件内容 | 投标有效期为投标截止时间起90天。 |

二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指竞选文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的竞选人为中标候选人的评标方法。竞选人总得分为价格、商务、服务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

澄清有关问题。对竞选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，比选小组可以书面形式（应当由比选小组成员签字）要求竞选人作出必要澄清、说明或者纠正。竞选人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（竞选人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出竞选文件的范围或者改变竞选文件的实质性内容。

（一）比较与评价。按竞争性比选文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的竞选文件进行商务和服务评估。

比选小组各成员独立对每个有效竞选人（通过资格审查、符合性审查的竞选人）的竞选文件进行评价、打分，然后由比选小组对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一竞选人同一评分项的打分偏离较大的，应对竞选人的竞选文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，比选小组汇总每个竞选人每项评分因素的得分。

（二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的竞选人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。服务部分得分为0分的竞选人，将失去成为中标候选人的资格。

三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （50%） | 50分 | - 1.评标基准价计算方法：通过初步评审合格的竞选人的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数最高价的算术平均值再与本项目暂定金额相加之和的平均值即为投标总报价的评标基准价。 - 2.通过初步审查的竞选人得满分50 分。在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣0.2分，每减少1%扣0.1分，扣完为止。 | - 注：（1）以上计算保留小数点后 2 位，第三位四舍五入。 - （2）投标总报价=本项目暂定合同金额×投标费率报价 - （3）本项目暂定合同金额为50万元，该暂定金额仅用于计算报价得分，不作为最终结算依据。若实际结算金额达不到暂定合同金额，比选人不负任何责任。 - （4）对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明”； |
| 2 | 技术方案 （30%） | - 6分 | - 1.供水管道爆管紧急维修方案 - 方案详实、具体、可行为优，得6分；方案较详实、较具体、较可行为良，得4分；方案不够详实、不具体，但具有一定可行性为一般，得2分；方案不具可行性、简单马虎为差，得1分；未提供方案0分。 |  |
|  |  | - 8分 | - 2.房屋伸缩缝漏水、屋顶漏水方案 - 方案详实、具体、可行为优，得8分；方案较详实、较具体、较可行为良，得6分；方案不够详实、不具体，但具有一定可行性为一般，得4分；方案不具可行性、简单马虎为差，得2分；未提供方案0分。 |  |
|  |  | - 8分 | - 3.动火作业方案 - 方案详实、具体、可行为优，得8分；方案较详实、较具体、较可行为良，得6分；方案不够详实、不具体，但具有一定可行性为一般，得4分；方案不具可行性、简单马虎为差，得2分；未提供方案0分。 |  |
|  |  | - 8分 | - 4.其他非结构及装修类零星维修工程，包括但不限于门窗维修、门锁更换、墙面粉刷、家具维修、地面修补、水电安装、屋面大面积防水翻修等方案。 - 方案详实、具体、可行为优，得8分；方案较详实、较具体、较可行为良，得6分；方案不够详实、不具体，但具有一定可行性为一般，得4分；方案不具可行性、简单马虎为差，得2分；未提供方案0分。 |  |
| 3 | 商务部分 （20%） | - 人员实力（10分） | - 1.拟派本项目的项目经理具有工程类中级及以上技术职称证得2分，具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格的得5分，本项最多得7分。 - 2.拟投入本项目服务的其余管理人员中须至少有1名具有全国建设工程造价员或注册造价工程师的得3分。 | 提供拟派人员相关证书及连续养老保险证明（期限须包含2026年1月至2026年3月）复印件并加盖竞选人公章。 |
|  |  | 类似业绩（10分） | - 2020年1月1日至今（以合同签订日期为准）竞选人具有公共建筑类零星维修（或日常维修）项目业绩的，每提供一个业绩得2.5分，最多得10分。 | - 竞选人须提供合同协议书及对应的发票复印件并加盖竞选人公章，若证明材料不能体现项目特征，则须另行提供加盖业主公章的业主证明材料，否则业绩无效。 |

（二）异常低价问题有关事项的说明

1.评审中出现下列情形之一的，比选小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查竞选人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查竞选人投标（响应）报价平均值×50%；

1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价竞选人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价竞选人投标（响应）报价×50%；

1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

1.4比选小组基于专业判断，认为竞选人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.比选小组启动异常低价投标审查后，属于前述第1.1项至第1.4项情形的，应当要求相关竞选人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关竞选人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第1.3项情形，竞选人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

比选小组依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。竞选人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，比选小组应当将其作为无效投标处理。

（三）关于小微企业报价扣除比例说明

1.竞选人为小微型企业的给予3%的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

四、无效投标条款

竞选人或其竞选文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照竞争性比选文件的规定提交投标保证金的；

（二）竞选文件未按竞争性比选文件要求签署、盖章的；

（三）不具备竞争性比选文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过竞争性比选文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）竞选文件含有比选人不能接受的附加条件的；

（六）竞选人串通投标的；

（七）法律、法规和竞争性比选文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的竞选人或者对竞争性比选文件作实质响应的竞选人不足三家的；

（二）竞选人的报价均超过了采购预算，比选人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  竞选人须知

一、竞选人

### （一）竞选人

竞选人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

### （二）合格竞选人条件

合格竞选人应完全符合竞争性比选文件第一篇中规定的竞选人资格条件，并对竞争性比选文件作出实质性响应。

### （三）竞选人的风险

竞选人没有按照竞争性比选文件要求提供全部资料，或者竞选人没有对竞争性比选文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

二、竞争性比选文件

竞争性比选文件是竞选人编制竞选文件的依据，是比选小组评判依据和标准。竞争性比选文件也是比选人与中选人签订合同的基础。

（一）竞争性比选文件由投标邀请书；项目采购需求；商务条款；竞选人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；竞选文件格式等七部分组成。

（二）代理机构对竞争性比选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）本项目的竞争性比选文件、澄清文件（如果有）一律在行采家 (https://www.gec123.com/)上发布，请各竞选人注意下载；无论竞选人下载与否，均视同竞选人已知晓本项目竞争性比选文件、澄清文件的内容。

（四）代理机构对已发出的竞争性比选文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有竞争性比选文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性比选文件的组成部分。

三、竞选文件

竞选人应当按照竞争性比选文件的要求编制竞选文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，竞选文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

### （一）竞选文件组成

竞选文件由第七篇“竞选文件格式”规定的部分和竞选人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，竞选人应按照第七篇“竞选文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对竞选文件的评审。

### （二）联合投标

本项目不允许联合体。

### （三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

### （四）投标保证金

### 1.竞选人应在投标截止时间前，按竞争性比选文件第一篇规定交纳投标保证金。

### 2.投标保证金为投标的有效约束条件。

### 3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天继续有效。

### 4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

### 5.《中标通知书》发出后，由代理机构五个工作日内退还未中选人的投标保证金；在采购合同签订后，由代理机构五个工作日退还中选人的投标保证金。

### 6.竞选人有下列情形之一的，比选人或者代理机构可以不退还投标保证金：

### 6.1竞选人在投标有效期撤回投标文件的；

### 6.2竞选人未按规定提交履约保证金的；

### 6.3竞选人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

### 6.4中选人无正当理由不与比选人签订合同的；

### 6.5中选人将中标项目转让给他人或者在竞选文件中未说明且未经比选人同意，将中标项目分包给他人的；

### 6.6中选人拒绝履行合同义务的；

### 6.7其他严重扰乱招投标程序的。

### （五）竞选文件的份数和签署

1.竞选文件一式四份，其中正本一份，副本二份，上传行采家网站响应文件电子文档一份。每套竞选文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。竞选文件电子文档应为签字盖章齐全的纸质竞选文件正本的扫描件（PDF格式），竞选文件电子文档与纸质竞选文件正本不一致时，以纸质竞选文件正本为准。

2.在竞选文件正本中，竞争性比选文件第七篇竞选文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若竞选人对竞选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖竞选人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（竞选人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的竞选文件概不接受。

### （六）投标报价

1.竞选人应严格按照“竞选文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.竞选人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

### （七）修正错误

若竞选文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.竞选文件中开标一览表（报价表）内容与竞选文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

比选小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正竞选人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，竞选人同意并签字确认后，调整后的投标报价对竞选人具有约束作用。如果竞选人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

### （八）竞选文件的递交

竞选文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、竞选人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。竞选文件电子文档应在线上报价的同时上传行采家网站。

四、开标

（一）开标应当在竞争性比选文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有竞争性比选文件收受人。

（三）开标由比选人或代理机构主持，邀请竞选人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由竞选人或者其推选的代表检查竞选文件的密封情况；经确认无误后，由比选人或者代理机构工作人员当众拆封，宣布竞选人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。竞选人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和竞争性比选文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由比选人或代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）竞选人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

见第四篇“评标”内容。

六、定标

### （一）定标原则

比选人或其授权的比选小组应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中选人。

### （二）定标程序

1. 代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送比选人。

2.比选人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中选人。

3.比选人或者代理机构应当自中选人确定之日起2个工作日内，在行采家网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中选人变更

中选人拒绝与比选人签订合同的，比选人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中选人，也可以重新开展采购活动。

七、中标

（一）比选人依法确定中选人后，代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，比选人改变中标结果，或者中选人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

八、询问、质疑和投诉

### （一）询问

比选人或者代理机构应当在3个工作日内对竞选人依法提出的询问作出答复。竞选人询问可以是口头或书面形式。

### （二）质疑

竞选人认为竞争性比选文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向比选人或代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的竞选人。

1.质疑时限、内容

1.1竞选人对竞争性比选文件提出质疑的，应在2026年5月8日18：00前提出。

1.2 竞选人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节时提出。

1.3竞选人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限内提出。

1.4竞选人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1竞选人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（竞选人为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5竞选人为自然人的，质疑函应当由本人签字；竞选人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

比选人、代理机构应当在收到竞选人的书面质疑后3日内作出答复，并以书面形式通知质疑竞选人和其他有关竞选人。

3.其他

竞选人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

### （三）投诉

1.竞选人对比选人、代理机构的答复不满意，可以自知道或者应当知道之日起10日内向监督部门提起投诉。

2.投诉书格式参照质疑函格式。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定；需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内。

九、采购代理服务费

（一）中选人向代理机构缴纳招标代理服务费，采购代理服务费以暂定成交合同金额为基数，按照以下（工程类）标准执行，计算出的采购代理服务费低于4000元的，按4000元计取:

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500（含500） | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000（含1000） | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000（含5000） | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000（含10000） | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000（含100000） | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

（二）招标代理服务费缴纳账号：

户  名： 中建投（重庆）招标代理有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部

账  号： 50050133360009188888

十、签订合同

（一）比选人原则上应在中标通知书发出之日起三十日内和中选人签订合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性比选文件和中选人竞选文件作实质性修改。其他未尽事宜由比选人和中选人在采购合同中详细约定。

（二）竞争性比选文件、中选人的竞选文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

十一、项目验收

合同执行完毕，比选人按照规定组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

第六篇  合同主要条款和格式合同

- 重庆市儿童福利院2026年度零星维修服务工程合同

发包人（全称）：                  

承包人（全称）：                  

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就重庆市儿童福利院2026年度零星维修服务工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：重庆市儿童福利院2026年度零星维修服务工程。

2.工程地点：发包人指定地点

### 3.工程承包范围：

### 本次服务范围包含发包人院区范围内预算5万元以下各类工程，具体涵盖基本建设工程项目、基础设施维修改造工程，以及房屋建筑及附属设施建造、装修改造、修葺，配套线路、管道、后勤设备安装维修，同时包含各类零星维修、零星装修、零星土建、零星水电安装及其他零星借工等相关工程。

- 二、实施期

合同签订之日起1年（365日历天），从   年    月   日起至   年   月  日止，单个项目的缺陷责任期为2年。每半年考核一次，考核不合格的，由承包人自行整改，整改后达到发包人要求的，继续履行合同，整改后仍旧不合格的，发包人有权取消合同。

具体零星工程工期等内容以甲方下达的书面通知（派工单）为准。如工期超出本合同服务期限的，双方仍需按照本合同的约定内容，履行完毕各自应承担的义务。

- 三、质量标准

3.1符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

3.2为确保工程质量，本工程所需的部分主要材料（设备）的品牌应参照或等同于下述要求，最终材料使用须发包人认可后实施，如使用下列品牌以外的材料，双方另行认质核价。

| 序号 | 材料名称 | 参考品牌（厂家） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 油漆、涂料 | 立邦、嘉宝莉、多乐士 |
| 2 | 防水材料 | 东方雨虹、科顺、卓宝 |
| 3 | 复合管（给排水管） | 金牛、顾地、联塑 |
| 4 | 电气主要元器件 | ABB、西门子、施耐德 |
| 5 | 电缆、电线 | 三峡、泰山、南方 |
| 6 | 配电箱、母线、桥架 | 重庆众恒、重庆金华、重庆华洋 |
| 7 | 照明、应急照明 | 雷士、飞利浦、欧普 |
| 8 | 同质透心塑胶地板、PVC楼地面 | 阿姆斯壮、洁福、得嘉 |
| 9 | 地砖、墙砖 | 诺贝尔、斯米克、东鹏 |

四、签约合同价及支付方式

1、承包人报价函中承诺的中标报价费率为        %：

2、一年服务期合同价（暂定）为：人民币（大写）                  （¥            元）。

3、付款方式

3.1本项目无预付款。

3.2承包人应每半年向发包人报送对应周期工程结算资料，资料报送工作须于每半年度周期届满后次月10个工作日内完成，且所有费用须按项目单独归集核算。

本项目最终实际结算金额，以发包人委托的第三方结算审核机构审核出具的结算审定金额为准。本期结算审定金额的3%作为当期项目的质保金，由承包人缴付至发包人指定账户。

承包人依据结算审定金额足额缴纳准备金，开具合法有效发票，并向发包人提交付款申请资料；发包人在完成审核后，向承包人支付全部结算审定款项。

五、履约担保

乙方是否提供履约保证金：提供。

乙方提供履约保证金的形式、金额及期限：

（1）履约担保的形式：现金、履约保函或现金+履约保函的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函。

（2）具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足竞争性比选文件约定要求。承包人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。承包人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。

（3）履约担保的金额：暂定成交合同金额的3%  。

（4）履约担保的提交时间：承包人应在签订合同前向发包人提交。若不按时缴纳，发包方有权取消承包方的中选资格。

（5）履约担保的期限：自提交履约担保之日起至合同服务期内发包人派出的最后一个零星工程验收合格止。

（6）履约担保的退还时间：服务期内发包人派出的最后一个零星工程验收合格后，发包人10日内一次性无息返还。

六、结算原则

1、结算计价按照《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018），2018年《重庆市建设工程费用定额》及相关配套定额、文件计价，修缮定额中缺项的执行2018年计价定额中的建筑与装饰、通用安装、市政、园林、仿古建筑等定额中相同或相近的子项（按先后顺序依次套取）。

2、人工单价与材料价格（品种、规格、材质相同）按施工期间（当期）《重庆市建设工程造价信息》信息价执行。

3、信息价未有的材料价格：由发包人组织核价，以发包人核定价格为准，不进行下浮。

4、措施费结算原则。组织措施费按2018年《重庆市建设工程费用定额》规定计取，技术措施费根据实际签证内容套用定额。如材料、周转材料、大型机械设备等需要二次转运时，其二次转运运距需按实签证，并套用定额。

5、零星计工按2018年《重庆市建设工程费用定额》规定计取；零星借工按300元/工日计算。

6、上述计价后，实际结算金额按合同金额*中标费率计取，其中，认质核价材料、按实计算费用、零星计工、零星借工、安全文明施工费、规费、税金等不进行下浮。

- 七、项目经理及技术负责人

承包人竞选文件中承诺的项目经理：

姓名：                                ，

身份证号码：                                ，

建造师注册证书号：                               。

承包人竞选文件中承诺的造价工程师：

姓名：                               ，

身份证号码：                               。

证书名称及号码：                                   。

- 八、双方的权利义务

1、由发包人提供项目建设内容，承包人必须按建设内容、建设进度和工程项目设计的技术规范要求施工，确保质量达到合格。

2、发包人对承包人的施工有监督管理权，发包人按施工进度对承包人的施工进行验收，验收合格后，承包人可进行下一工序的施工。

3、承包人必须在签订合同之前缴纳履约保证金，合同签订后5天之内办理完各种保险，并组织好开工，逾期未开工，发包人有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任。

4、承包人在施工过程中，确保施工安全。若出现工伤等安全事故或造成第三方损害的，由承包人负责。若承包人的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由承包人负责赔偿。

5、施工所需缴纳各种税费由承包人承担。无论项目建设完工与否、验收与否，承包人不得在项目资金未到位前向发包人索要工程款。

6、施工过程安全问题一概由承包人负责，包括承包人工人操作不当、设备设施使用不规范等造成安全事故的或造成第三方损害的，由承包人负全责并承担赔偿责任。

7、承包方负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，非乙方原因损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由责任方承担费用。

- 九、合同文件构成

合同由以下文件构成：

（1）合同；

（2）成交通知书；

（3）竞选文件；

（5）竞争性比选文件及修改文件；

（6）其他合同文件。

在合同订立、履行过程中形成的与合同有关的书面形式的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签名或盖章。

- 十、违约责任

（一）守约方的直接或可预期间接损失由违约方全部赔偿。

（二）合同履行期间，其他违约责任

1、在合同期内，承包人不得擅自将合同义务转包或分包他人，如出现上述情况，承包人向发包人支付违约金50000元，且发包人有权随时解除合同。

2、承包人定点零星维修改造服务过程中违反国家法律法规强制性规定、发包人的规章制度，承包人为此承担违约金3000元—30000元，且发包人有权随时解除合同。

3、对在合同期内工作能力低下、服务态度恶劣、违反发包人规章制度、不服从发包人监督管理、严重影响发包人的声誉、妨碍正常发包人工作秩序等情形的承包人工作人员，发包人提出更换要求而承包人延迟更换的，承包人须为此承担违约金1000元/名.天；连续6月延迟更换的或发包人认为不能胜任工作的，承包人为此承担违约金3000元/名—30000元/名，且发包人有权随时解除合同。

4、承包人工作人员不服从发包人或相关行政管理科室管理监督，拒不听从工作指挥者，承包人为此承担违约金500元-5000元/次；情节严重或屡犯（三次以上）者，发包人有权提出更换要求。

5、承包人工作人员工作期间饮酒或酒后上岗、在院内工作场所打牌者，承包人为此承担违约金500元-5000元/次；情节严重或屡犯（三次以上）者，发包人有权提出更换要求。（上岗饮酒或酒后上岗者所导致的一切后果，责任由其自行承担）。

6、承包人工作人员因工作处置不当而被投诉者（经发包人调查属实的）或者因工作质量低劣而被发包人提出整改意见者，承包人为此承担违约金1000-5000元/次；情节严重或屡犯（三次以上）者，发包人有权提出更换要求。

7、承包人工作人员懈怠履行院内治安消防安全维护义务，遇应急事态或安全隐患等特殊情况未立即向上级报告、因失职未能及时发现治安消防等安全隐患并果断采取防范措施者或因失职发生工作差错者，承包人为此承担违约金1000元-5000元/次；情节严重或屡犯（三次以上）者，发包人有权提出更换要求。

8、承包人工作人员懈怠履行发包人治安消防安全维护义务，因失职未能及时发现治安消防事件及其他安全事故并果断采取处置措施者，或因失职导致安全事故者，承包人为此承担违约金3000元-5000元/次，且发包人有权提出更换要求。

9、承包人工作人员过失损坏公共设施及公私财物者，承包人承担相应赔偿责任；承包人工作人员故意损坏公共设施及公私财物者，承包人承担相应赔偿责任，承包人为此承担违约金3000元-5000元/次，且发包人有权提出更换要求。

10、承包人工作人员在工作时间与他人发生争吵和肢体冲突的，承包人为此承担违约金200元-3000元/次；情节严重或屡犯（三次以上）者，发包人有权提出更换要求。

11、发包人现场检查或者上级主管部门相关检查时，发现承包人工作出现工程质量低劣、现场安全问题的，承包人为此承担违约金5000-10000元/次；情节严重者，承包人为此承担违约金50000元/次，且发包人有权提出解除合同。

12、承包人在采购活动中所作书面承诺、或提供文件如有虚假，承包人向发包人支付违约金50000元，且发包人有权在合同履行阶段单方解除合同（发包人不需承担任何违约责任）。

13、承包人未按发包人拟定工期竣工完成，造成工期延误，承包人承担违约金500元/天(结算时按实际延误天数累计计算违约金)。

14、项目内容实施完毕，承包人应及时组织发包人进行验收，双方应及时按实际完成项目工程量，完善签证单申报和签证手续。如因承包人原因，未按时完成验收或签证工作，每延误一天按结算审定金额的0.5%元/天向发包人支付违约金(结算时按实际延误天数累计计算违约金)。

15、发包人有义务予以配合。如因承包人原因不按时递送结算资料，每延误一天承包人向发包人支付本次审定金额的0.5%元/天的违约金(结算时按实际延误天数累计计算违约金)。

16、如遇紧急抢修等应急事态，承包人接通知后应立即（30分钟内）派人现场实施紧急排危。承包人未能在规定的时限内响应并现场实施紧急排危，发包人有权自行委托他人修缮，另承包人承担违约金1000元/次。

17、因承包人原因，未按发包人要求延迟提交方案设计、施工图设计或预算清单等情况，承包人向发包人支付500元/天的违约金。

- 十一、工程质量缺陷责任期和质保金

1、工程质量缺陷责任期和质保金

1.1 工程质量缺陷责任期：单个项目验收合格之日起两年。

1.2质量保修期：根据《民法典》《建筑法》《建设工程质量管理条例》及有关规定执行。

1.3工程质保金金额：本项目的质保金金额为每半年发票金额的3%，承包人向发包人缴纳2次质保金。

质保金的退还：当期工程质量缺陷责任期满后扣除维修费（如有）后予以无息退还。

1.4 承包人应按法律、法规和行业要求对在质保期内的工程承担免费保修责任（如发包人违反操作规范或不可抗拒力原因造成的故障或损坏，承包人负责维修，其费用由发包人负责）。

1.5质保期内维修响应和修复

质保期内承包人应安排专人负责处理维修工作，属于保修范围和内容的项目，应在接到修理通知之日后24小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可自行修复或委托其他人修复，所发生的一切费用无须经承包人认可，费用从质量保修金内扣除。所留质量保修金不足以支付维修费的，发包人有权向承包人追偿差额部分，且承包人应无条件足额支付。

十二、考核细则

| 考核 维度 | 分值 | 考核内容及评分标准 | 扣分 / 违约情形 | 所得 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工程质量 | 30 | - 1.施工质量符合规范、验收合格； - 2.材料品牌与质量符合要求、经甲方认可； - 3.材料规范堆码、分类标识。 | 质量问题：扣5分/次； 安全隐患：扣 15 分/次； 假冒伪劣、未认质核价：扣10分/次 管理不规范：扣3分/次 |  |
| 二、设计与预算管理 | 15 | - 1.按时完成设计、深度达标、提供 CAD 图纸； - 2.预算按定额编制、准确并及时报送； - 3.变更及签证48小时内完成、资料完整。 | 设计延迟：扣1分/天； 设计深度不满足施工：扣5分/次；预算错误漏项：扣3分/次； 擅自变更施工：扣5分/次。 |  |
| 三、施工安全与文明施工 | 20 | - 1.安全防护到位、无安全责任事故； - 2. 消防、用电、防盗措施落实；3. 工完场清、扬尘及建渣外运合规。 | 安全隐患未整改：扣3分/次； 发生安全责任事故：本项0分； 消防/用电不规范：扣3分/次； 现场脏乱、垃圾不清理：扣2～4分/次。 |  |
| 四、工期与响应效率 | 15 | - 1.按派工单工期完工、无延误； - 2.紧急抢修30分钟内到场； - 3.按时报送结算及验收资料。 | 工期延误：扣1分/天； 应急抢修不及时：扣4分/次； 结算资料延迟：扣1分/天。 |  |
| 五、人员与服务管理 | 10 | - 1.现场负责人服从管理； - 2.人员持证、保险齐全、服务规范； - 3. 按要求及时更换不合格人员。 | 负责人不服从管理/态度恶劣：扣2 分/次； 人员不合规：扣2分/人； 延迟更换人员：扣1分/人・天。 |  |
| 六、质保与合规履约 | 10 | - 1.质保期24小时响应、免费整改； - 2.不转包不分包、无虚假资料；3. 遵守院内制度及合同约定。 | 质保响应不及时：扣1～3分/次；转包/分包/虚假资料：本项0 分 一般违规：扣1分/次； 严重违规：扣3分/次。 |  |
| 考核结果 |  |  |  |  |
| 备注： | 总分：100 分，考核结果：≥80 合格；60～79 基本合格；＜60 不合格 |  |  |  |

- 十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十四、合同生效

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经签字盖章后生效，工程验收结算质保到期无异议后，合同自然终止。

- 十五、争议解决方式

1.凡本合同执行过程中发生的一切争议，甲乙双方应首先友好协商解决，如不能解决，任何一方均可向工程项目所在地人民法院提起诉讼。

2.守约方向违约方主张债权的费用，由违约方承担。包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、保函费等必要费用。

发包人：                                      （公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签名）

承包人：                                      （公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：          （签名）

签约时间：     年     月     日

第七篇  竞选文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

二、技术文件

（一）采购需求条款差异表

（二）其他技术资料

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料

四、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

（六）其他资料

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料

一、经济文件

（一）开标一览表

项目号：

招标项目名称：

| 竞选人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 数量 | 投标费率报价（%） |
| 投标总报价 |  | 大写： 小写： |  |
| 备注：（1）以上计算保留小数点后2位，第三位四舍五入。 （2）投标总报价=本项目暂定合同金额×投标费率报价。 （3）本项目暂定合同金额为50万元，该暂定金额仅用于计算报价得分，不作为最终结算依据。 |  |  |  |

竞选人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（竞选人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

二、技术文件

（一）采购需求条款差异表

项目号：

招标项目名称：

| # 序号 | # 招标要求 | # 投标应答 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

竞选人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（竞选人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目采购需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

（二）其他技术资料

三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （代理机构名称）：

（竞选人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目竞争性比选文件所有要求。

二、我方提交的所有竞选文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照竞争性比选文件要求，提供招标项目的服务。

四、我方按竞争性比选文件要求提交的竞选文件为：竞选文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行竞争性比选文件中规定的各项要求以及我方竞选文件的各项承诺，按合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及竞争性比选文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及竞争性比选文件要求缴纳招标代理服务费。

（竞选人公章或自然人签署）

年    月   日

（二）商务条款差异表

项目号：

招标项目名称：

| # 序号 | # 招标商务要求 | # 投标商务应答 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

竞选人：                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（竞选人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（三）其他商务资料

（1）任职人员名单

拟派本项目人员名单

项目号：

招标项目名称：

| # 序号 | # 拟派本项目人员职务 | # 姓名 | # 职称 | # 执业或职业资格证明或岗位资格证明 |  |  |  |  |  | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # 证书名称 | # 级别 | # 证号 | # 专业 | # 证书有效期 | # 养老保险 |  |
| # 1 | # 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 造价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：该表由竞选人自行填写。

竞选人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（竞选人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

四、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （竞选人名称）任    （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

竞选人：

（竞选人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署竞选文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （代理机构名称）：

（竞选人法定代表人名称）是                    （竞选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 竞选人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（竞选人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署竞选文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署竞选文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

# 基本资格条件承诺函

致                   （代理机构名称）：

（竞选人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受比选人、代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合规定的竞选人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（竞选人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

（六）其他资料
五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加      （比选人）的       （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于建筑业；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.竞选人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与竞争性比选文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为参加竞选的竞选人盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖章）：

日  期：

若中选人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料

# （结束）