- 竞争性比选

- 采购文件

项   目   号：ZJ-20250031

比选项目名称：黎香湖互通至清凉山公路改建工程水稳层施工劳务(K0+000～K3+200)

采   购   人：重庆市南川区易博公路工程有限责任公司

采购代理机构：正久工程咨询（重庆)有限公司

二〇二五年三月

目   录

第一篇  采购邀请书	3

第二篇  项目服务需求	6

第三篇  项目商务需求	7

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效比选及采购终止	9

第五篇  供应商须知	13

第六篇  合同主要条款和格式合同	17

第七篇  响应文件格式	28

## 第一篇  采购邀请书

正久工程咨询（重庆)有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市南川区易博公路工程有限责任公司（以下简称：采购人）的委托，对黎香湖互通至清凉山公路改建工程水稳层施工劳务(K0+000～K3+200)

进行竞争性比选采购,欢迎有资格的供应商前来参与比选。

### 采购一览表

| 项目名称 | 单价合计价 最高限价 （元） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黎香湖互通至清凉山公路改建工程水稳层施工劳务(K0+000～K3+200) | 21.68 | 1 |  |

### 二、资金来源

自筹资金

### 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：

1.具备建设行政主管部门颁发的施工劳务资质。（提供有效的资质证书复印件）

2.具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。（提供有效的安全生产许可证复印件）

3.投标人若是非渝注册企业，需办理入渝信息登记。（须提供“重庆建设工程信息网”上“外地入渝施工企业基本信息”截图）

### 四、投标、开标有关说明

（一）供应商应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商。

（二）凡有意参加投标的供应商，请在“行采家”平台上下载本项目竞争性比选采购文件以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有采购内容。

（三）竞争性比选公告期限：自采购公告发布之日（2025年 3 月 31 日）起三个工作日。

（四）竞争性比选采购文件售价300元/份（售后不退），供应商在报名时向采购代理机构缴纳。

（五）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1、按时签到递交了响应文件；

2、按时报名；

（1）报名时间：2025年 3 月 31 日至2025年 4 月 2 日17：00前（节假日除外）。

（2）报名方式：在报名时间内，由委托代理人持委托代理人身份证（二代）、授权委托书、营业执照复印件加盖鲜章及《采购报名登记表》（格式详见采购文件附件）填写完整加盖供应商公章送达至正久工程咨询（重庆)有限公司南川工作部（南川南大街电信公司后面4楼办公室）。

注：未按上述时间和方式报名的供应商其响应文件将不被接收。

3、缴纳了竞争性比选采购文件购买费。

（六）线上报价及线下投标程序

1、线上报价

（1）线上报价时间：2025年 3 月 31 日至2025年 4 月 7 日11：00前

（2）线上报价要求：供应商线上报价时需上传盖章后的电子文档响应文件一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以线下纸质文档为准）。按本项目规定的时间在“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行网上报价，未在规定时间内报价的供应商将失去成交供应商资格。

2、线下投标

线下递交响应文件要求

（1）线下比选开始时间：2025年 4 月 7 日北京时间16：30时

（2）线下比选地点：重庆市南川区易博公路工程有限责任公司会议室（地址：重庆市南川区金川路169号1栋2-1）

（3）已线上报价的供应商未在规定的时间参与线下比选，作废标处理。

（七）投标保证金

1.投标保证金的金额：

人民币大写：伍仟元整

2.缴纳方式：供应商从企业的基本账户（开户行）通过转账方式直接支付至下面指定的投标保证金账户。

账号如下：

单位名称：重庆市南川区易博公路工程有限责任公司

开 户 行：重庆三峡银行南川支行

账    号：0167 0161 8000 0036

3.投标保证金到账截止时间：2025年 4 月 7 日11:00前

4.投标保证金的退还：未中标供应商投标保证金在比选结束后7日内退还；中标供应商需在缴纳履约保证金并签订正式合同后，退还投标保证金。

5.不予退还投标保证金的情形：

（1）供应商在规定的投标有效期内撤销或修改响应文件；

（2）成交供应商在收到成交通知书后，7个工作日内无正当理由不予采购人签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照比选文件要求缴纳履约保证金。

（注：供应商在缴纳投标保证金时，应备注项目名称，未按时缴纳者不得参与比选。已缴纳投标保证金的供应商，在递交响应文件时需提供相应证明材料）

五、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在“行采家”平台（https://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，供应商参与本项目投标的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与比选，否则按无效处理。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 六、联系方式

（一）采购人：重庆市南川区易博公路工程有限责任公司

地  址：重庆市南川区龙济小区2号楼2层金川路69号

联系人：金老师

电  话：023-71625951

（二）招标代理机构：正久工程咨询（重庆)有限公司

地  址：重庆市渝北区北大资源博雅一期洋房二栋一单元6-2

联系人：熊老师

电  话：15213726636

## 第二篇  项目服务需求

### 一、项目基本概况介绍

| 项目名称 | 招标内容 | 单价合计价 最高限价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黎香湖互通至清凉山公路改建工程水稳层施工劳务(K0+000～K3+200) | 业主提供的本项目采购明细表、答疑资料、澄清资料、其他补遗资料等相关内容。 | 21.68 | 含人工机械及甲供材除外的全部材料等其他费用。 |

- 采购明细表

- 黎香湖互通至清凉山公路改建工程水稳层施工劳务(K0+000～K3+200)限价表

| 序号 | 工程名称 | 计量 单位 | 人工机械及辅材单价限价（元） | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20cm厚4.0%水泥稳定碎石底基层 | m2 | 10.84 | 按设计要求加工拌制水稳层、二次转运、摊铺及碾压平整、养护及成品保护等需完成的全部工序 | 含人工机械及甲供材除外的全部材料等其他费用。 |
| 2 | 20cm厚5.0%水泥稳定碎石基层 | m2 | 10.84 | 按设计要求加工拌制水稳层、二次转运、摊铺及碾压平整、养护及成品保护等需完成的全部工序 | 含人工机械及甲供材除外的全部材料等其他费用。 |
| 单价合计 |  |  | 21.68 |  |  |
| 说明：1.以上单价（总价）为综合包干价，包含全部人工费、辅材费、机械费、管理费、安全生产费及措施、利润、税金、规费、风险费等所有费用。2.用水用电及自备电源等费用由施工班组自行负责。 |  |  |  |  |  |

### 三、技术要求

供应商须根据该工程项目做出施工组织设计，至少包含施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系措施、工程进度计划与措施、资源配备计划与先进性等。供应商施工过程中必须按国家相关规范及要求进行施工，施工工艺必须达到国家相关规范要求。

四、其他

采购人有权进一步核查供应商在投标文件中的提供的资料，若在评标期间有供应商投诉并经查实或评标委员会发现供应商提供了虚假资料，评标委员会将对供应商的投标文件作废标处理；若在评标结果公示期间或合同比选过程中有供应商投诉或经采购人核查并经查实发现作为中标候选人的供应商提供了虚假资料，采购人将取消其中标资格；若在合同实施期间发现供应商提供了虚假资料，采购人将从工程支付款或履约保证金中扣除不超过签约合同价的10%的金额作为违约金。情节严重的将上报监管部门，按相关政策处理。

## 第三篇  项目商务需求

### 一、工期、工程地点及验收方式

- （一）工期：由采购人安排为准

- （二）工程地点：采购人指定地点

- （三）验收方式：工程收方由4人组成（甲方3人，乙方1人），否则收方计量无效；乙方加工及摊铺的水稳层工程质量需符合质量检验机关检测合格标准。

### 二、报价要求及结算方式

（一）报价要求

1.本次比选报价须为人民币报价，采用固定单价合同。

2.比选报价范围：各供应商对采购人提供的项目基本概况表和现场情况进行自主报价。供应商应自行联系现场踏勘（无论供应商是否踏勘现场，均视为供应商已踏勘现场。因踏勘造成的人员伤亡、财务损失及产生的所有费用由供应商自行承担）。供应商必须完成比选文件以及采购人项目基本概况表的所有工作内容。

3.报价原则：本采购工程由供应商以比选文件、合同条件、国家技术和经济规范及标准为依据，由供应商结合自身实力、市场行情自主合理报价。比选报价应包括完成项目基本概况表内的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用、税费及运费、政策性文件规定的所有费用。采购人不再支付其它费用。

4.本工程将设置单价合计价最高限价21.68元。供应商的投标报价及单价报价都不得超过单价合计价及单价最高限价，否则视为无效比选。

（二）结算方式

### 总价=实际摊铺水稳层工程量×人工机械及辅材单价。

### 三、付款方式

（1）不支付预付款；

（2）施工班组完成总工程量的50%时，支付经审核完成工程款的30%，全部完工支付至经审核完成总工程款的80%；经交工检测合格，支付至经审核完成总工程款的97%，余下的3%工程款作为质保金自交工检测合格之日起两年质保期满无质量缺陷后一次性无息支付。每次支付款项前，施工班组应提供与付款金额一致的发票（民工工资部分需提供劳务发票及工资表）；工程结算时，应提供与结算金额一致的发票，提供民工工资部分需提供劳务发票及工资表。

- 四、质量标准

1.本工程质量要求按照南川区交通局现行有关规定执行。

2.质量检查：评定标准和验收办法执行现行的《公路工程质量检验评定标准》。

3. 凡不符合验收规范、质量检验评定标准及区交通局规定质量要求的，乙方应无条件返工，返工的所有费用由乙方负责，工期不予顺延。返工后仍达不到要求时，甲方有权安排其他施工班组进行返工，返工费用从乙方履约保证金或工程款中扣减支付。

4. 乙方应按设计要求施工，若抽检断面尺寸、厚度、压实度等不能达到要求（区交通局质监站检测标准），一切后果由乙方承担，甲方根据区交通局质监站的处罚意见对乙方进行加倍处罚，并进入公司黑名单系统，永不使用。

- 履约担保

- （一）履约担保的形式：现金或保函

（二）履约担保的金额：中标合同金额的10%。

（三）履约担保的提交时间：成交通知书发出7个工作日内，成交供应商向采购人提交履约保证金。若未按时提交，采购人不予签订正式合同并有权取消其中标资格、没收投标保证金。

（四）履约担保的期限：自我方法定代表人（或其委托代理人）签名并加盖单位公章之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

（五）履约担保的退还时间：待劳务公司施工内容全部完成且无质量安全事故，施工自检合格并进入下一道工序后无息退还乙方。

六、关于转、分包

成交供应商未经采购人书面同意，不得将本工程项目转、分包给第三方，如成交供应商将本工程项目转、分包给第三方的，采购人有权解除合同，同时采购人有权要求供应商按合同总金额的10%支付违约金，因此给采购人造成的损失应由供应商承担赔偿责任。

### 七、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇   采购程序、评定成交的标准、无效比选及采购终止

### 一、比选程序

（一）比选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）比选小组对各供应商的资格条件、响应文件的实质性响应进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式比选。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”及查询截图（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。比选小组应当对响应文件进行评审，并根据比选文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应比选文件要求的供应商进行比选。未实质性响应比选文件的响应文件按无效处理，比选小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合竞争性比选文件要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对竞争性比选文件第二篇、第三篇规定的比选内容进行实质性响应。 |
|  | 比选有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

### 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式（应当由评审小组签字）要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（一）比较与评价。按招标比选文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

评审小组各成员独立对每个有效供应商（通过资格审查、符合性审查的供应商）的投标文件进行评价、打分，然后由评审小组对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一供应商同一评分项的打分偏离较大的，应对供应商的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评审小组汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的供应商为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按技术部分得分由高到低顺序排列。

### 三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术部分（70%） | 70 | 1、施工方案与技术措施12分 技术部分各项主要内容的措施、计划、流水段的划分是否符合现场实际情况，硬性措施是否切实可行。 一般得0-4分，较好得4（不含）-8分，好得8（不含）-12分 | - 评审小组各成员对技术部分每项独立进行评审打分，取算术平均值为该供应商技术部分得分。得分保留至小数点后两位，第三位四舍五入。 2.技术部分原则上不超过200页。 |
|  |  |  | 2、质量管理体系与措施12分 工程的质保体系与措施是否健全有效，是否切实可行。 一般得0-4分，较好得4（不含）-8分，好得8（不含）-12分 |  |
|  |  |  | 3、安全管理体系与措施12分 制定健全的安全生产规章制度和针对性的安全技术措施，悬空作业的安全防护措施是否齐全完整，是否符合现场实际情况，防止扰民措施是否得当等。 一般得0-4分，较好得4（不含）-8分，好得8（不含）-12分 |  |
|  |  |  | 4、环境保护管理体系措施12分 是否具有环境保护管理体系措施，是否切实可行。 一般得0-4分，较好得4（不含）-8分，好得8（不含）-12分 |  |
|  |  |  | 5、工程进度计划与措施11分 主要考察总进度计划是否满足招标文件要求，各关键节点的工期是否切实可行，保证工期的措施是否科学、可靠。 一般得0-4分，较好得4（不含）-8分，好得8（不含）-11分 |  |
|  |  |  | 6、资源配备计划与先进性11分 资源配备是否根据招标项目实际情况，满足招标项目工期要求，是否具有先进性。 一般得0-4分，较好得4（不含）-8分，好得8（不含）-11分 |  |

说明：评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 四、无效比选

供应商或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照比选文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按比选文件要求签署、盖章的；

（三）不具备比选文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过比选文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）供应商串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

## 第五篇  供应商须知

### 一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由采购邀请书、项目服务需求、项目商务需求、比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、合同主要条款和格式合同、响应文件格式七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）竞争性比选文件的解释

供应商如对竞争性比选文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性比选文件。一经进入比选程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性比选文件中，比选小组根据与供应商进行比选可能实质性变动的内容为竞争性比选文件第二、三、四篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性比选文件和响应文件（含有效的书面承诺）。比选小组判断响应文件对竞争性比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 三、比选要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性比选文件的要求编制响应文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件格式”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体参与比选。

（三）比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.比选小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

### 本项目采取线上线下相结合的方式进行投标报价，投标供应商须在规定时间内完成平台及现场的响应文件提交，且线上线下递交的响应文件内容须保持一致，如不一致以正本为准。缺少任意一项均视为无效响应。

1、响应文件的份数

1.1投标函部分：一式三份（正本一份、副本二份）；

1.2资格审查部分：一式三份（正本一份、副本二份）；

副本可为正本的复印件，应与正本一致，当副本和正本不一致时，以正本为准。

2.响应文件按竞争性比选采购文件“第七篇响应文件格式”要求签署或盖章。

（六）响应文件的递交

（1）线下（投标现场）响应文件提交规则

1、装订要求

1.1应将投标函部分、资格审查部分各自分别装订成册。

1.2装订

（1）投标函部分的装订要求： 应按照“第七篇响应文件格式”要求装订成册，并应编制目录，标注页码。

（2）资格审查部分的装订要求：应按照“第七篇响应文件格式”要求装订成册，并应编制目录，标注页码。

2、响应文件的密封：投标函部分装入“投标函部分”袋密封并加盖供应商单位章、资格审查部分装入“资格审查部分”袋密封并加盖供应商单位章；“投标函部分”袋和“资格审查部分”袋单独封装后装入“投标文件”袋中。

3、“投标文件”袋应密封送达比选地点，应在封套上注明比选项目名称、供应商名称。若响应文件较厚，上述各部分响应文件不能装入相应的一个袋中，供应商可按上述要求增加投标文件袋。

（2）线上响应文件提交规则：

供应商须同时在线上上传盖章后的电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准）。

（七）供应商参与人员

### 各个供应商应当派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

### 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

### 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在“行采家”平台（https://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及比选项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

### 七、采购代理服务费

### 采购代理服务费2100.00元，由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付给采购代理公司。

### 八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性比选文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在“行采家”平台上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）竞争性比选文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性比选文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

### 九、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同

水稳层加工及摊铺施工劳务班组承包合同

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，在乙方完全了解项目实际情况的前提下，甲乙双方本着公平、公正、诚实守信原则，经充分协商，达成班组承包合同。约定如下：

一、工程地点

工程名称：

工程地点：

二、工程内容、承包方式、单价、总价、收方计量

1.工程内容：水稳层加工及摊铺

具体工作内容如下：

（1）水稳层加工工作内容：水稳层加工（含甲供主材以外的材料）及半成品运输。

（2）水稳层摊铺工作内容：路基碎石精平调平、水稳层摊铺、碾压、养护等。

2.承包方式：乙方负责路基精平调平、水稳层加工及摊铺劳务。

3.工程单价、总价：本工程执行固定综合单价包干，不因市场人工、材料、机械等价格波动而调价。综合单价见附表，综合单价费用组成如下：

（1）水稳层加工综合单价包括人工、安全管理、机械、油料、场地建设、水电、石粉及碎石代购（含相关费用）并运输至搅拌站、水稳层半成品从搅拌站至施工作业点的二次运输费、现场管理费、合理利润、税金等全部费用。水泥由甲方采购散装水泥并运输至搅拌站水泥罐内，乙方应严格按照设计、施工配合比要求添加水泥，水泥用量超量造成的费用由承包人承担。

（2）水稳层摊铺施工综合单价包括人工费、机械及辅材费、安全生产及措施费（安全标志牌、安全帽、横幅等安全用品由甲方统一制作，由乙方在甲方处领取，完工后能完好归还的不扣除该费用,不能归还或损坏的，按甲方采购价格在结算中扣除）、进出场费、管理费、税金、利润等全部费用。

总价=实际摊铺水稳层工程量×人工机械及辅材单价

4.收方计量：工程收方由4人组成（甲方3人，乙方1人），否则收方计量无效；乙方加工及摊铺的水稳层工程质量需符合质量检验机关检测合格标准。

5.工程价款支付方式

（1）不支付预付款；

（2）施工班组完成总工程量的50%时，支付经审核完成工程款的30%，全部完工支付至经审核完成总工程款的80%；经交工检测合格，支付至经审核完成总工程款的97%，余下的3%工程款作为质保金自交工检测合格之日起两年质保期满无质量缺陷后一次性无息支付。每次支付款项前，施工班组应提供与付款金额一致的发票（民工工资部分需提供劳务发票及工资表）；工程结算时，应提供与结算金额一致的发票，提供民工工资部分需提供劳务发票及工资表。

三、工期

(一)开工日期：

竣工日期：

（二）工期延误、索赔

1.工期延误

乙方在规定的开工时间前做好施工前的一切准备，按合同约定进场作业。在作业过程中，如遇下列情况（需在事发后3日内书面报项目部签认，否则甲方视为乙方放弃此权利）可顺延工期，顺延期限应由甲乙双方及时协商，签订书面协议，甲乙双方各持一份，并报有关部门备案。只有书面顺延期限协议的形成，才能作为具体延长工期的依据。

(1)由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工的。

(2)由建设业主变更计划而不能继续施工的。

(3)由于业主或设计的延误以及业主和属地乡镇施工矛盾协调不力造成阻工的。

2.索赔

(1)因建设单位、设计单位及不可抗力造成的暂时停工，乙方承诺不向甲方提出任何索赔要求，但可依据业主的有关规定，由甲方和乙方双方协商顺延工期。

(2)甲方根据施工计划和合同工期或者根据业主、监理下达的通知，认为本合同工程的进度过慢，有权通知乙方应采取必要措施，以便加快进度，确保工程能在合同工期内完工。乙方承诺不因采取上述措施而要求增加任何费用。

四、保险

1.甲方已统一为                 工程购买了建筑工程一切险和团体意外险，并支付了相关保险费用，但不因此免除乙方责任。

2.乙方为施工场地内的施工机械设备办理保险，支付保险费用。

3.保险事故发生时，乙方和项目部有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

五、履约保证

暂定合同价款的10%：   元。乙方在本合同签订前一次性向甲方缴纳履约保证金或提供履约保函，履约保证金不计息，待劳务公司施工内容全部完成且无质量安全事故，施工自检合格并进入下一道工序后退还乙方。

六、质量要求、质保金、质保期、质量责任

（一）质量要求

1.本工程质量要求按照南川区交通局现行有关规定执行。

2.质量检查：评定标准和验收办法执行现行的《公路工程质量检验评定标准》。

3. 凡不符合验收规范、质量检验评定标准及区交通局规定质量要求的，乙方应无条件返工，返工的所有费用由乙方负责，工期不予顺延。返工后仍达不到要求时，甲方有权安排其他施工班组进行返工，返工费用从乙方履约保证金或工程款中扣减支付。

4. 乙方应按设计要求施工，若抽检断面尺寸、厚度、压实度等不能达到要求（区交通局质监站检测标准），一切后果由乙方承担，甲方根据区交通局质监站的处罚意见对乙方进行加倍处罚，并进入公司黑名单系统，永不使用。

（二）质保金、质保期

甲乙双方约定本工程质保金为结算总价款的3%，质保期二年。质保期从工程交工验收合格之日起计算，质保期满双方结算，甲方一次性支付剩余质保金。

（三）质量责任

乙方对水稳层的加工和摊铺质量负责，按现行有关规定履行质量责任。

七、安全生产及文明施工

（一）安全生产

1.乙方必须严格执行国家、地方制定的安全规章制度、安全操作规程、安全管理细则。

2.乙方必须设立安全负责人及班组兼职安全员，配合甲方做好进出场及日常安全工作。

3.乙方必须定期做好班内安全教育，使班组人员均有较强的安全意识，施工人员进场必须正确穿戴安全标志服及安全帽。

4.乙方应杜绝重大伤亡事故的发生，施工期间，乙方人员发生的大小安全事故（除第三方原因外）由乙方负责，并承担由此而产生的全部费用，甲方不负任何责任。如因第三方原因引起安全事故，甲方协助乙方追究第三方责任。

5.乙方在作业过程中应按照有关规范规定设置明显的安全标志，不能野蛮施工，对人车混流路段应有专人负责交通安全。

6.严禁施工人员穿拖鞋、高跟鞋及不戴安全帽进入施工现场作业。

7.严禁非专业人员私自开动任何施工机械、拆除电线等。

8.严禁在未设置安全防护设施的路段同时交叉作业。

9.现场作业车辆及机械必须有专人指挥，以保证场地内施工人员的安全。

10.作业过程中发生的一切安全事故由乙方自行负责，一旦发生意外，及时上报甲方，并通知保险公司处理。

（二）文明施工

1.作业期间，应加强班组内部文明施工教育。在施工中，要处理好和当地居民的关系。因乙方原因造成的一切后果，由乙方自行负责。

2.乙方需严格按照要求保持生产、生活区域内的环境整洁，每天派专人清理。及时清理路面堆放的材料，保障车辆畅通，文明施工，维护公司形象。

3.乙方下班前，应将作业层的垃圾运至工地指定地点，不得到处乱扔。否则甲方指派专人清理，所产生费用从乙方结算款中扣除。

4.乙方在施工期间，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及赤膊、骂人、争吵、扯皮、打架等不文明行为。

（三）安全管理责任

施工期间发生的一切安全事故均由乙方自行负责，甲方概不承担。

因乙方原因造成安全责任事故的，乙方为承担行政责任、刑事责任的第一责任人，有关部门根据造成事故的大小予以行政处罚或追究刑事责任。

八、甲方责任

（一）派驻施工员协助监督和协调工作。

（二）甲方提供技术方面的指导，协助技术、安全等方面的培训。

（三）甲方负责监理、设计、跟踪审计、质检等部门的协调工作。

（四）甲方对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督，负责及时组织对乙方完工合格工程及隐蔽工程进行收方计量。

（五）统一购置劳保用品及施工现场安全设施设备，制作安全标志、标牌，费用均由乙方负责。

（六）甲方及时组织水泥进场，保障施工。

（七）甲方负责按合同约定支付工程款。

九、乙方责任

（一）现场要配合业主、监理、质检等单位的工作，听从业主、监理及项目现场管理人员指导。配合甲方搞好沿线居民关系。

（二）乙方自行组织施工人员进行作业，负责将施工人员的身体素质、健康情况、技术技能、年龄等上报甲方。施工人员必须符合《劳动法》及相关法律法规要求。凡有不适合施工作业者（心脏病、高血压、癫痫病、贫血病等）以及18周岁以下或者60周岁以上，不得随队入场施工，违者由此造成的一切损失，由乙方自行承担。

（三）乙方应加强建筑材料的现场管理，杜绝人为浪费。

（四）已完工工程未交工验收之前，乙方负责已完工程的成品保护工作。

（五）因乙方不按照有关质量标准和规范施工而增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量不予计量。

（六）承担所需施工现场内的三通一平(水通、电通、路通、场地平) 工作。

（七）乙方进入施工现场后，如在进场后7日内因技术力量、劳动力、设备、施工组织、安全生产、遵纪守法等因素达不到甲方要求，甲方有权单方终止合同。如乙方因其它原因未经甲方同意自动撤离施工现场，所有费用甲方不予结算。

（八）如因测量、试验检测等延误乙方施工，甲方尽力协调解决问题，乙方不得以任何理由采取不正当手段刁难、威胁甲方，如因此而延误施工，所造成的经济损失由乙方负责。

（九）合同签订人必须常驻工地，离开工地需向甲方现场负责人请假，在合同履约过程中甲方只认同乙方合同签订人。

（十）乙方相关质量检验时，需提前2小时通知甲方到场验收，否则，全部工程量不予结算，相关经济损失由乙方自己承担。

（十一）隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方组织检查，并做好影像资料及收方签证，隐蔽工程无影像资料及收方签证，甲方不予计量。未经验收合格不得进行下一道工序，否则后果由乙方承担。

（十二）因乙方责任发生质量、安全事故，造成人员伤亡或财产损失的，乙方承担一切责任，赔偿损失，并处罚金；属重大质量、安全事故的，乙方承担全部责任并赔偿损失，且甲方有权单方终止本合同。

（十三）乙方未能遵守质量、安全文明施工规定以及不听从甲方指挥的，接受甲方违约金处罚；在质量、安全文明施工检查中被有关部门举证的，处以500元/次的违约金；被媒体点名批评的，处以2000元/次的违约金，且甲方有权单方终止本合同。

（十四）乙方应严格按照合同约定工期组织施工，造成甲方总工期延误超过 5 天的，甲方有权单方终止本合同，并安排其他施工班组承接后续施工。

（十五）乙方施工负责人必须在现场指导施工，自行组织技术人员进行施工放线，并组织经验丰富

的施工人员（须配备施工员、质检员、安全员）施工。

（十六）乙方所使用全部机械必须满足相关要求（特种设备操作人员必须持证上岗），所有机械（包括运输车辆、挖掘机、压路机等）必须购买保险且证照齐全有效。

（十七）乙方对施工现场发生的一切工程质量问题负责。

（十八）接受社会各界监督，保证创建精品工程、文明工程。

（十九）所有施工项目指标须经质检部门检测合格，并按规定进行竣工资料的收集汇总及办理交（竣）工验收。

十、违约责任

甲乙双方平等遵守本合同条款，守约方可依据本合同追究违约方责任。乙方违约的，甲方不退还履约保证金并追究乙方违约责任。

十一、特别约定

（一）乙方承诺严格执行本合同约定，足额缴纳履约保证金，承担项目水稳层加工、摊铺施工全过程安全责任。

（二）一旦签订本协议，即视为同意本协议内容，不能以任何借口停工、怠工，因停工、怠工造成的一切损失由乙方承担。

十二、争议解决

本合同履行过程出现争议时甲乙双方协商解决并签订补充协议，不能协商解决的，向重庆市南川区人民法院诉讼解决。

十三、其它

本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。本合同在乙方全额缴纳履约保证金、双方签字盖章后生效，工程交工验收合格、工程款支付完毕后失效。本合同的附件与本合同具有同等法律效力。

附件：

1.综合单价表

2.建设工程廉政责任书

3.履约保函示范文本（如有）

甲方盖章：                  乙方（签字）：

身份证号码：

代   表：                   联系电话：

年   月   日                      年  月  日

建设工程廉政责任书

发包人：

承包公司：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人、承包人行为，防止谋取不正当利益违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4不得参加承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等有可能影响公正执行公务的活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目交工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，甲方叁份，乙方壹份，具有同等效力。

甲方盖章：

代   表：                   乙方（签字）：

- 年  月 日                       年 月 日

- 第七篇  响应文件格式

## （项目名称）

响  应  文  件

投标函部分

供应商： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目   录

一、竞争性比选报价函

二、明细报价表

（一）竞争性比选报价函

竞争性比选报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（比选项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1.愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，以人民币大写：          ；人民币小写：         元的单价合计价报价，提供本项目的服务。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次比选的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性比选文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性比选文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

比选项目名称：

| 序号 | 工程名称 | 计量 单位 | 人工机械及辅材单价报价（元） | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20cm厚4.0%水泥稳定碎石底基层 | m2 |  | 按设计要求加工拌制水稳层、二次转运、摊铺及碾压平整、养护及成品保护等需完成的全部工序 | 含人工机械及甲供材除外的全部材料等其他费用。 |
| 2 | 20cm厚5.0%水泥稳定碎石基层 | m2 |  | 按设计要求加工拌制水稳层、二次转运、摊铺及碾压平整、养护及成品保护等需完成的全部工序 | 含人工机械及甲供材除外的全部材料等其他费用。 |
| 单价合计 |  |  |  |  |  |
| 说明：1.以上单价（总价）为综合包干价，包含全部人工费、辅材费、机械费、管理费、安全生产费及措施、利润、税金、规费、风险费等所有费用。2.用水用电及自备电源等费用由施工班组自行负责。 |  |  |  |  |  |

- （项目名称）

响  应  文  件

资格审查部分

供应商： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目  录

一、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）供应商通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录的网上截图。

（六）特定资格条件证书或证明文件

二、服务响应偏离表

三、商务响应偏离表

四、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

（二）承诺函

### 一、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

比选项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

比选项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）供应商通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录的网上截图。

（六）特定资格条件证明文件

二、服务响应偏离表

项目号：

比选项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

## 三、商务响应偏离表

项目号：

比选项目名称：

| 序号 | - 比选项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

## 四、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（二）承诺函

承诺函

项目号：

比选项目名称：

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

若我公司有幸成为该项目的成交供应商，将按照竞争性比选文件的要求，在中标结果公告结束后的3个工作日内领取成交通知书，并缴纳履约担保。若违约，自愿放弃中标资格，没收投标保证金。

特此承诺。

供应商名称（盖章）：

年     月     日

附件1：

投标保证金转账凭证

附件2：

报名登记表

（正久工程咨询（重庆)有限公司）

| 项目号 | ZJ-20250031 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 比选项目名称 | 黎香湖互通至清凉山公路改建工程水稳层施工劳务(K0+000～K3+200) |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

日  期：