- 竞争性谈判文件

项目编号：JY20250805G26

项目名称：草街街道社区卫生服务中心综合楼卫生间功能整治项目

采购人：重庆市合川区草街街道社区卫生服务中心

采购代理机构：重庆金源工程建设咨询有限公司

- 二〇二五年八月

- 目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	- 3 -

一、竞争性谈判内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、谈判资格	- 3 -

五、保证金	- 4 -

六、其它有关规定	- 4 -

七、联系方式	- 5 -

第二篇  供应商须知	- 6 -

一、谈判费用	- 6 -

二、竞争性谈判文件	- 6 -

三、谈判要求	- 6 -

四、谈判程序	- 8 -

五、评审依据	- 10 -

六、成交原则	- 10 -

七、成交通知	- 11 -

八、关于质疑	- 12 -

九、签订合同	- 12 -

第三篇    项目技术规格、数量建设内容及相关要求	- 13 -

第四篇  谈判项目服务需求	14

一、服务时间、服务地点及验收方式	14

二、报价要求	14

五、付款方式	14

六、其他	14

第五篇  合同格式	15

第六篇  响应文件格式要求	- 15 -

一、经济部分	- 48 -

二、技术部分	- 50 -

三、服务部分	- 52 -

四、资格条件及其他	- 55 -

五、其他应提供的资料	- 60 -

## 第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆金源工程建设咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市合川区草街街道社区卫生服务中心的委托，对草街街道社区卫生服务中心综合楼卫生间功能整治项目进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

### 一、竞争性谈判内容

| 项目名称 | 预算金额 （万元） | 保证金 （元） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 草街街道社区卫生服务中心综合楼卫生间功能整治项目 | 164783.3 | 3000 | 1 |  |

### 二、资金来源

### 重庆市红十字基金会援助资金

### 三、谈判资格

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：（1）供应商须具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质。（提供资质证书复印件加盖单位公章）

（2）供应商具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。（提供有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书复印件加盖单位公章）

四、谈判有关说明

（一）凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日（2025年 9 月 2  日）起至提交首次响应文件截止时间之前，在“行采家网（https://www.gec123.com/）”下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（二）按《重庆市财政局关于进一步规范投标报名及保证金缴纳的通知》（渝财采购﹝2013﹞30号）文的规定，报名方式为谈判当天现场报名，竞争性谈判文件购买费在各供应商递交响应文件时一并缴纳。

（三）竞争性谈判文件售价为：300元/份（售后不退）。

（四）供应商须满足以下二种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.按时报名签到。

（五）谈判地点：重庆金源工程建设咨询有限公司（具体地址：合川区希尔安大道永辉超市三楼3-62）

（六）谈判响应文件递交开始时间：2025年 9  月 9 日北京时间14:00

（七）提交响应文件截止时间：2025年 9  月  9 日北京时间14:30

（八）谈判开始时间：2025年 9   月 9  日北京时间14:30

### 五、保证金

（一）缴纳投标保证金方式

投标保证金以转账方式从供应商基本银行账户支付至投标保证金账户

（二）投标保证金账户

户    名: 重庆金源工程建设咨询有限公司

账    号：108808185179

开 户 行：中国银行重庆金山支行

（三）缴纳投标保证金方式

供应商将投标保证金从供应商开户银行账户按规定金额一次性支付至投标保证金指定账户内，并于2025年 9  月  9  日14时30分（北京时间）前到账，供应商应自行考虑投标保证金的汇入时间风险，否则出现的一切后果由供应商自行负责。

注：（1）投标保证金未按招标文件要求缴纳、未在规定时间内到账，视为未缴纳该项目的投标保证金，投标无效。

（2）供应商须在付款凭证备注栏中注明 ：“草街街道社区卫生服务中心综合楼卫生间功能整治项目”，可以简写。

（四）保证金退还方式

本项目《成交通知书》发出后五个工作日内退还中标候选人以外的投标保证金；成交供应商与采购人签订合同后五个工作日内退还所有供应商投标保证金。

### 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加谈判，只能按照一家供应商计算。

（四）本项目的补遗文件（如果有）一律在“行采家网（https://www.gec123.com/）”网站上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 七、联系方式

（一）采购代理机构：重庆金源工程建设咨询有限公司

地  址：合川区希尔安大道永辉超市三楼3-62

联系人：赵丽

电  话：023-64269461

（二）采购人：重庆市合川区草街街道社区卫生服务中心

联系人：周老师

电  话： 15215168373

地  址：重庆市合川区草街街道

## 第二篇  供应商须知

### 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、供应商须知、谈判项目技术需求、谈判项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）竞争性谈判文件的解释

供应商如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三、四、五篇全部内容。

### 三、谈判要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.本项目不接受联合体投标。

3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本均应密封送达谈判地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果响应文件通过邮寄递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

2.1内层封套的封装与标记同 “1.”款规定。

2.2外层封套装入“1.”款所述全部内封资料，并注明项目编号、项目名称、采购代理机构名称及地址。同时应写明供应商的名称、地址，以便将迟交的响应文件原封退还。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（八）无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

1.供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2.供应商的法定代表人或其授权代表未参加谈判；

3.供应商未在保证金到账截止时间前提交足额保证金的；

4.供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

5.供应商的最后报价超过最高限价的；

6.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（分包）下政府采购活动的；

8.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的。

（九）采购代理服务费

谈判结束后由采购人向采购代理机构支付采购代理服务费，本项目采购代理服务费为3000元。

户    名: 重庆金源工程建设咨询有限公司

账    号：108808185179

户    名：中国银行重庆金山支行

### 四、谈判程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判，审查的内容如下：

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对竞标文件中的资格证明、谈判保证金等进行审查，以确定竞标人是否具备竞标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、谈判资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 投标保证金 |  | 按照谈判文件要求足额交纳所参与包的保证金（如果有）。 |

注：

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性谈判文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 竞争性谈判文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第三篇规定的谈判内容作出响应。 |
|  |  | 谈判有效期 | 满足谈判文件规定。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

（七）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

### 五、评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 六、成交原则

（一）评审办法

1.谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

2.若供应商的最后报价经扣减后价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

3.成交价格=成交供应商的最后报价

（二）评审细则：

1.资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞争性谈判文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术、服务未作实质性响应的供应商，谈判小组将要求其在最后报价前做出相应的承诺。

3.成交供应商的确定：

3.1“第三篇 谈判项目技术需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

3.2“第四篇 谈判项目服务需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

3.3谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

3.4谈判小组将依照评审办法提出成交候选人。

3.5采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

3.6成交供应商的变更

3.6.1成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

3.6.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据相关法律法规的规定对违规供应商进行处罚。

4.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

### 七、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家网（https://www.gec123.com/）发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 八、关于质疑

（一）质疑内容、时限

1.成交结果公告期限为成交结果公告发出之日起一个工作日，供应商对成交结果有异议的，应当在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

2.供应商对竞争性谈判文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复

采购人、采购代理机构在收到供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了谈判活动后，再对竞争性谈判文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

### 九、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起7日内，按照竞争性谈判文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。

## 第三篇    项目技术规格、数量建设内容及相关要求

一、招标项目技术要求

本项目技术要求见工程量清单，工程量清单为电子件，供应商自行在行采家网（https://www.gec123.com/）下载。

二、人员要求

1.项目经理必须已在投标人本单位注册并应具有建筑工程专业 贰 级及以上注册建造师执业资格。（提供注册建造师执业资格证书复印件加盖单位鲜章）

2.项目技术负责人应具有工程类 中 级及以上职称。（提供职称证书复印件加盖单位鲜章）

三、主要建设内容

建设内容：综合大楼1-4楼大会议室侧卫生间拆除与重新安装吊顶、贴砖、洗手台面、门框等装饰及卫生间拖把池、洗手盆、灯具、开关插座、排风口、排水管等安装部分内容；1-3楼消防楼梯侧卫生间听除与重新安装吊顶、贴砖、洗手台面、套装门等装饰及卫生间洗手盆、灯具、开关插座、排风口、排水管等安装部分内容；具体详见图纸及工程量清单。

四、相关要求

1.本项目必须按施工图纸中的要求和工程量清单执行，施工图纸中和工程量清单两项结合，即施工图纸中或工程量清单任何一项中，涉及的子项目都属于工程实施范围，最终以中标价作为包干价完成本项目。

2.主要施工技术和方法及质量检验标准应符合国家规范、规程和强制性标准。

## 第四篇  谈判项目服务需求

### 一、服务时间、服务地点及验收方式

（一）工期：签订合同之时起60个日历日完工。

（二）服务地点：采购人指定的地点。

（三）验收方式：按谈判文件要求及投标文件响应进行验收

(四）本工程包含施工图及招标文件、招标清单、招标答疑、补遗文件等全部工程内容。中标单位应完成本次招标范围的施工图及招标文件、招标清单、招标答疑、补遗文件等全部工程内容，并达到其设计使用功能，当工程量清单漏项以及清单工程量低于施工设计图纸工程时，以图纸内容和图纸工程量为准作为包干基础。

### 二、报价要求

1、供应商必须按照招标工程量清单及暂定量部分格式填报价格，项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单及暂定量部分一致。

2、采购人在工程量清单中所列出的安全文明施工费供应商不得修改。

3、供应商的单项报价不得高于相应的最高限价。

4、供应商应认真填写工程量清单中所列的各工程子目的单价或总价。供应商没有填入单价或总价的工程子目，采购人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。

三、履约保证金

成交供应商需在成交结果公示满后10个工作日内向采购人缴纳成交金额10%的履约保证金并签订采购合同。

### 四、付款方式

1. 本项目竣工验收合格后支付合同金额80%，审计结算后供应商缴纳审定金额的3%作为质保金，采购人收到质保金后支付至审定金额的100%。质保金在质保期满后无息退还。

### 五、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及谈判文件其他条款的要求。

（二）成交供应商确定后，由采购人和成交单位按照相关规定和程序办理有关手续，签订合同。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（四）本项目不允许转包、挂靠。

## 第五篇  合同格式

第一部分 合同协议书

发包人（甲方）:

统一社会信用代码：

承包人（乙方）：

统一社会信用代码：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规则规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 工程概况

- 工程名称：

- 工程地点：

- 资金来源：

- 工程内容：

- 合同工期

- 计划开工日期：具体以发包人正式通知为准。

- 工期总日历天数：   日历天。具体开工日期以采购人下达的开工令为准。

- 质量标准

工程质量达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

- 安全生产

中标供应商应负责施工安全（包含但不仅限于施工现场及施工周边的施工人身安全、行人安全等），若发生安全事故，责任由承包人全部承担，采购人不承担任何责任。

- 签约合同价与合同价格形式

合同价款采用总价合同，合同金额（人民币大写）：             （￥        ）；中标价包干（含暂估价）。

- 付款方式

本项目竣工验收合格后支付合同金额80%，审计结算后供应商缴纳审定金额的3%作为质保金，采购人收到质保金后支付至审定金额的100%。质保金在质保期满后无息退还。

- 项目经理

承包人项目经理：     ；

证书名称：     ；

级别     ；

证书编号：       。

- 合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 中标通知书（如果有）；

- 投标函及其附录（如果有）；

- 专用合同条款及其附件；

- 通用合同条款；

- 技术标准和要求；

- 图纸；

- 已标价工程量清单或预算书；

- 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 其他

- 本工程项目的竞标报价采用工程量清单报价方式。本次竞标报价是包含施工过程风险的报价，承包人在施工过程所需的施工风险处理费用及不可预见费用在竞标报价中已包含。

- 承包人在施工过程造成附近建筑物、构筑物地下管网及现场已完成的构件破坏，需要恢复或赔偿的费用由承包人承担。施工临时用水用电，场内水电安装管理费用及电讯线路费用由供应商书面承诺自行承担，供应商在报价中考虑。

- 施工过程中成交供应商不得损坏建构筑物周边的绿化植物，如施工确有困难，乙方需提前通知甲方进行处理，否则由乙方承担相应的赔偿责任。

- 施工期间要求成交供应商及时与其他单位做好施工配合工作，配合所需的相关费用需综合考虑在竞标报价中。

- 施工期间成交供应商按相关要求安排施工员、安全员进行现场管理；且成交供应商按相关规定和要求做好安全文明施工、施工现场的环保及相应的安全措施，施工安全由成交供应商全权负责并承担一切责任。

- 供应商应自行实地探勘现场、充分了解该工程情况，不得因未完全了解情况在中标后要求调整价格、工期等;否则，采购人有权没收履约保证金。且采购人有权按相关程序重新确定供应商或重新招标。

- 安全工作由成交供应商负责。成交供应商要充分考虑本工程现场的特点，做好主要通道、出入口的安全防护工作。

- 成交供应商不得将合同的任何部分或采购方的任何权利、利益或责任转让、委派、许诺、安排给其他人；不得通过租用、借用他人资质证书承揽工程，承包人如有上述行为，发包人有权立即终止合同，成交供应商应承担由此引起的违约责任及相关法律法规责任。

- 成交供应商须做好施工全过程中相关工程资料的留存，须有施工现场的施工前后及期间相应节点的对比影像资料（特别是隐蔽工程及暂列金额工程）用于后期结算。因缺少影像资料造成无法办理相关工程内容结算的损失由成交供应商自行承担。

- 违约责任

- 甲方不按时支付工程款，每延迟一日，按应付金额的万分之三向乙方支付违约金；如延迟30天以上，乙方有权解除合同。

- 乙方不按规定和本合同约定履行职责、义务，造成甲方损失的，应当承担赔偿责任，并按合同金额的20%向甲方支付违约金。

- 乙方在施工中弄虚作假或严重不负责任的，甲方有权解除工程合同，并有权要求乙方按合同金额的20%向甲方支付违约金。

- 乙方工程质量未达到合格，不满足相关政府部门行业及质量管理所需的检验要求的，甲方有权解除合同，，并按合同金额的20%向甲方支付违约金。

- 任一方违约，均由违约方承担守约方为维护自身权益而支出的一切费用，包括但不限于律师费、调查费、查档费、诉讼费、保全费、公告费、公证费、邮寄费、差旅费等相关费用。

- 解决合同

本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的 （二） 解决。

- 由 工程所在地 仲裁机关仲裁；

- 向  工程所在地  法院起诉。

- 词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

- 合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，甲乙双方各执肆份。

（以下无正文）

| 甲 方（盖章）： 地 址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 邮 编： 开户银行： 账 号： 年 月 日 | 乙 方（盖章）： 地 址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 邮 编： 开户银行： 账 号： 年 月 日 |
| --- | --- |

### 第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接采用中华人民共和国住房和城乡建设部与国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)第二章《通用合同条款》。

- 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.2  发包人

项目法人：指建设项目的出资人或出资管理人。

项目法人：

建设管理单位：指受项目法人委托负责合同的签订和执行，进行工程项目的建设管理和具体实施的单位。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：。

1.1.3.9 永久占地包括：指按设计图纸所要求的为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：施工临设用地、施工便道用地等。

1.1.4  日期

1.1.4.5 缺陷责任期：  24个月

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：。

工程实施中执行重庆市现行的有关安全生产、文明施工、扬尘控制、质量检验、分户验收、荷载试验、竣工验收、商品砼推广、建筑节能、绿色建筑等规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：工程规范与技术要求以批复的初步设计文件为准，施工图设计过程中进一步细化的技术要求（如：用户需求书、招标文件技术部分等）待设计提出后双方另行商定成册。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     无          ；

发包人提供国外标准、规范的份数：     无          ；

发包人提供国外标准、规范的名称：     无          。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件；

（2）合同协议书及其附件；

（3）成交通知书；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）询比文件和响应文件；

（10）构成合同的其他文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 合同签订后7天内；

发包人向承包人提供图纸的数量： 1套，承包人需要更多数量时，增加费用自理；

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、进度计划、安全生产、文明施工及施工质量保证措施，月进度报告等；

承包人提供的文件的期限为：按发包人、监理人要求执行  ；

承包人提供的文件的数量为：按发包人、监理人要求执行  ；

承包人提供的文件的形式为：书面文件和电子文件      ；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人报送的资料后7天内作出批复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行   。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 2 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利。相关手续费用和建设费用纳入措施项目清单中包干使用，不作调整。

1.10.2场外交通

承包人负责取得道路通行权，修建场外设施权的办理，费用包含在合同价款中。承包人负责临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理，保证场外交通设施满足工程施工需要，并负责道路临时加固改造费用和其他有关费用，相关费用包含在合同价款中。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：无      。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 永久          。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：永久          。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行   。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  按合同专用条款10.4.1执行 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：       /          。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：       ；

联系电话：         ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：在授权范围内代表发包人对本工程施工过程中的质量、进度、投资、安全文明施工等进行监督和检查、协调解决必须由发包人处理的有关问题，并对工程量进行确认。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前 10日内双方技术人员和监理现场交验并以书面的形式明确。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）施工所需的水、电线路由承包人根据本工程实际情况自行解决。项目完工后由承包人自行拆除和回收，相关费用（设备及安装费、土建费、协调费、拆除和回收费等）纳入措施项目清单中包干使用。（2）承包人自行负责正常施工所需要的进入施工现场的交通条件，相关费用包含在合同价款中；（3）委托承包人实施协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，费用已包含在合同价款中。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

本款细化为3.1.1～3.1.10项：

3.1.1办理法律规定和合同约定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；协助发包人办理施工所需的工程质量监督、安全监督、施工许可证等相关证件及手续。

3.1.2按法律规定和合同约定完成工程，包括满足合同所必需的或合同隐含的以及由承包人义务而产生的任何工程，还应包括合同根据相关法律法规、技术规范等对工程的稳定性、完整性或安全、可靠、有效运行所必需的所有工程，并在保修期内承担保修义务。

3.1.3按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。施工期间，承包人应避免因施工危及红线范围外的邻近道路、建筑安全；应注意做好对周边建（构）筑物、绿化、设施设备的保护，做好围挡、监测以及安全防护，采取有效的防尘及降低噪声的措施，减小施工噪音及污水等对周边环境的影响包括对居民生活、工作、生产和经营等的影响；对不实施拆迁的建、构筑物应采取保护措施，并保证既有道路的正常通行。

3.1.4按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。施工组织设计中的措施保障水平应满足工程按合同进度实施的需要，且不得低于投标时施工组织设计的措施保障水平。

3.1.5在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

3.1.6按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

3.1.7按照第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

3.1.8将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款。

3.1.9承包人提交的竣工资料的内容：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图及其他应交资料，应符合《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）和重庆市有关文件规定。

承包人需要提交的竣工资料套数：完整竣工资料一式 四 套（含电子文档）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后   个月内移交给发包人。

承包人提交的竣工资料形式要求：完整的书面文件及电子文档。

3.1.10承包人应履行的其他义务：

3.1.10.1在开始施工之前，承包人应核查、复测本工程的各种基准标志。承包人应及时将上述基准标志中存在的错误、不完整或其他缺陷通知发包人，以便发包人核实后重新确认。

3.1.10.2承包人应负责合同工程范围内测量控制网的测量设定和管理工作，为控制施工造成测量控制网误差累加，每月承包人复测一次测量控制网，并将修正数据及时通知发包人。经监理人批准，其他相关承包人可免费使用施工控制网。

3.1.10.3承包人应在开始施工之前对本工程进行排查，补充完善遗漏的危大工程重点部位及环节。危大工程施工前，承包人应对危大工程编制专项施工方案，对于超过一定规模的危大工程，承包人还应组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，通过后方可实施。

3.1.10.4承包人应服从发包人要求的管理模式、工作方式和工作要求，同时接受监理人、跟审单位的管理和全程监督，配合项目结、决算的办理。

3.1.10.5承包人应为本工程开立专用账户，接受发包人的监管。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：            ；

身份证号：             ；

建造师执业资格等级：            ；

建造师注册证书号：          ；

建造师执业印章号：           ；

安全生产考核合格证书号：              ；

联系电话：              ；

承包人对项目经理的授权范围如下：严格按设计图纸、现行国家施工规范及验收规范组织施工，保证工程质量、进度、安全；及时向监理人、发包人报告现场情况（以承包人书面授权范围为准）。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于22天，由监理人负责项目经理的考勤。

承包人应在合同签订后7天内提交与项目经理签订的劳动合同及为项目经理缴纳社会保险的证明，承包人未在限期内提交的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前7日内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可解除合同。

3.5 分包

不允许分包。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程开工至工程竣工移交 。

3.7 履约担保

3.7.1承包人是否提供履约担保：  是 。

3.7.2承包人提供履约担保的形式、金额及期限

（一）担保形式：履约保证金；

（二）提交方式：现金或转账；

（三）担保金额：施工方缴纳合同金额的10%到采购方指定账户。

（四）缴纳时间：履约担保应在成交通知书发出后签订合同前按担保金额向采购人提交履约担保。若成交供应商未按时提交，采购人有权取消其成交资格，采购人将依法确定成交候选人；若成交供应商未履约，采购人有权扣除该履约担保。

（五）退还方式：工程竣工验收合格后，14日内无息退还。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：对本工程项目的施工质量、进度、投资、安全文明施工、合同及信息管理等实施全过程监理和控制。对隐蔽工程及施工质量进行验收和工程量的签认，对施工环境进行协调。

关于监理人的监理权限：由项目业主下达。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人应为发包人、监理人分别提供必要的办公设施，所需费用不另支付。承包人应为发包人参加全线巡检、对工程进行检查、考核、考察、验收等提供交通便利。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1.1在工程建设中，工程建设相关各方应执行以下规定：

（1）《民用建筑工程节能质量监督管理办法》（建质[2006]192号）

（2）《重庆市建筑节能条例》（重庆市人大[2007]第34号公告）

（3）《重庆市建设工程十项施工质量通病防治要点》（渝建发[2004]172号）

（4）《重庆市住宅工程质量分户检验管理办法（试行）》（渝建发[2007]199号）

（5）重庆市建设委员会关于规范住宅工程初装饰竣工验收的通知》（渝建发[2007]226号）

（6）《重庆城市桥梁荷载试验管理暂行办法》（渝建发[2007]112号）

（7）《建设部关于贯彻执行工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知》（建标[2002]212号）

（8）《重庆市建设委员会关于在房屋建筑和市政基础设施工程推行预拌商品砂浆的实施意见》（渝建发[2008]30号）

（9）《重庆市建设委员会关于发布<建筑工程施工质量验收规范用表（建筑节能分部工程）>和<建设工程技术用表（建筑节能工程）>的通知》（渝建发[2008]76号）

备注：若以上文件有废止情况的，则按照现行最新的相关法律法规及规范性文件执行。

5.1.1.2特殊质量标准和要求：       /         。

关于工程奖项的约定：         /           。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：。

监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

项目建设中执行《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建发[2014]25号）等有关安全生产和文明施工的现行相关规定。

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：   按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  据本项目实际情况编制   。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应按照现行法律法规、规章、地方性规定、本合同约定履行安全职责，执行监理人有关工作的指示，并在开工前7天内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。履行本合同过程中杜绝死亡、重伤、交通事故、火灾等事故发生。如发生前述安全事故，一切经济及法律责任由承包人自行承担。

6.3承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：      /         。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  按通用条款执行  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按通用条款执行   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行    。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  无         。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天工期需向招标人支付500元一天的延时费。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  无     。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：六级以上大风、沙尘暴、暴风雨、暴风雪、冰雹以及影响户外作业的高温天气等异常恶劣气候持续1周以上，以上情况由承包人提供气象部门的证明记录交监理人确认，及时向发包人提出书面报告。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：   无     。

#### 8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备

由承包人采购的工程设备和材料，必须满足本工程设计要求的技术条件。

承包人采购的工程设备和材料必须报发包人和监理人同意后方可采购，必要时，发包人和监理人有权到承包人选定的供货厂检查设备和材料质量。

承包人应将自购工程设备和材料采购计划及采购合同副本提交监理人备案。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  已包含在合同价款中，由承包人承担   。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  按通用条款执行  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担  。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：。

施工现场需要配备的试验设备：。

施工现场需要具备的其他试验条件：。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：   按有关规定执行并符合设计规范及要求      。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：设计变更、施工变更或施工过程中出现新增项目等均属工程变更。所有工程变更须经设计及监理单位审核确认，最后经发包人书面批准后方能有效。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

1、成交价工程量清单中有相同项目的，按相应项目单价执行；

2、成交价工程量清单中有类似项目的，参照相应项目单价执行。

3、已标价的工程量清单没有适用也没有类似于变更工程项目的，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计算规则》（CQJLGZ-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《重庆市仿古建筑工程计价定额》、《重庆市通用安装工程计价定额》、《重庆市市政工程计价定额》、《重庆市园林绿化工程计价定额》等以及上述定额的综合解释及相关配套文件、询比文件、合同等相关规定进行组价。中标价中没有的材料单价按施工期间重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》公布的合川区信息价执行，《重庆工程造价信息》没有的材料价格由中标人报采购人和监理人认质核价。组价后按成交价与最高限价同比例下浮并经采购人审核后作为结算送审综合单价，最终结算综合单价以结算评审单位审核认定为准。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：        /       。

发包人审批承包人合理化建议的期限：         /       。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：    /    。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  预留金     。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   否   。

#### 12. 合同价格、计量与支付

2、总价合同。

总价包含的风险范围：无    。

风险费用的计算方法：   无     。

风险范围以外合同价格的调整方法：   不调整     。

3、其他价格方式：    无          。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付 无

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：    无  。

预付款担保的形式为：   无    。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：      /     。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：      /     。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：       /      。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：      /      。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：        /       。

12.4 工程款支付

本项目竣工验收合格后支付合同金额80%，审计结算后供应商缴纳审定金额的3%作为质保金，采购人收到质保金后支付至审定金额的100%。质保金在质保期满后无息退还。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按相关规定执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  工程竣工验收合同档案资料备案完成后15日内  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  按相关规定执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按相关规定执行   。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：     /     。

（1）单机无负荷试车费用由      /     承担；

（2）无负荷联动试车费用由     /     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     /     。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程接收证书颁发后的56天内 。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：本工程接收证书颁发后28天内提交4份竣工付款申请单以及完整、齐全、有效的结算资料，申请办理竣工结算。

竣工付款申请单应包括的内容：竣工结算合同价格、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额、索赔清单及其索赔费用、由发包人提供的材料/设备等剩余实物清单等。

14.2 竣工结算审核

双方约定的结算方式：合同价+设计变更（签证）价，工程价款结算以审计为准。

（1）合同价：施工图、招标文件、招标答疑、补遗文件及工程量清单中的全部工程内容等采用固定总价（即中标总价）包干。

（2）设计变更价：经发包人同意的设计变更所引起的增（减）费用，按合川府【2010】159号规定报送区项目评审中心审核，设计变更的核准预算作为工程变更的控制造价，在项目实施中不得突破，并对实际完成工程量进行现场签证。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.3 质量保证金

审定金额的3%为质保金，待质保期满后无质量问题后一次性退还（不计利息）。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：承包人应按照法律规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任，具体期限按合同附件：工程质量保修书的约定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 收到维修通知后2日内到达现场 （乙方未按时进行维修，由甲方指定第三方进行维修，相关费用在质量金内按实扣除） 。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  无   。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/ 。

（3）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：对工期影响超过14天的将按超过天数予以顺延工期。

（4）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 暂停施工对工期影响超过14天的将按超过天数予以顺延工期  。

（5）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 超过约定期限14天的将按超过天数予以顺延工期   。

（6）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：（1）承包人违反第1.11款规定的，如果承包人包括其任何分包商，代理人或雇员向任何人（设计方、监理人或发包人的有关人员）提出给予或同意给予或给予任何人以任何贿赂，作为引诱或报酬，使该人员采取或不采取与该合同或与发包人订立的任何其他合同有关的行动，发包人可解除本合同；（2）根据第3.3.3款规定，被撤换的项目经理和其他人员，无采购人的批准不得重新在施工场地上工作。更换项目经理时，如果承包人在5天内未提出新的人选或两次提出的人选都不能令发包人满意，则发包人有权解除合同。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）施工期间发生重大责任事故的，承包人应承担全部事故责任，承包人应向发包人支付签约合同总价10%的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用，且发包人有权解除合同。

（2）承包人违反本合同通用条款第1.11款约定义务的，发包人有权要求承包人承担合同总价5%的违约金，并有权解除本合同。承包人未经发包人同意转让或许可第三方使用发包人所有的技术成果和知识产权的，所获收益归发包人所有。

（3）承包人违反本合同通用条款第1.12款约定义务的，应向发包人支付合同总价5%的违约金，并应承担一切法律责任。

（4）承包人按合同约定应支付的违约金低于给发包人造成的损失的，并应就差额部分向发包人进行赔偿，应承担的赔偿金额不以合同价格为限。

（5）承包人违约除应承担相应违约责任外，发包人向承包人主张权利所产生的费用亦由承包方承担。

（6）承包人应支付和承担的所有违约金及赔偿金，发包人可以直接从应付给承包人的任何款项中扣除。

（7）承包人应承担的其他违约责任：

a. 中间验收和竣工（预）验收中出现的施工缺陷未按双方约定时间完成，滞后一天，承包人应按5000元/条支付违约金。

b. 工程具备开工条件的，承包人未按时进场施工，按5000元/天支付违约金。

c. 承包人项目经理不到位或未向发包人未向监理人履行离场手续的，擅自离开施工现场，按1000元/次支付违约金；施工项目部其他管理人员不到位，按500元/次支付违约金。

d. 承包人未在规定时间内完成工程相关会议纪要中所负责事项的，按1000元/项支付违约金。

e. 承包人采集的数码照片，一次检查不合格按200元/张支付违约金，若累次检查出现不合格加倍扣违约金，监理有权对承包人采集数码照片进行检查和考核。

f. 承包人三级自检不到位，流于形式，监理有权进行考核，监理初检中发现施工缺陷的，按1000元/条支付违约金。

g. 承包人对工程项目三级及以上风险作业分析、管控不到位的，按2000元/项支付违约金。

i. 工程在实施阶段，承包人未及时报批施工方案，无方案作业，按5000元/项支付违约金。

j. 未按发包人要求开展分阶段结算，未按期提交分阶段结算文件的，滞后一天，承包人应按1000元/天支付违约金。提交的结算资料不全或未按照业主要求的格式上交结算资料，每出现一次，承包人应按500元/次支付违约金。

k. 未照图施工，按3000元/处支付违约金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人违约导致合同解除的，则合同结算金额按经发包人确认后的实际工程量结算确认，但承包人应向发包人承担签约合同总价20%的违约金。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商解决，由发包人支付合理的费用。协商不成的按第20条【争议解决】的规定处理。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：建筑工程一切险和安装工程一切险由承包人投保。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：合同当事人按重庆市地方及发包人有关规定执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是    。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行   。

#### 19. 争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）方式解决：

（1）向工程所在地仲裁院申请仲裁；

（2）向项目所在地的人民法院起诉。

#### 20 通知送达

各方一致确认本合同第一部分签署页载明的通信地址及联系方式为各方履行合同义务、解决合同争议时接收其他方文件信函或司法机关（法院、仲裁机构）诉讼、仲裁文书的唯一送达地址及联系方式。各方按照本合同第一部分签署页载明的地址送达相关文件的，如是专人送达，则收件人签收之日即视为送达之日，如果传真、短信、电子邮件送达的，则发出之日即视为送达之日，如果是挂号邮寄（包括EMS）的则自挂号信件（包括EMS）发出之日起第五个工作日即视为送达之日，因受送达人拒收等原因导致文书未能送达或退回的，不影响送达效力。他人代签的，代签之日视为送达之日。任何一方如需变更送达地址的，应在变更后三个工作日内以书面形式将变更后的送达地址通知对方；未按前述约定方式变更的，前述送达地址仍为有效送达地址。

附件：

附件一：工程质量保修书

附件二：安全生产合同

附件三：廉政责任书

附件四：安全生产责任书

- 附件一：工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《城市道路管理条例》（国务院令第198号），为保证本工程在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关法律、法规、规章的管理规定以及双方的约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程、设备安装工程、园林绿化工程等施工承包实施范围内的所有工程项目。

二、质量保修期

质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面（有防水要求的部位）的防渗漏为伍年；

3、电气管线、上下水管线安装工程为2年；

4、供热及供冷为2个采暖期及供冷期；

5、场内综合管网和小区道路等市政公用工程为2 年；

6、机械、电气设备的安装为2年；

7、其他约定：其余项目均为2年。

质量保修期和缺陷责任期均自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内或立即（紧急抢修事故情况下）派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，所发生的一切费用无需经承包人认可，从质量保修金内扣除。所留质量保修金不足以支付维修费的，承包人须补足余额。

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保基础设施工程、地基基础工程和主体结构的质量。对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》、《城市道路管理条例》、《重庆市市政工程设施管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门（或市政行政主管部门）报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、保修费用

本工程保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、质量保修金的支付

本工程质量保证金为结算评审审定金额或国家审计机关认可的结算金额的3%。质保金不计利息。

六、质量保修金的返还

发包人在缺陷责任期满后，将剩余保修金退还承包人，退还保修金不计利息。本工程缺陷责任期约定为24个月。

七、其他

双方约定的其他工程质量保修事项： /。

1、在约定的质量保修期，包括延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书。

2、缺陷责任期终止证书签发后，承包人可向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料，申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额。

3、监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款，送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，并由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。

4、发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。质量保证金无银行利率。质量保证金的付清不能免除承包人在上述质量保修期内须承担的所有责任和义务。

5、约定的质量保修期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权要求延长质量保修期，直至完成剩余工作为止。

6、工程竣工后，承包人应主动每月回访一次，每次必须签署保修回访单，否则，发包人有权不支付质量保证金。

本工程质量保修书作为施工合同的附件，由发包人、承包人双方的法定代表人或委托代理人签署与加盖公章后生效，与施工合同具有同等效力。

(以下无正文)

发包人（公章）：                      承包人（公章）：

法定代表人（签字）：                  法定代表人（签字）：

或委托代理人：                       或委托代理人：

- 附件二：安全生产合同

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为在本项目合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人与承包人特此签订安全生产合同。

一 发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二 承包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和施工作业人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到施工作业人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

四 其他

本安全生产合同为施工合同的附件，由发包人、承包人双方的项目负责人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人（公章）：                     承包人（公章）：

法定代表人 ：                        法定代表人 ：

或委托代理人 ：                      或委托代理人 ：

- 附件三： 廉政责任书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任协议书。

第一条　承、发包双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　发包人的责任

发包人的领导和工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　承包人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）发包人工作人员有违反本责任协议书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人工作人员有违反本责任协议书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嬚犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任协议书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任协议书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条　本责任协议书是工程施工合同的组成部分，与工程施工合同具有同等法律效力。

发包人（盖章）：                      承包人（盖章）：

法人代表：                            法人代表：

或委托代理人：                        或委托代理人：

附件四：安全生产责任书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》和重庆市建委关于建筑工程的有关规定，双方就本工程安全生产责任达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

二、工 期

开工日期： 工期  天数：

三、安全生产

1、承包人必须学习、掌握，并执行发包人发行的有关安全生产的各项规章制度和管理方式。

2、承包人必须执行发包人与承包人共同制定的与项目有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。

3、承包人必须执行三级安全教育制度，项目经理、承包项目负责人及特种作业人员必须持证上岗。

4、承包人必须执行安全生产检查整改制度，认真开展日常和定期、不定期的安全及治安保卫工作检查，及时发现隐患，落实整改措施，不断提高安全防范能力。

5、承包人必须接受发包人或发包人上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查，对于发包人查处的隐患，承包人必须限期整改。

6、承包人必须执行安全防护设施、设备验收制度。

7、承包人自带的施工机械设备，必须符合国家标准、规定，且机械性能良好、安全防护装置齐全、灵敏、有效。

8、承包人必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品。

9、承包人必须执行“因公伤亡事故报告制度”，如承包人施工现场发生因公伤亡事故，必须立即向发包人及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护施工现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做好记录或拍照，不准破坏事故现场。承包人须积极配合发包人上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘查，不得提供伪证。

10、承包人须承担因为承包人的原因造成事故的经济责任和法律责任。

11、承包人有权拒绝发包人的违章指挥。

12、承包人发生人员伤亡事故时，不管事故的责任在何方，承包人必须做好事故的善后处理工作。

13、承包人应做好重点要害部位的治安管理工作，达到制度全、管理严、设施齐，岗位人员责任性强。

14、承包人应严格执行国家有关暂住人口管理规定，外地施工人员进驻现场必须按规定办理暂住证；人员管理必须要做到：底数清、情况明、证件齐、登记申报及时。

15、承包人应保证工地不发生安全责任事故；不发生刑事案件和破坏生产设施事件；不发生火灾、爆炸、水上违章施工作业、交通违章等治安灾害事故；不发生职工违法犯罪。

16、当承包人出现安全、文明施工严重失控情况下，在发包人认为确定有必要暂停施工并提出要求承包人暂停施工的书面意见后，承包人应当按发包人要求停止施工。承包人实施处理意见后，以书面形式向发包人提出复工要求。在发包人组织验收并签字同意后，承包人重新施工。

17、承包人必须坚持文明施工，对所承担工程区域的文明施工负责，做到工完料尽场地清。

18、发包人应为承包人创造良好的作业环境。

19、发包人有监督、纠正承包人人员违章、违规、违纪行为的权力，对不服管理的有权命令其停止作业。

20、发包人有权审查承包人的安全资质和全厂人员的安全教育情况。

21、承包人承诺以本合同的履约保证金同时作为本项目安全担保金，在工程进行期间，当出现安全、保卫违规情况或发生安全、保卫事故等情况，因承包人原因造成发包人经济、信誉损失的，发包人据实计算扣款额，在履约保证金中予以扣除，累计扣款总额如超过履约保证金总额的，超出部分承包人仍须承担。

22、承包人确保进入施工现场的车辆及设备完好，同时做好现场封闭施工，并加强施工现场的巡视和管理，杜绝非生产人员进入施工现场。因承包人管理不善，造成他人伤害或伤亡，由承包人承担责任。

四、违 约

1、达不到约定条件的，发包人一经发现，可要求承包人立即进行改正和补充完善，承包人应按发包人要求改正和补充完善，直到符合约定条件。

2、因承包人原因达不到约定条件的，由承包人承担违约责任和经济支出。

五、争 议

1、本责任协议书在执行过程中如遇有与国家、地方政府的有关规定不一致时，按照国家、地方的有关规定执行。

2、当承、发包双方发生争议时，可通过承、发包双方上级主管部门协商调节，若达不成一致意见，可向重庆仲裁委员会申请仲裁。

六、本责任协议书是工程施工合同的组成部分，与工程施工合同具有同等法律效力。

发包人（盖章）：                      承包人（盖章）：

法人代表：                            法人代表：

或委托代理人：                        或委托代理人

## 第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术应答

（二）技术响应偏离表

三、服务部分

（一）服务要求响应情况：实施时间、实施地点、验收方式等。

（二）服务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函

（五）特定资格条件证明文件（如果有）

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料

### 一、经济部分

（一）竞争性报价函

- 竞争性报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

按照采购人给出的工程量清单填报明细报价

### 二、技术部分

（一）技术应答（格式自定）

（二）技术响应偏离表

- 项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                   法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇  谈判项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

### 三、服务部分

（一）服务要求响应情况：实施时间、实施地点、验收方式等（格式自定）

（二）服务响应偏离表

服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 谈判项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（三）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件（如果有）

### 五、其他应提供的资料

（结束）