- 项目名称：2024年度南川区南平镇国土绿化退化林修复项目

- 竞争性比选

- 采购文件

（最低评标价法）

采 购 人：重庆市南川区南平镇人民政府

采购代理机构：重庆博圆工程咨询有限责任公司

二〇二五年四月

目  录

竞争性比选	- 1 -

采购文件	- 1 -

第一篇  比选邀请书	- 3 -

一、比选项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、资格要求	- 3 -

四、比选有关说明	- 3 -

五、比选保证金	- 4 -

六、比选有关规定	- 5 -

七、联系方式	- 5 -

第二篇  供应商须知	- 7 -

一、比选费用	- 7 -

二、比选通知书	- 7 -

三、比选要求	- 7 -

四、比选程序及成交标准	- 10 -

五、评审标准	- 12 -

六、评审依据	- 13 -

七、成交通知	- 14 -

八、关于质疑和投诉	- 14 -

九、签订合同	- 14 -

第三篇  比选采购服务需求	15

※一、项目一览表	15

※二、建设内容	15

※三、质量要求	15

※四、安全要求	15

※五、踏勘现场	16

※六、其他要求	16

第四篇  商务要求	17

第五篇  采购合同	18

第六篇  响应文件格式要求	- 19 -

一、经济部分	- 20 -

二、技术部分	- 22 -

三、商务部分	- 24 -

四、资格条件及其他	- 27 -

五、 其他应提供的资料	- 31 -

附件1：	- 32 -

# 第一篇  比选邀请书

受重庆市南川区南平镇人民政府的委托，我公司组织对2024年度南川区南平镇国土绿化退化林修复项目进行比选采购。欢迎具备相关资质的供应商参加报价。

### 一、比选项目内容

| 包号及名称 | 采购单价限价 | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年度南川区南平镇国土绿化退化林修复项目 | 550元/亩 | 1 | 注：国土绿化退化林修复范围内的松材线虫病疫木除治由中标单位集中除治。 |

### 二、资金来源

2024年中央林业草原改革发展资金预算（第三批）的通知（渝财农【2025】3号。

### 三、资格要求

比选供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。

合格的供应商应符合下列条件：

（一）基本条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件

投标人营业执照经营范围包含有绿化植物种植、树木种植、人工种植、森林经营、森林管护、劳务派遣、森林抚育、森林养护、人工造林、森林病虫害防治等内容之一。

### 四、比选有关说明

（一）供应商应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商。

（二）凡有意参加供应商，请于2025年 4 月  10 日至2025年 4 月 14    日 ,将报名资料（包括但不限于发售登记表、法人身份证明或法人授权委托书及被委托人身份证（如有）、营业执照）加盖单位公章扫描后，以QQ邮箱方式发送至446744780@qq.com，发送后请电话联系采购代理机构工作人员缴纳采购文件购买费。

（三）文件购买费：人民币300元（售后不退），否则采购人和采购代理机构有权拒绝接收其响应文件。

（四）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1、根据采购公告要求的方式按时完成报名；

2、按时足额缴纳了文件购买费；

3、按时递交了响应文件。

（五）投标地点：重庆市南川区滨湖公馆2栋14-2会议室

（六）投标文件递交开始时间：2025年 4 月  15  日北京时间09:00时

（七）投标文件递交截止时间：2025年 4 月  15  日北京时间09:30时

（八）开标时间：2025年 4 月  15  日北京时间09:30时

（九）开标地点：重庆市南川区滨湖公馆2栋14-2会议室

### 五、比选保证金

本次采购不设置。

### 六、比选有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（三）若同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加比选的，只能按照一家供应商计算。比选时在其他条件（资格符合性检查、响应文件的有效性、完整性和响应程度检查）合格的前提下，选取报价最低的供应商进入评审，舍掉其他供应商。

（四）同一项目的货物，制造商参与比选的，不得再委托代理商参与比选，否则均为无效响应。

（五）本项目的补遗文件（如果有）一律在“指定公示处”上发布，请各供应商注意下载或到代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）供应商有下列情况之一的，将拒绝其参与政府采购活动：在本项目投标截止日前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的；被列入政府采购严重违法失信名单且在处罚期内的；被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且在处罚期内的；其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

### 七、联系方式

（一）采购人：重庆市南川区南平镇人民政府

联系人：刘老师

电  话：13709473768

地  址：重庆市南川区南平镇人民政府

（二）采购代理机构：重庆博圆工程咨询有限责任公司

联系人：高老师

电  话：18523657050

地  址：重庆市南川区滨湖公馆2栋14-2

（三）采购相关问题咨询：各潜在供应商如对该项目采购文件有疑问的，涉及投标人资格条件和第二篇、第三篇、第四篇、第五篇中的内容请咨询采购人；涉及采购文件中的其他内容可咨询重庆博圆工程咨询有限责任公司。

## 第二篇  供应商须知

### 一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、比选通知书

（一）比选通知书由比选邀请书、供应商须知、比选项目技术需求、比选项目商务需求、响应文件格式要求五部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选通知书不可分割的部分。

（三）比选通知书的解释

供应商如对比选通知书有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本比选通知书。一经进入比选程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解比选通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

### 三、比选要求

（一）响应文件

供应商应当按照比选通知书的要求编制响应文件，并对比选通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1、响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2、联合体

本项目不接受联合体竞标。

3、比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为比选开始时间起90天。

（二）保证金：

1、供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇”；

2、发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或比选通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5比选通知书规定的其他情形。

（三）报价要求

投标人需综合考虑完成本项目所需的服务费、人工费及提供服务所需的设备或各种应纳的税费费等进行综合报价。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，招标人不再补偿。

（四）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.响应文件中报价函的内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价函为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价函总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

比选小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正供应商报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- 提交响应文件的份数和签署和递交

投标现场响应文件提交规则：

1、响应文件一式三份，其中正本一份，副本贰份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在响应文件正本中，比选通知书第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应密封送达比选地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

4.如果响应文件通过邮寄递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

5.如果未按上述规定进行密封的，采购人、采购代理机构将拒收其响应文件。

6、响应文件投递截止时间：见比选通知书第一篇。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

线上响应文件提交规则：

7、供应商须同时在线上规定时间内上传盖章后的电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准）。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（八）无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

1、供应商不符合资格要求的；

2、供应商未按照比选通知书的要求缴纳保证金的；

3、供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

4、供应商的报价超过采购预算（若有采购预算单价，则含采购预算单价）的；

5、供应商响应文件附有采购人无法接受的条件的；

6、供应商串通投标的；

7、供应商组成联合体投标的；

8、法律、法规和比选通知书规定的其他无效情形。

（九）废标条款

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的比选采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

（十）采购代理服务费

1、成交供应商在领取成交通知书的同时，需向采购代理机构缴纳采购代理服务费5000.00元。

### 四、比选程序及成交标准

（一）本项目比选按照比选通知书规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）资格性符合性检查

1.资格性检查。依据法律法规和比选通知书的规定，对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供基本资格条件承诺函（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注②） |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“比选邀请书（三）特定资格条件”的要求提交证明文件复印件并加盖供应商公章。 |

注：

供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

符合性检查。依据比选通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对比选通知书的响应程度进行审查，以确定是否对比选通知书的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选通知书规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合比选通知书要求。 |
| 3 | 比选通知书的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对比选通知书第三篇、第四篇规定的比选内容作出响应。 |
|  |  | 比选有效期 | 满足比选通知书规定。 |

（1）比选小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）比选小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（3）在比选过程中比选的任何一方不得向他人透露与比选有关的技术资料、价格或其他信息。

（4）本项目采用最低投标价法进行评标。

本次评标采用最低投标价法，评标委员会按照本篇进行资格审查和符合性审查，对合格的投标人中按报价由低到高推荐中标候选人，若出现投标人投标报价相同的，由评标委员会按照 投票表决 原则排序。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（5）推荐中标候选人名单。

按评审后按报价由低到高推荐前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。若出现投标人投标报价相同的，由评标委员会按照 投票表决 原则排序。五、评审标准

投标报价：投标文件满足招标文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，并按报价由低到高依次排出3名成交候选人。

### 六、评审依据

评审的依据为比选通知书和响应文件（含有效的补充文件）。比选小组判断响应文件对比选通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 七、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在采购人公示处上发布成交结果公示。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、供应商对成交结果有异议的，应当在结果预公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

2、供应商对比选通知书中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复

采购人、采购代理机构将参照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

### 九、签订合同

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照比选文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同，若第一中标侯选人未在规定时间内签订采购合同的，视为放弃中标资格，采购人则按中标侯选人排序确定本项目的中标人。

（二）比选通知书、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）成交供应商未按照比选通知书确定的事项签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的，将承担相关法律责任。

（四）采购人不得向成交供应商提出超出比选以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离比选确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（五）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

## 第三篇  比选采购服务需求

## 一、退化林项目技术需求

实施森林质量提升（退化林修复），全部采取抚育修复的方式进行。按退化类型分：健康退化类型，结构退化类型，均采用抚育清林+补植补造的建设方式进行。

（一）抚育清林

1.林地清理

伐除小班内枯死木、濒死木、风倒木、弱势木，清除杂草、藤刺、蕨类，保留优势大径阶灌杂木，清除弱势灌杂木；结构退化类型小班，在自然整枝不良、通风透光不畅的林分中，重点增加针对枯枝、死枝过多的林木进行修枝。健康退化类型小班，施工时如有枯死松木（包含采伐方式、伐桩处理、疫木处理等）严格按照南川区松材线虫病害防治技术措施实施，除治前要按林木采伐相关规定办理《采伐许可证》。清除的剩余物整齐铺放在林内或移除林外。

2.	整地

整地时间宜在栽植前一个月；根据作业区立地类型及树种配置，按照40厘米×40厘米×30厘米的规格，采用穴状整地，可与林地清理同时进行，以减少工序，降低用工成本。挖栽植穴时，心土和表土要分开堆放，清除穴内挖出的石块和杂物；土层较薄的地块，应就近客土，种植穴底部和上部宽度要相等，不能挖出上宽下窄的“锅底形”。种植穴上沿要外高内低，形成人造小阴坡，以利保土保水，石块与草根垒于外沿并夯实，造林穴规格深度应以坡外侧测量为准。

（二）补植补造

1. 苗木补植

采用人工植苗造林，对林中天窗等进行补植，健康退化类型小班按照平均每亩补植株数≥25株，结构退化类型小班每亩补植株数≥15株进行均匀补植，小班内天窗必须按照2×2米的株行距进行苗木补植。苗木补植时间2025年10月-12月。尽可能选择雨后阴天植树，并尽量缩短整个栽植过程的时间。植苗时，先填少量表土在栽植穴内，将苗木轻放入种植穴中，调整好苗木在种植穴中的位置，再回填一层放在旁边的表层土后夯实，最后将余下的心土及周边的土壤回填到苗木周围成馒头状。栽植时做到苗正、根舒、泥紧为原则。

2.苗木品种及规格：香樟，地径≥0.8厘米，苗高≥80厘米营养袋苗；枫香，地径≥0.8厘米，苗高≥80厘米营养袋苗；马褂木，地径≥0.8厘米，苗高≥80厘米营养袋苗；青冈，地径≥0.6厘米，苗高≥60厘米；黄柏，地径≥1.0厘米，苗高≥100厘米；杜仲，地径≥1.0厘米，苗高≥100厘米（补植苗木品种具体以修护设计报告为准）。

3.补植苗木的抚育管护

抚育时间：苗木栽植后抚育二次，抚育时间宜在5-6月和9-10月。

抚育措施：采取松土除草、补植、病虫害防治等措施。为了促进苗木根系生长、保障苗木生长水分、养分供应，应及时进行松土。抚育方式为窝抚，其方法为采用刀抚或锄抚方式去除四周杂草，并进行松土、苗木扶正，采用“里浅外深”的原则，不得损伤苗木根系。在苗木管护期内，应及时在造林季节来临前巡查苗木成活情况，对死亡苗木要进行替换补植；在管护期内，应注意观察项目区内病虫害发生情况，一旦发现有病虫害苗木，应及时进行人工除治。

管护措施：管护人员由项目具体实施单位负责，具体实施单位可根据实施区域内的实际情况安排管护人员。管护内容一是森林防火情况观察，不定期对项目进行巡查，特别是高温天气，应提高巡护频率，发现火情及时向施工单位及建设单位报告；二是苗木生长情况观察，管护人员应定期或不定期对项目区苗木生长情况进行巡查，一旦发现死苗、倒苗、干旱缺水、人畜破坏、或病虫害等情况，应及时向项目施工单位报告，及时安排人员到现场处理解决。

退化林修复项目区域内的松材线虫病疫木（病枯死松树），由中标单位集中除治，森林病虫害疫木除治严格按照南川区松材线虫病害防治技术措施实施，直至通过市、区、监理等各级单位检查验收。

二、其它要求

1、投标人应严格按照《森林防火条例》组织人员开展施工作业，在林区内用火时应办理用火许可证，严防森林火灾发生，若发生森林火灾，严格按照相关规定办理。

2、投标人必须进行安全宣传和教育，增强安全生产意识，为全部施工人员购买意外保险并承担一切安全责任。

3、投标人应自行购买和提供施工人员所需工具。

4、投标人在实施过程中应保障场地卫生，野外施工人员生产生活用品等白色垃圾不得就地乱扔在林区，应带出林区集中处理。

5、投标人应按照采购单位指定地点拍摄实施前、实施中和实施后的对比照片，作为资料留存和备案使用。

## 第四篇  商务要求

## 一、实施时间、实施地点、验收方式

（一）服务期

2025年6月前完成所有建设任务。建设期限计划为2年。具体以采购人要求为准。

（二）实施地点

实施地点：  重庆市南川区南平镇（以区林业局作业设计范围为准）。

（三）验收方式

1、由采购方组织相关单位（或人员）进行项目验收。验收符合《重庆市南川区南平镇2024年度退化林修复》作业设计的技术标准及相关法律法规规定要求及区林业等相关行业部门验收标准，并达到合格标准。

2、如验收未达到合格标准，由中标人限期自行进行整改直至合格，整改发生的一切费用由中标人承担。

## 二、报价要求

本次报价为人民币报价，包含：苗木费、劳务费、运输费、伙食费、意外保险费、税费等所有费用。

## 三、付款方式

项目分三次付款，第一次为2025年5月前，验收合格后支付60%；第二次为2025年12月前，验收合格后支付20%；第三次为2026年12月前，验收合格后支付20%。

## 四、履约保证金

中标供应商应在中标后合同签定前内向采购方缴纳预估工程量总金额10%的履约保证金，待项目第三次完成并竣工验收合格后无息退还。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

投标人在项目实施前应对工人进行操作培训，使操作工人熟练掌握操作技能。

## 七、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第五篇  采购合同

重庆市采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 磋商项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、考核方式 |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| X、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

报价函

二、技术（质量）文件

技术（质量）条款差异表

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函

### 一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（比选项目名称）的比选通知书，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1.愿意按照比选通知书中的一切要求，按照人民币大写：    每亩；人民币小写：   元/亩，提供本项目的交货及技术服务。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次比选的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方比选通知书的一切规定和要求及比选评审办法。

5.在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《比选通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按比选通知书规定，交纳比选通知书要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳比选通知书规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：

邮编：

联系人：

年   月   日

## 二、技术（质量）文件

技术（质量）条款差异表

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术（质量）支撑材料。（格式自定）

4.投标应答栏中应当注明技术参数或具体内容。

### 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表

对于比选通知书的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 比选项目需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

招标项目名称：

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第四篇 商务要求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                   供应商法定代表人：

（签字或盖章）                              （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

### 其他应提供的资料

（结束）