
重庆人民（融侨）小学校窗户更换与音控室装修项目
竞争性比选文件
比   选   人：重庆人民（融侨）小学校 
比选代理机构：重庆市设计院有限公司 
二〇二六年一月
目 录
 比选公告

 竞选人须知

第三章  评标办法（综合评估法）

第四章  合同条款及格式

第五章  工程量清单

第六章  图纸

第七章  技术标准和要求

第八章  竞选文件格式

第一章  比选公告
重庆人民（融侨）小学校窗户更换与音控室装修项目
比选公告
1.  比选条件

本比选项目重庆人民（融侨）小学校窗户更换与音控室装修项目（项目名称）已批准建设，项目业主为重庆人民（融侨）小学校，建设资金业主自筹 （资金来源），比选人为重庆人民（融侨）小学校。项目已具备比选条件，欢迎有资格的单位参与重庆人民（融侨）小学校窗户更换与音控室装修项目施工竞选。

2.  项目概况与比选范围

2.1 建设地点：重庆市南岸区铜元局风临路12号。
2.2 建设规模及内容：本项目改造面积约1320㎡。建设内容包括一是对教学楼ABC幢窗户进行更换，包含铝合金窗更换 1250m²、安装教室铝合金栏杆200m 及外墙砖修补、室内窗边乳胶漆恢复；二是对音控室进行改造，改造面积约70㎡，包含室内外地面改造、室外顶面玻璃棚更换、室内外墙面面层改造、电缆线铺装、综合布线、空调及新风设备安装等。
2.3 本次比选项目工程总投资额：约118.75万元。
2.4 比选范围：以比选人提供的施工图、工程量清单所明确的全部工程内容以及竞争性比选文件（含答疑、补遗）等所有内容。
2.5 工期要求：工期40日历天（具体开工时间以比选人的书面通知为准），缺陷责任期24个月。

3.  竞选人资格要求

3.1  本次比选要求竞选人须具备以下条件：
3.1.1 本次比选要求竞选人具备的资质条件：具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质。
3.1.2 竞选人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2  不接受联合体竞选。
4.  比选文件的获取

（一）竞选人需通过重庆市行采家（https://www.gec123.com/）进行注册，登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的竞选人，请在“行采家”（https://www.gec123.com/）采购公告发布之日起至提交竞选文件截止时间之前自行下载本项目比选文件以及补遗等开标前公布的所有项目资料，无论竞选人下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（三）报名及比选文件发售

1.比选文件发售期：2026年1月8日至2026年1月14日北京时间17：00前。

2.比选文件售价：人民币500元/包，售后不退。

3.报名方式：

在比选文件发售期内，竞选人将比选文件成本费汇至以下账户，并将汇款凭证和《竞争性比选文件发售登记表》（加盖竞选人公章）扫描后发送至邮箱：564701107@qq.com。比选文件成本费收款账户信息详见《竞争性比选文件发售登记表》。
5.  竞选文件的递交

5.1竞选文件递交起止时间：2026年1月15日14时00分至2026年1月15日14时 30 分；

5.2竞选截止和开标时间：2026年1月15日 14时30分（北京时间）；

5.3竞选和开标地点：重庆市设计院有限公司建研楼二楼会议室（重庆市渝中区人和街31号）；
5.4 竞选人须满足以下要求，其竞选文件才被接收：

1.按照比选文件要求在比选文件发售期内完成报名并缴纳比选文件成本费；

2.按时在行采家（https://www.gec123.com/）上传签字盖章齐全的竞选函并递交了纸质响应文件。

6.  联系方式

比选人：重庆人民（融侨）小学校

地  址：重庆市南岸区铜元局风临路12号

联系人：孟老师 
电  话：023-62669928

比选代理机构：重庆市设计院有限公司
地  址：重庆市渝中区人和街31号建研楼2楼
联系人： 姚老师
电  话：18523040051
2026年1月8日
第二章  竞选人须知
竞选人须知前附表

正文内容不允许修改。若竞选人须知前附表与正文不一致的地方，以竞选人须知前附表为准。
	条 款 号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	比选人
	名称：重庆人民（融侨）小学校

地  址：重庆市南岸区铜元局风临路12号

联系人：孟老师 
电  话：023-62669928

	1.1.3
	比选代理机构
	名称：重庆市设计院有限公司
地  址：重庆市渝中区人和街31号建研楼2楼
联系人： 姚老师
电  话：18523040051

	1.1.4
	项目名称
	重庆人民（融侨）小学校窗户更换与音控室装修项目

	1.1.5
	建设地点
	重庆市南岸区铜元局风临路12号

	1.1.6
	建设规模及内容
	本项目改造面积约 1320 ㎡。建设内容包括一是对教学楼 ABC 幢窗户进行更换，包含铝合金窗更换 1250m²、安装教室铝合金栏杆200m 及外墙砖修补、室内窗边乳胶漆恢复；二是对音控室进行改造，改造面积约 70 ㎡，包含室内外地面改造、室外顶面玻璃棚更换、室内外墙面面层改造、电缆线铺装、综合布线、空调及新风设备安装等。

	1.2.1
	资金来源
	业主自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	比选范围
	具体详见比选人提供的工程量清单。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：40日历天（具体开工时间以比选人的书面通知为准）

	1.3.3
	质量要求
	符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

	1.4.1

1.4.1

1.4.1
	竞选人资质条件、能力和信誉

竞选人资质条件、能力和信誉

竞选人资质条件、能力和信誉
	本工程施工比选实行资格后审，竞选人应具备以下资格条件：

1.资质条件、营业执照及安全生产条件：

（1）具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质。
竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的资质证书。

（2）具备有效的营业执照

竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的营业执照。

具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。
竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书。
2.财务要求

无

3.业绩要求

竞选人2023年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有1个建筑工程类施工业绩1个及以上。

竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的合同协议书复印件。
4.竞选截止日竞选资格情况

竞选人自行承诺（格式自拟）不得存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；
（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；
（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在有效期内；
（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停竞选资格行政处罚，且在处罚期限内；
（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。
5.项目经理资格要求

5.1竞选人拟派的项目经理必须已在竞选人本单位注册并应具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，应为竞选人本单位人员。
竞选人须在竞选文件资格审查部分提供拟派项目经理建造师注册证、身份证、竞选人本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件。

注:(1)提供拟派的项目经理为一级建造师或重庆市二级建造师注册人员的，必须提供建造师电子注册证书，且该建造师电子注册证书须由建造师本人在个人签名处手写本人签名。
(2)重庆市以外的省级住房城乡建设主管部门对二级建造师电子注册证书使用有明确规定的，从其规定。未规定使用电子注册证书的，可提供纸质证书扫描件。

(3)建造师电子注册证书本人手写签名与签名图像笔迹是否一致不作为否决投标的情形。
6.其他要求

（1）项目技术负责人：

应具有工程类中级及以上职称；

竞选人须在竞选文件资格审查部分附拟派技术负责人身份证、职称证及竞选人本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件。

（2）主要管理人员：
竞选人自行承诺中标后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供本单位为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，取消其中标资格，给比选人造成损失的，竞选人依法承担违约赔偿责任。竞选人须在竞选文件资格审查部分附承诺函（格式见竞选文件格式）。
7.特别说明：
（1）上述1～6条所需提交的相关证明材料复印件均应加盖竞选单位法人章并装入竞选文件资格审查部分中。

以上1～6条，有一条不满足，则竞选文件由评标委员会作否决投标处理。
（2）竞选人须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形（格式见竞选文件格式）。比选人在合同签订前均有权对竞选人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消其中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，其比选保证金不予退还，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。
（3）本竞争性比选文件中所要求的人员养老保险证明要求如下：
①企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。
②项目经理、技术负责人、其他人员（如有）的连续养老保险证明期限须包含 2025年06月至 2025年11月。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。否则由评标委员会作否决投标处理。

	1.4.2
	是否接受联合体竞选
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织



	1.10.1
	竞选预备会
	不召开



	1.11
	分包
	不允许



	2.1
	构成比选文件的其他材料
	比选人发出的答疑及补遗书

	2.2.1
	竞选人对比选文件提出疑问的截止时间
	2026 年1月12日16时00分（北京时间）

	2.2.2
	比选人对比选文件答疑的截止时间
	2026年1月13日10时00分（北京时间）

	
	竞选截止时间
	2025年1月15日14时30分（北京时间）

	2.2.3
	比选人对比选文件进行补遗的时间
	2025年1月13日10时00分（北京时间）

	2.2.4
	竞选人对比选文件及答疑补遗提出异议的截止时间
	2025年1月13日16时00分（北京时间）

	3.1.1
	构成竞选文件的其他材料
	竞选人的书面澄清、说明和补正（但不得改变竞选文件的实质性内容）

	3.2
	竞选报价
	1.本项目采用工程量清单计价。工程量清单应采用综合单价计价。
2.竞选人应按照住房城乡建设行业主管部门相关规定和 “工程量清单”的要求填写相应清单表格。竞选人根据本项目的实际情况并结合市场行情自主填报工程费用，填报工程费用时应充分考虑工程费用包括完成本工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费、规费、安全文明施工费、档案编制费、税金等政策性文件规定的所有费用等因素，并以竞选人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。
3.竞选人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。竞选人没有填入单价或总价的工程子目，比选人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。竞选人必须按比选工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与比选工程量清单一致。否则由评标委员会作否决投标处理。
4.竞选函中的总报价必须与已标价工程量清单总报价一致。否则由评标委员会作否决投标处理。
5.（1）在合同实施期间，单价和总价按合同条款的规定可调整。
（2）增值税计税方法由比选人依据国家税法规定选择：

一般计税法

6.如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应于本须知2.2.1项中规定的时间前书面通知比选人核查，除非比选人以补遗书的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。
7.比选人在工程量清单中所列出的暂列金额、暂估价等暂定金额，竞选人不得修改，否则由评标委员会作否决投标处理。

8.本工程比选将设置竞选总报价最高限价，最高限价为948744.54元，大写：玖拾肆万捌仟柒佰肆拾肆元伍角肆分，安全文明施工费为8128.12元，竞选人的竞选总报价不得超过其最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。

竞选人的每项工程量清单综合单价报价不得超过其对应清单综合单价最高限价。

比选人在合同签订前将对中标人已标价工程量清单进行清标。若发现中标人的工程量清单综合单价报价超过比选时给出的工程量清单综合单价最高限价的，在工程结算时比选人将以发出的工程量清单综合单价最高限价为基础，按照中标人的中标总报价与本工程的总价最高限价的下浮比例进行同比例下调，中标人必须无条件接受，否则按中标人违约处理。竞选人须在竞选文件资格审查部分提供承诺函（格式详见竞选文件格式），承诺函包括以下内容：

（1）符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。

（2）比选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。

（3）每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。
9.安全文明施工费：

9.1根据住房城乡建设行业主管部门相关规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。
9.2本工程安全文明施工费由比选人根据住房城乡建设行业主管部门相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费为暂定金额，与最高限价一起公布。《竞选函》及工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照比选人给出的暂定金额填报，否则视为对比选文件不作实质性响应，其竞选文件由评标委员会作否决投标处理。注：采用全费用清单计价的项目，安全文明施工费仅针对《竞选函》中的安全文明施工费进行评审。
10.本工程所需材料（含设备）价格由竞选人参照工程造价管理机构发布的工程造价信息（造价信息引用时限为招标公告发布日期前一期），并结合市场行情及自身实力进行自主报价。
11.本项目建筑安装材料价格风险按照住房城乡建设行业主管部门相关规定执行。本项目主要材料及设备价格风险内容、范围及调整方法为： 按合同执行。
12.本项目所采用技术、工艺和产品等按照住房城乡建设行业主管部门相关规定执行。
13.本工程主体结构若需混凝土，则必须使用商品混凝土，不得自建搅拌站。

14.竞选人的工程量清单单项报价不得为零报价或者负数报价， 否则由评标委员会作否决投标处理。

15.根据《重庆市南岸区财政局关于调整南岸区政府性投资项目财政评审费用支付标准的通知》（南财政﹝2015﹞694号）要求，财政评审部门审核结算金额与建设单位报送结算金额相比，审减率在5%以内时，结算评审费由委托方支付；审减率在5%以上（含5%）时，委托方只支付基本审计费，所有审减金额的效益费由施工单位支付。按规定应由施工单位支付审减效益费的，根据其审减金额按附表中(见[南财政﹝2015﹞694号]文件）相关规定计算。本项目财政评审费用依据此文件进行计算、支付。

竞选人报价时，应综合考虑此项费用，包含在竞选报价中，比选人不再另行支付。

16.异常低价警戒线要求:最高限价的85%。竞选人竞选总报价低于比选文件规定的对应的异常低价警戒线的，应提供报价合理性说明，并提供必要的证明材料。竞选人提供的说明不得降低或者改变原设计方案、技术工艺、施工标准，不得影响项目的质量、安全、工期、结算等正常履约。

竞选人竞选总报价低于比选文件规定的对应的异常低价警戒线的，竞选人未提供报价合理性说明或者提供的说明不能证明其报价合理性的，由评标委员会作否决投标处理。
注：竞选文件上传要求：本项目网上仅须上传1份签字盖章齐全的竞选函，竞选函中总报价须与线下纸质竞选文件的总报价一致，否则其竞选文件做否决投标处理。

	3.3.1
	竞选有效期
	 90 日历天（从提交竞选文件截止日起计算）

	3.4
	竞选保证金
	竞选保证金的交纳方式：竞选人可选择以下两种方式之一。

方式一
一、以转账支票或电汇形式交纳竞选保证金
1.竞选人须按本项目规定的竞选保证金金额进行缴纳，本项目竞选保证金：壹万元整，由竞选人从其基本账户将竞选保证金汇至以下账户，保证金的到账截止时间为竞选截止时间前一天17:00（北京时间）。

2.竞选保证金账户： 

户  名：重庆市设计院有限公司
开户行：工行重庆大溪沟支行
账  号：3100021409024915604
各竞选人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，一切风险竞选人自已承担，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求；投标时，各竞选人的具体到账情况均以竞标保证金账户所出示的到账信息为准，否则投标无效。

二、保证金退还方式

1.未中标竞选人的保证金，在中标通知书发放后，由代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2. 中标人的保证金，在中标人与比选人签订合同后，由代理机构在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

竞选保证金退还联系人：姚老师。联系电话：18523040051 

方式二

一、以纸质投标保函形式交纳竞选保证金
1.以纸质投标保函形式担保的竞选保证金的金额： 壹万元整。采用纸质保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付。纸质投标保函必须由合法经营的金融机构、担保机构出具，保函的内容必须符合竞争性比选文件的要求。保函的受益人为比选人，竞选人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具纸质投标保函。纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。竞选人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。

2.竞选人须在竞选文件资格审查部分“其他资料”中提供纸质投标保函扫描件，纸质投标保函原件应当于竞选截止时间前在开标现场递交比选人保管。

3. 竞选人在开标现场递交的纸质投标保函原件应与竞选文件中提供的纸质投标保函扫描件一致，否则由评标委员会作否决投标处理。

4. 在发出中标通知书前，比选人应当对竞选人（至少中标候选人或中标人）递交的纸质投标保函的真实性、合法性、有效性进行核验，对核验不合格或无法按纸质投标保函注明的核验地点、核验方式进行核验的，视为竞选人未提交纸质投标保函，对已取得中标候选人资格或中标资格的竞选人，按相关规定取消中标候选人资格或中标资格，给比选人造成损失的，竞选人依法承担赔偿责任。竞选人提交的纸质投标保函涉及弄虚作假或其他违法违规情形的，移送相关部门处理。
纸质投标保函递交的截止时间和竞选截止时间保持一致。
不满足上述要求的纸质投标保函视为无效。
二、纸质投标保函的退还、注销
比选人应当在法定时间内确定中标人。比选人应当在中标通知书发出后5日内，向除中标人以外的其他竞选人退还纸质投标保函正本，并书面通知相关金融机构本项目准予提前注销纸质投标保函。具体注销事宜由竞选人与金融机构协商。
比选人应当在法定时间内和中标人签订合同。比选人应当在比选人与中标人签订合同后5日内，向中标人退还纸质投标保函正本，并书面通知相关金融机构本项目准予提前注销纸质投标保函。具体注销事宜由竞选人与金融机构协商。

	3.5.1
	资格审查资料
	本须知第1.4.1项规定提供的资料加盖竞选人鲜章。

	3.5.2
	近年财务状况
的年份要求
	/

	3.5.3
	近年完成的
类似项目的

年份要求
	2023年1月1日至今

	3.6
	是否允许递交
备选竞选方案
	不允许

	3.7.3
	签字盖章要求
	竞选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞选人的法定代表人或其委托代理人在比选文件规定的位置按比选文件要求签字或盖章、盖单位法人章。委托代理人签字的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。未按上述规定执行的，交由评标委员会作否决投标处理。

未按上述规定执行的，交由评标委员会作否决投标处理。

	3.7.4
	竞选文件的份数
	竞选文件正本1份、副本2份，电子版形式（U盘）1份。当副本和正本不一致时，以正本为准。否则由评标委员会作否决投标处理。
电子版形式（U盘）中的经济部分：应包含经济部分全部excel格式预算表格。

注：本项目网上仅须上传1份签字盖章齐全的竞选函。

	3.7.5
	装订要求
	1.应将竞选函部分、经济部分、资格审查部分、技术部分各自分别装订成册。

2.装订
（1）竞选函部分的装订要求

应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。

（2）资格审查部分的装订要求

应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。

（3）经济部分的装订要求

应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录。

（4）技术部分的装订要求

《技术方案》面页使用A4厚型白纸面页，用初号仿宋字体居中标明“技术方案”，在面页右下角加盖竞选单位章，后折叠成腰为8cm左右的等腰直角三角形密封，按照第八章规定格式装订成册，原则上应编制目录（但不得将目录编制作为评审因素）。整个《技术方案》均不得出现白页和倒页；不得出现与本工程无关的内容；不得显示与竞选人企业有关的任何信息；《技术方案》文本部分的文字采用四号仿宋字体，文本部分采用A4页面；图表内的字体、字号大小不限，图表部分采用A3或A4页面；文字、图表不得使用彩色；技术方案原则上不得超过200页（但不得将页数作为评审因素）；违反上述任何一项，其竞选文件《技术方案》为零分。

	4.1.1
	竞选文件的密封
	1. 竞选文件袋使用“竞选函部分”袋、“经济部分”袋、“资格审查部分”袋、技术部分袋以及“竞选文件”大袋。
2. 竞选函部分及电子U盘装入“竞选函部分”袋中，密封并在袋上加盖竞选人单位法人章。

3. 经济部分装入“经济部分”袋中，密封并在袋上加盖竞选人单位法人章。

4. 技术部分装入“技术部分”袋中，密封不加盖任何印章。
5. “竞选函部分”、“经济部分”、“技术部分”等小袋装入“竞选文件”大袋中，密封并在大袋上加盖竞选人单位法人章，同时“竞选文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。大袋未按要求密封的，比选人或代理机构应该拒收。
6. “资格审查部分”单独封装，密封并在袋上加盖竞选人单位法人章，同时应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。“资格审查部分”袋未按要求密封的，比选人或代理机构应该拒收。
注：“竞选函部分”袋、“经济部分”、“技术部分”袋只为方便竞选文件分装，不作为判定密封合格与否的条件。但为了方便开标，请各竞选人主动配合，按要求分装。

	4.1.2
	封套上写明
	应在“竞选文件”大袋和“资格审查部分”封套上写明如下内容：

比选人名称：
竞选人名称：
                （项目名称）竞选文件

在    年    月    日    时    分前不得开启

	4.2.2
	递交竞选文件地点
	重庆市设计院有限公司建研楼二楼会议室（重庆市渝中区人和街31号）；

	4.2.3
	是否退还竞选文件
	否



	5.1.1
	开标时间和

地点
	开标时间：同竞选截止时间

开标地点：重庆市设计院有限公司建研楼二楼会议室（重庆市渝中区人和街31号）；

	5.2
	开标程序
	主持人按下列程序进行开标：

1. 核验参加开标会议的竞选人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件）、法定代表人身份证明，核验委托代理人的授权委托书，以确认其身份合法有效；若经核实委托代理人提供资料与实际不符的，不得参加开标会。核验合格的法定代表人或委托代理人可自行选择是否参加开标会，不参加开标会的视为默认开标结果。
2. 宣布开标纪律。
3. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。
4. 公布在竞选截止时间前递交竞选文件的竞选人名称。
5. 竞选文件的密封检查：竞选人可对竞选文件封装情况进行检查，以确认竞选文件密封完好。
6. 设有最高限价的，公布最高限价。
7. 逐单位随机开启竞选文件。开启资格审查部分袋、竞选文件大袋及竞选函部分袋、经济部分袋、技术部分袋；公布竞选人名称、标段名称、竞选报价、质量要求、工期及其他内容并记录在案。

8. 竞选人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。
9. 开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	由比选人依法组建。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐经评审合格的综合评分由高到低排名前三名为中标候选人。

	7.2
	中标公示
	（一）中标单位确定后，比选代理机构将在行采家（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告，结果公告3日。

（二）结果公告3日后，比选代理机构将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《中标通知书》将作为签订合同的依据。

	7.3.1
	履约担保
	（一）履约担保的金额：中标合同金额的10% 。

（二）履约担保的形式：转账或履约保函，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函。

1、采用转账形式缴纳履约担保的，必须从中标人的基本账户通过银行转账方式直接划付到比选人提供的银行账户，其中产生的手续费由中标人承担。

2、采用保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付。履约保函必须由合法经营的金融机构、担保机构出具，保函的内容必须符合招标文件和投标承诺的要求。保函的受益人为比选人，保函原件交比选人保存。中标人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。中标人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。

（三）履约担保的提交时间：中标人应当自中标通知书（无论中标人领取与否，中标通知书发出时间以中标通知书签发的日期为准）签发后5日内，向比选人提交履约担保，主动联系并与比选人签订施工合同。如中标人未按上述要求及时办理，比选人有权取消其成交资格并上报相关主管部门，不予退还竞选保证金或履约保证金，并追究其法律责任。
（四）履约担保的退还时间：工程竣工验收合格后14天内退还。

	8.1
	重新比选
	1.按竞选人须知第8.1（1）执行；

2.按竞选人须知第8.1（2）执行；

3.按竞选人须知第8.1（3）执行；
4.按竞选人须知第8.1（4）执行。

	8.2
	二次比选和不再比选
	重新比选后竞选人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格竞选人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行比选。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	支付担保
	不提供

	10.3
	异议、投诉处理
	1. 竞选人或者其他利害关系人就本项目的比选文件（含澄清修改）、开标情况、评标结果等事项提出异议或投诉的，应当先向比选人提出异议；比选人应当在规定时间内答复。

提出异议或投诉时应当包括下列内容：
（1）异议人或投诉人的名称、地址及有效联系方式；
（2）被异议人或被投诉人的名称、地址及有效联系方式；
（3）异议或投诉事项的基本事实；
（4）请求及主张；
（5）涉及事项的证据、证明材料。
异议人或投诉人是法人的，异议书或投诉书必须由其法定代表人或者委托代理人签名并加盖单位公章；异议人或投诉人是其他组织或者自然人的，异议书或投诉书必须由其主要负责人签名或者异议人（或投诉人）本人签名，并附有效身份证明。如有关材料是外文，应当同时提供中文译本。

	10.4
	工程量清单
编制说明
	详见工程量清单中的工程量清单编制说明。

	10.5
	建筑领域实施农民工工资专用账户相关要求
	/

	10.6
	关于对比选文件及竞选争议的解释
	对资格预审文件或者比选文件的评标标准和方法，以及资格审查和否决投标条款理解有争议的，应当作出不利于比选人的解释，但违背国家利益、社会公共利益的除外。

对竞选文件理解有争议的，应当作出不利于提交该竞选文件的竞选人的解释。

	10.7
	代理服务费
	以中标金额为计算基数，按计价格[2002]1980号文件打7折计算。在领取中标通知书前，由中标人向比选代理机构一次性支付比选代理服务费。竞选人报价时，应综合考虑此项费用，包含在竞选报价中，比选人不再另行支付。

	10.8
	其他
	1.竞选人须知前附表与竞选人须知正文不一致的以前附表为准，评标办法前附表与评标办法正文不一致的以评标办法前附表为准。除此以外的比选文件出现前后不一致的情形，评标委员会应当要求比选人做出书面澄清。

2.如果与本项目施工相关的法律法规及规范性文件有修改或更新，竞选人中标后应严格执行最新的法律法规及规范性文件。

3.支付方式：

合同工程量完成50%后，支付至合同总价的30%；竣工验收合格后，支付至合同总价的80%；经审核部门完成结算审核，并出具正式结算审核报告后30个工作日内，支付至结算审定金额的97%；留结算审定金额的3%作为质量保证金，工程质保期（时间从通过竣工验收合格之日起计算<贰年>）满无质量争议后30日内一次性无息退还。

工程结算金额以财政评审委托的第三方审核机构审定结果为准。


1.  总则

1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备比选条件，现对本标段施工进行比选。

1.1.2  本比选项目比选人：见竞选人须知前附表。

1.1.3  本标段比选代理机构：见竞选人须知前附表。

1.1.4  本比选项目名称：见竞选人须知前附表。

1.1.5  本标段建设地点：见竞选人须知前附表。

1.1.6  本标段建设规模：见竞选人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本比选项目的资金来源：见竞选人须知前附表。

1.2.2  本比选项目的出资比例：见竞选人须知前附表。

1.2.3  本比选项目的资金落实情况：见竞选人须知前附表。

1.3  比选范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次比选范围：见竞选人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见竞选人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见竞选人须知前附表。

1.4B  竞选人资格要求（适用于资格后审）

1.4.1 竞选人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件、营业执照及安全生产条件：见竞选人须知前附表；

（2）财务要求：见竞选人须知前附表；

（3）业绩要求：见竞选人须知前附表；

（4）竞选截止日竞选资格情况要求：见竞选人须知前附表；

（5）项目经理资格：见竞选人须知前附表；

（6）其他要求：见竞选人须知前附表。

1.4.2  竞选人须知前附表规定接受联合体竞选的，除应符合本章第1.4.1项和竞选人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按比选文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方均应当具备承担比选项目的相应能力；联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照就低不就高的原则确定联合体资质；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中竞选。

1.4.3  竞选人不得存在下列情形之一：

（1）与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人；
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供比选代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停竞选资格行政处罚，且在处罚期限内的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时竞选。

1.5  费用承担

竞选人准备和参加竞选活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对比选文件和竞选文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1  竞选人须知前附表规定组织踏勘现场的，比选人按竞选人须知前附表规定的时间、 地点组织竞选人踏勘项目现场。

1.9.2  竞选人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除比选人的原因外，竞选人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  比选人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞选人在编制投 标文件时参考，比选人不对竞选人据此做出的判断和决策负责。

1.10  竞选预备会

1.10.1  竞选人须知前附表规定召开竞选预备会的，比选人按竞选人须知前附表规定的时间和地点召开竞选预备会，澄清竞选人提出的问题。

1.10.2  竞选人应在竞选人须知前附表2.2.4规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达比选人，以便比选人澄清。

1.10.3  比选人在竞选人须知前附表规定的时间内，将对竞选人所提的问题进行澄清。该澄清内容为比选文件的组成部分。
1.11  分包

竞选人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合竞选人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12  偏离

竞选人须知前附表允许竞选文件偏离比选文件某些要求的，偏离应当符合比选文件规定 的偏离范围和幅度。

2.  比选文件

2.1  比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）竞选公告；

（2）竞选人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）竞选文件格式；

（9）竞选人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

2.2  比选文件的澄清

2.2.1  竞选人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞选人须知前附表规定的时间前在书面要求比选人对比选文件予以澄清。

2.2.2  比选文件的澄清将在竞选人须知前附表规定的竞选截止时间前通过传真或邮件方式向竞选人发布，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3  比选人对比选文件的补遗内容可能影响竞选文件编制的，须在竞选截止时间前发布。

2.2.4  竞选人对比选文件和答疑补遗仍有异议的，可于竞选截止时间前，以书面形式通知比选人或比选代理机构。比选人应将答复以补遗的形式通过传真或网上发布方式向竞选人发布。

2.3  比选文件的修改

按照本章2.2比选文件的澄清相关内容及方式执行。

3.  竞选文件

3.1  竞选文件的组成

3.1.1 竞选文件应包括下列内容：

（1）竞选函；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）已标价工程量清单；

（4）资格审查资料；

（5）技术部分
（6）竞选人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2  竞选人须知前附表规定不接受联合体竞选的，或竞选人没有组成联合体的，竞选文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2  竞选报价

3.2.1  竞选人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2  竞选人在竞选截止时间前修改竞选函中的竞选总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.3  竞选有效期

3.3.1  在竞选人须知前附表规定的竞选有效期内，竞选人不得要求撤销或修改其竞选文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长竞选有效期的，比选人以书面形式通知所有竞选人延长竞选有效期。竞选人同意延长的，应相应延长其竞选保函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞选文件；竞选人拒绝延长的，其竞选失效，但竞选人有权收回其竞选保函。（适用于竞选保证金采用竞选保函形式的）
出现特殊情况需要延长竞选有效期的，比选人以书面形式通知所有竞选人延长竞选有效期。竞选人同意延长的，应相应延长其竞选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞选文件；竞选人拒绝延长的，其竞选失效，但竞选人有权收回其竞选保证金。（适用于竞选保证金采用银行转账形式的）
3.4  竞选保证金
3.4.1  竞选人在递交竞选文件的同时，应按竞选人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“竞选文件格式”规定的竞选保证金缴纳形式递交竞选保证金，并作为其竞选文件的组成部分。联合体竞选的，其竞选保证金由牵头人递交，并应符合竞选人须知前附表的规定。

3.4.2  竞选人不按本章第 3.4.1 项要求提交竞选保证金的，其竞选文件作否决投标处理。

3.4.3  竞选保证金（竞选保函）退还：见竞选人须知前附表。
3.4.4  有下列情形之一的，竞选保证金将不予退还：

（1）竞选人在规定的竞选有效期内撤销或修改其竞选文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按比选文件规定提交履约担保；

（3）违反本章9.2条对竞选人的纪律要求的；

（4）法律法规和本比选文件规定的其他情形。

3.4.5（1）竞选保证金为无条件担保；
（2）竞选保证金的受益人为比选人。
3.5  资格审查资料

详见竞选人须知前附表相关内容。

3.6  备选竞选方案

除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人不得递交备选竞选方案。允许竞选人递交备选竞选方案的，只有中标人所递交的备选竞选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备 选竞选方案优于其按照比选文件要求编制的竞选方案的，比选人可以接受该备选竞选方案。

3.7  竞选文件的编制

3.7.1  竞选文件应按第八章“竞选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞选文件的组成部分。其中，竞选函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。

3.7.2  竞选文件应当对比选文件有关工期、竞选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  按本章竞选人须知3.7.3款执行。
3.7.4  竞选文件的份数见竞选人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面均须加盖单位法人章，否则作否决投标处理。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5  竞选文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见竞选人须知前附表规定。
4.  竞选
4.1  竞选文件的密封和标记

4.1.1  竞选文件的正本与副本密封见竞选人须知前附表。

4.1.2  竞选文件的封套上应写明的内容见竞选人须知前附表。
4.2  竞选文件的递交

4.2.1  竞选人应在竞选人须知前附表第 2.2.2 项规定的竞选截止时间前递交竞选文件。

4.2.2  竞选人递交竞选文件的地点：见竞选人须知前附表。

4.2.3  除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人所递交的竞选文件不予退还。

4.2.4  比选人收到竞选文件后，向竞选人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。
4.3  竞选文件的修改与撤回

4.3.1  在竞选人须知前附表第2.2.2项规定的竞选截止时间前，竞选人可以修改或撤回已递交的竞选文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2  竞选人修改或撤回已递交竞选文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向竞选人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为竞选文件的组成部分。修改的竞选文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5.  开标

5.1  开标时间和地点

比选人在竞选人须知前附表第 2.2.2 项规定的竞选截止时间（开标时间）和竞选人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有竞选人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2  开标程序

详见竞选人须知前附表5.2开标程序。
6.  评标

6.1  评标委员会

6.1.1  评标由比选人依据法律法规和相关规范性文件组建的评标委员会负责。
6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）竞选人或竞选人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与竞选人有利害关系，可能影响对竞选公正评审的；

（4）曾因在比选、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞选文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

7.  合同授予

7.1  定标方式

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行比选的项目，比选人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，比选人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新比选。

评标委员会推荐中标候选人的人数见竞选人须知前附表。

7.2  中标公示及中标通知

比选人在收到评标报告之日起3日内公示中标候选人。

在本章第 3.3 款规定的竞选有效期内，且未有竞选人的异议与投诉，比选人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，中标人应按竞选人须知前附表规定的金额、担保形式和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向比选人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合竞选人须知前附表规定的金额、担保形式和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2  中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其竞选保证金不予退还，给比选人造成的损失超过竞选保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4  签订合同

7.4.1 比选人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据比选文件和中标人的竞选文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中标资格，其竞选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过竞选保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中标人退还竞选保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.  重新比选和不再比选
8.1  重新比选
有下列情形之一的，比选人将重新比选：

（1）竞选截止时间止，竞选人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有竞选的；

（3）经评标委员会评审后部分竞选被否决，导致有效竞选人不足三个的，评标委员会应当否决所有竞选，但是有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。
（4）法律法规规定的其他情形。

8.2  二次比选和不再比选
重新比选后竞选人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格竞选人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行比选。

9.  纪律和监督

9.1  对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与竞选人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止比选人与竞选人串通竞选。
有下列情形之一的，属于比选人与竞选人串通竞选：
（1）比选人在开标前开启竞选文件并将有关信息泄露给其他竞选人；

（2）比选人直接或者间接向竞选人泄露标底、评标委员会成员等信息；
（3）比选人明示或者暗示竞选人压低或者抬高竞选报价；
（4）比选人授意竞选人撤换、修改竞选文件；
（5）比选人明示或者暗示竞选人为特定竞选人中标提供方便；
（6）比选人与竞选人为谋求特定竞选人中标而采取的其他串通行为。
9.2  对竞选人的纪律要求

竞选人不得相互串通竞选或者与比选人串通竞选，不得向比选人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义竞选或者以其他方式弄虚作假骗取中标；竞选人不得以任何方式干扰、影响评标工作。有下列情形之一的，属于竞选人相互串通竞选：
（1）竞选人之间协商竞选报价等竞选文件的实质性内容；
（2）竞选人之间约定中标人；
（3）竞选人之间约定部分竞选人放弃竞选或者中标；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞选人按照该组织要求协同竞选；
（5）竞选人之间为谋取中标或者排斥特定竞选人而采取的其他联合行动。
有下列情形之一的，视为竞选人相互串通竞选：
（1）不同竞选人的竞选文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同竞选人委托同一单位或者个人办理竞选事宜；
（3）不同竞选人的竞选文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同竞选人的竞选文件异常一致或者竞选报价呈规律性差异；
（5）不同竞选人的竞选文件相互混装；
（6）不同竞选人的竞选保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书竞选的，属于以他人名义竞选。
竞选人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：
（一）使用伪造、变造的许可证件；
（二）提供虚假的财务状况或者业绩；
（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（四）提供虚假的信用状况；
（五）其他弄虚作假的行为。
9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

竞选人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见竞选人须知前附表。

附表一：开标记录表
               （项目名称）施工开标记录表
                             开标时间：     年     月     日     时     分
	序号
	竞选人
	密封
情况
	竞选保
证金
	竞选
总报价
	质量
目标
	工期
	项目
经理
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最高限价
	

	低价警戒线（最高限价的85%）
	


比选人代表：          记录人：           监标人：          
                                              年     月    日

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：                     

 
（竞选人名称）：

 
（项目名称） 
标段施工比选的评标委员会，对你方的竞选文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1. 
2. 
......

请将上述问题的澄清于        年     月      日     时前递交至                    （详细地址）或传真至             （传真号码）。采用传真方式的，应在        年     月      日     时前将原件递交至

（详细地址）。

                             评标委员会：                   （签字） 

                                     年     月      日  

附表三：问题的澄清

问题的澄清
编号：                     
 

（项目名称）           标段施工比选评标委员会：

问题澄清通知（编号：          
）已收悉，现澄清如下：
1. 

2. 

.....

竞选人：           （盖单位法人章） 

法定代表人或其委托代理人：         

（签字或盖章）

                                                  年     月      日 

附表四：中标通知书
重庆市建设工程中标通知书

       中标单位               ：
我单位拟建的           于    年    月    日开标，经评标委员会评定，确定你单位为中标人，中标额为￥     元（其中含安全文明施工费 ￥    元）。中标工程范围：     ，工程规模为       ，中标工期    日历天，工程质量达到国家施工验收规范标准。 项目经理由          担任。

你单位收到中标通知书后，在           日内到我单位签订承发包合同。

     特此通知。

                                 比选人：                          （盖单位法人章）

                     法定代表人或委托代理人：                      （签字或盖章）

                                 联系人：                          

                                 联系电话：                        
比选代理机构：                  （盖单位法人章）

                   签发日期：        年     月     日
第三章  评审办法（综合评估法）

评审办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评审办法
	本次评审采用综合评估法。评审小组按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行评分，按得分由高到低顺序推荐中标中标候选人，或根据比选人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先，若出现竞选人投标报价相同的，则由评审小组按照技术部分评分由高到低原则排序。

	2.1.1
	资格评审标准
	资质条件
	符合第二章“竞选人须知前附表”第1.4.1项规定。

	
	
	营业执照
	符合第二章“竞选人须知前附表”第1.4.1项规定。

	
	
	安全生产条件
	符合第二章“竞选人须知前附表”第1.4.1项规定

	
	
	竞选截止日竞选资格情况
	符合第二章“竞选人须知前附表”第1.4.1项规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“竞选人须知前附表”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理资格要求
	符合第二章“竞选人须知前附表”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“竞选人须知前附表”第1.4.1项规定

	2.1.2
	形式评审标准
	竞选人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。

	
	
	竞选函签名盖章
	竞选函格式规定签名、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、加盖单位法人章。

	
	
	竞选文件格式
	符合第二章“竞选人须知前附表”第3.7款的要求。

	
	
	竞选文件份数
	符合第二章“竞选人须知前附表”第3.7.4项规定。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。

	
	
	竞选文件的签署
	第八章 竞选文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。

	
	
	委托代理人
	竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。

	2.1.3
	响应性评审标准
	竞选总报价
	1.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与比选工程量清单一致。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与比选工程量清单一致。
2.竞选总报价必须与已标价工程量清单总报价一致。
3.竞选总报价不得高于比选人公布的竞选总报价最高限价。

4.工程量清单单项报价不得为零报价或者负数报价。

5.异常低价警戒线要求:最高限价的85%。竞选人竞选总报价低于比选文件规定的对应的异常低价警戒线的，应提供报价合理性说明，并提供必要的证明材料。竞选人提供的说明不得降低或者改变原设计方案、技术工艺、施工标准，不得影响项目的质量、安全、工期、结算等正常履约。

6.网上上传的竞选函中总报价须与线下纸质竞选文件的总报价一致。

	
	
	暂定金额
	暂列金额、暂估价、安全文明施工费等暂定金额必须按照比选文件给定的金额填报

	
	
	投标内容
	符合第二章“竞选人须知前附表”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“竞选人须知前附表”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“竞选人须知前附表”第1.3.3项规定

	
	
	竞选有效期
	符合第二章“竞选人须知前附表”第3.3.1项规定

	
	
	竞选保证金
	符合第二章“竞选人须知前附表”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件。（由竞选人承诺，承诺书格式详见第八章竞选文件格式。）

	
	
	已标价工程量清单
	竞选人承诺满足以下内容：
1.符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。

2.比选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。
3.每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。

	
	
	投标报价算术错误修正
	符合第三章3.评标程序第3.1.3项规定。

	
	
	实质性要求
	符合第二章“竞选人须知”第1.4.3项规定。
本次投标不得有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。

按评审小组要求澄清、说明或补正。

	2.2.1
	分值构成 （总分100分）
	1.技术部分 40分；
2.竞选总报价 60 分。

	2.2.2
	技术部分评分标准
	技

术

方

案

评

审
	技术方案部分形式要求
	须符合第二章竞选人须知前附表第3.7.5项（4）技术部分的装订要求，否则其技术方案为0分，不再对技术方案的其他评分标准进行评审。

	
	
	
	总体施工组织布置及规划
	0-8分   编制要点：总体施工组织布置及规划是否全面、细致。    

	
	
	
	主要工程项目的施工方案、方法与技术措施
	0-8分   编制要点：主要工程项目的施工方案、方法与技术措施是否详尽、可行。    

	
	
	
	工期保证体系及保证措施
	 0-6分   编制要点：工期保证体系及保证措施是否结合实际、详细。    

	
	
	
	工程质量管理体系及保证措施
	 0-6分   编制要点：工程质量保证计划是否全面细致、结合实际。    

	
	
	
	安全生产管理体系及保证措施
	 0-6分   编制要点：安全文明施工保证计划是否全面周到、完整。    

	
	
	
	项目风险预测与防范，事故应急预案
	 0-6分   编制要点：项目风险预测与防范，事故应急预案是否周到、全面。    

	2.2.3
	评标基准价计算方法
	竞选总报价
	所有通过初步评审合格的竞选人的竞选总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值，即为本项目的竞选总报价的评标基准价。
评标基准价计算的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。

在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。

	2.2.4
（1）
	偏差率计算方式
	竞选总报价的偏差率计算公式

偏差率=100％×（竞选人报价一评标基准价）／评标基准价

  偏差率计算的最终结果取小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

	3
	评标程序
	1.按本章评审办法第3.1款进行初步评审。未通过初步评审或评审小组认定为无效的竞选文件的不再进行后续评审。
2.按本章评审办法前附表第2.2.2项及第3.2.1（1）目的规定对技术部分进行评审。
3.因评审小组作否决投标处理导致有效竞选人不足三个的，评审小组应当否决所有投标。但是有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评审小组可以继续评标并确定中标候选人。
4.对初步评审合格的竞选人按照本章第2.2.3项计算方法计算评标基准价，并按本附表第3.2.1（2）目规定的评分方法对竞选总报价进行评分。
5.对技术部分、竞选总报价得分进行汇总，确定得分由高至低前三名竞选人为中标候选人。

	3.2.1

（1）
	技术部分得分（A）
	技术方案部分形式要求
	不符合第二章竞选人须知前附表第3.7.5项（4）技术部分装订要求的，技术方案得0分。

	
	
	总体施工组织布置及规划
	评审小组按第2.2.2目各评审因素设定的分值评分。
取算术平均值为该竞选人技术方案得分。
技术方案得分的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。

	
	
	主要工程项目的施工方案、方法与技术措施
	

	
	
	工期保证体系及保证措施
	

	
	
	工程质量管理体系及保证措施
	

	
	
	安全生产管理体系及保证措施
	

	
	
	项目风险预测与防范，事故应急预案
	

	3.2.1
（2）
	竞选报价得分（B）
	竞选总报价
	初步评审合格的所有竞选人，投标报价得本附表第2.2.1项规定分值的满分 60 分。在此基础上，竞选总报价与评标基准价相比，每增加1%扣0.25分，每减少1%扣0.15分，最多扣3分。
按插入法计算得分。
未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。
竞选总报价得分最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。

	3.2.3
	竞选人得分
	竞选人得分=A+B


1.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行评分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据比选人授权直接确定中标人，若出现竞选人投标报价相同的，以评标办法前附表约定的原则确定排序。
2.  评审标准

2.1  初步评审标准

2.1.1  资格评审标准：见评标办法前附表

2.1.2  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表；
（2）竞选总报价：见评标办法前附表。
2.2.2  评分标准
技术部分评分标准：见评标办法前附表。

2.2.3  评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.4  投标报价的偏差率计算和允许偏差范围
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
3.  评标程序

3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.1.2  竞选人有以下情形之一的，其竞选作否决投标处理：

（1）第二章“竞选人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）本次竞选有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为的；

（3）拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3  竞选报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力，修正原则如下：
（1）竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）竞选函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致的，由评标委员会作否决投标处理。
3.2  详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行评分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第3.2.1（1）目规定的评审因素和分值对技术方案计算出得分A(所有评委评分取算术平均值为该竞选人技术方案得分。）

（2）按本章第3.2.1（2）目规定的评审因素和分值对竞选总报价计算出得分B。
3.2.2  各类评分分值的最终计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  竞选人得分=A+B。
3.3  竞选文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求竞选人对所提交竞选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受竞选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变竞选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞选人的书面澄清、说明和补正属于竞选文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对竞选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  评标结果

3.4.1  除第二章“竞选人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告。

附件A：综合评估法否决投标情况一览表

竞选文件存在本一览表下列情形之一的，竞选文件视为重大偏差并作否决投标处理，否则，评审小组不得视为重大偏差而否决竞选人的竞选文件。

	章节号
	条款名称
	否决投标条件

	
	资格评审
	A-1竞选人的资质条件、营业执照及安全生产条件须满足竞选人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-2竞选人的财务须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评审小组作否决投标处理（如有）。

	
	
	A-3竞选人的业绩须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评审小组作否决投标处理（如有）。

	
	
	A-4竞选人的竞选截止日竞选资格情况须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-5竞选人的项目经理资格须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-6竞选人的其他要求须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-7联合体竞选：/

	
	形式评审
	A-8竞选人名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-9竞选函格式规定签名、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、加盖单位法人章，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-10竞选文件格式符合第二章“竞选人须知”第3.7款的要求，否则由评审小组作否决投标处理。
编制竞选文件时不得对第八章“竞选文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-11竞选文件份数符合第二章“竞选人须知”第3.7.4项的规定，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-12联合体参与投标：/

	
	
	A-13只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-14第八章 竞选文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-15竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	响应性评审
	A-16项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与比选工程量清单一致。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与比选工程量清单一致。否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-17竞选总报价必须与已标价工程量清单总报价一致，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-18竞选总报价不得高于比选人公布的竞选总报价最高限价，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-19工程量清单单项报价不得为零报价或者负数报价，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-20异常低价警戒线要求:最高限价的85%。竞选人竞选总报价低于比选文件规定的对应的异常低价警戒线的，应提供报价合理性说明，并提供必要的证明材料。竞选人提供的说明不得降低或者改变原设计方案、技术工艺、施工标准，不得影响项目的质量、安全、工期、结算等正常履约，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-21暂列金额、暂估价、安全文明施工费等暂定金额必须按照比选文件给定的金额填报，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-22投标内容符合第二章“竞选人须知”第1.3.1项规定，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-23工期符合第二章“竞选人须知”第1.3.2项规定，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-24工程质量符合第二章“竞选人须知”第1.3.3项规定，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-25竞选有效期符合第二章“竞选人须知”第3.3.1项规定，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-26竞选人应按竞选人须知前附表第3.4款的规定递交竞选保证金，并作为其竞选文件的组成部分，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-27符合第四章“合同条款及格式”规定，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件，否则由评审小组作否决投标处理。（由竞选人承诺，承诺书格式详见第八章竞选文件格式。）

	
	
	A-28符合第七章“技术标准和要求”规定。否则由评审小组作否决投标处理（如有）。（由竞选人承诺，承诺书格式详见第八章竞选文件格式。）

	
	
	A-29竞选人提供的关于已标价工程量清单的承诺符合比选文件的要求，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-30投标报价有算术错误的，按照第三章“评审办法”第3.1.3项规定执行，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-31竞选人有以下情形之一的，其竞选文件由评审小组作否决投标处理：
1.第二章“竞选人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
2.本次投标有串通投标、弄虚作假等违反招投标相关法律、法规的行为的；
3.拒绝按评审小组要求澄清、说明或补正的。

	其他
	
	投标文件上传要求：本项目网上仅须上传1份签字盖章齐全的竞选函，竞选函中总报价须与线下纸质竞选文件的总报价一致，否则其竞选文件做否决投标处理。


第四章  合同条款及格式
[合同协议书为示范性内容，比选人在编制比选文件时不必填写，供中标后签订合同时填写。]

施  工  合   同
 发包方：                                           

 承包方：                                          

  根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法规相关规定，经双方充分协商、达成一致，订立本合同。

  一、工程名称：                                           

  二、工程地点：                          

  三、工程范围： （详见施工图和工程量清单）。
  四、承包方式：             

  五、合同工期

  计划开工日期：      年  月  日。

  计划竣工日期：      年   月  日。

  工期总日历天数：    天（以签订合同之日起算）。工期总日历天数与前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 

  六、资金来源：         

    七、合同金额：                    

  八、履约保证金 ：成交金额的    %。以转账或履约保函形式交纳履约保证金，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函。

  九、发包方权利及义务

  1．负责在合同签订后向承包方移交一套完整的工程设计施工方案及设计图纸；

  2．检查承包方施工工序、质量，督促施工进度；

  3．开展工程竣工验收、工程价款结算资料审查；

  十、承包方权利及义务

  1．严格按图施工，保证工程进度，确保工程施工质量，按时完成施工任务；

  2．做好施工现场安全管理，落实安全措施，配备安全设施、设备、器材，按安全施工管理规范设置安全标识标牌，组织施工安全教育及购买工伤保险等；

  3．本工程质保期应按照采购文件要求，在此期间出现质量问题，由承包方全权负责，并承担相应费用；

  4．负责按要求编写工程竣工资料，配合发包方、监理方处理施工中出现的相关问题；

5．施工过程中，自觉接受甲方的质量监督，对发包方或监理方提出的质量整改要求及合理化建议，承包方须主动配合整改，积极采纳。

  6．在重要工序及隐蔽工程完工后，承包方必须按至少提前24小时通知发包方和监理方到场，需经发包方和监理方验收后方可进行下一道工序施工，并义务对施工过程中的每个工序留取影像资料，坚决杜绝“先斩后奏”或“事后补救”等情况发生。

  7．施工中所用的各种建筑材料及设备等，必须符合相关技术规范要求，不得使用假冒伪劣产品或擅自变更建筑材料材质、规格、型号。

 十一、安全责任约定

1．乙方应严格按照国家法律、法规的有关安全操作规程施工，做好施工时的安全警戒工作，采取必要的技术及防护措施，确保周围建筑及施工人员的安全。

2．承包方在组织施工过程中，发生安全事故，概由承包方承担一切责任，与甲方无关。

 3．乙方聘用、安排的人员发生的伤、残、亡等，均由乙方自行承担法律责任和经济责任，甲方不承担任何责任。

 4．乙方或乙方聘用、安排的人员造成甲方人员或其他任何个人人身损害时，均由乙方自行承担法律责任和经济责任，甲方不承担任何责任。

 5．乙方或乙方聘用、安排的人员造成甲方或其他任何单位、个人财产损失时，均由乙方自行承担法律责任和经济责任，甲方不承担任何责任。

 6．如本合同约定或应由乙方承担的费用而由甲方支付、承担时，甲方有权向乙方追偿，乙方不得以任何理由、方式拒不支付。

 十二、工程质量及验收

按照工程实施方案、施工图纸及工程量清单所明确的施工内容、范围、质量要求施工，并达到合格标准。因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

工程验收，按照国家现行相关验收标准和合同约定验收标准执行。

十三、工程款支付方式

合同工程量完成50%后，支付至合同总价的30%；竣工验收合格后，支付至合同总价的80%；经审核部门完成结算审核，并出具正式结算审核报告后30个工作日内，支付至结算审定金额的97%；留结算审定金额的3%作为质量保证金，工程质保期（时间从通过竣工验收合格之日起计算<贰年>）满无质量争议后30日内一次性无息退还。

工程结算金额以财政评审委托的第三方审核机构审定结果为准。

十四、本工程竣工结算原则：

1、结算公式：

结算总价=固定综合单价x实际发生工程量±工程设计变更及新增(减)项目价款调整+措施费(安全文明施工费除外)+安全文明施工费+税金+规费+合同约定的其他费用。

工程量的确认：按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》CQJJGZ-2013、《重庆市建设工程工程量计算规则》CQJLGZ-2013等专业工程工程量计算规范规定的计量规则及验收合格的工程量据实结算。

2、具体结算办法如下：

①合同中标清单分部分项的综合单价包干，新增清单综合单价结算按照国家技术和经济规范及标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》(CQJJGZ-2013)、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》(CQJZZSDE-2018)、《重庆市通用安装工程计价定额》(CQAZDE-2018)、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）及其配套文件为依据进行组价下浮确定综合单价；

②新增清单中材料费：没有的按施工同期重庆市建设工程造价管理总站发布《重庆工程造价信息》公布的信息价，造价信息都没有的材料，由承、发包双方参照当地市场行情询价核定确定。

③新增清单中人工费：没有的按施工同期重庆市建设工程造价管理总站发布重庆工程造价信息》人工信息价。

④措施费：措施项目费中组织措施费（除安全文明施工费外），采用总价包干，结算时不作调整。技术措施费实行综合单价包干，结算时按实计算。

⑤安全文明施工费：按重庆市住房和城乡建设委员会关于修订发布《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》的通知（2024版）相关规定进行结算。规费：按投标费率结算，若中标人的投标报价中规费费率高于规定费率，则以规定费率结算。

⑥税金按重庆市住房和城乡建设委员会《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》渝建〔2019〕143号规定执行，如国家有新规定的按最新规定执行。

   3、财政评审费用支付标准：

根据《重庆市南岸区财政局关于调整南岸区政府性投资项目财政评审费用支付标准的通知》（南财政﹝2015﹞694号）要求，财政评审部门审核结算金额与建设单位报送结算金额相比，审减率在5%以内时，结算评审费由委托方支付；审减率在5%以上（含5%）时，委托方只支付基本审计费，所有审减金额的效益费由施工单位支付。按规定应由施工单位支付审减效益费的，根据其审减金额按附表中(见[南财政﹝2015﹞694号]文件）相关规定计算。

本项目财政评审费用依据此文件进行计算、支付。
十五、违约责任

1．承包方不服从设计单位、监理单位、跟审单位及发包方现场管理的，按1000元/次违约金在工程款中直接扣除或者另行要求乙方支付。

2．发生工期延误的，每逾期1天，按5000元/天违约金在工程款中直接扣除或者另行要求乙方支付（经发包方同意同意延期的除外）。　

3．承包方未经发包方同意，不得擅自变更项目主要管理人员，一经发现，按10000元/次·人违约金在工程款中直接扣除或者另行要求乙方支付。

4．现场使用未经设计单位、监理单位、跟审单位及发包方确认的材料，一经发现，整个项目的该类材料不予计价。

以上违约金和不计价材料款，结算时由发包方从工程款中一次性扣除。

十六、双方承诺

　1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质保期及保修期内承担相应的工程维修责任。

十八、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十九、争议解决方式

本合同在执行过程中发生争议的，双方应当协商解决，协商不成的，双方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。除争议事项外，其余条款双方仍应按合同约定继续履行。

二十、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

二十一、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。

------以下为合同签署页------
发包人：  (公章)                    承包人：  (公章)               

法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

社会信用代码：                      社会信用代码： 

地  址：                             地  址： 

邮政编码：                        邮政编码：

法定代表人：                    法定代表人：             

委托代理人：                        委托代理人：            

电  话：                            电  话：  

传  真：                            传  真：   

电子信箱：                          电子信箱： 

开户银行：                          开户银行：

账  号：                            账  号：

第五章  工程量清单
详见附件。
第六章  图纸
详见附件。
技术标准和要求
由比选人根据比选项目的实际情况编写。

第八章  竞选文件格式


目  录
一、竞选函部分

（一）竞选函

（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
二、经济部分

已标价工程量清单

三、资格审查部分
（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
（二）竞选人基本情况表

（三）承诺
（四）其他资料

四、技术部分
    技术方案

二、竞选函部分
                   （项目名称）
竞 选 文 件
竞选函部分
竞选人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签名或盖章）
    年    月    日

目  录
（一）竞选函

（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
（一）竞选函

（比选人名称）：

1. 我方已仔细研究了

（项目名称）比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）
（¥
）的竞选总报价进行报价，其中安全文明施工费暂定金额为人民¥
）。工期达到比选文件的要求， 缺陷责任期达到比选文件的要求，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到比选文件的要求。项目经理为     。
2. 我方承诺响应比选文件规定的竞选有效期，在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。
3. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本竞选函递交的竞选函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（4）我方承诺以不低于比选文件第七章 技术标准和要求中所列的技术指标和参数要求完成全部合同工程。
4. 我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞选人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受比选文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

5.  
（其他补充说明）。

竞选人：                　　　　　               （盖单位法人章） 

法定代表人或其委托代理人：                           （签名或盖章）

地    址：                                                                             
网    址：                                                                            
单位电话（座机）：                      委托代理人电话（手机）：                      
传    真：                                                                            
邮政编码：                                                                            

    年    月    日

（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
法定代表人身份证明
竞选人名称：                                     
单位性质：                                     
地    址：                                     
成立时间：        年        月        日
经营期限：                                     
姓名：        性别：       年龄：       职务：               
系                                                         （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（双面）
竞选人：              
（盖单位法人章）

      年      月      日  
注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书
本人    （姓名）系        （竞选人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。 

代理人无转委托权。

竞选人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：                           
委托代理人：                           （签名）

身份证号码：                           

单位电话（座机）：                              
委托代理人电话（手机）：                                          
附：法定代表人和委托代理人身份证复印件（双面）
  年  月  日

注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入竞选文件一并递交。另外须准备一份法定代表人身份证明及授权委托书原件在开标现场出具。

3.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

二、经济部分
                   （项目名称）
竞 选 文 件
经济部分
竞选人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：  　　（签名或盖章）
    年    月    日
目  录
[提示：目录由竞选人自行编制]

（一）已标价工程量清单
三、资格审查部分
                   （项目名称）
竞 选 文 件
资格审查部分
竞选人： 　　 　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签名或盖章）
    年    月    日
目  录
（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
（二）竞选人基本情况表

（三）承诺
（四）其他资料

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
法定代表人身份证明
竞选人名称：                                     
单位性质：                                     
地    址：                                     
成立时间：        年        月        日
经营期限：                                     
姓名：        性别：       年龄：       职务：               
系                                                         （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（双面）
竞选人：              
（盖单位法人章）

      年      月      日  
注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。
授权委托书
本人    （姓名）系        （竞选人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。 

代理人无转委托权。

竞选人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：                           
委托代理人：                           （签名）

身份证号码：                           

单位电话（座机）：                              
委托代理人电话（手机）：                                          
附：法定代表人和委托代理人身份证复印件（双面）
  年  月  日 
注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入竞选文件一并递交。另外须准备一份法定代表人身份证明及授权委托书原件在开标现场出具。

3.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（二）竞选人基本情况表
	竞选人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传  真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓  名
	
	技术职称
	
	电  话
	

	技术负责人
	姓  名
	
	技术职称
	
	电  话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	统一社会信用代码
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技
工
	

	经营范围
	

	备注
	


（三）承诺
        （比选人名称）：
我公司        （竞选人名称）参加了贵单位        （项目名称）的竞选，自愿作出以下承诺：
1、我公司竞选截止日竞选资格情况不存在下列情形之一：
（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；
（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；
（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在有效期内；
（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停竞选资格行政处罚，且在处罚期限内；
（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。
2、我公司承诺中标后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供本单位为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，取消我公司中标资格，给比选人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

3、我公司承诺在竞选文件中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。比选人在合同签订前均有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消我公司中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，比选保证金不予退还，我公司承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。
4、我公司承诺：已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量，比选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改，每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。贵单位可在合同签订前对我公司已标价工程量清单进行清标。若发现我公司的工程量清单综合单价报价超过比选时给出的工程量清单综合单价最高限价的，在工程结算时贵单位以发出的工程量清单综合单价最高限价为基础，按照我公司的中标总报价与本工程的总价最高限价的下浮比例进行同比例下调，我公司无条件接受，否则按我公司违约处理。
5、我公司不存在第二章 竞选人须知第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
6、我公司的竞选文件符合第二章 竞选人须知第 1.3.1 项的规定。
7、我公司的竞选文件符合第四章 合同条款及格式规定，竞选文件中没有贵单位不能接受的条件。

8、我公司的竞选文件符合第二章“竞选人须知前附表”第3.3.1项规定。

竞  选  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

    年    月    日
（四）其他资料
1. 竞选保证金
（注：以转账支票或电汇形式交纳竞选保证金的提供以下资料）
（1）企业基本账户开户证明文件。
（注：以纸质投标保函形式交纳竞选保证金的提供以下资料）
（1）纸质投标保函（如有）
2.……

技术部分
技术方案
                                                                (盖单位章处)





















- 1 -

