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[bookmark: _Toc12943]第一篇  比选邀请书
中金招标有限责任公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市九龙坡区巴福镇人民政府(以下简称：采购人）的委托，对巴福镇西城新苑社区养老服务站建设项目进行比选，欢迎有资格的供应商前来参加比选。
[bookmark: _Toc313893526][bookmark: _Toc7625][bookmark: _Toc26820][bookmark: _Toc12808][bookmark: _Toc18881][bookmark: _Toc25458][bookmark: _Toc3463][bookmark: _Toc18159][bookmark: _Toc317775175]一、比选内容
	项目名称
	最高限价（万元）
	资金来源
	备注

	[bookmark: _Hlk344477914]巴福镇西城新苑养老服务站建设项目
	190933.18
	财政资金
	


二、供应商资格条件
（一）基本资质条件
1．具有独立承担民事责任的能力；
2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（二）特定资格条件：具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级资质及以上资质。
三、比选有关说明
（一）凡有意参加比选的供应商，请自行在重庆高新区小额采购服务平台-电子竞采（https://pur.kxcwh.com/xe/）上下载本项目比选文件及补遗等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。
（二）比选文件公告期限：自比选公告发布之日起至2026年7月6日17：00。
[bookmark: _GoBack]（三）在比选文件提供期限内，供应商须将《比选文件发售登记表（附件1）》（加盖供应商公章）扫描后发送至835519042@qq.com或到代理机构递交纸质件，按要求发送邮箱或递交纸质件的供应商方才报名成功。（通过邮件递交登记表的供应商，邮件主题为：项目名称+供应商名称名称）。
（提示：采购人或采购代理机构对报名的潜在供应商关联性进行查询）。
（5） 比选文件购买费：人民币500元/份，售后不退。由供应商在比选文件提供期限内缴纳。未缴纳工本费视为未按要求获取比选文件，其响应文件不予受理。
（6） 比选地点：重庆市九龙坡区巴福镇人民政府四楼会议室。
（7） 比选响应文件递交开始、截止时间：2026年7月9日14:00--14:30（北京时间）。
（8） 比选时间：2026年7月9日14:30（北京时间）。
（九）线上报价
1、线上报价时间：截止时间：2026年7月 9日14:30:00（北京时间）。
2、线上报价开始时间：以重庆高新区小额采购服务平台-电子竞采（https://pur.kxcwh.com/xe/）上本项目发布的开始时间为准。
3、响应文件上传截止时间：以重庆高新区小额采购服务平台-电子竞采（https://pur.kxcwh.com/xe/）上本项目的上传截止时间开始为准。
4、线上报价要求：按本项目规定的时间在重庆高新区小额采购服务平台-电子竞采（https://pur.kxcwh.com/xe/）进行网上报价，未在规定时间内报价的供应商将失去比选报价资格。
（十）响应文件递交方式
1、本项目采用线上报价线下评审的方式，供应商按采购文件要求进行线上报价。线上报价时上传加盖公章后的完整的响应文件电子档一份（响应文件须签字盖章后扫描成一个PDF格式文件上传），文件内容应清晰、无涂改，若因上传文件未按格式要求或内容模糊、无法打开、不完整等导致无法进行评审的，由评审小组作无效响应处理。
2.纸质响应文件递交要求：响应文件一式两份，其中正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。须与网上上传盖章响应文件内容一致，若不一致采购人将以线下递交响应文件正本资料为准。
四、比选保证金 
无。
五、其它有关规定
（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的比选活动，否则均为无效比选。
（二）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他比选活动。
（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆高新区小额采购服务平台-电子竞采（https://pur.kxcwh.com/xe/）上发布，请各供应商注意自行下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。
（四）超过比选文件截止时间上传的响应文件，恕不接收。
（五）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。
（六）本项目不接受联合体参与比选
（七）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合资格条件的供应商，将拒绝其参与比选活动。
六、联系方式
（一）采购人：重庆市九龙坡区巴福镇人民政府
联系人：胡老师 
电  话：023－65760289 
地  址：巴福镇福兴路20号 
（二）采购代理机构：中金招标有限责任公司
联系人：周老师
 电  话：023-67081033、18523344630 
 地  址：重庆市两江新区金州大道湖彩路88号约克郡汀兰Loft3栋5-11 



[bookmark: _Toc420]第二篇 采购服务需求
[bookmark: _Toc11464][bookmark: _Toc344475120][bookmark: _Toc15767][bookmark: _Toc18657][bookmark: _Toc521399410]一、项目概况：
巴福镇西城新苑社区养老服务站建设项目，包括砖砌体拆除、门窗拆除、铲除墙面腻子、接线安管铺、剔沟槽及恢复等，详见工程量清单。
[bookmark: _Toc21695]二、技术、服务要求：
1.成交供应商须完成《工程量清单》中所示全部内容，详见随本比选文件发布的附件。
2.进行施工作业时必须保证文明施工、安全施工要求，做好防坠保护工作等，若发生安全事故，一切经济损失及法律责任由成交供应商自负。
3.质量要求：达到国家及重庆市现行有关施工质量验收规范和标准的要求（两者不一致的，以高标准为准），并达到合格标准。
4.成交供应商须严格按工程量清单要求施工，在实施过程中发现漏项导致局部实施内容需要调整，须先征得采购人书面同意后方可实施。
[bookmark: _Toc31095]三、人员要求：
[bookmark: _Toc5224][bookmark: _Toc12681][bookmark: _Toc3761][bookmark: _Toc29186]3.1项目经理：供应商拟任的项目经理必须已在供应商本单位注册并应具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，应为供应商本单位人员。
注：提供有效的拟派项目经理建造师注册证、身份证复印件、安全生产考核合格证书（B类）、供应商为其缴纳的养老保险（2026年3月—2026年6月）证明材料复印件，并加盖供应商公章。
[bookmark: _Toc20639][bookmark: _Toc24227][bookmark: _Toc2002]3.2项目技术负责人：拟任项目技术负责人应为本单位职工，具有工程类中级及以上技术职称；
注：提供有效的职称证复印件、身份证复印件、供应商为其缴纳的养老保险（2026年3月—2026年6月）证明材料复印件，并加盖供应商公章。
[bookmark: _Toc31185][bookmark: _Toc421][bookmark: _Toc25370][bookmark: _Toc23897][bookmark: _Toc8927][bookmark: _Toc19575][bookmark: _Toc1233][bookmark: _Toc696]3.3其他主要管理人员：供应商拟任本项目的其他主要管理人员：供应商自行承诺（格式自拟）成交后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供供应商为其缴纳的养老保险证明材料。成交不能满足该要求的，取消其成交资格，给采购人造成损失的，供应商依法承担违约赔偿责任。
注：供应商未按人员要求中的规定提供相应的资料，其响应文件按废标处理.
[bookmark: _Toc14311][bookmark: _Toc12163]四、安全要求：
供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。在施工过程中由于供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由供应商承担。供应商负责进入现场实施人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，供应商自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因施工导致第三人人身、财产损失由供应商承担赔偿责任。

[bookmark: _Toc14905]第三篇项目商务需求
一、服务期、项目地点及服务要求
（一）工期：70日历天（监理下达开工令之日起）
（二）工程地点：采购人指定地点。
验收方式
1.施工过程应遵照现行国家有关规范进行，按有关要求进行检查验收。成交供应商应保证工程质量，工程用建筑材料须符合国家及行业标准，项目工程达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。
2.工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收，三方签字确认。验收的相关费用由成交供应商承担。
3.成交供应商未达到比选文件的要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
（四）责任缺陷期（质保期）：根据国家有关规定，结合本工程项目实际，约定工程质量保修期为 2年。
[bookmark: _Toc344475122][bookmark: _Toc4253][bookmark: _Toc27155][bookmark: _Toc521399411]二、报价要求：
（一）报价要求
[bookmark: _Toc429558966][bookmark: _Toc112327344][bookmark: _Toc90544533][bookmark: _Toc101277436][bookmark: _Toc28383][bookmark: _Toc423596043]工程计价方式：
本工程采用工程量清单计价。
报价范围：
各供应商应按照招标范围的规定，对采购人提供的工程量清单，结合施工图的要求予以自主报价。
报价依据：
3.1各供应商以竞争性比选文件、合同条件、施工图、工程量清单、国家技术和经济规范及标准、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》CQFYDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）等相关配套文件，结合自身实力、市场行情自主合理报价并按要求编制完整的投标工程量清单，未按要求编制并将被视为重大偏差，其响应文件将被否决。竞标报价应包括完成采购范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金、疫情防控并考虑政策性文件规定的费用（含高温补贴），以及合同文件中应由成交供应商承担的所有责任、义务和一般风险等费用，采购人除此以外不支付其它费用。
3.2 供应商应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价和总价。供应商没有填入单价和总价的工程子目，采购人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。供应商在工程量清单中多报或少报的子目和单价或总价发包人将不予接受，并将被视为重大偏差，其响应文件将被否决。供应商须按采购人提供的工程量清单填报价格，不得随意更改工程量清单内的排序、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量（措施项目清单除外），否则作未响应商务部分需求。供应商的报价不得超过总价最高限价，否则按无效竞标处理。
3.3 报价函中的总报价必须与已标价工程量清单总报价一致，否则作未响应商务部分要求。
安全文明施工费：
4.1根据《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》的通知（渝建管〔2024〕38号）标准规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费四部分组成。
4.2工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照采购人给出的暂定金额填报，否则视为对竞争性比选文件不作实质性响应，其响应文件为无效响应。
4.3安全文明施工费的要求与内容、提取支付方法以及违反约定造成损失的赔偿等条款，按照现行规范性要求执行，做到专款专用。
本工程所需材料、设备由供应商结合市场行情及自身实力进行自主报价。
人工费由供应商按重庆市建设工程造价管理总站发布的最新一期《重庆工程造价信息》公布的人工价并结合市场行情及自身实力进行自主报价，由各供应商结合市场行情自主测算计入各分部分项综合单价中。
措施项目费：措施项目费清单包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单两部分。
7.1施工组织措施项目清单：供应商结合本工程的实际情况和国家及重庆市相关管理规定自行增减项目，并进行报价。如果漏项或不报价，视为已包含在其他项目清单综合单价内。
7.2施工技术措施项目清单：技术措施清单中以“项”计列的项目，由供应商根据本工程的实际情况结合自身的施工组织设计，以“项”为单位按总价自行报价，一旦成交，不作调整（政府另有规定除外）；技术措施清单中以清单列项（项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位）的项目，供应商必须按采购人给出的施工技术措施项目清单按单价进行报价，同时不得擅自改变采购人提供的施工技术措施项目清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则视为对比选文件不作实质性响应。
税金：按规定费率进行计算，按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）要求执行。
规费：由供应商按国家及重庆市有关规定报价，包含在所报的总价内。
本次采购设置最高投标限价为人民币：190933.18元，其中，安全文明施工费为人民币：6811.45元。供应商的投标总报价和子项目价以及各项单价不得超过投标总报价最高限价。安全文明施工费及暂列金额按采购人给出的金额填报，不得修改，否则均由评审小组会作无效响应处理。
（二）结算原则
结算原则：本合同采用固定综合单价计价形式，综合单价不因工程量的增减（工程量的变化、施工方式的变化）而调整。除非合同另有约定，投标报价的工程量清单中的综合单价均已包含了承包人为实施和完成合同工程量清单项目所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用、人工机械降效、预留预埋、管网保护、高温补贴费等，并考虑政策性文件规定的费用，以及合同文件中应由承包人承担的所有责任、义务和一般风险等费用。
结算总价=分部分项工程量清单结算价+措施费+设计变更或新增项目、暂估价项目价款结算金额+规费+税金+安全文明施工费+合同约定其它费用，审计时根据实际工作量及投标清单报价据实结算。
各部分的结算原则如下:
1.分部分项工程量清单结算价:
以中标人投标报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价×子项工程量。
①子项工程量:工程量计算以施工图、设计变更、有效签证资料(签字且盖章)及竣工图作为计算依据，按《房屋建筑工程与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）约定的计量规则计算的合格工程量作为结算依据。
②子项综合单价以中标人投标报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价为结算依据。
2.措施费:
（1）施工组织措施费
施工组织措施项目不因设计变更或施工工艺变化、完成工程数量的多少而调整、分段施工造成的工期增加或相应费用的增加，施工组织措施项目费用包干计算，一概不作调整。
（2）施工技术措施费
①技术措施清单中以项计列的项目，由供应商根据施工图和工程量清单结合自身施工组织设计，以项为单位自行报价，包干使用，结算时不再调整。
②技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、项目内容、工程量及计量单位列项的项目，供应商必须按采购人给出的施工技术措施项目清单进行报价，中选后施工技术措施项目费用一概不作调整。
3.当发生设计变更或新增项、暂估价项目，发包人及监理工程师按照下列计价原则结算：
（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的综合单价。
（2）已标价工程量清单中无适用于变更工程的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的综合单价，对该子目主材的价格进行调整。主材调整原则:投标时有的材料，调入时取投标价与投标当期重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》的低值；投标时没有的材料，按发包人充分结合施工期市场核定的价格执行，并不高于施工同期《重庆工程造价信息》，调整后的综合单价作为类似子目的综合单价(类似项目由采购人确定，投标的人工、材料单价表作为合同附件)。
（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的综合单价，按国家技术和经济规范及标准、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》(CQJLGZ-2013)、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市城市管线迁改工程计价定额》（CQGXDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2019〕143号）及渝建发〔2018〕195号文以及相关配套文件等（配套文件只执行合同签订之日前重庆市建委颁发的文件，合同签订之日后颁发的有关政策文件不予执行。）编制，再按中标总价与总价招标控制价同比例进行下浮（其中人工费、材料费、按实计算的费用、未计价材料费、规费、税金、安全文明施工费不参与下浮）。其中人工工日、材料单价、施工机械使用费的确定原则：投标时有的按投标价执行，调入时取投标价与投标时间同期《重庆工程造价信息》的主城区人工费、投标时间同期《重庆工程造价信息》公布的主城区材料费的低值且不背离市场；投标时没有的，发包人结合市场进行核定价格，且不高于施工同期《重庆工程造价信息》的价格。  
4.安全文明施工费: 根据工程量清单及响应文件进行结算。
5.规费:按照投标报价书的费率，但若报价书的费率高于《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）的规定费率，则按规定费率结算。
6.税金:按照投标报价书的费率，但若报价书的费率高于《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）等相关文件规定费率，则按规定费率结算。
7.本项目结算价最终以相关部门审定的结算金额为准。经审计，若结算价审减率达到5%及以上，则由承包人支付本次审计的全部费用，若审减率在5%以内，则由发包人支付本次审计费用。审减率计算按照下列公式执行：
审减率=（送审金额-审定金额）/送审金额
三、质量保证及售后服务
1.达到国家和重庆市现行有关验收规范要求，并达到合格标准。
2、供应商须严格按照竞采文件采购人要求及所自身提供的方案实施本项目，供应商在实施过程中接受采购人的监督和建议，根据采购人的意见进行项目实施的调整，并作好项目保障措施确保顺利完成服务。
3、成交供应商提供的服务未达到竞采文件规定要求或出现质量问题等服务纠纷，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
4、售后服务内容
供应商应当为采购人提供以下技术支持和服务：
1、电话咨询
成交人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
2、现场响应
采购人遇到不能理解的技术问题，电话咨询不能解决的，成交人应在2小时间内到达现场并提供技术支持。
[bookmark: _Toc344475123]四、付款方式
[bookmark: _Toc986][bookmark: _Toc30749][bookmark: _Toc521399413][bookmark: _Toc344475125]1.确认成交后至迟于合同签订前乙方向甲方缴纳合同金额3%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的不可撤销、见索即付的保函等非现金形式提交。）；
2.该项目竣工并通过区级部门验收合格后，乙方需提交全套结算资料2套，经政府财政委托第三方机构审计后支付至审定工程结算价款的100%；工程款待区级建设补助资金下达后支付。
乙方缴纳的3%履约保证金在项目竣工验收合格后自动转为质量保修金，若转为质量保修金前履约保证金已发生扣减，则由乙方立即补足差额，甲方亦有权自尚未支付的款项中扣收相应金额；质保期2年，在质保期满10个工作日内，确认无质量问题后甲方一次性无息退还。
五、知识产权
比选人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
六、其他
[bookmark: _Toc27969][bookmark: _Toc27244]（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性比选文件其他条款的要求。
（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。




[bookmark: _Toc6377]第四篇  比选程序及方法、评审标准、响应无效和
[bookmark: _Toc13756][bookmark: _Toc17121]采购终止
[bookmark: _Toc492721015][bookmark: _Toc73632179][bookmark: _Toc15616]一、资格审查
依据法律法规和比选文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。资格性检查资料表如下
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 
2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	 供应商提供“基本资格条件承诺函”（详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注）
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	/

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	详见第一篇二、（二）特定资格条件


注：①供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。
②供应商应对所提供的全部资料的真实性负责，如提供虚假材料，一经查实，将取消比选资格或成交资格，并且其比选保证金不予退还，并按照《政府采购法》及相关法律法规的规定进行处理。
[bookmark: _Toc492721016][bookmark: _Toc73632180][bookmark: _Toc29439]二、评审方法
本项目采用综合评分法进行评审。
综合评分法，是指响应文件满足比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、服务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。
（一）符合性审查
评审小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足竞争性比选文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	参选方案
	每个包只能有一个方案参选。

	
	
	报价唯一
	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量符合比选文件要求。

	
	
	响应文件内容
	响应文件内容齐全、无遗漏。

	3
	服务部分
	响应文件内容
	本比选文件第二篇规定的比选内容作出响应

	4
	商务部分
	响应文件内容
	本比选文件第三篇规定的比选内容作出响应

	5
	参选有效期
	响应文件内容
	参选有效期为参选截止日期后九十天内


（二）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式（应当由评审小组成员签字）要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出比选文件的范围或者改变比选文件的实质性内容。
（三）比较与评价。按竞争性比选文件中规定的评审方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的响应文件分别进行商务、价格评分。
评审小组各成员独立对每个有效供应商（通过资格审查、符合性审查的供应商）的响应文件进行评价、打分，然后由评审小组对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一供应商同一评分项的打分偏离较大的，应对供应商的响应文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。复核后，评审小组汇总每个供应商每项评分因素的得分。
（四）推荐成交候选人名单。
按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的供应商为本包（项目）成交候选人，排名第一的为第一成交候选人。若供应商的评审得分相同的，按照报价得分由高到低的顺序排序推荐；评审得分且报价得分相同的，按照商务得分由高到低的顺序排序推荐；评审得分且最后商务得分相同的，按照服务得分由高到低的顺序排序推荐；服务得分相同的，则采取采购人抽签确定排序。


二、评审成交的标准：
	[bookmark: _Toc102227320][bookmark: _Toc342913394]序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价（30%）
	30
	满足比选文件要求且价格最低的报价为评标基准价，按照下列公式计算每个响应供应商的报价得分。
报价得分＝（基准价/投标报价）×30分
报价得分四舍五入，并取小数点后两位，第三位四舍五入。
	

	2
	技术部分（60%）
	60
	1、施工方案。（20分）
根据施工方案中的施工方法、施工设备、项目管理机构配备、劳动力计划，确保工程质量、工期、安全和文明施工的技术、组织措施、施工总进度计划、施工平面布置图，对施工现场周围环境污染的保护措施等进行评分。
方案内容不存在瑕疵得20分；
方案内容存在1处瑕疵得15分；
方案内容存在2处瑕疵得10分；
方案内容存在3处瑕疵得5分；
未提供得0分。

2、质量管理体系。（10分）
质量管理体系是否健全有效，硬性措施是否切实可行，限期工程的赶工措施是否可行。保证措施具有针对性，材料的质量保证措施满足比选文件及图纸所要求的工程质量要求。
方案内容不存在瑕疵得10分；
方案内容存在1处瑕疵得8分；
方案内容存在2处瑕疵得5分；
方案内容存在3处瑕疵得2分；
未提供得0分。

3、安全管理体系。（10分）
安全管理体系健全有效，施工安全专项方案及安全管理保证措施具有针对性、文明施工和防止扰民措施是否得当等。
方案内容不存在瑕疵得10分；
方案内容存在1处瑕疵得8分；
方案内容存在2处瑕疵得5分；
方案内容存在3处瑕疵得2分；
未提供得0分。

4、进度计划（10分）
进度安排满足项目进度要求，关键线路进度安排可行、合理，实现进度安排的保证措施可行，工期安排合理可行，在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等。
方案内容不存在瑕疵得10分；
方案内容存在1处瑕疵得8分；
方案内容存在2处瑕疵得5分；
方案内容存在3处瑕疵得2分；
未提供得0分。

5、责任缺陷期质保方案（10分）
供应商针对本项目制定质保方案，方案内容应包括①责任缺陷期服务机制及分工；②责任缺陷期更换、维修质量措施；③响应时间及服务承诺。
方案内容不存在瑕疵得10分；
方案内容存在1处瑕疵得8分；
方案内容存在2处瑕疵得5分；
方案内容存在3处瑕疵得2分；
未提供得0分。
	提供相关方案，格式自定。
1.相关方案须建立在本项目使用场景之上，否则对应方案按0分处理。
2.本项内容中所称的“瑕疵”：
①内容表述不完整或缺少关键分析点；
②计划及措施不科学合理方案；
③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞；
④常识性错误；
⑤技术措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定；
⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现；
⑦现有技术条件下不可能实现采购目标；
上述任意一种情形为1处瑕疵。

	3
	业绩
（10分）
	10
	1.2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），比选截止时间止。供应商承担过类似项目业绩的，每提供1个，得5分，未提供得0分；本项最多10分。
	[bookmark: _Hlk104901373]提供合同复印件并加盖供应商公章。涉及金额或其他商业机密的可打码遮挡。



三、无效响应
供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：
（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；
（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加比选；
（三）供应商未按照比选文件的要求缴纳比选保证金；
（四）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；
（五）供应商的报价超过采购预算的；
（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；
（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；
（八）所提供的产品不符合必须强制执行的国家标准的；
（九）供应商的服务时间、服务质保期及比选有效期不满足比选文件要求的；
（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。
四、采购终止
[bookmark: _Toc107408247]出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）符合专业条件的供应商或者对比选文件作实质响应的供应商不足三家的；
（二）供应商的报价均超过了釆购预算，釆购人不能支付的；
(三）出现影响釆购公正的违法、违规行为的；
(四）因重大变故，釆购任务取消的。
废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。


[bookmark: _Toc32265]第五篇 供应商须知
[bookmark: _Toc65660355][bookmark: _Toc5290][bookmark: _Toc16524][bookmark: _Toc2864][bookmark: _Toc23912]一、供应商
[bookmark: _Toc32441]1.合格供应商条件
合格供应商应完全符合比选文件第一篇中规定的供应商资格条件，并对比选文件作出实质性响应。
[bookmark: _Toc31124]2.供应商的风险
供应商没有按照比选文件要求提供全部资料，或者供应商没有对比选文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。
[bookmark: _Toc31739][bookmark: _Toc31070][bookmark: _Toc5915][bookmark: _Toc11419][bookmark: _Toc65660356]二、比选文件
[bookmark: _Toc318159160][bookmark: _Toc318159780][bookmark: _Toc318166429][bookmark: _Toc318159349][bookmark: _Toc9532][bookmark: _Toc1922][bookmark: _Toc3061][bookmark: _Toc65660357][bookmark: _Toc17449]（一）比选文件由采购邀请书、项目服务需求、项目商务需求、比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件编制要求七部分组成。
（二）采购人或采购代理机构所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。
（三）比选文件的解释
供应商如对比选文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日12：00前向采购人或采购代理机构要求澄清，采购代理机构可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本比选文件。一经进入比选程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。
（四）本比选文件中，评审小组根据与供应商进行比选可能实质性变动的内容为比选文件第二、三、六篇全部内容。
（五）评审的依据为比选文件和响应文件（含有效的书面承诺）。评审小组判断响应文件对比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。
三、比选要求
[bookmark: _Toc12925][bookmark: _Toc6242][bookmark: _Toc65660358][bookmark: _Toc14702][bookmark: _Toc10172]（一）响应文件
1.供应商应当按照比选文件的要求编制响应文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。
2.响应文件组成
响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。
（二）联合体
本项目不接受联合体比选。
（三）比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。
（四）比选保证金：
无。
（五）修正错误
1.若供应商所递交的响应文件中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。
2.评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。
（六）提交响应文件的份数和签署
1、本项目采用线上报价线下评审的方式，供应商按采购文件要求进行线上报价。线上报价时上传加盖公章后的完整的响应文件电子档一份（响应文件须签字盖章后扫描成一个PDF格式文件上传），文件内容应清晰、无涂改，若因上传文件未按格式要求或内容模糊、无法打开、不完整等导致无法进行评审的，由评审小组作无效响应处理。
2.纸质响应文件递交要求：响应文件一式两份，其中正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。须与网上上传盖章响应文件内容一致，若不一致采购人将以线下递交响应文件正本资料为准。
3.在响应文件中，正本必须按第七篇响应文件编制要求签字、盖章，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。
（七）纸质响应文件的递交
1.响应文件的密封与标记
1.1响应文件装入密封袋。密封袋上注明项目编号、项目名称、供应商名称、“正本”、“副本”字样。密封袋的封口应加盖供应商公章或法人授权代表签字并有字样：2026年  月   日  时  分（北京时间）前不得开启的密封条。
1.2 响应文件未按要求密封的，采购人或采购代理机构有权不予接收。
2.响应文件递交截止时间：参阅采购邀请书。超过递交截止时间的响应文件不予接收。
3.响应文件语言：简体中文
（八）供应商参与人员
各个供应商可派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。
四、成交供应商的确定和变更
[bookmark: _Toc29821][bookmark: _Toc15160][bookmark: _Toc10504][bookmark: _Toc65660359][bookmark: _Toc1092]（一）成交供应商的确认
1、采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
2、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交人。
3、采购人从评审报告推荐的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权评审小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
（二）成交供应商的变更
1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据相关法律法规的规定对违规供应商进行处罚。
五、成交通知
[bookmark: _Toc65660360][bookmark: _Toc31082][bookmark: _Toc1010][bookmark: _Toc3532][bookmark: _Toc30909]（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆高新区小额采购服务平台-电子竞采（https://pur.kxcwh.com/xe/）上发布成交结果公告。
（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。
（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。
（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。
六、关于质疑和投诉
[bookmark: _Toc15510][bookmark: _Toc65660361][bookmark: _Toc16648][bookmark: _Toc22516][bookmark: _Toc3127][bookmark: _Toc23778](一）质疑内容、时限
1.供应商对比选文件如有异议，必须以书面形式在比选文件发布之日起提交响应文件截止时间前1个工作日北京时间12：00以书面形式向釆购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。
2.供应商对中标结果有异议的，应当在成交结果公示发布之日起一个工作日北京时间17：00内以书面形式向购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。
[bookmark: _Toc21323](二）质疑答复时限
采购代理机构在收到供应商书面质疑后三个工作日内，对质疑内容作出答复。
[bookmark: _Toc17454](三）质疑答复方式
采购代理机构将以书面形式对质疑答复内容进行答复。
[bookmark: _Toc5103](四）不予受理或暂缓受理
1.质疑有下列情形之一的，不予受理：
1.1质疑供应商未参与投标活动的；
1.2质疑供应商参与了投标活动后，再对比选文件内容提出质疑的；
1.3质疑超过比选文件规定期限的；
1.4对同一事项重复质疑的。
2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：
2.1质疑书内容不属于本项目采购内容的；
2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；
[bookmark: _Toc14619](五）投诉
1.供应商对购代理机构的答复不满意或者购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后五个工作日内，向采购人投诉。
2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。
3.在确定受理投诉后，采购人自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的相关当事人，同时在行采家上公告投诉处理决定书。
七、签订合同
（一）采购人应当在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对网上竞采通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。
（二）网上竞采通知书、供应商的响应文件及澄清文件、成交通知书等，均为签订采购合同的依据。
（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。
（四）合同原则上应按照竞采文件合同模版签订，相关单位要求适用其他合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。
（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在网上竞采通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。
[bookmark: _Toc32594][bookmark: _Toc2438][bookmark: _Toc30134][bookmark: _Toc29513][bookmark: _Toc65660362]八、采购代理服务费
1、代理服务费：本项目代理服务费由成交供应商在领取成交（中标）通知书之前向采购代理机构缴纳，代理服务费：按固定金额3000.00元收取。
账户名称：中金招标有限责任公司重庆分公司；
开户行：中国工商银行重庆市天骄支行
账号：3100258609100041471
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[bookmark: _Toc11395]第六篇 合同草案条款和格式合同














[bookmark: _Toc12789072][bookmark: _Toc29402][bookmark: _Toc3907]巴福镇西城新苑社区养老服务站建设项目
施工承包合同书




工程项目名称：巴福镇西城新苑社区养老服务站建设项目 

工 程 地 点：九龙坡区巴福镇

合 同 编 号：

甲方：重庆市九龙坡区巴福镇人民政府

乙方：                           


二〇二 六  年  月  日




巴福镇西城新苑社区养老服务站建设项目
施工承包合同书

发包人： 重庆市九龙坡区巴福镇人民政府（以下简称甲方）
承包人：                              （以下简称乙方）
　　依据《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，遵照公正、平等、自愿、诚信原则，双方就本合同段工程施工事项协商一致，订立本合同协议书。
一、工程概况
1、工程名称：巴福镇西城新苑社区养老服务站建设项目  
2、工程地点：                    
3、工程内容： 详见附件（中选的已标价工程量清单）
4、承包方式：包工包料（单价承包）、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5、工程承包范围：
二、合同工期  
合同工期：自监理下达开工令之日起70个日历日内完成。
三、质量标准
1、按国家颁布的相关技术标准、规范及规程的要求组织施工及对本工程进行检验、质量评定和交工验收，工程质量达到合格标准。
2、本工程质量保修期为2年，从工程竣工验收合格之日算起。
四、合同价款
1、综合单价合同，暂定合同价：￥    元（人民币大写   ）。如有工程量增减，以甲方核定的工程增减量为准（以甲方签字盖章认可的工程量为准）。                 
2、工程施工中出现的变更工程量在工程量清单中没有的细目，已标价工程量清单中有适用于变更工程量子目的，采用该子目的单价。已标价工程量清单中无适用或类似子目单价的，施工单位应编制新增单价报甲方核批。
3、在工程实施期间，承包人的合同单价不作调整。
4、本工程应交纳的税费、保险费、质检费，以及施工用水、用电、安全设施、临时用地、临时道路、承包人驻地建设等一切费用均由承包人自行承担。
五、工程款结算及支付
（一）结算原则：本合同采用固定综合单价计价形式，综合单价不因工程量的增减（工程量的变化、施工方式的变化）而调整。除非合同另有约定，投标报价的工程量清单中的综合单价均已包含了承包人为实施和完成合同工程量清单项目所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用、人工机械降效、预留预埋、管网保护、高温补贴费等，并考虑政策性文件规定的费用，以及合同文件中应由承包人承担的所有责任、义务和一般风险等费用。
结算总价=分部分项工程量清单结算价+措施费+设计变更或新增项目、暂估价项目价款结算金额+规费+税金+安全文明施工费+合同约定其它费用，审计时根据实际工作量及投标清单报价据实结算，最终结算总价不超过包干合同价；
各部分的结算原则如下:
1.分部分项工程量清单结算价:
以中标人投标报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价×子项工程量。
①子项工程量:工程量计算以施工图、设计变更、有效签证资料(签字且盖章)及竣工图作为计算依据，按《房屋建筑工程与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）约定的计量规则计算的合格工程量作为结算依据。
②子项综合单价以中标人投标报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价为结算依据。
2.措施费:
（1）施工组织措施费
施工组织措施项目不因设计变更或施工工艺变化、完成工程数量的多少而调整、分段施工造成的工期增加或相应费用的增加，施工组织措施项目费用包干计算，一概不作调整。
（2）施工技术措施费
①技术措施清单中以项计列的项目，由供应商根据施工图和工程量清单结合自身施工组织设计，以项为单位自行报价，包干使用，结算时不再调整。
②技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、项目内容、工程量及计量单位列项的项目，供应商必须按采购人给出的施工技术措施项目清单进行报价，中选后施工技术措施项目费用一概不作调整。
3.当发生设计变更或新增项、暂估价项目，发包人及监理工程师按照下列计价原则结算：
（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的综合单价。
（2）已标价工程量清单中无适用于变更工程的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的综合单价，对该子目主材的价格进行调整。主材调整原则:投标时有的材料，调入时取投标价与投标当期重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》的低值；投标时没有的材料，按发包人充分结合施工期市场核定的价格执行，并不高于施工同期《重庆工程造价信息》，调整后的综合单价作为类似子目的综合单价(类似项目由采购人确定，投标的人工、材料单价表作为合同附件)。
（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的综合单价，按国家技术和经济规范及标准、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》(CQJLGZ-2013)、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市城市管线迁改工程计价定额》（CQGXDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2019〕143号）及渝建发〔2018〕195号文以及相关配套文件等（配套文件只执行合同签订之日前重庆市建委颁发的文件，合同签订之日后颁发的有关政策文件不予执行。）编制，再按中标总价与总价招标控制价同比例进行下浮（其中人工费、材料费、按实计算的费用、未计价材料费、规费、税金、安全文明施工费不参与下浮）。其中人工工日、材料单价、施工机械使用费的确定原则：投标时有的按投标价执行，调入时取投标价与投标时间同期《重庆工程造价信息》的主城区人工费、投标时间同期《重庆工程造价信息》公布的主城区材料费的低值且不背离市场；投标时没有的，发包人结合市场进行核定价格，且不高于施工同期《重庆工程造价信息》的价格。  
4.安全文明施工费: 根据工程量清单及响应文件进行结算。
5.规费:按照投标报价书的费率，但若报价书的费率高于《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）的规定费率，则按规定费率结算。
6.税金:按照投标报价书的费率，但若报价书的费率高于《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）等相关文件规定费率，则按规定费率结算。
7.本项目结算价最终以相关部门审定的结算金额为准。经审计，若结算价审减率达到5%及以上，则由承包人支付本次审计的全部费用，若审减率在5%以内，则由发包人支付本次审计费用。审减率计算按照下列公式执行：
审减率=（送审金额-审定金额）/送审金额
（二）履约保证金：确认成交后至迟于合同签订前乙方向甲方缴纳合同金额3%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的不可撤销、见索即付的保函等非现金形式提交。）。
（三）支付方式：该项目竣工并通过区级部门验收合格后，乙方需提交全套结算资料2套，经政府财政委托第三方机构审计后支付至审定工程结算价款的100%；工程款待区级建设补助资金下达后支付。
乙方缴纳的3%履约保证金在项目竣工验收合格后自动转为质量保修金，若转为质量保修金前履约保证金已发生扣减，则由乙方立即补足差额，甲方亦有权自尚未支付的款项中扣收相应金额；质保期2年，在质保期满10个工作日内，确认无质量问题后甲方一次性无息退还。
六、双方权利和义务
1、发包人的权利和义务：
发包人主要工作：进行工程协调、管理、验收。按合同约定支付工程款。
2、承包人的权利和义务：
承包人在比选申请文件中承诺的项目经理、技术人员及预算人员、安全员必须到位。未经发包人同意,承包人不得擅自变更，开工或施工过程中若有擅自变更，发包人有权终止合同，没收履约保证金，并追究由此给发包人带来的一切损失的责任。项目经理及安全员本人需持证上岗，并将项目经理证及安全员证存放在建设单位，待竣工验收后方可退还，确保工程质量及效率。承包人如需要更换项目经理及安全员，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。经发包人要求或同意更换项目经理及安全员的，每更换一人次，承包人仍应向发包人支付违约金5万元。
承包人主要工作：本合同签订后2天内，承包人进场完成施工准备。严格按照发包人提出的工程设计进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。负责编制施工组织计划、负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身原因造成事故的责任和因此发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人进行质量检查。
七、安全生产
乙方必须执行国家有关安全生产的法律、法规以及甲方的相关规章制度，并严格执行施工安全检查标准及现行各项安全技术规范、标准，加强安全生产教育，乙方必须确保“零死亡”、“零受伤”。若发生工伤、安全事故所造成一切损失及费用均由乙方负责。如甲方在日常安全巡查中发现不符合安全规范、标准的，将按照500元/人次的标准向乙方收取违约金。
八、交（竣）工验收
1、承包人在工程具备竣工验收条件前7天通知发包人组织交（竣）工验收。发包人在收到通知后及时组织有关人员进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。
2、承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供竣工资料三套。竣工资料包括文字资料、工程照片、结算资料，并提供相应的电子文档资料。
九、违约责任
（一）发包人违约
1、发包人未按期交付施工场地，由此延误承包人工期的责任和费用由发包人承担。
2、发包人未按时支付合同款项且超过三个月，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息（按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算）。
（二）承包人违约
1、承包人不得将本工程转包，否则发包人有权立即终止本合同，并责令承包人立即退场，已实施的工程不支付工程款。
2、未经发包人书面批准的分包视为承包人违约，发包人有权立即终止其分包合同，已实施的分包工程不支付工程款，承包人为此须向发包人支付分包工程价款（以分包合同金额或分包工程价值取高者）20%的违约金。
3、承包人未按规定办理其装备、人员保险及工程有关保险，由此产生的责任和费用由承包人承担。
4、因承包人原因导致工程不能按合同工期交工（含总工期、形象进度、关键节点等的延误），承包人须承担人民币500元/天的违约金；承包人累计达到或超过合同工期 14日仍未完工并将合格工程交付发包人，发包人有权解除合同并责令承包人限期撤场，并由承包人另行赔偿发包人损失人民币10000元。
5、如果工程质量不符合本合同约定标准，承包人必须自费整改且工期不顺延；承包人拒不整改或不能在限期内整改合格，发包人根据情节轻重收取承包人违约金人民币500-2000元/次；承包人超过限期7日仍未整改合格的，发包人有权解除合同并责令承包人限期撤场，由承包人另行赔偿发包人损失人民币10000元。
6、终止合同后发包人将重新选择承包人，重新选择的承包人有权使用原承包人的材料和设备，由此产生的费用及处理（工程估价、拖期损失及给发包人造成的其他损失等）在全部工程完成并经交工验收合格后进行。
发包人根据本合同约定解除合同时，承包人已完成的合格工程按照本合同约定的单价进行结算，承包人已完成的合格工程款在工程交工验收后1年内付清（转包及违规分包除外）。承包人应承担的违约金，发包人有权从应付款中直接扣除。
十、通知与送达：
甲方通信地址：             联系人：           联系电话：
乙方通信地址：             联系人：           联系电话：
双方在履行本协议过程中所发出的函件（包括司法机关发出的法律文书），可直接送达，也可邮寄，邮寄应以特快专递按本协议所列通信地址寄发。按照本协议约定的送达地址进行送达的，由任何人签收均视为当事人签收。受送达人拒收的，不影响送达的效力。从发出之日起第五日视为收到。一方通讯地址发生变动的，应当提前书面通知对方，否则原通讯地址仍有效，按原地址寄发的文件视为成功送达。上述送达地址为诉讼中司法文书的送达地址。
解除本协议的书面通知自到达对方之日起生效。
十一、合同文件组成及顺序
1、合同书；
2、技术规范；
3、工程量清单；
4、其它文件（双方有关洽商、变更等书面协议）。
以上文件互为补充，并作为本合同的有效部分。工程款支付以发包人解释为准。
十二、 解决合同纠纷的方式
双方在履行合同过程中如发生纠纷，双方首先本着友好态度协商解决，若协商不成，可向项目所在地法院提起诉讼。
十三、合同生效与终止
本合同协议书一式五份，甲方执两份，乙方执三份，自双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章后生效。发包人、承包人履行完合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程，竣工结算价款支付完毕后，本合同即告终止。
发包人：  （公章）                           承包人：    （公章）
法定代表人：                 （签字）        法定代表人：                 （签字）

分管领导：                   （签字）        或委托代理人：               （签字）

部门负责人：                 （签字）        开户银行：

经办人：                     （签字）        账号：



日 期：     年   月   日                     日 期：    年   月   日
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工程质量保修书

发包人：
承包人：
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对(工程名称)签订保修书。
　　一、工程保修范围和内容
　　承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。
质量保修内容，双方约定如下：本工程施工设计图及工程量清单所包含的全部内容。
　　二、保修期
　　双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期为：叁年,自竣工验收合格之日起计算。
　　三、保修责任
　　1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
　　2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
　　3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由承包人书面申请，发包人组织验收。若承包人未书面申请验收，则保修期顺延。
　　四、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
　　五、其他
　　双方约定的其他工程保修责任事项： 无 。
　　本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：  （公章）                              承包人：    （公章）
    
法定代表人：（签字）                            法定代表人：  （签字）
    
分管领导：  （签字）                            或委托代理人：（签字）
    
部门负责人：（签字）                            
    
经办人：    （签字）                           
    

日 期：   年   月   日                         日 期：  年   月 


廉政合同

为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（项目名称）建设的项目法人重庆高新区巴福镇人民政府（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目                  施工单位             （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
一、发包人和承包人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。
（2）严格执行（项目名称）                        施工合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
二、发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得参与从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
三、承包人义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
四、违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议相关建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的市场的处罚。
五、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。
六、本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
七、本合同作为（项目名称）                          施工合同的附件，与工程承包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

发包人：  （公章）                              承包人：    （公章）

法定代表人：（签字）                            法定代表人：  （签字）

分管领导：  （签字）                            或委托代理人：（签字）

部门负责人：（签字）                            

经办人：    （签字）                            


日 期：     年   月   日                        日 期：年   月   日


安全生产协议

为在（项目名称）                         施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的管理工作，本项目发包人重庆高新区巴福镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人                         （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产协议：
一、发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管理安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
二、承包人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制，做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按建设行政主管部门关于安全生产监督管理规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止员工发生违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有建设行政监督部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设施的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照国家及地方相关规定使用和管理。
三、违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
四、其他
本协议作为（项目名称）                          施工合同的附件，与工程承包合同具有同等的法律效力，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。


发包人：  （公章）                         承包人：    （公章）

法定代表人：（签字）                       法定代表人：  （签字）

分管领导：  （签字）                       或委托代理人：（签字）

部门负责人：（签字）                   

经办人：    （签字）                       

日 期：    年   月   日                    日 期：     年   月   日
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[bookmark: _Toc8165]第七篇  响应文件编制要求
一、经济部分
（一）报价函
（二）分项报价明细表
二、资格条件及其他
（一）提供营业执照复印件
（二）特定资格条件
（三）基本资格条件承诺函
（四）法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）
三、技术服务部分
（一）技术响应偏离表
（二）技术服务方案
（三）技术要求应附的其他材料
四、商务部分
（一）商务响应偏离表
（二）商务响应应附的其他材料
五、其他应提供的资料
其他与项目有关的响应资料（自拟）

[bookmark: _Toc19074]封面格式

项目执行编号:
项目名称：


[bookmark: _Toc10490][bookmark: _Toc8678]

响应文件








供应商（公章）：
[bookmark: _Toc20763][bookmark: _Toc13414]地址：
[bookmark: _Toc31471][bookmark: _Toc26634]法定代表人或授权代表（签字）：
联系电话：
二〇二六年   月   日
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[bookmark: _Toc30925][bookmark: _Toc29385][bookmark: _Toc9430][bookmark: _Toc2005]目 录

[bookmark: _Toc28212][bookmark: _Toc15968]（格式自拟）
一、经济部分
（一）报价函
[bookmark: _Toc28594]报价函
        （采购人名称）：
我方收到                          （项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。
1、愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的施工服务，报价为人民币大写：         ；人民币小写：   元，其中安全文明施工费       元。
2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本    份，副本   份，上传网上电子文档   份。
3、我方承诺：本次竞争性比选的有效期为90天。
4、我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。
5、在整个竞争性比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等规定给予惩罚。
6、我方若成为成交供应商，将按照最终竞争性比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本报价函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。
8、我方未为采购项目提供项目管理、监理、检测等服务。
9、若我方成为成交供应商，同意按照本竞争性比选文件规定缴纳代理服务费。
10.本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
供应商（公章）：                 
地址：                           
电话：                 
传真：                 
网址：                 
联系人：               

 供应商名称（公章）：
                                                  年   月   日


（二）分项报价明细表
[bookmark: _Toc11544]已标价工程量清单
注：供应商应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及重庆市相关工程量清单计价规则的要求填写相应清单表格。供应商应按本须知、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）和采购人发布的“工程量清单”的要求编制完整的比选报价工程量清单。


二、资格条件及其他
（1） 提供营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证副本复印件。供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准；
（二）特定资格条件：按二、资格条件（二）特定资格条件 要求提供。（提供相关的证书复印件并加盖供应商公章）


（三）基本资格条件承诺函

致 	（采购代理机构名称）：
 	（供应商名称）郑重承诺：
1. 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2. 我方未列入在信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn/）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3. 我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。

                                                           （供应商公章）
 年	月  日


（四）法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）
法定代表人授权委托书
致：                     （采购人名称）：
            （法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）电话          代表我单位全权办理上述项目的竞采、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。
被授权人：                                 法定代表人：
（签字或盖章）                             （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）
年   月   日
---------------------------------------------------------------------------   

法定代表人证明
致：                     （采购人名称）：
            （法定代表人名称及身份证代码）是                    （供应商名称）的法定代表人，电话          。

法定代表人（签字或盖章）：                          供应商名称（公章）
年   月   日
（附：法定代表人身份证正反面复印件）

---------------------------------------------------------------------------
[bookmark: _Toc477027621][bookmark: _Toc9726][bookmark: _Toc18094]（注：法定代表人参加比选的，只须附法定代表人身份证明，授权代表参加比选的须附法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书）


[bookmark: _Toc24292][bookmark: _Toc15873]三、技术服务部分
（一）技术响应偏离表
	序号
	比选文件条款
	响应文件条款
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：
1. 供应商必须把竞采文件“第二篇、项目技术服务要求”所包含条款全部列入此表；
2．按照顺序逐条对应填写；
3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其成交资格，并按有关规定进行处罚。；
    4.“偏离情况”根据实际情况填写“正偏离、负偏离或完全响应”。

法定代表人/单位负责人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）
供应商名称：                      （单位盖章）
 中金招标有限责任公司
日      期：
- 21 -

（二）技术服务方案
（格式自理）



（三）技术要求应附的其他材料






[bookmark: _Toc25014][bookmark: _Toc30462]四、商务部分
[bookmark: _Toc13678][bookmark: _Toc4910]（一）商务响应偏离表
	序号
	比选文件条款
	响应文件条款
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：1. 供应商必须把竞采文件“第三篇、项目商务需求”所包含条款全部列入此表；
2．按照顺序逐条对应填写；
3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其成交资格，并按有关规定进行处罚。；
    4.“偏离情况”根据实际情况填写“正偏离、负偏离或完全响应”。

法定代表人/单位负责人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）
供应商名称：                      （单位盖章）
日期：

（二）商务响应应附的其他材料
（格式自理）





[bookmark: _Toc20579]

五、其他应提供的资料
其他与项目有关的响应资料（自拟）




（结束）





附件（1）
比选文件发售登记表
	项目执行编号
	

	项目名称
	

	供应商名称
	

	联系人
	
	手机
	

	办公电话
	

	传真
	

	邮箱
	

	单位地址
	

	文件费
	500元

	购买时间
	2026年   月   日

	
	

	
	

	备注

	[image: ]
	1.为方便供应商报名，可用二维码进行转账支付。
2.扫描二维码后的相关信息请按要求完整填写。
3.比选文件发售登记表盖章件可删除备注行内容。
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