- 竞争性比选文件

代理项目编号:BZZB25019

比选项目名称：重庆市农业学校校舍及设施安全隐患排除——学生宿舍8栋卫生间修缮（第二次）

采购人：重庆市农业学校

采购代理机构：重庆市别致招标代理有限公司

- 二〇二五年七月

重庆市别致招标代理有限公司

采购文件发售登记表

| 财政项目号 | / | 代理项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 分包号 | 分包名称 |  |  |
| 购分包号为 的标书，共计 元 |  |  |  |

购买人：                   日期：

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 4 -

一、竞争性比选内容	- 4 -

二、资金来源	- 4 -

三、供应商资格条件	- 4 -

四、比选有关说明	- 4 -

五、保证金	- 5 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 6 -

七、其它有关规定	- 6 -

八、联系方式	- 7 -

第二篇  项目服务需求	- 8 -

一、采购项目基本情况	- 8 -

二、项目要求	- 8 -

三、施工要求	- 8 -

四、技术规范及要求	- 8 -

五、项目人员要求	- 8 -

六、其他要求	- 9 -

七、现场踏勘	- 9 -

第三篇  项目商务需求	- 10 -

一、工期、地点及验收方式	- 10 -

二、质量保证及售后服务要求	- 10 -

三、报价要求	- 10 -

四、结算原则	- 12 -

五、付款方式	- 14 -

六、知识产权	- 14 -

七、其他	- 15 -

第四篇  比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 16 -

一、比选程序及方法	- 16 -

二、评审标准	- 17 -

三、无效响应条款	- 19 -

四、采购终止	- 19 -

第五篇  供应商须知	- 20 -

一、比选费用	- 20 -

二、竞争性比选文件	- 20 -

三、比选要求	- 20 -

四、成交供应商的确认和变更	- 22 -

五、成交通知	- 22 -

六、关于质疑和投诉	- 22 -

七、采购代理服务费	- 23 -

八、签订合同	- 24 -

第六篇  采购合同	- 25 -

第七篇  响应文件编制要求	- 26 -

一、经济部分	- 28 -

二、服务部分	- 30 -

三、商务部分	- 32 -

四、资格条件	- 34 -

五、其他资料	- 39 -

## 第一篇  采购邀请书

重庆市别致招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市农业学校（以下简称：采购人）的委托，对 重庆市农业学校校舍及设施安全隐患排除——学生宿舍8栋卫生间修缮（第二次） 进行竞争性比选采购，欢迎有资格的供应商参加。

### 一、竞争性比选内容

| 项目名称 | 最高限价 （元） | 比选保证金 （元） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市农业学校校舍及设施安全隐患排除——学生宿舍8栋卫生间修缮（第二次） | 699447.27 | 13000 | 1 |  |

### 二、资金来源

财政预算资金，预算金额为699447.27元。

### 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（三）特定资格条件：

1、具备建设行政主管部门颁发的有效期内的建筑工程施工总承包三级及以上资质（提供建设行政主管部门颁发的企业资质证书复印件并加盖供应商公章）；

2、具备建设行政主管部门颁发的有效期内的安全生产许可证（提供证书复印件并加盖供应商公章）。

### 四、比选有关说明

(一）凡有意参加比选的供应商，请在行采家（https://www.gec123.com/）下载本项目竞争性比选文件以及澄清等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

（二）竞争性比选公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）竞争性比选文件发售期限：

1.竞争性比选文件发售期：2025年 7 月 21  日至2025年7 月 24  日17:30(北京时间)。

2.报名和比选文件购买方式：

在本项目比选文件发售期内，供应商应按时缴纳比选文件购买费（推荐使用微信支付，备注公司及项目简称）、缴纳凭证及《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至：435088775@qq.com，否则不予受理。

3.竞争性比选文件售价：人民币300元/包。

（四）响应文件提交规则

本项目采取线上线下相结合的方式进行投标报价，供应商须在规定时间内完成平台电子响应文件及现场纸质响应文件的提交，且线上线下递交的响应文件内容须保持一致（纸质响应文件与竞采平台上传电子响应文件一致）。缺少任意一项均视为无效响应，响应文件提交规则如下。

1.线上（行采家竞争性比选电子竞采模式）响应文件提交规则：

按本项目规定的时间在“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行网上报价并按要求上传签字盖章完毕的响应文件电子档（PDF格式）。

注：

①供应商上传的响应文件应按照响应文件编制要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的按否决投标处理。

②网上报价应与响应文件中报价一致，电子文档内容应与纸质响应文件正本一致，若不一致按否决投标处理。

2.线下（投标现场）响应文件提交规则：

（1）响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，副本可为正本的复印件，应与正本一致。

（2）在响应文件正本中，第七篇 响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（3）响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应密封送达递交地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（4）如果未按上述规定进行密封的，采购人、采购代理机构将拒收其响应文件。

（5）响应文件投递截止时间：供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（6）未递交或逾期送达的或未送达指定地点的响应文件将被拒收，按否决投标处理。

（五）线上竞采报价时间：2025年7月25日9:00-11:00（北京时间）

（六）递交响应文件地点：重庆市农业学校艺耕楼三楼会议室

（七）响应文件递交开始至截止时间：2025年7月25日北京时间14:00-14:30

（八）比选开始时间：2025年7月25日北京时间14:30

（九）供应商须满足以下二种要件，其投标（响应）文件才被接受：

1.按时报名并缴纳比选文件购买费。

2.按时签到并递交响应文件。

### 五、保证金

（一）保证金缴纳方式

供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、竞争性比选内容），保证金的到账截止时间同响应文件递交截止时间。

保证金账户：

户  名：重庆市别致招标代理有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司重庆盘龙新城支行

账  号：647721017

各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，代理机构在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

### 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

### 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与比选，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 八、联系方式

（一）采购人：重庆市农业学校

联系人：余老师

电  话：023-68033150

地  址：重庆高新区白市驿镇黄金桥二号

（二）采购代理机构：重庆市别致招标代理有限公司

联系人：黄老师

电  话：19122455251

地  址：重庆市南岸区长生桥镇秉文路69号

## 第二篇  项目服务需求

### 一、采购项目基本情况

1.项目名称：重庆市农业学校校舍及设施安全隐患排除--学生宿舍8栋卫生间修缮（第二次）。

2.招标范围：重庆市农业学校学生宿舍8栋卫生间修缮，本次实施的卫生间修缮数量为140 间，均为相同施工内容。

### 二、项目要求

1.施工质量必须达到现行质量验收规范的合格标准。

2.详细工程内容见附件（工程量清单）。

### 三、施工要求

1.供应商施工不得影响校内师生安全及正常行课并做好保障措施，如有相关影响需提前与采购人沟通，经采购人同意方可作业。

2.供应商在实施项目过程中应做到安全文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，施工过程中发生的一切安全事故由供应商自行负责。

3.施工过程中注意控制灰尘、噪音、气味、环保等，夜间施工做到不扰民。因上列事项引起的投诉、纠纷、诉讼、赔偿等，由供应商自行负责。

### 四、技术规范及要求

供应商施工过程中必须按国家相关规范及要求进行施工，施工工艺必须达到国家相关规范合格要求。

1.前期要求

成交供应商施工前应充分了解施工现场周边环境及设施设备，成交后需与采购人协调按相关规范解决施工用电、用水等施工生产条件。

2.安全要求

成交供应商应遵守安全生产的有关管理规定，建立完善的安全管控体系，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。应派遣有丰富经验和相应能力的工程师进行现场组织施工，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。

### 五、项目人员要求

1.项目经理1名。

供应商拟派本项目的项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，且在供应商单位注册，并做出项目经理无在建项目和只能在本项目任职承诺（格式自拟），拟派项目经理成交后不得随意更换。

供应商提供建造师注册证书复印件、身份证复印件、安全生产考核合格证书（B证）复印件、供应商为其缴纳社会保险的证明材料复印件（投标截止日前3个月中任意一个月），加盖供应商公章。

2.项目技术负责人

供应商拟派的项目技术负责人应具有工程类中级及以上职称且在供应商单位注册。

供应商须提供拟派技术负责人身份证、职称证、供应商本单位为其缴纳的养老保险证明复印件（投标截止日前3个月中任意一个月）。以上证明材料均需加盖供应商公章。

### 六、其他要求

1.供应商应保护好施工场所所有设施、设备、管网、物品及人员的安全。管理规范，措施到位，对采购人或第三方等造成损失应进行赔偿，出现人员伤亡等责任事故承担相应责任，采购人不承担任何责任。

### 七、现场踏勘

供应商在比选前可自行联系现场踏勘事宜。无论供应商是否考察过现场，均被认为在递交响应文件之前已考察过现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其响应文件中充分考虑了现场和环境条件。供应商应对因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

## 第三篇  项目商务需求

### 一、工期、地点及验收方式

（一）工期：自合同签订后40个日历天内完成。

（二）地点：重庆市农业学校学生宿舍8栋。

（三）验收方式：施工过程应遵照现行国家有关规范进行，按照有关要求进行检查验收。成交供应商应保证工程质量，工程用建筑材料须符合国家标准和行业标准。工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收，双方签字确认。验收的相关费用由成交供应商承担。成交供应商未达到比选文件的要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

### 二、质量保证及售后服务要求

1.质量要求：整体工程达到国家现行有关施工质量验收规范要求，达到合格标准，其中防水施工、瓷砖粘贴、管道安装等需提供合格的检测报告。 工程质量未达到此标准时，一切返工费用及经济损失均由成交供应商承担。

2.工程质量保证期：工程质量保证期：满足重庆市建设工程质量监督总站监制《重庆市建设工程质量保修书》相关要求，本项目缺陷责任期为2年。卫生间防渗漏保修期5年。工程竣工验收后，在保修期内，施工单位将主动上门回访，并作好回访记录，及时保修。在保修范围和期限内，发现工程质量问题，建设单位可通知施工单位，施工单位将根据问题程度在约定时间内到现场查看商榷保修事宜。因使用不当或不可抗拒造成工程质量缺陷的和工程竣工验收后若再进行修缮或改造，损伤结构和管道所造成的质量后果，不属保修范围。

3.属于国家规定“三包”范围的，其工程质量保证期不得低于“三包”规定。

4.成交供应商质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按成交供应商实际承诺执行保修期内，所有设备和施工质量缺陷的维护及维修均为免费。

5.保修期内，所有设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。

6.其他说明：按政策和合同约定的应由成交供应商交纳的各种保险费由供应商自行投保，保险费由成交供应商承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算包含在相应的报价中。

### 三、报价要求

1.本项目采用工程量清单计价。

2.报价范围：各供应商对采购人提供的工程量清单进行自主报价。供应商必须完成采购文件、工程量清单以及施工图范围内的所有工程内容。

3.报价原则：本采购工程由供应商以采购文件、合同条件、国家技术和经济规范及标准以及《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及相应的工程量计算规范、《重庆市建设工工程量清单计价规则》(CQJJGZ-2013)、《重庆建设工程工程量计算规则》(CQJLGZ-2013)。计价定额有《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》(CQJZZSDE-2018)、《重庆市通用安装工程计价定额》(CQAZDE-2018)、《重庆市市政工程计价定额》(CQSZDE-2018)、《重庆市房屋修缮工程计价定额》(CQXSDE-2018)与2018年《重庆市建设工程费用定额》、《重庆市建设工程施工机械台班定额》、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》等定额及相关配套文件；结合国家、地方行业规范标准为依据，由供应商结合自身实力、市场行情自主合理报价。

报价应包括完成采购范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费（施工组织措施费和施工技术措施费，还含易撒漏物资密闭运输的费用及满足蓝天行动、安全文明施工费、相关道路通行手续、相邻行政区及相关职能部门的协调费用及手续办理等）、规费、税金、政策性文件规定的所有费用，以及成交供应商管理人员、施工人员的住宿、饮食等费用（采购人不提供住宿和饮食）。采购人不再支付其它费用。

4.工程量清单项、价

4.1本工程分部分项工程量清单子项不论其对应的项目特征和工作内容是否描述完整，其综合单价应包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用等除税金、措施费（含安全文明施工费）、规费外的所有费用以及合同文件中明示或暗示的应由成交供应商承担的所有责任、义务、一般风险及相应的费用。成交后采购人不再对综合单价进行调整。

4.2供应商应认真填写工程量清单中所列的本工程各工程子目的单价或总价。供应商没有填入单价或总价的工程子目，采购人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。供应商在工程量清单中多报的子目和单价或总价采购人将不予接受，并将被视为重大偏差，其响应文件将被否决。供应商须按采购人提供的工程量清单填报价格，不得随意更改工程量清单内的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量（措施项目清单除外），否则按无效投标处理。

4.3报价函中的总报价必须与已标价工程量清单总报价一致，否则按无效投标处理。

4.4本项目设置投标总报价最高限价和分部分项综合单项限价。本次报价为人民币报价，本项目投标总报价最高限价为699447.27元；其中，安全文明施工费为19603.67元。安全文明施工费供应商应按照清单中的金额填报，不得浮动，否则按无效投标处理。供应商的报价不得超过最高限价，同时供应商的清单综合单价不得超过相应最高限价，否则按无效投标处理。

5.其他说明：

按政策和合同约定的应由成交供应商交纳的各种保险费由供应商自行投保，保险费由成交供应商承担并支付，并根据企业自身和本工程情况测算，包含在相应的报价中。

### 四、结算原则

（一）分部分项工程量清单结算价

本项目采用固定单价合同方式确定。风险范围以外合同价款调整方法：根据本项目实际情况进行综合单价报价（综合单价需投标人自行考虑一切风险费用），结算时，无论工程量增减变化，材料涨幅变化等风险，综合单价均不再进行调整。

（二）结算原则

1.结算原则

（1）非全费用清单计价工程结算原则

结算总价＝分部分项工程量清单综合单价×子项工程量+措施项目费（除安全文明施工费外）+其他项目费+安全文明施工费+规费+税金+设计变更及新增部分金额+合同约定的其它费用（合同如果没有约定，则取消此项目）。

（2）全费用清单计价工程结算原则:

结算总价=中标全费用清单综合单价×子项工程量，子项工程量按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）规定的计量规则、招标工程量清单项目特征描述中描述的计量规则并结合合同相关约定计算的实际合格工程量。

全费用清单综合单价中的安全文明施工费、规费、税金投标时均视为已按照重庆市相关部门的规定计取。结算时中标全费用清单综合单价一律不做调整。

2.各部分的结算原则如下：

（1）分部分项工程量清单结算价：

分部分项工程量清单项目按成交单价实行综合单价包干。工程结算时，以成交人最后成交单价为结算单价依据，乘以施工图及设计变更按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）计算且经采购人及监理工程师（有监理单位的情况下）审核的工程量，作为该子项的结算合价。各分部分项工程量清单子项合价累计相加，得分部分项工程量清单结算价。

（2）措施费：
施工组织措施费：按投标价包干使用。

施工技术措施费：施工技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工技术措施项目费的报价作为结算价；施工技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程量及计量单位列项的项目，以中标人投标报价的综合单价乘以按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）约定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算 。

（3）本工程设计变更、采购工程量清单漏项或新增项目价款结算办法：工程设计变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的，或采购工程量清单中有漏项或工程施工中出现新增项目，由成交人在变更项目启动后7天内向采购人提出，经采购人审核同意后调整合同价款。调整方法如下：

变更（包括签证）工程与投标报价的工程量清单中有相同的子项，原则上按投标时的相同子项的成交综合单价报价执行；如投标报价中相同子项的成交综合单价明显高于市场价格，其综合单价需由成交人报送采购人重新审核，以采购人的审定的综合单价执行。

变更（包括签证）工程与投标报价的工程量清单中有类似子项的，原则上按投标时的类似子项的成交综合单价报价执行；如投标报价中类似子项的成交综合单价明显高于市场价格，其综合单价需由成交人报送采购人重新审核，以采购人的审定的综合单价执行。

变更（包括签证）工程与工程量清单中无相同子项或类似子项的，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》（CQPSDE-2018）及相关配套文件的规定进行组价（其中材料及人工费中标价中有的按中标价计算；中标价中没有的材料单价按施工期间重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》公布的信息价算数平均值执行；中标价及《重庆工程造价信息》中均没有的材料由采购人认质核价后，按核定的材料价格执行），组价后按成交价与最高限价下浮比例下浮后进入结算（其中按市场价计入的材料单价或综合单价不下浮）。

1)材料由成交人进行采购，其中工程的主要材料部分采购前需报监理人和采购人核质核价后再行采购，按结算评审部门审定后价格进行结算；如《重庆工程造价信息》中有的材料，核定价不得高于施工期间《重庆工程造价信息》信息价的算术平均值。

2)人工工日单价按投标报价中的人工工日单价执行，投标报价中没有的人工工日单价则按施工期间《重庆工程造价信息》公布的重庆主城区人工指导价的算术平均值执行。

3)变更工程量按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）的规定的计量规则计算。

（4）其他项目清单结算金额

①材料采用暂估单价的，在施工过程中，使用前由成交人报价，经采购人审核同意后方可采购、施工。结算时只对采购人核定单价与暂估单价的价差部分进行调整（调整的数量根据工程结算数量确定），该价差除税金外不再计取其他任何费用。若成交人在采购人核价后5个工作日内，成交人拒绝签字确认采购人核定的价格或拒绝按采购人核定的价格采购的，则该种材料改为甲方采购供应，其该种材料费用采购人按暂估单价（含应计取的税金）在结算价款中扣除，且采购人还应按规定收取该种材料费用的采保费的1/3。

注：材料暂估单价仅指此类材料本身运至施工现场的价格，不包括这些材料的安装、安装所必须的辅助材料以及发生在现场内的验收、存储、保管、二次搬运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作所发生的费用，上述费用由成交人自行承担。

3.人工单价按重庆市建设工程造价管理总站主办的《重庆市造价信息》公布的2025年第一季度主城区人工单价计入。

4.材料价来源:按重庆市建设工程造价管理总站发布的2025年第5月《重庆市造价信息》公布的主城区材料单价并结合市场价计入。

5.税金：包含增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加以及环境保护税。其中增值税按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发[2016]35号）、《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建【2019】143号）规定及配套文件执行。 如有文件更新，按新文件执行。

6.安全文明施工费:根据渝建发〔2014〕25号文、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）并结合渝建〔2019〕143号文、《重庆市住房和城乡建设委员会关于修订发布<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建管〔2024〕38号）号文等文件按实办理结算。安全文明施工评定不合格不计取安全文明施工费。如有文件更新，按新文件执行。

7.规费：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准进行计算。

### 五、付款方式

（一）履约保证金

1.成交供应商应当自成交通知书（无论成交供应商领取与否，成交通知书发出时间以成交通知书签发的日期为准）签发后10日内，成交供应商向采购人一次性缴纳成交金额10%的履约保证金。成交供应商缴纳保证金后5个工作日内与采购人签订合同。如成交供应商未按上述要求及时办理，采购人有权取消其成交资格。

2.违约责任：如成交供应商未按以上规定时间缴纳履约保证金，采购人将视其为不诚信行为，并作为无故弃标处理，取消其成交资格且比选保证金不予退还。

3.退还方式：项目通过竣工验收并达到合格标准后一次性无息退还。

（二）质量保证金

在工程竣工验收合格后最终结算时，承包方应向发包方缴纳质量保证金，质量保证金为工程价款结算总额的3%，质量保证期满后10个工作日内无息退还。

（三）付款方式

1.本工程审计结果作为最终结算依据。工程审计完成经采购人确认后，供应商人向采购人开具支付金额的全额增值税专用发票，采购人在15日内支付结算审定金额100%的工程款项给成交供应商(如遇采购人正常放寒暑假，支付时间顺延至采购人正常上班后起算支付时间)。

2.本项目首先保证农民工工资不拖欠，供应商须及时支付人工费、材料费等费用，如有投诉材料费、人工费未结清的情况，采购单位将暂停余款支付，并有权动用成交供应商一切费用解决属实的投诉纠纷。

### 六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 七、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性比选文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、比选程序及方法

（一）比选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。由本项目依法组建的竞争性比选小组分别与各供应商进行比选。

（二）比选小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式比选。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 保证金 |  | 按照比选文件要求足额交纳所投包的保证金（如果有）。 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查

- 依据竞争性比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性比选文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性比选文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 本竞争性比选文件第二篇、第三篇的要求。 |
|  |  | 比选有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。比选小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）比选小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。

（五）供应商在比选时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（六）比选小组采用综合评分法对供应商的响应文件进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（七）比选小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。

### 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （30%） | 30 | 满足资格性、符合性要求的所有供应商的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 | 保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。 |
| 2 | 服务部分 （40%） | 8 | 施工方案与技术措施： 根据本项目的实际情况以及现场踏勘情况，提供施工方案与技术措施，包含但不仅限于施工方法、施工现场实进度计划安排、人员设备配置、作业实施预案、对施工现场周围环境污染的保护措施等评审。 方案完整详细、科学、合理，可行性强得8分；方案较完整、科学，适用性，可行性较强得5分；方案部分满足、适用性可行性一般得2分；未提供、无针对性或较差得0分。 | 供应商须提供技术对应方案，并加盖公章。 由评审小组评委自主打分后，所有评委评分的算术平均值为本项的最后得分。 |
|  |  | 8 | 提供资源配备计划和施工设备配置： 方案内容包含但不仅限于施工组织架构、人员配备、资源配备及设备配置等评审。 方案完整详细、科学、合理，可行性强得8分；方案较完整、科学，适用性，可行性较强得5分；方案部分满足、适用性可行性一般得2分；未提供、无针对性或较差得0分。 |  |
|  |  | 8 | 质量管理体系包含但不限于质量管理承诺、工程质量总目标及目标分解、施工质量保证措施、处理质量问题解决措施等内容。 方案完整详细、科学、合理，可行性强得8分；方案较完整、科学，适用性，可行性较强得5分；方案部分满足、适用性可行性一般得2分；未提供、无针对性或较差得0分。 |  |
|  |  | 8 | 安全管理体系与措施： 提供安全管理体系与措施，方案内容包含但不限于安全目标、安全保证措施、应急预案、安全管理体系、安全应急领导小组的配置情况、职能职责分工情况、应急救援器材及设备配置情况、应急响应程序等内容。 方案完整详细、科学、合理，可行性强得8分；方案较完整、科学，适用性，可行性较强得5分；方案部分满足、适用性可行性一般得2分；未提供、无针对性或较差得0分。 |  |
|  |  | 8 | 进度安排： 进度安排满足项目进度要求，针对本项目编制工期保证体系、进度安排的保证措施，工期安排等内容。 方案完整详细、科学、合理，可行性强得8分；方案较完整、科学，适用性，可行性较强得5分；方案部分满足、适用性可行性一般得2分；未提供、无针对性或较差得0分。 |  |
| 3 | 商务部分 （30%） | 10 | 1.项目经理（5分） 供应商拟投入本项目服务的项目经理须为投标人本单位人员，具有一级建造师证书的，得5分。不满足或未提供得0分。 2.安全负责人（5分） 供应商拟投入本项目服务的安全负责人须为投标人本单位人员，具有建设行政主管部门颁发的有效安全生产考核合格证书（C证）得5分，不满足或未提供得0分。 | 提供对应人员证书复印件及供应商为其缴纳的投标截止日前3个月中任意一个月的社保证明材料复印件并加盖供应商公章。 |
|  |  | 20 | 2022年1月1日起至响应文件递交截止日止（以合同签订时间为准）供应商每承担过一个卫生间类似改造或修缮项目得5分，本项最多得20分。未提供不得分。 | 提供业绩合同复印件并加盖供应商公章 |

### 三、无效响应条款

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加比选；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与比选；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商比选有效期不满足竞争性比选文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性比选文件规定的其他无效情形。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第五篇  供应商须知

### 一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

### 二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由采购邀请书、项目服务需求、项目商务需求、比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）竞争性比选文件的解释

供应商如对竞争性比选文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性比选文件。一经进入比选程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性比选文件中，比选小组根据与供应商进行比选可能实质性变动的内容为竞争性比选文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性比选文件和响应文件（含有效的书面承诺）。比选小组判断响应文件对竞争性比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 三、比选要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性比选文件的要求编制响应文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不允许联合体参与比选。

（三）比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）保证金

1．供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇 五、保证金”；

2．发生以下情况之一者，比选保证金不予退还：

2.1供应商在响应文件递交截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性比选文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照比选文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、服务和商务要求等事项签订采购合同的）。

（五）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.比选小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（六）提交响应文件的份数和签署

本项目采取线上线下相结合的方式进行投标报价，投标供应商须在规定时间内完成行采家平台电子响应文件及现场纸质响应文件的提交，且线上线下递交的响应文件内容须保持一致。缺少任意一项均视为无效响应。

1.线下（投标现场）响应文件提交规则：

（1）响应文件一式三份，其中正本一份，副本两份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

（2）在响应文件正本中，竞争性比选文件第七篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（3）响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应密封送达竞采地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（4）如果未按上述规定进行密封的，比选人、比选代理机构将拒收其响应文件。

（5）响应文件投递截止时间：见竞争性比选公告第一篇。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知比选人、比选代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（6）未递交或逾期送达的或未送达指定地点的响应文件将被拒收，按否决投标处理。

2.线上（行采家）响应文件提交规则：

（1）供应商须同时在线上上传盖章后的电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致）。

（七）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达比选地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（八）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

### 四、成交供应商的确认和变更

- （一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权比选小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- （二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

### 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 六、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为比选文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为比选文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- （二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

### 七、采购代理服务费

（一）供应商成交后，在领取成交通知书前须向采购代理机构缴纳采购代理服务费，本项目按照6990.00元收取代理服务费。

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆市别致招标代理有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司重庆盘龙新城支行

账  号：647721017

### 八、签订合同

（一）采购人及供应商原则上应在成交通知书发出之日起二十日内签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性比选文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性比选文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同应采用采购人提供的合同版本，也可以按双方协商确定的版本，最终按采购人确定的合同版本为准。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性比选文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 第六篇  采购合同

（另行提供）

## 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

项目编号：

比选项目名称：

响应文件

供应商（盖章）：

地址：

法定代表人或被授权人：

联系电话：

年  月  日

### 一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

- 竞争性比选报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（比选项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1.愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的服务，报价为人民币大写：      ；人民币小写：      。其中安全文明施工费暂定金额为人民币        元。该工程项目经理为        ，工期      日历天，缺陷责任期        ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到比选文件的要求。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次比选的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性比选文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性比选文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

根据工程量清单进行报价。

### 二、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目编号：

比选项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

如相关承诺及服务方案等。

### 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目编号：

比选项目名称：

| 序号 | - 比选项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件

（一）供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

法定代表人身份证明书

比选项目名称：

致：                      （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

比选项目名称：

致：                            （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）