项目编号：HXCQCG25096

项目名称：碚东大道与渝武复线高速北碚北互通路口安全隐患

整治工程

比  选  文  件

比   选   人：重庆缙悦旅游开发有限公司(盖单位法人章）

比选代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司（盖单位法人章）

2025年06月

目    录

第 一 卷	2

第一章  比选公告	3

第二章  竞选人须知	6

第三章  评标办法（综合评标）	27

第四章  合同条款及格式	42

第五章  工程量清单	48

第 二 卷	51

第六章  图纸	52

第 三 卷	53

第七章  技术标准和要求	54

第 四 卷	55

第八章  竞选文件格式	56

# 第 一 卷

# 第一章  比选公告

碚东大道与渝武复线高速北碚北互通路口安全隐患整治工程

竞争性比选公告

## 1.  比选条件

碚东大道与渝武复线高速北碚北互通路口安全隐患整治工程已批准建设，项目业主为重庆缙悦旅游开发有限公司，建设资金来自债券资金，比选人为重庆缙悦旅游开发有限公司。项目已具备比选条件，现对该项目的设备采购及安装工程进行竞争性比选。

## 2.  项目概况与招标范围

2.1 建设地点：比选人指定地点。

2.2 建设内容：碚区焦家沟片区碚东大道/渝武高速复线北碚北互通路口和黄桷派出所路口，完善交通管理和安全设施。主要内容包括:一是调整路口渠化，完善标志标线。二是新增信号灯、电子警察、视频监控等智能设施设备。三是配套增设硬质二次过街岛、路中水泥隔离墩、路面抗滑薄层等交通安全设施以及施工图、招标文件及补答疑所包含工程项目的全部内容（具体详见施工设计图及工程量清单，施工设计图与工程量清单不一致时以工程量清单为准）。

2.3 □本次比选项目工程总投资额： / 。

☑本次比选项目合同估算金额：1885241.56元。

2.4 比选范围：施工图示范围内所有内容，具体以工程量清单及答疑补遗内容为准。

2.5 工期：30日历天。缺陷责任期 24个月。

2.6 标段划分：无。

## 3.  竞选人资格要求

3.1  本次比选要求竞选人须具备以下条件：

3.1.1 本次比选要求竞选人具备的资质条件：具备建设行政主管部门颁发的有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。

3.1.2 所有标段竞选人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见比选文件第二章竞选人须知前附表第1.4.1条内容。

3.2 本次比选不接受联合体投标。

## 4.  比选文件的获取

4.1 凡有意参加比选申请的竞选人，请到采购代理机构报名领取本项目比选文件以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料。在比选文件发售期内发送了报名资料和购买了比选文件，并按时递交了竞选文件的竞选人，其竞选文件才被接收。

4.2 比选文件提供期限：2025年6月25日至2025年6月30日（9:00-17:00）。

4.3 报名及获取比选文件方式：在比选文件发售期内，竞选人将比选文件购买费用汇至以下账户内进行购买。通过汇款方式购买比选文件的，竞选人将单位营业执照（加盖竞标人公章扫描件）、《比选文件发售登记表（详见比选文件末页）》（加盖竞选人公章扫描件）、比选文件汇款凭证扫描件（注明项目名称）发送至2042936078@qq.com（邮箱）（邮件主题为项目名称+供应商名称报名资料），开标当天纸质件带到开标现场。报名后，通过报名邮箱发送比选文件或直接在行采家网上下载。

缴费账户信息：

户  名：重庆鸿兴招标代理有限公司

开户行：建行重庆大足支行

账  号：50050100434100000290

4.4比选文件售价：人民币500元/份。

## 5.  竞选文件的递交

5.1 线上报价时间：公告发布之日起至2025年 7 月 1 日14：30（报价时需上传签字盖章完整的PDF格式竞选文件）

5.2 线下递交竞选文件的时间为2025年 7 月 1 日14时00分-14时30分，地点为：重庆市渝北区龙华大道88号川岚重庆1806室。

5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。

注：供应商须满足以下要件，其竞选文件才被接受：

①按时将《比选文件发售登记表》发送至指定邮箱的供应商；

②在规定时间内完成线上报价及线下提交竞选文件的供应商。

## 6.  发布公告的媒介

本次比选公告在行采家网上发布。

## 7.  联系方式

（一）比选人：重庆缙悦旅游开发有限公司

联系人：李老师

电  话：18680779190

地  址：重庆市北碚区缙云文化体育中心五号梯旁

联系人：高老师

电  话：19112241635

地  址：重庆市渝北区龙华大道88号川岚重庆1806室

2025年6月25日

# 第二章  竞选人须知

## 竞选人须知前附表

正文内容不允许修改。若竞选人须知前附表与正文不一致的地方，以竞选人须知前附表为准。

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 比选人：重庆缙悦旅游开发有限公司 联系人：李老师 电 话：18680779190 地 址：重庆市北碚区缙云文化体育中心五号梯旁 |
| 1.1.3 | 比选代理机构 | 名 称：重庆鸿兴招标代理有限公司 联系人：高老师 电 话：19112241635 地 址：重庆市渝北区龙华大道88号川岚重庆1806室 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 碚东大道与渝武复线高速北碚北互通路口安全隐患整治工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 比选人指定地点。 |
| 1.1.6 | 建设内容 | 碚区焦家沟片区碚东大道/渝武高速复线北碚北互通路口和黄桷派出所路口，完善交通管理和安全设施。主要内容包括:一是调整路口渠化，完善标志标线。二是新增信号灯、电子警察、视频监控等智能设施设备。三是配套增设硬质二次过街岛、路中水泥隔离墩、路面抗滑薄层等交通安全设施以及施工图、招标文件及补答疑所包含工程项目的全部内容（具体详见施工设计图及工程量清单，施工设计图与工程量清单不一致时以工程量清单为准）。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 债券资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 比选范围 | 1.具体以比选人所提供的施工设计图及图说和工程量清单为准。 2.本次比选为交钥匙工程，比选人已确定方案和经审核批准的施工图中所明示和涉及的为确保本工程所有功能并正常运行的其它工作范围和内容。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 工期30日历天。 缺陷责任期 24个月。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 工程质量符合国家有关施工质量验收规范和标准要求，达到合格标准。 |
| 1.4.1 1.4.1 1.4.1 | 竞选人资质条件、能力和信誉 竞选人资质条件、能力和信誉 竞选人资质条件、能力和信誉 | 本工程比选实行资格后审，所有标段竞选人应具备以下资格条件： 1.资质条件、营业执照及安全生产条件 （1）具备建设行政主管部门颁发的有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。 注：竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的资质证书复印件。 （2）具备有效的营业执照。 注：竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的营业执照复印件。 （3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。 注：竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书复印件。 2.竞选截止日竞选资格情况 竞选人自行承诺（格式见第八章竞选文件格式）不得存在下列情形之一： （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内； （3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内； （4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。 注：竞选人须在竞选文件资格审查部分提供承诺。 3.财务要求 2024 年的年度财务状况不亏损。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。 4.业绩要求 无。 5.项目经理资格要求 5.1竞选人拟派的项目经理必须已在竞选人本单位注册并应具有机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，应为竞选人本单位人员。并满足办理施工许可手续的相关要求。 拟派项目经理中选后不得随意更换。并做出书面承诺。 5.2项目经理承诺要求：竞选人须承诺拟派项目经理按注册建造师的相关规定到岗履职和未被禁止参与投标。 5.2.1到岗履职承诺要求：承诺拟派项目经理中选后在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与竞选文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给比选人造成损失的，竞选人依法承担违约赔偿责任。拟派项目经理中选后不得随意更换。 5.2.2未被禁止参与投标承诺要求：承诺拟派项目经理未被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务。若被暂停在渝承揽新业务但仍参加投标，将被否决投标；已取得中选候选人资格或中选资格的，比选人有权取消其中选候选人资格或中选资格；给比选人造成损失的，竞选人依法承担违约赔偿责任。 5.2.3项目经理的其它承诺要求：为保证竞选人拟派的项目经理到本项目到岗履职，竞选人还需承诺： 若竞选人拟派本项目的项目经理有在其他项目任职的情形的（或有在其他项目中选或拟中选的情形的），应在收到中选通知书后 14 日内，办理完成放弃在其他项目任职的手续（或办理完成放弃在其他项目中选或拟中选的手续），比选人在合同签订前有权对竞选人拟派项目经理在其他项目的任职情形（或在其他项目的中选或拟中选情形）进行核查，若与竞选人承诺内容不符或竞选人未在上述时间内按照比选文件规定递交放弃在其他项目任职、中选或拟中选的相关资料，视为竞选人放弃中选资格。在合同签订时，竞选人需确保拟派项目经理符合《建筑施工企业项目经理资质管理办法》规定的项目经理任职条件，否则视为竞选人放弃中选资格。 放弃在其他项目任职的需提供：①经业主或建设单位同意任职变更的文件；②负责项目监管的行业行政主管部门出具同意任职变更的证明材料。 放弃在其他项目中选或拟中选的需提供：①经中选或拟中选的其他项目建设单位同意的放弃中选函。 5.2.4未提供上述承诺或承诺内容不符合要求的，由评标委员会作否决投标处理。 注：竞选人须在竞选文件资格审查部分提供拟派项目经理建造师注册证（若提供拟派的项目经理建造师电子注册证的，则该建造师电子注册证书须由建造师本人在个人签名处手写本人签名，未手写签名，该建造师电子注册证书无效，重庆市以外的省级住房城乡建设主管部门对二级建造师电子注册证书使用有明确规定的，从其规定。未规定使用电子注册证书的，可提供纸质证书扫描件）、身份证、竞选人为其缴纳的养老保险证明材料复印件，拟派项目经理到岗履职和未被禁止参与投标的承诺原件。 6.其他要求 （1）主要管理人员： 竞选人自行承诺中选后在签订合同之前，须按照项目实际情况组建施工队伍，配置项目管理班子。中选后不能满足该要求的，比选人可取消其中选资格，给比选人造成损失的，竞选人依法承担违约赔偿责任。 注：竞选人须在竞选文件资格审查部分提供承诺（格式自拟）。 （2）委托代理人： 本项目委托代理人必须为竞选人本单位职工。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供竞选人本单位为该委托代理人连续缴纳的养老保险证明材料复印件。否则，将由评标委员会作否决投标处理。 特别说明： （1）上述1～6条所需提交的相关证明材料复印件均应加盖投标单位法人章并装入竞选文件资格审查部分中。 以上1～6条，有一条不满足，则竞选文件由评标委员会作否决投标处理。 （2）比选人在竞选有效期内均有权对竞选人提供的以上资料（证明和证件的原件或复印件）进行核实，若发现资料存在虚假不实，按照相关法律法规处理，承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 （3）本比选文件中所要求的人员养老保险证明要求如下： 1）社会单位提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 2）竞选文件中对养老保险的要求为：养老保险证明期限为2025年3月至2025年5月的连续养老保险。 提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织、自行踏勘 |
| 1.10.1 | 竞选预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成比选文件的其他材料 | 比选人发出的答疑及补遗书 |
| 2.2.1 | 竞选人对比选文件提出疑问的截止时间 | 比选申请人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应当在2025年6月27日18时00分前（北京时间）向比选人提交。否则，比选人则认为比选申请人对所有比选文件已不存在疑义并已充分理解，由此引起的损失由比选申请人自己承担。 |
| 2.2.2 | 比选人对比选文件答疑的截止时间 | 2025年6月30日18:00时前（北京时间）比选文件澄清将通过网上发布形式通知各竞选人。 |
|  | 投标截止时间 | 投标截止时间：2025年7月1日14时30分（北京时间） |
| 2.2.3 | 比选人对比选文件进行补遗的时间 | 补遗内容可能影响竞选文件编制的，须在投标截止时间1日前发布，发布时间至投标截止时间不足1日的，须相应延后投标截止时间。 |
| 2.2.4 | 竞选人对比选文件及答疑补遗提出异议的截止时间 | 竞选人对比选文件和答疑补遗有异议的，应当在竞选截止时间1日前，以书面形式通知比选人或比选代理机构。比选人应当自收到异议之日起1日内做出答复，并将最终答复内容通过书面形式通知各竞选人。补遗内容可能影响竞选文件编制的，须在投标截止时间1日前发布，发布时间至投标截止时间不足1日的，须相应延后投标截止时间。 |
| 3.1.1 | 构成竞选文件的其他材料 | 竞选人的书面澄清、说明和补正（但不得改变竞选文件的实质性内容） |
| 3.2 | 竞选总报价 | （一）报价方式：工程量清单计价，固定综合单价。 （二）报价范围：按要求填写相应清单表格。竞选人的响应报价应是本项目采购范围内的全部工程量的响应报价。报价时，竞选人应充分考虑施工区域、作业难度、施工难度、现场文明施工要求、质量要求、比选人各项管理规定及方便工作等因素。 （三）报价原则： 1.本项目由竞选人以竞争性比选文件、合同条件、工程量清单、本次投标范围的施工设计图纸、现场踏勘情况、周边环境、国家技术和经济规范及标准、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）及《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建发（2019）143号）及渝建【2018】195号文以及相关配套文件等为依据，由竞选人结合自身实力、市场行情自主合理报价。响应报价应包括完成投标范围内工程项目人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费、规费、安全文明施工费、税金等所有费用，以及合同明示或暗示的一切责任、义务和风险费用。比选人除此以外不支付其它费用。规费、税金、安全文明施工费必须按本市城乡建设主管部门的规定计算。 2.本项目各分部分项工程量清单子项不论其对应的项目特征和工作内容是否描述完整，都将被认为已包括比选人分部分项工程量清单对应项目及《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《房屋建筑与装饰工程计量规范》(GB500854-2013) 、《重庆市建设工程工程量计算规则》(CQJLGZ-2013)和《重庆市建设工程工程量清单计价规则》(CQJJGZ-2013)中相应项目编码和项目名称及施工设计图、相关规范标准、政策性文件、规定、限制和禁止使用通告等所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种主要、辅助工作；其综合单价应包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用等除税金、安全文明施工费、措施费、规费外的所有费用。 3.竞选人应认真填写工程量清单中所列的各工程子目的单价或总价。竞选人没有填入单价或总价的工程子目，比选人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中，竞选人必须按施工图和监理工程师的指令完成此部分工作，并不能得到额外支付。竞选人在工程量清单中多报的子目和单价或总价比选人将不接受，并将被视为重大偏差；若评标过程中评标委员会未发现的，结算时按最有利于比选人的原则考虑。竞选人在报价时，工程量清单中相同清单子目(即工程类别、工作内容和项目特征描述均相同)的综合单价报价应当一致。若有增加工程量，结算时按报价最低值计取。竞选人必须无条件接受，如不接受，比选人有权立即解除合同，并要求退场。 4.竞选人的投标报价中总价和单价限价不得超过比选人所列金额，超出限价的由评标委员会作否决投标处理。 （四）措施项目费清单包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单两部分。 1.施工组织措施项目清单（除安全文明施工费外）：比选人给出的施工组织措施项目清单仅供竞选人参考，竞选人在报价时可参照比选人给出的施工组织措施项目清单并结合本工程的实际情况和国家及重庆市相关管理规定自行增减项目，并进行报价。如果漏项或不报价，视为已包含在其他项目清单综合单价内。无论因设计变更或施工工艺变化、完成工程量的多少等任何因素而引起实际组织措施费的变化，均按投标时的施工组织措施项目费的报价作为结算价（除安全文明施工费外）。 2.施工技术措施项目清单： 2.1技术措施清单中以项计列的项目，由竞选人根据现场踏勘情况及本工程的实际情况结合自身施工组织设计，以项为单位自行报价，包干使用，结算时不再调整。 2.2技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，竞选人必须按比选人给出的施工技术措施项目清单进行报价，中选后施工技术措施项目费用一概不作调整。 3.竞选人应将完成该工程发生的所有措施费由竞选人自行考虑纳入措施费响应报价中，包括但不限于以下措施费，以下费用由竞选人自行承担： 3.1保证工程质量、安全、工期应采取的全部措施费用。 3.2竞选人施工的临时设施等用地费用。 3.3对周边建筑或构筑物、道路、通道、房屋原有装修的保护等措施费用。 3.4材料及半成品的下车、堆放、仓储保管及二次或多次转运至安装地点等全部费用；施工范围及周边建筑物、构筑物保护费用；与周边单位、居民等其他工作产生的配合及协调管理等费用。 3.5办理环卫、噪音、防尘等相关手续的费用（包含《技术标准和要求》中载明的防尘和降噪要求）。本工程建筑垃圾外运（如果有）必须执行重庆市人民政府第164号文《关于对主城区易撒漏物质实行密闭运输的通知》和重庆市人民政府令第272号《重庆市主城区尘污染防治办法》的规定执行。 （五）工程量清单中的项、量、综合单价： 1.如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，竞选人应于规定的时间前提出，通知比选人核查。除非比选人以补遗文件的形式予以更正，否则，竞选人报价应以工程量清单中列出的数量为准。 2.除比选人对清单工程量主动补遗或对竞选人质疑作修改外，竞选人在编制响应报价时不得擅自改变比选人提供的分部分项工程量清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量，否则视为对竞争性比选文件不作实质性响应。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。如评标过程中未发现的，比选人有权按最不有利于竞选人的原则予以修正，竞选人应无条件接受。如不接受，比选人有权立即解除合同，并要求退场。 3.分部分项工程量清单中给出的工程量是估算量或暂定量，是为响应报价确定的共同的基础，不能作为最终结算的依据。实际工程量应是根据竣工图、设计变更、有效签证资料（签字且盖章）为计算依据，并按《房屋建筑工程与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）约定的计量规则计算的合格工程量。 4.竞选人只有严格按比选人提供的《工程量清单》对所有项目进行报价，才能视为总体报价完整，不得出现漏项或增项（措施项目除外），否则视为对竞争性比选文件不作实质性响应。报价空白或报价为零，则视为该子项的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和合价中，中选后必须完成该子项工作内容，比选人不对该子项进行结算与支付。施工过程中，因比选人原因需要对报价空白或报价为零的项目减少实施工程量或不予实施，比选人有权按本工程结算原则中工程变更的组价原则计算出该项目的综合单价以及相应的措施费、安全文明施工费、规费和税金，并按此金额从结算价款中扣除，竞选人须无条件接受。如竞选人拒绝接受，比选人有权立即解除合同，有权要求立即退场。 5.比选人在工程量清单中所列出的价格[包括暂列(定)金额、暂估价(包括材料暂估价、专业工程暂估价)]等竞选人不得修改。 （六）安全文明施工费、竣工档案编制费、企业管理费 1.安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。 1.1安全文明施工费用暂定金额：32626.96元。 由比选人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013)、《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)、《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建管[2024]38号）、《关于调整工程费用计算程序及工程计价表格的通知》（渝建价发[2014]6号）、《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发[2016]35号）、渝建[2018]195号、渝建[2019]143号文的相关规定和费用标准单列计算，竞选人须将安全文明施工费用暂定金额计入施工组织措施项目清单计价表及措施项目汇总表并汇入总报价，不得浮动。 安全文明施工费的要求与内容、提取支付方法以及违反约定造成损失的赔偿等条款，按照现行规范性要求执行，做到专款专用，竞选人在编制响应报价时需予以载明。 2.本项目竣工档案编制费参照《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)规定的标准执行。 3.本项目企业管理费参照《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)规定的标准执行。 （七）材料采购及报价 1.本项目所需材料、设备由竞选人按照自身竞选文件明确的品牌自行采购，所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件、竞争性比选文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等，竞选人采购材料、设备前应向比选人提交材料、设备采购计划表并经比选人和监理工程师签字确认后方可实施。 2.本项目所需的全部材料、设备由各竞选人参照重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》公布的信息价（造价信息引用时限为采购公告发布日期前一期），并结合市场行情以及竞选人的自身实力自主报价。中选后所有材料、设备按投标报价包干使用，不作任何调整。 材料、设备运输距离（包括二次或多次转运费）、运杂费、装卸费、运输损耗费、采购及保管费、检测试验和保险费由竞选人根据自身情况及踏勘现场情况自行确定，中选后不调整。 3.本项目施工所需主要材料，竞选人应在采购前三个日历日内将所采购材料的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知比选人，比选人收到竞选人的书面报告后三个日历日内予以确认，经比选人认质、封样(若需要)后竞选人方可采购进场。比选人认为竞选人所使用的材料品质存在缺陷，或者偏离图纸及规范要求(以设计和监理书面意见为准)不能适用于本工程，比选人有权要求竞选人更换材料直至满足要求，比选人不因更换材料品牌而调整材料价格及相关费用，且工期不顺延。竞选人拒绝按比选人要求更换，比选人将不予支付相应款项，且视为竞选人违约，比选人有权收取竞选人该类材料费的20%作为违约金，从竞选人的结算价款中扣除。 4.本项目工程材料产品及设施设备要求 竞选人应在采购前将所采购材料的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知比选人，比选人收到竞选人的书面报告后七个日历日内予以确认并由比选人前往产品厂商现场认质后留样确认竞选人方可采购进场，所需费用由比选人自理。比选人认为竞选人所使用的材料品质存在缺陷，或者偏离图纸及规范要求(以设计和监理书面意见为准)不能适用于本工程，比选人有权要求竞选人更换产品直至满足要求，比选人不调整相应价格及费用，且工期不顺延。竞选人拒绝按比选人要求更换，比选人将不予支付相应款项，且视为竞选人违约，比选人有权收取竞选人该类产品费的20%作为违约金，从竞选人的结算价款中扣除。 （八）人工费 本项目人工单价由各竞选人参照重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》公布的信息价（造价信息引用时限为采购公告发布日期前一期），并结合市场行情自主测算计入各分部分项综合单价中，中选后不再调整。 （九）规费 为不可竞争费，按照《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）所规定费率，不得浮动，否则视为对竞争性比选文件不作实质性响应。评标过程中评标委员会未发现的，结算时若竞选人填报费率高于标准费率，按标准费率结算；若竞选人填报费率低于标准费率,按竞选人填报费率结算。竞选人应无条件接受。如不接受，比选人有权立即解除合同，并要求退场。 （十）税金 按照《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发[2016]35号）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》渝建[2018]195号、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》渝建[2019]143号文规定费率，不得浮动，否则视为对竞争性比选文件不作实质性响应。评标过程中评标委员会未发现的，结算时若竞选人填报费率高于标准费率，按标准费率结算；若竞选人填报费率低于标准费率,按竞选人填报费率结算。竞选人应无条件接受。如不接受，比选人有权立即解除合同，并要求退场。 （十一）其他说明 1.投标报价函中的报价与商务部分工程量清单报价表所报金额要一致，若不一致，视为对竞争性比选文件不作实质性响应；不得对比选人发出的工程量清单的项、量进行修改或省略项目特征。上述情况如投标时未发现，在中选后比选人按最有利于比选人的原则进行修正，竞选人必须无条件接受修正结果，如不接受，比选人有权立即解除合同，并要求退场。 2.按政策和合同约定的应由竞选人交纳的各种保险费由竞选人自行投保，保险费由竞选人承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算包含在相应的报价中。 3.符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入已标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。 4.每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。 5.竞选人在报价时，工程量清单中相同清单子目(即工程类别、工作内容和项目特征描述均相同)的综合单价报价应当一致。若有增加工程量，结算时按报价最低值计取。如投标时未发现，在中选后比选人按最有利于比选人的原则进行修正，竞选人必须无条件接受修正结果。如不接受，比选人有权立即解除合同，并要求退场。 6.本项目施工水电接口由比选人提供。根据安全、节约的原则，竞选人在比选人指定接口位置接水、接电。为了不受停电影响延误工期，竞选人应自行预备柴油发电机组，确保施工期间能正常使用，比选人不对其费用予以补偿。如停电，由竞选人自行发电，竞选人应自行考虑该因素的有关费用，比选人不对发电费用予以补偿。 7.竞选人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、施工作业难度、进出场道路、储存空间、装卸限制、水电接口、行车干扰、人行交通及任何其它足以影响响应报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 8.各竞选人根据比选人提供的工程量清单和《重庆市建设工程费用定额》(CQFVDE-2018)规定的表格，结合本项目并根据实际情况填报工程量清单。 （十二）进入报价的措施、风险费应考虑以下内容： 1.项目所需要的临时设施费及临时设施用地手续的办理及费用、安全文明标识、标牌及宣传费用。 2.施工用水用电接入由比选人提供解决。但施工用水用电容量不够或不能及时到位（单次连续不超过10个工作日）必须采取临时措施，如增加柴油发电机，临时储水箱等，费用均纳入投标响应报价考虑，比选人不再另行补偿。 3.对施工区域及周围的建（构）筑物的组织性保护措施费用（不发生工程实体的保护）。 4.施工期间的临时排污费、噪声费、占道费、市容费等一切相关市政收费。 5.与本项目有关的施工过程中与相关部门发生协调的一切费用。 6.各种赶工措施费、夜间施工的手续办理及其费用。 7.施工过程中地表水和雨水的降、排水的费用。 8.对所有管线单位配合、保护（不发生工程实体的保护）产生的费用。 9.配合其他施工单位所产生的施工配合费。 10.一个合格承包商所能合理预见的风险。 11.本次报价竞选人自行到安装点位进行现场踏堪，根据现场踏堪情况结合施工图及工程量清单提供的设备清单及附属施工安装及相关配件自行综合报价，本次报价为完成所有设备的采购及附属施工施工过程中所有材料人工的费用总合，比选人不在支付其它任何费用。 12.投标报价货币：以人民币报价。 |
| 3.3.1 | 竞选有效期 | 90日历天（从提交竞选文件截止日起计算）。 |
| 3.4 | 竞选保证金 | 无 |
| 3.5.1 | 资格审查资料 | 本须知第1.4.1中要求的相关证明材料。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况 的年份要求 | 详见竞选人须知前附表1.4.1 |
| 3.5.3 | 近年完成的 类似项目的 年份要求 | 详见竞选人须知前附表1.4.1 |
| 3.6 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 竞选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞选人的法定代表人或其委托代理人在比选文件规定的位置按比选文件要求签字或盖章、盖单位法人章。委托代理人签字的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 未按上述规定执行的，交由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.4 | 竞选文件的份数 | 1.竞选文件正本1份、副本1份。当副本和正本不一致时，以正本为准。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1.本工程应将竞选函部分、商务部分、技术部分、资格审查部分各自分别装订成册。 2.装订 （1）竞选函部分的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录。 （2）资格审查部分的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录。 （3）商务部分的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录。 （4）技术部分的装订要求（明标） 竞选文件采用技术明标，原则上应编制目录，但不得将封面设置、目录编制作为评审因素。注：技术部分采用明标评审时，不因形式评审的问题（包括但不限于封面、页码、目录、字体、格式等）而被否决投标。 （技术方案原则上不超过200页，但不得将页数作为评审因素。） |
| 4.1.1 | 竞选文件的密封 | 1. 竞选文件袋使用“竞选函部分”袋、“商务部分”袋、“技术部分”袋、“资格审查部分”袋以及“竞选文件”大袋。 2. 竞选函部分装入“竞选函部分”袋中，密封并在袋上加盖竞选人单位章。 3. 商务部分装入“商务部分”袋中，密封并在袋上加盖竞选人单位章。 4. 技术部分装入“技术部分”袋中，密封并在袋上加盖竞选人单位章 5. “竞选函部分”、“商务部分”、“技术部分”等小袋装入“竞选文件”大袋中，密封并在大袋上加盖竞选人单位章，同时“竞选文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 6.“资格审查部分”单独封装，密封并在袋上加盖竞选人单位章，同时应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 注：如果“资格审查资料”袋、“竞选文件”大袋未按上述规定封装，比选人或比选代理机构应当拒绝接收；“竞选函部分”袋、“技术部分”袋、“商务部分”袋只为方便竞选文件分装，为了方便开标，请各竞选人主动配合，按要求分装。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在“竞选文件”大袋、“资格审查部分”袋（如有）封套上写明如下内容： 比选人名称： 竞选人名称： （项目名称） 竞选文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交竞选文件地点 | 重庆市渝北区龙华大道88号川岚重庆1806室 |
| 4.2.3 | 是否退还竞选文件 | 否 |
| 5.1.1 | 开标时间和 地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：重庆市渝北区龙华大道88号川岚重庆1806室 逾期送达或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 核验参加开标会议的竞选人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验委托代理人的授权委托书，以确认其身份合法有效；若经核实委托代理人提供资料与实际不符的，不得参加开标会。核验合格的法定代表人或委托代理人可自行选择是否参加开标会，不参加开标会的视为默认开标结果。 2. 宣布开标纪律。 3. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。 4. 公布在投标截止时间前递交竞选文件的竞选人名称。 5. 竞选文件的密封检查：竞选人可对自己的竞选文件封装情况进行检查，以确认其竞选文件密封完好。 6. 设有最高限价的，公布最高限价。 7. 逐单位随机开启竞选文件。开启资格审查部分袋、竞选文件大袋及竞选函部分袋、技术文件袋、商务部分袋；公布竞选人名称、标段名称、竞选总报价、质量要求、工期及其他内容并记录在案。 8. 竞选人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。 9. 开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 由比选人依法组建评标委员会。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中选人 | 否，推荐经评审综合得分由高到低排名前三名为中选候选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1、中选人是否提供履约担保：提供。 2、中选人提供履约担保的形式、金额及期限： （1）履约担保的形式：现金或履约保函或现金+履约保函的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函。 （2）具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足比选文件约定要求。中选人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函。保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。中选人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。 （3）履约保证金的金额： 中选合同金额的10% 。 （4）履约担保的提交时间：在合同签订前，中选人按担保金额向比选人提交履约担保。 （5）履约担保的期限：自施工合同签订之日起至项目完成竣工验收合格之日止。 （6）履约担保的退还时间：工程竣工验收合格后20天内退还。 |
| 7.3.1 | 付款方式 | 工程竣工验收经审计结束后，向承包人支付至结算审定金额的 97%；剩余 3%作为质保金，质保期满 28 天内，向承包人支付剩余工程款。 |
| 8.1 | 重新招标 | 1.按竞选人须知第8.1（1）执行； 2.按竞选人须知第8.1（2）执行； 3.按竞选人须知第8.1（3）执行； 4.按竞选人须知第8.1（4）执行。 |
| 8.2 | 二次招标和不再招标 | 重新招标后竞选人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中选人。经评审无合格竞选人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 支付担保 | 无。 |
| 10.2 | 项目经理答辩 | 无。 |
| 10.3 | 投诉处理 | 1. 竞选人或者其他利害关系人就本项目的评标结果等事项提出异议或投诉的，应当先向比选人提出异议；比选人应当在规定时间内答复；对比选人的答复不满意，可向行政监督部门投诉。 2. 行政监督部门依照《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《重庆市招标投标条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号（根据九部门2013年第23号令修正））、《重庆市招标投标活动投诉处理实施细则》（渝发改标〔2014〕1168号）等法律法规文件处理投诉。 3. 根据《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》的规定，竞选人捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材料进行质疑或者投诉的，将被列入黑名单管理；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 |
| 10.4 | 工程量清单 编制说明 | 详见本附表3.2款。 |
| 10.5 | 建筑领域实施农民工工资专用账户相关要求 | 按相关要求执行 |
| 10.6 | 代理服务费 | 招标代理费用由中选人支付，本项目以项目中选金额作为计费基数，按《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格(2002）1980号)文件执行。由中选人在领取中选通知书时一次性向招标代理机构交纳招标代理服务费。 户 名：重庆鸿兴招标代理有限公司 开户行：工行重庆大足支行 账 号：3100096019200111969 |
| 10.7 | 关于对比选文件及投标争议的解释 | 对比选文件的评标标准和方法，以及资格审查和否决投标条款理解有争议的，应当作出不利于比选人的解释，但违背国家利益、社会公共利益的除外。 对竞选文件理解有争议的，应当作出不利于提交该竞选文件的竞选人的解释。 |
| 10.8 | 其他 | 1.本工程若施工图、工程量清单、比选文件的项目名称不一致时，以比选文件的项目名称为准。 2.为保证产品功能满足交巡警交通管理业务应用，充分利用现有北碚区交巡警交通综合管控平台功能，减少沟通工作量和避免二次平台建设费用投入，竞选人所新建信号控制系统主机及电子警察设备采集的实时数据须对接传输至北碚区交巡警后台实现道路交通执法，对接工作不单独计列费用，竞选人以承诺书形式进行响应，加盖竞选人鲜章。 3.为保证设备兼容性，充分利用现有北碚区交巡警交通综合管控平台视频存储系统，减少沟通工作量和避免二次平台建设费用投入，竞选人所新建设备须无缝接入现有存储系统，实现存储计划统一下发、负载均衡、统一纳管等功能，对接工作不单独计列费用，竞选人以承诺书形式进行响应，加盖竞选人鲜章。 注：①竞选人在竞选文件资格审查部分自行承诺上述1-2条要求，若竞选人未对上述2条进行承诺，视为不响应比选文件要求，由评标委员会作否决投标处理。 ②中选人在开标公示之日起，三个工作日内进行设备接入测试对接，提供检测报告产品供应商原件进行检查，接入成功后签订合同，否则取消中选资格。 |
| 10.9 | 特别说明 | 根据《关于贯彻落实渝府办发〔2019〕114号文件有关问题的通知》渝公管发〔2020〕22号文件要求： （1）中选候选人或中选人放弃中选项目，无正当理由不与比选人签订合同，在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不提交低价风险担保或者履约担保的（如有），取消其中选资格，竞选保证金不予退还，给比选人的损失超过竞选保证金数额的，中选候选人或中选人应对超过部分予以赔偿，没有提交竞选保证金的，应对比选人的损失承担赔偿责任。竞选人应对上述招标要求在竞选文件中无条件予以响应。 （2）严格处罚放弃中选行为。依法必须进行招标的项目，比选人或招标代理机构有《招标投标法实施条例》第七十三条规定行为，导致中选候选人或中选人放弃中选的，按中选项目金额10‰罚款上限予以行政处罚，按信用记分上限一次性记12分，纳入黑名单管理；中选候选人有《招标投标法实施条例》第七十四条规定行为的，视为特别严重信用不良行为且情节特别严重，按信用记分上限一次性记12分，纳入黑名单管理；中选人有《招标投标法实施条例》第七十四条规定行为的，按中选项目金额10‰罚款上限予以行政处罚，按信用记分上限一次性并处记12分，纳入黑名单管理。 |

## 1.  总则

### 1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备比选条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2  本招标项目比选人：见竞选人须知前附表。

1.1.3  本标段比选代理机构：见竞选人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见竞选人须知前附表。

1.1.5  本标段建设地点：见竞选人须知前附表。

1.1.6  本标段建设规模：见竞选人须知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见竞选人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见竞选人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见竞选人须知前附表。

### 1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次比选范围：见竞选人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见竞选人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见竞选人须知前附表。

### 1.4  竞选人资格要求（适用于资格后审）

1.4.1 竞选人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件、营业执照及安全生产条件：见竞选人须知前附表；

（2）业绩要求：见竞选人须知前附表；

（3）投标截止日投标资格情况要求：见竞选人须知前附表；

（4）项目经理资格：见竞选人须知前附表；

（5）其他要求：见竞选人须知前附表。

1.4.2 竞选人不得存在下列情形之一：

（1）与比选人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被国家、重庆市（含市和区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。

### 1.5  费用承担

竞选人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对比选文件和竞选文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

1.9.1  竞选人须知前附表规定组织踏勘现场的，比选人按竞选人须知前附表规定的时间、 地点组织竞选人踏勘项目现场。

1.9.2  竞选人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除比选人的原因外，竞选人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  比选人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞选人在编制竞选文件时参考，比选人不对竞选人据此做出的判断和决策负责。

### 1.10  投标预备会

1.10.1  竞选人须知前附表规定召开投标预备会的，比选人按竞选人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清竞选人提出的问题。

1.10.2  竞选人应在竞选人须知前附表2.2.4规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达比选人，以便比选人澄清。

1.10.3  比选人在竞选人须知前附表规定的时间内，将对竞选人所提的问题进行澄清。该澄清内容为比选文件的组成部分。

### 1.11  分包

### 无

### 1.12  偏离

竞选人须知前附表允许竞选文件偏离比选文件某些要求的，偏离应当符合比选文件规定的偏离范围和幅度。

## 2.  比选文件

### 2.1  比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）比选公告；

（2）竞选人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单（如有）；

（6）图纸（如有）；

（7）技术标准和要求；

（8）竞选文件格式；

（9）竞选人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

### 2.2  比选文件的澄清

2.2.1 竞选人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人、比选代理机构提出书面质疑，以便补齐。如有疑问，应在竞选人须知前附表规定的时间前向比选人、比选代理机构提出书面质疑提出，要求比选人对比选文件予以澄清。

2.2.2 比选文件的澄清不论是比选人根据需要主动对比选文件进行必要的澄清或是根据竞选单位的书面质疑对比选文件做出澄清，比选人都将按本竞选单位须知所明确的时间和方式以书面形式予以答复。比选人有关澄清比选文件的任何形式的书面文件都将作为比选文件的合法组成部分，对竞选单位起约束作用。

### 2.3  比选文件的修改

按照本章2.2比选文件的澄清相关内容及方式执行。

## 3.  竞选文件

### 3.1  竞选文件的组成

3.1.1 竞选文件应包括下列内容：

（1）竞选函及竞选函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）已标价工程量清单（如有）；

（4）技术方案；

（5）项目管理机构；

（6）拟分包项目情况表（如有）；

（7）资格审查资料；

（8）竞选人须知前附表规定的其他材料。

### 3.2  竞选总报价

3.2.1  竞选人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2  竞选人在投标截止时间前修改竞选函中的比选总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

### 3.3  竞选有效期

3.3.1  在竞选人须知前附表规定的竞选有效期内，竞选人不得要求撤销或修改其竞选文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长竞选有效期的，比选人以书面形式通知所有竞选人延长竞选有效期。竞选人同意延长的，应相应延长其竞选保函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞选文件；竞选人拒绝延长的，其投标失效，但竞选人有权收回其竞选保函。（适用于投标保证金采用竞选保函形式的）

出现特殊情况需要延长竞选有效期的，比选人以书面形式通知所有竞选人延长竞选有效期。竞选人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞选文件；竞选人拒绝延长的，其投标失效，但竞选人有权收回其投标保证金。（适用于投标保证金采用银行转账形式的）

### 3.4  投标保证金

3.4.1  竞选人在递交竞选文件的同时，应按竞选人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“竞选文件格式”规定的投标保证金缴纳形式递交投标保证金，并作为其竞选文件的组成部分。

3.4.2  竞选人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其竞选文件作否决投标处理。

3.4.3  投标保证金退还：见竞选人须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）竞选人在规定的竞选有效期内撤销或修改其竞选文件；

（2）中选人在收到中选通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按比选文件规定提交履约担保；

（3）违反本章9.2条对竞选人的纪律要求的；

（4）法律法规和本比选文件规定的其他情形。

3.4.5（1）投标保证金为无条件担保；

（2）投标保证金的受益人为比选人。

### 3.5  资格审查资料

竞选人须在开标会结束之前将将竞选人须知前附表1.4.1中要求的原件一次性提交，评标委员会审查时必须对有关证明和证件的原件核查，若经审查复印件与原件不一致，或未提交原件的，则竞选文件作否决投标处理。

### 3.6  备选投标方案

除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人不得递交备选投标方案。允许竞选人递交备选投标方案的，只有中选人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中选人的备选投标方案优于其按照比选文件要求编制的投标方案的，比选人可以接受该备选投标方案。

### 3.7  竞选文件的编制

3.7.1  竞选文件应按第八章“竞选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞选文件的组成部分。其中，竞选函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。

3.7.2  竞选文件应当对比选文件有关工期、竞选有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  按本章竞选人须知3.7.3款执行。

3.7.4  竞选文件的份数见竞选人须知前附表，《技术方案》不分正副本。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面均须加盖单位法人章，否则作否决投标处理。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  竞选文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见竞选人须知前附表规定。

## 4.  投标

### 4.1  竞选文件的密封和标记

4.1.1  竞选文件的正本与副本密封见竞选人须知前附表。

4.1.2  竞选文件的封套上应写明的内容见竞选人须知前附表。

### 4.2  竞选文件的递交

4.2.1  竞选人应在竞选人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交竞选文件。

4.2.2  竞选人递交竞选文件的地点：见竞选人须知前附表。

4.2.3  除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人所递交的竞选文件不予退还。

4.2.4  比选人收到竞选文件后，向竞选人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。

### 4.3  竞选文件的修改与撤回

4.3.1  在竞选人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，竞选人可以修改或撤回已递交的竞选文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2  竞选人修改或撤回已递交竞选文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向竞选人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为竞选文件的组成部分。修改的竞选文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.  开标

### 5.1  开标时间和地点

比选人在竞选人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和竞选人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有竞选人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2  开标程序

详见竞选人须知前附表5.2开标程序。

## 6.  评标

### 6.1  评标委员会

6.1.1  评标由比选人依据法律法规和相关规范性文件组建的评标委员会负责。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）竞选人或竞选人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与竞选人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞选文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

## 7.  合同授予

### 7.1  定标方式

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，比选人应当确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评标委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新招标。

评标委员会推荐中选候选人的人数见竞选人须知前附表。

### 7.2  中选公示及中选通知

比选人在收到评标报告之日起3日内公示中选候选人，公示期不得少于3日。

在本章第 3.3 款规定的竞选有效期内，且未有竞选人的异议与投诉，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书。

### 7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，中选人应按竞选人须知前附表规定的金额、担保形式和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向比选人提交履约担保。

7.3.2  中选人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中选，给比选人造成的损失的，中选人还应当予以赔偿。

### 7.4  签订合同

7.4.1 比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起 30 天内，根据比选文件和中选人的竞选文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格；给比选人造成的损失的，中选人还应予以赔偿。

7.4.2  发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同的并给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.  重新招标和不再招标

### 8.1  重新招标

有下列情形之一的，比选人将重新招标：

（1）投标截止时间止，竞选人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评审后，如合格的竞选人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，比选人将重新组织招标；

（4）法律法规规定的其他情形。

### 8.2  二次招标和不再招标

重新招标后竞选人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中选人。经评审无合格竞选人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9.  纪律和监督

### 9.1  对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与竞选人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止比选人与竞选人串通投标。

有下列情形之一的，属于比选人与竞选人串通投标：

（1）比选人在开标前开启竞选文件并将有关信息泄露给其他竞选人；

（2）比选人直接或者间接向竞选人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）比选人明示或者暗示竞选人压低或者抬高竞选总报价；

（4）比选人授意竞选人撤换、修改竞选文件；

（5）比选人明示或者暗示竞选人为特定竞选人中选提供方便；

（6）比选人与竞选人为谋求特定竞选人中选而采取的其他串通行为。

### 9.2  对竞选人的纪律要求

竞选人不得相互串通投标或者与比选人串通投标，不得向比选人或者评标委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中选；竞选人不得以任何方式干扰、影响评标工作。有下列情形之一的，属于竞选人相互串通投标：

（1）竞选人之间协商竞选总报价等竞选文件的实质性内容；

（2）竞选人之间约定中选人；

（3）竞选人之间约定部分竞选人放弃投标或者中选；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞选人按照该组织要求协同投标；

（5）竞选人之间为谋取中选或者排斥特定竞选人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为竞选人相互串通投标：

（1）不同竞选人的竞选文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同竞选人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同竞选人的竞选文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同竞选人的竞选文件异常一致或者竞选总报价呈规律性差异；

（5）不同竞选人的竞选文件相互混装；

（6）不同竞选人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

竞选人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

### 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5  投诉

竞选人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见竞选人须知前附表。

# 第三章  评标办法（综合评标法）

## 评标办法前附表

评标办法中的评审内容必须和竞选人须知中的对应内容一致，若竞选人须知中未作要求的内容，不得列入评标办法作为评定依据。

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评标办法 |  | 本次评标采用综合评估法。评标委员会按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中选候选人，或根据比选人授权直接确定中选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先。 |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 资质条件 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 营业执照 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 安全生产条件 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 投标截止日投标资格情况 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理资格要求 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 竞选人名称 |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。 |
|  |  | 竞选函签名盖章 |  | 竞选函格式规定签名、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、加盖单位法人章。 |
|  |  | 竞选文件格式 |  | 符合第二章“竞选人须知”第3.7款的要求。 |
|  |  | 竞选文件份数 |  | 符合第二章“竞选人须知”第3.7.4项规定。 |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价，在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 竞选文件的签署 |  | 第八章竞选文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。 |
|  |  | 委托代理人 |  | 竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标总报价 |  | 1.投标总报价必须与已标价工程量清单总报价一致。 2.投标总报价不得高于比选人公布的投标总报价最高限价。 |
|  |  | 暂定金额 |  | 暂列金额、暂估价、安全文明施工费等暂定金额必须按照比选文件给定的金额填报（如有） |
|  |  | 投标内容 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 竞选有效期 |  | 符合第二章“竞选人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 竞选保证金 |  | 符合第二章竞选人须知前附表第3.4款规定 |
|  |  | 权利义务 |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件。（由竞选人承诺，承诺书格式详见第八章竞选文件格式。） |
|  |  | 技术标准和要求 |  | 符合工程量清单及施工图“技术标准和要求”规定。 |
|  |  | 已标价工程量清单 |  | 竞选人承诺满足以下内容： 1.符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。 2.招标文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。 3.每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。 |
|  |  | 投标报价算术错误修正 |  | 符合第三章3.评标程序第3.1.3项规定。 |
|  |  | 实质性要求 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.3项规定。 本次投标不得有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。 按评标委员会要求澄清、说明或补正。 |
| 2.2.1 |  | 分值构成（总分 100 分） |  | 1.技术部分 30 分； 2.商务部分 10 分； 3.投标总报价 60 分。 |
| 2.2.2（1） | 技术部分评分标准 | 技 术 方 案 评 审 | þ技术方案部分形式要求 | 须符合第二章竞选人须知前附表第3.7.5项（3）技术部分的要求，否则其技术方案为0分，不再对技术方案的其他评分标准进行评审。 |
|  |  |  | 内容完整性和编制水平 | 2 分 编制要点： 对本项目总体认识深刻、工程概况描述、施工部署、总体组织安排、施工方案选择、施工进度计划、质量安全、环境保护及安全文明施工论述完整、思路清晰、符合工程实际并具有针对性、可行性和指导性。 优得2分，良得1.5分，差得1分，未提供不得分。 |
|  |  |  | 施工方案与技术措施 | 1分 编制要点： 施工流向与施工程序、施工段划分、施工方法等技术措施安全可靠、科学合理。 优得1分，差得0.5分，未提供不得分。 |
|  |  |  | 质量管理体系与措施 | 2 分 编制要点： 1.有健全的工程质量管理体系、质量目标明确。2.有完整的质量管理制度，质量管理监督工作程序和管理职能完善。3.对抓好工程质量、原材料、设备质量、半成品质量有严格的质量监督控制措施，质量管理体系总体思路清晰。 优得2分，良得1.5分，差得1分，未提供不得分。 |
|  |  |  | 安全管理体系与措施 | 1分 编制要点： 1.建立有安全管理体系、专职安全监督机构。2.有齐全完整的、可执行的项目安全生产管理制度。 优得1分，差得0.5分，未提供不得分。 |
|  |  |  | 环境保护管理体系措施 | 1分 编制要点： 1.有与项目相应的环境保护管理体系。2. 制定环境保护管理制度及组织机构。3.根据项目特点识别并评价环境影响因素，如防尘、降噪、污水排放等，制定相应控制措施，切合项目实际。 优得1分，差得0.5分，未提供不得分。 |
|  |  |  | 工程进度计划与措施 | 2 分 编制要点： 1.工期满足比选文件要求。2.施工进度计划反映的分部分项工期、工序安排合理可行，保障工期的相应措施。3.关键工期点可控，延误预警及相应处理措施。 优得2分，良得1.5分，差得1分，未提供不得分。 |
|  |  |  | 资源配备计划与先进性 | 1分 编制要点： 1.施工项目管理机构的组建、部门设置、人员安排、制度建立、劳动力配备表满足项目需要且具有先进性。2.主要材料设备的采购、进场计划合理可行，满足项目总体施工进度计划需要且具有先进性。 优得1分，差得0.5分，未提供不得分。 |
|  |  |  | 主要设备性能 | 根据竞选人所提供产品的技术标准，按照比选文件 “工程量清单中要求提供相关证明材料” “工程量清单”中带“★”技术条款有1条不满足扣 2分，最多扣 20 分。 |
| 2.2.2（2） | 商务部分评分标准 | 业绩 |  | 竞选人2022年1月1日至今承接过类似工程业绩（以合同签订时间为准），提供一个业绩得5分，最高得10分。 注：提供该业绩的合同协议书复印件加盖竞选人公章，不满足上述业绩要求的不得分。 |
| 2.2.3 | 评标基准价计算方法 | 投标总报价 |  | 所有通过初步评审合格的竞选人的竞选总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值即为评标基准价。 |
| 3 | 评标程序 | 1.按本章评标办法第3.1款进行初步评审。未通过初步评审或评标委员会认定为无效的竞选文件的不再进行后续评审。 2.按本章评标办法前附表第2.2.2项及第3.2.1（1）目的规定对技术部分进行评审。 3.因评标委员会作否决投标处理导致有效竞选人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中选候选人。 4.对初步评审合格的竞选人按照本章第2.2.3项计算方法计算评标基准价，并按本附表第3.2.1（2）目规定的评分方法对投标总报价进行评分。 5.对技术部分、投标总报价得分进行汇总，确定得分由高至低前三名竞选人为中选候选人。 |  |  |
| 3.2.1 （1） | 技术部分得分（A） | 内容完整性和编制水平 |  | 不符合第二章竞选人须知前附表第3.7.5项要求的，技术方案得0分。 评标委员会按第2.2.2（1）项各评审因素设定的分值评分。 评标委员会成员打分取算术平均值为该竞选人技术方案得分。 技术方案得分的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
|  |  | 施工方案与技术措施 |  |  |
|  |  | 质量管理体系与措施 |  |  |
|  |  | 安全管理体系与措施 |  |  |
|  |  | 环境保护管理体系措施 |  |  |
|  |  | 工程进度计划与措施 |  |  |
|  |  | 资源配备计划与先进性 |  |  |
|  |  | 主要设备性能 |  |  |
| 3.2.1（2） | 商务部分得分 （B） | 评标标准详见 2.2.2（2） |  | 商务部分评分为客观评分，评标委员会按第 2.2.2（2）目各评审因素设定的分值统一进行评分。商务评分的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 3.2.1（3） | 投标报价得分（C） | 投标总报价 |  | 所有通过初步评审合格的竞选人的竞选总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值即为评标基准价，按照下列计算方法计算每个供应商的投标报价得分； 投标报价等于评标基准价的得满分60分，在此基础上，投标报价与评标基准价相比，每上浮1%扣0.2分，每下浮1%扣0.1分，最多扣3分。 以上计算保留两位小数，第三位四舍五入。 |
| 3.2.3 |  | 竞选人得分 |  | 竞选人得分=A+B+C |

## 1.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中选候选人，或根据比选人授权直接确定中选人，若出现竞选人投标报价相同的，以评标办法前附表约定的原则确定排序。

## 2.  评审标准

### 2.1  初步评审标准

2.1.1A  资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.1B  资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.2  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表；

（2）投标总报价：见评标办法前附表。

2.2.2  评分标准

技术部分评分标准：见评标办法前附表；（对于施工难度大、专业技术复杂的项目，应由比选人会同设计单位提出技术方案编写要点，作为评分标准）。

2.2.3  评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.4  投标报价的偏差率计算和允许偏差范围

（1）投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表；

（2）投标报价的允许偏差范围：见评标办法前附表。

## 3.  评标程序

### 3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对竞选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1  评标委员会依据本章第2.1.1项至第2.1.3项规定的评审标准对竞选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。当竞选人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2  竞选人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：

（1）第二章“竞选人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）本次投标有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为的；

（3）拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力，修正原则如下：

（1）竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致的，由评标委员会作否决投标处理。

### 3.2  详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第3.2.1（1）目规定的评审因素和分值对技术方案计算出得分A(所有评委打分中去掉一个最高和一个最低分，余下评委打分取算术平均值为该竞选人技术方案得分。）

（2）按本章第3.2.1（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B.

（3）按本章第3.2.1（3）目规定的评审因素和分值对投标总报价计算出得分C。

3.2.2  各类评分分值的最终计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  竞选人得分=A+B+C。

### 3.3  竞选文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求竞选人对所提交竞选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受竞选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变竞选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞选人的书面澄清、说明和补正属于竞选文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对竞选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4  评标结果

3.4.1  除第二章“竞选人须知”前附表授权直接确定中选人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中选候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告。

附件A：综合评估法否决投标情况一览表

竞选文件存在本一览表下列情形之一的，竞选文件视为重大偏差并作否决投标处理，否则，评标委员会不得视为重大偏差而否决竞选人的竞选文件。

| 章节号 | 条款名称 | 否决投标条件 |
| --- | --- | --- |
|  | 资格评审 | A-1竞选人的资质条件、营业执照及安全生产条件须满足竞选人须知前附表1.4.1项第1条的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-2竞选人的财务须满足竞选人须知前附表第1.4.1项第2条的要求，否则由评标委员会作否决投标处理（如有）。 |
|  |  | A-3竞选人的业绩须满足竞选人须知前附表第1.4.1项第3条的要求，否则由评标委员会作否决投标处理（如有）。 |
|  |  | A-4竞选人的投标截止日投标资格情况须满足竞选人须知前附表第1.4.1项第4条的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-5竞选人的项目经理资格须满足竞选人须知前附表第1.4.1项第5条的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-6竞选人的其他要求须满足竞选人须知前附表第1.4.1项第6条的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | 形式评审 | A-7竞选人名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-8竞选函格式规定签名、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、加盖单位法人章，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-9竞选文件格式符合第二章“竞选人须知”第3.7款的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 编制竞选文件时不得对第八章“竞选文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-10竞选文件份数符合第二章“竞选人须知”第3.7.4项的规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-11只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-12 第八章 比选文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。 |
|  |  | A-13竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | 响应性评审 | A-14投标总报价必须与已标价工程量清单总报价一致，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-15投标总报价不得高于比选人公布的投标总报价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-16暂列金额、暂估价、安全文明施工费等暂定金额必须按照比选文件给定的金额填报，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-17投标内容符合第二章“竞选人须知”第1.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-18工期符合第二章“竞选人须知”第1.3.2项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-19工程质量符合第二章“竞选人须知”第1.3.3项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-20投标有效期符合第二章“竞选人须知”第3.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-21竞选人应按竞选人须知前附表第3.4款的规定递交投标保证金（如有），并作为其竞选文件的组成部分，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-22符合第四章“合同条款及格式”规定，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件，否则由评标委员会作否决投标处理（如有）。 |
|  |  | A-23符合第七章“技术标准和要求”规定。否则由评标委员会作否决投标处理（如有）。 |
|  |  | A-24竞选人提供的关于已标价工程量清单的承诺符合比选文件的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-25投标报价有算术错误的，按照第三章“评标办法”第3.1.3项规定执行，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-26竞选人有以下情形之一的，其竞选文件由评标委员会作否决投标处理： 1.第二章“竞选人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的； 2.本次投标有串通投标、弄虚作假等违反招投标相关法律、法规的行为的； 3.拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
| 其他 |  | 无 |

# 第四章  合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                  

承包人（全称）：                  

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                           工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：                                 。

2.工程地点：                                 。

3.工程批准文件：                             。

4.资金来源：                                 。

5.工程内容：                                 。

6.工程承包范围：                     。

#### 二、合同工期

承包人竞选函中承诺的工期：日历天。

计划开工日期：年月日，实际开工日期以发包人签发的工程开工通知明确的开工日期为准。

计划竣工日期：年月日，实际竣工日期以工程竣工验收合格之日为准。

工期总日历天数天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范和标准要求，并达到合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.承包人竞选函中承诺的中选价为：

人民币（大写）                  （¥            元）；

2.签约合同价为：

人民币（大写）                  （¥            元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                  （¥            元）；

3.合同价格形式： 固定单价合同  。

#### 五、项目经理

承包人竞选文件中承诺的项目经理：

姓名：                                ，

身份证号码：                          ，

建造师注册证书号：                    。

#### 六、合同文件构成

合同由以下文件构成：

（1）合同协议书；

（2）中选通知书；

（3）竞选函及竞选函附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）竞选文件（竞选函及竞选函附录除外）；

（7）比选文件及补遗文件；

（8）技术标准和要求；

（9）图纸；

（10）其他合同文件。

在合同订立、履行过程中形成的与合同有关的书面形式的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签名或盖章。。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与专用合同条款及通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

合同于    年    月    日签订

#### 十、签订地点

合同在        签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

合同在以下条件全部满足之后生效：

1.合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章；

2.        。

#### 十三、合同份数

合同一式     份，其中正本    份，双方各持    份，副本    份，双方各执    份。副本与正本不一致时，以正本为准。

（以下为签字盖章页）。

发包人：                                      （盖单位公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签名）

统一社会信用代码：

纳税人识别号：

地    址：

电    话：

开户银行：

账    号：

承包人：                                      （盖单位公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：          （签名）

统一社会信用代码：

纳税人识别号：

地    址：

电    话：

开户银行：

账    号：

签约时间：     年     月     日

### 第二部分 通用合同条款

以发包人、承包人双方约定为准

廉洁从业协议

发包人（全称）：                  

承包人（全称）：                  

根据国家有关部门以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（以下简称“发包人”）与承包人（以下简称“承包人”），特订立如下协议。

1. 发包人承包人的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及相关部门的有关规定。

（2）严格执行 工程的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

（1）发包人及其工作人员违反合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

5. 双方约定：协议由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对合同执行情况进行检查，提出在协议规定范围内的裁定意见。

6. 协议有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.协议作为 工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

（以下无正文）

甲     方：                         乙     方：

法定代表人                          法定代表人

或其授权的代理人：                  或授权的代理人：

# 第五章  工程量清单

在行采家网自行下载。

# 第 二 卷

# 第六章  图纸

在行采家网自行下载。

# 第 三 卷

# 第七章  技术标准和要求

按施工设计图、工程量清单和现行施工有关技术标准要求。

# 第 四 卷

# 第八章  竞选文件格式

目  录

一、竞选函部分

（一）竞选函

（二）竞选函附录

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

二、商务部分

已标价工程量清单

三、技术部分

技术方案

四、资格审查部分

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）竞选人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）类似项目情况表

（五）承诺

（六）其他资料

## 一、竞选函部分

（项目名称）比选

竞 选 文 件

竞选函部分

竞选人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签名或盖章）

年    月    日

目  录

（一）竞选函

（二）竞选函附录

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

（一）竞选函

（比选人名称）：

1. 我方已仔细研究了		（项目名称）比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	（¥	）的投标总报价，该工程项目经理为        ，身份证号码为        ；委托代理人为：        ，身份证号码为        。工期	     日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到		 。

2. 我方承诺在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。

3. 随同本竞选函提交竞选保证金一份，金额为人民币（大写）  /  万元（¥	/    ）。竞选保证金有限期与投标有限期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律、法规及本比选文件的相关规定，竞选保证金的受益人为比选人。

4. 如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本竞选函递交的竞选函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞选人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

6.  	（其他补充说明）。

竞 选 人：                　　   （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：          （签名或盖章）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

（二）竞选函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  | 姓名： |  |
| 2 | 工期 |  | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 竞选有效期 |  | 90日历天 |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … | …… | …… | …… |  |
| … | …… | …… | …… |  |

竞  选  人：                             （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：               （签名或盖章）

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：   年     月     日

经营期限：

姓名：   性别：       年龄：       职务：

系                                   （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证双面

附法定代表人身份证复印件或扫描件 （双面）

竞选人：              	（盖单位法人章）

年     月     日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人   （姓名）系        （竞选人名称）的法定代表人，现委托    （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改

（项目名称）施工竞选文件、领取原件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：      。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及授权委托人身份证双面

竞  选  人：             （盖单位法人章）

法定代表人：             （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：             （签名）

身份证号码：

年     月     日

| 附法定代表人身份证复印件或扫描件 （双面） | 附授权委托人身份证复印件或扫描件 （双面） |
| --- | --- |

注：1.法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.法定代表人身份证明及授权委托书原件装入竞选文件一并递交。另外须准备一份授权委托书原件在开标现场出具。

3.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

## 二、商务部分

（项目名称）比选

竞 选 文 件

商务部分

竞选人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：  　　（签名或盖章）

年    月    日

目  录

[目录由竞选人自行编制]

已标价工程量清单

（可不提供综合单价分析表）

## 三、技术部分

（项目名称）比选

竞 选 文 件

技术部分

竞选人： 　　 　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签名或盖章）

年    月    日

## 四、资格审查部分

（项目名称）比选

竞 选 文 件

资格审查部分

竞选人： 　　 　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签名或盖章）

年    月    日

目  录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）竞选人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）类似项目情况表

（五）承诺

（六）其他资料

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年         月         日

经营期限：

姓名：           性别：      年龄：      职务：

系                                            （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证双面

附法定代表人身份证复印件或扫描件 （双面）

竞选人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人          （姓名）系          （竞选人名称）的法定代表人，现委托      （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）施工竞选文件、领取原件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及授权委托人身份证双面

竞  选  人：              （盖单位法人章）

法定代表人：               （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：               （签名）

身份证号码：

年    月    日

| 附法定代表人身份证复印件或扫描件 （双面） | 附授权委托人身份证复印件或扫描件 （双面） |
| --- | --- |

注：1.法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.法定代表人身份证明及授权委托书原件装入竞选文件一并递交。另外须准备一份授权委托书原件在开标现场出具。

3.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（二）竞选人基本情况表

| 竞选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 其他 |  |

主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

### （四）类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（五）承诺

（比选人名称）：

我公司        （竞选人名称）参加了贵单位        （项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

1、我公司投标截止日投标资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

2、我公司拟派的项目经理按注册建造师的相关规定到岗履职和未被禁止参与投标。

2.1拟派的项目经理中选后在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与竞选文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。拟派的项目经理中选后不得随意更换。

2.2拟派的项目经理未被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务，若被暂停且参加投标的投标将被否决；已取得中选候选人资格或中选资格的，贵单位有权取消我公司中选候选人资格或中选资格；给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

2.3为保证我公司拟派的项目经理到本项目到岗履职，我公司还承诺：

若我公司拟派本项目的项目经理有在其他项目任职的情形的（或有在其他项目中选或拟中选的情形的），应在收到中选通知书后 14 日内，办理完成放弃在其他项目任职的手续（或办理完成放弃在其他项目中选或拟中选的手续），贵单位在合同签订前有权对我公司拟派项目经理在其他项目的任职情形（或在其他项目的中选或拟中选情形）进行核查，若与我公司承诺内容不符或我公司未在上述时间内按照招标文件规定递交放弃在其他项目任职、中选或拟中选的相关资料，我公司自愿放弃中选资格，贵单位不退还我公司的投标保证金。在合同签订时，我公司确保拟派项目经理符合《建筑施工企业项目经理资质管理办法》规定的项目经理任职条件，否则我公司自愿放弃中选资格，贵单位不退还我公司的投标保证金。

若我公司拟派项目经理放弃在其他项目任职的将提供：①经业主或建设单位同意任职变更的文件；②负责项目监管的行业行政主管部门出具同意任职变更的证明材料。

若我公司拟派项目经理放弃在其他项目中选或拟中选的将提供：①经中选或拟中选的其他项目建设单位同意的放弃中选函。

3、我公司若中选，在签订合同之前，将按照项目实际情况组建施工队伍，配置项目管理班子。中选后不能满足该要求的，取消我公司中选资格，给比选人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

4、我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位在合同签订前均有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消我公司中选资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，投标保证金不予退还，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

5、我公司承诺：已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量，比选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改，每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。贵单位可在合同签订前对我公司已标价工程量清单进行清标。若发现我公司的工程量清单综合单价报价超过招标时给出的工程量清单综合单价最高限价的，在工程结算时贵单位以发出的工程量清单综合单价最高限价为基础，按照我公司的中选总报价与本工程的总价最高限价的下浮比例进行同比例下调，我公司无条件接受，否则按我公司违约处理。

6、我公司不存在第二章 竞选人须知第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7、我公司的竞选文件符合第二章 竞选人须知第 1.3.1 项的规定。

8、我公司的竞选文件符合第四章 合同条款及格式规定，竞选文件中没有比选人不能接受的条件。

9、我公司的竞选文件符合第七章 技术标准和要求（如有）。

10、我公司接受比选文件中关于“不平衡报价”的相关约定（如有）。

11、我公司接受比选文件中关于“不允许负数报价”的相关要求（如有）。

竞  选  人：              （盖单位法人章）

法定代表人：               （签名或盖章）

- 其他资料

# 6.1其他资料。

比选文件获取记录表

| 获取日期 |  | 2025年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 竞选人填写 | 单位名称 （公章） |  |  |
|  | 地址 |  |  |
|  | 邮箱 |  |  |
|  | 经办人 | 姓名 | 手机 |

温馨提示：未在竞争性比选文件获取期限内回传《比选文件获取记录表》而影响投标，由竞选人自行负责。