                                                   网上竞采文件
网上竞采文件  

重庆市政府采购云平台

网上竞采文件

YBYGCWJ2026-01
项目名称：重庆园博园2026年新增监控工程
采   购   人：重庆市园博园管理处

   二〇二六年一月

目   录


2

第一篇  竞采公告

4

第二篇  项目技术服务需求

第三篇  项目商务需求
6
第四篇  评审程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止
9
第五篇  供应商须知
第六篇  响应文件格式要求
1
1

第七篇  合同
11



第1篇  竞采公告

重庆市园博园管理处（以下简称：采购人）为完善园区整体视频监控系统，同时配合本年度新春灯会活动安全，所以发布重庆园博园2026年新增监控工程网上竞采公告。欢迎有资格的供应商前来参加竞采。

	项目名称
	最高限价（元）
	成交供应商（名）

	重庆园博园2026年新增监控工程
	394994.69
	1


一、网上竞采内容

二、资金来源及落实情况

财政资金，已落实。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目特定资格条件要求：

由于项目属于增补工程，新增监控及其他设备安装后需接入原有海康威视智慧监控平台，所以需要提供所投设备厂商出具的无缝对接承诺函并加盖厂家公章，否则不可竞价。
四、网上竞采有关说明

（一）本项目采用最低价中标法，采购人对规定时间内参与报名的合格供应商的响应文件进行评审，有效标书总价最低者为本项目成交供应商。

（二）凡有意参加竞采的供应商须是重庆市政府采购云平台·网上竞采入围供应商，供应商应按要求进行注册，通过重庆政府采购云服务平台网（https://cqypt.ccgp-chongqing.gov.cn/），登记加入“重庆市政府采购云平台供应商库”。

（三）凡有意参加竞采的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在《重庆市政府采购云平台·网上竞采》下载本项目竞采文件以及图纸、补遗等竞采前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有竞采实质性要求内容。

（四）报价方式：线上报名、线上提交响应文件。

（五）报价起止时间：线上报名时间：2026年1月9日 至2025年1月13日 ，未在规定时间内报价的供应商将失去进入本项目评审阶段的资格。

（六）评审时间：2025年1月13日 下午3点 。
（七）评审地点：重庆市两江新区龙景路1号园博园主展馆会议室。

（八）资质原件核验：采购人在确定成交供应商前，根据情况有权通知供应商提供证书原件核验，供应商应积极配合。

五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购云平台-网上竞采中心（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）发布，请各供应商注意下载，无论供应商是否完全下载并理解，均视同供应商已知晓本项目所有内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）竞采费用无论竞采结果如何，供应商参与本项目竞采的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

六、联系方式

采购人：重庆市园博园管理处        

联系人：吴老师                     

电  话：023-63086219               

地  址：重庆市两江新区龙景路1号园博园正大门
第二篇  项目技术服务需求
“※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

※一、项目基本概况介绍

	名称
	数量/单位
	备注

	重庆园博园2026年新增监控工程
	1项
	


※二、服务范围、要求及标准

（一）工作内容：
1.基础网络建设

在魔纹世界外侧道路、上海园、贵宾通道至龙景桥中段新增3处弱电设备汇聚箱，从主展馆弱电设备机房分别敷设一条24芯光缆线路，放线距离约2200米，以开挖绿地和利用水沟敷设相结合，其中有小部分线路需破坏沥青路面；海口园三岔路口、天津园沿湖侧新增2处弱电设备汇聚箱，通过附近原有设备交接箱接入2-4芯光纤，再通过光纤放大设备和网络交换设备提升接口数量，以满足终端需求，放线距离约1000米，同样以开挖绿地和利用水沟敷设相结合，其中有小部分线路需破坏沥青路面。

2.增加视频监控设备

上述区域主干道沿途及周边道路增加33个监控点，全部采用400W星光级球机。考虑设备今后接入其他分析系统，需支持人脸识别、人脸抓拍、防区入禁报警等功能。

3.接入现有视频监控平台

本次新增33个监控摄像头全部接入现有海康威视视频平台，存储在原有磁盘阵列中，平台授权由服务商提供。
（二）技术要求：
1.需要按以下主要设备技术参数表中每一条技术规格制作对应的技术偏离表。
2.技术偏离表需要一一对应并作出偏离说明，参数中带有“(”符号的必须提供第三方检测报告，并加盖生产厂家鲜章，编制好页码，以便查阅。证明文件可使用复印件，但加盖鲜章的原件资料必须在签订合同前提供甲方审查。偏离方向不得出现负偏离。

主要设备技术参数如下：
	

	序号
	名称
	型号规格
	

	1
	前端产品
	1、支持输出图像分辨率不低于2560×1440、
2、支持23倍光学变焦，最大焦距≥110mm
3、最低照度：彩色≤0.005Lux，黑白≤0.001Lux
4、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围不小于-5°~90°，自动翻转，图像始终保持正像
5、支持水平手控速度不小于80°/S，云台定位精度为±0.1°
6、(设备应支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片（以公安部检验报告为准）
7、(设备内置1个WIFI模块（以公安部检验报告为准）
8、信噪比≥60dB，动态范围不小于106dB
9、在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面
10、设备具备不少于1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入、1路报警输出
11、设备应符合IP67的规定，温度65℃、-30℃，持续时间24h，试验期间设备处于工作状态，试验后设备应能正常工作
	

	2
	光缆
	1、光纤类型：单模，应符合 ITU-T G.652 要求，24芯。
2、工作波长：1310nm、1550nm。
3、几何特性：
模场直径： 9.33μm±0.5μm（1310nm）；10.5μm±1.0μm（1550nm）；
包层直径：125μm±1μm；
包层不圆度：≤1％；
模场同心度偏差：≤1μm；
4、截止波长满足下列要求：
在 20m 光缆＋2m 光纤上测试：<1270nm；
在 2m 光纤上测试：1100～1280nm；
5、衰减值：＜0.36dB/km（1310nm）； ≤0.22dB/km（1550nm）；
6、色散系数（1285～1330nm）：＜3.5ps／nm•km；
7、衰减温度特性（与 20℃的值比较）：＜0.05dB／km(-30℃～+70℃)
	

	3
	光缆
	1、光纤类型：单模，应符合 ITU-T G.652 要求，4芯。
2、工作波长：1310nm、1550nm。
3、几何特性：
模场直径： 9.33μm±0.5μm（1310nm）；10.5μm±1.0μm（1550nm）；
包层直径：125μm±1μm；
包层不圆度：≤1％；
模场同心度偏差：≤1μm；
4、截止波长满足下列要求：
在 20m 光缆＋2m 光纤上测试：<1270nm；
在 2m 光纤上测试：1100～1280nm；
5、衰减值：＜0.36dB/km（1310nm）； ≤0.22dB/km（1550nm）；
6、色散系数（1285～1330nm）：＜3.5ps／nm•km；
7、衰减温度特性（与 20℃的值比较）：＜0.05dB／km(-30℃～+70℃)
	

	4
	电源线
	RVV3×1.5电源线
1、无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。
2、环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。
3、线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。
4、线芯绝缘标识清晰，便于区分，便于施工识别。
	

	5
	插线板
	1、3位5孔插座；
2、内芯强大：一体冲压成型工艺。插套结构稳固，保持铜体部分良好导电性能；
3、PP料：阻燃性和韧性,抗冲击,不变色；
4、超大间距：插头并排使用不“拥堵”。
	

	6
	PDU电源
	1、铜导体，UL 94V1 防火级工程级PC塑料，铝合金外壳； 
2、工艺特点：一条铜点焊工艺； 
3、产品类型：10A 8插孔，插孔内置安全门，带电源开关；
4、电缆长度：2米 ；
5、额定电流：10A进10A出；
6、额定功率：2500W；
7、铜线直径：1.0mm^2；
8、产品尺寸：高度：1U，长度：19英寸。
	

	7
	光收发器
	千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km
	

	8
	收发器电源盒
	1、19英寸2U机架式
2、电源输入：AC100~260V，50~60Hz;电源输出:DC5V1A-2A
3、双电源冗余；工作温度：10-65℃
4、外壳材质:冷轧钢外壳，尺寸：430*230*90mm
	



3、支持PoE供电，PoE整机功耗≥370W。







9、支持802.3ad链路聚合功能测试


11、可console管理，支持命令行调试

	12、支持sflow流量统计分析功能。
13、支持广播报文抑制
	

	10
	交换机
	1、交换容量≥226Gbps，包转发率≥126Mpps。
2、端口类型≥16个10/100/1000Base-T电口，≥4个1000Base-X SFP光口。
3、支持PoE供电，PoE整机功耗≥370W。
4、支持组播VLAN ，可实现同一组数据在不同用户VLAN间的复制和转发
5、支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴
6、支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段
7、支持SNMPV1/2/3、TELNET、SSH等多种管理方式
8、支持防私接DHCP Snooping，避免上网终端从非法DHCP服务器分配IP地址，保障网络安全，
9、支持802.3ad链路聚合功能测试
10、支持802.1X和MAC认证，支持客户端软件版本检测、Guest VLAN等功能。
11、可console管理，支持命令行调试
12、支持sflow流量统计分析功能。
13、支持广播报文抑制
	

	11
	交换机
	1、提供4个千兆电口，1个千兆光口端口类型≥4个10/100/1000Base-T电口
2、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
3、支持IEEE 802.3at/af
4、支持6 KV防浪涌
5、坚固式高强度金属外壳
6、无风扇设计，高可靠性
7、交换容量：10 Gbps；包转发率：7.44 Mpps整机最大供电功率：60 W
	

	12
	立杆
	1、材质采用镀锌钢管，高温静电烤漆工艺，环境适应性好；
2、组合后高度为5000mm，下杆直径114mm，上杆直径76mm，钢管壁厚2.0mm；
3、可根据需求组合不同的高度，选配不同的支架，灵活方便；
4、底部法兰盘采用Q235钢板，厚度8mm；
5、可选配支架有300mm长枪机支架，300mm长球机支架，500mm长枪机支架，500mm长球机支架，及300mm长或500mm长枪球机一体支架；
6、立杆顶部四面都有法兰，四个方向都可以装支架。
	

	13
	光缆终端盒
	1、环保阻燃ABS熔接盘，冷轧钢板；                                                                       
2、光纤传输网络，光纤设备间；                                                                              
3、接口类型：SC型24口满配；
4、产品尺寸：长度19英寸（482.6mm），高度1U（43.7mm），深度310mm；
5、含尾纤
	

	14
	光缆终端盒
	1、4芯单模SC满配；
2、材质：冷轧钢板；
3、颜色：黑色。
	

	15
	室外交接箱
	1、安装方式：落地式，内部空间：42U，静态承重：500KG，尺寸(宽*深*高度）mm：600*600*2055 （含脚轮），净重：约75KG；
2、柜体室外防水设计，旋把机柜门锁；
3、板材通过严格的脱脂、硅烷、纯水清洗、电泳、静电喷塑符合ROHS环保标准。
	

	　
	　
	　
	


3.供应商应充分查看现场、研阅竞采文件和施工图，了解施工工艺及施工现场后再投标报价。

4.服务要求：
（1）施工质量要求

①严格按照项目工作要求、工程量清单内项目特征工作内容完成施工，严格按照采购人提供的施工图、技术需求施工，进场后主要材料须提供相应的检测报告和合格证书，验收合格后才能使用。

②因采购人单位特殊性，供应商应严格遵守采购方各项园区管理规定、车辆管理措施及安全管理措施。材料转运等问题，需要供应商自行踏勘现场，后期费用不做调整。

③根据施工图和采购人现场指定位置放线施工，所有隐蔽工程需采购人验收后才能进去下一步工作。使用的材料符合各项国家材料质量检测标准，提供材料合格证书。

工程施工质量标准符合：《安全防范工程通用规范》（GB 55029-2022）、《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2024）、《综合布线系统工程验收规范》（GB/T 50312 2016）、《数据中心基础设施施工及验收标准》（GB50462-2024）、《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2008）和国家现行有关施工质量验收规范要求，并一次性验收达到合格标准。

（2）安全要求

中选供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，按标准设置施工围挡等。在施工过程中由于中选供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由中选供应商承担。中选供应商负责进入现场实施人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，中选供应商自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因施工导致第三人人身、财产损失由供应商承担赔偿责任。中选供应商必须为该项目购买意外伤害保险及建筑工程和安全工程一切险。
5.服务标准：按时保质完成本采购项目包含的所有内容，符合国家标准及本竞采文件规定。

第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

※一、服务期、地点及验收方式

（一）服务期（工期）：自合同签订之日起25个日历天。设备质保期24个月。

（二）服务地点：重庆市两江新区园博园。

（三）验收方式：

1.竣工验收：按照计划工期完成建设任务后组织竣工验收。

2.施工过程应遵照现行国家有关规范进行，按照工程量清单及有关要求进行检查验收。成交供应商应保证工程质量，工程所用建筑材料须符合国家及行业标准，项目工程达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

3.工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收，双方签字确认。

4.成交供应商未达到采购文件的要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

※二、报价要求

1.工程计价方式：清单计价方式。
2.报价原则：

（1）本项目将设置总价最高限价，最高限价为：394994.69元。供应商的总报价不得超过总价最高限价，否则作无效标处理。
（2）本工程由供应商以竞采文件、合同条件、工程量清单、国家技术和经济规范及标准、中华人民共和国国家标准《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》及《重庆市建设工程工程量清单计价规则》(CQJJGZ-2013)，《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013），《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)，《重庆市市政工程费用定额》(CQSZDE-2018)，《重庆市通用安装工程计价定额》(CQAZDE-2018)，《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》(CQPHBB-2018)及相关配套文件为依据，由供应商结合自身实力、市场行情以及竞采文件对工程质量、工期、款项支付等相关实质性要求予以自主报价。报价应包括并不仅限于完成采购范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、已完工程及设备保护费、材料检验试验费、易撒漏物资密闭运输费用、临时保护设施费、建设工程竣工档案编制费、点交及场地（竣工面）清理费（含：垃圾清运）、规费、安全文明施工措施费、税金、政策性文件规定、报建和验收以及施工其间的市场波动风险等所需的所有费用，采购人除此以外不支付其它费用。

3.采购人将提供工程量清单，供应商可以结合竞采文件、施工图及现场踏勘情况对工程量清单中的具体工程量、子项、工程特征及内容等进行详细核实，若发现工程量清单中的某个工程量有较大的量差或工程量清单有明显的漏项、错项等，供应商应在规定的时间前提出质疑，经采购人核实后在补遗文件中进行明确。

4.工程量清单中给出的工程量是按施工图和现场实际情况计算的工程量。在施工过程中出现图纸以外的增量或存在减少工程量，其增加（或减少）工程量按约定的计量规则计算。工程量减少或增多，结算时中标单价不做调整。

5.本工程所需材料、设备由成交供应商自行采购，但所采购的材料、设备必须符合国家规范标准及竞采文件要求。供应商根据市场行情自主报价，成交后一概不予调整。

6.供应商应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。供应商没有填入单价或总价的工程子目，采购人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。供应商必须按工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与工程量清单一致。供应商填报的总价不得超过最高限价，否则其响应文件按废标处理。

7.供应商应按采购人提供的《工程量清单》内所有项目进行报价，不得出现漏项或增项，否则按无效响应处理。报价空白或报价为零，则视为该子项的价款已包括在分部分项工程量清单其他子目的单价和合价中，成交后必须完成该子项工作内容，采购人不对该子项进行结算与支付。

8.本工程量清单中“项目特征及主要工程内容”描述不作为响应报价的唯一依据，供应商应根据分部分项工程量清单计价表中“项目特征及主要工程内容”的描述结合竞采文件中及对现场的勘察情况等综合考虑和理解并报价。

9. 弃渣由各供应商根据现场情况，按国家相关规定自行确定线路、弃渣地点，不得随意外弃，其相关费用包含在投标报价中。

10.供应商的工程量清单总报价与报价函中填写的响应报价必须一致，否则其响应文件按无效响应处理。

11 .供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、进出场道路、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
※三、付款方式

（一）合同签订时成交供应商向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金（采用对公转账的方式）；

（二）该工程由承包方先垫资实施，承包人完成工程后，经参建方验收合格后，支付合同价款的70%；最终经结算审核单位审定工程款，支付结算的97%，余下3%作为质保金，缺陷责任期满后，无息退还3%质保金。由成交供应商提交退还申请，无息退还质量保证金。逾期未提交申请的，将不予退还质保金。采购人支付以上任何款项均以收到成交供应商正式有效发票为前提，否则采购人有权暂停付款，且不构成违约，不承担违约责任。

（三）本项目首先保证农民工工资不拖欠，成交供应商必须及时支付人工费、材料费等费用，如有投诉材料费、人工费未结清的情况，采购人有权暂停余款支付，并有权动用成交供应商一切费用解决属实的投诉纠纷。采购人支付以上任何款项均以收到成交供应商正式有效发票为前提，否则采购人有权暂停付款，且不构成违约，不承担违约责任。

※四、结算方式

结算总价＝∑工程量清单综合单价×各项工程量+工程变更或新增项目工程量×经审定的项目综合单价+按实结算措施费+按实结算规费+按实结算税金-本项目的违约处理金。

※五.双方约定合同价款的其他调整因素：无。

※六.履约保证金缴纳及退还时间：中标结果公示后10日内，成交供应商向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金（向甲方提供的对公账户进行对公转账方式进行提交）。工程竣工，经甲、乙双方验收合格后，完成结算办理后，采购人应当按照合同约定的退还方式在无息退还给供应商。

第四篇  评审程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、评审程序及方法

（一）按竞采文件规定的时间和地点进行。

（二）由本项目评审小组对各供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式竞采。

1.资格审查。依据法律法规和网上竞采文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备网上竞采资格。资格性检查资料表如下：

	序号    
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或社会团体法人登记证书（提供复印件）。

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第五篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内（2021年5月-2024年5月），在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交。

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞采采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	报价唯一
	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	1份。

	3
	竞采采购文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对竞采采购文件第二篇需求的内容作出响应（见格式文件）。

	
	
	竞采有效期
	满足竞采采购文件规定。


①供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2、澄清有关问题。竞采小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3、竞采小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

二、评审标准

（一）竞采小组采用低价中标法对资格性检查和符合性检查合格的供应商的响应文件和报价进行评分。

（二）竞采小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价报价最低的供应商为第一成交候选供应商，以此类推。

（三）排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照竞采文件、被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，采购人可以按照中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，或重新组织竞采采购。

（三）中选单位若无故放弃中选资格，导致不能履行合约产生违约情形，采购人可将该中选单位纳入采购人诚信黑名单，同时可将竞选人的违约情形向相关政府管理部门、市级政府采购平台等报告，并纳入诚信黑名单。

（四）若出现两家及以上单位总价报价相同，以投标时间先后顺序确定排名的前后，投标时间在前的单位排名在前。
（五）评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效报价处理。

三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

1、供应商未通过资格性检查或响应文件未通过符合性检查的；

2、供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件格式要求”规定签字、盖章；

3、供应商的报价超过最高限价，安全文明施工费及暂列金额不按采购人给定金额填写；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加本项目的采购活动的；

6、供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

7、响应产品不符合必须强制执行的国家标准的；

8、供应商的交货期（或为：实施时间）、质量保证期及竞采有效期不满足竞采文件要求的；

9、供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

10、供应商提供虚假材料的。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止本次采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞采采购方式适用情形的。

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（三）因重大变故，采购任务取消的。

（四）第一次采购流标后，在第二次采购过程中符合要求的供应商不足2家的。

第五篇  供应商须知
一、竞采供应商
1．合格竞采供应商条件
合格竞采供应商应完全符合竞采文件第一篇中规定的供应商资格条件，并对竞采文件按要求作出响应。
2．供应商的风险
供应商没有按照竞采文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞采文件在各方面作出响应，可能导致竞采被拒绝或评定为无效竞采。
3. 供应商的竞采费用
参与竞采的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论竞采结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
二、竞采采购文件
（一）竞采采购文件由竞采采购公告、采购技术需求、采购商务需求、竞采程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件编制要求七部分组成。
（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞采采购文件不可分割的部分。
（三）竞采采购文件的解释
供应商如对竞采采购文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞采采购文件。一经进入竞采程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞采采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。
（四）本竞采采购文件中，竞采小组根据与供应商进行竞采可能实质性变动的内容为竞采采购文件第二、三、六篇全部内容。
（五）评审的依据为竞采采购文件和响应文件（含有效的书面承诺）。竞采小组判断响应文件对竞采采购文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。
三、竞采要求
（一）响应文件
1．供应商应当按照竞采采购文件的要求编制响应文件，并按要求对竞采采购文件提出的要求和条件作出响应。
2．响应文件组成
响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。
（二）本项目不接受联合体形式参与竞采。
（三）竞采有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。
（四）竞采保证金：无
（五）修正错误
1．若供应商所递交的响应文中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。
2．竞采小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。
四、成交供应商的确认和变更
（一）成交供应商的确认
采购人应当在竞采小组完成评审并出具评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权竞采小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
（二）成交供应商的变更
成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
五、成交通知
（一）成交供应商确定后，采购人将在重庆政府采购云服务平台网•网上竞采（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）上发布成交结果公告。公告内容包括采购项目名称、竞采小组成员名单、采购代理机构联系人和电话。
（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。
（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。
（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。
六、关于质疑和投诉
（一）质疑内容、时限
1．成交结果公告期限为成交结果公告发出之日起一个工作日，供应商对成交结果有异议的，应当在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。
2．供应商对竞采文件中供应商特定资格条件、技术和商务需求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。
（二）质疑答复
采购人、采购代理机构在收到供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。
   （三）不予受理或暂缓受理
1．质疑有下列情形之一的，不予受理：
1.1质疑供应商参与了竞采活动后，再对竞采采购文件内容提出质疑的；
1.2质疑超过有效期的；
1.3对同一事项重复质疑的。
2．质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：
2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；
2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；
2.3质疑书副本数量不足的。
（四）投诉
1．供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。
2．在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。
3．在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。
七、采购代理服务费
无。
八、签订合同
（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞采采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞采采购文件和供应商的响应文件作实质性修改。
（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
（三）竞采采购文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。
（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。
（五）合同原则上应按照竞采文件提供的合同文件签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。
（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞采采购文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应按竞采文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

（七）成交供应商在签订合同前，必须提供第三方检测报告。为保证真实性，所有资料均需设备厂家加盖鲜章。否则视为供应商提供虚假资料，甲方有权拒绝签订合同，并按成交供应商的变更条款执行。同时保留进一步追究的权利。
第六篇  响应文件格式要求
一、经济部分

（一）报价函

（二）已标价工程量清单
二、服务部分
（一）技术响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）其它优惠服务承诺（格式自定）
四、资格条件部分

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

一、经济部分

（一）报价函

报价函

               （采购人名称）：

我方收到____________________________（竞采项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该竞采项目的报价。

1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的服务，报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。服务期（工期）： 25 日历日，缺陷责任期： 24个 月。项目经理为           。
2.我方现提交的响应文件为：电子文档 壹 份。

3.我方承诺：本次竞采的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞采文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞采过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞采文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照竞采文件要求签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞采文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）签署：

地址：                            

电话：                           传真：                           

联系人：                           
        年    月    日

（二）已标价工程量清单（按采购人提供的工程量清单进行组价）
　

二、服务部分

技术响应偏离表
项目号：                                

竞采项目名称：

	序号
	技术规格
	响应情况
	差异说明
	证明材料

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	
	明确在证明文件中的页码。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：
（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                              年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中技术要求所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

三、商务部分
其它优惠承诺（格式自定）
四、资格条件部分

（一）法人营业执照盖鲜章；

（二）无缝对接承诺函，加盖生产厂家鲜章；
以上所有资料加盖单位鲜章，否则按无效处理。
（二）法定代表人身份证明书（格式）

竞采项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

        （法定代表人姓名）身份证号                     ，电话号码：                   ，在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：      电子邮箱：（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

竞采项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：             （若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

我公司已充分阅读了竞采文件等资料并通过现场考察充分了解本项目的全面情况。如若中选，我们承诺将按竞采文件、技术规范、相关技术要求、采购人要求等在收到中标通知书5天内完成相关准备工作本项目所有的实施方案、工艺等都将满足现行的有关规范、标准和采购人要求。具体承诺内容如下：

1、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

4.我方承诺完全响应“第二篇”、“第三篇”需求。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

重庆园博园2026年新增监控工程合同

发包人（全称）    重庆市园博园管理处               （简称甲方）

承包人（全称）                                     （简称乙方） 

依照《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

项目名称：重庆园博园2026年新增监控工程
项目地点：重庆园博园采购人指定地点。

项目工期：25日历天。

项目质保期：2年。
二、项目实施范围

1.基础网络建设

在魔纹世界外侧道路、上海园、贵宾通道至龙景桥中段新增3处弱电设备汇聚箱，从主展馆弱电设备机房分别敷设一条24芯光缆线路，放线距离约2200米，以开挖绿地和利用水沟敷设相结合，其中有小部分线路需破坏沥青路面；海口园三岔路口、天津园沿湖侧新增2处弱电设备汇聚箱，通过附近原有设备交接箱接入2-4芯光纤，再通过光纤放大设备和网络交换设备提升接口数量，以满足终端需求，放线距离约1000米，同样以开挖绿地和利用水沟敷设相结合，其中有小部分线路需破坏沥青路面。

2.增加视频监控设备

上述区域主干道沿途及周边道路增加33个监控点，全部采用400W星光级球机。考虑设备今后接入其他分析系统，需支持人脸识别、人脸抓拍、防区入禁报警等功能。

3.接入现有视频监控平台

本次新增33个监控摄像头全部接入现有海康威视视频平台，存储在原有磁盘阵列中，平台授权由服务商提供。
三、项目服务需求

（一）采购设备清单及参数

详见本项目采购文件第二篇项目服务需求内容及工程量清单。
（二）服务要求

（1）施工质量要求

①严格按照项目工作要求、工程量清单内项目特征工作内容完成施工，严格按照采购人提供的施工图、技术需求施工，进场后主要材料须提供相应的检测报告和合格证书，验收合格后才能使用。

②因采购人单位特殊性，供应商应严格遵守采购方各项园区管理规定、车辆管理措施及安全管理措施。材料转运等问题，需要供应商自行踏勘现场，后期费用不做调整。

③根据施工图和采购人现场指定位置放线施工，所有隐蔽工程需采购人验收后才能进去下一步工作。使用的材料符合各项国家材料质量检测标准，提供材料合格证书。

工程施工质量标准符合：《安全防范工程通用规范》（GB 55029-2022）、《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2024）、《综合布线系统工程验收规范》（GB/T 50312 2016）、《数据中心基础设施施工及验收标准》（GB50462-2024）、《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2008）和国家现行有关施工质量验收规范要求，并一次性验收达到合格标准。

（2）安全要求

中选供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，按标准设置施工围挡等。在施工过程中由于中选供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由中选供应商承担。中选供应商负责进入现场实施人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，中选供应商自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因施工导致第三人人身、财产损失由供应商承担赔偿责任。中选供应商必须为该项目购买意外伤害保险及建筑工程和安全工程一切险。
（三）安装调试及售后运维

1.项目管理团队要求

1.1 施工安装调试运维团队：需自行承诺按项目实际建设需要配置相应的项目班子（签订合同前需将项目班子成员名单提交至采购人）。

1.2 项目经理：负责项目对接、洽谈；组织做好材料、人工、安全、设备、工具的供应，严格管理；配合按期完成相关工作内容；故障的协调、跟踪和反馈。

1.3 施工团队要求：施工人员须具备相应施工能力；

1.4 驻场工程师：负责现场故障的处理，联系，协调工作，安排现场工作。

四、项目服务期

开工日期：           年        月        日

竣工日期：           年        月        日

五、合同价款

以承包方报价清单单价为准进行结算。暂定合同总价为：     元（大写：    ），具体明细如下按报价清单附表。
进度款支付：

关于付款周期的约定：该工程由承包方先垫资实施，承包人完成工程后，经参建方验收合格后，支付合同价款的70%；最终经结算审核单位审定工程款，支付结算的97%，余下3%作为质保金，缺陷责任期满后，无息退还3%质保金。由成交供应商提交退还申请，无息退还质量保证金。逾期未提交申请的，将不予退还质保金。采购人支付以上任何款项均以收到成交供应商正式有效发票为前提，否则采购人有权暂停付款，且不构成违约，不承担违约责任。
六、结算方式

1.本工程采用单价包干方式结算，承包方按设备清单单价报价*实际完成工作量进行结算。

本项目实施过程中所包含的软件费用、硬件费用、设备费、人工费及提供服务所需的相关专利费、保险、辅材费（含备品备件费及免保期内的维保服务费）、运输费、装卸费、安装调试费、第三方接口费、培训费、税费、运营费、采购代理服务费等。因竞标人自身原因造成漏报、少报其自行承担责任，采购人不再补偿任何费用。

2.结算总造价＝成交综合单价×实际完成工程量±设计变更等+措施费+其它项目费+安全文明施工费按实结算金额+规费+税金+合同约定其他费用。
七、施工质量标准

1.施工质量标准：符合国家及重庆市有关施工质量验收规范要求。

2.安全文明标准：严格按照安全文明施工规范执行，及时按《重庆市城市管理标准市政公用设施维护施工围挡设置导则》CG050-2021相关规定设置围挡并定期更换、警示牌、警示带等防护措施，施工用电规范，做好成品保护措施，保证不污染原有设备及装饰，及时清理垃圾，做到人走场清，不随意堆放材料垃圾等。

八、组成合同的文件

1.本合同专用条款

2.明确双方权利、义务的纪要、协议

3.本合同通用条款 

4.标准、规范及有关技术文件、技术要求

5.安全合同

6.廉政合同

7.招标文件及补疑、中标通知书

8.履约担保格式

双方有关工程的洽商、变更等书面或文件视为本合同的组成部分。

九、发包人权利与义务

1.发包人权利

1.1.发包人有权利监督承包方按照合同约定进行施工，对违反合同约定行为进行违约赔偿，如施工测评分数低于本合同约定最低清场分数，发包人有权终止本合同。

1.2.园区内因承包方有关人员发生盗窃园内设施设备事件或其它违法犯罪行为时，发包人视其情节可终止本合同。

2.发包人义务

2.1 发包人需在施工前清楚明确场地、施工要求及时间，确保承包人能按发包人要求进行施工。

2.2 发包人需在承包人提出设备维修或更换报告后，及时作出回应，并确定维修方式或采购需更换设备。

十、 承包人权利与义务

1.承包人权利

1.1 承包人有权要求发包人提供明确场地、要求及时间，确保能及时按照承包人要求完成施工。

1.2 承包人有权要求发包人及时按图纸及现场实际情况进行施工调整，对因甲方回应不及时导致约定施工时间耽误，有权不承担相应责任。

1.3 发包人不按合同约定进行管理，承包人可向相关部门投诉。

2.承包人的一般义务

2.1 为保证项目施工安装工作的高效进行，承包人可以配备相应的运输工具及设备。在签订合同前，向发包人提供该交通工具的有效证件。

2.2 除发包人提供的材料外，承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他相关物品。

2.3 承包人项目经理必须有单位正式授权委托书或者任命书，项目经理有权处理与甲方的一切事宜，同时需要派驻场地人员1名。项目经理不得随意更换，必须取得发包人同意后才能更换。发现一次扣2000元违约金。

2.4 施工安全责任：承包人应按照 (渝建发[2010]158号)等相关规定履行施工安全责任，每一个施工场地将按照《重庆市城市管理标准市政公用设施维护施工围挡设置导则》CG 050-2021相关规定设置围挡并定期更换、桁架、警示牌、警示带等设施围好。施工范围内所有安全责任和所带来的一切经济责任（含第三者责任）均由承包人承担。

2.5 承包人自行解决员工食宿。

2.6 承包人更换的设备必须和原有设备同品牌、同型号、同参数，若因产品停产或其他原因无法采购，必须书面报告发包人，经同意后可调整设备型号和参数。

2.7 承包人在日常管护中做好安全生产工作，因承包人原因造成所指派人员或第三方人身伤害或财产损失等安全事故概由承包人全权负责处理并承担一切责任。

2.8 承包人不得以任何理由将基础设施维修维护业务转包或将本基础设施维修维护的管理责任转让给第三方。

2.9 节假日及重要时间节点，需无条件派驻专业人员协助应急保障工作。

十一、环境保护

1.承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好场地扬尘控制、文明施工等责任。

2.做到进入现场的施工和作业人员文明施工。

3.按规定做好施工区域封闭及悬挂安全警示标语等工作。

十二、参保义务

1.工伤保险：承包人负责购买,发包人不支付任何费用。

保险期限：保险期限为从工程开工之日起至竣工之日应缴的保险费用。   

2.其他保险

需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等：由发包人、承包人根据情况自定,费用由承包人自行负责。

十三、履约担保： 

1.担保形式：银行保函或现金或现金转账。

2.担保金额：履约担保金额为成交金额的10%。
3.担保时间：成交供应商应在中标公示期结束后5个工作日内向采购人一次性递交，若成交供应商未按时递交，采购人有权取消其中标资格并拉入采购人黑名单，采购人有权依法另行确定中标单位。

4.退还期限及方式：履约保证金在合同终止后，成交供应商提交申请后，采购人一次性无息退还给承包人。

十四、违约责任

1.承包人违约

1.1 承包人在施工过程中没有按照技术要求而又不向发包人求证明确的，发包人有权要求承包人返工并由承包人承担返工损失，工期不得顺延。

1.2 承包人不能因为任何原因拖欠农民工工资，由此引发的任何责任由承包人全部承担；出现拖欠农民工工资行为，发包人有权从承包人工程款中扣减直接支付给农民工，并以拖欠工资10%的作为违约赔偿。

1.3 承包人负责的员工在园内发生打架斗殴等不良影响的，发生一起扣除2000元违约金。情节严重的，解除合同。

2.发包人违约

2.1 发包人未能按合同规定的内容提供承包人施工所需的条件以及维修材料,造成工期延误，承包人有权要求顺延工期。 
    2.2 发包人未能按合同规定的时间支付合同价款的，承包人有权要求赔偿超过期限每天百分之一的当月合同价款。 

十五、合同的解除、终止

1.任何一方要求解除本合同，必须提前一个月通知对方，经双方同意后方可解除合同，但本合同另有约定除外。

2.承包人有下列情形之一时，发包人有权单方终止合同，并扣除合同履约保证金作为违约金。

2.1 承包人工作人员不服从管理，因承包人在合同履行过程中不服从甲方管理，影响到本项目的正常实施，经两次发文仍未作出改变的或给发包人造成恶劣重大的不良社会影响；

2.2 承包人将承包业务转包的管理责任转包给第三方，发包人除有权终止本合同外，还有权拒付未支付维护费用，并不退还承包人的履约保证金；

2.3 因承包人合同履行过程中发生一般安全责任事故，对发包人造成严重社会影响的；

2.4 因承包人的资质降低或单位的整体实力下降，不能满足施工要求的；

2.5 承包人因公司财务资金问题影响到本项目的正常实施的；

2.6 因承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的。

2.7 因承包方相关人员在合同履行过程中发生违法、违纪行为，对发包人造成影响的。 

2.8 因国家法律、法规、政策变化或上级部门要求，致使本合同不可执行，发包人可提出解除合同，且不作任何经济补偿。

十八、争议解决办法

争议解决方式：向发包人所在地法院提请仲裁。

十九、合同生效：经双方签字盖章后生效，合同到期后，自动失效。

二十、未尽事宜，双方协商签订补充协议解决。

二十一、本合同书一式四份，甲乙双方各执二份。

合同订立时间：     年    月   日

合同订立地点：

本合同双方约定甲方、乙方盖章后生效。

发  包  人：（公章）                      承  包  人：（公章）                          

法定代表人/负责人：                       法定代表人/负责人：          

委托代表人：                              委托代表人：          

附件一 

安全合同
发包人（全称）： 重庆市园博园管理处 
　　承包人（全称）：                     

为做好安全生产、文明施工，确保重庆园博园景观照明系统升级改造项目平安、稳定的运行，贯彻“安全第一，预防为主”的安全工作方针，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律的规定，结合园博园的工作实际，订立本合同。

一、工程概况：

1.工程名称：重庆园博园2026年新增监控工程
2.工程地点：重庆园博园采购人指定地点。

3.项目服务期： 25日历天。 

二、安全工作职责

1.乙方必须具有国家行政部门发放的有效的资质证书。

2.进场前提供组织管理方案和施工进度方案，对复杂或危险性较大的运维必须制定专项安全方案。

3.施工工作期间，因工作需要入园的施工车辆必须听从现场执勤人员的疏导指挥，严禁园内非法驾驶，因施工车辆在园内导致安全事故的由乙方自行承担，甲方不负任何连带责任。

4. 涉及安全的施工工作时，乙方严格执行安全操作规程，并做好各种安全防范措施，指定专人负责安全工作，安全负责人      ，身份证号码：    ，并将现场安全员登记，上报到甲方备案。对正在使用的设备上工作的，应与甲方一起制定详细的乙方案才能工作。过程中一旦发现有安全隐患的，乙方应立即停工，并报告甲方及其他有关职能部门，采取措施整治后确保安全后再进行。人员进行作业时必须正确穿戴好安全防护用品，保证人员的人身、设备安全。

5.施工工作期间，乙方需要根据实际情况对施工设备进行安全检查，并做好检查记录。

6.乙方必须接受甲方的安全监督和指导，发生人身事故或危及施工安全情况，必须立即停工并报告甲方。乙方负责人       ，（安全施工第一责任者）对甲方提出的有效意见必须及时整改。

三、安全责任和处罚条款

1.乙方项目经理对该项目的安全工作全部负责，对本单位的工作人员负有教育和管理职责，对所属的员工因违章导致的安全事故承担全部的责任。

2.施工期间，因乙方安全措施和管理不到位，造成的安全责任事故，一切后果由乙方承担全部责任。

3.施工期间，发生的一切安全事故（含第三者安全事故），经济和法律责任由乙方承担。

4.如乙方未按照安全规范操作，情节轻微的处以500至5000元的罚款，情节严重的甲方有权责令停工、出场、扣除履约保证金并终止合同。

发  包  人：（公章）                      承  包  人：（公章）                          

法定代表人/负责人：                       法定代表人/负责人：          

委托代表人：                              委托代表人：          

电      话：                              电      话：                  

开户银行：                                开户银行：            

附件二：

廉政合同

发包人：   重庆市园博园管理处   　  　  　　　　　 

承包人：                                      　　　　　　

　　为加强重庆园博园2026年新增监控工程廉政建设，规范服务项目各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本合同书。　

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行施工合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。　　

二、发包人责任

发包人的领导和从事该施工项目的工作人员，在施工工作事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。　　

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为施工合同的组成部分，与施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。　　

五、合同有效期

本合同的有效期为双方签署之日起至该工程验收合格时止。

发  包  人：（公章）                      承  包  人：（公章）

法定代表人/负责人：                       法定代表人/负责人：          

委托代表人：                              委托代表人：          

PAGE  

