- 竞争性磋商文件

- 项   目   号：ZJZB-2025-13155

- 磋商项目名称：重庆国家金融科技认证中心有限责任公司实验室搬迁工程项目

- 采购人：重庆国家金融科技认证中心有限责任公司

- 采购代理机构：中捷通信有限公司

- 二〇二五年五月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 3 -

一、竞争性磋商内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、磋商有关说明	- 3 -

五、保证金	- 4 -

六、其它有关规定	- 4 -

七、联系方式	- 5 -

第二篇  项目技术需求	- 6 -

※一、搬迁工程施工内容	- 6 -

※二、现场踏勘	- 8 -

第三篇  项目商务需求	- 9 -

※一、工期及建设地点	- 9 -

※二、工程质量和验收方式	- 9 -

※三、报价原则	- 9 -

※四、质量保证及施工要求	- 9 -

※五、付款方式	- 10 -

※六、其他	- 10 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 11 -

一、磋商程序及方法	- 11 -

二、评审标准	- 13 -

三、无效响应	- 14 -

四、采购终止	- 15 -

第五篇  供应商须知	- 16 -

一、磋商费用	- 16 -

二、竞争性磋商文件	- 16 -

三、磋商要求	- 16 -

四、成交供应商的确认和变更	- 17 -

五、成交通知	- 17 -

六、关于质疑和投诉	- 18 -

七、采购代理服务费	- 19 -

八、签订合同	- 19 -

第六篇  采购合同	- 20 -

第七篇  响应文件编制要求	51

一、经济部分	- 52 -

二、技术部分	- 54 -

三、商务部分	- 56 -

四、资格条件	- 59 -

五、其他资料	- 64 -

## 第一篇  采购邀请书

中捷通信有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆国家金融科技认证中心有限责任公司（以下简称：采购人）的委托，对重庆国家金融科技认证中心有限责任公司实验室搬迁工程项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

## 一、竞争性磋商内容

| 包号及名称 | 最高限价（万元） | 保证金 （万元） | 成交供应商数量（一名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 包1：重庆国家金融科技认证中心有限责任公司实验室搬迁工程项目 | 9 | 0.18 | 1 |

## 二、资金来源

单位自筹资金，采购预算9万元。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.供应商须具有建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质（提供资质证书复印件并加盖供应商公章）。

2.供应商须具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证（提供有效的安全生产许可证复印件加盖供应商公章）

## 四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请在线上下载或到采购代理机构处领取本项目竞争性磋商文件以及图纸、澄清等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（三）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起五个工作日。

（四）竞争性磋商文件发售期限：

1.竞争性磋商文件发售期：2025年5月30日至2025年6月9日。

2.售标方式：竞争性磋商文件提供期限内，供应商将《采购文件发售登记表》（加盖公章）扫描后发送至lirui.gyl@chinaccs.cn（邮箱）

3.竞争性磋商文件售价：人民币300元/包。

户  名：中捷通信有限公司

开户行：中信银行广州花园支行

账  号：3110910043850049523

（五）递交响应文件地点：重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际B栋804室

（六）响应文件递交截止时间：2025年6月13日北京时间9:30

（七）磋商开始时间：2025年6月13日北京时间9:30

## 五、保证金

- （一）保证金递交

1.供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、竞争性磋商内容），并汇至所参与包对应账户，保证金的到账截止时间同提交响应文件截止时间。

户  名：中捷通信有限公司

开户行：中信银行广州花园支行

账  号：3110910043850049523

2.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2.保证金保函方式

2.1供应商应提供真实有效的保证金保函（电子保函提供复印件，纸质保函提供原件），保证金的保函担保金额应不低于保证金金额（保证金金额详见本篇，一、竞争性磋商内容），担保方应为中华人民共和国境内注册的可开展非融资担保类业务的银行、保险公司、担保公司等金融机构。保函受益人为采购人。

2.2保证金保函有效期与响应文件有效期保持一致。

2.3保证金保函单独密封，随响应文件一并递交，保证金保函递交截止时间同响应文件截止时间。

- （二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）“行采家”（https://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

## 七、联系方式

- （一）采购人：重庆国家金融科技认证中心有限责任公司

联系人：秦老师

电  话：13206204501

地  址：重庆市江北区聚贤街25号2幢26层1、2、3、4号

- （二）采购代理机构：中捷通信有限公司

联系人：李睿

电  话：15340500013

地  址：重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际B栋804室

## 第二篇  项目技术需求

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

### ※一、搬迁工程施工内容

1.工程主要涉及6层实验室、26层检测区两块区域，包含6层实验室设施拆除复原、26层检测区建设以及26层家具安装、搬运等内容。搬迁后的实验室区域要求满足CMA、CNAS、金融科技产品检测资质相关要求。

2．6层实验室拆除恢复：

（1）室内设备（空调、ups、机柜、服务器、监控、门禁等）和家具（工作台、衣柜）拆除、搬运；

（2）后建墙体、门、天花板、地板恢复至原始状态，恢复工程遵守物业相关施工要求，恢复效果符合房屋产权方验收要求，通过产权方及物业公司验收。

3.26层检测区建设：

（1）门禁：双向门禁。

（2）监控：3个摄像头，实现出入口及全部区域无死角视频监控，监控保存30天以上。

（3）室内设施：安装2部空调；放置1个服务器机柜，机柜内安装3台办公使用服务器和监控、门禁服务器等设备；机柜旁边墙体做隔音降噪处理；室内放置9个工作台，每个工作台具备强电端口；放置5面文件柜和8把办公椅；墙上张贴相关管理制度，其中监控设备、门禁、工作台、文件柜及办公椅、制度全部利旧。

（4）电源：从公司机房引入一路电路，为检测区空调及机柜供电，并增加配电箱、开关等设施。电缆引入要符合施工规范。

（5）其他：防静电、防潮、防火等。

6.财务室家具搬运和网线连接。

7.26层检测区、财务室、技术服务部原始家具拆除和安装，部分拆除的家具和柜子放置甲方指定地点，拆除和安装的工位（办公桌）数量约24个。

8.其他现场发现的问题或建设单位提出的其他小型项目。

9.施工过程中产生的垃圾清运相关费用、6层电费、施工保证金及其他物业要求的费用由乙方承担，乙方需按物业要求办理相关入场手续方可进场施工。

10.清单如下：

| 序号 | 项目 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6层实验室拆除、恢复 | （1）室内设备（空调、UPS、机柜、服务器、监控、门禁等）拆除搬运。 （2）工作台、衣柜、窗帘等设施的拆卸、搬运。 （3）后建墙体拆除。 （4）天花板、地板、门恢复原貌。 （5）恢复工程须到达物业相关要求，通过产权方及物业公司验收； （6）拆除恢复过程中产生的电费、垃圾清运、施工保证金等物业要求的相关费用由乙方承担。 |
| 3 | 26层检测区建设 | （1）安装2部空调。 （2）安装机柜及机柜设备，包括3台办公用服务器和门禁、监控服务器。 （3）机柜附近墙体做隔音降噪处理。 （4）安装、调试双向门禁。 （5）安装、调试监控设备（室内两个摄像头，室外1个），覆盖检测区所有区域及出入口。 （6）从公司机房引入一路电路供服务器机柜和空调使用。 （7）安装9个操作台，操作台具有强电接口。 （8）室内强、弱电布线，将监控、门禁与服务器相连接。 （9）室内装饰（门牌、管理制度） （10）上述空调、机柜、服务器、监控、门禁等设备全部利旧。 |
| 3 | 其他 | （1）检测区、财务室及开放办公区等区域原家具（工位或办公桌）拆除、搬运和安装，数量约为20个工位（办公桌） （2）施工过程中产生的垃圾清运、施工保证金等物业要求的相关费用由乙方承担。 （3）其他甲方交办的办公区内的安装、维修、搬运等小型工程。 （4）施工中涉及强弱电工程施工标准参照原实验室施工标准。 |

### ※二、现场踏勘

本项目组织现场踏勘

集中踏勘时间：2025年6月10日9:30

集中踏勘地点：重庆国家金融科技认证中心有限责任公司（重庆市江北区聚贤街25号2幢1楼大厅等待）

注意事项：

（1）供应商可自行决定是否参与现场踏勘,不影响供应商递交响应文件。

（2）供应商代表踏勘现场应准备单位授权书和身份证。

（3）供应商踏勘现场发生的费用自理。

（4）供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（5）采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此做出的判断和决策负责。

## 第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

### ※一、工期及建设地点

（一）工期：采购合同签订后20个日历日内完工并通过验收。

（二）建设地点：重庆市。

### ※二、工程质量和验收方式

（一）工程质量：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范和标准要求，并达到合格标准。

（二）验收方式：工程完工后，采购人按国家相关标准验收程序和规程进行验收。成交供应商应保证工程质量，工程用建筑材料须符合国家及行业标准，项目工程达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

（三）成交供应商未达到竞争性磋商文件的要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

### ※三、报价原则

本项目采用总价包干的形式进行报价，包括：

设备材料购置费：响应报价包含设备、材料采购费、运杂费、运输保险费、采保费等为完成本项目所需的一切费用。

建筑安装工程费：响应报价包括完成采购范围内工程项目的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、一般风险费、措施项目费（含临时设施费、检验检测费、系统集成费、安全文明施工费、夜间施工费）、其他项目费、规费、采购文件及合同约定的相关费用、政策性文件规定的所有费用。

因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### ※四、质量保证及施工要求

（一）施工部分质量保证

1.缺陷责任期：24个月。

2.工程保修期：按照《工程质量保修书》的规定执行。

3.在工程质保期间内，属于成交供应商维修整改的范围出现质量问题，成交供应商接到采购人电话或书面告知后48小时赶赴现场处理，逾期未处理的，由采购人聘请第三方进行整改，整改费用由成交供应商进行支付。

4.属于成交供应商整改的范围出现质量问题导致损失的，成交供应商应无条件据实赔偿。

（二）施工要求

1.成交供应商应派遣有丰富经验和相应能力的施工人员进行现场组织施工，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。

2.施工过程应遵照现行国家有关规程规范进行施工，按照有关要求进行检查验收。成交供应商提供所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。如因产品质量问题所造成的一切损失，由成交供应商向采购人负责，并承担赔偿责任，同时采购人有权终止合同。

3.工程完工后，按相关标准验收程序和规程进行验收，验收合格后双方认可签字。

### ※五、付款方式

1.合同签订后，采购人在开工前支付签约合同价中的5%预付款，预付款中已包含100％的安全文明施工费（用于现场安全文明施工建设）。

2.本工程经验收合格后，支付至签约合同价的95%；

3.成交供应商必须提供一般纳税人增值税发票。否则采购人有权拒绝付款，且不承担任何责任。

### ※六、其他

（一）文件中的施工合同即成交后签订的合同，成交供应商在签订合同时不得向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，采购人也不得作出对成交供应商有利的调整。

（二）成交供应商要按竞争性磋商文件的工期制定详细的施工方案，明确重要节点的时间安排，并与采购人签订补充协议。因成交供应商原因导致施工节点进度延误超过5天的，采购人有权与成交供应商解除合同。

（三）成交供应商必须按照国家相关规定和采购人的要求进行施工，否则视为成交供应商违约；采购人有权取消或增加本工程施工内容，成交供应商不得因施工内容的取消或增加向采购人进行索赔。

（四）成交供应商须负责将施工全过程中相关工程资料及时备份，并交采购人留存。

（五）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2024年度或2023年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）。 |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）（三证合一以营业执照为准） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）。 |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 保证金 |  | 按照竞争性磋商文件要求足额交纳所参与包的保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

②供应商应对所提供的全部资料的真实性负责，如提供虚假材料，一经查实，将取消响应资格或成交资格，并且其保证金不予退还，并按照相关法律法规的规定进行处理。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 竞争性磋商文件第二篇、第三篇“※”标注部分。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （60%） | 60 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 |  |
| 2 | 技术部分 （35%） | 12 | 根据供应商针对 26 楼检测区的实施方案进行打分 (要点:整体布局、强弱电线材工艺、引入电缆线材规格材质、降噪的方式、预期效果及补偿控制手段): (1)方案详尽合理，整体布局合理美观，空间利用恰当，工艺用料好、降噪效果明显，得12分; (2)方案内容较详尽，整体方案较合理，工艺用料一般，降噪效果一般，得8分; (3)方案内容不够详尽，整体方案不太合理，用料差，效果不太明显，得5分; (4)方案内容不详尽，整体方案不合理，效果不明显，或未提供方案，得0分。 |  |
|  |  | 9 | 根据供应商对 6 楼拆除还原的施工方案进行打分 (要点:拆除计划、工期和人员安排、预期效果及补偿控制手段) - 方案详尽合理，整体规划逻辑性及可行性强，能最大限度减少对6层正常办公的影响，得9分; - 方案内容较为全面，整体规划逻辑性及可行性一般，能减少对6层正常办公的影响，得6分; (3)方案内容不够详尽，得3分; (4)方案内容不符合项目实际情况，或未提供方案，得0分。 |  |
|  |  | 8 | 根据供应商施工整体规划进行打分(要点:必须包含项目进度安排、项目实施安排、人员协调、质量控制措施等方面) (1)整体方案包含上述所有要点，且内容详尽，分工明确进度合理，整体规划逻辑性及可行性强，能最大限度减少对正常办公的影响，以及符合物业施工要求，得8分; (2)整体方案具备合理性但不够详尽，内容不完整，或整体规划逻辑性及可行性不强，整体施工影响正常办公等不完善情况，得5分; (3)整体方案内容不符合现场情况，或缺乏逻辑性、合理性及可行性，或未提供方案，得0分。 |  |
|  |  | 6 | 根据供应商施工风险管控措施进行打分 (要点:风险控制，包含项目进度控制防止延期、意外事故的预防及处理、项目质保) (1)项目风险控制措施结合本项目实际情况，完善合理，可保证施工不延期，针对项目过程中的意外事故进行了分析，并给出应对措施，措施合理有效，项目质保措施完善，得6分; (2)项目风险控制措施结合项目实际情况，较全面，风险处理、意外处理、项目质保措施合理但不够完善，得3分; (3)项目风险控制未结合项目实际情况，不具备落地执行性，或者未提供该部分内容，得0分。 |  |
| 3 | 商务部分 （5%） | 5 | 供应商于2022年1月1日起至响应文件递交截至时间止（以合同签订时间为准），每具有1个智能化工程类似业绩的得2.5分，最高得5分。 | 提供合同复印件，加盖供应商公章。 |

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第五篇  供应商须知

## 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目技术需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所做的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（三）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”“副本”“电子文档”字样。

（六）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

## 四、成交供应商的确认和变更

- （一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- （二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在采购公告的媒介上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

- 1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- （二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向采购人提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.在确定受理投诉后，采购人自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下标准执行: 本项目按固定金额3000元收取。

银行账户

户  名：中捷通信有限公司

开户行：中信银行广州花园支行

账  号：3110910043850049523

## 八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起三十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 第六篇  采购合同

甲    方：

法定代表人：

地    址：

邮政编码：400024

联 系 人：

联系电话：

传真号码：

乙    方： （需填写完整）

法定代表人：

地    址：

邮政编码：

联 系 人：

联系电话：

传真号码：

开户银行：

银行账号：

税    号：

按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。

1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）本合同格式、合同条款以及合同附件；

（2）经双方确认的补充协议及其他约定文件；

（3）中标通知书；

（4）招标文件及招标人在招标过程中作出的澄清、说明、补遗文件；

（5）投标文件及中标人在评审过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件。

上述合同文件应能够相互解释、相互说明。如合同文件之间出现不一致，除本合同另有约定外，以上顺序就是合同文件的优先解释顺序，但双方就合同变更所达成的补充协议，其效力高于其他合同文件。如同一顺序中存在多个约定内容相冲的文件，以签订时间在后的合同文件的内容为准。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3、合同内容

（1）项目名称：重庆国家金融科技认证中心有限责任公司实验室搬迁工程项目；

（2）项目地点：重庆市江北区江北嘴金融城3号T1号楼26层；

（3）工作内容：招标文件中明确的工程量清单中的所有工作内容，包含6层实验室设施拆除复原、26层检测区建设以及26层家具安装、搬运等内容。详细内容见工程量清单

4、合同价款

（1）合同总价（暂定）为¥   (大写：人民币        元整)，不含税金额为¥   ，税额为¥   ，税率为 %。如遇国家税率政策调整，合同不含税价格不因国家税率变化而变化，税额按照新税率相应调整，税额以实际税控机开具发票的税额为准。合同金额涵盖乙方为履行本合同所需支出的人工费、材料费、措施费、家具设备款、运输费、安装费、税费等所有费用。

（2）变更价款的调整

①乙方全费用单价中应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡乙方在投标中未列明但又为本次招标所必备的项目或遗漏项目，甲方将一律视为已包括在报价中，在合同执行中将不予考虑。

②如果工程施工中，如确需变更时，必须由甲乙双方、监理单位（如有）共同签字认可，否则变更不予认可。对于设计变更增加的新的清单项目，变更新增单价按照其相应的投标水平进行编制，并由甲乙双方、监理单位（如有）共同考察确认。

③本施工进行中，甲方有权利根据实际使用需求进行施工技术变更，但在办理工程结算时，双方应根据以下原则对结算款项进行调整:

- 因重大设计变更或者一般设计变更或小于工程采购范围而减少的工作量，减少部分的金额应从采购中标价格中减除后构成最终结算价；

- 一般技术变更累计增加金额，未超过项目集采中标价5%部分的金额，不增加结算金额，以采购中标价格作为最终结算价；

- 重大技术变更增加金额、一般技术变更累计增加的金额且该额超过采购中标价5%的部分、或者在集中采购标内范围之外增量签证增加的金额，可与采购中标价格共同构成最终结算价。

（3）结算方式：本合同采用固定综合单价，结算时单价不予调整，最终结算总价以经由甲乙双方、监理单位（如有）共同盖章验收合格且经审计后确定的实际工程量和固定综合单价审定的金额为准。结算审计由甲方指定的有资质的第三方审计单位进行，乙方对审计结果无条件认可。

5、付款方式：

（1）合同签订后10日内乙方向甲方提供合法有效的增值税专用发票，甲方收到发票后10日内向乙方支付合同暂定金额的5%为预付款；

（2）所有工程完工并由甲方验收合格后  日内乙方向甲方提供合法有效的增值税专用发票，甲方收到发票后  日内付至合同暂定金额的95%；

（3）每次付款前，乙方需向甲方提供经乙方加盖公章的付款申请书以及乙方开具的合法有效的增值税专用发票；如乙方未及时提供付款申请书、发票或提供的付款申请书、发票不合格，甲方有权拒绝支付款项，相应付款期限顺延且甲方不承担任何责任。

6、项目要求及乙方义务

（1）根据甲方招标文件中施工内容及乙方应答文件中的施工方案（包括但不限于：包含6层实验室设施拆除复原、26层检测区建设以及26层家具安装、搬运等内容），完成项目相关建设内容（包括但不限于装修专业、弱电及智能化专业、网络布线、电气专业、空调新风专业及其他配套专业等）的施工及竣（交）工验收阶段施工辅助服务相关工作并提交相应成果，以及协助甲方完成各项审批手续办理包括但不限于物业、产权方验收等。

（2）经合同双方商定，甲方提供的项目基础资料、现场障碍资料的如下部分，可按本款中约定的如下时间期限，提出进一步要求:__乙方现场勘察后，可根据现场勘察情况与项目需求，进一步补充基础资料、现场资料，经甲方同意后，作为甲方提供资料的组成部分。

（3）乙方负责实施范围内的设备、家具及材料采购、运输、保管、安装以及设备的检测、调试、试运行、办证等相关手续的办理，以及材料、设备、家具保修期内的保修工作。所有设备、家具及材料均须经甲方或甲方委托的监理单位审核认质认价后方可采购。

（4）乙方按照经甲方审核确认的施工图，完成施工图所设计的内容，包括但不限于装饰装修工程、室内给排水工程、室内电气工程、消防改造工程、空调新风配套安装工程、强弱电、照明、网络及智能化工程，设备、家具采购、安装工作，以及施工期间的临时场地租赁及恢复工程、建筑垃圾清运等。并根据甲方及相关职能部门审核认可的施工图纸完成竣（交）工验收、质量保修阶段等工作。

（5）乙方使用的所有建材必须是环保材料，必须满足中华人民共和国住房和城乡建设部《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2020）标准。乙方所购买的家具、设备必须为全新的，且符合国家标准或行业标准。

（6）施工完成后，甲方将组织第三方专业检测机构对建材进行检验，检验费由乙方支付，若检验成果不满足相关规范及标准要求的，乙方必须立即进行整改返工，若仍达不到要求的，甲方有权终止合同，并要求乙方承担违约责任，视情节追究其相关的法律责任。

（7）乙方负责装修期间消防工程施工协调管理及消防工程验收及向消防工程监管部门的报备工作，如因消防工程验收引起的工程逾期，由乙方承担全部相关责任。如乙方消防工程的计算价格超过投标报价，则超出部分由乙方承担。

（8）乙方须派驻项目经理常驻施工现场，项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，须取得甲方的书面同意。该人员应具备履行相应职责的能力。

1）乙方任命并派驻施工现场项目经理：

姓名：   ；

身份证号：                               ；

联系电话：                                  。

2）项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与甲方代表及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向甲方代表提交书面报告。

3）关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每周不少于6天，每天不少于8小时，在本工程现场工作，且必须参加每周召开的例会（有事须书面请假，需甲方书面认可）。如发现项目经理不在现场，每次罚1000元整，连续5天不在现场，甲方有权要求更换不称职的项目经理，并追究违约责任，甲方有权报工程业务主管部门备案。项目经理考勤方法为甲方现场考勤。

4）项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：乙方须承担上述违约给甲方造成的一切损失。

5）乙方更换项目经理须得到甲方的书面确认函，未在甲方确认的前提下，甲方擅自更换项目经理视为违约。

（10）乙方应做好对工地内的材料、设备、家具等的防火、防盗保护工作。

（11）在工程完工但未交付甲方验收合格之前，乙方须负责做好工程现场的保护工作，工程验收合格前发生的任何损坏，乙方负责予以修复并承担修复费用。 如乙方拒不修复，甲方有权自行委托相关单位/人员组织修复，由此产生的所有费用均由乙方承担，甲方有权在工程款中予以抵扣，不足部分甲方有权另行向乙方追偿。

7、甲方义务

（1）甲方提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：_合同签订完成并收到乙方资料清单后5日内提供必要的基础资料，份数以满足乙方使用的最低需求数量为准。甲方提供资料前，乙方应当提前5日向甲方提供其需要基础资料清单及需求份数。

（2）甲方提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：_合同签订完成并收到乙方资料清单后5日内提供必要的基础资料，份数以满足乙方使用的最低需求数量为准。甲方提供资料前，乙方应当提前5日向甲方提供其需要基础资料清单及需求份数。

（3）甲方提交的操作指南、分析手册的份数和提交期限:提交的份数、期限以甲方或其委托的第三方项目管理单位的要求为准。

8、项目开展具体步骤和进度要求：

（1）项目实施步骤：

1）施工阶段；

2）设备及家具安装阶段。

（2）工期要求：2025年xx月xx日完成所有工作内容并通过验收。

（3）乙方按约定的项目进度计划，合理有序地组织采购、施工、竣工试验所需要的各类资源，以及派出有经验的竣工后试验的指导人员，采用有效的实施方法和组织措施，保证项目进度计划的实现。

（4）乙方应在中标通知书发放之后5日内向甲方提交一份施工进度计划,并提交甲方批准。项目进度计划中的施工期限(含竣工试验)，应符合工期要求。进度计划中须包括关键路径及关键路径变化的确定原则。项目进度计划经甲方批准后实施，但甲方的批准并不能减轻或免除乙方的合同责任。

（5）因乙方原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，乙方有义务、甲方也有权利要求乙方自费采取措施，赶上项目进度计划。

9、工期延误

因乙方原因不能按时开工的，需说明正当理由，自费采取措施及早开工，竣工日期不予延长，并承担违约责任。

10、安全生产

（1）乙方应严格遵守本合同规定，文明施工，安全生产。严格按施工安全规范和安全操作规程进行施工，采取有效的安保措施，加强安全技术管理。本合同价款已含劳动保护费及安全文明施工专项费用，因乙方原因施工所发生的人身、设备、工程安全事故，其全部经济法律责任均由乙方自行承担，甲方概不负责。

（2）乙方对本工程的安全施工负责。妥善保管各种易燃、易爆物品及施工器材，确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全，不得对工程地周围建筑物和人员生命财产安全造成危害。

（3）在施工中，如乙方发生重大质量、安全、人身伤亡事故，应立即向甲方通报并以书面形式详细报告，一般事故应在24小时内将详细情况报告甲方，接受当地政府有关部门处理，乙方并承担自己过错范围内的事故责任及相关费用。

11、分包、转让与转包

（1）除经甲方书面同意后，乙方可对消防工程进行分包外，其余工程工作内容乙方不得进行分包，且乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。对于经甲方同意的消防工程分包，乙方应对分包人的服务（包括但不限于施工工作、质保责任、违约责任等）向甲方承担连带责任。

（2）除了合同各方共同签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分情况之外， 本合同的条件不得有任何变化或修改。

（3）乙方不得将本合同约定工程项目进行转包，否则甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。

12、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下，保修期自工程竣工验收合格之日起计算：

（1）装修工程为 2  年；

（2）电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

（3）面板、灯具等电器保修期为 2年；

（4）家具、设备等物品保修期为 2 年；

（5）其他项目保修期限约定如下：本工程整体质保期为2年，国家规范高于2年的执行国家规范。

对于乙方购置的面板、灯具等电器以及家具、设备等物品，乙方应当将产品厂家提供的说明书、保修卡等所有文件均提供给甲方，如保修卡上的保修其超过本合同约定的，该产品的质保期以保修卡为准。

保修期内，工程、设备、家具等发生质量问题，乙方应在接到甲方通知之日起2日内进行维修。如乙方未在约定时间内处理的，甲方有权自行或委托第三方处理，由此产生的相关费用由乙方承担，甲方有权在质保金中进行抵扣，不足部分，甲方有权另行向乙方追偿。如因此给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。

13、质量与检验

（1）乙方及其分包人应随时接受甲方、监理人所进行的安全、质量的监督和检查。乙方应为此类监督、检查提供方便。

（2）甲方委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，应以书面形式通知乙方。第三方的验收结果视为甲方的验收结果。

（3）乙方应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。

（4）乙方应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验和检测方案，对工程物资(包括建筑构配件)进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。并有义务自费修复和(或)更换不合格的工程物资，因此造成竣工日期延误的，由乙方负责；甲方提供的工程物资经乙方检查、检验、检测和试验不合格的，甲方应自费修复和(或)更换。

（5）乙方的施工应符合合同约定的质量标准、国家标准及行业标准。施工质量评定以合同中约定的质量检验评定标准及国家标准和行业标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，乙方应自费修复、返工、更换等。因此造成竣工日期延误的，由乙方负责。

（6）乙方应将按上述约定，经其一方检查合格的部位报甲方或监理人备案。甲方和工程总监有权随时对备案的部位进行抽查或全面检查。

（7）甲方及其授权的监理人或第三方，在不妨碍乙方正常作业的情况下，具有对任何施工区域进行质量监督、检查、检验、检测和试验的权利。乙方应为此类质量检查活动提供便利。经质检发现因乙方原因引起的质量缺陷时，甲方有权下达修复、暂停、拆除、返工、重新施工、更换等指令。由此增加的费用由乙方承担，竣工日期不予延长。

（8）本工程所需的主要材料（设备）以及家具设备必须为符合设计要求的知名品牌,并报甲方，甲方批准后方可采购。

（9）重新进行质量检查。经质量检查合格的工程部位，甲方有权在不影响工程正常施工的条件下，重新进行质量检查。检查、检验、检测、试验结果不合格时，因此发生的费用由乙方承担，造成工程关键路径延误的，竣工日期不予延长；检查、检验、检测、试验的结果合格时，乙方增加的费用由甲方承担，工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

（10）因甲方代表和(或)监理人的指令失误，或其他非乙方原因造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

（11）施工完成后甲方将组织第三方专业检测机构对建材进行检验（检验费由乙方支付），若检验成果不满足相关规范及标准要求的，乙方必须立即进行治理，若治理后还达不到要求的，甲方有权终止合同，没收乙方的履约保证金，并追究相关法律责任。

（12）本项目乙方使用各类装饰材料、基层、面层所有板材以及油漆类材料必须采用E1级以上环保型材料，保证产品使用环境空气质量达到国家规范标准：全部家具甲醛、苯及TVOC在空气中释放量应符合GB/T18883—2002室内空气质量标准要求（≤0.1㎎/立方米）。

14、隐蔽工程和中间验收

（1）验收通知和验收。乙方对自检合格的隐蔽工程或中间验收部位，应在隐蔽工程或中间验收前的48小时以书面形式通知甲方和(或)监理人验收。通知应包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，双方在验收记录上签字盖章后，方可覆盖、进行紧后作业，编制并提交隐蔽工程竣工资料以及甲方或监理人要求提供的相关资料。

（2）经甲方和(或)监理人验收不合格的，乙方需在甲方和(或)监理人限定的时间内修复，重新通知甲方和(或)监理人验收。

（3）未能按时参加验收。甲方和(或)监理人不能按时参加隐蔽工程或中间验收部位验收的，应在收到验收通知24小时内以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过48小时。甲方未能按以上时间提出延期验收，又未能参加验收的，乙方可自行组织验收，其验收记录视为已被甲方、监理人认可。

（4）因应甲方和(或)监理人要求所进行延期验收造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延；给乙方造成的停工、窝工损失，由甲方承担。

（5）若乙方未通知甲方和(或)监理人验收的，甲方和(或)监理人发现后对未验收的隐蔽工程进行验收时，乙方应按要求拆除覆盖、剥离或开孔并验收合格后重新覆盖或修复，因此产生的相关费用由乙方承担，竣工日期不予延长。

（6）再检验。甲方和(或)监理人在任何时间内，均有权要求对已经验收的隐蔽工程重新检验，乙方应按要求拆除覆盖、剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。隐蔽工程经重新检验不合格的，由此发生的费用由乙方承担，竣工日期不予延长；经检验合格的，乙方因此增加的费用由甲方承担，工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

15、合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章或合同章后生效。

16、违约条款

（1）乙方不履行合同或履行该合同不符合约定，应向甲方支付违约金。

（2）乙方应按合同约定时间完成所有工作。因乙方原因，造成工期延误的，由乙方承担误期责任。每误期一天支付违约金 1000 元，最高赔偿金额不超过合同暂定总价的 20%。误期超过15天的，甲方有权解除合同，不向乙方支付任何费用，且乙方应当按照本合同暂定总价的20%支付违约金。因乙方延误工期给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方全部损失。

（3）乙方违反本合同的约定或者法律规定进行分包、转让与转包的，应当按照本合同暂定总价的20%支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

（4）乙方若出现其它违约行为，每天应按合同暂定总价千分之五支付违约金，直至乙方采取措施消除违约行为。

（5）乙方迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应继续履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失（包括甲方重新招标产生的代理费、乙方与甲方重新选定的中标人的中标差价等所有费用）向乙方索赔。

（6）因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

①经甲方书面确认的设计变更和工程量增加；

②一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时；

③不可抗力；

乙方应在前述情况发生后 5 天内，就延误的工期及相关情况向甲方提出书面报告。甲方在收到报告后 5 天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

（7）本合同所称甲方损失，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费、仲裁费、差旅费、公证费、保全费、保全担保费等。

（8）对于乙方应承担的违约金、赔偿金等一切费用，甲方有权从工程进度款、竣工结算款、质保金或履约保证金中扣除赔偿金额，不足部分，由乙方补齐。甲方也可直接要求乙方支付，乙方应当在收到甲方书面通知后5日内补齐，否则，甲方有权采取诉讼方式解决。

（9）其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

17、履约保证金

无

18、不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在5 天内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，但确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

19、争议的解决方式

（1）双方对施工质量结果有争议时，应首先协商解决。经协商未达成一致意见的，委托双方一致同意的具有相应资质的工程质量检测机构进行检测。根据检测机构的鉴定结果，责任方为乙方时，因此造成的费用增加或竣工日期延误，由乙方负责；责任方为甲方时，因此造成的费用增加由甲方承担，工程关键路径因争议受到延误的，竣工日期相应顺延。根据检测机构的鉴定结果，合同双方均有责任时，根据各方的责任大小，协商分担发生的费用：因此造成工程关键路径延误时，商定对竣工日期的延长时间。双方对分担的费用、竣工日期延长不能达成一致时，按约定条款争议和裁决的约定程序解决。

（2）经协商不能解决的争议，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

（3）除有争议部分外，本合同其他部分仍应按合同条款继续履行。

20、本合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

21、本合同一式   份，甲方执    份，乙方执   份，具有同等法律效力。

合同附件目录如下：

附件1.工程量清单

附件2.工程质量保修书

附件3.安全生产合同

附件4.法人代表签约授权书

附件5.企业营业执照（加盖公章）

附件6.中标通知书/成交通知书

附件7.保密协议

附件8.廉洁诚信协议

甲方：XX公司                    乙方： XX公司

单位盖章：                      单位盖章：

法定代表人或                    法定代表人或

授权代表（签字）：               授权代表（签字）：

日期：    年   月   日          日期：   年   月   日

附件1.工程量清单

附件2：

工程质量保修书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

为保证在合理使用期限内正常使用，甲方、乙方协商一致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围：①本工程乙方全部施工范围内的工程以及双方约定的其他项目。②由施工质量引起的施工质量问题和由此引发的工程、设施破坏。

具体质量保修内容双方约定如下：本工程乙方承包范围内所有内容。

二、质量保修期

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

（1）装修工程为 2  年；

（2）电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

（3）乙方购置的面板、灯具等电器保修期为 2年；

（4）乙方购置的家具、设备等物品保修期为 2 年；

（5）其他项目保修期限约定如下：本工程整体质保期为2年，国家规范高于2年的执行国家规范。

对于面板、灯具等电器以及家具、设备等物品，乙方应当将产品厂家提供的说明书、保修卡等所有文件均提供给甲方，如保修卡上的保修其超过本合同约定的，该产品的质保期以保修卡为准。

质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收工程，按单项工程分别计算质量保修期。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，修理的费用由乙方负责。

2.发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照相关的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

4.质量保修完成后，由甲方组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：暂无，如有另行协商。

本工程质量保修书，由施工合同甲方、乙方双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方：（公章）                 乙方：（公章）

法定代表人             	         法定代表人

或授权委托人：（签字或盖章）     或授权委托人：（签字或盖章）

地址：                           地址：

电话：                           电话：

附件3：

安全生产合同

为在合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主 （以下简称“甲方”）与乙方  （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同。

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即同时设计、审批，同时施工，同时验收，投放使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的文件精神。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规及《工程施工安全技术规程》有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%—3%配备安全员，专职负责所有员工安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方或其分包单位必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料由专人负责保管，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予或转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织本工程实施中的生产安全事故应急求援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因乙方违约造成安全事故，由乙方自行承担相应责任；若甲方因此而支出相关费用的，乙方应在接到甲方通知之日起3日内将相关款项支付给甲方，否则按主合同约定承担违约责任。

甲方：  （单位全称）（盖章）           乙方：  （单位全称）（盖章）

法定代表人：  （签字）                法定代表人：  （签字）

地址：                                地址：

电话：                                电话：

日期：                                日期：

附件4.法定代表人签约授权书

法定代表人签约授权书

本授权书声明：注册于（ XX地址   ）的（xx公司）的在下面签字的（法定代表人姓名：职务：）代表本公司授权（单位名称：  ）在下面签字的（被授权人的姓名：职务：）为本公司的合法代理人，参加（xx项目）的合同签署，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：（签字）性别：      年龄：

身份证号码：         职务：

投标人： xx   公司（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托有效日期：20xx 年   月   日至20xx  年  月   日

本授权书于20xx 年   月    日签字生效，特此声明。

附件5.企业营业执照（加盖公章）

附件6.中标通知书/成交通知书

附件

保密协议

协议编号：

签约地点：重庆

甲方：

乙方：

鉴于，甲方（也称“提供方”）已经或即将向乙方（也称“接受方”）披露甲方享有相关权利的与重庆国家金融科技认证中心有限责任公司实验室搬迁工程项目（以下简称“本项目”）相关的保密信息，且乙方已充分了解并同意该产品或相关信息因其秘密性而具有实际或潜在的经济价值，并且甲方已采取了合理保护措施。

因此，双方本着友好合作、相互谅解的原则，在重庆市江北区达成如下保密协议：

一、保密信息：

1.1 保密信息是指甲方向乙方公开的或提供的与项目有关的一切技术、信息和商业信息。不管是以口头的、书面的、图表的、表格的、记录的、电磁的以及其他任何形式，包括书籍、记录、计划、数据、研究、方案、客户数据库、想法、概念、预测、报告、意见、技术、诀窍、程序、公式、进展、部件、生产中部件、商业和贸易秘密、发明、应用、动产、不动产和提供方和/或其关联公司的其他相关信息或知识产权，以及有关提供方和/或其关联公司的公众一般难以获取的不论形式、种类、性质和获取方式的任何其他信息。

1.2 属一方专有的及由一方口头或书面确定为其专有的任何其他信息。

1.3 接受方确认，任何保密信息的获取和披露的目的仅为对项目的优劣和可行性进行评估。

二、不透露保密信息

乙方同意，除本协议允许和甲方书面同意的以外，乙方不得在任何时候，以任何形式透露、披露、沟通、使用、抄袭、复制或者盗用全部或者部分的保密信息，不论为其自己，或者为任何其他人士或者实体。如果乙方被要求(通过口头质问、讯问、信息或者文件要求、传票、民事调查要求或者类似法律程序)披露保密信息，该方应立即以书面形式通知甲方该等要求，以便甲方可以寻求合适的法律救济或者以书面形式放弃乙方遵守本协议规定的要求。如果在合理的时间内未能取得法律救济或者收到书面放弃或甲方法律顾问的意见，乙方如因法律要求而被迫必须披露该等保密信息，乙方可以向该有权机关合理披露该等保密信息，而不承担此协议下任何责任。

三、乙方对保密信息的管理与使用义务

3.1 乙方同意其员工限于职务上必须知悉或使用的，才能知悉或使用该信息，乙方应与该员工签订与本合同实质内容一致的保密协议，并以甲方为该协议的利益第三人（有独立请求权），乙方应提供员工名单及协议副本以备甲方存查。不论乙方将入职、在职或离职员工违反保密合同的约定并造成甲方损失时，均视为乙方违约，乙方应承担本合同约定的违约责任。

3.2 乙方同意采取必要的措施维护保密信息的保密性，如因履行本合同约定的范围内的工作，而须将保密标的交付或告知第三人时，应取得甲方的书面许可，且应与该第三人签订与本合同内容实质一致的保密协议，乙方应提供该协议副本以备甲方存查。如因乙方故意使该第三人违反保密合同的约定时，均视为乙方违约，乙方应承担本合同约定的违约责任。

3.3 乙方在本协议的有效期内必须以不低于本公司同类性质信息的保密标准对保密信息进行管理。

3.4 乙方在经甲方事先书面批准后向合作方公开从甲方知悉的保密信息时，保证其遵守本协议下乙方的所有义务，不论是在合作期间还是结束合作之后。

3.5 乙方无权对甲方公开的保密信息进行任何形式的转卖。

四、属于以下情况时将不视为乙方的泄密行为：

4.1 甲方在向乙方披露保密信息后，又通过文字出版等其他形式使其成为公开信息的一部分或全部时。

4.2 具有甲方书面证明的已被解除保密的信息。

4.3 公开时是在公共场合，并有甲方的书面公布证明。

4.4 被甲方泄露给第三方，但甲方对该第三方保密或使用该信息的权利并未做限制。

4.5 乙方在按照政府决定或法院裁决需要提供甲方向乙方披露的任何保密信息时，但前提是乙方必须在向政府或法院提供保密信息之后的 30（叁拾）天内以书面形式通知甲方，并尽最大努力协助甲方以符合甲方要求的手段防止或限制保密信息的泄露。

4.6 乙方能证明自己在甲方向乙方公开保密信息之前，自己已经拥有此技术或信息。

4.7 乙方能证明自己在不违约或违法的前提下，独立从第三方获得与甲方相同的信息。

4.8 乙方能证明为其独立开发的技术。

五、权利保留

甲方向乙方披露的保密信息中含有的专利权、著作权、营业秘密或技术诀窍或其他权利是属于甲方或第三人所有。如含有任何可以申请专利权等知识产权或其他权利时，乙方不得进行申请，也不得将其提供给其他人申请该专利权等知识产权或其他权利。本协议不得解释为向接受方授予任何提供方知识产权项下的权利或者许可。本协议没有，也不得推定达成任何除与项目有关的保密规定外的协议或者承诺。

六、保密期限

本协议具有独立性，除非本协议通过双方共同签署的书面协议被提前终止或被双方共同签署的书面协议所替代，本协议保密义务自签署之日有效至保密信息已公开之日止。

七、保密信息的归还义务

乙方应于本协议终止，或得到甲方书面通知之日起五个工作日内，将甲方交付给乙方的保密信息或其所有的复制、拷贝本，不论是由甲方所提供或是由乙方所自行制作者，均应返还甲方；无法返还的，应立即清除销毁，并由负责执行人员代表公司签署并向甲方提供销毁确认书，证明已确实销毁。

八、使用限制

8.1 乙方同意以双方约定的合同目的范围为限严格使用该信息。

8.2 乙方使用甲方保密信息以及利用该信息完成的技术成果只能为本项目或甲方服务，不能为除甲方以外的第三方服务，除非经甲方书面许可。

8.3 经甲方书面批准使用后，乙方保证不将协议涉及的任何技术或产品直接或间接地出口到中国政府限制或禁止的地区。

九、本协议除双方外，不再有任何代理人或第三方。

十、本协议的任何条款都独立有效，不因某一条款发生纠纷或进入诉讼或无效而影响其他任何条款的效力。

十一、违约责任

11.1 若乙方因泄露该秘密造成违约，应承担违约责任，违约金金额为项目总费用的 15%；

11.2 若因乙方转卖甲方保密信息违约，乙方应承担违约责任，违约金金额为项目总费用的 25%；

11.3 由乙方造成的其他方式违约，乙方承担违约责任，违约金金额不低于项目总费用的 10%；

以上三条乙方除承担相应的违约金外，直接或间接对甲方产生的所有损失及因此而得到的利益，乙方应无条件地给予全部赔偿。本协议所述项目不涉及项目费或难以计算,则以上条款中的项目费按照不低于 10（壹拾）万元计算。

本条的约定不排除甲方依法享有的其他权利的主张和行使。

- 未经甲方书面同意，乙方承诺不得：（1）在任何相关媒介包括但不限于电视、报纸、期刊、研报、网络媒体，官方网站，微信公众号等广告、宣传及营销文件中使用甲方的商号、商标、服务标志等知识产权；或（2）以“xx”“xxxx”等品牌直接相关的词汇或形象，包括但不限于以甲乙双方的合作关系，进行公告、广告、宣传及营销；或（3）直接或间接地宣称乙方提供的任何产品或服务已获甲方的批准或认可。如乙方未经甲方书面同意擅自使用的，应及时消除影响包括但不限于在全国或当地有影响力的媒体刊登道歉说明，并删除所有相关链接并赔偿损失。

十三、反商业贿赂

13.1 甲方或乙方均不得向对方或对方员工或其他相关人员索要、收受、提供、给予协议约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。本款所称“其他相关人员”是指甲乙方员工以外的与本协议有直接或间接利益关系的人员。

13.2 甲乙双方均严格禁止员工的任何商业贿赂行为。若一方员工为了本协议之目的向对方或对方授意的第三方索要、收受任何利益的，知情方应将该情况立即告知该员工所属的协议一方。知情方知情不报，造成损失的，一经查实，知情方除应赔偿由此造成的各方损失外，还应向该员工所属的协议一方支付人民币壹拾万元整的违约金。

13.3 接受举报的协议一方应为举报方和举报人保密，不得对举报方及举报人进行报复。对举报属实和严格遵守反商业贿赂规定的协议一方，接受举报的一方在同等条件下应给予该合作方后续合作的优先权。

十四、本协议适用中华人民共和国有关法律。

十五、合同纠纷解决方式：如因双方之间签订的合同、协议，或履行签订的合同、协议，或发生的其他业务出现的争议，或发生的其他财产权益纠纷，双方应协商解决；协商不成时，双方应提交甲方所在地有管辖权的人民法院审理解决。

十六、本协议自双方加盖公章或合同专用章之日起即生效，如本协议所述保密信息的披露在本协议签署生效前已经发生，则本协议自动具有向前的追溯效力。本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

十七、本协议的任何修改须经双方书面确认方为有效。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

日期：     年   月    日

乙方（盖章）：

日期 ：      年   月    日

廉洁诚信协议

甲方： 重庆国家金融科技认证中心有限责任公司

乙方：

为了更严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》和其他相关法律法规及有关禁止贿赂行为的规定，维护双方合作期间共同利益，促进双方关系良好发展，经双方友好协商，达成如下协议：

第一条 本协议中的贿赂是指乙方为谋求与甲方的交易机会或竞争优势及其他合作利益，乙方或乙方单位工作人员（包括但不限于正式员工、返聘员工、劳务派遣人员及该等人员的近亲属、朋友等）或乙方通过第三方给予甲方、甲方相关人包括但不限于甲方正式员工、返聘员工、劳务派遣人员及该等人员的近亲属、朋友等以及其他可能对甲方产生影响的主体（以上统称为“利益相关人”）的一切物质及精神上的直接或间接的不正当利益。

第二条 不正当利益：包括物质性利益和非物质性利益。物质性利益是指能够直接用金钱价值加以衡量的利益。包括但不限于：

（1）以佣金、礼金、抽成费、中介费、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、回扣金、馈赠、感谢费等名义向利益相关人提供现金、银行卡（折）、股权股份、有价证券（如购物卡/券、提货单、会员卡、打折卡、代币券）、贵重物品、信用卡、应收债权、虚拟货币等财物；

（2）以出借、免费出租等名义供利益相关人占有、使用财物；

（3）向利益相关人提供宴请、旅游、娱乐、健身活动、国内外考察等服务或优惠，或代为支付任何消费价款；

（4）向利益相关人提供免费或低于市场价格的购房、购车、住房装修等服务；

（5）向利益相关人提供各种形式的非财产性利益，包括但不限于就学、就业、荣誉、特殊待遇，以及其他帮助；

（6）向利益相关人提供工作岗位/职务或其他工作便利；

（7）向利益相关人支付或给予报销任何费用（包括但不限于向利益相关人个人支付的佣金、宣传费、劳务费、咨询费、赞助费、促销费等各种名目的费用，以及为利益相关人报销的各种费用）；

（8）以各种回扣和折扣、现金返还、提供担保、减免债务、活动抽奖、赌博等形式给予好处；

（9）违背公序良俗，安排甲方或甲方工作人员在不当场所进行消费或娱乐。

（10）以其他任何不正当方式、手段实施贿赂、腐败行为。

（11）其他被甲方或相关纪检机关认定的贿赂、腐败行为。

非物质性利益贿赂是指隐蔽性较强的性贿赂、信息贿赂、业绩贿赂、感情贿赂等非物质化贿赂。

第三条 利益冲突：包括但不限于（1）乙方的股东、董事、监事、经理、高级管理人员、合作项目负责人及项目成员系甲方客户、甲方员工或其利害相关人员的，乙方应在合作前以书面方式如实、全面告知甲方。（2）双方合作过程中，乙方不得允许甲方员工及其配偶、近亲属持有或由第三方代持有乙方股权（但通过公开的证券交易市场且低于发行在外5%的权益、通过直接或间接持有无实际控制权的基金或通过受益人非本人或利益代言人的信托方式持有的股份除外），亦不得聘用甲方员工（包括但不限于建立正式劳动关系、劳务派遣、外包服务、兼职、咨询顾问等其他形式）。（3）乙方不得雇佣甲方辞退的人员或与从甲方主动离职不到1年的人员对接甲方业务。

第四条：舞弊行为：乙方于任何时间及情况下，在处理与甲方相关的事务时，乙方、乙方关联方、乙方人员（包括但不限于正式员工、返聘员工、劳务派遣人员及该等人员的近亲属、朋友等）、乙方代理人、顾问、相关中介机构及其他乙方可能控制或影响的主体（“乙方利益相关人”），应严格遵守相关法律法规及规范性文件实施相关行为，杜绝舞弊行为。乙方及乙方利益相关人不得以欺骗等违法违规手段谋取不正当利益或损害甲方及其关联方利益。包括但不限于：

（1）出售不存在或者不真实的资产；

（2）故意错报交易事项、记录虚假的交易事项，使财务报表使用者误解而作出不适当的投融资决策；

（3）隐瞒或者删除应当对外披露的重要信息；

（4）从事违法违规的经营活动；

（5）偷逃税款；

（6）其他损害或谋取甲方及其关联方相关利益的舞弊行为。

第五条 乙方参加甲方招标活动及合同、协议履行期间，应严格遵守法律法规规定和恪守诚实信用的原则，不得存在以下不诚信行为：（1）组织或参与围标、串标；（2）提供虚假材料；（3）无故不履行合同、协议；（4）履行合同、协议时，以次充好、偷工减料；（5）其他违背公序良俗和诚实信用原则的行为。

第六条 于任何时间及情况下，乙方利益相关人应严格按照适用的会计准则及时、准确地记录财务情况，并妥善保存相应的原始凭证，确保乙方与甲方相关的业务往来费用、收支情况在乙方利益相关人财务账册中真实、准确、完整的记载和反映。同时，双方合作期间及合作终止后三年内，甲方有权随时查阅乙方及乙方利益相关人所记录的与双方合作相关的财务数据、账册、报告，乙方应在甲方要求的时限内提供。同时，甲方有权根据自主判断，自行或委托第三方审计机构对乙方所涉的财务记录进行调查或审计，调查或审计的事项包括查阅与双方合作相关的财务账册和原始凭证和乙方相关人员进行访谈等。乙方应全力配合甲方或第三方审计机构的要求，不以任何理由拒绝配合，亦不得隐瞒、删改财务数据或提供虚假信息，如无明显、确凿证据证明甲方或其审计机构的意见是明显错误的，则视为乙方认可并同意甲方及其审计机构的意见。

第七条 若乙方存在上述任一之行为或违反相关约定，甲方有权单方部分或全部终止与乙方的合同、合作，同时乙方应向甲方支付10万元违约金或者支付合作期间所有订单（合同）总金额的50%作为违约金，两者以高者为准。鉴于上述行为严重破坏经营秩序，损害营商环境，乙方充分知悉并认可上述违约金为惩罚性违约金，违约金包括但不限于甲方的实际损失、预期利益损失、商誉损失及其他直接和间接损失。在任何情况下，乙方均同意按照本条款约定全额支付违约金。乙方应于甲方发现违约行为之日起5个工作日内支付违约金，如未及时支付，甲方有权停止结算货款、质保金，且有权从合同款项中直接扣除，不足部分，甲方有权向乙方进行追偿，并要求乙方承担甲方为维护合法权益而产生的诉讼费/仲裁费、律师费、保全费、保全担保费、公证费、差旅费等费用。同时，乙方及其实际控制、代理的或协助乙方业务的公司将被列入甲方公司失信名单，即为永不合作的合作方，因此导致乙方与第三方间的纠纷，全部责任由乙方自行承担。

第八条 若乙方违反本协议第三条第（1）款和/或第（2）款之规定，除应根据上述第七条承担违约金，乙方还应将因此行为所得的全部收益支付给甲方。乙方应于甲方发现该等违约行为之日起5个工作日内向甲方支付其所得的全部收益，如未及时支付，甲方有权从合同款项中直接扣除，不足部分甲方有权向乙方进行追偿。

第九条 若合作期间，甲方利益相关人以各种名义明示或者暗示向乙方或乙方利益相关人索取不当利益的，或乙方发现甲方利益相关人有违反本协议规定的行为，应向甲方及时举报。

第十条 对于乙方，无论是主动还是被动发生本协议所列示行为的，如果主动向甲方提供有效信息，甲方将与乙方继续合作，对于上述情形的处理甲方有完全的判断权和自主权，乙方认可并自愿接受处理结果。

第十一条 若乙方有知悉/怀疑甲方利益相关人有违反上述规定的，欢迎与甲方联系。

第十二条 甲乙双方因履行本协议而产生纠纷的，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉解决。如涉及犯罪行为的，依法移送司法机关追究法律责任。

第十三条 本合同自双方负责人（负责人）或授权代表签字（章）并加盖公章或合同章之日起生效，一式伍份，甲方执叁 份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

甲方盖章：                              乙方盖章：

日期：                                  日期：

## 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）合同响应偏离表

（三）其他优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）保密承诺

（二）反商业贿赂承诺书

（三）其他与项目有关的资料

## 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的施工及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

磋商项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| - 9 | 运输费 |  | / |  |  |
| - 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、技术部分

（一）技术响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容 |  |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| 序号 | - 磋商项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容 |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）合同响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| 序号 | - 磋商项目合同内容 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容 |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第六篇  采购合同”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（三）其他优惠承诺（格式自定）

## 四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件

## 五、其他资料

（一）保密承诺

保密承诺

重庆国家金融科技认证中心有限责任公司：

鉴于在采购过程以及以后可能的合作过程中，我公司已经或将要知悉贵单位所拥有的且标明机密的技术参数、技术技巧等机密信息，我公司做出以下保密声明，承诺有效地保护贵单位技术秘密和技术信息：

1、机密信息指商业秘密、所有权、机密技术、所有的分析、记录、研究、原型以及其他与机密信息相关的文献和材料，其中商业信息包括所有的信息，目前涉及的数据和工具、将来或计划中的设备、材料、仪器、工艺过程、配方样品、技术、图纸、设计、产量、成本、供应商、客户、关键技术以及贵单位提供给我公司的其他类似资料信息，包括技术参数等。在可能的合作过程中，贵单位提出的所有招标服务内容及要求和改进的建议，均属于贵单位专有的技术秘密。

2、保密义务

（1）对机密信息进行保密；

（2）除为履行职责而确有必要知悉机密信息的相关人员，不向其他任何人披露，也不向任何第三方透露；

（3）及时、妥善地做好资料整理、归档和保密工作。

3、如违反上述承诺，我公司承担相应法律责任。

供应商公章：

日期：

（二）反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

重庆国家金融科技认证中心有限责任公司：

我公司承诺在                  项目采购活动中，我公司保证做到：

- 公平竞争参加本次采购活动，不存在违反公平竞争原则的行为。

- 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向公司工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、不存在贵公司在职员工及其近亲属、离职员工在我公司持股、任职高级管理人员或在相关利益关系岗位任职的情况。

若出现上述行为，我公司及参与采购的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商公章：

日期：

（三）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

- （结束）