竞争性磋商文件

项  目  号：25B008

代理项目号：HRZ25B156

磋商项目名称：罗斯福图书馆旧址通信线缆设施整治项目

采购人：重庆图书馆

采购代理机构：重庆宏仁招标代理有限公司

二〇二五年七月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 2 -

一、竞争性磋商内容	- 2 -

二、资金来源	- 2 -

三、供应商资格条件	- 2 -

四、磋商有关说明	- 2 -

五、其它有关规定	- 3 -

六、联系方式	- 3 -

第二篇 项目技术需求	- 5 -

第三篇 项目商务需求	- 8 -

一、计划工期、施工地点及验收方式	- 8 -

二、质量要求	- 8 -

三、报价要求	- 9 -

四、缺陷责任期	- 10 -

五、付款方式	- 10 -

六、知识产权	- 10 -

七、安全生产	- 11 -

八、其他	- 11 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 13 -

一、磋商程序及方法	- 13 -

二、评审标准	- 15 -

三、无效响应	- 18 -

四、采购终止	- 18 -

第五篇  供应商须知	- 19 -

一、磋商费用	- 19 -

二、竞争性磋商文件	- 19 -

三、磋商要求	- 19 -

四、成交供应商的确认和变更	- 20 -

五、成交通知	- 20 -

六、关于询问	- 20 -

七、采购代理服务费	- 21 -

八、签订合同	- 22 -

九、项目验收	- 22 -

第六篇  采购合同（参考格式）	- 23 -

第七篇  响应文件编制要求	- 25 -

# 第一篇  采购邀请书

重庆宏仁招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆图书馆（以下简称：采购人）的委托，对罗斯福图书馆旧址通信线缆设施整治项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

## 一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 最高限价（万元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- |
| 罗斯福图书馆旧址通信线缆设施整治项目 | 40 | 1 |

## 二、资金来源

预算金额40万元。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（三）本项目的特定资格要求：

1.具备建设行政主管部门颁发的通信工程施工总承包叁级及以上资质；

2.供应商须具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证（提供有效的安全生产许可证复印件，加盖供应商公章）。

## 四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请在行采家（https://www.gec123.com）网上下载或到采购代理机构处领取本项目竞争性磋商文件以及图纸、澄清等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。本次磋商涉及的是罗斯福图书馆旧址通信线缆设施整治项目，凡有意参与此次磋商的供应商须先行踏勘现场，详细了解本项目建设内容。踏勘由供应商在竞争性磋商文件发售期内进行，踏勘人须持营业执照复印件（加盖鲜章）、授权书原件和本人身份证原件进行踏勘，并提交复印件。采购人将现场出具踏勘回执，供应商将踏勘回执装入响应文件中。

（二）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）竞争性磋商文件发售期限：

1.竞争性磋商文件发售期：2025年7月23日至2025年7月30日。

2.报名方式：

（1）潜在供应商将《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）及标书费转账凭证扫描后发送至1742066266@qq.com（邮箱）。

（2）收款账户：

户名：重庆宏仁招标代理有限公司

开户行：招商银行重庆分行总部城支行

账号：123907228910802

（3）在磋商文件发售期内购买了磋商文件的供应商，其报名才被接收。

（4）潜在供应商未报名不得参与磋商。

3.竞争性磋商文件售价：人民币 300元/包。

（四）递交响应文件地点：重庆图书馆行政楼（重庆市沙坪坝凤天大道106号行政楼四楼会议室）

（五）响应文件递交截止时间：2025年8月4日北京时间14:30

（六）磋商开始时间：2025年8月4日北京时间14:30

## 五、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与磋商的，不得再委托代理商参与磋商

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家网站（https://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）参照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本项目采购活动。

## 六、联系方式

（一）采购人：重庆图书馆

联系人：曹老师

电  话：023-65210258

地  址：重庆市沙坪坝凤天大道106号

（二）采购代理机构：重庆宏仁招标代理有限公司

联系人： 罗老师

电  话：023-63993330

地  址：重庆市渝北区星光大道60号

附件

采购文件发售登记表

| 项目号/项目名称 | 25B008罗斯福图书馆旧址通信线缆设施整治项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 购分包号为 1 的标书，共计 300 元，个人汇款姓名 |  |  |  |

标书金额：300元/分包  发售人：重庆宏仁招标代理有限公司  日期：

说明：

1.报名和招标文件发售期：2025年7月23日—2025年7月30日17:00

联系人：罗老师  电话：63993330  邮箱：1742066266@qq.com

2.若需开发票请将开票信息及项目编号发送至邮箱852786624@qq.com.电话17774907780

# 项目技术需求

一、工程概况

本工程主要工作内容为罗斯福图书馆旧址通信线缆设施整治，主要包括通信线路工程。其中：布放6芯管道光缆12条，每条500米，共计6000米；布放12芯管道光缆19条，每条500米，共计9500米；布放24芯管道光缆10条，每条500米，共计5000米；布放48芯管道光缆5条，每条500米，共计2500米；光设施整治/割接资源清查780芯，各类型光缆接头92个，光缆测试46条等。

二、技术标准及规范要求

（一）供应商须严格按照国家、工信部（或原信息产业部或原邮电部）与通信线路工程施工相关的法律及规范相关内容包括但不限于：

《中华人民共和国安全生产法》

《宽带光纤接入工程工程设计规范》

《宽带光纤接入工程验收规范》

《架空光（电）缆通信杆路工程设计规范》

《城市工程管线综合规划规范》

《水平定向钻进管线铺设工程技术规范》

《地下管线非开挖技术规程》

《城市地下管线探测技术规程》

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

《通信管道工程施工及验收技术规范》

《通信管道 建标〔2000〕259号》

《通信局站防雷与接地工程设计规范》

《建筑工程抗震设防分类标准》

《建筑抗震设计规范》

《电信设备安装抗震设计规范》

《中小型电信机房环境要求》

《邮电建筑防火设计标准》

《电信专用房屋设计规范》

《电信机房铁架安装设计标准》

《关于推进电信基础设施共建共享 支撑5G网络加快建设发展的实施意见》

《通信局（站）节能设计规范》

《电磁辐射防护规定》

《通信工程建设环境保护技术暂行规定》

《通信建设工程质量监督管理规定》

《通信工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理规定》

《通信建设工程安全生产管理规定》

以上相关的法律及规范均以最新现行法律条文及规范内容为准。

（二）施工内容为设计文件所描述的应由供应商承担的全部工作内容（含保修期）；

（三）本规范未包括但工程中已使用的安装、检测指标、新技术新工艺要求应按采购人指定并实施的安装和测试标准、技术细则和验收规范等执行；

（四）质量要求：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

三、工程量清单及要求

（一）工程量清单详见附件

（二）本项目为改造项目，承包范围包含工程量清单中的所有内容，供应商需自行考虑冗余和损耗等因素，以保证项目质量。

四、施工现场要求

（一）因改造施工造成对其他设备破坏、损坏的，由供应商承担全部恢复责任，不另行计费，该恢复费用由供应商自行承担。

（二）由于施工区域为国家级近现代建筑文物，为砖木混合结构，木质构件较多，供应商应按照文物修缮相关要求做好保护措施，相关费用包含在供应商的报价内。

（三）改造施工区域货物运载车辆无法进入，供应商自行考虑材料设备的运输，相关费用包含在供应商的报价内。

（四）施工期间焊接、切割金属等作业需场外进行，现场有任何产生火灾可能的施工作业，需做好防火措施。

（五）需按采购人要求签订施工安全责任书。

五、人员要求

（一）项目经理（1人）

项目经理必须在本单位注册并具有二级建造师（机电工程专业）执业资格，同时应具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书B证。（须在响应文件中提供人员相应证书复印件及供应商为其缴纳近6个月的社保证明材料并加盖供应商公章）。

（二）项目技术负责人（1人）

项目技术负责人应具有中级及以上工程师职称证书。（须在响应文件中提供人员相应证书复印件及供应商为其缴纳近6个月的社保证明材料并加盖供应商公章）。

（三）施工作业成员

1.团队至少拟派2名及以上持有有效的电工特种作业操作证的电气施工作业人员（须在响应文件中提供人员相应证书复印件及供应商为其缴纳近6个月的社保证明材料并加盖供应商公章）。

2.团队至少拟派2名及以上持有有效的高处作业操作证的施工人员（须在响应文件中提供人员相应证书复印件及供应商为其缴纳近6个月的社保证明材料并加盖供应商公章）。

（四）其他主要管理人员

供应商成交后在签订合同之前，须按要求组建项目管理班子并出具任命文件。任命文件应当明确岗位设置、人员配备、岗位职责等，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有主管部门要求的岗位证书，并提供供应商为其缴纳社保证明材料。成交后不能满足该要求的，采购人有权拒绝签订合同，给采购人造成损失的，供应商依法承担违约赔偿责任。

# 项目商务需求

## 一、计划工期、施工地点及验收方式

（一）计划工期：60个日历天。

具体开工日期以第三方监理下达的开工令为准。

（二）施工地点：罗斯福图书馆（采购人指定地点）

（三）验收方式：

1.设备和材料到货后，成交供应商应通知采购人和监理对货物进行验收，货到验收时如与磋商承诺的要求不一致，采购人可拒绝收货，由此造成的一切损失，应由成交供应商全部承担。设备和材料验收合格后才能进行安装工作。

2.施工过程应遵照现行国家有关规范进行，按照有关要求进行检查验收。成交供应商应保证工程质量，工程用建筑材料须符合国家标准和行业标准。

3.施工过程中若发生清单项目变更需由采购人、监理对签证及变更资料上签字确认。

4.工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收，三方签字确认。验收的相关费用由成交供应商承担。

5.成交供应商未达到磋商文件的要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.供应商的电力系统改造需经供电公司验收后完成送电，期间所有电力手续由供应商办理，如电力手续办理中产生相关费用全部由成交人承担。

## 二、质量要求

（一）设备和材料质量总体要求：所供相关设备和材料必须货真价实，符合环保节能要求，假冒伪劣产品不得参与政府采购；所供设备和材料的各项手续、文件必须真实完整有效；其他材料各项技术参数、质量指标必须符合国家技术质量监督机构及有关管理部门和行业的规定和标准，性能要详细描述并提供产品样本、制造厂，满足磋商文件全部要求。

（二）质量保证期：满足重庆市建设工程质量监督总站监制《重庆市建设工程质量保修书》相关要求，且质保期不低于2年。

（三）属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（四）成交供应商质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按成交供应商实际承诺执行。

（五）在保修期内，所有设备和施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费。

（六）在保修期内，所有设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。

## 三、报价要求

（一）本项目为交钥匙工程，费用为包干价。

本次报价为人民币报价，包括完成该项目的设备购置费、运输费、二次转运费、施工费、试验调试费、材料费、税费、安全措施费，以及利润和各种风险等所有费用。成交供应商须根据工程的实际情况，结合自身施工管理水平，市场行情自主报价，对所报价格承担责任，结算时不作任何调整。所有施工过程中发生的费用，不因市场或者其他因素造成价格的改变而改变。供应商应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。采用的定额文件：2016年《信息通信建设工程预算定额》、2016年《信息通信建设工程费用定额》、2016年《信息通信建设工程概预算编制规程》。

（二）其他说明：

1．建筑垃圾外运、缺方内运必须执行市政府2004年第164号文《关于对主城区易撒漏物质实行密闭运输的通知》的规定，密闭运输费用由供应商自行测算计入磋商报价内，成交后不再调整。

2.本工程弃土（石、渣、建筑垃圾）的弃置点、渣场费及车辆的费用由供应商自行考虑，进入磋商报价综合报价，成交后不因渣场地点变化而调整其余方弃置外运单价。

3.按政策和合同约定的应由中标人交纳的各种保险费由供应商自行投保，保险费由中标人承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算包含在相应的报价中。

4.供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、地质情况、进出场道路、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其他足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

5.如本项目由于拆迁等非施工方原因影响工期，工期顺延，费用不索赔。

6.每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

7.进入磋商报价的措施、风险费应考虑以下内容：

（1）承包人为完成承包内容，按照国家现行有关建筑工程规范、规程要求，为保证工程质量、安全、工期、环保等各种因素必须采取的措施以及配套完成的工作内容所需的费用。

（2）工程所需要的临时设施费及临时设施用地手续的办理及费用、安全文明标识、标牌及宣传费用。

（3）承包人自行承担施工、生活、办公所需的水、电接驳工作及相关费用〔自行考察现场水电接入及测算至现场的相关费用〕。承包人还应自行预备发电机组自行发电，自备发电机的功率应与工程需用电力负荷相适应，确保施工期间能正常使用，不因停电、停水延误工期。

（4）此工程所有自购材料设备的装卸费及转运至安装地点等二次或多次转运费用。

（5）远地施工增加费、施工远程监控费和施工机构迁移费。

（6）对施工区域、施工区域河道及周围的建（构）筑物、各种市政设施（桥梁、电杆、广告牌、通讯设施、地下管线、架空管线、文物保护建筑、苗木的保护工作等）的组织性保护措施费用。（不发生工程实体的保护）

（7）施工期间的临时排污费、噪声费、占道费、市容费等一切相关市政收费。

（8）所有施工临时道路的修建和维护费用。施工用市政道路的维护费用。

（9）施工过程中与相关部门发生协调的一切费用。

（10）各种赶工措施费、夜间施工的手续办理及其费用。

（11）施工降水、排水（包括地表水和雨水）的费用，排除地下水的组织性费用

（12）保证交通顺利通行的行车、行人干扰措施费。

（13）非承包人原因为满足施工需要所必须发生的已建成构建筑物及设施的拆除、恢复施工费用及办理相关手续的费用。

（14）交通组织与管理由此而产生的费用。

（15） 对所有管线单位配合、保护（不发生工程实体的保护）产生的费用。

（16）一个合格承包商所能合理预见的风险。

## 四、缺陷责任期

（一）工程质保期需满足重庆市建设工程质量监督总站监制《重庆市建设工程质量保修书》相关要求，缺陷责任期为两年。

- （二）保修期内，施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费。

## 五、付款方式

采购人在收到验收报告后5个工作日内，成交供应商向采购人开具发票，采购人向成交供应商支付该项目合同金额100%。

## 六、知识产权

（一）采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

## 七、安全生产

（一）成交供应商对施工安全（包含但不仅限于施工现场及施工周边的施工人身安全、行人安全等）负责，若发生安全事故及造成的经济损失，一切责任由成交供应商全部承担，采购人不承担任何责任。

（二）在施工过程中，成交供应商须做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，施工过程中发生的一切安全事故由成交供应商自行负责处理。成交供应商应当与其施工人员建立劳动关系，承担全部用人用工主体责任。

## 八、其他

（一）项目实施过程中，未经采购人同意，供应商擅自更换项目经理、技术负责人、主要施工管理人员，采购人可单方面解除合同，并追究供应商给采购人造成的经济损失。采购人全程对本项目实施监督管理，若发现供应商拟投入本项目的项目经理或技术负责人工作日期间擅自离开施工现场的将承担违约责任，即2000元/人·次违约处罚，若发现供应商拟投入本项目的主要施工管理人员工作日擅自离开施工现场的将承担违约责任，即1000元/人·次违约处罚。

（二）除采购人同意项目工程延期外，供应商若无法按合同约定的工期完成项目合同约定的内容，超期一天按2000元／天支付违约金，从履约保证金中扣除。履约保证金扣完还未完成相关工作任务或达不到工程施工要求的，采购人将终止合同，不支付成交供应商任何费用，且不再退还供应商所交履约保证金。

（三）供应商违反合同约定采购和使用不合格的材料的违约责任：按照违反合同约定采购和使用不合格的材料相应合同金额的5%支付违约金。

（四）因供应商原因导致工程质量不符合规定或合同要求的违约责任：供应商退还已支付工程质量不符合合同要求工程的工程款，并按照工程质量不符合合同要求工程相应合同金额的5%支付违约金。

（五）成交供应商在服务过程中，违反竞争性磋商文件的实质性内容，或不按合同履行职责的，一经查实，则视情况暂停或终止合同。

（六）成交供应商因自身原因不能与采购人签订合同的，应向采购人支付中标金额10%的违约金，并按《政府采购法》和市财政相关要求接收处罚。

（七）成交供应商应严格遵守安全文明施工管理等规定，禁止在施工区域吸烟、酗酒、高声喧闹等行为。如有发现吸烟行为按500元/人·次违约处罚，施工作业有违反安全文行施工行为，有可能危害馆内人员财产安全和正常秩序的，按500元/人·次违约处罚，施工作业造成读者投诉的情况，按1000元/人·次违约处罚。

（八）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交。 |
| （二） | 参照落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）参照落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，参照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 竞争性磋商文件第二篇、第三篇全部响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。（提示：请慎重考虑是否推荐技术部分得分为0分的供应商成为成交候选供应商，应在竞争性磋商文件中对该种情况的处理方式予以明确。）

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 (20%) | 20 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，按照下列公式计算每个供应商的磋商报价得分。 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 |  |
| 2 | 技术部分（60%） | 10 | 1.内容完整性和编制水平（10分） 针对本项目的内容完整性和编制水平（包括：对本项目总体认识、工程概况描述、施工方案、总体组织安排、施工方案选择、施工进度计划、质量安全）。 方案内容齐全，思路非常清晰，非常符合工程实际，非常符合逻辑且方案内容不存在瑕疵得10分。 方案内容比较齐全，思路比较清晰，比较符合工程实际，比较符合逻辑或者方案内容存在1处瑕疵得7分。 方案内容不够齐全，思路不够清晰，不够符合工程实际，不够符合逻辑或者方案内容存在2处瑕疵得4分。 方案内容不齐全，思路不清晰，不符合工程实际，不符合逻辑或者方案内容存在3处瑕疵得1分。 存在4处及以上瑕疵或未提供得0分。 | 供应商提供技术服务方案；本项内容中所称的“瑕疵”： ①内容表述不完整或缺少关键分析点； ②计划及措施方案不科学合理； ③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞； ④常识性错误； ⑤技术措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定； ⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现； ⑦现有技术条件下不可能实现采购目标；上述任意一种情形为1处瑕疵。 |
|  |  | 10 | 2.施工方案与技术措施（10分） 针对本项目的施工方案与技术措施（包括：施工组织设计、规程措施、施工技术关键点、施工重难点）。 方案内容非常齐全，思路非常清晰，非常符合工程实际，非常符合逻辑且方案内容不存在瑕疵得10分。 方案内容比较齐全，思路比较清晰，比较符合工程实际，比较符合逻辑或者方案内容存在1处瑕疵得7分。 方案内容不够齐全，思路不够清晰，不够符合工程实际，不够符合逻辑或者方案内容存在2处瑕疵得4分。 方案内容不齐全，思路不清晰，不符合工程实际，不符合逻辑或者方案内容存在3处瑕疵得1分。 存在4处及以上瑕疵或未提供得0分。 |  |
|  |  | 10 | - 质量管理体系与措施（10分） 针对本项目的质量管理体系与措施（包括：施工质量保证体系、质量检查监督机构、并有有效的控制措施和手段）。 方案内容非常齐全，思路非常清晰，非常符合工程实际，非常符合逻辑且方案内容不存在瑕疵得10分。 方案内容比较齐全，思路比较清晰，比较符合工程实际，比较符合逻辑或者方案内容存在1处瑕疵得7分。 方案内容不够齐全，思路不够清晰，不够符合工程实际，不够符合逻辑或者方案内容存在2处瑕疵得4分。 方案内容不齐全，思路不清晰，不符合工程实际，不符合逻辑或者方案内容存在3处瑕疵得1分。 存在4处及以上瑕疵或未提供得0分。 |  |
|  |  | 10 | - 安全管理体系与措施（10分） 针对本项目的安全管理体系与措施（包括：建立了施工安全保障体系、施工现场管理人员安全生产职责明确、施工安全保证目标明确、针对工程特点和周边环境，确定危险源并制定具体的防护措施）。 方案内容非常齐全，思路非常清晰，非常符合工程实际，非常符合逻辑且方案内容不存在瑕疵得10分。 方案内容比较齐全，思路比较清晰，比较符合工程实际，比较符合逻辑或者方案内容存在1处瑕疵得7分。 方案内容不够齐全，思路不够清晰，不够符合工程实际，不够符合逻辑或者方案内容存在2处瑕疵得4分。 方案内容不齐全，思路不清晰，不符合工程实际，不符合逻辑或者方案内容存在3处瑕疵得1分。 存在4处及以上瑕疵或未提供得0分。 |  |
|  |  | 10 | - 环境保护管理体系措施（10分） 针对本项目的环境保护管理体系措施（包括：对废弃物的管理和处理措施是否妥当、对施工车辆的有效控制、周边环境和施工工艺）。 方案内容非常齐全，思路非常清晰，非常符合工程实际，非常符合逻辑且方案内容不存在瑕疵得10分。 方案内容比较齐全，思路比较清晰，比较符合工程实际，比较符合逻辑或者方案内容存在1处瑕疵得7分。 方案内容不够齐全，思路不够清晰，不够符合工程实际，不够符合逻辑或者方案内容存在2处瑕疵得4分。 方案内容不齐全，思路不清晰，不符合工程实际，不符合逻辑或者方案内容存在3处瑕疵得1分。 存在4处及以上瑕疵或未提供得0分。 |  |
|  |  | 10 | 6.工程进度计划与措施（10分） 针对本项目的工程进度计划与措施（包括：具备有效的进度控制计划、进度计划网络表及进度保障措施、现场管理人员和现场工人配备）。 方案内容非常齐全，思路非常清晰，非常符合工程实际，非常符合逻辑且方案内容不存在瑕疵得10分。 方案内容比较齐全，思路比较清晰，比较符合工程实际，比较符合逻辑或者方案内容存在1处瑕疵得7分。 方案内容不够齐全，思路不够清晰，不够符合工程实际，不够符合逻辑或者方案内容存在2处瑕疵得4分。 方案内容不齐全，思路不清晰，不符合工程实际，不符合逻辑或者方案内容存在3处瑕疵得1分。 存在4处及以上瑕疵或未提供得0分。 |  |
| 3 | 供应商未现场踏勘或未出具查勘回执的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |
|  | 商务部分 (20%) | 5 | 质保承诺，在满足第三篇商务需求的工程质保期基础上供应商承诺增加一年的质保期得5分，本项最高得5分。 | 供应商提供承诺函并加盖公章（格式自拟）。 |
|  |  | 15 | 供应商在2022年1月1日起至磋商截止日止（以竣工时间为准）具有已竣工的至少1个通信线路或通信迁改等工程类项目业绩，每有1个得5分，本项最多得15分。 | 提供业绩的合同协议书复印件及对应的一张发票，发票需要提供查询截图 |

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）同一合同项（包）下的货物，制造商参与磋商，再委托代理商参与磋商的；

（九）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十一）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）通过资格性及符合性审查的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

## 第五篇  供应商须知

## 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，以电话形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）咨询。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）本项目不接受联合体

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（六）响应文件的递交

响应文件的正本、副本应以密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”“副本”字样。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

## 四、成交供应商的确认和变更

- （一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- （二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在行采家网站（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于询问

- （一）询问

供应商对采购文件、采购过程和成交结果有异议的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出询问。

提出询问的应当是参与所询问项目采购活动的供应商。

- 1.询问时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出询问。

1.2供应商提出询问应当提交询问函和必要的证明材料，询问函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2询问项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的询问事项和与询问事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出询问的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，询问函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，询问函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 2.询问答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面询问后七个工作日内作出答复，采购人、采购代理机构可以请本项目磋商小组或关联供应商协助答复。

## 七、采购代理服务费

（一）成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费收取标准按照以下标准执行，不足4000元按4000元收取。

| 采购类型 成交金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物采购代理业务成交金额为6000万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）×0.8%=4万元

（5000-1000）×0.5%=20万元

（6000-5000）×0.25%=2.5万元

合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5=32.4（万元）

1.服务费以现金、转账等形式支付。

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆宏仁招标代理有限公司

开户行：招商银行重庆分行总部城支行

账  号：123907228910802

## 八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 九、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在10个工作日内组织履约情况验收。

## 第六篇  采购合同（参考格式）

- 重庆市政府采购合同

- （项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

成交供应商（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）工程量定额清单

二、技术部分

（一）施工组织设计

（二）人员配置人员（请提供项目经理和技术负责人资料）

（三）技术响应偏离表

（四）与技术需求有关的材料（自附）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其他服务承诺

（三）与商务部分评审有关的资料

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件。

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）《基本资格条件承诺函》（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准

五、其他应提供的资料

- 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

- 竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和重庆联合产权交易所集团股份有限公司缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

- 工程量定额清单

按《工程量定额清单》逐项完整填写报价。

注：1.供应商需严格按照《工程量定额清单》内容逐项完整填写单价、其他费用，分项内容应当完整并汇总总价，如有漏项、增项或缺失，视为已包含在其他分项报价中，采购人不再另行补偿。

- 二、技术部分

（一）施工组织设计

- 人员配置

项目经理和技术负责人相关材料

（三）技术响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| - 序号 | - 技术需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.响应情况栏中应当注明具体内容，如需提供支撑材料的，应注明支撑材料在响应文件中的位置（页码）。

（四）与技术需求有关的材料（自附）

- 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| 序号 | - 磋商项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.响应情况栏中应当注明具体内容，如需提供支撑材料的，应注明支撑材料在响应文件中的位置（页码）。

（二）其他服务承诺（格式自定）

（三）与商务部分评审有关的资料

- 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）《基本资格条件承诺函》（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件

- 五、其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）