
彭水苗族土家族自治县2025年

森林可持续经营项目

（梅子垭镇）

作业设计

委托单位：彭水苗族土家族自治县林业局

编制单位：重庆图强工程技术咨询有限公司

编制时间：二〇二五年三月

项目名称：彭水苗族土家族自治县2025年森林可持续经营项目（梅子垭镇）作业设计

项目法人：彭水苗族土家族自治县林业局

项目编制单位：重庆图强工程技术咨询有限公司

法定代表人：白静

技术负责人：李沛均    林业工程师

丁一玲    林业工程师

项目负责人：李登明    彭水苗族土家族自治县林业局资源科科长

何清兵    重庆图强工程技术咨询有限公司林业助理工程师

技术质量负责人：高欢  林业高级工程师

重庆图强工程技术咨询有限公司：

林业调查规划设计资质证书

等级：林业调查规划设计丙级；编号：丙22-075号

[image: image1.jpg][EHESURBER T TNWEH e

HisHeadswr s f W

WMEETW LR ; slozzid 5 Mg T
WETTY ‘BRAATHIY ZNRENTE \ \ o
HATH HSHLIE EHARREREN S ‘ Wz % W Y

5 L [ B I S I3 .
W UM T RS SINERE S T , #E Y Y R

WY HMEWR YRR E CMEWY : 55
' % ¥ T evdsumesygETEEYE YW F T &

T 32 -1 37 I 42 B AR






承担部门负责人：向宸

项目负责人员：何清兵          林业助理工程师

项目参加人员：汪清松          林业助理工程师

张文强          林业工程师

崔健勇          林业助理工程师

魏佳骏          林业助理工程师

罗方梅          林业助理工程师

执笔：何清兵                  林业助理工程师

制表：何清兵                  林业助理工程师

制图：汪清松                  林业助理工程师

校对：罗方梅                  林业助理工程师

前言

2023年2月，国家林业和草原局印发了《全国森林可持续经营试点实施方案（2023—2025年）》“以下简称《实施方案》”，《实施方案》指出：计划用3年时间，在全国开展森林可持续经营试点，并以试点示范引领带动各地提高森林质量、调整林分结构、创新管理机制、促进科学绿化提质量、上水平、见实效。根据《实施方案》要求，重庆市制定了《重庆市推进全国森林可持续经营试点工作方案》。

前期，彭水苗族土家族自治县林业局根据项目管理要求，已完成了彭水苗族土家族自治县2025年森林可持续经营项目（梅子垭镇）可行性研究报告编制工作。为使项目如期开工，彭水苗族土家族自治县林业局即刻组织开展项目作业设计方案编制工作，并委托重庆图强工程技术咨询有限公司对项目进行作业设计。

2024年12月15日，我公司接到项目委托，立即成立项目小组，并根据相关设计要求，深入现场进行野外调查和数据采集。经过内业数据的计算整理、汇总分析和文本编写，同时征求了彭水苗族土家族自治县林业局和相关乡镇（街道）人员意见形成了初稿，初稿经过县林业局评审通过后，最终形成《彭水苗族土家族自治县2025年森林可持续经营项目作业设计》。

作业设计根据《林业和草原建设项目作业设计编制实施细则》的通知（办规字〔2023〕174号）进行编制。本次作业设计方案工作得到了彭水林业局、以及相关人民政府等有关单位的大力支持和帮助，在此谨表感谢。

编制组

目录
11总论


11.1项目提要


11.1.1项目名称


11.1.2地点


11.1.3建设单位


11.1.4项目主管单位


11.1.5项目性质


11.1.6目标


21.1.7内容及规模


21.1.8建设期及建设进度安排


21.1.9项目设计预算与资金来源


21.2设计依据


31.2.1法律法规


31.2.2政策文件


3.1.2.3技术标准


41.2.4其他资料


51.3项目基本情况


51.3.1自然地理和社会经济概况


81.3.2与项目有关的其他情况


91.4规模与建设内容


91.4.1规模


91.4.2项目选址


91.4.3主要建设内容


101.5设计指导思想


101.5.1指导思想


101.5.2设计原则


111.5.3总体目标


121.6项目总技术路线（或工艺流程）


142项目总平面设计


142.1设计依据及基础资料


142.1.1设计编制依据资料说明


152.1.2有关主管部门对本工程批示的规划许可技术条件


152.2场地概述


152.2.1地点


152.2.2立地条件


162.2.3植被保留与采伐情况


173项目作业设计


173.1总体布局


173.2现状调查


223.3中幼龄林抚育作业设计


223.3.1抚育对象


223.3.2抚育方式及抚育面积


223.3.3抚育原则


223.3.4抚育目的


233.3.5技术措施


333.4疫木处置


353.5采伐工艺流程设计


373.6伐区管理


383.7伐区安全设计


393.8成效监测


393.8.1样地设置


403.8.2调查指标


403.8.3数据管理


414.防灾减灾、安全与卫生、节能及节水设计


414.1防灾减灾


424.2劳动安全与职业卫生


424.2.1.野外工作基本要求


424.2.2不同区域野外工作注意事项


434.3绿色节能与节水


434.3.1节能


444.3.2节水


465.环境保护设计


465.1施工期生态环境保护措施


475.2施工期噪声污染防治措施


486.投资概算


486.1概算依据


486.2概算范围


486.3概算指标


496.4工程量汇总


496.5投资概算


517.项目验收


517.1技术要求


517.2验收内容及标准


527.3验收方法


527.4验收要求


538项目组织与经营管理


538.1组织管理


538.2工程管理


548.3资金管理


548.4档案管理


55作业设计附表：


56作业设计附图：




1总论

1.1项目提要
1.1.1项目名称

彭水苗族土家族自治县2025年森林可持续经营项目（梅子垭镇）

1.1.2地点

项目建设地点位于两河村。

1.1.3建设单位

梅子垭镇人民政府。

1.1.4项目主管单位

彭水苗族土家族自治县林业局

1.1.5项目性质

新建

1.1.6目标

对项目区内的中龄林、幼龄林及低质低效林，通过森林抚育及低质低效林改造的经营措施，以保护提高森林生态为目标，培育高价值珍贵用材林为目的，对马尾松、柏木、杉木、栎类、红椿、桦木等树种为优势树种的林分开展抚育和改造，优化林分结构，促进森林正向演替，森林生态系统服务功能和固碳能力得以增强，着力提升森林质量。

1.1.7内容及规模

建设规模500亩，其中中龄林抚育500亩。

1.1.8建设期及建设进度安排

建设期12个月，即2025年1月-2025年12月。

2025年3月前，完成项目外业调查。

2025年4月前，完成项目作业设计编制。

2025年6月前，完成作业设计编制及林木采伐手续办理，项目施工单位招标等工作。

2025年11月前，完成采伐、林地清林、补植补造，等工作。

2025年12月，完成项目的整体竣工验收。

竣工验收合格后，进入补植苗木的幼林抚育管护期，幼林抚育管护2年。

1.1.9项目设计预算与资金来源

项目总投资22.78万元，其中工程建设直接投资22.00万元，来源为中央资金；工程建设其他费用0.78万元，来源为地方自筹资金。

1.2设计依据
1.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国森林法》（2019-12-28修订）；

（2）《中华人民共和国消防法》（2021年修正）；

（3）《中华人民共和国环境保护法》（2014修订版）；

（4）《中华人民共和国水土保持法》（2010年修订）；

（5）《中华人民共和国森林法实施条例》（2018-03-19修订）；

（6）《中华人民共和国森林防火条例》（2008年11月19日修订）；

（7）《重庆市森林防火条例》（2018修正）。

1.2.2政策文件

（1） 《重庆市财政局关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金预算的通知》（渝财农〔2024〕113号）；

（2） （1）国家林业和草原局关于印发《全国森林可持续经营试点实施方案（2023-2025年）的通知》（林资发〔2023〕13号）；

.1.2.3技术标准

（1）《造林技术规程》（GB/T15776-2023）；

（2）《造林作业设计规程》（LY/T1607-2023）；

（3）《森林抚育规程》（GB/T15781-2015）；

（4）《重庆市森林抚育技术实施细则（试行）》；

（5）《林木采伐技术规程》（GB/T45088-2024）；

（6）《森林采伐工程施工实施指南》（LY/T3115-2019）；

（7）《低效林改造技术规程》（LY/T1690-2017）；

（8）《重庆市森林资源专项调查操作细则》；

（9）《主要造林树种苗木质量分级》(GB6000-1999)；

（10）《松材线虫病防治技术方案》（林生发〔2018〕111号）；

（11）重庆市地方标准《造林工程计价定额》（DB50/T707-2017）；

（12）国家林业和草原局办公室关于印发《林业和草原建设项目可行性研究报告编制实施细则》《林业和草原建设项目作业设计编制实施细则》的通知》（办规字〔2023〕174号）。

1.2.4其他资料

（1）《2023年彭水苗族土家族自治县统计年鉴》；

（2）《2023年彭水苗族土家族自治县国民经济和社会发展统计公报》；

（3）彭水苗族土家族自治县2023年度国土变更调查数据；

（4）彭水苗族土家族自治县森林资源专项调查成果；

（5）彭水苗族土家族自治县自然保护地资料成果。

1.3项目基本情况
1.3.1自然地理和社会经济概况

1.3.1.1行政区划

彭水全县有18个乡，18个镇，3个街道办事处，288个行政村，41个社区居民委员会。

1.3.1.2地理位置

彭水苗族土家族自治县位于重庆市东南部，乌江下游。北连石柱土家族自治县，东北接湖北省利川市，东连黔江区，东南接酉阳土家族苗族自治县，南接贵州省沿河土家族自治县、务川仡佬族苗族自治县，西南连贵州省道真仡佬族苗族自治县，西连武隆区，西北与丰都县接壤。东西宽77.88公里，南北长96.4公里，幅员面积3903.79平方公里。
1.3.1.3地形地貌

彭水属武陵山系，境内西北高，东南低。“两山夹一槽”是主要地貌特征，山脉走向呈北北东向，谷地、低阶地、坡麓、岩溶洼地及小型山间盆地相间，逆顺地貌并存。海拔相对高度差1669.60米，最高点七曜山大王洞海拔1859.60米，为全县最高点，高谷镇木棕河入乌江口处海拔190米，是全县最低点。地貌形态分为中山区、低山区、丘陵河谷区，各类地貌中丘陵河谷区占13.39%，低山区占52.88%，中山区占34.03%。总体坡度较为陡峭，以斜、陡坡为主，占比42.04%，斜坡占比23.7%，陡坡占比18.34%，急坡占比11.19%，险坡占比8.89%。坡向以半阳坡为主，其中阳坡占比11.56%，阴坡占比18.92%，半阴坡占比较高为34.52%，半阳坡占比35.0%。
项目区主要涉及低山区。
1.3.1.4气象

彭水属中亚热带湿润季风气候区，气候温和，雨量充沛，光照偏少。多年平均气温17.5℃,年平均降水量1228.7毫米，年均日照时间1035.5小时，无霜期311天。
1.3.1.5土壤

彭水森林土壤属山地湿润亚热带森林土壤区，重庆市东南大娄山北麓山地土区。森林土壤垂直谱型为：山地黄壤（分布在海拔600—1500米之间），山地黄棕壤（分布在海拔1500—1700米之间），母岩主要有二叠、三叠系的灰质砂页岩，志留系页岩、白垩系紫红色页岩。在复杂的地质地貌条件和生物气候因素的相互影响以及历代人为耕作的综合作用下，形成了多种多样的土壤类型，共有冲积土、紫色土、黄壤、黄棕壤四大类，全县土壤多呈微酸性或中性。
项目区范围主要是黄壤、黄棕壤，土壤总体较为瘠薄。

1.3.1.6水文

彭水境内河流均属长江水系，乌江由东南向西横贯县境，境内流长64公里。有郁江、长溪河、芙蓉江、木棕河等大小支流20余条，地下水丰富，淡水资源总量481.48亿立方米，水能资源理论蕴藏量274.36万千瓦，居全市首位，为重庆市能源基地县。
1.3.1.7植被条件

彭水植物资源比较丰富。有维管束植物188科840属2162种。按资源植物分为药用、观赏、实用、工业四类。其中，药用植物资源种类较多，有中草药植物1417种，以杜仲、厚朴、银花、黄连、党参、当归和天麻等最为著名；观赏植物资源349种，主要是被子植物；野生食用植物有153种；工业用植物287种，主要以乔林木为主。珍稀植物有猕猴桃、五倍子、野生大豆、红三叶、金橘、岩桑、辛夷、重阳木、银杏、红豆木、黄杉和杜仲。经济果木主要有板栗、核桃、油桐、桃、李、杏、梨等50余种。

1.3.1.8社会经济及人口

2023年，彭水苗族土家族自治县实现地区生产总值（GDP）304.66亿元，按可比价格计算，比上年增长8.2%。其中，第一产业实现增加值42.51亿元，增长4.6%；第二产业实现增加值121.46亿元，增长9.8%；第三产业实现增加值140.69亿元，增长7.9%。三次产业对经济增长的贡献率分别为8.5%、47.9%和43.6%，分别拉动经济增长0.7个、3.9个和3.6个百分点。三次产业结构比由上年的14.9:35.5:49.6调整为13.9:39.9:46.2。

全县常住人口51.59万人。其中，城镇人口26.35万人，乡村人口25.24万人。城镇化率51.08%，比上年提高0.56个百分点。年末户籍总人口69.76万人，比上年减少0.17万人。劳动力丰富，能够满足项目的劳动力需求。
1.3.2与项目有关的其他情况

1.3.2.1森林资源概况

根据最新国土变更调查数据，彭水县林地面积共264389.67公顷，乔木林地210458.27公顷，占林地总面积的79.60%；竹林地3226.88公顷，占林地总面积的1.22%；灌木林地49887.97公顷，占林地总面积的18.87%；其他林地816.55公顷，占林地总面积的0.31%。

项目区范围内针叶树种主要有马尾松、杉木、柏木等；阔叶树种主要有栎类、桤木、山胡椒、樱桃、杨树、山杨柳等；灌木主要有野山樱、胡颓子、栎灌、卫矛等，竹主要有斑竹、慈竹、楠竹等。

1.3.2.2劳动力资源

全县常住人口51.59万人。其中，城镇人口26.35万人，乡村人口25.24万人。城镇化率51.08%，比上年提高0.56个百分点。年末户籍总人口69.76万人，比上年减少0.17万人。劳动力丰富，能够满足项目的劳动力需求。

1.3.2.3有害生物防治情况

彭水苗族土家族自治县贯彻“预防为主，依法治理，科学防控，促进健康”的林业有害生物防治方针。在不断做好林区周边的有害生物预测预报工作的基础上，加强植物检疫工作，严禁带病苗木、木材、木制品进入林区，防止危险性和检疫性病虫传入。

1.4规模与建设内容

1.4.1规模

根据项目区划，梅子垭镇建设规模500亩，其中中龄林抚育500亩。

1.4.2项目选址

项目选址于梅子垭镇的两河村。

1.4.3主要建设内容

本项目建设类型分为中幼龄林抚育及低质低效林改造。

幼龄林抚育：主要针对马尾松、杉木及栎类等处于幼林的乔木林林分，通过抚育采伐及配套辅助修枝、割灌、除草、施肥等措施，改善林分空间，使林分密度均匀合理，保障林木生长空间。

中龄林抚育：主要针对青冈、马尾松、杉木及其他硬阔如栎类等处于中幼龄林的乔木林林分，通过抚育采伐及配套辅助修枝、割灌、除草、施肥等措施，改善林分空间，提高生长潜力，促进林木成材。

低质低效林改造：对因不适地适树造成林分质量差、无培育前途、蓄积量低于正常林地平均水平的近熟林、成熟林、过熟林；对于多代萌生天然矮林；对受风雪、干旱、风吹、火烧等灾害严重的林分，通过间伐、择伐、补植目的树种、人工促进天然更新等改造方法，优化林分结构，提高森林质量。

1.5设计指导思想

1.5.1指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的历届全会精神，深入践行习近平生态文明思想，认真落实党中央、国务院决策部署，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，以培育稳定健康优质高效的森林生态系统为目标，以森林可持续经营为主线，以森林抚育经营为重点，以全面推行林长制为推手，坚持和完善分类经营制度，创新管理机制，强化政策协同，发挥示范引领，着力提高森林资源质量，增强碳汇功能和林产品供给能力，提升森林生态系统多样性、稳定性、持续性，为维护国土生态安全，建设人与自然和谐共生的现代化作出新的更大贡献。

1.5.2设计原则

——坚持先易后难、有序推进。优先加强人工林、商品林经营，有序推进天然林、公益林中的中幼龄林培育。先易后难、由近及远，集中连片、规模经营，持续推进。

——坚持质量导向、精准施策。基于林草生态网络感知系统林草资源“一张图”，以提升森林质量和生态系统功能为导向，精准目标、明确措施、落地上图，实行全程监督、动态管理。

——坚持科学经营、多措并举。以精准提升森林质量为导向，因地制宜实施多目标经营，发挥森林多种功能和效益。以中幼龄林抚育为重点，适当兼顾过密近熟林抚育和低郁闭度低径阶老林改造，优化林分结构，实施全周期森林可持续经营示范。

——坚持政府主导、多方参与。积极争取上级财政力量，统筹资金支持，激发各类经营主体参与森林可持续经营的内生动力。

1.5.3总体目标

到2025年11月前，基本完成采伐、剩余物处理、补植等工作，2025年末完成项目的全部建设任务，补植苗木进入为期2年的管护期。

通过项目实施，使项目区林分结构更加优化，促进林分正向演替，森林生态系统服务功能和固碳能力得以增强。

1.6项目总技术路线（或工艺流程）

[image: image2.png]L T - S HIZH [ A5, %

I R

R & il TR B,

i SRARIER T LRR AH AHBA | RFE
#H, BREM k32 g Hal
{1




[image: image3.jpg]b ]

ARESTEE. HEE

¥ AR









2项目总平面设计

2.1设计依据及基础资料

2.1.1设计编制依据资料说明

设计建设内容主要依据《重庆市财政局关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金预算的通知》（渝财农〔2024〕113号）进行编制。

设计的框架参《国家林业和草原局办公室关于印发<林业和草原建设项目可行性研究报告编制实施细则><林业和草原建设项目作业设计编制实施细则>的通知》（办规字〔2023〕174号）进行编制。

设计中技术措施参照《造林技术规程》（GB/T15776-2023）、《造林作业设计规程》《森林抚育规程》（GB/T15781-2015）《林木采伐技术规程》（GB/T45088-2024）、《低效林改造技术规程》（LY/T1690-2017）、《林木采伐技术规程》（GB/T45088-2024）《重庆市林木采伐技术规程（试行）》等文件和技术规程与技术标准进行编制。

设计造林定额主要参照《防护林造林工程投资估算指标》（国家林业局2016年）和重庆市近期相似造林绿化项目，结合项目区立地条件、种植点交通距离等因子实际情况进行编制。

附表参《国家林业和草原局办公室关于印发<林业和草原建设项目可行性研究报告编制实施细则><林业和草原建设项目作业设计编制实施细则>的通知》（办规字〔2023〕174号）、《造林作业设计规程》及结合该项目实际情况进行编制。

根据《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》（国办发明电〔2020〕24号）、《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19号）、《建设项目使用林地审核审批管理规范》（国家林业局35号令）、《造林绿化落地上图技术规范》、重庆市人民政府办公厅印发《关于科学绿化的实施意见》（渝府办发〔2021〕99号）等文件规定的用地要求，本项目拟使用林地原则上不占用耕地保护红线、不占用国土空间规划中划定的城镇开发边界、永久基本农田、不涉及自然保护区核心区、不占用Ⅰ级保护林地、不与2021-2025年度中央林草其它项目图斑重叠。

2.1.2有关主管部门对本工程批示的规划许可技术条件

具备了较好的实施条件。一是该项目得到相关部门的大力支持，重庆市财政局出具《重庆市财政局关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金预算的通知》（渝财农〔2024〕113号）。此外，各级政府将协调相关部门，协助解决用地、用工等问题，共同推进。

2.2场地概述

2.2.1地点

地点位于两河村。

2.2.2立地条件

项目区域主要山地类型为低山，土壤以黄壤、黄棕壤为主，土壤厚度范围55厘米至80厘米，坡度主要为缓坡、斜坡、陡坡，坡向主要以西坡、西北坡、北坡为主。

2.2.3植被保留与采伐情况

①抚育采伐及低质低效林改造采伐时应保留及保护周边国家公布的国家重点保护野生植物、古树名木，可清除保护林木下层的枯枝，可适当清理保护林木贴近地面2米高度内的枝条和地表可燃物，清理时应尽量减少对国家重点保护野生植物、古树名木的破坏。

②林带清理时，如有个别少量的防火树种，应保留具有防火效能的树种，如油茶、木荷、青冈、栎类等。

③在施工过程中，应尽量避免破坏项目红线外周边原有的自然植被，特别是具有生态保护价值的植被。

④林带清理与整地时，严禁采用挖掘机等对地表进行大范围的开挖，以致对地形造成破坏。

3项目作业设计

3.1总体布局

本项目主要布局思路为因地制宜进行集中连片布局，集中布局于梅子垭镇的两河村。具体规模详见下表。

表3-1 项目任务统计表

单位：亩

	建设地点
	总面积
	森林抚育

	
	
	小计
	中龄林抚育

	梅子垭镇
	500
	500
	500


3.2现状调查

3.2.1作业区确定

参照彭水苗族土家族自治县最新国土三调数据，彭水苗族土家族自治县最新森林资源专项调查成果，同时叠加彭水苗族土家族自治县近5年中央投资林业工程项目的矢量图得出本次项目设计的最初数据库，其次根据《造林技术规程》《森林抚育技术规程》等技术规程要求，选择符合项目条件的地块。

3.2.2小班区划

区划系统采用县—乡镇—村—小班四级区划系统。在确定的作业区中，根据不同的经营方式、作业方式、抚育强度区划作业小班。作业小班面积以亩为单位，保留1位小数，用计算机求算。

对符合项目条件的地块开展外业调查。根据林分起源、树种组成、林龄、郁闭度、经营方式、立地条件等确定作业小班边界，作业小班面积原则上不大于20公顷。

3.2.3现状调查内容

立地因子调查：包括区划小班的海拔、坡位、坡向、坡度、土壤类型、土层厚度等因子。

植被调查：调查每个小班的植被种类、地类、优势树种、树高、胸径、郁闭度（盖度）、林地权属、森林类别、保护等级等因子。

3.2.4现状调查方法

（1）权属、林种：以县人民政府核发的林权证或由县人民政府出具的林权证明为依据确定林权，以县级人民政府批准的森林分类经营区划界定确定林种。

（2）起源、林龄：以现地调查访问及相关证明资料为依据。

（3）蓄积调查：采取设置标准地的方法调查蓄积量。

①样方设置：按照《重庆市森林资源专项调查操作细则》，根据林分结构选取树种组成和单面面积蓄积量具有代表性的区域设置样方进行抽样调查，样方面积为400平方米（20米×20米）。

②每木检尺：在样方范围内，用测树围尺按树种对活立木进行每木检尺，测定胸径。每木检尺起始径阶为5公分（即胸径达5.0公分就应检尺），径阶距为2cm，上限排外。样地内如有近5年的倒木或枯立木（包括火烧木）时，应分别树种或树种组检尺。位于样地边界上的立木、倒木按树根位置确定界内界外。测高木应选择生长正常、通直、无枯损断梢、树高具有代表性的立木，实测其胸径和树高（保留1位小数）。测高时应用测高器或罗盘仪测定两次，取平均值，同时记录在每木检尺表内。

③小班蓄积计算：统一使用二元立木材积表，分别按树种计算各径阶蓄积。各径阶蓄积之和为小班样方总蓄积，根据样方蓄积推算这个设计小班总蓄积，小样方蓄积取至0.0001立方米，设计小班蓄积之和取至0.1立方米。

④采伐蓄积调查：根据培育目标，确定保留树种和采伐树种，根据小样方内采伐树种蓄积之和推算整个设计小班的采伐蓄积和采伐株数。

（4）胸径调查：按标准地调查表逐项调查填写各项调查内容，分别树种、保留木和采伐木进行每木检尺。填写每木检尺记录，起始径级为5cm，以2cm为一个径级，按上限排外法分径级记录。

（5）树高测定：每块标准地内分树种、径阶分别测定3～5株立木胸径（精确到0.1cm），用鱼杆或测高仪对应实测其树高（精确到0.1m）。

（6）郁闭度调查：在调查测线上用树冠垂直投影压线法调查，即径级6cm以上的林木树冠垂直投影压线总长（点数）与测线总长（点数）之比计算。

（7）立地条件调查：按照《造林调查规划设计规程》操作细则，对小班地形地势（坡向、海拔、坡度、坡位）、土壤（种类、湿度、土层厚度）等因子进行调查。

（8）材质等级评定：在测定林分蓄积量的基础上，按照国家木材标准和林木材质状况，确定各材种的材积，分为经济材、薪材、剩余物等。

3.2.5现状调查结果
彭水苗族土家族自治县2025年森林可持续经营项目（梅子垭镇）作业小班8个，拟建设规模500亩，林地权属为集体面积500亩。

①使用林地类型：用材林林地407.2亩,防护林林地92.8亩。

②使用林地地类：乔木林地500亩。

③使用林地森林类别：商品林407.2亩，公益林92.8亩。

④使用林地保护等级：林地保护等级Ⅲ级林地面积92.8亩，林地保护等级Ⅳ级林地面积407.2亩。

⑤使用林地林种：用材林407.2亩、防护林92.8亩。

⑥使用林地龄组、产期、竹度：中龄林面积500亩。

⑦使用林地起源结构：人工林面积157.7亩；天然林面积342.3亩。

⑧自然保护区伐区森林资源情况：项目伐区不涉及自然保护区，乔木林地以马尾松、杉木、青冈、其他硬阔及少量红椿为主，灌木树种有竹灌、山胡椒、野山樱、胡颓子等。

⑨按照经营方式分：中龄林抚育500亩。

3.3中幼龄林抚育作业设计

3.3.1抚育对象

林分密度较大、竟争激烈、分化明显、透光不良、卫生条件较差、林木个体长势较弱的中幼龄林林分。

3.3.2抚育方式及抚育面积

（1）抚育方式：根据作业小班林分情况，确定抚育方式为抚育采伐，辅助措施有修枝割灌、补植。

（2）抚育面积：中龄林抚育500亩。

3.3.3抚育原则

坚持“采小留大、采密留疏、采弯留直、采弱留强”的原则，采伐强度（株数）控制在0%-10%，兼顾目标树分布均匀、保护幼苗幼树，郁闭度大于0.60的林分伐后林分郁闭度不低于0.60，且不能造成大面积天窗或形成疏林地。

同时必须结合当地实际，综合考虑防止水土流失、促进天然更新、保护生物多样性等原则，促进幼树幼苗快速生长，保护珍稀物种、保留天然更新目的树种的幼苗和幼树。

3.3.4抚育目的

中幼龄林抚育是培育森林的重要措施之一。本项目旨在通过清理中幼林下层灌木、伐除生长过密和生长不良的林木、藤本及杂草，以优化林分结构、增加林分通透性、提高林分质量和抗自然灾害能力，提高林地生产力。

3.3.5技术措施

本次森林抚育采用的抚育方式为抚育采伐，部分小班结合补植、修枝割灌等辅助措施。修枝、割灌、补植不单独作为森林抚育方式，与其他抚育方式结合、作为综合抚育措施之一。

3.3.5.1抚育采伐

本项目抚育采伐主要采取生态疏伐、透光伐和卫生伐。

按以下顺序进行施工作业：确定目标树、辅助树、干扰树和其他树——目标树标记——疏伐/卫生伐/生长伐——修枝——割灌除草——剩余物清理。

3.3.5.1.1确定目标树、辅助树、干扰树和其他树

（1）确定目的树种。根据本次调查的情况，在抚育小班中生长稳定、符合经营目的、树种优势明显的树种，确定为目的树种。分别为马尾松、柏木、杉木、栎类、其他硬阔、其他软阔、杜鹃等。

（2）确定目标树。在目的树种中，能够满足最终森林经营目标，对林分稳定性和生产力发挥重要作用的质量好、寿命长、价值高、健康，需要长期保留直到达到目标直径方可采伐利用林木，具体表现为生长健康、干性通直、经济价值高、比小班目的树平均胸径稍高的林木。

（3）确定辅助树（生态目标树）：能够促进目标树自然整枝，或提高森林的生物多样性与保护珍稀濒危物种，或对林地土壤具有保护与改良作用，或能促进森林生态系统良性发展的林木。

（4）确定干扰树。妨碍目标树生长，或显著影响林分卫生条件，或对林下幼树幼苗生长具有严重影响的林木确定为干扰树，干扰树为生态疏伐对象。

（5）确定其他树。其他树指对目标树生长和生态系统良性发展无利害关系的林木个体，或林分中除目标树、辅助树、干扰树以外的林木。

3.3.5.1.2目标树标记

按照《彭水苗族土家族自治县2025年森林可持续经营项目作业设计小班林分现状调查一览表》，每亩选定不少于40株目的树作为目标树后，用红漆对目标树做好标记。即在目标树1.3米高位置，用红漆喷涂一周，形成圆环状漆带。

3.3.5.1.3采伐

伐除影响目标树生长的在胸径以下分叉的多头木、枯倒木、被压木、弯曲木、病腐木、有害木，以及胸径5cm以下、生长过密的幼苗幼树中的病弱木。清理目标树林下1米半径内影响林木生长的灌木、藤本植物、杂草。采伐后林内要透光通气，目标树生长空间充足。其中：幼苗幼树采伐强度控制在林木总株数的20%以内，但也不得低于《彭水苗族土家族自治县2025年森林可持续经营项目采伐作业设计一览表》确定的采伐强度。采伐后，小班郁闭度减小不得超过0.1。

本项目中幼龄林抚育共采伐林木蓄积11.1立方米。详见表3-2。

表3-2 采伐蓄积统计表

单位：亩、立方米

	乡镇
	起源
	天然
	人工

	
	森林类别
	总计
	商品林
	公益林
	总计
	商品林
	公益林

	
	采伐类型
	
	抚育采伐
	抚育采伐
	
	抚育采伐
	抚育采伐

	梅子垭镇
	11.1
	8.6
	0
	8.6
	2.5
	1.9
	0.6


3.3.5.1.4割灌

割灌指清除缠绕目的树种的藤蔓以及影响目的树种生长的灌木、杂草。作业时，注重保护珍稀濒危树木，以及有生长潜力的目的树种、辅助树种的幼树幼苗，以有利于调整林分密度和结构。作业后小班林内要达到通风透光的效果，无灌草妨碍目的树生长和与目的树种争光增肥现象。

3.3.5.1.5修枝

修枝为抚育采伐配套措施，重点针对枝条、枯枝过多的林木，采取平切法，修去枯死枝和树冠下部1-2轮活枝，修枝高度不超过树高的1/3，剪口不能伤害树干的韧皮部和木质部，修枝后目的树种冠型整齐，林内通风透气，采光良好。

3.3.5.1.6剩余物清理

为了保证作业后林分良好的卫生条件，促进林分健康生长，必须对作业后的剩余物进行及时清理。要求如下：

一、采伐后及时将可利用的木材及小头粗度在3㎝以上的枝干打捆运出林区；

二、对小头粗度在3㎝以下的枝干及刺藤等进行砍割，砍割长度不得长于1米，并将其进行清理集中堆放，堆放距离15-20米一堆，要求堆放整齐、堆垛大小基本一致。相邻公路、房屋等人为活动频繁区域的林地边缘10米内不可堆积剩余物；

三、伐桩一般高度应低于5厘米。

3.3.5.2补植补造

（1）树种选择

树种选择原则：优先选择适应性好，培育价值高的乡土树种；根据造林地立地条件与树种的生物学和生态学特性的一致性，做到适地适树。

造林树种选择：经综合比选，确定彭水苗族土家族自治县2025年森林可持续经营项目（梅子垭镇）作业设计造林树种为桢楠。

（2）补植密度

造林初植密度：对林间空地和林缘进行见缝插针式地补植，补植密度见补植设计表，补植后不能见无幼苗幼树空地。

补植区域为林窗、林缘、林间空地、大面积造林地，补植区域内种植点随机配置，但保证补植苗木与补植苗木之间、补植苗木与林地原有保留木之间间距不得小于2米。

（3）苗木规格及苗木质量

苗木规格:本项目所用苗木规格详见下表：

表3-3 苗木规格表

单位：厘米

	树种名称
	苗木类型
	容器规格
	苗龄
	苗木规格
	综合控制指标

	桢楠
	容器苗
	直径＞10cm
	2-0
	地径＞0.7cm、苗高＞70cm
	无病虫害、无机械损伤、叶色正常、充分木质化、顶芽饱满。


苗木质量:选购的苗木，应保证苗木鲜活，无机械损伤，无病虫害，根系发育良好，叶色正常，主干干形通直饱满，主梢明显，苗木冠幅、分枝、高度基本一致。同时要求苗木品种必须纯正，苗源清楚（严禁从疫区调苗）。苗木优先从重庆市内定点良种培育基地购进，苗木严格执行种苗质量分级标准。苗木具备“一签两证”（种苗生产经营许可证、植物检疫证和种苗标签）。苗木以良种优先，品种选择原则上选用经重庆林木良种审定委员会审（认）定的优良品种。根系完好，须根多，无机械损伤、无病虫害。

（4）营造林技术

1）造林方式及模型：以立地类型为基础，根据小班的具体位置、地形、土壤等因子，结合树种生物学、生态学特性等设计符合现地条件的造林模式，本次造林以品字形进行配置，采用穴状整地、人工植苗的方式进行补植补造。

2）清林

清林方式采取块状清林，清林范围为造林穴周围直径1米圆形范围，保留具有培育价值的幼苗幼树。其具体要求如下：

①不得采用化学药剂除草；

②不得采用炼山方式除草、除灌；

③采用工具割灌、除草时要保护好原有高价值植被，不得肆意伤害保留苗木根系和枝条。

④清除物要集中处理，不得随意摆放在林内。

3）整地

①整地时间：2025年11月。

②整地方式：采用穴状整地方式，穴中心点为放线定点位置。

③整地规格：40×40×30cm；种植穴必须按照株行距设置进行开挖，穴壁垂直，不能挖成上大下小的漏斗形；结合蓄水保墒需要，均匀耕翻土壤，开挖时表土与心土要分开堆放，定植前回填栽植穴，将定植穴周边的表土回至2/3后，每穴施入基肥，与穴内表土充分混合均匀，再回填至种植穴内，并及时覆土，填高种植穴待用。如下图所示：

	


图3-1 种植穴示意图

4）栽植

①栽植时间：宜在2025年的11月至12月间进行，栽植在小雨或雨后湿润阴天栽植为佳。

②栽植前的准备：在栽植前要将所要栽植的苗木进行核对，包括品种和质量，防止出现品种混杂和栽植混乱的现象。经长途运输的苗木，应剪掉坏死枝叶，因失水较多应立即解包喷水，充分吸水后再行栽植。

③营养杯苗：栽植前应去除苗木根系不易穿透或不易分解的容器（可降解的无纺布可保留），对有污染性质的包装物，去除后要及时清理，妥善处置，但不能使营养土脱落。

④栽植技术要点：采用适当深栽方法，将根茎萌条活跃区埋入土中，避免不良的环境条件诱发萌芽，也起到用土压制萌条的成长，从而减少萌条发生。过深过浅都不利于林木生长。过深不利于根系呼吸，过浅易受旱害。造林前苗木根系部分要打泥浆，保持根部湿润。栽植时，苗木植入穴中心，并扶正，让其根系自然舒展，下部根系与土层密接，先填细土，后填心土，分层踩实，并轻轻压紧，苗木四周培土呈乌龟背状，以防积水。做到“三埋二踩一提苗”，即先用湿润的土壤埋苗根至1/3处时，把苗木往上轻提一下，目的是舒展根系不窝根，然后踩实，再埋至穴满，踩紧，再加盖一层松土以防蒸发。栽植营养袋苗时先取掉营养袋，将袋内苗木及土团端立在穴中央，一手扶苗，一手铲土，后把苗轻轻往上一提，使苗木根系舒展。栽植深度稍深于苗木原土印，切忌过深，分层回填表土，层层踏实，浇定根水，上覆一层松土。

5）幼林抚育管护

参照《造林技术规程》（GB/T15776-2023）中的相关规定对新造林木进行抚育，抚育内容一般包括割灌除草、施肥、松土等，抚育次数为每年2次，抚育期2年共4次。每年第一次在5～6月间，第二次在9～10月间。栽植后一年内还应根据幼苗死亡情况及时进行补植，即进行缺窝、死亡植株、病虫株检查，清除死亡植株、病虫株，进行消毒处理，并选用同龄级同规格苗木进行补植，以确保实施效果以及造林成活率达到设计要求。

造林成活率、保存率及成林标准：按照《造林技术规程》（GB/T15776-2023），造林当年质量合格苗木成活率达到85%以上，造林后1年成活率达到85%以上，第2年苗木保存率应达到80%以上，面积保存率达100%。苗木栽植单位应在造林后每年进行自查，全面掌握苗木成活率情况，对成活率不足的小班进行补植。

割灌除草：仅对阻碍幼苗生长的灌草，采用人工割除方式，割除保留木根部周围1m范围的杂草、灌木、藤蔓，砍除过密的灌丛和萌芽条。灌草高覆盖的地块，可进行人工割除全清，预防森林火灾发生。

补植:当成活率低于85%时，应于造林季节用同龄苗补植。

追肥：追肥与除草松土相结合，在苗的两侧25cm-30cm采用穴施，乔木每株施复合肥0.25千克。采用三点穴施法追肥，肥种选用有机复合肥，管护期内每年各追施2次。

松土扩穴：以定植苗为中心，在苗木周围50厘米范围内及时垦松其土壤，松土深度一般10～15厘米。

3.3.5.3种苗设计

（1）苗木数量与规格

彭水苗族土家族自治县2025年森林可持续经营项目（梅子垭镇）作业设计苗木整体要求苗木鲜活，生长健壮，根系完整，无机械损伤，无病虫害。

本项目中幼龄林抚育共需苗1156株，详见表3-4。

表3-4 苗木需求量统计表

单位：株

	乡镇
	树种

	
	合计
	桢楠

	梅子垭镇
	1156
	1156


（2）苗木组织及运输

①苗木组织

为确保本项目顺利进行，保障建设质量和成效，本项目造林所需苗木由施工单位根据苗木品种、数量和质量按规定实行采购。施工单位与供苗单位签订苗木供应合同，明确品种、数量、规格、质量、包装运输方式、供应时间、验收办法、款项支付和技术服务等内容。

供苗单位应按约定的时间、地点、品种、数量供应苗木，及时起苗，及时运输，不得积压，保证苗木鲜活度。苗木到场后，由业主、供苗单位、施工单位等三方代表共同现场验收，填写种苗验收单，禁止使用不合格苗木。所有苗木要严格执行重庆市林业局有关种苗管理的规定办理，苗木供给者必须持有区级以上林业主管部门颁发的生产（经营）许可证方可供应种苗，种苗必须附有种苗生产经营许可证、植物检疫证和种苗标签（一签两证），严禁栽植非苗圃生产的天然林木。验收不合格的苗木，不得用于造林。

②苗木运输

苗木运输由供苗单位自行运输至造林区域，再经过人工二次搬运至具体的造林地块。运输时间宜避开高温烈日天气，运输过程中需注意苗木覆盖、保水和控温，必要时可定时在苗木表面洒水或保水剂，以保持水分。

3.4疫木处置

根据国家林业和草原局公告（2023年第7号）（2023年松材线虫病疫区），彭水县仍为松材线虫病疫区。针对范围内的松材线虫病疫木，按相关要求执行采伐事宜。

①生产流程

选择病枯死松树--伐木--打枝--截断--集运--采伐物清理--就地焚烧。

②伐木作业

①选择病死松树：选择发生松材线虫病的疫木，包括所有病死、枯死、其他灾害死亡、倒伏、折断以及衰弱、濒死松树。

③选定伐木倒向：依据采伐小班的地形地势和搬运路线以及粉碎或焚烧地点的位置，选择有利于伐木、截断、集运和残存物清理的方向为伐木倒向，应避免出现搭挂、砸伤邻近保留木、幼树。

④锯伐：伐桩上坡方向平土，露头不准超过5cm，伐桩伐口要求面平整。先锯下口，后锯上口，控制倒向，上锯口与下锯口应在同一水平面上，伐口要求平整。采伐时，如果松树基部生长有影响采伐作业的灌丛、藤条和高草等植物时，应先清除这些植物后，再伐木，确保采伐作业安全。

⑤打枝：从根部开始向梢头依次打枝至梢头；应紧贴树干表面砍（锯）掉枝丫，不应留下伤害搬运者的破枝、尖刺等锋利枝桩。不应多人同时在一棵伐木上作业，打枝人员作业时，应保留5m以上的安全距离。

⑥截断：感染松材线虫病的疫木，采伐后不生产自用材、商品材等制材，必须就地就近及时进行焚烧或粉碎。因此，根据运输方便，有利于堆码焚烧，按需截断。

⑦集运：截断后，选择距离短、又安全的线路，用人力将原木搬运至选好的粉碎或焚烧场地平稳堆码好，等待处理。

⑧残存物处理：集运结束后，应组织人员对伐区内的伐倒木、所有直径或厚度≥1cm的松树枝桠、木块进行清理并运到粉碎或焚烧场地处理。

⑨伐桩除害处理：伐桩均要凿孔或锯槽投放磷化铝药片（伐桩直径14cm及以下1片、14cm以上2片），刨除伐桩周围枯枝落叶及浮土，套0.1mm以上厚度的塑膜并扎紧，再覆盖5-10cm厚的泥土并夯踏紧实。

⑩焚烧：焚烧场地必须选择在森林防火安全地带，并清理出火场周围1米以上的杂草等可燃物，最好选择阴天有小雨时焚烧。点火前灭火应急器具必须到位，落实专人看管，做到人走火灭，木质燃烧必须碳化。清除的原木、枝桠及残存物集运到就近公路边进行碎片处理并焚烧，其余的就近选择安全地带进行焚烧。焚烧时一是进场时配备灭火器、扑火工具及适量的水源，做好随时应急扑火的准备；二是选择安全地带开设5-10米的隔离带；三是火场定位拍照上传申报，经批准后方可用火；四是派专人坚守火场，火完全熄灭后值守人员方能离开。焚烧前、中、后的管理，必须严格按《防控方案》中疫木焚烧管理措施、制度执行，确保森林资源安全。

3.5采伐工艺流程设计

伐区生产作业工序分为：准备作业、采伐、集运材、归楞和装车和伐区剩余物清理五个阶段。详见下图。


图3-3 伐区工艺流程示意图

（1）准备作业：在采伐开始前，办理林木采伐证，对采伐人员开展采伐前培训，学习有关采伐和造材技术规程规范和安全生产规范。

（2）采伐区林木采伐：

①确定正确的伐木顺序—先设置简易集材道，自山下向山上采伐，伐倒木两侧倒向与集材道成30-45°夹角八字排列，尽量避免倒下树木互相重叠。

②正确控制倒树方向。

③充分利用森林资源，提高木材产量和质量。采伐严格在伐区内进行，对使用林地（伐区）范围内采伐木逐株伐倒；尽可能降低伐根，要求伐根降低到5厘米以内；尽量避免材质损伤。

④保证安全生产。正确的伐木方法是先锯下口，再锯上口。下口的锯切方向要和树的倒向一致，上口位于树倒方向的反侧，上口的高度应与下口缘平齐；在采伐时上下不能锯口不能锯穿，注意留弦和借向，防止搭挂现象发生。

（3）集运材：由于伐区地形复杂、地势险要，因而具有集材条件的地方少且分散。故以人力串坡集材为主，辅以滑道集材，将木材从伐倒处搬运至临时楞场或贮运点。

（4）归楞和装车：选择位置适宜、方便安全、有利于贮运作业的地点设置面积50-100平方米的简易临时木材贮运点，将采（砍）伐物集中于此便于贮运。

（5）伐区剩余物清理：对散布在采伐迹地上的枝丫、梢头、伐根、树皮、树叶、造材剩余物，以及采伐的各类灌木，经人工归堆捆扎后可就地或外运处理给当地农民作薪材。为减少焚烧对环境造成的污染，以及出现意外事故的发生，所涉及的采伐的松木，严禁运出伐区，在伐区设置临时区域，并安排专人看管，就地焚烧。

3.6伐区管理

伐区管理包括伐区作业质量管理和安全管理，伐区作业质量包括产品质量和工作质量、伐区木材生产的质量等。

伐区管理单位和生产单位要建立综合的质量管理机构和有效的质量信息反馈系统，不断完善质量管理的基础工作；严把伐区生产作业设计关、合理造材、木材生产检验关，尽量减少生产中间环节，同时运用全面质量管理的方法，加强对木材产品的伐区质量分析工作；严格伐区作业质量的检查和验收。

建立健全伐区作业安全管理机构；制定并强制执行科学安全操作规程；制定安全生产计划；重视安全培训，抓住典型事例进行安全教育；加强劳动保护，搞好伐区作业安全管理。

根据本伐区特点，伐区作业主要选择以下机械：采伐机具为弯把锯、油锯、电锯、中钢斧等；造材机具为弯把锯、油锯、电锯；在公路较方便地区，集材、运材机具可选择载重汽车、农用车、拖拉机等；在交通极不方便地区，可采用人力车、畜力车等作为运输工具，或就地将采伐物处理给当地村民作或薪材。

3.7伐区安全设计

采用汽油机动力锯伐树，在伐区上开始伐树，伐木组由4人组成，其中1名伐木师，3名伐木工。伐木师开始工作前，伐木工走到距离伐木师前方50米远的地方。伐木工把目标树周围的灌木、幼树砍掉，把树周围所有杂物清理到50-60cm以外，清理出便道，以便伐木师在目标树开始倒下前及时离开。

项目区主要进入到路口设置施工警示牌或者标语以警示路人，伐树周围应布置警戒，非工作人员不得逗留、接近，在陡坡悬岩处砍伐树木，应有防止树木伐倒后顺坡溜滑和撞落块伤人的安全措施；在山坡上禁在同一地段的上下同时作业。上树攀登剪树木时，不应攀抓脆弱和枯死的树枝；不应攀登已经锯过的或砍过的未断树木；应使用安全带，潮湿天气注意防滑；使用梯子角度要合适，绑牢或有专人扶持。为防止树木倒落在导线上，应设法用绳索拉向与导线相反向，绳索应有足够长度，以免拉绳人员被倒落的树木砸伤；砍剪的树木下面或倒落树周围应设专人监护，不得有人逗留，防止砸伤行人；上下树时禁随身携带剪伐工具。树枝接触高压带电导线时，应使用绝缘绳索等绝缘工具使树枝脱离带电导线，禁用插直接去取，人和绳索应与导线保持足够的安全距离；电力线路有电不得攀登杆塔，树木、绳索不得接触导线。大风、大雾和雨天不得进行伐树作业。

3.8成效监测

本次项目，其成效监测按试点成效监测执行。为科学监测和评价全国森林可持续经营试点实施成效，规范调查对象和内容，统一技术标准和方法，采用样地调查评价法监测试点成效，分析经营措施对林木生长、林分结构、林下更新、森林健康等的综合影响，总结提炼技术模式，为制定科学适用的森林经营措施，提高森林可持续经营的效果提供决策依据。应按照林分类型、经营措施类型设置监测样地，按照固定周期持续开展外业调查和内业分析。样地布设和本底调查应在经营作业前完成，作业完成后及时开展当年数据的调查，定期开展复测，2年复测一次。

3.8.1样地设置

每个乡镇需给涉及的各个森林经营模式布设2组以上样地，每组样地包括1个作业样地和1个对照样地。作业样地根据作业设计实施经营措施，对照样地不实施任何经营措施。

在每个样地内，沿坡面设置3个5m×5m的样方开展幼树和灌木调查，设置3个1m×1m的小样方开展草本调查。样地应具有代表性，能反映小班林分平均状况。样地距林缘应不小于20m，不跨河流、道路或伐开的调查线。样地面积不小于600m2，原则上采用矩形。对照样地应与作业样地在坡度、坡向、坡位、土壤厚度等立地条件，以及平均树高、平均林龄、平均密度、树种组成等林分因子方面基本一致，并与作业样地间隔20m以上。每个样地实地拍摄反映样地全貌和林分特征的照片或影像资料，照片数量不少于2张。每组样地设立监测说明标牌，说明林分现状、经营措施、样地设置单位等信息。样地4个角点设立标桩，并标记角点方位和样地号。样地内所有样木要进行标记，在胸径（1.3m）处用油漆划线，在线上或线下位置挂牌或用油漆标记树号。

3.8.2调查指标

调查指标包括样地因子和样木因子，其中样地因子包括样地号、林班号、小班号、纵坐标、横坐标、海拔、坡向、坡位、坡度、土壤类型、土壤厚度、腐殖层厚度、枯枝落叶厚度、灌木平均高、灌木覆盖度、草本平均高、草本覆盖度、植被总覆盖度、林种、起源、林地权属、林分类型、优势树种、树种组成、平均年龄、龄组、平均胸径、林分优势高、林分平均高、郁闭度、公顷株数、公顷蓄积、林层结构、森林灾害类型、森林灾害等级、森林健康等级、更新类别、幼树树种、幼树平均高、幼树株数、幼树分布等；样木因子包括树号、树种、胸径、树高、林木分级、干材质量、损伤情况、林木分类等。

3.8.3数据管理

所有样地调查数据，经检查合格后，录入数据库，并进行相关数据统计。样地定期监测数据上传至全国试点任务落地上图数据库，并在本地存档。每次监测样地复测完成后，应进行数据对比分析，形成试点成效综合分析报告。
4.防灾减灾、安全与卫生、节能及节水设计

4.1防灾减灾
项目的实施可能引起森林火灾。施工期间项目业主应制定护林防火措施，加强管理，降低森林火灾发生的风险。各施工队分别制定森林防火工作管理制度，明确各自的职责范围；责任人对各施工队森林防火的具体工作做好安全布置并承担直接责任，负责本项目合同段森林防火的具体工作。并组织各部门管理人员和全体施工人员，认真学习和贯彻《重庆市森林防火条例》，进行森林防火宣传教育和培训工作，在各工区现场、路线范围内及驻地要设置明显的森林防火宣传牌。同时，施工单位及时配备专职安全员，确定专（兼）职人员负责森林防火工作；施工单位与各施工队签订安全责任状，建立群众性灭火队伍。施工现场要配套建设森林防火设施，配备灭火器材设备；森林防火设施要与在建项目同步设计、同步施工、同步验收；森林防火设施应符合区县森林防火规划的要求。
山区施工偶遇泥石流，做好防止泥石流的预案。对施工人员提前进行培训教育，注意遭遇泥石流，要立即选择与泥石流垂直的方向沿两侧山坡往上爬，爬得越快越高越安全。切记不要顺泥石流方向往下跑。不要上树躲避，也不要躲在河谷旁边的大石头后面。如在野外露营，要选择高处平坦安全的地方，尽可能避开有滚石和易发生滑坡的坡地下边，不要在山谷及河沟底驻扎。遇到山体崩滑时要朝垂直于滚石前进的方向跑。
4.2劳动安全与职业卫生
4.2.1.野外工作基本要求
施工人员确保自身身体情况。患有心脏疾病，呼吸系统疾病、高血压等严禁进入高原地区、低气压地区工作。进行野外地质工作前，要进行安全生产规章制度和岗位安全技术操作规程培训，具备相应的防护、自救、互救应急基本技能（急救包、食品、饮用水、火柴等）。配带能满足实际需要的通信装备，明确联络事宜（GPS、卫星电话等）。带好野外工作个人防护装备（野外工作服，登山鞋、太阳帽等）。注意收听天气预报，每日出发前，应当了解当天的天气情况、行进路线及路况、作业区的地形地貌、地表覆盖等情况。

在山谷、河沟、地势低洼地区或雨季作业应当做好防汛抗灾工作。雷雨时，应当尽量避开山脊或者开阔地、峭壁和高树。雨雪刚停止时，严禁立即在滑坡、狭隘的山道、悬崖、雪坡、冰川坡以及其他危险地段作业和行走。进入危险地区从事野外地质调查工作，应由有经验的人员带领，并制定安全保障措施。不论何种情况，不能单独外出作业。

4.2.2不同区域野外工作注意事项

山区（雪地）配备登山、雪地装备，遇大雾、大雨、雷电来临等情况下，应立即停止作业和行进，并采取相应保护措施。上、下陡坡、悬崖、峭壁，应当采取长距离的“Z”字型路线行进。两人以上行走距离应在视线之内。在积雪、悬崖、碎石堆积地段及不稳定岩石分布的峡谷中行进，应防止产生大的震动、声响。在野外行进，应做到看景不走路，走路不看景，以防摔跤和坠崖。

林区随时确定自己的方位，与同行人员保持联络，作业路线上留下标记。进入林区要时刻注意防火，不要吸烟。生火时看清风向、风速，选择在下风处生火，离开时，切记熄灭残火。当林区出现火灾预兆（烟味、烧焦味、野兽和鸟类向同一方向奔跑和飞驰、烟雾等）时，应当迅速寻找并撤离到安全地点（林中旷地、河边等）。进入林区，应穿戴好防护服装，一要防止寒带森林中（多蛇）、潮湿密林中（多蚊虫）有害小动物的叮咬。二要防止感染森林脑炎、接触性皮肤过敏症。提前向当地群众了解作业区域地形，有无陷阱、夹具等危险。

4.3绿色节能与节水
4.3.1节能
阶段（一年的建设施工期），能耗主要有灌溉（浇注定根水）用水和机械（油锯、运输车辆、便道建设时的小挖机等）用油。根据彭水县采伐用油锯使用经验测算，每立方米林木用汽油0.126升，拟采伐立木蓄积11.1立方米，拟消耗汽油1.40升，按1升汽油0.73千克计算，折合消耗汽油1.02千克。项目拟种植1156株苗木（不含草本），按每株浇水2次共3千克计算，需要消耗3.47吨水。根据国家标准GBT2589-2008《综合能耗计算通则》计算能耗如下表：

主要能源消耗量表
	序号
	能源名称
	单位
	消耗量
	折算系数（千克标准煤/kg、
kwh、m3）
	折合标准煤
（吨）

	1
	汽油
	kg
	1.02
	1.4714
	0.002

	2
	水
	m3
	3.47
	0.0857
	0.00

	合计
	0.002


项目的实施，在一年的建设期，消耗能源折算为0.002吨标准煤。虽然期能耗较低，但节能措施必不可少。项目设专人负责,宣传节能知识，对浪费能源行为进行惩罚。

施工现场应在各项施工活动和工序中，做好机电节能、余热利用、能量系统优化、绿色照明、办公节能以及节能监测和服务体系建设等工作，优先使用节能、高效、环保的施工设备和机具，采用低能耗施工工艺，充分利用可再生清洁能源。
在实施造林的过程中，严把整地、苗木、栽植、抚育管理四道工序，全部按照造林规范的要求、标准和程序进行栽植，提高造林质量。选择合适的造林时间，采取相应的工程措施，提高造林的成活率，降低补植量，是节约能源的重要手段。在后期管护时抓好浇水、修剪、除草、巡查、防病虫害等环节，在林木管理过程中不断引入各类实用技术，为林业养护节约成本，提高造林质量，保证成活率，提高运行期节能效果。
4.3.2节水
本项目在后期管护时人为灌溉形式较少，主要靠降雨灌溉。在遇到大天干时候，需要充分利用作业区附近的井、池、氹、塘、库、堰、沟等水源进行灌溉。灌溉管理人员需经过系统的培训，管理施行“分区负责、专业承包、责任到人”。同时要明确管理人员的责、权、利，调动各方面的积极性。建设工程施工进行地下水资源的保护，节约生产、生活用水，充分利用雨水资源。

5.环境保护设计

5.1施工期生态环境保护措施

（1）减少植被破坏

施工时要严格控制工程破坏植被的面积，增加对植被的保护措施。

（2）防止水土流失

项目避免炼山式施工，降低水土流失风险，栽植时采用穴状整地，能将开方挖土带来的水土流失危害降至最低。

（3）减少施工噪声

加强对运土机械、运输车辆的维修保养，包括安装有效的消声器。合理安排施工时间，采伐等作业尽量避开动物活动的晨昏及正午。

（4）保护水资源、减缓水环境影响

施工材料（如油料、化学品等）应远离地面水，并提供环形排水沟和渗水坑，以防意外流出污染地面水。

（5）严禁非法猎捕野生动物

在建设工程中，加强宣传教育和管理，认真全面地贯彻执行《中华人民共和国野生动物保护法》等法律法规，严禁非法猎捕野生动物。通过发放宣传册、张贴宣传画报等，增强人们的环境保护意识，使野生动物能在不受额外影响的情况下得以尽快恢复。

5.2施工期噪声污染防治措施

为减轻施工期噪声扰民，应尽可能控制施工噪声。根据施工噪声的污染特点，施工中应加强管理，杜绝人为制造的高噪声活动，合理安排施工时间，严格执行《重庆市环境噪声污染防治办法》（渝府令第270号）的规定，结合项目特点，提出以下声环境影响减缓措施：

（1）从声源上控制，施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具，尽量选用低噪声的施工机械或工艺，从根本上降低噪声源强，同时加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生；

（2）场外运输作业尽量安排在白天进行，车辆行经居民集中点等声环境敏感点时应限速、禁鸣。

（3）由施工单位认真实施降噪措施，做好宣传解释工作，尽量取得公众的谅解，并接受公众和环保执法人员的监督。

（4）控制施工机械在红线范围内作业，不得越界施工，施工机械设置于远离周边居民区，并采取运输车辆和设备禁鸣措施。

（5）合理选择施工机械设备

施工单位必须使用符合国家规定噪声排放标准的施工机械和车辆，应尽量选用低噪音、低振动的各类施工机械设备，并带有消声和隔音的附属设备；固定的施工机械安装减振装置；避免多台高噪音的机械设备在同一工场和同一时间使用。

6.投资概算

6.1概算依据

（1）《森林资源规划设计调查技术规程》（GB/T26424-2010）；

（2）《林木采伐技术规程》(GB/T45088-2024)；

（3）《生态公益林建设技术规程》(GB/T18337.3-2001)；

（4）《生态公益林建设导则》（GB/T18337.1-2001）；

（5）《重庆市造林工程计价定额》（DB50/T707-2017）；
（6）国家及地方规定的其他相关文件；

（7）当地现行技术经济指标。

6.2概算范围

本次投资概算范围包括工程建设直接费和工程建设其他费用。

（1）工程建设直接费用；

包括材料费、人工费、苗木费等。

（2）工程建设其他费用；

包括项目作业设计费和项目检查验收费。

6.3概算指标

（1） 工日单价：124元/工日；

（2）苗木单价

桢楠：3元/株。

（2） 用工指标

采伐林木：1.5工/m³；

修枝割灌：3.5工/亩；

补植：2.5工/100穴；

管护：2.5工/100穴。

（3） 用材
复合肥用量：0.25千克/次；

复合肥单价：3元/千克。

6.4工程量汇总

项目总用工1574.5工日，用苗量1156株，项目用肥量1156千克。

6.5投资概算

项目总投资22.78万元，其中项目工程直接费用22.00万元，占总投资的96.59%，来源为中央资金；项目建设其他费用0.78万元，占项目总投资的3.41%；来源为地方自筹资金。

项目建设其他费用中作业设计费0.52万元，检查验收费用0.26万元。

7.项目验收

7.1技术要求

为确保项目施工建设质量，本项目计划下达后由彭水苗族土家族自治县林业局组织设计单位对施工队伍进行施工技术交底。施工方需严格按照施工流程、技术标准、范围进行施工，杜绝私自改变施工内容、标准及范围；施工必须在建设单位的监督下进行，确保建设成效。

7.2验收内容及标准

1、补植

林地清理质量、砍带质量、苗木质量、整地质量、栽植质量、苗木密度及图斑范围面积等内容。验收标准按设计要求。

验收抚育管护、苗木保存率等内容。标准为抚育管护是否到位、达标，苗木成活≥85%，保存率≥80%。

2、采伐修复

按图斑范围施工，藤蔓杂灌等需按要求割除；按要求修枝；伐木按要求应伐尽伐；可利用木材、枝干及不可利用剩余物按要求进行处理；涉及马尾松采伐的，按疫木进行处置；苗木按要求补植。采伐修复后的林内应通透，剩余物按设计处理完善，相邻公路、房屋等人为活动频繁区域的林地边缘水平10米内不可留有剩余物，可利用林木全部运出处理。

全面的灌草刺藤等割除维护达到林内通透的条件，补植苗木成活率≥85%。

7.3验收方法

1、面积核查

用1:500地形图对作业小班实地核实修复面积，面积用ArcGIS专业软件测算与人工测算相结合的方式。

2、修复内容核查

修枝割灌、剩余物清理等实行作业小班全查；采伐、苗木数量、苗木质量、存活率（保存率）、密度等情况采用小班随机抽样的方法进行检查验收，抽取样地总面积不小于小班面积的10%。

7.4验收要求

1、每个验收组必须由2人以上组成。

2、验收人员认真负责，严格按验收标准进行验收，验收结果汇总、表格填写准确无误。

3、验收小组验收时建设单位、施工单位要共同参加验收，验收结果须三方签字。

8项目组织与经营管理

8.1组织管理

①组织管理形式

彭水苗族土家族自治县2025年森林可持续经营项目（梅子垭镇）的建设单位为梅子垭镇人民政府，为确保的顺利实施和建设质量，取得预期的效益，必须推行项目法人负责制，建立健全组织管理机构。同时成立彭水苗族土家族自治县2025年森林可持续经营项目（梅子垭镇）领导小组，组长由梅子垭镇人民政府党委书记或镇长担任，分管领导为副组长，其成员由林业等相关工作人员组成。

②管理机构及职责

项目建设领导小组主要职责是统筹安排资金筹措、使用协调工程建设中出现的各种问题，检查监督项目的实施进度和质量等。

8.2工程管理

严格执行合同制、招投标制，切实构建质量保证体系。认真落实单位主要领导责任制和工程质量终身责任制，建立健全项目现场管理的规章制度，将项目管理的责任落实到岗到人，做到领导到位、责任到位、措施到位。认真分析项目实施可能面临的影响因素，并制定行之有效的工作预案，及时排除、化解影响项目实施的各种制约性因素，确保项目加快实施。加强对工程建设的监督检查，重点检查是否擅自调整建设地点和建设内容，工程量是否与资金使用相匹配等情况。发现工程管理中存在的问题，要按照合同约定，界定责任，及时处理。最后建立严格的竣工验收制度，严格按照工程建设程序进行检查验收，并接受上级的验收检查。

8.3资金管理

项目资金使用严格按专项资金管理计划执行，并按年度将资金使用计划落实到工程项目。

严格执行基本建设财务管理办法，对项目实行专账核算、专款专用，同时加强资金的审计和监督。

8.4档案管理

严格执行《中华人民共和国档案法》（2020修正）、《中华人民共和国档案法实施办法》（2017），指定专人负责做好计划、工程、技术、施工、设计、监理、合同、纪要、图纸、图表、财务等原始资料的收集、整理、归档和保管工作，并在竣工验收前1个月内完成全部工程资料的分类建档、立卷装册。注重利用现代技术手段，对地点、各建设阶段、各单项工程和其他重大事项等场景进行影像记录，直观反映过程的真实性。落实专人及时报送项目实施进度、建设成效、典型经验和存在问题，确保信息上下畅通。

作业设计附表：

附表1：彭水苗族土家族自治县2025年森林可持续经营项目任务布局表

附表2：彭水苗族土家族自治县2025年森林可持续经营项目小班现状表

附表3：彭水苗族土家族自治县2025年森林可持续经营项目采伐作业设计一览表

附表4：彭水苗族土家族自治县2025年森林可持续经营项目补植作业设计一览表

附表5：彭水苗族土家族自治县2025年森林可持续经营项目工程量统计表

附表6：彭水苗族土家族自治县2025年森林可持续经营项目苗木规格表

附表7：彭水苗族土家族自治县2025年森林可持续经营项目乡镇需苗量统计表

附表8：彭水苗族土家族自治县2025年森林可持续经营项目投资预算指标表

附表9：彭水苗族土家族自治县2025年森林可持续经营项目作业设计资金预算算汇总表

附表10：彭水苗族土家族自治县2025年森林可持续经营项目采伐类型分乡镇统计表
作业设计附图：

附图1：项目作业设计图

采伐





采伐剩余物处理





清林





2025年8-10月





2025年8-10月








2025年8-10月








整地





2025年10-11月








启动阶段





作业设计编制





2024年12月前





2025年4月





开展施工招标工作，签订合同





2025年4-6月





项目申报





计划上图





项目前期资料准备








作业设计审批





项目准备阶段





建设单位全过程监管


全过程监理





补植补造阶段





苗木调运





苗木栽植





2025年10-11月








2025年10-11月








竣工验收





建设单位自查





竣工验收





2025年11-12月





2025年12月





管护阶段





幼林管护期限为2年









