- 网上竞采文件

（综合评分法）

采购执行编号：YC25321112(CGC）

项 目 名 称 ：重庆市南川区化粪池普查测绘服务

采购人：重庆市南川区城市管理局

采购代理机构：亿诚建设项目管理有限公司

二〇二五年六月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 4 -

一、竞采内容	- 4 -

二、资金来源	- 4 -

三、供应商资格条件	- 4 -

四、响应、竞采有关说明	- 4 -

五、竞采保证金	- 5 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 5 -

七、响应有关规定	- 5 -

八、联系方式	- 5 -

第二篇 项目服务需求	- 7 -

一、项目一览表	- 7 -

二、项目概况	- 7 -

三、普查要求	- 8 -

四、普查标准	- 10 -

五、普查流程及服务内容	- 11 -

第三篇  项目商务需求	- 14 -

一、服务期、地点及验收方式	- 14 -

二、报价要求	- 14 -

三、 履约担保	- 14 -

四、付款方式及结算价款	- 14 -

五、知识产权	- 14 -

六、其他	- 15 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 16 -

一、竞采程序及方法	- 16 -

二、评审标准	- 19 -

三、无效响应	- 21 -

四、采购终止	- 22 -

第五篇 供应商须知	- 23 -

一、网上竞采费用	- 23 -

二、网上竞采文件	- 23 -

三、网上竞采要求	- 23 -

四、成交供应商的确认和变更	- 24 -

五、成交通知	- 24 -

六、采购代理服务费	- 24 -

七、签订合同	- 24 -

八、项目验收	- 25 -

第六篇  采购合同（仅供参考）	- 26 -

第七篇  响应文件格式要求	- 27 -

# 第一篇  采购邀请书

亿诚建设项目管理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市南川区城市管理局（以下简称：采购人）的委托，对重庆市南川区化粪池普查测绘服务进行网上竞采。欢迎有资格的供应商前来参与网上竞采。

## 一、竞采内容

| 序号 | 项目名称 | 采购预算（元） | 单价限价（元） | 成交供应商 （名） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市南川区化粪池普查测绘服务 | 73754 | 化粪池外业普查测绘68.25元/座、内业数据处理和建库5504元/项 | 1 | - 不接受联合体投标 |

## 注：最终结算金额=（测绘总数*中标单价）+内业数据处理和建库费用据实结算，最终据实结算。

## 二、资金来源

预算资金。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：供应商需具备测绘主管部门颁发的乙级及以上测绘资质（提供证书复印件并加盖供应商公章）。

## 四、响应、竞采有关说明

（一）凡有意参加竞采的供应商，请自行在行采家（https://www.gec123.com/）竞采中心下载本项目竞采文件以及补遗等开标前公布的所有项目资料。无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目所有采购内容。

（三）线上报价响应文件递交时间地点及程序

1.线上报价

（1）线上报价时间：详见网上竞采公告。

（2）线上报名要求：按本项目规定的时间在行采家（https://www.gec123.com/）竞采中心进行网上报价，未在规定时间内报价的响应将失去成交供应商资格。

（3）供应商在行采家（https://www.gec123.com/）竞采中心的网上需上传盖章后的响应文件一份，文件内容应清晰、无涂改。

2.评审依据

（1）供应商网上上传盖章后的响应文件一份作为专家评审的材料。

3.其它要求

（1）供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

（2）无论采购结果如何，供应商参与本项目采购的所有费用均自行承担。

## 五、竞采保证金

无

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、响应有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）竞采中心上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）竞采费用：无论竞采结果如何，供应商参与本项目竞采的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）项目不接受联合体参与竞标商，否则按无效处理。

（七）项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆市南川区城市管理局

联系人：文煜松

电  话：023-71417350

地  址：重庆市南川区新政府右副楼7楼城市管理局

（二）采购代理机构：亿诚建设项目管理有限公司

联系人：陈老师

电  话：02368169682

传  真：02368169682

地  址：重庆市九龙坡区谢家湾正街47号艾佳沁园A栋703

# 第二篇 项目服务需求

## 一、项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市南川区化粪池普查测绘服务 | 本项目采购预算包含约1000座化粪池(含化粪池井盖等附属设施)外业普查测绘及内业数据处理和建库服务，供应商须配合将数据成果导入到化粪池监管应用和区级数字城管系统；具体结算金额以实际普查测绘数量为准，超过1000座化粪池，外业普查测绘单价按实际中标单价，据实计算。 |

## 二、项目概况

（一）项目背景

随着城市的发展，化粪池作为城市环境卫生基础设施的重要组成部分，其管理和维护的重要性日益凸显。2025年2月21日重庆市城市管理局印发《区县典型应用“化粪池监管一件事”全市共享复用工作方案》（〔2025〕—123），要求“各区县对照《重庆市化粪池数据普查工作指南》，对辖区化粪池开展基础信息普查测绘，全量归集化粪池名称、地址、编码、权属单位等各类基础信息，并按照《管理指南》明确化粪池管理等级，配合将相关信息导入应用，完成落图。”为响应市城市管理局对化粪池基础信息普查及数据归集要求，实现对化粪池的科学管理和有效维护，全面掌握化粪池的分布、现状等信息，特开展化粪池基础信息普查测绘。

（二）项目目标

通过对辖区范围内化粪池的详细普查和数据采集，建立一套完整、准确的化粪池信息化数据库，为城市规划、环境卫生管理、设施维护等提供有力的数据支持，提高城市管理的精细化水平。

## 三、普查要求

（一）数据范围

普查数据包括基础数据字段普查和行业部门确权普查。

（二）数据格式

本次普查数据成果格式为SHP地理空间数据格式。

（三）坐标要求

采用大地2000坐标系。

（四）图片要求

每个化粪池普查成果图片不少于2张，包括一张近照，一张远照（照片同一角度拍摄，有明显参照物体现化粪池具体位置）。

图片路径以相对路径用逗号隔开，图片存放目录层级要求：区县6位行政编码/镇街9位行政编码/0303。图片命名采用yyyyMMdd000001.jpg，如20241123000001.jpg。

（五）化粪池等级划分

参考《化粪池分级管理指南》对化粪池实际情况进行等级划分，分为一级监管、二级监管、三级监管化粪池。

（六）化粪池编码要求

部件(分类)代码 + 顺序代码。部件代码由3个码段共10位数字组成，依次为：6位县级及县级以上行政区划代码、2位大类代码、2位小类代码。代码结构如下图所示：

县级及县级以上行政区划代码为6位，按照GB/T 2260的规定执行。

大类代码为2位，表示部件大类，这里默认填写03。

小类代码表示部件小类，这里默认填写03。

流水号为6位，表示部件定位标图顺序号，依照部件定位标图从000001~999999由小到大顺序编写。

以北碚区为例：5001090303000001。

（七）精度要求

按照国家相关规定，对于化粪池井盖等空间位置或边界明确的部件，其精度需达到A类标准，即中误差 ≤ ±0.5m。高精度的数据采集是确保普查结果准确性和可靠性的关键。

（八）质量要求

（1）设施遗漏指标

每平方公里内遗漏的化粪池个数不得超出该区域化粪池总数的5%，否则判定该区域的普查数据不合格。这一指标旨在确保普查的全面性，避免重要设施的遗漏。

（2）属性错误指标

在化粪池设施属性中，只要有一个属性项错误，即认定该部件属性错误。每平方公里内化粪池属性错误个数不得超出总数的5%，超出此比例则判定该区域数据不合格。准确的属性信息是数据库有效应用的基础。

（3）照片错误指标

照片错误包括设施主体不突出、拍摄角度不正、照片与设施不能一一对应、曝光过度或不足、照片大小不统一等情况。每平方公里内存在上述错误的照片个数不得超出总数的5%，否则该区域的照片数据判定为不合格。清晰、准确的照片能够直观地反映化粪池的实际情况。

（九）

## 四、普查标准

（1）普查字段

本次化粪池普查数据中包含以下字段，同时可根据实际情况酌情增加其他字段，具体字段如下表：

| 序号 | 字段描述 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | objCode | char | 16 | Y | 调查所得 |
|  | 名称 | objName | char | 30 | Y | 调查所得 |
|  | 化粪池等级 | objLevel | char | 20 | Y | 现场勘测 |
|  | 主管部门名称 | deptName1 | char | 60 | Y | 调查所得 |
|  | 主管部门联系人 | deptLxr1 | char | 20 | Y | 调查所得 |
|  | 主管部门联系人电话 | deptLxdh1 | char | 20 | Y | 调查所得 |
|  | 权属单位名称 | deptName2 | char | 60 | Y | 调查所得 |
|  | 权属单位联系人 | deptLxr2 | char | 20 | Y | 调查所得 |
|  | 权属单位联系人电话 | deptLxdh2 | char | 20 | Y | 调查所得 |
|  | 养护单位名称 | deptName3 | char | 60 | Y | 调查所得 |
|  | 养护单位联系人 | deptLxr3 | char | 20 | Y | 调查所得 |
|  | 养护单位联系人电话 | deptLxdh3 | char | 20 | Y | 调查所得 |
|  | 化粪池状态 | objState | char | 10 | Y | 现场勘测 |
|  | 建设时间 | crDate | date | 8 | Y | 调查所得 |
|  | 数据来源 | dataSource | char | 50 | N | 调查所得 |
|  | 备注 | note | char | 100 | N | 调查所得 |
|  | 图片路径 | picture | char | 50 | Y | 现场勘测 |
|  | 详细地址 | objpos | char | 100 | Y | 现场勘测 |
|  | 所处位置分类 | locationType | char | 20 | Y | 现场勘测 |
|  | 经度 | geoX | decimal | 20 | Y | 现场勘测 |
|  | 纬度 | geoY | decimal | 20 | Y | 现场勘测 |
|  | 化粪池井盖材质 | jgMaterial | char | 50 | Y | 现场勘测 |
|  | 化粪池井盖数量 | jgQty | char | 20 | Y | 现场勘测 |
|  | 化粪池结构 | structure | char | 20 | Y | 调查所得 |
|  | 化粪池容积 | volume | char | 20 | Y | 调查所得 |
|  | 区县编码 | districtCode | char | 20 | Y | 调查所得 |
|  | 区县名称 | districtName | char | 20 | Y | 调查所得 |
|  | 镇街编码 | streetCode | char | 20 | Y | 调查所得 |
|  | 镇街名称 | streetName | char | 20 | Y | 调查所得 |
|  | 是否安装监测设备 | isSmart | char | 10 | Y | 现场勘测 |
|  | 机箱号 | jxh | char | 50 | N | 现场勘测 |

Y为必填项，N为选填项。

（2）字段说明

对化粪池普查数据中部分字段进行补充说明如下：

| 序号 | 字段名称 | 字段说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | 区县区划编码6位（500XXX）+大小类编码4位（0303）+顺序编码6位（000001~999999） |
| 2 | 化粪池等级 | 分一级监管、二级监管、三级监管，分级标准参考《化粪池分级管理标准》 |
| 3 | 主管部门名称 | 根据政府机构名称进行命名 |
| 4 | 权属单位名称 | 根据政府机构名称、企事业单位及社会单位进行命名 |
| 5 | 养护单位名称 | 根据政府机构名称、企事业单位及社会单位进行命名 |
| 6 | 化粪池状态 | 在用/废弃 |
| 7 | 建设时间 | YYYY-MM-DD |
| 8 | 数据来源 | 现场勘测/调查所得 |
| 9 | 图片路径 | 示例：20241129000001.jpg,20241129000002.jpg |
| 10 | 所在道路 | 示例：XXX区XXX路 |
| 11 | 详细地址 | 示例：XXX区XXXX街道XXX路XXX号XXX米 |
| 12 | 经度 | 大地2000坐标系 |
| 13 | 纬度 | 大地2000坐标系 |
| 14 | 化粪池井盖材质 | 球墨铸铁/钢筋混凝土/复合材料 |
| 15 | 化粪池结构 | 现浇/砖混/一体化 |
| 16 | 化粪池容积 | 统一单位立方米 |
| 17 | 化粪池井盖数量 | 统一数字表示。示例：3 |
| 18 | 区县编码 | 采用国标行政区划编码规范 |
| 19 | 区县名称 | 采用国标行政区划编码规范 |
| 20 | 镇街编码 | 采用国标行政区划编码规范 |
| 21 | 镇街名称 | 采用国标行政区划编码规范 |
| 22 | 是否安装监测设备 | 是/否 |
| 23 | 机箱号 | 监测设备机箱号 |

## 五、普查流程及服务内容

（一）项目前期准备

1、协调工作证明

与业主部门进行充分沟通和协调，办理本次普查工作所需的合法证明文件，为外业工作的顺利开展提供有力的法律支持。

2、明确普查范围

与相关部门和单位进行对接，确定普查的具体边界线范围，为普查工作划定准确的实施范围，确保普查工作的针对性和有效性。

3、制定普查方案

组织专业人员结合项目目标和实际情况，制定详细、科学的化粪池普查方案，明确普查的方法、步骤、技术要求等内容，为普查工作提供全面的指导依据。

4、收集相关资料

积极协调各方资源，收集项目所需的相关属性、台帐信息资料，如化粪池的设计图纸、建设资料、维护记录等，为普查和数据录入工作提供基础数据支持。

5、确认图层属性表与拍照要求

组织相关人员对化粪池图层属性表和拍照要求进行仔细确认，确保数据采集的规范性和一致性，避免因理解不一致而导致的数据错误或遗漏。

（二）化粪池数据采集

1、制定采集计划

依据市政道路的分布情况，将普查区域划分为若干个采集区域，并制定详细的外业采集计划表。合理安排采集任务和时间，确保采集工作的有序进行。

2、采集前期准备

对采集设备进行全面检查，确保设备正常运行，如GPS定位仪、相机、数据采集终端等。整理好当天使用的工具、工作证明、反光服等物品，为外业采集工作做好充分准备。 采集控制点并进行校验，确保坐标准确性，为数据采集提供可靠的基础。

3、外业测量采集

采集员严格按照普查方案和技术要求，对化粪池进行一对一拍照定位。拍摄过程中，要确保照片无曝光、清晰且能展示部件全貌，照片与定位位置必须准确关联。同时，认真记录外业采集日志，详细记录采集过程中遇到的问题、特殊情况等信息。

4、内业预处理

内业作业员将外业采集的CSV文件进行处理后导入过程库，对过程数据进行仔细检查，核对遗漏率。对于发现的问题及时进行反馈和修改，最终形成符合要求的数据成果。

5、安全检查

安全检查员每日对采集员的工作进行检查，重点检查是否严格遵守安全要求作业，数据采集录入是否符合规范。查阅外业采集日志和外业检查日志，发现问题及时跟进并督促修改，确保采集工作的安全和质量。

（三）数据质量检查

质量检查工作贯穿项目的全过程，具体分为以下三个阶段：

1、项目初期。质量组对数据进行全面检查，帮助作业组发现整体性问题和理解偏差，及时统一作业技术标准，确保项目在正确的轨道上开展。

2、项目中期。定期对作业组的工作进行检查，监督作业组是否严格按照技术要求作业，及时掌握作业进度。对于发现的问题及时提出整改意见，确保项目进度和质量的平衡。

3、项目完成后。对数据进行全面、细致的检查，按照质量要求和标准进行综合评定，撰写质量总结报告。对存在的问题进行深入分析，提出改进措施和建议，为后续项目提供经验参考。

（四）数据汇总入库

对普查成果数据进行入库，在录入过程中严格按照《重庆市化粪池数据普查工作指南》的要求进行操作，确保数据完整、准确入库到化粪池监管应用中，为应用实战实效运行提供数据支撑。

# 第三篇  项目商务需求

项目商务要求中所有要求均为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效投标处理。

## 一、服务期、地点及验收方式

（一）服务时间要求：项目签订合同后60日内完成辖区内化粪池普查测绘、内业数据处理及数据建库。

（二）服务地点：采购人指定地点。

（三）验收方式：由采购人组织验收，成交供应商严格按照采购需求并满足国家及行业相关标准完成服务，按要求提交相应的项目成果等。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，供应商应根据网上竟采文件，结合自身实力、市场行情自主合理报价。竟采报价中综合考虑为完成招标范围内项目所需的服务费、材料费、交通费、人工费、设备费、资料费、验收费、保险费、税费等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 履约担保

无。

## 四、付款方式及结算价款

（一）付款方式

合同签订，采购人向成交供应商支付项目中标总价的30%，成交供应商提供成果并经采购人验收合格后，采购人向成交供应商支付至项目中标总价的100%。

（二）结算金额：

实际结算总价=（实际测绘总数×成交单价）+内业数据处理和建库费用

## 五、知识产权

成交供应商应当保证采购方在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用，由此给采购方造成损失的，采购方有权向成交人追偿。

## 六、其他

（一）供应商必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、竞采程序及方法

在正式竞采前,对各供应商的资格条件､响应文件的有效性､完整性和响应程度进行审查,各供应商只有在完全符合竞采要求的前提下,才能参与正式竞采,审查的内容如下:

- 资格性检查｡依据法律法规和竞采文件的规定,对响应文件中的资格证明等进行审查,以确定供应商是否具备竞采资格｡资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注①）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供基本资格条件承诺函（见格式文件）。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注②） | 1.供应商提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |

注：

①供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。

2.符合性检查｡依据网上竞采文件的规定,从响应文件的有效性､完整性和对网上竞采文件的响应程度进行审查,以确定是否对网上竞采文件的实质性要求作出响应｡符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全｡ |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效,符合网上竞采文件规定的格式,签字或盖章齐全｡ |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案｡ |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价,不得提交选择性报价｡ |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件数量符合竞采文件要求。 |
| 3 | 竞采文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 本采购文件第二篇规定的招标内容作出响应（满足或者优于技术要求） |
|  |  | 响应文件内容 | 本采购文件第三篇规定的招标内容作出响应（满足或者优于商务要求） |
|  |  | 竞采有效期 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |

3.竞采小组在对响应文件的有效性､完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确､同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清､说明或者更正｡供应商的澄清､说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容｡

4.在竞采过程中竞采的任何一方不得向他人透露与竞采有关的技术资料､价格或其他信息｡

5.供应商在竞采时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

6.竞采小组采用综合评分法对通过资格、符合性审查的的应商进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞采文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

7.竞采小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且报价相同的，按照服务部分得分高低顺序排列推荐。以上都相同的，按商务部分得分高低顺序排列推荐。

## 二、评审标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（20%） | 20 | 满足资格性、符合性要求且报价最低的供应商的价格为投标报价基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（投标报价基准价/投标报价）×价格权值×100 | 投标报价以化粪池外业普查测绘单价报价进行评审。 |
| 2 | 服务方案（50%） | 50 | 1.项目理解（10分） 投标人提供对本项目的理解论述，内容包含但不限于：项目背景、项目目标、工作内容、重点难点的理解。内容全面，无漏项、逻辑清晰不存在瑕疵的得10分；存在1处瑕疵的的7分；存在2处瑕疵的得4分；存在3处瑕疵的得1分；存在4处及以上瑕疵或未提供的，得0分。 | 1.提供对应方案，格式自拟。 2.本项内容中所称的“瑕疵”指以下任意一种情形： 1）方案出现内容缺项、内容表述不完整、内容空泛、无具体实施方法或缺少关键分析点； 2）方案内容表述前后矛盾、无连贯性或内容存在逻辑漏洞、常识错误； 3）方案安排并不适用本项目特性或不利于本项目的目的实现或出现与本项目不相关的其他内容或非专门针对本项目制定； 4）方案中提出的措施举措现有条件下不可能实现的。 说明:方案由评审小组成员结合自身专业知识根据以上标准独立评审。 |
|  |  |  | 2.组织机构方案（10分） 投标人提供针对本项目实施的组织机构方案，内容包含但不限于：组织管理机构、岗位职责、管理制度。内容全面，无漏项、架构合理、机制明确得当、逻辑清晰不存在瑕疵的10分；存在1处瑕疵的的7分；存在2处瑕疵的得4分；存在3处瑕疵的得1分；存在4处及以上瑕疵或未提供的，得0分 |  |
|  |  |  | 3.服务质量保证措施方案（10分） 投标人提供针对本项目的服务质量保证措施方案，内容包含但不限于：质量保证措施、质量控制、质量管理制度与措施。内容全面，无漏项、逻辑清晰不存在瑕疵的得10分；存在1处瑕疵的的7分；存在2处瑕疵的得4分；存在3处瑕疵的得1分；存在4处及以上瑕疵或未提供的，得0分。 |  |
|  |  |  | 4.安全保障方案（10分） 投标人针对本项目提供完善的安全保障方案，内容包括但不限于项目风险及管控措施、安全管理制度、安全保障措施。内容全面，无漏项、逻辑清晰不存在瑕疵的得10分；存在1处瑕疵的的7分；存在2处瑕疵的得4分；存在3处瑕疵的得1分；存在4处及以上瑕疵或未提供的，得0分。 |  |
|  |  |  | 5.应急处置方案（10分） 投标人针对本项目提供应急处置方案，内容包含但不限于：普查工作应急预案、普查纠纷应急预案、普查数据安全应急预案。内容全面，无漏项、逻辑清晰不存在瑕疵的得10分；存在1处瑕疵的的7分；存在2处瑕疵的得4分；存在3处瑕疵的得1分；存在4处及以上瑕疵或未提供的，得0分。 |  |
| 3 | 商务部分（30%） | 30 | 1、项目负责人 拟派往本项目的项目负责人同时具备信息系统项目管理师证书、大数据分析师（高级）证书、测绘助理工程师证书的，得5分。 2、人员配备 拟派的服务人员中，具备系统集成项目管理工程师证书、测绘助理工程师证书、数据库系统工程师证书的，每具一个证书得3分，最多得9分，同一证书不重复计分。 | 提供人员证书复印件及近1个月养老保险证明材料复印件，加盖供应商公章。 |
|  |  |  | 业绩要求 供应商自2022年1月1日以来，承担过类似项目业绩的，一个业绩得4分，最多得16分。 | 提供合同复印件并加盖供应商公章。 |

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为响应无效，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商未按要求线上报价和上传响应文件的；

（三）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（四）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与竞采采购；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商的服务期、质量保证期及竞采采购有效期不满足竞采文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（十）法律、法规和竞采文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞采采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞采采购采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

# 第五篇 供应商须知

## 一、网上竞采费用

参与网上竞采的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论网上竞采结果如何，采购人和代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、网上竞采文件

（一）网上竞采文件由竞采邀请书、项目服务需求、项目商务需求、竞采程序及方法、评审标准、无效投标条款和废标条款、供应商须知、竞采合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是网上竞采文件不可分割的部分。

（三）网上竞采文件的解释

供应商如对网上竞采文件有疑问，必须以书面形式向采购人（或代理机构）要求澄清，采购人（或代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本网上竞采文件。一经进入网上竞采程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解网上竞采文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本网上竞采文件中，网上竞采小组根据与供应商进行网上竞采可能实质性变动的内容为网上竞采文件第二、三、四篇全部内容。

（五）评审的依据为网上竞采文件和响应文件（含有效的书面承诺）。网上竞采小组判断响应文件对网上竞采文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、网上竞采要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照网上竞采文件的要求编制响应文件，并对网上竞采文件提出的要求和条件作出实质性响应，同时应编制完整的页码、目录,供应商网上上传盖章后的响应文件，

作为专家评审的材料。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体竞标。

（三）网上竞采有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.网上竞采小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.供应商网上上传盖章后的响应文件一份，作为专家评审的材料。

2.在响应文件中，网上竞采文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

## 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权网上竞采小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展竞采活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在供应商在行采家（https://www.gec123.com/）竞采中心上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

## 六、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费按3000元包干计取。

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户名： 亿诚建设项目管理有限公司重庆分公司

帐号:  123906812310802

开户行名称:招商银行重庆分行杨家坪支行

## 七、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照网上竞采文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对网上竞采文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）网上竞采文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订竞采合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在网上竞采文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金，如果未要求，可不提供履约保证金。

## 八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

# 第六篇  采购合同（仅供参考）

以采购人和采购代理机构推送的重庆市政府采购云网上竞采合同为准。网上竞采合同不得对采购文件和响应文件的内容作实质性变动。

# 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

二、服务部分

（一）服务部方案

（二）服务响应偏离表

三、商务部分

（一）商务要求响应情况：服务时间、地点及验收方式等（格式自定）

（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

五、其他应提供的资料

（一）其他应提供的资料

（二）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）报价函

报价函

（代理机构名称）：

我方收到____________________________（竞采项目名称）的网上竞采文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照网上竞采文件中的一切要求，提供本项目的普查服务，化粪池外业普查测绘单价报价为人民币大写：每座            元，人民币小写：        元/座；内业数据处理和建库单价报价为人民币大写：           元/项，人民币小写：        元/项。

2.我方现提交的响应文件为：上传盖章后的响应文件一份。

3.我方承诺：本次竞采的有效期为90天。

4.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。我方接受贵方网上竞采文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个网上竞采过程中，我方若有违规行为，接受按照《竞采文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向代理机构交纳竞采文件规定的代理服务费。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

二、服务部分

（一）服务方案（格式自拟）

（建议按照评审标准服务部分内容编写）

（二）服务响应偏离表

项目名称：重庆市南川区化粪池普查测绘服务

| 序号 | 竞采需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列要求进行比较和响应；

2.该表必须按照网上竞采要求逐条如实填写，“响应情况”中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将视为不满足网上竞采要求；根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

三、商务部分

（一）商务要求响应情况：时间、地点要求及验收方式等（格式自定）

（二）商务响应偏离表

项目名称：重庆市南川区化粪池普查测绘服务

| 序号 | 竞采需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列要求进行比较和响应；

2.该表必须按照网上竞采要求逐条如实填写，“响应情况”中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将视为不满足网上竞采要求；根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（三）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞采、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（四）书面声明

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件

按第一篇“三、供应商资格条件”中（三）本项目的特定资格要求提供证明材料。

- 其他应提供的资料

（一）其他应提供的资料

1.评审因素中商务部分要求的资料（如果有）；

2.与本项目有关的其它资料（如果有）。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）