重庆市行采家电子询价

网上询价文件

（经评审的最低价法）

项目名称 ：重庆市公安局万盛经开区分局侦查中心项目工程

采购人：重庆市公安局万盛经开区分局

采购代理机构：重庆市科成工程建设监理有限公司

2025年10月

目  录

第一篇  询价邀请书	- 4 -

一、询价项目内容	- 4 -

二、资金来源	- 4 -

三、供应商资格条件	- 4 -

四、询价有关说明	- 4 -

五、询价保证金	- 6 -

六、其它有关规定	- 6 -

七、联系方式	- 7 -

第二篇  项目技术（质量）需求	- 8 -

一、项目基本概况介绍	- 8 -

※二、采购范围及内容	- 8 -

※三、安全生产条件	- 8 -

※四、人员要求（以下各类人员必须为供应商本单位人员）	- 8 -

※五、社保证明要求	- 9 -

※六、其他	- 9 -

七、工程量清单及限价	- 10 -

第三篇  项目商务需求	- 11 -

※一、工期、施工地点及验收方式	- 11 -

※二、报价要求	- 11 -

※三、付款方式	- 13 -

※四、履约担保	- 13 -

※五、质量保证及售后服务	- 13 -

六、知识产权	- 14 -

七、其他	- 14 -

第四篇  询价程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 15 -

一、询价程序及方法	- 15 -

二、成交标准	- 19 -

三、无效投标条款	- 19 -

四、废标条款	- 20 -

第五篇  供应商须知	- 21 -

一、询价费用	- 21 -

二、询价文件	- 21 -

三、响应文件	- 21 -

四、开标	- 22 -

五、评标	- 23 -

六、定标	- 23 -

七、中标	- 23 -

八、询问、质疑和投诉	- 23 -

九、采购代理服务费	- 24 -

十、签订合同	- 24 -

第六篇  合同条款及格式	- 26 -

第一节 合同协议书	- 26 -

一、工程概况	- 26 -

二、合同工期	- 26 -

三、质量标准	- 26 -

四、签约合同价与合同价格形式	- 26 -

五、项目经理及技术负责人	- 27 -

六、合同文件构成	- 27 -

七、承诺	- 28 -

八、词语含义	- 28 -

九、签订时间	- 28 -

十、签订地点	- 28 -

十一、补充协议	- 28 -

十二、合同生效	- 28 -

十三、合同份数	- 29 -

第二节   通用条款	- 30 -

第三节 专用合同条款	- 31 -

工程质量保修书	- 39 -

廉洁从业协议	- 41 -

安全管理协议	- 43 -

第七篇  响应文件编制要求	- 49 -

一、经济部分	- 51 -

二、技术部分	- 53 -

三、商务部分	- 56 -

四、资格条件及其他	- 58 -

五、其他应提供的资料	- 63 -

第一篇  询价邀请书

重庆市科成工程建设监理有限公司（以下简称代理机构）受 重庆市公安局万盛经开区分局的委托，我公司组织对 重庆市公安局万盛经开区分局侦查中心项目工程 进行询价采购。欢迎具备资格的供应商前来参与询价。

一、询价项目内容

| 序号 | 项目名称 | 最高限价 （元） | 竞标保证金 （元） | 成交供应商 数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市公安局万盛经开区分局侦查中心项目工程 | 6,83600.00 | 0 | 1 |  |

二、资金来源

预算金额6,83600.00元。

三、供应商资格条件

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格要求

1.供应商应具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质（提供有效的资质证书复印件并加盖供应商公章）。

2.供应商应具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（提供有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书复印件并加盖供应商公章）。

四、询价有关说明

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》，供应商必须为已登记加入重庆市政府采购供应商库和行采家供应商库的供应商。

（二）询价文件获取

凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在行采家上查看本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

（三）询价文件报名期限：2025年10月27日14:00至2025年10月28日17：00（北京时间）（工作时间）

（四）报名和招标文件发售：

在询价文件报名期内，供应商将《招标文件发售登记表》加盖供应商公章扫描后发送1154668290 @qq.com，招标文件每套售价500.00元，联系代理机构缴纳。在报名和招标文件发售期内报名的供应商，其投标文件才被接受。

（五）供应商须满足以下要件，其响应文件才被接受：

1.在询价文件获取期限内，按询价文件要求获取了询价文件。

2.按时在行采家进行网上报价。

3.按时线上提交响应文件电子文档，按时线下递交纸质响应文件。

注：未按以上要求递交相关资料的供应商，将无法成为有效供应商。

（六）线上报价

1.线上报价时间：按本项目网上公告规定的报价截止时间为准。

2.线上报价要求：按本项目规定的时间在行采家进行网上报价，同时上传响应文件电子文档。未在规定时间内报价和上传响应文件电子文档的供应商不具备竞标资格。

注：供应商在提交电子文档时，注意需要合并成一个文件，以单位名称或单位简称+项目名称命名电子文档。

（七）线下递交纸质响应文件

供应商线下递交的纸质响应文件应提供正本一份，副本一份。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

1.线下递交纸质响应文件开始时间：2025年10月30日14：00（北京时间）

2.线下递交纸质响应文件截止时间：2025年10月30日14：30（北京时间）

3.线下递交纸质响应文件地址：重庆市万盛经开区国能天街8号4楼（公共资源交易中心）

（八）供应商须满足以下要件，其响应文件才被接受：

1.按时完成报名。

2.按时在行采家进行网上报价并上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

3.按要求线下递交响应文件。

注：未按以上要求递交相关资料的供应商，将无法成为有效供应商。

（九）无论竞价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（十）评审时间：2025年10月30日15：00（北京时间）。

五、投标保证金

为响应国家政策，优化营商环境，减轻企业负担，本次不收取投标保证金。

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效询价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效询价。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌产品有多家供应商参加询价，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与询价的，不得再委托代理商参与询价。

（五）本项目的补遗文件（如果有）一律在行采家上发布，请各供应商注意下载或到代理机构领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与询价。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

七、联系方式

（一）采购人：重庆市公安局万盛经开区分局

联系人：丁老师

电  话：15178748205

- 采购代理机构：重庆市科成工程建设监理有限公司

- 联系人：时源泽

电  话：17382327366

地  址：重庆市巴南区鱼洞街道江滨路建行支路

八、交易服务费

供应商成交后向“重庆万盛国有资产经营管理有限公司”全额缴纳交易服务费，服务费的收取标准参照重庆市万盛经开区发展改革局《关于重庆万盛国有资产经营管理有限公司交易服务费收费标准的通知》（万盛经开发改发〔2025〕13号）中政府采购收费标准执行。

重庆万盛国有资产经营管理有限公司咨询电话：（023）64183156。

| 项目每标包中标金额 | 收费费率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100（含）万元以下部分 | 1.0‰ | 1.由中标人支付，双方有合同约定的从其约定； 2.每宗交易服务费不低于500元，最高不超过15万元； 3.单一来源采购的，每宗最高不得超过2000元。 |
| 100-500（含）万元部分 | 0.95‰ |  |
| 500-1000（含）万元部分 | 0.8‰ |  |
| 1000-5000（含）万元部分 | 0.75‰ |  |
| 5000-10000（含）万元部分 | 0.7‰ |  |
| 10000万元以上部分 | 0.6‰ |  |

收款单位：重庆万盛国有资产经营管理有限公司

开户银行：重庆农村商业银行万盛支行

银行账号：0810010120010032320

纳税识别号：9150011073657607X4

注：如系统不能完成信息登记或电子税票系统无法接收发票，请将缴费人完整开票信息及票种需求（专票或普票）发送至邮箱：43905248@qq.com，电子发票以原邮箱地址反馈，转账时请备注交易服务费及项目名称。

第二篇  项目技术（质量）需求

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

一、项目基本概况介绍

1.项目名称：重庆市公安局万盛经开区分局侦查中心项目工程

2.项目概况：该项目位于万东镇李家湾刑侦业务用房南楼二层(毛坯房)，主要内容包括:室内面积约475.6㎡，含基础装饰装饰装修、给排水系统、火灾报警系统、消防系统、强电系统工程。

3.总投资:经测算，项目资金需68.36万元(清单附后)。

4.工程地点：重庆市公安局万盛经开区分局刑侦支队业务用房

※二、采购范围及内容

全部工程内容包含但不限于本次采购项目图纸及工程量清单中全部建设内容。以采购人发出的采购文件、澄清、补遗等资料为准。供应商参与采购前需仔细核对施工图与工程量清单，如施工图与工程量清单存在不一致，供应商需主动与采购人沟通，采购人未主动澄清的以施工图为准。

※三、安全生产条件

具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业法定代表人、拟担任本项目的项目经理和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的安全生产考核合格证书。（提供有效的安全生产许可证及“三类人员”安全生产考核合格证书复印件。）

※四、人员要求（以下各类人员必须为供应商本单位人员）

（一）项目经理

1.项目经理必须已在供应商单位注册并应具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格（须提供有效的身份证、建造师执业资格证、注册证复印件加盖单位公章）。

- 2.项目经理承诺要求：供应商须承诺拟派项目经理按注册建造师的相关规定到岗履职和未被禁止参与投标。（提供承诺函，格式自拟）

（二）项目技术负责人

项目技术负责人须具有工程类中级及以上职称。

（须提供有效的身份证、职称证书复印件加盖单位公章）

- （三）专职安全生产管理人员

- 专职安全生产管理人员具有安全生产考核合格证书。

（须提供有效的身份证、安全生产考核合格证书复印件加盖单位公章）

- （四）主要管理人员

- 供应商自行承诺在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，并书面通知建设单位。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供为其缴纳的社保证明材料。成交后不能满足该要求的，采购人可取消其成交资格，给采购人造成损失的，供应商依法承担违约赔偿责任。（提供承诺函，格式自拟）

- （五）委托代理人(若响应文件由法定代表人签署的，则不需提供)。

委托代理人须为供应商本单位人员。

（六）全体施工作业人员必须为相应单位参保且资格证注册本单位的人员。如中途发现未报备擅自更换现场人员，甲方有权终止合同。

※五、社保证明要求

提供企业法定代表人、委托代理人（若有）、项目经理、项目技术负责人、专职安全生产管理人员的开标截止日当月前3个月加盖社保局公章或电子章的社保证明，同时加盖供应商公章（注：上述人员中，除法定代表人以外人员的社保缴费单位须为供应商；法定代表人退休或未缴纳社保，须提供情况说明或相关证明材料），若法定代表人直接参加投标的，则无需提供委托代理人的社保证明。

※六、其他

- 现场踏勘：采购人统一组织供应商踏勘现场，供应商为获取编制响应文件及报价和签署合同所涉及的现场资料，可在踏勘时间前往踏勘现场。任何因忽视或误解项目情况而导致的响应文件编制不当由供应商自行负责，其索赔或工期延长申请将不获批准。现场踏勘所发生的费用由供应商自行负责。供应商自行承担踏勘现场的责任和风险，以及有关费用。

- 踏勘现场时，采购人需对供应商法定代表人或授权代理人进行身份确认（核验身份证原件和代理人授权委托书、开标截止日当月前3个月加盖社保局公章或电子章的社保证明材料），若经核实上述材料与实际不符的，采购人有权拒绝其踏勘现场。

现场踏勘联系人：丁炜， 联系电话：15178748205

自行安排踏勘时间：未在开标前往踏勘将视为未响应询价文件。踏勘完毕需向甲方签署踏勘确认函，作为投标文件之一。

（二）采购人将进一步核查供应商在响应文件中的提供的投标资料，若在评标期间有供应商投诉并经查实或评标委员会发现供应商提供了虚假资料，采购人将对供应商的响应文件作否决处理。采购人若在合同实施期间发现供应商提供虚假资料或以供应商承诺不相符合内容，采购人将从工程支付款扣除不超过签约合同价的10%的金额作为违约金，采购人将终止本合同。

（三）成交供应商在作业过程中不得损害业主的相关设施或妨碍辖区居民的正常生产工作秩序；

（四）施工所需设施、设备、用具等全部由成交供应商自行负责；

（五）施工过程中不能阻断交通，以及施工过程中的一切安全责任由成交供应商自行负责；

（六）施工过程中的用水、用电、由成交供应商自行解决，并承担相应费用。

（七）供应商在中标后派驻现场的项目经理必须是参与投标时所拟定的项目经理，未经采购人同意不得更换，否则终止合同。

（八）承包人不得将合同的任何部分或采购方的任何权利、利益或责任转让、委派、许诺、安排给其他人；不得通过租用、借用他人资质证书承揽工程，承包人如有上述行为，发包人有权立即终止合同，承包人应承担由此引起的违约责任及相关法律法规责任。

（九）施工单位须做好施工全过程中相关工程资料的留存，须有施工现场的施工前后及期间相应节点的对比影像资料（特别是隐蔽工程及暂列金额工程）用于后期结算。因缺少影像资料造成无法办理相关工程内容结算的损失由施工单位自行承担。影像资料需保密，不得公开。

（十）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及谈判文件其他条款的要求。

（十一）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

七、工程量清单及限价

在行采家公告最下方下载。

第三篇  项目商务需求

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

※一、工期、施工地点及验收方式

（一）工期：30日历天。缺陷责任期：24个月。

（二）施工地点：重庆市公安局万盛经开区分局。

（三）验收方式：

1.施工过程应遵照现行国家有关规范进行，采购人按照有关要求自行组织进行检查验收。成交供应商应保证工程质量，工程用建筑材料须符合国家及行业标准。质量要求：达到国家及重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

2.工程完工后，由成交供应商提出验收申请，采购人组织开展对项目的验收，并形成专门的验收报告并由采购人需求部门相关人员签字确认。

※二、报价要求

（一）本项目投标总报价最高限价为 6,83600.00 元（大写：  陆拾捌万叁仟陆佰元  ）；其中安全文明施工费暂定金额为：   18059.40   元。

工程量清单中安全文明施工费的汇总金额未按照采购人给出的暂定金额填报的，视为对询价文件不作实质性响应，其响应文件由评审小组作无效响应处理。

本项目实行项目总价限价，供应商的投标总报价不得超过本项目设置的最高限价，否则其响应文件按无效响应处理，工程量清单单价不设置最高限价，由供应商根据自身实力和具体情况自主填报。

（二）报价原则

计价方式：本项目采用固定总价。

报价范围：各供应商根据采购人提供的工程量清单、询价文件及补遗文件约定的范围进行自主报价。

1.投标报价应包括完成采购范围内包括但限于人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费用、措施费、规费、税金、询价相关费用及政策性文件规定的所有费用。接入施工场地水、电、通讯、道路，以及施工条件受限需采用的材料、建渣转运运输等可能产生的费用。

供应商应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子项目的单价或总价。供应商没有填入单价或总价的工程子目，采购人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。供应商在工程量清单中多报的子目和单价或总价发包人将不予接受，并将被视为重大偏差，按废标处理。若评标时未发现，结算时按最不利于供应商的原则执行。

2.本工程参照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》(CQJJGZ-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计算规则》(CQJLGZ-2013)。《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)、《房屋建筑与装饰工程工程计价定额》(CQJZZSDE-2018)、《重庆市安装工程计价定额》(CQAZDE-2018)、《重庆市房屋修缮工程计价定额》(CQXSDE-2018)

施工设计图、所采用的清单规范、定额及配套的增值税文件;有关施工验收规范、标准以及常规施工工艺;重庆现行规范和国家相关的法律法规、政策等相关配套文件进行编制，按照《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143 号）及相关配套文件规定并结合市场行情、自身经营水平、管理能力自主报价。

3、人工费：本工程人工基价根据《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)规定计算，人工预算单价采用2024年12月《重庆工程造价信息》发布的工程所在地万盛区信息价格计算。

4、材料价格：本工程审核时材料、成品、半成品价格主要参照《重庆工程造价信息》2025年第2月发布的工程所在地万盛区信息价格计算，信息价中没有的根据市场询价进行材料、设备价格的调整。

5.暂定金额说明

(1)本项目在装饰工程中将星空顶、墙面广告字体、柜子列为专业暂估价，具体清单详见预算清单附表，供应商未按采购人给出的暂估价金额填报的，视为对询价文件不作实际响应，其响应文件由评审小组作无效效应处理。

（三）结算原则

1、本合同采用固定总价形式。

※三、付款方式

（一）工程完工验收合格一个月内，一次性支付完毕；

※四、履约担保

（一）成交供应商是否提供履约担保：提供。

（二）提供履约担保的形式、金额及期限：

1、履约担保的收取：采用金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

2、履约担保的金额：合同金额的3%；

3、履约担保的提交时间：合同签订后5个工作日内向采购人缴纳。若不按时进行缴纳的，采购人有权取消成交供应商的成交资格。

4、履约担保的期限：按合同约定内容履约完成到缺陷责任期结束。

5、履约保函的注销：具体注销事宜由供应商自行与保函出具机构咨询协商。

※五、质量保证及售后服务

1.质量保证期：工程质量保证期为工程验收合格之日起2年。

2.质量问题响应时间要求：若质保期内出现施工质量问题，供应商需3小时内赶赴现场整改处理。

3.质量保证期内，施工质量缺陷（非人为损坏）均为免费。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的项目内容及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上需求条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  询价程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、询价程序及方法

（一）询价按询价文件规定的时间和地点进行，供应商须派法定代表人或其授权代表参加签到，并持法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书。

（二）评审小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式询价。

1.资格性审查。

依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“供应商资格条件（二）本项目的特定资格要求”的要求提交证明文件复印件。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。

２．符合性审查。

依据询价文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 按询价文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算及限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合询价文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 询价文件响应程度 | 响应文件内容 | 对询价文件第二篇、第三篇规定的询价内容作出响应。 |
|  |  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |
| 4 | 拟派人员表 | 人员资格证 | 资格证注册单位和社保证明需要体现在本投标单位。 |
|  |  | 社保证明 |  |
| ### 4 | ### 方案审查 | 施工方案是否合格 | - 技术方案形式要求 本技术方案不得显示与本工程无关内容，否则由评审小组作无效响应处理。 - 总体施工组织布置及规划 包括但不限于以下内容：供应商递交一份施工总平面图（以图表形式明确），绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。针对本项目实施具体位置，编制施工整体组织及规划方案进行评审。 - 施工方案与技术措施 施工方案合理且完整，对工程认识深刻，表述全面准确，解决方案系统、安全、经济、可操作性强、保障措施有效，对施工关键技术、工艺把握到位、应用到位，其主要施工工艺及措施不得出现遗漏。 - 内容完整性和编制水平 对本项目工程概况描述、施工方案与技术、质量管理体系、安全管理体系、环境保护管理、工程进度计划进行分别论述，完整、思路清晰、符合工程实际并具有针对性、可行性和指导性进行评审。 - 工期保证体系及保证措施 包括但不限于以下内容：须明确满足询价文件要求的工期，且使用网络图方式明确各部分施工节点及总工期的要求。并有明确的计划开、竣工日期，总进度计划是否满足本工程要求，各关键线路及节点须清晰、准确、完整、可操作性强、工期保证措施可靠、控制措施得力进行评审。 - 工程质量管理体系及保证措施 包括但不限于以下内容：有健全的工程质量管理方案、质量目标保障措施明确，制定质量管理监督工作程序和管理职能要素分配，对抓好工程的原材料、半成品、成品质量有严格的质量监督控制措施、质量管理体系总体思路清晰、目标明确，质量保证体系的方案、措施等是否先进、合理和可靠进行评审。 - 安全生产管理体系及保证措施 包括但不限于以下内容：建立有安全管理方案，并在本项目履派专职安全管理机构及人员，有完整的安全生产管理制度、安全措施、劳动保护措施场地容貌、卫生、文明管理办法，符合现行的安全管理规范及要求，可作为现场安全管理依据，施工安全和现场文明施工的措施是否科学、可靠，且符合项目实际；承诺安全文明施工费专款专用，如果不达标，承担相应的违约责任和经济赔偿，保证措施计划全面周到、完整进行评审； - 施工现场环境措施 包括但不限于以下内容：针对项目使用功能和位置，提供现场踏勘相关信息（提供3处及以上现场带时间、地点的水印照片，照片应与实际现场相符）。并对施工现场环境和材料堆放场地、交通情况等有充分的了解，提供有利于相应的环境保护组织机构，并识别评价环境影响因素，制定相应预防控制措施，切合实际。根据项目特征提供2处及以上材料堆放位置的带时间、地点的水印照片，结合照片提出合理说明（照片应与实际现场相符）。说明中须包含如何保证材料安全及交通安全。在施工过程中须采取有效的措施防止施工中的有毒、有害物质对环境污染；采取有效的措施防止扬尘、噪音等影响；施工产生的废渣有合理的处理方案；具有减少施工对周边环境的影响措施。 - 施工过程中的交通组织措施 包括但不限于以下内容：施工过程中交通疏导、交通安全、交通堵塞应急预案、安全设施等是否满足本工程要求，且满足现行规定进行评审。 - 项目风险预测与防范，事故应急预案 包括但不限于以下内容：具有项目风险预测机制、预防措施、应急预案，满足本工程要求进行评审。 - 资源配备计划 包括但不限于以下内容：组织机构设置情况及主要职责范围、施工平面布置；投入本工程施工的机具和设备、试验和检测仪器设备，劳动力计划（以图表形式明确），材料和资金保证措施等是否满足施工需要；投入本工程施工的机具和设备、试验和检测仪器设备，在类型、规格型号、数量、年限方面能否完全满足施工需要，明确自有或租赁，提供支撑资料（提供租赁合同和发票或购买发票）。 - 施工组织管理 包括但不限于以下内容：施工管理的组织机构模式是否科学，人员分工是否明确，岗位责任制是否健全；主要管理人员的能力和数量上是否满足施工及相关文件要求，如需特殊技术工种人工的技术等级和数量是否满足本工程施工要求进行评审。 - 施工过程中的措施方案 提出包括但不限于拆除工程的措施方案；针对本项目垂直运输提出施工过程中的重点、难点、关键点及解决方案是否合理，分别表述并提供措施方案进行评审。 注：评审小组针对供应商提供的施工方案进行评审是否合格，若出现以下情况之一，方案均为不合格： ①方案主要内容缺项、内容表述不完整或缺少关键分析点，方案不具体，不完善、不完整、不合理、不可靠，现场考虑不充分、可实施程度低、关键性工序考虑不充分； ②方案内容表述前后矛盾、无连贯性或方案显示与本项目无关的内容； ③内容存在逻辑漏洞、常识错误、方案内容相关保障措施、流程或具体措施安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定； ④方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现； ⑤现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |

（三）评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在询价过程中询价的任何一方不得向他人透露与询价有关的技术资料、价格或其他信息。

二、成交标准

（一）评审小组将依照本询价文件相关规定对质量和服务均能满足询价实质性响应要求的供应商所提交的报价按照由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）在符合项目采购要求、质量和服务的前提下，按报价最低的原则推荐成交供应商，如出现两个以上相同最低报价的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列推荐。

（三）评审小组认为，排在前面的成交候选人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评审小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

（四）采取采购人确定成交供应商的，采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

三、无效投标条款

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应：

（一）供应商不符合资格要求；

（二）供应商不符合规定的符合性审查条件；

（三）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（四）供应商的报价超过采购预算金额或最高限价；

（五）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与询价；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商组成联合体投标的；

（十）法律、法规和询价文件规定的其他无效情形。

（十一）线上（行采家）响应报价与线下（投标现场）响应文件报价不一致的。

四、废标条款

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
　　1、因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
　　2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

第五篇  供应商须知

一、询价费用

参与网上询价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论网上询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询价文件

（一）网上询价文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、网上询价程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是网上询价文件不可分割的部分。

（三）网上询价文件的解释

供应商如对网上询价文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本网上询价文件。一经进入网上询价程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解网上询价文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

- 评审的依据为网上询价文件和响应文件（含有效的书面承诺）。评审小组判断响应文件对网上询价文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据

- 三、响应文件

供应商应当按照询价文件的要求编制响应文件，并对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）响应文件组成

响应文件由 第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对响应文件的评审。

（二）询价有效期：为提交响应文件截止时间起90天

（三）响应文件提交规则

本项目采取线上线下相结合的方式进行投标报价，供应商须在规定时间内完成平台电子响应文件及现场纸质响应文件的提交，且线上提交及线下递交的响应文件内容须保持一致。缺少任意一项均视为无效响应。

1、线下（投标现场）响应文件提交规则：

（1）响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

（2）在响应文件正本中，询价文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（3）响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应密封送达询价地点。应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（4）如果未按上述规定进行密封的，采购人、采购代理机构将拒收其响应文件。

（5）响应文件投递截止时间：见询价文件第一篇。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2、线上（行采家网上询价）响应文件提交规则：

供应商须在线上报价时，同时在线上上传盖章后的电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致）。

（四）响应文件语言：简体中文

（五）供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与询价，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（六）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.响应文件中报价函内容与响应文件中相应内容不一致的，报价函为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正供应商投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

四、开标

（一）开标应当在询价文件中“询价邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有询价文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请供应商和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、投标价格和询价文件规定的需要宣布的其他内容。供应商不足三家的，不得开标。

（五）开标过程应由采购人或采购代理机构指定专人负责记录，并存档备查。

（六）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

评标程序及评审标准详见第四篇内容。评审的依据为询价文件和响应文件（含有效的补充文件）。评审小组判断响应文件对询价文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评审小组应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定成交供应商。

（二）定标程序

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定成交供应商。

3.采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在行采家上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.成交供应商变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

七、中标

（一）采购人依法确定成交供应商后，采购代理机构以书面形式发出《成交通知书》。

（二）《成交通知书》将作为签订合同的依据。如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

（三）《成交通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者成交供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商对询价文件提出质疑的，应在依法获取询价文件之日或者询价文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 供应商对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3供应商对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

（三）投诉

供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

九、采购代理服务费

1、供应商成交后，在领取成交通知书前向采购代理机构缴纳采购代理服务费，本项目采购代理服务费为5700.00元。

2、代理服务费打款时备注：项目名称+采购代理服务费。打款成功后提供打款凭证申请开票。

3、采购代理服务费缴纳账户信息：

单位名称：重庆市科成工程建设监理有限公司开户银行：重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行

账号：1001010120010027408

十、签订合同

（一）采购人原则上应在《成交通知书》发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价文件和成交供应商响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）成交供应商未按照询价文件确定的事项签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的，将承担相关法律责任。

（四）采购人不得向成交供应商提出超出询价以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离询价确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（五）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

第六篇  合同条款及格式

第一节 合同协议书

[提示：合同协议书为示范性内容，供应商在编制竞标文件时不必填写，供中标后签订合同时填写。]

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                                        工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.项目名称：                     。

2.项目地点：                                。

3.资金来源：                                 。

4.项目内容：                                。

5.项目承包范围：                 。

二、合同工期

承包人投标函中承诺的工期：    日历天。

开工日期：    年    月    日。

计划竣工日期：     年   月   日，实际竣工日期以项目竣工验收合格之日为准。

工期总日历天数    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.承包人投标函中承诺的中标价为：

人民币（大写）                  （¥            元）；

2.签约合同价为：

人民币（大写）                  （¥            元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                  （¥            元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                  （¥            元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                  （¥            元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                  （¥            元）。

（5）人工费（工资款）

该项目实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，发包人将应付工程款中的人工费（工资款），以不低于已完成合同价款的    ，农民工工资单独支付至承包人设立的农民工工资专用账户。

3.合同价格形式：              。

五、项目经理及技术负责人

承包人投标文件中承诺的项目负责人：

姓名：                                ，

身份证号码：                                ，

联系电话（手机）号码：                               。

未经发包人同意，承包人不得擅自变更项目负责人，否则，视为承包人违约，发包人有权解除本合同，承包人承担给发包人造成一切损失。

六、合同文件构成

合同由以下文件构成：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及工程量报价清单；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）投标文件（投标函及投标函附录除外）；

（7）询价文件（包括但不限于本项目的询价文件、图纸、其他技术资料及采购人发出的对招标或询价文件所作的澄清、修改、补遗等资料）；

（8）技术标准和要求；

（9）图纸；

（10）其他合同文件。

在合同订立、履行过程中形成的与合同有关的书面形式的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准，但专用条款另有约定的以专用条款优先。专用合同条款及其附件须经合同当事人签名或盖章，通用合同条款系国家部门（国家市场监督局或国家住房和城乡建设部公示的格式条款），双方不得在“通用合同条款”部分进行修改。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 本合同中的所有条款均由各方经过充分协商一致，各方已完全知晓并理解本协议全部内容，各方对本合同内容不存在任何争议；各方确认在签订本合同时已特别注意合同中涉及的免除或者限制其责任的全部条款内容，并已按对方要求给予明确说明，各方一致认可本合同内容不存在显失公平、重大误解等情形，是各方协商一致的真实意思表示。

八、词语含义

本协议书中词语含义与专用合同条款及通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

合同于    年    月    日签订

十、签订地点

合同在            签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

合同在以下条件全部满足之后生效：

1.合同经双方加盖单位公章或合同专用章；

2.采用保函形式递交履约担保的，承包人按合同约定向发包人提交履约担保后；

3.        。

十三、合同份数

合同一式     份，其中正本    份，双方各持    份，副本    份，双方各执    份。副本与正本不一致时，以正本为准。

发包人：                            （盖单位公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：           （签名）

统一社会信用代码：

纳税人识别号：

地    址：

电    话：

开户银行：

账    号：

承包人：                           （盖单位公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：          （签名）

统一社会信用代码：

纳税人识别号：

地    址：

电    话：

开户银行：

账    号：

签约时间：     年     月     日

第二节   通用条款

依据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）执行。

第三节 专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：

发包人派驻的代表

姓名：           职务：

职权:1、督促、检查监理（若有）及承包人是否按合同及施工组织设计、监理大纲实施（若有），2、负责工程周边关系的协调，3、对工程变更、工程量、采购范围外材料价格的认定。

1.1.2.3  承包人：

承包人派驻的项目经理

姓名：           职务：

注：项目经理必须是承包人在竞标报价函中的项目经理，不得更换。

1.1.2.6  监理人（若有）：

监理单位委派的工程师

姓名：           职务：

发包人委托的职权：1、详见监理合同，2、工程设计变更，3、采购范围外材料价格的核定。

需要取得发包人批准才能行使的职权:以发包人的书面通知为准。

1.1.3  工程和设备

1.1.3.2  永久工程：                                       。

1.1.3.3  临时工程：施工用水、用电接口由发包人指定地点，承包人自行接通并负责维护和营运，由承包人承担由此发生的费用，且此费用均包括在合同包干价中。其他临时设施由承包人自行负责解决并承担其费用，且此费用均包括在合同包干价中。

1.1.3.4  单位工程：施工图、图示、图说、工程量清单及询价文件范围内的全部内容。

1.1.3.10  永久占地：    以国家批准的有关范围为准

1.1.3.11  临时占地：    不提供

1.1.4  日期

1.1.4.5 缺陷责任期：  24个月，从工程竣工验收合格后次日计起计算 。

1.4合同文件的优先顺序

合同文件的优先顺序：（1）本合同协议书；（2）《成交通知书》；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分；（8）报价函；（9）已标价工程量清单；（10）其他合同文件。

1.5合同协议书

合同生效的条件：承包人按《成交通知书》规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其授权代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1  发包人提供图纸的期限、数量：开工前7天提供施工图纸一式肆套，承包人需要更多份数时，应自费复制。

发包人对图纸的保密要求：不采用。

使用国外图纸的要求及费用及承担：不采用。

1.6.2  承包人提供的文件范围：施工组织设计及施工方案、工程月进度计划、工程月进度报表。

承包人提供文件的期限、数量：工程竣工验收前提供全套工程技术档案资料3套（以国家建设工程档案规范要求的为准）

监理人（若有）批复承包人提供文件的期限：  收到承包人提供的文件后14天 。

1.6.3  监理人（若有）签发图纸修改的期限：  不少于该项工作施工前14天。

1.7联络

1.7.2  联络送达的期限：执行通用条款为准。

1.8转让

不允许。

1.9严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害双方权益。因贿赂造成双方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

2发包人义务

2.3提供施工场地

（1）发包人提供施工场地和有关资料的时间：有关资料在合同签订后三天内提供,施工场地由发包人根据实际情况,以实际提供时间为准 ，不因此增加任何费用。

（2）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：正式开工前完成，并满足施工要求 。

（3）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人指定现场施工用水、用电接管接线位置，由承包人根据施工现场情况安表并接通，承包人按表计量缴纳水电费。

（4）施工场地与公共道路和通道开通时间和要求：正式开工前完成。

（5）工程地质和地下管线资料的提供时间：随施工图同时提供。

（6）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人应在开工前完成全部手续 。

（7）水准点与座标控制点交验要求：由承发包双方、监理及相关部门人员共同到现场当面交验，并书面确认 。

（8）图纸会审和设计交底时间:_ 签订合同时，同时进行。

（9）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作: _由承包人负责并承担费用，发包人不另行支付。

（10）双方约定发包人应做的其他工作:_无，若有发生，双方另行签补充协议书。

2.8其他义务

发包人向承包人提供支付担保的金额、方式和提交时间：   无   。

3监理人（若有）

3.1监理人的职责和权力

3.1.1  须经发包人事先批准行使的权力： 以发包人与监理人签订的监理合同为准 。

4承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.8  为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容：对于可能存在同步进行或交叉作业情况的其他专业工程，承包人应为其他专业工程作业提供作业面、施工道路等条件并作好衔接配合工作。

承包人为他人提供条件可能发生费用的处理方法：承包人为他人提供条件可能发生的费用均包含在合同价中，不再单独计取。

4.1.10  其他义务

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：不采用。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：1、工程开工前七天提供施工组织设计及施工方案各叁份；2、收到图纸交底纪要后七日内提供本工程施工进度总计划及调整后的施工组织设计；3、每月20日前向发包人和监理单位报送本月工程进度月报及次月工程进度计划报表各叁份。

（3）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求施工期间承包人应成立保卫部门，并在施工区域安装照明设施，防止施工材料、机械设备、器材的丢失和发包人在施工区域的安全，设置有关施工标志，以保障施工作业人员和其他有关人员的安全，并承担相关费用。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：不采用。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：开工前，承包人负责办理，并承担相关费用，发包人不另行支付。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：_竣工验收交付前由承包人负责已完工程成品保护工作；竣工验收合格交付后由发包人负责工程成品保护工作。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担: _由承包人负责，并承担相关费用，发包人不另行支付。

（8）施工场地清洁卫生的要求：施工期间做到安全生产，文明施工；保持施工场地清洁，材料堆放有序，工程交付使用前应将施工场地内的环境卫生清理、打扫干净。

4.2履约担保

承包人向发包人提供履约担保的金额、方式和提交时间：

1.担保形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

2.担保金额：合同金额的10%。

3.提交时间：合同签订后5个工作日内向采购人缴纳。若不按时进行缴纳的，采购人有权取消成交供应商的成交资格。

4、履约担保的期限：按合同约定内容履约完成。

5、履约担保的退还方式、时间、条件：工程竣工验收合格后，采购人无息退还履约保证金给成交供应商。

6、若有下列情况之一的，履约保证金将不予退还：

6.1 无故不与采购人签订合同的；

6.2未按合同约定内容履约的。

4.3分包

4.3.2  分包的内容

不允许分包。

4.11  不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：承包人在竞标报价时已充分考虑，施工中不再单独计取任何费用。

5材料和工程设备

5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.1  承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：本工程承包范围内所用的全部材料、设备原则上均由承包人按施工图纸和询价文件要求负责采购、运输、保管，但承包人必须提供材料、设备的产地、生产企业、数量、规格、技术经济参数、质量等级、色彩、价格等报发包人及监理人书面认可后才能采购，否则一切后果由承包人承担。

5.1.2  承包人报送监理人审批的时间： 材料到场前七天向监理人报送相关资料文件审批，监理人收到送审资料文件后三天内审批完毕。

5.2发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 材料的名称、规格、数量和价格：   不采用

材料的交货方式、地点和日期：   不采用

工程设备的名称、规格、数量和价格：  不采用

工程设备的交货方式、地点和日期：  不采用

5.2.3  材料和工程设备的接收、运输与保管：    不采用

6.施工设备和临时设施

6.1承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2 发包人承担修建临时设施费用的范围：  无

临时占地的申请：    由承包人负责

临时占地相关费用：  由承包人负责，发包人不另行支付 。

6.2发包人提供的施工设备和临时设施

无。

7交通运输

7.1道路通行权和场外设施

取得道路通行权、修建场外设施权的办理人：    承包人

相关费用： 由承包人承担，发包人不另行支付。

7.2场内施工道路

7.2.1 临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：  承包人

7.2.2 临时道路和交通设施相关费用的承担：由承包人承担，发包人不另行支付。

7.4超大件和超重件的运输

道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用的承担：由承包人承担，发包人不另行支付。

8测量放线

8.1施工控制网

8.1.1  发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限：  发包人提供施工场地后三日内

施工控制网的测设：   承包人

报监理人审批施工控制网资料的期限： 发出开工通知后3天内

9施工安全、治安保卫和环境保护

9.1发包人的施工安全责任

9.1.1 发包人按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）等相关规定履行好发包人的施工安全责任。

9.2承包人的施工安全责任

9.2.1承包人还应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好承包人的施工安全责任。

9.3治安保卫

9.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建： 由承包人负责并承担相关费用 。

9.3.2 施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：由承包人负责。

9.4环境保护

9.4.1承包人还应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。

10进度计划

10.1合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：按国家相关规定执行。

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：（1）工程开工前七天提供施工组织设计及施工方案叁份；（2）收到技术交底纪要后七日内提供优化施工组织设计；（3）每月20日提供下月工程进度计划及当月工程进度报表各叁份。

监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：收到承包人报关的进度计划和施工方案后7天内 。

11开工和竣工

工期确定：从发包人向承包人下达的开工通知标明开工日期起至工程竣工验收合格后交付发包人之日止为工程建设工期。

11.3发包人的工期延误

因发包人及不可抗力原因造成的工期延误，顺延工期由双方协商确定，经发包方现场代表签字后确认。

11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：   无

11.5承包人的工期延误

逾期竣工违约金的计算方法： 逾期竣工违约金按1000元/天计算。

逾期竣工违约金的限额：    最高不超过签约合同价款的5％

11.6工期提前

提前竣工的奖励办法：      无

12暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

承包人承担暂停施工责任的其他情形： 按通用条款执行

13 工程质量

13.1工程质量要求

13.1.1发包人、监理和承包人在工程建设中，应执行以下规定：

（1）建筑工程施工质量验收统一标准     GB 50300-2013

（2）建筑施工安全检查标准           JGJ 59-2011

（3）建筑装饰装修工程质量验收标准       GB 50210-2018

备注：若以上文件有废止情况的，则按照现行最新的相关法律法规及规范性文件执行。

特殊质量标准和要求：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。。

13.2承包人的质量检查

13.2.1承包人提交工程质量保证措施文件的期限： 图纸会审交底后7个工作日内

13.2.2承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查提供便利。

13.2.3工程质量达不到约定标准的部分，工程师要求拆除和重新施工的，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

13.2.4施工中，发包人发现质量及问题的，发包人可责令承包人整改或停工，直至达到合格要求，所费工料及损失由承包人承担。

15  变更

15.1变更的范围和内容

变更的范围与内容：所有工程变更必须经设计人、发包人、监理人签字盖章后方为有效。

15.3变更程序

15.3.2  变更估价

承包人提交变更报价书的期限：   变更经批准后七天内

监理人商定或确定变更价格的期限：   收到后七天内

15.4变更的估价原则

①设计变更部分以及暂定工程量部分，当工程量清单报价中有适应于变更工程项目的招标综合单价，则按该项目的招标综合单价计价。投标报价时，某一子项的合价报价小于所报综合单价与工程量清单量的相乘所得的合价，则结算时以该子项合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价。

②当工程量清单报价中有类似变更工程项目的投标综合单价，则参照报价中类似项目的投标综合单价进行调整。

③本询价文件未提及的工作内容或设计变更或工程增减部分和招标范围以外的零星工作内容在施工中发生以后以现行定额及配套文件为依据进行计算，材料由建设方、监理方和施工方共同认质、认价，人工费调整按施工期间的造价信息平均值进行调整，按以上方法计算后总价按中标下浮比列进入结算。措施费由承包人包干使用，结算时不作任何调整。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 对承包人提出合理化建议的奖励方法：  无

15.8暂估价

15.8.1 发包人、承包人在采用采购方式选择供应商或分包人时的权利与义务：不采用。

15.8.3 不属于依法必须采购的暂估价工程最终价格的估价人：  发包人

16价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方法：本工程采用总价包干方式，包干范围为施工图、图说、工程量清单以及询价文件范围内的全部内容，包干价范围内的材料价格不因物价波动而调整合同价格。

（1）合同价款包干内容及风险范围：a、包干内容：施工图、图说、工程量清单以及询价文件范围内的全部内容。b、本工程范围内采取临时措施防范自然灾害费用。c、承包人的施工人员意外伤害险费。

风险费用的计算方法：投标报价时承包人已经作了充分考虑，合同履行过程中不再考虑。

风险范围以外合同价款调整方法:不采用。

17计量与支付

17.1计量

17.1.3  计量周期

本合同的计量周期：不采用。

17.1.5  总价子目的计量

总价子目的计量方法：不采用。

17.2预付款

17.2.1  预付款

预付款额度和预付方法：   无

17.2.2  预付款保函：

预付款保函的提交时间：    /

17.2.3  预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：        /

17.3工程进度付款

17.3.3进度付款证书和支付时间

逾期付款违约金的计算标准为：不采用。

逾期付款违约金的计算方法为：不采用。

双方约定的工程款（进度款）支付方法和支付时间：

（1）工程量完成50%后，支付合同价的40%（主要用于农民工工资的支付）。

（2）工程竣工验收合格，完善资料后，支付至工程合同价格的80%；

（3）办完竣工结算，经审计后，支付至结算价的97%，余3%作为质保金；

（4）如果有防水工程的项目，其他工程2年质保期满经验收合格后，无息支付质保金的80%，防水工程5年质保期满经验收合格后，无息支付剩余20%的质保金；无防水工程的项目，2年质保期满经验收合格后，无息支付全额质保金。

17.4质量保证金

17.4.1 质量保证金的金额或比例： 审定金额的3%作为质量保证金

质量保证金的提交方法：从工程款中预留，质保期满验收合格后十五日内无息退还。

工程质量保修范围、期限和责任：本工程的质量保修范围和责任及保修期限按《建筑工程质量管理条例》规定执行。在保修期内承包人应对由于施工质量原因或设备质量故障造成的损坏进行自费修复；若承包人不履行义务和责任，则应承担由于违约造成的法律后果。

17.5竣工结算

17.5.3竣工结算原则

1、本合同采用固定综合单价承包形式，综合单价不因工程量的增减而调整。结算总价=∑实际完成分部分项工程量×中标的分部分项工程量清单综合单价+中标措施费+安全文明施工费（按照渝建发〔2014〕25号、渝建发〔2016〕35号文规定计取）+规费+税金±设计变更及调整施工过程中出现新增项目（含招标清单范围以外的项目）价款结算价±暂定价部分的结算价+合同约定其它费用。

1.1、设计变更结算原则：

⑴当中标工程量清单报价中有相同的清单项目及单价时，则按该项目单价计价；

⑵变更项目在招标工程量清单中有类似清单子目的，单价参照承包人投标报价时类似清单子目的项目综合单价。投标报价时，某一子项的合价报价小于所报综合单价与工程量清单量的乘积所得的合价，则结算时以该子项合价报价除以相应子项工程量清单量的单价为相应子项的结算单价；

⑶已标价工程量清单中无适用于变更工作子目的，《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）、按照2018年《重庆市市政工程计价定额》、2018 年《重庆市建筑工程计价定额》、2018 年《重庆市安装工程计价定额》、2018《重庆市装饰工程计价定额》、2018年《重庆市建设工程费用定额》和2018年《砼及砂浆配合比表、施工机械台班定额》、《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知》、人工、材料价格按《重庆工程造价信息》施工期间（开工报告至竣工报告）均价调整，《重庆工程造价信息》未有的材料价格须按业主认质认价，编制控制价。结算价：控制价×（合同价/招标发布最高限价×100%）执行。

17.6.1最终结清申请单

最终结清申请单的份数和提交期限：在缺陷责任期终止证书颁发后28天内提交5份最终结清申请单。

工程结算审计费用：竣工后工程造价审减（增）额与送审价相比小于5%的审计服务费由发包方负担，工程造价审减（增）额与送审价相比大于或等于5%的审计服务费由承包方负担。

18竣工验收

18.2竣工验收申请报告

竣工资料内容： 经相关部门验收合格后的完整竣工资料

竣工资料份数：  一式贰套

18.3验收

实际竣工日期：经验收合格工程的实际竣工日期以验收合格日为准，则在工程接收证书中写明验收合格日为实际竣工日期。

18.5施工期运行

18.5.1需要施工期运行单位工程或工程设备：   无

18.6试运行

18.6.1试运行的组织及费用承担：      无

18.7竣工清场

18.7.1竣工清场：由承包人负责。此价款已包含在合同总价中，发包人不再单独支付。如果承包人不履行职责，则由发包人另行委托承包人以外的第三人组织竣工清场，相关费用从承包人的竣工结算款中扣除。

18.8施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求： 缺陷责任期满后，承包人全部撤离施工人员、施工设备及其临时工程的时间。承包人在缺陷责任期满后，要求部分人员和施工设备仍留在场内的，承包人应提交其留场人员和设备的明细表及最后撤离时间。延后撤离造成发包人增加的费用，相关费用从承包人的竣工结算款中扣除。

19缺陷责任与保修责任

19.7保修责任

工程质量保修范围、期限和责任： 执行国家相关规定

20保险

20.1工程保险

投保人：   按国家有关规定执行

投保内容：   按国家有关规定执行

保险金额、保险费率和保险期限：按国家有关规定执行。

20.4第三者责任险

第三者责任险的保险费率：按国家有关规定执行。

第三者责任险的保险金额：按国家有关规定执行。

20.5其他保险

需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等：按国家有关规定执行。

20.6对各项保险的一般要求

20.6.1  保险凭证

保险条件：    执行通用条款

承包人提交保险凭证的期限：  执行通用条款

20.6.4  对各项保险的一般要求

保险金不足以补偿损失时，应由承包人和(或)发包人负责补偿的范围与金额：全部由承包人补偿。

增加项：

关于工程保险的补充约定：承包人应按规定办理施工人员意外伤害保险并承担该项保险的一切费用。其他有关部门规定必须办理或要求办理的各类强制保险、劳动保险和承包人认为需投保的等由承包人自己负责办理并承担一切费用。发包人不另行支付。

21不可抗力

21.1不可抗力的确认

不可抗力的范围：    执行通用条款

21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1  不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：     执行通用条款

24争议的解决

24.1争议的解决方式

争议的解决方式：

注：本项目若采购人未聘任监理，在成交签约时删除监理相关内容条款。

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就

（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人承包范围内容均属质量保修范围内容；其中：

1.属于设计原因造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患，费用由发包人承担；

2.属于施工造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患；

3.属于业主使用不当造成的质量问题，配合抢修，费用由发包人承担。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本工程质量保修期约定如下：

1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

3.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

4.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；

5.其他项目保修期限：2年；[提示：如有不同，根据具体情况修改]

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由质量缺陷的责任方承担。

五、双方约定的其他工程质量保修事项

按国家相关法律和规定执行。

本工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

六、本文件生效

本工程质量保修书经发包人与承包人盖章后生效。

发包人：                                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名）

承包人：                                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名）

签订时间：     年     月     日

附件２：

廉洁从业协议

发包人：

承包人：

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

（以下无正文）

发包人：                                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名）

承包人：                                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名）

签订时间：     年     月     日

附件３：

安全管理协议

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为了确保实现        安全生产目标，进一步明确双方的安全管理责任，加强安全生产管理工作的协调、管理力度，        （以下简称“发包人”）与        （以下简称“承包人”）依据国家安全生产相关的法律、法规和安全方面的强制性国家标准或行业标准，双方同意签订该协议作为正式合同安全管理方面的补充规定，并承诺本协议具有与合同相同的法律效力。具体条款如下：

一、协议有效期限

本协议中所涉及的安全管理责任自合同签订之日起开始生效，至合同工程全部完工验收且经发包人与承包人签订移交协议生效后之日终止。

二、责任目标

（一）承包人承诺承担和履行合同和发包人所规定的安全责任，且满足要求。

（二）承包人的安全控制目标是确保本工程在实施过程中：

1．不发生人身重伤事故；

2．不发生火灾事故；

3．不发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的一般交通事故；

4．不发生集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）；

5．不发生流行性传染病 （无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病）；

6．不发生重大环境污染事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失）；

7．不发生对施工区附近生产、生活造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、重大财产损失、人员伤害等）；

8．不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过1万元人民币的事件）。

（三）承包人承诺在施工中控制以下安全事故的发生：

1．人员轻伤事故。

2．负有同等及以上事故责任的人身轻伤交通事故。

3．其他安全未遂事故和异常事件。

三、安全责任

1．承包人负有安全生产的管理责任和直接责任。

2．承包人的法人或签署合同的公司总经理或受委托的代理人对合同安全负有全面的领导责任。

3．承包人项目经理对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。

4．承包人保证执行“谁施工、谁负责”的施工安全原则。

5．承包人保证服从发包人对安全工作的统一协调和管理。

6．承包人保证对本工程项目安全生产条件及其管理资源自行投入，保证安全资金的专款专用。

7．承包人保证建立本工程项目的安全管理体系及安全保证体系（注：项目安全管理大纲/手册、管理性的程序文件等）。

8．承包人保证现场的安全管理专职人员必须持有建设主管部门安全生产培训考核合格证书。

9．承包人保证为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）配备符合国家标准的有承包人和/或其下属分包商标志的个人基本劳动保护用品。

10．承包人保证按照国家法律规定为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）购买意外伤害保险。

11．承包人保证施工生活营地（包括自建的和租用的营地）满足消防、安全用电、卫生防疫、防暴雨、防雷击等方面的安全要求。

12．承包人保证对带入现场的设备、工具、材料按照国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

13．承包人保证制订施工现场的文明施工措施，保护环境、树木和植被，保持施工现场的良好秩序和整洁的作业环境。

14．承包人负责在施工过程中与当地政府、周边群众及其他承包商保持良好的沟通和交流。承包人遇到与周边群众发生纠纷时，应负责协调工作，确保工程能够顺利进行。

四、接口及协调

1．发包人委托监理公司对该工程实施监理，监理公司在安全管理方面代表发包人行使监督检查职能，承包人必须给予配合和支持。

2．承包人人员、车辆的出入，带入现场的设备、机具、材料，在现场使用的或直接管理的办公、生活、生产性设施的安全管理须满足发包人现场管理的基本要求。

3．承包人应指定专职安全管理人员与发包人委托的监理公司接口，参与安全协调和管理。安全协调和管理的内容包括职业健康、工业安全、消防安全、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保卫等各方面。

4．承包人的专职安全管理人员应具备协调安全工作的能力和授权。发包人委托的监理公司有权对专职安全管理人员的能力和权力做出评价，对于不能胜任的专职安全管理人员，发包人委托的监理公司有权要求承包人换人。

5．承包人指定的专职安全管理人员应与发包人委托的监理公司建立联系，在业务上接受发包人委托的监理公司的协调和指导。

6．开工后承包人的专职安全管理人员应按照发包人委托的监理公司的规定，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

7．在工程实体未全部正式移交发包人施工管理部门之前，承包人依旧对施工范围内的安全管理负责。

五、安全资质审查

承包人在项目开工前5个工作天内向发包人委托的监理公司提供以下安全资质供审查和存档：

1．企业安全生产许可证书复印件。

2．企业近三年的施工简历及安全施工业绩证明文件。

3．企业主要安全管理人员（包括项目经理、专职安全管理人员）经建设主管部门安全生产知识考核合格证书。

4．特种作业人员资格证书。

5．项目安全管理机构及其人员配备（承包人必须配有专职的安全员）。

6．适用于项目的安全管理体系及保证体系文件（安全管理大纲及管理程序文件）。

六、人员基本素质

承包人提供的人员必须满足下列要求：

1．身体健康，无影响工作的精神疾病、无传染病和其他重大疾病；承包人需对其雇用的施工人员签发健康声明并保证其健康。其中体检证明材料（县级以上医院）和健康声明作为人员办理入场证件的必备材料。

2．无刑事案件牵连。

3．无吸毒、酗酒、赌博、嫖娼等恶习及违法行为。

七、劳动保护

1．承包人负责为本单位任何用工形式的员工提供个人劳动保护用品（包括工作服、安全帽、安全鞋等）。

2．承包人负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护，否则不得从事特殊工种作业。

3．发包人委托的监理公司有权检查承包人的个人劳动保护用品是否符合国家的相应标准。

4． 承包人在特殊风险场所作业而需要特殊防护用品或安全仪表时，必须在上述防护用品全部到位后才能开工。

5．承包人应配备临时安全围栏、警示带、警告标志、防火布等集体防护用品。

八、施工机具与材料

1．承包人对带入现场的施工机械和工器具的安全负责。

2．对于承包人带入现场的特殊工器具，如起重设备、索具、机动车辆、压缩气瓶等，承包人必须按国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

3．对于不属于法定检测的工器具，承包人也必须建立相应的管理、检测制度，这些工器具包括登高工具、脚手架材料、电动工具、安全防护设备及用具等。

九、开工前安全条件检查

1．发包人委托的监理公司将在合同生效后，工程项目正式开工5个工作日前，依据合同安全条款的要求逐项对承包人安全准备情况进行检查。不满足开工安全条件时，承包人将不得开工，由此产生的工期和成本的影响，由承包人自行负责。

2．开工前安全条件检查的基本内容包括：安全管理体系建设、安全资金投入、危险源识别和安全风险分析、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安全培训教材和教员、专职安全人员的到岗情况、培训的有效性、人员控制、个人劳动保护用品配备等内容。

3．发包人委托的监理公司检查发现的缺陷，承包人应在规定期限内完成整改。对于重大缺陷，发包人委托的监理公司有权要求承包人推迟开工，由此对工期产生的影响或经济损失，由承包人承担。

十、安全监督

1．承包人应配备有满足项目安全管理需要的专职安全管理人员。

2．承包人的专职安全管理人员必须持建设主管部门颁发的安全生产知识考核合格证书。

3．承包人的专职安全管理人员在业务上接受发包人委托的监理公司和发包人安全管理部门的协调和指导。

4．承包人应建立班前安全交底制度；施工期间坚持开展安全检查和日常安全监督并形成相应的记录。

5．承包人应在每个作业区任命兼职安全员，赋予兼职安全员相应的授权和义务，并对兼职安全员进行定期考核。

6．承包人应接受和配合发包人专业部门及委托的监理公司的监督与安全评价。

7．发包人和委托的监理公司有权对承包人履行安全管理协议的情况进行监督，并有权对违章行为实行停工和处罚，处罚情况将通知承包人。涉及经济处罚时将直接通知合同管理部门从合同结算中扣除。

十一、安全培训与授权

1．承包人所有特殊工种人员必须持证上岗，发包人和发包人委托的监理公司有权对其进行抽查。承包人要建立特殊工种定期培训和检查计划，这些工种包括但不限于：机动车驾驶员、焊工、起重工、电工等。

2．承包人应在特殊工种之外的其他工种中，筛选出高风险工种，并对其开展针对性的专题安全培训。

3．承包人应组织 “入场培训”和考核。发包人委托的监理公司有权监督培训、考核情况或组织抽查考核。

4．承包人应建立安全培训和考核机制，编制培训教材和培训滚动计划。承包人应组织安全考试/考核，建立培训考核记录，发包人委托的监理公司有权查看这些记录。

十二、职业健康与卫生防疫

1．承包人应有特殊健康检查制度，预防有禁忌症患者从事有关职业，如恐高症患者不得从事高空作业，患有心血管疾病的人员不得从事繁重的体力劳动，特殊工种人员的体检应符合国家的规定。

2．承包人应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道。

3．应建立卫生防疫措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性地制订预防SARS、禽流感、疟疾、霍乱、肠道传染病、肝炎、H1N1流感等疾病的措施。

十三、文明施工与环保要求

1．承包人需制订施工现场的文明施工措施，保持良好的施工现场秩序。施工现场的物料堆放要摆放整齐，安全标志和宣传标志要清楚醒目，废料、废物要分类收集，安全通道要畅通。

2．承包人作业时应避免建筑材料抛洒、飞扬、流淌；应尽可能降低噪音、震动。

3．承包人应根据实际需要，在施工现场布置临时卫生设施（洗手间、卫生间等），施工作业不破坏环境卫生，不污染现场环境。

4．承包人在施工中应充分重视对环境的保护，保护绿色植被，保护古树。施工如需伤害古树，必须报告发包人委托的监理公司，在未得到指令前，禁止擅自伤害古树。

5．承包人应及时清理现场废物和垃圾。工业废料与生活垃圾必须分开，有害废物与普通废物必须分开（如油品废物、电池灯管等，必须单独收集、存放）；禁止在非指定场所乱倒、乱堆垃圾。禁止违章处理危险化学品和工业垃圾。

6．承包人在施工中应禁止向环境，排放工业污水、生活污水、废油或其他有害物质。

7．承包人在施工中应防止水土流失，应及时对裸露的地基、边坡、开挖出来的沙/土以及砂、石、水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘，雨水冲刷，流入下水道、排洪沟。如因防护不及时而造成大量水土流失、淤塞道路、沟道或污染环境的，承包人应承担清淤、清扫以及相应的赔偿责任。

十四、工程风险管理与事故预防

（一）基本要求

1．承包人应对施工过程进行全面、深入的危险源识别和风险分析。在施工安全组织设计中提供危险源及重要危险源清单、作业风险分析报告，该报告应包括（但不限于）如下信息：

（1）高风险作业和工种清单：作业名称、类别和数量、主要事故风险。

（2）施工能源和机械的种类、数量和主要事故风险。

（3）施工作业条件的类型和主要事故风险。

（4）主要工艺过程（或施工活动）的类别及其相关的事故风险。

（5）主要火灾危险（可燃物、点火源）。

（6）主要自然灾害（洪水、大风、雷暴、暴雨、地质灾害等）。

（7）主要环境保护事件（有害垃圾、机械的跑冒滴漏、原材料流失、水土流失等）。

（8）其他。

2．承包人应针对识别出的危险源制定有针对性的事故预防措施并确保在施工中得到有效落实。

3．承包人应建立日常施工活动的动态作业风险分析和安全交底制度。该制度应明确规定风险分析的方法、责任和交底的内容、时间及记录。

（二）现场作业基本安全条件

承包人应规定现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、道路上作业现场、立体交叉作业现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件做出规定。

十五、事故报告与应急救援

1．承包人应制定对于未遂事故及以上级别的安全事件和事故，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

2．承包人应建立安全事故统计记录、未遂事故统计记录、违章统计记录，并根据统计情况进行分析，并就分析结果制定相应的预防措施。

3．承包人应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。

4．承包人应建立相应的应急响应组织，以便能迅速处理突发意外。

5．承包人应建立专项应急响应预案，包括重大人身伤亡事故的救护预案、火灾响应预案、“四防”预案（防风、防冻、防雷、防暴雨）、重大疫病防护预案、环境污染防护预案、地质灾害防护预案等。

6．承包人应对应急预案进行适当演练，保证应急预案的可操作性。

7．在工地的其他施工单位发生重大事故时，承包人应无条件立即配合、支持事故抢险。

8．承包人必须为事故处置支付各项费用，包括受伤者的抚恤、补偿等费用，并按合同要求赔偿对发包人造成的损失。

9．由于发包人原因而造成的事故，发包人应负责按事故的具体损失情况给予承包人经济赔偿。

10．涉及承包人员工的伤害事故，承包人除要报告发包人委托的监理公司外，还应负责按照国家、行业和本单位上级公司的要求，上报事故。

十六、安全业绩考核

为了落实安全管理的责任，承包人在施工过程中发生安全事故时，承包人除应按国家有关规定承担责任和处罚外，发包人还将按照以下标准进行考核：

| 事件类型 | 违约金额 |
| --- | --- |
| 较大事故 | 签约合同价的0.5‰ |
| 重大事故 | 签约合同价的2‰ |
| 特别重大事故 | 签约合同价的4‰ |

（1）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

（3）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

（4）所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

（5）如整个施工过程未发生以上安全事故，则给予承包人建安费总额的1‰的安全奖励。

发包人委托的监理公司负责对承包人的安全业绩进行考核。每次合同支付前，承包人提交自我安全业绩评估报告，然后交发包人委托的监理公司评价。发包人委托的监理公司在签署评价意见后，将作为合同支付依据之一，同时也作为是否可接受承包人再次参加发包人项目投标的依据之一。

十七、协议条款的修订

在项目实施过程中，经双方友好协商，本协议的有关条款也可做出相应的修改。

本工程安全管理协议，由发包人、承包人双方在施工承包合同签订后7天内共同签署，作为施工合同附件。

发包人：                                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名）

承包人：                                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名）

签订时间：     年     月     日

第七篇  响应文件编制要求

响应文件

供应商：       　　　　　　　　　　　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：  　　　　　　　　　　　  （签字或盖章）

年    月    日

目　录

一、经济部分

（一）报价函

（二）工程量报价清单

二、技术部分

（一）技术方案

（二）技术响应偏离表

（三）其它技术资料（如有）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它商务资料（如有）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

一、经济部分

（一）报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到                         （询价项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

- 1.愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，竞标总报价为（大写）	          （¥    元），其中安全文明施工费暂定金额为人民币（大写）	 （¥	   元），该工程项目经理为        ，工期      日历天，缺陷责任期24个月，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，质量要求达到国家及重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本 壹 份，副本 壹 份，线上电子文档 壹  份。

3.我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求及询价评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在领取《成交通知书》前，向采购代理机构及平台缴纳纳相关竞争费用。

8. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。同时我方承诺接受询价文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

９.  	（其他补充说明）。

供应商（公章）：

地址：

电话：                 传真：

网址：                 邮编：

联系人：

年   月   日

（二）工程量报价清单

注1：按询价文件第三篇“二、报价要求”填写。

注2：如挂网工程量清单名称与询价文件所示项目名称不一致，以询价文件所示项目名称为准；

二、技术部分

（一）技术方案（格式自拟）

（二）技术（质量）响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 询价需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                   法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇 项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“响应情况”中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；

2.本表可扩展。

（三）其它技术资料（如有）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 商务需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“响应情况”中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（若有，格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）  在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                   供应商法定代表人：

（签字或盖章）                              （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件资料

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）

附件1：

询价文件获取登记表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 联系人 |  |
| 手机 |  |
| 单位地址 |  |

踏勘确认登记表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 踏勘人和电话 |  |
| 踏勘日期 |  |
| 踏勘情况 |  |
| 甲方确认签章 |  |