+

行采家-电子竞采

竞争性比选文件

（综合评分法）

采购执行编号：DL-ZF-2025544

项 目 名 称 ：沙坪坝区人民法院食堂操作间排危修缮项目（第二次）

采  购  人  ：重庆市沙坪坝区人民法院

采购代理机构：重庆大家智方科技有限公司

二〇二五年九月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 3 -

一、竞争性比选内容	- 3 -

二、供应商资格条件	- 3 -

三、竞选有关说明	- 3 -

四、比选保证金	- 4 -

五、其它有关规定	- 4 -

六、联系方式	- 4 -

第二篇 项目技术（质量）需求	- 6 -

※一、采购项目基本情况	- 6 -

※二、工程量清单	- 6 -

第三篇  项目商务需求	- 7 -

一、工期、建设地点和质量要求	- 7 -

二、报价原则	- 7 -

三、结算原则	- 11 -

四、质量保障及售后服务	- 11 -

※五、人员要求	- 11 -

六、付款方式	- 12 -

七、履约保证金	- 12 -

八、现场踏勘	- 13 -

九、其他	- 13 -

第四篇  竞选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 14 -

一、竞选程序及方法	- 14 -

二、 评审标准	- 16 -

三、无效竞标	- 17 -

四、采购终止	- 18 -

第五篇  供应商须知	- 19 -

一、竞选费用	- 19 -

二、竞争性比选文件	- 19 -

三、竞选要求	- 19 -

四、成交供应商的确定和变更	- 21 -

五、成交通知	- 21 -

六、签订合同	- 21 -

七、询问	- 21 -

八、关于质疑	- 21 -

九、采购代理服务费	- 22 -

第六篇 合同条款及格式	- 23 -

第七篇   响应文件格式	- 32 -

一、经济部分	- 33 -

二、技术部分	- 35 -

三、商务部分	- 37 -

四、资格条件及其他	- 41 -

五、其他应提供的资料	- 45 -

附件1：采购文件发售登记表	- 46 -

## 第一篇  采购邀请书

重庆大家智方科技有限公司（以下简称代理机构）受重庆市沙坪坝区人民法院的委托，对沙坪坝区人民法院食堂操作间排危修缮项目（第二次）进行竞争性比选采购。欢迎有资格的供应商前来参与竞选。

### 一、竞争性比选内容

| 分包号 | 项目名称 | 最高限价 （元） | 投标保证金（元） | 成交供应商 数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙坪坝区人民法院食堂操作间排危修缮项目（第二次） | 206909.42 | 0 | 1 | 最多保留到小数点后2位 |

### 二、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1、供应商应具备建设行政主管部门颁发的有效期内的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。（提供资质证书复印件加盖供应商公章）。

2、供应商应具备建设行政主管部门颁发的有效期内的安全生产许可证。(须提供有效的证书复印件并加盖供应商公章）。

### 三、竞选有关说明

（一）凡有意参加的供应商，请在行采家（https://www.gec123.com/）下载本项目竞选文件以及图纸、补遗等递交响应时间截止前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有采购内容。

（二）报名和比选文件提供期限

1.报名和比选文件发售期限：2025年9月19日-2025年9月24日17:30（工作时间）。

2.比选文件购买费：人民币300元/包（售后不退）。

3.本项目采用汇款购买方式，在比选文件发售期内，供应商将比选文件购买费用汇至以下账户内进行购买（注明采购执行编号及供应商名称），并将《采购文件发售登记表》（见附件1，加盖供应商公章）扫描后发送至1621766686@qq.com，否则不予受理。

账户名：重庆大家智方科技有限公司

账户：6530000010120100759356

开户行：浙商银行重庆分行营业部

银行代码：316653000026

4.在报名及比选文件发售期内报名的供应商，其比选投标文件才能被接收。

本项目采取线上线下相结合的方式进行投标报价，供应商须在规定时间内完成行采家平台电子响应文件及现场纸质响应文件的提交，且线上线下递交的响应文件内容须保持一致。缺少任意一项均视为无效响应，响应文件提交规则详见“第五篇 三、竞选要求（五）提交比选申请文件的份数和签署”。

（三）现场投标要求：

1.现场投标地点：重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际A座402

2.现场投标截止时间：2025年9月25日北京时间14:30

（四）行采家电子竞采投标要求：

1.行采家电子竞采投标时间：2025年9月25日北京时间9:00-14:30

（五）现场开标时间：2025年9月25日北京时间14:30

（六）开标地点：同现场投标地点

### 四、比选保证金

本项目不收取比选保证金。

### 五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与比选的，不得再委托代理商参与比选。

（四）本项目若有澄清文件一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件的内容。

（五）超过比选截止时间递交的比选申请文件，恕不接收。

（六）竞选费用：无论竞选结果如何，供应商参与本项目竞选的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与竞选。

（八）本项目不接受合同分包。

### 六、联系方式

（一）采购人：重庆市沙坪坝区人民法院

联系人：黄老师

电  话：023-65483393

地  址：重庆市沙坪坝区天星桥都市花园东路18号

（二）采购代理机构：重庆大家智方科技有限公司

联系人：李老师

电  话：（023）68172141转8056/8026

地  址：重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际A座

## 第二篇 项目技术（质量）需求

“※”标记的技术需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效处理。

### ※一、采购项目基本情况

1.项目名称：沙坪坝区人民法院食堂操作间排危修缮项目。

2.招标范围：本工程为修缮项目，主要工程内容为沙坪坝区人民法院食堂操作间排危修缮工程等。具体详见工程量清单。注：项目涉及原操作间设备拆除及恢复，除需专业人员配合专用设备拆解以便搬运外，所有设备搬运、电源拆除与恢复等内容由投标人负责，采购人不额外支付费用。

3.项目介绍：我院机关食堂已使用二十余年，现操作间破损严重。其中水电气管网老化存在安全隐患，多条动力电路临时搭接，部分老化裸露，排水管存在明显滴漏。多处墙砖脱落严重，墙面粉尘对食品安全构成威胁。大量地砖明显破损，防滑功能丧失，容易引发人身损害事故。下水道排污堵塞加剧，油污长期淤积，易滋生寄生虫等有害微生物。垫层渗水不断加剧，危及楼下配电房。

为杜绝安全事故发生，进一步优化功能布局，拟对食堂操作间进行整体排危修缮，具体方案包含：拆除操作间吊顶、墙砖、地砖，重做防水层，解决下水道拥堵、地面湿滑、粉尘掉落等问题。灶台墙面新增不锈钢护墙板，受热不变形，受潮不发霉。更新水电气管网，消除线路老化安全隐患。打通操作间与库房隔墙，增加使用面积，实现“红案”“白案”分区操作，干、湿食材分区存放，规范管理。

4.本工程设置总价招标控制价和所有分部分项工程量清单招标控制价。总价招标控制价为：贰拾万陆仟玖佰零玖元肆角贰分（小写：206909.42元），其中含安全文明施工费暂定金额：陆仟肆佰零叁元柒角玖分（小写：6403.79元）（《报价函》及工程量清单报价中的安全文明施工费汇总金额必须按照采购人给出的暂定金额填报，否则按无效响应处理）。分部分项工程量清单综合单价招标控制价详见附件，各供应商的投标报价不得超过公布的招标控制价，否则按无效响应处理。

采购人在合同签订前将对成交供应商已标价工程量清单进行清标。若发现成交供应商的工程量清单综合单价报价超过招标时给出的工程量清单综合单价招标控制价的，在工程结算时采购人将以发出的工程量清单综合单价招标控制价为基础，按照成交供应商的中标总报价与本工程的总价招标控制价的下浮比例进行同比例下调，成交供应商必须无条件接受，否则按成交供应商违约处理。成交供应商须在响应文件中提供承诺函，承诺函包括以下内容：

（1）符合“工程量清单”给出的范围及数量。

（2）采购文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。

（3）每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价招标控制价。

### ※二、工程量清单

详见公告附件。

## 第三篇  项目商务需求

“※”标记的商务条款为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效处理。

### 一、工期、建设地点和质量要求

※（一）工期

25日历天，具体开工日期以采购人下达的开工令为准。

（二）建设地点

重庆市沙坪坝区天星桥都市花园东路18号沙坪坝区人民法院内。

（三）质量要求

1.工程质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范和标准要求，并达到合格标准。

2.工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收。验收的相关费用由成交供应商承担。

3.成交供应商未达到采购文件的要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

### 二、报价原则

1.工程计价方式：本工程采用工程量清单计价。
    2.响应报价范围：各供应商对采购人提供的工程量清单，结合供应商自身情况及市场行情进行报价。
    3.报价原则：本工程由供应商以采购文件、合同条件、工程量清单、国家技术和经济规范及标准、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》(CQJZZSDE-2018)、《重庆市房屋修缮工程计价定额》(CQXSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》(CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、重庆市城乡建设委员会《关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发[2016]35号）文件）规定、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2018〕195号）和《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）及相关配套文件为依据，由供应商结合自身实力、市场行情自主合理报价。响应报价应包括完成招标范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、运输费、装卸费、安装调试费，检验检测费、售后服务费、相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、环卫出渣、工程周边社会关系协调费、风险费用、措施费、规费、安全文明施工费、税金、文件费、招标代理费等政策性文件规定的所有费用。采购人除此以外不支付其它费用。

供应商应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。供应商没有填入单价或总价的工程子目，采购人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中，供应商必须完成此部分工作，并不能得到额外支付。供应商在工程量清单中多报的子目和单价或总价采购人将不接受，并将被视为重大偏差；若评审过程中评审小组未发现的，结算时按最有利于采购人的原则考虑。供应商在报价时，工程量清单中相同清单子目(即工程类别、工作内容和项目特征描述均相同)的综合单价报价应当一致。若有增加工程量，结算时按报价最低值计取。成交供应商必须无条件接受，如不接受，采购人有权取消授标或立即终止合同，同时采购人将没收成交供应商的履约保证金，并要求退场。

各供应商根据工程量清单表格格式，结合本项目并根据实际情况填报已标价工程量清单。供应商不得采用总价百分比优惠(下浮)的方式进行响应报价，其优惠应直接体现在各项响应报价的综合单价中。

4.措施项目费清单包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单两部分。
    4.1施工组织措施项目清单（除安全文明施工费外）：

采购人给出的施工组织措施项目清单仅供供应商参考，供应商在响应报价时可参照采购人给出的施工组织措施项目清单并结合本工程的实际情况和国家及重庆市相关管理规定自行增减项目，并进行报价。如果漏项或不报价，视为已包含在其他项目清单综合单价内。无论因设计变更或施工工艺变化、完成工程量的多少等任何因素而引起实际组织措施费的变化，均按响应时的施工组织措施项目费的报价作为结算价（除安全文明施工费外）。
    4.2施工技术措施项目清单：
    4.2.1技术措施清单中以项计列的项目，由供应商根据现场踏勘情况及本工程的实际情况结合自身施工组织设计，以项为单位自行报价，包干使用，结算时不再调整。
    4.2.2技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，供应商必须按采购人给出的施工技术措施项目清单进行报价，不得擅自改变采购人提供的施工技术措施项目清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则视为对采购文件不作实质性响应。中标后不论何种因素影响，相应的综合单价不作调整，工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定的计量规则及工程量清单说明按实计量。
    4.2.3技术措施清单中以暂估价计列的项目（如果有），中标后，由成交供应商提出实施方案，经采购人批准后，按批准的实施方案及现场签证的工程内容按实结算。
    5.分部分项工程量清单项、量、价

5.1除采购人对清单工程量主动补遗或对供应商质疑作修改外，供应商在编制响应报价时不得擅自改变采购人提供的分部分项工程量清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量，否则视为对采购文件不作实质性响应。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。如评审过程中未发现的，采购人有权按最不有利于供应商的原则予以修正，供应商应无条件接受。如不接受，采购人有权取消授标或立即终止合同，同时采购人将没收成交供应商的履约保证金。

5.2供应商只有严格按采购人提供的《工程量清单》对所有项目进行报价，才能视为总体报价完整，不得出现漏项或增项，否则视为对采购文件不作实质性响应。报价空白或报价为零，则视为该子项的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和合价中，中标后必须完成该子项工作内容，采购人不对该子项进行结算与支付。施工过程中，因采购人原因需要对报价空白或报价为零的项目减少实施工程量或不予实施，采购人有权按本工程结算原则中工程变更的组价原则计算出该项目的综合单价以及相应的措施费、安全文明施工费、规费和税金，并按此金额从结算价款中扣除，供应商须无条件接受。如供应商拒绝接受，采购人有权取消授标或立即终止合同.
    5.3分部分项工程量清单中给出的工程量是估算量或暂定量，是为响应报价确定的共同的基础，不能作为最终结算的依据。实际工程量应是按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）约定的计量规则计算的实际合格工程量。
    5.4本工程各分部分项工程量清单子项不论其对应的项目特征和工作内容是否描述完整，都将被认为已包括《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中相应项目编码和项目名称、相关规范、标准、政策性文件、规定、限制和禁止使用通告等所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种主要、辅助工作；其综合单价应包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用等除税金、措施费（含易撒漏物资密闭运输的费用、安全文明施工费、竣工档案编制费）、与其他工程如弱电工程施工的配合费、招标代理费、规费外的所有费用以及合同文件中明示或暗示的应由成交供应商承担的所有责任、义务、一般风险及相应的费用。中标后采购人不再对综合单价进行调整。
    6.采购人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），供应商不得修改，否则视为对采购文件不作实质性响应。
    7.安全文明施工费、竣工档案编制费：
    7.1安全文明施工费：
    7.1.1根据关于修订发布《重庆市建设工程安全文明施工费计职及使用管理规定》的通知渝建管(2024)38号规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。
    7.1.2本工程安全文明施工费由采购人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、关于修订发布《重庆市建设工程安全文明施工费计职及使用管理规定》的通知渝建管(2024)38号、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的相关规定和费用标准单列计算，各供应商必须按安全文明施工费用暂定金额进行填报，不得浮动。

7.1.3 安全文明施工费的要求与内容、提取支付方法以及违反约定造成损失的赔偿等条款，按照现行规范性要求执行，做到专款专用。
    7.2竣工档案编制费：
    竣工档案编制费按照《重庆市城乡建设委员会关于调整建设工程竣工档案编制费计取标准与计算方法的通知》（渝建发【2014】26号）执行。

8、材料采购及报价

8.1 本工程所需材料、设备由成交供应商自行采购，所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件、采购文件及施工合同要求，并提供相应合格证明资料、质保书、检测报告等，成交供应商采购材料、设备前应向采购人提交材料、设备采购计划表并经采购人签字确认后方可实施。

8.2本工程所需的全部材料、设备由各供应商参照重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》公布的信息价（造价信息引用时限为采购公告发布日期前一期），并结合市场行情以及供应商的自身实力自主报价。中标后所有材料、设备按响应报价包干使用，不作任何调整。

材料、设备运输距离（包括二次或多次转运费）、运杂费、装卸费、运输损耗费、采购及保管费、检测试验和保险费由供应商根据自身情况及踏勘现场情况自行确定，中标后不调整。

8.3成交供应商在采购本工程所需主要材料时，应在采购前十日内将所采购材料的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知采购人，采购人收到成交供应商的书面报告后五日内予以确认，经采购人认质、封样(若需要)后成交供应商方可采购进场。采购人认为成交供应商所使用的材料品质存在缺陷，材质、颜色不满足采购人要求或者偏离规范要求(以设计书面意见为准)不能适用于本工程的，采购人有权要求成交供应商更换材料。

9、人工费

本工程人工单价由各供应商参照重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》公布的信息价（造价信息引用时限为采购公告发布日期前一期），并结合市场行情自主测算计入各分部分项综合单价中，中标后不再调整。

10、规费

为不可竞争费，按照《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）所规定费率，不得浮动，否则视为对采购文件不作实质性响应。评审过程中评审小组未发现的，结算时若供应商填报费率高于标准费率，按标准费率结算；若供应商填报费率低于标准费率,按供应商填报费率结算。供应商应无条件接受。如不接受，采购人有权取消授标或立即终止合同，同时采购人将没收成交供应商的履约保证金。

11、税金

为不可竞争费用，按照《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发[2016]35号）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》渝建[2018]195号、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》渝建[2019]143号文规定费率，不得浮动，否则视为对采购文件不作实质性响应。评审过程中评审小组未发现的，结算时若供应商填报费率高于标准费率，按标准费率结算；若供应商填报费率低于标准费率,按供应商填报费率结算。供应商应无条件接受。如不接受，采购人有权取消授标或立即终止合同，同时采购人将没收成交供应商的履约保证金。

12、其他说明

12.1按政策和合同约定的应由成交供应商交纳的各种保险费由成交供应商自行投保，保险费由成交供应商承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算包含在相应的报价中。

12.2 弃渣外运处置费已包含在起运清单项中，供应商报价时自行综合考虑，纳入分部分项工程量清单项目报价中，实际运距按参建各方共同核定为准。

### 三、结算原则

结算总价=分部分项工程量清单结算价+工程变更或增减部分结算价+措施费（除安全文明施工费）+安全文明施工费+规费+税金+合同约定其他费用。

具体结算办法详见第六篇合同主要条款及格式。

### 四、质量保障及售后服务

1、缺陷责任期：12个月

2、工程保修期：按照《工程质量保修书》的规定执行。

3、保修期内，所有设备和施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费。

4、保修期内，所有设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。

5、属于保修范围、内容的项目，供应商接到采购人提出问题的通知后立即作出响应，12小时内到达现场进行处理。

### ※五、人员要求

（一）项目经理

拟派本项目的项目经理须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，且在供应商单位注册。

（提供项目经理身份证、建造师注册证书（建造师电子注册证书须在使用有效期内）、项目经理相关承诺（格式详见“第七篇 响应文件格式”）。以上材料须加盖供应商公章）

注：（1）提供拟派的项目经理为一级建造师或重庆市二级建造师注册人员的，必须提供建造师电子注册证书，且该建造师电子注册证书须由建造师本人在个人签名处手写本人签名。

（2）重庆市以外的省级住房城乡建设主管部门对二级建造师电子注册证书使用有明确规定的，从其规定。未规定使用电子注册证书的，可提供纸质证书复印件。

（3）建造师电子注册证书本人手写签名与签名图像笔迹是否一致不作为不合格的情形。

（二）技术负责人

技术负责人须为本单位员工,具有工程类中级及以上职称。

（提供职称证并加盖供应商公章）

（三）其他主要管理人员：

供应商自行承诺中标后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书。中标后不能满足该要求的，取消其中标资格，给采购人造成损失的，供应商依法承担违约赔偿责任。

（提供承诺书（格式详见“第七篇 响应文件格式”）

### 六、付款方式

1、本项目不预付工程款，工程款审计完成后，采购人向成交供应商支付至审定金额的100%，支付前由成交供应商向采购人缴纳审定金额3%的质保金，质保金待缺陷责任期满后一次性无息支付。

2、成交供应商应在每次付款前向采购人提供相应金额的正式税务发票，否则采购人有权拒绝支付。

3、成交供应商完工后，必须及时支付人工费、材料费等费用，如有投诉材料费、人工费未结清的情况，采购人将暂停余款支付，并有权动用成交供应商一切费用解决属实投诉纠纷。

### 七、履约保证金

1.担保形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子保函等非现金形式提交。

2.担保金额：成交合同金额的10%（取整到元）。

3.缴纳时间：成交供应商在收到成交通知书后 10 日内且在签订采购合同前提交，否则视为自动放弃中标资格。

4.退还方式：履约担保的有效期自开工日起至项目全部竣工验收合格并完成项目竣工验收手续之日为止。采购人完成项目验收，成交供应商向采购人报送验收合格的书面竣工资料后，采购人在3个工作日内按程序办理退还手续。

### 八、现场踏勘

供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、进出场道路、储存空间、装卸限制、场内二次运输、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况，无论供应商是否踏勘过现场，均视为在响应截止时间之前踏勘过现场且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并在其响应文件中已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。（采购人不组织集中现场踏勘，供应商自行前往）。

### 九、其他

（一）成交供应商确定后，由采购人和成交单位按照相关规定和程序办理有关手续，签订合同。

（二）成交供应商对施工安全（包含但不仅限于施工现场及施工周边的施工人身安全、行人安全等）负责，若发生安全事故及造成的经济损失，一切责任由成交供应商全部承担，采购人不承担任何责任。

（三）为减少本项目对干警用餐造成影响，本项目施工期限为25日历天（必须包含国庆假日），投标人自行制定详细施工方案，确保如期验收。若因投标人现场情况了解不够、施工人手不足、材料订货时间过长等原因导致的工期延迟，造成食堂不能正常供餐的，每延迟一日，支付赔偿金2000元，直至项目完工。

（四）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  竞选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、竞选程序及方法

（一）竞选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）竞争性比选小组对各供应商的资格条件、比选申请文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式竞选。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对比选申请文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备竞选资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（见格式文件）。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“供应商资格条件（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| 3 | 投标保证金 |  | 按照比选文件要求足额交纳所参与包的保证金（如果有）。 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。供应商可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性比选文件的规定，从比选申请文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 比选申请文件签署或盖章 | 按比选文件“第七篇 响应文件格式”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 比选申请文件份数 | 比选申请文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性比选文件要求。 |
| 3 | 竞争性比选文件的响应程度审查 | 实质性响应 | 竞争性比选文件第二篇、第三篇中规定的内容进行响应。 |
|  |  | 竞选有效期 | 比选申请文件及有关承诺文件有效期为提交比选申请文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。竞争性比选小组在对比选申请文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出比选申请文件的范围或者改变比选申请文件的实质性内容。

（四）竞争性比选小组要求供应商澄清、说明或者更正比选申请文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）竞争性比选小组采用综合评分法对供应商的比选申请文件（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指比选申请文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按请照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为报价、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（六）竞争性比选小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，排名第一的为第一成交候选供应商。评审得分且报价相同的，按照商务部分得分的优劣顺序排列推荐。

### 评审标准

| 序号 |  | 评分因素 及权重 |  | 分值 |  | 评分标准 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 投标报价 （15%） |  | 15 |  | 满足资格性、符合性要求的所有供应商的最低总价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标总报价得分。 投标总报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。 |  |  |
| 2 |  | 技术部分 （70%） |  | 15 |  | 施工方案与技术措施： 供应商根据本项目实际情况提供施工方案与技术措施，包含但不限于：施工方法、施工设备、劳动力计划、安全文明施工的技术、组织措施、施工平面布置。 （1）方案内容不存在瑕疵，得15分； （2）方案内容存在1处瑕疵，得11分； （3）方案内容存在2处瑕疵，得7分； （4）方案内容存在3处瑕疵，得3分； （5）方案内容存在4处及以上瑕疵的或未提供得0分。 |  | 供应商在响应文件中提供相关方案。 注：本项内容中所称的“瑕疵”： ①要素欠缺、仅有标题而无实质意义叙述内容、内容表述不完整、缺少关键分析点； ②缺乏科学合理性或存在逻辑漏洞或常识错误； ③方案内容表述前后矛盾、无连贯性； ④内容空泛，无具体实施方法或内容； ⑤方案不适用本项目特性或非专门针对本项目制定或方案相关内容不利于项目目标实现； ⑥方案内容中包含其他项目名称，或出现与本项目不相关的其他内容； ⑦现有技术条件下不可能实现目标。 上述任意一种情形为1处瑕疵。 |
|  |  |  |  | 15 |  | 质量管理体系与措施： 供应商根据本项目实际情况提供质量管理体系与措施，包含但不限于：施工项目质量保证目标、施工质量保证体系、质量检查监督机构设置、质量保证措施。 （1）方案内容不存在瑕疵，得15分； （2）方案内容存在1处瑕疵，得11分； （3）方案内容存在2处瑕疵，得7分； （4）方案内容存在3处瑕疵，得3分； （5）方案内容存在4处及以上瑕疵的或未提供得0分。 |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  | 安全管理体系与措施： 供应商根据本项目实际情况提供安全管理体系与措施，包含但不限于：安全生产管理体系、安全生产及保障措施、安全生产管理人员安排。 （1）方案内容不存在瑕疵，得15分； （2）方案内容存在1处瑕疵，得11分； （3）方案内容存在2处瑕疵，得7分； （4）方案内容存在3处瑕疵，得3分； （5）方案内容存在4处及以上瑕疵的或未提供得0分。 |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  | 工程进度计划与措施： 供应商根据本项目实际情况提供工程进度计划与措施，包含但不限于：施工总体进度计划、关键节点工期、工程进度保障措施、工程进度补救措施。 （1）方案内容不存在瑕疵，得15分； （2）方案内容存在1处瑕疵，得11分； （3）方案内容存在2处瑕疵，得7分； （4）方案内容存在3处瑕疵，得3分； （5）方案内容存在4处及以上瑕疵的或未提供得0分。 |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  | 环境保护管理体系措施 供应商根据本项目实际情况提供环境保护管理体系措施，包含但不限于：环境保护措施、人员安排计划。 （1）方案内容不存在瑕疵，得10分； （2）方案内容存在1处瑕疵，得7.5分； （3）方案内容存在2处瑕疵，得5分； （4）方案内容存在3处瑕疵，得2.5分； （5）方案内容存在4处及以上瑕疵的或未提供得0分。 |  |  |
| 供应商的商务响应需满足采购文件“第四篇 项目商务要求”的要求，有一条不满足的（第四篇中“※”号标注的部分除外）商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分（15%） |  | 15 |  | 企业业绩： 2020年1月1日至投标截止日期（以合同签订时间为准），供应商有类似维修改造工程业绩，每提供1个业绩得3分，本项最多得15分。 |  | 提供合同协议书复印件并加盖供应商公章 |  |

### 三、无效竞标

供应商或其提交的比选申请文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加竞选；

（三）供应商所提交的比选申请文件未按第七篇“响应文件格式”规定签署、盖章的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与竞选；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（七）供应商的实施时间、质量保证期及竞选有效期不满足竞争性比选文件要求的；

（八）供应商比选申请文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（九）供应商以联合体形式参与竞选的；

（十）供应商进行合同分包的；

（十一）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳保证金的（如果有）；

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性比选采购方式适用情形的；

- 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第五篇  供应商须知

### 一、竞选费用

参与竞选的供应商应承担其编制比选申请文件与递交比选申请文件所涉及的一切费用，不论竞选结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由采购邀请书、项目技术（质量）需求、项目商务需求、竞选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、合同条款及格式、响应文件格式七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）竞争性比选文件的解释

供应商如对竞争性比选文件有疑问，必须以书面形式在提交比选申请文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性比选文件。一经进入竞选程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）评审的依据为竞争性比选文件和比选申请文件（含有效的书面承诺）。竞争性比选小组判断比选申请文件对竞争性比选文件的响应，仅基于比选申请文件本身而不靠外部证据。

### 三、竞选要求

（一）比选申请文件

1.供应商应当按照竞争性比选文件的要求编制比选申请文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，比选申请文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.比选申请文件组成

比选申请文件由第七篇“响应文件格式”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体形式参与竞选。

（三）竞选有效期：比选申请文件及有关承诺文件有效期为提交比选申请文件截止时间起90天。

（四）保证金（如果有）

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  四、比选保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性比选文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

（五）提交比选申请文件的份数和签署

本项目采取线上线下相结合的方式进行投标报价，供应商须在规定时间内完成行采家平台电子响应文件及现场纸质响应文件的提交，且线上线下递交的响应文件内容须保持一致。缺少任意一项均视为无效响应。

1、线下（投标现场）响应文件提交规则：

（1）响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

（2）在比选申请文件正本中，竞争性比选文件第七篇响应文件格式要求中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

（3）响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应密封送达竞采地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（4）如果未按上述规定进行密封的，采购人、采购代理机构将拒收其响应文件。

（5）响应文件投递截止时间：见第一篇。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2、线上（行采家电子竞采）响应文件提交规则：

供应商须同时在线上上传盖章后的电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，若不一致以正本为准）。

（六）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与竞选，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人。

### 四、成交供应商的确定和变更

（一）成交供应商的确定

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权竞争性比选小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

### 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出的同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 六、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照竞争性比选文件和成交供应商比选申请文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性比选文件和供应商的比选申请文件作实质性修改。

（二）竞争性比选文件、供应商的比选申请文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

### 七、询问

采购人或者代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商询问可以是口头或书面形式。

### 八、关于质疑

供应商认为比选文件、比选过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目比选活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为比选文件、比选过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应参照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

### 九、采购代理服务费

- 供应商成交后，在领取成交通知书前向采购代理机构缴纳采购代理服务费，本项目采购代理服务费按照4000.00元收取。

2、代理服务费打款时备注：采购执行编号+代理服务费。打款成功后提供打款凭证申请开票。

3、采购代理服务费缴纳账户信息：

账户名：重庆大家智方科技有限公司

账户：6530000010120100759356

开户行：浙商银行重庆分行营业部

银行代码：316653000026

## 第六篇 合同条款及格式

（合同格式自拟）

工程施工合同

甲方：                        （以下简称甲方）

乙方：                         （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中国人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》的有关规定，本着相互平等、协商一致的原则，结合本工程具体情况，为明确责任，经甲、乙双方共同友好协商并顾及双方应履行之承诺和责任订立，签订如下合同条款，共同遵守。

第一条  工程概况

一、招标编号：                   。

二、工程名称:                     。

三、工程地点:                     。

四、工程内容

（一）工程内容：详见《采购文件》、图纸、工程量清单的所有内容。

（二）承包方式：乙方包工包料。

第二条  合同工期和合同价款

一、工程期限：合同签订生效后              内完成。

二、合同价款：人民币                  （小写：         元）。

第三条  甲方工作

一、开工三日前要为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。

二、负责协调施工队与邻里之间的关系。

三、指派           为甲方现场代表；约定              为甲方工地监理工作人员，负责合同履行，参与工程质量和施工进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

第四条  乙方工作

一、该项目指派           为项目经理，注册证书编号：        、身份证号：              ；           为项目技术负责人，注册证书编号：            、身份证号：               ；按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，人员一人一岗，不得兼任。负责合同履行，按要求组织施工，保质保量按期完成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于20天，由监理人负责项目经理的考勤。

二、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照做法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算。

三、遵守国家或地方政府及有关政府部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，做好施工现场保卫、垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。

四、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

五、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

六、协助有关部门做好现场保卫、消防安全、垃圾处理等工作，并承担相应的费用。

七、不得扰民及污染环境，原则上每日12时30分至14时、22时至次日8时之间不得从事敲、凿、钻等噪声的施工活动。采购人另有要求的（比如会议、特殊活动时间段等），按采购人要求施行。

第五条  材料供应

一、乙方按《采购文件》第二篇中招标范围工程量清单中《项目特征》约定的材料质量及技术参数要求，必须同响应文件一致，材料到场后，应通知甲方，由双方共同按规定验收，并由甲方工地现场代表签字确认后，乙方才能使用。

二、若双方对本工程所用材料持有异议需要进行复检，其复检费用由责任方承担。

第六条  工期延误的约定

一、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期应顺延：

（一）因甲方原因引起的工程量变化或更改设计；

（二）甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的，工期应顺延；

（三）不可抗力；

（四）甲方同意工期顺延的其它情况。

二、对以下原因造成竣工日期延误，经双方确认，工期不顺延：

（一）因乙方责任不能按期完工，工期不顺延。

（二）因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延；

（三）延误工期按违约责任约定予以处理。

第七条  工程质量及验收的约定

甲乙双方在工程建设中，应执行以下规定：

一、本工程以施工方案、设计变更和消防、公安、银监部门等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

二、本工程质量应符合国家现行规范规定的施工工程质量验收标准，属乙方原因造成的不合格工程，返修后必须达到合格标准，并承担全部返修费用。

三、本工程应达到国家环保检测合格标准，属乙方原因造成不能达到环保检测合格标准，乙方返修后必须达到合格标准，并承担全部返修费用。

四、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。但乙方应提前通知甲方，如甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

五、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

六、工程施工过程中的变更和材料更换等现场签证均由甲方现场代表签字确认，作为结算依据。

七、工程竣工后,乙方通知甲方验收,甲方应当自接到乙方通知后5日内组织验收：验收合格应当出具验收报告；验收不合格由乙方进行整改，整改时间计入工期。未按约定组织验收，以乙方提交验收申请之日作为工程竣工日。

第八条  工程质量保修的约定

一、本工程自竣工验收合格之日起，缺陷责任期为           。

二、工程保修期：按照《工程质量保修书》的规定执行。

三、在保修期内，乙方所有设备和施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费；

四、保修期内，所有设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。

五、属于保修范围、内容的项目，乙方接到甲方提出问题的通知后立即作出响应，12小时内到达现场进行处理。

第九条  结算原则

一、结算总价=分部分项工程量清单结算价+工程变更或增减部分结算价+措施费（除安全文明施工费）+安全文明施工费+规费+税金+合同约定其他费用。

二、分部分项工程量清单结算价

已标价工程量清单中分部分项工程量清单综合单价即为成交单价。

分部分项工程量清单结算价=乙方分部分项工程量清单中子项成交单价×子项工程量

（一）子项工程量：按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)约定的计量规则计算的实际完成且经验收合格的工程量。

（二）暂列工程项目、暂估价项目、设计变更、施工过程中出现新增项目、合同范围外的零星项目及调整工程变更项目价款的结算：按甲方和乙方共同认定的实际发生工程量据实结算。

（三）子项组价原则：

1.当已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的投标综合单价，则按该清单综合单价计价；

2.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价。

3.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，组价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《重庆市建设工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、关于修订发布《重庆市建设工程安全文明施工费计职及使用管理规定》的通知渝建管(2024)38号、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）以及相关配套文件的规定重新组价并按前述的差额比例下浮，并经甲方审核后作为结算综合单价。人工工日单价、材料价格和未计价材料价格执行施工期间的《重庆造价信息》，若《重庆造价信息》缺失时，由甲方和乙方进行认质认价。

三、措施项目费

（一）施工组织措施项目费

1.施工组织措施费：无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按最后时施工组织措施项目费（除安全文明施工费外）的报价作为结算价包干使用。

2.安全文明施工费用：按渝建管(2024)38号文、渝建管〔2020〕97号和渝建〔2019〕143号文等相关配套规定标准进行结算。安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。

（二）施工技术措施项目费：

技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按最后时施工技术措施项目费的报价作为结算价包干使用。技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，按实计量结算。

四、规费：按现行规定费率结算。若乙方报价中的费率低于规定费率，则以报价费率结算。

五、税金：按现行规定费率结算。若乙方报价中的费率低于规定费率，则以报价费率结算。

六、本工程的最终结算总价以相关部门或单位审定的金额为准。

七、审计机关在乙方报审的结算价基础上审减率达到5%以上，则由乙方承担全部审计费用。

第十条  履约保证金

1.担保形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子保函等非现金形式提交。

2.担保金额：成交合同金额的10%，金额为：           。

3.缴纳时间：成交供应商在收到成交通知书后 10 日内且在签订采购合同前提交，否则视为自动放弃中标资格。

4.退还方式：履约担保的有效期自开工日起至项目全部竣工验收合格并完成项目竣工验收手续之日为止。采购人完成项目验收，成交供应商向采购人报送验收合格的书面竣工资料后，采购人在3个工作日内按程序办理退还手续。

第十一条  付款方式

1、工程款审计完成后，采购人向成交供应商支付至审定金额的100%，支付前由成交供应商向采购人缴纳审定金额3%的质保金，质保金待缺陷责任期满后一次性无息支付。

2、成交供应商应在每次付款前向采购人提供相应金额的正式税务发票，否则采购人有权拒绝支付。

3、成交供应商完工后，必须及时支付人工费、材料费等费用，如有投诉材料费、人工费未结清的情况，采购人将暂停余款支付，并有权动用成交供应商一切费用解决属实投诉纠纷。

第十二条  安全施工责任

乙方应按照现行的国家安全生产等相关规定履行好施工安全责任。凡施工中因自身原因造成人身伤亡、财产损失和产生的费用等，均由乙方承担全部责任，甲方不承担责任。

第十三条  违约责任

1、乙方在收到监理人签发的开工令之前，响应文件承诺配备的项目管理班子必须在监理人指定的日期进场，以保证项目管理机构有效运转。未经监理单位及甲方书面同意，乙方在响应文件中承诺配备的项目管理班子人员不得更换。对未经监理单位及甲方同意没有按时进场或进场后发现缺岗的项目经理（建造师）、技术负责人、现场代表，甲方将按2000元/人•天扣除违约金，对未按时进场或进场后发现缺岗的施工员、安全员、质量员、材料员，甲方将按500元/人•天扣除违约金，此项考核由监理单位负责。

2、乙方未能按期开工的违约责任：按合同价0.2%/天支付违约金，本项违约金累计限额为签约合同价的5%。

3、因乙方原因造成工期延误的违约承担方式和计算方法：由乙方承担由此增加的费用，由此导致工期延误的，工期不予顺延；逾期竣工违约金的计算方法：每延误1天，乙方按2000元/天计算逾期竣工违约金，累计违约金上限不超过签约合同价的3%。延期开工、中途停工或工期延误超过3天，甲方有权解除合同。

4、未经甲方允许，乙方不得采购与采购文件不相符合的材料，如经甲方发现，乙方向甲方支付1000.00元违约金或按应购材料价值（二者择其价高者确定）向甲方支付违约金，并按甲方要求立即更换认定的材料。

5、因乙方原因导致工程质量不符合规定或合同要求的违约责任：乙方退还已支付工程质量不符合合同要求工程的工程款，并按照工程质量不符合合同要求工程相应合同金额的  10%支付违约金。

6、乙方违反国家和重庆市安全生产、文明施工、环保及环卫有关规定的，除按相关规定进行处罚外，每发现一次或一处，甲方有权对乙方处以3000元违约金，同时乙方必须按甲方的要求立即进行整改直至合格。

7、乙方违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任：按照违反合同约定进行转包和（或）违法分包相应转包和（或）分包合同的合同金额的10%支付违约金，违法转/分包商应在7天内撤离出场。

8、乙方拖欠其工人或所雇人员工资或报酬，导致其工人或所雇人员向有关部门投诉、控告、检举或以聚集等方式讨要工资或报酬的违约责任：根据具体情节，按违约金额50000元/次支付违约金。

9、乙方不配合甲方、监理人及甲方委托的工程造价咨询服务单位结算审核的违约责任：根据具体情节，按10000元/次支付违约金。

10、乙方在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的违约责任：按照甲方修复缺陷费用的2%支付违约金

11、乙方违反合同约定，还应当另行赔偿甲方的其他损失（包括但不限于甲方因签订和履行本合同所承担的费用，甲方因此向第三人承担责任的损失，甲方向乙方主张权利而承担的诉讼/仲裁费、律师费、保全费、保全担保费、鉴定费、差旅费、交通费等）。

12.因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的一切经济损失。

13.乙方施工的任一工程验收不合格，甲方有权要求乙方拆除并重做，由此造成的损失由乙方承担赔付。

14.如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方诉讼仲裁费用及因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

15.其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

16、本合同下各违约责任相互独立、可同时、一并适用。

第十四条  争议的解决方式

本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决；协商不成时，双方约定向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十五条  附则

一、本合同一式四份，甲方二份，乙方二份，经甲乙双方签字盖章后生效。

二、本合同的采购文件、投标响应文件、补充协议是合同的重要组成部分，与合同有同等法律效力。

三、因不可归责于双方的，有因影响了合同履行或造成损失的,双方应本着公平原则协商解决。

四、本合同履行完毕后自动终止。

甲方：                                  乙方：

法定代表人：                            法定代表人：

（或委托代理人:）                       (或委托代理人:）

部门负责人：

经办人：                                经办人：

签订日期：                              签订日期：

联系电话：                              联系电话：

附件1：工程质量保修书

工程质量保修书

甲方（全称）：                  

乙方（全称）：                  

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就

（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

乙方承包范围内容均属质量保修范围内容；其中：

1.属于设计原因造成的质量问题，乙方负责维修，不留隐患，费用由甲方承担；

2.属于施工造成的质量问题，乙方负责维修，不留隐患；

3.属于业主使用不当造成的质量问题，配合抢修，费用由甲方承担。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本工程质量保修期约定如下：

1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

3.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

4.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；

5.其他项目保修期限：2年；

建设工程的保修期，自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

4.质量保修完成后，由甲方组织验收。

四、保修费用

保修费用由质量缺陷的责任方承担。

五、双方约定的其他工程质量保修事项

按国家相关法律和规定执行。

本工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

六、本文件生效

本工程质量保修书经甲方与乙方盖章后生效。

甲方：                                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名）

乙方：                                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名）

签约时间：     年     月     日

## 第七篇   响应文件格式

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

（二）已标价工程量清单

二、技术部分

（一）技术应答

（二）技术响应偏离表

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

### 一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

竞争性比选报价函

（采购单位名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1.愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的工程，响应报价为人民币大写：                         ；人民币小写：             元（其中安全文明施工费暂定金额：            元）。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本    份，副本    份，电子文档    份。

3.我方承诺：本次竞争性比选的有效期为 90 天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性比选的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性比选中，我方若有违规行为，接受按照相关规定及其实施条例等规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

8.我方同意按竞争性比选文件规定，交纳竞争性比选文件要求的保证金（如果有）。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳比选通知书规定的采购代理服务费。

9.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

年   月   日

（二）已标价工程量清单

提供已标价工程量清单，可不提供单价分析表

### 二、技术部分

（一）技术应答（格式自拟）

供应商可根据本比选文件“第四篇 竞选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

、→评审标准→技术部分”中的要求提供。

（二）技术响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明技术参数或具体内容 |  |

供应商：                   法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术（质量）支撑材料。（格式自定）

### 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目名称：

| - 序号 | - 项目商务需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应。

2.本表可扩展。

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表仅填项目经理和技术负责人相关信息，后附相关证明材料。

承诺书

（采购人名称）：

我公司        （供应商名称）参加了贵单位        （项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

1、我公司拟派的项目经理按注册建造师的相关规定到岗履职和未被禁止参与投标。

1.1拟派的项目经理中标后在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与响应文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚，给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。拟派的项目经理中标后不得随意更换。

1.2拟派的项目经理未被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务，若被暂停且参加投标的投标将被否决；已取得成交资格的，贵单位有权取消我公司成交资格；给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

2、我公司若中标，在签订合同之前，将按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知贵单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书。中标后不能满足该要求的，取消我公司中标资格，给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

3、我公司提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位在合同签订前均有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消我公司中标资格，并按相关法律法规报相关部门，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

4、我公司承诺：已标价工程量清单符合给出的范围及数量，采购文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改，每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价招标控制价。贵单位可在合同签订前对我公司已标价工程量清单进行清标。若发现我公司的工程量清单综合单价报价超过招标时给出的工程量清单综合单价招标控制价的，在工程结算时贵单位以发出的工程量清单综合单价招标控制价为基础，按照我公司的中标总报价与本工程的总价招标控制价的下浮比例进行同比例下调，我公司无条件接受，否则按我公司违约处理。

供  应  商：                 （供应商公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

年    月    日

（二）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）       （性别）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署比选申请文件的可不填写法定代表人电话和电子邮箱）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署比选申请文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署比选申请文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

项目名称：

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

### 五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）；

（结束）

附件1：采购文件发售登记表

| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购执行编号及分包号 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |  |
| 办公电话 |  | 发票收取邮箱 （请准确填写） |  |  |
| 《成交通知书》收件地址 （请准确填写） |  |  |  |  |
| 报名费开票信息（开普票） |  |  |  |  |
| 代理服务费 开票信息 | £普票 £专票 |  |  |  |

发售人：重庆大家智方科技有限公司       日期： 年  月  日

注：代理服务费只向成交供应商收取，为加快后续进度，提前收集开票信息。