竞争性磋商文件

项目编号：YWYZC20250909-2

项目名称：患者就医智慧服务系统

采 购 人：重庆市第五人民医院

采购机构：重庆市第五人民医院（招采办）

二〇二五年九月

目录

第一篇  竞争性磋商邀请书	- 3 -

第二篇  项目技术（质量）要求	- 6 -

第三篇  商务需求	- 15 -

第四篇  磋商方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 19 -

第五篇  供应商须知	- 25 -

第六篇  合同草案条款	- 30 -

第七篇  响应文件内容和部分格式要求	- 35 -

# 第一篇  竞争性磋商邀请书

我院因医院日常运营及业务开展需要，拟对患者就医智慧服务系统项目进行竞争性磋商采购，欢迎有资格的供应商前来参加。

- 竞争性磋商内容

| 序号 | 项目名称 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 单价限价 （万元/套） | 总价 （万元） | 成交供应商 数量（名） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 患者就医智慧服务系统 | - 患者就医智慧服务系统 | 1 | 套 | 45 | 45 | 1 |
| 合计 | 大写：肆拾伍万元整（¥450000.00） |  |  |  |  |  |  |

二、资金来源

自筹资金。

三、磋商供应商资格

磋商供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件（如果有）。

（一）一般资格条件

1.在中国境内注册，具备独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证明和组织机构代码的合法供应商。

2.投标供应商三年内无违法违规行为承诺书。（投标单位提供基本资格条件承诺函（见格式文件））。

3.法定代表人身份证明书及身份证复印件。

4.公司授权代表的授权证明书、身份证复印件及授权代表社保资料（授权代表社保资料为投标截止前三个月内任意一个月的社保证明，社保局出具，若为投标当月新成立的供应商，可提供劳动合同复印件）。

5.投标供应商无关联单位投标承诺书（投标单位承诺与其他参与竞标的单位无关联）。

6.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标单位提供基本资格条件承诺函（见格式文件））。

7.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标单位提供基本资格条件承诺函（见格式文件））。

8.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 （投标单位提供基本资格条件承诺函（见格式文件））。

（二）特定资格条件

无。

四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商。

（二）凡有意参加磋商的供应商，请于公告发布之日2025年9月16日起至2025年9月19日09:00(北京时间）前，在“行采家”平台（https://www.gec123.com）下载本项目竞争性磋商文件以及补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（三）投标文件递交时间、地点：

1.递交时间：2025年9月19日北京时间08:30-09:00。

2.递交地点：重庆市第五人民医院新院区（重庆市南岸区鸡冠石镇望溪路121号）科教楼2楼208室。

（四）磋商开始时间：2025年9月19日北京时间09:00。

（五）磋商地点：重庆市第五人民医院新院区（重庆市南岸区鸡冠石镇望溪路121号）科教楼2楼207室。

五、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

六、其它有关规定

（一）本项目的补遗文件（如果有）一律在“行采家”平台（https://www.gec123.com）发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（三）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（四）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加磋商，只能按照一家供应商计算。

（五）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与磋商的，不得再委托代理商参与磋商。

（六）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（七）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（八）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（九）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（十）无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

七、联系方式

1.采购人名称：重庆市第五人民医院

2.经办人（质疑、询问）：黄老师    联系电话：023-62490347.

汪老师    联系电话：023-62896015.

3.监督电话：023-62896103（纪委办公室）

# 第二篇  项目技术（质量）要求

“※”标注的需求规格为符合性审查中的实质性要求，若不满足，则响应文件无效。

“▲”标注的需求规格为重要技术需求，若不满足，将按照评审规则执行。

#### 一、项目概况

#### 为方便患者就医，提升就医体验，打造线上线下一体化就医服务，我院拟采购患者就医智慧服务系统，包含智能陪诊助手系统、智慧医院移动医保亲情付、智慧银医系统升级、互联网医院医保移动支付、互联网医院渝悦云医对接、互联网医院医保电子处方平台对接、互联网与护理预约上门、互联网医院便捷购药、智慧医院诊前自助开具检验检查单及第三方对接。

#### 二、服务需求

#### （一）智能陪诊助手系统

- 1.微信公众号基础能力：提供对接智能导诊系统，可一键跳转至智能导诊和预约挂号页面。

- 2.友好提示：在流程详情页面展示挂号号源、科室位置等关键信息，并提供温馨提示和操作指引。

- ▲3.集成操作：与院方智慧医院无缝对接，在流程页面提供快速链接，可直接进行在线支付、查看检查报告、预约复诊等操作。

- 4.就医助手：智慧医院微信公众号主界面显示悬浮【就医助手】按钮及图标，点击后可快速进入界面。

- 5.就诊人管理：系统允许通过实名验证绑定家属、子女等就诊人，切换管理和查询其就诊信息。

- 6.隐私保护：采取隐私保护措施，对就诊人姓名、证件号等敏感信息进行安全保护。

- 7.一键出示就诊人：快速展示当前就诊人的电子健康卡、电子医保凭证、医院电子就诊卡等实名就医介质，可扫码身份验证。

- 8.动态切换：可查看当前默认就诊人信息，并快速切换到其他绑定的就诊人进行管理。

- 9.就诊助手消息卡片：根据患者就医流程展示消息卡片通知。

- 10.就诊全流程消息：显示当前就诊全流程状态，历史就诊流程可切换查询。

- 11.就诊流程消息展示：显示当前流程关键信息、温馨提示和流程指引信息。

- 12.就诊流程操作指引：根据患者所处就诊流程，指导相关操作并提供操作链接指引。

- ▲13.挂号就诊提醒：患者完成挂号后，系统自动生成包含就诊时间、地点、科室、医生姓名等关键信息的预约信息并发送提醒。可根据医院需求自定义提醒方式（微信公众号消息、短信）及提醒时间（提前一天或两小时）。

- 14.就诊签到指引：在用户接近医院或约定时间时，提醒进行签到并提供签到方式说明，可选择扫码签到或在线签到，并提供详细步骤说明。

- 15.排队进度跟踪：对接医院排队叫号系统后，在患者签到候诊时获取实时排队进度，展示当前排队人数及预计等待时间（院内提供排队叫号系统接口）。系统自动更新排队情况，无需反复查看。当排队就诊人次小于3人时，可提前通知，避免错过叫号。

- 16.诊间签到：缴费后，系统发送消息提醒并引导进行诊间签到。可通过手机一键完成诊间签到，简化手续。

- 17.门诊取药：患者完成处方缴费后，根据节点提示到药房位置及发药窗口取药，可查询当次就诊记录的处方信息。

- 18.检验检查：与医技系统对接，支持患者经验检查排队，同时获得排队等待时间。

- 19.门诊检验：患者完成处方缴费后，提示检验科室位置并执行检验，可查询当次检验报告信息。

- 20.门诊检查：患者完成处方缴费后，提示检查科室位置并执行检查，可查询当次检查报告信息和云胶片信息（与院内云胶片系统对接）。

- 21.反馈与评价：就诊结束后发送反馈邀请，询问患者就诊体验，

- 可对医生、服务流程、医院设施等方面进行评价并提供改进意见。

- ▲（二）智慧医院移动医保亲情付

- 1.接入院方现有微信、支付宝等移动医保支付功能，实现绑定医保亲情账户后，在挂号、门诊缴费等场景，提供医保亲情账户的实时医保结算功能。

- 2.接入院方现有互联网医院，在挂号、门诊缴费等场景提供线上就诊及医保亲情账户的移动亲情付功能。

- ▲（三）智慧银医系统升级

- 1.院方银医自助管理系统医保人脸识别升级，集成人脸识别技术可快速建档、信息查询、人脸识别支付等，患者可无卡脱卡就医并实现医保一码付改造。

- 2.提供银医系统中、英文语言版本切换，覆盖挂号、缴费、报告打印等核心，优化界面布局。

- ▲（四）互联网医院医保移动支付

- 接入院方现有互联网医院，实现复诊挂号、线上处方等场景的移动医保支付及慢特病处方的线上医保支付。

- （五）互联网医院渝悦云医对接

- 1.接入方式：通过H5页面接入。

- 2.互联网医院UI、业务流程变更：适配调整主页，增加科室选择列表，修改首页及现有页面按钮样式和主题色。

- 3.接入服务内容（微信端）：用户可通过电子健康卡实名建档，与渝悦・云医进行用户体系打通授权认证，选择医疗机构进行问诊、病历咨询，查询处方信息并进行在线支付（自费和医保支付）。

- 4.页面交互改造：减少操作步骤，次级页面可返回主页，自建首页可返回“渝悦云医”门户首页。

- 5.提供手动上传初次就诊记录（如未查询到），对接医生排班接口上传医生基本信息及排班情况。

- 6.院内专网端口转发：接入渝悦・云医的H5页面需通过院内卫生专网提供服务。

- （六）互联网医院医保电子处方平台对接

- 1.国家医保服务平台测试环境测试：辅助医院在国家医保服务平台通过测试反馈单进行本地开发、测试。

- 2.患者医保信息查询：使用患者身份证号查询医保电子凭证信息。

- 3.医保药品目录对接：对接重庆市医疗保障局医保处方流转平台，查询药品目录，提供患者院内院外购药选择。

- 4.电子处方上传预核验对接：调用医保电子处方接口，上传处方明细信息进行核验，核验通过后获得唯一医保电子处方编号及处方追溯码。

- 5.医生CA签名改造：医生对生成的流转电子处方文件进行CA电子签名改造。

- 6.药师审核CA签名改造：药师对流转的电子处方进行审核（需医保药师在国家医保服务平台注册）。

- ▲7.电子医保电子签名及上传对接：对核验通过的处方使用定点医疗机构自身的医保数字证书进行电子签名，并上传签名后的处方信息及文件。

- 8.电子处方撤销对接：患者取消处方外购或医师主动撤销处方时，调用接口对上传完成但未取药的电子处方进行撤销。

- 9.电子处方信息及状态查询对接：对接医保电子处方中心接口，医师或管理后台可查询历史处方信息及状态。

- 10.国家医保服务平台验收：测试环境开发联调完成后，上传演示录屏及测试包并提交验收。

- ▲11.监管平台数据回传：对接监管平台处方外流监测接口（Q312），回传“外流处方”状态、取药等信息。

#### （七）互联网+护理预约上门

- 功能列表如下：

- 1.用户端H5

- 1.1护理上门预约管理

- 1.1.1项目搜索：提供护理项目搜索功能，搜索医院提供的所有护理上门项目。

- 1.1.2护理项目：提供护理项目展示功能，分类查看医院提供的所有护理项目。

- 1.1.3护理咨询：提供护理咨询功能，通过护理咨询向护士咨询护理项目相关的问题，支持护士在线进行回答，可即时收到护理咨询回复。

- 1.1.4护理上门预约下单：

- 1.1.4.1可填写护理预约的个人基础信息，与医院现有互联网医院及智慧医院的就诊人信息的互联互通。用户填写就诊人信息时，需进行实名实人认证，通过人脸识别核实，降低护士上门安全风险；

- 1.1.4.2可填写拓展信息，须填写家庭居住环境（如独居、多人居住、是否有宠物等）、患者精神及身体状况（有无精神疾病史等），医院可据此筛选，降低护士上门安全风险；

- 1.1.4.3可选择需要预约的护理服务项目、开始时间、上门地址及患者信息；

- ▲1.1.4.4选择项目后，该项目下配置的耗材可自动带出，同时患者自主选择该项目下的耗材及数量。

- 1.1.4.5可选择护理上门服务人员的职称，系统根据护理人员不同的职称带出该职称配置的加收护理服务费；

- 1.1.4.6可在线付款，需在线支付预付款，30分钟未支付则订单自动取消，支付完成后等待院方审核。

- 1.2护理上门订单管理

- 1.2.1订单管理：提供订单管理功能，查询历史所预约的全部的护理上门订单，展示出全部的订单。

- 1.2.2订单详情：提供订单详情功能，查看护理上门订单基本资料、护理上门项目资料以及订单支付记录，包括在线支付及退款记录。

- 1.2.3在线支付：提供在线支付功能，在线支付待付款订单，未付款的订单在创建后30分钟将自动取消。

- 1.2.4取消订单：提供取消预约功能，可手动取消待付款、已付款或服务中的订单；仅医院待审核、待分配的订单可取消，取消后按规则自动退款；当订单已分配护理人员则不可取消。

- 1.2.5订单评价：提供订单评价功能，对护理上门的已结算订单通过评分及打标签的方式进行评价。

- 1.3.附加功能

- 1.3.1一键报警：提供一键报警功能，在护士遇到危险时可一键拨打报警电话，报警电话接入到医院保安室。

- ▲1.3.2通知提醒：提供服务通知功能，可查看护理上门订单全流程的消息通知，包括订单分配成功，服务人员已上门，服务人员已开始服务，服务已结束等通知。

- 1.3.3联系我们：提供快捷联系功能，通过服务热线联系相关方。

- 2.医护端小程序

- 2.1护理咨询管理

- 2.1.1护理咨询列表：提供护理咨询展示列表，护理人员可通过护理咨询列表查看各患者的咨询。

- 2.1.2咨询对话：提供咨询对话功能，护理人员查看用户咨询后，回复用户的护理咨询问题。

- 2.2护理订单管理

- 2.2.1进行中的订单：可展示该护理人员已同意的所有进行中的订单，护理人员可查看进行中的护理订单及当前订单的状态。提供限制规则，只有结束上一个订单，才能开始下一个订单服务。

- 2.2.2待同意订单：护理人员可查看管理人员分配的所有订单，并可对订单选择同意或拒绝，同意后的订单进入进行中的订单排队服务。

- 2.2.3订单详情：护理人员可查看订单的基本资料、患者基本信息、病情介绍、订单预约的项目及服务地点和订单服务状态，了解护理上门服务的详情，提前规划。

- ▲2.2.4护理服务执行过程跟踪：护理人员开展上门护理过程中，根据护理人员的实时地理位置系统自动判断是否开始护理服务，确保服务质量及安全。

- 2.3通知提醒

- 2.3.1服务通知功能：通过小程序服务消息发送护理上门服务订单过程中的通知，包括护理预约咨询消息通知、订单已分配提醒，订单服务结束提醒。

- 3.管理端PC Web

- 3.1登录

- 3.1账号密码登录功能：医院管理员使用账号密码登录。

- ▲3.1.1与医院现有互联网医院的护理人员信息实现互联互通，实现护理人员身份信息的统一认证登录。

- 3.2护士管理

- 3.2.1护理上门护士管理：提供对护理人员进行护理预约开启功能，可设置是否开启与关闭护理预约，开启时可设置开启的时间段，只有开启的护士才可以抢单或被医院管理员分配接单预约上门项目。

- 3.2.2护士职称加收费用：提供护士职称录入功能，并根据不同的职称设置护理预约加收的费用，选择护士职称后，根据医院制定的职称对应收费进行填写，用户端选择护士职称时会自动带出相应需加收的费用。

- 3.3订单管理

- 3.3.1订单查询功能：根据科室、护士、患者、订单号、日期、状态等查询订单。

- 3.3.2订单列表功能：以列表的形式展示订单，查询护理预约上门的全部订单列表。

- 3.3.3订单详情功能：查看订单的详情信息，如订单基本信息、收费信息、患者基本信息、病情介绍、预约时间及订单支付记录（包括在线支付及退费记录）。

- 3.3.4取消订单功能（管理端）：管理端可取消待付款、已付款或服务中的订单，取消及退款规则同用户取消订单。

- 3.3.5订单导出功能：导出订单，导出当前全部查询结果，导出为EXCEL文件。

- 3.4订单分配

- 3.4.1指派/更换护士功能：医院管理员可为订单指派或更换护士，服务中的订单不可更改护士。

- 3.4.2修改订单资料功能：医院管理员可修改订单的基本资料。

- 3.4.3申请受理功能：医院管理员可选择是否接受用户的预约审核。

- 3.5报表统计

- 3.5.1接单量与好评量统计功能：统计接单量，根据项目分类、护理人员两个维度统计，可按时间筛选，统计展示项目名称/护理人员、接单量及好评量。

- 3.5.2订单汇总查看功能：根据汇总截止日期查询护理上门订单汇总情况，按月度、自定义日期查询护理预约订单销售情况。

- 3.6评价管理子模块

- 3.6.1评价查询功能：根据医院、科室、订单号、评价人、评价时间查询订单评价。

- 3.6.2评价列表功能：订单评价以列表的形式展示，查看全部评价列表及详情。

- 3.7项目管理

- 3.7.1项目分类管理

- 3.7.1.1项目分类：管理所有可护理上门预约项目的分类。

- 3.7.1.2新建分类功能：新建护理上门预约可分类。

- 3.7.2项目管理

- 3.7.2.1项目列表功能：以列表的形式护理上门预约的项目，查看全部项目列表。

- 3.7.2.2新增项目功能：新增并设置项目分类（专科护理、普通护理等）、选择耗材（提供带出耗材的费用及数量）、开始时间与结束时间、服务费等。

- 3.7.2.3编辑项目功能：提供编辑修改项目的信息。

- 3.7.2.4删除项目功能：可删除项目，需限制使用中的项目不允许删除。

- 3.7.2.5禁用/启用功能：可修改项目的启用/禁用状态，需限制已禁用项目不在用户端和护士端展示。

- 3.7.2.6项目价格管理功能：可设置护理上门服务项目的价格及启用与停用。

- 3.8耗材管理子模块

- 3.8.1耗材列表功能：以列表的形式展示所有新增的耗材，包括展示耗材名称、厂家、规格、金额、状态信息、操作时间、操作人等。

- 3.8.2新增耗材功能：新增耗材及填写耗材名称、厂家、规格、金额、状态信息。

- 3.8.3批量导入功能：下载excel表模板，线下填写excel表后批量导入。

- 3.8.4导出功能：导出耗材列表信息。

- 3.8.5停用功能：停用后耗材状态为停用，在项目管理选择耗材时无法选择，且已选择该耗材的项目在患者端不展示该耗材。

- 3.8.6删除功能：删除已新增的耗材。

- 3.8.7查询功能：根据耗材名称、耗材状态查询耗材，并提供重置查询条件。

- 3.9系统管理子模块

- 3.9.1账号管理子模块

- 3.9.1.1账号查询功能：根据机构、创建时间、姓名、用户名、状态查询账号。

- 3.9.1.2账号列表功能：以列表的形式展示账号，查看全部医护及后台管理员账号列表。

- 3.9.1.3新增账号功能：新增的账号提供选择账号角色授权功能模块。

- 3.9.1.4编辑账号功能：修改账号信息。

- 3.9.1.5删除账号功能：删除已经建立的账号。

- 3.9.1.6禁用/启用功能：修改账号的启用/禁用状态，禁用后无法登录系统。

- 3.9.2角色管理子模块

- 3.9.2.1角色查询功能：根据名称、状态查询角色。

- 3.9.2.2角色列表功能：以列表的形式展示角色信息，查看全部角色列表，预设角色有护士、平台管理员。

- 3.9.2.3新增角色功能：新增一个管理后台角色并配置该角色的菜单权限。

- 3.9.2.4编辑角色功能：编辑角色信息及角色菜单权限。

- 3.9.2.5删除角色功能：删除角色但使用中的角色不允许删除。

- 3.9.2.6禁用/启用功能：修改角色的禁用/启用状态。

- 4.消息提醒功能模块

- 4.1消息提醒功能

- 4.2预约服务前一天，系统通过短信、微信推送等方式提醒用户即将上门服务的医护人员信息，包括姓名、联系方式、预计到达时间等。

- 4.3患者预约项目后，根据患者预约的项目服务时间，超出服务时间后有对应的预警提醒，及时告知医院的医护管理人员项目的服务时间动态。

- 4.4消息提醒配置功能

- 针对项目服务超时后提醒功能，在管理后台可配置需提醒的医院医护管理人员。

#### （八）互联网医院便捷购药

- 互联网医院“便捷购药”服务，患者可快速购药，提供常用方、经典方、协定方，查询处方在线便捷开具处方。提供线上医保支付及自费结算，减少线下排队。

#### （九）智慧医院诊前自助开单

- 1.诊前开单

- 2.患者可通过自身ID或证件号码，挂号成功后，系统依据挂号科室，匹配管理后台预设的症状列表，引导患者精准选择就诊相关症状，患者选定症状后，系统调用管理后台配置的检验检查项目，自动衔接HIS接口，完成开单操作，简化患者开单流程。

- 3.自助开单

- 4.患者选择需要开单的项目，选定检验检查项目并完成支付后，提交开单请求，推动自助开单流程落地，患者自主便捷开单。并提供自助开单订单信息查询功能，患者可获取订单详情。

- 5.线上缴费

- 6.患者可查询移动自动开单生成的待缴费单据，结合院方支持的支付方式（如支付宝、微信等），完成诊前费用支付，打通线上缴费通道。

- 7.报告查询

- 8.针对诊前自动开单项目，复用智慧医院现有报告查询功能，患者可查询检验检查报告，实现检验检查全流程线上化闭环。

#### ※（十）第三方对接

- 1.HIS接口对接：与院方HIS系统无缝对接，实现业务闭环。

- 2.智慧医院系统对接：与院方智慧医院系统无缝对接，统一就诊人体系、支付体系及管理体系，实现互联互通。

- 3.银医自助服务系统对接：与院方银医自助服务系统无缝对接，统一就诊人体系、支付体系及管理体系，实现互联互通。

- 4.统一支付对账平台对接：与院方统一支付对账平台无缝对接，统一支付对账体系。

- 5.互联网医院系统对接：与院方互联网医院系统无缝对接，统一就诊人体系、支付体系、业务体系及管理体系，实现互联互通。

- 6.移动医保支付平台对接：与院方移动医保支付平台无缝对接，统一就诊人体系、支付体系、业务体系及管理体系，实现互联互通。

- 7.与医院的导航系统对接：免费与医院导航系统进行接口对接，配合导航系统接入。

- 8.与院内医技系统对接：免费与医技预约系统对接，配合医技预约系统提供线上患者自助预约、排队取号、查看等待时间等功能。

9.单点登录：与HIS系统通过接口进行单点登录。

# 第三篇  商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足，则响应文件无效。

※一、报价要求

（一）本项目为人民币报价，响应供应商须一次报出不得更改的价格。

（二）报价为综合包干价，包含但不限于服务费、人工费、税费、售后服务费以及其他等费用，因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（三）报价包含必须包含与智慧医院系统、银医自助服务系统、互联网医院系统、移动医保支付平台、院内导航系统、院内医技系统以及银行等系统产生需支付给第三方公司的接口对接费用，采购人不再支付额外费用。

※二、实施地点、时间及验收标准

- （一）实施地点：采购人指定地点。

- （二）实施时间：合同签订后三个工作日内提供入场服务，90个工作日内完成系统上线。

- （三）验收标准：

- （1）上线试运行

- 当满足月以下条件时，采购人才向成交供应商签发上线是运行合格通知书：

- 1）成交供应商在接到成交通知后3个工作日内，向采购人提供系统部署需求；

- 2）成交供应商应在合同签订后，正式入场实施，进行系统部署、调试，并达到响应文件所应答状态；

- 3）成交供应商按照采购合同中规定的技术要求完成系统的安装调试工作，经采购人使用部门测试合格，使用培训完毕后。系统开始正常试运行，签署上线试运行合格通知书。

- （2）最终验收

- 1）系统正常试运行90个日历日后，成交供应商向采购人提出项目终验申请，经采购人验收合格后，向成交供应商签发最终验收报告，软件产品进入质保期；

- 2）成交供应商在终验前，应提供系统安装部署和操作说明；

- 3）成交供应商提供的系统未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失；采购人发现所提供的系统与招标文件要求内容（包括功能模块、技术参数等）不相符，采购人可无条件退货并追究成交供应商违约责任。

※三、质保期及售后服务要求

1.质保期

自项目最终验收之日起两年。软件质保期后，若系统继续运行，具体维保细则和费用以书面方式另行商定，内容不得少于质保期内提供的所有服务内容。如需原供应商提供维护服务，由双方协商，费用不高于合同总金额的5%（包含与智慧医院系统、银医自助服务系统、互联网医院系统、移动医保支付平台、院内导航系统、院内医技系统等接口费）。

- 2.售后服务要求

- 2.1功能应用维护

通过电话、电子邮箱、网络远程、QQ等方式，乙方半小时内响应，并提供以下服务：

- ①提供软件功能的应用咨询，包括功能使用、功能配置、功能设置等。

- ②协助查找、排除甲方在软件应用过程中出现功能错误和故障，保证系统功能正常运行。

- ③协助甲方进行现有工作报表格式、数据调整、修改。

- ④提供已应用模块范围内的功能需求调整、修改，因甲方需求改变引起的现有系统功能范围内的调整与修改完善（不包括涉及系统整体结构及模块结构改变的需求），并提供详细的文档说明和相关资料。

- ⑤协助甲方建立日常维护记录，定期与甲方系统管理人员共同检查系统运行情况，并形成系统维护记录制度和系统管理规范，经常性与甲方中心技术人员讨论医院信息系统运行中存在的问题以及解决方法。

- 2.2数据维护

通过电话、电子邮箱、网络远程、QQ、必要时现场维护等方式，乙方半小时内响应并提供以下服务：

- ①提供数据恢复服务，因甲方操作不当或其它原因导致系统中数据丢失，协助甲方系统维护人员查找原因，恢复系统应用数据。

- ②提供数据调整服务，因甲方操作不当或其它原因造成患者数据出现部分或全部错误，协助甲方系统维护人员查找原因，并对错误数据进行调整。

- ③提供灾难解决办法，系统灾难发生时，乙方承诺立即响应，必要时人员以最快速度到达现场，以减少数据损失，降低灾难对整个系统正常运行的影响。

- ④定期检查数据库的备份情况，每个月检查数据库的备份情况，保证数据备份完整且可恢复使用，并做好记录。

- 2.3其他服务

- ①乙方提供系统管理培训服务，根据甲方需求，可对甲方的高级管理人员、负责人以及各岗位计算机管理系统维护管理人员进行岗前的技术培训。

- ②乙方提供系统维护培训服务，包括甲方人员离职、岗位调动、系统维护人员上岗前的培训。

- ③乙方提供2次/年，每次巡检服务，到甲方现场检查系统模块运行情况，与甲方维护人员沟通，提供常见问题的解决办法，巡检结束后给医院提供巡检报告。

- ④乙方提供维护热线，并为甲方建立维护档案，给予及时的系统支持。

- ⑤乙方帮助甲方建立日常维护记录制度和系统管理规范。

- ⑥乙方解答甲方关于系统和数据库的疑难问题；并提供数据库操作的解决方案。

- ⑦乙方为保证系统整体运行稳定，应在本产品范畴内，根据甲方实际需求进行各模块功能版本升级。

- ⑧乙方配合甲方免费提供灾后数据、数据库及应用层面的恢复工作，保证系统能正常运转。

- 2.4服务需求

乙方将跟踪所有的应用系统问题，以确保对其都有适当的解决方案。响应时间是指甲方向乙方提出应用系统问题之时起至乙方做出相应反馈之时所经历的时间。

- ①当系统出现灾难性故障，导致甲方全部或部分业务不能正常进行时，乙方承诺在收到甲方有效通知（包括但不限于报修电话或传真）时起半小时内通过远程手段给予支持。当远程无法协助解决时，在甲方的要求下乙方派人到达现场协助解决。

- ②当系统发生一般性故障（不影响系统正常运转的故障，如：数据丢失），但医院的业务尚能正常运转时，乙方承诺在收到甲方有效通知（包括但不限于报修电话或传真）时起2小时内做出响应，在响应后24小时内提出解决方案，并在双方配合下解决问题。

③当甲方提出增加、调整或修改系统需求时，乙方承诺在收到甲方有效通知（包括但不限于报修电话或传真）时起2小时内做出响应，在响应后24小时内提出解决方案，并在双方配合下解决问题。

四、付款方式

（一）系统上线试运行90个日历日，院方组织最终验收合格后15个工作日内支付95%；剩余5%于最终验收合格两年后支付。

（二）采购人每次支付前，供应商均须开具等额有效发票。

五、培训

- 成交供应商提供完整的技术文档（含纸质及电子文档），包括系统软件安装文件、操作和维护手册，并对采购人使用该软件的相关人员进行使用方面的免费培训，保证项目终止前，采购人的相关人员熟练正常操作、使用系统等。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、其他

- （一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本章及招标文件其他条款的要求。

- （二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  磋商方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、磋商方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | 具有独立承担民事责任的能力 | 1.有效的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（或有效的三证合一营业执照复印件）。 2.法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书；不具有独立法人资格的分公司、办事处等分支机构不能参加投标。 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供基本资格条件承诺函 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供基本资格条件承诺函 |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录（含被授权人）。 | 提供基本资格条件承诺函及被授权人社保证明或劳动合同（投标当月新成立供应商可提供劳动合同） |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及无关联单位承诺书。 | 提供基本资格条件承诺函 |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件（详见第一篇） |  | 提供有效的证明材料复印件 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 磋商方案 | 只能有一个方案参与磋商。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合竞争性磋商文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 竞争性磋商文件第二、三篇“※”标注的内容。 |
|  |  | 磋商有效期 | 满足竞争性磋商文件规定。 |

3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价（原则上该次报价不得高于上一轮报价，否则最后报价无效）及有关承诺。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商或最后报价有歧义的，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。最后报价如只报总价，则最终单项报价以最后总报价与第一轮总报价之比同比例下浮（下浮比例的计算保留到小数点后两位）。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分，综合评分法是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、服务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。（详见评审标准）。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术/服务指标优劣顺序排列推荐。技术/服务指标相同的，按商业务条款的优劣顺序排列推荐，以上都相同的，由采购人随机抽取。

注：技术/服务部分得分为0分的供应商失去成为成交候选供应商的资格。

- 二、评审标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （30%） | 30分 | 有效报价的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 报价四舍五入保留两位小数，评审价格为投标人最后报价。 |  |
| 2 | 技术部分 （50%） | 30分 | 1.起评分： 有效供应商的起评分为30分。 2.扣分条款： 2.1投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），从起评分中扣除5分，有2条及以上不满足招标文件要求的，技术（质量）部分为0分。 2.2投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“▲”或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除2分，有5条及以上不满足招标文件要求的，技术（质量）部分为0分。 |  |
|  |  | 10分 | 投标人针对本项目提供需求分析方案，包括以下4个部分内容： 1.详细的现状分析； 2.业务目标需求分析； 3.系统功能分析； 4.建设效果及目标分析。 每个部分内容评审规则： 1.每一项内容进行了详细的阐述或介绍，整体方案内容符合本项目实际需求，具有完整性、一致性、可追踪性及验证性，各项需求之间不存在冲突，得2.5分； 2.每一项内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况或阐述或介绍内容不够仔细清晰，方案内容中实施细节及措施介绍较为马虎粗糙，得1分； 3.未提供方案得0分。 每个部分内容评审最多得2.5分，本项最多合计得10分。 注：完整性、一致性、可追踪性及验证性标准如下： （1）完整性：所有相关利益相关者的需求都被充分而准确地收集和反映在文档中。 （2）一致性：需求描述明确、准确，不存在矛盾或模棱两可的描述，各项需求之间不存在冲突。 （3）可追踪性：每个需求都能够被追溯到其相关的利益相关者，能够清晰地跟踪需求的来源和变更历史。 （4）可验证性：需求描述清晰，可被验证和确认是否已经满足。 | 提供书面需求分析方案（格式自拟），未提供不得分。 |
|  |  | 10分 | 投标人针对本项目提供完整的总体架构设计方案，包括以下5个部分内容： 1.系统架构； 2.数据架构； 3.应用架构； 4.网络架构； 5.安全架构等内容, 每个部分内容评审规则： 1.每一项内容进行了详细的阐述或介绍，设计方案清晰易懂，具有良好的可扩展性、明晰性、灵活性及安全性，整体内容符合本项目实际需求，具体实施细节介绍仔细清楚，得2分/项； 2.每一项内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况或阐述或介绍内容不够仔细清晰，方案内容中实施细节介绍较为马虎粗糙，得0.5分/项； 3.未提供方案得0分。 每个部分内容评审最多得2分，本项最多合计得10分 注：可扩展性、明晰性、灵活性及安全性标准如下： （1）可扩展性：架构设计具有良好的可扩展性，可以满足未来系统扩展和演进的需求。 （2）明晰性：设计方案清晰易懂，能够清晰地传达系统的整体架构和设计理念。 （3）灵活性：设计方案能够应对变化，并且在不改变系统整体结构的情况下，可以灵活应对新的需求和技术变化。 （4）安全性：系统安全得到充分考虑，包括对数据安全和用户权限的合理管理。 | 提供总体架构设计方案（格式自拟），未提供不得分。 |
| 3 | 商务部分 （20%） | 4分 | 供应商具有中华人民共和国国家版权局认证的医疗行业智慧服务类软件著作权，每提供一个得1分，此项最多得4分。 | 提供有效期内的软著证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | 4分 | 2022年1月至今，具有类似在医院智慧服务方面项目合作案例。每有一个案例得2分，此项最高得4分。 | 提供业绩合同关键页（包括但不限于封面页、关键内容页、合同金额页、签字盖章页）,加盖投标人公章，不提供或提供不全不得分。 |
|  |  | 12分 | 投标人针对本项目提供售后服务方案，至少包括如下6个部分内容： 1.项目建设与运行管理； 2.人员配置与培训； 3.项目实施进度； 4.重大问题处置流程； 5.服务质量保障等内容； 6.数据安全及备份机制。 1.每一项内容进行了详细的阐述或介绍，整体内容符合本项目实际需求，方案内容表述清晰，具体实施细节及措施介绍仔细清楚，得2分/项； 2.每一项内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况或阐述或介绍内容不够仔细清晰，方案内容中实施细节及措施介绍较为马虎粗糙，得0.5分/项； 3.未提供方案得0分。 每个部分内容评审最多得2分，本项最多合计得12分。 | 提供书面售后服务方案（格式自拟），未提供不得分。 |

注：（一）评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效报价处理；

（二）投标文件中提供评分标准中涉及的证书证明等资料复印件须加盖供应商公章。

三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

# 第五篇  供应商须知

一、磋商费用

（一）参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书；采购项目需求；采购商务需求；磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止；供应商须知；合同草案条款；响应文件编制要求共七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释。

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间前向采购人要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）供应商对竞争性磋商文件有异议的，应在规定时间内提出，否则视同认可竞争性磋商文件所有要求。逾期提出异议的，我院可以不予受理。

（五）竞争性磋商文件的修改：

1.在递交响应文件截止时间1日前，采购方无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对竞争性磋商文件用补充文件的方式进行修改。

2.采购方对竞争性磋商文件的修改，将以补遗书的形式统一在“行采家”平台（https://www.gec123.com）发布。补遗书将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

3.为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件的修改要求考虑修正响应文件，或出于其他原因，采购方可酌情推迟截止日期和开标日期，并予以公布。在此情况下，采购人和供应商的权利和义务相应延后至新的递交响应文件截止时间。

（六）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（七）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件内容和部分格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件内容和部分格式要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（三）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.分项报价与总价不一致的，以分项报价为准。

3.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件第七篇响应文件内容和部分格式要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（五）响应文件的递交

1.响应文件的正本、副本均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

2.如果未按上述规定进行密封，采购人对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（六）供应商参与人员

1.各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

2.法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）未到场或中途退场视该供应商默认开标结果。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

1.磋商小组提交评标报告，推荐成交候选人前三名；

2.根据采购人授权，评标委员会确定本项目成交人，采购人应当自成交人确定之日起2个工作日内，在“行采家”平台（https://www.gec123.com）公告中标结果。成交公告期限为1个工作日。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，我院将在“行采家”平台（https://www.gec123.com）公示成交结果。

（二）成交公示结束完毕后我院将通知成交供应商领取《成交通知书》。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

（一）询问

采购人应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑内容、时限

1.1供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，应在响应文件递交截止时间之前以书面形式向采购人提出。

1.2 供应商认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.3.2质疑项目的名称、项目编号；

1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.3.4事实依据；

1.3.5必要的法律依据；

1.3.6提出质疑的日期；

1.3.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.3.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.4供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（三）投诉

1.供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

七、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应按磋商文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

（六）采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

八、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

九、纪律和监督：

1.对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止采购人与供应商串通竞标。

有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通竞标：

（1）采购人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商；

（2）采购人直接或者间接向供应商泄露标底、竞争性磋商小组成员等信息；

（3）采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高竞标报价；

（4）采购人授意供应商撤换、修改响应文件；

（5）采购人明示或者暗示供应商为特定供应商；

（6）采购人与供应商为谋求特定供应商中标而采取的其他串通行为。

2.对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通竞标或者与采购人串通竞标，不得向采购人或者竞争性磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义竞标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

2.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通竞标：

（1）供应商之间协商竞标报价等响应文件的实质性内容；

（2）供应商之间约定成交供应商；

（3）供应商之间约定部分供应商放弃竞标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同竞标；

（5）供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

2.2 有下列情形之一的，视为供应商相互串通竞标：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书竞标的，属于以他人名义竞标。     2.3供应商有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

3.对竞争性磋商小组成员的纪律要求

竞争性磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，竞争性磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用竞争性磋商文件没有规定的评审因素和标准进行评审。

4.对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及与评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

十、供应商应对响应文件及相应证明资料的真实性负责，采购人有权根据需要对供应商提供的响应文件及相应证明资料进行核实，供应商应无条件配合。如发现提供虚假材料，一经查实，采购人及我中心将取消其竞标资格或成交资格，并按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定进行处理

“第七十七条  供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或恶意串通的；

（四）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。”

十一、本竞争性磋商文件由重庆市第五人民医院招标采购办公室负责解释。

# 第六篇  合同草案条款

1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过竞争性磋商采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照竞争性磋商文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按竞争性磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第二篇  项目技术（质量）要求”对质量保证及售后服务内容的约定。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6.付款

6.1本合同使用货币币制,如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 磋商项目商务需求”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照竞争性磋商文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

9.1甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9.2若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11.违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

附页：1.合同格式

采

购

合

同

日期：二0二五年X月

重庆市第五人民医院采购合同

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 磋商项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、采购需求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、考核方式 |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式 |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式_肆_份， 需方_叁_份，供方_壹_份具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方：重庆市第五人民医院 地址：重庆市南岸区鸡冠石镇望溪路121号 联系电话：023-62490347、023-62454223 法定代表人： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 法定代表人： 授权代表： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：    年  月  日         签约地点：重庆市第五人民医院

廉政服务与诚信经营协议

甲方： 重庆市第五人民医院

乙方：

为了更好的建立双方合作关系，营造“质量为本、诚实守信、依法经营、互利共赢”的商业活动氛围，经协商达成如下协议，供双方共同遵照执行。

甲方责任及义务：

1.严格执行国家的法律法规，坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家和集体利益，不得违反国家相关管理规章制度。

2.不得收受乙方以各种名义给予的财物或回扣。甲方工作人员违反协议，经查证属实，将依法依纪处理。

3.甲方一旦发现乙方违反此协议，甲方有权终止与乙方的所有合作关系，并对有损商业信誉行为的公司进行通报，实行“黑名单”制度并建立不良记录档案。凡列入“黑名单”的企业两年内取消其参加招投标资格。

4.对涉嫌犯罪的移送司法机关处理。

乙方责任及义务：

1.坚持依法经营、诚信经营，在履行合同中，保证所提供的一切资料真实可靠，无弄虚作假行为，杜绝采取不正当手段获取商业机会和商业利益。

2.杜绝以各种名义给予甲方工作人员和使用科室现金、有价证券和支付凭证等违法违纪行为。

3.坚持质量第一，建立健全质量保证体系，努力为甲方提供优质维保服务。积极配合有关部门和媒体做好法律法规的宣传工作，坚决支持政府依法查处违法违规行为，主动参与诚信服务体系建设。

4.乙方如违反上述协议，经查证属实，将按相关规定处理。构成犯罪的，移送司法机关处理。

甲方：重庆市第五人民医院                  乙方：

(盖章)                                      (盖章)

日期：    年  月  日

# 第七篇  响应文件内容和部分格式要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、技术/服务部分

（一）技术/服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）公司授权代表的授权证明书、身份证复印件及授权代表社保资料（授权代表社保资料为投标截止前三个月内任意一个月的社保证明，社保局出具，若为投标当月新成立的供应商，可提供劳动合同复印件）

（四）基本资格条件承诺函（格式）及无关联单位投标承诺书

（五）特定资格条件证书或证明文件

供应商注意事项：以上条款基本格式见附录，供应商也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由供应商自定格式。响应文件请自行编辑目录页码。

- 经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

我方收到____________________________（项目名称）_____________（项目编号）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档（如果有）   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5. 在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成为成交供应商的唯一条件。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

年  月  日

（二）明细报价表

明细报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息（品牌、型号等） | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | / |  |  |
| 9 |  |  | / |  |  |
| 10 |  |  | / |  |  |
| 11 |  |  | / |  |  |
| 12 | 总计（元） |  |  |  |  |

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

3.该表可根据项目实际情况调整。

供应商名称（公章）：

年  月  日

- 技术/服务部分（包括但不限于以下内容）

（一）技术响应偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明技术参数或具体内容 |  |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年  月  日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）要求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分（包括但不限于以下内容）

（一）商务响应偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 磋商项目需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明技术参数或具体内容 |  |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年  月  日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（一式   份，投标文件正、副本各一份）

法定代表人身份证明（格式）

项目名称：

日    期：

致：                    （采购单位名称）

（法定代表人姓名）在            （供应商名称）任     （职务名称）职务，是（供应商名称）            的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年  月  日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）公司授权代表的授权证明书、身份证复印件及授权代表社保资料（授权代表社保资料为投标截止前三个月内任意一个月的社保证明，社保局出具，若为投标当月新成立的供应商，可提供劳动合同复印件）

（一式   份，投标文件正、副本各一份）

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

日    期：

致：                    （采购单位名称）

（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                    。

（供应商法定代表人姓名）特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                法定代表人：

（签字或盖章）                              （签字或盖章）：

（附：授权委托人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月  日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

若为法定代表人办理并签署响应文件的，可不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函（格式）

致                   （采购人名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

4.我方与其他参与本项目竞标的投标人无关联。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年  月  日

（五）特定资格条件