竞争性比选文件

# （综合评分法）

项目名称：北碚区朝阳街道社区卫生服务中心大楼楼顶修缮项目

# 采   购   人：北碚区朝阳街道社区卫生服务中心

# 采购代理机构：重庆修为工程咨询有限公司

# 二〇二五 年 十一 月

# 竞争性比选文件发售登记表

| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 发票收取邮箱 （请准确填写） |  |
| 报名时间 |  |  |  |
| 《成交通知书》收件地址 （请准确填写） |  |  |  |
| 代理服务费 开票信息 | 普票 专票 |  |  |

说明：

1..报名及比选文件发售期：2025年 11 月 17 日9:00-2025年 11月19  日17:00

# 2.报名方式：在报名及比选文件发售期内，供应商将（加盖供应商公章）：比选文件购买费汇款凭证或截图、《竞争性比选文件发售登记表》、营业执照 、法定代表人身份证明复印件、法定代表人授权委托书扫描件发送至707031950@qq.com  。

3.各供应商须在报名同时并缴纳了比选文件购买费（比选文件购买费人民币500元，售后不退）后才具备比选资格，其响应文件才被接收。

注：代理服务费只向成交供应商收取，为加快后续进度，提前收集开票信息。

目  录

第一篇  比选邀请书	- 1 -

一、比选内容	- 1 -

二、资金来源	- 1 -

三、资格条件	- 1 -

四、比选有关说明	- 1 -

五、比选保证金	- 3 -

六、比选有关规定	- 3 -

七、现场踏勘	- 3 -

八、联系方式	- 3 -

第二篇  项目技术（质量）需求	- 4 -

一、项目一览表	- 4 -

二、工程概况	- 4 -

三、工程范围	-4 -

四、技术规范及要求	- 4 -

五、项目管理班子人员配备要求	- 5 -

第三篇 项目商务需求	-6 -

※一、建设工期、地点及验收方式	- 6 -

二、报价要求	- 6 -

三、质量保证及售后服务	- 7 -

四、付款方式	- 7 -

五、知识产权	- 8-

六、其他	-8-

第四篇  竞选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 9 -

一、竞选程序及方法	- 9 -

二、评审标准	- 10 -

三、无效竞标	- 13 -

四、比选终止	- 13-

第五篇  供应商须知	- 14 -

一、比选费用	- 14 -

二、比选文件	- 14-

三、比选要求	- 14-

四、关于质疑和投诉	- 15 -

五、成交供应商的变更	- 16-

六、成交通知书	- 16 -

七、采购代理服务费	- 16 -

八、签订合同	- 16 -

第六篇  合同主要条款和格式合同	- 17 -

第七篇  响应文件格式要求	- 31 -

一、经济部分	- 32 -

二、技术（质量）部分	- 34 -

三、商务部分	- 36 -

四、资格条件及其他	- 40 -

五、其他应提供的资料	- 44 -

第一篇  比选邀请书

重庆修为工程咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受北碚区朝阳街道社区卫生服务中心（以下简称：采购人）的委托，对北碚区朝阳街道社区卫生服务中心大楼楼顶修缮项目进行竞争性比选采购。欢迎有资格的供应商前来参与比选。

一、竞争性比选内容

| 项目名称 | 最高限价（元） | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北碚区朝阳街道社区卫生服务中心大楼楼顶修缮项目 | 179762.26 | 1 | 其他未列明行业 |

二、资金来源

财政预算资金。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（三）本项目的特定资格要求：

1、供应商应具备建设行政主管部门颁发的有效期内的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。（提供资质证书复印件加盖供应商公章）。

2、供应商应具备建设行政主管部门颁发的有效期内的安全生产许可证。(须提供有效的证书复印件并加盖供应商公章）。

四、比选有关说明

（一）供应商应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商。

（二）凡有意参加比选的供应商，请在“行采家”（http://www.gec123.com）网上下载或到采购代理机构处领取本项目比选文件以及图纸、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）比选文件公告期限：自比选公告发布之日起三个工作日。

（三）竞争性比选文件发售期限及报名方式

1、竞争性比选文件发售期：2025年 11月 17 日至2025年11月19 日17时00分

2、报名方式：

在本项目竞争性比选文件发售期内，供应商应将竞争性比选文件购买费汇至以下账户内，转账时备注“比选文件购买费+项目名称”；供应商将（加盖供应商公章）：比选文件购买费汇款凭证或截图、《竞争性比选文件发售登记表》、营业执照 、法定代表人身份证明复印件、法定代表人授权委托书扫描件发送至707031950@qq.com 。（邮件主题为项目名称+供应商名称报名资料）。

3、竞争性比选文件购买费缴纳账户：

4、竞争性比选文件售价：人民币500元/份。

（四）供应商须满足以下2种要件，其响应文件才被接受：

1.报名同时并缴纳了比选文件购买费用（工本费）才具备比选资格，其响应文件才被接收，否则不予受。

2.按比选文件递交要求递交了响应文件；

（五）手持部分

1、供应商法定代表人参加的，需持法定代表人身份证明书；

2、供应商授权委托代理人参与谈判的持法定代表人身份证明、授权委托书、委托代理人身份证原件；

注：以上资料的复印件须加盖投标人单位鲜章。

（六）响应文件递交

本项目采用线上+线下相结合的比选方式，请各供应商按如下要求参与比选：

1、线上报价及上传响应文件电子文档

线上报价时间：公告发布之日至2025年11月20 日9时00分。

线上报价要求：按本项目规定的线上报价时间内在行采家（https://www.gec123.com/）上进行线上报价，并在规定的时间内上传响应文件电子文档。未在规定时间内报价和上传响应文件的供应商不具备比选资格。行采家上传的响应文件电子文档应为签字盖章齐全的纸质响应文件扫描件（PDF格式），若与纸质响应文件不一致的，以纸质响应文件正本为准。

2、线下递交纸质响应文件

线下递交纸质响应文件开始时间：2025年11月 20  日9时30分

线下递交纸质响应文件截止时间：2025年11月 20  日10时00分。

- 线下递交纸质响应文件地点：北碚区鱼塘湾2号6楼会议室

逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人或采购代理机构不予受理。

3、比选时间：同递交纸质响应文件截止时间。

4、比选地点：同递交纸质响应文件地点。

5、供应商须满足以下要件，其响应文件才被接受：

①按时在行采家（https://www.gec123.com/）进行线上报价并上传签字盖章齐全的pdf格式的响应文件电子文档。

②按时线下递交纸质响应文件。

③按时报名成功并签到。

五、比选保证金

参照《重庆市北碚区财政局关于持续营造一流营商环境的通知》要求，本次采购取消投标保证金收取。

六、比选有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在“行采家(https://www.gec123.com）”上发布，请各供应商注意下载或到代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）供应商有下列情况之一的，将拒绝其参与采购活动：在本项目投标截止日前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的；被列入政府采购严重违法失信名单且在处罚期内的；被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且在处罚期内的；其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

七、现场踏勘：自行踏勘。供应商自身应对勘察中获取的现场资料负责。不管供应商是否勘察过现场，均被认为在递交响应文件之前已勘察现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其响应文件中充分考虑了现场和环境条件。

八、联系方式

（一）采购人：重庆市北碚区朝阳街道社区卫生服务中心

联系人：罗泓栋

电  话：19122603472

地  址：北碚区鱼塘湾2号

（二）采购代理机构：重庆修为工程咨询有限公司

联系人：刘老师

电  话：13883621314

地  址：重庆市两江新区天宫殿街道财富大道2号28-7

注：供应商如有书面质疑的，由采购代理机构统一接收。供应商可采取将质疑函直接送达到采购代理机构办公室当面签收，同时将电子版本（word版）发送到采购代理机构联系人邮箱。

- 项目技术（质量）需求

“※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

一、项目一览表

| 项目名称 | 数量/单位 |
| --- | --- |
| 北碚区朝阳街道社区卫生服务中心大楼楼顶修缮项目 | 1项 |

二、工程概况

本项目位于北碚区朝阳街道，主要包括社区卫生服务中心6层屋面拆除原有隔热板、垫层及活动板房两个；拆除完成后在原有屋面上加盖轻钢结构屋顶。屋面修缮面积约460m2，新建轻钢结构面积约490m2。

※三、工程范围

本项目包括但不限屋面隔热板、垫层、活动板房拆除，新建轻钢结构屋顶及活动板房等所有工作内容，具体详见工程量清单。

※四、技术规范及要求

施工过程中必须按国家相关规范及要求进行施工，施工工艺必须达到国家相关规范合格要求。

（一）施工要求

1．成交供应商应配合采购人完成施工相关手续的报备及审批。

2．成交供应商施工前应充分了解施工现场周边环境及设施设备，成交后需与采购人协调按相关规范解决施工用电、用水、建渣运输等施工生产条件。

3．成交供应商应将所参与比选所选用的主要材料、设备的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面报告提交采购人审核，经采购人认质、封样、打样（如有必要）后成交供应商方可采购进场。如成交供应商选用的主要材料存在明显的质量问题或不符合国家现行行业相关标准，采购人有权要求更换，如因此造成的工期延误由成交供应商承担违约责任。

（二）安全要求

1.成交供应商应遵守安全生产的有关管理规定，建立完善的安全管控体系，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。

2.成交供应商应派遣有丰富经验和相应能力的工程师进行现场组织施工，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。

3.在施工过程中，成交供应商应做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，施工过程中发生的一切安全事故由成交供应商自行负责处理。

4.成交供应商应当与其施工人员建立劳动关系，承担全部用人用工主体责任。

5.成交供应商应当依法为施工人员办理符合国家法律规定的社会保险，并根据自身需要购买雇主责任险、人身伤害意外险等商业补充险，以保障施工人员的合法权益得到充分的落实与保障。

（三）环保材料使用

成交供应商使用的所有建材必须是符合质量要求的环保材料，必须满足国家相关部门有关材料环保的要求标准及规范。

※五、项目管理班子人员配备要求

项目经理资格要求：

供应商拟派的项目经理应具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格且必须已在供应商本单位注册。

（1）提供拟派项目经理人身份证复印件加盖供应商公章；

（2）提供拟派项目经理人注册证书复印件加盖供应商公章；

（3）提供供应商为其缴纳的截止开标前六个月中的任一个月养老保险证明（个人）材料复印件并加盖供应商公章。

第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

※一、建设工期、地点及验收方式

（一）工期：采购人批准开工之日起   30  个日历日内竣工并通过验收。

（二）工程地点：重庆市北碚区朝阳街道社区卫生服务中心。

（三）验收方式：

施工过程应遵照现行国家有关规范进行，按照有关要求进行检查验收。供应商应保证工程质量，工程用建筑材料须符合国家标准和行业标准。工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收，双方签字确认。验收的相关费用由中标人承担。中标人未达到比选文件的要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

※二、报价要求

本项目为装修工程，最高限价179762.26元，其中安全文明施工费5659.35元。供应商比选报价不得超过最高限价，安全文明施工费不得浮动，否则投标无效。

（一）本次谈判报价须为人民币报价，计价方式采用全费用综合单价合同，按实结算（按结算原则确定的全费用综合单价执行）。

（二）比选报价范围：供应商根据现场情况对采购人提供的工程量清单进行自主报价（报价以工程量清单为准）。报价时，供应商应充分考虑施工区域、作业环境、施工难度、现场文明施工要求、质量要求、采购人各项管理规定等因素。供应商必须完成比选文件、工程量清单以及采购人为完善该工程而提出的工程内容。

（三）报价原则：供应商以比选文件、合同条件、国家技术和经济规范及标准等有关规定及配套文件和要求，结合施工图纸及相关说明进行报价。比选报价应包括完成工程量清单范围内工程项目的人工费、材料费、机械费（含大型机械进出场费）、企业管理费、利润、风险费用、措施费（施工组织措施费和施工技术措施费等）、规费、税金、政策性文件规定的所有费用。采购人不再支付其它费用。

（四）工程量清单项、价

本工程分部分项工程量清单子项不论其对应的项目特征和工作内容是否描述完整，其全费用综合单价应包括完成该子项所需的人、材、机、企业管理、利润、一般风险、措施费、安全文明施工费、规费、税金等费用以及合同文件中明示或暗示的应由成交供应商承担的所有责任、义务、一般风险及相应的费用。成交后采购人不再对全费用综合单价进行调整。

- （五）本项目采购人将设置投标总报价最高限价。投标总报价最高限价为179762.26元（大写：壹拾柒万玖仟柒佰陆拾贰元贰角陆分），其中安全文明施工费5659.35元（大写：伍仟陆佰伍拾玖元叁角伍分）。供应商的投标总报价均不得超过采购人发布的对应的最高限价，否则由评审委员会作否决响应处理。安全文明施工费、暂估价（如有）和暂列金额（如有）必须按照采购人给出的暂定金额填报，否则视为对招标文件不作实质性响应，其响应文件由评标委员会作否决响应处理。

三、质量保证及售后服务

（一）设备和材料质量总体要求：所供相关设备和材料必须货真价实，符合环保节能要求，假冒伪劣产品不得参与采购；所供设备和材料的各项手续、文件必须真实完整有效；其他材料各项技术参数、质量指标必须符合国家技术质量监督机构及有关管理部门和行业的规定和标准，主要技术数据和性能要详细描述，满足比选文件全部要求。

※（二）缺陷责任期为2年，防水质保期为5年。

（三）保修期内，所有设备和施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费。

（四）保修期内，所有设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。

※四、付款方式

- 按预付工程款20%，完工款60%，竣工验收款17%的方式进行支付。

- 预付款支付：合同正式签订后，供应商提供合规发票后，采购人在10个工作日内支付预付款。

- 完工款支付：工程完工验收合格并出具验收报告后，供应商提供合规发票后，采购人在10个工作日内支付完工款。

3.竣工验收款：项目竣工验收合格，并完成相关手续办理，提交全套完整竣工资料、验收合格证明文件及发票后支付。

4.余下3%作为施工项目质量保证金；待质保期周期满后，无任何质量问题，乙方提交付款申请和发票后一次性无息付清。质保期从验收合格之日起算。

（二）因成交供应商原因，工期延误导致采购人损失的，成交供应商应当支付由此带来的全部经济损失，同时按500元/天计算赔偿，经济损失和赔偿费用在付款结算时一并扣除。

（三）成交供应商不得发生拖欠农民工工资行为，严格按照重庆市《关于加强建设领域农民工工资管理的通知》要求支付民工工资。

注：每次付款前，成交供应商须按有关规定提供合格发票，因成交供应商原因未能及时提供发票造成的支付延期由成交供应商承担全部责任。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性比选文件其他条款的要求（格式自拟）。

（二）本项目严禁挂靠、转包。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  竞选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、竞选程序及方法

（一）竞选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）竞争性比选小组对各供应商的资格条件、竞争性比选申请文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式竞选。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对比选申请文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备竞选资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（见格式文件）。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“供应商资格条件（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。供应商可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性比选文件的规定，从比选申请文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 比选申请文件签署或盖章 | 按比选文件“第七篇 响应文件格式”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 比选申请文件份数 | 比选申请文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性比选文件要求。 |
| 3 | 竞争性比选文件的响应程度审查 | 实质性响应 | 竞争性比选文件第二篇、第三篇中规定的内容进行响应。 |
|  |  | 竞选有效期 | 比选申请文件及有关承诺文件有效期为提交比选申请文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。竞争性比选小组在对比选申请文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出比选申请文件的范围或者改变比选申请文件的实质性内容。

（四）竞争性比选小组要求供应商澄清、说明或者更正比选申请文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）竞争性比选小组采用综合评分法对供应商的比选申请文件（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指比选申请文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按请照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为报价、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（六）竞争性比选小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，排名第一的为第一成交候选供应商。评审得分相同的以报价得分高到低顺序排列推荐。报价得分也相同的，按照技术得分高到低优劣顺序排列推荐。

二、评审标准

| 序号 |  | 评分因素 及权重 |  | 分值 |  | 评分标准 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 投标报价 （20%） |  | 20 |  | 满足资格性、符合性要求的所有供应商的最低总价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标总报价得分。 投标总报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。 |  | 投标报价得分最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 2 |  | 技术部分 （65%） |  | 15 |  | 施工方案与技术措施： 供应商根据本项目实际情况提供施工方案与技术措施，包含但不限于：施工方法、施工设备、劳动力计划、安全文明施工的技术、组织措施、施工平面布置。 （1）方案内容不存在瑕疵，得15分； （2）方案内容存在1处瑕疵，得11分； （3）方案内容存在2处瑕疵，得7分； （4）方案内容存在3处瑕疵，得3分； （5）方案内容存在4处及以上瑕疵的或未提供得0分。 |  | 供应商在响应文件中提供相关方案。 注：本项内容中所称的“瑕疵”： ①要素欠缺、仅有标题而无实质意义叙述内容、内容表述不完整、缺少关键分析点； ②缺乏科学合理性或存在逻辑漏洞或常识错误； ③方案内容表述前后矛盾、无连贯性； ④内容空泛，无具体实施方法或内容； ⑤方案不适用本项目特性或非专门针对本项目制定或方案相关内容不利于项目目标实现； ⑥方案内容中包含其他项目名称，或出现与本项目不相关的其他内容； ⑦现有技术条件下不可能实现目标。 上述任意一种情形为1处瑕疵。 |
|  |  |  |  | 15 |  | 质量管理体系与措施： 供应商根据本项目实际情况提供质量管理体系与措施，包含但不限于：施工项目质量保证目标、施工质量保证体系、质量检查监督机构设置、质量保证措施。 （1）方案内容不存在瑕疵，得15分； （2）方案内容存在1处瑕疵，得11分； （3）方案内容存在2处瑕疵，得7分； （4）方案内容存在3处瑕疵，得3分； （5）方案内容存在4处及以上瑕疵的或未提供得0分。 |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  | 安全管理体系与措施： 供应商根据本项目实际情况提供安全管理体系与措施，包含但不限于：安全生产管理体系、安全生产及保障措施、安全生产管理人员安排。 （1）方案内容不存在瑕疵，得15分； （2）方案内容存在1处瑕疵，得11分； （3）方案内容存在2处瑕疵，得7分； （4）方案内容存在3处瑕疵，得3分； （5）方案内容存在4处及以上瑕疵的或未提供得0分。 |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  | 工程进度计划与措施： 供应商根据本项目实际情况提供工程进度计划与措施，包含但不限于：施工总体进度计划、关键节点工期、工程进度保障措施、工程进度补救措施。 （1）方案内容不存在瑕疵，得10分； （2）方案内容存在1处瑕疵，得7.5分； （3）方案内容存在2处瑕疵，得5分； （4）方案内容存在3处瑕疵，得2.5分； （5）方案内容存在4处及以上瑕疵的或未提供得0分。 |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  | 环境保护管理体系措施 供应商根据本项目实际情况提供环境保护管理体系措施，包含但不限于：环境保护措施、人员安排计划。 （1）方案内容不存在瑕疵，得10分； （2）方案内容存在1处瑕疵，得7.5分； （3）方案内容存在2处瑕疵，得5分； （4）方案内容存在3处瑕疵，得2.5分； （5）方案内容存在4处及以上瑕疵的或未提供得0分。 |  |  |
| 供应商的商务响应需满足采购文件“第四篇 项目商务要求”的要求，有一条不满足的（第四篇中“※”号标注的部分除外）商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分（15%） |  | 15 |  | 企业业绩： 2022年1月1日至今（以竣工验收时间为准），供应商有竣工验收合格的类似维修改造工程业绩，有1个得5分，本项最多得15分。 |  | 提供合同协议书和竣工验收证明材料复印件并加盖供应商公章 |  |

三、无效竞标

供应商或其提交的响应文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加竞选；

（三）供应商所提交的响应文件未按第七篇“响应文件格式”规定签署、盖章的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与竞选；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（七）供应商的实施时间、质量保证期及竞选有效期不满足竞争性比选文件要求的；

（八）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（九）供应商以联合体形式参与竞选的；

（十）供应商进行合同分包的；

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性比选采购方式适用情形的；

- 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

第五篇  供应商须知

一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件所涉及的一切费用，不论结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、比选文件

（一）比选文件由采购邀请书、项目技术（质量）需求、项目商务需求、竞选程序及方法、评审标准、无效响应条款和采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

三、比选要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照比选文件的要求编制响应文件，并对比选文件提出的要求和条件作出响应。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

5.供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与竞选，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人。

（二）响应文件的份数和签署

本项目采取线上线下相结合的方式进行投标报价，供应商须在规定时间内完成行采家平台电子响应文件及现场纸质响应文件的提交，且线上线下递交的响应文件内容须保持一致。如不一致时，以线下纸质响应文件正本为准。

1、线下（投标现场）响应文件提交规则：

（1）响应文件一式叁份，其中正本一份，副本贰份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

（2）在比选申请文件正本中，竞争性比选文件第七篇响应文件格式要求中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

（3）响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应密封送达竞采地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（4）如果未按上述规定进行密封的，采购人、采购代理机构将拒收其响应文件。

（5）响应文件投递截止时间：见第一篇。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2、线上（行采家电子竞采）响应文件提交规则：

（1）供应商须同时在线上上传盖章后的电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致）。若与纸质响应文件不一致的，以纸质响应文件正本为准。

（三）联合体

本项目不接受以联合体形式参与比选。

（四）比选有效期

响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

四、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及比选项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

五、成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

六、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在“行采家”（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

七、采购代理服务费

1、供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费（人民币3000.00元）。

2、代理服务费在成交供应商领取成交通知书之前以转账形式一次性支付。

八、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照比选文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）比选文件、供应商的响应文件及补遗文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

第六篇  合同主要条款和格式合同

甲方(全称)：                                  （以下简称甲方）

乙方(全称)：                                   （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经友好协商，订立本合同。

一、工程概况;

1.1工程名称：

1.2施工地点：

- 合同承包范围及内容

2.1 合同承包范围及内容：屋面隔热板、垫层、活动板房拆除，新建轻钢结构屋顶及活动板房等所有，工作内容具体详见采购人发布的工程量清单。

三、工程工期及确认条件

3.1工期：自合同签订之日起   日历天，具体开工时间以甲方通知为准。

质保期        年。

3.2以上总工期视为已充分考虑了可能出现的各种形式的（除不可抗力以外的）雨雪、冰雹、大风、高温天气、低温天气、停水、停电、周六、周日及国家法定节假日、扰民和民忧、市政影响等不利因素，总工期除因甲方原因造成乙方工期发生延误，并经甲方现场项目部面确认后此工期可相应顺延外，其余无论任何原因，不得延误合同工期。

四、工程质量及安全文明施工

4.1工程质量：

4.1.1工程验收标准

4.1.1.1按图施工，符合国家有关施工质量验收规范和标准要求，达到合格标准。

4.2安全文明施工

4.2.1乙方自身应加强安全文明施工管理的内容，必须接受甲方的监督管理，并遵守甲方的相关安全管理制度。

4.2.2乙方必须加强安全文明施工管理，按规定采取安全措施，确保工程施工安全和人身财产安全。施工期间由非甲方原因造成其他人员的病、伤、残、亡以及违法违纪事件，均由乙方承担一切经济、法律责任，甲方概不负责。

4.2.3乙方的安全防护措施必须切实到位，杜绝工程质量事故、人身和财产伤亡事故（含第三者人身和财产）等的发生。因安全事故和因质量瑕疵等非甲方原因而造成的所有损失由乙方承担。甲方若为此承担任何责任的，甲方有权在支付给乙方的任何款项中直接扣除有关费用，若尚不足偿付甲方损失的，甲方有权进一步向乙方追偿。

4.2.4施工中的建筑垃圾由乙方自行清除。乙方在清理建筑垃圾时必须严格遵守安全文明施工，严禁高空抛物等安全文明施工管理规定，否则，因非甲方原因造成的安全事故（含第三者财产人身安全）由乙方承担。甲方由此承担任何责任的，甲方有权在支付给乙方的任何款项中直接扣除有关费用，若尚不足偿付甲方损失的，甲方有权进一步向乙方追偿。

五、甲、乙双方的责任

5.1甲方责任

5.1.1向乙方提供施工场地；

5.1.2 按照合同及时支付工程款；

5.1.3检查监督乙方的施工进度和施工质量。

5.2乙方责任

5.2.1 按合同约定、相关技术指标和施工图纸规范要求精心施工并通过工程验收。

5.2.2 负责该项目工程施工，以及竣工交付前成品的保护，负责承担施工过程中的一切安全质量事故责任，因非甲方原因造成的各种损失及费用由乙方承担。

5.2.3 确保在规定时间内完成合同约定的所有内容，满足设计要求，确保工程达到相关部门验收合格标准。

5.2.4 质保期内出现任何质量问题，乙方应在48小内到场负责维修并承担维修过程中的一切费用，质保内容包括施工图纸及工程量清单的所有内容，质保期自工程竣工验收合格之日起计算。

5.2.5 遵守甲方在现场的各项管理制度，与甲方现场代表及时沟通协调，以保证工程顺利开展。

5.2.6乙方必须按时全额支付工人的人工工资、材料款。如发生拖欠导致的投诉，如查实后，乙方同意甲方有权从未付工程款中予以扣除，并用于直接支付拖欠工资和材料款等；

5.2.7由乙方负责做好施工场地和周围地上及地下管线等设施、施工所用市政设施（道路、桥梁、给排水管网等）、邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、文物、青苗、古树名木等的保护工作，其费用由乙方承担，甲方不再另行支付。如果因非甲方的原因对以上事项造成损坏或人员伤亡，由此造成的法律责任和经济责任均由乙方自行承担。

5.2.8乙方负责收边、收口，对损坏工程进行修复，并承担相应费用。

六、工程材料供应及检查

6.1用于本工程的材料应按工程量清单质量合格的要求。

6.2本工程所有材料由乙方根据合同要求自行购买。

- 合同价款

7.1本合同暂定合同金额：     ，最终以的结算审定金额为准。

7.2以上价格包括：完成该本项目所需的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费、规费、税金等所有费用。

- 竣工结算原则：

结算原则：结算总价=分部分项工程量清单结算价±设计变更、招标工程量清单漏项或新增项目价款结算金额±其他项目清单结算金额±合同约定其他费用。各部分的结算原则如下。

1.分部分项工程量清单结算价

（1）以成交供应商实际完成工程量为依据，由成交供应商报送，经采购人审核后批准的实际完成工程量乘成交供应商最后报价时的分部分项工程量清单中子项全费用综合单价。

（2）实际完成工程量与比选工程量清单出现偏差，以实际完成工程量结算，分部分项工程量清单中子项全费用综合单价按成交供应商最后报价时的全费用综合单价结算，不作调整。

2.措施费

工程竣工结算时安全文明施工费按（按渝建发[2014]25号文、渝建发[2018]29号、渝建[2019]143号）、渝建管[2020]97号）《重庆市建设工程费用定额》CQFYDE-2018文件的相关规定与本工程招标文件的相关规定，合格标准计取按实调整。安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。

3.设计变更及调整、工程量清单漏、缺项目、施工过程中出现新增项目（含招标范围以外的项目）价款结算办法：

工程设计变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的，或采购工程量清单中有漏项或工程施工中出现新增项目，由成交供应商在变更项目启动后向采购人提出，经采购人、监理人(有监理单位的情况下)及跟审单位(有跟审单位的情况下)审核同意后调整合同价款。调整方法如下：

变更(包括签证)工程与投标报价的工程量清单中有相同的子项，原则上按投标时的相同子项的成交全费用综合单价报价执行；如投标报价中相同子项的成交全费用综合单价明显高于市场价格，其全费用综合单价需由成交供应商报送采购人重新审核，以采购人、监理人(有监理单位的情况下)及跟审单位(有跟审单位的情况下)的审定的全费用综合单价执行。

变更(包括签证)工程与投标报价的工程量清单中有类似子项的，原则上按投标时的类似子项的成交全费用综合单价报价执行；如投标报价中类似子项的成交全费用综合单价明显高于市场价格，其全费用综合单价需由成交供应商报送采购人重新审核，以采购人、监理人(有监理单位的情况下)及跟审单位(有跟审单位的情况下)的审定的全费用综合单价执行。

变更(包括签证)工程与工程量清单中无相同子项或类似子项的，按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》(CQJJGZ-2013)、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》(CQJZZSDE-2018)、《重庆市 市政工程计价定额》(CQSZDE-2018)、《重庆市安装工程计价定额》(CQAZDE-2018)、《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)、《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》(CQPSDE-2018) 及相关配套文件的规定进行组价(其中材料及人工费成交价中有的按成交价计算；成交价中没有的材料单价按施工期间重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价》公布的信息价算数平均值执行；成交价及《重庆工程造价》中均没有的材料由采购人、监理人(有监理单位的情况下)及跟审单位(有跟审单位的情况下)认质核价后，按核定的材料价格执行),组价后按成交价与最高限价下浮比例下浮后进入结算(其中按市场价计入的材料单价或综合单价不下浮)。

A、材料由成交人进行采购，其中工程的主要材料部分采购前需报监理人(有监理单位的情况下)及跟审单位(有跟审单位的情况下)和采购人核质核价后再行采购，按结算评审部门审定后价格进行结算；如《重庆工程造价》中有的材料，核定价不得高于施工期间《重庆工程造价》信息价的算术平均值。

B、人工工日单价按投标报价中的人工工日单价执行，投标报价中没有的人工工日单价则按施工期间《重庆工程造价》公布的主城区人工指导价的算术平均值执行。

④变更工程量按《重庆市建设工程工程量计算规则》(CQJLGZ-2013)的规定的计量规则计算。

4.其他项目清单结算金额

（1）本工程材料采用暂估价格比选的，结算时则按经采购人认质核价后的材料价格进行结算，该项综合单价只调整材料价差、其他费用均不作调整。

（2）本工程采用专业工程暂估价或暂列金额比选的，结算时按专用合同条款对应约定执行。

5.规费：已标价工程量清单中规费费用按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）执行。

6.税金：包含增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加以及环境保护税。其中增值税按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）规定执行，环境保护税按实结算。

7.合同约定其他费用：根据双方约定执行。

8.竣工结算价

以结算终审金额作为合同竣工结算价。

结算初审金额：采购人审核的结算价。

结算终审金额：如采购人收到重庆市财政局通知需要对工程结算进行审核或审计的，则双方同意以重庆市财政局或其委托的审计机构对工程结算的审核或审计结果作为最终结算依据，并在重庆市财政局或其委托的审计机构出具正式报告后完成工程结算审核；若无重庆市财政局审核或审计，则双方同意以采购人审定的结果作为最终结算依据；如遇政策调整，按最新政策执行。

- 付款方式：

- 按预付工程款20%，完工款60%，竣工验收款17%的方式进行支付。

- 9.1预付款支付：合同正式签订后，供应商提供合规发票后，采购人在10个工作日内支付预付款。

- 9.2完工款支付：工程完工验收合格并出具验收报告后，供应商提供合规发票后，采购人在10个工作日内支付完工款。

9.3竣工验收款：项目竣工验收合格，并完成相关手续办理，提交全套完整竣工资料、验收合格证明文件及发票后支付。

9.4余下3%作为施工项目质量保证金；待质保期周期满后，无任何质量问题，乙方提交付款申请和发票后一次性无息付清。质保期从验收合格之日起算。

十、保险

10.1甲方、乙方双方按规定办理相关保险业务，并各自承担相应费用和各自获取保险受益。

十一、违约及违约处理

11．1乙方如有下列行为之一，甲方有权给予乙方处罚，由此给甲方造成的一切损失，由乙方承担：

11.1.1乙方未在合同约定的工期完成工程施工和验收，或以任何理由和借口拖延交付，每延误一天乙方向甲方支付合同价  1  %的违约金，甲方有权在未付的合同价款中扣除。若乙方逾期10日完成施工和验收，甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的一切损失。

11.1.2乙方出现重大失误、错误、质量安全事故的，甲方有权对乙方处以本次造成损失金额的 10 %的违约金，并有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的一切损失。

11.1.3乙方将工程违法分包转包或将关键性、主体性工程分包的，应向甲方支付合同价款  30  %的违约金，甲方有权在应付合同包干工程款中扣除对应的金额并有权解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担。

11.1.4甲方对乙方选择的分包人有否决权，乙方未经甲方同意将工程分包的，除与分包人承担连带责任外，还应支付合同金额 30%的违约金，并向甲方赔偿由此造成的一切损失。

11.1.5乙方或其人员无正当理由不服从甲方管理或指挥的，按每人每次￥200~ 1000元支付违约金，累计计算。

11.1.6乙方未按约定保守甲方秘密，或未经甲方许可，乙方擅自泄露知悉的甲方相关信息、资料的，甲方将对乙方处以每次￥200～1000元的罚金，累计计算。如果由此造成甲方损失的，甲方有权要求乙方进行损失赔偿。

11.1.7 如乙方未按合同约定支付供货方材料款，造成阻拦施工，所产生的一切损失及法律责任均由乙方自行承担；且甲方有权将欠付材料款直接支付给供货方，并从应付给乙方的合同包干工程款中予以扣除。

十二、补充条款

乙方应承担的其他违约责任：

12.1工程质量

12.1.1未经甲方许可，乙方未按甲方提供的有效资料（施工图、技术交底、工程量清单、答疑纪要等）设计图施工，则乙方必须返工，费用自负。

12.1.2乙方所用材料不符合本合同要求，则必须返工，返工损失由乙方自负, 且工期不得顺延，并每发现一次处以￥1000元违约金，累计计算。

12.1.3乙方在施工中没有领会甲方意图或不明确施工要求而又不向甲方求证明确，致使施工不能达到甲方要求的，甲方有权要求乙方返工并由乙方承担返工损失，工期不得顺延。

12.1.4乙方未严格按照甲方提供的施工图要求以及国家、地方和行业现行规范要求的工程质量标准施工，每违反一次承担￥1000元的违约金，累计计算，且乙方必须按照甲方要求的时间进行改造。

12.1.5乙方应按本合同约定的材料特征进行采购，若发现以次充好的材料，每发现一次乙方承担￥1000元每次的违约金，累计计算，并在甲方要求的期限内整改达到合同约定标准，且工期不得延长。

12.2项目管理

12.2.1乙方负责施工现场安全、保卫、防火工作，承担非甲方原因造成的损失，按照《重庆市文明施工要求十八条》，作好施工现场的清洁卫生、文明施工工作，严禁堵塞交通，完工后必须作到工完清场。

12.2.2乙方应尊重甲方的管理职责履行职责，在施工过程中，乙方不服从甲方单位按授权范围内的监督、协调管理或甲方的管理，甲方有权对乙方进行处罚，每次金额为￥200-500元，累计计算。

12.2.3乙方对施工现场出现的质量、安全事故或其它重大事件，未在事故发生后2小时内（特大事件1小时内）以有效方式报告甲方，或者未在事故发生后24小时内提出书面报告，每发生一次处违约金￥2000-5000元，累计计算。

12.2.4乙方未按甲方要求在规定时间内完成工作（涉及安全、质量等事项）或采取措施，每延误一天处违约金￥500元，累计计算。

12.2.5本工程涉及违约金均为累计，且乙方同意其应承担的违约金可由甲方从未支付的合同价款中予以扣减，不足部分由乙方补足。

12.3如果发生以下行为之一，甲方有权解除合同，且甲方有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的一切损失：

12.3.1甲方发现并有充分的证据证明乙方不能履行施工合同约定的义务和职责的。

12.3.2乙方未经甲方同意将工程转包给其他单位的。

12.3.3乙方施工中未按设计图和招标文件规定的材料品牌、生产厂家、产品质量进行采购，以次充好、偷工减料、弄虚作假或恶意欺骗的。

12.3.4在甲方按合同约定足额支付工程款的情况下，乙方拖欠民工工资，导致涉及单位或个人向甲方、建设主管部门或其它机构投诉的；同时甲方有权从应付给乙方的进度款项中扣除后直接支付给施工民工。

12.3.5因乙方原因致使合同无法履行或合同终止的。

12.4对民工工资支付的规定：

12.4.1乙方不得以任何理由拖欠民工工资，若因此造成甲方正常工作的影响，甲方将停止向乙方支付工程进度款或处以乙方拖欠农民工工资总额相等的违约金；

12.4.2乙方须每月足额发放农民工工资，如乙方未按月足额发放民工工资，甲方有权不经乙方授权委托即可从合同款中扣除相应的数额用于支付民工工资，且甲方有权向乙方收取等额的违约金。

12.4.3工程完工，乙方必须将本工程全部民工工资发放到位，否则甲方有权从合同款扣除相应的数额用于支付全部的民工工资，且甲方有权向乙方收取等额的违约金。

12.4.4若因乙方未支付民工工资，而发生民工闹事或上访，则甲方有权停止支付乙方合同工程款，并处以乙方拖欠民工工资总额相等的违约金，因此产生的后果及责任概由乙方承担。

十三、其他

13.2合同执行过程中如发生争议，双方协商解决，协商不成，依法向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

13.3本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：

或授权代表（签字）：                   或授权代表（签字）：

乙方开户行：

经办人：                               经办人：

年    月    日

廉政合同

项目名称：

项目地址：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执二份。

甲方单位：（盖章）       乙方单位：（盖章）

法定代表人：              法定代表人：

地址：                    地址：

电话：                    电话：

年  月  日                   年  月  日

按期支付农民工工资承诺书

按照《劳动法》相关规定，我公司就支付农民工工资问题承诺如下：

1.承诺不拖欠农民工工资，并不能以支付农民工工资名义向采购人要求超合同付款，并承担采购人的相关处分规定。

2.如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受采购人的处罚，同时愿意接受建设行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

3.采购人有权以任何方式监督我司对劳务人员工资的支付情况，我司如迟延支付或未足额支付劳务人员工资，自觉承担采购人的相关处分规定。

供应商（加盖单位公章）：

企业法人代表或其委托代理人签字（盖章）：

年    月    日

质量安全承诺书

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规，为加强建设质量、安全管理，特签订如下质量安全责任书。

1.必须履行《建设工程质量管理制度》《建设工程安全管理制度》具体要求，严格执行有关质量安全管理的法律法规和标准，增强安全防范意识，制定具体的质量安全施工方案。

2.自觉接受采购人、项目监理部门对质量安全生产的教育学习，同时在项目工程开工前，应对项目经理、施工员、质安员、各班组长及施工操作人员进行施工质量安全生产操作规程的教育，经常召开质量安全会议，总结质量安全经验，增强质量安全责任感，并做好记录。

3.应向各岗位人员签订质量安全责任，落实到每位在岗员工，做到人人重视工程质量和安全。

4.对项目工程的质量安全生产监督检查，检查时若发现项目经理、项目技术负责人、施工员、安全员不在施工现场，给予教育并处以罚款。

5.严格遵照《十项安全技术措施》，把好安全关。

6.认真履行安全职责和遵守各种施工操作规程及安全生产的《六大纪律》。

7.施工现场必须设置各种安全生产标志牌，切实履行《安全十大禁令》和《施工现场十不准》，为保证施工安全创造必要条件。

8.保证所建设的工程安全、质量合格。

供应商（加盖单位公章）：

企业法人代表或其委托代理人签字（盖章）：

年    月    日

第七篇   响应文件格式

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

（二）已标价工程量清单

二、技术部分

（一）技术应答

（二）技术响应偏离表

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

竞争性比选报价函

（采购单位名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1.愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的工程服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：     元，安全文明施工费为：       ，工期为：   日历天，工程质量：达到竞争性比选文件的要求。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本    份，副本    份。

3.我方承诺：本次竞争性比选的有效期为 90 天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性比选的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性比选中，我方若有违规行为，接受按照相关规定及其实施条例等规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

8.我方同意按竞争性比选文件规定，交纳竞争性比选文件要求的保证金（如果有）。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳比选通知书规定的采购代理服务费。

9.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

年   月   日

（二）已标价工程量清单

提供已标价工程量清单，可不提供单价分析表

二、技术（质量）部分

（一）技术应答（格式自拟）

供应商可根据本竞采文件“第二篇 供应商须知、→评审标准→技术部分”中的要求提供。

。

（二）技术响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明技术参数或具体内容 |  |

供应商：                   法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术（质量）支撑材料。（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目名称：

| # 序号 | # 项目商务需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应。

2.本表可扩展。

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表仅填项目经理和技术负责人相关信息，后附相关证明材料。

承诺书

（采购人名称）：

我公司        （供应商名称）参加了贵单位        （项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

1、我公司拟派的项目经理按注册建造师的相关规定到岗履职和未被禁止参与投标。

1.1拟派的项目经理中标后在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与响应文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚，给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。拟派的项目经理中标后不得随意更换。

1.2拟派的项目经理未被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务，若被暂停且参加投标的投标将被否决；已取得成交资格的，贵单位有权取消我公司成交资格；给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

2、我公司若中标，在签订合同之前，将按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知贵单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书。中标后不能满足该要求的，取消我公司中标资格，给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

3、我公司提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位在合同签订前均有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消我公司中标资格，并按相关法律法规报相关部门，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

4、我公司承诺：已标价工程量清单符合给出的范围及数量，采购文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改，每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价招标控制价。贵单位可在合同签订前对我公司已标价工程量清单进行清标。若发现我公司的工程量清单综合单价报价超过招标时给出的工程量清单综合单价招标控制价的，在工程结算时贵单位以发出的工程量清单综合单价招标控制价为基础，按照我公司的中标总报价与本工程的总价招标控制价的下浮比例进行同比例下调，我公司无条件接受，否则按我公司违约处理。

供  应  商：                 （供应商公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

年    月    日

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）       （性别）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署比选申请文件的可不填写法定代表人电话和电子邮箱）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署比选申请文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署比选申请文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

项目名称：

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）；

（结束）