重庆市成套设备招标公司                         询价采购文件


 
目   录

3第一篇  询价采购邀请书


3一、 询价采购内容


3二、资金来源


3三、询价有关说明


6第二篇  供应商须知


6一、询价费用


6二、供应商资质


6三、询价采购文件


7四、报价要求


7五、响应报价


8六、评审办法


9七、成交通知


9八、签订合同


11第三篇  项目技术（质量）要求


11一、项目内容及质量、技术要求


11二、服务要求


15第四篇  商务要求


15一、实施时间、地点


15二、报价要求


15三、验货方式


16四、履约保证金


16五、质保期


16六、结算价格及付款方式


16七、其他商务要求内容


17附页：合同范本


24第五篇  响应文件格式要求


25一、经济文件


25（一）报价函（格式）


26（二）报价一览表


27二、资格文件


27（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件


28（二）特定资格条件证明文件复印件


29（三）法定代表人身份证明书（格式）


29（四）法定代表人授权委托书（格式）


30（五）诚信声明


32三、服务文件


32（一）响应承诺（格式自拟）


33（二）其它服务要求中需提供的证明材料（如有）


34四、商务文件


34（一）响应承诺（格式自拟）


35（二）其它商务要求中需提供的证明材料（如有）


36五、其他文件


36其他供应商认为与项目有关的资料




第一篇  询价采购邀请书

重庆市三峡监狱对本单位蛇腹型刀刺网采购及安装项目进行网上询价采购，欢迎有资格的供应商参加报价。

询价采购内容

	项目名称
	最高限价

（元/㎡）
	资金来源
	成交供应商（家）

	重庆市三峡监狱蛇腹型刀刺网采购及安装
	120
	自筹
	1


注：

1.经采购人估算，新安装数量约为940米，项目总预算约112800元，最终结算安装数量以采购人验收合格的数量为准。拆除旧网预计240米，由中标方免费拆除及处置。
2.采购人有权根据实际需要对刀刺网安装位置、安装数量等进行调整，但该调整不涉及价格调整。

3.本项目合同形式为固定单价合同，各供应商针对本项目的报价应包括供应商为完成本项目全部工作内容所需的人工、设备、材料、旧网拆除及处置、管理、保险、税费、规费、运输费、装卸费（含二次装卸）、弃渣费、交通、水电、食宿、安全、保险、利润、使用新技术新手段等全部费用，以及可预见及不可预见的风险费用。
二、资金来源

自筹资金。

三、询价有关说明

1.询价文件发出时间：2025年11月21日至2025年11月27日。
2.询价文件下载：凡有意参加报价的供应商，请于公告发布之日起自行在“行采家”网站（http://www.gec123.com）上下载本项目采购文件以及图纸、补遗等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容;
3.报价供应商至本项目报价截止日止，参加过重庆市三峡监狱采购项目中有串标、围标或行贿行为被查证属实的或中标后无正当理由放弃成交资格或履约过程中有不诚信履约被解除、终止合同的，被列入三峡监狱失信行为记录名单的，不得参与本项目报价。

4.参加报名的供应商必须保证递交（上传）材料真实有效，如有不诚信或弄虚作假，一经查实立即取消本次询价参与资格，列入三峡监狱失信行为记录名单。

5..参与询价的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系、亲属关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动，否则均为无效响应。

6.本项目若流标重新采购时，若采购文件没有影响报价的实质性条件改变，参与采购活动的供应商报价不得高于其参与第一次（或前几次）响应时的报价，否则为无效报价。
7.询价保证金：2200.00元；
报价供应商应于2025年11月27日17:00前以转账的方式存入以下指定账户，转账时注明：SXJY_2025039询价保证金+响应人有效手机号码，询价结束后，未成交的在15个工作日内按原渠道全额无息退还，成交的在成交供应商与采购人签订合同并全额交纳履约保证金后无息退还。
开户名：重庆市三峡监狱
开户行：工商银行重庆太白支行
银行账号：3100016109200092152
8.询价方式、报价时间
参与报价的供应商，须将加盖单位公章后的响应文件扫描后（为便于打印及评审，建议扫描成一个PDF文件），在线上报价时一并上传。请供应商在“行采家”网站“电子竞采”模块上传响应文件，并在报价时间截止后及时解密文件
（如需要解密）。
报价截止时间：2025年11月28日 9:00:00

四.联系方式：
采购机构：重庆市三峡监狱

地    址：重庆市万州区金峰路28号

联系方式：采购相关问题联系人：周老师       电话：02358622516
          项目相关问题联系人：杨老师       电话：13896265114
第二篇  供应商须知

一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、供应商资质

参与报价的供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，简称供应商。

（一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

供应商须具备建设行政主管部门颁发的在有效期内的建筑工程施工总承包三级及以上资质。

三、询价采购文件

1.询价采购文件由询价采购邀请书、供应商须知、项目服务要求、商务要求和响应文件格式要求五部分组成;
2.采购人对已发出的询价采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价采购文件的组成部分;
3.询价采购文件的解释

供应商如对询价采购文件有疑问，必须以书面形式在报价截止时间一个工作日前向重庆市三峡监狱要求澄清，并附相关证明材料，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价采购文件，即供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

四、报价要求

1.供应商提交的响应文件由以下部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。

书面响应文件由以下部分组成，包括：

（1）经济文件

（2）资格文件
（3）技术（质量）文件
（4）商务文件
（5）其他文件

2.提交响应文件的份数和签署

（1）上传盖章后的响应文件电子文档一份；

（2）供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

（3）响应文件应加盖单位公章，扫描后以电子文档形式在“行采家”网站“电子竞采”模块上传。（为便于打印及评审，建议扫描成一个PDF文件）

3.询价程序

本项目通过网上报价，不接受线下纸质报价。
五、响应报价

1.本项目报价以人民币报价，报价人须在限价范围内对单价及总价进行报价。
2.本项目报价为闭口价，并且只能提供一个报价方案。各供应商针对本项目的报价应包括供应商为完成本项目全部工作内容所需的人工、设备、材料、旧网拆除及处置、管理、保险、税费、规费、运输费、装卸费（含二次装卸）、弃渣费、交通、水电、食宿、安全、保险、利润、使用新技术新手段等全部费用，以及可预见及不可预见的风险费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿；供应商应结合自身实力、市场行情、采购人场所特殊性等因素审慎进行报价。
3.本项目单价报价及总价报价超过对应最高限价的为无效报价。
六、评审办法

1.评审标准

本项目供应商的响应文件不得有任一项应答低于询价采购文件要求，否则将为无效报价。

2.成交原则

采购人根据质量和服务均能满足询价采购文件实质性要求的供应商中，按照单价报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。其中，项目单价报价最低的供应商为成交供应商；如出现两个以上相同最低单价报价的，则以先报价的供应商为成交供应商。

3.供应商或其响应文件发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（1）无主要的有效资格证明文件;
（2）响应文件不按规定的格式、内容填写或不按规定格式签字、盖章;

（3）响应文件的内容不满足项目服务及商务要求;
（4）货物单价报价高于单价最高限价的;
（5）不符合本询价文件第二篇第二条“供应商资质”要求的内容;
（6）供应商未在规定时间内，按照询价文件要求提交完整的证明材料的;
（7）响应文件含有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；
4.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购限价的供应商不足3家的。

   七、成交通知
1.成交结果将在行采家（www.gec123.com）上公示;
2.公示结束后，采购人以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力;
3.采购人在发出《成交通知书》的同时，应将成交结果通知未成交供应商;
4.《成交通知书》将作为签订合同的依据;
5.签订合同时，采购人有权根据需要提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经供需双方共同认定。

八、签订合同

1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起10日内签订合同，因成交供应商原因未在规定时间内与采购人签订合同的，视为无故放弃承包中选资格，询价保证金及履约保证金（如已缴纳）不予退还。
2.因成交供应商放弃中选资格的，采购人有权根据实际情况从成交候选人中依次递补选择下一候选人作为成交供应商，也可重新开展采购活动。

3.询价采购文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

4.如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将取消其成交资格并不予退还投标保证金，禁止再次参加该项目的投标。

5.采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同范本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

第三篇  项目技术（质量）要求

（供应商须在其响应文件中对本篇做出完全响应承诺，否则将被视为无效响应）
一、项目内容及质量、技术要求
（一）项目内容

对采购人指定区域加装304不锈钢蛇腹型刀刺网，预估约940m，最终结算以安装合格的实测数量为准。
质量及技术参数要求

1.所有加装的304不锈钢蛇腹型刀刺网，做法为防攀爬蛇腹型刀刺网刀刺圈：BTO-22型，304不锈钢材质，蕊丝直径2.5mm，刀长22mm，刀宽15mm，厚度0.5mm，刀间距35mm双螺旋，圈径600mm，每米长度不应少于7圈，圈距排列均匀。304不锈钢管:直径φ19mm，厚度1mm的304材质，固定方式为焊接，焊接在304不锈钢支架上，焊点均匀牢固，安装过程中无虚焊漏焊，达到采购人要求。

2.特别说明：

（1）以上所有材料的规格、材质均以现场量取、检验为准，不得以行业行规等为借口擅自变更规格和材质。

（2）本采购文件“第一篇”中所列单价最高限价即按此质量要求计算，报价人所报单价视为按此质量要求并完全包含其他所有费用后计算。
二、服务要求
1.本次采购采购人不统一组织现场踏勘，各潜在供应商在报价前应对采购内容和采购要求及安全区域、作业环境等作充分的了解；凡对本次采购作出响应的供货商，均视为已充分了解采购内容和采购要求及安全区域、作业环境等。现场踏勘联系人：  杨老师  ，联系方式：  13896265114  。
2.特别提醒：

（1）监管区内施工每日有效作业时间不超过8小时，每周施工天数不超过6天；且施工环境为露天环境，供应商应充分考虑天气原因可能导致的工期延误；特殊情况下，需报请采购人审批同意后，方可适当调整作业时间。
（2）基于采购人本身的特殊性，加之本项目的施工内容、安装环境、安装要求等因素可能会对报价价格产生影响，且任何因忽视或误解实际情况而导致的索赔、追加单价和总价、调整验收标准、工期延长的申请等将不获批准。

（3）本采购项目的安装施工场地在监狱内部，供应商施工时必须严格遵守监狱相关规定。

（4）成交供应商必须服从监狱的管理工作，不得做出有损监狱形象的行为，不得违反监狱相关保密规定。

（5）供应商所提供的产品必须完全满足产品的技术参数要求，成交后需提供质检机构出具的不锈钢刀刺网的质检报告。

（6）报价结束后，合同签订前，拟成交单位须在三个工作日之内，携营业执照原件、检测报告原件、样品等资料及物品到采购人单位进行确认，同时对安装尺寸逐一复尺复核，材质和样品经采购人认可后才能进行生产，最终结算数量以安装合格的实测数量为准。

（7）刀刺网安装位置距离地面约3.5米高，需搭建脚手架施工，成交供应商拟为本项目派遣的主要施工人员必须具备高空作业资质，其它涉及特种作业的作业人员须持证上岗，所有施工人员均需提供无犯罪证明。

（8）各供应商投标前须自行认真查勘施工现场，并结合施工现场实际详尽考虑施工组织设计及施工措施。若在施工过程中，确因施工需要，对已经修建好的道路或者建筑物、植被等造成损毁的，由供应商自行负责对损毁的建筑物、路面及植被等实施修复，其相关所有费用包含在响应报价中，结算时不再另行考虑：另外，在施工过程中，确因施工需要，供应商为避免对已经修建好的道路或者建筑物、植被等造成损毁而采取的临时措施，其相关所有费用也包含在响应报价中，结算时不再另行考虑。

（9）施工过程的弃料及建筑垃圾等，由供应商外运到采购人范围以外合规弃渣场弃置，弃渣场由供应商自行负责解决，其渣场费及运距由供应商根据项目周边情况自行考虑，其所有费用包含在响应报价中，结算时不再另行考虑。 

（10）为确保采购人监管安全及正常办公秩序，供应商施工过程中，须严格按采购人要求编制施工计划及组织现场施工，并承担可能由此引发进出场道路、施工现场、储存空间、装卸、行车、作业时间等受限而导致的施工成本增加。

（11）施工过程中的用水、用电原则上由供应商自行解决，若需在采购人处接水搭电的，水、电费按500.00元包干计取，且供应商须在工程结算审核办理完成前向采购人完成缴纳；供应商参与询价时，该费用须纳入响应报价，结算时不再另行结算。

3.安全生产

（1）供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。供应商须负责施工现场及施工周边的施工人身安全、行人安全等，若发生安全事故，责任由供应商全部承担，采购人不承担任何责任。

（2）供应商应为其所属人员及财产足额购买安全生产责任、人身意外等保险，相关费用由供应商自行承担。
4.其他

（1）供应商在作业过程中不得损害采购人的相关设施或妨碍采购人的正常生产生活秩序；

（2）施工所需设施、设备、用具等全部由供应商自行负责；

（3）施工过程中不能阻断交通，以及施工过程中的一切安全责任由供应商自行负责；

（4）供应商不得将合同的任何部分或采购方的任何权利、利益或责任转让、委派、许诺、安排给其他人；不得通过租用、借用他人资质证书承揽工程，供应商如有上述行为，采购人有权立即终止合同，供应商应承担由此引起的违约责任及相关法律法规责任。

（5）供应商须做好施工全过程中相关工程资料的留存，如因缺少相关工程资料造成无法办理相关工程内容结算的损失由供应商自行承担。

第四篇  商务要求

（供应商须在其响应文件中对本篇做出完全响应承诺，否则将被视为无效响应）
一、实施时间、地点

（一）实施时间

采购合同签订后60个日历日内完成货物采购采购及安装并交付使用。
（二）实施地点

重庆市万州区九池乡金峰路28号重庆市三峡监狱
二、报价要求

本次报价须为人民币报价，各供应商针对本项目的报价应包括供应商为完成本项目全部工作内容所需的人工、设备、材料、旧网拆除及处置、管理、保险、税费、规费、运输费、装卸费（含二次装卸）、弃渣费、交通、水电、食宿、安全、保险、利润、使用新技术新手段等全部费用，以及可预见及不可预见的风险费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿；供应商应结合自身实力、市场行情、采购人场所特殊性等因素审慎进行报价。
三、验货方式
1.货物到达现场后，由采购人确定的验收小组清点数量、规格、检查外观，经采购人确认后才可安装；
2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿；
3.供应商应提供完备的技术资料和合格证等，并派遣技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

(设备品种、规格、数量及技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

(在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物未达到规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿对采购人所造成的损失。

四、履约保证金

合同签订前，成交供应商须向采购人缴纳成交合同总价的10%作为履约保证金，履约保证金在顺利完成合同中约定并验收合格后5个工作日内无息退还。

五、质保期

本项目质保期为一年，自项目验收合格之日起算，质保期内若因质量问题，乙方在接到甲方维修通知后必须12小时内作出响应，24小时内到场解决问题，并承担维修费用。

六、结算价格及付款方式

1.项目完工并经采购人验收合格后，采购人及成交人须共同对完成的合格工程量进行确认，结算总价=经共同确认的合格工程量×成交价格（单价）；

2.本项目不设预付款，项目经采购人验收合格并交付采购人使用后，成交人可向采购人提出付款申请，提出申请时应提供足额的正式有效发票；
3.采购人收到成交人付款申请，并确认符合付款条件后，成交人向采购人支付结算总价的3%作为保证金，收到质保金后15个工作日内，采购人以转账形式向成交人支付结算总价的100%。质保期满，如果工程无质量问题，采购人将质保金按来款渠道无息退还。

七、其他商务要求内容

1.供应商应认真阅读并理解上述条款，凡参与报价的供应商，采购人视为达到本篇及本询价通知书其他条款的要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
附页：合同范本
重庆市三峡监狱蛇腹型刀刺网

采购及安装合同
甲方（需方）： 重庆市三峡监狱   

乙方（供方）：       　　　　   

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律规定，经甲乙双方友好协商，为明确双方的权利及义务，就甲方委托乙方进行蛇腹型刀刺网采购及安装项目事宜达成如下合同，供双方共同遵守：

一、项目名称：重庆市三峡监狱蛇腹型刀刺网采购及安装项目
二、项目编号：SXJY_2025039
三、项目实施地点：重庆三峡监狱
四、项目内容及价格

（一）项目内容

对采购人指定区域加装304不锈钢蛇腹型刀刺网，预估约940m，最终结算以安装合格的实测数量为准。
（二）质量要求

所有加装的304不锈钢蛇腹型刀刺网，做法为防攀爬蛇腹型刀刺网刀刺圈：BTO-22型，304不锈钢材质，蕊丝直径2.5mm，刀长22mm，刀宽15mm，厚度0.5mm，刀间距35mm双螺旋，圈径600mm，每米长度不应少于7圈，圈距排列均匀。304不锈钢管:直径φ19mm，厚度1mm的304材质，固定方式为焊接，焊接在304不锈钢支架上，焊点均匀牢固，安装过程中无虚焊漏焊，达到采购人要求。

特别说明：所有材料的规格、材质均以现场量取、检验为准，不得以行业行规等为借口擅自变更规格和材质。

（三）合同价格

1.本合同中，304不锈钢蛇腹型刀刺网单价为人民币        元/平方米，签约合同总价为人民币        元（大写：       ）。

2.项目完工并经验收合格后，甲乙双方须共同对完成的合格工程量进行确认，结算总价=经共同确认的合格工程量×合同单价；

3.乙方响应报价，包括供应商为完成本项目全部工作内容所需的人工、设备、材料、旧网拆除及处置、管理、保险、税费、规费、运输费、装卸费（含二次装卸）、弃渣费、交通、水电、食宿、安全、保险、利润、使用新技术新手段等全部费用，以及可预见及不可预见的风险费用。
五、项目工期

合同履行期限为60个日历日，从合同签订之日起算（如遇不可抗拒因素导致施工延误，经甲方协商认可后，工期可顺延）。施工环境为露天环境，乙方应充分考虑天气原因可能导致的工期延误。
六、履约保证金

本项目履约保证金     元，履约保证金在顺利完成合同中约定的所有工作并验收合格后15个工作日内无息退还。
七、付款方式

1.本项目不设预付款，项目经甲方验收合格并交付甲方使用后，乙方可向甲方提出付款申请，提出申请时应提供足额的正式有效发票；
2.甲方收到乙方付款申请，并确认符合付款条件后，乙方向甲方支付结算总价的3%作为保证金，甲方收到质保金后15个工作日内，以转账形式向乙方支付结算总价的100%。质保期满，如果工程无质量问题，甲方将质保金按来款渠道无息退还。

 3.乙方银行信息：

户  名：                                      
开户行：                                      
账  号：                                      
八、双方责任及义务
1.甲方应按合同约定按时支付合同款项；
2.施工期间，甲方负责协调现场并安排相关人员为甲方对接人员，甲方应指定乙方材料临时堆放地及施工所需接电位置，确保乙方的施工能顺利进行；
3.甲方应协助乙方办理进场施工所需的各种手续，为乙方人员及材料的进场施工提供条件；
4.乙方应按合同约定的工期施工，不得延误；
5.施工期间，乙方安排         （联系电话：    ）为乙方的对接人员，乙方应严格按照设计方案所确定的材料及质量施工，不得擅自更改；
6.乙方在施工期间应注意安全，做好安全防护措施，不得影响甲方人员正常办公，若因施工造成安全事故，由乙方自行负责。爱护甲方设施、设备及提供的物品，若有损坏由乙方负责赔偿；
7.乙方在每日施工完毕后做好施工现场的清理工作，不得随意堆放施工材料及施工垃圾，对施工所造成的必要损坏在施工完成后恢复原貌；
8.乙方不得转包分包，并确保乙方所供商品无任何产权纠纷;

9.甲方验收合格之前的商品灭失风险由乙方承担;

10.乙方拟为本项目派遣的主要施工人员必须具备高空作业资质;

11.乙方必须为参与本项目施工的所有本方人员办理相关保险，保障其人身及生命安全;

12.因监狱为特殊场所，为确保监管安全，每周施工时间只有6天，每天施工时间不超过8小时且施工时间必须按监狱要求执行。

13.施工过程中的用水、用电原则上由乙方自行解决，若需在甲方处接水搭电的，水、电费按500.00元包干计取，且乙方须在工程结算审核办理完成前向甲方完成缴纳。

九、验收与售后
1.乙方在施工完毕且自检合格后及时书面向甲方提出验收申请，甲方应在收到申请后的7日内组织验收并告知乙方是否验收合格；若验收不合格的，乙方负责整改并承担整改所需的费用；

2.本项目质保期为一年，自项目验收合格之日起算，质保期内若因质量问题，乙方在接到甲方维修通知后必须12小时内作出响应，24小时内到场解决问题，并承担维修费用。
十、合同的变更与解除

1.在甲乙双方协商同意的基础上，可以对合同作某些变更，但该变更不涉及合同价调整、供货时间调整、付款方式调整等内容，并且变更内容甲乙双方须以书面形式进行相互确认，并签署补充协议。

2.非因不可抗力甲方不能履行合同时,甲方有权中止本合同的全部或一部分,但甲方应按实际发生的情况补偿, 补偿金额按照已经生产的合同设备费用和已投入的劳务费用及其它乙方因执行本合同而发生的直接费用计算。当甲方已经支付给乙方以上所有的补偿费用后，此合同设备即成为甲方的财产，且甲方无需由于中止或解除合同再支付违约金或其它任何费用。

3.在未得到对方许可的情况下，甲方或乙方均不得擅自终止本合同,如双方中的任何一方造成前述事实,则违约方将向另一方支付中途毁约违约金,金额为本合同总金额的百分之十五。

4.若因不可抗力因素造成合同不能履行的，双方均不承担违约责任。
十一、违约责任
1.甲方应按合同约定时间付款，每延误一天，则按合同总额的0.5%向乙方缴纳违约金，但此违约金最多不超过本应支付款项总金额的百分之五；若因乙方提供票据不及时或乙方资料不齐全等原因造成不能按时付款，甲方不承担违约责任；

2.乙方到货货物,若未按本合同约定是全新和未曾使用过的（出厂运行检测除外）产品或货物型号、规格、部件、数量等与合同及合同附件约定不符时，甲方有权拒收设备，乙方应无偿更换，甲方视情节轻重处乙方不少于5000元的违约金，因此而导致的货物交货延期，乙方向甲方支付违约金500元/日，累计计算，此违约金总额不超过合同总金额，同时保留进一步追究责任的权利；如已进行安装或使用，则甲方将没收全部履约保证金，未付款不再支付乙方，甲方已付款乙方应全额退还，同时甲方有权视具体情况处乙方不少于5000元的违约金，同时保留进一步追究责任的权利。

3.乙方所供产品和施工质量必须全部达到质量技术标准，如经当地产品质量监督部门核定不合格，视为乙方违约。甲方可全部退货，未付款不再支付乙方，甲方已付款乙方应全额退还，同时甲方有权视具体情况处乙方不少于1万元的违约金，同时保留进一步追究责任的权利。

4.若因乙方所供产品和施工质量问题给甲方造成损失，乙方承诺承担甲方的全部损失，并承担由此引发一切法律责任及后果；同时甲方有权视具体情况处乙方不少于1万元的违约金。

5.如乙方由于非不可抗力不能按合同约定完成合同货物安装，则应向甲方支付违约金，其支付方法为:每延误一天,违约金为人民币500元,累计计算，此违约金最多不超过合同总金额。

6.乙方对接人员在接到甲方通知后不及时到现场解决问题的，乙方承担500元/次的违约金。

7.保修期内，若乙方未在规定时间内提供售后服务，解决故障不及时的，乙方将承担500元/次的违约金，甲方有权委托其他单位或人员修理，所发生的维修相关费用直接从质保金中扣除。

8.若无甲方要求，签订合同后，乙方不得以任何非不可抗力原因终止或拒不供货，到货后乙方不得以任何非不可抗力原因暂停、终止或拒不开展安装。

十二、其他约定
1.本合同壹式5份，甲方3份，乙方2份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力;
2.未尽事宜，双方应协商解决，并签订补充协议，补充协议与合同正本具有同等法律效力。若协商不能解决的，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼;
3.在合同履行过程中，乙方应安全文明开展工作，涉及特种作业的，乙方人员须持证上岗。若因乙方原因发生的一切安全事故（如在治安保卫、环境保护、交通运输等工作中），造成乙方作业人员或现场其他人员的人身损害或财产损失，均由乙方承担民事、刑事、行政等一切法律责任。

4.乙方在合同履行过程中，对所获知的甲方信息、文件、图纸、数据和相关工作承担者之间往来的传真、信函、电子邮件（包括电子档和纸质文件等）等均负有保密义务，未经甲方书面许可，乙方不得以任何方式将其泄露给第三方，否则应承担相应法律责任，并赔偿由此造成的损失。
5.特别提醒：乙方应充分考虑甲方场所特殊性，承包人人员、车辆及设施设备因开展工作需进入甲方各区域时，应无条件服从甲方监管等管理规定，并承担因遵守甲方管相关理规定可能带来的成本增加。

甲方（盖章）:                              乙方（盖章）： 

签约人（签字）:                            签约人（签字）：

电话:                                      电话:

                                           地址：

签约地点：                                 签约日期：
第五篇  响应文件格式要求

一、经济文件

（一）报价函

（二）报价一览表
二、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）特定资格条件证明文件复印件
（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）诚信声明（格式）

三、技术（质量）文件

（一）响应承诺（格式自拟）

（二）其它服务要求中需提供的证明材料（如有）

四、商务文件

（一）响应承诺（格式自拟）

（二）其它商务要求中需提供的证明材料（如有）
五、其他文件

其他供应商认为与项目有关的资料

一、经济文件

（一）报价函（格式）

重庆市三峡监狱：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

一、我方完全理解并接受该项目采购文件的一切规定和要求及评审办法。

二、我方愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目单价报价为人民币：        元/米（大写：          元/米）。

三、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

四、我方承诺按照采购文件要求，提供采购项目的技术服务。

五、我方按采购文件要求提交的响应文件为：电子文档一份。
六、我方承诺：本次报价的报价有效期为90天。

七、我方报价为闭口价。即在询价采购有效期和合同有效期内，该填报的变动率固定不变。

八、我方若成为成交供应商，将按照最终结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

九、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及采购文件要求，缴纳足额保证金。

（供应商公章）

年    月   日
（二）报价一览表

项目名称：重庆市三峡监狱刀刺网采购及安装

	项目名称
	最高限价
（元/㎡）
	供应商报价

（元/㎡）

	重庆市三峡监狱刀刺网采购及安装项目
	120
	


 供应商                           法定代表人或法定代表人授权代表：

  （供应商公章）                               （签字或盖章）

                                           年     月     日
注：1.供应商单价报价不能高于最高限价

    2.“报价表”及填报内容一律用电脑打印，手写无效；
3.供应商应完整填写本表，该表可扩展，并逐页签字、盖章。
二、资格文件
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）特定资格条件证明文件复印件
（三）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：                                                
致：                     （采购机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                              年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件+有效手机号码）



（四）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：                                                
致：                     （采购机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（供应商公章）

年   月   日

（附：被授权人身份证复印件+有效手机号码）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（五）诚信声明

采购项目名称：                                                
致：                   （采购机构名称）：

                      （供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

三、服务文件

（一）响应承诺（格式自拟）

（二）其它服务要求中需提供的证明材料（如有）

四、商务文件

（一）响应承诺（格式自拟）

（二）其它商务要求中需提供的证明材料（如有）

五、其他文件

其他供应商认为与项目有关的资料

（结束）







询价采购文件

















             项目编号：SXJY_2025039


             项目名称：重庆市三峡监狱蛇腹型刀刺网采购及安装                  


             采 购 人：重庆市三峡监狱














重庆市三峡监狱 制


2025年11月














法定代表人二代身份证复印件复印或粘贴均可





























法定代表人二代身份证复印件


复印或粘贴均可





























被授权人二代身份证复印件


复印或粘贴均可





























被授权人二代身份证复印件


复印或粘贴均可





























4

