重庆市巴南区惠民街道惠民社区办公阵地

装饰工程

竞 争 性

比 选 文 件

比选人：重庆市巴南区惠民街道惠民社区居民委员会（盖单位法人章）

比选代理机构：重庆铭泰明工程咨询有限公司（盖单位法人章）

2026年4月

目 录

第 一 卷	2

第一章  竞争性比选公告	3

第二章  竞选人须知	5

第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）	- 21 -

第四章  合同条款及格式	- 28 -

第五章  工程量清单	53

第 二 卷	54

第六章  图纸	55

第 三 卷	56

第七章  竞选文件格式	57

第 一 卷

第一章  竞争性比选公告

重庆市巴南区惠民街道惠民社区办公阵地装饰工程竞争性比选公告

1.  比选条件

比选项目重庆市巴南区惠民街道惠民社区办公阵地装饰工程，建设资金来自上级拨付资金，项目出资比例为100%，比选人为重庆市巴南区惠民街道惠民社区居民委员会。项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选招标。

2.  项目概况与比选范围

2.1 建设地点：重庆市巴南区。

2.2 项目概况与建设规模：完成重庆市巴南区惠民街道惠民社区办公阵地装饰工程中所表达的范围及内容，包含但不限于装饰部分(室内)、装饰部分(室外)、电气设备安装工程、室内给排水等，具体以招标人发布的工程量清单为准。

2.3 本次比选项目最高限价金额：594081.84元。

2.4 比选范围：本次比选活动所提供的工程量清单所示范围的全部工程内容，具体以比选人给出的工程量清单为准。

2.5 工期要求：100日历天。

3.  竞选人资格要求

3.1  本次比选要求竞选人须具备以下条件：

3.1.1 本次比选要求竞选人具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（提供资质证书复印件或扫描件）。

3.1.2 竞选人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见竞争性比选文件第二章竞选人须知前附表第1.4.1项内容。

3.2  本次比选不接受联合体投标。

4.  竞争性比选文件的获取

4.1  凡有意参加竞选人，请于2026年 4 月 21 日09时00分至2026年 4 月 23 日17时30分内向比选代理机构进行报名，并获取竞争性比选文件。竞争性比选文件售价：500.00元（售后不退），报名方式：现场报名，竞选人将《授权委托书》或者《介绍信》加盖比选申请人公章、《营业执照》加盖比选申请人公章递交至比选代理机构（重庆市渝中区邹容路131号世贸大厦22楼）进行报名。

5.  竞选文件的递交

5.1  竞选文件递交的截止时间和开标时间（投标截止时间，下同）为2026年 4 月 27 日 10 时 00 分。

线上竞选文件递交时间：以重庆市行采家（https://www.gec123.com/）上项目的报价截止时间为准。

线上报价要求：按本项目规定的时间在“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行网上报价并上传竞选文件。未按要求进行网上报价并上传竞选文件的为无效竞选人。竞选人进行线上报价并按竞争性比选文件要求编制竞选文件。线上报价时须上传签字盖章齐全的竞选文件（正本）扫描件（PDF格式）一份，文件内容应清晰、无涂改，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作的竞选文件按无效响应处理。

线下竞选文件递交时间：2026年 4 月 27 日 9 时 30 分至 10 时 00 分。地点为重庆市巴南区惠民街道惠民社区居民委员会会议室。线下竞选文件正本1份、副本1份。当副本和正本不一致时，以正本为准。

线上未递交竞选文件或线下未递交竞选文件的竞选人，按无效响应处理。

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。

6.  发布公告的媒介

本次竞争性比选公告在重庆市行采家（http://www.gec123.com）上发布。

7.  联系方式

比选人：重庆市巴南区惠民街道惠民社区居民委员会

联系人：张老师

电  话：13527571684

地  址：重庆市巴南区惠民街道惠民正街139号

（二）比选代理机构：重庆铭泰明工程咨询有限公司

联系人：付老师

电  话：13550600627

地  址：重庆市渝中区邹容路131号世贸大厦22楼

2026年 4 月 21 日

第二章  竞选人须知

竞选人须知前附表

正文内容不允许修改。若竞选人须知前附表与正文不一致的地方，以竞选人须知前附表为准。

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 名称：重庆市巴南区惠民街道惠民社区居民委员会 联系人：张老师 电 话：13527571684 地 址：重庆市巴南区惠民街道惠民正街139号 |
| 1.1.3 | 比选代理机构 | 名称：重庆铭泰明工程咨询有限公司 联系人：付老师 电 话：13550600627 地 址：重庆市渝中区邹容路131号世贸大厦22楼 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 重庆市巴南区惠民街道惠民社区办公阵地装饰工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 重庆市巴南区。 |
| 1.1.6 | 项目概况与建设规模 | 完成重庆市巴南区惠民街道惠民社区办公阵地装饰工程中所表达的范围及内容，包含但不限于装饰部分(室内)、装饰部分(室外)、电气设备安装工程、室内给排水等，具体以招标人发布的工程量清单为准。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 上级拨付资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 比选范围 | 本次比选活动所提供的工程量清单所示范围的全部工程内容，具体以比选人给出的工程量清单为准。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 100日历天。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
| 1.4.1 1.4.1 | 竞选人资质条件、能力和信誉 竞选人资质条件、能力和信誉 | 本工程施工招标实行资格后审，竞选人应具备以下资格条件： 1.资质条件、营业执照及安全生产条件 （1）具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。 竞选人须提供有效的资质证书复印件或扫描件。 （2）具备有效的营业执照。 竞选人须提供有效的营业执照复印件或扫描件。 注：不得将竞选人营业执照记载的经营范围作为评审因素。 （3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。 竞选人须提供有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书复印件或扫描件。 2.项目经理资格要求 竞选人拟派的项目经理必须已在竞选人本单位注册并应具有 建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格。 竞选人须提供有效的拟派项目经理建造师注册证、身份证、竞选人为其缴纳的养老保险证明材料复印件。 3.其他要求 （1）项目技术负责人： 应具有工程类中级及以上职称； 竞选人须提供拟派技术负责人身份证、职称证及竞选人本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件。 （2）主要管理人员： 竞选人自行承诺中标后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供竞选人为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，比选人可取消其中标资格，给比选人造成损失的，竞选人依法承担违约赔偿责任。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供承诺（承诺格式见第七章竞选文件格式）。 （3）委托代理人： 委托代理人必须为竞选人本单位人员。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。否则，将由评标委员会作否决投标处理。 特别说明： （1）上述要求须提交的相关证明材料复印件均应加盖投标单位法人章并装入竞选文件资格审查部分中。 （2）本招标文件中所要求的人员养老保险证明要求如下： ①企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 ②项目经理、项目技术负责人的连续养老保险证明期限须包含2025年10月至2026年3月。提供的养老保险参保证明须体现拟派人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、在投标单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成竞争性比选文件的其他材料 | 比选人发出的澄清及修改 |
| 2.2.1 | 竞选人对竞争性比选文件提出疑问的截止时间 | 竞选人应仔细阅读竞争性比选文件及附件的所有内容，如有文字表述不清，以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2026年4月24日17：00前通过电话通知并递交纸质原件。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 详见竞争性比选公告规定的投标截止时间。 |
| 3.1.1 | 构成竞选文件的其他材料 | 竞选人的书面澄清、说明和补正（但不得改变竞选文件的实质性内容） |
| 3.2 | 投标报价 | 1.竞选人应按本须知和“工程量清单”的要求填写相应清单表格。竞选人的投标报价应是本工程比选范围内的全部工程的投标报价，并以比选人在工程量清单中提出的单价和总价为依据。 2.竞选人应认真填写工程量清单中所列的本各工程子目的单价和总价。竞选人没有填入单价或总价的工程子目，比选人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。 3.各竞选单位结合自身实力市场行情自主合理报价。 4.比选人在工程量清单中所列出的清单编码、项目名称、项目特征及主要工程内容、计量单位、工程量、暂列及暂定金额、暂估价、 清单填报顺序等竞选人不得修改。 5.本工程比选将设置最高限价。本项目比选报价总价最高限价为594081.84元，其中安全文明施工费暂定金额为16213.68元。竞选人填写的投标总报价、分部分项工程综合单价报价均不得超过比选人公布的最高限价。 备注：本项目以预算评审价698919.81元下浮15%的价格594081.84元作为最高限价，投标人的报价不超过本项目最高限价594081.84元。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 100日历天（从提交竞选文件截止日起计算） |
| 3.4 | 投标保证金 | 一、比选申请保证金的交纳方式。 （一）比选申请保证金递交 递交竞标文件时同时缴纳比选申请保证金，比选申请保证金需现金递交且密封完好并加盖竞标人公章。 （二）比选申请保证金的金额 比选申请保证金人民币¥ 5000.00 元（大写：伍仟元整）。 （三）比选保证金有效期与比选有效期一致（90天） 二、比选申请保证金的退还（无息） 1.未中选人的比选申请保证金，比选会结束后对非中选单位现场退还比选申请保证金。 2.中选人的比选申请保证金，自施工合同签订之日起5个工作日内退还中选人的比选申请保证金。 三、不予退还保证金的情形 1、中选通知书发出后，中选人无故放弃中选项目或无正当理由在中选通知书发出30日内不与比选人签订合同的，不予退还比选保证金；并视为放弃中选，由比选人另行决定处理。 2、竞选人在规定的比选申请有效期内撤销或修改其比选申请文件的，不予退还比选保证金； 3、中选人在收到中选通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按比选文件规定提交履约担保； 4、凡在签发中选通知书前，竞选人被比选人或监督部门查实具有弄虚作假及围标、串标行为的。 注：竞选人未按本条规定提交比选申请保证金的，其投标文件将被拒收。。 |
| 3.6 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.1 | 竞选文件格式要求 | 编制竞选文件时不得对第七章“竞选文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.3 | 签名盖章要求 | 竞选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞选人的法定代表人或其委托代理人在竞争性比选文件规定的位置按竞争性比选文件要求签名或盖章、盖单位法人章。委托代理人签名的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签名确认。 未按上述规定执行的，交由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.4 | 竞选文件的份数 | 线上竞选文件：须上传签字盖章齐全的竞选文件（正本）扫描件（PDF格式）一份。 线下竞选文件：正本1份、副本1份。当副本和正本不一致时，以正本为准。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1、应将投标函部分、资格审查部分各自分别装订成册。 2、装订 （1）投标函部分的装订要求 应按照第七章规定格式装订成册，原则上应编制目录，标注页码。 （2）资格审查部分的装订要求 应按照第七章规定格式装订成册，原则上应编制目录，标注页码。 |
| 4.1.1 | 竞选文件的密封 | 1. 竞选文件袋使用““投标函部分”袋、“资格审查部分”袋以及“竞选文件”大袋。 2. 投标函部分“投标函部分”袋中，密封并在袋上加盖竞选人单位法人章。 3. 资格审查部分装入“资格审查部分”袋中，密封并在袋上加盖竞选人单位法人章。 4. “投标函部分”、“资格审查部分”等小袋装入“竞选文件”大袋中，密封并在大袋上加盖竞选人单位法人章，同时“竞选文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。一个大袋装不下的，可使用多个大袋分册封装。大袋未按要求密封的，比选人或代理机构应该拒收。 注：“投标函部分”袋、“资格审查部分”袋只为方便竞选文件分装，不作为判定密封合格与否的条件。但为了方便开标，请各竞选人主动配合，按要求分装。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在“竞选文件”大袋封套上写明如下内容： 比选人名称： 竞选人名称： （项目名称）竞选文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交竞选文件地点 | 重庆市巴南区惠民街道惠民社区居民委员会会议室 |
| 4.2.3 | 是否退还竞选文件 | 否 |
| 5.1.1 | 开标时间和 地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：重庆市巴南区惠民街道惠民社区居民委员会会议室 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 核验参加开标会议的竞选人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验委托代理人的授权委托书（原件）、养老保险证明材料复印件，以确认其身份合法有效；若经核实委托代理人提供资料与实际不符的，不得参加开标会。核验合格的法定代表人或委托代理人可自行选择是否参加开标会，不参加开标会的视为默认开标结果。 2. 宣布开标纪律。 3. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。 4. 公布在投标截止时间前递交竞选文件的竞选人名称。 5. 竞选文件的密封检查：竞选人可对自己的竞选文件封装情况进行检查，以确认其竞选文件密封完好。 6. 公布最高限价。 7. 逐单位随机开启竞选文件。开启竞选文件大袋及投标函部分袋、资格审查部分袋；公布竞选人名称、投标报价、质量要求、工期及其他内容并记录在案。 8. 竞选人代表、比选人代表、监标人、主持人、记录人等有关人员在开标记录上签名确认。因其他原因未能签名的，视为默认开标结果。 9. 开标结束。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐经评审合格的报价由低到高排名前三名为中标候选人。 |
| 7.2 | 中标公示 | 比选人在收到评标报告后3日内将评标结果在重庆市行采家（http://www.gec123.com）上进行公示，公示期为3日。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 中标人是否提供履约担保：不提供。 |
| 8.1 | 重新招标的情形 | 1.按竞选人须知第8.1（1）执行； 2.按竞选人须知第8.1（2）执行； 3.按竞选人须知第8.1（3）执行； 4.按竞选人须知第8.1（4）执行。 注：本款只适用于首次招标。 |
| 8.2 | 重新招标和不再招标 | 重新招标的竞选人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效竞选人的，应当依法确定中标候选人；无有效竞选人的，可以不再进行招标，但是按照国家有关规定需要履行审批、核准、备案手续的依法必须进行招标的项目，应当报原项目投资主管部门审批、核准、备案。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 付款方式 | 1.本项目竣工验收合格后支付至审定金额的97%，剩余3%作为质量保证金； 2.质量保证金在缺陷责任期满后30日内无息退还； 3.质量缺陷期为工程竣工验收合格后2年； 4.本项目最终结算金额以相关单位审定的金额为准； 5.每次付款前，中标人须提供真实有效的增值税发票。 注:每次付款周期内，如有违约金和赔偿金等其他扣款情况发生，费用直接在工程款中扣除。 |
| 10.2 | 比选代理服务费 | 中标人承担代理服务费，包干价4200.00元。在中标通知书发出时，由中标人一次性向比选代理机构支付代理服务费，比选人不再支付代理服务费。 |

1.  总则

1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备比选条件。

1.1.2  本比选项目比选人：见竞选人须知前附表。

1.1.3  本比选项目比选代理机构：见竞选人须知前附表。

1.1.4  本比选项目名称：见竞选人须知前附表。

1.1.5  本比选项目建设地点：见竞选人须知前附表。

1.1.6  本比选项目建设规模：见竞选人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本比选项目的资金来源：见竞选人须知前附表。

1.2.2  本比选项目的出资比例：见竞选人须知前附表。

1.2.3  本比选项目的资金落实情况：见竞选人须知前附表。

1.3  比选范围、计划工期和质量要求

1.3.1  比选范围：见竞选人须知前附表。

1.3.2  计划工期：见竞选人须知前附表。

1.3.3  质量要求：见竞选人须知前附表。

1.4  竞选人资格要求

1.4.1 竞选人应具备承担本标段的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见竞选人须知前附表；

（2）项目经理资格要求：见竞选人须知前附表；

（3）其他要求：见竞选人须知前附表。

1.4.2  竞选人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和竞选人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按竞争性比选文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方均应当具备承担比选项目的相应能力；联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3  竞选人不得存在下列情形之一：

（1）与比选人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（10）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内的；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。

1.5  费用承担

竞选人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对竞争性比选文件和竞选文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1  竞选人须知前附表规定组织踏勘现场的，比选人按竞选人须知前附表规定的时间、 地点组织竞选人踏勘项目现场。

1.9.2  竞选人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除比选人的原因外，竞选人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  比选人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞选人在编制竞选文件时参考，比选人不对竞选人据此做出的判断和决策负责。

1.10  投标预备会

1.10.1  竞选人须知前附表规定召开投标预备会的，比选人按竞选人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清竞选人提出的问题。

1.11  偏离

竞选人须知前附表允许竞选文件偏离竞争性比选文件某些要求的，偏离应当符合竞争性比选文件规定 的偏离范围和幅度。

2.  竞争性比选文件

2.1  竞争性比选文件的组成

本竞争性比选文件包括：

（1）竞争性比选公告；

（2）竞选人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸

（7）竞选文件格式；

（8）竞选人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对竞争性比选文件所作的澄清、修改，构成竞争性比选文件的组成部分。

2.2  竞争性比选文件的澄清

2.2.1  竞选人应仔细阅读和检查竞争性比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞选人须知前附表规定的时间前提问，要求比选人对竞争性比选文件予以澄清。

2.2.2  竞争性比选文件的澄清将在竞选人须知前附表规定的投标截止时间前发布，但不指明澄清问题的来源。

2.3  竞争性比选文件的修改

按照本章第2.2款竞争性比选文件的澄清相关内容及方式执行。

3.  竞选文件

3.1  竞选文件的组成

3.1.1 竞选文件应包括下列内容：

3.1.1.1投标函部分

（1）投标函

（2）已标价工程量清单

（3）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

3.1.1.2资格审查部分

（1）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（2）竞选人基本情况表

（3）项目管理机构

（4）其他资料

3.1.2  竞选人须知前附表规定不接受联合体投标的，或竞选人没有组成联合体的，竞选文件不包括联合体协议书。

3.2  投标报价

3.2.1  竞选人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2  竞选人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.3  投标有效期

3.3.1  在竞选人须知前附表规定的投标有效期内，竞选人不得要求撤销或修改其竞选文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，比选人以书面形式通知所有竞选人延长投标有效期。竞选人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞选文件；竞选人拒绝延长的，其投标失效，但竞选人有权收回其投标保证金。

3.4  投标保证金

3.4.1  竞选人在递交竞选文件的同时，应按竞选人须知前附表的规定递交投标保证金，并作为其竞选文件的组成部分。

3.4.2  竞选人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其竞选文件作否决投标处理。

3.4.3  投标保证金退还：见竞选人须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）竞选人在规定的投标有效期内撤销或修改其竞选文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与比选人订立合同，在签订合同时向比选人提出附加条件，或者不按照竞争性比选文件要求提交履约保证金；

（3）中标人（或拟中标人）拒不提供或者不按时提供低价风险担保；

（4）违反本章第9.2款对竞选人的纪律要求的；

（5）法律法规规定的其他情形。

3.4.5（1）投标保证金为无条件担保；

（2）投标保证金的受益人为比选人。

3.5  资格审查资料

竞选人应附竞选人须知前附表第1.4.1项中要求的相关证明材料。

3.6  备选投标方案

除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人不得递交备选投标方案。允许竞选人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备 选投标方案优于其按照竞争性比选文件要求编制的投标方案的，比选人可以接受该备选投标方案。

3.7  竞选文件的编制

3.7.1  竞选文件应按第七章“竞选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞选文件的组成部分。

3.7.2  竞选文件应当对竞争性比选文件有关工期、缺陷责任期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  竞选文件的签名盖章要求：按本章竞选人须知前附表第3.7.3项执行。

3.7.4  竞选文件的份数：见竞选人须知前附表，《技术方案》不分正副本。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面均须加盖单位法人章。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  竞选文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见竞选人须知前附表规定。

4.  投标

4.1  竞选文件的密封和标记

4.1.1  竞选文件的正本与副本密封：见竞选人须知前附表。

4.1.2  竞选文件的封套上应写明的内容：见竞选人须知前附表。

4.2  竞选文件的递交

4.2.1  竞选人应在竞选人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交竞选文件。

4.2.2  竞选人递交竞选文件的地点：见竞选人须知前附表。

4.2.3  除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人所递交的竞选文件不予退还。

4.2.4  比选人收到竞选文件后，向竞选人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。

4.3  竞选文件的修改与撤回

4.3.1  在竞选人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，竞选人可以修改或撤回已递交的竞选文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2  竞选人修改或撤回已递交竞选文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签名或盖章。

4.3.3  修改的内容为竞选文件的组成部分。修改的竞选文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.  开标

5.1  开标时间和地点

比选人在竞选人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和竞选人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有竞选人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2  开标程序

详见竞选人须知前附表第5.2款开标程序。

6.  评标

6.1  评标委员会

6.1.1  评标由比选人依据法律法规和相关规范性文件组建的评标委员会负责。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）竞选人或竞选人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者项目行政监督部门的人员；

（3）与竞选人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）法律法规规定的其他情形。

6.1.3  评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞选文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

7.  合同授予

7.1  定标方式

比选人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，比选人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评标委员会推荐中标候选人的人数：见竞选人须知前附表。

7.2  中标公示及中标通知

比选人在收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3个工作日。

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，且未有竞选人的异议与投诉，比选人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，中标人应按竞选人须知前附表规定的金额、担保形式和竞争性比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向比选人提交履约担保。

7.3.2  中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给比选人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4  签订合同

7.4.1 比选人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据竞争性比选文件和中标人的竞选文件订立书面合同。中标人放弃中标项目，无正当理由不与比选人签订合同，在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或不按照竞争性比选文件要求提交低价风险担保或履约保证金的，比选人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给比选人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.  重新招标和不再招标

8.1  重新招标的情形

有下列情形之一的，比选人将重新招标：

（1）投标截止时间止，竞选人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评标委员会评审后部分投标被否决，导致有效竞选人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足竞争性比选文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人；

（4）法律法规规定的其他情形。

8.2  重新招标和不再招标

重新招标的竞选人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效竞选人的，应当依法确定中标候选人；无有效竞选人的，可以不再进行招标，但是按照国家有关规定需要履行审批、核准、备案手续的依法必须进行招标的项目，应当报原项目投资主管部门审批、核准、备案。

9.  纪律和监督

9.1  对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与竞选人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止比选人与竞选人串通投标。

有下列情形之一的，属于比选人与竞选人串通投标：

（1）比选人在开标前开启竞选文件并将有关信息泄露给其他竞选人；

（2）比选人直接或者间接向竞选人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）比选人明示或者暗示竞选人压低或者抬高投标报价；

（4）比选人授意竞选人撤换、修改竞选文件；

（5）比选人明示或者暗示竞选人为特定竞选人中标提供方便；

（6）比选人与竞选人为谋求特定竞选人中标而采取的其他串通行为。

9.2  对竞选人的纪律要求

竞选人不得相互串通投标或者与比选人串通投标，不得向比选人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；竞选人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1  有下列情形之一的，属于竞选人相互串通投标：

（1）竞选人之间协商投标报价等竞选文件的实质性内容；

（2）竞选人之间约定中标人；

（3）竞选人之间约定部分竞选人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞选人按照该组织要求协同投标；

（5）竞选人之间为谋取中标或者排斥特定竞选人而采取的其他联合行动。

9.2.2  有下列情形之一的，视为竞选人相互串通投标：

（1）不同竞选人的竞选文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同竞选人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同竞选人的竞选文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同竞选人的竞选文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同竞选人的竞选文件相互混装；

（6）不同竞选人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.2.3  使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

9.2.4  竞选人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

竞选人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见竞选人须知前附表。

第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）

## 评标办法前附表

评标办法中的评审内容必须和竞选人须知中的对应内容一致，若竞选人须知中未作要求的内容，不得列入评标办法作为评定依据。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的竞选人中按报价由低到高推荐中标候选人，或根据比选人授权直接确定中标人。 |  |
| 2.1 | 报价排序 | 对报价不高于最高限价的所有竞选人的竞选文件，按照报价由低到高的顺序排列。 |  |
| 2.2 | 符合性审查 | 取报价排序前5名（若实际竞选人数量小于勾选数量，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审。符合性审查合格的竞选人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 |  |
| 2.2.1 | 资格评审标准 | 资质条件 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 营业执照 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 安全生产条件 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理要求 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.2.2 | 形式评审标准 | 竞选人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。 |
|  |  | 投标函签名盖章 | 投标函格式规定签名、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、加盖单位法人章。 |
|  |  | 竞选文件格式 | 符合第二章“竞选人须知”第3.7款的要求。 |
|  |  | 竞选文件份数 | 符合第二章“竞选人须知”第3.7.4项规定。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。在竞争性比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 竞选文件的签署 | 第七章 竞选文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。 |
| 2.2.3 | 响应性评审标准 | 投标总报价 | 投标报价不得高于比选人公布的投标报价最高限价。 |
|  |  | 暂定金额 | 暂列金额、暂估价、安全文明施工费等暂定金额必须按照竞争性比选文件给定的金额填报。 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“竞选人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“竞选人须知前附表”第3.4项规定。 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 1.竞选人应当按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量应当与招标工程量清单一致。 2.每项清单综合单价报价不得高于每项清单综合单价最高限价。 |
|  |  | 投标报价算术错误修正 | 符合第三章3.评标程序第3.2.3项规定。 |
|  |  | 实质性要求 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.3项规定。 本次投标不得有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。 按评标委员会要求澄清、说明或补正。 |
| 3 | 评标程序 | 1.对报价不高于最高限价的所有竞选人的竞选文件，按照报价由低到高的顺序排序。 2.根据本章第2.2款约定进行符合性审查。符合性审查合格的竞选人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 3.若上述程序未能评出三名中标候选人，则评标委员会对剩余竞选文件继续按上述第2条进行评审，直至评出三名中标候选人，或者评审完所有竞选文件。 4. 因评标委员会作否决投标处理，导致有效竞选人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足竞争性比选文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。 |  |
| 3.4 | 评标结果 | 3.4.1 除第二章“竞选人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按经评审的最低投标价法推荐中标候选人。 3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告。 |  |

1.  评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的竞选人中按报价由低到高推荐中标候选人，或根据比选人授权直接确定中标人。

2.  评审标准

2.1报价排序标准

见评标办法前附表。

2.2符合性审查标准

按评标办法前附表约定的竞选单位报价排序数量进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审。

2.2.1  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.2.2  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

3.  评标程序

3.1报价排序

对报价不高于最高限价的所有竞选人的竞选文件，按照报价由低到高的顺序排序。

3.2符合性审查

3.2.1评标委员会依据本章第2.2 款规定的标准对竞选文件进行符合性审查。符合性审查顺序：资格评审、形式评审、响应性评审。

3.2.2 竞选人有以下情形之一的，其竞选文件将被否决：

（1）第二章“竞选人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）本次投标有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为的；

（3）拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力，修正原则如下：

（1）竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致的，由评标委员会作否决投标处理。

3.3 竞选文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求竞选人对所提交竞选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受竞选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变竞选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞选人的书面澄清、说明和补正属于竞选文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对竞选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“竞选人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按经评审的最低投标价法推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告和中标候选人名单。

附件A：经评审的最低投标价法否决投标情况一览表

竞选文件存在本一览表下列情形之一的，竞选文件视为重大偏差并作否决投标处理。

| 章节号 | 条款名称 | 否决投标条件 |
| --- | --- | --- |
|  | 资格评审 | A-1竞选人的资质条件、营业执照及安全生产条件须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-2竞选人的项目经理要求须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-3竞选人的其他要求须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | 形式评审 | A-4竞选人名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-5投标函格式规定签名、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、加盖单位法人章，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-6竞选文件格式符合第二章“竞选人须知”第3.7款的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 编制竞选文件时不得对第七章“竞选文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-7竞选文件份数符合第二章“竞选人须知”第3.7.4项的规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-8只能有一个有效报价。在竞争性比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-9第七章 竞选文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-10选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | 响应性评审 | A-11投标总报价必须与已标价工程量清单总报价一致，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-12投标总报价不得高于比选人公布的投标总报价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。 本工程招标将设置全部工程量清单综合单价最高限价，竞选人的每项清单综合单价报价不得超过每项清单综合单价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-13暂列金额、暂估价、安全文明施工费等暂定金额必须按照竞争性比选文件给定的金额填报，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-14投标内容符合第二章“竞选人须知”第1.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-15工期符合第二章“竞选人须知”第1.3.2项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-16工程质量符合第二章“竞选人须知”第1.3.3项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-17投标有效期符合第二章“竞选人须知”第3.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-18竞选人应按竞选人须知前附表第3.4款的规定递交投标保证金，并作为其竞选文件的组成部分，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-19竞选人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。否则交由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-20投标报价有算术错误的，按照第三章“评标办法”第3.2.3项规定执行，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-21竞选人有以下情形之一的，其竞选文件由评标委员会作否决投标处理： 1.第二章“竞选人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的； 2.本次投标有串通投标、弄虚作假等违反招投标相关法律、法规的行为的； 3.拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
| 其他 |  | 无。 |

第四章  合同条款及格式

重庆市巴南区惠民街道惠民社区办公阵地装饰工程

施

工

合

同

甲方:重庆市巴南区惠民街道惠民社区居民委员会

乙方:

合同签订日期：2026年  月

# 第一部分合同协议书

发包人（全称）： 重庆市巴南区惠民街道惠民社区居民委员会

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：重庆市巴南区惠民街道惠民社区办公阵地装饰工程。

2.工程地点：巴南区惠民镇惠民社区

3.资金来源：上级拨付资金

4.工程内容：完成重庆市巴南区惠民街道惠民社区办公阵地装饰工程中所表达的范围及内容，包含但不限于装饰部分(室内)、装饰部分(室外)、电气设备安装工程、室内给排水等，具体以招标人发布的工程量清单为准。

## 二、合同工期

## 承包人投标函中承诺的工期： 100日历天。

## 计划开工日期：      年     月     日，实际开工日期以监理工程师签发的工程开工通知明确的开工日期为准。

## 计划竣工日期：      年  月  日，实际竣工日期以工程竣工验收合格之日为准。

## 工期总日历天数  100 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

## 工程质量符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

## 1.承包人投标函中承诺的中标价为:人民币（大写:）               (¥                          元）；

## 2.签约合同价为：人民币（大写:                   ） (¥                  元）；包括但不限于本项目的各项成本、风险及税费、合理利润等完成本合同约定工程内容所需的所有费用，除非合同另有约定，不得另行增加。其中：

## （1）安全文明施工费：

## 人民币（大写:               ） (¥              元）；

## （2）材料和工程设备暂估价金额：

## 人民币（大写:    /   ） (¥  /   元）；

## （3）专业工程暂估价金额：

## 人民币（大写:    /   ） (¥  /   元）；

## （4）暂列金额：

## 人民币（大写:    /   ） (¥  /   元）；

## 3.合同价格形式： 工程量清单综合单价合同。

## 五、项目经理及技术负责人

承包人投标文件中承诺的项目经理：

姓名：

身份证号码：

建造师注册证书号：

承包人投标文件中承诺的技术负责人：

姓名：

身份证号码：

证书名称及号码：职称证书、

## 六、合同文件构成

## 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

## （1）中标通知书；

## （2）投标函及其附录；

## （3）专用合同条款及其附件；

## （4）通用合同条款；

## （5）技术标准和要求；

## （6）图纸；

## （7）已标价工程量清单或预算书；

## （8）其他合同文件。

## 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

## 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与专用合同条款及通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

合同于2026年   月    日签订

## 十、签订地点

合同在 重庆市巴南区惠民街道惠民社区居民委员会 签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

合同在以下条件全部满足之后生效：合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章；

## 十三、合同份数

合同一式六份，双方各持叁份，均具有同等法律效力。

（以下为签字盖章页）。

发包人：（公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

纳税人识别号：

地址：

电话：

承包人：          （公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

统一社会信用代码：

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户银行：

账号：

签约时间：   年  月    日

第二部分 通用合同条款

详见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）“通用合同条款”全部内容。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2发包人：重庆市巴南区惠民街道惠民社区居民委员会。

1.1.2.3承包人：              。

1.1.2.4发包人现场代表：              。

1.1.2.5承包人项目经理：

姓名：            ，

身份证号码：             ，

建造师注册证书号：             。

1.1.2.6监理单位：               。

1.1.2.7总监理工程师:                。

1.1.2.8全过程造价控制审核单位：           /        。

1.1.2.9设计单位：                   。

1.1.2.10预算审核单位:                。

1.1.3工程和设备

1.1.3.1永久工程：按本合同通用条款。

1.1.3.2临时工程：按本合同通用条款。

1.1.3.3单位工程：按本合同通用条款。

1.1.3.4临时占地：由承包人按照招标文件和根据现场实际情况决定，如果有，发生的费用由承包人自行承担。

1.1.4日期

- 1.1.4.5缺陷责任期：竣工验收合格之日起二年。

缺陷期内，所有设备和施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费。

缺陷期内，所有设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。

1.2合同文件的优先顺序

合同文件组成及解释顺序：

1.	合同协议书；

2.	中标通知书；

3.	专用合同条款及其附件；

4.	通用合同条款；

5.	投标文件（投标函及投标函附录除外）；

6.	招标文件及答疑澄清补遗文件；

7.	技术标准和要求；

8.	图纸；

9.	其他合同文件。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件，经双方同意后视为本合同的组成部分。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本合同约定次序在先者为准。

1.3合同生效的条件

双方签字盖章合同生效。

1.4图纸和承包人文件

1.4.1发包人提供图纸的期限、数量：开工前十天向承包人提供图纸贰套。

1.4.2承包人提供的文件范围：除通用条款要求外，还包括施工组织设计和进度计划文件（含电子文档）等。

1.4.3监理人签发图纸修改的期限：不少于该项工作施工前2天。

1.5联络

1.5.1联络送达的期限：与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定以及相关各类文件等在正式签发后1天内送达有关接收人，并办理签收手续。

2. 发包人义务

2.1按通用条款执行。

2.2提供施工场地

- 2.2.1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程开工前完成，满足施工要求。

- 2.2.2将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：满足施工要求。

- 2.2.3施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：满足施工要求。

- 2.2.4工程地质资料和地下管线资料的提供时间：工程开工前提供。

- 2.2.5由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：合同签订后，发包人按规定及时向有关部门缴清各自应缴纳的费用，承包人应积极配合发包人及时办理相关手续。

- 2.2.6水准点与坐标控制点交验要求：放线办理、现场交验、书面交接。

- 2.2.7图纸会审和设计交底时间：施工图提交后7日内。

- 2.2.8协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包人负责，费用按各自应承担的责任分担。

3. 监理人

3.1监理人的职责和权力

- 3.1.1须经发包人事先批准行使的权力：工程开工、停工、复工令的签发需经发包人书面同意，工期延长、材料设备认质核价、工程变更、现场签证、价款调整、工程计量与支付、索赔及与工程造价价款相关事宜等需经发包人核定和批准。

- 3.1.2监理人的职责：监理人按照与发包人签订的《监理合同》对工程质量、工程进度、工程投资、施工安全进行控制，对合同和信息进行管理以及施工现场的协调。工程设计变更、工程造价的变更、工程延期等需经发包人核定。代表发包人对工程质量、进度、投资进行控制，对合同和信息进行管理，对安全生产、文明施工、环保和环卫进行监督，并对现场施工组织进行协调，详见发包人与监理人签订的监理合同。

发包人在工程施工过程中，授权监理人报发包人认可后对承包人如下行为进行适当的经济处罚，并按违约责任处理。

- 3.1.2.1质量行为不规范，且经现场监理人员提出后在限期内仍不整改的；

- 3.1.2.2安全行为不规范，且经现场监理人员提出后在限期内仍不整改的；

具体的违约处理办法按本合同22.1条及其他相关条款的约定。

4. 承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.1项目经理：项目经理须为本单位员工，具有二级建造师资格、安全考核合格证书B，并且不能在在建工程担任项目经理。应提供建造师执业资格证和注册证、安全生产考核合格证书（B证）、社保局出具的比选截止时间前三个月任意一个月的养老保险证明材料复印件并加盖投标人单位公章；项目经理无在建情况承诺复印件并加盖投标人单位鲜章，格式自拟。

4.1.2为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容：

- 4.1.2.1承包人入场后7天内应按合同文件要求向发包人、监理人、跟踪审核单位、勘察设计单位等提供办公场地。

- 4.1.2.2承包人为他人提供便利条件可能发生费用的处理方法：由承包人承担，由此所发生的费用已进入本合同价款内。

4.1.3工程的维护和照管

竣工验收前工程的维护和照管费用由承包人承担，由此所发生的费用已进入本合同价款内。

4.1.4其他义务

- 4.1.4.1按照国家有关安全生产、文明施工、环境保护的法律、行政法规、部门规章，以及重庆市有关安全生产、文明施工、环境保护的地方法规、条例和规章，并遵照《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）的规定进行工程安全生产、文明施工和环境保护。

- 4.1.4.2负责对施工所产生的建筑和生活垃圾的外运和倾倒，并严格执行《重庆市人民政府关于对主城区易撒漏物质实行密闭运输的通告》（市政府令第164号）的规定，由此所发生的费用已计入本合同价款内。如果承包人不按上述规定执行，发包人有权按照市政府令第164号对承包人进行责任追究。

4.1.4.3 根据工程需要，提供和维修非夜间和夜间施工使用的所有照明、围栏设施，并负责现场安全保卫。

4.1.4.4 负责做好施工场地和周围地上及地下管线等设施、文物、邻近建筑物及构筑物（含文物保护建筑）、青苗、古树名木及施工所用市政设施（道路、桥梁、给排水管网等）等的保护工作。

4.1.4.5 按重庆市政府有关主管部门（包括建设、市政、公安、消防、交通、环保等部门）的规定办理施工中所需相关手续（如临时用地和占道、交通转换和管制、爆破作业、夜间施工等）。

4.1.4.6 确保施工不影响工程沿线正常交通、生产和生活。

4.1.4.7 负责施工期间因雨季原因需采取的排水和降水措施。

4.1.4.8 为了不受市网停电影响延误工期，因市网连续停电 48 小时内，承包人应自行预备柴油发电机组，自备发电机的功率应与工程需用电力负荷相适应，确保施工期间能正常使用，由此产生的费用由承包人承担。如因市政管网连续停水 48 小时内，由承包人自行租用水车购水或准备抽水设备和蓄水池，并考虑水压不足的加压措施，由此产生的费用由承包人承担。

4.1.5 承包人须无条件提交农民工工资结清证明，不得影响发包人办理竣工验收备案。

4.2 履约担保金

成交竞选人是否提供履约担保：提供。

成交竞选人提供履约担保的形式、金额及期限：

（1）履约担保的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

（2）具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足竞争性磋商文件约定要求。成交人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的银行金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。成交人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。

（3）履约担保的金额：签约合同金额的5%。

（4）履约担保的提交时间：在合同签订前，成交竞选人按担保金额向采购人提交履约担保。

（5）履约担保的期限及退还时间：详见采购合同。

4.3 分包

本项目不允许转包或分包。转包或分包给第三方的，甲方有权解除合同，因此给甲方造成的损失应由乙方承担赔偿责任。

4.4 结算办法

4.4.1 本工程合同价格及结算办法：

1.结算价=完成清单子目工程量×中标单价+其他相关费用±新增（减）工程结算价+合同约定的其他调整费用；实际工程量按技术规范中规定计量原则进行计量。

2.工程变更的工作程序严格按重庆市巴南区政府投资建设项目管理（巴南府发〔2019〕82号等）的相关规定执行。设计变更、施工变更及合同范围外的零星工程等均属于工程变更范围，在工程结算时根据监理工程师和发包人共同确认的竣工图和工程变更进行调整。 
    A.中标价工程量清单中有相同于变更工程项目的，执行相同项目的单价。
    B.中标价工程量清单中有类似于变更工程项目的，参照类似项目的单价对工程变更引起的差异部分进行调整（是否属类似项目由发包人核定）；
    C.中标价工程量清单中没有相同也没有类似于变更工程项目的，由承包人以磋商文件 、合同条件、工程量清单、本次招标范围的设计图纸、国家技术和经济规范及标准、该项目预算按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及其相关配套文件为依据进行编制，按最高限价与预算价的下浮比例进行下浮后执行。其中人工费、材料费、施工机具使用费单价按编制预算（若有审核，以审核为准）时采用的价格编制；编制预算（若有审核，以审核为准）采用时没有的材料价格参照则按变更当期巴南区评审办发布的《巴南区政府投资建设项目工程造价指导价格》执行，如指导价中没有的，则参照且不高于当月的《重庆工程造价信息》并结合市场价执行；《重庆工程造价信息》也没有的材料价格由发包人和监理单位认质核价，由承包人报发包人按程序审批确认后编制。
     D.本工程质量应确保达到合同质量要求，未达到合同要求的不予验收。
     3.安全文明施工费按照重庆市住房和城乡建设委员会关于修 订发布《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》的通知渝建管〔2024〕38 号执行。
     4.税金：税金金按照《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征3增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35 号）及《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143 号）进行计算，增值税按一般计税法，税率为 9%，附加税按增值税的 12 %计取。
    5.本工程完工后由甲方、设计方、监理方组织交工验收，验收合格后由巴南区惠民镇惠民社区指定的审计部门（或发包人委托的咨询机构）进行结算审核，最终结算金额以审定结果为准。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 项目经理不得兼任其他建设项目的项目经理或管理人员。

4.6 承包人人员管理

承包人应按照投标文件中承诺的人员配备要求，组建项目管理团队，确保主要管理人员到岗履职。以上人员一人一岗，不得兼任。主要管理人员应包括但不限于以下人员：

- 1. 施工员：不少于 1 人，负责施工现场的具体施工操作和管理工作，确保施工过程符合设计要求和施工规范。

- 2.	材料员：不少于 1 人，负责工程材料的采购、验收、保管和发放等工作，保证材料的质量和供应及时性，建立材料台账，做好材料的出入库记录。

3.	安全员：不少于 1 人，负责施工现场的安全管理工作，制定和实施安全措施，进行安全检查和隐患排查，对施工人员进行安全教育培训，确保施工现场的安全生产。

4.	质检员：不少于 1 人，负责对施工过程和工程质量进行检查和验收，严格执行质量标准，对发现的质量问题及时提出整改措施，确保工程质量符合要求。

5.	造价员或造价工程师：不少于 1 人，负责工程预算、结算和成本控制等工作，编制工程预算书和结算书，审核工程变更费用，控制工程成本，提供造价咨询服务。

6.	资料员：不少于 1 人，负责工程资料的收集、整理、归档和保管等工作，确保工程资料的完整性和准确性，及时向相关部门和人员提供工程资料。

承包人应在施工现场设立项目部，项目部应配备必要的办公设备和设施，为项目管理人员提供良好的工作条件。项目部应建立健全各项管理制度，明确管理人员的职责分工，加强内部管理，提高工作效率。

承包人应加强对施工人员的管理，施工人员应具备相应的专业技能和资质证书，遵守施工现场的各项规章制度，服从项目管理人员的指挥和管理。承包人应定期对施工人员进行培训和考核，提高施工人员的业务水平和综合素质。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

除通用合同条款规定外，如果项目经理和其他人员不积极配合监理人或发包人派驻工地人员的工作，或不常驻施工场地，或在工作中采取不合作态度等，监理人和发包人有权要求承包人无条件予以撤换。

承包人应在接到撤换通知后的 [具体天数] 内，完成项目经理或其他人员的撤换工作，并将新的人员名单和相关资料报监理人和发包人审核备案。新更换的人员应具备相应的资格和能力，能够胜任相应的工作岗位。

如果承包人未按照要求撤换项目经理或其他人员，发包人有权暂停支付工程进度款，直至承包人完成撤换工作为止。因撤换人员而导致的工程延误和费用增加，由承包人承担。

4.8 不利物质条件

4.8.1 不利物质条件的范围：按通用合同条款。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：按通用合同条款。

5.1.2 部分材料生产厂家（品牌）要求：按通用合同条款。

5.1.3 承包人报送监理人审批的时间：按材料及设备报批流程约定执行。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2 承包人承担修建临时设施费用的范围：施工现场临时设施的布置和搭设应满足工程实际需要，具体方案必须报总监理工程师批准、发包人认可。

临时占地的申请：如有需要，承包人自行办理。

临时占地相关费用：如有需要，承包人自行承担。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

不提供。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施,取得道路通行权、修建场外设施权的办理人：发包人、承包人共同协调。

7.2 场内施工道路

7.2.1 临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人。

7.2.2 临时道路和交通设施相关费用的承担：承包人承担。

7.3 超大件和超重件的运输道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用的承担：承包人承担。

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限：合同签订后 3 天内。

施工控制网的测设：由承包人负责。

报监理人审批施工控制网资料的期限：发出开工通知后 7 天内。

8.3 基准资料错误的责任

按通用条款执行。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177 号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169 号）等相关规定履行好发包人的施工安全责任。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 报监理人审批的施工安全措施计划期限：开工前 3 天前。

9.2.2 承包人必须遵守安全生产法律、法规和规章的规定，应按规定制定严格的安全防护措施，保证工程安全生产，依法承担并履行好工程安全生产责任。如果造成安全事故，由承包人承担一切责任和经济损失。

增加下列项：

1.	按国务院令第 393 号《建设工程安全生产管理条例》和《通用条款》第五条执行，并按渝建发【2010】158 号文件执行。

2.	承包人必须保证本工程施工现场的安全生产施工，达到安全生产施工合格工地的要求，且安全生产施工费均按合格标准支付。

3.	发包人按单位工程安全生产文明施工状况综合评定结果，如评定为不合格，承包人不得计取安全生产施工费，其已支付的安全生产施工费在结算价中扣除。

4.	承包人应负责自身施工安全及对分包人的安全措施进行监督和管理，如因承包人原因发生安全责任事故，责任由承包人全部承担。

9.3 治安保卫

9.3.1 现场治安管理机构或联防组织的组建：由承包人负责并自行承担相应费用。

9.3.2 施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：由承包人编制，并由承包人承担施工现场安全保卫工作及非夜间施工照明安全保卫工作。

9.4 环境保护

按通用条款执行。

增加下列项：

1.	承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13 号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169 号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。如违反规定，违约金等费用由承包人承担。

2.	承包人需办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，应符合国家相关规定，并自行承担其费用。

3.	对施工中的地上地下建筑物（构筑物）管线、电力设施等应按有关规定加强监控测量和保护，相应的费用或因保护不当造成的损失及法律责任由承包人承担。

4.	环境保护工作由承包人全权负责，执行国家和重庆相关规定。施工现场内不得随地抛洒剩饭及生活垃圾等，更不能将其随意倒至施工区外，施工区内不得随处大小便。做到工完场地清。

5.	承包人的施工机械设备进场前，应做好清洁、保养和维护工作。出场车辆应有专人打扫、清洗。有密封要求的按规定必须达到。

6.	承包人在施工期间必须保证周边单位的正常工作及居民的正常生活，尽量减少粉尘、噪声、振动等污染的扰民。必须按市委、市人大、市政府及有关部门的临时要求，调整作业方式，调整作业时间，停止高粉尘、高噪音作业或爆破作业等，由此产生的工期延误及费用索赔等将不获批准。

7.	保证周围建 (构) 筑物、地下及地上管线、地下人防等设施安全。

8.	做到进入现场的施工和作业人员统一着装，配证上岗，文明施工。

9.	按规定做好施工区域封闭及场地硬化工作，施工围墙 (围挡) 等维护设施应安全、美观、耐久，非施工相关人员不许入内。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：承包人应根据施工内容及各个工程的实际情况编制总体工程和各分部分项工程施工方案。

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：合同签订后 7 天内提供。

监理人和发包人批复施工进度计划和施工方案的期限：监理人及发包人收到施工组织设计和进度计划后 7 天内审查确认。

11. 工期

工期：90日历天

11.1 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：如发生 50 年一遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水、高温等），以政府相关部门发布的信息资料为准。出现异常恶劣的气候条件，承包人可要求发包人延长工期，但发包人不支持因此而产生的费用索赔。

11.2 承包人的工期延误

11.2.1 逾期竣工违约金的计算方法：承包人应赔偿工期延误给发包人带来的损失，其费用按每延误一天向发包人支付合同金额的1%违约金。如因承包人自身原因或无正当理由连续停工超过 7 天，发包人有权单方解除合同，承包人应向发包人赔偿由此引起的一切损失。

11.2.2 除不可抗力外，因承包人原因致使节点工期和总进度达不到经承、发包双方认定的施工进度计划的要求时，则视为承包人违约。

11.2.3 节点工期控制：承包方结合工程实际与工期要求编制的计划工期，须报监理机构审核，发包方认可。

11.2.4 逾期竣工违约金的限额：合同金额的10%

11.2.5 因承包人原因造成工期延误，发包人有权终止合同，按进度款作为结算款，扣除履约保证金，并赔偿发包人一切经济损失。

11.3 工期提前

提前竣工的奖励办法：   /   。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

承包人承担暂停施工责任的其他情形：法律、法规约定的由承包人承担暂停施工责任的其他情形。

12.2 发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工 (须发包人确认的书面文字资料为准) 造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，但不得要求费用索赔。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

达到国家、行业和重庆市有关施工质量验收规范、技术规范、技术标准、规程、文件等相关规定及工程施工图设计文件要求，并一次性验收合格。

13.1.2 发包人、监理人和承包人在工程建设中，应执行重庆市建筑工程相关地方标准。

13.2 承包人的质量检查

承包人提交工程质量保证措施文件的期限：与施工组织设计和进度计划同时提交。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查的期限：承包人应提前 24 小时书面通知监理人进行工程隐蔽部位的检查。

14. 试验和检验

根据《重庆市城乡建设委员会关于加强我市建设工程质量检测委托管理的通知》渝建 [2015] 420 号文件规定执行。

15. 变更

所有工程变更、价款变更只有经发包人书面同意后才能实施，通用条款中监理人变更的权利由发包人享有。

15.1 变更的范围和内容

非发包人自身原因改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更范围。

15.2 变更权

工程设计变更、工程造价的变更经发包人审批同意后才能实施，否则由此造成的各种费用增加及损失由承包人承担。

15.3承包人的合理化建议

15.3.1 对承包人提出合理化建议的奖励方法：/。

15.6 暂列金、暂估价

15.6.1 发包人、承包人在采用招标方式选择投标人或分包人时的权利与义务：按通用条款执行。

15.6.2 不属于依法必须招标的暂估价工程最终价格的估价人：发包人。

15.6.3 暂列金额、暂估价项目达到必须招标标准的，必须依法进行招投标选择承包单位。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整方法：不调整。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.1 计量周期

本合同的计量周期：单价子目按月计量；总价子目按该项实施进度计量。

17.1.2 总价子目的计量

总价子目的计量方法：总价子目按该项实施进度计量。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款额度和预付方法：/。

17.2.2 预付款保函

预付款保函的提交时间：   /  。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：/。

17.3 付款方式

- 本工程款的支付，以甲方收到上级拨付的相应项目资金为前提。具体付款进度与比例如下：

- 工程竣工验收合格后支付：工程全部完工并通过甲方组织的竣工验收，待相应上级资金到位后，甲方向乙方累计支付至合同总价的97%。

- 质量保证金：结算审定总价的3%将作为工程质量保证金，待本合同约定的质量保修期满且无质量问题后，甲方将予以无息返还。

17.4 质量保证金退还

17.4.1工程交工验收合格之日起，缺陷责任期满无息退还质保金，保修期间承包人如未履行相应保修义务，发包人有权延迟或拒绝退还质保金。

缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算，期限为 24个月。在缺陷责任期内，承包人应认真履行合同约定的责任，对工程出现的缺陷进行维修。

17.4.2 如果发包人扣留的质量保证金不足以抵减因承包人原因产生维修费的、或不足以抵减因承包人原因给发包人造成损失的，承包人必须承担不足部分的赔偿责任。

17.5 竣工结算

17.5.1 承包人在工程交工验收完成后90日内将完整的工程结算资料（含工程结算）报送监理单位审核，监理单位收到完整的结算资料后必须在14日内审核完成，并出具书面审核意见，监理单位审核完成后送发包人审核，发包人委托造价咨询机构审核完成后送审核单位审计。

17.5.2承包人应对结算资料（含结算金额）的真实性和准确性负责，如因承包人原因未能按时提交完整结算资料的，由承包人承担由此造成的一切后果。

结算资料交发包人审核确认。

18. 竣工验收

18.1 竣工验收申请报告

竣工资料内容：按重庆市城建档案馆的要求执行竣工图和工程竣工技术档案。

竣工资料份数：工程具备竣工验收条件时，承包人应向发包人提供经档案馆验收合格的完整的竣工档案资料、竣工验收报告和竣工图三套（含相应的电子文档），承包人所提供的上述资料须经重庆市城建档案馆档案专项验收合格并出具相应的档案验收意见书，以上所有费用由承包人承担。

18.2 验收

18.2.1 实际竣工日期：以验收合格日为准。

18.3 施工期运行

18.3.1 需要施工期运行单位工程或工程设备：无。

18.6 试运行

18.6.1 试运行的组织及费用承担：承包人。

18.7 竣工清场

竣工清场：按通用条款执行。

18.8 施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：验收合格一个月内撤离。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：以工程质量保修书为准。

20. 保险

20.1 工程保险

投保人：按通用条款执行。

投保内容：按通用条款执行。

保险金额、保险费率和保险期限：保险费率和保险期限：按通用条款执行。

20.2 第三者责任险

第三者责任险的保险费率：按通用条款执行。

第三者责任险的保险金额：按通用条款执行。

20.3 其他保险

按通用条款执行，承包人自行办理。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

不可抗力的范围：除通用合同条款外，发生 50 年一遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水、高温），但该部分承包方必须提供正式的气象依据予以证明。

21.2 不可抗力后果及其处理

21.2.1 不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和 (或) 工期延误由合同双方按以下方法承担：按通用条款执行。

22. 违约

22.1 承包人违约

对承包人其他违约情况的处理:

（1）承包人未按国家、行业和重庆市有关施工质量验收规范、技术规范、技术标准和规程、《工程建设标准强制性条文》及施工图纸 (含设计变更和工程洽商或技术核定单) 的要求进行施工，或偷工减料、弄虚作假的，监理人和发包人有权对承包人处以 500 元 / 次违约金。

（2）如果因承包人的原因工程质量达不到合同协议书第三条约定的质量标准，承包人在约定的指定期限内不进行整改或经整改后仍不能达到要求的，发包人有权单方解除合同。

（3）因承包人原因，未按经监理人和发包人批准的进度计划组织施工，实际进度比进度计划滞后 30 天以上的；或承包人在执行本合同过程中，安全生产、文明施工、环保或环卫不能满足国家、重庆市和本合同有关规定要求的，承包人在专用条款第 22.1（2）目约定的指定期限内不进行整改或经整改仍不能达到本合同要求的。监理人和发包人有权对承包人处以 500 元 / 次违约金。

（4）承包人违反国家和重庆市安全生产、文明施工、环保及环卫有关规定的，除按相关规定进行处罚外，监理人和发包人有权对承包人处 500 元 / 次违约金，同时承包人必须按监理人或发包人的要求立即进行整改。

（5）关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在施工现场的时间不得少于每月施工天数的 90%，若违反约定，采购人有权对承包人处以 1000 元 / 天的罚款。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：500 元 / 人・次违约处罚。投标人擅自更换项目经理的违约责任：每次扣除 5% 的履约保证金作为违约处罚金。投标人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每次每人扣除 2% 的履约保证金作为违约处罚金。投标人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任 500 元 / 人・次违约处罚。

（6）承包人向监理人和发包人提供的所有工程资料和数据必须真实可靠。经检查发现承包人有弄虚作假的，监理人和发包人有权对承包人处以 500 元 / 次违约金。

（7）承包人在工程收方中采用欺骗手段或弄虚作假的，监理人和发包人有权对承包人处以 1000 元 / 次违约金。

（8）承包人未经发包人书面同意将本工程转包、同意第三者挂靠承揽本工程、进行分包的，一经发现，发包人将处以本工程承包人预算价总额 1% 的违约金，并无条件改正，工期不得顺延，且发包人有权解除合同。

（9）承包人不能因为任何原因拖欠农民工工资、拖欠供货商货款，由此引发的任何责任由承包人全部承担；出现拖欠农民工工资行为、拖欠供货商货款，发包人有权从承包人工程进度款中或履约保证金扣减直接支付给农民工或供货商。

（10）未经发包人书面同意，承包人不得随意更改招标文件及合同约定的材料设备的规格型号、技术指标、质量标准，否则监理人和发包人有权处以承包人 1000 元 / 次违约金，同时承包人应限期进行整改。

（11）承包人在施工中没有领会施工图设内容或不明确施工要求而又不向发包人、设计人求证明确，致使施工不能达到设计目标及发包人要求的，发包人有权要求承包人返工并由承包人承担返工损失，工期不得顺延。

（12）承包人未严格按照发包人要求以及国家、地方现行规范要求的工程质量标准施工，处以 1000 元 / 次违约金，且承包人必须按照发包人要求的时间进行整改。

（13）承包人的工程资料必须与工程进度同步，发包人随时抽查。承包人所提供工程资料未与工程进度同步，处以 500 元 / 次违约金。

22.2 未尽事宜

承包人必须接受发包人工程管理办法的约定，违约金缴纳金额以专用合同条款为准，专用合同条款未包含的内容。

24. 争议的解决方式

争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，向重庆市巴南区人民法院起诉。

25. 合同其它约定

关于建设工程资料的收集、编制、立卷、归档的约定（注：以下约定与本合同针对该内容约定有冲突时，按以下约定执行）。

1.	承包方至少配备 1 名具备资质的资料员驻守工地现场办公，经发包方、监理单位确认，指定为驻工地资料员。驻工地资料员应当相对稳定，未经发包方书面同意不得擅自更换或撤离资料员。

2.	承包方必须保证所有原材料、半成品、成品的质量保证资料真实有效，试验及时到位并建立试验台账，所有资料应与工程进度同步进行，不得因材料实验、资料的原因影响材料的使用及工程进度。

3.	承包方应按发包方要求参加发包方、监理单位召开的各种例会、技术方案、施工方案会，涉及工程变更部分，承包方应按照发包方规定编制相关文件资料，承包方不得采取事后补资料的办法确认变更，否则监理、发包方有权拒绝签认，由此造成的损失由承包方自行承担，同时给发包方造成的损失由承包方进行赔赏。

4.	承包方应建立项目的工程量清单台账、工程变更台账，每月【20】日前报送经监理、发包方等审核合格工程量的计量支付报表。

5.	承包方应遵守国家、地区、各部门及发包方规定的单位工程、分部工程、分项工程（检验批）的施工报批程序，报批时应完善相关工程单位的各项资料。

6.	承包方应严格执行国家、地区相关规范及规定，认真落实资料收集整理、归档的相关制度及发包方的规定和要求，按照本合同的约定完善资料的编制整理，满足归档移交要求并及时移交归档。

承包方违反专用合同条款 25 条约定的违约责任：

（1）擅自更换或撤离驻工地资料员每人（次），承包方应支付违约金 500.00 元 / 次。

（2）承包方必须根据工程的进度同步编制、整理其相关资料（包括实验、检测等），发包方、监理单位有权随时检查，如发现资料或其他实验资料未按工程进度及时编制整理，每次应支付违约金 500.00 元，分部工程验收因资料原因不能及时验收时，每次支付违约金 500.00 元，且所造成的重复验收费用由承包方承担。

（3）如承包方未按规范规定做齐所有相关实验或存在弄虚作假的行为，一经发现，发包方有权要求承包方支付违约金。实际每项少做或少送一次样品实验，按实验室单项试验费双倍扣回并支付违约金 500.00 元 / 次，并视问题的严重程度保留追究承包方责任的权利。

（4）承包方应对所有资料的时效性、准确性、完整性负责。由于承包方资料不准确、及时、完整，影响发包方工程进度或者工程验收，发包方有权直接在应付未付款中扣除 1% 作为违约金，违约金不足以弥补发包方损失的，发包方可继续向承包方追偿。

（5）承包方应当及时整改发包方、监理单位在监督管理过程中提出的整改要求，若承包方未在发包方要求的合理期限内有效整改，发包方有权拒绝计量支付及相关验收，所造成损失，由承包方承担。

重庆工程建设廉政合同

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执二份。

甲方单位：（盖章）             乙方单位：（盖章）

法定代表人：                   法定代表人：

地址：                         地址：

电话：                         电话：

年  月  日                      年  月  日

按期支付农民工工资承诺书

按照《劳动法》相关规定，我公司就支付农民工工资问题承诺如下：

1.承诺不拖欠农民工工资，并不能以支付农民工工资名义向发包方要求超合同付款，并承担发包方的相关处分规定。

2.如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造农成民工上访，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受发包方的处罚，同时愿意接受建设行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

3.发包方有权以任何方式监督我司对劳务人员工资的支付情况，我司如迟延支付或未足额支付劳务人员工资，自觉承担发包方的相关处分规定。

承包人（加盖单位公章）：

企业法人代表或其委托代理人签字（盖章）：

年    月    日

质量安全承诺书

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规，为加强建设质量、安全管理，特签订如下质量安全责任书。

1.必须履行《建设工程质量管理制度》《建设工程安全管理制度》具体要求，严格执行有关质量安全管理的法律法规和标准，增强安全防范意识，制定具体的质量安全施工方案。

2.自觉接受发包方、项目监理部门对质量安全生产的教育学习，同时在项目工程开工前，应对项目经理、施工员、质安员、各班组长及施工操作人员进行施工质量安全生产操作规程的教育，经常召开质量安全会议，总结质量安全经验，增强质量安全责任感，并做好记录。

3.应向各岗位人员签订质量安全责任，落实到每位在岗员工，做到人人重视工程质量和安全。

4.对项目工程的质量安全生产监督检查，检查时若发现项目经理、项目技术负责人、施工员、安全员不在施工现场，给予教育并处以罚款。

5.严格遵照《十项安全技术措施》，把好安全关。

6.认真履行安全职责和遵守各种施工操作规程及安全生产的《六大纪律》。

7.施工现场必须设置各种安全生产标志牌，切实履行《安全十大禁令》和《施工现场十不准》，为保证施工安全创造必要条件。

8.保证所建设的工程安全、质量合格。

承包人（加盖单位公章）：

企业法人代表或其委托代理人签字（盖章）：

年    月    日

第五章  工程量清单

在重庆市行采家（http://www.gec123.com）查阅。

第 二 卷

第六章  图纸（无）

在重庆市行采家（http://www.gec123.com）查阅。

第 三 卷

第七章  竞选文件格式

目  录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）已标价工程量清单

（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

二、资格审查部分

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（二）竞选人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）其他资料

一、投标函部分

（项目名称）

投 标 文 件

投标函部分

竞选人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签名或盖章）

年    月    日

目  录

（一）投标函

（二）已标价工程量清单

（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（一）投标函

（比选人名称）：

1. 我方已仔细研究了		（项目名称）竞争性比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	（¥	）的投标总报价进行报价，其中安全文明施工费暂定金额为人民币（大写）	（¥	），该工程项目经理为        ，委托代理人为：        。工期        ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到竞争性比选文件的要求。

2. 我方承诺响应竞争性比选文件规定的投标有效期，在投标有效期内不修改、撤销竞选文件。

3. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照竞争性比选文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4. 我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞选人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受竞争性比选文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

5.  	（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签名或盖章）

地    址：

网    址：

单位电话（座机）：                      委托代理人电话（手机）：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

（二）已标价工程量清单

（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（双面）

竞选人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （竞选人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入竞选文件一并递交。另外须准备一份授权委托书原件在开标现场出具。

3.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

二、资格审查部分

（项目名称）

投 标 文 件

资格审查部分

竞选人： 　　 　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签名或盖章）

年    月    日

目  录

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（二）竞选人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）其他资料

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（双面）

竞选人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （竞选人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入竞选文件一并递交。另外须准备一份授权委托书原件在开标现场出具。

3.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（二）竞选人基本情况表

| 竞选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表仅填项目经理、项目技术负责人相关信息
项目经理及项目技术负责人简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

- 其他资料

1.承诺

（比选人名称）：

我公司        （竞选人名称）参加了贵单位        （项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

1、我公司若中标，在签订合同之前，将按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知贵单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供我公司为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，取消我公司中标资格，给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

2、我公司不存在第二章 竞选人须知第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

3、我公司的竞选文件符合第二章 竞选人须知第 1.3.1 项的规定。

竞选人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

- 年    月    日

- 2.

- ......