比选邀请函

各潜在投标人：

由于北碚城区部分道路行道树修剪、补栽及绿地整治项目建设需要，拟采购该项目劳务单位，现通过邀请比选方式选择和确定北碚城区部分道路行道树修剪、补栽及绿地整治项目的劳务单位，诚邀各潜在投标人参与本项目的邀请比选，并按附件进行报价。

一、项目简介

1、业主：重庆缙善物业管理有限公司

2、名称：北碚城区部分道路行道树修剪、补栽及绿地整治项目

3、地址：重庆市北碚区

4、概况：劳务分包实施主要内容为修枝、绿化栽植、绿地整治、景观给排水等（具体以发布的招标工程量清单、图纸为准）。

5、工期：15天。

6、支付方式：待甲方资金到位后，按照跟踪审计出具的产值报告进行支付，每次支付进度金额的80%，审计结算完成后付至结算金额的97%，质保期满后结清剩余金额。

7、结算方式：以最终审定金额计算劳务费，计算劳务费=最终审定的不含税工程造价--规费-企业管理费-非乙方购买的不含税材料审定费-其它与乙方工作无相关的不含税工程费+可抵扣的劳务费增值税，结算劳务费=计算劳务费*（1-下浮率）。

7、特别说明：工期每延1天按照5000/天进行处罚。

8、竞争性比选文件的获取：比选文件报名获取期限：从竞争性比选公告挂网起至2025年11月20日17时00分止（北京时间，下同）。比选文件售价：人民币300元/份（售后不退），在比选文件报名获取期限内报名并按规定缴纳比选文件费的竞选人，其竞选文件才被接收。

（1）在比选文件报名获取期限内，竞选人将比选文件购买费用由竞选人本单位银行账户汇至以下账户内进行购买，务必在付款凭证摘要栏注明项目名称：

户  名：重庆缙善物业管理有限公司

开户行：建设银行北碚支行

账  号：50001093600050214038

9、竞选保证金

1、竞选保证金的金额为人民币2万元。

2、竞选保证金提交方式：以银行转账或银行电汇形式提交，竞选人可任选一种。

3、提交时间和方式：在竞选截止时间前（若竞选截止时间延期，则竞选保证金提交的截止时间和竞选截止时间应当保持一致），由竞选人从本单位的银行账户一次性足额划付至以下账户：

户  名：重庆缙善物业管理有限公司

开户行：建设银行北碚支行

账  号：50001093600050214038

10.履约保证金

1、保证形式：银行转账或电汇。

2、保证金额：中标价的10%。

3、提交时间：中选人应在收到中选成交通知书后3日内，且签订合同前提交；若未按时提交，发包人有权取消其中选资格，并依法另行确定中选人。

4、承包人不能按合同约定及时履行义务时，发包人可按合同约定要求承包人承担违约责任，如承包人不履行的，发包人有权直接扣划保证金。履约保证金在整体工程竣工验收后扣除违约金（如有）一次性无息退还。

11.踏勘现场

要求竞选人自行对现场环境和地形、交通情况等有充分的了解，并提供自行踏勘现场获取的文字描述资料和照片（须提供三张以上照片,包括但不限于交通情况周边环境等），以及结合前述资料、照片对工程施工重点、技术关键点的理解和认识。

二、招标信息的发布

本次招采信息，在行采家官网（https://www.gec123.com/）公开发布信息。

三、报名比选申请人的资格条件

1、竞选人具有在中国境内注册的具有独立承担民事责任能力的独立法人资格，具备有效的营业执照。

2、营业执照经营范围包含但不限于建筑劳务分包等。

3、本次竞争性比选不接受联合体竞选。

四、提交材料（具体详见附件）

1、报价函

2、营业执照复印件

3、法人身份证复印件

4、法定代表人身份证明及授权委托书（若有）

5、其他与项目有关的资料（包含但不限于投标人认为应该提供的资料、比选文件购买费（回单）、竞选保证金缴纳凭证（回单）、现场照片及对工程施工重点、技术关键点的理解和认识等）

比选文件不分正副本，只装订一份。比选申请人应将比选资料装订成册并自行编制目录。比选申请人提供的比选文件装入投标文件大袋后，需密封完好并加盖单位公章。若比选文件没有按上述要求进行密封，该比选文件将被拒绝接收。

五、比选程序

1、公布在投标截止时间前递交比选文件的比选申请人名称，并点名确认比选申请人是否派人到现场。

2、业主和监督部门核验比选申请人的法定代表人身份证明和授权委托书（在比选会现场，法定代表人或授权委托人须提供第二代身份证原件），法定代表人身份证明及授权委托书原件除装入比选文件一并递交外，另需准备一份在开标现场出具。若比选申请人无法在现场提供比选申请人身份证明当场退回比选申请文件。

3、密封情况检查：比选申请人或其推选的代表检查投标文件的密封情况并确认（比选单位提供的比选资料需密封并加盖单位公章）。

4、开启比选文件顺序：随机开启。唱出比选申请函中的比选申请人名称、比选报价，并记录在案。

5、比选申请人代表对比选报价进行签字确认。

6、比选会结束，电话通知中选结果并进行公示。

六、比选办法

1、若提供的比选文件资料为复印件，必须加盖单位公章，否则将被取消比选资格。

2、经满足资格要求的比选申请人进行投标报价评审，比选申请人报价不得高于最高限价，否则将被取消比选资格。

3、各比选申请人按比选人给出的最高限价填报投标报价（填报的单价和总价均不得超过招标控制价，否则按废标处理）。报价最低者为候选人第一名，次低者为候选人第二名，以此类推确定候选人第三名。如评分相等时，由项目业主综合考虑其信誉情况确定排名名次顺序。

4、最高限价：本次北碚城区部分道路行道树修剪、补栽及绿地整治项目劳务（包含机械）部分不含税最高限价为103.09万元，暂定税率3%（具体详见限价清单）。

5、中选承包人必须在中选通知书发出后3个自然日内与业主单位签订合同。若因中选承包人的原因导致在规定时间内未签订合同，发包人有权确定第二中标候选人为备选单位，并与之签订合同。

七、提交比选申请文件时间及地点

1、比选文件的递交时间:2025年11月21日09时30分至2025年11月21日10时00分（北京时间），递交地点：重庆市北碚区碚南大道122号，重庆缙善物业管理有限公司（会议室），逾期不予接收。

2、比选会的开标时间：2025年11月21日10时00分（北京时间），开标地点，重庆缙善物业管理有限公司（会议室）。

八、附件

1、招标限价清单及招标清单、施工图（电子版）

2、比选申请文件填报格式

3、合同模板

（联系人：李老师，联系电话：023-88565768）

重庆缙善物业管理有限公司

2025年11月18日

附件一：限价清单

附件二：

XXXXXXXXXXXX       （项目名称）

比选文件

比选申请人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司  （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年         月         日

目    录

（一）报价表

（二）营业执照复印件

（三）法定代表人身份证复印件

（四）法定代表人身份证明及授权委托书

（五）其他与项目有关的资料（投标人认为应该提供的资料、比选文件购买费（回单）、竞选保证金缴纳凭证（回单）、现场照片及对工程施工重点、技术关键点的理解和认识等）

注：以上资料均需加盖比选申请人公章

XXXXXXXX工程

劳务（含机械）清单报价表

重庆市北碚区园林市政建设有限公司：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 不含税单价（元） | 含税单价（元） | 税率（%） | 下浮率（%） | 暂定数量 | 含税小计（元） | 不含税小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 劳务单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

税票类型：增值税专用发票

税    率：XX %

合计报价：含税XX元（大写：XX元）

不含税XX元（大写：XX元）

报价单位：XX公司（盖章）

联 系 人：                          联系方式：

日    期：

- 营业执照复印件

（三）法定代表人身份证复印件

（四）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

比选申请人名称： XXXXXX公司

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 XXXXXX公司	 （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人： XXXXXX公司       	（盖单位章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容，在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人      （姓名）系   XXXXXX公司 （比选申请人）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义递交、撤回、修改            （项目名称）比选资料，其法律后果由我方承担。

委托期限：30日历天。

代理人无转委托权。

比选申请人：  XXXXXX公司    （盖单位章）

法定代表人：               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：               （签字或盖章）

身份证号码：

联系方式:

年      月      日

附:法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件

(复印件上加盖单位公章)

身份证复印件

身份证复印件

身份证复印件

身份证复印件

- 其他与项目有关的资料（包含但不限于投标人认为应该提供的资料、比选文件购买费（回单）、竞选保证金缴纳凭证（回单）、现场照片及对工程施工重点、技术关键点的理解和认识等）

附件三：

劳务承包合同

用工方：重庆缙善物业管理有限公司      　               （以下简称甲方）

劳务方：	XXXXX                                    （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿公平和诚信的原则，经过甲、乙双方友好协商，就 北碚城区部分道路行道树修剪、补栽及绿地整治项目有关劳务事项协商一致，订立本合同，双方共同遵守。

一、工程概况

工程名称：北碚城区部分道路行道树修剪、补栽及绿地整治项目

工程地点：北碚城区

工程内容：对北碚城区部分道路行道树进行修剪、补栽及绿地整治等

劳务范围：修枝、绿化栽植、绿地整治、景观给排水等（具体以投标发布的招标工程量清单、图纸为准）

二、合同工期

合同签订起15天。

三、计价原则及付款方式

1、合同暂定金额：不含税金额  XXXX 元；含税金额  XXXX 元。

2、劳务费包括人工费、甲方确定的机械费、周转性材料费、措施费、零星材料费等。劳务结算金额根据最终审计的劳务费下浮  XX  %按实结算。以最终审定金额计算劳务费，（计算劳务费=最终审定的不含税工程造价--规费-企业管理费-非乙方购买的不含税材料审定费-其它与乙方工作无相关的不含税工程费+可抵扣的劳务费增值税，结算劳务费=计算劳务费*（1-下浮率）。）

- 劳务费支付：待甲方资金到位后，按照跟踪审计出具的产值报告进行支付，每次支付进度金额的80%，审计结算完成后付至结算金额的97%，质保期满后结清剩余金额。

- 户    名:

- 开 户 行:

收款账号:

四、甲方权利和义务

甲方权利：

对劳务作业全面监督和考核，包括施工质量、安全、进度、成本控制、文明施工等方面。

甲方义务：

1、负责协调有关单位及部门等，对施工过程质量进行监督、检查与验收。

- 2、按合同约定支付劳务费用。

- 3、甲方应在用工前3日告知乙方具体的用工需求，乙方应无条件满足；特殊情况甲方临时增加用工需求的，与乙方协商解决。

五、乙方权利和义务

乙方权利：

1、有权拒绝甲方明显错误施工指令和不能确保人身安全的施工作业。

2、向甲方提出施工合理化建议。

乙方义务：

1、乙方应确保有完成本合同项目的资质、能力和人员配置。

2、乙方自备施工工具和小型机械设备并做好施工组织管理，文明施工，听从甲方现场代表工作安排。如乙方未听从甲方现场代表安排或违规作业所造成的损失由乙方自行承担负责，甲方有权追究相关责任，并主张相关赔偿。

3、乙方需要足额按月给乙方工作人员发放工资或劳务费，由于乙方拖欠乙方工作人员工资或劳务费造成的一切后果均由乙方承担。

4、乙方应按照法律规定与工作人员签订合同，并购买雇主责任险等保险（赔偿不足部分由乙方自行承担），因乙方未购买相关保险造成的乙方人员损害赔偿均由乙方自行承担（此条字体加粗，乙方应特别注意）。

5、乙方应派安全员常驻现场，并对可能存在安全隐患的操作行为及时制止。乙方工作人员施工过程中的安全由乙方负责，如发生安全事故由乙方负责并承担责任及相关费用，甲方对施工过程中的安全事故不承担任何责任和费用。

6、执行安排生产相关法律、法规及标准。

7、乙方在签订本合同的同时，需签订《安全责任书》（附件1）、《质量责任书》（附件2）。

- 8、乙方需具有劳务公司相关资质。

- 9.农民工工资支付保障义务

- 乙方承诺严格遵守国家及重庆市农民工工资支付相关规定，履行以下义务：

- 9.1 乙方应在项目所在地商业银行开设农民工工资专用账户，并于合同签订后7日内向甲方备案账户信息。甲方按进度将劳务费中的人工费（不低于结算劳务费的30%）拨付至该专户。

- 9.2 乙方必须使用“重庆市农民工工资支付监控预警平台”进行用工实名登记；

- 9.3  每月5日前向甲方提交经农民工签字确认的考勤及工资表；甲方有权从工资专户直接代发工资至农民工本人银行卡。

- 9.4  工资支付周期不得超过1个月，且应在工程节点验收后7日内结清该周期工资。

- 9.5  乙方按本合同劳务费的3%缴纳农民工工资保证金（可用保函替代），待工程竣工且无欠薪投诉后30日内无息退还。

- 9.6乙方未开设专户的，每次罚款2万元，甲方有权暂停拨付工程款直至整改。

- 乙方未按时发放农民工工资引发的维稳，乙方承担全部维稳费用，另按合同总额10%支付违约金。

六、违约责任

- （一）甲方违约

- 1.甲方违约情形

（1）提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因甲方原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任，除顺延工期外不承担其他责任。

（2）因甲方违反合同约定造成暂停施工的违约责任，除顺延工期外不承担其他责任。

（3）因甲方违约解除合同，甲方应按乙方实际完成的工程量进行结算，甲方不承担其他违约责任。

- （二）乙方违约

- 1. 乙方有如下违约行为的，甲方均有权单方解除本合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的实际损失和违约责任。

（1）乙方未能按期开工的、未能按期完工的；

（2）乙方未按甲方或监理人的要求及时配备称职的主要管理人员，或乙方未按经审定的施工组织设计配备或更换关键施工设备的；

（3）乙方有安全问题或有违反安全管理规章制度情况的；

（4）乙方在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的；

（5）乙方拖欠其工人或所雇人员工资或报酬，导致其工人或所雇人员向有关部门投诉、控告、检举或以聚集等方式讨要工资或报酬的；

（6）乙方不配合甲方、监理人及甲方委托的工程造价咨询服务单位结算审核或乙方其他原因导致未按期完成工程竣工结算的；

（7）乙方违反合同约定进行转包或违法分包的；

（8）乙方未按合同约定移交全部或部分工作的；

（9）乙方未按合同约定购买保险的；

（10）受到甲方及上级有关部门出具整改通知书的；

（11）乙方现场负责人若有以下情形，属于乙方违约：

1）乙方现场负责人不按承诺到岗的；

2）乙方现场负责人驻场时间少于本月施工时间的80%的；

3）乙方未提交现场负责人劳动合同和社会保险证明的；

4）未经批准，擅自离开施工现场的；

5）未经批准，擅自变更现场负责人的；

6）甲方有正当理由认为现场负责人不称职/不履职，且乙方在约定时间内不予更换的；

7）其他双方约定的情形。

（12）安全负责人若有以下情形，属于乙方违约：

1）安全负责人驻场时间少于本月施工时间的80%的；

2）乙方未提交安全负责人劳动合同和社会保险证明的；

3）未经批准，擅自离开施工现场的；

4）未经批准，擅自变更安全负责人的；

5）甲方有正当理由认为安全负责人不称职/不履职，且乙方在约定时间内不予更换的；

6）其他双方约定的情形。

- 2.违约的责任

1）乙方未在最终审计后一月内提交质量保证金的违约责任：乙方应支付违约金，违约金的计算方法：每延误1天，乙方按质保金的1‰计算违约金，累计违约金上限不超过质保金的10%。

（2）乙方违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任：甲方可单方解除劳务合同并按照违反合同约定进行转包和（或）违法分包相应转包和（或）分包合同的合同金额的10%支付违约金，违法转/分包商应在7天内撤离出场。

（3）乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任：按照违反合同约定采购和使用不合格的材料和（或）工程设备相应合同金额的10%支付违约金。

（4）因乙方原因导致工程质量不符合规定或合同要求的违约责任：乙方退还已支付工程质量不符合合同要求工程的工程款，并按照工程质量不符合合同要求工程相应合同金额的  10%支付违约金。

（5）乙方违反材料与设备的约定，未经批准，擅自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任：按照乙方擅自撤离施工现场材料和（或）设备相应合同金额的5%支付违约金。

（6）因乙方原因造成工期延误的违约承担方式和计算方法：由乙方承担由此增加的费用，由此导致工期延误的，工期不予顺延；逾期竣工违约金的计算方法：每延误1天，乙方按 5000元/天计算逾期竣工违约金，累计违约金上限：不超过签约合同价的10%；乙方支付逾期竣工违约金后，不免除乙方继续完成工程及修补缺陷的义务。

（7）乙方在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的违约责任：按照甲方修复缺陷费用的2%支付违约金。

（8）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：按签约合同价的10%支付违约金。

（9）乙方因施工组织不当产生的信访或投诉问题以及未能按照合同约定履行其他义务的违约责任：按500元/次支付违约金。

（10）乙方未能按期开工的违约责任：按合同价0.2‰/天支付违约金，本项违约金累计限额为签约合同价的 1 %。

（11）乙方未按经审定的施工组织设计配备或更换关键施工设备的违约责任：按500元/台·次支付违约金。

（12）乙方有安全问题或有违反安全管理规章制度情况的违约责任：根据具体情节，按签约合同价的0.5‰～4‰/次支付违约金（累计不超过签约合同价的1%）。

（13）乙方拖欠其工人或所雇人员工资或报酬，导致其工人或所雇人员向有关部门投诉、控告、检举或以聚集等方式讨要工资或报酬的违约责任：根据具体情节，按违约金额100元/次支付违约金。

（14）乙方不配合甲方、监理人及甲方委托的工程造价咨询服务单位结算审核的违约责任：根据具体情节，按100元/次支付违约金。

（15）乙方未按合同约定移交全部和部分工程的违约责任：由乙方承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各种费用，并按结算金额或违约部分结算金额的1‰支付违约金。

（16）乙方未按合同约定购买保险的违约责任：每延迟1天，按500元/天支付违约金。

（17）现场负责人违约承担方式和计算方法：对于第1（11）的情形，每发现一次，根据具体情节，按100元/天·次计算违约金；擅自更换现场负责人的，按签约合同价的3%/人·次支付违约金。

（18）安全负责人违约承担方式和计算方法：对于第1（12）的六种情形，每发现一次，根据具体情节，按100元/天·次计算违约金；擅自更换主要技术负责人的，按签约合同价的2%/人·次支付违约金。

（19）乙方施工质量不符合要求，由乙方返工、整改，并赔偿甲方因此遭受的全部损失，整改若造成逾期的由乙方承担全部损失。

（20）乙方因工人劳资纠纷、安全事故、治安事件不能控制局面等，以及乙方工期滞后、质量事故等，在影响甲方生产及企业形象和利益时，甲方有权从乙方劳务费中代为支付相应费用或从中扣除甲方应收费用（如违约金）和代收代垫付费用。

（21）对于甲方提供的工具、设备、周转材料等生产资料，乙方在使用时应谨慎使用，如出现无故毁损或者数量短缺的，乙方应给予赔偿，甲方有权在劳务费中扣除。

（22）合同另有约定的，按照其约定。

乙方必须及时纠正违约行为并采取积极措施，满足合同要求，自行承担与纠正违约行为有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任，工期不予顺延，承担由此给甲方造成的经济损失。

- 乙方承担承包范围的工程质量、安全、环保责任，因乙方原因引起的质量、安全、环保等事故由乙方承担相应的法律后果。

- 3.因乙方违约解除合同

因乙方违约并致使合同目的不能实现的，甲方有权解除合同：

（1）未按合同约定延迟提供履约担保、质量保证金超过14天的；

（2）未按合同约定购买保险且经催告后超过56天的；

（3）因乙方原因导致开工时间累计延误超过56天的；

（4）因乙方原因导致工期延误超过90天的；

（5）监理人发出整改通知后，乙方在监理人限定的期限内仍不纠正违约行为的；

（6）乙方进入清算或者严重资不抵债且无法履行合同的；

（7）违反适用法律而被相关政府部门依法吊销营业执照、责令停业、清算或宣布破产、责令关闭的；

（8）乙方未履行合同项下的义务构成对合同的实质性违约，并且在收到甲方要求说明其违约并予以补救的通知后56天内仍未能补救该实质性违约的；

（9）合同约定其他情况的，甲方有权解除合同的。

4.因乙方违约解除合同后的处理

因乙方违约导致合同解除的，合同当事人应在合同解除后56天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按跟踪审计单位出具的结算报告确定乙方实际完成工作对应的合同价款，以及乙方已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，乙方应支付合同金额5%的违约金；

（3）合同解除后，赔偿因解除合同给甲方造成的损失；

（4）合同解除后，乙方应按照甲方要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离。

合同解除后，甲方派员进驻施工现场，另行组织人员或委托其他乙方继续完成合同工程；因继续完成工程的需要，甲方有权使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件；甲方继续使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件的费用承担方式由双方协商确定；甲方继续使用的行为不免除或减轻乙方应承担的违约责任，也不影响甲方根据合同享有的索赔等权利。

七、退出机制

1.有下列情形之一的，甲方有权解除合同，并对乙方做清退出场处理：

（1）因乙方原因造成较大及以上等级生产安全事故或工程质量事故的；

（2）因乙方债权债务纠纷或其他纠纷导致工程无法正常施工的；

（3）乙方员工(包含民工)到各级政府、人大、政协以及其他有关政府行政职能部门、甲方及甲方集团公司上访、闹事；

（4）出现了因乙方原因把甲方（含甲方的集团公司）牵涉到民事诉讼、劳动争议仲裁、经济仲裁纠纷中的行为；

（5）以及因乙方原因出现了其他严重损害甲方形象和声誉的行为。同时，若出现上述情况或其他严重损害甲方利益的情形，乙方还须赔偿甲方的损失。

2.有下列情形之一的，乙方有权解除合同：

（1）因甲方相关审批手续等原因致使本工程延期开工超过90天的；

（2）因不可抗力因素造成合同无法再继续履行的情形。

八．送达

1、任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在5日内送达对方指定的接收人和送达地点。

2、本协议所列明的甲乙双方的通讯地址、联系方式为有效的送达方式，诉讼文书送达、各方联系均适用本合同的通讯地址、联系方式。一方按以上联系方式发出的通知、视为履行了通知义务。微信、电子邮件、短信、信件均在发出时、信件在拒签时、退回时、没有退回的信件寄出5日时均视为送达。

九、合同份数

本合同一式  陆 份，双方签字后盖章生效，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

十、争议解决

因履行本合同产生的争议双方应友好协商解决，协商不成时，双方应向北碚区人民法院提起诉讼。

十一、合同附件

以下附件是本合同的有效组成部分：

附件1：安全责任书

附件2：质量责任书

用工方：　　  　       　（公章）      劳务方：                      （公章）

法定代表人：                           法定代表人：

经办人：                               经办人：

通讯地址：重庆市北碚区碚南大道122号   通讯地址：

联系方式：023-88565768                 联系方式：

合同签订日期：      年     月     日

附件1：

安 全 责 任 书

甲方（全称）：重庆缙善物业管理有限公司       （以下简称甲方）

乙方（全称）：                               （以下简称乙方）

为保证工程施工安全文明施工，提高企业品牌形象，依照国家《安全生产法》，《建设工程安全生产管理条例》等建筑安全生产相关法律、法规，根据甲方公司安全管理制度，明确甲乙双方责任，经甲乙双方协商，同意就本工程施工安全管理工作签订以下责任书。

- 工程概况

1、工程名称：北碚城区部分道路行道树修剪、补栽及绿地整治项目

2、工程地点：北碚城区

3、工程结构类型：行道树修剪、补栽及绿地整治

4、工程文明施工等级：    /

5、工程安全文明施工责任人：

6、工程应急救援组织机构负责人：

二、甲方的责任

1、根据国家有关法律、法规，制定公司的工程安全生产、文明施工管理细则，制定施工作业指导书等程序文件，制定安全生产管理目标。

2、对乙方施工工程的安全生产、文明施工工作进行管理、指导、监督、检查、考核和奖罚。

3、对上级部门有关安全生产、文明施工的规定和要求，及时进行传达贯彻，并组织、督促实施。

4、组织、安排有关安全生产的技术培训和学习，认真做好“三级”安全教育工作，审批工程施工组织设计中安全措施及安全专项施工方案。

5、参与组织施工现场安全文明施工，建筑机具、施工用电安全等验收。

三、甲方的权限

1、有行使任务布置下达权，监督、检查、考核和奖罚权；

2、有对事故及事故隐患的调查处理权、整改权和处罚权；

3、有对安全生产责任人的处分权和撤换项目负责人的建议权；

4、对拒不执行甲方的管理规定、决定、指令和整改意见，违反甲方公司规章制度，造成重大伤亡事故的有关人员，有权追究其法律责任。

四、乙方的安全指标

1、严格控制施工过程中的重大危险源，杜绝重大伤亡事故，重大伤亡事故率为零；

2、轻伤事故负伤率控制在3%以下；

3、不发生火灾、中毒、有害化学品泄漏和重大机械事故，重大机械设备事故率为零；

4、及时消除重大事故隐患，一般隐患整改率达到95%以上；

5、配合甲方安全大检查；

6、乙方参加施工人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，乙方必须承担管理责任；

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗；

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查机具，建立设备完好检查台账，并有安全员及工程安全文明施工责任人的签字记录，保证机具设备经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用；

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施。

10、在工程项目部必须挂有体现重庆市北碚区园林市政建设有限公司企业施工文明形象的标志牌。

五、乙方的责任

1、必须认真贯彻执行国家有关安全生产、劳动、环境保护法律、法规及安全生产管理条例等。

2、必须认真贯彻执行甲方公司有关安全生产的规章制度和有关决议、决定。认真、及时地落实甲方有关安全生产的通知、措施。

3、必须认真贯彻执行甲方质量管理手册和程序文件的有关规定。

4、必须按甲方有关规定，落实具有资质的专职人员具体负责工程安全生产和文明施工工作，并服从甲方公司相关部门直接领导，按照甲方公司有关制度要求配备专职安全员；并赋予相应的管理权限。乙方安全员资质必须报甲方审批后方可持证上岗。

5、根据国家有关规定和甲方规章制度，制定乙方工程施工范围内的安全生产责任制和安全生产、文明施工管理制度，建立完善的安全生产管理网络。主要负责人、施工员、安全员、材料员、班组长和其他工种人员必须签订层层责任书，分工明确、责任明确、并检查落实，做好书面记录。

6、对现场施工必须按规定使用“三宝”，所有人员必须办理社保局要求的工伤保险和建筑工人意外伤害保险双保险，施工现场必须挂有醒目的、完整的、安全生产警示牌标志，无重大安全事故计时牌，并随工程进展做好“四口、五临边”的防护工作。

7、建筑机具、用电防护、脚手架、深坑基础、高支撑支模等专项安全文明施工方案必须报上级主管部门审核验收方可进行施工使用。

8、组织作业人员学习安全生产技术规范，牢记“安全生产、人人有责”、“安全生产、预防为主”的思想，牢记“安全生产、重于泰山”的思想意识，认认真真、切切实实得搞好安全工作，杜绝违章指挥、违章作业行为。

9、对责任书所订的安全责任指标负责，项目负责人是本工程安全生产第一责任人，必须经常检查施工现场的安全生产情况，查隐患，堵漏洞，及时消除不安全因素。

10、接受甲方对工程安全生产的检查，及时落实整改。

六、乙方的权限

1、有安全生产工作的指挥决策权；

2、有为搞好安全生产工作内部人员安排调配权、处罚权；

3、有为搞好安全生产工作所需资金使用安排权、审批权。

七、处罚办法：

1、发生重大安全生产事故、按《建设工程安全生产管理条例》执行。受到上级批评、给企业造成不良影响，甲方将视情节轻重给予警告、责令限期改正或停工整顿处理，公司将对乙方罚款20000元/次。

2、发生一般性安全生产事故罚款10000元/次。

3、工程由于安全生产大检查未达标，对责任人处以罚款1000元/次。

4、工程安全生产阶段性验收不合格，对负责本项目的安全管理人员处以罚款500元/次。

5、安全记录不齐全或填写不符合要求，从而造成工程不能及时验收的，对相关责任人处以罚款100元/次。

6、年度季度安全大检查通报连续2次列最后2名的项目部，罚项目部1000-3000元。

7、不定期检查，不戴安全帽的每人一次罚款50元，高空作业不系安全绳的每人一次罚款100元。

- 8、若发生较大事故（包含）及以上的安全生产事故，暂停施工，情节特别严重的，终止合同，并将乙方列入甲方公司黑名单。

甲方：                        乙方：

（盖章）                       （盖章）

法人或委托人：                身份证号码：

（盖章或签字）                乙方安全负责人：

环卫部代表及电话：            联系电话：

签订日期：    年     月     日

附件2：

质 量 责 任 书

甲方（全称） 重庆缙善物业管理有限公司      （以下简称甲方）

乙方（全称）：                             （以下简称乙方）

为保证工程质量优质，提高企业品牌形象，依照国家《产品质量法》、《建设工程质量管理条例》等建设工程质量相关法律、法规，根据甲方公司质量相关管理制度，明确甲乙双方责任，经甲乙双方协商，同意就本工程施工质量管理工作签订以下责任书。

- 工程概况

1、工程名称：北碚城区部分道路行道树修剪、补栽及绿地整治项目

2、工程地点：北碚城区

3、工程结构类型：行道树修剪、补栽及绿地整治

确保施工合同承包范围内的工程质量达到合格等级。项目承包责任人对本工程的工程质量在设计使用年限内依法终生负责。

- 甲方的责任

1、根据国家颁布的法律、法规，制定公司质量方针和质量目标，编制有关质量管理的规定和文件。

2、对乙方的工程质量进行管理、指导、监督、检查、考核和奖罚。

3、收集有关标准、规范、法律、法规、条例、“四新”技术等信息，及时传达上级主管部门有关工程质量的规定和要求。

4、组织、安排有关工程质量的技术培训和学习。

5、对乙方施工工程的质量进行定期或不定期检查和公司大检查，对发现的质量问题开具整改通知单，要求乙方限期整改。

6、参与基础、主体、装修部分工程的检验和验收，参与单位工程交付前的预验收。

7、对乙方工程资料进行检查，对工程工序专项施工方案进行审核，对乙方资料员负有培训指导的责任。

8、按甲方有关规定，对乙方违规施工、重大质量事故和事故隐患的调查、处理和处罚。

- 甲方的权限

1、有行使任务布置下达权，监督、检查、考核和奖罚权；

2、有对事故及事故隐患的调查处理权、整改权和处罚权；

3、有对工程质量责任人处分直至撤换人的决定权，直至追究法律责任。

四、质量指标

1、工程质量一次交验合格率达100%；

2、质量大检查分部分项工程合格率100%，其中优良品率达70%以上；

3、工程质量达到合同要求，争创优良工程；

4、合同履约率100%，顾客意见处理率100%，满意度95%以上；

5、不合格品处置验收率100%；

6、杜绝因施工原因造成重大结构事故及直接经济损失2万元以上的质量事故。

7、期限：自       年       月       日起至工程竣工验收合格。

- 乙方的责任

1、必须认真贯彻执行国家有关工程质量的法律、法规、条例和强制性标准，严格按设计图纸要求组织施工。

2、必须认真贯彻执行甲方对质量管理的要求，认真贯彻质量管理制度，制定和健全乙方范围内的岗位责任制和工程质量管理制度，完善项目部管理机构。

3、根据工程合同，结合工程的实际情况，合理组织劳力，推行全面质量管理（QC)活动。

4、确保工程合同，落实具有资质的专职人员具体负责工程质量工作，并服从甲方公司相关部门直接领导。必须配备专职质检员，并赋予相应的管理权限。乙方质检员资质必须报甲方公司审批后方可持证上岗。

5、对建设行政部门质监站及监理工程师和甲方提出的质量缺陷，应立即整改，并按程序反馈甲方工程管理部，整改率保证达到100%，否则同意按甲方公司相关奖罚制度进行奖罚。

6、组织项目部职工认真学习施工规范，大力推广，应用新技术、新工艺、新材料、新方法，提高项目部整体技术素质。

7、负责监督检查各班的施工质量，做好各分部、子分部、分项工程质量的检查和评定工作。单位工程竣工验收质监部门检查，必须一次验收合格。

8、负责处置一般不合格品，对违反质量管理的责任人进行必要的处罚。

六、乙方的权限

1、有工程施工指挥的决策权。

2、有为搞好工程质量工作，对内部安排调配权、处罚权。

3、有为搞好工程质量工作，对工程所需资金的使用权。

- 处罚办法

1、发生重大质量事故按《建设工程质量管理条例》执行。受到上级批评、给企业造成不良影响的工程，甲方将视情节轻重给予警告、责令限期改正或停工整顿处理，甲方将对项目经理部罚款20000元/次。

2、发生一般性质量事故罚款5000元/次。

3、工程由于施工错误或其他原因造成大面积返工，对责任人处以罚款1000元/次。

4、分部分项工程一次性验收不合格，对负责项目的施工、质量管理人员处以罚款500元/次。

5、质量记录不齐全或填写不符合要求，从而造成工程不能及时验收的，对相关责任人处以罚款500元/次。

甲方：                        乙方：

（盖章）                       （盖章）

法人或委托人：                身份证号码：

（盖章或签字）                乙方质量负责人：

环卫部代表及电话：            联系电话：

签订日期：    年     月     日