- 冉家坝地铁站旁地面停车场出入口拓宽工程磋商文件

- 重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处  制

- 2025年6月

- 第一篇  磋商邀请书

按照重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处要求，为尽快消除冉家坝地铁站旁地面停车场出入口的安全隐患，回应周边居民和相关单位的诉求，龙山街道拟对冉家坝地铁站旁地面停车场出入口进行拓宽，通过公开磋商的方式确定施工单位。

一、磋商须知

（一）获取磋商文件时间：2025年7月7日——2025年7月11日（上午9:00——中午12:00，下午2:00——下午6:00）。

（二）获取磋商文件方式：在龙山街道办事处608办公室领取。

（三）中选方式及评分标准：经评审的总得分第一名中选，详见本文件“评标办法”部分。

（四）磋商时间：2025年7月17日上午9:30分（暂定，比选时间若有变动到时候电话通知）。

（五）磋商地点：龙山街道办事处602会议室。

（六）磋商保证金：比选前，磋商申请单位向龙山街道缴纳4000元作为磋商保证金；磋商结束后，所有磋商单位的磋商保证金不计息现场退还。

（七）履约及安全保证金：中选单位通过公对公的方式向龙山街道存入10%中标金额作为履约及安全保证金，在《中选通知书》发出后3个工作日内与街道签订施工合同，合同履行完毕经综合验收合格之后7个工作日内不计息退还。

（八）质保金：合同履行完毕经综合验收合格之后3个工作日内，中选单位通过公对公的方式向龙山街道存入实施金额3%（若该项目最后综合验收合格之后没有增或减，实施金额即为中标金额也是合同金额）作为质保金，街道收到质保金后7个工作日内再通过转账的方式一次性支付全部的实施金额，中选单位应在街道付款前提供等额合格发票；质保期为一年，从综合验收合格之日起计算，若质保期间本工程没有因为质量问题而造成损坏，质保期届满之后7个工作日内，质保金不计息退还。

（九）中选单位不能如期完工的，每延期1天，应按合同金额的千分之三支付违约金。延期7天以上的（不含7天），龙山街道将有权直接终止合同，没收履约及安全保证金并追究中选人违约及赔偿责任。

（十）业主单位：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处，地址：重庆市渝北区龙山路70号，联系人：胡小龙，咨询电话：67255980。

二、项目概况

（一）项目名称：冉家坝地铁站旁地面停车场出入口拓宽工程。

（二）项目地点：冉家坝地铁站6号口旁地面停车场出入口。

（三）项目限价：18.733061万元。

（四）项目工期：开工之日起40个日历天。

（五）资金来源：财政资金。

（六）踏勘现场：磋商申请单位领取磋商文件和相关资料后，龙山街道统一组织磋商申请单位踏勘现场，具体踏勘现场的时间电话通知。

（七）承包方式：全垫资、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。

三、磋商申请单位的资格确定

（一）具有市政工程施工三级及以上专业资质的单位。

（二）磋商申请单位报名领取磋商文件时，必须提交企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一的，提供三证合一材料）、市政工程施工三级及以上专业资质证书、法人代表身份证等（委托他人报名的，需另提供法人代表委托书、被委托人身份证及其复印件）；磋商申请单位出具近3年内无不良交易记录的承诺书、提供在“全国企业信用信息公示系统”上查询的本企业是否存在不良记录的盖章纸质件、安全承诺书，作为资格审查依据。

（三）参加磋商的单位在经营活动中无违法记录。

（四）不得采取挂靠或组成联合体等方式参与磋商。否则一经发现，业主单位将无条件终止磋商申请单位资格（或无条件终止执行合同）。

（五）磋商申请单位须书面提供（并加盖公章）竞选代表（或项目竞选陈述人）在该公司近3个月社保缴费记录，如不能提供，不予取得比选资格。

（六）磋商申请单位不能围标或者串标，否则一经发现，业主单位将无条件终止磋商申请单位资格（或无条件终止执行合同）。

（七）参加磋商的单位必须是收到项目业主发出《磋商文件》且按要求提交了磋商保证金的法人单位。

四、其它

（一）无论磋商结果如何，磋商申请单位应承担其参加本次磋商活动所涉及的一切费用。

（二）磋商文件和相关资料领取后，视作磋商申请单位已充分了解本项目的风险和义务，并在其磋商申请文件中考虑了现场和环境条件。

（三）业主单位向磋商申请单位提供的有关现场的资料和数据，是业主单位现有的、能提供的全部资料。

（四）参加磋商的单位应不低于3家，否则重启比选程序。

- 第二篇  磋商申请文件（投标书）

一、磋商申请文件的组成

（一）一次性报价单。

（二）项目实施方案和技术方案的详细描述。

（三）商务条款承诺。

（四）相关资质证明——企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一的，提供三证合一材料）、具有市政工程施工三级及以上专业资质、法人代表身份证等（委托他人报名的，需另提供法人代表委托书、被委托人身份证及其复印件）；磋商申请单位出具近3年内无不良交易记录的承诺书、提供在“全国企业信用信息公示系统”上查询的本企业是否存在不良记录的盖章纸质件、安全承诺书。

（五）2023年～2025年期间，具有业内类似道路拓宽项目的业绩证明（合同或中标通知书）。

二、磋商申请文件的要求

（一）提交磋商申请文件应按磋商申请文件资料顺序装订成册，应包括正本1份，副本5份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准；每份文件均须加盖磋商申请单位公章。

（二）全部磋商申请文件应使用不透明文件袋（档案袋）密封，封袋应注明磋商项目名称和“2025年7月17日上午9时30分前（磋商时间）不得开封”字样，并加盖企业公章。不按照文件要求密封的磋商申请文件，街道不予接收。

（三）磋商申请单位应在磋商当日上午9时30分前将磋商申请文件带至磋商现场，否则视作放弃磋商资格。

- 第三篇  评选

一、评选

（一）业主单位邀请所有磋商申请单位的法定代表人或其授权的代理人参加磋商会议。参会的磋商申请单位的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证原件，否则，将视为磋商申请单位自动弃权。

（二）评审委员会由业主单位负责组建，负责本项目的评审。具体程序是：

1.评审委员会审查磋商申请文件是否符合磋商文件要求；

2.审查磋商申请单位是否按时足额缴纳磋商保证金；

3.磋商申请单位抽签决定谈判顺序；

4.评审委员会所有成员集中与单一磋商申请单位的法定代表人或其授权的代理人分别进行谈判并集中报价（不能二次报价）。

5.评审并最终确定成交承包单位。

二、评标办法

评标办法采取百分制综合评分法，具体评分项目为：单项内容评分标准为：经济标30分，技术标及商务标60分，诚信标10分。

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济部分（30%） | 30分 | 按最高限价的85%设置“启动投标价低于成本评审的标准”，投标人报价低于标准的，由项目比选评审委员会启动对投标价进行评审。投标人应对其投标价不低于成本进行举证，并在投标时提供书面说明并附支撑性证明材料。投标人不能进行有效举证，或者经项目比选评审委员会评审认定其书面说明合理性不足、证明材料证明力不足的，按无效投标处理。 中标候选人提供低价风险担保，担保金额为最高限价的85%与中标价格差额的3倍，且最高不超过最高限价的85%。 评分基准价=全部有效报价平均值×50%+有效报价最小值×50%，投标报价偏差率=（投标报价—评分基准价）÷评分基准价×100%；经济标得分计算公式为“30—正偏差率绝对值×100×1.5”或者“30—负偏差率绝对值×100×1”。高于 18.733061万元为无效报价，经济标为0分。 |  |
| 2 | 技术及商务部分 （60%） | 工程概况简述（2分） | 比选申请单位提供完整的工程概况简述，包括项目概况（1分）、施工技术要求（1分），没有相应内容不得分。 |  |
|  |  | 施工组织管理 （4分） | 比选申请单位提供完整的施工组织管理方案，包括施工部署（2分）、施工准备（2分），没有相应内容不得分。 |  |
|  |  | 施工管理目标、施工总平面布置图及相关说明（4分） | 比选申请单位提供完整的施工管理目标、施工总平面布置图及相关说明，其中施工管理目标及相关说明（2分）、施工总平面布置图及相关说明（2分），没有相应内容不得分。 |  |
|  |  | 施工进度计划总目标、施工进度计划安排、施工横道图及施工进度计划保证措施（5分） | 比选申请单位提供完整的施工进度计划总目标、施工进度计划安排、施工横道图及施工进度计划保证措施，其中施工进度计划总目标（1分）、施工进度计划安排（1分）、施工横道图（1分）及施工进度计划保证措施（2分），没有相应内容不得分。 |  |
|  |  | 施工方案（14分） | 比选申请单位提供完整的施工方案，包括改造工程施工方案（4分）、安装工程施工方案（4分）、轨道保护区施工保护方案（3分）、电力井迁改施工保护方案（3分），没有相应内容不得分。 |  |
|  |  | 质量控制（5分） | 比选申请单位提供完整的质量控制说明，包括质量目标（1分）、质量承诺完善（1分）、质量管理架构（1分）、质量管理流程（1分）、质量管理细则（1分），没有相应内容不得分。 |  |
|  |  | 安全文明施工措施（8分） | 比选申请单位提供完整的安全文明施工措施说明，包括安全文明施工目标（2分）、安全文明管理体系（2分）、安全施工措施（2分）、文明施工措施（2分），没有相应内容不得分。 |  |
|  |  | 绿色施工及环境保护（4分） | 比选申请单位提供完整的绿色施工及环境保护，包括绿色施工及环境保护目标（1分）、绿色施工及环境保护体系（1分）、绿色施工及环境保护措施（2分），没有相应内容不得分。 |  |
|  |  | 工程施工的重点、难点及对策（2分） | 比选申请单位提供完整工程施工的重点、难点及对策（2分），没有相应内容不得分。 |  |
|  |  | 成本控制措施 （2分） | 比选申请单位提供完整的成本控制措施 （2分），包括成本控制内容（1分）、成本控制措施（1分），没有相应内容不得分。 |  |
|  |  | 施工风险防范（2分） | 比选申请单位提供完整的施工风险防范 （2分），包括施工风险来源（1分）、施工风险控制（1分），没有相应内容不得分。 |  |
|  |  | 安全生产预案（2分） | 比选申请单位提供完整的安全生产预案 （2分），没有相应内容不得分。 |  |
|  |  | 履约经验 （6分） | 2023年～2025年期间，具有业内类似道路拓宽项目的业绩证明（合同或中标通知书）；每提供一项业绩得2分，最多得6分，没有得0分。 |  |
| 3 | 诚信部分（10%） | 10分 | 1.比选申请人出具近3年内无不良交易记录的承诺书（1分）；不满足要求的，扣除相应分值。 2.根据业务科室对比选申请人在第三方平台的查询结果打分，无不良记录（1分）、无行政处罚（1分）、无严重违法（2分）、无税收违法（1分）、无被执行人（1分）、无失信被执行人（1分）、无限制高消费（1分）、无经营异常（1分）；若比选申请人有涉及到上述任一事项，扣除相应的分值，直至扣完为止。 |  |

中选方式

比选单位综合得分=经济标得分+技术标及商务标得分+诚信标得分，综合得分最高者中选；中选金额为该公司报价金额，若综合得分最高者有并列的，以技术标及商务标得分高者中选。

三、其它

（一）缴纳磋商保证金

1.磋商申请单位应在磋商开始时间前，提交磋商保证金4000元。

2.磋商申请单位在磋商开始后、合同签订前撤回其磋商申请文件的，磋商保证金不予退还。磋商申请被通知成交后，不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同的，视作放弃中选资格，磋商保证金不予退还。

3.磋商申请单位可派1-2名代表参与谈判，其中1人应为法人代表或具有法人授权委托书的授权代表。

4.若中选者因故不能履行合同的，综合评分得分排名第二者可递补，以递补者报价作为合同价。

5.业主单位以书面形式向中选单位发出《中选通知书》，作为施工合同签订依据。

6.中选单位在接到《中选通知书》之日起3个工作日内以转账方式向业主单位提交履约及安全保证金后，再与业主单位签订正式施工合同。

授权书

本授权书声明：我_____（姓名）系_____________________（磋商申请单位名称）的法定代表人，现授权我单位的_____（姓名）为我公司代理人，以本单位名义参加冉家坝地铁站旁地面停车场出入口拓宽工程的一切事宜。代理人在磋商、合同谈判及签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予以承认并承担相应法律后果。

委托期限：自2025年7月    日起，期限为两个月。

代理人：              性别：             年龄：

单位：                部门：             职务：

授权代理人无转让权，特此授权。

磋商申请单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

附法定代表人身份证复印件（正反面）     附代理人身份证复印件（正反面）