竞争性磋商文件

- 项   目   号：FL25C055

- 磋商项目名称：新校区学生服务中心招标(第二次）

采购人：重庆青年职业技术学院

采购代理机构：重庆复林招标代理有限公司

二〇二五年七月

目   录

第一篇  采购邀请书	- 3 -

一、竞争性磋商内容	- 3 -

二、供应商资格条件	- 3 -

三、磋商有关说明	- 3 -

四、保证金递交	- 4 -

五、采购项目需落实的政府采购政策	- 4 -

六、其它有关规定	- 5 -

七、联系方式	- 5 -

八、现场踏勘	- 6 -

第二篇  项目服务需求	- 8 -

一、项目内容及技术要求	- 8 -

二、其他要求：	- 9 -

第三篇  项目商务需求	- 13 -

一、服务期、地点、场地施工工期要求和验收方式及要求	- 13 -

二、报价要求	- 13 -

三、付款方式	- 13 -

四、履约保证金	- 14 -

五、知识产权	- 14 -

六、风险提示	- 14 -

七、退出机制	- 14 -

八、保密	- 15 -

九、其他	- 15 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 16 -

一、磋商程序及方法	- 16 -

二、评审标准	- 18 -

三、无效响应	- 20 -

四、采购终止	- 20 -

第五篇  供应商须知	- 22 -

一、磋商费用	- 22 -

二、竞争性磋商文件	- 22 -

三、磋商要求	- 22 -

四、成交供应商的确认和变更	- 24 -

五、成交通知	- 24 -

六、关于质疑和投诉	- 25 -

七、采购代理服务费	- 26 -

八、签订合同	- 26 -

九、项目验收	- 27 -

第六篇  采购合同	- 28 -

第七篇  响应文件编制要求	- 29 -

一、经济部分	- 30 -

二、服务部分	- 31 -

三、商务部分	- 33 -

四、资格条件及其他	- 35 -

五、其他资料	- 40 -

# 第一篇  采购邀请书

重庆复林招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆青年职业技术学院（以下简称：采购人）的委托，对新校区学生服务中心招标(第二次）进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

## 一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 磋商保证金 （万元） | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新校区学生服务中心招标(第二次） | 2 | 1 | 租赁和商务服务业 |

## 二、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 三、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请在行采家（www.gec123.com）或重庆青年职业技术学院招标采购信息化平台（https://cg.cqyu.edu.cn）上下载或到采购代理机构处领取本项目竞争性磋商文件以及图纸、澄清等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（二）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）竞争性磋商文件发售期限：

1.竞争性磋商文件发售期：2025年07月26日-2025年08月01日17：00（工作时间）。

2.磋商文件售价：人民币300元/分包（售后不退）

2.1磋商文件购买方式

2.1.1现金购买

在磋商文件发售期内，供应商到重庆市渝中区创意大厦21-05室，递交《重庆复林招标代理有限公司采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）并购买磋商文件。

2.1.2汇款购买

在磋商文件发售期内，供应商将磋商文件购买费用汇至以下账户内进行购买。通过汇款方式购买磋商文件的，将磋商文件汇款凭证（注明项目号）、《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至fulinzhaobiao@163.com（邮箱）须注明项目号项目名称及供应商名称。

户  名：重庆复林招标代理有限公司

开户行：重庆农村商业银行九龙坡支行

账  号：0401 1601 2001 0002 089

3.在报名和磋商文件发售期内完成以上工作的供应商，其响应文件才被现场接收。

（四）递交响应文件地点：重庆市渝中区创意大厦21-05室（重庆复林招标代理有限公司评标室）

（五）响应文件递交截止时间：2025年08月06日北京时间10:00

（六）磋商开始时间：2025年08月06日北京时间10:00

## 四、保证金递交

（一）保证金递交

1.供应商须按本项目规定的保证金金额请打至重庆复林招标代理有限公司账户，保证金到账时间截止到响应文件递交截止时间。

户  名：重庆复林招标代理有限公司

开户行：重庆农村商业银行九龙坡支行

账  号：0401 1601 2001 0002 089

2.保证金打款时请批注“xx项目投标保证金”，未按要求递交保证金或保函的供应商风险自负。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在公示后将会原路退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，请凭合同复印件至代购代理机构公司退款。

## 五、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。监狱企业视同小型、微型企业。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家（www.gec123.com）和重庆青年职业技术学院招标采购信息化平台（https://cg.cqyu.edu.cn）上发布，请各供应商注意下载或到重庆复林招标代理有限公司领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

## 七、联系方式

（一）采购人：重庆青年职业技术学院

联系人：王老师

电  话：023-88969856

地  址：重庆市巴南区龙洲湾街道箭滨二路1126号

（二）采购代理机构：重庆复林招标代理有限公司

联系人：陈欢

电  话：023-63326460  18983465574

地  址：重庆市渝中区创意大厦21-05室

## 八、现场踏勘

（一）供应商认为针对本项目有必要了解现场及周边实际情况的，供应商可自愿进行现场踏勘。

（二）踏勘时间为： 磋商开始时间前（09:00-17:00时，其余时间将不再接受踏勘），供应商踏勘时须随身携带介绍信（或委托书）及本人身份证原件。

（三）踏勘地址：重庆青年职业技术学院新校区学生活动中心

联 系 人：姚泠希

联系电话：13668034804

（四）无论供应商是否踏勘过现场，均视为在磋商开始时间之前踏勘过现场且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并在其响应文件中已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险。

重庆复林招标代理有限公司

采购文件发售登记表

| 项目号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 项目号 | 项目名称 |  |  |
| 购项目号为 的标书，共计 元 |  |  |  |

日期：

# 第二篇  项目服务需求

“※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理

## 一、项目内容及技术要求

（一）项目概况

1.项目名称：新校区学生服务中心招标(第二次）。

2.地理位置：重庆青年职业技术学院新校区学生活动中心内（巴南区沿河村）。

3.规模：学生服务中心一楼建筑面积550m²，二楼建筑面积为710m²， 总面积1260m²，建筑为框架结构，水电接驳口已留置。此项目为临时场地，不允许更改结构，所有装修图纸需由基建后勤处审定后才能实施。

4.运营业态：超市、奶茶、咖啡、水果店、烘焙面包、理发、手机通讯、文印、干洗、快递驿站，需符合校园安全管理规定。

（二）项目服务要求

1.经营要求

※1.1成交供应商中标后，所经营的品类必须取得政府相关部门经营许可方可准予营业。

※1.2经营项目：为便于管理，成交供应商在经营过程中不得出现重复经营项目，若需更改经营业态，需报请采购人同意。

1.3经营方案

供应商制定科学合理的服务经营方案。中标后各种食品类或货物价格实行备案审查，变更必须书面报请采购人相关管理部门审核同意后方可执行，不得擅自变更食品售价。

2.质量及安全保证要求

供应商制定质量及安全保证措施方案（响应文件中提供方案），内容包括但不限于：

※2.1切实可行装修施工方案，装修不得影响师生的工作、学习和生活，进场与开业时间须符合采购人的进度安排。

※2.2食品安全卫生、生产安全、消防、治安和防流行病等方面的安全方案。要求食品加工工艺流程合理，溯源索票索证、留样制度完善，餐具清洗消毒记录保存规范。成交供应商须严格遵守国家有关食品安全卫生、生产安全、消防、治安和防流行病等方面的法律法规及学校有关方面的管理规定，服从学校各级主管部门的监管。成交供应商法定代表人对食品安全卫生、生产安全、消防、治安和防流行病等安全负完全责任。

2.3员工群体性事件、意外事故的处置方案，师生投诉建议、网络舆情的应对措施以及突发事件应急预案。杜绝学生集体性食物中毒、火灾、拥挤踩踏等群体性安全事故和网络舆情事件发生。成交供应商法定代表人对员工群体性事件、意外事故和舆情事件等负完全责任。

2.4突发公共卫生事件保供方案。要求在突发公共卫生事件时，在相关部门的领导、指导下，统筹做好大宗食材等生活物资的储备，协调人力物力资源，保障校内餐饮的需求。

2.5提供消防安全管理方案。消防安全管理方案的制定和执行，旨在提高火灾防范能力，保障工作人员和学生的生命财产安全。包括以下内容：消防安全责任人及其职责、消防设施和装备、消防安全管理制度、燃气泄漏报警装置安全等相关区域的消防安全管理等。

2.6配备适当的应急设施设备，能应对停电、停气等突发情况体现用餐保障功能。

3.设计装修要求

3.1供应商需针对本项目进行设计，包括：环境装修设计效果图（每个业态至少1张，一楼二楼公区各1张，外摆区1张）、环境装修施工图（平面布置图、立面图、水电安装图、部分节点图）。

3.2装修设计方案、效果图、工程量报价清单（按广联达套取最新现行建设工程定额编制）及经费预算。装修设计方案需明确室内、公共区域的装修方案。设计方案完整、美观、安全、实用，符合相关部门要求。

注：装修方案需按相关管理要求进行设计，装修和安装工艺必须达到国家或行业标准。装修材料、生产经营的废物、废气排放必须达到或符合国家环境保护的有关规范及要求，相关费用由成交供应商支付。装修必须全面做好地面防水工作，否则，造成的损失及赔偿由成交供应商全权承担。

## 二、其他要求：

（一）装修监管：施工进度、质量、安全等监管均由成交供应商负责，确保投入金额、装修效果达到本项目招标文件和合同要求。装修过程中，采购人有权对不符合要求的情况提出整改意见，成交供应商须立即整改，并不得因此延误装修完成时间。

（二）集中采购和清消：所有生产经营过程须严格执行《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《餐饮服务食品安全监督管理办法》《餐饮服务食品安全操作规范》《食品安全国家标准餐饮服务通用卫生规范》等相关管理规定。生产经营使用的所有原料由成交供应商从符合质量安全的固定进货渠道集中定点采购，须索取和完备供货商的合法资质证明、产品质量检验合格报告等，并与供货单位签订采购合同。成交供应商选择的供货单位、采购品种及签订的合同复印件须报采购人备案。

（三）环境卫生：经营场所的清洁卫生实行门前三包，垃圾的清扫、清运、处置等费用由成交供应商自行承担，日清日除。设备正常运行时间白天（6:00—22:00）必须将噪声控制在55dB以下，晚上（22:00—6:00）必须将噪声控制在45dB以下。所有排烟、排风管网管道、设施设备等至少每季度清洗一次，油烟净化器至少每季度清洗、维护一次。

（四）能源保障：学校提供水、电、气等基本保障，相关费用采购人据实收取，由成交供应商自行承担。成交供应商必须遵守采购人水、电、气、网络等有关管理规定。

（五）监督管理：成交供应商须服从采购人现有的以及采购人不断完善和新增的各项管理制度、规范及考核办法，并无条件接受采购人监督管理。采购人指派某二级单位作为委托经营的监管部门，代表采购人履行合同中的权利和义务。

※（六）营业时间保障。成交供应商须按采购人规定的作息制度做好营业时间保障工作，遇特殊情况（如临时停水、停电、停气及安排接待任务等）必须采用特殊应急机制及措施保障师生员工供应。

（七）学生维权。成交供应商须充分尊重和支持采购人学生社团或学生代表的监督活动和意见，不断改进服务质量。

（八）员工管理。成交供应商必须负责所聘用员工的教育、管理和安全责任，承担员工的劳动保险、医疗保险、工资福利、健康体检、学习培训等费用。所有聘用员工管理、安全等责任由成交供应商全权负责。

※（九）奖惩考核

成交供应商须服从采购人制定的奖惩考核管理办法，并按照考核结果和考核意见进行整改落实。

考核标准：采购人从卫生、质量、价格、服务、环境、安全等方面制定考核标准。根据标准对成交供应商的经营活动进行打分考核，根据分值进行返点奖励，考核费纳入月度费用结算。

（十）成交供应商不得拖欠供货商货款和员工正常薪资。一经查实，采购人有权对成交供应商进行处罚，具体处罚措施在合同中约定。

(十一）经营实行电子现金消费，必须使用采购人规定的方式收费，经营使用的收款设备增设及维护等产生的费用由成交供应商负责。成交供应商一律不得以采购人规定方式以外的任何方式进行结算。

（十二）成交供应商自行采取措施做好所有通道和安全路口的防范管理，以防安全事故的发生。成交供应商须加强经营场所、办公场所、公共区域、员工宿舍（如有）等区域的管理，并全权承担相关安全责任。

（十三）成交供应商自行承担经营管理的所有成本，包括直接费用与间接费用。但学校建设的除外，比如楼顶防水、外墙面防水等应由学校负责的部分。

（十四）成交供应商必须加强防火、防盗、防恐怖、投毒、防霉变、防食物中毒、防过期食品、防疾病传染工作，承担“六防”工作不力的所有责任。认真落实天然气、电力、机械设备、食品采购进货、库房保管等的管理责任，扎扎实实地进行餐具消毒工作，杜绝偷盗、投毒等事件的发生。尤其要落实操作间进出人员的管理，做好防恐工作。

（十五）成交供应商必须严格加强环境卫生、食品卫生和从业人员管理工作。成交供应商须按照《中华人民共和国劳动法》及相关法规用工，并做好劳动保护。

（十六）成交供应商必须认真做好环境卫生和除“四害”工作，做到经常性开展灭蚊灭蝇工作，每学期开展至少二次灭鼠工作（每次灭鼠工作须向采购人备案，并做好安全防范工作），环境卫生达到教育行政部门、卫生执法部门的要求。灭“四害”方式必须符合餐饮场所相关管理规定。

（十七）成交供应商在接受相关部门等各类检查时，承担检查提出的任何关于安全、卫生、商品质量和价格方面问题的责任，若受到处罚，相关责任（含经济责任）由成交供应商承担，同时采购人也将按照相关管理规定对其进行处罚。

（十八）采购人向成交供应商提供校内市场，但不确保购买服务人数，风险由成交供应商自行承担。

（十九）成交供应商负责食品安全，签约时还需与校方签订食品安全责任书。校方严格执行事故责任追究制度，如在托管经营期内发生食物中毒等重大责任事故，损害学生身体健康和影响学校声誉的现象，成交供应商必须承担由此造成的一切责任和经济损失，直至终止合同为止。

（二十）成交供应商自行办理《食品经营许可证》等相应证件，按照相关法律法规和劳动用工合同约定，自行发放所属工作人员的工资、福利、劳保用品、奖金等待遇，并负责对工作人员进行遵纪守法和安全卫生教育培训，如发生意外伤残、伤亡事故，成交供应商承担全部责任和必要的经济补偿，采购人不承担任何经济损失和相关责任。成交供应商必须与所聘用的从业人员签订劳务用工合同，并办理相关保险。

（二十一）成交供应商必须负责所属人员的安全、卫生教育，确保所属人员须持有效健康证明上岗。

（二十二）采购人不再向成交供应商提供办公场地，办公场地由成交供应商自行解决，涉及相关水、电、气、清洁卫生、网络等费用自理。

（二十三）成交供应商必须根据学校规定时间提供优质服务，坚持服务育人的宗旨，做到热情服务、文明守法经营、公平竞争。在经营活动中，不得超合同范围经营，必须明码标价，不得张贴不规范和不文明的误导、虚假宣传自己的广告，发现上述情况中的任何一例，每次扣缴费用按考核办法进行处罚。

（二十四）未经过采购人允许，严禁通过张贴广告取得收益的行为，违者没收所得、清除广告并按考核办法进行处罚。

（二十五）成交供应商在经营期内所聘工作人员须报校方备案。

（二十六）成交供应商须严格履行合同要求，经营期间现场负责人必须在岗，并24小时保持通信畅通，出现情况第一时间到达现场；自觉接受上级部门及采购人的检查和处罚，所发生的费用由成交供应商自行承担。

（二十七）成交供应商不得将采购人资产擅自转租、转让、转包给他人经营或做其他用途，不得委托他人代管。

# 第三篇  项目商务需求

※标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理

## 一、服务期、地点、场地施工工期要求和验收方式及要求

※（一）服务期：营业时间两年，从2025年9月1日算起。

（二）服务地点：重庆青年职业技术学院新校区学生活动中心内。

※（三）场地施工工期要求：合同中约定。装修期间不得影响采购人的教学、科研和生活秩序。自合同签订起30日内完成装修改造，每逾期1天扣1000元，逾期超过30日，采购人有权单方面解除合同，同时已投入的装修及设施设备等均归采购人相关管理部门处理，相关费用由成交供应商自行承担，采购人不作任何补偿。

（三）验收方式及要求：成交供应商装修完成后，须申请验收：装修（含装修、设施设备等）由采购人组织实施；验收相关费用由成交供应商支付。验收合格后，成交供应商方可营业。装修完成后，由中标人和采购人确定一家有资质的第三方审计公司对成交供应商装修、设施设备等总投入金额进行审计，相关费用由中标人承担。采购人根据审计报告对成交供应商进行最终验收。如审计报告金额低于成交供应商响应文件承诺的装修投入费用，则视为成交供应商违约，扣款2万元，同时成交供应商必须在采购人规定时间内投入相应金额设施设备，用于补齐差额，否则将从成交供应商的营业款中扣除直至结清。

## 二、报价要求

报价为供应商按营业额的百分比缴纳的奖惩考核费，奖惩考核费报价不得低于5%，否则视为无效响应。报价包含但不限于完成本项目所需的装修费、人工费、设备设施费、材料费、运输费、调试费、培训费、水电费、运维管理维护费、税费等费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 三、付款方式

1.成交供应商所经营的营业款、奖惩考核费、水电费等相关费用，均按月结算。

2.水电费结算。水电费，由成交供应商缴纳给采购人。

3.营业款和奖惩考核费结算：次月，由采购人提供本学期营业款报表，经成交供应商与采购人核对无误，采购人履行相关审批程序后，按当月营业款扣除当月经评分确定的奖惩考核费后的净额，于次月初7个工作日内划（节假日顺延）转到成交供应商基本账户。

4.所使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

5.成交供应商自行申办高校服务的免税事宜，营业款涉及税务等有关责任由成交供应商自行承担。

## 四、履约保证金

中标通知书发放后十个工作日内，成交供应商向学校一次性缴纳响应文件承诺的装修投入费用的10%作为履约保证金，逾期未缴纳将取消成交供应商中标资格，并按评审得分由高到低的排列顺序递补成交供应商。合同期内，应由成交供应商缴纳的考核罚金、违约金及其他费用逾期未缴纳时，采购人有权从成交供应商的履约保证金、奖惩考核金、营业收入中依次扣除；履约保证金不足时，采购人有权要求限期缴纳，逾期不缴纳的采购人有权终止合同。如成交供应商未违反本合同的约定，在合同期届满按期撤场后3个工作日内，且无员工、供货商等因合同期内劳动、劳务、债务纠纷等遗留问题的，采购人将履约保证金全额不计利息退还成交供应商。

## 五、知识产权

1.采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

2.若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

## 六、风险提示

成交供应商在经营中无论盈亏不得减少约定的奖惩考核费，并不得降低合同约定的服务品质。

## 七、退出机制

1.成交供应商必须严格履约，否则采购人不退还履约保证金。非法律规定或者自然灾害等不可抗力因素，不得无故停止经营或退场，否则采购人不退还履约保证金。成交供应商确实有特殊原因需要提前解约，须在学期结束前3个月书面提出申请，经采购人批准后方可终止合同。

2.成交供应商退出时（合同期满或者其他退出情况），须在7天内无条件完成撤场及现场所有移交工作。装修产权由采购人相关管理部门处置，成交供应商不得提出补偿要求，不得拆除和损坏；便于拆除、移动且不损坏装修（饰）的设施设备由成交供应商自行处理，采购人不负责回收及处理。否则，采购人有权扣除全部履约保证金，并列入黑名单，所有责任由成交供应商自负。同时，成交供应商撤离前须完成清洁工作。

3.若成交供应商借故拖延撤场及移交时间，采购人有权扣除全部履约保证金；成交供应商逾期未撤场的，采购人默认为成交供应商已经进行了撤场处理，采购人有权以任何方式处置门市内所有设施设备，由此造成的一切后果与损失由成交供应商承担。

4.对于采购人移交给成交供应商的资产设备，成交供应商在撤场时未归还采购人或非正常报废，采购人有权从履约保证金和营业款中扣抵。

5.合同期内，如成交供应商所经营管理的门市发生严重生产安全事故，或发生食物中毒事故，或发生较大消防安全事故，或和就餐者发生冲突造成严重后果，采购人有权单方面立即终止合同，由此产生的一切经济和法律责任由成交供应商承担，且不退还其履约保证金。

## 八、保密

成交供应商必须对采购人所涉及的用户工作秘密、业务需求、协议等内容和相关事务保密。并严格遵守保密法规和采购人工作要求，成交供应商若违反以上条款，采购人有权单方面解除合同并不予退还履约保证金，同时保留追究由此给采购人造成损失责任的权利。

## 九、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定，在未改变竞争性磋商文件实质性条款的情况下，以采购人主张为主。

# 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| (三） | 磋商保证金 |  | 按照竞争性磋商文件要求足额交纳所投包的保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 竞争性磋商文件第二篇、第三篇※标注部分。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的服务部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分 因素 及权重 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济 部分（10%） | 一、奖惩考核费（10分） 满足资格性、符合性要求且最后奖惩考核费最高的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（最后磋商报价/磋商基准价）×价格权值×100 | 1.供应商的奖惩考核费报价只能报到小数点后两位，否则，此项为0分。 2.基准价、得分计算均取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 供应商的应答应满足竞争性磋商文件文件“第二篇 项目服务需求”，有一条不满足的（第二篇中（※）号标注的部分除外），服务部分得分为0分，不再进入服务部分的评审。 |  |  |  |
| 2 | 服务 （技术） 部分 (65%) | 一、设计装修方案部分，总分40分 提供的环境装修设计方案包括：效果图、装修施工图等。装修设计方案中需明确室内、铺面门头、公共区域的修缮装修方案。装修风格要符合校园文化特色。对设计方案完整性、针对性、美观性、安全性、实用性进行评审。 1.环境装修设计效果图。分值20分：方案提供齐全并且无瑕疵的得20分，若存在1处瑕疵得16分，存在2处瑕疵得12分，存在3处瑕疵得8分，存在4处瑕疵得4分，存在5处及以上瑕疵得0分，若内容与本项目无关或提供不齐全的得0分。 2.环境装修施工图。分值20分：方案提供齐全并且无瑕疵的得20分，若存在1处瑕疵得16分，存在2处瑕疵得12分，存在3处瑕疵得8分，存在4处瑕疵得4分，存在5处及以上瑕疵得0分，若内容与本项目无关或提供不齐全的得0分。 注：本项内容中所称的“瑕疵”包含以下内容： ①设计不合理或不完整；②色彩搭配不合理；③设计布局不合理；④设计风格与场景环境不协调；⑤主要尺寸标注缺失；⑥设计功能缺失；⑦设计方案缺乏人性化；⑧设计图纸不适用于本项目特性或非专门针对本项目制定；⑨缺乏科学合理性或常识错误；⑩缺乏视觉统一性；⑪校园文化融合性不强；⑫材料不符合环保性； 上述任意一种情形为1处瑕疵。 | 提供方案并加盖供应商公章。 |
|  |  | 二、质量保证措施承诺（5分） 包括但不限于：1.承诺落实员工薪酬待遇、缴纳员工意外伤害保险得2分；2.承诺生产经营使用的所有食材及原料从正规固定进货渠道集中定点采购得3分。如不承诺此部分，质量保证措施部分得0分。 | 提供承诺书并加盖供应商公章 |
|  |  | 三、经营方案（20 分） 供应商按照第二篇项目服务需求中的经营方案要求，制定科学合理的经营方案。至少包含食品安全保障、营业时间、投诉意见处理等内容。 以上方案总体完整无瑕疵的得20分，有一处瑕疵的扣4分，扣完为止。 本项所指的“瑕疵”是指以下内容： ①.要素欠缺、仅有标题而无实质意义叙述内容、内容表述不完整、缺少关键分析点； ②.内容表述前后矛盾、无连贯性； ③.方案不适用本项目特性、非专门针对本项目制定、方案相关内容不利于项目目标实现； ④.方案内容中包含其他项目名称，或出现与本项目不相关的其他内容； ⑤.内容空泛，无具体方法或内容； ⑥.现有条件下不可能实现的情形。 | 提供经营方案并加盖供应商公章。 |
| 供应商的应答应满足竞争性磋商文件文件“第三篇 项目商务需求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |
| 3 | 商务部分（25%） | 一、业绩（2分） 磋商开始时间之前，已签订学校或政府机关或企事业单位经营项目服务合同（合同期至少5年及以上）且目前在营。 每个合同业绩得1分（本项总分2分，超出的业绩合同不计分）； | 提供经营合同复印件、与经营场地一致且有效的食品经营许可证复印件（加盖供应商公章）。 |
|  |  | 二、装修投入费用计分15分： 采用工程量报价清单（以广联达计价软件套取最新现行建设工程定额编制）进行经费预算。无清单本项得分为0。 装修、设备设施投入费用＜60万元，不得分； 60万元≤投入费用＜70万元，得4分； 70万元≤投入费用＜80万元，得8分； 80万元≤投入费用＜90万元，得12分； 投入费用≥90万元，得15分。 | 提供报价清单并加盖供应商公章，应与设计方案对应。 |
|  |  | 三、食品安全风险（8分） 供应商承诺若本公司中标，在经营期内购买食品安全责任险或意外伤害险，承诺提供得8分，未提供的不得分。 | 提供承诺并加盖供应商公章。 |

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（五）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十一）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

# 第五篇  供应商须知

## 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、磋商要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

本项目不接受联合体参与。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、服务和商务要求等事项签订采购合同的）。

2.6成交供应商未足额缴纳采购代理服务费。

3.保证金的有效期限在磋商有效期过后三十天继续有效。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与响应文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套响应文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。响应文件电子文档与纸质响应文件正本不一致时，以纸质响应文件正本为准。

2.在响应文件正本中，招标文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

2.如果响应文件通过邮寄递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

2.1内层封套的封装与标记同 “1.”款规定。

2.2外层封套装入“1.”款所述全部内封资料，并注明项目号、磋商项目编号、磋商项目名称、采购代理机构名称及地址。同时应写明供应商的名称、地址，以便将迟交的响应文件原封退还。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

4.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

## 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（www.gec123.com）和重庆青年职业技术学院招标采购信息化平台（https://cg.cqyu.edu.cn）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向采购人相关部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，采购人相关部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、采购代理服务费

（一）供应商成交后7日内向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费以成交供应商响应文件承诺的装修投入费用作为计价基数，按照以下服务招标的标准收取（不足3500元按3500元收取）：

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100及以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500（含500） | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000（含1000） | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000（含5000） | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000（含10000） | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆复林招标代理有限公司

开户行：重庆农村商业银行九龙坡支行

账  号：0401 1601 2001 0002 089

## 八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件、成交通知书等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 九、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

# 第六篇  采购合同

中标后由采购人和成交供应商共同商定。

# 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

## 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价奖惩考核费为营业额的     %。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

## 二、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| - 序号 | - 项目服务需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| 序号 | - 项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件

## 五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）。

（结束）