- 询 价 通 知 书

- 项目号：TC259D0E6

- 询价项目名称：北碚区道路交通安全设施巡查维护服务监理项目

采购人：重庆市公安局北碚区分局

采购代理机构：中招国际招标有限公司

- 二〇二五年六月

- 目   录

第一篇 询价采购邀请书	- 2 -

一、询价内容	- 2 -

二、资金来源	- 2 -

三、供应商资格条件	- 2 -

四、询价有关说明	- 2 -

五、采购项目需落实的政府采购政策	- 3 -

六、其它有关规定	- 3 -

七、联系方式	- 4 -

第二篇 询价项目技术（质量）需求	- 5 -

一、项目基本情况	- 5 -

二、监理服务范围	- 5 -

三、监理工作内容	- 6 -

四、人员配置	- 8 -

第三篇 询价项目服务需求	- 10 -

一、服务期、地点和验收方式	- 10 -

二、报价要求	- 10 -

三、付款方式	- 10 -

四、违约金计算	- 11 -

五、知识产权	- 11 -

六、保密要求	- 11 -

七、其他	- 11 -

第四篇 采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	- 12 -

一、采购程序	- 12 -

二、评定成交的标准	- 13 -

三、无效报价	- 13 -

四、采购终止	- 14 -

第五篇  供应商须知	- 15 -

一、询价费用	- 15 -

二、询价通知书	- 15 -

三、报价要求	- 15 -

四、成交供应商的确定和变更	- 16 -

五、成交通知	- 16 -

六、关于质疑	- 16 -

七、签订合同	- 17 -

八、项目验收	- 18 -

九、采购代理服务费	- 18 -

第六篇  合同格式	- 19 -

第七篇  响应文件格式要求	- 21 -

一、经济部分	- 22 -

二、技术（质量）部分	- 24 -

三、服务部分	- 27 -

四、资格条件及其他	- 30 -

五、其他资料	- 35 -

## 询价采购邀请书

中招国际招标有限公司（以下简称：采购代理机构）受重庆市公安局北碚区分局（以下简称：采购人）的委托，根据《重庆市财政局关于印发<重庆市政府集中采购目录及采购限额标准>的通知》渝财规【2023】10号，参照政府采购法及相关规定对“北碚区道路交通安全设施巡查维护服务监理项目”进行询价采购，欢迎有资格的供应商前来参加报价。

## 一、询价内容

| 项目名称 | 最高限价 （万元） | 成交供应商数量（名） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北碚区道路交通安全设施巡查维护服务监理项目 | 45.00 | 1 | 2年 |

## 二、资金来源

财政预算资金，采购预算  45.00  万元。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商具备建设行政主管部门颁发的通信工程监理乙级及以上资质（提供证书复印件并加盖供应商公章）；

2.供应商具备建设行政主管部门颁发的公路工程专业乙级及以上监理企业资质证书，或具备市政公用工程乙级及以上监理企业资质证书，或具备工程综合监理甲级资质。（提供证书复印件并加盖供应商公章）。

## 四、询价有关说明

（一）供应商应通过“行采家”（https://www.gec123.com）登记加入“供应商库”。

（二）凡有意参加询价的供应商，请在行采家（https://www.gec123.com）下载或到采购代理机构处领取本项目询价通知书以及图纸、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（三）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）获取询价通知书期限：

1.询价通知书提供期限：2025年6月5日--2025年6月10日17时00分（工作时间）。

2.购买方式：凡有意参与本询价采购项目的供应商，将询价通知书购买费用汇至以下账户，并将询价通知书汇款凭证(汇款时须注明项目号：TC259D0E6)、《询价通知书发售登记表》发送至chenjiahuan@cntcitc.com.cn邮箱。购买询价通知书的发票（电子发票），采购代理机构将发送至供应商登记表留存的邮箱中。

户  名：中招国际招标有限公司重庆分公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆两江分行

账  号：3100020219200339271

3.询价通知书售价：300元/份（售后不退）。

（五）递交响应文件地点：重庆市北碚区卢作孚路399号（重庆市公安局北碚区分局）508会议室

（六）提交响应文件开始时间：2025年6月11日北京时间14时00分

（七）提交响应文件截止时间：2025年6月11日北京时间14时30分

（八）评审开始时间：2025年6月11日北京时间14时30分

（九）评审地点：同提交响应文件地点。

## 五、采购项目需落实的政府采购政策

（一）参照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）参照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）参照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）参照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）参照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

## 七、联系方式

（一）采购人：重庆市公安局北碚区分局

联系人：黎老师

电  话：023-68316036

地  址：重庆市北碚区卢作孚路399号

（二）采购代理机构：中招国际招标有限公司

地  址：北京市海淀区学院南路62号院1号楼6层(601-615室)、9层(903-915室)

中招国际招标有限公司重庆分公司

地  址：重庆市渝北区黄山大道中段53号5-1（双鱼座A栋5楼）

联系人：陈佳欢   刘毅

电  话：023-68881331-9111

## 询价项目技术（质量）需求

## 项目基本情况

北碚区道路交通安全设施巡查维护服务项目，为期2年。本次采购监理项目的工作主要内容主要包括：

（一）道路交通安全设施后台系统巡查维护监理服务，主要包括但不限于：北碚区公安分局交巡警支队指挥中心和分控中心及机房的软硬件运维监理服务等工作。

（二）道路交通安全设施外场设施巡查维护监理服务，主要包括但不限于：

1.非电子类：全区（水土高新技术产业园除外）城市道路交通标志、交通标线、隔离设施、防撞桶、凸面镜、太阳能警示灯、减速设施、电子车速反馈器、水马、油漆喷刷、反光标等道路交通设施的外场巡查和维护。

2.电子类：全区道路交通信号控制系统、电子警察系统（含抓拍相机等）、违停抓拍设备、车流量检测设备、全景相机、高空瞭望球机、雷达测速系统、违法鸣笛声呐抓拍系统、LED显示屏、行人闯红灯抓拍系统、速度反馈系统、弯道预警等所有电子类道路交通设施的巡查维护监理服务。

（三）其他北碚区道路交通安全设施有关监理内容。

## 二、监理服务范围

（一）服务期内，采购人作为业主单位实施的道路交通安全设施工程类项目，纳入监理工作范围。

（二）项目实施阶段，监理要对以下方面进行有效控制和管理：项目实施和验收、投资控制、质量控制、进度控制、安全管理、变更控制、合同管理、文档管理、知识产权保护以及协调有关单位之间的工作关系等，本监理要完成服务项目标段全过程监理任务。

（三）监理目标：服务质量达到国家现行有关法规要求。

1.质量控制目标：达到国家现行有关质量验收规范要求，并达到合格标准。

2.投资控制目标：控制在概算批复内，无超前支付发生，严格控制工程变更。

3.进度控制目标：督促施工单位采用合理的施工工艺和工序按期完工。

4.安全控制目标：严格执行中华人民共和国国务院令第 393号《建设工程安全生产管理条例》，监理期间无重大伤亡事故发生。

5.文明施工控制目标：合格。

6.合同信息管理目标：正确处理项目有关的合同索赔和合同纠纷，并对项目施工阶段的信息进行收集、整理和保管，保证过程中重要环节的可追溯性。

## 三、监理工作内容

根据《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）规定的相应监理工作内容，主要包括但不限于以下内容：

（一）施工准备阶段服务内容

参与现场踏勘、施工图审查，参加施工前交底会议，并提出意见和合理化建议。

（二）施工阶段的质量控制

1.确定质量标准，明确质量要求。

2.确定本项目的质量监理控制体系，编制监理规划、质量控制工作流程和监理措施，制定质量控制的各项实施细则、规定及其它管理制度。

3.督促承包人建立健全适合于本工程的质量管理体系、质量保证体系和技术管理体系，审查承包人质保体系文件和质保手册，并监督实施。

4.核实并签发施工必须遵循的设计要求、采用的技术标准、技术规程规范等质量文件。

5.审查和批准施工组织设计或施工方案。

6.审查进场工程材料的质量证明文件，必要时可按规定进行一定数量的抽样复检。

7.监督检查现场施工人员中需持证上岗的特殊工种（如测量工、电工、焊工、起重工、司机等）的持证情况，并监督实施。

8.对施工质量进行全过程（包括材料半成品的加工、预制控制等）的监督管理，监督、检查承包人严格执行工程施工合同中有关工程质量的条款和技术规范、标准及设计要求，在加强现场管理工作的前提下对重要部位、隐蔽工程和关键工序应制定计划采取旁站监理；对施工质量情况及时做好记录和统计工作，对发现质量问题的施工现场及时进行拍照或录相；在施工中发现的已经或者可能形成质量事故的重大隐患应立即告知业主，并且停工整改。整改通过后在业主发出重新开工指令后可以继续进行施工。

9.依据监理规划分析、调整和确定质量控制重点并在监理过程中监督实施。

10.施工工艺过程质量控制：现场检查、旁站、量测，成交供应商人员要按作业程序即时跟班到位进行监督检查。

11.组织（检查，评定）对工程项目进行质量评定，提交质量评估报告。

12.按照监理规范及时递交监理材料。

（三）施工阶段的投资控制

1.工程付款审核。

2.审查承包人的工程结算书，工程付款必须有总监理工程师签字。

（四）施工阶段的进度控制

1.熟悉合同文件中有关进度的条款。

2.编制施工阶段进度控制的相关管理制度。

3.审核施工进度计划，并在项目施工过程中控制其执行，必要时经业主批准可进行调整。

4.督促承包人整理技术资料。

5.审批竣工申请报告，组织单项（位）工程竣工预验收。

6.及时处理承包人提交的各种工程技术报表，及时回答承包人提出的各类与监理业务有关的问题，不可因此影响工程进度。

7.编制监理工作月报、季报、年度总结。

8.按季度召开监理工作会议，小结项目开展情况。

（五）施工阶段的合同管理

1.熟悉项目的合同结构，绘制项目合同结构图。

2.协助处理有关索赔事宜，并处理合同纠纷。

（六）施工阶段的组织与协调

1.审查工程开工条件，检查施工前的各项准备工作。

2.配合业主协调本工程相关单位的关系。

（七）施工阶段的风险管理

1.制订风险管理策略。

2.在合同中采取有利的反索赔方案。

（八）施工阶段的现场安全文明管理

1.审核施工安全专项方案、督促承包人落实安全保证体系；监督检查承包人建立健全安全生产责任制和执行安全生产的有关规定和措施。

2.督促承包人履行施工安全、文明保障义务。

3.组织工地安全检查。

4.协助处理安全事故。

5.巡视检查施工现场，及时发现安全隐患，监督承包人采取纠正与预防措施，遇到威胁安全的重大问题时，有权发出暂停施工的通知。

6.召开安全工作例会，通报安全文明施工情况，发布安全文明施工月报，季报。

（九）竣工验收

1.审查竣工资料，组织工程竣工预验收。

2.审核完工报告和其它技术文件资料。

3.编制监理工作竣工文件和项目工程总结。

4.审查承包人提出的竣工验收申请，如果符合竣工验收条件，准备竣工验收；否则，向承包人提出整改意见。

5.协助业主竣工验收。

6.向业主提交所有监理文档。

7.在工程结算审核阶段，对承包人提交的结算进行初审。

（十）质保期阶段服务内容

1.协助业主与承包人签订保修协议。

2.制订保修阶段工作计划。

3.定期检查项目使用情况。

4.检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，下达指令要求承包人进行修复。

5.审核质量缺陷修复方案，监督修复过程并进行验收。

6.整理保修阶段的各项资料。

（十一）成交供应商应提交报告

| 序号 | 资料名称 | 计划份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目监理规划 | 2 | 签订合同之日起10日内 |  |
| 2 | 工程质量监理细则 | 2 | 签订合同之日起20日内 |  |
| 3 | 工程安全监理细则 | 2 | 签订合同之日起20日内 |  |
| 4 | 工程监理工作总结 | 2 | 年度工作结束后20日内 |  |
| 5 | 工程监理月报 | 2 | 每月25日前提供 |  |
| 6 | 工程监理季报 | 2 | 季度工作结束后5日内 |  |
| 7 | 其他专项资料 | 2 | 按实际需要提供 |  |
| 注：其他专项资料包括采购人需要的属于监理服务范围的相关文档；采购人有权要求成交供应商提供文档的实际份数超过本表计划数量，费用不增加。 |  |  |  |  |

## 四、人员配置

（一）总监理工程师1人

必须具有建设行政主管部门颁发的国家注册监理工程师执业证书（注册专业须为通信工程、另一专业为市政公用或公路工程）。（提供相应人员的证书复印件以及2025年任意连续3个月的社保证明材料复印件加盖供应商公章。）

（二）专业监理工程师不少于1人

必须具有建设行政主管部门颁发的国家注册监理工程师执业证书（注册专业须为通信工程或市政公用或公路工程）。（提供相应人员的证书复印件以及2025年任意连续3个月的社保证明材料复印件加盖供应商公章）

（三）监理员不少于1人

（四）在签订合同的同时，成交供应商提供一份人员名单作为合同附件。成交供应商为本项目委派的人员应当为名单中的人员，名单中的人员经过采购人同意方可更换，但更换人员资质和能力不得低于原人员。

## 询价项目服务需求

## 服务期、地点和验收方式

- 服务期

- 1.服务期：采购合同签订后，本项目服务期为两年（北碚区道路交通安全设施巡查维护服务合同结算完成）。单年度违约金累计不超过1万元的，次年自动延续合同服务；单年度违约金累计超过1万元的，采购人有权取消合同服务且不承担任何责任。

- 2.监理工作周期：

- （1）自成交供应商签订合同之日开始至工程质保期终止所需要的时间周期，其中监理工期两年。如有国家政策调整、不可预见因素、不可抗力因素或工程建设实际情况导致工程延期，则监理服务期顺延。

- （2）施工图设计阶段、施工及验收期间提供7*24小时现场服务工作，质保期阶段到场响应时间不超过2小时。

- （二）服务地点：重庆市（采购人指定地点）

（三）验收方式

1.由采购人按照国家及行业相关标准和合同约定组织验收。

2.监理质量标准

（1）监理工作符合《建设工程监理规范》（GB/T50319）要求；

（2）监理工程质量要求：符合国家质量验收标准(合格）、合同条款和询价通知书的相关质量要求。

## 报价要求

本项目报价须为人民币报价，本项目监理费采取总价包干，包含但不限于人工费、交通费、通讯费、设备（仪器）使用费、平行检验费、管理费、保险费、超时监理费以及缺陷责任期监理费、利润、税金、采购代理服务费等全部费用，且在监理过程中监理人员的一切安全责任由监理人自行负责。合同签约金额即为结算金额。包干监理费不随实施范围变化、总价调整、工期延长或缩短等因素作任何调整。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 付款方式

（一）监理费按季度支付，第一年第一个季度监理费支付金额=单年合同价×20%-当季度违约金；其他季度监理费支付金额=单年合同价×25%-当季度违约金。

（二）完成合同范围内的所有工作后，支付监理费=单年合同价×5%。

（三）成交供应商向采购人开具发票，采购人以转账方式向成交供应商支付对应款项；

## 违约金计算

（一）成交供应商监理人员在需要履行安全监理职责的工序、场所、环节和阶段未履职，按200元/次扣违约金；

（二）成交供应商监理人员在需要履行见证、旁站、巡视、平行检验等监理职责的工序、场所、环节和阶段未履职，按200元/次扣违约金；

（三）若因成交供应商人工作疏忽或监管不严造成不合格材料设备已用于工程的，按不少于500元/次扣违约金；

（四）若发生安全事故，除成交供应商监理人员能提供书面文件、影像材料证明其在事前已如实履行监理职责外，按500元/次扣违约金；

（五）在工程质保期内，若成交供应商监理人员不能按合同及时响应到场或者不予响应处置的，按500元/次扣违约金；

（六）凡是涉及收方计量和隐蔽工程的验收工作，须派1名以上专业监理工程师参加，经成交供应商监理人员参加收方并审核后的工程量与实际工程量不符时，按500元/次扣违约金；

（七）监理工程师必须严格按照监理程序和规范以及项目的规定签署意见，对不符合要求的资料不得签字。如果发现成交供应商监理人员所签署的资料与实际情况不一致，按500元/次扣违约金；

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

## 六、保密要求

（一）成交供应商应按照国家相关法律、法规、规范等文件要求，严格落实保密工作，建立保密制度，落实保密责任，确保相关工作保密的要求。未经采购人书面许可，成交供应商不得以任何形式向第三方透露本项目信息以及本项目的任何内容，否则采购人将有权追究供应商的法律责任。

（二）相关服务人员须增强对数据的保密意识，定期接受保密责任教育，对所知悉的事项及信息须严格保密。所有资料、技术文档妥善保管，不得遗失、转借、复印，不得以任何形式向第三方透露，违反保密责任应承担相关后果及经济赔偿责任。

## 七、其他

其他未尽事宜由采购人和成交供应商双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇 采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格条件（二）本项目的特定资格要求”的要求提交”。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（本项目无）。 |

注：参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合询价通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询价通知书第二篇和第三篇规定的询价内容进行实质性响应或承诺。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的报价价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的报价。

## 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的（本项目未收取保证金）；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第五篇  供应商须知

## 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询价通知书

（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同格式、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

## 三、报价要求

- （一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体（本项目不允许）

3.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- （二）保证金（本项目无）

- （三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

- （四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- （五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达报价地点，应在封套上注明询价项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

- （六）响应文件语言：简体中文

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。如出现最低价报价相同的两家及以上供应商，采用抽选方式确定一家供应商成交。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人可将根据相关法律法规的规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目编号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应参照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“七、联系方式”。采购代理机构地址为重庆市渝北区黄山大道中段53号5-1（双鱼座A栋5楼）

## 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 九、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下服务类标准执行，实际计算收费金额低于3000元的则按3000元收取。

采购代理服务费收取标准

| 采购类型 成交金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

（二）服务费以转帐或电汇等形式支付。

（三）采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：中招国际招标有限公司重庆分公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆两江分行

账  号：3100020219200339271

## 第六篇  合同格式

采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下合同：

| 采购内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求 |  |  |  |  |  |
| 二、付款方式： |  |  |  |  |  |
| 三、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、参照《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： 1.询价通知书及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）对本询价通知书第二篇内容的响应或承诺

（三）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）对本询价通知书第三篇内容的响应或承诺

（三）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的监理服务，项目报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受参照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳询价通知书规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

询价项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

询价项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）对本询价通知书第二篇内容的响应或承诺

我单位参与“                  （项目名称）”（项目号：          ）项目的响应，对本询价通知书第二篇中所有内容，我公司承诺全部         （填写：满足或不满足）。

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

（三）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

询价项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  询价项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）对本询价通知书第三篇内容的响应或承诺

我单位参与“                  （项目名称）”（项目号：          ）项目的响应，对本询价通知书第三篇中所有内容，我公司承诺全部         （填写：满足或不满足）。

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

（三）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）