政府采购

竞争性谈判文件

代理机构编号：03-09-04E-2025-D-F-E20160

项 目 名 称：2025年设施设备零星维修项目

采购人：重庆文化艺术职业学院

采购代理机构：公诚管理咨询有限公司

二〇二五年八月

目 录

第一篇 竞争性谈判邀请书	1

一、竞争性谈判内容	1

二、资金来源	1

三、供应商资格条件	1

四、谈判有关说明	1

五、保证金	2

六、采购项目需落实的政府采购政策	2

七、其它有关规定	3

八、联系方式	3

第二篇 谈判项目技术（质量）需求	4

一、项目概况	4

二、工程质量要求	4

三、报价编制原则	4

四、结算原则	6

五、人员要求	7

第三篇 项目商务需求	9

一、计划工期、项目地点及验收方式	9

二、质量要求	9

三、缺陷责任期	9

四、履约保证金	9

五、工程款支付	10

六、知识产权	10

七、其他	10

第四篇 采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止	11

一、采购程序	11

二、评定成交的标准	13

三、无效谈判	13

四、采购终止	13

第五篇 供应商须知	14

一、谈判费用	14

二、竞争性谈判文件	14

三、谈判要求	14

四、成交供应商的确定和变更	15

五、成交通知	16

六、关于质疑和投诉	16

七、签订合同	17

八、采购代理服务费	18

第六篇 合同草案条款	19

一、经济部分	38

二、技术（质量）部分	40

三、商务部分	42

四、资格条件及其他	44

五、其他资料	49

# 第一篇 竞争性谈判邀请书

公诚管理咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆文化艺术职业学院（以下简称：采购人）的委托，对2025年设施设备零星维修项目进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

## 一、竞争性谈判内容

| 项目名称 | 最高限价（元） | 保证金 （元） | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年设施设备零星维修项目 | 400973.76 | 8000.00 | 1 | 建筑业 |

## 二、资金来源

自筹资金，采购预算400973.76元。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）特定资格条件

1、供应商须具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

2、供应商须具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

## 四、谈判有关说明

（一）凡有意参加谈判的供应商，请到行采家（https://www.gec123.com/）网上下载或到采购代理机构领取本项目竞争性谈判文件等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有采购内容。

（二）竞争性谈判公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）竞争性谈判文件提供期限：

1.竞争性谈判文件提供期限：同竞争性谈判公告期限。

2.竞争性谈判文件费：人民币300.00元/份。

3.报名方式：在竞争性谈判文件提供期限内，供应商将加盖公章的《采购文件发售登记表》扫描件发送至采购代理机构邮箱（544168480@qq.com）并将竞争性谈判文件费公对公转账至以下账户：

户  名：公诚管理咨询有限公司

开户行：中信银行广州花园支行

账  号：3110910037672520160

4.供应商在竞争性谈判文件提供期限内提交《采购文件发售登记表》并缴纳竞争性谈判文件费，其竞标才被接收。

（四）响应文件递交地点：公诚管理咨询有限公司开标室（地址：重庆市两江新区人和街道金开大道56号2单元7-1）。

（五）响应文件递交开始时间：2025年8月15日14:00时（北京时间，下同）。

（六）响应文件递交截止时间：2025年8月15日14:30时。

（七）谈判时间：2025年8月15日14:30时。

（八）谈判地点：同响应文件递交地点。

## 五、保证金

（一）保证金递交

1.供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、竞争性谈判内容），并汇至所以下账户，保证金的到账截止时间同提交响应文件截止时间：

户  名：公诚管理咨询有限公司

开户行：中信银行广州花园支行

账  号：3110910037672520160

2.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金在成交通知书发放后按来款渠道退还。

2.成交供应商的保证金在成交供应商与采购人签订合同后按资金来款渠道退还。

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。监狱企业视同小型、微型企业。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

## 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）网上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构中心领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与谈判，否则按无效响应处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效响应处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆文化艺术职业学院

联系人：唐老师

电  话：13983653729

地  址：重庆市巴南区尚文大道887号

（二）采购代理机构：公诚管理咨询有限公司

联系人：乔亚楠、彭雅茹

电  话：023-67462223

地  址：重庆市两江新区人和街道金开大道56号2单元7楼

# 第二篇 谈判项目技术（质量）需求

## 一、项目概况

（一）建设内容：重庆文化艺术职业学院2025年设施设备零星维修，涉及校园内所有建筑物、构筑物、建筑附属、门窗及附属、道路、水体、标示标牌、体育设施、运动场地、户外广场、室内装饰工程、水电工程、安装工程、防水工程、堵漏补漏事宜等学校产权及使用权相关事项的维护、维修及改造，包括但不限于：

1、建筑类：小型墙面修补、地砖/瓷砖更换、门窗维修/更换、小型屋面补漏、扶手栏杆维修小型粉刷等；

2、水电类：小型水电维修（水龙头、阀门、管道、洗手台、电路、开关、插座、灯具更换等）、小型排水疏通、小型配电箱检修等；

3、土建类：小型路面修补、路缘石修复、小型花坛修补、散水、景观水体维修等；

4、其他：小型护栏维修、应急抢修（如水管爆裂、电路短路等）等采购人指定维修项目。

（二）采购范围：具体详见采购人发布的工程量清单。

## 二、工程质量要求

达到国家现行及重庆市有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

## 三、报价编制原则

（一）本项目工程量清单应采用综合单价计价。

（二）供应商应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及重庆市相关工程量清单计价规则的要求填写相应清单表格。供应商应按谈判文件、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）和采购人发布的“工程量清单”的要求填写相应清单表格。供应商的响应报价应是完成本项目全部工程的报价，并以供应商在工程量清单中提出的单价或总价为依据。

（三）供应商应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。供应商没有填入单价或总价的工程子目，采购人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。供应商必须按工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人发布的工程量清单一致，否则作无效响应处理。

（四）报价函中的响应总报价与已标价工程量清单总报价不一致，或工程量清单总报价与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果不一致，否则作无效响应处理。

（五）安全文明施工费：

5.1根据《重庆城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定(2024年版)>的通知》（渝建管〔2024〕38号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。

5.2本工程安全文明施工费由采购人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定(2024年版)>的通知》（渝建管〔2024〕38号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）的相关规定和费用标准单列计算。供应商报价函中安全文明施工费金额或工程量清单中安全文明施工费的汇总金额必须按采购人给出的固定金额填报，否则作无效响应处理。

（六）本工程所需材料（含设备）价格由供应商参照重庆市建设工程造价管理总站发布的《重庆工程造价信息》或工程造价管理机构发布的工程造价信息（造价信息引用时限为采购公告发布日期前一期），并结合市场行情及自身实力进行自主报价。

（七）本项目建筑安装材料价格风险按照《重庆市城乡建设委员会关于进一步加强建筑安装材料价格风险管控的指导意见》（渝建〔2018〕61号）执行。本项目主要材料及设备价格风险内容、范围及调整方法为：

（八）本项目所采用技术、工艺和产品等必须执行重庆市住房和城乡建设委员会关于发布《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）（渝建发〔2019〕25号）的规定。

（九）本项目将设置响应总报价最高限价及工程量清单综合单价最高限价，本项目响应总报价最高限价为400973.76元（大写：人民币肆拾万零玖佰柒拾叁元柒角陆分），其中安全文明施工费固定金额为8218.03元，工程量清单综合单价最高限价随竞争性谈判文件一同发布。供应商的响应总报价及工程量清单综合单价报价均不得超过相应最高限价，否则作无效响应处理。

（十）最终分部分项清单的综合单价=成交供应商初始响应报价中分部分项清单中的综合单价*下浮比例。

下浮比例={【成交供应商初始响应总报价（除安全文明施工费）-成交供应商最终响应总报价（除安全文明施工费）】/成交供应商初始响应总报价（除安全文明施工费）}×100%。

（十一）供应商最终响应总报价低于响应总报价最高限价85%时，需提供报价情况说明，格式自拟。

## 四、结算原则

（一）变更、新增项目

1、当发生设计变更或新增项目，采购人按照下列计价原则结算：

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的综合单价；

（2）已标价工程量清单中无适用于变更工程的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的综合单价，对该子目主材的价格进行调整。主材调整原则：响应时有的材料，调入时取成交报价与采购当期重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》的低值；响应时没有的材料，由采购人充分结合施工期市场核定的价格执行，并不高于施工同期《重庆工程造价信息》，调整后的综合单价作为类似子目的综合单价(类似项目由采购人确定，供应商的人工、材料单价表作为合同附件)；

（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的综合单价，参照国家技术和经济规范及标准、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市仿古建筑工程计价定额》（CQFGDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018） 、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市城市轨道交通工程计价定额》（CQGDDE-2018）、《重庆市爆破工程计价定额》（CQBPDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及其配套文件等（配套文件只执行合同签定之日前重庆市住建委颁发的文件，合同签定之日后颁发的有关政策文件不予执行）类似项目编制，再按成交总价与总价最高限价同比例进行下浮（其中人工价差、材料价差、未计价材料、不下浮）。其中人工工日、材料单价的确定原则：

①人工工日：清单中有的按成交报价执行，若成交供应商成交报价高于施工实施期《重庆工程造价信息》中对应的人工工日单价平均值（若发布的某一类别人工工日单价是区间值的，则按其算术平均值执行），则按施工实施期《重庆工程造价信息》中对应的人工工日单价平均值执行；

②材料：清单中有的按成交报价执行；清单报价中没有的按该项目施工期间的《重庆工程造价信息》信息价的算术平均价执行；《重庆工程造价信息》中没有的，采购人结合市场进行核定价格。

2.厕所及阳台漏水整治子项为全费用清单综合单价，全费用清单综合单价费用应包括完成采购范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费（含安全文明施工费）、规费等所有费用，结算时不作调整。

3.安全文明施工费包干使用，结算时不作调整。

4.弃渣外运运距及处置费包干使用，结算时不作调整。

（二）最终结算原则

1.分部分项工程量清单结算总价：

分部分项工程结算价=固定综合单价×子项工程量；

综合单价=成交供应商报价中分部分项清单中的综合单价。

本项目的成交供应商报价应作为本项目合同的必须要件，是工程竣工结算依据。

2.竣工结算价=Σ分部分项工程结算价+Σ措施项目结算价+Σ其他项目结算价±Σ价格调整（如有）±Σ变更、索赔与现场签证结算价±Σ奖励、罚金、违约金及其他费用+Σ规费+Σ税金。最终结算价以第三方机构审定金额为准。

3.合同履行中,应严格按照合同清单施工，原则上不得超过合同金额。

（三）本合同采用固定综合单价，固定综合单价不因工程量的增减而调整。除非合同另有约定。

## 五、人员要求

1.项目经理

（1）拟派项目经理须在供应商单位注册并具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证书（B证），且未在其他在建项目担任项目经理【须提供拟派项目经理的注册证、安全生产考核合格证（B证）、供应商为其缴纳的响应文件递交截止时间前近三个月的养老保险缴纳证明复印件，并提交无在建项目承诺并加盖供应商公章。

（2）近三年（2022年8月1日至提交响应文件截止时间止，以竣工时间为准）以项目经理身份承接过至少1个合同金额30万元及以上的类似业绩【须提供业绩合同及竣工验收材料复印件并加盖供应商公章】。

2.技术负责人：拟派技术负责人须具有工程类中级及以上技术职称【须提供拟派技术负责人的职称证、供应商为其缴纳的响应文件递交截止时间前近三个月的养老保险缴纳证明复印件并加盖供应商公章】。

3.其他人员

合同签订前成交供应商应按采购人要求组建项目管理团队。所有人员（含项目经理及技术负责人）需根据采购人要求进行出勤考核并满足在岗时间要求。

# 第三篇 项目商务需求

## 一、计划工期、项目地点及验收方式

（一）计划工期

合同签订之日起一年（其中，本次发布的工程量清单内所有项目需要在2025年8月31日前完成）。

（二）项目地点

重庆文化艺术职业学院校区。

（三）验收方式

采购人按国家相关标准验收程序和规程进行验收。

## 二、质量要求

（一）负责完成各项审批手续办理并根据采购人及相关职能部门审核认可施工和竣工验收工作、工程保修期内的缺陷修复和保修等所有内容。对承包项目的质量、安全、工期、造价全面管控和负责。完成本项目所涉及的施工建造、试运行、工程竣工验收、项目整体移交（移交后具备入住办公条件）、缺陷责任修复以及工程质量保修等全部工作，具体包括但不限于：

1、施工：按照采购人和工程量清单的要求，完成本次清单范围内所涉及的全部工程内容，并负责后期深化设计（取得采购人及相关职能部门审核认可）与实施以及保修期内的缺陷修复和保修工作；

2、设备采购及安装：按照采购人和工程量清单的要求，完成该项目所涉及的各类材料、设施、设备物资的采购供应、物流运输、装卸与吊装、仓储保管、检测试验、安装调试及培训等工作。

（二）在质保期内，除人为故意损坏外的其他所有原因（包括但不限于自然沉降、意外损坏等），成交供应商应在5个工作日内按原样进行免费（包括人工、材料等所有费用）维修。若未按要求进行维修，视为违约，采购人有权从质保金中扣除相应的维修费用。

（三）防水工程质保期5年，其他内容如修缮、安装、装修等工程质保期2年。

## 三、缺陷责任期

24个月。

## 四、履约保证金

1.递交金额：成交金额的10%。

2.递交时间：成交通知书发出后5个工作日内向采购人提交。

3.递交形式：银行转账或现金形式。

4.退还方式：项目竣工完成经验收合格且提交完整的竣工资料后退还。

5.成交供应商无正当理由不按谈判文件要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其保证金不予退还，给采购人造成的损失超过保证金数额的，成交供应商还应对超过部分予以赔偿。

## 五、工程款支付

本工程无预付款，竣工验收（一年工期结束后）合格且结算审计完成后30日内支付至审定金额的97%，预留审定金额的3%作为项目质保金，另还需预留审定金额防水工程部分的3%作为防水部分质保金。项目质保金待缺陷责任期（24个月）结束后30日内一次性支付；防水部分质保金待质保期（五年）结束后30日内一次性支付。

## 六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 七、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇 采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止

## 一、采购程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在谈判前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）。 |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.特定资格要求 | 按第一篇“三、供应商资格条件（二）特定资格条件”的要求提交。 |
| 2 | 保证金 |  | 按第一篇“五、保证金”的要求提交。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章。 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第二篇、第三篇规定的谈判内容进行实质性响应。 |
|  | 谈判有效期 | 提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。

（四）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（五）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、商务需求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（六）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）签署。

（七）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》格式后附）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（八）评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对技术（质量）和商务需求均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价，并依据价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的最后报价经扣减后价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的最后报价。

## 三、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）未参加谈判的；

（四）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（五）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（六）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（七）供应商不接受谈判小组修正后的价格的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）谈判的；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判，再委托代理商参与谈判的；

（十一）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十二）法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

# 第五篇 供应商须知

## 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、谈判项目技术（质量）需求、项目商务需求、采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。

## 三、谈判要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式要求”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

本项目不接受联合体。

3.谈判有效期：提交响应文件截止时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇 五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效谈判。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达谈判地点，应在封套上注明项目编号、项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（六）响应文件语言：简体中文。

（七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）。

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com/）网上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性谈判文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 八、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下工程类标准执行:

| 项目类型 费率 成交金额（万元） | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务代理业务成交金额为500万元，计算代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

（500-200）×0.78%=2.34万元

合计收费=1.5+0.8+2.34=4.64（万元）

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：公诚管理咨询有限公司

开户行：中信银行广州花园支行

账  号：3110910037672520160

# 第六篇 合同草案条款

2025年设施设备零星维修项目合同

项目编号：（               ）

发包人 ：重庆文化艺术职业学院（以下简称“甲方”）

承包人 ：                    （以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》 、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定 ，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则， 双方就2025年设施设备零星维修项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：2025年设施设备零星维修项目。

2.工程地点：重庆文化艺术职业学院校区。

3.工程内容：重庆文化艺术职业学院2025年设施设备零星维修，涉及校园内所有建筑物、构筑物、建筑附属、门窗及附属、道路、水体、标示标牌、体育设施、运动场地、户外广场、室内装饰工程、水电工程、安装工程、防水工程、堵漏补漏事宜等学校产权及使用权相关事项的维护、维修及改造，包括但不限于：

（1）建筑类：小型墙面修补、地砖/瓷砖更换、门窗维修/更换、小型屋面补漏、扶手栏杆维修小型粉刷等；

（2）水电类：小型水电维修（水龙头、阀门、管道、洗手台、电路、开关、插座、灯具更换等）、小型排水疏通、小型配电箱检修等；

（3）土建类：小型路面修补、路缘石修复、小型花坛修补、散水、景观水体维修等；

（4）其他：小型护栏维修、应急抢修（如水管爆裂、电路短路等）等采购人指定维修项目。

具体详见采购人发布的工程量清单。

- 二、合同工期

工期：采购合同签订后一年（本项目的工程量清单为全年维修清单，其中2025年8月31日前需要集中维修的工程量清单，由甲方在该施工合同签订后，指定维修范围及内容）。

计划开工日期：      年  月  日，实际开工日期以甲方签发的工程开工通知明确的开工日期为准。

计划竣工日期：      年  月  日，实际竣工日期以工程竣工验收合格之日为准。

工期总日历天数     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求 ，并达到合格标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.承包人投标函中承诺的中标价为：

人民币（大写）                   ( ¥              元）；

2.签约合同价为：

人民币（大写）                   ( ¥              元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）              ( ¥        元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               ( ¥        元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               ( ¥       元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               ( ¥       元）。

3.合同价格形式： 固定综合单价。

4. 最终分部分项清单的固定综合单价=成交供应商初始响应报价中分部分项清单中的固定综合单价*下浮比例。

最后报价综合单价的下浮比例={乙方最后总报价-[安全文明施工费+暂估价（如有）+暂列金额（如有）]}/{乙方初始总报价-[安全文明施工费+暂估价（如有）+暂定金额（如有）]}×100%。

合同总金额等于乙方最终报价，其公式为：合同总价=固定综合单价*工程量+安全文明施工费+暂估价（如有）+暂列金额（如有）+组织措施费+规费+税金

- 五、计价变更原则、服务时间和服务地点

（一）计价变更原则

1.计价原则：本项目工程量清单应采用综合单价计价（详见附件 1），主要包括但不限于完成本项目发生的人工、材料、机械、管理费、利润、税金等费用。乙方不得因企业自身、市场价格波动等原因向甲方申请调整已标价的工程量清单综合单价或变相降低工程材料品质。

2.变更、新增项目

当发生设计变更或新增项目，甲方按照下列计价原则结算：

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的综合单价；

（2）已标价工程量清单中无适用于变更工程的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的综合单价，对该子目主材的价格进行调整。主材调整原则：响应时有的材料，调入时取成交报价与采购当期重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》的低值；响应时没有的材料，由甲方充分结合施工期市场核定的价格执行，并不高于施工同期《重庆工程造价信息》，调整后的综合单价作为类似子目的综合单价(类似项目由甲方确定，乙方的人工、材料单价表作为合同附件)；

（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的综合单价，参照国家技术和经济规范及标准、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市仿古建筑工程计价定额》（CQFGDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018） 、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市城市轨道交通工程计价定额》（CQGDDE-2018）、《重庆市爆破工程计价定额》（CQBPDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及其配套文件等（配套文件只执行合同签定之日前重庆市住建委颁发的文件，合同签定之日后颁发的有关政策文件不予执行）类似项目编制，再按成交总价与总价最高限价同比例进行下浮（其中人工价差、材料价差、未计价材料、不下浮）。其中人工工日、材料单价的确定原则：

①人工工日：清单中有的按成交报价执行，若乙方成交报价高于施工实施期《重庆工程造价信息》中对应的人工工日单价平均值（若发布的某一类别人工工日单价是区间值的，则按其算术平均值执行），则按施工实施期《重庆工程造价信息》中对应的人工工日单价平均值执行；

②材料：清单中有的按成交报价执行；清单报价中没有的按该项目施工期间的《重庆工程造价信息》信息价的算术平均价执行；《重庆工程造价信息》中没有的，甲方结合市场进行核定价格。

（二）服务时间

1.维修服务至本合同约定的工期届满或者维修费用达到合同金额人民币         元（大写：         ）时止，以先达到条件者为准。但服务时间届满时，乙方应保证不得有未完工的维修服务项目，否则甲方有权扣除乙方的履约保证金且不予支付该未完工项目对应的工程款。

2.乙方在服务期间出现不良工作态度、不配合甲方工作、拖延（指拖延开工时间或拖延施工时间）或不响应服务内容等情况超过3次或其他达到终止合同条件的，甲方有权终止合同。

（三）服务地点

甲方指定地点，若以上地址如有变动 ，以甲方更新的地址为准。

（四）现场负责人

1.甲方指定    为现场代表，负责协调、监督乙方履行合同义务；督促检查施工现场管理、工程质量和施工进度；参与进场构（配）件、材料、设备的验收，构（配）件、材料设备的检（试）验；按相关规定和要求对设计变更、工程量增减、工期延误、停工通知等上报批准和签字确认。但本工程涉及的所有文件，必须经甲方代表签字确认并加盖甲方公章方为有效，才可作为确认工程量及工程价款的依据，仅有签字的不能作为结算依据。

2.乙方项目经理应履职尽职，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量的按期完成各项工作任务，解决由乙方负责的各项事宜。乙方的所有文件必须以书面形式由乙方代表签字并加盖乙方公章后提交甲方。其中，涉及对本协议的任何修订、工程款的审定等重要文件，还需有乙方法定代表人签字。

项目经理：             ；身份证号：

建造师执业资格证书号：

建造师注册证书号：

安全生产考核合格证书号：

- 六、履约保证金

（一）合同履约保证金

1.合同签订前乙方向甲方缴纳合同金额10%的履约保证金人民币：    （大写： ）， 除合同另有有约定外，有下列情形之一的，甲方亦有权终止合同，并没收全额履约保证金：

（1）无正当理由拒绝承接本合同约定的业务的；

（2）超标准、超范围收取材料费、工时费，采取直接或变相回扣等不正当手段和虚报服务项目及金额的；

（3）被行业主管部门取消经营资格的；

（4）拒绝接受甲方的监督、检查的；

（5）乙方出现不良工作态度、不配合甲方工作、拖延（指拖延 开工时间或拖延施工时间） 或不响应修服务内容等情况超过 3 次。

2.在合同结束后，乙方所完成的项目经验收合格的，甲方无息退还履约保证金。

- 七、验收标准、方法

1.乙方应派遣有丰富经验和相应能力的人员进行现场组织施工，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。

2.施工服务过程应遵照现行国家有关及规程规范进行施工，按照有关要求进行检查验收。 乙方提供所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。

3.完工后，乙方应提前 5 天向甲方提供完整竣工资料、验收报告及工程质量保修书并通知甲方验收。甲方自接到验收通知后3天内组织验收并办理验收、移交手续。甲方按国家相关标准验收程序和规程进行验收，验收合格后双方认可并盖章确认（注 ：所有项目实施过程中和完工后，乙方应负责施工现场的整体清洁，施工中产生的建渣，由乙方自行处理）。

4.甲方在对维修项目进行验收时，发行乙方施工内容整体质量达不到合格工程要求的，乙方应无条件全部返工达到合格要求，造成甲方损失的，还应负责赔偿。

5.甲方在施工过程中进行工程质量检查，发现工程质量不合格或所用材料不合格的，在甲方发出整改通知书后，乙方未在规定的时间内整改达到合格要求 ，每发生一次乙方须视违约情节轻重向甲方支付 500-1000 元的违约金且还必须无条件返工并达到工程质量合格要求。

- 八、结算原则

（一）本合同采用固定综合单价，固定综合单价不因工程量的增减而调整。除非合同另有约定，磋商报价的工程量清单中的综合单价均已包含但不限于供应商为实施和完成合同工程量清单项目所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润等费用。

（二）各部分的结算原则如下:

1.分部分项工程量清单结算总价:

分部分项工程结算价=固定综合单价×子项工程量；

2.项目的成交乙方初始总报价和最后总报价应作为本项目合同的必须要件，是工程竣工结算依据。

子项工程量:工程量计算以施工图、设计变更、有效签证资料(签字且盖章)及竣工图作为计算依据，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、定额执行《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市仿古建筑工程计价定额》（CQFGDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018） 、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市城市轨道交通工程计价定额》（CQGDDE-2018）、《重庆市爆破工程计价定额》（CQBPDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及其及其配套文件规定的计量规则计算的合格工程量作为结算依据。

3.厕所及阳台漏水整治子项为全费用清单综合单价，全费用清单综合单价费用应包括完成磋商范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费（含安全文明施工费）、规费等所有费用，结算时不作调整。

4.措施费（含安全文明施工费）包干使用，结算时不作调整。

5.弃渣外运运距及处置费包干使用，结算时不作调整。

（三）竣工结算原则

1.竣工结算价=Σ分部分项工程结算价+Σ措施项目结算价+Σ其他项目结算价±Σ价格调整（如有）±Σ变更、索赔与现场签证结算价±Σ奖励、罚金、违约金及其他费用+Σ规费+Σ税金。

2.合同履行中,需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

3.竣工资料

（1）竣工结算合同价格；

（2）变更增减金额；

（3）现场签证增减金额；

（4）索赔增减金额；

（5）奖励、罚金及违约金；

（6）发包人已支付承包人的款项；

（7）应扣留的质量保证金；

（8）发包人应支付承包人的合同价款。

（9）竣工图

（10）其他。

（四）本工程结算价最终以甲方委托的第三方机构审定金额为准。

- 九、质量保障及质保期

1.如果工程质量达不到验收合格标准，乙方必须无条件返工，直至工程验收合格为止。

2.施工过程中出现的以下情况，甲方有权下达停工令，由此造成的一切损失均由乙方承担责任：

（1）施工中出现质量问题，经甲方提出后乙方仍不采取改进措施 ，或者采取措施不力 ， 以及未使质量出现明显好转趋势的；

（2）乙方对已经发生的质量事故未进行处理和未提出有效的改进措施而继续作业时；

（3）隐蔽作业未经甲方共同验收，乙方自行封闭、掩盖处理时；

（4）乙方擅自变更设计、施工图纸和施工方案进行施工时；

（5）乙方使用没有质量合格证的各种建筑安装材料或者擅自替换、代换和变更建筑安装材料时；

（6）乙方指定不具备专业资格的技术人员进入工地施工。

3.甲方对工程质量的签证、检查纯属工作职责，并不能因此免除乙方对工程质量应负的责任。如果发生工程质量问题，乙方必须无条件返工直至合格为止，返工发生的费用均由乙方承担。

4.质量保修期限：工程质量保修期按本合同附件（3）工程质量保证书第二条执行。

5.保修期内，所有设备和施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费； 所有设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。

- 十、付款方式

本工程无预付款，竣工验收合格且结算审计完成后10日内支付至审定金额的97%，预留审定金额的3%作为项目质保金，另还需预留审定金额防水工程部分的3%作为防水部分质保金。项目质保金待缺陷责任期（24个月）结束后10日内一次性支付；防水部分质保金待质保期（五年）结束后10日内一次性支付。

甲方支付上述款项前，乙方应开具等额发票，甲方应在收到发票后10 个工作日内支付，乙方未开具发票或发票金额、税种不符合要求的，甲方有权拒付相应款项且不承担违约责任。

- 十一、违约责任

1.若任何一方有违约行为，守约方除有权要求违约方承担相应的 违约责任外 ，还有权要求违约方承担守约方的直接损失以及守约方因主张权利所支出的合理费用（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、保全担保费、差旅费、鉴定费、执行费等所有应付费用）。

2.本合同履行期间，因一方违约使合同目的不能实现的，守约方有权立即解除合同，并有权按照前款约定要求违约方承担违约责任。 合同解除后，乙方应按照甲方要求完成现场的清理和撤离，由双方商定或通过造价鉴定的方式确定乙方实际完成工作对应的合同价款，以及乙方已提供的材料、临时工程等的价值。

- 十二、其他约定事项

1.竞争性磋商文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成的任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 甲乙双方一致确认合同尾部的通讯地址和联系方式为双方履行合同过程中，接收对方往来文件、函件、文书的地址和联系方式。

同时，该送达地址可用于接受各类法律文书。按照约定地址送达的，视为当事人签收；受送达人拒收的，不影响送达的效力。任何一方通讯地址和联系方式需要变更的，应提前三个工作日向另一方送交书面变更告知书，未按约定方式变更的，原约定送达地址仍为有效送达地址。

4.本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖甲、乙双方公章之日起成立，自甲方收到乙方支付的履约保证金和低价风 险担保金之日起生效。由授权代表签署的，应当附有法定代表人签字并加盖公章的授权委托书，以及授权代表的身份证明材料。

5.本合同一式 柒 份 ， 需方 伍 份 ，供方 贰 份 ，具备同等法律效力。

附件：1.已标价的工程量清单（乙方初始报价中分部分项清单中的综合单价）

2.工程质量保修书

3.建设工程廉政责任书

4.建设工程施工安全责任书

甲方（需方）

地址：

法定代表人（或授权代表） :

年   月   日

乙方（供方）：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

法定代表人（授权代表） ：

项目负责人：

联系电话：

年   月   日

附件 1

已标价工程量清单

（乙方初始报价中分部分项清单中的综合单价）

附件 2：

工程质量保修书

方（全称） ：重庆文化艺术职业学院

乙方（全称） ：

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量 管理条例》，经协商一致就                  签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

具体保修的内容，双方约定如下：乙方承包范围内的全部工作内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3.装修工程为  2 年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5.给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

6.其他项目保修期限约定如下：维修工程为 1 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月 ，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后 ，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目 ，乙方应当在接到保修通知之日 起 7 天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管 理条例》的规定 ，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告， 采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人

提出保修方案，乙方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

无。

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作

为施工合同附件 ，其有效期限至保修期满。

甲方(公章)：

重庆文化艺术职业学院

乙方（公章)：

法定代表人

（或授权代表）

法定代表人

（或授权代表）

日期：      年   月     日           日期：     年   月    日

附件 3：

建设工程廉政责任书

甲方：重庆文化艺术职业学院

乙方：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中甲方乙方 双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国 家、当事人的合法权益，根据国家、上级单位有关工程建设的法律

法规和廉政建设的有关规定 ，订立本廉政责任书。

1.双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规 ，相关政策 ， 以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件 ， 自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则  (除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、上级单位和对方利益 ，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的 ，应及 时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

2.甲方责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1 不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

2.3 不得要求、 暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、 配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同 发甲方工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

3.乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展 业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准 ，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为甲授权代表和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

4.违约责任

4.1 甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的 ，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的 ，应予以赔偿。

4.2 乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的 ，依 据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的 ，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的 ，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

5.责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

6.责任书份数

本责任书一式二份 ， 甲方乙方各执一份 ，具有同等效力。

甲方(公章)：

重庆文化艺术职业学院

法定代表人（或授权代表）

乙方(公章)：

法定代表人（或授权代表）

日期：      年   月    日                    日期： 年   月    日

附件 4

建设工程施工安全责任书

甲方 ：重庆文化艺术职业学院

乙方 ：

为加强           程工作的安全管理 ，保证工程安全 ，维护公共安全和公共利益, 结合实际情况 ，特签订本安全责任书如下:

一、进场施工前置条件:

1、 乙方所承包的维修施工项目 ，须经甲方签署合同和责任书后方可入场施工。

2、 乙方须为施工人员购买施工意外保险 ，并向甲方提供保险凭证复印件

二、施工人员管理:

1、 乙方现场负责人(周坤)负责施工现场的安全管理工作 ，并负责与甲方协调责任书执行过程中出现的问题。

2、每日规定时间内施工结束后 ，施工人员应立即撤场 ，不得无故逗留 ，不得从事与施工内容无关的活动。

三、施工时间管理:原则上不影响学校正常运行。

四、施工现场管理:

1、 乙方施工现场安全管理必须坚持“安全第一、预防为主”的方 针，依据国家有关建筑施工安全和高空作业安全管理规定，严守操作规程、技术规范 ，落实安全措施。

2、 乙方施工人员撤场前 ，应配合甲方进行设施安全检查 ，确认无误后 ，将所有乙方自有设施撤离施工区域。

五、消防安全管理:

1、施工现场非吸烟区域严禁吸烟。

2、 乙方需加强施工用电的管理工作。 乙方因施工需要 ，拉接临 时电线必须经甲方批准;乙方必须坚持每天检查施工用电情况，并于每日施工结束后关闭电源。

3、 乙方需加强对易燃易爆物品的管理工作。 乙方需严格控制柴油、汽油等易燃易爆物品进入施工现场。

4、 乙方应随时接受甲方指定的专门人员的监督检查 ，对存在的不安全隐患立即整改。

5、凡施工所需的各种用电设备及动用明火 ，须在使用前做好防范措施。

六.事故责任

乙方承诺会严格执行《中华民共和国安全生产法》和《中华人 民共和国消防法》等法律法规相关规定以及责任书相关规定 ，坚 决落实施工安全管理 ，保证生产处于最佳安全状态 ，在施工过程 中 ，保证杜绝伤亡、火灾等安全事故。若属乙方或乙方工作人员原因造成的一切安全事故 ，概由乙方完全承担责任。

本告知书未尽事项 ， 甲乙双方责任主体应严格按照国家有关法 律、法规和标准、规范的规定 ，切实履行各自的安全责任 ，确保工程建设的顺利进行。

七.安全责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

八.安全责任书份数

本责任书一式二份 ， 甲方乙方各执一份 ，具有同等效力。

甲方(公章)：

重庆文化艺术职业学院

法定代表人（或授权代表）

乙方(公章)：

法定代表人（或授权代表）

日期：     年   月  日

- 第七篇 响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）已标价工程量清单

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其他优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）竞争性报价函

（采购代理机构名称）              ：

我方收到                    （项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的工程服务，项目初始响应总报价为人民币大写：      元整；人民币小写：      元（其中安全文明施工费为     元）。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）已标价工程量清单

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目名称：

| - 序号 | - 项目技术（质量）需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                               法定代表人（或其授权代表）：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇谈判项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“响应情况”中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将视为不满足竞争性谈判文件要求。

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目名称：

| - 序号 | - 项目商务需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“响应情况”中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将视为不满足竞争性谈判文件要求。

2.本表后须附第三篇要求的相关证明材料复印件并加盖供应商公章。

3.本表可扩展。

（二）其他优惠承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：

电子邮箱：                  （若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：

电子邮箱：                  （若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

附：

最后报价表（格式）

致：                   （采购代理机构名称）：

经双方谈判一致，并充分响应竞争性谈判文件的所有要求，现对2025年设施设备零星维修项目的最终响应总报价为人民币（大写）          元（小写：￥        ），并以本次报价为准。在我方首次响应文件中的各分部分项工程量清单单价的基础上，按照初始报价[除安全文明施工费外]与最终报价[除安全文明施工费]的差额比例同比例下浮作为结算单价。

供 应 商：                                  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

日   期 ：       年      月     日

注：此最后报价表经谈判后再填写，由供应商法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，供应商应单独准备一份空白报价函至谈判现场。

（结束）