- 竞争性磋商文件

采购执行编号：Z2025041

代理机构编号：XWFZ-250243

磋商项目名称：重庆开放大学重庆工商职业学院三期建设工程续建项目水土保持监测服务采购项目

采购人：重庆开放大学 重庆工商职业学院

采购代理机构：重庆希维招标代理有限公司

二〇二五年八月

- 目  录

第一篇  采购邀请书	- 3 -

一、竞争性磋商内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、磋商有关说明	- 3 -

五、保证金	- 4 -

六、其他有关规定	- 4 -

七、联系方式	- 5 -

第二篇  项目技术需求	- 6 -

一、 采购项目一览表	- 6 -

二、 服务范围、要求及标准	- 6 -

三、 服务及质量需求	- 7 -

第三篇  项目商务需求	- 8 -

一、服务时间、地点及验收（考核）方式	- 8 -

二、报价要求	- 8 -

三、付款方式	- 9 -

四、违约责任	- 9 -

五、合同	- 10 -

六、知识产权	- 10 -

七、其他	- 10 -

第四篇  磋商程序及方法	- 11 -

一、 磋商程序及方法	- 11 -

二、 评审标准	- 13 -

三、 无效响应	- 15 -

四、 采购终止	- 15 -

第五篇  供应商须知	- 16 -

一、 总则	- 16 -

二、 竞争性磋商文件	- 16 -

三、 磋商要求	- 16 -

四、 成交供应商的确认和变更	- 18 -

五、 成交通知	- 18 -

六、 关于质疑和投诉	- 18 -

七、 采购代理服务费	- 20 -

八、 签订合同	- 20 -

九、 项目验收	- 20 -

第六篇  政府采购合同	- 21 -

一、 合同	- 21 -

二、 附件	- 26 -

第七篇  响应文件编制要求	- 28 -

一、 经济部分	- 31 -

二、 资格条件	- 33 -

三、 技术和商务响应情况	- 38 -

四、 评分所需的材料、方案（格式自定）	- 41 -

五、 其他资料	- 42 -

第一篇  采购邀请书

重庆希维招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆开放大学 重庆工商职业学院（以下简称：采购人）的委托，对重庆开放大学重庆工商职业学院三期建设工程续建项目水土保持监测服务采购项目进行竞争性磋商方式采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

## 一、竞争性磋商内容

| 包号及名称 | 最高限价 （万元） | 保证金 （万元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆开放大学重庆工商职业学院三期建设工程续建项目水土保持监测服务采购项目 | 10 | 0.2 | 1 |

## 二、资金来源

自筹资金，本项目最高限价10万元。

## 三、供应商资格条件

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本资格条件。

- 本项目的特定资格要求：无。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

- 按本项目规定足额缴纳保证金。

## 四、磋商有关说明

- 供应商应通过行采家网（https://www.gec123.com）进行注册。

- 凡有意参加磋商的供应商，请在采购代理机构购买本项目竞争性磋商文件（以下所称的“磋商文件”“采购文件”均指竞争性磋商文件）。本项目采购活动有关的图纸、澄清、更正等磋商开始前的所有项目资料均在行采家网公示，请各供应商自行下载，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

- 竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

- 竞争性磋商文件发售

1.竞争性磋商文件发售期：2025年8月14日-2025年8月25日北京时间17：00

2.竞争性磋商文件售价：人民币300元/分包（售后不退）

3.竞争性磋商文件购买方式（以下方式选其一）

- 现场购买。磋商文件发售期内携带《竞争性磋商文件发售登记表》到采购代理机构购买竞争性磋商文件。

- 汇款购买。磋商文件发售期内使用对公账户汇款（收款账户见第五篇内容“采购代理服务费缴纳账户”，汇款备注“XWFZ-250243”）缴纳费用，将汇款凭证和《竞争性磋商文件发售登记表》扫描发送至zfz@cqxwzb.cn邮箱购买竞争性磋商文件。

- 递交响应文件地点：重庆希维招标代理有限公司开标室（重庆市渝北区两江春城春玺苑写字楼2栋16-3）。

- 响应文件递交开始时间：2025年8月26日北京时间14:00。

- 响应文件递交截止时间：2025年8月26日北京时间14:30。

- 磋商开始时间：同响应文件递交截止时间。

- 未购买竞争性磋商文件的供应商，其响应文件将被拒收。

## 五、保证金

- 保证金的递交

供应商使用对公账户转账递交保证金，并充分考虑转账的时间差风险，保证金到账截止时间同响应文件递交截止时间。保证金收取账户信息如下（汇款备注“XWFZ-250243”）：

户  名：重庆希维招标代理有限公司

开户行：哈尔滨银行股份有限公司重庆两江星光支行

账  号：18010000001399253

- 保证金不予退还的情形

1.供应商在磋商有效期内撤回响应文件的。

2.供应商在采购过程中弄虚作假，提供虚假材料的。

3.供应商之间相互串通的。

4.成交供应商未按规定递交履约保证金的。

5.成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的，或要求与采购人签订背离磋商文件和响应文件实质性内容合同的。

6.成交供应商将项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将项目分包给他人的。

7.其他严重扰乱采购程序的。

8.法律法规规定的其他不予退还保证金的情形。

- 保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同且按采购文件要求缴纳有关费用后，五个工作日内按来款渠道直接退还。

## 六、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则按无效响应处理。

（三）超过响应文件递交截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（四）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效响应处理。

（五）本项目不接受合同分包，否则按无效响应处理。

（六）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（七）供应商拒绝签订政府采购合同的，不得参加对该项目重新组织的采购活动，否则按无效响应处理。

## 七、联系方式

（一）采购人：重庆开放大学 重庆工商职业学院

联系人：程老师 冉老师

电  话：023-68465180

地  址：重庆市九龙坡区九龙科技园区华龙大道1号

（二）采购代理机构：重庆希维招标代理有限公司

联系人：赵福至 蓝秀雨

电  话：023-67185051-3

地  址：重庆市渝北区两江春城春玺苑写字楼2幢16-3

第二篇  项目技术需求

注：本篇所有内容均为实质性要求，响应文件若不满足（即出现负偏差）按无效响应处理。（“一、采购项目一览表”除外）

## 采购项目一览表

| 包号及名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 重庆开放大学重庆工商职业学院三期建设工程续建项目水土保持监测服务采购项目 | 1 | / |

## 服务范围、要求及标准

1.服务范围：重庆开放大学重庆工商职业学院合川校区三期建设工程续建项目涵盖施工区域。

2.服务要求：定期开展水土保持监测工作，编制水土保持监测报告，监测报告包括监测实施方案、监测季报及监测总结报告。监测实施方案在监测工作进场后15个工作日上报，监测季报在每季度下一个月内上报，监测总结报告在工程水土保持设施验收报告上报前上报。

监测报告应至少包括以下主要内容：

（1）报告结构：综合说明、项目及水土流失防治工作概况、监测布局与监测方法、水土流失动态监测结果与分析、水土流失防治效果评价和结论等内容。

（2）监测指标：水土流失影响因素、水土流失状况监测、水土流失危害监测、水土保持措施监测、水土保持“三色评价”监测。

（3）水土保持工程进度与形象：水土保持工程形象进度、已完成水土保持措施工程量、水土保持进度计划及执行情况，应采取的进度措施等。

（4）监测结论：监测结论应包括水土流失动态变化、水土保持措施评价、存在问题及建议，并给出综合结论。

（5）监测记录和监测意见书：包括监测原始记录表、水土保持监测意见书。

（6）监测工作开展情况：包括资源投入、重要监测活动、监测点位布设、监测发现的问题和其他事项。

3.服务标准：

（1）严格遵循《水土保持监测技术规程》、《生产建设项目水土保持监测与评价标准》等国家及行业现行相关标准规范，确保监测方法、频次、数据采集与分析等符合标准要求。

【若以上标准非现行的最新标准，供应商应在磋商开始前向采购人或代理机构提出，若未提出或未发现的，在成交后一律按采购公告发布前的最新标准执行】

（2）监测数据需真实、准确、完整，监测点位布设科学合理，能全面反映项目施工区域水土流失状况及水土保持措施的实施效果。

（3）监测报告的编制格式、内容深度需符合《生产建设项目水土保持监测报告编制规程》及重庆市水土保持主管部门的相关规定，满足项目水土保持设施验收及备案要求。

## 服务及质量需求

1.项目负责人需具备水土保持相关专业中级及以上职称，且具有 5 年及以上生产建设项目水土保持监测工作经验，熟悉重庆市水土保持政策及要求。

【项目负责人需提供职称证复印件、在水土保持监测项目上任职（提供任职证明、项目周期证明）累计满5年或在主营业务为水土保持监测的相关企业任职（提供社保缴纳年限证明和相关企业营业执照）累计满5年或两者合计满5年的证明材料、投标供应商为其缴纳社保的证明材料（2025年任意一月，若5年或多年社保中含2025年的可不再单独提供），并加盖供应商公章】

2.监测团队成员（不含项目负责人）不少于 3 人，其中至少 2 人持有水土保持监测从业人员上岗证书，团队成员需稳定，未经采购人同意不得擅自更换。

【团队成员需提供人员名单、相关证书复印件、投标供应商为其缴纳社保的证明材料（2025年任意一月），并加盖供应商公章】

3.建立完善的质量保证体系，对监测数据采集、分析、报告编制等各环节进行严格质量控制，每季度提交的监测季报需经内部三级审核（项目负责人审核、技术负责人复核、单位负责人审定）后上报。

4.监测数据需通过仪器校验、平行样测试等方式进行质量验证，数据误差需控制在国家相关标准允许范围内。

5.若监测报告因质量问题被水土保持主管部门退回或提出修改意见，需在 5 个工作日内完成修改并重新上报，且不得额外收取费用。

第三篇  项目商务需求

注：本篇所有内容均为实质性要求，响应文件若不满足（即出现负偏差）按无效响应处理。

## 一、服务时间、地点及验收（考核）方式

（一）服务时间：重庆开放大学重庆工商职业学院合川校区三期建设工程续建项目施工期间。

（二）服务地点：重庆开放大学重庆工商职业学院合川校区采购人指定地点。

（三）验收方式

1.成交供应商提交季度监测报告后，在采购人需求部门人员在场情况下当面展示交付成果（监测报告），并提供服务过程中的记录照片、截图等支撑材料，双方签字确认。

2.本项目所有监测报告交付完成后，成交供应商按照采购文件中的验收报告模板拟定验收报告，向采购人申请验收。申请验收材料包含：验收报告一式四份、双方签字确认的服务清单、采购人使用部门签字的使用确认书、合同、采购文件、响应文件。

3.采购人需求部门在收齐验收申请材料并经确认后，7个工作日内组织3人以上验收小组进行验收。

4.验收小组所有人均签字同意验收合格后才算作是本项目验收合格。

5.验收合格条件如下：

5.1提供的服务完全符合国家有关技术标准和相关行业标准及本项目合同约定的服务验收标准，若本合同约定的服务验收标准高于国家有关技术标准和相关行业标准的，应符合本项目合同约定的验收标准；

5.2服务内容、服务标准、服务成果与采购文件、采购合同及响应文件中优于采购需求的部分内容一致；

5.3服务成果所需要的技术资料等齐全；

5.4验收时展示服务过程和服务成果所需要的支撑资料等齐全；

5.5在规定时间内完成交付并验收，并经采购人确认。

6.成交供应商提供的交付成果未达到磋商文件规定的要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

7.项目验收所产生所有费用由成交供应商承担。

## 二、报价要求

本项目报价为人民币报价且不得高于本项目最高限价。该报价包括完成本项目所需的服务费、人工费、培训费、交通费、食宿费、通讯费、办公费、税费等完成本项目验收合格前的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 三、付款方式

（一）履约保证金

1.合同签订前成交供应商向采购人缴纳成交金额的5%作为履约保证金（公对公转账时备注为“Z2025041履约保证金”）。

户  名：重庆工商职业学院

开户行：中国银行重庆九龙坡支行

账  号：111605395151

2.履约保证金退还方式：项目全部验收合格后，经成交供应商申请，采购人按程序办理无息退还。

3.履约保证金不予退还的情形：

（1）成交供应商不按合同规定的时间交货；

（2）成交供应商拒绝按合同要求服务；

（3）成交供应商违反廉政规定；

（4）成交供应商出现违法转包分包；

（5）成交供应商存在其他违约情形的，如成交供应商未按采购文件、响应文件、合同中的规定履行义务或者违反《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的，履约保证金不予退还。

- 付款方式：

合同签订生效后，项目实施过程中每个季度上报监测季报，项目完成工程竣工后验收后两个月内出具检测总结报告（实施方案、监测季报、总结报告）。成交供应商完成水土保持检测报告编制且在完成第一次向主管部门报送监测数据经使用部门确认无误后，支付合同总金额的20%；项目完工成交供应商完成本项目全部水土保持的监测工作且完成所有向使用部门报送监测数据工作和完成本项目水平保持监测总结报告并经使用部门确认无误后，支付合同金额的60%；项目取得验收通过的相关手续后，支付剩余20%合同款。

按照采购合同约定由成交供应商申请，并向采购人提交合同、发票、验收报告一式四份，履约保证金交款凭证等材料，并经采购人确认，验收合格后15个工作日内，支付相应合同价款。成交供应商未按照合同要求提供相应验收材料和发票的，采购人有权拒绝付款且不承担违约责任。

## 四、违约责任

1.成交供应商未按规定时限完成本项目服务内容或提交监测报告的，成交供应商所缴纳的履约保证金采购人不予退还；同时成交供应商须向采购人支付违约金，标准为每日按合同总额的2‰累计；若逾期15日历天以上（含）时，成交供应商应按照合同总额的10%支付违约金，采购人有权解除合同，由此造成采购人的经济损失由成交供应商承担。

2.成交供应商未按本项目合同及其附件和磋商文件及响应文件要求的质量、服务标准提供服务，采购人有权解除合同，不退还履约保证金；同时成交供应商须向采购人支付违约金，标准为合同总价的10%，若还造成采购人损失的，采购人有权要求成交供应商进行赔偿。

3.除本条约定外，成交供应商在合同履行过程中有其他任何违约行为的，成交供应商均应向采购人支付合同总金额1%的违约金，造成采购人损失的，还应承担损失赔偿责任。

4.合同履行期间，成交供应商擅自将本合同业务内容转包或分包给第三方实施的，采购人有权解除合同，且不退还履约保证金，造成采购人损失的，还应承担损失赔偿责任。

5.合同履行期间，因成交供应商原因要求提前终止或解除合同的，采购人不退还履约保证金，有权要求成交供应商向采购人支付违约金，标准为合同总价的10%，若还造成采购人损失的，采购人有权要求成交供应商进行赔偿。

## 五、合同

供应商须完全响应本项目采购文件中的合同条款，并严格按照合同格式条款签订合同。

## 六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。若涉及软件开发、音视频制作（宣传设计）等服务类项目知识产权（成果）的，知识产权（成果）归采购人所有。

## 七、其他

成交供应商提供服务，项目实施过程中因成交供应商原因产生的己方或他方人身意外（突发疾病、施工事故等）或财产损失等，全权由成交供应商负责，采购人无需承担任何责任。

第四篇  磋商程序及方法

## 磋商程序及方法

- 磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以签到的先后确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组分别与各供应商进行磋商。

- 磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件。 | / |
| （二） | 本项目的特定资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格条件”的要求提交（如果有） |
| （三） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格条件”的要求提交（如果有） |
| （四） | 保证金 |  | 按“第一篇三、供应商资格条件”的要求提交（如果有） |

注：

- “重大违法记录”的解释为《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定：“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》财库〔2022〕3号执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录。

- 供应商组成联合体参加本项目采购活动的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行磋商和澄清。（是否接受联合体详见“第一篇”）

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 审查因素及内容 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”的要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量、电子文档（如果要求提交）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 满足竞争性磋商文件第二篇、第三篇全部内容的要求。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

- 澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

- 在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

- 供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

- 经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供，在磋商过程中未对采购需求做出变动的情况下最后报价不得高于响应文件中的报价，否则以响应文件中的报价为准）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

- 磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

- 磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐；以上都相同的，按商务指标的优劣顺序排列推荐。

## 评审标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商 报价 （30%） | 30分 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 | / |
| 2 | 技术 部分 （45%） | 监测方案（15分） | 方案需全面覆盖主体工程各施工阶段（土方开挖、基础施工、弃渣场运营、植被恢复等关键节点），明确不同阶段的监测重点（如施工期水土流失强度、弃渣稳定性、措施有效性），且与主体工程进度计划深度衔接。 方案不存在瑕疵得15分； 方案每出现一处瑕疵扣1分，扣完为止； 方案只有简短描述且无实质性内容或未提供方案的得0分。 | 供应商提供方案，格式自定。 注：本项内容中所称的“瑕疵”指：①方案内容缺项、内容表述不完整；②内容表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞；③常识错误；④方案内容并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定；⑤方案相关内容不利于本项目目标的实现；⑥现有技术条件下不可能实现的情形。以上情形每出现一次计一处瑕疵。 |
|  |  | 监测技术与方法方案（12分） | 监测技术与方法需采用“地面监测（径流小区、沉沙池等）+无人机航测（月度动态监测）+卫星遥感（季度宏观监控）”组合技术，且配备数据实时传输与分析信息化平台（如支持移动端数据录入、自动生成监测月报）。 方案不存在瑕疵得12分； 方案每出现一处瑕疵扣1分，扣完为止； 方案只有简短描述且无实质性内容或未提供方案的得0分。 |  |
|  |  | 成果输出与应用价值方案（10分） | 方案应明确监测成果形式（如月度监测报告需包含水土流失预警建议、措施优化方案，年度报告需支撑水土保持专项验收），且承诺配合业主完成验收资料汇编。 方案不存在瑕疵得10分； 方案每出现一处瑕疵扣1分，扣完为止； 方案只有简短描述且无实质性内容或未提供方案的得0分。 |  |
|  |  | 质量与安全保障措施方案（8分） | 建立“现场采样-实验室检测-三级审核（采样员自审、技术负责人复审、项目经理终审）”质量控制流程，且针对野外监测（如陡坡、弃渣场）制定专项安全防护方案（含保险、应急救援预案）。 方案不存在瑕疵得8分； 方案每出现一处瑕疵扣1分，扣完为止； 方案只有简短描述且无实质性内容或未提供方案的得0分。 |  |
| 3 | 商务 部分 （25%） | 类似项目业绩（8分） | 近3年（2022年1月1日至响应文件递交截止时间，以验收证明材料时间为准）完成过同类房建项目水土保持监测业绩的，每提供1个得4分，最高8分（需提供合同关键页+验收证明，缺一不可）。 | 提供合同复印件、验收证明并加盖供应商公章。 |
|  |  | 项目团队专业能力（10分） | 项目负责人：具备水土保持相关专业高级及以上职称，且近3年（2022年1月1日至响应文件递交截止时间，以任命文件时间为准）担任过1个及以上同类基建项目监测负责人（提供任命文件），得5分； 核心团队（不少于3人）：至少2人具备野外监测实操经验（提供近2年同类项目现场监测记录），1人熟练操作无人机航测或遥感数据分析工具（提供培训证书），满足1项得2.5分，最高5分。 | 核心团队人员不含项目负责人，提供供应商为其缴纳社保的证明材料（2025年任意一月）复印件加盖供应商公章。 |
|  |  | 履约保障能力（7分） | 企业配备专职售后服务团队（提供人员名单及联系方式），承诺监测数据异常24小时内响应、72小时内解决，且近2年无水土保持监测合同违约记录（提供信用报告），得7分，响应时长、解决问题时长、违约记录，有一项不满足不得分。 | 提供承诺函和信用报告并加盖供应商公章。 |

注：

- 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

- 表中的各项分值在评审中涉及计算的，统一保留至小数点后两位。

## 无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

- 供应商不符合规定的资格条件的；

- 供应商不满足符合性审查要求的；

- 供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商的；

- 供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

- 供应商不接受磋商小组修订后的价格的；

- 供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

- 供应商串通的；

- 法律法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

## 采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

第五篇  供应商须知

## 总则

（一）参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，无论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

（二）本项目为《重庆市政府集中采购目录及采购限额标准》规定的限额以下自主采购项目，不适用政府采购法及其实施条例和政府采购有关的法律法规。但除本文件规定的内容外，其他可以参照政府采购法及其实施条例和相关法律法规执行。

## 竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件由采购邀请书、项目技术需求、项目商务需求、磋商程序及方法、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

- 采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

- 竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

- 本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

- 评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

- 除竞争性磋商文件中有特殊说明外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位，所有时间均为北京时间，币种均为人民币。

## 磋商要求

- 响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

3.响应文件语言

响应文件以及有关的证明材料均应使用简体中文，有其他语言文献和视听资料的应附有译本，如有差异以简体中文为准。

- 联合体（是否接受联合体详见第一篇）

1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与磋商。

2.以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应满足供应商资格条件（详见第一篇）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.联合体各方之间应当签订共同联合协议，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行磋商和澄清。共同联合协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任及协议合同金额，并将共同联合协议连同响应文件一并提交采购人和采购代理机构。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则均按无效响应处理。

5.联合体业绩计算，按照共同联合协议分工认定。

6.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，将拒绝该联合体参与政府采购活动。

7.保证金可由联合体一方或多方共同缴纳，对联合体所有成员均具有约束力。

- 磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- 修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将作无效响应处理。

- 提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体，建议电子文档正面贴上标签：“Z2025041采购项目”并加盖供应商公章），副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

3.响应文件如果有必要修改、涂改应由法定代表人或授权代表在修改处签字并加盖公章。

4.若为自然人参加采购活动的，所有要求供应商加盖公章和法定代表人（或授权代表）签字的地方由自然人签署。

- 响应文件的递交

1.响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”“副本”“电子文档”字样。

2.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- 供应商参与人员

供应商应当派法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）持有关身份证明或授权书递交响应文件并参加磋商，供应商应自觉遵守评审地的有关规定，不得扰乱现场秩序，影响项目评审。

## 成交供应商的确认和变更

- 成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- 成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## 成交通知

- 成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家网发布成交结果公告。

- 结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

- 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 关于质疑和投诉

- 质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可书面向采购人或采购代理机构提出质疑。提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期；

- 营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

- 法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表人的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）。

- 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

- 供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- 投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向采购监督部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向采购监督部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和中国台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，采购监督部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 采购代理服务费

- 供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，本项目采购代理服务费按照定额3000元收取。

- 采购代理服务费缴纳账户

户  名：重庆希维招标代理有限公司

开户行：华夏银行股份有限公司重庆中山支行

账  号：11261000000383428

## 签订合同

- 采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

- 竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

- 合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

- 合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

- 采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 项目验收

合同执行完毕，成交供应商向采购人提交验收申请，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

第六篇  政府采购合同

## 合同

重庆开放大学重庆工商职业学院采购合同

采购执行编号：Z2025041  合同编号：XX

项目名称：重庆开放大学重庆工商职业学院三期建设工程续建项目水土保持监测服务采购项目

甲方：重庆开放大学 重庆工商职业学院

乙方：XX

经甲、乙双方协商一致，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，本着平等、自愿、诚实、信用的原则订立本合同。

| 项目名称 | 数量 | 单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）：XX元（含税） |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）：XX整（含税） |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务内容及要求 （一）服务范围、要求及标准 1.服务范围：重庆开放大学重庆工商职业学院合川校区三期建设工程续建项目涵盖施工区域。 2.服务要求：定期开展水土保持监测工作，编制水土保持监测报告，监测报告包括监测实施方案、监测季报及监测总结报告。监测实施方案在监测工作进场后15个工作日上报，监测季报在每季度下一个月内上报，监测总结报告在工程水土保持设施验收报告上报前上报。 监测报告应至少包括以下主要内容： （1）报告结构：综合说明、项目及水土流失防治工作概况、监测布局与监测方法、水土流失动态监测结果与分析、水土流失防治效果评价和结论等内容。 （2）监测指标：水土流失影响因素、水土流失状况监测、水土流失危害监测、水土保持措施监测、水土保持“三色评价”监测。 （3）水土保持工程进度与形象：水土保持工程形象进度、已完成水土保持措施工程量、水土保持进度计划及执行情况，应采取的进度措施等。 （4）监测结论：监测结论应包括水土流失动态变化、水土保持措施评价、存在问题及建议，并给出综合结论。 （5）监测记录和监测意见书：包括监测原始记录表、水土保持监测意见书。 （6）监测工作开展情况：包括资源投入、重要监测活动、监测点位布设、监测发现的问题和其他事项。 3.服务标准： （1）严格遵循《水土保持监测技术规程》、《生产建设项目水土保持监测与评价标准》等国家及行业现行相关标准规范，确保监测方法、频次、数据采集与分析等符合标准要求。 【若以上标准非现行的最新标准，供应商应在磋商开始前向采购人或代理机构提出，若未提出或未发现的，在成交后一律按采购公告发布前的最新标准执行】 （2）监测数据需真实、准确、完整，监测点位布设科学合理，能全面反映项目施工区域水土流失状况及水土保持措施的实施效果。 （3）监测报告的编制格式、内容深度需符合《生产建设项目水土保持监测报告编制规程》及重庆市水土保持主管部门的相关规定，满足项目水土保持设施验收及备案要求。 （二）服务及质量需求 1.项目负责人需具备水土保持相关专业中级及以上职称，且具有 5 年及以上生产建设项目水土保持监测工作经验，熟悉重庆市水土保持政策及要求。 【项目负责人需提供职称证复印件、在水土保持监测项目上任职（提供任职证明、项目周期证明）累计满5年或在主营业务为水土保持监测的相关企业任职（提供社保缴纳年限证明和相关企业营业执照）累计满5年或两者合计满5年的证明材料、投标供应商为其缴纳社保的证明材料（2025年任意一月，若5年或多年社保中含2025年的可不再单独提供），并加盖供应商公章】 2.监测团队成员（不含项目负责人）不少于 3 人，其中至少 2 人持有水土保持监测从业人员上岗证书，团队成员需稳定，未经采购人同意不得擅自更换。 【团队成员需提供人员名单、相关证书复印件、投标供应商为其缴纳社保的证明材料（2025年任意一月），并加盖供应商公章】 3.建立完善的质量保证体系，对监测数据采集、分析、报告编制等各环节进行严格质量控制，每季度提交的监测季报需经内部三级审核（项目负责人审核、技术负责人复核、单位负责人审定）后上报。 4.监测数据需通过仪器校验、平行样测试等方式进行质量验证，数据误差需控制在国家相关标准允许范围内。 5.若监测报告因质量问题被水土保持主管部门退回或提出修改意见，需在 5 个工作日内完成修改并重新上报，且不得额外收取费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、考核验收方式 1.成交供应商提交季度监测报告后，在采购人需求部门人员在场情况下当面展示交付成果（监测报告），并提供服务过程中的记录照片、截图等支撑材料，双方签字确认。 2.本项目所有监测报告交付完成后，成交供应商按照采购文件中的验收报告模板拟定验收报告，向采购人申请验收。申请验收材料包含：验收报告一式四份、双方签字确认的服务清单、采购人使用部门签字的使用确认书、合同、采购文件、响应文件。 3.采购人需求部门在收齐验收申请材料并经确认后，7个工作日内组织3人以上验收小组进行验收。 4.验收小组所有人均签字同意验收合格后才算作是本项目验收合格。 5.验收合格条件如下： 5.1提供的服务完全符合国家有关技术标准和相关行业标准及本项目合同约定的服务验收标准，若本合同约定的服务验收标准高于国家有关技术标准和相关行业标准的，应符合本项目合同约定的验收标准； 5.2服务内容、服务标准、服务成果与采购文件、采购合同及响应文件中优于采购需求的部分内容一致； 5.3服务成果所需要的技术资料等齐全； 5.4验收时展示服务过程和服务成果所需要的支撑资料等齐全； 5.5在规定时间内完成交付并验收，并经采购人确认。 6.成交供应商提供的交付成果未达到磋商文件规定的要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 7.项目验收所产生所有费用由成交供应商承担。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式 （一）履约保证金： 1.合同签订前乙方向甲方缴纳履约保证金人民币：XXX元（大写），转账时备注为“Z2025041履约保证金”； 户 名：重庆工商职业学院 开户行：中国银行重庆九龙坡支行 账 号：111605395151 2.履约保证金退还方式：项目全部验收合格后，经乙方申请，甲方按程序办理无息退还。 3.履约保证金不予退还的情形： 1）乙方不按合同规定的时间交货； 2）乙方拒绝按合同要求服务； 3）乙方违反廉政规定； 4）乙方出现违法转包分包； 5）乙方存在其他违约情形的，如乙方未按采购文件、响应文件、合同中的规定履行义务或者违反《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的，履约保证金不予退还。 （二）付款方式 合同签订生效后，项目实施过程中每个季度上报监测季报，项目完成工程竣工后验收后两个月内出具检测总结报告（实施方案、监测季报、总结报告）。成交供应商完成水土保持检测报告编制且在完成第一次向主管部门报送监测数据经使用部门确认无误后，支付合同总金额的20%；项目完工成交供应商完成本项目全部水土保持的监测工作且完成所有向使用部门报送监测数据工作和完成本项目水平保持监测总结报告并经使用部门确认无误后，支付合同金额的60%；项目取得验收通过的相关手续后，支付剩余20%合同款。 按照采购合同约定由成交供应商申请，并向采购人提交合同、发票、验收报告一式四份，履约保证金交款凭证等材料，并经采购人确认，验收合格后15个工作日内，支付相应合同价款。成交供应商未按照合同要求提供相应验收材料和发票的，采购人有权拒绝付款且不承担违约责任。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任 1.乙方未按规定时限完成本项目服务内容或提交监测报告得，乙方所缴纳的履约保证金甲方不予退还；同时乙方须向甲方支付违约金，标准为每日按合同总额的2‰累计；若逾期15日历天以上（含）时，乙方应按照合同总额的10%支付违约金，甲方有权解除合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。 2.乙方未按本项目合同及其附件和磋商文件及响应文件要求的质量、服务标准提供服务，甲方有权解除合同，不退还履约保证金；同时乙方须向甲方支付违约金，标准为合同总价的10%，若还造成甲方损失的，甲方有权要求乙方进行赔偿。 3.除本条约定外，乙方在合同履行过程中有其他任何违约行为的，乙方均应向甲方支付合同总金额1%的违约金，造成甲方损失的，还应承担损失赔偿责任。 4.合同履行期间，乙方擅自将本合同业务内容转包或分包给第三方实施的，甲方有权解除合同，且不退还履约保证金，造成甲方损失的，还应承担损失赔偿责任。 5.合同履行期间，因乙方原因要求提前终止或解除合同的，甲方不退还履约保证金，有权要求乙方向甲方支付违约金，标准为合同总价的10%，若还造成甲方损失的，甲方有权要求乙方进行赔偿。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、知识产权及财产权利 1.甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的服务成果时免受任何第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 2.乙方承诺对交付的服务成果产品拥有合法有效的财产权，甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的服务成果产品时免受任何第三方提出的侵犯财产权指控。如果任何第三方对此提出财产侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 3.若涉及软件开发、音视频制作（宣传设计）等服务类项目知识产权（成果）的，知识产权（成果）归采购人所有。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、安全保证 由于乙方原因造成的侵权损害，其相关费用及法律责任由乙方承担。 |  |  |  |  |  |  |
| 七、索赔 乙方对提供的服务与合同要求不符负有责任，若因为服务质量存在瑕疵或缺陷导致甲方无法使用，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。 （1）乙方同意重新提供符合甲方要求的服务成果，并负担发生的一切损失和费用，包括利息、人工费、税费以及为项目服务所需要的其他必要费用。 （2）根据服务的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经双方同意降低服务价格或全额赔偿甲方遭受的损失。 （3）乙方同意甲方解除合同不再接受乙方未经甲方验收合格的服务，若已付款则乙方需把所收款项退还给甲方，并且乙方应负担由此发生的一切损失和费用，包括利息、检测费以及其他必要费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 八、合同争议的解决 1.合同执行过程中发生的任何争议，由双方友好协商达成一致解决。 2.甲乙双方协商不能达成协议的，采取下列方式解决争议 依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。 3.对服务质量存疑需要检查鉴定的，双方同意由重庆质量技术监督局辖属的相关检测机构进行终局鉴定，鉴定结果符合国家质量技术标准且不低于本合同约定标准时，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。 |  |  |  |  |  |  |
| 九、不可抗力 1.由于地震、台风、水灾、火灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力直接影响本合同的履行或者导致双方不能按照约定履行合同，遇有不可抗力的一方可以免除相关合同违约责任。但是遇有不可抗力的一方应立即通知对方，并在15天之内提供上述不可抗力的详细情况及合同不能履行或者部分不能履行或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。按照不可抗力对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。一方迟延履行本合同时发生了不可抗力的，迟延方的合同义务不能免除。 2.受不可抗力影响的一方，应当尽可能采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对履行本合同所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。 |  |  |  |  |  |  |
| 十、保密条款 1.乙方由于为甲方提供相关服务而接触到甲方的技术资料、内部文件等商业秘密、技术秘密应予严密保守。如果有造成甲方相关秘密泄露的事情发生，乙方承担相应的法律责任和经济损失。 2.甲乙双方应自本合同生效之日起严格履行保密义务，保密义务不因本合同终止而消灭。 |  |  |  |  |  |  |
| 十一、继承 本合同生效后，无论甲方或乙方的名称、组织形式、企业性质、经营范围、注册资本、投资者等发生任何变更，甲方或乙方应继续或要求其权利义务的合法继承人恪守并履行其在本合同项下之相关义务。 |  |  |  |  |  |  |
| 十二、合同生效及其他 1.合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。 2.合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字，并加盖合同专用章或公章后生效。 3.合同所包括附件（磋商文件、磋商过程中的补充文件、乙方的报价文件及相关承诺文件），是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。 4.合同需提供担保的，按《中华人民共和国民法典》规定执行。 5.本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由甲乙双方协商确定。 6.本合同包括附件共计XXX页A4纸张，缺页之合同为无效合同。 7.本合同一式柒份，甲方执伍份、乙方执贰份，具同等法律效力。 |  |  |  |  |  |  |
| 甲方：重庆开放大学 重庆工商职业学院 地址：九龙坡区科技园华龙大道1号 联系电话：023-68465180 法定代表人（签字）： 或授权代表（签字）： |  |  | 乙方： 地址： 电话： 开户银行： 账号： 法定代表人（签字）： 或授权代表（签字）： |  |  |  |
| 备注：本合同含附件（详细服务要求） |  |  |  |  |  |  |

签约时间：   年   月    日                          签约地点：重庆

## 附件

详细服务要求

| 序号 | 项目名称 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

重庆开放大学 重庆工商职业学院

验收报告

项目编号： Z             采购执行编号：            合同编号：CQKD

项目名称：

| 序号 | 服务项目 | 服务成果或服务过程记录 | 数量/单位 | 服务时间 | 支撑材料检查情况（有/没有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 供应商名称（盖章） |  | 供应商签字： |  |  |  |
| 需求部门验收意见（盖章） |  | 1、是否按时完成本项目规定的服务项目，且做了使用培训。 是□ 否□ 2、服务过程和服务成果经考核为： 合格□ 不合格□ 3、验收小组综合验收意见： 通过□ 不通过□ 需求部门 项目负责人签字; 需求部门 其他验收人签字; 采购部门 验收人签字. 验收时间： 年 月 日 |
| 备注 |  |  |  |  |  |

第七篇  响应文件编制要求

响应文件编制注意事项：

1.响应文件如果有必要修改、涂改应由法定代表人或授权代表在修改处签字并加盖公章。

2.若为自然人参加采购活动的，所有要求供应商加盖公章和法定代表人（或授权代表）签字的地方由自然人签署。

正本（副本）

（项目名称）

（项目号：      ）

响 应 文 件

供应商：                                    （盖公章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字或盖章）

日期：2025年月日

目  录

（注：自行引用正文标题编制）

## 经济部分

- （一）报价函（格式）

报价函

重庆希维招标代理有限公司：

我方收到____________________________（项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该项目的采购活动。

1.愿意按照采购文件中的一切要求提供服务（货物），初始报价为人民币大写：                     ；人民币小写：               。

2.我方提交的响应文件为：正本 1 份，副本    份，电子文档    份。

3.我方承诺：磋商有效期为递交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》、有关法律法规和采购文件之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照采购文件、响应文件及有关承诺的内容签订合同，并严格履行合同义务。本报价函为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到《成交通知书》后，按规定缴纳采购文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商名称（盖公章）：

联系人：

地  址：

网  址：

电  话：

传  真：

邮  编：

日  期：

- （二）明细报价表

明细报价表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖公章）：

日  期：

填表注意事项：

1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

## 资格条件

- （一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（复印件加盖供应商公章）

- （二）法定代表人身份证明书（格式）

法定代表人身份证明书

致：重庆希维招标代理有限公司

（法定代表人姓名及身份证号）在          （供应商名称）任            （职务名称）职务，是              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

供应商名称（盖公章）：

日  期：

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写联系方式）

- （三）授权委托书（格式）

授权委托书

致：重庆希维招标代理有限公司

本人            （法定代表人姓名）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权                        （被授权人姓名及身份证号）代表我单位参与                                      （项目名称）项目的采购活动，以我方名义签署、递交、澄清确认、撤回、修改响应文件、签订合同和处理有关事宜。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

（附：被授权人身份证正反面复印件）

被授权人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（盖公章）：

日  期：

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

填写注意事项：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参加采购活动的，授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

3.本授权书和法定代表人身份证明需额外手持一份，在递交响应文件时出具。

- （四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致：重庆希维招标代理有限公司

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（盖公章）：

日  期：

- （五）其他资格证明材料

## 技术和商务响应情况

- （一）技术响应/偏差表（格式）

技术响应/偏差表

项目名称：

| 序号 | 项目要求 | 响应情况 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 提示：填写具体内容和有关证明材料（如果有）所在位置页码 |  |

供应商名称（盖公章）：

日  期：

填表注意事项：

1.本表即对采购文件第二篇“项目技术需求”中所列条款进行响应和比较。

2.本表可扩展。

- （二）商务响应/偏差表（格式）

商务响应/偏差表

项目名称：

| 序号 | 项目要求 | 响应情况 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 提示：填写具体内容和有关证明材料（如果有）所在位置页码 |  |

供应商名称（盖公章）：

日  期：

填表注意事项：

1.本表即对采购文件第三篇“项目商务需求”中所列条款进行响应和比较。

2.本表可扩展。

- （三）对技术和商务需求进行响应所需的材料、承诺或说明（格式自定）

## 评分所需的材料、方案（格式自定）

- （一）商务部分

1.

2.

3.

4.

- （二）技术部分

1.

2.

3.

4.

## 其他资料

（格式自定）

- （结束，以下无内容）