竞争性比选文件

项目执行编号：AEF-CG-2025C022

项 目 名  称：重庆市第一实验中学校小型维修服务采购

比   选   人：重庆市第一实验中学校

比选代理机构：阿尔法（重庆）招标代理有限公司

二〇二五年五月

- 目   录

第一篇  比选邀请书	- 3 -

一、竞争性比选内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、竞选人资格条件	- 3 -

四、竞选有关说明	- 3 -

五、其它有关规定	- 4 -

六、联系方式	- 4 -

第二篇  项目服务需求	- 5 -

一、 项目基本情况	- 5 -

二、项目服务内容	- 5 -

三、项目服务要求	- 5 -

四、服务方式	- 5 -

五、安全及文明实施要求	- 5 -

※六、人员要求	- 6 -

※七、安全要求	- 6 -

八、现场踏勘	- 6 -

第三篇  项目商务需求	- 8 -

一、服务时间、服务地点及验收方式	- 8 -

二、报价要求	- 8 -

三、结算原则	- 8 -

四、质量保证	- 9 -

五、履约保证金	- 9 -

六、付款方式	- 10 -

七、违约责任	- 10 -

八、知识产权	- 10 -

九、其他	- 11 -

第四篇  竞选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 12 -

一、竞选程序及方法	- 12 -

二、评审标准	- 14 -

三、无效响应	- 15 -

四、采购终止	- 15 -

第五篇  竞选人须知	- 17 -

一、竞选费用	- 17 -

二、竞争性比选文件	- 17 -

三、竞选要求	- 17 -

四、中选人的确定和变更	- 18 -

五、中选通知	- 18 -

六、签订合同	- 18 -

七、比选代理服务费	- 18 -

第六篇 合同条款及格式	20

第七篇  比选申请文件编制要求	- 37 -

一、经济部分	- 38 -

二、服务部分	- 39 -

三、商务部分	- 41 -

四、资格条件及其他	- 43 -

五、其他应提供的资料	- 48 -

## 第一篇  比选邀请书

阿尔法（重庆）招标代理有限公司（以下简称代理机构）受重庆市第一实验中学校的委托，对重庆市第一实验中学校小型维修服务采购项目进行竞争性比选。欢迎有资格的竞选人前来参与竞选。

### 一、竞争性比选内容

| - 项目名称 | - 最高限价百分比 | - 中选人 - （名） |
| --- | --- | --- |
| - 重庆市第一实验中学校小型维修服务采购 | - 100% | - 1 |

### 二、资金来源

财政预算资金。

### 三、竞选人资格条件

参与比选活动的竞选人需满足以下条件：

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：

1、竞选人具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。（提供有效的资质证书副本复印件，并加盖竞选人公章）

2、竞选人具备建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证。（提供有效的安全生产许可证复印件，并加盖竞选人公章。）

### 四、竞选有关说明

- （一）凡有意参加的竞选人，请在行采家·电子竞采下载本项目竞争性比选文件以及图纸、补遗等递交响应时间截止前公布的所有项目资料，无论竞选人下载与否，均视为已知晓所有采购内容。

- （二）竞争性比选文件获取期限

- 1、竞争性比选文件获取期限：2025年5月26日-2025年5月29日17:00（上午09:00-下午17:00）。

2、工本费：人民币300元/份（售后不退），竞选人须将工本费（公司账户）汇至以下账户内进行缴纳竞争性比选文件费用。

户  名：阿尔法（重庆）招标代理有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司重庆观音桥大石坝支行

账  号：50050106370000000408

- 3、获取方式：在竞争性比选文件获取期限内，竞选人向比选代理机构缴纳工本费，并将《采购文件获取确认表》（加盖竞选人公章）、缴费凭证扫描后发送邮箱1636898445@qq.com（邮箱截止时间按邮箱显示邮件达到时间为准）。

- 4、在竞争性比选文件获取期限内缴纳了工本费和回传《采购文件获取确认表》的竞选人，其比选申请文件才能被接收。

（三）线上报价

1、线上报价开始时间：2025年5月30日09：00。

2、线上报价截止时间：2025年5月30日11：00。

3、线上报价要求：按本项目规定的时间在行采家·电子竞采网上报价并上传盖章的竞争性比选文件，未在规定时间内报价的竞选人将失去成交竞选人资格。

### 五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，不得参加同一合同项（包）下的采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞选人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）超过线上报价截止时间的比选申请文件，恕不接收。

（四）竞选费用：无论竞选结果如何，竞选人参与本项目竞选的所有费用均应由竞选人自行承担。

（五）本项目不接受联合体参与竞选。

（六）本项目不接受合同分包。

### 六、联系方式

（一）比选人：重庆市第一实验中学校

联系人：杨老师

电  话：15922941929

地  址：重庆市大学城南二路750号

（二）比选代理机构：阿尔法（重庆）招标代理有限公司

联系人：高老师

电  话：18183065532

地  址：重庆市江北区国惠路15号

## 第二篇  项目服务需求

“※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，比选申请文件若不满足按无效响应处理。

### 项目基本情况

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市第一实验中学校小型维修服务采购 | 服务时间 1 年 |

### 二、项目服务内容

中选人履约服务期内为比选人提供室内外零星维修服务，单项维修造价不得超过5万元。中选人在接到学校指令后，以实际维修工程量收方审计金额为准。

### 三、项目服务要求

（一）中选人维修维护合格率100%，工程质量须达到质量验收标准，施工过程中，实行现场签证管理，比选人签证必须是2人及以上。

（二）维修维护标准及要求

1、凡是需抢修的任务，中选人接到任务通知后必须按比选人的安排执行，否则比选人有权取消其定点维修资格。

2、中选人在施工过程中需做好安全文明相关措施，确保不影响学校的正常秩序以及师生的休息及日常生活。

### 四、服务方式

有零星维修任务时，中选人接到零星维修任务通知后须在3个工作日内到场组织施工，施工完毕后，由比选人组织验收，验收合格后中选人应及时报送结算资料给比选人留存。

### 五、安全及文明实施要求

（一）竞选人应做到合法用工，相关证件齐全，如竞选人违法用工造成的后果由竞选人承担。

（二）竞选人负责所有参与项目管理、施工等人员的生活及安全管理，不得在采购方食宿、休息等，所有参与人员发生交通、食宿、饮用水、作息等安全事故与采购方无关。

（三）竞选人负责对所有参与施工的人员进行安全教育，严格按相关安全操作规程施工，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

（四）比选人有监督检查的权利，竞选人进场后要服从比选人的指挥，接受比选人的监督，所有人员应遵守比选人的安全、疫情防控等管理制度，维护正常的教育教学秩序。

（五）竞选人应确保无伤亡事故、无火灾等事故发生。如因施工不当造成火灾、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、伤亡等各类安全事故，对双方及第三方造成的所有损失和责任均由竞选人承担，与比选人无关。

（六）竞选人要做好已有建筑物、管线、栏杆、地面瓷砖、花台、周边植被等所有物品保护工作，因保护不力造成的损坏、损失的由竞选人负责修复、恢复原貌和承担全部经济责任。

（七）竞选人应做好安全警戒和防暑、疫情防控、高空作业等安全防范措施，加强行课期间施工的保护措施，不得伤害他人，若因施工引发安全事故，造成的一切损失均由竞选人承担。

（八）竞选人在施工过程中产生的废渣、废液、废弃物等垃圾，不得乱堆、乱放、乱倒，要及时外运，保持比选人环境整洁。垃圾处置符合比选人规定的垃圾分类处置相关规定，如因处置不当造成的一切后果由竞选人承担。

（九）竞选人租用第三方车辆、机具等发生的合同关系和产生的纠纷与比选人无关。

### ※六、人员要求

- 竞选人为本项目配备的项目经理需具备建筑工程专业贰级及以上建造师资格（提供有效的建造师注册证书，以及竞选人为其缴纳的社保证明材料并加盖竞选人公章）；

- 企业主要拟派项目经理、拟担任该项目技术负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的安全生产考核合格证书。（提供有效的“三类人员”提供相关证件复印件并加盖竞选人公章。）

（三）竞选人自行承诺中选后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。提供本单位为相关岗位管理人员缴纳的社保证明材料。中选后不能满足该要求的，取消其中选资格，给比选人造成损失的，依法承担违约赔偿责任。（竞选人提供承诺函，格式自拟并加盖竞选人公章。）

### ※七、安全要求

中选人应负责实施现场的施工安全（包含但不限于施工现场及施工周边的施工人身安全、行人安全等），施工过程中发生一切安全事故和经济损失（包含因竞选人施工造成的医患受伤及其他纠纷），责任由中选人全部承担，比选人不承担任何责任。

### 八、现场踏勘

竞选人应在获取竞争性比选文件后对本项目现场及周边环境自行踏勘，以便编制比选申请文件所需的所有资料。无论竞选人是否踏勘过现场，均被认为在递交比选申请文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已十分了解，并在其比选申请文件中已充分考虑了现场和环境条件，踏勘现场所产生的费用及安全由竞选人自行承担。

## 第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，比选申请文件若不满足按无效响应处理。

### 一、服务时间、服务地点及验收方式

※（一）服务时间：本项目的履约期限为项目服务合同之日起1年。

（二）服务地点：比选人指定地点。

（三）验收方式：比选人组织验收。

### 二、报价要求

- （一）本次报价为百分比报价，报价包括完成本项目所需的服务费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费、利润、比选代理服务费及各种应纳的税费等完成本项目的一切费用。因竞选人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，比选人不再补偿。

- （二）百分比报价填报范围为（0%-100%），如百分比报价填报98%（大写：百分之玖拾捌）。

### 三、结算原则

- （一）结算单价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《重庆市建设工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建发〔2014〕25号）、《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）以及相关配套文件的规定组价，并乘以竞选人折扣率后作为结算价。

- （二）结算工程量按施工完成的合格工程量，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《重庆市建设工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）计算。

- （三）措施项目费

- 临时设施费用不计取；其余组织措施费按国家规定计取，技术措施根据实际发生情况计取。

- （四）人工费调整：根据施工期间《重庆工程造价信息》季度人工指导价进行调整；

- （五）安全文明施工合格，则按规定计取安全文明施工专项费用，不计取工程定额测定费及档案费。不合格则不计取安全文明施工专项费用。

- （六）“三材”、“地材”价格按施工期间《重庆工程造价信息》当月的信息指导价不下浮；其他材料如品牌型号与《重庆工程造价信息》相符，价格按施工期间《重庆工程造价信息》指导价不下浮；其他材料如品牌型号与《重庆工程造价信息》不相符，则根据材料样品认质认价

- （七）水电费不计取，不扣除。

- （八）弃渣外运距离执行重庆高新区财政文件。

- （九）施工完成后7个工作日内完成收方、结算，超过时间不予结算。

- （十）规费：按现行规定费率结算。

- （十一）税金：按现行国家规定计算。

- （十二）本工程的最终结算总价以相关部门或单位审定的金额为准。

### 四、质量保证

- （一）设备和材料质量总体要求：所供相关设备和材料必须货真价实，符合环保节能要求，假冒伪劣产品不得参与采购；所供设备和材料的各项手续、文件必须真实完整有效；其他材料各项技术参数、质量指标必须符合国家技术质量监督机构及有关管理部门和行业的规定和标准。

- （二）质保期

- 1、质量保修期限：自验收之日起整体质保2年，防水部分5年。

- 2、质保期内，所有设备和实施质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费。

- 3、质保期内，所有维护和实施质量缺陷维修均为现场服务，项目所有维护和实施质量缺陷维修的费用，由中选人承担，且不再额外收取。

### 五、履约保证金

（一）竞选人应在领取中选通知书后签订合同前，向比选人缴纳10000元作为履约保证金，若服务期内存在中选人不履行合同，则履约保证金不予退还。

（二）在合同有效期内，中选人不严格按照合同规定的条款及内容履行其应承担的责任和义务（含中选人擅自解除合同和不履行合同），履约保证金不退还，同时比选人有权不支付其未结算的服务费用并追究其法律责任。

（三）中选人因非不可抗力原因不按本项目服务期限完成服务，履约保证金不退还，同时比选人有权不支付其未结算的服务费用并追究其法律责任。

（四）中选人的履约保证金在服务期到期后3日内扣减其违约金（若有）后退还（无息）。

### 六、付款方式

零星维修改造验收合格，经相关部门或单位审定的金额乘以中选百分比进行结算，一次性支付结算总金额的100%。

### 七、违约责任

- 中选人接到比选人维修任务拒绝服务的，发现1次扣除履约保证金1000元，累计有3次拒绝服务的，比选人有权解除合同。

- 项目实施过程中，未经比选人同意，竞选人擅自更换项目班子管理人员，比选人可单方面解除合同，并追究竞选人给比选人造成的经济损失。比选人在施工期间将随时点名，未经批准，竞选人拟投入本项目的项目经理或项目负责人擅自离开施工现场的违约责任：300元/人·次违约处罚。竞选人拟投入本项目的主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：100元/人·次违约处罚。

（三）中选人不得将本工程项目转、分包给第三方（经比选人书面同意的除外），如中选人将本工程项目转、分包给第三方的，比选人有权解除合同，同时比选人有权要求竞选人按履约保证金金额的10%支付违约金，因此给比选人造成的损失应由竞选人承担赔偿责任。

（四）中选人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员及比选人实施的监督检查。由于中选人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中选人承担。比选人代表到现场检查时，中选人现场管理人员必须积极配合，对不重视安全以及出现安全隐患，则比选人对中选人处以每次1000元违约金；严重的安全问题视情加重处罚。

（五）中选人及其员工应遵守比选人管理规定，比选人代表到现场检查时，中选人现场管理人员必须积极配合，对不遵守管理规定及不能做到文明施工的现象，则比选人对中选人处以每次500元违约金；对屡次（2次以上）不整改的处以每次1000元违约金。

### 八、知识产权

比选人在中华人民共和国境内使用中选人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中选人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归比选人所有）。

### 九、其他

- 竞选人必须在比选申请文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性比选文件其他条款的要求。

- 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  竞选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、竞选程序及方法

（一）竞选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行，竞选人须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）竞争性比选小组对各竞选人的资格条件、比选申请文件的有效性和响应程度进行审查。各竞选人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式竞选。

1、资格性审查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对比选申请文件中的资格证明等进行审查，以确定竞选人是否具备竞选资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞选人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.竞选人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.竞选人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 竞选人提供“基本资格条件承诺函”（见格式文件）。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按“第一篇 比选邀请书 三、竞选人资格条件（二）特定资格要求”的要求提供。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指竞选人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。竞选人可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2、符合性审查。依据竞争性比选文件的规定，从比选申请文件的有效性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 比选申请文件签署 | 比选申请文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 竞争性比选文件的响应程度审查 | 实质性响应 | 对竞争性比选文件第二篇、第三篇中“※”号标注部分。 |
|  |  | 竞选有效期 | 比选申请文件及有关承诺文件有效期为提交比选申请文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。竞争性比选小组在对比选申请文件的有效性和响应程度进行审查时，可以要求竞选人对比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。竞选人的澄清、说明或者更正不得超出比选申请文件的范围或者改变比选申请文件的实质性内容。

（四）竞争性比选小组要求竞选人澄清、说明或者更正比选申请文件应当以书面形式作出。竞选人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（竞选人为自然人）签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。竞选人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）竞争性比选小组采用综合评分法对竞选人的比选申请文件和报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指比选申请文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的竞选人为成交候选人的评审方法。竞选人总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（六）竞争性比选小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性、符合性审查的竞选人）的文件进行评价、打分，然后汇总每个竞选人每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选人。评审得分且报价相同的，按照服务部分得分优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务部分得分的优劣顺序排列推荐。

若竞选人的服务部分为0分，将失去成为成交候选人的资格。

### 二、评审标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选报价 （25%） | 25分 | 满足竞争性比选文件要求且比选百分比报价最低的竞选人的价格为比选基准价，其价格分为满分，其他竞选人的价格分统一按照下列公式计算。 比选报价得分=（比选基准价/比选百分比报价）×价格权值×100。 | 百分比报价填报范围为（0%-100%），如百分比报价填报98%（大写：百分之玖拾捌）。 |
| 2 | 服务部分 （60%） | 5分 | 1.起评分： 有效竞选人的起评分为5分。 2.扣分条款： 竞选人服务应答不满足竞争性比选文件第二篇项目服务需求的（第二篇中“※”号标注的部分除外），有1条负偏离的扣1分；有5条及以上负偏离的，则起评分得0分。 | 根据响应偏离表及相关材料进行评分。 |
|  |  | 施工组织设计方案 （15分） | 竞选人根据项目需求提供针对本项目的施工组织设计方案，包含但不限于施工重点、主要对策，施工程序、方法、工艺和技术保证措施，工程验收、质保期缺陷处理的工作方案和保证措施等内容；对方案内容进行评分。 方案内容不存在瑕疵，得15分； 方案内容存在1处瑕疵，得10分； 方案内容存在2处瑕疵，得5分； 方案内容存在3处瑕疵，得1分； 方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 | 1.提供对应方案，格式自拟。 2.本项内容中所称的“瑕疵”指以下任意一种情形： 1）方案出现内容缺项、内容表述不完整、内容空泛、无具体实施方法； 2）方案内容表述前后矛盾、无连贯性或内容存在逻辑漏洞、常识错误； 3）方案安排并不适用本项目特性或不利于本项目的目的实现或出现与本项目不相关的其他内容； 4）方案中提出的措施举措现有条件下不可能实现的。 说明:方案由竞争性比选小组成员结合自身专业知识根据以上标准独立评审。 |
|  |  | 质量管理体系 （10分） | 竞选人根据项目需求提供针对本项目的质量管理体系，包含但不限于健全的质量管理体系、针对性质量保证措施等内容；对内容进行评分。 内容不存在瑕疵，得10分； 内容存在1处瑕疵，得7分； 内容存在2处瑕疵，得4分； 内容存在3处瑕疵，得1分； 内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 |  |
|  |  | 安全服务方案 （10分） | 竞选人根据项目需求提供针对本项目的安全服务方案，包含但不限于安全教育、安全措施、防止扰民措施等内容；对方案内容进行评分。 方案内容不存在瑕疵，得10分； 方案内容存在1处瑕疵，得7分； 方案内容存在2处瑕疵，得4分； 方案内容存在3处瑕疵，得1分； 方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 |  |
|  |  | 现场踏勘方案 （10分） | 竞选人根据项目需求提供针对本项目的现场踏勘方案，包含但不限于现场情况分析、踏勘情况报告等内容；对方案内容进行评分。 方案内容不存在瑕疵，得10分； 方案内容存在1处瑕疵，得7分； 方案内容存在2处瑕疵，得4分； 方案内容存在3处瑕疵，得1分； 方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 |  |
|  |  | 进度计划方案 （10分） | 竞选人根据项目需求提供针对本项目的进度计划方案，包含但不限于工期安排计划、工期保证措施等内容；对方案内容进行评分。 方案内容不存在瑕疵，得10分； 方案内容存在1处瑕疵，得7分； 方案内容存在2处瑕疵，得4分； 方案内容存在3处瑕疵，得1分； 方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 |  |
| 竞选人的应答应满足“第三篇 项目商务需求”（“※”号标注的部分除外），有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分（15%） | 服务承诺（10分） | 竞选人对于比选人提出的维修需求： 2小时内响应的得10分， 2-4小时内响应的得7分， 4-8小时内响应的得4分， 8-24小时内响应的得1分， 超过24小时响应的得0分。 | 提供维修响应承诺书并加盖竞选人公章，格式自拟。 |
|  |  | 业绩 （5分） | 竞选人自2020年1月1日起完成过类似项目的（合同内容包含建筑类维修），每提供1个得2.5分，最多得5分。 | 提供合同复印件加盖竞选人公章。 |

### 三、无效响应

（一）竞选人不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）竞选人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加竞选；

（三）竞选人所提交的比选申请文件不按第七篇“比选申请文件编制要求”规定签字、盖章；

（四）竞选人的比选报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与竞选；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞选人，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）竞选人的服务时间、质量保证期及竞选有效期不满足竞争性比选文件要求的；

（九）竞选人比选申请文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有比选人无法接受的条件；

（十）竞选人以联合体形式参与竞选的；

（十一）竞选人进行合同分包的。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，比选人或者比选代理机构应当终止竞争性比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的竞选人或者报价未超过采购预算的竞选人不足3家的。

## 第五篇  竞选人须知

### 一、竞选费用

参与竞选的竞选人应承担其编制比选申请文件与递交比选申请文件所涉及的一切费用，不论竞选结果如何，比选人和比选代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由比选邀请书、项目服务需求、项目商务需求、竞选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、竞选人须知、合同条款及格式、比选申请文件编制要求七部分组成。

（二）比选人（或比选代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）评审的依据为竞争性比选文件和比选申请文件（含有效的书面承诺）。竞争性比选小组判断比选申请文件对竞争性比选文件的响应，仅基于比选申请文件本身而不靠外部证据。

### 三、竞选要求

（一）比选申请文件

1、竞选人应当按照竞争性比选文件的要求编制比选申请文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应。

2、比选申请文件组成

比选申请文件由第七篇“比选申请文件编制要求”规定的部分和竞选人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，竞选人应按照第七篇“比选申请文件编制要求”规定的目录顺序组织编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由竞选人自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体形式参与竞选。

（三）竞选有效期：比选申请文件及有关承诺文件有效期为提交比选申请文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1、若竞选人所递交的比选申请文件或比选报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2、竞争性比选小组按上述修正错误的原则及方法修正竞选人的报价，竞选人同意并签字确认后，修正后的报价对竞选人具有约束作用。如果竞选人不接受修正后的价格，将失去成为中选人的资格。

（五）比选申请文件的递交

1、竞选人报价时需上传盖章后的电子文档一份。

2、竞选人制作的比选申请文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作比选申请文件的按无效响应处理。

3、比选人将以盖章比选申请文件作为评判依据。

### 四、中选人的确定和变更

（一）中选人的确定

比选代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送比选人确认。比选人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定中选人，也可以书面授权竞争性比选小组直接确定中选人。比选人逾期未确定中选人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的竞选人为中选人。

（二）中选人的变更

中选人拒绝与比选人签订合同的，比选人可以按照评标报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中选人，也可以重新开展采购活动。

### 五、中选通知

（一）中选人确定后，将在行采家·电子竞采上发布中选结果公告。

（二）结果公告发出的同时，比选代理机构将以书面形式发出《中选通知书》。《中选通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《中选通知书》将作为签订合同的依据。

### 六、签订合同

（一）比选人应当自中选通知书发出之日起三十日内，按照竞争性比选文件和中选人比选申请文件的约定，与中选人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性比选文件和竞选人的比选申请文件作实质性修改。

（二）竞争性比选文件、竞选人的比选申请文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

### 七、比选代理服务费

（一）竞选人中选后向比选代理机构缴纳比选代理服务费，本项目的比选代理服务费按定额6000元（大写：陆仟元整）收取。

（二）比选代理服务费缴纳账号：

户  名：阿尔法（重庆）招标代理有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司重庆观音桥大石坝支行

账  号：50050106370000000408

## 合同条款及格式

合同编号：

重庆市第一实验中学校小型维修服务协议

甲方：

乙方：

签订日期：2025年  月  日

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就                           项目施工及有关事项协商一致，达成如下协议。

第一条 工程概况

1、工程名称：

2、服务地点：由业主单位指定

3、服务内容：

4、服务对象：

第二条 工程期限

1、乙方按甲方规定时间进场施工，工期以甲方具体要求执行。

2、因以下原因造成工程逾期的，经甲方书面确认后，工程工期作相应顺延：

2.1工程量增加；

2.2不可抗力；

2.3一周内非甲方原因停水、停电造成停工累计超过48小时；

2.4其他甲方确认延期的情形。

3、因甲方原因造成工程逾期竣工的，工期顺延。

第三条 工程价款

百分比：    %

最终结算价=经相关部门或单位审定的金额*中选百分比。

- 履约担保

1.担保金额：0.3万元整。

2.担保形式：银行转账或银行保函，银行保函须为不可撤销且见索即付；

3.提交时间：领取中选通知书后签订合同前。

4.履约担保的期限：自提交履约担保之日起至服务期到期止。

5.退还时间：服务期到期后30日内扣减其违约金（若有）后退还（无息）。

第五条 农民工工资担保

承包人应将农民工工资担保缴纳给发包人，如因承包人拖欠农民工工资或劳务费结算等发生纠纷，除按相关规定承担责任外，发包人有权从农民工工资担保中扣出，用于支付拖欠的农民工工资。若农民工工资担保不足以支付拖欠农民工工资的。发包人有权从承包人工程款或履约保证金中扣出，并直接支付给农民工。

第六条 付款方式

- 零星维修改造验收合格，经相关部门或单位审定的金额乘以中选百分比进行结算，一次性支付结算总金额的100%。

2、乙方指定账户：

开户单位：

开户银行：

账    号：

3、乙方应按甲方要求开具合法有效的发票用于支付工程价款。

第七条 设备、材料

1、服务所需材料由乙方自行负责组织采购、供应到施工现场，乙方需保证其采购的材料符合质量标准，禁止使用不合格的材料和工程设备。

2、施工中按国家标准或行业标准或惯例需使用专用或特种材料的，必须使用专用或特种材料。

3、乙方应接到服务通知后及时制定采购计划，完成采购工作。

第八条 工程施工质量标准、验收

1、乙方必须严格按甲方签章认可的设计施工图纸、说明文件和国家有关标准、规程进行施工。

2、工程施工完成后，乙方应及时通知甲方进行验收，并向甲方提供与工程施工质量有关的技术资料，甲方应当在乙方通知验收之日起7个工作日内完成当次竣工验收工作。

3、甲方对工程质量有异议的应在当次完成验收工作之日起7个工作日内，向乙方书面提出，乙方应在收到甲方书面异议之日起7个工作日内进行返工，并按照本条第2款的规定通知甲方验收，直至甲方验收合格，相关工期不顺延，由此造成的工程延期及额外支出的费用由乙方自行承担。

第九条 双方权利义务

1、甲方权利义务

1.1甲方应指派现场代表负责协助乙方进场施工，负责协议履行中所涉其他相关事宜；

1.2甲方有权监督乙方提供或使用的材料或工程设备是否合格，要求乙方提供相关材料和设备合格的证明文件，对不合格的材料或工程设备有权要求乙方立即进行更换，由此增加的费用和（或）逾期的工期由乙方自行承担；

1.3按本协议约定时间、方式、数额支付工程价款；

1.4负责完成有关部门审批手续；

1.5负责工程的竣工验收，如逾期验收则视为乙方工程施工符合要求。

2、乙方权利义务

2.1乙方应指派项目负责人，负责协议履行中所涉相关事宜，按要求组织施工，保质、保量、按期完成任务，解决由乙方负责的各项事宜；

2.2进行现场勘察，确定施工内容及范围，编制施工方案，做好工程的前期准备工作；

2.3设备、材料进场后，乙方应负责设备、材料的安保工作；

2.4乙方保证工程使用设备、材料必须为合格产品，进场时附产品合格证等相关资料，经甲方驻现场代表验收合格并签字确认后方可使用；

2.5乙方保证遵守各项施工规章制度，做到安全施工，在施工现场设置警示牌及安全警戒，施工期间，出现工伤事故（包括但不限于乙方工作人员遭受的意外伤害事故等）或发生的造成甲方或任何第三方人身损害及财产损失纠纷等，均由乙方承担全部责任；

2.6做到精心组织、文明施工、保证施工质量，确保按计划完成施工整改工作，达到验收合格条件；

2.7乙方负责在施工完成验收合格后对现场的清理工作。

第十条、响应时间及进场要求

承包人需在接到发包人通知后24小时内作出响应，48小时内进场维修。若承包人违反其中任何一项要求超过三次以上，发包人有权对其进行清退并没收履约保证金。

第十一条 违约责任

1、甲方逾期付款的，每逾期一日向乙方支付本协议工程价款8‰的违约金。

2、因乙方原因造成工程逾期竣工的，乙方应以如下方式向甲方支付逾期违约金：从逾期竣工第一天起每迟延一天支付工程款总额8‰的违约金；逾期超过7日，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付本协议工程价款10%的违约金；违约金不足以弥补甲方全部损失的，乙方还应另行予以赔偿。

3、如乙方施工不符合甲方要求的，甲方有权要求乙方维修或重做；如乙方返工后仍然不符合甲方要求，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付本协议工程价款10%的违约金，违约金不足以弥补甲方全部损失的，乙方还应另行予以赔偿。

4、本协议所称之损失包括实际损失和协议履行后可以获得的利益、诉讼或仲裁费以及合理的调查费、律师费等相关法律费用。

第十二条 保密责任

双方在本工程实施中接触到的对方任何资料、文件、数据(包括书面、电子类)，以及在服务过程中形成的任何交付物，负有保密的责任。未经对方书面同意，不得以任何方式向任何第三方提供或透露。

双方的保密责任不因委托事项办理完毕或本协议的解除而终止；任何一方违反保密责任，违约方应向守约方支付违约金 壹 万元，违约金不足以弥补损失的，还应另行予以赔偿。

第十三条 争议解决

本协议未尽事宜，双方应协商解决。双方因协议履行产生纠纷，应友好协商解决，如协商不成，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十四条 其他约定

1、中选单位有下列情形之一的，发包人有权将其清出备选库:

(1)不再具备加入备选库基本条件的；

(2)中选通知书发出后，中选人无正当理由拒绝签订合同、超过合同签订时限不与分局签订合同或不按合同要求履行义务的；

(3)转包、挂靠或违法分包项目的:

(4)发生重大质量、安全事故，拖欠工程款等不良行为的；

(5)引发群体性上访事件的；

(6)收到相关部门处罚或列入江北区黑名单的:

(7)自愿申请退出备选库的:

(8)根据考核评分标准，年度综合评定分数低于60分的。

(9)其他违法违规行为，经审查认为不宜留在备选库的。

2、除遵循上述合同条款要求外，中选单位在承接工程项目后还需按以下考评办法由甲方进行工程项目考评，综合考评分低于80分的，甲方将对乙方进行约谈，约谈2次以上且拒不整改的，取消其中选资格；综合考评分低于60分的，取消其中选资格。

3、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。本协议未尽事宜，可签订补充协议加以完善。

4、本协议的正式通知、请求应采取书面形式方为有效。书面文件可面呈、挂号信或特快专递进行递送。

5、本协议约定的任何通知、请求或其它联系若以面呈递送，则以对方签收时生效；若以挂号信或特快专递递送，则从投递之日起三日后生效。

6、双方保证本协议联系地址准确有效性，并同意以此地址作为法律认可送达地址。若任何一方改变以下收件地址，应立即以书面形式通知对方，否则本协议约定地址仍然有效。双方往来文件按以下地址送达：

甲方联系地址：

甲方联系人：

甲方联系方式：

乙方联系地址：

乙方联系人：

乙方联系方式：

7、其他合同附件：工作服务单、工程质量保修书、安全生产合同、廉洁从业协议、工程施工单位评分标准。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

签署人：

经办人：          联系电话：

日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

法定代表人（或委托代理人）：

联系人：          联系电话：

日期：     年   月   日

附件一：工作服务单

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |
| 服务单位 |  |  |  |  |
| 服务开始时间 |  |  | 服务完成时间 |  |
| 服务内容及工作量： |  |  |  |  |
| 完成情况： |  |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |
| 服务单位（盖章）： 项目负责人： 时间： 年 月 日 |  |  | 建设单位（盖章）： 现场代表： 使用（部门）单位代表： 时间： 年 月 日 |  |

工作服务单

附件二：

工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》和《工业建筑工程质量检验评定标准》，经协商一致，对          工程签订工程质量保修书。

工程质量保修范围和内容

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

本工程具体保修的范围和内容，双方约定如下：承包人承包范围内的全部工作内容。

2、质量保修期

2.1  双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

2.1.1  地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2.1.2  屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年；

2.1.3  装修工程为 两 年；

2.1.4  电气管线、给排水设施及管道、设备安装工程   两  年；

2.1.5  道路及道路配套工程为   两  年；

2.1.6  其他项目保修期限约定如下：若有，按法定规定执行。

2.1.7质量保修期自本项目无偿养护期满之日起计算。

3、质量保修责任

3.1属于保修范围内的项目，若在质保期内出现质量问题，承包人在接到发包人通知之日起3天内必须修复完善，其费用由承包人自行负责。若承包人未按时对工程进行维修或者承包人维修不能达到要求的，发包人有权另行组织人员或通过第三方对工程进行维修，所发生的费用由承包人承担，发包人在不另行通知承包人的情况下，在承包人的工程款中扣除。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3对于涉及安全的质量问题，应当按照《工业建筑工程质量检验评定标准》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、保修费用

4.1保修范围和保修期限内发生质量问题，承包人应当履行保修义务且承担相关费用，并对造成的损失承担赔偿责任。

5、其他

5.1若承包人在质保期内出现3.1条违约，发包人在扣除相应款项后再退还承包人余款。

5.3本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发   包   人（盖章）：	             承    包   人（盖章）：

法定代表人：		                     法定代表人：

年   月   日                            年   月    日

附件三：

安全生产合同

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

为在                           的实施过程中创造安全、高效的施工环境切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                                         与承包人                特此签订安全生产合同。

一、发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投人使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和施工作业人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到施工作业人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、其他

本安全生产合同为施工合同的附件，由发包人、承包人双方的项目负责人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人（盖章）：                        承包人（盖章）：

法定代表人 ：                          法定代表人 ：

委托代理人 ：                          委托代理人 ：

合同签订日期：   年  月  日

附件四：廉洁从业协议

廉洁从业协议

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据国家有关部门以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（以下简称“发包人”）与承包人（以下简称“承包人”），特订立如下协议。

1. 发包人承包人的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及相关部门的有关规定。

（2）严格执行 工程的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

（1）发包人及其工作人员违反合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

5. 双方约定：协议由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对合同执行情况进行检查，提出在协议规定范围内的裁定意见。

6. 协议有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.协议作为 工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

（以下无正文）

甲     方：                         乙     方：

法定代表人                          法定代表人

或其授权的代理人：                  或授权的代理人：

附件五：工程施工单位评分标准

| 工程施工单位评分标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 目标要求 | 评分标准 | 总分值 | 总得分 | 等级评分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 好（9-10） | 中（6-8） | 差（0-5） |
| 1 | 接受指令踏勘现场 | 工程施工单位在接到施工任务后及时与基建岗联系，约定时间对项目进行现场踏勘、测量 | 按双方约定时间48小时内进行踏勘的评为“好”等级；72小时内进行踏勘的评为“中”等级；72小时以外进行踏勘的评为“差”等级 | 10 |  |  |  |  |
| 2 | 熟悉图纸提出建议 | 工程施工单位熟悉设计施工图，并明确施工过程中的重点难点，对施工图的可实施性进行再复核，向业主提出书面建议 | 熟悉图纸并提出书面建议在3日内完成的评为“好”等级；7日内完成的评为“中”等级；7日以上完成的评为“差”等级； | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 制定项目施工组织计划及进度计划 | 工程施工单位结合图实情况制定施工组织计划及进度计划，并向业主、监理单位书面提交 | 组织计划及进度计划在3日内完成的评为“好”等级；7日内完成的评为“中”等级；7日以上完成的评为“差”等级； | 10 |  |  |  |  |
| 4 | 施工过程管理----人员管理 | 施工单位在提交开工报告的同时提交组建施工项目部，配备管理人员的任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面提交业主和监理单位。施工过程中，必须有固定的项目管理人员，发生人员变更的须向业主和监理单位提交变更文件 | 任命文件与开工报告同时报送业主的评为“好”等级；在开工报告提交后3日内报送业主的评为“中”等级；在开工报告提交后3日内报送业主的评为“差”等级；不提交的评为“差”等级0分。 | 10 |  |  |  |  |
| 5 | 施工过程管理----材料管理 | 施工单位在施工过程中应选用合格的施工材料：结构性材料如混凝土、钢筋、型材等应进行检测并向业主提交获得的检测报告；装饰安装材料如墙地砖、板材、线材、管材等报业主选定后留样封存并向业主提交合格证书 | 提供施工用材90%以上检测报告或合格证书的评为“好”等级；提供施工用材80%以上检测报告或合格证书的评为“中”等级；提供施工用材60%以上检测报告或合格证书的评为“差”等级；不提交的评为“差”等级0分。 | 10 |  |  |  |  |
| 6 | 施工过程管理----安全文明管理 | 施工单位现场管理人员每月须对施工人员进行安全教育和安全培训，使他们掌握基本施工安全知识、安全技能，以及设备性能、操作规范和安全法规等。通过实施安全教育，让他们掌握自我保护技能，形成书面记录随竣工资料一并提交业主、监理。施工单位管理人员随时检查施工人员作业时是否穿戴安全帽、安全绳、反光背心等安全器材。按建设要求做好文明施工。 | 在整个施工过程中文明施工，全体施工人员均穿戴安全器材的评为“好”等级10分；发现一起扣减1分，直至0分。 | 10 |  |  |  |  |
| 7 | 施工过程管理----质量管理 | 施工单位应严格依照《工程建设施工企业质量管理规范》进行质量管理 | 施工过程中因质量管理出现问题，整改项目在5项以内的评为“好”等级；整改项目在10项以内的评为“中”等级；整改项目在10项以上的评为“差”等级； | 10 |  |  |  |  |
| 8 | 施工过程管理----进度管理 | 除不可抗力因素、政策因素、业主重大变更等因素外，施工单位应严格按进度计划控制施工进度避免工期延误。 | 按业主单位开工令指定时间进场并提前完工的评为“好”等级；按时完工的的评为“中”等级；延期完工的评为“差”等级； | 10 |  |  |  |  |
| 9 | 施工过程管理----收方及验收 | 在过程收方签证和验收时，要按规定进行实测实量，邀请业主、监理共同收方、验收制作相关文字影像资料。 | 收方、验收记录明确、资料完备的评为“好”等级；收方、验收记录资料不完善的评为“中”等级；无收方记录或隐蔽验收记录的评为“差”等级； | 10 |  |  |  |  |
| 10 | 竣工结算资料 | 在竣工验收后施工单位应及时编制项目竣工结算资料，保证资料完整、准确、真实。完成后及时提交业主单位。 | 竣工结算资料于验收后15日内向业主提交的评为“好”等级；25日内向业主提交的评为“中”等级；25日以外向业主提交的评为“差”等级； | 10 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |

注：承包人履约完成后，由使用单位及相关单位对承包商履约情况进行评定，所得平均分为承包商该项目评定分数；承包商年度项目汇总平均分数为其年度综合评定分数。

## 第七篇  比选申请文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他服务资料（格式自拟）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

### 一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

竞争性比选报价函

（比选代理机构名称）：

我方收到                    （项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的竞选。

- 愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，比选百分比报价为大写     ，小写：     %。

2、我方承诺：本次竞选的有效期为提交比选申请文件截止时间起90天。

3、我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

4、我方若成为中选人，将按照最终竞选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

5、我方理解，最低报价不是中选的唯一条件。

6、我方同意按竞争性比选文件规定，如果我方成为中选人，保证在接到中选通知书后，向比选代理机构交纳竞争性比选文件规定的比选代理服务费。

7、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

竞选人（公章）或自然人签字：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

### 二、服务部分

- （一）服务响应偏离表

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容，以及比选申请文件中具体内容的位置（页码） |  |

竞选人：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（竞选人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

- 1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

- 2.本表可扩展；

- （二）其他服务资料（格式自拟）

### 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目名称：

| - 序号 | - 竞选商务需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容，以及比选申请文件中具体内容的位置（页码） |  |

竞选人：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（竞选人公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它商务优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （比选代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （竞选人名称）任    （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（竞选人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署比选申请文件的可不填写法定代表人电话和电子邮箱）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （比选代理机构名称）：

（竞选人法定代表人名称）是                    （竞选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 竞选人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（竞选人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署比选申请文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署比选申请文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

项目名称：

致                   （比选代理机构名称）：

（竞选人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受比选人、比选代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的竞选人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（竞选人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

### 五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

1、其他与项目有关的资料（自附）。

（结束）