- 竞争性磋商文件

- 磋商项目名称：银湖村入户道路建设项目

- 采购人：重庆市南岸区广阳镇银湖村村民委员会

- 采购代理机构：正严(重庆)工程咨询有限公司

- 二〇二五年六月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 4 -

一、竞争性磋商内容	- 4 -

二、资金来源	- 4 -

三、供应商资格条件	- 4 -

四、磋商有关说明	- 4 -

五、投标保证金	- 5 -

六、其它有关规定	- 5 -

七、联系方式	- 6 -

第二篇  项目服务需求	- 7 -

第三篇  项目商务需求	- 10 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 15 -

一、磋商程序及方法	- 15 -

二、评审标准	- 17 -

三、无效响应	- 22 -

四、采购终止	- 22 -

第五篇  供应商须知	- 23 -

一、磋商费用	- 23 -

二、竞争性磋商文件	- 23 -

三、磋商要求	- 23 -

四、成交供应商的确认和变更	- 24 -

五、成交通知	- 25 -

六、关于质疑和投诉	- 25 -

七、采购代理服务费	- 26 -

八、签订合同	- 26 -

九、项目验收	- 27 -

十、政府采购信用融资	- 27 -

第六篇  政府采购合同（模版）	- 28 -

第一部分 合同协议书	- 29 -

第二部分 通用合同条款	- 32 -

第三部分 专用合同条款	- 33 -

1. 一般约定	- 33 -

1.1  词语定义	- 33 -

1.5  合同文件的优先顺序	- 33 -

1.6  图纸和承包人文件	- 33 -

1.7  联络	- 33 -

2.  发包人	- 34 -

2.2 发包人委派的驻工地代表：	- 34 -

2.4.1  提供施工场地	- 34 -

2.9  其他义务	- 34 -

3.  承包人	- 34 -

3.1  承包人的一般义务	- 34 -

3.2 承包人项目经理	- 36 -

3.2.2 技术负责人	- 36 -

3.3 承包人人员	- 37 -

3.4 承包人现场查勘	- 38 -

3.5 分包	- 38 -

3.7 履约担保	- 38 -

3.8 联合体	- 39 -

4.  监理人	- 39 -

4.1  监理人的职责和权力	- 39 -

4.2  总监理工程师	- 39 -

5.  工程质量	- 40 -

5.1  质量要求	- 40 -

5.2  质量保证措施	- 40 -

第5.2.3项补充：	- 40 -

5.3  隐蔽工程检查	- 40 -

6.  安全文明施工与环境保护	- 40 -

7. 工期和进度	- 42 -

7.1  施工组织设计	- 42 -

7.2  施工进度计划	- 42 -

7.4 测量放线	- 42 -

7.5  工期延误	- 42 -

7.8  暂停施工	- 43 -

7.8.2  承包人原因引起的暂停施工	- 43 -

7.9  提前竣工	- 43 -

7.10  工期顺延	- 43 -

8.  材料与设备	- 43 -

8.1 发包人提供的材料和工程设备	- 43 -

8.2 承包人采购材料和工程设备	- 44 -

8.8  施工设备和临时设施	- 44 -

8.8.1  承包人提供的施工设备和临时设施	- 44 -

8.8.2  发包人提供的施工设备和临时设施：发包人不提供任何施工设备和临时设施。	- 44 -

8.10  交通运输	- 44 -

8.10.1  道路通行权和场外设施	- 44 -

8.10.2  场内施工道路	- 44 -

8.10.3  超大件和超重件的运输	- 44 -

9. 试验与检验	- 44 -

10. 变更	- 44 -

11.  价格调整	- 46 -

12.  合同价格、计量与支付	- 46 -

13. 验收和工程试车	- 47 -

13.2  竣工验收	- 47 -

13.3. 试运行	- 47 -

13.5  施工期运行	- 48 -

13.6  竣工退场	- 48 -

14. 竣工结算	- 48 -

15. 缺陷责任期与保修	- 50 -

16. 违约	- 51 -

17. 不可抗力	- 55 -

18. 保险	- 55 -

20. 争议解决：	- 55 -

第七篇  响应文件编制要求	- 56 -

一、经济部分	- 57 -

二、服务部分	- 59 -

三、商务部分	- 61 -

四、资格条件	- 63 -

五、其他资料	- 68 -

## 第一篇  采购邀请书

正严(重庆)工程咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市南岸区广阳镇银湖村村民委员会（以下简称：采购人）的委托，对银湖村入户道路建设项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

## 一、竞争性磋商内容

| 包号及名称 | 最高限价（万元） | 投标保证金 （万元） | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 银湖村入户道路建设项目 | 46.162235 | 1 | 1 | 建筑 |

## 二、资金来源

财政资金，预算金额为51.526945万元。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：本次招标要求参选人具备行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁及以上资质或具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。

## 四、磋商有关说明

（一）本项目为政府采购限额以下自主采购项目，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条及重庆市财政局关于印发《重庆市政府集中采购目录及采购限额标准》的通知（渝财规〔2020〕14 号）第三条要求，本项目不适用《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定。

（二）本项目参照政府采购的竞争性磋商方式进行采购，在遵守公开、公平、公正、高效廉洁的原则下，合理设置采购需求，自行组织实施采购，并做好预算、合同、资产、支付等内控管理工作。

（三）凡有意参加谈判的供应商，请在行采家（www.gec123.com）网站下载竞争性磋商文件等磋商前的有关资料，不管下载与否都视为参选人全部知晓有关磋商过程和事宜。竞争性磋商文件以及图纸、澄清等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（四）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（五）竞争性磋商文件发售期限：

1.竞争性磋商文件发售期：2025年5月30日至2025年6月5日。

2.报名方式：竞争性磋商文件发售期限内，潜在供应商将《招标文件发售登记表》（详见附件）及营业执照复印件（加盖投标人公章）扫描后发送至1509287260@qq.com 邮箱，并按邮箱回复的收款码支付竞争性比选文件购买费用完成报名。

3.竞争性磋商文件售价：800元/包。

（六）递交响应文件地点：重庆市南岸区广阳镇银湖村会议室。

（七）响应文件递交截止时间：2025年6月9日北京时间10:00

（八）磋商开始时间：2025年6月9日北京时间10:00

（九）开标地点：重庆市南岸区广阳镇银湖村会议室。

## 五、投标保证金

- （一）投标保证金递交

1.转账方式

1.1投标人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至所投包对应账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

投标保证金账户：

账户名：正严(重庆)工程咨询有限公司

账号：15547111930021

开户行：平安银行重庆自由贸易试验区分行营业部

1.2各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

- （二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，代理机构在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家（www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）须满足以下三种要件，其磋商申请文件才被接受，否则将失去磋商资格：

1 .按时到磋商文件规定报名并缴纳了标书费；

2. 按磋商文件的要求缴纳了磋商申请保证金；

3 .按磋商文件的要求，按时递交响应文件。

## 七、联系方式

（一）采购人：重庆市南岸区广阳镇银湖村村民委员会

联系人：谭媛

电  话：17830829176

地  址：重庆市南岸区广阳镇银湖村

（二）采购代理机构：正严（重庆）工程咨询有限公司

联系人：李女士

电  话：18723474970

地  址重庆市南岸区学府大道66号慧园小区A栋304

## 第二篇  项目服务需求

一、项目名称：银湖村入户道路建设项目

二、建设地点：重庆市南岸区广阳镇银湖村

三、资金来源：财政资金

四、工期：50日历天。

五、工程质量要求及保证

（一）工程质量达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

（二）质量保修期自工程竣工验收合格(以竣工验收报告日期为准)之日起计算。

六、项目概况：本项目为重庆市银湖村入户道路建设项目，预计约46.162235万元。

七、施工范围范围：本项目道路共4066m长，由路基、路面、涵管、人力运输等工程等。具体以施工图纸及工程量清单中实施的所有工作内容。

八、资质条件、营业执照及安全生产条件

1.具备行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁及以上资质或具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质；[须提供有效的资质证书复印件]

2.具备有效的营业执照[须提供有效的带二维码的营业执照复印 件（未“三证合一”的，提供营业执照和组织机构代码证复印件）]；

3.具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业负责人、拟担任该项目的项目经理和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。[须提供有效的安全生产许可证及“三类人员”安全生产考核合格 证书复印件]

4.信誉要求

投标人自行承诺不得存在下列情形之一：

（1）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

投标人须在投标文件资格审查部分提供承诺。

5.项目负责人要求

项目经理必须已在参选人单位注册并应具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格；[项目经理应附身份证、建造师注册证复印件]

6.其他要求

主要管理人员：

投标人自行承诺中标后在签订合同之前，须按照相关行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，取消其中标资格，给采购人造成损失的，投标人依法承担违约赔偿责任。

注：1. 资格审查至招标结束后，采购人有权对投标企业提交的

资料真实性进行核实。若与实际不符，采购人有权取消其投标资格，中标单位取消中标资格，其投标保证金不予退还，并视为提供虚假资料行  为移交有关行业主管部门依法处理，并作不良行为挂网公示，然后由 采购人依法确定中标人。

以上资料均为原件的复印件（信誉要求和网上信息查询截图除外），如遇证书（或证件）因年检、换证等原因不能提供证书（或证件）原证的，参选人必须提供相关行政职能部门的有效证明。

3.参选人须随身携带以上所有复印件的原件备查，未按评标委员会要求提供原件核验的或经核验不一致的，其投标文件作废标处理。

4. 参选人必须全部满足以上所有资格条件时才被视为资格审查合格，以上所有资料复印件均须加盖参选人单位公章。

九、安全要求

（一）供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。

（二）在施工过程中由于供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由供应商承担。

（三）供应商负责进入现场实施人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，供应商自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因施工导致第三人人身、财产损失由供应商承担赔偿责任。

十、施工环境要求

（一）严格遵守相关规范化管理规定，施工过程中，施工区域始终保持完全完整封闭状态施工，除渣、运输等环节不得有粉尘污染。有重要接待、重要会议、重要活动时，要严格按照采购人要求暂停施工。

## 第三篇  项目商务需求

一、报价原则：

（一）本项目采用人民币报价。

（二）首次报价必须按照清单报价规则进行报价，暂列价、暂估（暂定）材料价等金额不得更改，投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。

（三）供应商未按要求进行报价的作为未进行实质性响应。

（四）最终报价按照工程总价进行报价【其中：安全文明施工费、暂列价、暂估（暂定）价自动确认为与初始报价一致】。该项目的单价将由报价文件（初始报价）中的清单价格按照最后报价下浮比例【（最终报价的总价减去安全文明施工费、暂估价、暂列金额）与（初始报价总价减去安全文明施工费、暂估价、暂列金额）相比的下浮比例】同比例下浮进行计算。

1.报价方式：采用清单计价，固定综合单价；

2.报价范围：本工程采用工程量清单计价。各供应商分别对磋商范围内的所有工程内容进行报价。

3.报价原则：本磋商项目由供应商以竞争性磋商文件、合同条件、工程量清单、本次磋商范围的施工设计图纸、国家技术和经济规范及标准、渝建〔2019〕143号文件《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》、本工程根据《重庆市市政工程计价定额》（2018）计算，材料价格参照重庆市主城区2025年3月信息价，无信息价材料价格参照相应市场价执行；人工费根据重庆市主城区2025年3月信息价执行。供应商结合自身实力、市场行情自主合理报价。磋商报价应包括完成磋商范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、施工配合费、采购人提供的暂估价、规费、税金及政策性文件规定的所有费用。采购人除此以外不支付其它费用。

4.分部分项工程量清单：包括完成该项内容所需的人工费、材料价、机械费、企业管理费、利润及风险等相关费用。

5.措施项目费清单：包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单两部分，组织措施费费率不得高于国家及重庆相关管理规定。

5.1 施工组织措施项目清单：采购人给出的施工组织措施项目清单仅供供应商参考，供应商在磋商报价时可参照采购人给出的施工组织措施项目清单并结合本工程的实际情况和国家及重庆市相关规定自行增减项目报价。如果漏项或不报价，视为已包含在其他项目清单综合单价内。

5.1.1安全文明施工费

①根据（渝建发[2014]25号）、《重庆市建设工程费用定额》CQFYDE-2018规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。

②本工程安全文明施工费由采购人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013)、现行建设工程安全文明施工费管理规定、《重庆市建设工程费用定额》CQFYDE-2018的相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费暂定金额为0元。《竞选函》及工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照采购人给出的暂定金额填报，否则视为对磋商文件不作实质性响应，其竞选文件按否决竞选处理。

③安全文明施工费是专用于建设行政主管部门特别强制要求，采取的安全文明施工措施的费用，其内容、计取标准和支付办法，应按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定的一般计税法标准及相关配套文件计取执行。工程结算时，安全文明施工费按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定的一般计税法标准及相关配套文件要求按合格标准计算，安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取，未发生的不计取。支付按规定的支付方式支付。

5.2施工技术措施项目清单：技术措施清单中以项计列的项目，由供应商根据现场踏勘情况及本工程的实际情况结合自身施工组织设计，以项为单位自行报价，供应商可根据自身施工组织情况进行增加，包干使用，结算时不再调整。技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，中选后不论何种因素影响，相应的综合单价不作调整，工程量按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）规定的计量规则及工程量清单说明按实计量。

6.工程量清单中的项、量、综合单价：

6.1除采购人对清单工程量主动补遗或对供应商质疑作修改外，供应商在编制磋商报价时不得擅自变改采购人提供的分部分项工程量清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则视为对磋商文件不作实质性响应，其竞选文件按无效竞选处理。

6.2本工程各分部分项工程量清单子项不论其对应的项目特征和工作内容是否描述完整，都将被认为已包括《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）中相应项目编码和项目名称及施工图纸、相关规范、标准、政策性文件、规定、限制和禁止使用通告等所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种主要、辅助工作；其报价应包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费等除措施项目费（含安全文明施工费）、其他项目费、规费、税金外的所有费用。中选后采购人无论任何种因素不再对综合单价进行调整。

6.3本项目最高限价为461622.35元（大写：肆拾陆万壹仟陆佰贰拾贰元叁角伍分）各参选的所填报的总报价不得超过给出的最高限价，否则视为对磋商文件不作实质性响应，其竞选文件按无效竞选处理。磋商文件及相关补遗文件规定了暂定价的，供应商必须按规定的暂定价格进行报价，否则视为对磋商文件不作实质性响应，其竞选文件按无效竞选处理。

6.4 供应商只有严格按采购人提供的《工程量清单》的要求进行报价。报价空白或报价为零，则视为该子项的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和合价中，中选后必须按设计施工图和国家规范的要求完成该子项工作内容，采购人不对该子项进行结算与支付；施工过程中，因采购人原因需要对报价空白或报价为零的项目减少实施工程量或不予实施，采购人将按磋商报价时的计价原则计算出该项的综合单价以及相应的规费、措施费和税金等所有费用，并据此从结算价中扣除。

7.其他说明

7.1供应商自身的财产及施工现场内的自身员工（含农民工）的人身伤害及财产保险，从事危险作业员工的意外伤害险等由供应商自行投保，保险费由供应商承担并支付。供应商还须负责购买保险以保障其供应的材料在运送途中直至运抵工地的一切意外。以上费用包含在所报的总价中，采购人不另行支付。

7.2 按政策和合同约定的应由中选人交纳的各种保险费由供应商自行投保，保险费由中选人承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算包含在相应的报价中。

7.3供应商的工程量清单总报价与竞选函中填写的磋商报价必须一致。否则视为对磋商文件不响应，按无效竞选处理。

二、结算原则

（一）结算总价={分部分项工程量清单投标报价（初始报价）综合单价×实际完成的合格工程量+措施项目费（安全文明施工费除外）+变更价款}×（成交价/供应商初始报价之比）+安全文明施工费+规费+税金+合同约定其他费用（如有）。

（二）暂列工程项目、暂估价项目、设计变更、施工过程中出现新增项目、合同范围外的零星项目及调整工程变更项目价款的结算：按采购人和成交供应商共同认定的实际发生工程量据实结算。子项组价原则：

1.当已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的投标综合单价，则按该清单综合单价计价；

2.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价。

3.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，组价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《重庆市建设工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定（2024版）》、《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）以及相关配套文件的规定重新组价且按投标报价同比例（供应商初始报价/最高限价之比）下浮（按实计算费用、安全文明施工费、规费、税金不下浮），并经采购人审核后作为结算综合单价。人工工日单价、材料价格和未计价材料价格执行施工期间的《重庆造价信息》，若《重庆造价信息》缺失时，由采购人和成交供应商及跟审单位进行认质认价。

（三）措施项目费

1.施工组织措施项目费

1.1施工组织措施费：按供应商最后报价计取，包干使用。

1.2安全文明施工费用：按渝建发〔2024〕38号文等相关配套规定标准进行结算。

2.施工技术措施项目费：按供应商最后报价计取，包干使用。

3.规费：按现行规定费率结算。

4.税金：按现行规定费率结算。

5.本工程的最终结算金额以相关主管部门或决算单位审计结论作为竣工结算价款支付依据。

四、付款方式

（一）建筑领域实施农民工工资专用账户相关要求

本项目在实施过程中，成交供应商必须执行《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第 724 号）、《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》 （渝府办发 〔2016〕101 号）、《重庆市城乡建设委员会、中国人民银行重庆营业管理部、中国银行业监督管理委员会重庆监管局关于建筑领域实施农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（渝建发〔2017〕13 号）、 《重庆市住房和城乡建设委员会关于优化调整建筑领域农民工工资专用账户管理及工资保证金制度的通知》（渝建发〔2020〕7号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整市政及机电安装工程农民工工资专用账户人工费拨付比例有关事宜的通知》（渝建管〔2021〕211 号 ）及《重庆市建设工程造价管理总站关于建筑领域农民工工资专户管理网络系统正式运行有关事宜的通知》、《重庆市人力资源和社会保障局办公室关于公布全市农民工工资保证金经办银行的通知》（渝人社办〔2023〕41号），实行农民工工资专用账户管理及银行代发制度，填报相应的网络管理系统。

供应商中标后，在与发包人签订的合同中，必须明确在我市的农民工工资专用账户信息、人工费（工资款）支付比例；在项目开工后，为农民工办理平安卡和工资卡，委托银行通过农民工工资专用账户直接将农民工工资发放至工资卡，并按照有关规定在“工资专户管理网络系统”中填报相关信息。

（二）预付款:无。

（三）进度款支付：不支付进度款

合同签订后，经相关部门结算审核或备案完毕且完成财务决算后，发包人向承包人支付进度款至结算审定金额的100%，同时承包人应向发包人支付质保金（按工程审定金额的3%计算）。注： 供应商提交相关资料、发票、资金支付申请表等材料，经采购人审核同意后向供应商支付相应金额（如财政预算安排未及时到位，采购人可延期支付并免除赔偿责任）。

三、履约担保

1.履约担保的形式：现金、担保或保函等形式。

2.履约保证金金额：大写：中标合同金额的10%。

3履约保证金的提交方式：从中标人银行基本账户以转账或电汇方式提交。

4.履约保证金的递交时间：自中标通知书发出之日起5日内书面合同签订前递交至采购人指定账户。

5.履约保证金返还：在竣工验收合格后 30 日内一次性返还（不计息）。

## 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 竞争性磋商文件第二篇、第三篇全部内容。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或 者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价（20%） | 20分 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 | 对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“注：关于小微企业报价扣除比例说明”。 磋商报价低于最高限价 85%的， 供应商须在“第七篇 响应文件编制要求 经济部分”中提交书面说明并提供相关证明材料（人、材、机及耗量等）。供应商不能合理说明或者没有提供相关证明材料的，磋商小组应当认定该供应商以低于成本报价磋商，其响应无效”。 |
| 2 | 服务部分（75%） | 总体施工组织布置、工期及规划（15分） | 根据供应商提供的总体施工组织布置、工期及规划方案打分（编制要点：包括但不限于总体施工组织布置合理，人员安排详细，施工进度合理且可控，规划具备逻辑性且符合项目实际情况） 总体布置合理各部门筹建计划详尽、人员安排详细且有明确拟派人员、施工进度合理且可控、规划具备逻辑性、符合项目实际情况的，得15分； 总体施工组织布置具备合理性但内容不够详尽未体现部门组织计划、人员安排较详细拟派人员较模糊、施工进度合理、规划具备逻辑性且大致符合项目实际情况的，得7分； 总体施工组织布置缺乏合理性且内容不够详尽、人员安排较差且模糊、施工进度不够合理但在计划之内、规划内容逻辑性较差、不符合项目实际情况的，得3分； 总体施工组织布置缺乏合理性、无人员安排、施工进度不够合理且在计划之外、规划内容逻辑性差、不符合项目实际情况的、未提供方案的得0分。 | 1.磋商小组各成员对技术部分每项独立进行评审打分，取算术平均值为该供应商技术部分得分。得分保留至小数点后两位，第三位四舍五入。 2.技术部分原则上不超过200页，但不得将页数作为评审因素。 3.不提供技术方案或磋商小组所有成员均评分为0的方案视为实质性不响应处理，失去成为成交候选供应商的资格 |
|  |  | 安全生产管理体系及保证措施（10分） | 根据供应商提供的安全生产管理体系及保证措施方案打分（编制要点：包括但不限于安全生管理体系、安全生产及保障措施、安全生产管理人员安排） 安全生管理体系健全、安全生产及保障措施完善、安全生产管理人员安排合理责任到人、整体方案符合本项目情况的，得10分； 安全生管理体系不够健全但在项目中有一定执行能力、安全生产及保障措施不够完善但有可借鉴之处、安全生产管理人员责任到人、整体方案较符合本项目情况的，得5分； 安全生管理体系不够健全但在项目中有一定执行能力、安全生产及保障措施不够完善但有可借鉴之处、安全生产管理人员没有责任到人、整体方案与本项目实际情况符合性较差的，得2.5分； 安全生管理体系不健全、安全生产及保障措施不完善、安全生产管理人员没有责任到人、整体方案不符合本项目实际情况的，或未提供的得0分。 |  |
|  |  | 施工方案、方法与技术措施（20分） | 根据供应商提供的施工方案、方法与技术措施方案等打分（编制要点：包括但不限于施工方案详尽符合图纸及工程量清单的要求、工程重难点分析、重难点解决方案） 施工方案详尽且符合图纸及工程量清单的要求、工程重难点分析透彻、技术措施重难点解决方案逐一对应且符合本项目情况的，得20分； 施工方案不够详细但符合图纸及工程量清单的要求、有工程重难点分析但不够全面、技术措施重难点解决方案合理但与本项目情况符合性较差的，得10分； 施工方案不够详细但符合图纸及工程量清单的要求、重难点分析内容较差、技术措施重难点解决方案不够合理且与本项目情况符合性较差的，得5分； 施工方案不够详细且不符合图纸及工程量清单的要求、无重难点分析、技术措施重难点解决方案不够合理且与本项目情况符合性较差的，或未提供的得0分。 |  |
|  |  | 工程质量管理体系及保证措施（10分） | 根据供应商提供的工程质量管理体系及保证措施方案打分（编制要点：包括但不限于施工项目质量保证目标明确、施工质量保证体系、质量检查监督机构设置、质量保证措施） 质量保证目标明确、施工质量保证体系完善、质量检查监督机构设置健全且责任到人、质量保证措施详细且合理、符合本项目实际情况的，得10分； 质量保证目标不够明确、施工质量保证体系未作完善筹划、质量检查监督机构设置不够健全且未责任到人、质量保证措施较详细合理、符合本项目实际情况的，得5分； 质量保证目标不明确、施工质量保证体系未作完善筹划、质量检查监督机构设置不全且未责任到人、质量保证措施不详细且不够合理、与项目实际情况符合程度较低的，得2.5分； 质量保证目标不明确、施工质量保证体系不完善、质量检查监督机构设置不健全、质量保证措施不详细且不够合理、不符合项目实际情况的，或未提供的得0分。 |  |
|  |  | 环境保护及施工建筑垃圾及时清理措施（10分） | 根据供应商提供的环境保护及施工建筑垃圾及时清理措施方案打分（编制要点：包括但不限于周边环境保护措施、环境破坏补救措施、施工建筑垃圾及时清理措施） 周边环境保护措施详细且执行能力强、环境破坏补救措施合理、施工建筑垃圾及时清理措施合理且清理时效快的，符合项目实际情况的，得10分； 周边环境保护措施较详细有一定执行能力、环境破坏补救措施不够合理、施工建筑垃圾及时清理措施较合理，与本项目实际情况符合性一般的，得5分； 周边环境保护措施不够详细、环境破坏补救措施不合理或未提供、施工建筑垃圾及时清理措施较合理但清理时效长，与本项目实际情况符合性较差的，得2.5分； 周边环境保护措施不详细、环境破坏补救措施不合理、施工建筑垃圾及时清理措施不合理，不符合本项目实际情况的，或未提供的，得0分。 |  |
|  |  | 项目风险预测与防范，事故应急预案（10分） | 根据供应商提供的项目风险预测与防范，事故应急预案打分（编制要点：包括但不限于项目风险预测、项目风险防范措施、事故应急预案、责任划分到位） 项目风险预测全面且贴切项目情况、项目风险防范措施逐一对应风险预测且执行能力较强、事故应急预案全面且针对性强、责任划分到位责任到人，具有事故应急小组设置计划的，得10分； 项目风险预测较全面、项目风险防范措施具备一定执行能力、事故应急预案较全面、责任划分较为合理的，得5分； 项目风险预测单一、项目风险防范措施可落地执行能力较差、事故应急预案不够完善的，得2.5分； 项目风险预测单一且不符合项目情况、项目风险防范措施不具备落地执行能力、事故应急预案不完善的，或未提供的得0分。 |  |
| 3 | 商务部分（5%） | 业绩 | 供应商近3年内（2022年1月1日到今）具有1个修缮或整治或改造的业绩的得1分2.5分，该项最多得5分。 | 提供施工合同复印件、竣工咨料复印件。 |

（二）关于小微企业报价扣除比例说明

1.对小微型企业给予3 %的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

## 三、无效响应

- 供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

- （一）供应商不符合规定的资格条件的；

- （二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

- （三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

- （四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

- （五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

- （八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

- （九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

- （十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外,以及财政部财库[2015]124号文件规定的情形除外。

## 第五篇  供应商须知

## 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体（本次不采用）

1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与磋商。

2.以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应满足供应商资格条件（详见“第一篇”）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.联合体各方之间应当签订共同联合协议，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行磋商和澄清。共同联合协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任及协议合同金额，并将共同联合协议连同响应文件一并提交采购人和采购代理机构。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体业绩计算，按照共同联合协议分工认定。

6.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，将拒绝该联合体参与政府采购活动。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（六）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

## 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、采购代理服务费

（一）代理服务费为金额为3000元，供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

2.服务费以转帐或电汇、或现金等形式支付。

3.采购代理服务费缴纳账户信息：

账户名：正严(重庆)工程咨询有限公司

账号：15547111930021

开户行：平安银行重庆自由贸易试验区分行营业部

## 八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 九、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 十、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

## 第六篇  政府采购合同（模版）

## 第一部分 合同协议书

发包人（采购人）（全称）：

承包人（成交供应商）（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就           施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：   。

4.资金来源：      。

5.工程内容：                             。

6.工程承包范围：                                  。

二、合同工期

计划开工日期：    年   月    日。

计划竣工日期：   年   月   日。

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                     。

五、项目经理

承包人项目经理：         。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）竞争性报价函；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）竞争性磋商文件；

（9）响应文件；

（10）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签署或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过政府采购形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于    年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：               组织机构代码：

地  址：                     地  址：

邮政编码：                   邮政编码：

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：                   开户银行：

账  号：                      账  号：

## 第二部分 通用合同条款

全文引用中华人民共和国住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同》2017版第二部分的《通用合同条款》（略）

## 第三部分 专用合同条款

## 1. 一般约定

### 1.1  词语定义

1.1.2  合同当事人及其他相关方

1.1.2.2  发包人（）：

1.1.2.3  承包人（）：

1.1.2.4  监理人：

1.1.3  工程和设备

1.1.3.3  临时工程：施工用水、用电由发包人提供，费用由承包人承担。

1.1.3.4  单位工程：

1.1.3.9  永久占地：本工程施工图红线范围内所有地块

1.1.3.10  临时占地：发包方无临时占地，若承包方确需要临时占地，由承包方自行考虑并承担相关费用

1.1.4  日期和期限

1.1.4.4  缺陷责任期： 24个月。

（1）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。

（2）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。

（3）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

### 1.5  合同文件的优先顺序

1.5.1  合同文件的优先顺序：  执行通用合同条款1.5款。

1.5.2  合同生效的条件：  双方签字盖章后有效。

### 1.6  图纸和承包人文件

1.6.1  发包人提供图纸的期限、数量：工程开工前3天提供正式施工图2套。

图纸会审和设计交底时间：提交施工图后5日内。

1.6.2  承包人提供的文件范围：  提供施工组织设计(施工方案)和进度计划。

监理人批复承包人提供文件的期限：     收文后7天

1.6.3  监理人签发图纸修改的期限：     收文后7天

### 1.7  联络

1.7.1  与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2  第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在24小时内送达双方指定地点和接收人，并办理签收手续。

## 2.  发包人

## 2.2 发包人委派的驻工地代表：

姓名：      ；电话：

职权：负责工程质量、进度、投资控制，与各方进行联络、协调，召集会议；解决工程中出现的问题；工程资料管理；执行权力范围内的签证权等。当承包人现场负责人、技术负责人以及工人在工程管理方面和施工方面，不能满足工程施工要求时，发包人代表可以建议更换人选；对发包人负责。

### 2.4.1  提供施工场地

2.4.1.1  施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备；施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已完成；

2.4.1.2  将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应的要求：施工用水、用电由承包人支付所产生的使用费，发包人不再对施工用电、用水等有关费用予以补偿，不对停水、停电造成的停窝工等事件作任何签证或经济补偿，也不因为市网停水、停电而延长工期；

2.4.1.3  承包人通过自行踏勘、查询落实工程地质和地下管线资料，并对资料的真实准确性负责；

2.4.1.4  水准点与座标控制点交验要求：无；

2.4.1.5  由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：根据工程实际情况办理相关手续；

2.4.1.6  协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包人负责保护和承担相应费用（按发包人的要求进行保护）；

### 2.9  其他义务

2.9.1  双方约定发包人应做的其他工作：协助承包人处理周边关系及环境保护事宜。

2.9.2  发包人可以将2.4条款规定的部分或全部工作委托承包人办理，其费用由发包人承担。

2.9.3  发包人未能履行2.4款各项义务，导致工期延误，顺延延误的工期。

2.9.4  实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

## 3.  承包人

### 3.1  承包人的一般义务

3.1.1  承包人应按合同约定以及监理人根据第4.2款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

（1）承担施工安全保卫工作及非夜间照明的责任和要求：由承包人按相关条款执行，费用自理。

（2）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：向发包人及监理单位免费提供相关办公室以及现场交通工具。

（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责办理相关手续，费用由承包人自理。

（4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在竣工验收并正式移交之前由承包人负责并承担所有费用。

（5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责实施。地下管网的临时保护费及承包人原因造成的损失费由承包人承担（按发包人的要求进行保护）。

（6）施工场地清洁卫生的要求：按《建设工程施工现场管理规定》、《重庆市建筑工地文明施工标准》及有关规定执行。

（7）双方约定承包人应做的其他工作：承包人负责与施工中所涉及的市政、交通、供电、环保等相关单位的联系协调工作，其费用已包含在合同价中。

3.1.2  为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容：承包人应按监理人的指示为绿化施工单位或他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。

承包人为他人提供条件可能发生费用的处理方法： 已包含在合同价款中，由承包人自行承担。

3.1.3  已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责该工程以及相关设施的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；已竣工的工程未交付发包人之前，承包人应负责成品保护工作，因保护不力造成的经济损失和责任由承包人承担。已完工程成品保护的特殊要求由承包人做出详细方案，并落实到位，确保成品完好，费用由承包人负担。

3.1.4  其他义务：凡发包人要求增加的与本工程相关的工作，承包人应无条件接受并及时组织施工，工程费用按合同约定结算办法办理。

3.1.4.1  遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。

①需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办证；

②施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理有关手续；

③施工噪音超过当地主管部门的规定时，由承包人提出措施；

以上所发生的费用由承包人自行承担。

3.1.4.2  承包人应提出用水用电申请；编制施工组织设计或施工方案，报监理、发包人审批同意后实施。

3.1.4.3  做好施工场地的地下管线、建筑物、构筑物的保护工作。各施工地点要设立明显的标志。如承包人未履行上述义务造成人员、车辆伤害，建筑物、地下管线的损坏，由承包人承担所发生的一切费用。

3.1.4.4  承包人要遵守文明施工，遵守安全、环保、消防、保卫部门的有关规定，否则违章作业造成经济损失或责任，由承包人负责。

3.1.4.5  工程施工结束，承包人应将剩余物资、材料和废品及时清除。工程竣工后，承包人应按发包人要求，限期将施工机具、器具、生活设施等物品及时移走。否则，发包人代为清除，其费用由承包人支付。

3.1.4.6承包人应建立完善的安全措施保证体系，发包人在施工过程中检查落实情况。

3.1.4.7应提供计划、报表的名称及完成时间：工程总进度计划按本专用条款第10条约定执行。

3.1.5承包人未能履行3.1.1-3.1.4款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

### 3.2 承包人项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                          ；

身份证号：                    ；

建造师执业资格等级：                        ；

建造师注册证书号：       ；

建造师执业印章号：                     ；

安全生产考核合格证书号：           ；

联系方式：         。

承包人对项目经理的授权范围如下：严格按设计图纸、现行国家施工规范及验收规范组织施工，保证工程质量、进度、安全；及时向监理人、发包人报告现场情况（以承包人书面授权范围为准）。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于22天，由发包人、监理人负责项目经理的考勤。

承包人应在合同签订后7天内提交与项目经理签订的劳动合同及为项目经理缴纳社会保险的证明，承包人未在限期内提交的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理。

### 3.2.2 技术负责人

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

联系方式：                           ；

专    业：                           ；

证书名称及号码：                         ；

联系方式：         。

关于技术负责人每月在施工现场的时间要求：不少于22天，由发包人、监理人负责技术负责人的考勤。

承包人应在合同签订后7天内提交与技术负责人签订的劳动合同及为技术负责人缴纳社会保险的证明，承包人未在限期内提交的，技术负责人无权履行职责，发包人有权要求更换技术负责人。

3.2.3 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职/不履职的项目经理和（或）技术负责人，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后7天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的14天内进行更换，并将新任命的项目经理和（或）技术负责人的注册执业资格、职称证书、管理经验等资料书面报送发包人审核批准。继任项目经理和（或）技术负责人继续履行合同约定的职责。

若项目经理和技术负责人出现下列情形需更换的，承包人按通用条款第3.2.3项的规定向发包人发出通知，经发包人领导班子集体决策同意后予以批准，并将变更信息推送给行业主管部门：

1、死亡；

2、非承包人原因导致工期延长，而致使项目经理和技术负责人达到法定退休年龄且确需退休；

3、按《职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定标准（试行）》规定鉴定为完全丧失劳动能力和大部分丧失劳动能力；

4、非承包人原因导致中标3个月不能开工；

5、被公安或者司法机关限制人身自由；

6、被取消职称或者执业资格，不满足项目管理要求；

7、非承包人原因导致确需变更的其它情形。

本款补充3.2.6项

3.2.6 国有资金投资项目其他主要人员变更参照《重庆市政府投资项目合同变更管理暂行办法》的规定。

### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人应按建设行政主管部门现行规定配备现场施工从业人员，具体要求如下：

3.3.2承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员在施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的职称、执业资格、项目管理经验等资料。更换后的施工管理人员应当是承包人的正式员工，且在职称、执业资格、项目管理经验等方面不低于原施工管理人员。

3.3.3 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的主要施工管理人员，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后7天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的7天内进行更换，并将新委派的主要施工管理人员的注册执业资格、职称证书、管理经验等资料书面报送发包人审核批准。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场，指定的临时人员需满足：《重庆市房屋建筑与市政基础设施工程现场施工从业人员配备标准》（DBJ50-157-2013）的相应要求。

### 3.4 承包人现场查勘

承包人按要求对施工场地和周围环境进行踏勘并充分收集相关资料，不利物质条件由承包人自行考虑，其费用已纳入合同价中。

### 3.5 分包

不允许。

### 3.7 履约担保

承包人向发包人提供履约担保的金额、方式和提交时间：

3.7.1承包人是否提供履约担保：提供。

3.7.2承包人提供履约担保的形式、金额及期限：

（1）履约担保的形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

（2）履约担保的金额：合同金额的5%；

（3）履约担保的提交时间：在合同签订前，承包人按担保金额向发包人提交履约担保。

（4）履约担保的期限：自我方法定代表人（或其委托代理人）签名并加盖单位公章之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

（5）履约担保的退还时间：采用现金担保的，工程竣工验收合格后14天内退还；采用履约保函的，工程竣工验收合格后14天内退还。

增加3.7.1 建筑领域实施农民工工资专用账户相关要求

本项目在实施过程中，成交供应商必须执行《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第 724 号）、《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》 （渝府办发 〔2016〕101 号）、《重庆市城乡建设委员会、中国人民银行重庆营业管理部、中国银行业监督管理委员会重庆监管局关于建筑领域实施农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（渝建发〔2017〕13 号）、 《重庆市住房和城乡建设委员会关于优化调整建筑领域农民工工资专用账户管理及工资保证金制度的通知》（渝建发〔2020〕7号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整市政及机电安装工程农民工工资专用账户人工费拨付比例有关事宜的通知》（渝建管〔2021〕211 号 ）及《重庆市建设工程造价管理总站关于建筑领域农民工工资专户管理网络系统正式运行有关事宜的通知》、《重庆市人力资源和社会保障局办公室关于公布全市农民工工资保证金经办银行的通知》（渝人社办〔2023〕41号），实行农民工工资专用账户管理及银行代发制度，填报相应的网络管理系统。

承包人在与发包人签订的合同中，必须明确在我市的农民工工资专用账户信息、人工费（工资款）支付比例；在项目开工后，为农民工办理平安卡和工资卡，委托银行通过农民工工资专用账户直接将农民工工资发放至工资卡，并按照有关规定在“工资专户管理网络系统”中填报相关信息。

### 3.8 联合体

不采用。

## 4.  监理人

### 4.1  监理人的职责和权力

4.1.1须经发包人事先批准行使的权力：开工、停工、复工令的下达，设计变更和技术签证，现场经济签证，工程款支付和施工图预算结算审核。

### 4.2  总监理工程师

4.2.1除总监理工程师或总监理工程师代表(需经总监理工程师书面授权)外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

4.2.2总监理工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，总监理工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对总监理工程师的指令应予以执行。总监理工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于总监理工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。总监理工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

4.2.3承包人认为总监理工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向总监理工程师提出修改指令的书面报告，总监理工程师在收到承包人报告后48小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，总监理工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但总监理工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予以执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。本款规定同样适用于由总监理工程师代表发出的指令、通知。

4.2.4总监理工程师签发任何付款凭证，均需征得发包人书面同意。

4.2.5监理单位委派的总监理工程师

姓名：       ；职务：         。

发包人委托的职权：在《建设工程监理合同》内发包人委托的职权部分。本工程全权委托监理单位监理。

## 5.  工程质量

### 5.1  质量要求

第5.1.1项补充：

在工程建设中，工程建设相关各方应执行以下规定：

（1）《重庆市建设工程施工质量通病防治要点》

（2）《建设部关于贯彻执行工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知》（建标﹝2002﹞212号）

（3）《重庆市建设委员会关于在房屋建筑和市政基础设施工程推行预拌商品砂浆的实施意见》（渝建发﹝2008﹞30号）

备注：若以上文件有废止情况的，则按照现行最新的相关法律法规及规范性文件执行。

### 5.2  质量保证措施

第5.2.2项补充：

承包人提交工程质量保证措施文件的期限：  签订合同5日内。

### 第5.2.3项补充：

工程质量达不到约定标准的部分，监理人或发包人一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

监理人或发包人的检查检验不影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

### 5.3  隐蔽工程检查

第5.3.2项补充：

承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中检验收前48小时以书面形式通知发包人和监理人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。

隐蔽工程隐蔽前承包人必须进行自检合格，并做好书面记录，提前48小时书面通知监理人、发包人；工期要求非常紧张时，承包人可以随时提出通知；监理人、发包人必须在接到承包人书面通知时起24小时内组织人员到场，工期要求非常紧张时，监理人、发包人必须随时组织人员到现场。经监理人、发包人现场代表确认合格并办理手续后方可隐蔽。承包人必须对隐蔽工程进行完善影像资料，在整理工程竣工资料时，将所有隐蔽工程的影像资料同时交给发包人。若承包人未经发包人和监理公司共同检验合格自行隐蔽的，视为不合格隐蔽，由承包人承担因此给发包人造成的一切损失。

## 6.  安全文明施工与环境保护

6.1  安全文明施工

项目建设中执行《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定（2024版）》等有关安全生产和文明施工的现行相关规定。

第6.1.1项补充：

项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工过程中，承包人须严格遵守《安全法》《建筑施工安全管理规定》及相关安全法律法规、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规程，并采取严格的安全防范措施，并承担全部费用。施工区域内发生的任何安全事故，由承包人承担全部责任，发包人不承担任何责任。因为安全事故导致发包人垫付费用的，在工程款中直接扣除。

6.1.4  关于治安保卫的特别约定：由承包人编制，报发包人、监理人备案。

6.1.4.1  关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责，在合同签订后十日内提交审批。

6.1.4.2  施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制由承包人负责。

6.1.5  文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

执行《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定（2024版）》等有关安全生产和文明施工的现行相关规定。

6.1.6  关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 无 。

6.3  环境保护

第6.3项补充：

A、承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。

B、承包人需办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，应符合国家相关规定，并自行承担其费用。

C、承包人对施工中的地上地下建筑物（构筑物）管线、电力设施等应按有关规定加强监控测量和保护，相应的费用或因保护不当造成的损失及法律责任由承包人承担。

D、承包人环境保护工作由承包人全权负责，执行国家和重庆相关规定。施工现场内不得随地抛洒剩饭及生活垃圾等，更不能将其随意倒至施工区外，施工区内不得随处大小便。做到工完场地清。

E、承包人施工机械设备进场前，应做好清洁、保养和维护工作。出场车辆应有专人打扫、清洗。有密封要求的必须按规定达到。

F、承包人施工期间必须保证周边单位的正常工作及居民的正常生活，尽量减少粉尘、噪声、振动等污染的扰民。必须按市委、市人大、市政府及有关部门的临时要求，调整作业方式，调整作业时间，停止高粉尘、高噪音作业等。

G、承包人保证周围建(构)筑物、地下及地上管线、地下人防等设施安全。

H、承包人做到进入现场的施工和作业人员统一着装，配证上岗，文明施工。

I、承包人按规定做好施工区域封闭及场地硬化工作，施工围墙(围挡)等维护设施应安全、美观、耐久，非施工相关人员不许入内。

6.4  其他

承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。

## 7. 工期和进度

### 7.1  施工组织设计

第7.1.1项补充：

承包人编制施工方案的内容：构成实体工程的全部工作内容，尤其需对施工方法、技术组织措施、质量保证措施以及安全施工措施作出详尽的描述。

7.1.2  施工组织设计的提交和修改

承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：开工前5日内。

监理单位审核的时间：为承包人提交后2天内。

发包人审批的时间：为监理单位提交后2天内。

### 7.2  施工进度计划

#### 7.2.2  施工进度计划的修订

承包人提交修订施工进度计划的时间：开工前不少于2天内提交；

监理单位审核的时间：为承包人提交后2天内。

发包人审批的时间：为监理单位提交后2天内。

- 7.3  开工

7.3.2  监理人应在承包人接到中选通知书后 2 天内向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

## 7.4 测量放线

7.4.1  发包人应在进场前3日内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在发包人提供基准点后3日内，将施工控制网资料报送监理人审批。

## 7.5  工期延误

- 7.5.1  因发包人原因导致工期延误

双方约定工期顺延的其他情况：因发包人原因不能按时开工或停工，发包人不负责赔偿承包人延期开工或停工损失费，但工期可顺延。

- 7.5.2  因承包人原因导致工期延误

- （1）承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除11.3款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

（2）如果承包人在接到监理人通知后的3天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期竣工时，监理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知3天后，发包人可解除承包合同，承包人应承担因此所增加的一切费用。

（3）因承包人原因造成工期延误的违约承担方式和计算方法：由承包人承担由此增加的费用，由此导致工期延误的，工期不予顺延；逾期竣工违约金的计算方法：每延误1天，承包人按5000元/天计算逾期竣工违约金，累计违约金上限：签约合同价的3%；承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

（4）承包人支付逾期交工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

- 7.7  异常恶劣的气候条件

- 由于出现龙卷风、暴雨、冰雹等异常恶劣气候的条件导致工期延误的，经发包人书面批准，工期可相应延长。

### 7.8  暂停施工

### 7.8.2  承包人原因引起的暂停施工

承包人承担暂停施工责任的其他情形：     按通用条款执行

### 7.9  提前竣工

提前竣工的奖励办法：         无

### 7.10  工期顺延

7.10.1  当地政策变化引起的延误；

7.10.2  因发包方原因建设项目停、缓建；

7.10.3  不可预见的地下障碍物和地下文物的处理；

7.10.4  属不可抗拒的自然灾害；

7.10.5  因发包人原因造成的延误；

7.10.6  由于承包人原因引起的过失或违约造成的延误；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

## 8.  材料与设备

### 8.1 发包人提供的材料和工程设备

8.1.1  材料的名称、规格、数量和价格：       无

材料的交货方式、地点和日期：               无

工程设备的名称、规格、数量和价格：         无

工程设备的交货方式、地点和日期：           无

8.1.3  材料和工程设备的接收、运输与保管：  无

### 8.2 承包人采购材料和工程设备

8.2.1  承包人采购材料设备的约定：本工程所有材料和设备由承包人采购并对材料和设备的质量负责。承包人采购的材料和设备质量必须符合国家现行合格标准。

8.2.2  承包人报送监理人审批的时间：   7天

## 8.8  施工设备和临时设施

### 8.8.1  承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按施工进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

发包人承担修建临时设施费用的范围：      无

临时占地的申请：    承包人办理申请手续，已纳入合同价。

临时占地相关费用：   由承包人承担相关费用。

### 8.8.2  发包人提供的施工设备和临时设施：发包人不提供任何施工设备和临时设施。

## 8.10  交通运输

### 8.10.1  道路通行权和场外设施

取得道路通行权、修建场外设施权的办理人：   承包人。

相关费用：     由承包人负责办理相关手续，费用由承包人自理。

### 8.10.2  场内施工道路

8.10.2.1  临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：   承包人。

8.10.2.2  临时道路和交通设施相关费用的承担： 承包人办理申请手续，已纳入合同价。

### 8.10.3  超大件和超重件的运输

道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用的承担： 承包人办理申请手续，已纳入合同价。

## 9. 试验与检验

按通用条款执行。

## 10. 变更

10.1  变更的范围

关于变更的范围的约定：设计变更、施工变更及磋商范围外的增项均属工程变更。工程变更必须按程序先审批后实施。所有工程变更必须征得发包人的书面同意签认后，才可以实施。承包人不得直接向设计人提出设计变更，确需进行设计变更的，由承包人向监理工程师和发包人提出，经监理工程师和发包人书面同意后，由发包人向设计人提出进行设计变更。

施工中发生工程变更，承包人按照经发包人、监理认可的变更设计文件及现场签证文件，进行变更施工。

10.4   变更估价

10.4.1  变更估价原则

关于变更估价的约定: 施工过程中发生工程变更（须经发包人认可的变更），以发包人、监理工程师按照《建设工程工程量清单计价规范》共同认可的尺寸、断面计算，并按以下办法计价：

1.当已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的投标综合单价，则按该清单综合单价计价；

2.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价。

3. 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，组价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《重庆市建设工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定（2024版）》、《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）以及相关配套文件的规定重新组价且按投标报价同比例（供应商初始报价/最高限价之比）下浮（按实计算费用、安全文明施工费、规费、税金不下浮），并经发包人审核后作为结算综合单价。人工工日单价、材料价格和未计价材料价格执行施工期间的《重庆造价信息》，若《重庆造价信息》缺失时，由发包人和承包人及跟审单位进行认质认价。

10.7  暂估价

10.7.1  发包人、承包人在采用招标方式选择供应商或分包人时的权利与义务：不采用。

10.7.2  不属于依法必须招标的暂估价工程最终价格的估价人：  不采用。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用条款执行。

## 11.  价格调整

11.1  市场价格波动引起的调整: 不采用

## 12.  合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式：总价合同。

总价包含的风险范围：包括但不限于为实施和完成合同工程所需的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、施工技术措施项目费、施工组织措施项目费、总承包服务费、规费和税金及缺陷修复等费用，以及第 11.1 款〔市场价格波动引起的调整〕约定范围内的市场价格波动风险、政策性文件规定的各项应有费用、招标文件和合同明示或暗示的应由承包人承担的所有责任、义务和风险等所需的费用。

风险费用的计算方法：由承包人自行考虑并计入签约合同价格中，包干使用。

12.2  预付款：无

12.3  计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则：需由发包人、监理人、承包人共同计量并签字确认，否则计量资料无效。

按工程量计算规范[GB50856-2013、GB50857-2013、重庆市建设工程工程量计算规则（CQJLGZ-2013）]及《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》渝建发﹝2016﹞35号的要求的规定计算(优先执行重庆市规范)。

12.3.2计量周期

单价子目已完成工程量按月计量，总价子目在工程竣工验收合格后一次计量。

12.4   工程进度款支付

12.4.1工程款支付时间：

（一）合同签订前成交供应商向采购人交纳合同金额5%的履约保证金。

注：履约保证金缴纳的形式为以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

（二）建筑领域实施农民工工资专用账户相关要求

本项目在实施过程中，成交供应商必须执行《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第 724 号）、《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》 （渝府办发 〔2016〕101 号）、《重庆市城乡建设委员会、中国人民银行重庆营业管理部、中国银行业监督管理委员会重庆监管局关于建筑领域实施农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（渝建发〔2017〕。13 号）、 《重庆市住房和城乡建设委员会关于优化调整建筑领域农民工工资专用账户管理及工资保证金制度的通知》（渝建发〔2020〕7号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整市政及机电安装工程农民工工资专用账户人工费拨付比例有关事宜的通知》（渝建管〔2021〕211 号 ）及《重庆市建设工程造价管理总站关于建筑领域农民工工资专户管理网络系统正式运行有关事宜的通知》，实行农民工工资专用账户管理及银行代发制度，填报相应的网络管理系统。

供应商中标后，在与发包人签订的合同中，必须明确在我市的农民工工资专用账户信息、人工费（工资款）支付比例；在项目开工后，为农民工办理平安卡和工资卡，委托银行通过农民工工资专用账户直接将农民工工资发放至工资卡，并按照有关规定在“工资专户管理网络系统”中填报相关信息。

（三）预付款:无。

（四）进度款支付：每月可以申请支付一次，支付比例为合格工程产值的80%。

（五）扣预付款：无

（六）工程竣工验收合格后，成交供应商报采购人审批。

（七）自工程竣工验收合格之后，采购人最多向成交供应商支付至合同金额的85%；相关主管部门或决算单位审计后支付至结算金额的97%；剩余结算金额的3%作为质保金，缺陷责任期结束后一次性无息支付。

注： 供应商提交相关资料、发票、资金支付申请表等材料，经采购人审核同意后向供应商支付相应金额（如财政预算安排未及时到位，采购人可延期支付并免除赔偿责任）。

## 13. 验收和工程试车

## 13.2  竣工验收

13.2.1  竣工验收条件

工程分部/竣工验收前7日，必须将完整的工程资料报送监理及发包人，审查资料的及时、完整和真实性。

13.2.2  竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不采用。

13.2.5  移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：验收合格后7日内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不采用。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按工程延期的方法计算。

## 13.3. 试运行

13.3.1 试运行的组织及费用承担：   由承包人组织并承担相应费用。

## 13.5  施工期运行

13.5.1 需要施工期运行单位工程或工程设备：        无

## 13.6  竣工退场

13.6.1  竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2  地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

## 14. 竣工结算

14.1  竣工结算申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。

竣工付款申请单应包括的内容：按政府表单格式填写。

14.2  竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：结算审计（如有）报告下发起10日内。

14.4  最终结清

14.4.1  最终结清申请单

在缺陷责任期终止证书颁发后28天内提交

承包人提交最终结清申请单的份数：一式肆份。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。

14.5  结算原则：

（1）结算总价={分部分项工程量清单投标报价（初始报价）综合单价×实际完成的合格工程量+措施项目费（安全文明施工费除外）+变更价款}×（成交价/供应商初始报价之比）+安全文明施工费+规费+税金+合同约定其他费用（如有）。

（2）暂列工程项目、暂估价项目、设计变更、施工过程中出现新增项目、合同范围外的零星项目及调整工程变更项目价款的结算：按发包人和承包人共同认定的实际发生工程量据实结算。子项组价原则：

①当已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的投标综合单价，则按该清单综合单价计价；

②已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价。

③已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，组价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《重庆市建设工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定（2024版）》、《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）以及相关配套文件的规定重新组价且按投标报价同比例（供应商初始报价/最高限价之比）下浮（按实计算费用、安全文明施工费、规费、税金不下浮），并经发包人审核后作为结算综合单价。人工工日单价、材料价格和未计价材料价格执行施工期间的《重庆造价信息》，若《重庆造价信息》缺失时，由发包人和承包人及跟审单位进行认质认价。

（3）措施项目费

①施工组织措施项目费

1.1施工组织措施费：无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按最后成交时施工组织措施项目费（除安全文明施工费外）的报价作为结算价包干使用。

1.2安全文明施工费用：按渝建发〔2014〕25号文结合渝建〔2019〕143号文等相关配套规定标准进行结算。安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。

②施工技术措施项目费：

技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按最后成交时施工技术措施项目费的报价作为结算价包干使用。技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，按实计量结算。

③规费：按现行规定费率结算。

④税金：按现行规定费率结算。

⑤本工程的最终结算总价以相关部门或单位审定的金额为准。

备注：

①因设计变更须经发包人及监理人的监理工程师签字认可方可作为结算依据。

②本工程的最终结算总价以相关部门或单位审定的金额为准。

③若新增内容价格未超过原合同总价的10%时，经采购人同意及审定后可由成交供应商实施，若超过原合同总金额的10%，按相关规定，采购人须重新采购，确定新的成交供应商。

## 15. 缺陷责任期与保修

15.2  缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月（从工程竣工验收合格之日起计算）。

（1）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。

（2）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。

（3）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

15.3  质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：竣工验收结算金额的3%作为质量保证金，工程质保期期满并进行缺陷责任验收合格后，无息支付质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：不采用；

（2）3%的工程款；

（3）其他方式:/。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：见《工程质量保修书》。

15.4  保修

15.4.1 保修责任：

工程保修期为：

（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。

（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。

（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

15.4.3 修复通知：承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到通知后8小时内。

## 16. 违约

16.2  承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

除通用合同条款约定外，承包人违约的其他情形：

（1）承包人未按合同约定提交履约担保或质量保证金的；

（2）承包人未能按期开工的；

（3）承包人未按投标文件或监理人的要求及时配备称职的主要管理人员，或承包人未按经审定的施工组织设计配备或更换关键施工设备的；

（4）承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度情况的；

（5）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（6）承包人拖欠其工人或所雇人员工资或报酬，导致其工人或所雇人员向有关部门投诉、控告、检举或以聚集等方式讨要工资或报酬的；

（7）承包人不配合发包人、监理人及发包人委托的工程造价咨询服务单位结算审核或承包人其他原因导致未按期完成工程竣工结算的；

（8）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（9）承包人未按合同约定移交全部或部分工作的；

（10）承包人未按合同约定购买保险的；

（11）项目经理若有以下情形，属于承包人违约：

1）项目经理不按承诺到岗的；

2）每月在施工现场的天数少于约定天数的；

3）承包人未提交项目经理劳动合同和社会保险证明的；

4）未经批准，擅自离开施工现场（超过约定时间）的；

5）未经批准，擅自变更项目经理的；

6）按照渝建发〔2015〕35号文的要求，施工期间，项目经理因在一个记分周期内累计记分达到12分，被建设行政主管部门依法责令停止执业的；

7）发包人有正当理由认为项目经理不称职/不履职，且承包人在约定时间内不予更换的；

8）其他双方约定的情形：/。

（12）技术负责人若有以下情形，属于承包人违约：

1）每月在施工现场的天数少于约定天数的；

2）承包人未提交技术负责人劳动合同和社会保险证明的；

3）未经批准，擅自离开施工现场（超过约定时间）的；

4）未经批准，擅自变更技术负责人的；

5）发包人有正当理由认为技术负责人不称职/不履职，且承包人在约定时间内不予更换的；

6）其他双方约定的情形：/。

（13）主要施工管理人员若有以下情形，属于承包人违约：

1）承包人未提交主要管理人员劳动合同和社会保险证明的；

2）未经批准，擅自离开施工现场（超过约定时间）的；

3）未经批准，擅自变更主要施工管理人员的；

4）发包人有正当理由认为主要施工管理人员不称职/不履职，且承包人在约定时间内不予更换的；

5）其他双方约定的情形：/。

（14）/。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人未按合同约定提交履约担保、质量保证金的违约责任：承包人应支付违约金，违约金的计算方法：每延误1天，承包人按1000元/天计算违约金，累计违约金上限：不超过签约合同价的3%。

（2）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任：按照违反合同约定进行转包和（或）违法分包相应转包和（或）分包的发包人有权解除合同，承包人承担合同金额的 10%支付违约金，违法转/分包商应在 7 天内撤离出场。

（3）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任：按照违反合同约定采购和使用不合格的材料和（或）工程设备相应合同金额的 10%支付违约金。

（4）因承包人原因导致工程质量不符合规定或合同要求的违约责任：承包人退还已支付工程质量不符合合同要求工程的工程款，并按照工程质量不符合合同要求工程相应合同金额的10%支付违约金。 若施工现场发生重大安全事故，承包人无条件退场。

（5）承包人违反材料与设备的约定，未经批准，擅自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任：按照承包人擅自撤离施工现场材料和（或）设备相应合同金额的5%支付违约金。

（6）因承包人原因造成工期延误的违约承担方式和计算方法：由承包人承担由此增加的费用，由此导致工期延误的，工期不予顺延；逾期竣工违约金的计算方法：每延误1天，承包人按500元/天计算逾期竣工违约金，累计违约金上限：签约合同价的3%；承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。若累计违约金达到签约合同价的3%，承包人无条件退场。

（7）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的违约责任：按照发包人修复缺陷费用的2%支付违约金。

（8）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：按签约合同价的 10%支付违约金。

（9）承包人未能按照合同约定履行其他义务的违约责任：按1000元/次支付违约金。

（10）承包人未能按期开工的违约责任：按合同价0.2‰/天支付违约金，本项违约金累计限额为签约合同价的1%。

（11）承包人未按经审定的施工组织设计配备或更换关键施工设备的违约责任：按 1000元/台·次支付违约金。

（12）承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度情况的违约责任：根据具体情节，按签约合同价的0.5‰～4‰/次支付违约金（累计不超过签约合同价的1%，详见附件安全管理协议）。

（13）承包人拖欠其工人或所雇人员工资或报酬，导致其工人或所雇人员向有关部门投诉、控告、检举或以聚集等方式讨要工资或报酬的违约责任：根据具体情节，按违约金额 5000元/次支付违约金。

（14）承包人不配合发包人、建设管理代理单位、监理人及造价咨询单位结算审核的违约责任：根据具体情节，按2000元/次支付违约金。

（15）承包人未按合同约定移交全部和部分工程的违约责任：由承包人承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各种费用，并按结算金额或违约部分结算金额的 0.5～1‰支付违约金。

（16）承包人未按合同约定购买保险的违约责任：除按 18.6.2 项约定执行外，每延迟 1 天，按 500 元/天支付违约金。

（17）发生第 16.2.1 项（11）目、16.2.1 项（12）目、16.2.1 项（13）目违约情形的违约责任：除承担由此增加的费用和工期延误的责任，承包人应向发包人支付违约金：

1）项目经理违约承担方式和计算方法：对于第16.2.1 项（11）目的情形，每发现一次，根据具体情节，按1000元/天·次计算违约金；项目经理不按承诺到岗的（3.2.3 项约定的情形除外），按履约保证金的50%支付违约金，并解除合同；擅自更换项目经理的，按签约合同价的3%/人·次支付违约金，每次不低于2万，累计不超过10万；项目经理被责令停止执业的，按签约合同价的1%/人·次支付违约金，每次不低于2万，累计不超过10万；

2）主要技术负责人违约承担方式和计算方法：对于第16.2.1项（12）目的六种情形，每发现一次，根据具体情节，按800元/天·次计算违约金；擅自更换主要技术负责人的，按签约合同价的1%/人·次支付违约金，每次不低于1万，累计不超过10万。

3）主要施工管理人员违约承担方式和计算方法：对于第16.2.1项（13）目的五种情形，每发现一次，根据具体情节，按500元/天·次计算违约金。

（18）项目实施过程中，未经发包人同意，承包人擅自更换项目经理、技术负责人、主要施工管理人员，发包人可单方面解除合同，并追究承包人给发包人造成的经济损失。项目管理班子人员在施工期间，原则上应当在项目实施地工作，确因特殊情况需离开的，应当向发包人指定的项目负责人请假，经同意后方能离开。发包人将通过专业软件、考勤签到等方式加强管理。发包人工作日期间将随时点名，未经批准，承包人拟投入本项目的项目经理或技术负责人擅自离开施工现场的违约责任：600元/人·次违约处罚。供应商拟投入本项目的主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：300元/人·次违约处罚 。

应当由承包人向发包人支付的违约金，发包人可直接提取届时有效的履约担保相应金额，不足部分由承包人支付；若发包人提取履约担保相应金额，则承包人应在提取后 7 日内补足或提交合同约定的履约担保的金额，否则按专用合同第 16.2.2 项第（1）目承担违约责任，并从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法，扣除该违约金。

承包人必须及时纠正违约行为并采取积极措施，满足合同要求，自行承担与纠正违约行为有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任，工期不予顺延，承担由此给发包人造成的经济损失。

承包人承担承包范围的工程质量、安全、环保责任，因承包人原因引起的质量、安全、环保等事故由承包人承担相应的法律后果。

16.2.3 因承包人违约解除合同

因承包人违约并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同：

- 合同签订后3天内，未按发包人要求进场的；

- 项目实施过程中，未经发包人同意，承包人擅自更换项目经理、技术负责人、主要施工管理人员，发包人可单方面解除合同，并追究承包人给发包人造成的经济损失。

（3）未按合同约定延迟提供履约担保、质量保证金超过14天的；

（4）未按合同约定购买保险且经催告后超过56天的；

（5）因承包人原因导致开工时间累计延误超过15天的；

（6）因承包人原因导致工期延误累计超过30天的；

（7）发生第21.2款〔退出机制〕约定的情形的；

（8）监理人发出整改通知后，承包人在监理人限定的期限内仍不纠正违约行为的；

（9）承包人进入清算或者严重资不抵债且无法履行合同的；

（10）违反适用法律而被相关政府部门依法吊销营业执照、责令停业、清算或宣布破产、责令关闭的；

（11）承包人未履行合同项下的义务构成对合同的实质性违约，并且在收到发包人要求说明其违约并予以补救的通知后15天内仍未能补救该实质性违约的；

（12）合同约定的发包人有权解除合同的其他情形。

## 17. 不可抗力

17.1  不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。

## 18. 保险

18.1  工程保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.3 其他保险

（1）关于其他保险的约定： / 。

（2）承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： / 。

（3）安全生产责任险：承包人应按《重庆市人民政府办公厅关于在高危行业领域强制推行安全生产责任保险的实施意见》（渝府办法〔2017〕182 号）的要求办理安全生产责任保险。

## 20. 争议解决：

20.4因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向  （项目所在地仲裁委员会） 申请仲裁；

（2）向   （项目所在地人民法院）  起诉。

## 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）技术方案（格式自拟）

（三）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它资料（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料

## 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和重庆联合产权交易所集团股份有限公司缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

详见附件：《银湖村入户道路建设项目》

注1：根据提供的工程量清单报价，可不提供单价分析表；

注2：如挂网工程量清单名称与竞争性磋商文件所示项目名称不一致，以竞争性磋商文件所示项目名称为准。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款逐条进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）技术方案（格式自拟）

（三）其他资料（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| 序号 | - 磋商项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款逐条进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它资料（格式自定）

## 四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件

## 五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

- （结束）