高新区城镇污水处理厂纳管工业园区及工业

企业工业废水处理评估服务需求文件

（综合评分法）

### 一、询比采购内容

| 项目名称 | 采购预算 （万元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高新区城镇污水处理厂纳管工业园区及工业企业工业废水处理评估 | 20.0 | 财政预算资金 | 包含报告编制、修改、评审以及与之相关资料收集、现场调研、人员、交通、打印、管理费、税金等所有费用。 |

### 二、询比资格

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无。

基本资质条件需提供加盖供应商公章的承诺书，不提供视为不符合相应条件。

### 三、采购服务内容

（一）项目内容

按照《重庆市城镇污水处理厂纳管工业园区及工业企业工业废水处理评估指导技术指南（试行）》要求完成高新区城镇污水处理厂纳管工业园区及工业企业工业废水处理评估工作，并根据重庆高新区生态环境局、相关单位及专家提出的意见要求修改完善评估报告，配合高新区生态环境局完成评估报告备案工作。

（二）质量要求

高新区城镇污水处理厂纳管工业园区及工业企业工业废水处理评估报告应符合《重庆市城镇污水处理厂纳管工业园区及工业企业工业废水处理评估指导技术指南（试行）》要求，评估报告通过重庆高新区生态环境局组织的技术审核论证。

（三）正式成果要求

成果提交电子档1份，纸质件4份。电子档报告、文本、清单、图集等成果格式符合《重庆市城镇污水处理厂纳管工业园区及工业企业工业废水处理评估指导技术指南（试行）》要求，同时便于查阅。

### 四、进度要求

2025年9月15日前完成纳管首轮评估工作，2025年9月30日前完成市生态环境局备案工作。

### 五、服务期

通过市生态环境局备案。

### 六、付款方式

采购合同签订后20个工作日内支付合同总金额的30%作为预付款；评估报告通过重庆高新区生态环境局技术审核后支付60%；评估报告通过重庆市生态环境局备案后支付10%。

### 七、联系方式

采购人：重庆高新区生态环境局

联系人：刘老师

电  话：023-68601167

地  址：重庆高新区高新大道6号

### 八、其它有关规定

1、凡有意参加询比的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在招标平台上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询比前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

2、供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

3、联系人：刘老师，电话：023-68601167。

4、无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

### 九、评选方法

综合评分法。满分100分，采购人对已入围评审的报名供应商的响应文件和报价进行评分，得分最高的供应商为成交供应商；未入围的报名供应商不参与评审。

本次评分不组织线下评标。当投标单位出现得分相同的情况，以报价最低者为中选供应商。

### 十、其他

1、供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

### 十一、供应商提交响应文件

1、供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档。

2、供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 |  | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （10%） |  | 10 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 | 高于预算价为无效报价。 |
| 2 | 服务部分 （40%） |  | 40 | 1.明确项目背景、项目意义、工作目标、工作难点、工作内容、工作成果等内容，满分10分。（投标文件包含上述所有内容的基础上，内容不存在瑕疵的10分，内容存在1处瑕疵的得6分，内容存在2处瑕疵的得4分，内容存在3处及以上瑕疵的得0分）。 2.明确技术路线、人员配备、工作流程、启动完成时间、进度节点计划等内容，满分20分（投标文件包含上述所有内容的基础上，内容不存在瑕疵得20分，内容存在1处瑕疵得15分，内容存在2处瑕疵的得10分，内容存在3处瑕疵的得5分，内容存在4处及以上瑕疵的得0分）。 3.制定项目实施的服务制度和保障措施，包括但不限于组织保障、技术力量保障、设备保障、质量控制保障等，满分10分（投标文件包含上述所有内容的基础上，内容不存在瑕疵的得10分，内容存在1处瑕疵的得6分，内容存在2处瑕疵的得4分，内容存在3处及以上瑕疵的得0分）。 | 1、提供服务方案，格式自定。 2、本项内容中所称的“瑕疵”： ①内容表述不完整或缺少关键分析点； ②计划及措施不科学合理的方案； ③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞； ④常识性错误； ⑤技术措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定； ⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现； ⑦现有技术条件下不可能实现采购目标； 上述任意一种情形为1处瑕疵。 |
| 3 | 商务部分（50%） | 项目团队 （20%） | 20 | 1.投标供应商拟派1名项目负责人，具有生态环境、环境工程或环境保护等相近专业正高级职称的得5分，同时为市生态环境局环境咨询类专家的得3分。不具备不得分。此项最多得8分。 2.投标供应商拟派3名团队成员（项目负责人除外）参与本工作，成员具有环境影响评价工程师执业资格或生态环境、环境工程、环境保护等相近专业高级职称的每人得4分；项目成员具有生态环境、环境工程、环境保护等相近专业中级职称的，每人得1分。同一人员同时具有环境影响评价工程师执业资格、高级职称、中级职称的不累计分。不具备不得分。此项最多得12分。 | 投标供应商提供各类证书复印件并加盖公章。投标供应商需提供为拟派人员缴纳的近3个月社保证明，无需缴纳社保的提供劳动合同及相关证明材料，并加盖投标人公章。 |
|  |  | 业绩 （30%） | 30 | 近5年，投标供应商具备污水处理厂环评报告（含后评价）、竣工验收报告或入河排污口论证报告编制经验，其中工业园区污水处理厂环评（含后评价）或竣工验收报告业绩每个得10分，其他业绩每个得5分，最多得30分。 | 投标供应商需提供合同复印件或中标通知书并加盖供应商公章。 |

供应商编制响应文件要求

- 报价

（一）报价函

- 报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询比采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

1、愿意按照询比采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：    元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次询比的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询比采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包含报告编制、修改以及与之相关资料收集、现场调研、人员、交通、打印、管理费、税金等所有费用。 |
| 合计 |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

（二）服务工作方案

服务方案（格式自定）

（三）资格条件及其他

按照采购文件要求提供扫描件

- 其他应提供的资料

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                      （采购单位名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任

（职务名称）职务，是（供应商名称）                      的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）：

（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）电话代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日