- 竞争性磋商文件

- 磋商项目名称：重庆浩誉电镀产业园区可再生能源清洁供热项目环保设备采购及安装工程

- 采购人：重庆爱众新智能源科技有限公司

- 采购代理机构：重庆市中平建设工程咨询有限公司

- 二〇二五年九月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	4

一、竞争性磋商内容	4

二、供应商资格条件	4

三、磋商有关说明	4

四、保证金	4

五、其它有关规定	5

六、现场踏勘	6

七、联系方式	6

第二篇 项目技术要求	7

一、项目概况	7

二、项目基本情况	7

四、特殊要求	9

五、其他要求	9

第三篇 项目商务需求	10

一、服务期、地点及验收方式	10

二、报价要求	10

三、付款方式	10

四、质量保证及售后服务	11

五、知识产权	11

六、附件、图纸要求	11

七、培训	11

八、其他	12

第四篇 磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	13

一、磋商程序及方法	13

二、评审标准	15

三、无效响应	18

四、采购终止	18

第五篇  供应商须知	20

一、磋商费用	20

二、竞争性磋商文件	20

三、磋商要求	20

四、成交供应商的确认和变更	21

五、成交通知	22

六、质疑和投诉	22

七、采购代理服务费	23

八、签订合同	23

第六篇  采购合同	24

一、经济部分	26

二、技术部分	30

三、商务部分	32

四、其他	35

五、资格条件	36

附：二次（多次）报价表	41

# 第一篇  采购邀请书

重庆市中平建设工程咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆爱众新智能源科技有限公司 （以下简称：采购人）的委托，对重庆浩誉电镀产业园区可再生能源清洁供热项目环保设备采购及安装工程项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

## 一、竞争性磋商内容

| 序号 | 项目名称 | 最高限价 （元） | 磋商保证金（元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆浩誉电镀产业园区可再生能源清洁供热项目环保设备采购及安装工程 | 1300000 | 20000 | 1 |

## 二、供应商资格条件

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.履行合同所需的设备与技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加磋商活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）本项目的特定资格要求

投标人应为设备制造商，并提供供应商资格声明。

## 三、磋商有关说明

（一）凡有意参加的供应商，请在“行采家”平台（https://www.gec123.com）、爱众集团官网（www.aaa-group.cn)自行下载本项目磋商文件以及补遗等开标前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有磋商相关内容。

（二）递交响应文件地点及方式：

（1）递交地点：重庆市渝北区东湖南路333号3幢26-1至26-7

（2）递交方式：现场递交

（三）响应文件递交时间：2025年9月 19日北京时间  9: 30-10:00。

（四）磋商开启时间：2025年9月19日北京时间  10 : 00。

## 四、保证金

（一）投标保证金递交

1、供应商应足额交纳比选保证金（保证金金额详见本篇“一”），并汇至下列账户，保证金的到账截止时间同竞选文件递交截止时间，须备注项目名称以便于识别，项目名称可简写。保证金账户如下：

户  名：重庆爱众新智能源科技有限公司

开户行：中国银行重庆春华支行

账  号：111688495364

需在响应文件中提供保证金转账凭证。

2、供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未中选采购人的保证金在中选通知书发放后，采购人在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中选供应商的保证金在与采购人签订合同后，采购人在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

## 五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）供应商参与本次磋商不得有下列情形：

①与采购人存在利害关系且可能影响磋商公正性的；

②被依法暂停或者取消投标资格；

③被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

④被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）、爱众集团官网（www.aaa-group.cn)发布，请各供应商注意下载或到代理机构领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与磋商。

（八）本项目不允许分包。

（九）凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，拒绝其参与本次询价活动。

## 六、现场踏勘

供应商在投标前可自行联系现场踏勘事宜。无论供应商是否考察过现场，均被认为在递交响应文件之前已考察过现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其响应文件中充分考虑了现场的安装条件和环境条件。供应商应对因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

## 七、联系方式

（一）采购人：重庆爱众新智能源科技有限公司

联系人：孙老师

电  话：17683273208

邮  箱：447643249@qq.com

地  址：重庆市渝北区仙桃街道舟济路26号众邦空间3号楼13楼1301

- （二）采购代理机构：重庆市中平建设工程咨询有限公司

- 联系人：吴老师

电  话：023-67738760

邮  箱：1139943297@qq.com

地  址：重庆市渝北区东湖南路333号3幢26-1至26-7

# 第二篇 项目技术要求

## 一、项目概况

1.建设地点：重庆市璧山区壁泉街道聚金大道3号

2.项目概况与建设规模：项目用地面积520平方米，新建一套生物质气化炉、一套生物质燃气锅炉及其他辅助设备，预计建成后达到年产4.5万吨蒸汽。本项目为配套环保设备采购及安装。

3.招标范围：包括完成1套环保设备的供货（设计、制造）、装配（含出厂前组装、测试和检验、现场整体组装等）、装卸、运输（含包装、保险）、安装、调试、考核、验收，以及质量保证期内的维修、维护、保养、人员培训和其它相关伴随服务等工作内容。

## 二、项目基本情况

本项目是位于重庆市的改造项目，生物原料→气化炉→生物燃气锅炉→尾气→SCR脱硝→省煤器→布袋除尘器（150℃）→引风机→烟囱排放。生物燃气锅炉带有烟气再循环功能。

主要技术参数要求：烟气温度300℃，标况风量：21600 Nm3/h（按实际蒸汽最高峰工况12蒸吨考虑）；NOx原始浓度约300mg/m3，颗粒物原始浓度约100mg/m3。处理后的排放量标准NOx≤25mg/m3、颗粒物≤8.5mg/m3，其他标准参考重庆市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》DB 50/658－2016。锅炉24小时运行，年运行时间不低于330天。

- 三、主要设备要求

- 采用中温布袋除尘器，处理粉尘温度在150℃温度，工况烟风量45000m3/h，其它细节要求如下：

（1）锅炉工作异常时，除尘器有正确应对措施；除尘器不影响锅炉的正常运行。

（2）烟气温度为设计温度加10℃，烟气量应有10%的裕量。

（3）供方不能以采用烟气调质剂作为性能的保证条件。

（4）锅炉尾部受热面损害后，因排烟温度提高，除尘器应能耐温300℃三小时。

（5）除尘器出口烟尘排放浓度≤8.5mg/m3，投标方不能以袋式除尘器烟尘、粒度等的变化作为袋式除尘器出口烟尘浓度超过8.5mg/m3的理由；

SCR脱销系统：

（1）锅炉在30%~100%负荷范围内运行时，SCR系统确保稳定可靠运行，脱硝(NOx)效率≥90%。

（2）在整个负荷范围内运行时，SCR系统确保氨的逃逸率≤3ppm。

（3）所有设备的制造和设计完全符合安全可靠、连续有效运行的要求。

（4）SCR系统能快速启动投入，当锅炉负荷调整时有良好的适应性，能可靠和稳定地连续运行。

（5）系统的噪声符合国家相关规范标准规定。

（6）整套SCR处理系统为全自动控制，并可以随时将任一单位切换为手动操作，而不影响整个系统的运行。

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SCR脱销系统 |  |  |  |
| 1 | 主设备使用寿命≥10年 | 设备及安装要求≤空间净高度约6500mm；满足工艺平面布置图要求（见招标公告附件）。 | 室内安装 |
| 2 | SCR催化剂，自第1次通烟气起，使用寿命≥24000h，能适应锅炉烟气的波动且高效脱硝。 | 用三备一 |  |
| 3 | 反应器 | 立式两台联体（2+2布置形式），第一台设计2层（初装层），第二台设计二层（预留备用层），催化剂安装3+1 |  |
| 4 | 保温 | SCR反应器部分，温度下降≤25℃，表面温度≤70℃。 |  |
| 5 | 其他 | 按自身产品配置，满足NOX的处理要求 |  |
| 布袋除尘器 |  |  |  |
| 1 | 布袋除尘器，使用寿命≥10年 | 处理150℃工况风量：45000m3/h | 外形尺寸≤5600（L）*3670（W），高度不限 |
| 2 | 配电系统 | 按处理能力配置 | 满足规范要求 |
| 其他附属设施设备 |  |  |  |
| 1 | 风机 | 45000~55000m3/h 风压：5300~6000Pa | 最终以施工图设计参数为准 |
| 2 | 风管 | 壁厚4mm；直径1200mm | 最终以施工图设计参数为准 |
| 3 | SCR和布袋除尘器等环保设施的PLC控制系统 |  | 除满足规范要求外，要求与其他PLC系统在同一操作面，具备一个组态图和控制操作能力 |

## 四、特殊要求

供应商按本项目磋商文件第二篇第二节项目基本情况和第三节主要设备要求，提供详细的供货清单，但不局限于本项目磋商文件第二篇第三节主要设备要求内所列设备和系统，清单中依次说明型号、规格、数量、生产厂家等内容。即使供应商提供的供货清单中未列出或数量不足的设施设备不能满足本项目设施设备安装、调试、生产运行需要的条件的，供应商仍须在执行合同时补足，并足额提供不足的备品备件，且补足设施设备或提供备品备件所需的费用包含在供应商的投标报价内。

## 五、其他要求

供应商必须在响应文件中对以上条款明确列出，项目技术要求必须达到本篇要求。

# 第三篇 项目商务需求

## 一、服务期、地点及验收方式

- （一）总工期：60日历天：其中整体交货期：30日历天，整体安装、调试、试运行期：30 日历天。

（二）服务地点：重庆市璧山区壁泉街道聚金大道3号

（三）验收要求：

1、供应商已提供了合同中签署的全部货物及完整的技术资料。

2、供货设备符合合同要求、满足技术协议以及磋商文件中的规定，性能和质量应满足国家相关标准规范。

3、性能试验和系统运行中出现的所有缺陷已经改正至完全符合技术协议、合同规定以及磋商文件要求。

（四）履约保证金：签约合同价的5%，可通过电汇、现金、银行保函等方式缴纳。

## 二、报价要求

1. 报价为固定总价，除合同约定扣除违约金外，合同价格不调整。固定总价报价以元为单位，保留两位小数，小数点后第三位四舍五入，小数点后不足两位的按实际位数保留。报价保留小数点位数的要求仅为方便评标使用，不作为否决投标条件。

2、本次报价须为人民币报价，包括但不限于设备费、人工费、材料费、机械费、运输费、装卸费、保险费、材料设备检测费、采保费、管理费、利润、措施费（包含安全文明施工费）、设备冷态调试及试运行费、规费、税金等完成本项清单所需的一切费用。供应商应在投标报价时综合考虑以上费用，结算时不再另行计取以上费用。

## 三、付款方式

（一）结算原则

该项目采用固定总价合同，除合同约定扣除违约金外，合同价格不调整。

（二）付款方式

签订合同后支付签约合同价款的30%，货物生产完成发货前经采购人确认后支付至签约合同价款的60%，工程竣工后经采购人及相关部门验收合格后支付至签约合同价款的95%，余5%作为项目质量保证金待质保期满后支付。

付款时，供应商须提供增值税专用发票，采购项目价款支付到供应商银行基本账户。

## 四、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，其投标产品质量保证期达到2年。

（二）售后服务内容

在生产正常运转后的质保期内，供应商提供如下服务：

按合同要求对承包装置进行工程质保期的工艺系统、设备、电气、仪表保修和现场服务；确保运转设备的完好。质保期内备品备件和易损件免费更换

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、附件、图纸要求

- 供应商向采购人交付有关设备操作、调整、维护和安装等方面的技术资料、图纸和说明。在供应商收到中标通知书七天内，必须提供采购人所需的设备设计图纸等相关资料，包括但不限于：满足SCR系统锅炉开孔条件图；拟采用的国家规范和标准一览表；计量模块的载荷；满足基础设计需要的载荷图；供货设备和材料清单；SCR系统工艺流程图，设备及管路布置图；SCR系统设备的规格型号（包括外形尺寸，重量）仪表及电气控制原理图；功能分析图及PID图；所有接口技术参数及其详图（至少应包括接口位置、接口类型、接口尺寸、能源耗量等）；脱硝装置的相关性能曲线（包括但不限于尿素耗量与污染物浓度关系曲线、氨逃逸率与污染物浓度关系曲线、不同负荷条件下，各污染物浓度对尿素耗量的影响曲线、温度对尿素耗量影响曲线等）；能源（水、电、压缩空气）耗量一览表；控制系统配置图；主要监控系统技术参数表，I/O汇总清单；工艺系统和设备进行详细的描述（对功能、运行、维护、检修等进行说明），应提供相应的图纸、文件等技术资料；性能测试方案；运行维护说明书（包括SCR系统在运行和停机检修过程中的维护检修程序和方法）；初步设计文本资料；平面、立面布置图；系统工艺流程图；与外界的烟气、水、汽、灰接口图。设备荷载及柱网图、地基处理图厂用电接线图（含高压系统的配合设计资料）；电气设备间布置图。电缆通道规划布置图。电气负荷清单；电气系统接地布置图；系统防雷接地图；控制系统与买方主机控制系统通讯数据清单和软件接口。

## 七、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。免费培训设备操作人员，确保本项目现场操作工作人员能独立上岗作业；培训时间和地点由采购人指定，中标人应无条件配合。

## 八、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及磋商文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇 磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到（需携带身份证原件和授权委托书备查）。竞争性磋商以签到的先后顺序确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业服务能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加磋商活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“资格要求（二）特定资格条件”的要求提交证明文件并加盖供应商公章。 |
| 3 | 磋商保证金 |  | 提供保证金转账凭证。 |

注：

“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 竞争性磋商文件第七篇响应文件编制要求中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章；其余部分需逐页盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 响应文件内容 | 竞争性磋商文件第二篇、第三篇内容做出响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以线下书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，书面提交最后报价及有关承诺。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （40%） | 40分 | 1、评分标准 所有通过资格、符合评审合格的供应商得满分40分。在此基础上，磋商报价与基准价相比，每增加1%扣0.5分，每减少1%扣0.25分，扣完为止。 按插入法计算得分。 未参与基准价计算的磋商报价，仍应参加计算相应分值。 磋商报价得分最终结果保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 2、偏差率计算公式 偏差率=100％×（磋商报价-评标基准价）／基准价 偏差率计算的最终结果保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 | 所有资格、符合评审的供应商的磋商报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后计算出的算术平均值，即为本项目磋商报价基准价。 磋商基准价计算的最终结果保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 |
| 2 | 技术部分 （30%） | 交货进度计划及 保证措施（10分） | 供应商根据项目情况自行编制交货进度计划（应与《商务响应偏离表》内的承诺期限一致）及保证措施，包括但不限于项目总体计划、生产工序计划、生产调度与应急方案。 根据方案完整性、合理性优得9分-10分，良得8分-9分（不含），一般得6分-8分（不含），差得0分-6分（不含）。 | 1、格式自定。 2、磋商小组根据供应商的服务部分进行独立评审打分。供应商的得分取所有磋商小组成员打分的算术平均值。 |
|  |  | 质量保证措施（10分） | 供应商根据项目情况自行编制质量控制措施，包括但不限于制造、检验、安装全流程质保。 根据方案完整性、合理性优得9分-10分，良得8分-9分（不含），一般得6分-8分（不含），差得0分-6分（不含）。 |  |
|  |  | 安全管理方案（5分） | 供应商根据项目情况自行编制安装方案、安全保障措施、组织机构及人员配备、项目管理制度、项目实施计划及进度、调试验收方案。 根据方案完整性、合理性优得4.5分-5分，良得4分-4.5分（不含），一般得3分-4分（不含），差得0分-3分（不含）。 |  |
|  |  | 售后服务方案（5分） | 供应商根据项目情况自行编制售后服务保障措施和计划，包括但不限于售后服务人员、售后服务认证及备品备件等相关证明资料、其他有利于采购人的售后服务承诺等。 根据方案完整性、合理性优得4.5分-5分，良得4分-4.5分（不含），一般得3分-4分（不含），差得0分-3分（不含）。 |  |
| 3 | 商务部分（30%） | 企业 业绩 （10分） | 供应商自2021年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准），每完成过一套SCR脱硝配套环保设备供货及安装，得5分，本项最多得10分。 | 供应商须提供每个业绩的合同复印件关键页及对应供货发票，能体现供货及安装的工作内容，并加盖供应商公章。 |
|  |  | 整体交货期（5分） | 在满足磋商文件规定整体交货期的基础上，每提前10日历天，得2.5分，最多得5分。 | 供应商应在响应文件文件商务部分《商务响应偏离表 》中响应磋商文件规定的整体交货期，或提出优于招标文件的整体交货期。 |
|  |  | 整体安装、调试、试运行期（5分） | 在满足磋商文件规定整体整体安装、调试、试运行期的基础上，每提前10日历天，得2.5分，最多得5分。 | 供应商应在响应文件商务部分《商务响应偏离表》中响应磋商文件规定的整体安装、调试、试运行期，或提出优于招标文件的整体安装、调试、试运行期。 |
|  |  | 单位实力（5分） | 供应商有自己的生产工厂或生产车间的得5分。 | 供应商应在响应文件中提供房屋（或土地）产权证明或租用合同（房屋或土地用途为工业类），产权证明的权利人或租用合同的承租方应与供应商名称一致或有法定代表人的姓名。如提供租用合同需同时提供最近一期租金发票。 上述要求须提交的相关证明材料均为扫描件（原件或复印件的扫描件均可），扫描件须清晰可辨。 |
|  |  | 设备使用寿命（5分） | 供应商所投环保设备使用寿命在达到10年的基础上，使用寿命每增加1年得1分，最多得5分。 | 供应商自行承诺 |

说明：磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）供应商以联合体形式参与磋商的；

（十一）供应商具有如下列情形的：

①与采购人存在利害关系且可能影响磋商公正性的；

②被依法暂停或者取消投标资格；

③被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

④被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）经磋商小组评审后部分投标被否决，导致有效供应商不足三个的，磋商小组应当否决所有投标。但是有效供应商的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足磋商文件要求的，磋商小组可以继续评标并确定中标供应商。

# 第五篇  供应商须知

## 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目技术要求、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体参与磋商。

- （三）磋商有效期

- 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式两份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）。

2.竞争性磋商文件第七篇响应文件编制要求中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章；其余部分需逐页盖章。

（六）响应文件的递交

响应文件的正本、副本和电子文档应密封送达磋商地点。应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”和“电子文档”字样。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人），随身携带身份证原件和授权委托书原件备查。

## 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在 行采家（https://www.gec123.com/notices/list）、爱众集团官网（www.aaa-group.cn)  上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、质疑和投诉

(一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 投诉

供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向有关部门提起投诉。

## 七、采购代理服务费

供应商成交后向招标采购代理机构缴纳招标代理服务费，本次招标代理服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）及《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）规定的标准计算下浮32%，不足3000元按照3000元收取，由成交供应商在领取成交（中标）通知书之前一次性支付给招标采购代理机构。

## 八、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

# 第六篇  采购合同

参照《设备采购合同示范文本》（2017年版），并补充安装的工作内容，具体以实际签订合同为准。

- 第七篇 响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

（三）供货清单（计入投标总价）

（四）质保期外备品备件报价表 （不含入投标总价）

二、技术部分

（一）服务方案

（二）技术响应偏离表

三、商务部分

（一）商务要求响应情况

（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠服务承诺

四、其他

（一）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）书面声明（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

（六）附件：二次（多次）报价函，用于评标现场进行报价。

## 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.我方已仔细研究了 		（项目名称）磋商文件的全部内容，对磋商文件中响应磋商文件商务、技术评审要求的投标货物，愿意以下列方式进行报价：投标报价为人民币（大写）        （¥        ），增值税税率为 	  ；

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

磋商项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SCR脱销系统 |  | 1 |  |  |
| 2 | 布袋除尘系统 |  | 1 |  |  |
|  | ........ | ........ | ........ |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

（三）供货清单（计入投标总价）

磋商项目名称：

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 生产厂家/制造商 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

- 该表可扩展。

- 供应商按本项目磋商文件第二篇第二节项目基本情况和第三节主要设备要求，提供详细的供货清单，但不局限于本项目磋商文件第二篇第三节主要设备要求内所列设备和系统，清单中依次说明型号、规格、数量、生产厂家等内容。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

（四）质保期外备品备件报价表 （不含入投标总价）

磋商项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、技术部分

（一）服务方案（格式自定）

（二）技术偏离表

磋商项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术要求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“响应情况”中必须列出具体数值或内容。根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

2.本表可扩展。

## 三、商务部分

（一）商务要求响应情况（格式自定）

（二）商务响应偏离表

磋商项目名称：

| 序号 | - 磋商项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                     法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“响应情况”中必须列出具体数值或内容。根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”

2.本表可扩展。

（三）其它优惠承诺（格式自定）

## 四、其他

（一）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）     （性别）在                    （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）书面承诺

基本资格条件承诺函

致                       （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我司具有独立承担民事责任能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；履行合同所需的设备与技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加磋商活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合磋商文件规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商（公章）：

日期：年   月   日

（五）特定资格条件证明文件

制造商资格声明

1.制造商基本情况

制造商名称：                                  ；

制造商地址：                                  ；

成立和/或注册日期：                           ；

注册资金：                                    ；

近期资产负债表（从    年   月至    年   月止 ）

- a.固定资产：                                  ；

- b.流动资产：                                  ；

c.资产负债率：                                。

2.制造商生产经营情况

（1）近 3 年的年营业额：                              ；

（2）投标产品年生产能力：                             ；

（3）投标产品年销售业绩：                             ；

a.主要客户名称：                            ；

b.主要客户联系方式：                        ；

c.合同名称及合同号：                        。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

盖单位公章：

法定代表人或授权委托人（签字）：

电       话：

电 子 邮 件：

签 字 日 期：

# 附：二次（多次）报价表

第     轮  报价表

| 序号 | 项目名称 | 磋商报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 磋商报价（大写） |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：XXX年XXX月XXX日